| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| ID. št. za DDV | SI65799739 |
| Matična št. | 5618100 |
| Poslovni račun | 01100-6030345406 |
| Telefon | 01-4798877 |
| E-pošta | razpis@arnes.si |

| Skrbnik pogodbe / nadzornik | Mihael Dimec |
| --- | --- |

| Podpisnik | mag. Marko Bonač |
| --- | --- |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID. št. za DDV |  |  |  |
| Matična št. |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |

| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba |  |
| --- | --- |

| Podpisnik |  |
| --- | --- |

skleneta naslednjo pogodbo

»Zakup komunikacijskih povezav po Sloveniji 2016-1« <številka sklopa>

člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | Komunikacijske povezave 2015-1 |
| --- | --- |

člen

VELJAVNOST POGODBE

| Začetek veljavnosti | S podpisom obeh pogodbenih strank in pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje v skladu s 13. členom. |  |
| --- | --- | --- |
| Konec veljavnosti | Pogodba se sklepa za nedoločen čas, pod pogojem, da so naročniku v posameznem letu v ta namen zagotovljena proračunska sredstva. |  |
| Odpovedni rok | Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odstopi od pogodbe s šest (6) mesečnim odpovednim rokom. |  |
| Predčasna odpoved / razdrtje pogodbe | Razlogi | Odpovedni rok |
|  | Naročnik lahko predčasno odpove/razdre pogodbo zaradi naslednjih razlogov: a. neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljenih storitev, b. zamude izvajalca ali napak v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. c. če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja. d. Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. | V primerih iz točk a., b. in d. se pogodba prekine z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo naročnika. V primerih iz točke c., naročnik izvajalca obvesti o objavi novega javnega naročila in navede predvideni rok podpisa nove pogodbe ter okvirni rok prevzema relacije. Ob prevzemu, naročnik odpove pogodbo z 1 mesečnim odpovednim rokom. |

člen

PREDMET POGODBE

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v prilogah te pogodbe.

člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

Cene so razvidne iz obrazca P-3 Predračun.

Velja enako za vse sklope:

| Lokacija realizacije |  | Po specifikacijah v obrazcu P-5: Specifikacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Način realizacije |  | Predaja naročniku v testiranje |  |  | Sprememba cen |  |
|  |  | najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe |  |  | Cena je fiksna. V primeru spremembe DDV strošek nosi izvajalec. |  |
| Plačilni rok / način financiranja |  | Mesečno za preteklo obdobje, v 30. dneh po prejemu računa |  |  |  |  |
|  | Namen zavarovanja |  | Vrsta zavarovanja | Vrednost in valuta |  | ###### Veljavnost ###### (od / do) |
|  | Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (glej 13. člen) |  | Bančna garancija ali depozit | 1.500,00 EUR za vsak sklop |  | Od: Najkasneje 10. dni po podpisu pogodbe; Do: 6 mesecev po podpisu pogodbe |
|  | Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (glej 13. člen) |  | bianco (neizpolnjena) menica | 1.500,00 EUR za vsak sklop |  | od: podpisa primopredajnega zapisnika do: 4 leta po podpisu primopredajnega zapisnika |

- Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi  zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

- V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen, kot je določeno v tej pogodbi.

- Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode.

- Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik razdre pogodbo.

- V kolikor naročnik na zakupljenih optičnih vlaknih prijavi napako, ki pomeni odstopanje od minimalnih tehničnih zahtev tega razpisa in ta napaka traja več kot tri (3) ure, se mesečna najemnina zmanjša za 5% za vsako nadaljnjo uro trajanja napake, vendar največ do vrednosti enomesečne najemnine. Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu. V kolikor je v 30 zaporednih dnevih vsota trajanja vseh prijavljenih napak več kot 24 ur, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca (dokler je primerno), lahko pa tudi razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa zahteva odškodnino. Enako lahko ravna naročnik, če znaša vsota trajanja vseh prijavljenih napak v 90 zaporednih dneh več kot 36 ur.

- Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali po elektronski pošti.

- Kritje za nadomestno storitev se krije iz zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih poslov.

- Izvajalec lahko pogodbo razdre, če naročnik zamuja s plačilom zakupnine vsaj 4 mesece.

- V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo.

člen

PODIZVAJALCI (člen se briše, če ni podizvajalcev)

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in količina izvedenih del /, ki ga bo opravil  v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva.

Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred spremembo oz. najkasneje v  petih dneh po spremembi, o tem obvestil naročnika in mu posredoval:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu s 79. členom ZJN-3;

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in soglasje novega podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

Naročnik lahko po preverbi novega podizvajalca, le-tega zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev ali če bi zamenjava podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo izvajalca o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

člen

VSEBINA POGODBE

| PRILOGE |  |
| --- | --- |
| Priloga 1 | Obrazec P-5 »Specifikacije« |
| Priloga 2 | Obrazec P-3 »Predračun« |

člen

ZAPISNIK REALIZACIJE

1) Izvajalec bo naročniku pred primopredajo sklopov 1, 2 opcija a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opcija a), 17, 18, 19 omogočil 14 dnevno brezplačno obdobje za testiranje realiziranega sklopa.

2) Izvajalec bo pred pričetkom testnega obdobja za sklope 1, 2 opcija a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opcija a), 17, 18, 19 naročniku predal zapisnik realizacije ki za vsak ponujeni sklop vsebuje dokumentacijo, ki je zahtevana v alinejah a., b., c., d., e. in f.  tega odstavka.

- opis oz. identifikacijo (ID) predane povezave

- začetno lokacijo naročnika

- končno lokacijo naročnika

- vezalno shemo celotne ponujene trase, iz katere bo jasno razvidno, koliko bo na ponujeni trasi optičnih spojev/zvarov, koliko prevezav z optičnimi vrvicami in kakšne so razdalje med njimi (primer take sheme je v prilogi B dokumenta P-5 »Specifikacije«). Digitalne podatke izvajalec preda na USB ključku ali na CD/DVD mediju. Iz imen datotek mora biti jasno razvidno za kateri Sklop in opcijo so podatki.

- rezultate meritev, s katerimi bo izvajalec dokazoval, da ponujena trasa ustreza minimalnim tehničnim zahtevam tega javnega naročila. Navodila za izvedbo meritev v primeru odcepa so v prilogi D dokumenta P-5 »Specifikacije«. Rezultate zahtevanih meritev izvajalec preda v elektronski obliki, v formatu .pdf na USB ključku ali na CD/DVD nosilcu (imena datotek morajo jasno izrazati, za katere meritve gre). Naročnik lahko naknadno – pred opravljeno primopredajo posameznega sklopa - zahteva tudi originalne elektronske izpise samega merilnega (OTDR) inštrumenta, katere mu je naročnik dolžan predati najkasneje v roku dveh delovnih dni od podane zahteve, katero naročnik poda po e-pošti kontaktnim osebam izvajalca. Zahtevane meritve so naslednje:

  - Obojestranska meritev dušenja z OTDR inštrumentom pri 1310 nm in pri 1550 nm z analizo trase v grafični in tabelarični obliki. Na izpisu poročila meritve OTDR inštrumenta morajo biti navedeni vsi dogodki, ki povzročijo dušenje ≥ 0.2 dB. Na zahtevo naročnika bo izvajalec obrazložil vse dogodke v izpisu poročila meritve OTDR inštrumenta. V poročilu OTDR meritve mora biti jasno razvidno:

    - stran izvajanja meritve (lokacija A, lokacija B)

    - na katerem konektorju je bila izvedena meritev (če je na končni lokaciji več kot en konektor)

    - na katerem optičnem delilniku je bila izvedena meritev (OD?), če je na lokaciji optični delilnik, drugače napišite, da je optika zaključena v optični dozi.

    - valovna dolžina izvajanja meritve (1310nm ali 1550nm)

    - dolžina predvlakna

    - izmerjena dolžina trase brez predvlakna

  - Obojestranska meritev slabljenja pri 1310nm in pri 1550nm (v načinu izvor – merilec, oz. Optical power source, optical power meter).  Rezultati morajo biti podani v tabelarični obliki z jasno oznako smeri meritve, na katerem optičnem delilniku in na katerem konektorju je bila izvedena meritev in dolžina merjene trase. Rezultate zahtevanih meritev izvajalec preda v elektronski obliki, v formatu .pdf na CD/DVD nosilcu ali na USB ključku (imena datotek morajo jasno izrazati, za katere meritve gre).

- dopolnjeno/popravljeno dokumentacijo (.kmz datoteka) trase povezav za dele trase, ki v času ponudbe še niso bili realizirani ali če se realizirana (predana) trasa razlikuje od načrtovane trase, ki je bila vrisana v ponudbeni dokumentaciji.

3) Izvajalec bo naročniku pred primopredajo sklopa 2 opcija b) ali c) in sklopa 16 opcija b) ali c) omogočil 14 dnevno brezplačno obdobje za testiranje realiziranega sklopa.

4) Izvajalec bo pred pričetkom testnega obdobja za sklopa 2 opcija b) ali c) in sklopa 16 opcija b) ali c) naročniku predal zapisnik realizacije ki za vsak ponujeni sklop vsebuje dokumentacijo, ki je zahtevana v alinejah a., b., c. in d.  tega odstavka.

- opis oz. identifikacijo (ID) predane povezave

- začetno in končno lokacijo naročnika

- za končno lokacijo naročnika, na katerem konektorju je bila izvedena meritev (če je na končni lokaciji več kot en konektor)

- rezultate meritev, s katerimi bo izvajalec dokazoval, da ponujena trasa ustreza minimalnim tehničnim zahtevam tega javnega naročila. Navodila za izvedbo meritev v primeru odcepa so v prilogi D dokumenta P-5 »Specifikacije«. Rezultate zahtevanih meritev izvajalec preda v elektronski obliki, v formatu .pdf na USB ključku ali na CD/DVD nosilcu (imena datotek morajo jasno izrazati, za katere meritve gre). Naročnik lahko naknadno – pred opravljeno primopredajo posameznega sklopa - zahteva tudi originalne elektronske izpise samega merilnega (OTDR) inštrumenta, katere mu je naročnik dolžan predati najkasneje v roku dveh delovnih dni od podane zahteve, katero naročnik poda po e-pošti kontaktnim osebam izvajalca. Zahtevane meritve so naslednje:

  - Obojestranska meritev dušenja z OTDR inštrumentom pri 1310 nm in pri 1550 nm z analizo trase v grafični in tabelarični obliki. Na izpisu poročila meritve OTDR inštrumenta morajo biti navedeni vsi dogodki, ki povzročijo dušenje ≥ 0.2 dB. Na zahtevo naročnika bo izvajalec obrazložil vse dogodke v izpisu poročila meritve OTDR inštrumenta. V poročilu OTDR meritve mora biti jasno razvidno:

    - stran izvajanja meritve (lokacija A, lokacija B)

    - valovna dolžina izvajanja meritve (1310nm ali 1550nm)

    - dolžina predvlakna

    - izmerjena dolžina trase brez predvlakna

  - Obojestranska meritev slabljenja pri 1310nm in pri 1550nm (v načinu izvor – merilec, oz. Optical power source, optical power meter).  Rezultati morajo biti podani v tabelarični obliki z jasno oznako smeri meritve, na katerem optičnem delilniku in na katerem konektorju je bila izvedena meritev in dolžina merjene trase. Rezultate zahtevanih meritev izvajalec preda v elektronski obliki, v formatu .pdf na CD/DVD nosilcu ali na USB ključku (imena datotek morajo jasno izrazati, za katere meritve gre).

- dopolnjeno/popravljeno dokumentacijo (.kmz datoteka) trase povezav za dele trase, ki v času ponudbe še niso bili realizirani ali če se realizirana (predana) trasa razlikuje od načrtovane trase, ki je bila vrisana v ponudbeni dokumentaciji.

5) V primeru, da v času testiranja naročnik ne odkrije napak na testni povezavi, je izvajalec dolžan v 3 dneh po zaključku testnega obdobja predati naročniku primopredajni zapisnik, kot je napisano v 8. členu te pogodbe. V kolikor v času testiranja naročnik izvajalcu prijavi napako, mora izvajalec napako odpraviti, čas testiranja pa se podaljša za čas odprave napake. Če je skupen čas testiranja daljši od 30 dni, se smatra, da izvajalec ne more zagotoviti zahtevane povezave, pogodba se razdre, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

člen

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

Izvajalec bo naročniku po uspešnem testiranju predal v podpis primopredajni zapisnik, ki bo za vsak ponujeni sklop vseboval:

- številko sklopa, opcijo

- začetno lokacijo naročnika

- končno lokacijo naročnika

- opis oz. identifikacijo (ID) predane povezave

- datum primopredaje

člen

VZDRŽEVANJE

- Izvajalec zagotavlja dežurno službo, ki je 24ur/dan (vse dneve v letu) dosegljiva:

- Za sprejem prijave napak s strani pooblaščenih oseb naročnika po telefonu ali preko e-pošte.

- Za vzdrževanje vseh optičnih vlaken in spojev, ki jih bo predal naročniku.

- Za odpravo napak ugotovljenih ali s strani izvajalca ali s strani naročnika.

Vpišite kontaktne podatke  dežurne službe, ki jo zagotavljate:

    - Kontaktni  podatki osebe, na katero se lahko naročnik obrne v primeru pritožbe (eskalacija)  za  posamezni primer prijavljene napake (vodja, skrbnik  ipd…):

___________________________________

    - E-poštni naslov na katerega naročnik prijavlja napake:

___________________________________

    - Telefon(i) za prijavo napak v delovnem času   (8:00 – 16:00 ure):

___________________________________

    - Telefon(i) za prijavo napak izven delovnega časa:

___________________________________

    - Napišite katere podatke mora prijavitelj napake navesti ob prijavi napake (poleg znake, oz. identifikacije povezave):

__________________________________

- Izvajalec bo zakupljene telekomunikacijske storitve ves čas zakupa vzdrževal tako, da bodo ves čas ustrezala minimalnim tehničnim zahtevam razpisa, določenim v specifikacijah. Cena vzdrževanja je vključena v mesečni najemnini.

- Morebitna vzdrževalna dela na zakupljenih telekomunikacijskih storitvah zaradi katerih ne bodo več izpolnjene minimalne tehnične zahteve, bo izvajalec najavil naročnikovi nadzorni službi med delovnim časom  (8:00–16:00) vsaj dva (2) delovna dneva pred načrtovanim vzdrževalnim posegom, če jih bo izvajal med 20:00 in 8:00 uro zjutraj ali ob nedelovnikih. Če bo izvajalec vzdrževalna dela izvajal ob delovnikih med 8:00 in 20:00 uro, pa mora vzdrževalna dela uskladiti s kontaktnimi osebami naročnika vsaj tri (3) delovne dneve pred izvedbo.

- Najava vzdrževalnih del mora biti preko e-pošte na naslov naročnika:

hw-podpora@arnes.si

v nujnih primerih pa lahko tudi preko telefona na:

01-4798800 ali 041-793060 (zahtevajte dežurnega za nadzor omrežja)

5) V primeru, da bo izvajalec zaradi vzdrževalnih del ali drugih nujnih posegov moral zamenjati ali spremeniti katero od predanih tras optike, mora o tem obvestiti naročnika, naročnik pa lahko po izvedeni spremembi zahteva nove meritve, ki so zahtevane za primopredajni zapisnik, ki bodo pokazale, da so karakteristike nove trase enake ali boljše kot karakteristike prvotne trase. Nove meritve opravi izvajalec na svoje stroške. Izvajalec mora naročniku na zahtevo predati popravljeno dokumentacijo, ki je zahtevana v zapisniku realizacije in popravljeno .kmz datoteko trase optike.

člen

PRIJAVA NAPAK

- V kolikor bo na zakupljenih telekomunikacijskih storitvah prišlo do odstopanja od minimalnih tehničnih zahtev razpisa, ki je podlaga za to pogodbo ali do prekinitve (v nadaljevanju »izpad delovanja«),  bo naročnik dežurni službi izvajalca (navedeni v prejšnjem členu) prijavil napako preko svoje skupine za nadzor omrežja ali dežurnega za nadzor omrežja.

- Prijava napake bo ali preko e-pošte na e-naslov dežurne službe izvajalca ali preko telefona na telefonske številke izvajalca, ki jih je izvajalec v ponudbi vpisal v obrazec »P-5: Specifikacije«.

- Izvajalec zagotavlja naslednji odziv v primeru prijave napake po dogovorjenem postopku:

- Povratno informacijo (načrtovani ukrepi) sporočeno po e-pošti ali po telefonu prijavitelju napake najkasneje v roku:

  - Ene (1) ure od časa prijave napake, ki je bila prijavljena ob delovnih dnevih, med delovnim časom (8:00 – 16:00).

  - Tri (3) ure od časa prijave napake, ki je bila prijavljena izven delovnega časa

- Čimprejšno odpravo napake.

- Takoj po odpravi napake telefonsko obvestilo prijavitelju napake, da je napaka odpravljena ali obvestilo o morebitnih dodatnih načrtovanih ukrepih, če je bila napaka odpravljena zgolj začasno v izogib daljšemu izpadu. Na osnovi navedenega telefonskega obvestila bo naročnikova služba za nadzor omrežja takoj preverila ali vse deluje enako kot pred prijavo napake.

- Vse stroške odprave napake nosi izvajalec.

Za koordinacijo naročnikovih zahtev naročnik imenuje kontaktne osebe, ki imajo vsa potrebna pooblastila:

Mihael Dimec, e-naslov: hw-podpora@arnes.si, tel: 01-4798800, 040-200302

Aleš Zavodnik, e-naslov: hw-podpora@arnes.si, tel: 01-4798800

Izvajalec bo vse komuniciranje z naročnikom, povezano z izvajanjem storitev po tej pogodbi, opravljal preko teh kontaktnih oseb.

člen

PRIKLJUČNINA

V primeru, da izvajalec zaračuna priključnino, le ta pomeni enkratni strošek, za katerega izvajalec izstavi račun po podpisu primopredajnega zapisnika.

člen

MESEČNA NAJEMNINA

- Računi  za najem optičnih vlaken se plačujejo mesečno po izteku obračunskega obdobja. Plačilni rok znaša 30 dni. Za nepravočasna plačila je izvajalec upravičen zaračunati zakonite zamudne obresti. Mesečna  najemnina se prične zaračunavati z dnevom, ko je podpisan primopredajni zapisnik.

člen

VIŠJA SILA

- Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

- Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

člen

ZAVAROVANJE POSLA

- Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec v 10. dneh po podpisu pogodbe  naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali nakazati depozit. Bančna garancija mora biti izdana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdano pri MTZ pod št. 758 in v vrednosti 1500 EUR za posamezni sklop ter z veljavnostjo od podpisa pogodbe (oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe) do 180 dni po podpisu pogodbe. Depozit v višini 1500 EUR za posamezni sklop, mora biti nakazan na račun Arnesa, št. 01100-6030345406 z navedbo sklica 00-00002 na dan podpisa pogodbe (oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe). Naročnik bo depozit vrnil na poziv izvajalca 180 dni po podpisu pogodbe.

- Izvajalec mora ob podpisu primopredajnega zapisnika, kot pogoj, za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložiti podpisano bianco (neizpolnjeno) menico s pooblastilom za izpolnitev v vrednosti 1500 EUR za posamezni sklop in z veljavnostjo od  podpisa primopredajnega zapisnika do 4 leta po podpisu primopredajnega zapisnika. Naročnik lahko po poteku tega časa zahteva novo finančno zavarovanje.

- Če izvajalec izvaja več sklopov, lahko poda skupno zavarovanje v ustrezni vrednosti.

- Naročnik lahko unovči zavarovanje iz 1. in 2. odstavka tega člena, če se izpolnijo naslednji pogoji:

  - če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

  - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

  - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- Predložitev finančnega zavarovanja iz 1. in 2. odstavka je pogoj za veljavnost pogodbe.

člen

KONČNE DOLOČBE

- Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, predsedniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. To pa ne velja za spremembo kontaktnih podatkov iz 9. in 10. člena pogodbe, za spremembo katerih je dovolj, da se nasprotni stranki posredujejo pisno v roku treh dni od nastale spremembe. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- Naročnik bo vsako leto preveril, ali je cena mesečne najemnine skladna z gibanji cen za najem optičnih vlaken na tržišču. V kolikor bo menil, da je potrebna uskladitev cen in o tem ne bo mogel skleniti dogovora z izvajalcem, ima pravico do prekinitve obstoječe pogodbe brez odškodnine izvajalcu.

- V primeru, da naročnik ne bo imel več zagotovljenih finančnih sredstev za plačevanje pogodbenih obveznosti, bo predčasno razdrl pogodbo z odpovednim rokom 30 dni.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

- Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Naročnik |  | Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| Arnes, mag. Marko Bonač |  |  |
| V Ljubljani, dne ___________________ |  | V/na ____________, dne _____________ |
| Podpisnik: |  | Podpisnik: |