# Naročnik:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

- NASLOV NAROČILA:

# JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE VRTCA BRŠLJIN, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

NAVODILA ZA IZDELAVO 
PONUDBE IN MERILA

- OSNOVNI PODATKI

- ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

- OSTALA DOLOČILA

- ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

# A) OSNOVNI PODATKI

Opis JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema izdelavo projektne dokumentacije in sicer projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID) vse za potrebe izgradnje objekta vrtec Bršljin ter izvedbo vseh potrebnih GOI del za izgradnjo objekta vrtec Bršljin ter dobavo vse zahtevane opreme in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku (npr. uporabno dovoljenje).

Predmet javnega naročila se realizira ob upoštevanju idejnega projekta naročnika, ki vsebuje naslednje dokumente:

- projekt IDP »Modularni vrtec Bršljin«, št. projekta 126/16, Modular arhitekti d.o.o., Ljubljana, februar 2016.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati najmanj minimalne tehnične zahteve, funkcionalnosti in lastnosti objekta, kot so opredeljene v idejnem projektu, ki je orientacijskega značaja. Pri ponudbi je potrebno upoštevati, da je velikost igralnic najmanj 45 m2 in da skupna površina igralnih prostorov (A), ki vključujejo igralnice, osrednji prostor in dodatni prostor za dejavnost otrok znaša najmanj 3 m2/otroka.

Naročnik vse potencialne ponudnike opozarja, da v trenutku objave tega javnega razpisa še nima zagotovljenih celotnih finančnih sredstev za izvedbo predmetnega javnega naročila v veljavnem proračunu naročnika, da pa bo potrebna finančna sredstva zagotovil najkasneje do začetka pogajanj. V kolikor naročnik potrebnih finančnih sredstev do začetka pogajanj ne bo uspel zagotoviti bo skladno z določbo 5. odstavka 90. člena ZJN-3 zavrnil vse ponudbe in tako zaključil postopek oddaje javnega naročila brez izbire.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del »ključ v roke« s fiksno ter nespremenljivo ceno, za celoten čas veljavnosti pogodbe.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Uvedba v delo je predvidena v avgustu 2016, in sicer mora izvajalec z deli pričeti v sedmih dneh po uvedbi v delo. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je največ 270 dni od uvedbe izvajalca v delo, ki se podaljša v primeru prekoračitve normativnih rokov za odločanje pristojnih organov v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pod pogojem, da razlogi za prekoračitev rokov ne izvirajo iz sfere izvajalca (npr. vložitev nepopolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja). Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na voziščnih konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

Vrsta postopka

Javno naročilo se vodi kot konkurenčni postopek s pogajanji v skladu s 44. členom členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

ZAHTEVE ZA DodatnA pojasnilA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

# Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 10.6. 2016 do 12:00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za prejem ponudb:

20.6. 2016 do 12:00.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

Vložišče

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Javno odpiranje ponudb:

20.6. 2016 ob 12:30 uri na lokaciji: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH  SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

# B) ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- A)  FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 18.10. 2016 v višini 20.000 EUR.

- Način izpolnjevanja:

V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo, pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico, ki bo jo banka zavrnila kot neunovčljivo.

- B)  POGOJI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:

- Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca«.

- Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik  ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca«.

- Pogoj

# Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca«.

- Pogoj

# Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca«.

- Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca«.

- Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca«.

- C)  POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA

- Pogoj

Ponudnikovi povprečni čisti letni prihodki v letih 2013, 2014 in 2015 so znašali vsaj dvakratnik skupne ponujene cene v EUR z DDV.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj (letni promet partnerjev se sešteva).

Zahtevano dokazilo:

Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja za vsakega od partnerjev predložijo računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, bonitetni obrazec ali drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

- Pogoj

Ponudnik mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1 in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 50.000 eur.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje storitve projektiranja.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police.

# D)  POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

- Pogoj

REFERENČNI POGOJ - PONUDNIK:

Ponudnik izkaže, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava PGD in PZI dokumentacije ter izvedba GOI del za primerljiv objekt, pri čemer je bila skupna pogodbena vrednost vseh izvedenih del vsaj 1 mio EUR z DDV. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-1263.

Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60 % vrednosti del, za katere so podali reference.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

- Pogoj

KADROVSKI POGOJ - PROJEKTNA SKUPINA

Ponudnik mora imenovati projektno skupino, ki bo izdelala projektno dokumentacijo (PGD, PZI) skladno z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije.

Projektno skupino vodi odgovorni vodja projekta. Člani projektne skupine so tudi projektanti za izdelavo posameznih načrtov: načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojnih instalacij in strojene opreme, načrt električnih instalacij in električne opreme. Projektna skupina mora imeti ob vodnji projekta še najmanj enega člana. Vsak izmed članov projektne skupine mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije. V projektno skupino mora biti najmanj kot konzultant vključen tudi odgovorni vodja idejnega projekta Mojca Gregorski u.d.i.a., ki je zadolžena, da se bodo pri projektiranju in izvedbi upoštevala izhodišča iz idejnega projekta naročnika ter upoštevali normativi in minimalni tehnični pogoji za prostor in opremo vrtca.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem. Izpolnjevanje pogoja je dopustno tudi s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o imenovanih članih projektne skupine vnese v ustrezno mesto obrazca »OBR-Ponudba«. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba). V primeru, da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, lahko ponudnik zahtevo glede članstva izpolni tako, da predloži izjavo imenovane osebe, da bo v primeru izbora ponudnika podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji, v kolikor veljavni predpisi v RS to zahtevajo.

- Pogoj

Projektna skupina mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter

- okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v: - pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in - pravilniku, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb, in - pravilniku, ki ureja zvočno zaščito stavb, in - pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih, ali pravilniku, ki ureja tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ali prostorskih tehničnih smernicah za zdravstvene objekte

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem. Izpolnjevanje pogoja je dopustno tudi s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o zahtevanem kadru in o pripadajočih referenčnih poslih vnese v ustrezno mesto obrazca »OBR-Ponudba«. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba). V primeru, da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, lahko ponudnik zahtevo glede članstva izpolni tako, da predloži izjavo imenovane osebe, da bo v primeru izbora ponudnika podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji, v kolikor veljavni predpisi v RS to zahtevajo.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi tudi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava o skladnosti z UreZeJN«.

- Pogoj

Ponudnik v ponudbi imenuje enega odgovornega vodjo projekta, ki mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije. Imenovani odgovorni vodja projekta mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval kot odgovorni vodja projekta pri najmanj enem projektu, katerega predmet je bila izvedba GOI del za primerljiv objekt, pri čemer je skupna pogodbena vrednost GOI del znašala vsaj 1 mio EUR z DDV. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-1263.

Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem. Izpolnjevanje pogoja je dopustno tudi s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o zahtevanem kadru in o pripadajočih referenčnih poslih vnese v ustrezno mesto obrazca »OBR-Ponudba«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnikov referenčnih poslov. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba). V primeru, da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, lahko ponudnik zahtevo glede članstva izpolni tako, da predloži izjavo imenovane osebe, da bo v primeru izbora ponudnika podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji, v kolikor veljavni predpisi v RS to zahtevajo.

- Pogoj

Ponudnik razpolaga s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega namerava uporabiti pri izvedbi gradnje.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo:

Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži lasten obrazec "Kalkulativni elementi".

- Pogoj

Ponudnik potrdi, da bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del vključeval rešitve glede:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter

- rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava o skladnosti z UreZeJN«.

- Pogoj

Ponudnik potrdi, da je seznanjen z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju (2. točka oddelka 7.1.3.), ki se nanaša na:

- enostanovanjske stavbe (CC-SI 111),

- večstanovanjske stavbe do vključno P+4 etaž (CC-SI 112),

- stanovanjske stavbe za posebne namene oziroma družbene skupine (CC-SI 113),

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev do vključno P+4 etaž (CC-SI 1212),

- poslovne in upravne stavbe do vključno P+4 etaž (CC-SI 122),

- stavbe za kulturo in razvedrilo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1261),

- muzeja in knjižnice do vključno P+1 etaž (CC-SI 1262),

- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1263),

- stavbe za zdravstveno oskrbo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1264),

- športne dvorane (CC-SI 1265),

- prevzgojnega doma, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov ali gasilcev, nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih (del CC-SI 1274)

po kateri mora delež lesa ali lesnih tvoriv2, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10 % prostornine vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava o skladnosti z UreZeJN«.

- Pogoj

Ponudnik potrdi, da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

- Pogoj

Ponudnik potrdi, da je seznanjen z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju (4. točka oddelka 7.1.3.), ki določa, da bo v projektu za izvedbo zagotovil, da bo vsa vodovodna napeljava v stavbi opremljena s tehnologijami za varčevanje z vodo, in sicer:

- stranišča z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje,

- v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine,

- naprave za varčevanje z vodo, vgrajene v kotliče, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na splakovanje, in

- vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z običajnimi pipami.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava o skladnosti z UreZeJN«.

- Pogoj

Ponudnik potrdi, da je seznanjen z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju (2. točka oddelka 7.2.2.), ki določa, da se pri gradnji ne uporabljajo:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), - notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, - materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava o skladnosti z UreZeJN«.

- Pogoj

Ponudnik potrdi, da je seznanjen z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju (4. točka oddelka 7.2.2.), ki določa, da se pri gradnji

- nosilne konstrukcije, - ostrešja, - fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in - stavbnega pohištva uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava o skladnosti z UreZeJN«.

- Pogoj

Ponudnik potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.

Način dokazovanja:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitivjo obrazca »OBR-Potrdilo o ogledu«.

- Pogoj

Ponudnik potrjuje, da je sposoben prevzete obveznosti izpolniti skladno z razpisno dokumentacijo in opredeljenimi standardi kvalitete v njej ter določbami pogodbe iz obrazca »OBR-Vzorec pogodbe«.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.

Način dokazovanja:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in parafiranjem obrazca »OBR-Vzorec pogodbe« ter s predložitvijo lastnega tehničnega opisa predvidene gradnje (uporabljena osnovna konstrukcija, opis ponujenih materialov, ipd…)..

- Pogoj

Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku največ 270 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.

Način dokazovanja:

Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz terminskega načrta del s ključnimi mejniki izvedbe, ki ga ponudnik izdela na lastnem obrazcu.

- Pogoj

Ponudnik potrjuje, da bo izvedena dela obračunal skladno z določili vzorca pogodbe in skladno s ponujenim finančnim načrtom, ki mora biti usklajen s ponujenim terminskim načrtom del s ključnimi mejniki izvedbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.

Način dokazovanja:

Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz finančnega načrta, ki ga ponudnik izdela na lastnem obrazcu in mora opredeljevati vrednost posameznih faz izvedbe projekta (projektna dokumentacija, konstrukcija, oprema, zunanja ureditev,…).

- E) PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA IN PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Naročnik bo ob predložitvi ponudb kot enakovredno dokazilo namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3.

ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec.

# C) MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvišjo skupno oceno pri merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki predstavlja seštevek ocen pri naslednjih merilih A, B in C:

A= »Skupna ponujena cena« (največ 90 točk). Najnižja skupna ponujena cena v EUR brez DDV zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, ki se izračuna po naslednji formuli:

| Št. točk na podlagi kriterija »Najnižja skupna ponujena cena v EUR z DDV« | = | najnižja skupna ponujena cena brez DDV | x 90 točk |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ponudnikova skupna ponujena cena brez DDV |  |

Ponudniki ponujeno ceno vnesejo v ustrezno mesto v obrazec Ponudba.

B= »Najdaljši ponujen garancijski rok« (največ 5 točk)

Minimalen zahtevan splošni garancijski rok za odpravo napak je 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Za vsake 3 mesece daljši ponujen splošni garancijski rok za odpravo napak od minimalno zahtevanega splošnega garancijskega roka za odpravo napak 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja prejme ponudnik 1 točko, vendar skupaj ne več kot 5  točk.

Ponudniki ponujen splošen garancijski rok vnesejo ponudniki v ustrezno mesto v obrazec Ponudba.

C= »nižja raba energije« (največ 5 točk)

Ponudba, ki bo imela najnižjo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi (Qpmin), se v okviru tega merila ovrednoti z največjim deležem. Ponudba z večjo vrednostjo letne primarne rabe energije v stavbi (Qpi) se ovrednoti s sorazmerno nižjim deležem (Xi). Ocena ponudbe se izračuna po naslednji formuli:

Xi = (Qpmin / Qpi) * 5

Ponudnik v obrazcu OBR-Ponudba navede največjo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi, za katero bo projektiral projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projekt za izvedbo. V primeru, da ponudnik polja ne bo izpolnil , bo naročnik njegovo ponudbo pri tem merilu ocenil z 0 točkami. Za vpisan podatek mora ponudnik predložiti obrazložitev (izračun) na podlagi katerega je podal ponudbeno vrednost. Izračun naj se nanaša samo na Vrtec Bršljin, pri čemer naj se poraba primarne energije izračuna v skladu z Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10). Pri izračunu naj ponudniki upoštevavajo sledeče robne pogoje: uporaba stavbe 365 dni v letu, 12 ur na dan, upoštevati je potrebno tudi hlajenje stavbe, dovedeno energijo za hlajenje, HVAC sistem, pripravo TSV standardno glede na kondicionirano površino stavbe, razsvetljava varčna. Izračunu je potrebno priložiti kompleten Elaborat gradbene fizika in Izkaz energijskih karakteristik stavbe v pisni obliki. Naročnik v tem delu ne bo dovolil dopolnitev ponudb, tako da bodo ponudbe v katerih izračuni ne bodo skladni z zgoraj navedenimi zahtevami ali bodo nejasni ali nepopolni ocenjeni z 0 točkami.

V primeru, da naročnik prejme več najugodnejših popolnih ponudb, ki vsebujejo enako oceno bo izbral ponudbo, ki bo imela najnižjo skupno ponujeno ceno v EUR brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno.

Podatki za oceno ponudb so razvidni iz obrazca OBR-Ponudba.

# D) OSTALA DOLOČILA

- JEZIK PONUDBE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

- OPIS POTEKA POSTOPKA IN PROTOKOL POGAJANJ

- Naročnik bo izvedel postopek oddaje tega javnega naročila v dveh fazah:

Prva faza: faza priznanja sposobnosti;

Druga faza: faza pogajanj.

V prvi fazi bo naročnik s sklepom priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo predložili dopustne izhodiščne ponudbe (razen v delu sprejemljivosti ponujene izhodiščne cene) in bodo prejeli prvih pet najboljših ocen izhodiščnih ponudb glede na postavljena merila za oceno pripelih ponudb iz točke C) teh Navodil. Navedenih pet ponudnikov bo povabljenih, da se udeležijo pogajanj.

Vsi kandidati, ki bodo oddali izhodiščno ponudbo, bodo o uspehu njihove izhodiščne ponudbe obveščeni s sklepom naročnika.

Ponudniki, ki jim bo na podlagi izhodiščne ponudbe priznana sposobnost, bodo povabljeni, da se udeležijo pogajanj. Predmet pogajanj bo oddaja ponudbe v delu, ki se nanaša na merila iz točke C) teh Navodil. Naročnik bo vsem ponudnikom pred pričetkom pogajanj sporočil ponujene vrednosti izhodiščnih ponudb pri posameznih merilih. Pogajanja bodo izvedena v enem krogu.

Ponudnikom bodo razdeljeni obrazci za oddajo končnih pisnih ponudb. Naročnik bo ponudnike pozval, da oddajo svoje končne pisne ponudbe. Iz končne pisne ponudbe morajo biti razvidne končne ponujene vrednosti glede na posamezna merila. Naročnik bo končne pisne ponudbe javno odprl.

O postopku pogajanj bo voden zapisnik, na katerega bodo lahko ponudniki podali pripombe, ki se bodo nanašale na postopkovna dejanja v fazi pogajanj. Naročnik si pridržuje pravico, da pred začetkom pogajanj obstoječi protokol pogajanj dopolni z natančnejšimi navodili, ki ne bodo v nasprotju s tem protokolom. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki ne bodo zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom pogajanj naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Naročnik bo končne pisne ponudbe ocenil skladno z merili iz tega obrazca.

- OBVEZEN OGLED LOKACIJE IN DOSTOP DO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Ogled lokacije je obvezen po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika g. Pavletu Jeniču (E: pavle.jenic@novomesto.si). Naročnik bo za zainteresirane ponudnike na podlagi njihove zahteve organiziral voden ogled lokacije. V okviru ogleda lokacije bo naročnik ponudnikom tudi omogočil, da se seznanijo s preostalo projektno dokumentacijo s katero razpolaga naročnik in je zaradi tehničnih omejitev portala javnih naročil ni mogoče javno objaviti na portalu www.enarocanje.si

Naročnik bo vsa pojasnila, ki bodo morebiti podana na ogledu in bi lahko vplivala na pripravo in oddajo popolne ponudbe objavil na Portalu javnih naročil.

Preostala projektna dokumentacija s katero razpolaga naročnik je zaradi tehničnih omejitev portala za javna naročila dostopna na spletni strani naročnika: www.novomesto.si

- Predložitev skupne ponudbe več partnerjev

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla ter način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

- Predložitev ponudbe s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačla, so enaki.

S strani vsakega od navedenih podizvajalcev v obrazcu »OBR-Ponudba«, ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Izjava podizvajalca«.

- Variantne ponudbe

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.

Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izločena kot nepravilna.

- Omejitev sodelovanja

Vsak ponudnik lahko kot partner predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki kot partner nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, razen v kolikor se pri preverjanju izkaže, da so prijave oblikovane neodvisno in da ni nevarnosti negativnega vpliva na konkurenco med ponudniki.

- Pregled in OCENJEVANJE ponudb

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladnu z določbami 89. člena ZJN-3.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

- OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBE

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

- Pravno varstvo v postopku javnega naročanja

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

ime naročnika,

oznako javnega naročila,

predmet javnega naročila,

očitane kršitve,

dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-000XXX16, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXX/2016).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

# E) ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

# PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE:

»OBR-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto;

»OBR-Ponudba«, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev;

»OBR-Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja;

»Bianco menica«, podpisana s strani vodilnega partnerja;

»OBR-Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev«, podpisana s strani vodilnega partnerja;

»OBR-Izjava podizvajalca«, izpolnjena s strani vsakega imenovanega podizvajalca (v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci);

»OBR-Izjava o skladnosti z UreZeJN«;

»OBR-Potrdilo o ogledu«, podpisan s strani naročnika;

Računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, bonitetni obrazec ali drug enakovreden dokument;

Fotokopijo veljavne zavarovalne police za zavarovano projektantsko odgovornost;

V primeru, da odgovorni vodja projekta ni zaposlen pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba);

Izjava imenovanega odgovornega vodje projekta, da bo v primeru izbora ponudnika podal vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji (samo v primeru, da je za opravljanje funkcije to potrebno in da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji);

Lasten obrazec »Kalkulativni elementi«, izpolnjeni in podpisani s strani vodilnega partnerja;

Lasten obrazec »Tehničen opis predvidene gradnje«;

Lasten obrazec »Terminski načrt del s ključnimi mejniki izvedbe«;

Lasten obrazec »Finančni načrt«;

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA);

Sken celotne ponudbene dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. Popisi del naj bodo hkrati tudi v xls formatu. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna verzija ponudbe;

Drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

# Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem redu.

Mestna občina Novo mesto

Gregor Macedoni

Župan