| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center Miklošičeva 24 1507 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI41698070 |
| Matična številka | 5554195 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0274 014 |
| Telefon | (01) 30 77 335 |
| E-pošta | alojz.mestek@zzzs.si |
| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba | Alojz Mestek, vodja Sistemskega oddelka |
| Podpisnik | mag. Bojan Fele, direktor |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner | Podizvajalec |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

skleneta naslednjo

Pogodbo o nakupu diskovnih podsistemov / nadgradnji virtualnih knjižnic, št. HO-22/16

1. člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki skleneta to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku, z oznako 43000-PE IC HO-22-009/16-B »Nadgradnja strojne infrastrukture podatkovnih sistemov centralnega informacijskega sistema ZZZS«, Sklop 1 »Diskovni podsistemi« / Sklop 2 »Virtualne knjižnice«, ter pravnomočne odločitve naročnika o oddaji naročila, št. 430-1/2016-IC/x, objavljene na portalu javnih naročil, dne …………….

2. člen

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je:

- nakup in namestitev dveh diskovnih podsistemov za zamenjavo zastarelega primarnega (P2) in sekundarnega (S2) GDPS/PPRC diskovnega podsistema,

- nadgradnja obstoječega sekundarnega (S1) GDPS/PPRC diskovnega podsistema z dodatnimi diskovnimi kapacitetami,

- nadgradnja dveh obstoječih virtualnih knjižnic VSM 6 in ene VLE enote z dodatnimi logičnimi kapacitetami in fizično razširitvijo,

- nakup 100 kosov podatkovnih medijev za tračne pogone T10000D,

kakor izhaja iz obrazca V-5 »Specifikacije«, ki je priloga k pogodbi.

(besedilo se ustrezno prilagodi glede na izbor ponudnikov za posamezen sklop)

3. člen

VELJAVNOST POGODBE

| Začetek veljavnosti | Z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank |
| --- | --- |
| Konec veljavnosti | SKLOP 1: 38 mesecev od sklenitve pogodbe SKLOP 2: 14 mesecev od sklenitve pogodbe oz. s potekom garancijske dobe zadnjemu kosu blaga |

4. člen

VREDNOST POGODBE

| Vrednost pogodbe v EUR z DDV | …….. EUR (z besedo: ……………….) |
| --- | --- |

Predračun.

5. člen

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- S to pogodbo se izvajalec zaveže dobaviti določeno blago in opraviti določene storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.

- Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

- Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oziroma problemih,

- plačal naročene storitve v dogovorjenem roku.

- Izvajalec se obvezuje, da bo:

- storitve, ki so predmet te pogodbe, izvedel kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in specificiranimi zahtevami naročnika ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

- dobavil blago po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih,

- omogočal ustrezen nadzor naročniku,

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev,

- na naročnikovo željo sklenil aneks za dodatno blago ali storitve enake vrste kot je predmet te pogodbe.

- Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcij, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Izvajalec ne prevzema jamstva za zadovoljitev posebnih naročnikovih potreb, ki niso izrecno določene v razpisni dokumentaciji in ne jamči, da bodo vse funkcije zadovoljile specifične potrebe naročnika ali da bo delovanje absolutno nezmotljivo oziroma brez napak.

- Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

- Če naročnik za dokumentacijo storitev izvajalca (specifikacije, poročila ipd.) izdela lastne obrazce, mora izvajalec podatke posredovati na teh obrazcih na način, ki ga predpiše naročnik. Če naročnik predvidi elektronsko izmenjavo teh podatkov ali vpisovanje podatkov v podatkovno bazo, mora izvajalec te podatke ažurno dostavljati naročniku.

- Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

6. člen

DOBAVA BLAGA

- Rok dobave celotne količine blaga po tej pogodbi je 30 dni od sklenitve pogodbe.

- Blago po tej pogodbi mora biti dobavljeno na sedež naročnika (FCO sistemski prostor v kleti).

- Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu najmanj enake lastnosti.

- Izvajalec mora hkrati z blagom ob dobavi naročniku izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti oziroma če so zahtevana v specifikaciji,

- podpisane in potrjene garancijske liste,

- tehnično dokumentacijo in slovenska navodila za uporabo.

- Prevzem blaga se opravi z dokumentom o prevzemu, ki ga na podlagi pravilno izročenega, količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh pogodbenih strank. Na dokumentu o prevzemu morajo biti razvidne: številka pogodbe, količina in serijske številke blaga.

- Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dokumentu o prevzemu.

- Naročnik bo prevzel samo blago, ki je bilo po končani izdelavi testirano po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takem blagu lahko opravi izvajalec le s soglasjem naročnika.

7. člen

NAMESTITEV BLAGA

  - Rok za namestitev celotnega blaga po tej pogodbi v naročnikovo IT okolje je 30 dni od dneva dobave.

  - Izvajalec mora namestitev blaga izvesti z usposobljenimi in certificiranimi strokovnjaki. Namestitev blaga se izvede na ključ.

  - Namestitev blaga je opravljena, ko predstavnika obeh pogodbenih strank podpišeta dokument o uspešni namestitvi blaga v celoti.

8. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- Izvajalec naročniku jamči:

  - da kupljeno blago deluje brezhibno, nima stvarnih napak in ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi,

  - da bo dostavil kakovostno blago, ki popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

  - da bodo storitve vzdrževanja v času garancije opravljene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, ter s specificiranimi zahtevami naročnika,

  - da bo naročnik pridobil vse pravice, izvajalec pa bo brezhibno opravljal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

- Izvajalec ne jamči v naslednjih primerih:

- če naročnik z blagom ni ravnal po navodilih za uporabo, ki so priložena blagu,

- če je v blago posegla nepooblaščena oseba,

- če naročnik nestrokovno ali malomarno ravna z blagom.

- Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi (pri sukcesivni dobavi šteto od dneva zadnje dobave). Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če izvajalec z dobavo (delno ali v celoti) zamuja za več kot 30 dni.

- Za dobavljeno blago daje izvajalec 1- oz. 3-letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje po standardu proizvajalca blaga. Garancijski rok začne teči naslednji dan po podpisu dokumenta o uspešni namestitvi posameznega kosa blaga v naročnikovo IT okolje. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

- V kolikor je posamezno blago v garancijskem roku zamenjano in je zato garancijski rok začel teči znova, pogodbeni stranki pa veljavnosti pogodbe nista temu ustrezno podaljšali, je izvajalec kljub temu ves čas trajanja garancijske dobe dolžan spoštovati vsa določila te pogodbe in njenih prilog.

9. člen

VIŠJA SILA

- Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Ena pogodbena stranka je drugo dolžna pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

- Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

10. člen

POGODBENA KAZEN

- V primeru zamude pri dobavi in/ali namestitvi blaga, po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 400 EUR za vsak kos blaga v zamudi, za vsak dan zamude.

- Pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo. Ko seštevek pogodbenih kazni doseže višino 10 % pogodbene vrednosti, lahko naročnik brez odpovednega roka odstopi od pogodbe in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Izvajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa naročnika v roku osmih (8) dni po prejemu računa, v kolikor naročnik zneska pogodbene kazni ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti. V tem primeru je izvajalec dolžan izstaviti naročniku dobropis v višini obračunanega popusta najkasneje v roku treh (3) dni po plačilu računa.

- Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi. V primeru, da izvajalec z dobavo blaga ali namestitvijo blaga zamuja tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. V nujnih primerih lahko naročnik izvede kritni nakup naročenega blaga ali storitev, ki so v zamudi, na stroške izvajalca. Naročnik lahko razdre pogodbo, če zaradi zakasnitve ali napak pri izvedbi z nakupom ne bi več uresničil namena, ki ga je zasledoval.

- Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

11. člen

PLAČILNI POGOJI

- Izvajalec izstavi račun po opravljeni dobavi blaga v celoti. Dokumenti o prevzemu blaga so obvezna priloga k računu. / Izjema SKLOP 1: En diskovni podsistem bo naročnik plačal predvidoma v začetku leta 2017, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev v finančnem načrtu za leto 2016.

- Izvajalec pošlje naročniku račun v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Navedeno ne velja za ponudnika iz tujine.

- Naročnik bo račun poravnal trideseti (30.) dan od dneva prejema računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri naročniku ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik naročnika.

- Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku osmih (8) dni le-te pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. V tem roku ima naročnik pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo.

- V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- V primeru predčasnega plačila računa izvajalec prizna naročniku popust v višini 0,01 % vrednosti računa za vsak dan predčasnega plačila. Naročnik obračuna popust pri plačilu računa. Izvajalec je dolžan izstaviti naročniku dobropis v višini obračunanega popusta najkasneje v roku treh dni po plačilu računa.

12. člen

ZAVAROVANJE POSLA

- Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe naročniku izročiti original s strani poslovne banke oziroma zavarovalnice izdano, podpisano in žigosano, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10 % vrednosti pogodbe z DDV in z veljavnostjo še deset (10) dni po izteku veljavnosti pogodbe.

- Če se bo med trajanjem pogodbe spremenil rok trajanja pogodbe, vrsta storitev, kvaliteta ali količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

- SKLOP 1: Izvajalec lahko finančno zavarovanje letno obnavlja. V primeru zamude pri predložitvi novega zavarovanja, tako da je vmesno obdobje nepokrito s finančnim zavarovanjem, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 100 EUR za vsak začeti dan zamude oz. nepokritosti pogodbenih obveznosti s finančnim zavarovanjem.

- Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji:

  - če se bo izkazalo, da izvajalec ni v celoti ali delno, pravočasno, pravilno ali kvalitetno izpolnil svoje pogodbene obveznosti,

  - če izvajalec v garancijskem roku ne izpolni svojih garancijskih obveznosti v celoti,

  - če seštevek pogodbenih kazni doseže višino 10 % pogodbene vrednosti,

  - če izvajalec krši zaupnost podatkov ali kako drugače krši pogodbena določila.

- Naročnik lahko zavarovanje unovči brez predhodnega opomina, izvajalca pa mora o tem, da ga je unovčil, obvestiti najkasneje v treh (3) dneh od dneva, ko ga je predložil v izplačilo, in sicer pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.

13. člen

## VAROVANJE PODATKOV

- Izvajalec se zavezuje z vsemi informacijami, dokumenti in drugimi podatki, za katere izve oziroma s katerimi se seznani, ravnati v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in s področja varstva poslovnih skrivnosti ter jih uporabljati izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

- Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

- Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe in še pet let po razkritju, razen če kogentne določbe veljavne zakonodaje ne zahtevajo drugače. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

14. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

15. člen

## PREDČASNA ODPOVED / PRENEHANJE POGODBE

- Izvajalec lahko pogodbo s 3-mesečnim odpovednim rokom odpove, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati pogodbene cene.

- Naročnik lahko odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom:

- če v finančnem načrtu za tekoče leto nima zagotovljenih zadostnih sredstev, lahko pa izvrševanje pogodbe za določen čas prekine (se ne izvaja),

- kadarkoli, tudi brez krivdnega razloga na strani izvajalca, brez povračila odškodnine.

- Naročnik lahko brez odpovednega roka odpove pogodbo:

- če je seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca,

- če unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje drugih pogodbenih določil).

- V primeru odpovedi pogodbe stranki druga drugi poravnata vse dolgovano po pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo.

16. člen

## KONČNE DOLOČBE

- Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja za čas, kot je opredeljeno 3. členu pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Pogodba se lahko spremeni, dopolni ali podaljša z aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- Za urejanje razmerij iz te pogodbe, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se smiselno uporabljajo določila predpisov s področja obligacijskih razmerij in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s to pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

- Prenos te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in da bosta poskušali vsa morebitna nesoglasja iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank v skladu s smislom in namenom razpisne dokumentacije. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

- Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih originalnih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

17. člen

PRILOGE KOT SESTAVNI DEL POGODBE

| Priloga 1 | Obrazec V-5 »Specifikacije« |
| --- | --- |
| Priloga 2 | Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Priloga 3 | Garancijski dokumenti |

NAROČNIK:						IZVAJALEC:

V Ljubljani, dne ………………….			V …………….…….., dne …………………

Zavod za zdravstveno

zavarovanje Slovenije				………………………

Področna enota

Informacijski center

Direktor:						Direktor/ica:

............................……….	(žig)			..........................………… (žig)

mag. Bojan Fele