Številka: 	430-291/2016-2

Datum: 	02. 02. 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo javnega naročila po odprtem postopku

VZDRŽEVANJE APLIKACIJE IS UGP

# MORS 226/2016-ODP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

# I.	POVABILO

# 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku za izbiro izvajalca VZDRŽEVANJA APLIKACIJE IS UGP.

# 2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

2.1 oznaka: MORS 226/2016-ODP

2.2 Predmet javnega razpisa: Vzdrževanje aplikacije IS UGP za obdobje od 2017 do 2018.

Opis, tehnične in druge specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo javnega naročila.

# Naročnik bo z izbranim ponudnikom, za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2018, sklenil pogodbo v vrednost ponudbe (EUR z DDV). Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

# 3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno 27. 3. 2017 do 12:00.

Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno na naslovu naročnika Vojkova cesta 55 (glavna pisarna), in sicer vsak delovni dan naročnika od 9:00 do 13:00.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

# 4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 2017 ob 09:00 na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

# 6. PREDVIDEN ČAS IZVEDBE STORITVE

Pogodba bo sklenjena za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank do 31. 12. 2018.

# 7. LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

Izbrani ponudnik bo moral naročeno storitev izvesti na lokaciji: MORS (GŠSV), Vojkova c. 55, Ljubljana.

# 8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom organizacijske enote, ki je storitev naročila in referenčne številke naročnika. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

# 9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

# Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo javnega naročila po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. 	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, še posebej na področju neposrednih plačil podizvajalcem, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

2.1 	Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).

2.2 	Ponudbena dokumentacija naj bo predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba oddana v ovojnici temu ustreznega formata in pravilno označena: na spodnjem desnem kotu ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z opozorilom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA; MORS 226/2016-ODP; VZDR. IS UGP«, na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

2.3 	Ponudnik naj zaradi lažjega pregleda ponudb, ponudbeno dokumentacijo odda povezano z vrvico, ki naj bo dovolj dolga zaradi naročnikovega ravnanja s ponudbo (fotokopiranje ponudbe) in zapečatena ter speta v mapi na naslednji način:

2.3.1 	Poglavje III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila mora vsebovati vse zahtevane priloge in druge dokumente po vrsti kot so zahtevani.

2.3.2	Ponudnik naj ne vlaga v mapo naslednjih poglavij: Poglavja I. – Povabilo k oddaji ponudbe, Poglavja II. – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in Poglavja IV. - Ocenjevanje ponudb

Razvrstitev ponudbene dokumentacije in pogoji pod točko 2.3 razpisne dokumentacije nista izločilna kriterija!

- POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: http://www.enarocanje.si, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

- OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe.

- PONUDBENA CENA

Ponudnik mora obrazec “Priloga 2 – ponudba-cene” izpolniti tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga (storitve) na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;

- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,

- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«

- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;

- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;

- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;

- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za celoten obseg storitve;

- cena vključuje pariteto fco: lokacija naročnika, Vojkova cesta 55.

- cene po ceniku ponudba – cene morajo biti fiksne za čas najmanj 12 mesecev, šteto od dneva nastopa veljavnosti pogodbe.

- RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

### 8. 	PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del odda v podizvajanje. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) v skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi:

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dnevih po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega in tretjega odstavka te točke.

Naročnik bo podizvajalca izločil iz postopka javnega naročanja, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga

9.	SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 2. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente  iz 1. in 2. točke III. poglavja (izpolnjene ESPD z vsemi zahtevanimi podatki) posamično.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: ponudba-cene, pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec pogodbe in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga morajo podpisati vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi.

### 10. 	STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

III. 	NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje  pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi z 2. in 4. točko III. poglavja te dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. ESPD je del ponudbe.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 2. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 2.1, 2.2 in 2.4 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 2. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z tehnično ali strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oz. gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oz. uporabljene pri izvedbi naročila.

V tem primeru mora podizvajalec oz. gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve glede osnovne sposobnosti, navedene v točkah 2.1 do 2.5.

Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve glede tehnične sposobnosti iz točke 4. le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot podizvajalec za del, na katerega se določena tehnična ali druga zahteva nanaša.

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. V primeru skupne ponudbe ali nastopa s podizvajalci, mora pozvani ponudnik izjavo pridobiti in v nadaljevanju posredovati tudi za ostale gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 8. (podizvajalci) in 9. (skupna ponudba) II. poglavja te dokumentacije.

### 1.	PODATKI O PONUDNIKU

1.1	Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

DOKAZILA:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 1 – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

### 2.	OSNOVNA SPOSOBNOST

2.1	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter

- Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3A –Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb za vse gospodarske subjekte v ponudbi in  za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 3B – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi, navedene v obrazcu ESPD).

2.2 	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.4 	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z plačilom za delo.

DOKAZILO:

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.5	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;

- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

### 3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

T1	Podizvajalci

DOKAZILO:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- Priloga P1– Podatki o podizvajalcu z zahtevo za morebitno neposredno plačilo in soglasje,

- Priloga P2– Udeležba podizvajalcev.

3.1	Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

DOKAZILO:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 2 – Ponudba-cene

# 3.2	Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati vzorec pogodbe

DOKAZILO:

- izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe – Priloga 8 – vzorec pogodbe

- TEHNIČNI POGOJI

Ponudnik mora zagotoviti, da je sposoben izvesti storitve v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, kar dokazuje s predložitvijo vseh zahtevanih dokazil. Zaradi preglednosti in razvrščanja dokazil ponudnik označi (oštevilči) vsa dokazila iste točke z oznakami v opisu in preglednici (Tabela 4.1) in za njo priloži ustrezna dokazila.

Tabela 4.1 Vrste dokazil

| Oznaka področja | Zap. št. | Vrsta dokazila | Opis vsebine dokazila | Število zahtevanih dokazil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partnerstvo ponudnika | 1. | Dokazilo o certifikaciji partnerja - Oracle Gold | Izvajalec lahko predloži posamezna dokazila ali eno skupno dokazilo o partnerstvu in specializacijah | 1 |
|  | 2. | Dokazilo o specializaciji partnerja - Oracle BI Foundation |  | 1 |
|  | 3. | Dokazilo o specializaciji partnerja - administracija Linux |  | 1 |
| Referenca izvajalca: aplikacije in podatkovno skladišče | 4. | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju aplikacij v IDS okolju | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in nadalje razvijati obstoječe aplikacije v Oracle IDS okolju | 2 |
|  | 5. | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju aplikacij v Apex okolju | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in nadalje razvijati obstoječe aplikacije v Oracle Apex | 2 |
|  | 6. | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju podatkovnega skladišča z uporabo Oracle Warehouse Builderja ali Oracle Data Integratorja | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati obstoječe podatkovno skladišče z Oracle Warehouse Builderjem in sodelovati pri prehodu na uporabo Oracle Data Integratorja; vzdrževati in izvajati nadzor postopkov prenosa podatkov v podatkovno skladišče | 2 |
|  | 7. | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju OBIEE - izdelovanje poročil z BI Publisher in integracija servisov v drugih aplikacijah | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in pripravljati nova poročila z uporabo BI Publisherja, sposoben mora biti izvesti integracijo poročil v drugih aplikacijah (storitve, Apex, XML) | 1 |
|  | 8. | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju OBIEE repozitorija in izvedba analitike v Analytics | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in nadgraditi OBIEE repozitorij. Sposoben mora biti vzdrževati varnostno politiko. Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in pripravljati zahtevna analitična poročila v BI Analytics. | 2 |
| Referenca izvajalca: upravljanje infrastrukture | 9. | Dokazilo o uspešni implementaciji in upravljanju Oracle AS (WebLogic) | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in upravljati Oracle aplikacijske strežnike WebLogic | 2 |
|  | 10. | Dokazilo o uspešni implementaciji in upravljanju z OVM | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in upravljati Oracle infrastrukturo v Oracle Virtualnem okolju (OVM). Sposoben mora biti vzdrževati OVM, vključno z namestitvijo, migracijami in vzdrževanjem operacijskih sistemov. | 2 |
|  | 11. | Dokazilo o uspešni implementaciji in upravljanju Oracle AS in podatkovnih zbirk v Oracle Linux okolju | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in upravljati Oracle Aplikacijske strežnike WebLogic v celoti, kar vključuje tudi integracijo v Oracle GRID in Oracle OVM. Sposoben mora biti vzdrževati varnostno politiko skladno z zahtevami MO. | 1 |
|  | 12. | Dokazilo o uspešni implementaciji upravljanja z identitetami v povezavi s centralnim imenikom | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in upravljati okolje za upravljanje z identitetami v povezavi s centralnim imenikom MO. | 1 |
|  | 13. | Dokazilo o uspešni implementaciji Oracle Audit Vault | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in upravljati infrastrukturo Oracle Audit Vault in sodelovati pri nadgradnji in implementaciji varnostnih zahtevkov. | 1 |
|  | 14. | Dokazilo o uspešni implementaciji Oracle Data Guarda ali Oracle Active Data Guarda | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in upravljati z varnostnimi kopiranji z uporabo Oracle Data Guarda in Oracle Active Data Guarda ter aktivno sodelovati pri nadgradnji navedenega sistema. | 1 |
|  | 15. | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju OBIEE okolja v javni upravi | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in upravljati specifično analitično okolje in procese v javni upravi ter celotno OBIEE infrastrukturo. | 1 |
| Osebni certifikati in potrdila izvajalcev del (za navedeno osebo)* | 16. | Dokazilo o specializaciji za področje DWH (podatkovno skladišče) oz. ODI (Oracle Data Integrator) | Izvajalec mora biti sposoben izvajati vsa dela na področju podatkovnih skladišč (DW): pripravo podatkov, prenos in kontrolo kvalitete, upravljanje z repozitorijem, poznavanja DW orodij. | 1 |
|  | 17. | Dokazilo o specializaciji za področje OBIEE - analitika in repozitoriji (potrdilo o pridobitvi znanja - certifikat oz. dokazilo o ustreznem izobraževanju za navedeno področje) | Izvajalec mora biti sposoben vzdrževati in nadgraditi OBIEE analitični prostor (repozitorij), zagotavljati nadaljnjo integracijo podatkov in skladno urejeno prikazovanje podatkov. Izvajalec mora biti sposoben pripraviti in vzdrževati vhodne podatke za OBIEE analitični prostor. | 1 |
|  | 18. | Dokazilo o pridobitvi certifikata OCP AS | Izvajalec mora biti ustrezno usposobljen za vzdrževanje Oracle aplikacijskih strežnikov. | 1 |
|  | 19. | Dokazilo o pridobitvi certifikata OCP DBA | Izvajalec mora biti ustrezno usposobljen za vzdrževanje Oracle podatkovnih zbirk. | 1 |
|  | 20. | Izjava o izpolnjevanju pogojev in zagotavljanju zadostnega števila ustrezno usposobljenih sodelavcev. | Izvajalec mora zagotavljati zadostno število ustrezno usposobljenih sodelavcev z navedenimi osebnimi certifikati in potrdili. | 1 |

* Predloženi certifikati se morajo nanašati na Oracle orodja oz. podatkovne zbirke verzij 11g ali 12c in Apex 5.

DOKAZILO:

- Certifikati so veljavni, če je priložena fotokopija originalnega certifikata

- Izpolnjena in podpisana priloga  V. Opis predmeta naročila

- priloga 6: metodologija izvajanja nadzora nad izvajanjem projekta

- Priloga  7A: reference

- Priloga 7B  : Izjava

- Priloga 7C: preglednica dokazil

- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje

#### IV. 	OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za celotno naročilo, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje cene. Upoštevala se bo skupna vrednost celotnega naročila.

V. 	OPIS PREDMETA NAROČILA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujena storitev ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Lokacija izvajanja storitev: MORS, Vojkova cesta 55, Ljubljana

Predmet naročila

Predmet naročila je vzdrževanje 'Vzdrževanje IS UGP' – informacijski sistem za podporo ugotavljanja pripravljenosti (uporabljena kratica: IS UgP). Namen IS UgP je spremljanje pripravljenosti SV in podpora izvajanju dnevnega operativnega poročanja.

Namen vzdrževanja je učinkovita podpora delu z zagotavljanem ključnih podatkov iz vseh razpoložljivih podatkovnih virov v SV in MORS. Poročanje in pregledovanje stanja je zasnovano na večdimenzionalni informacijski bazi (podatkovnem skladišču), ki podpira več nivojsko delo in zahtevano varnostno politiko.

Omogoča spremljanje statističnih momentov zmogljivosti sil vodstvenemu kadru v SV z realnim vpogledom v stanje spremljanih entitet.

Namen vzdrževanja je podpora celotnemu procesu zbiranja, urejanja in uporabe podatkov in se  kaže v naslednjih kazalcih:

- izboljšanju kvalitete pridobljenih podatkov,

- izboljšanje delovanja sistema zaradi prenove posameznih modulov,

- vključitvi novih podatkov in nadgradnja obstoječega sistema,

- vzdrževanju obstoječega podatkovnega skladišča,

- izboljšanju procesa zbiranja podatkov in poročanja,

- zniževanju stroškov za vzdrževanje sistema, lažje in hitrejše prilagajanje spremembam vsebine kot tudi spremembam programske in strojne opreme,

- uporaba analitičnih orodij za poročanje (Oracle Business Inteligence – OBI),

- avtomatizaciji procesov dela in

- vzdrževanje pripadajoče infrastrukture (programske opreme, storitev in aplikacij).

### Vsebina del

V okviru naročila se bo izvedlo vzdrževanje in nadgradnja obstoječega informacijskega sistema za ugotavljanje pripravljenosti in za podporo dnevnemu operativnemu poročanju.

Zahteva naročnika je, da mora biti izvajalec sposoben čim prej, predvsem pa čim bolj kvalitetno izvesti vzdrževanje in nadgradnjo obstoječega sistema, pri čemer gre za občutljive podatke.

Poseben poudarek je na zagotavljanju kvalitete in vsebinske integracije med podatkovnimi viri.

Naročilo se izvede kot redno in investicijsko vzdrževanje, obsega pa vrsto vsebinsko in tehnično povezanih del, navedenih po področjih od A. do G.

Redno vzdrževanje

- Vzdrževanje aplikacij UGP (ISUP, CREVAL)

- Vzdrževanje dnevnega operativnega poročanja (ADP)

- Vzdrževanje infrastrukture UGP in integracija storitev

- Vzdrževanje podatkovnega skladišča in OBI za dnevno operativno poročanje in UGP

Investicijsko vzdrževanje

- Nadgradnja aplikacij UGP (ISUP, CREVAL)

- Nadgradnja dnevnega operativnega poročanja (ADP)

- Nadgradnja podatkovnega skladišča in OBI za dnevno operativno poročanje in UGP

Podrobnejši opisi  del po navedenih področjih:

## A.   Vzdrževanje aplikacij UGP (ISUP, CREVAL)

- Prenos aplikacije v novejše spletne tehnologije in prilagoditve zaradi pričakovane migracije podatkovne zbirke

- Vzpostavitev okolja za aplikacije za vsako leto posebej (kreiranje nove sheme, namestitev aplikacije produkcijske verzije za aktualno leto, vzdrževanje varnostne politike, priprava spletnih dostopov do aplikacij, kreiranje objektov v testni bazi)

- Podpora uporabnikom pri oblikovanju in po potrebi prenosu vsebin v vsakoletno aplikacijo

- Prilagoditev aplikacije skladno s prenovljeno metodologijo ocenjevanja - CREVAL

- Izpisi in poročila (posodabljanje in spremembe)

- Neposredna pomoč uporabnikom v času izvajanja procesa ocenjevanja, pomoč v primeru izgube podatkov (interventna pomoč)

- Prilagoditve aplikacij zaradi nadgradnje infrastrutkure

- Vzdrževanje poročil

- Vzdrževanje kontrole, spremljanja dostopa,  evidentiranje sprememb podatkov v aplikaciji, preprečevanje izgube podatkov in evidenca sprememb

- Vzdrževanje podatkovnega skladišča UGP

- Dopolnitev prenosa podatkov v OWB oz. sodelovanje pri izvedbi migracije na ODI (glede na nadgradnjo infrastrukture)

- Vzdrževanje dokumentacije

## B.  Vzdrževanje dnevnega operativnega poročanja (ADP – logistika in DOP)

- Vzdrževanje obstoječe aplikacije za dnevno operativno poročanje (dveh modulov) v operativni uporabi

- Posodobitve obstoječih poročil in vzdrževanje

- Vzdrževanje integracije z drugimi IS v MO oz. SV

- Širiti uporabo ADP tudi na druge dežurne službe v SV (dogodki VNC – varnostno nadzorne službe..)

- Vzdrževanje varnostne politike za različne vrste uporabnikov - skladno s politiko MO

- Sprotno reševanje uporabniških zahtev - manjši popravki v delovanju aplikacije in odpravljanje neskladij v delovanju aplikacije

- Dopolnitve ADP zaradi nadgradnje drugih IS v MO

- Vzdrževanje varne in kontrolirane distribucije operativnih poročil, označevanje in evidentiranje poročil

- Sodelovanje pri prenosu podatkov v podatkovno skladišče in OBI

- Vzdrževanje dokumentacije

## C.  Vzdrževanje infrastrukture UGP in integracija storitev

- Sodelovanje pri vzdrževanju in nadgradnjah Oracle virtualnega okolja, Oracle GRID, aplikacijaskih strežnikov in podatkovnih zbirk

- Sodelovanje pri izvedbi prilagoditev tekočim spremembam infrastrukture MORS in izvajanje prilagoditev povezanih z vzdrževanjem politik MORS

- Sodelovanje pri izvedbi nadgradenj aplikacij in integraciji storitev

- Vzdrževanje avtorizacijskih in varnostnih postopkov

- Vzdrževanje postopkov prenosa podatkov preko ADG

- Vzdrževanje dokumentacije

## D.  Vzdrževanje OBI za dnevno operativno poročanje in UGP

- Vzdrževanje in pomoč pri upravljanju OBI repozitorija za dnevno operativno poročanje

- Pomoč uporabnikom pri izvedbi analiz v OBI in oblikovanju poročil

- Vzdrževanje PSK aplikacij in analitike

- Manjši popravki in vzdrževanje sistema za upravljanje z anketami in anketnimi listi

- Vzdrževanje varnostne politike v OBI

- Vzdrževanje dokumentacije

## E.  Nadgradnja aplikacij UGP (ISUP, CREVAL)

- Za potrebe ISUP implementirati uporabniku prijazen uvoz normativnih aktov in krovnih dokumentov (avtomatiziranje) - spremembe in dopolnitve dosedanjega procesa

- Izvesti spremembe dimenzij posameznih vnosnih polj (sprememba podatkovnega modela)

- Izvedba sprememb izpisov in polj na grafičnem uporabniškem vmesniku - nadgradnja aplikacij CREVAL

- Zamenjava obstoječega načina uvoza podatkov v aplikacijo (ocenjevalni listi, filtri, enote,…) z aplikacijo

- Izpisi in poročila (posodabljanje in spremembe), parametrizirati obstoječe vnose podatkov

- Kreirati dodatni nivo vprašalnika – alineje (razlog: spremembe v programu CREVAL) - večja nadgradnja aplikacije in podatkovnega modela

- Priprava in dopolnitev dokumentacije

## F.  Nadgradnja dnevnega operativnega poročanja (ADP – logistika in DOP)

- Nadgradnja obstoječih poročil zaradi pričakovane spremembe normativnih dokumentov, nadaljnja avtomatizacija in integracija z dokumentnimi sistemi, podpisovanje, številčenje idr.

- Nadaljnja integracija z IS PINK in taktičnimi sistemi in poročanje o angažiranju sil (integracija načrtovanja in poročanja)

- Razvoj modulov za spremljanje in izvajanje dnevnega operativnega poročanja ter angažiranja sil

- Vključitev poročanja o sredstvih SiMES

- Priprava in dopolnitev dokumentacije

## G.  Nadgradnja OBI za dnevno operativno poročanje in UGP

- Vključitev dodatnih podatkov v obstoječi repozitorij in nadgradnja obstoječega repozitorija (možnost vzpostavitve novega) za dnevno operativno poročanje in UGP

- Povezovanje podatkov za potrebe spremljanja stanja porabe sredstev (planiranje sredstev za usposabljanje, SiMES, uporaba na misijah, nalogah,...),

- Izdelovanje  novih poročil in analiz (nadgradnja analitičnega repozitorija) za dnevno operativno poročanje

- Izdelovanje  novih poročil in analiz (nadgradnja analitičnega repozitorija) za CREVAL

- Razširitev podatkovnega skladišča in pripravo analiz za področje operativnega poročanja MS (ADP in planskih formacij)

- Dopolnitev varne in kontrolirane distribucije operativnih poročil, označevanje in evidentiranje poročil

### Obseg del

Obseg del je razviden v preglednici Ponudba cene (Priloga 2).

Dela morajo biti organizirana tako, da poteka razvoj na testnem oz. razvojnem sistemu, testiranje in usposabljanje se izvede na testnem sistemu, po zaključenem testu se izvede prenos zaključenih produktov v produkcijo. Po prehodu v produkcijo se vzporedno vzdržujeta najmanj dve okolji (npr. za samoocenjevanje in izvedbo ocenjevanje pripravljenosti oz. testno, razvojno in produkcijsko okolje). Uporabnik loči okolje glede na način prijave v podatkovno zbirko ter vizualno – glede na oblikovne značilnosti aplikacij v produkcijskem in testnem okolju.

Od realizacije in obsega navedenih nalog in poteka drugih na MORS je odvisna izvedba morebitnih dodatnih del:

- nadaljnje povezovanje z drugimi podatkovnimi viri glede na potrebe vsebinskih skrbnikov po zajemu podatkov: materialna sredstva, formacije, poslovni plani, kadrovski podatki ali drugi podatki,

- omogočanje povezljivosti z drugimi aplikacijami z zagotavljanjem servisov – za potrebe poslovnega odločanja in poročanja ter povezljivost s taktičnimi sistemi za poročanje o stanju v enotah.

Ta dela se izvedejo glede na izkazane zahteve in razpoložljivosti virov na račun zmanjšanja obsega rednega in se usklajujejo znotraj dogovorjenega obsega del.

### Cilji izvedbe javnega naročila in razpoložljivost sistema

Ponudnik mora zagotavljati uresničevanje ciljev, ki so opredeljeni v tabeli 4.2. Pri ugotavljanju razpoložljivosti sistema se upošteva kot obveznost izvajalca samo razpoložljivost v okviru infrastrukture, ki je opisana v tem razpisu.

Tabela 4.2: Cilji izvedbe javnega naročila

| Cilj | Opis | Ciljna vrednost |
| --- | --- | --- |
| Učinkovitost poročanja enot | Povečan obseg vsebine poročil iz operativnih evidenc in drugih virov | Obseg podatkov se poveča za 10 %. |
| Razpoložljivost sistema | Razpoložljivost poročil in aplikacij v produkciji Razpoložljivost dokumentacije | Razpoložljivost je večja od 95 %. |
| Učinkovitost procesov | Vzdrževanje in izvajanje procesov v produkciji | Vsi procesi v produkciji se izvedejo, podatki pa prenesejo v podatkovno skladišče. |
| Zagotavljanje kakovosti podatkov | Kakovost procesa prenosa podatkov v podatkovno skladišče | Selekcija in odprava napak je 99 %. |
| Uporabnost rešitve | Pravilnost delovanja | Pravilnost izpisov in vsebin je 99 %. |

Naročnik pričakuje, da izvajalec zagotavlja razpoložljivost skladno z v tabeli 4.3 opredeljenimi časi odziva na napake v delovanju.

Tabela 4.3: Zagotavljanje razpoložljivosti

| Vrsta obdobja (glede na zahtevano razpoložljivost) | Vrsta razpoložljivosti | Predvideno minimalno trajanje (št. delovnih dni/leto) | Maksimalno trajanje (št. delovnih dni/leto) | Odziv na napake (ure ali dnevi)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obdobje šolanja uporabnikov* | Visoka | 5 | 11 | 3 ure |
| Zaključevalno obdobje* | Visoka | 22 | 45 | 1 dan |
| Normalno delo | Normalna |  |  | 3 dni |

* Obdobje napove naročnik 2 meseca pred začetkom predvidenega obdobja.

** Odziv na napake je opredeljen za delovne dneve v času delovnika (od 7:00 do 17:00 ure).

V primeru bolezni ali druge višje sile se smiselno upošteva le-to in velja kot odzivni čas tudi obvestilo izvajalca. V tem primeru se izvajalec in ponudnik dogovorita o načinu izvedbe intervencije.

## Analiza obstoječega stanja

Analiza obstoječega stanja je sestavljena iz opisa trenutnega stanja obstoječega programskega okolja in infrastrukture ter obstoječih programskih rešitev.

Obstoječe programsko okolje in infrastruktura

Infrastruktura obsega vso programsko in strojno opremo, na kateri se izvajajo opisane storitve. Infrastruktura je podsistem informacijskega sistema MORS INTRANET, zato deluje skladno z enotno varnostno politiko.

Infrastruktura je vzpostavljena kot sistem, ki omogoča integracijo, zbiranje in  shranjevanje podatkov v podatkovnih zbirkah Oracle, aplikacije za zajemanje, zbiranje in urejanje podatkov za izvajanje ocenjevanja pripravljenosti enot ter dnevnega operativnega poročanja (Oracle IDS, Oracle Apex).  Nadzor nad infrastrukturo je vzpostavljen preko Oracle GRID, za razvoj pa je na razpolago urejeno razvojno okolje. Uveden je Oracle BI strežnik z analitičnim okoljem, ustrezno organiziranim repozitorijem in podatkovno skladišče. Nameščena Oracle programska oprema je verzij 11g oz. Oracle Apex 5. Osnovno vzdrževanje strežniške infrastrukture in orodij (strojne opreme, licence, ...) se izvaja izven naročila te pogodbe, vendar pa mora izvajalec neposredno sodelovati pri vzdrževanju programske opreme na tej infrastrukturi.

Izdelovanje varnostnih kopij se izvaja preko nameščene programske opreme, izvajalec in tehnični skrbnik pa sodelujeta pri pripravi strategije in izvedbi izdelovanja varnostnih kopij, kot tudi pri restavraciji sistema oz. podatkov.

Vzpostavljeno produkcijsko okolje obsega :

- produkcijsko, testno in razvojno podatkovno zbirko Oracle,

- razvite aplikacije v Oracle Forms in Repotrs (IDS),

- razvite aplikacije v Oracle Apex,

- podatkovno skladišče,

- repozitorij za Oracle Warehouse Builder,

- repozitorij za Oracle Discoverer,

- Oracle BI EE,

- aplikacijski strežnik,

- Oracle GRID.

Projektna dokumentacija, ki je dostopna razvijalcem v času izvedbe del in uporabnikom, obsega:

- podatkovni model za skladišče in aplikacije,

- opis infrastrukture in podatkovnih zbirk,

- postopke za vzdrževanje po vsebinskih področjih,

- opis implementirane varnostne politike,

- poročila in zapisniki sestankov,

- drugo tehnično in uporabniško dokumentacijo – programsko kodo, ipd.

Opis obstoječih programskih rešitev po področjih

Vse rešitve so zasnovane tako, da za svoje delovanje zahtevajo medsebojno integracijo kot tudi integracijo (uporabo) drugih podatkovnih virov MORS. Skupen je del infrastrukture (npr. Oracle BI, aplikacijski strežniki, podatkovne zbirke), zato povezujejo dele v celoto in zahtevajo enotno in usklajeno okolje.

UGP: V produkciji je več aplikacij za podporo izvajanju procesa ugotavljanja pripravljenosti enot, razvitih v okolju Oracle Forms in Reports (IDS), prenos podatkov v podatkovno skladišče in poslovno analitični del v Oracle BI okolju. Podporne aplikacije delujejo v okolju Oracle Apex.

Ocenjevanje enot se izvaja vsako leto na podlagi plana dela in obsega: nacionalno preverjanje in preverjanje po mednarodno predpisanih postopkih, obsega pa več podprtih postopkov:

- priprava in urejanje vprašalnikov,

- izvedba samoocenjevanja na ločenem sistemu,

- izvedba ocenjevanja,

- integracija podatkov iz drugih sistemov,

- združevanje podatkov v enotno poročilo,

- vrednotenje, analize in arhiviranje v podatkovnem skladišču.

ADP: V produkciji sta dve ločeni aplikaciji: Logistika – operativno poročanje logistike in DOP – dnevno operativno poročanje enot.

Obe aplikaciji sta izdelani v Oracle Apex okolju ob uporabi in integraciji Javanskih skript ter servisov Oracle BI. Podatki se zbirajo iz različnih virov, obdelujejo in končno analizirajo v Oracle BI okolju.

Aplikaciji sta povezani še z aplikacijo za podporo planiranju PVC in IS PINK.

Viri podatkov se nahajajo v različnih zbirkah.

PSK: V produkciji je sistem za izvajanje spletnih raziskav – za ugotavljanje in obdelavo psihosocialne klime v enotah in poveljstvih SV. V Oracle Apex okolju je vzpostavljen tako sistem za pripravo vsebin, upravljanje anket in dostopnosti anket.

Za obdelavo je vzpostavljeno analitično okolje v Oracle BI.

Prevzem obstoječega sistema

Ponudnik bo prevzel vso obstoječo dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno izvajanje vzdrževanja. Dokumentacijo bo zagotovila oseba, odgovorna za realizacijo predmeta naročila v obliki tehnične dokumentacije. Del analize stanja bo moral ponudnik izvesti na produkcijskem sistemu preko orodij za vzdrževanje, vpogled bo zagotovil naročnik. Dokumentacijo bo ponudnik skupaj s skrbnikom pregledal in pripravil načrt izvedbe vzdrževanja.

Razvoj in nadgradnja,  projektna dokumentacija in konfiguracija sistema

Naročnik zahteva, da izvajalec v času analize, načrtovanja, izvedbe in v času uvajanja rešitve zagotavlja sledenje uresničevanja ciljev projekta ter sistematičen nadzor nad izdelki in konfiguracijo rešitve.

Programske rešitve so del informacijskega sistema MORS, pri tem je potrebno upoštevati politiko namestitve in vzdrževanja informacijskih podsistemov, kot tudi zagotavljati skladno varnostno politiko.

Vzpostavljeno je skladno delujoče razvojno in produkcijsko okolje, zato naročnik pričakuje, da bo ponudnik zagotavljal delovanje v okviru predvidenih ciljev in skladno z zahtevami razpoložljivosti sistema. Razvoj in testiranje se izvajata v temu namenjenem okolju. Implementacija v produkcijo se izvede po uspešno opravljenem testu.

Projektna dokumentacija mora biti stalno dostopna zaradi zagotavljanja razpoložljivosti sistema. V okviru projektne dokumentacije se vzdržuje tudi opis in postopki upravljanja infrastrukture.

Med tehnično-tehnološke zahteve spadajo tudi naslednje zahteve, ki jih mora ponudnik spoštovati pri izvedbi rešitve:

- vse aplikacije, dokumentacija in postopki morajo biti pripravljeni v knjižni slovenščini,

- ponudnik mora redno dopolnjevati in obveščati o vseh spremembah dokumentacije: ob vsaki spremembi programske kode, videza uporabniških vmesnikov, spremembi okolja, spremembi podatkovnega modela ali spremembi poslovne funkcije,

- rešitve morajo biti narejene na način, ki je sprejemljiv za končne uporabnike: uporabnikom prijazen in razumljiv način dela (intuitivnost),

- ponudnik mora vzdrževati potrebne postopke za upravljanje infrastrukture (npr. zagon sistema oz. storitev).

Dostopnost aplikacij in upravljanje

Dostop do aplikacij in storitev za izvedbo administracije je urejen preko spletnih strani. Razvoj se izvaja preko namensko postavljenega okolja (strežnika). Upravljanje in nameščanje programske opreme se lahko izvaja le v sodelovanju (ob prisotnosti) tehničnega skrbnika.

Spremembe produkcijskih shem in infrastrukture se lahko izvajajo le ob vnaprejšnji uskladitvi z uporabniki in tehničnim skrbnikom.

Sprotno zagotavljanje kvalitete omogoča izvajanje naslednjih postopkov:

- test pravilnosti vnosa in zajema podatkov se izvede ob vsaki spremembi, ki lahko vpliva na podatke,

- sprotno preverjanje skladnosti podatkov in izpisov,

- medsebojna primerjava podatkov v različnih virih in storitvah,

- preverjanje postopkov arhiviranja in restavriranja podatkov,

- vzdrževanje in preverjanje postopkov upravljanja sistemov in infrastrukture,

- občasno preverjanje implementacije varnostne politike.

Posebne vojaške zahteve

Vojaška organizacija se stalno prilagaja spreminjajočim razmeram v svojem okolju. Hitrost prilagajanja je odvisna tudi od prilagajanja njenega informacijskega sistema, zaradi česar mora rešitev izpolniti nekaj posebnih zahtev:

- Vmesniki (aplikacije) morajo biti uporabniško prijazni in hitro obvladljivi, omogočati morajo hitro učenje in uvedbo v uporabo.

- Omogočena mora biti večjezičnost, kjer je to zahtevano.

- Programska rešitev mora upoštevati spreminjajočo se organizacijsko-formacijsko strukturo.

- Zagotovljena mora biti sledljivost podatkom po vrsti in viru nastanka.

- Zagotovljeno mora biti več nivojsko varovanje podatkov, spremljanje dostopa do različnih vrst podatkov,  določeni podatki morajo vsebovati tudi oznako stopnje tajnosti. Upoštevati je potrebno varnostno politiko MORS.

- Naročniku mora biti zagotovljena zmožnost (lastnih) nadgradenj ali razširitev podatkovnega modela, podatkovnega skladišča in aplikacij ter nadaljnji razvoj v času (v tem primeru samo skladno z dogovorom med naročnikom in izvajalcem) in po zaključku vzdrževanja oz. tega javnega naročila.

Prevzem sistema in dokumentacije ob zaključku vzdrževanja

Ponudnik bo skupaj s tehničnim skrbnikom izvedel začetni prevzem sistema ter izdelal načrt izvedbe del.

Pred zaključkom zadnje faze javnega naročila, najkasneje do 15. 11. 2018, mora biti izveden zaključek javnega naročila s pregledom izvedbe nalog iz predmeta tega javnega naročila. Zapisnik potrdita naročnik in izvajalec.

Pred tem mora biti izvedena predaja sistema tehničnemu in vsebinskemu skrbniku, ki vključuje:

- predajo vseh vrst dokumentacije, vključno z izvorno kodo,

- predajo relacijskega in dimenzijskega podatkovnega modela, procesov,

- predajo navodil in opisov konfiguracije sistema za aplikativni del,

- predajo varnostne sheme in upravljanja z njo.

- izdelano z poročilo.

Kvaliteta in skladnost storitev

Pri vzdrževanju izhaja izvajalec iz obstoječega podatkovnega modela, vse spremembe mora izvajalec dokumentirati. Pri izdelavi in dopolnitvah modela mora upoštevati dokumentacijo in priporočila NATO ter nacionalne dokumente, ki so sprejeti oz. so v izdelavi, zato mora biti izvedba dovolj modularna, da so mogoče nagraditve sistema.

Pri izvedbi naročila je potrebno upoštevati naslednje postopke za zagotavljanje kvalitete izvedbe naročila:

- mesečna kontrola stanja naročniku,

- pred izvedbo vseh večjih opravil na produkcijskih strežnikih se izvede obvezna uskladitev med izvajalcem, skrbnikom in uporabniki,

- pravočasna najava vseh kritičnih dogodkov, ki so povezani z zagotovitvijo dodatnih človeških in materialnih virov s strani naročnika (testiranja, usposabljanje uporabnikov, inštalacije licenčne programske opreme Oracle),

- pravočasno obveščanje in ukrepanje v primeru pojava rizične situacije za izvedbo projekta (pisno in pravočasno obveščanje o vseh dogodkih, ki vplivajo tako na konfiguracijo aplikacije, konfiguracijo podatkovnega modela, kakovost ter  finančno in/ali časovno izvajanje razvoja),

- upoštevanje integracije podatkov in storitev v obstoječem informacijski sistem MORS,

- zagotavljanje sprotnega spremljanja aktivnosti uporabnikov in analize izvajanja aktivnosti,

- korektna in pravočasna priprava testnih scenarijev,

- izdelava prototipa za posamezne spremembe aplikacije, test prototipa in šele po uspešnem testiranju prehod v produkcijo,

- izdelave uporabniku prijaznih uporabniških vmesnikov,

- sprotno in točno vodenje pogodbene dokumentacije,

- upoštevanje varnostne politike naročnika.

### Izvedba del

Zahtevano ciljno stanje se ugotavlja v predvidenih obdobjih s sprotnim preverjanjem realizacije predmeta naročila. Naročilo se zaključi s končnim poročilom najkasneje do 15. 11. 2018.

Obdobja vzdrževanja:

- vzdrževanje od pričetka sklenitve pogodbe do 30. 6. 2017, drugo obdobje od 1. 7. 2017 do 15. 11. 2017 obsega izvedbo investicijskega vzdrževanja ter redno vzdrževanje v predvidenem obsegu (PRILOGA 2: Ponudba cene),

- vzdrževanje od 16. 11. 2017 do 30. 6. 2018 obsega izvedbo investicijskega vzdrževanja ter redno vzdrževanje v predvidenem obsegu, in obdobje od 30. 6. 2017 do 15. 11. 2018 (PRILOGA 2: Ponudba cene).

### Pomen uporabljenih kratic:

IS UgP	informacijski sistem za podporo ugotavljanja pripravljenosti (ISUP)

SV	Slovenska vojska

MORS	Ministrstvo za obrambo republike Slovenije

OBI	Oracle Business Inteligence

OBIEE	Oracle Business Inteligence Enterprise Eddition – Oracle Analitično okolje

CREVAL	Combat Readiness EVALuation

SOFEVAL	Special Operation Forces EVALuation

MAREVAL	Maritime EVALuation

TACEVAL         	Tactical EVALuation

AD      	Aktivni direktorij

IDS    	Oracle Internet Developer Suite – razvojno okolje

ODI	Oracle Data Integrator

OVM  	Oracle Virutal Machine – Oracle virtualno okolje

DW   	Data Warehouse – podatkovno skladišče

OCP DBA 		Oracle Certified Professional Database Administrator

ADP  	Aplikacija za dnevno poročanje

DOP	Dnevno operativno poročanje

OWB   	Oracle Warehouse Builder – razvojno okolje za podatkovno skladišče

GRID  	Oracle Grid Control – administrativno okolje za upravljanje podatkovnih zbirk in 	strežnikov

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | žig | Podpis odgovorne osebe |

PRILOGA 1

PODATKI O PONUDNIKU

# OBRAZEC PONUDBE NA JAVNI RAZPIS

# MORS 226/2016-ODP

Vzdrževanje aplikacije IS UGP

# PONUDBA ŠT.:	______________________________________

# Datum:		______________________________________

# Podatki o ponudniku:

| POPOLNI NAZIV PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA |  |
| NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD |  |
| TELEFON |  |
| TELEFAKS |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE |  |
| MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA NE |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

| _________________________ |  | _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

PRILOGA 2 – PONUDBA-CENE; ŠTEVILKA__________________, Z DNE__________________

MORS 226/2016-ODP; Vzdrževanje aplikacije IS UGP

| ZAP. ŠT. | STORITEV | KOLIČINA | Cena/ME Brez DDV | ___% DDV/ME | Cena/ME z DDV |  | SKUPNA VREDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ure) | v EUR | v EUR | v EUR |  | v EUR |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=5*____% | 7=5+6 |  | 8=4*7 |
| Izvedba del – leto 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vzdrževanje aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 380 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vzdrževanje dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 290 |  |  |  |  |  |
| 3 | Vzdrževanje infrastrukture UGP in integracija storitev | 140 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vzdrževanje OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 260 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nadgradnja aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 230 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nadgradnja dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 130 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nadgradnja OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 140 |  |  |  |  |  |
| Skupno - 2017: |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba del – leto 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vzdrževanje aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vzdrževanje dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 280 |  |  |  |  |  |
| 3 | Vzdrževanje infrastrukture UGP in integracija storitev | 110 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vzdrževanje OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nadgradnja aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nadgradnja dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nadgradnja OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 150 |  |  |  |  |  |
| Skupno - 2018: |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR): |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR): |  |  |  |  |  |  |  |

| KRAJ IVEDBE: | MORS (GŠSV), Vojkova cesta 55, Ljubljana |
| --- | --- |
| PLAČILO: | 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika. |
| IZVEDBA DEL: | Po točkah. Račune se izstavi za dejansko opravljene ure, in sicer: prvi račun do 30. 6. 2017, drugi račun do 15. 11. 2017, tretji račun do 30. 6. 2018 in četrti račun do 15. 11. 2018. |
| GARANCIJA: | 12 mesecev od opravljene storitve |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. Predmet naročila - Tehnične specifikacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od predložitve ponudbe

Kraj in datum __________________________               Žig                            Podpis odgovorne osebe: ________________________________

PRILOGA 3A

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila MORS 226/2016-ODP; (Vzdrževanje aplikacije IS UGP)  pridobi potrdilo iz Kazenske evidence RS.

Podatki o fizični osebi:

EMŠO (obvezen podatek): ______________________________________________

IME IN PRIIMEK: ______________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ____________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ___________________________________________________

(poštna številka in pošta) _________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ____________________________________

POTRDILO POTREBUJEM KOT PRILOGO ZA javno naročilo MORS 226/2016-ODP; (Vzdrževanje aplikacije IS UGP)

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum |  | Podpis pooblastitelja |

PRILOGA 3B

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila MORS 226/2016-ODP; (Vzdrževanje aplikacije IS UGP) pridobi potrdilo iz Kazenske evidence RS.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _________________________________________________________________

Sedež podjetja: ___________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ______________________________________________

Matična številka podjetja: ___________________________________________________________

Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila) javnega naročila MORS 226/2016-ODP; (Vzdrževanje aplikacije IS UGP)

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | žig | Podpis odgovorne osebe |

PRILOGA P1

# PODATKI O PODIZVAJALCU

# MORS 226/2016-ODP

Vzdrževanje aplikacije IS UGP

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA |  |
| SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD |  |
| TELEFON |  |
| TELEFAKS |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

# V zvezi z javnim naročilom: MORS 226/2016-ODP

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz.izvajalca: __________________________ poravna našo terjatev do ponudnika oz.izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

| _________________________ |  | ________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe podizvajalca |

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

PRILOGA P2

# UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

# MORS 226/2016-ODP

Vzdrževanje aplikacije IS UGP

V zvezi z javnim naročilom ___________________________________________________ izjavljamo, DA nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _______ je podizvajalec _______________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ________________ EUR brez DDV oziroma _________________EUR z DDV, kar znaša ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ______________________ (navesti del izvedbe) v/na _________________(navesti kraj izvedbe) do____________________(navesti rok izvedbe).

| _________________________ |  | _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

###### PRILOGA 4

Pregled izvedenih del za obdobje: ____________________

Št. dokumenta:  _______(št. pogodbe)____________________

| Aktivnost/naloga | Porabljen čas | Datum zaključka | Rezultat/ Izdelek | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Za Ministrstvo za obrambo RS (Pooblaščeni predstavnik naročnika)	Za izvajalca (Pooblaščeni predstavnik izvajalca):

Datum: __________________________________	Datum: __________________________________

Ime: 	 ____________________      __________	Ime: 	 ____________________      __________

Podpis: __________________________________ 	Podpis: __________________________________

PRILOGA 5 : Evidenca odprtih zadev

Evidenca na dan: ____________________

Št. dokumenta:  _______(št. pogodbe)___________

| Opis problema / naloge / zadeve | Rezultat / Izdelek / predlog rešitve | Rok izvedbe | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |

Za Ministrstvo za obrambo RS (Pooblaščeni predstavnik naročnika)	Za izvajalca (Pooblaščeni predstavnik izvajalca):

Ime: 	 ____________________      __________	Ime: 	 ____________________      __________

Podpis: __________________________________ 	Podpis: __________________________________

PRILOGA 6

# METODOLOGIJA IZVAJANJA NADZORA NAD IZVAJANJEM PROJEKTA

Ponudnik izjavlja, da se strinja z načinom spremljanja projekta:

  - 4. Priloga: Pregled izvedenih del za obdobje

  - 5. priloga: Evidenca odprtih zadev

___________________						  ___________________________

Kraj in datum                                                Žig                             Podpis odgovorne osebe

###### PRILOGA 7 A

IZJAVA O REFERENCAH

Ponudnik mora priložiti vse svoje reference v obdobju 2013-2016 v obliki priloženega obrazca, ki ga izpolni in potrdi za ponudnika njegova stranka / naročnik, za katerega je ponudnik opravljal dela oz. storitve.

POTRDILO POGODBENEGA PARTNERJA

(Potrdilo potrdi pogodbeni partner)

Naročnik (naziv in naslov):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je ponudnik / izvajalec (naziv in sedež takratnega ponudnika / izvajalca):

______________________________________________________________________________

v letu oz. obdobju _____________, po pogodbi oz. projektu (naziv, številka ali oznaka, datum in naziv): _______________________________________________________________

za naročnika pravočasno, kvalitetno, vestno in ekonomično ter po pravilih stroke oz. v skladu s pogodbenimi določili opravil oz. realiziral skladno z zahtevanimi dokazili za ugotavljanje sposobnosti izvajalca razpisne dokumentacije pod oznako (Zaporedna številka v Tabeli 4.1) ______ dela v skupnem obsegu _______ ur.

Ponudnik / izvajalec je izvedel naslednja dela (opis v projektu izvedenih del in pojasnilo skladnosti z zahtevanimi vsebinami iz točke 4. TEHNIČNI POGOJI - stran 11 razpisne dokumentacije MORS 226/2016-ODP:

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

z naslednjimi strokovnimi sodelavci:

_____(ime, priimek izvajalca)________________, kot _(vloga v projektu)____,

_____(ime, priimek izvajalca)________________, kot _(vloga v projektu)____,

_____(ime, priimek izvajalca)________________, kot _(vloga v projektu)____.

Kontaktna oseba za  preverjanje referenčne izjave je _________________________

______________________________                                       _____________________________

Kraj in datum                                     	Žig                        	Podpis odgovorne osebe

OPOMBA:

Potrdilo je lahko izdano tudi na obrazcu ali dokumentu pogodbenega partnerja, vendar pa z vsemi zahtevanimi podatki.

Referenca mora biti potrjena za vsak projekt posebej. Za vsako zahtevano dokazilo iz točke 4. mora biti izpolnjeno samostojno potrdilo. Razvidne morajo biti naslednje vsebine: izvajalec, čas izvajanja projekta ali pogodbe, projekt ali pogodba (številka ali oznaka pogodbe, datum in naziv), skupni obseg del, ki so zahtevana v dokazilu in pojasnilo, za katera dela v točki 4. se nanašajo. Navedene morajo biti osebe, ki so izvedle dela v minimalnem obsegu 100 ur, in njihova vloga v projektu. Čitljivo mora biti navedena kontaktna oseba. Potrjevalec reference je organizacija oz. pogodbeni partner - naročnik, pri katerem so bila izvedena dela. Reference se morajo nanašati na obdobje  zadnjih treh let oz. od 1. 1. 2013 do oddaje ponudbe. Večletna pogodba se upošteva kot ena referenca.

PRILOGA 7 B

# I  Z  J  A  V  A

Ponudnik

(naziv, naslov in sedež)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bodo osebe, za katere smo predložili reference in druga dokazila, v tem naročilu tudi izvajale zahtevana strokovna dela, pri čemer zagotavljamo najmanj dva sodelavca:

_____(ime in priimek)________________________ in

_____(ime in priimek)________________________

za izvedbo implementacije aplikacij pri naročniku in najmanj enega sodelavca:

_____(ime in priimek)________________________

za samostojno izvedbo upravljanje infrastrukture pri naročniku.

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika |

PRILOGA 7 C

Preglednica dokazil

| Oznaka področja | Zap. št. | Vrsta dokazila | Število zahtevanih dokazil | Število predloženih dokazil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partnerstvo ponudnika |  | Dokazilo o certifikaciji partnerja - Oracle Gold | 1 z vsemi vrstami dokazil ali pa vsako posebej |  |
|  |  | Dokazilo o specializaciji partnerja - Oracle BI Foundation |  |  |
|  |  | Dokazilo o specializaciji partnerja - administracija Linux |  |  |
| Referenca izvajalca: aplikacije in podatkovno skladišče |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju aplikacij v IDS okolju | 2 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju aplikacij v Apex okolju | 2 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju podatkovnega skladišča z uporabo Oracle Warehouse Builderja ali Oracle Data Integratorja | 2 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju OBIEE - izdelovanje poročil z BI Publisher in integracija servisov v drugih aplikacijah | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju OBIEE repozitorija in izvedba analitike v Analytics | 2 |  |
| Referenca izvajalca: upravljanje infrastrukture |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in upravljanju Oracle AS (WebLogic) | 2 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in upravljanju z OVM | 2 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in upravljanju Oracle AS in podatkovnih zbirk v Oracle Linux okolju | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji upravljanja z identitetami v povezavi s centralnim imenikom | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji Oracle Audit Vault | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji Oracle Data Guarda ali Oracle Active Data Guarda | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o uspešni implementaciji in vzdrževanju OBIEE okolja v javni upravi | 1 |  |
| Osebni certifikati in potrdila izvajalcev del (za navedeno osebo)* |  | Dokazilo o specializaciji za področje DW (npr. certifikat ODW ICA ali ustrezno izobraževanje za navedeno področje) | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o specializaciji za področje OBIEE - analitika in repozitoriji (potrdilo o pridobitvi znanja - certifikat oz. dokazilo o ustreznem izobraževanju za navedeno področje) | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o pridobitvi certifikata OCP AS | 1 |  |
|  |  | Dokazilo o pridobitvi certifikata OCP DBA / OCA DBA | 1 |  |
|  |  | Izjava o izpolnjevanju pogojev in zagotavljanju zadostnega števila ustrezno usposobljenih sodelavcev. | 1 |  |

___________________						  _____________________________

Kraj in datum                                                Žig                                   Podpis odgovorne osebe

Priloga:

- za vsako postavko priloženo ustrezno število dokazil

PRILOGA 8

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe, ki se smiselno prilagodijo vsebini razpisne dokumentacije. Istočasno s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur.l. RS, št. 5/15);

| NAROČNIK: | Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica Andreja Katič Matična številka: 5268923000 Št. TRR: 01100-6370191114 Davčna št.: 47978457 |
| --- | --- |

in

| IZVAJALEC: | Matična številka: ___________________ Št. TRR: ___________________ Identifikacijska št.: ___________________ : |
| --- | --- |

skleneta naslednjo

POGODBO O ___________________________

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. ________ z dne___________, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 226/2016-ODP, za vzdrževanje aplikacije IS UGP.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. ______ z dne _________, ki je postala pravnomočna dne ___________.

(Velja le v primeru skupne ponudbe: )

Izvajalci v skupni ponudbi imajo sklenjeno konzorcijsko pogodbo o skupnem nastopanju na projektu MORS 226/2016-ODP z dne ____________, ki je priloga k pogodbi, v deležu:

v letu 2017:  Izvajalec: ___________, delež: ___ %

Izvajalec: ___________, delež: ___ %

Izvajalec: ___________, delež: ___ %

v letu 2018:  Izvajalec: ___________, delež: ___ %

Izvajalec: ___________, delež: ___ %

Izvajalec: ___________, delež: ___ %

S konzorcijsko pogodbo je izvajalec ______________________ imenovan kot poslovodeči partner.

Predmet pogodbe

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku vzdrževal aplikacijo IS UGP (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 226/2016-ODP in iz ponudbene dokumentacije, št _______ z dne ________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Vrednost pogodbe, cene in kraj izvedbe storitve

3. člen

Izvajalec bo naročniku izvedel storitev po cenah:

| ZAP. ŠT. | STORITEV | KOLIČINA | Cena/ME Brez DDV | ___% DDV/ME | Cena/ME z DDV | SKUPNA VREDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ure) | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=5*____% | 7=5+6 | 8=4*7 |
| Izvedba del – leto 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vzdrževanje aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 380 |  |  |  |  |
| 2 | Vzdrževanje dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 290 |  |  |  |  |
| 3 | Vzdrževanje infrastrukture UGP in integracija storitev | 140 |  |  |  |  |
| 4 | Vzdrževanje OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 260 |  |  |  |  |
| 5 | Nadgradnja aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 230 |  |  |  |  |
| 6 | Nadgradnja dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 130 |  |  |  |  |
| 7 | Nadgradnja OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 140 |  |  |  |  |
| Izvedba del – leto 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vzdrževanje aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 360 |  |  |  |  |
| 2 | Vzdrževanje dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 280 |  |  |  |  |
| 2 | Vzdrževanje infrastrukture UGP in integracija storitev | 110 |  |  |  |  |
| 4 | Vzdrževanje OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Nadgradnja aplikacij UGP (ISUP, CREVAL) | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Nadgradnja dnevnega operativnega poročanja (ADP) | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Nadgradnja OBI za dnevno operativno poročanje in UGP | 150 |  |  |  |  |

Skupna vrednost storitev po tej pogodbi znaša _________ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma __________ EUR z DDV. DDV znaša _______ EUR.

Naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja navedene skupne okvirne pogodbene vrednosti.

Kraj izvedbe:

- Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Rok izvedbe: Izvajalec pristopi k realizaciji predmeta naročila takoj po obojestranskem podpisu pogodbe skladno s podrobnim opisom iz Poglavja V. Opis predmeta naročila – Tehnične specifikacije

Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe. Po tem datumu izvajalec v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v soglasju z naročnikom prvič, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe in nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti, šteto od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Upošteval se bo indeks rasti cen storitev pri proizvajalcih. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma veljavnosti. Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeksa – stopnje inflacije v euro območju. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora sklenila aneks k pogodbi.

Način naročanja in plačila storitev

4. člen

Izvajalec z izvedbo predmeta pogodbe prične takoj po nastopu veljavnosti pogodbe, in sicer tako za vzdrževanje kot za predvidene nadgradnje. Naročnik in izvajalec vodita evidenco izvedenih del in odprtih zadev na podlagi katerih se v nadaljevanju izdajo računi za plačilo dejansko izvedenih storitev.

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma po končanem posameznem obdobju uspešno opravljene in prevzete storitve, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe, obrazcem pregled izvedenih del za posamezno obdobje ter zapisnik o uspešno prevzetih storitvah s strani naročnika. Računi se izdajajo obdobno, in sicer je v računu zajet tako strošek vzdrževanja, kot nadgradnje:

- prvi račun do 30. 6. 2017,

- drugi račun do 15. 11. 2017,

- tretji račun do 30. 6. .2018,

- četrti račun do 15. 11 .2018.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom organizacijske enote, ki je storitev naročila in referenčno številko plačnika računa: ___.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56____________________________odprt pri______________________ . Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Kakovost storitve

5. člen

Kakovost storitve mora ustrezati naročnikovim zahtevam iz Opisa predmeta naročila v poglavju V. razpisne dokumentacije in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Obveznosti izvajalca

6. člen

Izvajalci so dolžni pogodbena dela izvesti kot dobri strokovnjaki, skrbno in kvalitetno, upoštevajoč predpise in zahteve naročnika glede:

-	zagotavljanja kvalitete vzdrževanja,

-	zagotavljanja dokumentacije in konfiguracije za izvedena dela,

-	zagotavljanja nadzora izvedbe del.

7. člen

V primeru, da se med izvrševanjem del po tej pogodbi izkaže, da se izvajalci ne držijo pogodbenih pogojev, jih naročnik na to opozori. Če v roku 3 dni od dneva opozorila izvajalec ne prilagodi dela zahtevam naročnika oziroma tej pogodbi, lahko naročnik zahteva povračilo nastale škode.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvesti kot dober strokovnjak, skrbno in kvalitetno, upoštevajoč predpise in ustrezne normative.

9. člen

V primeru, da se med izvrševanjem del po tej pogodbi izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih pogojev, ga naročnik na to opozori. Če v roku 3 dni od dneva opozorila izvajalec ne prilagodi dela zahtevam naročnika oziroma tej pogodbi, lahko naročnik zahteva povračilo nastale škode.

10. člen

Vsa obstoječa programska koda in strokovna dokumentacija, ki se nanaša na predmet pogodbe, je last naročnika.

V okviru pogodbe pridobljeni, nadgrajeni in izboljšani podatki ter programska koda in strokovna dokumentacija, postanejo last naročnika.

Izvajalcu in izvajalčevim osebam, ki imajo dostop do podatkov iz računalniške aplikacije IS UGP, je prepovedana kakršna koli uporaba in posredovanje izdelkov, podatkov in produktov iz teh podatkov, brez predhodne pisne odobritve naročnika.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, informacije in dokumentacija pri izvajanju storitev, predstavljajo poslovno tajnost in se zavezujeta, da bosta vse skrbno varovali.

Podizvajalci

11. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3   ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli podizvajalca iz  prejšnjega odstavka tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3   ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)

Količinski in kakovostni prevzem storitve

12. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kakovostnega prevzema.

O kakovostnem prevzemu storitve, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščena oseba, izvajalca pa g. __________________.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: “Kakovost ustreza”.

Protikorupcijska klavzula

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

14. člen

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu, oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca, katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15), ni ugotovil varnostnega zadržka. Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca. Vse osebe izvajalca, so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje originale »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca ter število priloženih soglasij. Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe, izvajalec vrne izpolnjene in podpisane obrazce oseb izvajalca s spremnim dopisom in s prilogami soglasij na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko/Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca vstopala v varnostna območja II. ali I. stopnje znotraj MORS in SV, ali se bo seznanjala s tajnimi podatki, potrebuje ta oseba, poleg odobritve vstopa, tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varovanje in dostop do tajnih podatkov in njegovimi podzakonskimi predpisi. Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

Oseba izvajalca lahko vstopa v varnostna območja II. ali I. stopnje, če ima pridobljeno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO in dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO stopnje tajnosti TAJNO (NATO SECRET), organizacija pa mora imeti pridobljeno vsaj varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO v varnostnem območju naročnika.

Tajnost podatkov

15. člen

Izvajalec na podlagi Zakona o tajnih podatkih ZTP- UPB2 (Ur. list RS, št. 50/06-UPB, 9/10 in 60/11) ter Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Ur. list RS, št. 71/06 in 138/06) zagotavlja, da:

- 	so vse osebe, ki bodo po službeni dolžnosti imele v postopku izvajanja naročila dostop do tajnih podatkov, varnostno preverjene in imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO,

- 	bo dostop do tajnih podatkov iz predmetnega naročila dovoljen samo tistim osebam, ki morajo imeti vpogled v te podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja naročila naročnika.

Odstop od pogodbe

16. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z opravljeno storitvijo več kot tri krat,

- sklene pogodbo s podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,

- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani in v primeru iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 15% od vrednosti pogodbe z DDV.

# Garancijski rok

17. člen

Izvajalec daje za opravljeno delo _________________ mesečno garancijo od dneva kakovostnega prevzema.

V tem obdobju izvajalec zagotavlja brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika.

Pogodbena kazen

18. člen

Če izvajalec pogodbenih storitev v posameznem mesecu ne izvaja skladno s pogodbo, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15% (petnajst odstotkov) od končne vrednosti računa z DDV.

Naročnik bo izvajalcu po elektronski pošti sproti javljal katere storitve niso opravljene skladno s pogodbo.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Prenehanje veljavnosti pogodbe

19. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Škodljiva programska koda in povračilo škode

20. člen

Izvajalec jamči, da predmet naročila ne vsebuje zlonamerne ali kakršnekoli druge programske kode, ki bi kakorkoli škodovala naročniku.

V primeru, da naročnik pri prevzemu predmeta naročila ali kasneje pri uporabi, vendar najkasneje do iztega garancije odkrije škodljivo kodo, je izvajalec dolžan nemudoma izročiti drug predmet pogodbe brez napake  in pri tem povrniti naročniku vso s tem v zvezi nastalo škodo.

Nadzor in skrbništvo pogodbe

21. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________, s strani izvajalca pa _________.

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom izvajalca. Pooblaščene osebe s strani naročnika so:

- za izvajanje te pogodbe ________________,

- za izvajanje nadzora te pogodbe pa _______________.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

Višja sila

22. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

23. člen

Ta pogodba je sklenjena in veljavna do 31.12.2018.

24. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

25. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

26. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).

27. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

28. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Številka: ________________________                                   V Ljubljani, dne _____________

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Republika Slovenija |  |  |
| Ministrstvo za obrambo |  |  |

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- soglasje

- ponudba št.

- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov

- priloga V. Opis predmet naročila

| _________________________ |  | _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

SOGLASJE

ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA

| Podpisani(a) |  |  |  |  |  | , rojen(a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ime in priimek |  |  |  | dan, mesec, leto |  |
| v/na |  |  |  |  | , s stalnim prebivališčem |  |  |  |  |
|  | Kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj, ulica, hišna številka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| državljan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem del (storitev čim bolj natančno opisati, vrsta sela in lokacije izvajanja del, čas izvajanja …):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in skladno z:

- dokumentom*. sklenjeno pogodbo med naročnikom in _____________,  številka 4300-__/2017-__, z dne _________________

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07– UPB1)

- in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 103/04 – in 46/10 – Odl. US,

zame opravi varnostno preverjanje.

|  |  |  | lastnoročni podpis** |
| --- | --- | --- | --- |

| V/na |  | , dne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj |  | Datum |

* navesti štev., datum in partnerja v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti

**soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje

POOBLASTILO

za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb/prijav

POOBLASTITELJ:	______________________________________________________

______________________________________________________

(sedež oz. ime in prebivališče)

ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA: _____________________________________

ime in priimek)

POOBLAŠČENEC: 	______________________________________________________

______________________________________________________

(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb/prijav, prispelih na javno naročilo za JN MORS 226/2016–ODP (Vzdrževanje aplikacije IS UGP), objavljenem na portalu javnih naročil, št.___________, ki bo dne_______________ ob__________uri na lokaciji Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

_______________________________

(podpis in žig pooblastitelja)

Priloga 1

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli,

- testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;

- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;

- so odgovornosti za kakovost predpisane;

- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;

- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/

- izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta

omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika in pooblaščeni predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

Izvajanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,

- z meritvami, testiranji in preizkušanjem karakteristik proizvodov,

- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca in s

- tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,

- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,

- naključni pregled,

- vzorčenje,

- certifikacijo,

- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naročila.

4.4

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Če pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom«.

Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščeni predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v

pogodbi ni drugače določeno.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbena določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 2: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7

Priloga 3: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7.

Priloga 2

(Obrazec SS 12-7)

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev

Oddelek za prevzem

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _________________________________

Datum pogodbe/naročilnice: __________________________________

Pogodbeni datum/rok dobave:_________________________________

Ime in priimek pooblaščene osebe dobavitelja1: __________________

Dosegljivost: telefaks _______ telefon ________ mobilni telefon _____________

Številka dobave/pošiljke2: ____________________________________

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: ___________________________________

V/Na____________,dne____________   _________________________________

Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.

2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.

4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.

5. Komercialni naziv proizvoda.

6. Enota mere proizvoda.

____________________________________________________________________________

OBVESTILO POSREDOVATI NA

Ministrstvo za obrambo

e-pošta: glavna.pisarna@mors.si

naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Priloga 3

(Obrazec SS-14-7)

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za obrambo

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO		T: 01 471 23 05

Sektor za upravljanje materialnih sredstev		F: 01 471 12 65

Oddelek za prevzem		E: glavna.pisarna@mors.si

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana		www.mors.si

Številka:

Datum:

| ### ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV | Št. kontrole kakovosti: |
| --- | --- |

| Dobavitelj/izvajalec/prodajalec: |  |  |  | Naslov: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacija | Naziv proizvoda |  | Enota mere |  |  | Količina | Opombe |
| Številka pogodbe: |  | Datum pogodbe: |  |  | Pogodbeni datum dobave: |  |  |
| Številka dobavnice/računa : |  |  |  |  |  |  |  |

| Presoja kakovosti: |  |
| --- | --- |
| Način preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži): 1. 100% pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem; |  |
| Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM |  |
| Kraj kontrole: | Datum kontrole: |
| IZJAVA : DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI. |  |
| DOLOČBA : V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN. |  |

Pooblaščeni predstavnik(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščeni predstavnik(-i) kupca/naročnika:

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

SS 14-7

Poslano: dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami), naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami), uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami), zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge: dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehnična dokumentacija.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.