Številka: 430-6/2017 O901

Datum: 3. 2. 2017

Zap. št. JN: JNV-0002/2017-G-POG

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADNJE:

po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica,

pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Februar 2017

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Kazalo

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5

1.	POVABILO	5

2.	NAROČNIK	5

3.	PONUDNIK	5

4.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	7

5.	MOŽNOST OGLEDA OBJEKTA	8

6.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	9

7.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	9

8.	TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	9

1.1	Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	9

1.2	Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	9

1.3	Stroški ponudbe	10

B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	11

1.	PRAVNA PODLAGA	11

2.	ZAHTEVE   NAROČNIKA,   KI  JIH   MORA   PONUDNIK  UPOŠTEVATI  PRI IZDELAVI PONUDBE	11

2.1	DOPUSTNOST, PRESOJA PONUDBE	12

2.1.1	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV	12

2.1.2	Razlog za izključitev	13

2.1.2.1	Popravni mehanizem	17

2.1.2.2	Strokovni dialog	17

2.1.3	Pogoji za sodelovanje	17

2.1.3.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	18

1.	Pogoj	18

2.1.3.2	Ekonomski in finančni položaj	18

1.	Pogoj	18

2.	Pogoj	18

3.	Pogoj	19

2.1.3.3	Tehnična in strokovna sposobnost	20

1.	Pogoj	20

2.	Pogoj	20

3.	Pogoj	21

4.	Pogoj	21

1.1.1.1	Temeljne okoljske zahteve	21

1.	Pogoj	22

2.	Pogoj	22

3.	Pogoj	22

4.	Pogoj	23

1.2	PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA	23

Preverjanje uradno dostopnih podatkov	24

Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni	24

Pridobivanje podatkov na druge načine	24

1.3	PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA IN PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE	25

2.	DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB	25

3.	FINANČNA ZAVAROVANJA	26

3.2	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	26

3.3	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	27

3.4	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	28

5.	JAMSTVO ZA NAPAKE	29

6.	MERILO	29

7.	DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE	29

Variantne ponudbe	29

Jezik ponudbe	29

Zaupnost ponudbene dokumentacije	30

Način opremljanja in označevanja ponudbe	30

Veljavnost ponudbe	31

8.	OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	31

9.	USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB ALI ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	31

10.	POGODBA	32

11.	PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO	32

12.	PRAVNO VARSTVO	32

C.	ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE	34

PRILOGE:

- Popisi del v excelu (tehnične zahteve, predračun);

- Tehnična dokumentacija (PZI dokumentacija…)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- POVABILO

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

- NAROČNIK

To naročilo izvaja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljevanju naročnik).

- PONUDNIK

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Ponudba s podizvajalci:

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem iz tega poglavja dokumentacije veljajo tudi za vse ostale podizvajalce v podizvajalski verigi.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA in sklenjeno partnersko pogodbo oz. pravni akt o skupnem nastopanju, ki bo stopil v veljavo v primeru izbire zadevne skupne ponudbe za izvajalca.

Iz partnerske pogodbe oz. pravnega akta o skupnem nastopanju mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe;

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« in zajema izvedbo vseh potrebnih del, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.

Izvedla se bodo dela, skladno s projektno dokumentacijo št. 17/2016, izdelovalca Esplanada d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert, z decembra 2016, in gradbenim dovoljenjem št. 351-407/2013/21 z dne 5.2.2014 in sklepom št. 351-407/2013/23 z dne 25. 6. 2016, ki ga je izdala UE KRŠKO.

Ponudnik mora pri podaji ponudbe v celoti upoštevati določbe Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3), ter izpolnjevati pogoje iz Javnega poziva št. 40SUB-LS16 »Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena«. Naročniku je bila izdana, s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. 36002-9/2016 – 5 z dne 9. 11. 2016, ki določa, da je naročnik upravičen do nepovratne finančne spodbude za naložbo: A - gradnja skoraj nič-energijske stavbe v lasti občine.

Naročnik ne bo dovolil spremembe materialov, ki so osnova za izdajo odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. 36002-9/2016 – 5 z dne 9. 11. 2016 (stavba pretežno grajena iz lesa, materiali naravnega izvora, leseno zunanje stavbno pohištvo, …).

Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba s pogodbenim določilom "ključ v roke" v smislu 659. člena Obligacijskega zakonika.

Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del in projektne dokumentacije, priložene k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del. Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na voziščnih konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

- MOŽNOST OGLEDA OBJEKTA

Ogled obstoječega stanja lokacije ni obvezen, ampak je priporočljiv.

Naročnik organizira ogled lokacij za vse ponudnike v dveh terminih, in sicer dne 14. 2. 2017 ob 10.00 uri, ter 21. 2. 2017 ob 10.00 uri. Vsi zainteresirani naj se na dan določenega termina zglasijo na objektu Osnovna šola Adama Bohoriča v Brestanici, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica.

V kolikor se ponudnik zaradi objektivnih razlogov ne more udeležiti ogleda objekta, ki ga v skladu s prejšnjim odstavkom organizira naročnik, lahko naročnika zaprosi, da omogoči dodaten ogled, datum ogleda bo naknadno določen. Naročnik ni dolžan izvesti dodatnega ogleda. Ogled se lahko izvede, v kolikor ponudnik izkaže objektivne razloge, zaradi katerih se ogleda ni mogel udeležiti.

Naročnik bo vsa pojasnila, ki bodo morebiti podana na ogledu in bi lahko vplivala na pripravo in oddajo popolne ponudbe objavil na Portalu javnih naročil.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Naročnik mora ponudbe prejeti do 7. 3. 2017 do vključno 10.00 ure, na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Strokovna komisija naročnika bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi »D« v prostorih naročnika (II. nadstropje) dne 7. 3. 2017 ob 12.00 uri, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Če je prisoten zakoniti zastopnik ponudnika, pooblastilo ni potrebno. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Strokovna komisija bo na javnem odpiranju objavila izključno nazive ponudnikov ter končne ponudbene cene posameznih ponudnikov.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka oddaje javnega naročila kot nedopustne in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

  - Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletnem portalu www.enarocanje.si.

Naročnik na svoji spletni strani (www.krsko.si) objavlja vso tehnično dokumentacijo (vključno s popisi), ki jo ima v elektronski obliki, glede predmetnega naročila.

  - Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 23. 2. 2017 do 12. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z javnim naročilom so sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

  - Stroški ponudbe

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

Simona Lubšina,

vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PRAVNA PODLAGA

Javni razpis za oddajo javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in predmet javnega naročila.

- ZAHTEVE   NAROČNIKA,   KI  JIH   MORA   PONUDNIK  UPOŠTEVATI  PRI IZDELAVI PONUDBE

- Pogoji kakovosti izvajanja storitev in način dokazovanja

Izvajanje storitve mora biti izvršeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

- Zahtevana dokumentacija

Izbrani ponudnik je dolžan ravnati v skladu z zakoni in  podzakonskimi predpisi  naročnika in v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo.

- Zaveza ponudnika

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe za udeležbo na predmetnem javnem razpisu ter vzorcu gradbene pogodbe in daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del,

- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno z določili razpisne dokumentacije, in s svojo ponudbo, na podlagi katere bo izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmeta te pogodbe,

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del oz. dobav,

- da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,

- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev,

- da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev,

- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.

  - DOPUSTNOST, PRESOJA PONUDBE

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudbo se zavrne, če:

- obstajajo razlogi za izključitev,

- ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  in ZJN-3,

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz 1. in 2. točke osnovne sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

    - POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih ponudnik lahko dokaže s predložitvijo navedenih dokazil ali s predložitvijo izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje navedene pogoje. Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil, oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, je naročnik v skladu z 11. odstavkom 89. člena ZJN-3 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

    - Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej točki  te dokumentacije.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec ESPD.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec ESPD. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če le-ta ne izpolnjuje pogojev te točke.

Ponudniki in podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz te točke. Če država, v kateri ima ponudnik ali podizvajalec svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika ali podizvajalca, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima podizvajalec svoj sedež.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo obrazec ESPD ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj obrazec ESPD.

Razlogi za izključitev so:

- Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v KZ-1., ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3:

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekt naj predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila. Vkolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj ESPD in pooblastili za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo preveril razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (t. i. aplikacija eDosje). Aplikacija eDosje je namreč povezana s slovensko uradno evidenco zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jo vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

- Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

- Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

- Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.  (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

- Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

- Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki in evidenca naročnika.

- Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki in evidenca naročnika.

      - Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta  ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

      - Strokovni dialog

Naročnik za predmetni postopek javnega naročanja ni izvajal strokovnega dialoga na podlagi 64. in 65. člena ZJN-3, zaradi česar v poštev ne pride nobena od omejitev, povezanih s predhodnim sodelovanjem ponudnikov iz 65. člena ZJN-3.

    - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

-	na ponudnika;

-	na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

-	na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

-	če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

      - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Pogoj

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila.

Način izpolnjevanja: Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

DOKAZILO: Predložitev izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki, tako da v ESPD označi, da je vpisan v poslovni register ter ustrezen poklicni register, v skladu z nacionalno zakonodajo. V kolikor ponudnik izpolnjuje pogoje za vpis v ustrezen poklicni register, na osnovi določil obrtnega zakona in uredbe o obrtnih dejavnostih (obrtni register), ga bo naročnik pozval k predložitvi obrtnega dovoljenja.

      - Ekonomski in finančni položaj

- Pogoj

Letni prihodki gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, morajo znašati najmanj višino ponujene skupne vrednosti brez DDV.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

DOKAZILO:

Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezno izpolnjen ESPD v pisni obliki in ustrezen obrazec BON (S.BON-1/P oz. S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo. Potrdilo mora biti izdano ne več kot 35 dni pred rokom za oddajo ponudb.

- Pogoj

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune)  (šesti odstavek 77. člena ZJN-3).

Način izpolnjevanja:

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega pogoja, kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predložijo ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki ter potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt transakcijski račun ali ustrezen obrazec BON, ne starejši od 35 dni od dneva odpiranja ponudb, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.

- Pogoj

Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7.

Način izpolnjevanja: Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

DOKAZILO: Gospodarski subjekti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega pogoja, kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predložijo ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki in Obrazec AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P (lahko fotokopija), ne starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.

Ponudniki,  ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo bilance uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto (2015) oziroma druga dokazila in potrdilo vseh bank (fotokopije, ne starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika, oziroma obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenih pogojev (lahko fotokopija, ne starejša od 30 dni od dneva odpiranja ponudb).

Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnje poslovno leto 2015) in potrdila vseh bank (lahko fotokopije, ne starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

      - Tehnična in strokovna sposobnost

- Pogoj

Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb vsaj enkrat uspešno izvedel gradnjo lesenega objekta z izračunano energetsko učinkovitostjo največ Qh=5,5 kWh/m3a, za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in je bil kot izvajalec pozitivno ocenjen. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 1.200.000,00 EUR z DDV.

Za primerljivo referenčno gradnjo se smatra gradnja stavbe z oznako 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) po klasifikaciji iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS št. 109/2011).

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija.

DOKAZILO:

ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki. Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE«.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja ponudbe in jo bo moral ponudnik na poziv posredovati v roku 3 (treh) delovnih dni. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega naročnika (investitorja) referenčnega objekta. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

- Pogoj

Gospodarski subjekt razpolaga z najmanj enim odgovornim vodjem del, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1), in je kot OVD sodeloval pri izvedbi vsaj enega primerljivega objekta. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV.

Za primerljivo referenčno gradnjo se smatra gradnja stavbe z oznako 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) po klasifikaciji iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS št. 109/2011).

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt predloži ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki in izpolnjen obrazec »SEZNAM KADROV PONUDNIKA«. Izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca storitve ter kvalifikacije osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo naročila, vključno z dokazili v obliki potrdila oz. izjave za odgovornega vodjo del. Za odgovornega vodjo del morajo biti priložene tudi kopije dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za odgovornega vodjo del (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, kopija diplome in dokazilo o delovni dobi), zaradi lažjega dokazovanja izpolnjevanja pogojev lahko ponudniki ponudbi priložijo potrdilo o vpisu v IZS ali navedejo št. vpisa v IZS.

V primeru, da navedeni kadri niso zaposleni pri ponudniku oz. partnerju v skupni ponudbi, je ponudbi potrebno priložiti pisni dogovor, iz katerega izhaja, da bo imel ponudnik na razpolago navedeni kader za celoten čas opravljanja predmetnega javnega naročila.

- Pogoj

Ponudnik mora razpolagati z ustrezno tehnično opremo in orodjem, s katerim namerava izvršiti javno naročilo ((h) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev ali vsi partnerji kumulativno. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem. Izpolnjevanje pogoja je dopustno tudi s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

DOKAZILO: ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki  in izpolnjen obrazec »POPIS PONUDNIKOVE RAZPOLOŽLJIVE TEHNIČNE OPREME IN MEHANIZACIJE« za izvedbo javnega naročila.

- Pogoj

Gospodarski subjekt, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti vrsto, predmet in opis del, ki jih namerava oddati v podizvajanje.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik in tudi vsak partner v skupni ponudbi, ki bo dela izvajal s podizvajalci.

DOKAZILO: ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki  in izpolnjen ter podpisan obrazec »Ponudba«.

      - Temeljne okoljske zahteve

Ponudniki morajo pri podaji ponudb v celoti upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).

- Pogoj

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne

zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisano in žigosano izjavo o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

- Pogoj

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

DOKAZILO:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene

zahteve, ali

– podpisano in žigosano izjavo o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

- Pogoj

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisano in žigosano izjavo o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

- Pogoj

Kadar se pri gradnji:

- nosilne konstrukcije,

- ostrešja,

- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in

- stavbnega pohištva

uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

DOKAZILO:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

– potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali

– dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

  - PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA

OPOMBA:

Za vse zahteve,  ki se nanašajo na ugotavljanje osnovne, poklicne, ekonomsko-finančne in tehnično-strokovne sposobnosti bo naročnik upošteval in sprejel ESPD obrazec kot predhodni izkaz izpolnjevanja vseh zahtev naročnika s strani gospodarskega subjekta.

Ponudnik, ki bo v fazi ocenjevanja spoznan za najugodnejšega bo po naročnikovi zahtevi dostavil vsa navedena dokazila razen tista, ki so javno dostopna, in sicer v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema poziva.

Ponudniki, partnerji v skupni ponudbi in imenovani podizvajalci naj predložijo izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

ESPD obrazec je dostopen tudi na http://ejn.gov.si/espd. Navodila za uvoz obrazca, so na naslovu http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf .

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, ki niso navedena pri posameznem pogoju kot zahtevano dokazilo, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri (3) delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

  - PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA IN PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Naročnik bo ob predložitvi ponudb kot enakovredno dokazilo namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3.

ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

-	svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

-	tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

-	tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah.

Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici  mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter mora biti izdana po vzorcih iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila, to je v  EUR.

Tuji ponudniki

Če bo ponudnik predložil bančno garancijo tuje banke, si naročnik pridržuje pravico, da njeno boniteto preveri.

Za namen te dokumentacije se prvovrstnost banke države članice ali tuje banke presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard &Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard &Poor's ali Fitch oziroma BAA3 ustanove Moody's.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do 22. 6. 2017, v višini 15.000,00 EUR (brez DDV).

Način izpolnjevanja:

V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

DOKAZILO:	Original podpisana bianco menica (vsebuje samo žig in podpis dolžnika) za resnost ponudbe z izpolnjeno in podpisano menično izjavo s pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo, pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjano, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico, ki bi jo banka zavrnila kot neunovčljivo.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z to dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom ali

  - po sklenitvi pogodbe ne predloži ali zavrne predložitev zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti menice in menične izjave ne pride do popisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti menice in menične izjave, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in dogovori v zvezi s podaljšanjem menice in menične izjave morajo biti v pisni obliki.

Neunovčeno menično izjavo in menico za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik je dolžan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za celotno obdobje trajanja naročila, sklenjene med naročnikom in ponudnikom, ki bo skladna z vzorcem (obrazec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). Predložitev je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe.

Naročnik ponudnike opozarja, da mora biti na predloženem finančnem zavarovanju (bančni garanciji) višina zavarovanja opredeljena v znesku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

- izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti,

- izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka;

- v drugih primerih, kot to določa pogodba.

Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan pred iztekom veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost bančne garancije mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

V primeru, da izvajalec ne predloži garancije, ki bi veljala celotno obdobje trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni, ampak predloži bančno garancijo s krajšim rokom veljavnosti, mora izbrani ponudnik 30 dni pred iztekom veljavnosti predložene bančne garancije dostaviti novo bančno garancijo v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV za preostanek garancijske dobe in zahtevanih dodatnih 30 dni.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:

•	Če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak.

•	če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v pogodbi.

- JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da je naročilo oddano skupini izvajalcev, ki so za izvedbo naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi naročila, le-ti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Minimalni zahtevan garancijski rok je za:

- gradbeno obrtniška in instalacijska dela: 5 let

- streho in fasado: 10 let;

- konstrukcijsko stabilnost in varnost objekta 10 let.

Garancijski rok začne teči z dokončnim prevzemom izvedenih del brez ugotovljenih pomanjkljivosti (uspešne primopredaje), ki so predmet te pogodbe, s strani naročnika.

- MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR z DDV.

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo v končni ponudbi ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno z DDV v EUR. Upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno.

Cena mora biti fiksna za celotno trajanje pogodbe.

DODATNO MERILO v primeru ponudbe z isto ceno:

V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, ki je prispela prva.

- DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so certifikati, prospekti, propagandni ter tehnični material in druga tehnična dokumentacija, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oz. izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oz. poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oz. poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi 2. odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi tiste dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni oz. poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti,, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec »Ovojnica«.

Ponudnik mora ponudbi priložiti predračun v aktivnem programu Excel na ustreznem elektronskem nosilcu podatkov. Prav tako mora ponudnik priložiti izpis elektronskega predračuna, pri tem mora biti vsaka stran predračuna podpisana in ožigosana. V primeru kakršnihkoli odstopanj med izpisom  predračuna, ki je podpisan in ožigosan ter predračunom, predloženim v aktivnem programu Excel na elektronskem nosilcu podatkov, velja pisni izpis predračuna, ki je podpisan in ožigosan. V primeru kakršnegakoli odstopanja bo veljala originalna verzija ponudbenega predračuna, objavljenega na portalu javnih naročil.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 22. 6. 2017. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB ALI ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- POGODBA

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe podpisati in vrniti pogodbo naročniku.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in stopi v veljavo v primeru izpolnitve odložnega pogoja, da ponudnik predloži zahtevano zavarovanje.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

- PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 7.000,00€.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

- potrdilo o vplačilu takse v višini 7.000,00€ na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-000XXX16, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXX -W01 /2016).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Simona Lubšina,

vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje, v celoti izpolnjene obrazce in izjave:

- »Ovojnica«, izpolnjeno in nalepljeno na kuverto;

- »Ponudba« in ponudbeni predračun, v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije;

- ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja;

- »Popisi del« v excelu, izpolnjeni, parafirani in ožigosani s strani ponudnika;

- Potrdila vseh bank, pri katerih ima posamezni gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja, odprt transakcijski račun ali ustrezen BON;

- Ustrezno bonitetno poročilo, iz katerega je razvidna bonitetna ocena posameznega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja;

- SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE;

- SEZNAM KADROV PONUDNIKA;

- POPIS PONUDNIKOVE RAZPOLOŽLJIVE TEHNIČNE OPREME IN MEHANIZACIJE;

- »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za gospodarske subjekte«, za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja;

- »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«, za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja, in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v posameznem gospodarskem subjektu;

- »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«;

- »Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju;

- V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa in POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,  KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / PONUDNIKOV;

- Sken celotne ponudbene dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. Popisi del naj bodo hkrati tudi v xls. formatu. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna verzija ponudbe;

- »Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja;

- Drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem redu.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev (kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.) . Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani ponudnika. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ponudnik bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu. Ponudnik ponudbi predloži podpisan obrazec.

V času pregleda ponudb bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika ponudbo dopolniti z dokazili, kot je navedeno v tej dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, s tem da se ustrezno označi na ovojnici ali gre za spremembo ali umik. Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.

V kolikor bo ponudnik v svoji ponudbi ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v posamezni postavki ponudbenega predračuna, morajo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi pri javnem naročilu vsebovati nominalne vrednosti, ki vključujejo popust. Če bodo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi vsebovale zneske brez popusta, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te določbe je, da podizvajalci podpišejo izjavo o svoji vrednostni udeležbi pri izvedbi javnega naročila, ki se ujema s končno ponujeno ceno s popustom in ne s cenami pred danim popustom.

Ponudbena dokumentacija mora biti predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba pa oddana v zapečatenem ovitku.

»Ovojnica«

Ponudnik v obrazec »Ovojnica« vpiše zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

»Ponudba« in popisi del s skupno rekapitulacijo

Ponudnik izpolni zahtevane podatke v obrazcu »Ponudba« ter vpiše v obrazec skupno ponudbeno ceno brez DDV v EUR, znesek DDV in skupno ponudbeno ceno z DDV, slednjo tudi z besedo.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v popisih del (predračun excel) ceno na enoto v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše ali uporabi znak »/« ali podobno, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0) EUR.

Cene morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila (npr. nabave materiala, zavarovanje prevozov in tovorov, pridobitev vseh predpisanih atestov, morebitni popusti in manipulativni stroški, odvoz materiala iz objekta, plačilo vseh podizvajalcev,…).

Tehnične specifikacije so navedene v popisu del in projektni dokumentaciji ter tej razpisni dokumentaciji.

POMEMBNO:

V skladu s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 je naročnik pri določenih postavkah ponudbenega predračuna navedel sklic na blagovne znamke, tip, proizvajalca  ali določeno poreklo ali proizvodnjo, pri čemer je pri takšnih navedbah navedena dikcija »ali enakovredno«. Celice ob teh postavkah so označene z rumeno barvo. Naročnik od vseh ponudnikov zahteva, da pri vsaki postavki, kjer je določen tip, blagovna znamka ali proizvajalec (rumeno obarvane celice), navedejo, katero blago ponujajo. V kolikor ponudnik tega ne bo navedel bo naročnik štel, da ponudnik ni ponudil zahtevanega blaga v skladu s specifikacijo in bo takšno ponudbo ponudnika kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka, ker ne bo ustrezala potrebam in tehničnim zahtevam naročnika.

Ponudnik ne sme spreminjati zaklenjenih delov vsebine popisa del (predračun excel).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

Ta obrazec ponudnik pripravi sam.

Simona Lubšina,

vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

| Ponudnik. Naslov:. Telefon:. Elektronski naslov. ☐ ponudba ☐ sprememba ☐ umik NE ODPIRAJ – PONUDBA 430-6/2017. Oddaja javnega naročila: »Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« | Naslovnik: Občina Krško Cesta krških žrtev 14 8270 KRŠKO. |
| --- | --- |

- PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv (polna firma) |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Matična številka |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti) | DA NE |
| Davčna številka (ID za DDV) |  |
| Telefon |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN (ime in priimek, telefon, e-pošta) |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo) |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni ta tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |

- v primeru ponudbe s podizvajalci se izpolni ta tabela:

| Podizvajalec (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |

- v primeru ponudbe z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

| Drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

- PONUDBENA CENA za izvedbo:

»Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«

Preučili smo razpisno dokumentacijo, pogodbene pogoje in ostalo dokumentacijo, ki je na voljo za izvedbo naročila, jih razumeli, pregledali in ugotovili, da ne vsebujejo nobenih napak ali drugih pomanjkljivosti. V skladu s tem vam ponujamo izvedbo del predmeta tega javnega naročila. Ponujena cena je fiksna in nespremenljiva do končne izvedbe razpisanih del, sestavljena po principu "ključ v roke" v smislu 659. člena Obligacijskega zakonika.

| Skupna ponudbena cena brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV ………… % |  |
| Skupna ponudbena cena z DDV |  |
| z besedo: |  |

- ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA GRADENJ

Predviden začetek del je 23. 6. 2017, fizični zaključek del do 31. 12. 2017 in pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in ostale zahtevane dokumentacije do 1. 2. 2018. Za rok dokončanja se smatra datum pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.

- VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba ostaja v veljavi do 	 (navesti datum; najmanj 22.6.2017).

- POGOJI PONUDBE

- Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe. Zavedamo se, da naročnik ne bo priznal nikakršnih povišanj cene.

- Lokacija, kjer bodo potekala dela, nam je poznana, prav tako lega in položaj vseh objektov v bližini. Iz naslova nepoznavanja lokacije, razmer na mestu, kjer se bodo izvajala dela in drugih vplivov iz tega naslova, ne bomo imeli do naročnika nobenih zahtevkov.

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja investicije ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

- Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Zavedamo se, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da bomo izključeni iz postopka oddaje javnega naročila, ter navedeno v celoti sprejemamo.

- Izjavljamo, da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in bomo vsa dela, ki jih ponujamo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, strokovno, pravilno, solidno in kvalitetno izvedli s strokovno usposobljenimi delavci;

- Izjavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni.

Kraj in datum:	Žig:			Podpis odgovorne osebe:

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,  KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / PONUDNIKOV

Podpisani _________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ______________________________iz__________________________________

(funkcija)	                                     (naziv in naslov podjetja)

Podpisani _________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ______________________________iz__________________________________

(funkcija)	                                      (naziv in naslov podjetja)

Podpisani _________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ______________________________iz__________________________________

(funkcija)	                                        (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo uradni predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

gospoda/gospo________________________ z nazivom _______________________

ki se podpisuje ________________________ in parafira ________________________.

da v našem imenu podpiše ponudbo in pogodbo v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »»Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«.

| Kraj in datum: | žig | podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: | žig | podpis pooblastitelja: |
| Kraj in datum: | žig | podpis pooblastitelja: |

SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE

| Zap. št. | Izvajalec referenčnega posla | Naročnik | Naziv posla | Datum primopredaje | Vrednost referenčnega posla (V EUR Z DDV) | Opis referenčnega posla (vrsta del in navedba izračunane energetske učinkovitostj izgrajenega objekta Qh= ____kWh/m3a) | Oseba naročnika, ki lahko zagotovi dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

OPOMBE:

Ponudnik mora vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno. Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju.

Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki POTRDILA NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU, ki bodo z izjavo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti ter ustrezno izračunano energetsko učinkovitost objekta, se v fazi ocenjevanja ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.

kraj:	____________________

datum:	____________________                               			žig                    		            	podpis odgovorne osebe

___________________

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Podpisani izdajatelj potrdila

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Za nas izvajal naslednje referenčno delo – gradnjo lesenega objekta:

v kraju opravljanja dela:_____________________________,

v vrednosti ___________________________________ EUR Z DDV,

v obdobju od _______________(datum) do __________________(datum).

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne ____________________ (datum).

Izračunana energetsko učinkovitostjo izgrajenega objekta Qh= _____ kWh/m3a.

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični, če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

| KRAJ IN DATUM | ŽIG IN PODPIS IZDAJATELJA POTRDILA: |
| --- | --- |

POPIS PONUDNIKOVE RAZPOLOŽLJIVE TEHNIČNE OPREME IN MEHANIZACIJE

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da za izvedbo predmeta javnega naročila razpolaga s sledečo opremo oziroma mehanizacijo:

| Št. | OPREMA (tip opreme, proizvajalec, bistvene karakteristike) | Leto izdelave | Število kosov opreme s katero razpolaga ponudnik | Način razpolaganja: (v lasti ponudnika, najet (od koga) ali drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(Ponudnik mora v obrazec navesti vso opremo, s katero razpolaga in jo bo uporabljal za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pri ponudniku dodatno preveri resničnost navedbe tehnične opreme in mehanizacije.)

Odgovorna oseba ponudnika_____________________________________, izjavljam:

(ime in priimek odgovorne osebe)

- da smo glede na tehnične zahteve javnega naročila, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezno mehanizacijo, druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila »Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«;

- za katerega dajemo ponudbo, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.

Kraj in datum:	____________________

žig

podpis odgovorne osebe

______________________

SEZNAM KADROV PONUDNIKA

- ODGOVORNI VODJA DEL

| Ime in priimek, izobrazbena kvalifikacija, (lahko tudi št. vpisa v IZS)* | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delovna doba na sedanjem delovnem mestu |
| --- | --- | --- | --- |

*V primeru, da oseba ni vpisana v IZS, ponudnik za odgovornega vodjo del ponudbi priloži potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici ter dokazilo o delovni dobi (npr. fotokopija delovne knjižice).

OPOZORILO:

PONUDNIK JAMČI POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO, DA NAVEDENI VODJA DEL IZPOLNJUJE ZAKONSKE POGOJE ZA OPRAVLJANJE RAZPISANIH GRADENJ SKLADNO Z ZGO-1.

- OSTALO KLJUČNO OSEBJE, KI BO SODELOVALO PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

| Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delovna doba na sedanjem delovnem mestu |
| --- | --- | --- | --- |

Kraj in datum:	____________________

žig

podpis odgovorne osebe

____________________

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ODGOVORNEGA VODJE DEL

Podpisani izdajatelj potrdila

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Kot naročnik potrjujemo, da je ODGOVORNI VODJA DEL (ime in priimek ter naziv):

_________________________________________________________________________

Sodeloval pri izvedbi referenčnega dela – gradnja lesenega objekta:

izvajalca ________________________________________________,

v vrednosti ___________________________________ EUR Z DDV,

v obdobju od _______________(datum) do __________________(datum).

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne ____________________ (datum).

Izračunana energetsko učinkovitostjo izgrajenega objekta Qh= _____ kWh/m3a.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični, če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

| KRAJ IN DATUM | ŽIG IN PODPIS IZDAJATELJA POTRDILA: |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

PONUDNIK (ali PODIZVAJALEC)______________________________________________  pooblaščam Občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«  pridobi podatke iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis pooblaščene osebe

________________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Krško, CKŽ 14, Krško, za namene javnega razpisa za izvedbo »Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« , objavljenega na Portalu javnih naročil, dne __________________, pod številko objave _________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

(po potrebi se obrazec širi ali kopira)

Kraj in datum:	____________________

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

»Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po 6. odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in  preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

- PODATKI O Ponudniku

| FIRMA PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |

- lastniška struktura ponudnika

  - podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

FIZIČNA OSEBA 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 3:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

  - podatki o udeležbi PRAVNih oseb v lastništvu ponudnika

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

  - podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

povezana na način___________________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |
|  | Žig podjetja oz. ponudnika: |

IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Naročniku OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško, izjavljamo, da:

- bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne

zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

- da se pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bodo uporabljali:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Kraj in datum:	Žig:			Podpis odgovorne osebe:

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po EPGP – 758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (po EPGP – 758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v garancijskem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

G R A D B E N A   P O G O D B A

sklenjena med

| NAROČNIKOM: | OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, Krško, ki jo zastopa mag. Miran Stanko, župan Identifikacijska številka za DDV: Sl 18845673 Matična številka: 5874572 Enotni zakladniški račun (EZR): 011000100008197 |
| --- | --- |

in

| IZVAJALCEM: | Matična številka: Identifikacijska številka za DDV: Številka transakcijskega računa: |
| --- | --- |

PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi odprtega postopka javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave JN…………./2017, z dne ……..2017, ponudbe št. ………………, z dne ………….. ter pravnomočne odločitve št. …….z dne ……., izbran za izvajalca.

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo: »Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«.

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalca št. ............ dopolnitvijo/pojasnilom ponudbe, št. ............ ter je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe (v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in projektni dokumentaciji).

Podrobnejši obseg in opis del, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi izhaja iz naslednje dokumentacije:

- gradbeno dovoljenje št. 351-407/2013/21 z dne 5.2.2014 in sklepa št. 351-407/2013/23 z dne 25. 6. 2016, ki ga je izdala UE KRŠKO.

- PZI projektna dokumentacija z junija 2016, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje ESPLANADA d. o. o., Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert, ki vsebuje:

- Vodilna mapa št. 17/2016,

- Načrt arhitekture št. 17/2016,

- Načrt gradbenih konstrukcij št. JJ-117/2016,

- Interna horizontalna kanalizacija objekta in zunanja ureditev št. 17/2016,

- Načrt odstranjevalnih del št. 17/2016,

- Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. 30/2016,

- Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. 16/13,

- Načrt tehnološke opreme kuhinje št. 052/16,

- Elaborat 1 – Varnostni načrt,

- Elaborat 2 – Načrt arhitekture – finalne obdelave št. 17/2016,

- Elaborat 3 – Načrt arhitekture – notranja oprema št. 17/2016.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za popolno izvedbo vseh del in objekta kot celote in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, ki je predvidena z dokumentacijo v zvezi s tem javnim naročilom.

- člen

Naročniku je bila izdana, s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Eko sklad), odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. 36002-9/2016 – 5 z dne 9. 11. 2016 (v nadaljevanju odločba), ki določa, da je naročnik upravičen do nepovratne finančne spodbude za naložbo: A - gradnja skoraj nič-energijske stavbe v lasti občine.

Naročnik ne bo dovolil spremembe materialov, ki so osnova za izdajo odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. 36002-9/2016 – 5 z dne 9. 11. 2016 (stavba pretežno grajena iz lesa, materiali naravnega izvora, leseno zunanje stavbno pohištvo, …).

- člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- razpisna dokumentacija v zvezi z javnim naročilom in dokumentacija, navedena v 1. členu te pogodbe,

- popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,

- terminski plan,

- ponudba izvajalca z dne …………

Izvajalec jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te pogodbe in da je preveril vse informacije o gradbišču. Izvajalec izjavlja, da je podrobno pregledal vso dokumentacijo navedeno v 1. členu te pogodbe, usklajenost posameznih delov te dokumentacije med seboj, usklajenost te dokumentacije s pogoji soglasodajalcev in da iz tega naslova ne bo imel nobenih dodatnih zahtevkov do naročnika. Izvajalec tudi izjavlja, da je seznanjen z lokacijo, možnostjo dostopa, geološkimi razmerami, ki bi lahko vplivale na obseg izvedbe projekta ali njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi in nanje nima pripomb. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika iz tega naslova, posebej tistim, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji in sestavnimi deli te pogodbe, stanjem na terenu in dokumentacijo navedeno v 1. členu te pogodbe.

Kakršnakoli sprememba je dovoljena samo v primeru pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom z vidika morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivosti v dokumentih navedenih v 1. členu te pogodbe in s podpisom te pogodbe  potrjuje, da je ta dokumentacija izdelana v zadostnem kvalitativnem in kvantitativnem obsegu in zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela iz te pogodbe po pravilih gradbene stroke, skladno s predpisi, ki urejajo posege v okolje ter skladno z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in priporočili, ki veljajo za področje predmeta te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ……………, z dne …………….., in znaša:

__________________ EUR brez DDV oziroma

__________________EUR z vključenim DDV

(z besedo: __________________ __/100 EUR z vključenim DDV).

Pogodbena cena je fiksna in se ne spreminja tekom veljavnosti pogodbe. Navedeno pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del, da se izvajalec odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključena je uporaba 656. člena Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 30/10 - Odl. US) ter da so v navedeni pogodbeni ceni zajeti vsi materialni in drugi stroški za izvedbo dogovorjenih del, pa tudi dela, ki v trenutku sklepanja te pogodbe niso bila predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za uspešno izvedbo predmeta te pogodbe. Cena iz prejšnjega odstavka tega člena ostaja fiksna tudi ob morebitnem dvigu stopnje davka na dodano vrednost, kar pomeni, da strošek dviga davčne stopnje v celoti prevzame izvajalec iz te pogodbe.

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da to pogodbo sklepata po načelu 'ključ v roke' in da pogodbena cena zajema tudi vrednost vseh morebitnih presežnih in nepredvidenih ter dodatnih del, katerih izvedba je potrebna za popolno funkcionalnost zgrajenega objekta in izpolnitev pogojev iz vseh sestavnih delov razpisne dokumentacije.

Presežna in nepredvidena ter dodatna dela iz prejšnjega odstavka so količine izvedenih del, ki sicer presegajo količine iz ponudbenega predračuna in jih je moral izvajalec upoštevati v ceni svoje ponudbe iz naslova predhodnega pregleda projektne dokumentacije, in tudi morebitna manjkajoča in kasnejša dela, katerih izvedba bi se izkazala za potrebno po sklenitvi te pogodbe za uspešno izvedbo predmeta te pogodbe in niso bila predvidena v katerem koli delu razpisne dokumentacije.

Izvajalec izrecno jamči, da so v pogodbeni ceni vključeni tudi:

- vsi zunanji in notranji transporti;

- vsa pomožna dela in dela vezana na pospravljanje in čiščenje gradbišča;

- vsi postopki za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu;

- stroški za vse, z veljavnimi predpisi, zahtevane preiskave, ateste in certifikate ter druga dokazila o kakovosti, ustreznosti in funkcionalnosti materialov, konstrukcijo in vse ostale elemente vgrajene v objekt;

- stroški poizkusnih zagonov;

- stroški pridobitve bančnih garancij;

- stroški pripravljalnih del;

- odvoz odpadkov na komunalno deponijo, vključno s stroški taks in izdelava končnega poročilo o ravnanju z odpadki z vsemi potrebnimi dokazili (evidenčnimi listinami);

- stroški porabljene električne energije in vode v času gradnje (v kolikor bo el. energijo in vodo odjemal iz omrežja uporabnika bo zagotavljal ustrezne meritve porabe in mesečna plačila stroškov porabljene el.energije in vode iz uporabnikovega omrežja);

- stroški za koordinacijo varnega dela med vsemi podizvajalci;

- strošek varovanja gradbišča, naprav in opreme na gradbišču;

- stroški izdelave vse dokazne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja(npr. izkaz požarne varnosti, meritve mikroklimatskih pogojev, dokazilo o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, itd.);

- geodetski posnetek po končani gradnji;

- stroški projekta izvedenih del;

- stroški zakoličb;

- vsi stroški del, ki z razpisno, projektno dokumentacijo in popisom del niso predvidena, so pa predpisani z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke ali potrebni za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta, ali za zagotovitev izgleda, estetike in uporabnosti objekta;

- vsi ostali stroški, tudi stroški morebitnih presežnih in nepredvidenih ter dodatnih del, katerih izvedba je potrebna za popolno funkcionalnost zgrajenega objekta in izpolnitev pogojev iz vseh sestavnih delov dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Naročnik ima pravico odjave določenih pogodbenih del. V primeru odjave določenih pogodbenih del, se vrednost obračuna izvajalca zmanjša za vrednost teh postavk. Vse spremembe se izvajajo zgolj po pisnem nalogu naročnik ter se poračunavajo, ključ pa ostane.

Naročnik ima zagotovljena sredstva v proračunu Občine Krško na PP, KTO, SM, NRP in bo izvajalcu zagotovil sredstva iz tega člena v letu 2017 v višini največ ______________, razliko do pogodbenega zneska pa v letu 2018.

Naročnik naroča storitev za opravljanje svoje neobdavčljive dejavnosti (5. odst. 5. čl. ZDDV-1B), zato za storitve predmetne pogodbe obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1B ne velja.

POZNEJŠA (DODATNA) DELA

- člen

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna poznejša dodatna oz. nepredvidena dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik. Za vsa poznejša dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, v skladu z 2. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sicer dela ne štejejo za naročena. Izvajalec je naročniku dolžan predložiti analizo cene. Dela po tem členu se obračunajo samo do zneska potrjenega s strani naročnika in nadzora.

Kot poznejša dodatna oz. nepredvidena dela po tem členu štejejo dela, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji ob sklenitvi pogodbe in niso potrebna za izpolnitev te pogodbe oz. niso potrebna, da bi objekt funkcionalno služil svojemu namenu, naročnik pa zahteva, da se izvedejo.

Vrednost teh del se določi na podlagi norm v gradbeništvu in ob upoštevanju pogodbenega predračuna.

ROK DOKONČANJA DEL

- člen

Predviden začetek del je 23. 6. 2017, fizični zaključek del do 31. 12. 2017 in pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in ostale zahtevane dokumentacije do 1. 2. 2018. Za rok dokončanja se smatra datum pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije in to pogodbo. Ta dan se začne voditi gradbeni dnevnik.

Izvajalec se zaveže pričeti s pogodbenimi deli z dnem uvedbe v delo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem roku bo naročnik oddal dela drugemu izvajalcu. Morebitne višje stroške, vključno s pogodbeno kaznijo in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Naročnik lahko enako ukrepa tudi če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela, ali če zaostaja več kot 30 dni glede na potrjen časovni načrt izvedbe.

- člen

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša samo v primeru, če se tako odloči naročnik in je zato sklenjen ustrezen dodatek k pogodbi.

Izvajalec in naročnik sporazumno izključujeta vpliv vremenskih razmer na rok izgradnje.

V primeru podaljšanja roka mora izvajalec izročiti naročniku novo bančno garancijo oz. dodatek k obstoječi bančni garanciji za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru podaljšanja roka izvajalec nima pravice do povišanje cen ali kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Nepoznavanje lokalnih in ostalih razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe del.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

- izvajalcu izročiti popis del,

- izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil:

- en izvod projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

- dva izvoda projekta za izvedbo

- prosto zemljišče za gradnjo.

V roku treh (3) dni po uvedbi v delo mora izvajalec naročniku izročiti časovni načrt in organizacijsko shemo gradbišča ter elaborat ureditve gradbišča in varnosti na gradbišču ob upoštevanju varnostnega načrta, ki ga bo izdelal s strani naročnika izbran koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Časovni načrt izvedbe oz. terminski plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik  in s tem postane sestavni del te pogodbe.  Naročnik bo časovni načrt izvedbe, v primeru da bo za ustrezen, potrdil najkasneje v 5 (petih) dneh od predložitve s strani izvajalca.

- člen

Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno z določili razpisne dokumentacije, z vso dokumentacijo navedeno v 1.  členu pogodbe in s svojo ponudbo št..............z dne ……….., na podlagi katere je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmeta te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme niso dopustne brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

- člen

Izvajalec je dolžan dobaviti in vgraditi ves potreben material in vso opremo ter proizvode, ki so določeni z dokumentacijo navedeno v 1. členu te pogodbe in popisom del in skladno s svojo ponudbo z dne ………….

Izvajalec mora dobaviti na gradbišče vzorce predvidenih materialov in opreme brez posebnega doplačila ter pred vgradnjo ali montažo predložiti veljavne ateste zanje. Izvajalec lahko začne z vgradnjo takrat, ko naročnik ali odgovorni nadzornik pisno odobrita vzorce oziroma ateste.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od izvajalca predložitev dokazila o naročilu posamezne opreme.

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje in jamči, da bo:

- najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, oziroma aneksa izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv (oziroma enakovredno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo del v višini 10% (deset odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del brez DDV oziroma vrednosti del iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko vnovči:

  - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

  - v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

  - izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

  - naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

  - naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

  - izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

  - izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

  - izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

  - izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti,

  - izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,

  - v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

  - za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,

  - če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka;

  - v drugih primerih, kot to določa pogodba v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, popisom del, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- na gradbišču vodil vso z zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) predpisano dokumentacijo, kakor tudi ostalo dogovorjeno administracijo;

- izvajal dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabljal material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje;

- izvršil dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil nadzoru naročnika predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan  sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o gradbenih proizvodih, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezne materiale in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljiv pravila stroke;

- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer;

- med vgradnjo fotografiral z merilnim trakom izvedbo toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho, ipd.) in rešitve toplotnih mostov ter fotografije predložil naročniku;

- med vgradnjo fotografiral vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken, fiksnih zasteklitev in vhodnih vrat (posneto med vgradnjo tako, da so razvidni vsi grajeni materiali, ki zagotavljajo tesnenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL) ter fotografije predložil naročniku;

- fotografiral vgrajen sistem za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, regulacija) ter fotografije predložil naročniku;

- naročniku predal dokazilo o zanesljivosti objekta;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- povrnil infrastrukturo in okolico objekta po izgradnji v prvotno stanje;

- v imenu naročnika in za lasten račun nabavil in postavil gradbiščno tablo;

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni in očiščeni objekt, predal naročniku;

- da bo pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo po ZGO (v treh izvodih) in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi, meritve...);

- uporabnika seznanil z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

- poskrbel, da bodo vse naprave dosegale parametre načrtovane v projektni dokumentaciji;

- izvedel tudi vse potrebne meritve (meritve prezračevanja, meritve osvetljenosti delovnih mest, meritve hrupa ipd.);

- naročniku predložil merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015;

- maksimalna potrebna toplota za ogrevanje objekta največ Qh=5,5 kWh/m3a;

- urejal vse zadeve v zvezi z odlaganjem gradbenih odpadkov skladno s predpisi in nosil vse stroške v zvezi s tem;

- v kolikor bo potrebno, sodeloval in podajal pojasnila naročniku ali zainteresirani javnosti ali Eko skladu in zagotovil udeležbo na morebitnih koordinativnih oziroma uskladitvenih sestankih;

- kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku, najkasneje ob prevzemu vseh pogodbenih del, izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv (oziroma enakovredno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% (pet odstotkov) od realizirane vrednosti pogodbe brez DDV;

- izdelal in naročniku predal projekt izvedenih del, certifikate in dokazila o vgrajenih materialih, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet;

- da bo na podlagi pooblastila naročnika pri UE Krško vložil vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, kateri bo priložil vso potrebno dokumentacijo in poskrbel za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- poskrbel za izdelavo ustreznega elaborata za vpis predmetne infrastrukture v kataster GJI ter ga v imenu naročnika posredoval na pristojno Geodetsko upravo RS.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku.

Do sprejema in izročitve izvedenih del nosi tveganje naključnega propadanja in okvare del, materiala in opreme izvajalec, po sprejemu in izročitvi pa naročnik. Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predal overjeno kopijo zavarovalne pogodbe v skladu s 33. členom ZGO-1.

Izvajalec se zavezuje odpraviti škodo tretji osebi oz. škodo na predmetih in objektih v lasti tretjih oseb, ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih v območju izvajanja del po tej pogodbi, na lastne stroške (po 32. členu ZGO-1).

- člen

Izvajalec bo moral pred vgradnjo lesa za nosilne konstrukcije, ostrešje, fasadne in notranje obloge sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva predložiti naročniku eno od dokazil skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki potrjujejo, da uporabljen les izvira iz zakonitih virov.

Izvajalec se hkrati zavezuje, da pri izvajanju gradbenih del ne bo uporabljal:

-  proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Izvajalec se hkrati zavezuje, da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu in da bo uporabljal les, ki izvira iz zakonitih virov. Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, ki jo ponudnik izroči naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s to pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe;

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi(zrakotesnost…);

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti;

- izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti;

- izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku;

- v drugih primerih, kot to določa ta pogodba in dokumentacija v zvezi z javnim naročilom.

PODIZVAJALCI

(opomba: to poglavje se bo v končni pogodbi prilagodilo glede na to, ali izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev oziroma če navede podizvajalce).

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev in podizvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (peti odstavek 94.člena ZJN-3), izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije posredovati svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec s strani izvajalca prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam oziroma s svojimi delavci in materialom.

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ___________ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.  Izvajalec mora imeti v trenutku sklenitve te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec predložiti v potrditev.

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo tudi naslednji podizvajalci:

- (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Podizvajalca po lastni izbiri izvajalec ne sme vključiti v delo po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika ter skladno z določili ZJN-3, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik poda soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

- morebitno pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno podizvajalcu

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec  sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. Zamenjava podizvajalca se lahko izvede le s predhodnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih situacij do 80% pogodbene vrednosti v skladu s stopnjo dokončanja del, ter z izstavitvijo končne situacije v višini minimalno 20% pogodbene vrednosti. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec sme začasne in končno situacijo izstaviti v višini zneska, ki je določen s planom porabe finančnih sredstev. Če pogodbena dela v posameznem mesecu niso količinsko opravljena skladno s terminskim planom, mora izvajalec sorazmerno zmanjšati znesek situacije oz. lahko to stori naročnik ob potrditvi situacije. Če količina izvedenih del presega količino, določeno s terminskim načrtom, izvajalec nima pravice povečati znesek situacije.

Iz računov mora biti razviden popis del, materialov, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme najmanj za:

- nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja;

- nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe;

- nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

- nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu;

- račun za izvedbo meritve zrakotesnosti.

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi s strani nadzornega organa, potrjenih mesečnih in končne situacije.

Končni obračun pogodbenih del se izvrši po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt in odpravi vseh v zapisniku o kvalitetnem prevzemu ugotovljenih pomanjkljivosti.

O končnem obračunu se izdela zapisnik, ki vsebuje:

- vrednost vseh opravljenih del;

- vrednost do tedaj zaračunanih del;

- vrednost do tedaj plačanih del;

- znesek preostanka dolga - končno vrednost za plačilo;

- rok dokončanja del;

- morebitni zahtevki iz naslova pogodbene kazni ali povzročene škode;

- morebitna druga sporna vprašanja in druge okoliščine, pomembne za končni obračun.

Prodaja ali odstop terjatve izvajalca tretji osebi ni možna, razen v primeru pisnega soglasja naročnika.

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvajalec je obvezen dostaviti naročniku s strani nadzora potrjen račun oz. situacijo do 15. v mesecu za pretekli mesec, izključno v e-obliki (e-račune). Na računu oz. situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del.

Naročnik mora vrniti izvajalcu s strani nadzora potrjeno začasno situacijo v roku 8 dni od prejema. Če se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami v situaciji, jo potrdi v višini nespornega zneska, lahko pa situacijo zavrne v celoti. Sporne postavke iz začasne situacije razčistita pogodbeni stranki, za sporni znesek začasnih situacij oziroma končne situacije izvajalec izda dobropis.

Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del računa oz. situacije plačal 30. dan od njegovega uradnega prejema.

Končna situacija zapade v plačilo 30. dan po njenem uradnem prejemu, le-to pa lahko izvajalec izda po podpisu končnega obračuna ter za znesek, ki bo določen v zapisniku o končnem obračunu in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predhodno predložil nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak unovčljivo na prvi poziv.

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko naročnik zaradi znižanja pogodbene cene, plačilo izvede pred potekom 30. dne od uradnega prejema situacije, izvajalec pa v tem primeru naročniku nudi popust v višini 0,0164% vrednosti situacije za vsak dan predčasnega plačila vrednosti računa oz. situacije za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun oz. situacijo v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa oz. situacije izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun oz. situacija plačana pred potekom 30 dni, je izvajalec dolžan najkasneje na dan plačila računa oz. situacije izstaviti naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik.

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Za uradni prejem računa oz. situacije se šteje datum prejema e-računa.

V primeru, da so v računu oz. situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se lahko račun oz. situacija zavrne v celoti.

Če naročnik zapadlega zneska, po potrjenem in zapadlem računu ne plača pravočasno, je izvajalec upravičen do zamudnih obresti, določenih z zakonom, ki predpisuje višino zamudnih obresti.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi računa.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi računa.

V primeru zakasnitve del v primerjavi s terminskim planom v posameznem mesecu obračunskega obdobja za več kot 30 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačila po posamezni situaciji (največ do 5% vrednosti pogodbenih del z DDV), do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z  investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika obvestiti o vložitvi vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja pri UE KRŠKO.

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje, so predloženi vsi zahtevani dokumenti ter so odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene pri kvalitetnem pregledu (uspešna primopredaja).

Tehnični pregled mora biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.

O dokončanju in kvalitetnem prevzemu del, ki so predmet te pogodbe, se sestavi

zapisnik o primopredaji izvedenih del, v katerem se ugotovi predvsem:

- ali so dela izvedena skladno z določili te pogodbe, veljavnim zakonskimi predpisi in pravili stroke,

- datume začetka in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na  izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe.

Sočasno z obvestilom o dokončanju del je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo tehničnega pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov.

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala

in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov.

GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

- člen

Izvajalec daje pet (5) letno garancijo za ves vgrajen material in opremo.

Za solidnost gradnje (konstrukcijsko stabilnost in varnost objekta) ter fasade in strehe je garancijski rok v skladu z  določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07) deset (10) let od izročitve in prevzema del.

Za gradbeno obrtniška in instalacijska dela je garancijski rok pet (5) let od izročitve in prevzema del.

Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del ki so predmet te pogodbe.

Garancijski rok začne teči z dokončnim prevzemom izvedenih del brez ugotovljenih pomanjkljivosti (uspešne primopredaje), ki so predmet te pogodbe, s strani naročnika.

Izvajalec izrecno potrjuje, da  jamči, da maksimalna potrebna toplota za ogrevanje objekta ne bo presegla Qh=5,5 kWh/m3a. Navedeno jamstvo predstavlja bistveno sestavino pogodbe in se obravnava enako kot druge pomanjkljivosti objekta, ki jih mora izvajalec odpraviti v okviru splošnega garancijskega roka. Izpolnitev navedene obveznosti je prav tako lahko predmet uveljavljanja v okviru zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvršena popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. izvedbe popravila.

- člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno in nepreklicno. Naročnik si v tem primeru lahko zaračuna v breme dobavitelja 5 % (pet odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan naročniku izročiti novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za čas, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Smiselno enako velja za odpravo napak oziroma sanacijo nekvalitetno izvedenih del, ki jih naročnik graja med samim izvajanjem del izvajalca oziroma preden je začela teči garancijska doba.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik ____________, elektronska pošta: __________________@krsko.si odgovorni vodja del s strani izvajalca je  ………………………., elektronska pošta:…………………………..

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana elektronske naslove, navedene v tem členu, se šteje drugi pogodbeni stranki za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz tega člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz tega člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati, v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik odstopi od pogodbe v skladu z 96. členom ZJN-3, če se znajde v eni od naštetih situacij, ki so opredeljene v 96. členu ZJN-3.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali preko elektronske pošte.

Naročnik lahko prekine to pogodbo z odpovednim rokom 15 dni od dneva, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe v naslednjih primerih:

- napaka v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla,

- izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- izvajalec zamuja z faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V primerih druge do pete alineje je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5% pogodbene vrednosti.

Naročnik lahko brez obveznosti do izvajalca takoj odstopi od pogodbe:

- v primeru ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovitosti gradnje, ali

- v primeru ko je dosežena maksimalna višina pogodbene kazni.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zašiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od stranki, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolžan v primeru razdrtja pogodbe, na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti gradbišče v roku 8 (osem) dni po razdrtju pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Krškem, po slovenskem pravu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Vsa dokumentacija v zvezi s projektom, ki je predmet te pogodbe, ki jo izdela izvajalec, je last  naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

- člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in Posebnih gradbenih uzanc. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da Posebne gradbene uzance veljajo le, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in pod odložnim pogojem, da je naročniku predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

V kolikor v pogodbenem roku izvajalec ne predloži predmetne bančne garancije, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v obliki menice z menično izjavo.

Pogodbene obveznosti so zaključene, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki bodo ugotovljene v garancijskem roku.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo naročnik na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti v skladu s 59. členom ZJN-3.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Podpisano dne ……………….. Številka:……………………… | Podpisano dne ……………… Številka: |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
|  | Občina Krško |
|  | mag. Miran Stanko |
|  | župan |

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati, s čimer jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega vzorca pogodbe, odvisno tudi od tega ali bo šlo za izvajanje v skupni ponudbi ali s podizvajalci ali s samostojnim izvajalcem.