| Številka: | 4301-7/2017-3 |
| --- | --- |
| Datum: | 17. 3. 2017 |

# DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

# Nadgradnja in vzdrževanje poročilnega sistema ATVP 2017 - 2021

# VSEBINA

SPLOŠNI DEL:

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

PONUDBENI DEL:

- Ponudba (OBR-1)

- Predračun (OBR-2)

- Vzorec pogodbe (OBR-3)

- ESPD obrazec (OBR-4)

- Reference (OBR-5)

- Seznam članov projektne skupine (OBR-6)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNO

1. Podatki o naročniku

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Kontaktna oseba: Gregor Nastran

E-pošta: info@atvp.si

2. Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

3. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nadgradnja in vzdrževanje poročilnega sistema ATVP za obdobje od leta 2017 do 2021. Rok za začetek poročanja po novih oziroma spremenjenih zahtevah je 3. 1. 2018. Naročnik bo testno okolje vzpostavil z dnem 1. 10. 2017.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

4. Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

4.1. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

4.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi:

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnega javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1., 12.2. in 12.3.1. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1., 12.2. in 12.3.1. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, je menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe mogoča, vendar mora v tem primeru tudi novi član skupine izpolnjevati vse pogoje iz točk 12.1., 12.2. in 12.3.1. II. poglavja teh navodil. Če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, izključitev tega člana pa bi za skupino pomenila neizpolnjevanje pogojev tega javnega naročila, bo naročnik v primeru, če ne bo v skupino vključen nov ponudnik, ki bi izpolnjeval manjkajoče pogoje, odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

4.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 12. 4. 2017.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za izvedbo in nadzor postopka oddaje javnega naročila; v nadaljevanju: komisija). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15). Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

II. PONUDBA

1. Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalna dokazila v jeziku, v katerem so bila izdana in ustrezni slovenski prevod.

2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1),

- Predračun (OBR-2),

- Vzorec pogodbe (OBR-3),

- ESPD obrazec (OBR-4),

- Dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 12. točke II. poglavja te dokumentacije,

- Reference (OBR-5),

- Seznam članov projektne skupine (OBR-6),

- Bianco menico za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR z veljavnostjo do 31. 7. 2017 ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca,

- ESPD obrazec (OBR-4) – podizvajalec izpolni del II., III. in IV./A,

- Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca,

- ESPD obrazec (OBR-4) – partner izpolni del II., III. in IV./A ,

- Pooblastilo za podpis skupne ponudbe.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, ki ga bo določil naročnik, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudba mora biti predložena v enem (1) izvirniku in eni (1) kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodi velja izvirnik ponudbe.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

Izvirnik ponudbe mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, s strani ponudnika pooblaščena za podpis ponudbe. V kolikor ponudbo podpiše oseba, pooblaščena za podpis ponudbe, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo.

Vsi listi izvirnika ponudbe morajo biti prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji ali prvi strani pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko ali podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečatni vosek oziroma lepilni trak poškodovali. Vezava z jamstvenikom ali vrvico velja samo za izvirnik, medtem ko je zaželeno, da je kopija ponudbe zapakirana tako, da je omogočeno čim lažje morebitno nadaljnje kopiranje.

4. Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

5. Predložitev ponudbe

Izvirnik in kopija morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali »Original« in »Kopija«, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »PONUDBA ZA NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE POROČILNEGA SISTEMA ATVP 2017 - 2021 – NE ODPIRAJ« in naslovljen na naslov naročnika:

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6

1000 Ljubljana

Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj poln naslov. Ovoj mora biti zaprt ali zapečaten tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt.

Ponudnik lahko ponudbo v pisni obliki dostavi naročniku po pošti ali jo preda osebno v vložišču naročnika na naslovu naročnika vsak delovni dan do roka, določenega za predložitev ponudb. Naročnik oseben prevzem ponudbe zagotavlja ob delovnikih med 8. in 15. uro, v preostalih terminih je ponudbo mogoče oddati zgolj, če je v vložišču prisotna pristojna oseba.

6. Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do 25. 4. 2017 do 9.00 ure po lokalnem času na naslov naročnika iz prejšnje točke. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna. Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

7. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovoju ustrezno označeno s »SPREMEMBA PONUDBE ZA NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE POROČILNEGA SISTEMA ATVP 2017 - 2021  – NE ODPIRAJ«, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz postopka javnega naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev ponudb, podan pa mora biti pisno. Pisen umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »UMIK PONUDBE ZA NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE POROČILNEGA SISTEMA ATVP 2017 - 2021«, ponudnik pa ga mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v skladu s 5. točko tega poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter naslovljena na naslov naročnika.

Naročnik umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom še pred javnim odpiranjem prispelih ponudb.

8. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

9. Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

11. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

12. Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

  - Osnovna sposobnost ponudnika

12.1.1.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.2.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.3.	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.4.	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.5.    Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja ponudnikov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;

- če ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

12.2.1.	Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Če mora imeti ponudnik določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno storitev, mora navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.3.       Ekonomska in/ali finančna sposobnost

12.3.1.  Ponudnik mora dokazati, da ima v zadnjih 6 mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, poravnane vse zapadle obveznosti in ni imel blokiranega(e) TRR.

Dokazilo: Lastna izjava

Pred odločitvijo bo naročnik za izkazovanje tega pogoja od izbranega ponudnika zahteval predložitev:

Ponudniki RS

- Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v 6 mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

- Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v 6 mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

Tuji ponudniki

Predložijo ustrezno število potrdil od bank (vključno s prevodi), pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v 6 mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

12.3.2.  Ponudnik mora dokazati, da je imel v zadnjih treh letih pred rokom za predložitev ponudb letno najmanj 840.000,00 EUR prometa z vključenim DDV.

Dokazilo: ESPD obrazec

Pred odločitvijo lahko naročnik za izkazovanje tega pogoja od izbranega ponudnika zahteva predložitev letnega poročila za zadnja tri leta pred rokom za predložitev ponudb, z morebitnim revizorjevim mnenjem, če je ponudnik zavezan k revidiranju.

12.4.       Tehnična in/ali strokovna sposobnost

12.4.1.	Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb sam ali v sodelovanju s podizvajalci oziroma kot partner v skupni ponudbi  za najmanj tri naročnike na ozemlju RS ali EU izvedel storitve nadgradnje in vzdrževanja elektronskega sistema oziroma 3 projekte, ki so primerljivi z elektronskim sistemom, ki je primerljiv sistemu, za katerega so tehnične in funkcionalne specifikacije opredeljene v tehničnih specifikacijah (kot primerljiv projekt se šteje projekt, ki vključuje razvoj elektronskega sistema, ki omogoča prejem in verifikacijo numeričnih poročil, oziroma projekt, ki vključuje razvoj elektronskega sistema, ki omogoča prejem in verifikacijo numeričnih poročil z vključenim vzdrževanjem) vsak v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR z vključenim DDV.

Dokazilo: ESPD in Reference (OBR-5)

12.4.2.   Ponudnik izjavlja, da bo storitev, ki je predmet tega naročila, v celoti skladna z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah te dokumentacije.

Dokazilo: Lastna izjava

12.4.3.   Ponudnik razpolaga z vsaj tremi osebami, ki so v zadnjih 5 letih pred objavo obvestila o javnem naročilu sodelovale na vsaj 3 projektih razvoja oziroma vzpostavitve in vzdrževanja elektronskega sistema oziroma 3 projektih, ki so primerljivi z elektronskim sistemom, ki je primerljiv sistemu, za katerega so tehnične in funkcionalne specifikacije opredeljene v tehničnih specifikacijah (kot primerljiv projekt se šteje projekt, ki vključuje razvoj elektronskega sistema, ki omogoča prejem in verifikacijo numeričnih poročil, oziroma projekt, ki vključuje razvoj elektronskega sistema, ki omogoča prejem in verifikacijo numeričnih poročil z vključenim vzdrževanjem).

Dokazilo: Seznam članov projektne skupine (OBR-6)

12.4.4. Ponudnik mora bistvene dele predmetnega javnega naročila izvesti sam, kar pomeni, da mora namestitvena in inštalacijska dela oziroma ključne naloge v zvezi s tem opraviti ponudnik sam (oziroma skupina, če ponudbo predloži skupina).

Dokazilo: Lastna izjava

12.4.5.  Ponudnik mora biti »Microsoft Silver Application Development«.

Dokazilo: Lastna izjava

Pred odločitvijo bo naročnik za izkazovanje tega pogoja od izbranega ponudnika zahteval predložitev  potrdila »Microsoft Silver Application Development«.

13. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 12 II. poglavja teh navodil;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 12.1.1., 12.1.2, 12.1.3. in 12.1.4. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 12.1.1. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

14. Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila (strošek dobave, implementacije in ostalo). Ponudbena cena je fiksna za ves čas izvajanja pogodbe.

Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe.

15. Merila

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki sestoji iz naslednjih meril:

- PONUJENA CENA = 80 TOČK

Ponujena cena mora vključevati vse stroške ponudnika.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži z 80 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 80 točk.

C = (CMIN/CPON) x 80

C = Število točk za merilo »Ponujena cena«

CMIN = Najnižja ponujena cena

CPON = Cena, ki se ocenjuje

- OBSEG DELA V MESECIH = 13 TOČK

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjim ponujenim obsegom dela v mesecih in obsegom dela v mesecih iz ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 13. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižji obseg dela v mesecih, prejme 13 točk.

O = (OMIN/OPON) x 13

O = Število točk za merilo »Obseg dela v mesecih«

OMIN = Najnižji obseg dela v mesecih

OPON = Obseg dela v mesecih iz ponudbe, ki se ocenjuje

- ČAS, POTREBEN ZA RAZVOJ POROČILNEGA SISTEMA = 4 TOČKE

Število točk pri tem merilu je odvisno od časa, ki ga ponudnik potrebuje za razvoj poročilnega sistema.

60 dni in manj = 4 točke

od vključno 61 dni do 75 dni = 3 točke

od vključno 76 dni do 90 dni = 2 točki

od vključno 91 dni do 105 dni = 1 točka

od vključno 106 dni in več = 0 točk

ČTOČKE = 4 točke

- MICROSOFT PARTNESTVO IN PRIZNANJE »GOLD APPLICATION DEVELOPMENT« = 3 TOČKE

Število točk pri tem merilu je mogoče pridobiti v kolikor je ponudnik »Microsoft Gold Developer« in je za pridobitev tega imena izpolnil vse pogoje, določene na spletni strani https://partner.microsoft.com/en-US/membership/application-development-competency. Ponudnik, ki je »Gold Application Development«, prejme 3 točke.

GD = 3 točke

SKUPNO ŠTEVILO MOŽNIH TOČK = 100 in se izračuna po naslednji formuli:

C + O + ČTOČKE + GD = 100 TOČK

16. Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

17. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR z veljavnostjo do 31. 7. 2017 ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe:

- če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predložiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma kavcijsko zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca. Če ponudnik ne predloži zahtevane bančne garancije za dobro izvedbo posla oziroma kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

Če ponudnik ne predloži zahtevane bančne garancije za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi.

18. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

19. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati vsaj do vključno 31. 7. 2017.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

20. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih in pravilno označenih ponudb bo vodila komisija. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika, dne 25. 4. 2017 ob 10.00 uri po lokalnem času naročnika.

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.

Komisija na javnem odpiranju ponudb prebere naziv ponudnika in ponudbeno ceno.

O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik po zaporednih številkah ponudb.

Na koncu javnega odpiranja ponudb bodo zapisnik podpisali predsednik in člani komisije ter zakoniti zastopniki ali pooblaščenci ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval vsem ponudnikom.

IV. PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil glede na merilo, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilu najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

V. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz OBR-3.

Pogodbo je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

VII. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

PONUDNIK							             OBR-1

PONUDBA ZA NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE POROČILNEGA SISTEMA ATVP 2017 - 2021

1. PONUDNIK

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv oz. popolna firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika |  |
| Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN) |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Pristojni davčni urad |  |

2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI:

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi 1. točko tega obrazca.

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Skrajšana firma podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati pa vsak od soponudnikov izpolni tudi 1. točko tega obrazca.

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme soponudnikov |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Dne: ______________											                  Žig in podpis ponudnika

____________________

OBR-2

PONUDNIK

PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE POROČILNEGA SISTEMA ATVP 2017 - 2021

| ZŠ | Opis storitve | EM | Količina | Cena na EM brez DDV: | DDV (%) | Vrednost brez DDV: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadgradnja poročilnega sistema ATVP 2017 - 2021 | nadgradnja | 1 |  | 22 |  |
| 2. | Tehnično vzdrževanje poročilnega sistema | mesec | 48 |  | 22 |  |
| 3. | Nadgradnje poročilnega sistema | človek/dan | 350 |  | 22 |  |
| 4. | Pomoč uporabnikom sistema v obdobju 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 | mesec | 6 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | Davčna osnova: |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka: |  |  |
|  |  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  |

Dne: ____________________			     Žig in podpis ponudnika

________________________

OBR-3

VZOREC POGODBE

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, matična št. 5833566, davčna št. SI43586350, ki jo zastopa in predstavlja direktor mag. Miloš Čas (v nadaljevanju: naročnik)

in

, matična številka      , davčna številka      , ki ga zastopa      (v nadaljevanju: izvajalec),

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO št. ________

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel odprti postopek za »NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE POROČILNEGA SISTEMA ATVP 2017 - 2021«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave       z dne       in v Uradnem listu Evropske unije pod št. objave        z dne      , v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3);

- je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka xxxxxxx, z dne xxxxxxx, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 4301-7/2017-3 z dne 17. 3. 2017, ter ponudba izvajalca št.       z dne       (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena te pogodbe.

PREDMET POGODBE

3. člen

(1) Izvajalec se s to pogodbo zaveže za naročnika nadgraditi in vzdrževati poročilni sistem ATVP za obdobje od leta 2017 do 2021 in nuditi pomoč uporabnikom sistema za obdobje od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 v skladu z naročnikovimi zahtevami iz tehničnih specifikacij dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je priloga pogodbi, naročnik pa mu bo za to plačal ceno, določeno v 11. členu te pogodbe.

(2) Testno okolje za nadgradnjo poročilnega sistema ATVP v skladu z zahtevami naročnika, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je izvajalec dolžan vzpostaviti do 1. 10. 2017.

(3) Rok za nadgradnjo poročilnega sistema ATVP v skladu z zahtevami naročnika, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je 1. 12. 2017.

PRAVICE IN OBVEZE ZA NAROČNIKA IN IZVAJALCA

4. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo storitev po tej pogodbi,

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,

- posredoval svoje zahteve izvajalcu v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih storitev,

- obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev,

- plačal naročene storitve v dogovorjenem roku,

- za potrebe izvajanja storitev vzdrževanja po tej pogodbi izvajalcu na njegovo zahtevo omogočil dostop do opreme, ki je predmet pogodbe na naslednji način:

  - fizični dostop na naslovu naročnika;

  - dostop preko omrežnih povezav (Telnet ali VPN),

- zagotovil navodila za poročanje, katera bo izvajalec uporabil pri nudenju podpore pri poročanju zavezancev.

5. člen

Izvajalec izjavlja, da se je pred oddajo ponudbe in pred podpisom te pogodbe seznanil s predmetom pogodbe iz 1. člena te pogodbe, kot je opredeljen v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in se obvezuje, da bo:

- izvajal storitev v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije, ki urejajo predmet te pogodbe ter načeli stroke,

- izvajal storitve po tej pogodbi strokovno, brezhibno in kvalitetno ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji,

- zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja,

- izvajal storitev na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo storitev,

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve,

- naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem storitve po tej pogodbi,

- nadgradil in vzdrževal nacionalni sistem za poročanje (NRS, National Reporting System),

- sistem NRS omogočal prevzem referenčnih podatkov in šifrantov (IRDS, Instrument Reference Data System),

- sistem NRS omogočal izmenjavo podatkov o transakcijah med evropskimi nadzorniki (TREM, Transactional Reporting Exchange Mechanism),

- sistem NRS omogočal prevzem podatkov o transakcijah (TRDAT2),

- sistem NRS omogočal zamenjavo načina podpisovanja v vseh poročanjih znotraj sistema,

- vzpostavil sistem, ki bo omogočal pošiljanje ustrezne XML datoteke naročniku,

- vzpostavil sistem, ki bo omogočal prenos povratnih informacij s strani naročnika do pošiljatelja XML datoteke,

- vzpostavil okolje v katerem bo mogoče XML datoteke pred pošiljanjem naročniku kriptirati, kompresirati in elektronsko podpisati (za namene preverjanja funkcionalnosti s strani naročnika),

- vzpostavil dinamično VPN povezavo med naročnikom in zavezancem za pošiljanje XML datotek,

- vzpostavil sistem za pregledovanje prejetih XML datotek in s tem naročniku nudil vpogled v status pošiljanja in ustreznosti vsebine XML datoteke,

- vzpostavil elektronsko podpisovanje s pomočjo programskega paketa GnuPG verzija 2.1.8 ali kasnejše verzije,

- dostavil sistem iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe na sedež oziroma naslov naročnika (Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana) na trajnem mediju in v testnem okolju izvedel namestitev, konfiguracijo in testiranje vseh komponent,

- naročniku predal vso dokumentacijo, ki se nanaša na dobavljeno programsko opremo, skupaj z izvorno in izvajalno kodo sistema,

- sproti obveščal o vseh posegih v programsko opremo, ki je predmet te pogodbe, oziroma konfiguracijo le-te in o vsaki spremembi konfiguracije ali nastavitev na tej programski opremi naročniku izročil dokumentacijo z opisom sprememb,

- v primeru sprememb izvajalne kode naročniku predal popravljeno izvajalno kodo,

- skrbel za tehnično vzdrževanje sistema,

- nudil pomoč uporabnikom sistema v obdobju od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018,

- skladno z določbo 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI–UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17; v nadaljevanju ZTFI) kot zaupne varoval vse informacije, ki jih bo pridobil pri opravljanju nalog za naročnika,

- deloval v skladu s pravili SUVI (Sistem upravljanja varovanja informacij),

- zagotovil enotno vstopno točko (telefon in e-poštni naslov) na podlagi katere bo odgovarjal na vprašanja zavezancev ter nudil podporo za poročanje,

- v sklopu vzdrževanja odpravil morebitne napake po naslednjem sistemu:

  - napaka označena s Prioriteto 1 - popolna odpoved delovanja ali napaka oz. pomanjkljivost, ki preprečuje opravljanje ključnih funkcij elektronskega sistema: odzivni čas največ 2 uri, odprava napake najkasneje v 1 dnevu

  - napaka označena s Prioriteto 2 - delna odpoved delovanja, oteženo delovanje ali napaka oziroma pomanjkljivost, ki ne vpliva kritično na uporabo ključnih funkcij elektronskega sistema, je pa njihova uporaba zelo otežena: odzivni čas največ 1 dan, odprava napake najkasneje v 5 dnevih

  - napaka označena s Prioriteto 3 – katerikoli drug incident, ki bistveno ne vpliva na uporabo ključnih funkcij elektronskega sistema: odzivni čas največ 1 dan, odprava napake najkasneje v 30 dneh

- ves čas izvajanja storitev spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, svojo ponudbo, z dne      , na podlagi katere je bil izbran, in določila te pogodbe,

- za opravljene storitve izdal račune skladno s ponujeno ceno.

6. člen

(1) Po vzpostavljenem testnem okolju iz drugega odstavka 3. člena te pogodbe se začne faza testiranja, ki traja kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah in med katero naročnik preveri delovanje vseh komponent programske opreme ter ustreznost tehnične in druge dokumentacije ter navodil. Izvajalec je v fazi testiranja dolžan vse zahteve naročnika po popravkih, spremembah in dodatnih nastavitvah opraviti v najkrajšem možnem času.

(2) Po uspešnem zaključku testiranja izvajalec v sodelovanju z naročnikom poskrbi za prenos elektronskega sistema v produkcijsko okolje ter v sodelovanju z naročnikom ponovno opravi testiranje osnovnih funkcij vseh komponent, poleg tega pa preda posodobljeno tehnično in drugo dokumentacijo skupaj s posodobljenimi navodili.

(3) Po uspešnem zagonu oziroma vzpostavitvi produkcijskega okolja v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnik in izvajalec podpišeta primopredajni zapisnik, s katerim potrdita, da je poročilni sistem dobavljen in da deluje v skladu s tehničnimi specifikacijami.

7. člen

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo na naslovu naročnika najpozneje do dne 1. 10. 2017 dostavil programsko opremo po tej pogodbi v obliki izvajalne in izvorne kode skupaj s tehnično in drugo dokumentacijo ter navodili ter končal z vsemi deli, ki se nanašajo na instalacijo in konfiguracijo te programske opreme v testno okolje naročnika.

(2) Izvajalec se obvezuje, da bo na naslovu naročnika najpozneje do dne 1. 12. 2017 dostavil programsko opremo po tej pogodbi v obliki izvajalne in izvorne kode skupaj z vsemi popravki napak in zahtevanimi prilagoditvami ter spremembami, tako v sami programski opremi kot tudi tehnični in drugi dokumentaciji ter navodilih, ter da bo končal z vsemi deli, ki se nanašajo na instalacijo in konfiguracijo te programske opreme v produkcijsko okolje.

8. člen

(1) Če naročnik naroči storitev, za katero izvajalec meni, da bi bili z njo kršeni predpisi ali povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi kršil določila pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

(2) Izvajalčeva neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo v skladu z določbami 21. člena te pogodbe.

9. člen

Naročnikove zahteve ter specifikacije glede predmeta pogodbe se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem pogodbe tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa izvajalec v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

POOBLAŠČENE OSEBE

10. člen

(1) S strani naročnika je skrbnik te pogodbe Gregor Nastran.

(2) S strani izvajalca je skrbnik pogodbe      , ki je tudi odgovoren za izvedbo storitev po tej pogodbi.

POGODBENA CENA

11. člen

(1) Cena za izvedbo storitev po tej pogodbi znaša        EUR brez DDV, kot izhaja iz izvajalčeve ponudbe št.      , in sicer:

| ZŠ | Opis storitve | EM | Količina | Cena na EM brez DDV: | DDV (%) | Vrednost brez DDV: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadgradnja poročilnega sistema ATVP 2017 - 2021 | nadgradnja | 1 |  | 22 |  |
| 2. | Tehnično vzdrževanje poročilnega sistema | mesec | 48 |  | 22 |  |
| 3. | Nadgradnje poročilnega sistema | človek/dan | 350 |  | 22 |  |
| 4. | Pomoč uporabnikom sistema v obdobju 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 | mesec | 6 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | Davčna osnova: |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka: |  |  |
|  |  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  |

(2) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno. Cena iz prvega odstavka tega člena vsebuje vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila (strošek dobave, implementacije in ostalo), dajatve in stroške, ne vsebuje pa DDV.

(3) Cena je za čas trajanja te pogodbe fiksna.

(4) DDV bo obračunan v skladu z veljavno zakonodajo.

(5) V primeru, da izvajalec svojo obveznost izpolni le delno ali nekakovostno, je naročnik upravičen do sorazmernega zmanjšanja pogodbene cene glede na obseg in kakovost izpolnitve del.

PLAČILNI POGOJI

12. člen

(1) Izvajalec izstavi naročniku račun za opravljeno storitev po tej pogodbi v naslednjih rokih:

- za nadgradnjo poročilnega sistema ATVP po zaključeni implementaciji, testiranju, odobritvi nadgradnje s strani naročnika in podpisu primopredajnega zapisnika,

- za vzdrževanje sistema za vsak opravljen mesec vzdrževanja za nazaj,

- za pomoč uporabnikom sistema za opravljen mesec za nazaj in

- za posamezno nadgradnjo sistema po zaključeni implementaciji, testiranju, odobritvi nadgradnje s strani naročnika in podpisu primopredajnega zapisnika.

(2) Vzdrževanje sistema se prične po dokončni predaji sistema naročniku.

(3) Naročnik bo izvajalcu vsak izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca številka IBAN       odprt pri banki (naziv banke in BIC)      .

13. člen

(1) Naročnik se zavezuje vsak račun iz tretjega odstavka 12. člena plačati v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

(4) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec seznanja naročnika, da podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka IBAN       odprt pri banki (naziv banke in BIC)      .

(5) Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena.

VZDRŽEVANJE

14. člen

(1) Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec v okviru storitve vzdrževanja elektronskega sistema zagotavljal naslednji nivo storitev:

- Zagotavljanje delovanja programske opreme v obsegu in načinu delovanja, kot je bila izvedena in predana naročniku ob primopredaji  ter odpravo morebitnih skritih napak programske opreme vključujoč:

  - razvoj in instalacija oziroma implementacija popravkov programske opreme, ki so posledica odpravljanja napak in pomanjkljivosti v kodi programske opreme izvajalca,

  - odprava posledic nedelovanja oziroma napačnega delovanja programske opreme, če je nedelovanje oziroma napačno delovanje posledica napake oziroma pomanjkljivosti v programski opremi izvajalca;

- Pomoč in podporo naročniku za pojasnilo tehničnih nejasnosti, nudenja svetovanja, pomoči pri čim bolj učinkoviti, varni ter zanesljivi uporabi programske opreme in spremembah tehnične konfiguracije elektronskega sistema. Tehnična nejasnost pomeni pomanjkljivo razumevanje, nerazumevanje ali napačno razumevanje tehničnega delovanja programske opreme. Sprememba tehnične konfiguracije pomeni spremembo konfiguracije, ki je vezana na tehnične parametre elektronskega sistema (ne uporabniške) in ne zahteva spremembe kode ali procedur.

- Reševanje prijavljenih napak oziroma okvar ter zahtevkov za tehnično podporo v skladu s 5. členom te pogodbe;

- Preverjanje pravilnosti delovanja programske opreme vsaj enkrat (1) tedensko ter predložitev poročila oziroma obvestila o rezultatih preverjanja v enem (1) delovnem dnevu od izvedbe.

(2) Izvajalec je v primeru zamude pri izvajanju obveznosti iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka dolžan naročniku za vsak začeti delovni dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 1 %, vendar največ 40 % od letne vrednosti vzdrževanja elektronskega sistema z DDV iz 11. člena te pogodbe, če napake oziroma zahtevka za tehnično podporo ne reši skladno s 5. členom te pogodbe.

(3) Pogodbena kazen se obračuna pri mesečnem plačilu storitev vzdrževanja.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. člen

(1) Izvajalec jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

(2) Izvajalec jamči za odpravo skritih napak na poročilnem sistemu iz 3. člena te pogodbe za obdobje 1 leto in 1 dan po podpisu primopredajnega zapisnika iz tretjega odstavka 6. člena te pogodbe. Izvajalec mora napako, o kateri je bil obveščen, odpraviti najkasneje v rokih iz 5. člena te pogodbe.

(3) Če izvajalec napake, o kateri je bil obveščen ne odpravi v rokih iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko naročnik, bodisi vztraja pri zahtevku za odpravo napake bodisi sam odpravi to napako na stroške izvajalca bodisi zahteva znižanje pogodbene cene iz 11. člena te pogodbe.

(4) Izvajalec jamči tudi za osebe, ki bi po njegovem naročilu opravile storitev ali del storitve, kot če bi jo opravil sam.

(5) V kolikor izvajalec ni sposoben zagotoviti posameznih storitev, ki so predmet te pogodbe, lahko naročnik takšne storitve naroči pri drugih ponudnikih na stroške izvajalca.

(6) Izvajalec je dolžan najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe naročniku predložiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma kavcijsko zavarovanje v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

AVTORSKE PRAVICE

16. člen

(1) Izvajalec jamči naročniku, da je dobavljena programska oprema po tej pogodbi izključna lastnina izvajalca in da na njej ni nobenih avtorskih, licenčnih ali drugih pravic v korist tretjih oseb.

(2) Z dnem plačila po pogodbi postanejo vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s pogodbo, izključno last naročnika, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja (vključno s predelavo, dodelavo, distribucijo, razmnoževanjem, prenosom na drugo platformo ali drugo osebo, uporabo dela kode v drugih aplikacijah), razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

(3) Vse specifikacije, modeli, algoritmi in ostala dokumentacija, ki jo naročnik posreduje izvajalcu za namene tega naročila so in ostanejo tudi po prekinitvi ali izteku te pogodbe izključna last naročnika in jih izvajalec brez pisnega soglasja naročnika ne sme kakorkoli objavljati, posredovati tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabljati, razen za potrebe izvajanja te pogodbe.

VIŠJA SILA

17. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega nastanka.

POSLOVNA SKRIVNOST IN SUVI

18. člen

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo skladno z določbo 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI–UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB in 9/17; v nadaljevanju: ZTFI) kot zaupne varoval vse informacije, ki jih bo pridobil pri opravljanju nalog za naročnika.

(2) S podpisom te pogodbe izvajalec potrjuje, da je seznanjen, da ima naročnik vpeljan sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI) in se zavezuje postopati v skladu s pravili SUVI. SUVI velja tudi za osebne podatke v smislu zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

(3) Morebitne osebne podatke izvajalca oziroma oseb, ki opravljajo dela za izvajalca v delovnem razmerju ali na drugi pravni podlagi in ki jih naročnik pridobi zaradi izvajanja te pogodbe, naročnik ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo obdeloval samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, tj. za izvajanje te pogodbe.

(4) Zaradi evidence oseb, ki bi lahko prišle v stik z zaupnimi informacijami, bo izvajalec, če gre za druge fizične osebe, kot so navedene v tej pogodbi, naročniku predložil seznam oseb, ki bodo v njegovem imenu opravljale naloge za naročnika.

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo skladno z določbo 489. člena ZTFI oziroma skladno z notranjimi pravili naročnika, ki urejajo poročanje, direktorju naročnika prijavil vsak posel s finančnimi instrumenti, ki ga bo sklenil za svoj račun ali ga bodo za svoj račun sklenile osebe, ki so z njim povezane na enega izmed načinov iz 377. člena ZTFI.

(6) S podpisom te pogodbe izvajalec potrjuje, da je seznanjen, da se pravila SUVI (drugi odstavek tega člena) in notranja pravila, ki urejajo poročanje (četrti odstavek tega člena) nahajajo na sedežu naročnika in se lahko z njimi kadarkoli seznani.

(7) Obveznost varovanja zaupnih informacij in poročanja o poslih s finančnimi instrumenti velja tudi za fizične osebe, ki v imenu in za račun izvajalca opravljajo posle (npr. zaposleni, zunanji sodelavci). Navedene osebe v ta namen podpišejo izjavo o varovanju zaupnih informacij.

(8) Poslovno skrivnost oziroma zaupne podatke predstavlja vsa dokumentacija in informacije, ki se nanašajo na predmet in izvajanje te pogodbe, zato pooblaščene osebe, ki imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne smejo brez pisnega dovoljenja naročnika oziroma izvajalca o tej dokumentaciji oziroma informacijah seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njimi seznanjene zaradi izvajanja te pogodbe.

(9) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vso dokumentacijo in informacije o predmetu in izvajanju te pogodbe kot poslovno skrivnost hranili trajno, tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe.

POGODBENA KAZEN

19. člen

(1) V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10 % od pogodbene vrednosti z DDV.

(2) V primeru, da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva odškodnino.

(3) V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odšteje od še neplačanih obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi.

(4) Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude pogodbeno dogovorjenega roka za dokončanje prevzetih obveznosti večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

ODSTOP OD POGODBE

21. člen

(1) Pogodba lahko preneha veljati le na podlagi sporazuma ali z odpovedjo, ki jo lahko poda katera koli pogodbena stranka s pisnim obvestilom, vendar le v primeru, če nasprotna stranka ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

(2) Odpovedni rok za obe pogodbeni stranki znaša 15 dni, razen če je dogovorjeno drugače. Odpovedni rok prične teči z dnem sklenitve sporazuma oziroma z dnem vročitve pisne odpovedi pogodbe nasprotni pogodbeni stranki.

(3) Če se med opravljanjem del po tej pogodbi izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih pogojev oziroma da dela ne opravlja v skladu s pogodbo, ga naročnik na to opozori. Če v roku 7 dni od dneva prejema opozorila izvajalec dela ne prilagodi zahtevam naročnika oziroma določilom pogodbe, lahko naročnik takoj po preteku tega roka pogodbo enostransko razdre, izvajalec pa mu je dolžan povrniti morebitne stroške in nastalo škodo.

(4) Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

22. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

23. člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

KONČNE DOLOČBE

24. člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in začne veljati, ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz šestega odstavka 15. člena te pogodbe.

(2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

25. člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in določila drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

26. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: Agencija za trg vrednostnih papirjev |
| --- | --- |
|  | mag. Miloš Čas, direktor |
| V ………………., dne ……………….. | V Ljubljani, dne ………………. |

Priloge:

- ponudba z dne      , katere del je predračun,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 4301-7/2017-3 z dne 17. 3. 2017

OBR-4

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

PONUDNIK							             OBR-5

REFERENCE PONUDNIKA

Izpolnite preglednico s podatki v skladu z zahtevami iz točke 12.4.1. II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

| Oznaka reference |  |
| --- | --- |
| Naslov projekta / opis predmeta naročila |  |
| Izvajalec projekta / predmeta naročila |  |
| Datum začetka in končanja posla |  |
| Vrednost posla |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta in tel. št.) |  |

| Oznaka reference |  |
| --- | --- |
| Naslov projekta / opis predmeta naročila |  |
| Izvajalec projekta / predmeta naročila |  |
| Datum začetka in končanja posla |  |
| Vrednost posla |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta in tel. št.) |  |

| Oznaka reference |  |
| --- | --- |
| Naslov projekta / opis predmeta naročila |  |
| Izvajalec projekta / predmeta naročila |  |
| Datum začetka in končanja posla |  |
| Vrednost posla |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta in tel. št.) |  |

Podpis ponudnika in žig:

______________________

PONUDNIK							         OBR-6

SEZNAM ČLANOV PROJEKTNE SKUPINE

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji strokovnjaki ponudnika z izkušnjami s področja predmeta tega javnega naročila v skladu z zahtevami iz točke 12.4.3. II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

| Zap. št. | Funkcija v projektni ekipi | Ime in priimek | Navedba referenčnih del pri posameznem članu ter leto reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Dne: _________						       						 Žig in podpis ponudnika:

_____________________

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudniki s podpisom sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA) posebej prevzamejo dokumenta:

2015-ITMG-69 - TREM Exchange Interface Functional Specifications_v4.3.zip in

2016-itmg-112_-_eamft_technical_specifications.pdf,

ki sta del te dokumentacije, a sta skladno s Politiko ESMA o klasifikaciji podatkov (Data Classification Policy, ESMA/2014/INT/134) označena z oznako “ESMA REGULAR USE”. Slednje namreč pomeni, da takšni dokumenti niso namenjeni javnemu razkritju in je potrebno takšno dokumentacijo zaščititi pred nepooblaščeno uporabo, vključno z dostopom, spremembo, prenosom in / ali hrambo le-teh. Stopnja zaupnosti velja tudi takrat, kadar to ni posebej urejeno z zakonom. Uporaba dokumentov označena z oznako “ESMA REGULAR USE” je omejena na osebje ESMA in tretje osebe, ki se morajo z dokumentacijo seznaniti zaradi narave svojega dela ali nalog, ki jih morajo opraviti (angl. having a “need-to-know”).

Bodisi z osebami v rednem delovnem razmerju, bodisi z osebami, s katerimi je ponudnik v poslovnem odnosu (npr. sodelovanje preko pogodbe o poslovnem sodelovanju).

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca se nahajajo na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/_ESPD/