PROJEKTNA NALOGA

za izvedbo

»Geodetskih storitev, cenitev, odkupov in premoženjskopravnih ureditev dostopnih cest desnega tira ob trasi železniške proge na odseku Divača - Koper«

September  2025

KAZALO VSEBINE

1.	SPLOŠNI PODATKI	3

1.1  Uvod	3

1.2	Potek dostopnih cest za potrebe gradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper	3

2.	PREDMET NAROČILA	6

3.	OBSEG POGODBENIH DEL	8

3.1 	Izvedba geodetskih storitev	9

3.2	Cenitve kmetijskih, stavbnih in gozdnih zemljišč	10

3.3 	Odkupi in premoženjskopravna ureditev nepremičnin	11

4.	VELJAVNI PREDPISI	13

5.	ROK DOKONČANJA DEL	13

6.	OBRAČUN DEL	14

7.	ZAHTEVE NAROČNIKA	16

- SPLOŠNI PODATKI

  - 1.1  Uvod

Družba 2TDK, d.o.o., je projektno podjetje za razvoj drugega tira s sedežem v Ljubljani in v 100-odstotni lasti države. Ustanovila jo je Vlada Republike Slovenije marca 2016, z namenom izvajanja vseh potrebnih aktivnosti v fazi priprave in izgradnje drugega tira ter upravljanja z njim v času trajanja koncesijske pogodbe.

Na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) (Uradni list RS, št. 51/18 in 95/24) družba zagotovi izgradnjo in gospodarjenje z drugim tirom, in sicer v času trajanja koncesijske pogodbe podeljene na podlagi Uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača−Koper (Uradni list RS, št. 22/19, 42/25). Družba v zvezi z drugim tirom opravlja naslednje naloge: pripravljalna dela projekta drugi tir, finančni inženiring projekta drugi tir, organizacija in izvedba vseh potrebnih gradenj ter gospodarjenje z drugim tirom. V sklopu organizacije in izvedbe gradenj med drugim pridobiva pravico graditi na zemljiščih potrebnih za gradnjo drugega tira. Družba mora izvesti vse akte in dejanja, ki so potrebna, da na zemljišču, ki ni v lasti Republike Slovenije, pa je za zgraditev objektov drugega tira na njej treba pridobiti lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico v imenu in za račun Republike Slovenije. Če lastninske pravice ali druge pravice ni mogoče pridobiti s pravnim poslom, družba predlaga Republiki Sloveniji, da vloži zahtevo za razlastitev ali ustanovitev služnosti v javno korist.

  - Potek dostopnih cest za potrebe gradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper

Obseg izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper z vsemi spremljajoči objekti je določen v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15 in 92/24).

Izvedba ustreznih dostopnih cest je pomenila nujen pogoj za začetek gradnje novega desnega tira. Izvedene so morale biti do začetka izvajanja del gradnje predorov in večjih premostitvenih objektov. Dostopne ceste se med gradnjo uporabljajo za dostop do gradbišč predorov, viaduktov, mostov in trase samega tira. Ko bo dograjen drugi tir v polni dvotirnosti, bodo dostopne ceste ustrezno urejene in se bodo uporabljale za dostop do portalov predorov in vodohranov za vzdrževanje, ob nesrečah na drugem tiru železniške proge pa bodo intervencijske poti za reševanje iz predorov. Določene dostopne ceste bodo po končani gradnji prenešene v last in upravljanje lokalnim skupnostim. Del dostopne ceste T-1b1 bo po dograditvi drugega tira urejen v kolesarsko pot, ki poteka po opuščeni železniški progi Kozina–Trst.

Gradnja dostopnih cest je zaključena, razen cest N1-levo, T5 in T6, ki bodo zaključene v letošnjem letu 2025. Za zgrajene ceste je bil opravljen tehnični pregled. Izgradnja dvotirnosti je še v fazi izvajanja, dostopne ceste imajo status gradbiščnih cest vse do zaključka gradnje levega tira. Glede na to, da je gradnja večine dostopnih cest zaključena, želi družba 2TDK dokončno urediti meje in urediti stvarno pravno in zemljiškoknjižno stanje.  V okviru gradnje desnega tira so bile zgrajene sledeče dostopne ceste:

- Cesta T-1a, dolžine 642 m: cestna povezava preko železniškega predora T1, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m in bankina 2×1,00 m.

- Cesta V-1, dolžine 150 m: se začne na obstoječi lokalni cesti in se konča pri novo projektiranem vodohranu, sestavlja jo asfaltirano vozišče 3,00 m in bankina 2×0,50 m.

- Cesta T-1b1, dolžine 2900 m: povezovalna cesta med lokalno cesto Kozina–Klanec in cesto T-1b2, sestavlja jo asfaltirano vozišče 3,00 m, bankina 0,50 m, mulda 0,50 m in berma 0,50 m, na mestu izogibališč pa vozišče 3,00 m + 2,00 m, bankina 0,50 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-1b2, dolžine 1234 m: dostopna pot do platoja ob izstopnem portalu tunela T1 in povezuje, v navezavi s cesto T-1b1, sestavlja jo asfaltno vozišče 3,00 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta N-1-levo, dolžine 501 m: dostopna pot na levi strani železniške proge z odcepom na regionalni cesti, sestavlja jo makadamsko vozišče 3,00 m, bankina 2×0,50 m.

- Cesta T-2a, dolžine 1217 m: dostopna pot do portala T-2Di;

- Cesta T-2b, dolžine 293 m: dostopna pot do platoja Črni Kal ter do portala predora T-2, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,75 m, robni pas 2×0,20 m, bankina 0,80 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-3, dolžine 761 m: dostopna cesta do zahodnega portala in platoja predora T-3, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 0,50 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-3a, dolžine 159 m: dostopna cesta do vzhodnega portala in platoja predora T-3, sestavlja jo asfaltno vozišče 2x1,50 m, bankina 0,50 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-4a, dolžine 404 m: dostopna cesta do vodohrana za potrebe predora T-4, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-4b, dolžine 1018 m: dostopna cesta do obeh reševalnih platojev iz predora T-4, ki ju povezuje, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-4c, dolžine 502 m: dostopna cesta do obeh reševalnih platojev iz predora T-4 in povezuje cesti T-4a in T-4b, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-5: dolžine 213 m, vzporedna cestna povezava z železniškim predorom T5, povezuje plato med tunelom T4 in T5 s platojem med predoroma T5 in T6, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m. * v fazi gradnje, izvedena bo v letu 2025.

- Cesta T-6:dolžine 583m vzporedna cestna povezava z železniškim predorom T6, povezuje plato med predoroma T5 in T6 s platojem med predoroma T6 in T7, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m. * v fazi gradnje, izvedena bo v letu 2025.

- Cesta T-7, dolžine 1270 m: cestna povezava preko železniškega predora T7, povezuje stičišče obstoječih gozdnih poti in ceste T-7b z glavno cesto v Osapski dolini, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m.

- Cesta T-7c, dolžine 294 m: povezava med cesto T-7 in vodohranom predora T7, sestavlja jo asfaltno vozišče 3,00 m, bankina 2x 0,50 m.

- Cesta T-7d, dolžine 101 m: povezava med cesto T-7 in platojem pred izhodno predorsko cevjo IPC-T7, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m.

- Cesta T-7a, dolžine 490 m: vzporedna cestna povezava z železniškim predorom T7 in povezuje plato med predoroma T6 in T7 z glavno cesto T-7, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m.

- Cesta T-7b, dolžine 621 m: vzporedna cestna povezava z železniškim predorom T7 in povezuje plato na koncu predora T7 in cesto T-7, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m.

- Cesta T-8a, dolžine 1708 m: dostopna cesta do vzhodnega portala in platoja predora T-8, viadukta V2 ter zahodnega portala in platoja predora T-7, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,75 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T-8b, dolžine 283 m: dostopna cesta do zahodnega portala in platoja predora T8 in se navezuje na glavno cesto G I-10, odsek Rižana–križišče Dekani, sestavlja jo asfaltno vozišče 2×2,75 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m.

- Cesta T4-T7, dolžine 2031 m: dostopna cesta kot povezava med začetkom ceste T-4a (pri vodohranu T4) do T-7c (pri vodohranu T7), sestavljajo jo asfaltno vozišče 2×2,5 m, bankina 1 m, mulda 0,5 m, berma 0,5 m.

- Cesta T-1a2, dolžine 1105 m - ob gradbišču v Divači

- Cesta T-1a_REG, dolžine 143 m – križišče na regionalni cesti Divača – Lokev

- Cesta DP1, dolžine 376 m – makadamska pot od 26+170 do km 26+500

- Cesta DP2, dolžine 63 m - makadamska pot od 26+525 do km 26+590

- Cesta DP 3, dolžine 666m – začasna dostopna cesta do nizkega nadkrijta T8 – Škofijski potok

- Cesta T-8b_REG, dolžine 215 m - Križišče regionalne ceste v Dekanih R2 – 409_313

Zaradi izvedbe levega tira se bo deviirala cesta T – 8a (T-8aAS) ter cesta DP1 (DP1S). Parcelna meja se na delu deviacij cest ne bo urejala.

- PREDMET NAROČILA

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., s tem javnim naročilom razpisuje izvedbo »Geodetskih storitev, cenitev, odkupov in premoženjskopravnih ureditev dostopnih cest desnega tira ob trasi železniške proge na odseku Divača - Koper«.

Predmet naročila zajema vse aktivnosti za dokončno odmero že zgrajenih in dokončanih dostopnih cest desnega tira, torej izvedbe geodetskih storitev, ter nato izvedbo cenitev, odkupov za zemljišča, ki v kvadraturi po izvedenih delih odstopajo od že pridobljenih dokumentov pravica graditi po Gradbenem dovoljenju št. 35105/118/2011/162 1093-5 z dne 31.3.2016 iz razloga dopustnih odstopanj v času izvedbe drugega tira.

Dokončna premoženjskopravna ureditev dostopnih cest desnega tira mora biti pripravljena za nadaljnji prenos lastnine v last Republike Slovenije in za dokončni prenos v  last in upravljanje lokalnim skupnostim po končani izgradnji polne dvotirnosti.

Obseg del zajema ureditev stanja na sledečih parcelah že izvedenih dostopnih cest, ki so povzete po podatkih iz projekta izvedenih del (PID):

– k. o. Divača (2452) : 892/18, 890/4, 887/8, 890/6, 884/5, 886, 884/3, 883/1, 883/2, 942/48, 871/31, 866, 887/10

– k. o. Črni kal (2600): 4041/2, 4041/1;

– k. o. Dekani (2603): 3090/2, 3077/3, 2925/3, 2916/1, 2915, 2914/1, 2890/2, 2707/4, 3078/3, 3091/1, 3090/2, 3078/3, 3062/1, 2944/1, 2943, 2942, 2918, 2917, 2916/1, 2915, 2914/1, 2913/1, 2912/1, 2911/1, 2910/1, 3082/4, 3082/1, 3081/6, 3079/4, 3078/5, 3078/3, 3062/1, 3060/3, 3060/1, 2968/2, 2968/1, 2967/4, 2967/1, 2966/4, 2966/1, 2965/4, 2965/1, 2964/6, 2964/3, 2964/11, 2963/4, 2963/1, 2961/9, 2961/7, 2961/5, 2961/3, 2960/1, 2959/4, 2959/1, 2955/1, 2944/1, 2943, 2942, 2941, 2940/2, 2939/1, 2938/1, 2955/2, 3081/8, 2956/2, 2944/3, 3083/1, 3081/6, 2982/3, 2971/3, 2968/1;

– k. o. Hrpelje (2560): 2842/12, 2840/19, 2840/12, 2840/9, 2840/9, 2840/6, 2840/4, 2838/15, 2838/13, 2838/12, 2838/11, 2838/4, 2731/4, 2731/3, 2731/1, 2726/39, 2726/31, 2726/27, 2486/17, 2486/15, 2486/13, 2486/10, 2486/8

– k. o. Ocizla (2557): 6162/2, 6136/2, 6135/4, 5526/2, 5525/2, 5520/2, 5516/2, 5514/2, 5508/2, 5504/2, 5500/4, 5499/5, 5496/7, 5496/5, 5489/4, 5485/2, 5440/2, 5437/2, 5379/11, 5379/10, 5379/8, 5378/2, 5308, 5307, 5306, 5258/4, 5258/2, 5257, 5256, 5255, 5254, 5253/4, 5253/3, 5253/2, 5252/4, 5252/3, 5252/2, 5251/4, 5251/1, 5250/12, 5250/11, 5250/9, 5250/8, 5250/6, 5250/3, 5246/7, 5246/6, 5246/3, 5246/1, 5244/3, 5243/3, 5242/2, 5241/6, 5240/6, 5239/10, 5239/7, 5238/3, 5237/6, 5236/6, 5235/7, 5234/11, 5234/8, 5233/11, 5233/8, 5233/6, 5231/6, 5231/6, 5231/4, 5230/2, 5229/2, 5204/4, 5203/2, 5201/2, 5198/5, 5187/9, 5187/6, 5126/3, 5126/1, 6142/5, 6142/4, 6142/1, 6087/32, 6087/31, 6087/30, 6087/21, 6087/20, 6087/17, 6087/15, 5966/6, 5966/1, 5554, 4849, 2398/57, 2398/56, 2398/27, 6142/2, 6134/1, 6087/32, 6087/31, 5185/6, 5185/5, 4982, 4969, 4968/1, 4922, 4911/2, 4911/1, 4830/1, 4828;

– k. o. Draga (2555): 2894/26, 1861/8, 1861/7, 1861/5, 1861/5, 1835/5, 1835/3, 1834/1, 1757/1, 1683/13, 1683/12, 1683/10, 1683/4, 1682/9, 1682/8, 1682/6, 1682/4, 1677/3, 1677/1, 1676/3, 1676/1, 1664/6, 1664/4, 1651/2, 1650/8, 1650/7, 1650/6, 1650/5, 1650/3, 1647/6, 1647/5, 1647/1, 1645/2, 1645/1, 1644, 1643, 1642/8, 1642/7, 1642/5, 1642/4, 1642/3, 1640/7, 1640/6, 1639/8, 1639/7, 1639/5, 1639/4, 1639/3, 1638/6, 1638/5, 1637/2, 1637/1, 1636/6, 1636/5, 1636/4, 1636/3, 1635/9, 1635/8, 1635/6, 1635/4, 1634/2, 1634/1, 1630/1, 1629/9, 1629/8, 1629/6, 1629/5, 1628/3, 1628/1, 1624/3, 1621/2, 1621/1, 1618/2, 1618/1, 1617/8, 1617/7, 1617/6, 1617/4, 1617/3, 1616/2, 1616/1, 1610/3, 1610/1, 1609/3, 1609/1, 1606/2, 1606/1, 1605/3, 1605/1, 1604/2, 1604/1, 1602/6, 1602/5, 1602/4, 1602/3, 1601/12, 1601/11, 1601/10, 1601/8, 1601/7, 2894/29, 2894/28, 2894/27, 2894/26, 2894/23, 2894/22, 2894/20, 2894/13, 2643/5, 2643/3, 2642/2, 2641/5, 2641/3, 2640/2, 2639/3, 2634/6, 2634/5, 2634/1, 2626/8, 2626/6, 2626/5, 2626/1, 2563/1, 2045/4, 1910/6, 1894/1, 1893/4, 1893/3, 1879/1, 1875/4, 1867/1, 1862/1, 1861/14, 1861/13, 1861/9, 1861/5, 1861/5, 1840/10, 1836/1, 1835/7, 1835/5, 1831/3, 1830/3, 1804/4, 1803/1, 1801/5, 1800/2, 1798/3, 1797/3, 1797/1, 1796/1, 1795/1, 1794/1, 1793/1, 1792/3, 1791/1, 1789/1, 1788/1, 1787/1, 1786/5, 1786/3, 1783/7, 1783/5, 1783/4, 1783/3, 1642/5, 1642/3, 1596/1, 1456/1, 1452/2, 1450/2, 1430/5, 1430/3, 1429/2, 1429/1, 1412/6, 1412/4, 1411/4, 1406/7, 1397/3, 1369/47, 1369/45, 1369/44

– k. o. Lokev (2459): 4506/6, 1645/5, 1645/4, 1634/4, 1633/2, 1632/1, 1280/251, 1280/247, 1280/245, 1280/240, 1280/239, 1280/236, 1280/235, 1280/231, 4506/7, 2300/205, 2300/201, 2300/187, 2300/184, 2300/169, 2300/165, 2300/160, 2300/155, 2300/152, 2300/150, 2300/10, 2186/3, 2186/2, 2185/3, 2185/1, 2089, 2038/2, 2037/2, 2028/3, 2028/1, 2025/3, 2025/1, 2011/3, 2011/1, 2010, 2009/3, 2009/2, 2300/202, 2090/1, 2300/197, 2300/153, 2300/199, 2038/1, 2037/1, 2300/209, 2300/195, 2300/203, 2300/207, 2300/164, 1941/461, 1941/458, 1941/457, 1941/401, 1941/390, 1941/389, 1941/385, 1941/380, 4529/12, 1941/453, 1941/455, 4529/14, 2300/205, 2300/189, 2300/187, 2300/176, 2300/174, 2300/169, 2190/2, 2190/1, 2186/2, 2185/1, 2147, 2146, 2145, 2144, 214, 2142/2, 2142/1, 2138, 2133/2, 2132/1, 2066/4, 2066/1, 2065/8, 2065/3, 2063/2, 1941/459, 1941/401, 1941/385, 2300/203, 1941/384, 2132/2;

– k. o. Plavje (2589): 1233/7, 1233/4, 744/1, 742/24, 742/22, 742/21, 742/20, 742/19, 742/17, 742/16, 742/15, 742/14, 742/12, 1467/1, 1466/2, 1466/1, 1465/1, 1460/3, 1460/1, 1459/3, 1459/1, 1458/3, 1458/1, 1457/1, 1455/1, 1454/1, 1453/1, 1452/3, 1452/1, 1451/3, 1451/1, 1449/1, 1448/1, 1447/3, 1447/1, 1446/2, 1446/1, 1444/3, 1444/1, 1443/3, 1443/1, 1442/2, 1442/1, 1439/1, 1438/3, 1438/1, 1437/1, 1435/3, 1435/1, 1434/3, 1434/1, 1433/3, 1433/1, 1431/1, 1430/1, 1429/1, 1428/1, 1427/1, 1426/1, 1425/1, 1424/3, 1424/1, 1423/3, 1423/1, 1422/3, 1422/1, 1340/5, 1246/6, 1246/6, 1246/4, 1245/25, 1245/23, 1245/21, 1245/20, 1245/18, 1245/15, 1245/14, 1239/4, 1238/4, 1237/5, 1237/4, 1237/3, 1237/2, 1236/7, 1236/6, 1236/4, 1236/2, 1234/1, 1233/8, 1233/6, 1233/5, 1232/4, 1232/2, 1465/3, 1246/7, 1245/24, 1237/6, 1236/5, 1245/22, 1457/2, 1437/2, 1448/3, 1340/8, 1340/7, 1340/4, 744/2, 742/23, 1453/3, 1234/2, 1449/2, 1246/5, 1431/3, 1232/3, 1282/7, 1282/6, 1282/2;

– k. o. Osp (2597): 2778/7, 2778/6, 2759/5, 2759/4, 2759/1, 2758/3, 2758/2, 2758/1, 2769/1, 2768/1, 2765/4, 2779/4, 2769/4, 2765/1, 2765/3, 2808/2, 2807/2, 2807/1, 2779/4, 2779/2, 2779/1, 2778/9, 2778/5, 2778/4, 2778/1, 2777/3, 2777/1, 2771/18, 2771/16, 2770/1, 2766/3, 2766/1, 2765/4, 2765/3, 2765/1, 2764/2, 2764/1, 2759/6, 2759/4, 2759/3, 2759/1, 2758/6, 2758/5, 2758/4, 2758/3, 1231/2, 1231/1, 2769/1, 2768/1, 915/2, 876/7, 2819/8, 2819/7, 2784/4, 2784/3, 876/6, 915/1, 2785/3, 863/12, 863/11, 862/4, 755/3, 2812/1, 2785/3, 842/2, 842/1, 841/3, 841/1, 840/1, 837/3, 837/1, 836/3, 836/1, 833/1, 830/3, 830/1, 829/3, 829/1, 799/8, 799/6, 799/5, 799/3, 798/8, 798/7, 798/6, 798/4, 797/12, 797/11, 797/9, 797/7, 797/5, 796/3, 796/1, 793/4, 793/3, 761/17, 761/16, 761/15, 761/14, 761/13, 761/10, 761/9, 761/7, 757/3, 757/1, 756/3, 756/1, 755/6, 755/5, 755/4, 755/3, 2819/3, 2819/5, 863/10, 863/11, 863/12, 863/4, 863/5, 863/6, 863/9 864/3, 864/4, 866/1, 866/2, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2, 870/1, 870/2, 876/4, 876/5, 2811/4, 2753/1, 2752/1, 2810/2, 2756/1, 2753/1

– k. o. Gabrovica (2601): 1390/4, 1389/4, 1388/4, 1384/1, 1371/1, 1369/5, 1367/12, 1367/11, 1153/3, 1392/1, 1391/2, 1391/1, 1390/4, 1389/4, 1388/4, 1387/4, 1386/4, 1384/2, 1384/1, 1383/1, 1381/1, 1381/1, 1371/2, 1371/1, 1369/5, 1368/2, 1368/1, 1367/12, 1367/11, 1366/2, 1366/1, 1365/6, 1364/1, 1363/1, 1362/15, 1362/13, 1362/10, 1360/1, 1359/22, 1359/21, 1359/20, 1359/19, 1359/2, 1358/7, 1358/4, 1357/12, 1357/11, 1356/7, 1356/6, 1355/5, 1355/4, 1354/4, 1158/7, 1153/3, 1146/13, 1146/12, 1146/10, 1146/5, 17/29, 17/28, 17/27, 17/26, 17/25, 17/24, 17/23, 17/21, 17/20, 1464/1, 1260/1, 1259/1, 1258/1, 1257/1, 1256/1, 1255/1, 1244/4, 1244/1, 1243/2, 1243/1, 1242/2, 1242/1, 1154/15, 8/1, 6/14, 6/13, 5/2, 5/1, 3/2, 3/1, 2/9, 2/8, 2/7, 2/6, 2/5, 1/13, 1/12, 1/10, 1/9;

– k. o. Škofije (2595): 1591/2, 1589/1, 1588/5,1588/3, 1587/6, 1587/4, 1587/2, 1630/11, 1630/9, 1629/14, 1629/13, 1629/12, 1626/2, 1625/6, 1625/2, 1624/14, 1624/12, 1624/10, 1624/8, 1624/6, 1613/6, 1612/2, 1610, 1603/4, 1603/2, 1600/4, 1599/4, 1598/6, 1593/1, 1592;

– k. o. Tinjan (2596): 865/2, 850/2, 817/5, 817/1, 1853/1, 1842/9, 1842/8, 1841/2, 1841/1, 850/1, 817/4, 817/3;

– k. o. Rožar (2602): 244/1, 244/2, 245/4, 245/5, 251/3, 251/4, 262/12, 2635/3, 2635/6.

- OBSEG POGODBENIH DEL

Javno naročilo obsega izvedbo naslednjih aktivnosti:

- storitve izvedbe vseh potrebnih geodetskih storitev za objekte izvedenih dostopnih cest  za vpis v javne evidence;

- izdelavo cenitev posameznih še  potrebnih nepremičnin;

- izvedbo odkupov še potrebnih nepremičnih in ostalih potrebnih premoženjsko-pravnih ureditev nepremičnin, kar zajema pridobivanje zemljišč v imenu in za račun države ali lokalne skupnosti,

- vpis lastninske pravice Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti na vseh odkupljenih nepremičninah v ureditvenem območju z vložitvijo ZK predlogov,

Izbrani ponudnik mora sodelovati pri vseh postopkih do uspešnega vpisa RS ali lokalne skupnosti kot lastnice nepremičnin v zemljiško knjigo.

Stroški samega odkupa zemljišč (plačila kupnin) oziroma obremenitve zemljišč z drugimi stvarnimi pravicami niso predmet tega javnega naročila in kot taki niso upoštevani v postavki ponudbenega predračuna in v ponudbeni vrednosti.

Vrsta in predvideni obseg aktivnosti na podlagi podatkov v območju dostopnih cest:

| Zap. št. | Opis storitve | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokončna odmera zgrajenih in dokončanih dostopnih cest desnega tira | 22 km |
| 2. | Ureditev mej v skladu z 2. odstavkom 76. člena Zakona o katastru nepremičnin (meja) | 100 kos |
| 3. | Nepredvidene dodatne parcelacije – parcela | 50 kos |
| 4. | Izdelava cenitev zemljišč | 220 kos |
| 5. | Pridobitev lastninske pravice s kupoprodajno pogodbo (100%) | 220 kos |
| 6. | Priprava razlastitvene dokumentacije - posredovana naročniku (150% cene postavke 5) | 50 kos |
| 7. | Priprava sporazuma o odškodnini (50% postavke 5) | 50 kos |
| 8. | Udeležba na koordinacijah z naročnikom ali drugimi deležniki v postopkih | 140 ur |
| 9. | Ostala opravila po navodilu naročnika 10% vrednosti od 1-8 (nepredvidena dela) |  |

## 3.1 	Izvedba geodetskih storitev

Geodetske storitve po tem naročilu obsegajo izvedbo ureditve mej zgrajenih dostopnih cest, izvedba postopkov parcelacije za potrebe odkupov zemljišč dostopnih cest, kjer zemljišča še niso v lasti Republike Slovenije, da bo možen prenos v last Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, ureditve mej v skladu z 2. odstavkom 76. člena Zakona o katastru nepremičnin in morebitne dodatne parcelacije ter s tem povezano obdelavo podatkov  iz geodetskih evidenc, označitve mej v naravi ter izdelavo elaboratov in vložitev zahteve za vpis podatkov v informacijski sistem kataster in pripravo podatkov, potrebnih za izpeljavo odkupov potrebnih zemljišč.

Zahtevan obseg del:

- izvedba geodetskih del glede na prioritetno opredelitev izvedbe ukrepov, kar se v času izvajanja uskladi z naročnikom;

- izvedba ogledov nepremičnin;

- pridobitev in analiza predhodnih elaboratov vseh predhodnih meritev na območju parcelacij;

- izvedba geodetskih storitev - parcelacij zemljišč z označitvijo zemljišč na terenu z mejniki; izdelava elaboratov parcelacije za namen izvedbe premoženjsko pravnih del in vložitev zahteve za vpis podatkov v IS Kataster, oddajo elaborata ter pridobitev Odločb GURS;

- ostala dela, ki so potrebna za kvalitetno izpeljavo predmeta naročila;

Enota za posamezno postavko zajema:

1.Parcelacija na podlagi projekta izvedenih del – za enoto urejanja meje se šteje 1km in zajema katastrski postopek odmere dolžinskega objekta na podlagi dejanskega stanja in podatkov projekta izvedenih del.

2.Ureditev mej v skladu z 2. odstavkom 76. člena Zakona o katastru nepremičnin (meja)- za enoto se šteje posamezna ureditev meje, ki je potrebna za izvedbo parcelacije oziroma ureditve meje, ki je potrebna zaradi neposredne bližine sosednje je meje (2m).

3.Nepredvidene dodatne parcelacije – za enoto parcelacije se šteje vsaka potrebna/naročena parcelacija ene parcele;

Vsa dela se obračunajo po dejansko opravljenih delih skladno s ceno navedeno v javnem naročilu. Pri obračunu je potrebno priložiti izdelane dokumente, ki so potrebni za izpeljavo nalog v okviru aktivnosti posamezne postavke in izdelati poročilo o opravljenih delih.

## 3.2	Cenitve kmetijskih, stavbnih in gozdnih zemljišč

Predmet naročila so vse cenitve kmetijskih, stavbnih in gozdnih zemljišč, ki so na dostopnih cestah.

Dela morajo v skladu z določili 49 . člena ZUreP-3 izvajati:

- pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin - Slovenski inštitut za revizijo in/ali

- sodni cenilci zemljišč, imenovani po predpisih, ki urejajo delovanje sodišč.

Pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin je pri izračunavanju višine odškodnine  potrebno upoštevati določila 216. in 327. člena ZUreP-3, na njegovi podlagi sprejete podzakonske predpise ter mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti. V primeru sprejema Uredba o metodologiji ocenjevanja vrednosti nepremičnin, pravic na nepremičninah, nadomestil za škodo in drugih stroškov za namen umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena, mora izvajalec od veljavnosti takšne metodologije dalje uporabljati takšno predpisano metodologijo.

Za  izdelavo  posameznih  cenitvenih  poročil  bodo  cenilci  opravljali  predvsem naslednja dela:

- priprava obvestil oz. vabil lastnikom nepremičnin o datumu ogleda, ki morajo biti lastnikom posredovani najmanj 8 dni pred ogledom nepremičnin;

- ogled nepremičnin;

- izdelava cenitvenih poročil;

- cenitvena poročila morajo biti pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo , podatki o nepremičninah in o njihovi posplošeni tržni vrednosti, ki se v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin in predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin vodi v javnih evidencah, metodologijo ocenjevanja vrednosti ter mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti;

- vsa cenitvena poročila morajo biti opremljena s fotografijami nepremičnine, ki je predmet cenitve;

- odprava morebitnih napak in pomanjkljivosti v cenitvenih poročilih na zahtevo in po pripombah naročnika;

- udeležba na koordinacijah na zahtevo naročnika;

- izdelava strokovnih mnenj, obrazložitev, pojasnil ter revalorizacij že izdelanih cenitvenih poročil;

- druga opravila (po potrebi in navodilu naročnika).

- cenilec mora v vseh fazah po potrebi sodelovati z vsemi izvajalci v okviru tega javnega naročila;

Obračun izvedenih storitev se izvede skladno s postavko v ponudbenem predračunu. Za eno cenitev se šteje cenitev nepremičnine, ki jo sestavlja ena ali več parcelnih številk v eni katastrski občini in je v lasti enega lastnika ali več solastnikov, z istimi (so)lastniškimi deleži. Vsako poročilo mora biti izdano ob oddaji in obračunu ter oddano v analogni obliki in  v digitalni obliki (CD, USB ključ...);

## 3.3 	Odkupi in premoženjskopravna ureditev nepremičnin

Storitve, ki so predmet tega javnega naročila in ki jih je dolžan izvesti izvajalec, zajemajo predvsem dela in naloge:

- preveritev zemljiškoknjižne dokumentacije in usklajevanje zemljiškoknjižnih podatkov;

- pridobivanje potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o predkupni pravici;

- stalna potrebna  koordinacija z geodeti v času aktivnosti, ki so predmet tega naročila;

- poizvedbe o zapuščinskih postopkih in dedičih umrlih lastnikov zemljišč;

- poizvedbe in pridobitev podatkov o neznanih lastnikih;

- pridobitev vseh potrebnih kopij listin iz zbirke listin;

- priprava in vložitev predlogov za uvedbo dedovanja oz. za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju;

- priprava vloge za postavitev skrbnika osebam, ki nimajo poslovne sposobnosti;

- priprava predlogov in vložitev za razglasitev pogrešancev za mrtve ali predlogov za potrditev smrti;

- pridobivanje lokacijskih informacij s podatki o namenski rabi zemljišč pri pristojnih občinah za   potrebe overitve sklenjenih pogodb;

- pridobivanje potrdil oz. informacij o pretekli namenski rabi zemljišč;

- priprava gradiva za sprejem sklepa vlade o ugotovitvi javne koristi, v primeru posega na zemljišče izven območja Uredbe DLN drugega tira v kolikor z lastnikom zemljišča ni doseženo soglasje;

- pregled in analiza morebitno neupravičenih vknjižb občine pri zemljiščih v družbeni lastnini; pri prenosu zemljišč, ki so v lasti občine je potrebno predhodno preveriti zgodovino vpisa lastninske pravice (predhodno družbena lastnina ali javno dobro) in ugotoviti obstoj zakonske podlage za prenos zemljišč v last RS;

- stalna koordinacija s cenilci, nadzor usklajevanj med cenilci in naročanje cenilnih mnenj;

- priprava in posredovanje ustreznih ponudb lastnikom nepremičnin, v skladu s postopki, ki jih predpisuje zakonodaja na področju pridobivanja nepremičnin za izvedbo prostorskih ureditev državnega pomena, ter ostala korespondenca z lastniki nepremičnin. Ta opravila zajemajo vse postopke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe (listine sposobne za vknjižbo) za bremen prosti prenos lastninske pravice v korist Republike Slovenije.

(Postopek pridobitve listine sposobne za vknjižbo vključuje pripravo ustrezne pogodbe, vročitev ponudbe lastniku v dogovorjenem številu izvodov skupaj s prilogami, posredovanje pogodb v podpis naročniku 2TDK in Republiki Sloveniji, organizacija potrditve pogodb pri davčnem organu, organizacija overitve podpisov lastnikov nepremičnin pri notarju, predložitev overjenih pogodb v izplačilo;)

- posredovanje notarsko overjenih pogodb in listin državnemu odvetništvu za namen vložitve ZK predlogov;

- priprava odgovorov in pojasnil oziroma sodelovanje z naročnikom pri pripravi odgovora lastnikom nepremičnin v zvezi s cenitvami, odkupom ali drugimi vprašanji;

- pridobivanje dokumentacije in priprava predlogov za postavitev skrbnika lastnikom, katerih prebivališče ni znano ter pridobivanje podatkov in listin o morebitnih dedičih zaradi uvedbe postopka dedovanja;

- priprava dokumentacije za vložitev zahtev za razlastitev v zadostnem številu izvodov za vse udeležence postopka, državno odvetništvo in upravni organ, ter tekoče posredovanje podatkov potrebnih v razlastitvenih postopkih;

- sklepanje menjalnih pogodb pri zagotavljanju nadomestnih zemljišč;

- pridobivanje drugih dokazil, ki so potrebna za predmetno naročilo in so v skladu z veljavno zakonodajo;

- priprava listin za izbris bremen in drugih pravic na nepremičninah, če lastnik obremenjene nepremičnine za izbris ne poskrbi sam;

- vodenje evidenc o vseh postopkih v obliki, ki jo določi naročnik;

- redno obveščanje naročnika o rešenih in nerešenih zadevah, ki vključuje predloge za izvedbo ustreznih postopkov, sodelovanje na koordinacijah, ki jih sklicuje naročnik;

- predložitev vseh podpisanih pogodb naročniku, vključno z vso pripadajočo dokumentacijo (cenitve, korespondenca…), ter primopredaja vse ostale relevantne dokumentacije v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe naročniku, skupaj z ustreznim popisom celotne dokumentacije v obliki, ki jo predpiše naročnik;

- druga dela, ki so običajna v zvezi z opravljanjem del, določenih v pogodbi, in njihovo realizacijo;

- pridobivanje potrebnih služnosti v kolikor bodo potrebne v okviru premetenega naročila;

- izdelava mesečnih (po potrebi tedenskih) poročil o stanju odprtih vlog, zadev in zahtevkov.

Obračun izvedenih storitev se izvaja skladno s postavkami v ponudbenem predračunu. Način obračunavanja opravljenih del izvajalca je razviden iz točke 6 tega dokumenta.

- VELJAVNI PREDPISI

Pogodbena dela se morajo izvajati skladno z:

- Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) (Uradni list RS, št. 51/18 in 95/24)

- Uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača−Koper (Uradni list RS, št. 22/19, 42/25)

- Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15 in 92/24)

- Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24);

- Gradbenim zakonom (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21, 105/22-ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A);

- Zakonom o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1; Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID)

- Zakonom o katastru nepremičnin (ZKN; Uradni list RS, št. 54/21 in 85/24 – ZAID-A)

- Stvarnopravnim zakonikom (SPZ; Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20)

- Obligacijskim zakonikom (OZ; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

- ostalo veljavno zakonodajo, pravili stroke in navodili naročnika.

- ROK DOKONČANJA DEL

Pogodbena dela se začnejo z dnem uvedbe v delo, ki je 10 dni od podpisa pogodbe. Rok za izvedbo vseh aktivnosti je 24 mesecev.

V primeru, da se osnovni rok  izvedbe naročila podaljša iz razlogov, v katerih je realizacija oz. zagotovitev tega roka odvisna od zaključka sodnih, upravnih in drugih postopkov, ki so vezani na veljavno zakonodajo, se rok izvedbe naročila ustrezno podaljša.

Izvajalec mora tekoče spremljati vse terminske plane in pravočasno opozarjati naročnika na vsa odstopanja od veljavnih terminskih planov.

- OBRAČUN DEL

Opravljena dela v okviru poglavja 3.1 izbrani ponudnik obračuna po dejansko opravljenih delih skladno s ceno na posamezni postavki  v okviru ponudbenega predračuna. Pri obračunu je potrebno priložiti izdelane dokumente, ki so potrebni za izpeljavo nalog v okviru aktivnosti posamezne postavke in izdelati poročilo o opravljenih delih.

Opravljena dela v okviru postavke 3.2 izbrani ponudnik obračuna po dejansko opravljenem številu listin skladno s postavko v ponudbenem predračunu. Za eno listino/cenitev se šteje cenitev nepremičnine, ki jo sestavlja ena ali več parcelnih številk v eni katastrski občini in je v lasti enega lastnika ali več solastnikov, z istimi (so)lastniškimi deleži.

Opravljena dela v okviru postavke 3.3 izbrani ponudnik obračuna po dejansko opravljenem delu skladno s ponudbenim predračunom. Kot enota za obračun se šteje ena listina, pri čemer je vrednotenje posamezne listine razvidno v odstotkih v nadaljevanju. Kot ena listina se šteje listina ali pogodba (100% obračun), izdana na ime ali sklenjena z lastnikom za vsa njegova zemljišča.

Kot opravljeno delo in listin za obračun se šteje:

- Naročniku posredovana pogodba, ki je veljavna podlaga za vknjižbo odkupljenega dela zemljišča, za vknjižbo služnostne pravice, za bremen prosto vknjižbo lastninske pravice na Republiko Slovenijo in druge vrste pogodb, ki služijo kot dokazilo o pravici graditi (100% obračun) (navedeno velja tudi za morebitne služnosti, v kolikor bi se to v času izvajanja aktivnosti izkazalo za potrebno); V primeru, da je pri istem lastniku predviden tudi poseg, za katerega je predvidena sklenitev pogodbe za vknjižbo služnosti odkupljenega dela zemljišča ali vknjižbo lastninske pravice, mora biti soglasje sestavni del pogodbe in ni predmet posebnega obračuna.

- Naročniku posredovan predlog  zahteve za razlastitev (150% obračun);

- Sklenjen sporazum o določitvi odškodnine za morebitno škodo ali sklenjen sporazum po pravnomočno končanem razlastitvenem postopku, če sporazum o odškodnini pred upravnim organom ni bil sklenjen (50 % obračun);

- Na državno odvetništvo posredovana listina, ki je podlaga za izbris bremen ali zaznamb na zemljiščih, ki so ob prevzemu naloge že v lasti Republike Slovenije ali listina za izbris bremen ali zaznamb, vknjiženih v korist Republike Slovenije, na zemljiščih, kjer obstoj pravice v korist naročnika ni več potrebe (50 % obračun).

- Na državno odvetništvo posredovan predlog za razglasitev pogrešanega za mrtvega ali predlog za potrditev smrti (100 % obračun).

- Vpis podatkov za določitev upravljavca zemljišč na način, kot ga določi Naročnik na zemljiščih, ki so ob začetnem zemljiškoknjižnem pregledu posameznega odseka državne ceste že vpisana na Republiko Slovenijo in upravljavec še ni določen (50 % obračun).

- Priprava gradiva za sejo vlade za določitev upravljavca, ko je kot dokončni upravljavec vpisan drug upravljavec (100 % obračun).

- Priprava gradiva za sprejem sklepa vlade o ugotovitvi javne koristi (100% obračun) v primeru posega na zemljišče izven območja Uredbe DLN drugega tira v kolikor z lastnikom zemljišča ni doseženo soglasje.

- Pregled in analiza morebitno neupravičenih vknjižb občine pri zemljiščih v družbeni lastnini (50% obračun). Pri prenosu zemljišč, ki so v lasti občine je potrebno predhodno preveriti zgodovino vpisa lastninske pravice (predhodno družbena lastnina ali javno dobro) in ugotoviti obstoj zakonske podlage za prenos zemljišč v last RS.

- V primeru, da med postopkom od sklenitve pogodbe do overitve, pride do spremembe lastništva zemljišča, ali da lastnik v tem obdobju umre, se izbranemu izvajalcu prizna skupaj 80 % vrednosti listine;

- V primeru. da lastnik pogodbe ne overi, se izvajalcu prizna skupaj 80 % vrednosti listine pod pogojem, da je v obdobju zadnjih 2 mesecih od poziva na overitev podpisa lastnika vsaj dvakrat pozval na overitev, pri čemer je kot zadnji poziv lastniku pripravljen kot osnutek dopisa Naročnika s pojasnilom lastniku zemljišča o posledicah ne odziva na overitev (tj. o vložitvi zahteve za razlastitev oz. o vložitvi tožbe na izstavitev ZK listine);

- V primeru, ko se po poslani ponudbi izkaže, da zemljišče ni potrebno oz. ga ni mogoče pridobiti, se izvajalcu prizna skupaj 50% vrednosti ene listine pod pogojem, da naročniku dokaže, da je do spremembe podatkov o zemljišču· oz. nemožnosti pridobitve zemljišča prišlo po poslani ponudbi in hkrati Naročniku dokaže, da je izvedel vse postopke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe.

- Vse druge aktivnosti, ki se  bodo v času izvajanja del izkazale za potrebne kot nepredvidena dela za predmet naročila, mora izvajalec pisno na potrebno opravljeno delo obvestiti naročnika in pripraviti ponudbo za predvideno aktivnost, v kolikor le ta ni razvidna iz predvidenih del naročila. Navedene aktivnosti bodo izvedene po potrditvi naročnika.

- Vse izdelane listine se obračunavajo glede na število dejansko izvedenih dokumentov postavk ponudbenega predračuna.

- Koordinacije z Naročnikom ali sestanki z lastniki na terenu, se ponudniku opravljena storitev, obračuna po urni postavki iz ponudbenega predračuna.

Ne glede na vsebino ponudbenega predračuna, ki je pripravljen na podlagi podatkov Projekta izvedenih del Naročnik vnaprej ne more natančno določiti količin predvidenih aktivnosti. Glede na navedeno je potrebno upoštevati, da bo v času veljavnosti naročila lahko prišlo do sprememb količine ali do potrebne aktivnosti, ki ni v tem opisu del, ki je pripravljen na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov. Naročnik si tako glede na svoje dejanske potrebe pridržuje pravico do spremembe naročila glede potrebnih zemljišč in količine teh storitev.

- ZAHTEVE NAROČNIKA

- Izbrani izvajalec mora vseskozi sodelovati in obveščati naročnika o stanju in problematiki del, ki so predmet tega naročila in sicer ustno, pisno ali na rednih koordinacijah.

- Pred pričetkom del po uvedbi v delo je potrebno dogovoriti obličnost in vsebino posameznih listin/pogodb, ki so predmet naročila, kar potrdi naročnik.

- Izbrani ponudnik mora voditi ažurno evidenco stanja odkupov v tabeli na način, da je stanje jasno razvidno. Vsaj 1x na mesec mora predložiti grafični pregled stanja s pregledom stanja odmer in posledično odkupov.

- Vsakem mesečnem obračunu mora izbrani ponudnik predložiti natančno pisno poročilo o stanju del in finančno poročilo s prikazano kumulativno stroškov skladno z določenim načinom obračunavanja opravljenih del izvajalca v 6. poglavju tega dokumenta.

- Vsi končni dokumenti (npr. cenilno poročilo,) mora biti izdano ob oddaji in obračunu oddano v analogni obliki in v digitalni obliki (CD, USB ključ...) v dveh izvodih ali  v številu izvodov, ki izhajajo iz vsebin posameznih listin in so potrebni za izpeljavo dokončanja storitev.

V PRILOGI:

Priloga 1  – Tabela zemljišč grajenih dostopnih cest po podatkih iz PID-a dostopnih cest

Priloga 2 – Situacije Projekta izvedenih del dostopnih cest -

PID na povezavi  https://drugitir.si/files/priloge/razpisna-dokumentacija-september-2025.zip