Številka: 430-919/2016-3

Oznaka JN: 7560-16-220039

Datum: 26.07.2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani

##### POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

- I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE

- Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

- Ponudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (priloga 5) navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

- Postopek

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področju, ki je predmet javnega naročila.

Za oddajo tega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, ZJN-3) izvede postopek oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izvedel pogajanja in izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 04.08.2016 do 12:00 ure. Naročnik pa bo odgovore objavil najkasneje do 05.08.2016.

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

- Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji v vrstnem redu kot so navedeni.

| Številka priloge | Naziv priloge | Navodila za izpolnjevanje obrazcev |
| --- | --- | --- |
| PRILOGA 1 | Prijava | Ponudnik priloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec. |
| PRILOGA 2 | Izjava | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
| PRILOGA 3 | Izjava pravne osebe | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
| PRILOGA 4 | Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa za vsakega zakonitega zastopnika. - V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa za vsakega zakonitega zastopnika vsak partner v skupni ponudbi. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
| PRILOGA 5, 5/1 | Ponudba in popisi del | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner. - Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v večih ponudbah. - Sestavni del ponudbe so tudi popisi del. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pisno izpolnjen in natisnjen obrazec »popis del« in CD z izpolnjenimi popisi del v MS Excel formatu. - V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se upošteva pisna (natisnjena) verzija. - Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk v popisih del izločil kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov. - V primeru, da ponudnik v popisih oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru, naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova. |
| PRILOGA 6 | BON obrazec | - Ponudnik priloži zahtevan BON obrazec. - V primeru skupne ponudbe, predloži BON obrazec vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. - Potrdila ponudnik priloži v originalu ali kopiji. |
| PRILOGA 7, 7/1 | Referenčna tabela in potrdila | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. - Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana potrdila. |
| PRILOGA 8, 8/1 | Seznam kadrov, ki bodo dela vodili | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. - Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana dokazila. |
| PRILOGA 9 | Izjava zavarovalnice | Izjava zavarovalnice, da je ima ponudnik zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1. |
| PRILOGA 10 | Podizvajalci | Ponudnik izpolni priloge v primeru nastopa s podizvajalci: - Udeležba podizvajalcev priloga (10/1) - Podatki o podizvajalcu (10/2) - z zahtevo o neposrednem plačilu - Izjava pravne osebe (10/3) - Izjava zakonitega zastopnika (priloga 10/4) - Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu (10/5) |
| PRILOGA 11 | Skupna ponudba | Ponudniki v skupni ponudbi predložijo: - seznam ponudnikov v skupni ponudbi, - ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v tej prilogi. |
| PRILOGA 12 | Izjava o zagotovitvi zemljišča za odlagališče | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. - Za izjavo ponudnik priloži zahtevan seznam. |

- Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do vključno 120 dni od odpiranja ponudb.

- Jezik, valuta

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih.

- Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.

Ponudnik žigosa dokumente le v primeru, če posluje z žigom.

- Stroški

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

- Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.

Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacij, kot je zahtevano v prilogi 11.

- Podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti dokazila navedena v prilogi 10.

V ponudbi mora v ponudbi mora:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, (10/1),

- priložiti podatke o podizvajalcu (z zahtevo o neposrednem plačilu – v kolikor bo to zahteval (10/2)

- priložiti izjavo pravne osebe (10/3),

- priložiti izjave za vsakega zakonitega zastopnika podizvajalca (10/4),

- priloži Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu (priloga 10/5)

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje  in pete alineje, v kolikor bo izvajalec zahteval neposredno plačilo, prejšnjega odstavka.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 7560-16-220039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«. Ponudnik lahko na ovojnico/ovojnice prilepi obrazec »OZNAČBA PONUDBE« (priloga B).

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 12.08.2016 do 09:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Osebno se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure.

- Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov naročnika, naveden v prejšnji točki, prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 7560-16-220039  – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani« z oznako UMIK / SPREMEBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.

- Način, mesto in rok odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 12.08.2016 ob 11:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku odpiranja ponudb.

- Obveščanje ponudnikov

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

- Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki, dopolnitve in odprava računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika, v skladu z ZJN-3,  izločil kot nedopustno.

- Pogajanja

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena del.

- Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

- Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in  63/2013, v nadaljevanju: ZPVPJN)  se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 1.500,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

- II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je ureditev obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani in zajma

- Sanacija vlaženja AB konstrukcije podhoda v območju dilatacije, s popravilom iz območja zgornjega že delno poškodovanega vozišča, kot po potrebi deloma tudi po zgornjem delu vertikalnih stranskih sten samega podhoda. Dela se izvajajo tako, da se objekt sanira v dveh fazah, prvo na eni, nato na drugi polovici vozišča. Tako ne bi bila potrebna celovita zapora ceste, ampak bo cestni režim rešen s postavitvijo semaforjev. Hkrati se sanira poškodbe na betonski konstrukciji in po potrebi tudi ojačitve korodirane armature.

- Stene in strop z notranje strani podhoda se v sklopu same sanacije konstrukcije očistijo do zdravega betona, se izravnavajo in opleskajo z zaščitnim proti-grafitnim opleskom. To se izvede v celotni dolžini podhoda do obeh krilnih opornih zidov (brez poseganja v krilne oporne zidove).

- Iztekanje vode iz rastlinjaka na južni čelni strani se zajame z manjšim pločevinastim žlebom in spelje v delno nadvišan rastlinjak proti vzhodni strani objekta.

- Obnovi se deformirano, s kockami tlakovano zgornjo muldo v območju deformacij na zahodni in vzhodni strani severnega dela območja podhoda, in to tako, da bodo granitne kocke postavljene v malto na AB ploščo izvedeno na utrjeno podlago.

- Očisti se vzdolžni ožji rastlinjak na zgornjem delu vzhodne polovice severnega dela območja podhoda, nakar se izvede obnova z ponovno zasaditvijo (po navodilih naročnika). V sklopu dela se deloma preložijo tudi deformirani prosto položeni betonski robniki, ki predstavljajo steno rastlinjaka.

- Pri večjem osrednjem rastlinjaku severnega dela podhoda se preložijo obstoječi ograjni betonski robniki, ki naj se po potrebi deloma položijo v malto z lokalnimi drenažnimi izpusti. Tu se izvede dobava manjkajočih elementov betonskih robnikov na južni strani rastlinjaka.

Dokumentacija za predmetno naročilo je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, OGDP, Trg MDB 7, Ljubljana. Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01/306-17-00, tajništvo.

- III. IZPOLNJEVANJE POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno s določbami ZJN-3 v 1. 2. in 4. odstavku 75 člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Naročnik bo izpolnjevanje posameznega pogoja preveril v uradnih evidencah.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazujejo izpolnjevanje pogojev skladno z 4. odstavkom 77. člena ZJN-3.

Kot to določata šesti odstavek 91. člena ZJN-3  mora  izbrani ponudnik v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV |  |
| --- | --- |
| - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15) (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsak izmed nominiranih podizvajalcev) | DOKAZILI: - Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in - Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oz. člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4). Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril sam pri pristojnem organu. |
| - Ponudnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključen, če se pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN- 3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsak izmed nominiranih podizvajalcev) | DOKAZILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril sam pri pristojnem organu. |
| - Ponudnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključen, če je ta na dan, ko poteče rok za prijavo, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijave s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsak izmed nominiranih podizvajalcev) | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2; priloga 10/3) |
| - Ponudnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključen, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsak izmed nominiranih podizvajalcev) | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2; priloga 10/3) |
| - Ponudnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključen, če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z javnim partnerjem na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2). (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsak izmed nominiranih podizvajalcev) | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2; priloga 10/3) |
| POGOJI ZA SODELOVANJE |  |
| - Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2) |
| - Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji. V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.) | DOKAZILO (priloga 6): - ustrezen BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja |
| - Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2) |
| - Ponudnik je v obdobju od 1.1.2011 uspešno izvedel vsaj dva posla pri sanacijskih delih na področju cestnih in drugih javnih infrastrukturnih objektov, ki obsegajo sanacije betonov, voznih površin in mostnih hidroizolacij vsak v vrednosti najmanj 200.000 EUR. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. | DOKAZILO: - Referenčna tabela (priloga 7 + priloga 7/1). |
| - Kadrovske zmogljivosti Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del in njegovega namestnika. Odgovorni vodja del in njegov namestnik morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se izkažeta vsak z vsaj dvema referencama pri poslu pri sanacijskih delih na področju cestnih in drugih javnih infrastrukturnih objektov, ki obsegajo sanacije betonov, voznih površin in mostnih hidroizolacij v vrednosti najmanj vsak 200.000 EUR, v obdobju zadnjih petih let. Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del in njegovega namestnika mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema. | DOKAZILO: - Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1) - vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti: # potrdilo o izobrazbi # potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici # pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja od 1.1.2011 (priloga 8/1) |
| - Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki. (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 9) |
| - Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). | DOKAZILO: - Izjava zavarovalnice, da ima ponudnik zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1. |
| - Ponudnik mora predložiti časovni načrt gradnje in finančni načrt. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 70 koledarskih dni od podpisa pogodbe. | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2) - Časovni načrt gradnje bo izbrani ponudnik predložil v fazi uvedbe v delo. |
| - Ponudnik bo moral v primeru pridobitve posla na lastne stroške zagotoviti zemljišče za trajno odlagališče in začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišče za svojo organizacijo gradbišča, zemljišče za svojo upravno-tehnično bazo in zemljišče za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo, kadar postavitev omejenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo. | DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Priloga 12) - Seznam veljavnih trajnih odlagališč. |

- IV. MERILO

Merilo za izbiro je najnižja skupna ponudbena cena.

Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.

Cena mora biti oblikovana po sistemu »CENA NA ENOTO«.

Cene na enoto morajo biti fiksne do končanja del.

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.

- V. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici, morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži:

- Bančno garancijo za resnost ponudbe ali

- Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali

- Varščino za resnost ponudbe.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti s ponudbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, bo le-ta unovčil/zadržal predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v višini 2.000,00 EUR, z veljavnostjo do 12.12.2016. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z finančnim zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

V kolikor bo ponudnik kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži varščino, se le ta nakaže na TRR MOL – izvrševanje proračuna, št. 01261-0100000114, sklic na 7560-16-220039, odprt pri Banki Slovenije.

DOKAZILA:

Dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v    ponudbi na mesto :

Priloge C/1: Bančna garancija za resnost ponudbe ali

Priloga  C/1A: Kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe ali

Priloga C/1B: Potrdilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe.

VRAČILO FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe ali  kavcijska zavarovanja se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru plačila varščine, bo naročnik vsem neizbranim ponudnikom le to vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Varščina bo vrnjena brezobrestno.

UNOVČITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovči oz. zadržal  varščino, če ponudnik:

- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali

- zavrne sklenitev pogodbe ali

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje  pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 90 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/3), v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo določen v pogodbi.

- VI. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (priloga A)

- Označba ponudbe (priloga B)

- Bančna garancija za resnost ponudbe (priloga C/1) / Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga C/1A) / Varščina za resnost ponudbe (priloga C/1B)

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2)

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/3)

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

| Številka priloge | Naziv priloge |
| --- | --- |
| PRILOGA 1 | Prijava |
| PRILOGA 2 | Izjava |
| PRILOGA 3 | Izjava pravne osebe |
| PRILOGA 4 | Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |
| PRILOGA 5, 5/1 | Ponudba in popisi del |
| PRILOGA 6 | BON obrazec |
| PRILOGA 7, 7/1 | Referenčna tabela in potrdila |
| PRILOGA 8, 8/1 | Seznam kadrov, ki bodo dela vodili |
| PRILOGA 9 | Izjava zavarovalnice |
| PRILOGA 10, 10/1,10/2,10/3, 10/4,10/5 | Priloge za podizvajalce |
| PRILOGA 11 | Skupna ponudba |
| PRILOGA 12 | Izjava o zagotovitvi deponij in organizaciji gradbišča ter seznam veljavnih odlagališč, ki jih bo ponudnik v času gradnje uporabljal za začasno oz. trajno deponijo materiala |
| PRILOGA C/1 ali C/1A ali C/1B | Bančna garancija za resnost ponudbe ali Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali Potrdilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe |
| PRILOGA C/2 | Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| PRILOGA C/3 | Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku |

PRILOGA 1

PRIJAVNI OBRAZEC

| - 1.Ponudnik: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-16-220039 - |  |  |  |  |  |
| Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«. |  |  |  |  |  |
| 2. Podpisnik pogodbe: |  |  |  |  |  |
| 3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo: |  |  |  |  |  |
| 4. Transakcijski račun: |  |  |  |  |  |
| 5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke): |  |  |  |  |  |
| 6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV: |  |  |  |  |  |
| - Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (pristojni davčni urad) |
| (naslov) (pošta) |  |  |  |  |  |
| 8. Matična številka ponudnika: |  |  |  |  |  |

9. Velikost podjetja:                    malo                srednje                    veliko          (ustrezno obkroži)

Datum:					Žig:					Podpis:

PRILOGA 2

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;

- da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;

- da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

- da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,

- da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

- da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

- da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- da bomo na naročnikov poziv posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

- da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

- da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- da bomo razpisana dela izvedli v zahtevanem roku, to je 70 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

- da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe,  ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Datum:					Žig:					Podpis:

PRILOGA 3

IZJAVA PRAVNE OSEBE

# V zvezi z javnim razpisom »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«,  ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………….. z dne ……………, izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz  1. odstavka 75. člena ZJN-3.

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

| Polno ime pravne osebe: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |  |  |  |  |  |
| Občina sedeža pravne osebe: |  |  |  |  |  |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka pravne osebe: |  |  |  |  |  |  |

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega  za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:					Žig:					Podpis:

V primeru skupne prijave je potrebno izjavo priložiti za vsakega kandidata posebej (izjava se fotokopira).

PRILOGA 4

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE

(oziroma člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

# V zvezi z javnim razpisom »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblaščam naročnika, Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

| Ime in priimek: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMŠO (obvezen podatek): |  |  |  |  |  |  |
| Datum rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Občina rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Država rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |  |  |  |  |  |  |
| ulica in hišna številka: |  |  |  |  |  |  |
| številka pošte in pošta: |  |  |  |  |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |  |  |  |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |  |  |  |  |  |

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:					Žig:					Podpis:

V kolikor ima kandidat več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega kandidata posebej (izjava se fotokopira).

PRILOGA  5

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

| ki ga zastopa |  |  |
| --- | --- | --- |
| dajem naslednjo |  |  |

PONUDBO   št. ………………………………

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno - kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

- skupno ponudbo s podizvajalci - kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci

Cena  del

| Ponudbena cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV 22 % |  |
| Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV |  |

Ponudba velja do vključno 120 dni od datuma odpiranja ponudb.

Datum:					Žig:					Podpis:

Za ponudbo ponudnik priloži ponudbeni predračun s popisi del v pisni in elektronski verziji!

PRILOGA 5/1

POPISI DEL

(popise del ponudnik priloži v tiskani in elektronski obliki na CD-ju)

Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Popisi del so zaklenjeni z geslom in jih ni dovoljeno odklepati. Opisa postavk, enoto mere, količine v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk, enoto mere, količine v popisih del ali odklenil popise del, izločil kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov.

PRILOGA 6

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU

EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV

Ponudnik priloži ustrezen BON obrazec izdajatelja AJPES

(priloži ponudnik)

PRILOGA 7

REFERENČNA TABELA

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

Ponudnik je v obdobju od 1.1.2011 uspešno izvedel vsaj dva posla pri sanacijskih delih na področju cestnih in drugih javnih infrastrukturnih objektov, ki obsegajo sanacije betonov, voznih površin in mostnih hidroizolacij v vrednosti najmanj 200.000 EUR.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

| Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla | Predmet referenčnega posla – kratek opis del | Datum začetka in končanja posla | Vrednost posla |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju od 1. 1. 2011.

Datum:					Žig:					Podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 7/1

Priloga k referenčni tabeli

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

……………………………………………………………………….......………....…..............

....................................................................................................………............………..............

za ponudbo na javni razpis za »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«

POTRJUJEMO

da nam je ponudnik v obdobju od 1. 1. 2011 uspešno izvedel posel pri sanacijskih delih na področju cestnih in drugih javnih infrastrukturnih objektov, ki obsegajo sanacije betonov, voznih površin in mostnih hidroizolacij v vrednosti najmanj 200.000 EUR. Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del.

| Naziv objekta: |  |
| --- | --- |
| Lokacija objekta: |  |
| Ponudnik je izvedel naslednja dela: |  |
| Vrednost opravljenih del: |  |
| Datum začetka posla: |  |
| Datum končanja posla in datum uporabnega dovoljenja: |  |

Naziv in naslov naročnika:  ...……………....................................................…………................................................…........

...........…………....................................................................................................…………........

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:

…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.............................

Datum:.........................	   			   Podpis odgovorne osebe naročnika:

…………………………………….

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 8

SEZNAM KADROV, KI BODO DELA VODILI

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

| Zap. št. | Funkcija pri projektu | Ime in priimek | Izobrazba | Delovna doba (v letih) | Strokovni izpit (št. potrdila) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODGOVORNI VODJA DEL |  |  |  |  |
| 2 | NAMESTNIK ODGOVORNEGA VODJE DEL |  |  |  |  |

Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1.

Datum:					Žig:					Podpis:

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:

- potrdilo o izobrazbi;

- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici;

- potrjeno referenco(ci) iz zahtevanega področja od 1. 1. 2011.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 8/1

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

…………………………………………………………………................………....…..............

....................................................................................................………............………..............

za ponudbo na javni razpis za »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«

POTRJUJEMO

| da je bil |  |  |  | (ime in priimek) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - odgovorni vodja del; |  |  |  |  |
| - namestnik odgovornega vodje del. |  |  |  |  |
| (ustrezno obkroži) |  |  |  |  |
| na objektu |  |  | (naziv in lokacija objekta) |  |

Obdobje sodelovanja (velja za obdobje od 1. 1. 2011):

od …………………………… do ……….…………………….…

Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Naziv in naslov naročnika:  ...…………….....................................................…………................................................…........

...........…………....................................................................................................…………........

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:

…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.............................

Datum:.........................	   			   Podpis odgovorne osebe naročnika:

.........................................................

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 9

IZJAVA ZAVAROVALNICE, DA IMA PONUDNIK  ZAVAROVALNO KRITJE V SKLADU Z ZAHTEVAMI 33. ČLENA ZGO-1

(Priloži ponudnik)

PRILOGA 10

PODIZVAJALCI

- Udeležba podizvajalcev priloga (10/1)

- Podatki o podizvajalcu z zahtevo o neposrednem plačilu podizvajalca (10/2)

- Izjava pravne osebe(priloga 10/3

- Izjava zakonitega zastopnika (priloga 10/4)

- Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu  (priloga 10/5)

PRILOGA 10/1

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

| Podizvajalec |  |  |  |  |  |  |  |  | (naziv) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bo izvedel |  |  |  |  |  |  |  | (vrsta del) |  |  |
| v količini % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti |  |  |  | EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe |  |  | rok izvedbe del podizvajalca |  |  |  |  |  |  |  |

| Podizvajalec |  |  |  |  |  |  |  |  | (naziv) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bo izvedel |  |  |  |  |  |  |  | (vrsta del) |  |  |
| v količini % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti |  |  |  | EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe |  |  | rok izvedbe del podizvajalca |  |  |  |  |  |  |  |

| Podizvajalec |  |  |  |  |  |  |  |  | (naziv) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bo izvedel |  |  |  |  |  |  |  | (vrsta del) |  |  |
| v količini % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti |  |  |  | EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe |  |  | rok izvedbe del podizvajalca |  |  |  |  |  |  |  |

Obrazec se po potrebi fotokopira!

PRILOGA 10/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| TELEFON: |  |
| FAKS: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI URAD FURS-a: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI: |  |

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                                    NE             (ustrezno obkroži)

Datum:			             Žig:		                                     Podpis podizvajalca:

PRILOGA 10/3

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE

(oziroma člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

# V zvezi z javnim razpisom »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

| Ime in priimek: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMŠO (obvezen podatek): |  |  |  |  |  |  |
| Datum rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Občina rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Država rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |  |  |  |  |  |  |
| ulica in hišna številka: |  |  |  |  |  |  |
| številka pošte in pošta: |  |  |  |  |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |  |  |  |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |  |  |  |  |  |

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:					Žig:					Podpis:

V kolikor ima kandidat več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega kandidata posebej (izjava se fotokopira).

PRILOGA 10/4

Ponudnik: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu _____________________________________________________ (navedba podizvajalca).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: »JN 7560-16-210039 – Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani«, objavljen na portalu javnih naročil pod št. ________________ dne ____________ .

Datum:____________		          Žig	                  Podpis ponudnika:

Opomba: Obrazec »Pooblastilo« se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 11

SKUPNA PRIJAVA

(priložijo ponudniki v skupni prijavi)

- seznam ponudnikov v skupni prijavi

in

- naslednja prijavna dokumentacija:

| POSAMIČNO (vsak ponudnik) | - Izjava (priloga 2) - Izjava pravne osebe (priloga 3) - Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4) - Bonitetno potrdilo (priloga 6) - Izjava zavarovalnice (priloga 9) |
| --- | --- |
| SKUPNO (vsi ponudniki) | - Ponudba (priloga 5) - Referenčna tabela (priloga 7) - Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (priloga 8) |

PRILOGA 12

PONUDNIK ____________________________________________________________

IZJAVA

Izjavljamo, da bomo v primeru pridobitve posla na lastne stroške zagotovili zemljišče za trajno odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišče za svojo organizacijo gradbišča, zemljišče za svojo upravno-tehnično bazo in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bomo začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omejenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

Datum:				Žig:		     _____________________________

(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

V prilogi izjave ponudnik priloži seznam veljavnih trajnih odlagališč, ki jih bo v času gradnje uporabljal za začasno oz. trajno deponijo materiala.

PRILOGE

RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (priloga A)

- Označba ponudbe (priloga B)

- Bančna garancija za resnost ponudbe (priloga C/1) / Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga C/1A) / Varščina za resnost ponudbe (priloga C/1B)

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2)

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/3)

PRILOGA A

POGODBA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan

Zoran Janković

matična številka: 5874025000

identifikacijska številka za DDV: SI67593321

(v nadaljevanju: naročnik)

in

…………………, …………………., …………………., ki ga zastopa …………………………,

matična številka:……………………………….

identifikacijska številka za DDV: ………………………………..

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

# Uvodne določbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana predvidena obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani v okviru NRP 7560-10-0092;

- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN -3 Uradni list RS, št. 91/15);

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………… dne ……………………….;

- 	da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila št. ………………………., z dne …………………….;

- 	da ima naročnik sredstva za plačilo izvedbe pogodbenih del po tej pogodbi predvidena v Odloku o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15), na proračunski postavki 045196, podkonto  4205 00  v okviru NRP 7560-10-0092.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

Predmet pogodbe

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo dela za obnovo podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani, v obsegu in vsebini, kakor izhaja iz razpisne dokumentacije naročnika št...... z dne ...., in ponudbe izvajalca št. ……….. z dne ………. in končne ponudbe izvajalca št….., dogovorjene na neposrednih pogajanjih dne…… ter skladno s projektno dokumentacijo PZI številka ………………….., ki jo je izdelal …………………………..Ljubljana.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:

- ponudbo izvajalca št. ……….. z dne ………. in predračunom izvajalca št. ………. z dne ………. ter končno ponudbo izvajalca št….., dogovorjeno na neposrednih pogajanjih dne……;

- projektno dokumentacijo PZI številka…………………, ki jo je izdelal …………………………Ljubljana (v nadaljevanju: projektna dokumentacija);

- z razpisno dokumentacijo naročnika št. ………………  z dne …………………………. ;

- potrjenim terminskim planom izvedbe pogodbenih del.

Cena pogodbenih del

- člen

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je določena po sistemu »cena na enoto« na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca št. ………..z dne …………., ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe ter končne ponudbe izvajalca št…., dogovorjene na pogajanjih dne…. (v nadaljevanju: končna ponudba) in znaša:

| Vrednost del | EUR |
| --- | --- |
| Popust – ….% | EUR |
| Vrednost del s popustom | EUR |
| DDV po stopnji 22 % | EUR |
| SKUPAJ: | EUR |

(z besedo: ……………………………………….. eurov in … /100).

Pogodbena cena je določena po predračunskih količinah in po cenah na enoto ter na podlagi popusta v višini …. %.

Cene na enoto in popust, dogovorjen s to pogodbo, so fiksne ves čas izvedbe do uspešne primopredaje pogodbenih del.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi oziroma tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili na osnovi naknadno dogovorjenih kalkulativnih  osnov.

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del glede na dejansko izvedena dela. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili končno pogodbeno ceno izvedenih del.

Podizvajalci

- člen

##### (Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale  člene te pogodb pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

……………………. (naziv), ……………….. (polni naslov), matična številka …………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., transakcijski račun SI56…………, odprt pri_________, bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto in količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR brez DDV. Podizvajalec  bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od …………

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.)

Izvajalec mora med izvajanjem  te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati  naročniku kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila  in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

Neposredna plačila podizvajalcem

- člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani naročnika. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec je naročniku v ponudbi priložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

-……………………………,

- ……………………………

Izvajalec je naročniku za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo za opravljena dela, priložil tudi soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa/situacije  s strani izvajalca izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune /situacije podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.

Način obračuna in plačila pogodbenih del

- člen

klenitve

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije.

(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal  skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo).

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem.

- člen

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 5. (petega) dne  v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno situacijo (obračun), ki bo vsebovala opravljena obračunana dela. Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.

Situacije za opravljeno delo se naročniku izstavijo na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,  Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana.

Izvajalec je dolžan situacije izstaviti naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavno zakonodajo.

Pri izstavitvi posamezne situacije se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko pogodbe C7560-16-220039, ki je hkrati tudi številka referenčnega dokumenta na e-računu,  sicer bo situacija  zavrnjena kot nepopolna.

Naročnik oz. njegov nadzorni organ sta dolžna situacijo pregledati v roku 20 (dvajsetih) dni po prejemu in jo potrditi, oziroma zavrniti.

Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka SI56…………………………. odprt pri …………………………..

(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena, če bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal s skupaj s podizvajalcem/i, ki zahteva/jo neposredna plačila s strani naročnika. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. (dvajsetega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci, ki za opravljena dela zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, situacije pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.

Potrjene situacije podizvajalcev, ki za svoje delo zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu za pretekli mesec.

Situacije za opravljeno delo se naročniku izstavijo na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,  Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana.

Izvajalec je dolžan situacije izstaviti naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavno zakonodajo.

Pri izstavitvi posamezne situacije se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko pogodbe C7560-16-220039, ki je hkrati tudi številka referenčnega dokumenta na e-računu,  sicer bo situacija  zavrnjena kot nepopolna.

Naročnik, oz. njegov nadzorni organ sta dolžna prejete situacije pregledati v roku 20 (dvajsetih) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti.

Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca številka …SI56…………. pri  ………………………

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalca/cev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal neposredno podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …SI56………………. pri …………….,

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …SI56………………. pri ……………..

Prepoved prenosa terjatev

- člen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo začasne ali končne situacije ter je naročnik začasno oziroma končno situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5 % od bruto vrednosti pogodbenih del, to je …. EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo povrnil škodo, ki  bo nastala naročniku v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki soglašata s tem, da izvajalec ne odgovarja naročniku in slednji proti njemu ne more uveljaviti sankcij iz tretjega do petega odstavka tega člena v primeru, da bi izvajalčevi podizvajalci odstopili drugemu svoje terjatve do naročnika ali izvajalca.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo ali z dodatki k njej izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s podizvajalci.

Rok za izvedbo pogodbenih del

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v posel, ki bo po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti po 14. členu te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvajati v skladu s terminskim planom izvajanja pogodbenih del in jih dokončati v roku 70 koledarskih dni od sklenitve pogodbe.

Če izvajalec iz zamuja glede na terminski plan izvajanja pogodbenih del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika najkasneje v roku 3 (treh) dni od nastanka zamude.

Izvajalec ima v roku 3 (treh) dni od nastanka zamude pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil svoje obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo  primeri, določeni v 42. (dvainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc. Če izvajalec podaljšanje roka ne zahteva v roku treh dni od nastanka zamude,  podaljšanje roka ne more več zahtevati.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas podaljšanja ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

V primeru podaljšanja roka se sklene pisni dodatek k tej pogodbi.

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi:

- 2 (dva) izvoda  potrjene projektne dokumentacije;

- prosto gradbišče – zemljišče, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela;

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe;

- varnostni načrt in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel takoj po prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi gradbenem dnevniku.

- člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje:

- da bo izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete pogodbene obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe;

- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval pogodbena dela v dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca

- člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja;

- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;

- pisno obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del;

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s pogodbo;

- da bo naročniku do uvedbe v delo predložil ustrezno listino, s katero dokazuje zakonsko ustrezno oddajo oziroma trajno ali začasno deponiranje gradbenih in drugih odpadkov na konkretni lokaciji ter da bo vodil evidenčne liste v imenu naročnika skladno z zakonskimi določili s področja ravnanja z odpadki;

- izvajati dela po projektni dokumentaciji in v skladu s to pogodbo ter z veljavnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi in zakonodajo;

- pred pričetkom del izvesti po podatkih upravljavcev komunalnih naprav zakoličbo obstoječih komunalnih naprav;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje;

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov;

- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi eventualna nepredvidena, presežna in dodatna dela;

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev oz. kooperantov;

- ob dokončanju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z vrisom v kataster;

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 4 (štirih) izvodih;

- pred prevzemom objekta izročiti naročniku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, geodetski posnetek novega stanja, garancijske liste i.t.d.);

- sodelovati pri pripravi dokumentacije za komisijski ali tehnični pregled;

- sodelovati pri komisijskem ali tehničnem pregledu in primopredaji;

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku, zapisniku o tehničnem pregledu objekta ali zapisniku komisijskega pregleda, v roku, določenem kot dokončanje del;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču za svoje in tuje delavce, naprave, materiale in mimoidoče po veljavnih predpisih o varnosti in zdravju pri delu;

- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;

- da bo gradbišče označil s tablo na predpisani način in ga uredil v skladu z varnostnim načrtom;

- izvajati dela po obstoječi projektni dokumentaciji;

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela;

- upoštevati določbe Posebnih gradbenih uzanc (Ur. list SFRJ št. 18/77);

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;

- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika;

- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v času trajanja pogodbenega razmerja, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, določenimi s predpisi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 27. januar | 8.00 – 17.00 h |
| 28. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 21. avgust | 6.00 – 19.00 h |
| 22. avgust – 21. september | 6.00 – 19.00 h |
| 22. september – 30. september | 6.00 – 17.00 h |
| 1. oktober – 24. oktober | 7.00 – 17.00 h |
| 25. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in izpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd.).

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov morebitnih odškodninskih zahtevkov po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Naročniku mora predložiti ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju in potrdilo o plačilu zavarovalne premije v roku 15 (petnajstih) dni po podpisu te pogodbe. Izvajalec je dolžan naročniku v času do poteka vseh zastaralnih rokov morebitnih odškodninskih zahtevkov po tej pogodbi, predložiti fotokopijo vsakokrat veljavne zavarovalne police.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za eventualno zaporo ceste v času gradnje in izvedbo le-te je dolžnost in strošek izvajalca.

Finančno zavarovanje za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (desetih odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV, to je …………….. EUR (z besedo: ...................... 00/100 eurov), ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih.

Trajanje finančnega zavarovanja je še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen

- člen

V kolikor izvajalec iz razlogov, za katere odgovarja, ne izpolni svoje obveznosti v pogodbeno določenem končnem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 20/00  (dveh promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je …….. EUR (z besedo: …… eurov in …/100 EUR).

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih del.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

- člen

Če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in prostih dnevih skladno z določili veljavnega Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ves svetli del dneva, je izvajalec za vsak dan, ko ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te pogodbene obveznosti dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR (z besedo: pet tisoč eurov in 00/100), pri čemer pogodbena kazen ne more preseči 10 % (desetih odstotkov) končne cene pogodbenih del z DDV. O vsaki ugotovitvi kršitve neizvajanja pogodbenih del, vse dni v tednu (razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, določenimi s predpisi), ves svetli del dneva, naročnik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

- člen

Pogodbeno kazen v višini 10% (desetih odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je ……………… EUR (z besedo: ...................in …/100 EUR), je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

V primeru, da ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine.

Garancije izvajalca

- člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih pogodbenih del in daje garancijo za vsa opravljena pogodbena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splošni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let,

- za solidnost gradbe 10 (deset) let,

- za ostale  vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo pogodbena dela v celoti končana, tehnično pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Prevzem pogodbenih del

- člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju pogodbenih del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela  končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede pod pogojem, da so pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem ali komisijskem pregledu ali ob primopredaji. O končnem prevzemu se sestavi zapisnik.

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del naročniku izročiti  nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju: garancija), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu  iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne bruto pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je splošni garancijski rok za izvedena dela, določen s to pogodbo. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Brez predložene garancije končni prevzem del ni opravljen.

- člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Varstvo podatkov

- člen

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerimi se seznani pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe, in ki so kot taki varovani s  predpisi o varstvu osebnih in tajnih podatkov oziroma podatkov, ki bi lahko škodili  naročniku.

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah, ki so predmet te pogodbe kot poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca, oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika je Darko Drole, e-mail: darko.drole@ljubljana.si, tel: 01 306 17 79, ki je skrbnik pogodbe. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati pooblaščenemu predstavniku naročnika.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je …….., e-mail ………….., tel ………., ki je skrbnik pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega vodjo del ……………., e-mail ………………….., tel ………..…, da bo v imenu izvajalca dajal vse potrebne podatke in sodeloval v zvezi z izvršitvijo pogodbenih del.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščeno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika. Vse spremembe se urejajo z dodatkom k tej pogodbi.

Odstop od pogodbe

- člen

V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik bo o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V kolikor pride do odstopanj od terminskega plana po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku, drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

# Spremembe pogodbe

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo in sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

Reševanje sporov

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Uporaba prava

- člen

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance.

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, zastopniku, posredniku, javnemu uslužbencu ali funkcionarju naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku, posredniku javnemu uslužbencu ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Končne določbe

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je navedeno zavarovanje predloženo v skladu z določili te pogodbe.

- člen

Priloge in sestavni del te pogodbe so:

- ponudba izvajalca št. ……….. z dne ……. in predračun izvajalca št. ……. z dne ………….;

- končna ponudba št….., dogovorjena na neposrednih pogajanjih dne ……;

- projektna dokumentacija PZI številka …………………., ki jo je izdelal ………………………..Ljubljana

- razpisni pogoji naročnika št. ………………………  z dne ………………………….;

- člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec dva (2) izvoda.

| Številka: | Številka dok. DS: 430-919/2016-2 Št. pogodbe: C7560-16-220039 |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |
| Izvajalec: | Naročnik: |
|  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA |
|  | Župan |
|  | Zoran Janković |

PRILOGA B

OZNAČBA PONUDBE

| POŠILJATELJ (ponudnik): | PREJEM PONUDBE: osebno po pošti Datum: Ura: Številka: 430-919/2016- Zaporedna številka ponudbe: |
| --- | --- |

PREJEMNIK: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, II. nadstropje 1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:

»NE ODPIRAJ PONUDBA JN – 7560-16-220039-

OBNOVA PODHODA POD LITIJSKO CESTO V LJUBLJANI«

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« izpolnite in nalepite na kuverto!

PRILOGA C

FINANČNA ZAVAROVANJA

- Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/1) / Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga C/1A) / Varščina za resnost ponudbe (priloga C/1B)

- Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2)

- Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/3)

PRILOGA C/1

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

PRILOGA C/1A

KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

(Ponudnik dokazilo o kavcijskem zavarovanju priloži sam)

PRILOGA C/1B

VARŠČINA ZA RESNOST PONUDBE

(Ponudnik dokazilo o plačani varščini priloži sam)

PRILOGA C/2

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       , št. spis      , z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

PRILOGA C/3

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)