B) OBRAZCI

PRILOGA št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave __________ z dne __.__.2017, dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

| Samostojno | v skupnem nastopu* | s podizvajalci* |
| --- | --- | --- |

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 2.

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

M1) PONUDBENA VREDNOST (BREZ DDV)

| Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) |  |
| --- | --- |
| 22 % DDV: |  |
| Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) |  |

PONUDBENI POGOJI:

1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 31.07.2017.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA ŠT. 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV KADRAV OKVIRU ELEMENTA MERILA M2)

V zvezi z javnim naročilom »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave __________ z dne __.__.2017,

Izjavljamo, da:

Za naslednji imenovani kader

| Vrsta kadra | IME IN PRIIMEK IMENOVANEGA KADRA |
| --- | --- |
| Odgovorni nadzornik |  |
| Odgovorni nadzornih gradbeno obrtniških del |  |
| odgovorni nadzornik za področje tehnologije |  |
| o odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij |  |
| odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij |  |

poleg referenc, ki so navedene v obrazcu ESPD in s katerimi izkazujemo, da imenovani kader izpolnjuje referenčni pogoj iz točke 9.2.4. Tehnična in kadrovska sposobnost razpisne dokumentacije, v okviru elementa merila za izbor, M2) Reference kadra navajamo naslednje reference:

- Reference odgovornega nadzornika

| Zap. Št. | Naročnik | Vrsta dela | Čas realizacije | Kapaciteta naprave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

- Reference odgovornega nadzornika gradbeno obrtniških del

| Zap. Št. | Naročnik | Vrsta dela | Čas realizacije | Kapaciteta naprave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

- Reference odgovornega nadzornika za področje strojne opreme in strojnih instalacij

| Zap. Št. | Naročnik | Vrsta dela | Čas realizacije | Kapaciteta naprave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

- Reference odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij

| Zap. Št. | Naročnik | Vrsta dela | Čas realizacije | Kapaciteta naprave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Op.: Navedeni seznam mora biti predložen ponudbi ponudnika do roka za prejem ponudb. Naročnik v tem delu, ne bo dovoljeval dopolnjevanja ponudb.

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

PRILOGA št. 2

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH

| naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| naslov gospodarskega subjekta: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |
| ID za DDV: |  |
| matična številka gospodarskega subjekta: |  |
| št. transakcijskega računa: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA; NE. |
| pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe oz. okvirnega sporazuma: |  |

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

| Ponudnik | Partner v skupnem nastopu | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

| naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| --- | --- |
| naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |

| KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

Priloga št. 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave __________ z dne __.__.2017,

(ustrezno obkrožite A ali B)

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

| PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  | DA; NE. |

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe / okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe / okvirnega sporazuma s podizvajalci,

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi oz. okvirnem sporazumu pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave __________ z dne __.__.2017,

izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

| KRAJ | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave __________ z dne __.__.2017,

izjavljamo, da subjektu SNAGA, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Namesto soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 5) lahko ponudnik predloži ESPD, ki mora biti na koncu podpisan s strani vseh zakonitih zastopnikov, tako da iz njega izhaja soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov.

Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

| KRAJ |  | ime in priimek fizične osebe in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja ESPD obrazec.

POTRDILA BANK oz. BON-2

Ponudnik predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2 izdajatelja AJPES. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

PRILOGA ŠT. 7

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ______________________________________ izvedla____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR brez DDV,

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	          (leto)                   (mesec)       (leto)

Dela so se izvajala na naslednji lokaciji: ________________________________________.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

| KRAJ | ŽIG | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

PRILOGA ŠT. 8

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ______________________________________ kot (ustrezno obkrožite):

- odgovorni nadzornik (vodja nadzora)

- odgovorni nadzornik gradbeno obrtniških del

- odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij;

- odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij,

izvedel____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR brez DDV,

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	          (leto)                   (mesec)       (leto)

Dela so se izvajala na naslednji lokaciji: ________________________________________.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| Naziv pri referenčnem naročniku |  |
| Kontaktni podatki (e-mail, telefon) |  |

| KRAJ | ŽIG | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

PRILOGA št. 9

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave __________ z dne __.__.2017,

Izjavljamo, da:

- smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti javno naročilo v skladu z zahtevami naročnika;

- da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami,

- da za izvajanje storitev nadzora po tem javnem naročilu imenujemo naslednji kader:

| Vrsta kadra | IME IN PRIIMEK IMENOVANEGA KADRA |
| --- | --- |
| Odgovorni nadzornik |  |
| Odgovorni nadzornih gradbeno obrtniških del |  |
| o odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij |  |
| odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij |  |

- da vsi kadri, vključeni v izvedbo javnega naročila izpolnjujejo pogoje, ki jih zahtevajo veljavni predpisi;

- se v celoti zavedamo in sprejemamo pogoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- se zavezujemo, da bomo storitve nadzora izvajal samo s priglašenim kadrom oz. bomo v primeru potrebe po zamenjavi kadra, ko bodo za to podani utemeljeni razlogi, o tem pravočasno obvestili naročnika in od njega zahtevali soglasje k zamenjavi;

- bomo vse storitve izvajali skladno z ZGO-1, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in bomo ščitili interese projekta in naročnika ter izvajalca v tem vrstnem redu;

- v celoti razumemo in sprejemamo pogoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- se v celoti zavedamo in sprejemamo trajanje izvedbe storitev, ki so predmet javnega naročila;

- se v celoti strinjamo in zavedamo, da se trajanje izvedbe storitev, ki so predmet naročila lahko podaljša, vrednost gradbenih del, strojnih in elektro inštalacij ter tehnološke procesne opreme pa poveča, pri čemer so vsa podaljšanja in povečanja cene upoštevana pri pripravi ponudbene cene, zato se iz tega naslova odpovedujemo vsem zahtevkom po plačilu zneskov, ki niso vključeni v skupni ponudbeni vrednosti.

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

PRILOGA št. 10

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO

V zvezi z javnim naročilom »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave __________ z dne __.__.2017,

se zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po podpisu okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru« naročniku predložil originalno v bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO  DEL  št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št....................

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru«, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Snaga, d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor in izvajalcem ……………………........................................................... (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti storitve strokovnega gradbenega nadzora vrednosti....................................... EUR (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... ………………. EUR, to je 10 % od ocenjene vrednosti pogodbe (z DDV) , če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

To garancijo lahko uveljavlja naročnik Snaga, d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka

(žig, podpis)

PRILOGA št. 10

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | SNAGA, d.o.o. Nasipna ulica 64 2000 Maribor |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | Cvetko Žalik, direktor |
| Matična številka: | 5067855000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI22223576 |
| Transakcijski račun: | SI56 0451 5000 0175 787, odprt pri Nova KBM d.d. |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO

za izvajanje javnega naročila

»Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru«

ŠT. _________________

- UGOTOVITVENE DOLOČBE

  - člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru« objavljenega na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. __________ z dne ______ kot ekonomsko najugodnejši ponudnik za opravljanje storitev mobilne telefonije izbran izvajalec.

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ………………….. .

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne ___.___. 2017 in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______(v nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z javnim naročilom), so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je izvedba storitev nadzora nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru (v nadaljevanju: sortirnica), ki ga bo na podlagi izvedenega javnega naročila »Izbira dobavitelja tehnologije in izvajalca izgradnje objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN13868/2012 z dne 24.12.2012 (v nadaljevanju: javno naročilo za izgradnjo sortirnice), za naročnika izvajala družba Kostak d.d., na nepremičninah z ID znakom 2713-2915/1 in 2713-2915/2, k.o. Ob železnici.

- člen

Ta pogodba se sklepa za določen čas, in sicer za celoten čas gradnje sortirnice in za čas enoletnega poskusnega obratovanja sortirnice, ki začne teči s prvim dnem meseca po uspešno opravljeni primopredaji, ki jo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za izgradnjo sortirnice in gradbeno pogodbo z dne 18.12.2014, sklenjeno med naročnikom Snaga, d.o.o. in  družbo Kostak d.d, izvedeta naročnik in družba Kostak d.d. ter za čas garancijske dobe.

- CENA

- člen

Izvajalec se zavezuje izvajati storitve, ki so predmet te pogodbe po pavšalni ceni, kot je navedena v ponudbi izvajalca št. _____ z dne __.__.2017. Skupna pavšalna vrednost te pogodbe znaša __________ EUR brez DDV.

V pogodbeni vrednosti del so vračunani vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi tako, da je cena pavšalna, fiksna in nespremenljiva, ne glede na spremenjene okoliščine gradnje, katere nadzor je predmet te pogodbe, in je vrednost dokončna.

Ne glede na kakršno koli podaljšanje gradnje sortirnice ali povečanje vrednosti gradnje sortirnice, je izvajalec pogodbene storitve dolžan izvesti po ceni, kot izhaja iz ponudbe št. _______ z dne __.__.2017. Izvajalec iz naslova podaljšanja gradnje sortirnice ali povečanja vrednosti gradnje sortirnice nasproti naročniku nima nobenih zahtevkov.

- PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec naročniku izstavljal račune za opravljene storitve enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 5. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Izvajalec je upravičen, da do 80 % pavšalne vrednosti pogodbe zaračuna do primopredaje sortirnice, preostali znesek  pavšalne vrednosti pogodbe pa do izteka enoletnega poskusnega obratovanja sortirnice. V času teka garancijske dobe mora izvajalec opravljati vse storitve, za katere je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeno, da jim mora izvajalec opravljati v garancijski dobi.

Izvajalec bo storitve zaračunaval mesečno, v zneskih, vezanih na odstotek (%) napredovanja gradbenih del izgradnje sortirnice izvajalca Kostak d.d., ki bodo potrjena v gradbeni knjigi. Odstotek (%) napredovanja gradbenih del se izračuna tako, da se skupni znesek razpoložljive pavšalne cene iz drugega odstavka tega člena pogodbe deli s številom mesecev, predvidenih za izvedbo gradnje (do primopredaje sortirnice ) ter s številom mesecev poskusnega obratovanja.

V kolikor se tekom gradnje ugotovi, da se je terminski plan gradnje sortirnice podaljšal in izvajalec naročniku predloži nov terminski plan izvedbe gradnje sortirnice, se odstotek (%) napredovanja gradbenih del izračuna na novo in sicer tako, da se skupni preostali (še neporabljeni) znesek razpoložljive pavšalne cene iz drugega odstavka tega člena pogodbe deli s številom mesecev, ki so po novem terminskem planu še predvideni za izvedbo gradnje.

- člen

Naročnik mora plačati račun v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če je račun s soglasjem naročnika poravnan s kompenzacijo, se šteje kot datum plačila datum, za katerega se stranki dogovorita oz. datum zadnje potrditve kompenzacije. Če račun zapade v plačilo na nedelavni dan, velja za dan plačila prvi naslednji delovni dan.

Na računu je potrebno obvezno navesti številko JN in številko pogodbe.

- ZAČETEK IZVAJANJA STORITEV

- člen

Izvajalec je dolžan začeti z izvajanjem storitev po tej pogodbi s trenutkom izvedbe predaje gradbišča gradnje sortirnice, ki jo izvedeta naročnik in družba Kostak d.d., o čemer bo naročnik izvajalca pisno obvestil.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z časovnim in vsebinskim obsegom ter zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Storitve, ki jih je po tej pogodbi dolžan opravljati izvajalec, so podrobneje opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, njenih prilogah in ponudbi izvajalca, izvajalec pa je po tej pogodbi dolžan izvesti zlasti naslednje storitve:

- skrb za gradbeni in drugi potrebni nadzor, v okviru katerega se nadzira potek, način izvedbe gradnje ter njena skladnost s ponudbo št. 430-0067/2014-4, katere sestavni del je Idejni osnutek št. JN 19/2012, ki jo je v postopku javnega naročila za izgradnjo sortirnice predložil izvajalec gradnje, družba Kostak d.d.,

- nadzira, ali izvajalec v gradbenem dnevniku in v projektu za izvedbo sproti evidentira vse spremembe oziroma dopolnitve, odgovorni nadzornik nadzoruje ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in odgovorni projektant (88. člen ZGO-1),

- obvesti investitorja, če ugotovi neskladje med projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi ali če kakovost vgrajenih sestavin, opreme ali ustrezen način vgradnje nista dokazana z dokumenti (88. člen ZGO-1),

- nadzira kvaliteto vgradnje in vgrajenih materialov ter montaže in dobavljene opreme;

- nadzira spoštovanje dogovorjenih rokov izgradnje; če izvajalec krši roke, mora obvestiti investitorja in v gradbenem dnevniku predlagati izboljšave (88. člen ZGO-1),

- mora v gradbeni dnevnik vpisovati vse ugotovitve: vsakodnevno za zahtevne objekte, dvakrat tedensko za manj zahtevne objekte in konec tedna za enostavne objekte; resničnost podatkov potrdi s podpisom (88. člen ZGO-1),

- nadzira skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (ker je PGD sestavni del gradbenega dovoljenja),

- nadzira, ali je kvaliteta izvedenih del v skladu z gradbenimi predpisi,

- nadzira kvaliteto gradbenih izdelkov, drugih materialov, inštalacij, tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt,

- mora sproti zahtevati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in izdelke.

- mora sproti opravljati kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih materialov,

- nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant,

- poleg ostalih udeležencev nadzornik odgovarja za neposredno škodo, ki nastane tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti, zato mora biti zavarovan,

- k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora nadzornik dati izjavo, s katero potrdi, da so bile med gradnjo v izvedbi in v projektno dokumentacijo vnesene vse spremembe in da so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,

- mora po končani gradnji podpisati dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga priskrbi izvajalec,

- usposobljeni nadzornik opravlja nadzor nad poskusnim obratovanjem tako, da odreja preskuse in meritve ter vpisovanje njihovih rezultatov v obratovalni dnevnik v skladu s predpisi o poskusnem obratovanju posameznih tehnoloških naprav. Tudi ta nadzornik mora izpolnjevati vse pogoje za nadzornika,

- Odgovorni nadzornik mora med drugimi podpisati dokazilo o zanesljivosti objekta in PID,

- pripraviti in uskladiti vzorce vmesnih računov in končnega obračuna,

- izvajati nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž,

- zagotoviti sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo,

- kontrolirati odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo dovoljenj za uporabo,

- kontrolirati odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo objekta,

- kontrolirati odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacijo napak,

- evidenco ugotovljenih pomanjkljivosti voditi z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov,

- sodelovati pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- organizirati komisijske primopredaje vse dokumentacije,

- izvajati druge naloge, določene s prisilnimi predpisi, to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi prilogami in popravki ter pogodbo o izvedbi storitev gradbenega nadzora.

- člen

Izvajalec je dolžan izvajati storitve s strokovno usposobljenim kadrom, ki ga je imenoval v ponudbi št. ________ z dne __.__.2017. Izvajanje storitev z drugim kadrom, kot priglašenim kadrom ali namestniki kadra ni dovoljeno.

Izvajalec se skladno s prejšnjim odstavkom zavezuje storitve, ki so predmet te pogodbe izvajati z naslednjimi strokovnjaki:

| Vrsta kadra | IME IN PRIIMEK IMENOVANEGA KADRA |
| --- | --- |
| Odgovorni nadzornik |  |
| Odgovorni nadzornih gradbeno obrtniških del |  |
| o odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij |  |
| odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij |  |

Izvajalec lahko storitve po tej pogodbi izjemoma izvaja z drugim kadrom, kot naveden v prejšnjem odstavku, vendar le v utemeljenih primerih in pod pogojem, da takšno spremembo kadra naročnik predhodno pisno odobri. Odločitev o odobritvi spremembe kadra je v diskreciji naročnika.

Izvajalec mora zagotoviti osebno prisotnost imenovanega odgovornega nadzornika najmanj štiri dni na teden, po potrebi pogosteje. Odgovorni nadzorniki po posameznih področjih morajo biti prisotni pri gradnji najmanj štirikrat tedensko, v obdobjih ko se izvajajo dela, ki sodijo v njihovo področje nadzora. Odgovorni nadzornik komunicira z naročnikom in je zadolžen za delo preostalih odgovornih nadzornikov po področjih, zato mora biti državljan Republike Slovenije oz. v kolikor ni državljan Republike Slovenije mora izkazati, da ima potrdilo o znanju slovenskega jezika, najmanj stopnje B2.

- člen

Izvajalec se zavezuje:

- da bo vse obveznosti po tej pogodbi opravil brezhibno, strokovno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi,

- da bo izvajal svoje obveznosti po tej pogodbi v dogovorjenih rokih,

- da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor,

- da bo upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe.

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo poklicno odgovornost nadzornika, kot tudi splošno civilno odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, v višini, ki je zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik lahko od izvajalca kadar koli v času trajanja pogodbe zahteva predložitev zavarovalne police kot dokazilo o sklenjenem zavarovanju v skladu s prvim odstavkom tega člena.

- člen

V primeru, da izvajalec ali njegovo osebje pri izvajanju storitev po tej pogodbi povzroči nesrečo, naročnik iz tega naslova ne nosi nobene materialne ali odškodninske odgovornosti.

Za strokovno izvedbo storitve, ki je predmet te pogodbe in za izvedbo storitve po tej pogodbi v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, je v celoti odgovoren izvajalec sam.

- člen

V primeru, da pri izvedbi storitve po tej pogodbi pride do poškodovanja oziroma uničenja lastnine pravnih oseb ali občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na svoje lastne stroške dolžan škodo odpraviti oziroma prizadetemu poravnati vso nastalo škodo.

Naročnik iz tega naslova nima nikakršnih obveznosti niti do ponudnika niti do tretje osebe.

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se storitve po tej pogodbi izvršijo pravočasno in kvalitetno;

- pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih storitev.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne ponudbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo 30 dni dlje od trajanja pogodbe.

Bančno garancijo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbe, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja garancije v skladu s pogodbo, če/ko je to zahtevano;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če ponudnik pogodbenih storitev ne bo izvajal z imenovanim izvedbenim kadrom, imenovanim v ponudbi oz. z izvedbenim kadrom, ki ga za izvajanje storitev predhodno pisno odobri naročnik;

- če izvajalec ne bo zagotavljal dnevne prisotnosti imenovanega odgovornega nadzornika v minimalnem obsegu iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila oz. po potrebi več;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko unovči polni znesek bančne garancije, ne glede na višino in dejstvo morebitne povzročene mu škode.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec ne izvaja pogodbenih storitev z imenovanim izvedbenim kadrom in v dogovorjeni dnevni prisotnosti v skladu z 9. členom te pogodbe, je naročniku dolžan plačati 1 % skupne pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak dan izvajanja pogodbenih storitev v nasprotju z 9. členom te pogodbe, vendar skupaj največ 20 % skupne pogodbene vrednosti (z DDV).

Od podaje pisne zahteve po plačilu pogodbene kazni dalje je izvajalec v zamudi s plačilom pogodbene kazni, zato je od takrat dalje naročnik upravičen do zakonskih zamudnih obresti od denarnega zneska zahtevane pogodbene kazni.

Terjatev, ki jo ima naročnik nasproti izvajalcu iz naslova pogodbene kazni se lahko pobota s terjatvijo, ki jo ima izvajalec nasproti naročniku iz naslova po tej pogodbi.

Obračun pogodbene kazni je neodvisen od unovčenja bančne garancije iz 15. člena te pogodbe.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če postane izvajalec insolventen, če je proti njemu začet stečajni postopek, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja) ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in to niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z opravljanjem storitev brez pisnega soglasja naročnika;

- pride pri izvajanju del v takšno zamudo po lastni krivdi, da bi bilo ogroženo izvajanje del drugih izvajalcev oziroma, da je očitno, da del ne bo mogel dokončati;

- ne izroči naročniku v roku 10 (desetih) dni po podpisu te pogodbe bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s 14. členom te pogodbe;

- če izvajalec ne upošteva zahtev naročnika glede izvajanja gradnje;

- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve;

- če izvajalec pogodbenih storitev ne izvaja z imenovanim izvedbenim kadrom v skladu z 9. členom te pogodbe;

- če izvajalec ne zagotavlja dnevne prisotnosti imenovanega kadra v skladu z 9. členom te pogodbe;

- če naročnik kadar koli v času trajanja pogodbe ugotovi, da izvajalec nima sklenjenega ustreznega poklicnega zavarovanja v skladu s 33. členom ZGO-1 ali zavarovanja splošne civilne odgovornosti

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

Naročnik lahko zaradi okoliščin, povezanih z izvajanjem storitev, ki so predmet razpisa kadarkoli predčasno odstopi od izvajanja pogodbe. V takšnem primeru lahko naročnik pogodbo o izvedbi javnega naročila kadarkoli prekine z enomesečnim odpovednim rokom.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe, o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku enega meseca pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje, šeste, desete, enajste in dvanajste alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti takoj.

V primeru če naročnik odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR in vso škodo, ki naročniku zaradi tega nastane.

- člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Vsi podatki povezani z izvajanjem te pogodbe predstavljajo poslovno skrivnost. Stranki pogodbe sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne tajnosti.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Predstavniki pogodbenih strank

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Branko Kosi

Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je  ............................................

- člen

Veljavnost pogodbe

Predmetna pogodba začne veljati z dnem izpolnitve odložnega pogoja pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba se sklepa za določen čas, in sicer za celoten čas gradnje sortirnice ter za čas enoletnega poskusnega obratovanja sortirnice, ki začne teči s prvim dnem meseca po uspešno opravljeni primopredaji, ki jo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za izgradnjo sortirnice in gradbeno pogodbo z dne 18.12.2014, sklenjeno med naročnikom Snaga, d.o.o. in  družbo Kostak d.d, izvedeta naročnik in družba Kostak d.d.

- člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

- člen

Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

- člen

Predmetna pogodba je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih  izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod.

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

- člen

Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Protikorupcijska klavzula

Izvajalec se zavezuje, da ne bo oz. ni ponudil, dal ali obljubil kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku in njegovemu pooblaščencu za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična. V kolikor pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

| Kraj in datum: | Kraj in datum: |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Naročnik: |
| ……………………………………….. | Snaga, d.o.o. |
| Direktor: ………………………….. | Direktor: Cvetko Žalik |

OVOJNICA

| POŠILJATELJ: Naziv:. Naslov:. Kontaktna oseba:. Telefon:. Telefaks:. Elektronski naslov:. |  |
| --- | --- |
| ☐ ponudba ☐ sprememba ☐ umik |  |
| !! NE ODPIRAJ – PONUDBA !!. Oddaja javnega naročila: »Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru« (izpolni vložišče naročnika): Datum prispetja:. Ura prispetja:. Podpis:. | NASLOVNIK: SNAGA, d.o.o. Nasipna ulica 64 2000 Maribor. |

V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.

Predstavlja seštevek vseh postavk iz ponudbenega predračuna.

Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.