# Naročnik:

Občina IG

Govekarjeva cesta 6

1292 ig

- NASLOV NAROČILA:

PROTIPOPLAVNI NASIP BREST IN TOMIŠELJ TER AB ZID PRI OBJEKTU BREST 36

NAVODILA ZA IZDELAVO 
PONUDBE, POGOJI IN MERILA

- OSNOVNI PODATKI in informacije o izvedbi javnega naročila

- ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

- OSTALA DOLOČILA

- ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

# A) OSNOVNI PODATKI

Opis JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema izvedbo:

- protipoplavnega nasipa Brest v dolžini 701,40 m (povprečna višina nasipa znaša 1,2 m; širina krone je 2 m, naklon brežin pa 1:2),

- protipoplavnega nasipa Tomišelj v dolžini 247,50 m (povprečna višina nasipa znaša 0,85m; širina krone je 2 m, naklon brežin pa 1:2) ter

- protipoplavnega zidu ob objektu Brest 36 v dolžini 172 m (višina zidu bo do 0,9 m ob upoštevanem varnostnem nadvišanju 0,5 m).

Protipoplavna nasipa Brest in Tomišelj bosta iz prodnega materiala, zato mora biti jedro tesnjeno z betonitno polstjo. Material za protipoplavna nasipa Brest in Tomišelj (največ 2.800 m3) bo pridobljen iz začasne občinske deponije zemeljskega materiala, preostanek mora zagotoviti ponudnik. Občina ima za svoj material že pridobljeno dokazilo, da je material inerten in brez škodljivih primesi.

Dela se bodo izvajala na vodovarstvenem območju in sicer VVO I, VVO II in VVO III, zato bo med gradnjo potrebno upoštevati varstvene ukrepe in Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode  pri objektu Izgradnja protipoplavnih nasipov Brest in Tomišelj, številka projekta: 64-8/2015, ki ga je izdelalo podjetje: GeoMet, d.o.o., Ulica proletarskih brigad 18, 6310 Izola. Projekt je sestavni del projektne dokumentacije (OBR-Analiza tveganja).

Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del ter v projektni dokumentaciji, ki ga je izdelalo podjetje DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.o.o. št: 145, ki so priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Uvedba v delo je predvidena takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 100 dni od uvedbe v delo.

VRSTA POSTOPKA IN Način izvedbe javnega naročila:

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pogajanja ne bodo vključena.

Postopek oddaje javnega naročila se izvede kot priložnostno skupno javno naročanje naslednjih naročnikov:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana in

- Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

Za izvedbo postopka izbora izvajalca gradbenih del je pooblaščena Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila je predvidena sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcev s strani vseh naročnikov.

ZAHTEVE ZA DodatnA pojasnilA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

# Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 14.8.2017 do 11:00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za prejem ponudb

18.8.2017 do 9:30.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

Vložišče

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

Javno odpiranje ponudb

18.8.2017 ob 10:00 uri na lokaciji: Dvorana centra Ig, Banija 4, 1292 Ig.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 60 dni po roku za dokončanje del. Vsebina predloženega finančnega zavarovanja mora biti skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije in 20. členom Vzorca pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 3 % skupne vrednosti vseh izvedenih del (z DDV) po tej pogodbi. Vsebina predloženega finančnega zavarovanja mora biti skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije in 21. členom Vzorca pogodbe.

STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH  SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudniki z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila, hkrati pa si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe zmanjša predviden obseg del. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika ali zaradi zmanjšanja obsega del.

# B) ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt mora izkazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje vse v tej točki navedene pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Za namene dokazovanja izpolnjevanja vseh zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt k ponudbi priložiti dokazila, kot so navedena pri posameznem pogoju. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom pozvati ponudnika k predložitvi vseh dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD obrazcu ter predložitvi drugih dokazil ali pojasnil v zvezi z navedbami v ponudbeni dokumentacije ali k njej predloženih dokumentov ali listin.

- Ponudbe ponudnikov s sedežem izven Republike Slovenije

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja.

ESPD obrazec

Ponudnik je dolžan zagotoviti, da vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v posamezni ponudbi (ponudnik, partner v skupni ponudbi in imenovani podizvajalci) predloži ESPD obrazec. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (»Naročnik_ESPD«, datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. ESPD obrazec je dostopen tudi na http://ejn.gov.si/espd. Navodila za uvoz obrazca, so na naslovu:

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf. .

ESPD predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt z izpolnitvijo in predložitvijo podpisanega ESPD poda:

- izjavo, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev,

- izjavo, da izpolnjuje pogojev za sodelovanje,

- pooblastilo na podlagi katerega je koncedent pooblaščen in upravičen pridobiti dokazila o izpolnjevanju zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz uradne evidence v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o kandidatih ter njihovih prijavah in katerega vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila (z.i. eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3),

- izjavo, da je sposoben in bo na zahtevo koncedenta in brez odlašanja predložil druga dokazila v zvezi z navedbami v ESPD, kot so navedena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Vsak gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu ESPD (DEL III: Razlogi za izključitev; razdelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami). Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev pooblastil za pridobitev podatkov iz uradnih kazenskih evidenc.

- Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik  ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Vsak gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu ESPD (DEL III: Razlogi za izključitev; razdelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

- Pogoj

# Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Vsak gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu ESPD (DEL III: Razlogi za izključitev; razdelek D: Nacionalni razlogi za izključitev).

- POGOJI ZA SODELOVANJE

- Pogoj

Ponudnik mora biti vpisan v ustrezen poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu ESPD (DEL IV: Pogoji za sodelovanje; razdelek A: Ustreznost: Vpis v poslovni register).

- Pogoj

Ponudnikov povprečni splošni letni promet v letih 2013, 2014 in 2015 so znašali vsaj dvakratnik skupne ponujene cene v EUR z DDV.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj (letni promet partnerjev se sešteva).

Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu ESPD (DEL IV: Pogoji za sodelovanje; razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Povprečni splošni letni promet).

- Pogoj

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb zaključil vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je zajemal izvedbo enega ali več protipoplavnih nasipov v celoti iz prodnega materiala in tesnjen z bentonitno polstjo. Skupna dolžina izvedenih protipoplavnih nasipov v dveh istovrstnih poslih mora biti vsaj 2 km.

Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Ponudba. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahteva, da predložijo referenčna potrdila potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

- Pogoj

Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje (77. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-NPB16) za opravljanje te funkcije v predmetnem javnem naročilu in je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb kot odgovorni vodja del sodeloval pri vsaj enem istovrstnem poslu. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je zajemal izvedbo enega ali več protipoplavnih nasipov v skupni dolžini vsaj 1 km v celoti iz prodnega materiala in tesnjen z bentonitno polstjo.

Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o zahtevanem kadru vnese v ustrezno mesto obrazca OBR-Ponudba. Referenčni posel mora biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

- Pogoj

Ponudnik imenuje odgovornega projektanta za izdelavo projekta za izvedbo (PZI), ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj,

- izpolnjuje zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 45. člena ZGO-1,

- je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb kot odgovorni projektant sodeloval pri vsaj dveh zaključenih poslih, katerih predmet je bila izdelava PGD ali PZI dokumentacije za vodnogospodarsko ureditev, katere osnovni namen je bila zagotovitev poplavne varnosti najmanj 100 objektom.

Kot zaključek posla se bo štel datum plačila končne situacije.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o zahtevanem kadru vnese v ustrezno mesto obrazca OBR-Ponudba. Referenčni posel mora biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

- Pogoj

# Ponudnik mora poleg imenovanega odgovornega vodje del za čas izvedbe predmetnega javnega naročila razpolagati še z najmanj naslednjimi kadri:

- 3 gradbeni delavci,

- 2 voznika tovornega vozila z izpitom za vožnjo motornih vozil kategorije C,

- 2 osebi z izpitom za upravljanje težke gradbene mehanizacije.

# Način izpolnjevanja:

# Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev ali vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

# Zahtevano dokazilo:

# Ponudnik podatke o zahtevanem kadru vnese v ustrezno mesto obrazca OBR-Ponudba. Ena oseba lahko opravlja zgolj eno funkcijo. Ponudnik mora v vsakem primeru za voznika tovornega vozila predložiti fotokopijo vozniškega dovoljenja ter za imenovanega upravljavca težke gradbene mehanizacije potrdilo o opravljenem izpitu za težko gradbeno mehanizacijo.

- Pogoj

Ponudnik potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.

Način dokazovanja:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

# C) MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki izpolnjuje vse pogoje in bo oddal najnižjo skupno ponujeno ceno v EUR z DDV zaokroženo na dve decimalni mesti natančno. Ponudniki ceno vnesejo v ustrezna mesta v popise del in skupno ponujeno ceno prenesejo v obrazec »OBR-Ponudba«.

V primeru, da naročnik prejme več najugodnejših popolnih ponudb, ki vsebujejo enako skupno ceno v EUR z DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo prispela prej.

# D) OSTALA DOLOČILA

- JEZIK PONUDBE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

- Predložitev skupne ponudbe več partnerjev

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla ter način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

- Predložitev ponudbe s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- obrazec »OBR-Izjava podizvajalca«, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

S strani vsakega od navedenih podizvajalcev v obrazcu »OBR-Ponudba«, ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Izjava podizvajalca«.

- Variantne ponudbe

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.

Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izključena.

- Pregled in OCENJEVANJE ponudb

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

- Pravno varstvo v postopku javnega naročanja

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

ime naročnika,

oznako javnega naročila,

predmet javnega naročila,

očitane kršitve,

dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX17, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX-W01/2017).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

# E) ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

# PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE:

»OBR-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto;

»OBR-Ponudba«, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev;

»OBR-Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja;

ESPD obrazec, izpolnjen in podpisan s strani vsakega gospodarskega subjekta;

Dokazila za imenovane kadre, skladno z zahtevami pogoja;

Lasten obrazec »Kalkulativni elementi«, izpolnjeni in podpisani s strani vodilnega partnerja;

»OBR-Izjava podizvajalca«, izpolnjena s strani imenovanega podizvajalca (v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo s strani naročnika);

Podpisana izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, podana na obrazcu OBR-Udeležba;

Popisi del, izpolnjeni s strani vodilnega partnerja. Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti;

»OBR-Analiza tveganja«, parafiran s strani vodilnega partnerja;

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA);

Sken celotne ponudbene dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. Popisi del naj bodo hkrati tudi v xls formatu. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna verzija ponudbe;

Drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

# Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem redu.

Občina Ig

Janez Cimperman

Župan