RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Predmet javnega naročila: |  | Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2 |  |
| Oznaka javnega naročila: 091-14-1/17 |  |  |  |
| Datum: 09.10.2017 |  |  |  |

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 40. členom (ZJN-3, (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije, za oddajo javnega naročila:

»Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2«

Predmetno javno naročilo naročnik oddaja po odprtem postopku.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ter izpolnjevati vse zahteve iz razpisa.

Rok za oddajo ponudbe je 14.11.2017 do 10 ure.  Ponudbe morajo biti predložene, na naslov Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

Datum javnega odpiranje ponudb je dne  14.11.2017 ob 12.00 uri.

Kraj javnega odpiranja ponudb: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, sejna soba.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,

Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana,

Dekan: prof. dr. Igor Švab, dr. med.

NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je:

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Andreja Žagar

E-mail: andreja.zagar@uni-lj.si

Pravna podlaga

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, (Uradni list RS, št. 91/15)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011 in 63/2013);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/2011);

- Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25 in ostale spremembe);

- Kazenski zakonik (KZ-1,-UPB2, Ur. l. RS, št. 50/12);

- Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD, Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1);

- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US in 82/13);

- Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15);

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);

- in drugi predpisi, ki so veljavni, čeprav jih v tem delu niso navedeni eksplicitno.

- Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega naročila je »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2«.

Kratek opis

Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2 obsega:

- GOI dela v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije,

- dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej razpisni dokumentaciji,

- namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme,

- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah),

- predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,

- primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku,

- šolanje uporabnikovega osebja,

- odpravo napak v garancijskem roku,

- vzdrževanje opreme v garancijskem roku, ki  obsega preventivno in izredno vzdrževanje.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti ter ne more ponuditi posameznih postavk ali dela predmeta naročila.

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v tehnični dokumentaci in popisih v excelu:

Priloga 1: PZR dokumentacija v 4 –ih pdf datotekah.

Priloga 2: Popis (predračun) gradbenih in elektro del. Popis je izdelan v programu Excel.

Podatki o ponudniku

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. V kolikor je potrebno za izvedbo posla, ki je predmet tega javnega naročila, poleg registracije še posebno dovoljenje, mora ponudnik izkazati, da ima to dovoljenje, oz. mora biti vpisan v poseben imenik.

Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu Izjava o podizvajalcih, ki sodelujejo v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

-     ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

      - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR 3).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke (2.7).

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga. Obveznosti v primeru izvedbe naročila s podizvajalci veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora »Razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje, navedene v delu 3.1. in 3.2. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko nastopa v več ponudbah za isto naročilo le kot podizvajalec.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila, na katerega se reference nanašajo.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje »Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje«. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega partnerja, razen, če partnerji ne bi dosegli drugačnega dogovora, ki bo v pisni obliki predložen naročniku in iz katerega bo izhajalo, da se vsakemu izmed partnerjev plačuje neposredno na njegov račun.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupni ponudbi,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,

- rok veljavnosti pravnega akta.

- Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Ponudnik mora v ponudbi navesti, da nastopa v skupni ponudbi – ter poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti OBR-1a – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov ter za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD obrazec.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Ponudnik mora za vsakega izmed subjektov na katerega zmogljivosti se sklicuje priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD obrazec.

2.10 Tuji ponudniki

Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ga lahko ponudnik nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

  - Pooblaščenec za vročanje

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Pooblaščenca za vročanje mora ponudnik navesti v OBR-1b.

Če ponudnik ne bo imenoval pooblaščenca za vročanje pisanj, ga bo imenoval naročnik. Temu pooblaščencu bo naročnik vročal vsa pisanja in odločitve.

Prevzem razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo preko Portala javnih naročil. Prevzem razpisne dokumentacije je brezplačen.

Jezik ponudbe

Ponudba in ponudbena dokumentacija, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Zaželeno je, da je ponudba zvezana z vrvico in zapečatena na način, da ni mogoče neopazno spreminjati vsebine.

Ponudnik mora pri izpolnjevanju predračuna v ponudbi jasno označiti kaj ponuja. Pri postavkah, pri katerih je ponudniku dana možnost, da izpolni javno naročilo na več načinov, mora ponudnik izbrati enega izmed ponujenih možnosti izpolnitve in to napisati.

V kolikor ponudnik ne bo jasno napisal oz. označil, kaj ponuja (proizvajalec, tip opreme oz. proizvoda, ipd.) v za to predvidenih poljih (označenih s sivo barvo), bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire.

Če v ponudbi za posamezno postavko v predračunu ne bo navedene cene, se šteje, da je cena zajeta v ostalih postavkah.

Vsi dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavi del ponudbe in ki ne izvirajo od ponudnika, so lahko predloženi v originalu ali v kopijah. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

Ponudnik mora priložiti pisni ponudbi tudi svojo celotno ponudbo v elektronski obliki, predračun tudi v Excelu  (CD ali USB ključek). V primeru razlike med pisno in elektronsko verzijo,  velja pisna oblika.

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju formata A4, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij.

Ponudnik predloži ponudbo v zaprti oz. zapečateni ovojnici oziroma ovoju, tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen OBR-13 - OVOJNICA.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

V kolikor bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb izrecno zahteval, da je določen dokument preveden po sodnem tolmaču, bo to v pozivu ponudniku izrecno navedel. V kolikor ponudnik temu ne bo sledil, bo izločen.

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo oddati ponudbo ter spremembe ponudbe ali umik le-te na naslov:

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.

Ponudbe, ki bodo na naslov naročnika prispele po izteku roka, določenega za prejem ponudb, bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Ponudnik lahko dopolni, umakne ali spremeni ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovojnici ustrezno označeno z navedbo predmeta javnega naročila, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom s povratnico ali osebno predložiti v vložišče naročnika.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz postopka javnega naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev ponudbe, podan pa mora biti pisno. Pisen umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »UMIK PONUDBE in navedbo predmeta javnega naročila, ponudnik pa ga mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom s povratnico ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudb v nepravilno opremljenih ovojnicah.

V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudnikom še pred odpiranjem prispelih ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da izloči ponudbo :

Pri javnem odpiranju ponudb:

- kot nepravočasno, če ponudba ni prispela na naslov naročnika ali ni bila vročena pravočasno,

- kot nepravilno opremeljena, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne:

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe ni dopustna,

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 75. do 79. člena ZJN-3,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

Zaveza izbranega ponudnika

Ponudnik se zavezuje, da, v kolikor bo njemu pravnomočno oddano predmetno javno naročilo:

- bo vsa dela izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi;

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji,  ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;

- da je seznanjen z vso pravnorelevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- da je seznanjen z obsegom javnega naročila in vsebino javnega naročila, ki se oddaja;

- da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;

- da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisanem obsegu, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije kot dober strokovnjak;

Ponudba za celotno javno naročilo

Ponudniki lahko predložijo ponudbo le za celotno javno naročilo.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od datuma za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se le ta izloči kot nedopustna.

V kolikor bo naročnik izbral ponudbo po preteku njene veljavnosti, bo moral ponudnik, čigar ponudba je bila izbrana, naročniku nemudoma (po prejemu odločitve o zbiri) pisno sporočiti, da ostaja pri svoji prvotni ponudbi.

Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000 EUR brez DDV, mora navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce.

Izbrani ponudnik bo moral podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

Naročnik bo pri oddaji javnega naročila ravnal v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V ta namen ponudnik (soponudnik in podizvajalec) podpišejo izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in sicer OBR- 6.

Dodatna pojasnila ponudnikom

V koliko ponudnik meni, da razpisna dokumentacija ni jasna, oz, da na njeni podlagi ni mogoče pripraviti dopustne ponudbe, naj preko portala naročnika o tem obvesti. Naročnik bo razpisno dokumentacijo ponovno pregledal in v kolikor bo očitek potencialnega ponudnika utemeljen, bo razpis tudi spremenil oz. dopolnil.

Zahteve za dodatna pojasnila oz predlog za spremembo razpisa je potrebno posredovati najkasneje do 02.11.2017 do 10.00 ure. Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila, posredovana po prej navedenem roku,  ni dolžan odgovoriti. Če pa bo odgovoril, bo s tem spremenil razpisno dokumentacijo in bo v tem primeru podaljšal rok za oddajo ponudb.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si) najkasneje 6 dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način.

Vsi odgovori naročnika preko portala so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik v fazi izvedbe predmetnega javnega naročila ne bo priznal nobenih zahtev izbranega ponudnika, ki bi izvirale iz zatrjevane nejasne razpisne dokumentacije, saj se v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pričakuje, da bo ponudnik pred rokom za oddajo ponudb, razpis skrbno pregledal in na morebitne nejasnosti in nepravilnosti preko portala opozoril naročnika.

Ogled

Ponudniki imajo možnost, da si dne 17.10.2017 ob 10.00 uri, ogledajo lokacijo, kjer se bo izvajalo predmetno javno naročilo. Za ogled naj se ponudnik zglasi na naslovu Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Korytkova 2, Ljubljana,  pred glavnim vhodom.   Ponudniku se priporoča, da si ogleda bodoče delovišče in okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe.  Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da  v kolikor se ogleda kraja izvedbe predmetnega javnega naročila ne bodo udeležili, naročnik v fazi izvedbe ne bo priznal nobenih ugovorov, ki bi jih izbrani ponudnik uveljavljal, ker so mu pri pripravi ponudbe manjkale določene informacije, ki bi jih lahko pridobil na ogledu.

Podpis ponudbe

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika oz. partnerja oz. podizvajalca, oz. za podpis pooblaščene osebe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 14.11.2017 ob 12.00 uri na naslovu naročnika, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, sejna soba.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj zastopanja na odpiranju, lahko pa so na odpiranju ponudb prisotni.

Zaupnost in poslovna skrivnost

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označili kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge ponudbe, bo naročnik postopal v skladu petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočiti vpogled vsem ponudnikom. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje določbe ZJN-3 predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

Pregled ponudb, dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3, po tem, ko bo preveril, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in

- da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ostale zahteve iz razpisa.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Če se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo bodo morali predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, si naročnik pridržuje pravico da zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo v tem primeru od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Če se bo kadar koli med postopkom naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena tega zakona.

Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb

Naročnik si pridržuje pravico, da do roka za oddajo ponudb, kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega kandidata in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi s oddajo javnega naročila.

Odločitev  v zvezi z oddajo javnega naročila  bo naročnik sprejel najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in bo vsebovala:

-        razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika,

-        značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime podpisnika okvirnega sporazuma;

Naročnik v odločitvi o oddaji ne bo objavil  informacij o oddaji naročila iz drugega in tretjega 90. člena ZJN-3, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da do pravnomočnosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero bo nadomestil prejšnjo.

Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

Odločitev o izbiri

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo po merilu iz razpisa, najugodnejši. »Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik bo dopustnost ponudb presojal v skladu z določili ZJN-3 in določili tega razpisa.

Po oddaji javnega naročila bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Pri tem si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, predvsem, če predmeta javnega naročila ne bo več potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali če bodo nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvesti vse ponudnike.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo postala pravnomočna z dnem, ko zoper njo ne bo več mogoče zahtevati pravnega varstva.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe pogodbe v času izvedbe pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

Sklenitev pogodbe in finančna zavarovanja

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v poglavju Finančna zavarovanja. Veljavnost pogodbe je odvisna od predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.

V kolikor naročnik predmetnega javnega naročila ne bo mogel oddati v celoti bo razpis ponovil, ne da bi bil dolžan ponudnikom vrniti stroške priprave ponudb.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo lahko uveljavlja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN) vsaka oseba, ki izkaže interes, kot to določa zakon.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, proti vsakemu ravnanju naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno  dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Vlagatelj mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vložil na razpisno dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini:

V času od oddaje ponudb do prejema odločitve o izbiri,  znaša taksa za revizijo 1.000,00 EUR. Višina takse v postopku revizije zoper razpisno dokumentacijo znaša 3.500,00 EUR.

Taksa se nakaže na transakcijski račun, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.

Po odločitvi o izbiri je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih  dni od prejema obvestila. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi v skladu z 71. členom  ZPVPJN.

Predložitev kopije zavarovalne police

Ponudnik bo moral najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti tudi kopijo zavarovalne police, s katero bo zavarovana odgovornost izvajalca, ki vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev in s katero bo posebej zavaroval gradbišče  najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe do  uspešno opravljenega tehničnega pregleda in predaje objekta naročniku.

  - Rok izvedbe del in terminski plan

Rok za dokončanje del je 120 dni od podpisa pogodbe. Ponudnik mora ponudbi priložiti okvirni terminski plan izvedbe (OBR 14).

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti detaljni terminski plan.

Vzorec Pogodbe in ostala določila

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe podpisati in žigosati.

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Naročnik določa naslednje razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje:

- da ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;

Dokazilo:

- Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega ESPD obrazca, tujec (podjetje s sedežem v tujini, oz oseba – tujec), pa predloži dokazilo. Ker mora naročnik preveriti nekaznovanost za vse osebe, ki so navedene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, mora ponudnik predložiti pooblastila za vse te osebe, da naročnik lahko preveri nekaznovanost (za vse tujce pa je treba predložiti dokazilo v slovenskem jeziku). Naročnik ponudnike opozarja, da brez da bi preveril nekaznovanost za vse osebe in za ponudnika, ki oddajo ponudbo, ne more oddati naročila. Zato so soglasja teh oseb, za preveritev podatkov, nujna.

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi  - izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo OBR-4 in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v tej točki (3.1. a) delu te razpisne dokumentacije) – izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo OBR-5.

Ponudnik lahko zahtevana potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena

potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zahtevana potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

- da ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da je ponudnik sezanjen, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

Dokazilo:

- Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega ESPD obrazca.

Tuji gospodarski subjekti morajo poleg ESPD obrazca predložiti potrdilo, ki ga izda pristojni organ v  drugi državi članici ali tretji državi iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev po tej točki.

- da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

Dokazilo:

- Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega ESPD obrazca.

- da ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo:

- Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega ESPD obrazca.

e)   da se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

Dokazilo:

- Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega ESPD obrazca. Ponudnik s sedežem v tujini predloži dokazilo.

V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Obrazec »ESPD«

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za

izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora ESPD  obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce, ter za subjekte, na katere kapacitete se sklicuje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisan v enega od poklicnih ali  poslovnih registrov (če obstajajo), ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Če morajo imeti gopodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo naročniku v postopku za oddajo  javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazilo:

- Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega ESPD obrazca. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc.

Tuji gospodarski subjekti morajo predložiti kopijo veljavnega dokazila za opravljanje zahtevanih dejavnosti, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti  (76. in 77. člen ZJN-3)

Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo;

- Ponudnik mora izkazati, da njegovi vsakoletni prihodki v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb, oz. od pričetka poslovanja presegajo ponudbeno vrednost brez DDV. Ta pogoj lahko dokazujejo partnerji skupne ponudbe skupaj.

- Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ta pogoj mora izpolniti vsak partner skupne ponudbe (se ne sešteva).

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti (OBR 7) ter

  - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P

  - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

- Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Tehnična sposobnost:

- Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel dobavo in montažo vsaj enega diesel agregata s sistemskimi funkcijami, kot je predvideno v tem projektu (sinhronizacija z mrežo, brezprekinitveni preklopi, itd.) ter z  močjo najmanj 250kVA.

DOKAZILO: Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu (OBR 8) ter Referenčno potrdilo (OBR 8 A). Referenčno potrdilo mora potrditi naročnik referenčnega dela.

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja referenčnih del šteje datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna

dokazila.

Naročnik opozarja ponudnike, da v kolikor bodo reference dokazovali s podizvajalcem, mora podizvajalec, ki bo predložil referenco, tudi prevzeti tisti del posla, ki ga z referenco izkazuje. Prav tako naročnik opozarja ponudnike, da reference niso kapacitete tretjih, kot  to izhaja iz prakse Državne revizijske komisije. To mora biti iz ponudbe jasno razvidno.

d) Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.

Odgovorni vodja del mora:

- imeti izobrazbo elektrotehnične smeri,

- izpolniti pogoje za odgovornega vodja del,

- imeti v zadnjih petih  letih pred objavo predmetnega javnega naročila najmanj eno pozitivno referenco za po vsebini in zahtevnosti enakovredna dela.

DOKAZILO: Izjava o kadrovski sposobnosti ponudnika (OBR 9) in priložena ustrezna dokazila za strokovnjaka (kopija diplome, dokazilo o delovni dobi), ter vsaj eno referenco za 1 odgovornega vodjo DEL (OBR 9A).

Če bo ponudnik v fazi izvedbe zamenjal ključno osebje, bo za to potreboval soglasje naročnika. Naročnik bo podal soglasje, če bo ponudnik v prošnji za zamenjavo podal strokovno utemeljitev razlogov za zamenjavo in za nov kader priložil vsa dokazila, ki se v tem razpisu zahtevajo.

Kadrovsko sposobnost izkažejo partnerji skupne ponudbe skupaj.

- Proizvajalec diesel električnega agregata mora imeti letno proizvodnjo najmanj 50 enot diesel električnih agregatov in sicer moči 250 kVA ali več.

DOKAZILO: Ponudnik priloži s strani proizvajalca DEA potrjeno referenčno listo, iz katere so jasno razvidni podatki o letni proizvodnji in nazivni moči DEA.

MERILO ZA IZBOR - PONUDBENA CENA

- Ocenjevanje ponudb in izbira ponudnika

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merilom EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila.

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da sta najugodnejši 2 ali več ponudb z isto ponudbeno ceno bo imela prednost tista ponudba, ki je prej prispela na naročnikov naslov.

Cene v ponudbi morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila in sicer:

- transportne stroške v območju in izven območja gradbišča,

- stroške nakladanja in razkladanja in deponiranja odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo,

- stroške dostave opreme na lokacijo naročnika,

- vse stroške merjenja izvedenega stanja in prilagoditve opreme na izvedeno stanje,

- stroške vmesnega in temeljitega finalnega čiščenja prostorov in opreme,

- stroške izvajanja varstva pri delu in požarne varnosti,

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu oziroma delu objekta, dovozni cesti, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priključkih, po krivdi izvajalca ali njegovega podizvajalca,

- zavarovanje dela objekta v času izvedbe del- zavarovanje delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja dela od začetka do primopredaje. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi,

- stroške šolanja uporabnikov za delo z dobavljeno in vgrajeno opremo,

- stroške za servisno vzdrževanje v garancijski (jamčevalni) dobi,

- stroške odprave napak v garancijski (jamčevalni) dobi,

- stroške za izdelavo delavniških načrtov vseh elementov in posredovanje le teh v potrditev projektantu, nadzorniku in naročniku,

- testiranje  nameščene opreme in predaja poročil o ustreznosti opravljenih meritev,

- izvedbo potrebne zaščite objekta,

- morebitni ne našteti ostali stroški.

Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost) mora biti izražena v evrih.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu oz. popisu. Če v predračunu za posamezno postavko, ponudnik ne bo navedel cene, se šteje, da je ta zajeta v ostalih postavkah.

Če ponudnik ponuja popust, mora ta biti že vsebovan v ponudbeni ceni, sicer ne bo upoštevan.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

V obrazec ponudbe (PONUDBA) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem.

  - Plačilni pogoji

Izvajalec bo izvršena dela obračunal, kot sledi:

do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi mesečne situacije, ki jo izvajalec dostavi nadzorniku, ki jo pregleda in pošlje naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto mesečno situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del mesečne situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje mesečne situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema s strani nadzora potrjene mesečne situacije.

Izvajalec in naročnik bosta pristopila h končnemu obračunu:

- po predani izjavi izvajalca,  da so vsa dela zaključena,

- opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledih dobavljene in montirane opreme in odpravljeni vseh pomanjkljivostih iz zapisnikov o pregledih,

- predani kompletni tehnični dokumentaciji  in ostali dokumentaciji, ki je nastala tekom izvajanja pogodbenih del z vsemi meritvami, zapisniki, pregledi in zagoni,

- predaji garancijskih listin,

- zaključenem šolanjem,

- po uspešno opravljeni primopredaji in po pridobitvi  uporabnega dovoljenja za pogodbena dela.

Preostanek vrednosti v višini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno obračunsko situacijo, bo naročnik plačal v roku 30 dni od prejema  s strani nadzora potrjene končne situacije in po prejemu bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Računske napake

Razen kadar bo šlo za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

-      svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3  in ponudbe v okviru meril,

-      tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

-      tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek bo izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Vse popravke računskih napak bo naročnik izvedel v skladu z določbami ZJN-3.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti do naročnika naročniku predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.  Naročnik izključno  pri finančnem zavarovanju za resnost ponudbe dovoljuje, da lahko ponudnik namesto bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja predloži tudi bianco menico z menično izjavo. Pri ostalih zavarovanjih pa je dopustno predložiti zgolj bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv in mora biti izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije, oz. ne sme bistveno odstopati od vzorcev iz razpisa. Uporabljena valuta je EUR. Garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Garancija mora biti izdana od prvovrstne banke države članice ali tuje banke. Ponudnik mora  pred pridobitvijo finančnega zavarovanja na banki preveriti, ali ta banka izpolnjuje pogoje prvovrstnosti. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke države članice ali tuje banke presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma BAA3 ustanove Moody's.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik predloži kot sestavni del ponudbe bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje ali bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe v znesku 9.000,00 EUR. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti s ponudbo, sicer bo naročnik ponudbo izločil.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje oz. bianco menico z menično izjavo  za resnost ponudbe naročnik unovči v celoti, če ponudnik:

- umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe; ali

- ponudnik ne predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru vložitve zahtevka za revizijo ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov, zaradi katerih bo moral ponudnik podaljšati rok veljavnosti ponudbe, mora ponudnik, na poziv naročnika, podaljšati rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe sicer se bo štelo, da od ponudbe odstopa.

DOKAZILO: Dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v ponudbi:

- Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758, ki je na obrazcu OBR-10 ali

- Podpisano in žigosano bianco menico in izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo, ki je na obrazcu OBR-10A.

Vračilo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe:

Ne-unovčene bančne garancije  oz. bianco menice za resnost ponudbe se po pravnomočnosti odločitve o izbiri za vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v višini 10% od pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži garancije za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec) je na obrazcu OBR-11.

Velja samo za izbranega ponudnika.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora takoj po izvedbi pogodbenih del, izvedbi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak, in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV za obdobje garancijskega roka in 30 dni.

Če se garancija za splošni garancijski rok ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustrezne garancije. V tem primeru se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zadrži plačilo po končni situaciji.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

Obrazec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (vzorec) je na obrazcu OBR-12.

Velja samo za izbranega ponudnika.

PONUDBA št. _________________

Ponudnik……………………………naslov………………………….matična številka……………..davčna št….

Na podlagi javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu EU št. ___________ z dne _________2017 ter  na Portalu javnih naročil JN_____/2017, z dne _______2017 ter razpisne dokumentacije naročnika, dajemo ponudbo za javno naročilo »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na  Korytkovi 2«:

|  |  | Vrednost po ponudbenem predračunu | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + DDV 22 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Ponudbeni pogoji:

- Ponudba je veljavna najmanj 120 dni od dne oddaje ponudbe.

- Enotne cene posameznih postavk iz ponudbe so fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe.

- Plačilo za opravljena dela se izvede v roku 30 od izdaje računa, pod pogoji, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

PONUDBENI PREDRAČUN (KALKULACIJA):

Za tem obrazcem ponudnik priloži ponudbeni predračun z izpolnjenim popisom del v tiskani in elektronski obliki (CD ali USB ključek).

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR 1 A

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-1b

PODATKI O POOBLAŠČENCU ZA VROČANJE

| NAZIV POOBLAŠČENCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV POOBLAŠČENCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2«

(ustrezno obkrožite A ali B)

A) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

B) izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

Podizvajalec

| Podizvajalec : naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: Vrednost del v % |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila),

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor  ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni  priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2« izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli _________________________ v skladu z razpisnimi pogoji,

- naročniku dajemo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca;

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

- smo seznanjeni, predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(gospodarski subjekt)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-14-1/17, katerega predmet je  Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

| Kraj: |  |  | Ime in priimek odgovorne osebe pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis odgovorne osebe) |

- OBR-5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(fizična oseba)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-14-1/17, katerega predmet je  Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka):

- (poštna številka in pošta):

Državljanstvo:

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblastitelja) |

- OBR-6

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: …………………………………………………… |
| --- | --- | --- |

# OBR 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2« izjavljamo, da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo, in da:

- imamo  vsakoletne prihodke od prodaje v zadnjih treh letih oz. od pričetka poslovanja najmanj v višini  ponudbene vrednosti brez DDV.

- v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloga: Izjavi ponudniki priložijo:

-	Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predloži:jo obrazec S.BON-1/P.

-	Samostojni podjetniik s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

-	Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik

zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

# OBR 8

SEZNAM REFERENČNIH DEL

PONUDNIK oz. PONUDNIK  (v primeru skupne ponudbe)

______________________________________________________________________

Referenca 1

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika referenčnega dela |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |
| Kontakt naročnika (ime, priimek, tel. št. e-mail, ) |  |

Referenca 2

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika posla |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |
| Kontakt naročnika (ime, priimek, tel. št. e-mail, ) |  |

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel dobavo in montažo vsaj enega diesel agregata s sistemskimi funkcijami, kot je predvideno v tem projektu (sinhronizacija z mrežo, brezprekinitveni preklopi, itd.) ter z  močjo najmanj 250kVA.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Ponudnik OBR 8 Seznam referenčnih del priloži potrdila naročnikov o referencah OBR 8A

# OBR 8A

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

__________________________________________________________________(naziv subjekta)

izvedla dela _____________________________________________(opis referenčnega dela)   za objekt _________________________________(naziv projekta),  z investicijsko vrednostjo   __________________________________(brez DDV).

Storitev je bila opravljena dne___________ (mesec in leto).

Storitev je bila opravljena pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe št. ___________________________, z dne ____________________________,.

Kontaktna oseba naročnika referenčnega dela:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

| datum: | Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Žig in podpis potrjevalca reference: |
| --- | --- |

# OBR 9

V zvezi z javnim naročilom »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2« izjavljamo, da razpolagamo  z ustreznimi kadri, ki so strokovno usposobljeni in sposobni izvesti javno naročilo.

SEZNAM KADROV, KI BODO VODILI DELA

| ODGOVORNI VODJA ELEKTRO DEL (ODGOVORNI VODJA DEL) |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Izobrazba |  |
| Delovna doba v letih |  |
| Strokovni izpit (št. potrdila) |  |
| Izpolnjuje pogoje iz 77. Čl. ZGO-1 | DA/NE |

Opomba: Ponudnik mora izpolniti tabelo, in obrazcu priložiti dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1.

Za tem obrazcem ponudnik priloži za  imenovanega v tabeli:

- potrdilo o izobrazbi

- referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih navede na OBR 9A in priloži referenčno potrdilo na OBR 9B

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

# OBR 9A

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL

....................................................................................................... (navedite ime)

Referenca 1

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika referenčnega dela |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |
| Kontakt naročnika (ime, priimek, tel. št. e-mail, ) |  |

Referenca 2

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika posla |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |
| Kontakt naročnika (ime, priimek, tel. št. e-mail, ) |  |

Pogoj: Odgovorni vodja del mora imeti v zadnjih petih  letih pred objavo predmetnega javnega naročila najmanj eno pozitivno referenco za po vsebini in zahtevnosti enakovredna dela.

Za vsako navedeno referenco ponudnik priloži izpolnjeno in potrjeno  potrdilo naročnika referenčnega posla OBR 9B.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

# OBR 9B

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

REFERENČNO POTRDILO

# (priloga k razpisnemu obrazcu 9A )

Naročnik kot investitor:  ------------------------------

Naslov naročnika:	--------------------------------

Telefon naročnika:         --------------------------------

Kontaktna oseba naročnika: --------------------------------

Elektronski naslov kontaktne osebe naročnika:      --------------------------------

Potrjujemo, da smo z izvajalcem ------------------------------------------------------------------------------

sklenili pogodbo za izvedbo  ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- (navedite dela in datum

zaključka del), ki jih je tudi pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil: -------------------------------------------------------------- .

Datum:                                                                         Podpisnik v imenu ponudnika:

Ime in priimek:

Žig                        Podpis

- OBR-10

- GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                          (žig in podpis)

OBR-10A

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE

___________________________

(izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, Vrazov trg 002,  1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UL MF) kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po ponudbi št. _______z dne _______ na osnovi javnega naročila »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne …………..2017 pod št. ………….…........ izročamo eno (1) bianco podpisano menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot _________________  ______________________

(ime in priimek)                                     (funkcija)                            (podpis)

Pooblaščamo UL MF, da izpolni bianco menico v višini 9.000,00 EUR in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

  - izdajatelj menice umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,

  - izdajatelj v času veljavne ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejetju njegove ponudbe,

  - izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je pozvan k podpisu pogodbe.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo UL, da menico domicilira pri_________________, ki vodi naš TRR račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Veljavnost menične izjave je vezana na veljavnost ponudbe do  ………. (min. 4 mesece od roka za oddajo ponudb).

IZDAJATELJ MENICE:

Datum:  							             Podpis in žig:

____________________________________

Priloga:  originalna bianco menica

OBR-11

IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec zavarovanja

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                       (žig in podpis)

- OBR-12

IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                         (žig in podpis)

- OBR-13

- OVOJNICA

| Pošiljatelj (izpolni ponudnik): | Prejem vloge (izpolni prejemnik): |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv: | Datum in ura prispetja |  |
| Naslov: | Zap. št. |  |
| Ponudba: DA NE Sprememba: DA NE Umik: DA NE | Žig: | Podpis : |
| Javno naročilo (predmet): |  |  |
| »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na Korytkovi 2« | Naslov prejemnika |  |
| Oznaka JN: 091-14-1/17 | Naslov naročnika |  |
| Rok za oddajo: 14.11.2017 do 10:00 |  |  |
| PONUDBA, NE ODPIRAJ |  |  |

# OBR 14

TERMINSKI  PLAN IZVEDBE

Ponudnik mora ponudbi priložiti okvirni terminski plan izvedbe  in ga priložiti obrazcu obr.14.

OBR-15

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana matična številka: 1627066 identifikacijska številka: SI44752385 transakcijski račun štev.:; SI56 0110 0603 0708 380. v nadaljevanju: naročnik in.

IZVAJALEC:; .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: izvajalec.

sklepata naslednjo

P O G O D B O

za zamenjavo diesel agregata in rekonstrukcijo transformatorske postaje na Korytkovi 2

- člen

UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN 3) oddal javno naročilo (objava na Portalu javnih naročil, št. ………………, z dne ………………... in Uradnem listu EU, št. TED……………………………......... dne..............)   »Zamenjava diesel agregata in rekonstrukcija transformatorske postaje na  Korytkovi 2«

- da je bil izvajalec na podlagi ponudbe izvajalca številka z dne ____ in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila številka ……………,  z dne ……………, izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila

- člen

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za dogovorjeno ceno izvedel zamenjavo diesel agregata in rekonstrukcijo transformatorske postaje na UL Medicinski fakulteti, Korytkova 2, v skladu svojo ponudbo, ki jo je predložil v ponudbeni dokumentaciji na razpis ter naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Natančnejša opredelitev obsega in vrste del iz prejšnjega odstavka je navedena v tehnični

dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s tehnično dokumentacijo,

| Št. | Projekt PZI: | Izdelovalec | Št. projekta datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vodilna mapa | Novera projekt d.o.o. | 13-042/V |
| 1 | Načrt arhitekture | Novera projekt d.o.o. | 13-042/A |
| 3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti | Novera projekt d.o.o. | 13-042/G |
| 4.1 | Načrt električnih inštalacij in elektro opreme | Novera projekt d.o.o. | 13-042/AG |

- gradbenim dovoljenjem,

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- s ponudbo izvajalca štev. ______ z dne _____,

- s celotno razpisno dokumentacijo.

- člen

ROKI

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in podpisu zapisnika o uvedbi v delo.  Rok za zaključek del je 120 dni od uvedbe v delo.

Za zaključek vseh del po pogodbi se šteje dokončanje vseh pogodbenih del in predaja objekta naročniku (podpisan zapisnik o končni primopredaji) ter naročniku izročena bančna garancija za odpravo napak v garancijskih rokih.

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Dnevnik in knjigo obračunskih izmer podpisujeta sproti pooblaščena oseba izvajalca, v imenu naročnika pa nadzor.

Odgovorni vodja del mora biti prisoten na gradbišču dnevno. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

- člen

CENA

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena po načelu »cena po enoti mere« in skladno s ponudbo izvajalca znaša:

______________EUR brez DDV;

_______________davek na dodano vrednost (DDV) v EUR;

________________pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR.

Eventualna dodatna dela morajo biti potrjena in vrednotena pred izvedbo.  V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del in dobavo opreme, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo, vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, zavarovanj, varnosti pri delu, splošnimi pogoji v posameznih popisih in drugi stroški, ki so potrebni za uspešno opravljen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, čiščenje objekta pred predajo v uporabo ter strošek šolanja uporabnikov.

Pogodbeno načelo »cena po enoti mere« pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se izrecno obvezuje, da bo z objekta in zemljišča na svoje stroške odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in material.

Pogodbene cene za enoto so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Eventualna dodatna dela morajo biti potrjena in vrednotena pred izvedbo. Za naročila dodatnih del je pooblaščen izključno pooblaščeni predstavnik naročnika.

Za eventualna dodatna dela mora biti pred izvedbo teh del sklenjen dodatek k tej pogodbi. Sestavni del tega dodatka je točna specifikacija naročenih del z obrazložitvijo.

Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

- člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije. Prav tako izjavlja, da si je objekt pred izvedbo del ogledal in naročnika opozoril na vse nejasnosti, ki jih je kot dober strokovnjak mogel odkriti.OBRAČUN IN PLAČILAšačelu "inštalacijskih del, ntacije.beni d

- člen

OBRAČUN IN PLAČILA

Opravljena dela bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz Predračuna in po dejansko izvršenih delih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec bo izvršena dela obračunal, kot sledi:

do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi mesečne situacije, ki jo izvajalec dostavi nadzorniku, ki jo pregleda in pošlje naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto mesečno situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del mesečne situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje mesečne situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema s strani nadzora potrjene mesečne situacije.

Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil nadzorniku v 4 izvodih do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema situacije pregleda prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor ima naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v roku 15 delovnih dni potrditi nesporni del situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.

Preostanek vrednosti v višini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno obračunsko situacijo, bo naročnik plačal v roku 30 dni od prejema  s strani nadzora potrjene končne situacije in po prejemu bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Pred pričetkom izvedbe del bo naročnik na sestanku, kjer bo izvajalca uvedel v delo, le temu izročil še:

- en izvod kopije gradbenega dovoljenja,

- en izvod potrjene projektne dokumentacije PZI, za potrebe izvedbe,

- en izvod potrjene projektne dokumentacije PZI, za vrisovanje sprememb,

- sklep o imenovanju nadzora,

- druge pogoje v skladu z določili te Pogodbe ali njenih sestavnih delov.

# Zapisnik o uvedbi Izvajalca v delo bosta podpisala oba pogodbena partnerja.

Naročnik se obvezuje, da bo plačeval potrjene situacije v rokih, opredeljenih s to pogodbo.

- člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje:

- pogodbena dela opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno dokumentacijo,  veljavnimi predpisi, standardi in po pravilih gradbene stroke;

- da bo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložil naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10  dni od podpisa pogodbe zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti višini 10 % (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih vseh obveznosti;

- da bo predložil naročniku, v usklajevanje in potrditev generalni terminski plan izvajanja del ob podpisu te pogodbe;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve prevzema odgovornosti brez omejitev ter bo naročniku na njegovo zahtevo predložil ustrezna dokazila;

- da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev, materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblačeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe;

- da bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi in sicer:

  - Izvajalec v skupnem nastopu:………………………………………………………

  - Dela, ki jih bo opravljal: …………………………………………………………… .

- da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez izpolnjevanja pogoja, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za zamenjavo podizvajalca iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena  tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca;

- da bo še pred pričetkom del pripravil načrt organizacije gradbišča in po pooblastilu naročnika prijavil gradbišče na pristojnem inšpektoratu za delo;

- da bo pred prijavo gradbišča zagotovil in plačal prilagoditev izdelanega varnostnega načrta, ki bo usklajen z načrtom organizacije gradbišča in potrjen s strani koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

- zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

- da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (še posebej vsemi, ki jih angažira naročnik);

- da bo predhodno pisno obveščal nadzornika in naročnika o vsaki finančni, vsebinski oz. časovni spremembi, ki lahko vpliva na izvedbo pogodbenih del z ustrezno utemeljitvijo;

- da se bo aktivno udeleževal vseh sestankov (operativnih, koordinacijskih, itd.) in realiziral naloge/sklepe v navedenih rokih iz operativnih zapisnikov ter da se bo udeleževal sestankov in razgovorov (korespondenca) z naročnikom, nadzornikom in drugimi udeleženci gradnje;

- da bo odgovorni vodja del izvajalca prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del ali/in pri potrebnih kontrolnih merjenjih z nadzornikom in pri tem dal nadzorniku na razpolago potrebno delovno silo in drugo pomoč v delovni sili, in drobnem materialu, vendar brez odškodnine in plačila;

- da bo izvajal nujne intervencijske posege tudi izven delovnega časa;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiala v kvaliteti,  predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstavil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljeval pravila stoke;

- da bo dnevno očistil objekt ter dostope do gradbišča, po katerih se bo gibal in zagotovil, da bodo vedno vsa transportna sredstva čista zapustila gradbišče. V primeru, da bi zaradi kršitve tega določila uporabniki objektov v okolici uveljavljali kakršnokoli škodo, se jo zaveže nositi izvajalec;

- da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal v pregled nadzorniku;

- da bo vsakodnevno vpisoval v gradbeni dnevnik jasne in nedvoumne vpise in vodil knjigo obračunskih izmer;

- da bo redno vodil gradbeno knjigo za izvedbo pogodbenih del kot osnovo za obračun izvedenih del, t.j. za določitev stopnje gotovosti del;

- da bo upošteval kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - grafična rešitev);

- da bo izvedel vsa dodatno naročena dela, v kolikor se pokaže potreba po tem, in sicer po kalkulativnih elementih iz ponudbe, in v pogodbeno dogovorjenem roku;

- da bo izvedel vse spremembe, ki jih bo zahteval naročnik, po ponudbenih cenah. Za spremembe se izvajalec zavezuje pripraviti predračun na podlagi kalkulativnih elementov iz ponudbe v roku 10 delovnih dni in proti naročilu zahtevano spremembo tudi izvesti;

- da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik;

- bo vodil vse s predpisi določene evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;

- da bo  dobavil opremo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, jo vgradil in opravil  zagon;

- da bo po pravilni montaži na mestu vgradnje izvedel kompleten preizkus delovanja DEA sistema v povezavi z ostalimi napravami in sistemi na objektu naročnika;

- da bo zagotovil preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja;

- predati projektno dokumentacijo PID v pisni in elektronski obliki (risbe v vektorskem formatu acad - kompatibilno (*dwg), tekste v word formatu in preglednice/popise v excel formatu);

- izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih pisnih izvodih, ter v digitalni obliki (Word, Excel, Acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo;

- izvesti vse zagone naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja;

- izvesti usposabljanje - šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s kompletnim postrojem. Šolanje se izvede v okvirnem terminu 30 ur. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Uporabnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik;

- izvesti pripravljalna in končna dela, v pogodbeno ceno vključiti prevozne in manipulativne stroške, stroške zavarovanja, stroške ustreznega  gradbenega oz. montažnega zavarovanja, splošne stroške, organiziranje zapor zaradi gradnje/montaže, po potrebi vključiti avtodvigala, čiščenje gradbišča, ipd.;

- izvesti nastavitve opreme in funkcionalni preizkus posameznih sistemov, pregled s strani pooblaščenih institucij (protipožarna zaščita, …),  označevanje kablov, razdelilcev in opreme (z trajnimi oznakami- usklajeno z PID), izdelava zapisnikov in meritev pretokov z poročili;

- izdelati navodila za obratovanje - za obratovalno osebje za  vsak sklop in sistemska navodila vključno s funkcionalnimi shemami, ki so vložene v okvir pod zaščitno steklo (ali podobno, zahtevana časovno obstojna oblika- barvna shema- odpornost na vlago);

- da bo za potrebe tehničnega pregleda zbral in predložil naročniku vse ustrezne dokumente, ateste, meritve in poročila, idr. Tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;

- da bo predal naročniku očiščeno in urejeno nepremičnino, ki jo bo možno takoj začeti uporabljati;

- da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno tehnično  dokumentacijo in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi…);

- da bo aktivno sodeloval ob vključevanju organov kontrole dejavnosti (inšpekcije, zavodov in institucij, ki so pooblaščene opravljati tehnične preglede, meritve, preiskave itd.;

- da se bo udeležil tehničnega pregleda, ki bo po zaključku del in na zahtevo komisije za tehnični pregled dopolnil predhodno, ob primopredaji pogodbenih del, oddano dokumentacijo, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za kvalitetno in pravočasno izvršitev del iz 2. Točke tega člena;

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku ali v zapisniku o  tehničnem pregledu objekta, v roku, določenem kot dokončanje del;

- da bo po izvedbi pogodbenih del, izvedbi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom izročil naročniku brezpogojno garancijo banke oz. zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja;

- da bo upošteval ostale splošne pogoje, navedene v popisih materiala in del.

- člen

PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake, ki se urejajo po odločbah Obligacijskega zakonika.

Pogoje za izročitev se ugotovi v ustreznih objektih naročnika z zapisnikom za končno primopredajo (izročitev) vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme z vsemi pripadajočimi GOI deli. To je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda (odprave morebitnih pomanjkljivosti) oziroma z izročitvijo vseh listin, zlasti tudi splošne (skupne) garancijske izjave in posamičnih garancijskih listin.

Izvajalec je dolžan datum dokončanja gradbenih in instalacijskih del ter dokončanje dobave in montaže instalacijske in vse ostale opreme vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da je objekt pripravljen za kvalitativni in kvantitativni pregled.

Najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del  bo naročnik izvedel kvalitativni in kvantitativni pregled izvedenih del ter dobavljene in montirane opreme ter naprav. Po uspešno zaključenem kvalitetnem in kvantitativnem pregledu, vključno s tehničnim pregledom in odpravi vseh ugotovljenih napak in pomanjkljivosti, bosta stranki izvedli  primopredajo. Primopredajo vseh pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca.

Pogoji za primopredajo so:

- končana vsa dela po tej pogodbi ter vgrajena, montirana, priključena, zagnana in preizkušena opreme, vključno z opravljenimi meritvami, izvedenimi finimi nastavitvami in opravljenim izobraževanjem zaposlenih,

- uspešno zaključen kvalitativni in kvantitativni pregled in odpravljene vse napake oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene ob kvantitativnem in kvalitativnem pregledu ali pred tem,

- uspešno opravljen tehnični pregled.

Ob primopredaji izvedenih del je dolžan izvajalec predati naročniku:

- spisek vse dokumentacije, ki jo izvajalec predaja naročniku,

- splošno (skupno) garancijsko izjavo za izvedena dela,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskih rokih,

- vso zahtevano dokumentacijo: ateste, certifikate, navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, oziroma druga potrdila o skladnosti ter druge listine, določene s pogodbo,

- navodila za obratovanje DEA (v slovenskem jeziku),

- navodila za vzdrževanje DEA (v slovenskem jeziku),

- listino o uspešnem tovarniškem testu DEA,

- servisna knjiga za DEA,

- originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book");

- kompletno tehnično dokumentacijo DEA oz. tehnični opis v slovenskem ali angleškem jeziku ("Service manual"). Dokumentacija mora biti v pisni ali elektronski obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitve, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov itd.;

- izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

- zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov z njihovo pripadajočo serijsko številko);

- izjavo o zagotavljanju kvalitetnih pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji ali drugih državah EU, ki omogočajo zahtevan odzivni čas in o dobavi rezervnih delov za dobo minimalno deset let. Odzivni čas servisa mora biti dve uri od sprejema sporočila o vrsti okvare do prihoda v lokacijo naročnika z namenom odprave okvare. Rok za odpravo napak mora biti nadaljnjih 48 ur. V izjavi je potrebno navesti tudi naslov servisa, cene njihovih delovnih ur z vključenim DDV ter njihove telefonske številke kontaktnih oseb, na katere so dosegljivi;

- poročilo o meritvah na vgrajenih električnih instalacijah, stikalnih blokih, strelovodnih napravah in svetilnih ceveh, ter na vgrajenih strojnih instalacijah;

- poročilo o meritvah združene upornosti ozemljila (obratovalna ozemljitev, zaščitna ozemljitev ter strelovodna zaščita);

- poročilo o nastavitvah in preskusu delovanja vgrajenih relejnih zaščitnih naprav, krmilnih naprav in tehnološke opreme diesel agregata in pripadajoče avtomatike;

- poročilo o meritvah in preskusu kapacitete AKU baterij;

- izjavo o funkcionalnem preskusu pravilnega delovanja vgrajenih električnih instalacij in opreme;

- certifikate o skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov, materialov in opreme,

- poročilo o poskusnem obratovanju (strokovna ocena, strokovno mnenje, izjava, itd.) o doseženi kvaliteti opravljenih del in vgrajenega materiala ter doseženih parametrov tehnološkega procesa, če parametri zagotavljajo varne delovne razmere in ne presegajo s predpisi dovoljenih vplivov na okolje,

- vso predpisano dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje opreme,

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, meritve, garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- zapisnike o izvedenih šolanjih.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika. Datum pričetka veljavnosti garancij mora biti datum primopredaje, glasiti pa se mora na naročnika.

- člen

JAMSTVA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

Izvajalec ob primopredaji preda garancijsko izjavo za kakovost izvedenih del in vgrajeno opremo ter material. Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa zapisnika vseh pogodbenih strank o uspešni primopredaji in so po tej pogodbi naslednji :

- garancijski rok za opremo je 3 leta,

- garancijski rok za napake v izdelavi del in na napravah je 5 let.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

- člen

ODPRAVA NAPAK, NADOMESTNI DELI

Pomanjkljivosti in napake v zvezi z vgrajeno opremo, ki je predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

Napake v zvezi z  vgrajeno opremo bo izvajalec odpravil v roku 48 ur šteto od trenutka prejema obvestila o napaki. Odzivni čas servisa mora biti največ dve uri od sprejema sporočila o vrsti okvare do prihoda na lokacijo naročnika z namenom odprave okvare. Če popravilo v roku 48 ur  ni mogoče, mora  zagotoviti  v istem roku ureditev in začasen priklop nadomestnega diesel agregata takih karakteristik, ki omogočajo funkcionalno delovanje celotnega sistema ob priklopu nadomestnega DEA na omrežje naročnika. Začasen priklop nadomestnega diesel agregata lahko traja v dobi garancije največ 45 dni. V tem času mora ponudnik obstoječi diesel agregat popraviti ali ga zamenjati z novim. Izvajalec mora naročniku zamenjati opremo/napravo z novo tudi v primeru, če se ista napaka pojavi na opremi/napravi v garancijski dobi dvakrat zapored.

Predmet pogodbe obsega tudi preventivno in izredno vzdrževanje  opreme v garancijskem roku, in sicer:

- PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

- IZREDNO VZDRŽEVANJE pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

V primeru, da izvajalec v garancijski dobi ne pristopi k odpravi napak v pogodbenih rokih, lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru, da izvajalec ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve  napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

V kolikor se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijskem vzdrževanju, se naročnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

Če izvajalec v dogovorjenem roku iz drugega odstavka tega člena ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu. V takem primeru  ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj sedem (7) let po izteku garancijskega roka.

- člen

ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v višini 10% od pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži garancije za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Izvajalec mora takoj po izvedbi pogodbenih del, izvedbi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak, in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV za obdobje garancijskega roka in 30 dni.

Če se garancija za splošni garancijski rok ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustrezne garancije. V tem primeru se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zadrži plačilo po končni situaciji.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

POGODBENA KAZEN

V primeru, da izvajalec ne izvede vseh pogodbenih del v pogodbenem roku, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti del z DDV.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbeni kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastali stroškov in škode v prej navedenem roku.

- člen

PREDSTAVNIKI PO POGODBI

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: __________________________

Strokovni nadzor naročnika po tej pogodbi je:__________________________________

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

Odgovorni vodja del po tej pogodbi je ____________________________.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščenega predstavnika, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

- člen

ODSTOP OD POGODBE

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 2 dni po razdrtju pogodbe.

- člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci,  se zavezuje, da bo z njimi  sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Izvajalec  s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje nominiramim podizvajalcem, če bodo zahtevali neposredna plačila.

Dobavitelj mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so vsebovana v obrazcu, ki je priloga te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora dobavitelj, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

Pred zamenjavo podizvajalca mora dobavitelj o nameravani zamenjavi obvestiti naročnika, ki bo za podizvajalca preveril ali obstojijo zakonski pogoji. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

(če ponudnik nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

- člen

VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe in ponudbene dokumentacije izvajalca, sestavni del te Pogodbe še celoten razpis in razpisna dokumentacija, kot je objavljena preko portala javnih naročil.

- člen

## PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

## OSTALA DOLOČILA

- člen

## Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. Za ta dela se sklene ustrezen dodatek.

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopkih v skladu z zakonom o javnih naročilih.

- člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

- člen

Pogodbenika sta sporazumna, da bo pogodba prenehala veljati, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Sestavljena je v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvod.

NAROČNIK:                                                                            IZVAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                          Ime in priimek:

Dekan: prof.dr. Igor Švab, dr.med.

Žig in podpis:                                                                              Žig in podpis:

(Ur.l.RS 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, v nadaljevanju ZUP)

Skrbnost dobrega strokovnjaka je nivo skrbnosti v izpolnjevanju obveznosti izvajalca v skladu z drugim odstavkom 6. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25 in ostale spremembe, v nadaljevanju OZ) pri kateri mora pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih.

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

Obrazec  izpolnijo le tuji ponudniki. V kolikor ponudnik s sedežem v tujini ne bo izpolnil tega obrazca in ne bo določil pooblaščenca za vročanje, bo v skladu z ZUP to storil naročnik.

Podizvajalec« je skladno z ZJN -3  gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.

Ponudnik obrazec po potrebi kopira.  Obrazec po potrebi izpolnijo tudi osebe, navedene v 1. točki  75. člena ZJN-3.