DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: | DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR ČUFARJEVA CESTA 9 2000 MARIBOR |
| --- | --- |
| Objekt: | DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR |
| Predmet javnega naročila: | REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PRALNICE, KOTLOVNICE IN KUHINJE TER NOVOGRADNJA VKLJUČNO Z REKONSTRUKCIJO KLETNEGA POVEZOVALNEGA HODNIKA DOMA DANICE VOGRINEC MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki) |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |
| Št. javnega naročila: | 3 |
| Objava javnega naročila: | Portal javnih naročil |

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- TEKSTUANI DEL

I.POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

1.	NAROČNIK	4

2.	OBJEKT	4

3.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

4.	POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE	5

5.	VRSTA POSTOPKA	5

6.	PREDVIDENI ROK IZVEDBE DEL	5

II.NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN JAVNO  NAROČNIŠKI POGOJI	6

1.	JEZIK PONUDBE	6

2.	ODDAJA PONUDBE	6

3.	ZAKONSKE PODLAGE	6

4.	OBVEZNA VSEBINA PONUDBE	7

5.	SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH SUBJEKTOV	17

6.	DODATNA POJASNILA	18

7.	SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČANJEM	18

8.	VARIANTE PONUDB	19

9.	POSTOPEK ZA ODDAJO PONUDB	19

10.	OPREMA PONUDB	19

11.	SPREMEMBE, DOPOLNITVE  IN UMIK PONUDBE	19

12.	ODPIRANJE PONUDB	19

13.	PREVERITEV PONUDB	20

14.	DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB	20

15.	NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV	21

16.	NEOBIČAJNO NIZKA CENA	21

III.	NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN MERILO	22

IV.	OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE	23

1.	RAVNANJA PONUDNIKA	23

2.	SKLENITEV POGODBE	23

3.	ZAVRNITEV PONUDB	23

4.	PODIZVAJALCI	24

5.	UPORABA DOKUMENTACIJE	25

6.	PRAVNI POUK	25

V.	OBRAZCI IN VZORCI	26

- OSTALA DOKUMENTACIJA – tehnični del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

  - PGD in PZI projektna dokumentacija

  - Popisi del

OPOMBA:

Dokumentacija je zaradi svoje obsežnosti na voljo kot priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki. Tehnični del dokumentacije, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v računalniški obliki PDF - Portable Document Format) je objavljen na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na http://www.danica-vogrinec.si/, pod rubriko JAVNA NAROČILA.

D. SESTANEK S PONUDNIKI IN OGLED OBJEKTA:

Za možnost spoznavanja in ocenitve stanja ter pridobitve podatkov, ki bi jih ponudnik lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe za razpisana dela, bo naročnik organiziral ogled objekta, v katerem in v zvezi s katerim se bo javno naročilo izvajalo, in sicer v sledečem terminu:

- dne 27. 10. 2017 - ob 10:00 uri (zbirališče pred objektom Doma Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9 v Mariboru).

Ogled objekta je s strani naročnika priporočljiv, ne pa obvezen za ponudnika!

I. POVABILO K SODELOVANJU

- NAROČNIK

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

ČUFARJEVA CESTA 9

2000 MARIBOR

- OBJEKT

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PRALNICE, KOTLOVNICE IN KUHINJE TER NOVOGRADNJA VKLJUČNO Z REKONSTRUKCIJO KLETNEGA POVEZOVALNEGA HODNIKA DOMA DANICE  VOGRINEC MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki) v obsegu naslednjih posegov (ki se izvajajo fazno):

- 1. faza:

  - prenova in dozidava pralnice v bloku 1/zahodni del, vključno z novo parno kotlovnico,

- 2. faza:

  - prenova in dozidava kuhinje v bloku 1/vzhodni del,

  - vzpostavitev povezovalnega trakta v kleti med blokom 1/vzhodni del in obstoječim povezovalnim traktom/ med blokom 2 in 3  ter rekonstrukcija/nadzidanje obstoječega

oz. izvedbe naslednjih del:

- gradbena dela,

- obrtniška dela,

- elektro instalacijska dela,

- strojno instalacijska dela,

- ureditev okolja ter

- dobava in montaža opreme.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt (t. j. pravna ali fizična oseba ali skupina teh oseb vključno z začasnimi združenji podjetij, ki v postopku javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj), registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje.

Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih del, ki so predmet javnega naročila!

- VRSTA POSTOPKA

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku.

- PREDVIDENI ROK IZVEDBE DEL

Rok izvedbe del je naslednji:

- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po sklenitvi pogodbe;

- zaključek pogodbenih obveznosti: v roku šestnajst (16) mesecev od sklenitve pogodbe, pri čemer se dela izvajajo sukcesivno na način, da se šele po zaključku I. faze projekta/del  (vključno s pridobitvijo delnega uporabnega dovoljenja) pristopi k izvajanju II. faze projekta/izvedbe del.

Pri predmetnem javnem naročilu gre za izjemno zahteven poseg v specifičnem okolju socialno varstvenega zavoda  v času polnega obratovanja in ob prisotnosti stanovalcev v objektu, zaradi česar se zahteva najvišja stopnja usposobljenosti izvajalcev, dodatni varnostni ukrepi in previdnost pri izvajanju del ter vsa potrebna zavarovanja za morebiti nastalo škodo na premoženju oziroma zdravju in življenju ljudi. Tekom izvedbe je potrebno vsak korak, ki vpliva na bivanje stanovalcev v ustanovi, predhodno uskladiti z naročnikom.

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

Maribor, 18. 10. 2017

# Dom Danice Vogrinec Maribor

# Mag. Marko Slavič, direktor

___________________________

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN JAVNO NAROČNIŠKI POGOJI

- JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v EUR.

- ODDAJA PONUDBE

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v dokumentaciji  izpolniti vsa prazna mesta, z neizbrisljivo pisavo bodisi s tušem ali črnilom, z jasnimi tiskanimi črkami.

Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika v skladu s temi navodili. Podizvajalci in ponudniki v skupnem nastopu (razen poslovodečega) lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika.

Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku).

Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti zgoščenko s skenirano celotno oddano dokumentacijo za to javno naročilo in ponudbeni predračun v excellovi obliki. Vsebini tiskanega izvoda ponudbene dokumentacije in elektronskega izvoda ponudbene dokumentacije na zgoščenki morata biti popolnoma enaki oziroma identični. V primeru kakršne koli razlike bo naročnik upošteval tiskani izvod ponudbene dokumentacije.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

- ZAKONSKE PODLAGE

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Ponudniki v svojih ponudbah obvezno upoštevajo spodaj navedene zakone in predpise, razen če ni v določilih teh navodil oz. pogojih zahtevano drugače:

  - Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju besedila ZJN-3);

  - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju besedila: ZIntPK-UPB2);

  - Uredba komisije (ES) št. 1564/05, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

  - Energetski zakon (Ur. l. RS. št., 17/2014, 81/2015; v nadaljevanju besedila: EZ-1);

  - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS,  št. 102/2004, (14/2005 popr.), in spremembe Ur. l. RS, št. 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 47/04, ZGO-1B, Ur. l. RS, 126/2007, in ZGO-1C, Ur. l. RS, št. 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015);

  - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008);

  - Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005, 43/2011; v nadaljevanju besedila: ZVZD-1);

  - Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012,  2/2013 in 89/2014, 91/15);

  - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 63/2013 in 90/14; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN);

  - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 80/2016 in 33/17; v nadaljevanju besedila: ZIPRS1718);

  - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009, 3/2013 in 81/2016);

  - Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, 11/2011, 14/2013, 101/2013, 55/15 in 96/15; v nadaljevanju besedila: ZJF-G);

  - Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 in 64/16; v nadaljevanju besedila: OZ-UPB1);

  - Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julij 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 Ur. l., št. 210 z dne 31.07.2006 z vsemi spremembami) Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julij 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ur. l., št. 210 z dne 31.07.2006 z vsemi  spremembami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajaje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ur.l. št. 371 z dne 27.12.2006 z vsemi spremembami);

ter drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

- OBVEZNA VSEBINA PONUDBE

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 4.D.d.2.), 4.D.d.3.), 4.D.d.5.) in 4.D.d.6.) II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 4.D.d.2.), 4.D.d.3.), 4.D.d.5.), 4.D.d.6.) in 4.d.D.7 II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Da bo ponudba popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:

Podatki o ponudniku (Obrazec št. 1a ali 1b in 1c).

V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce skladno s priloženimi obrazci.

V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci je obvezno v obrazcu 1c navesti sledeče podatke za vse podizvajalce:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike,

- vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Vsak podizvajalec mora izpolniti Obrazec št. 1d, v primeru zahteve po neposrednem plačilu pa tudi Obrazec št. 1e.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu imenovani tudi v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati!

Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem v primeru podane zahteve po neposrednem plačilu s strani podizvajalcev (Obrazec št. 1f).

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Obrazec št. 1g).

krovna izjava ponudnika (Obrazec št. 2).

Ponudba (Obrazec št. 3).

Ponudbena cena (»ključ v roke«), je fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Rok izvedbe del je naslednji:

- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po sklenitvi pogodbe;

- zaključek pogodbenih obveznosti: v roku šestnajst (16) mesecev od sklenitve pogodbe, pri čemer se dela izvajajo sukcesivno na način, da se šele po zaključku I. faze projekta/del  (vključno s pridobitvijo delnega uporabnega dovoljenja) pristopi k izvajanju II. faze projekta/izvedbe del.

Opcija ponudbe mora biti najmanj stodvajset (120) dni od roka za oddajo ponudb in se na izraženo pisno zahtevo naročnika podaljša brez dodatnih zahtev.

Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. in 76. člen ZJN-3)

- Dokazila (ESPD obrazec) iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t.j. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu in podizvajalci).

Podatki o sposobnosti  opravljanja poklicne dejavnosti (76. člen ZJN-3)

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih  ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Dokazilo, da ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,  ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so  opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/2012 – uradno prečiščeno besedilo in 54/2015; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec.

Dokazilo, da ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša petdeset eurov (50 EUR) ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo: ESPD obrazec.309tih o sklenitvi pogodbe,ada. aki za pritrditev sider prekratki, zato mora izvajalec prevzeti sidra pri upravljalcu in dobavit

Dokazilo, da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Dokazilo, da ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Dokazilo, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali da se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Dokazilo, da ponudnik ni sklenil dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

Dokazilo: ESPD obrazec .

Dokazilo, da ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali da je razkril te informacije ali da lahko predloži dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Dokazilo, da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila ali pogodbe ali uveljavljal odškodnin so ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: ESPD obrazec.

d.10.)

Dokazilo, da ponudnik ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: ESPD obrazec.

d.11.)

Izjava, da bo ponudnik pri izvajanju javnega naročila izpolnjeval veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Podatki o ekonomskem in finančnem položaju (76. člen ZJN-3) ter tehnični in strokovni sposobnosti (76. člen ZJN-3)

Dokazila o ekonomskem in finančnem položaju (Obrazec št. 5) – Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/, ter ga predloži v tiskani obliki in elektronski obliki.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji bodo morale predložiti:

- obrazec BON-2.

Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji bodo morale predložiti:

- obrazec BON-2.

Pravne oz. fizične osebe bodo s tem izkazale izpolnjevanje pogoja:

- v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila ni bil v blokadi tri (3) dni ali več,

- na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudniki s sedežem v tujini:

- bodo morali predložiti dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomskem in finančnem položaju – podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih petih (5) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil (ESPD obrazec)  in sicer:

- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je izvajal GOI dela v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na vsaj  dveh (2) objektih visokih gradenj, v vrednost teh izvedenih GOI del (po posamezni izkazani referenci vezani na eno pogodbo) minimalno 500.000,00 EUR (z DDV) pri čemer hkrati izkazuje, da je v navedenem obdobju izvajal GOI dela (v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na objektih visokih gradenj) katerih skupna vrednost je znašala minimalno 2.577.822,29 EUR (z DDV), kolikor znaša soudeležba proračunskega vira sredstev. Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik in s katerimi izkazuje izpolnjevanje podanih zahtev naročnika, morajo biti uspešno zaključena.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/, ter ga predloži v tiskani obliki in elektronski obliki.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

ESPD obrazcu bodo morala biti priložena potrdila naročnikov (Obrazec št. 6) ali drugo potrdilo, ki po vsebini ustreza Obrazcu št. 6 in sicer za vsak objekt oz. naročilo, ki ga ponudnik v ESPD obrazcu navaja, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.

Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih petih (5) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil (ESPD obrazec) s področja prenove/rekonstrukcije/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje objektov in sicer je:

- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil sodeloval kot odgovorni vodja del nad izvajanjem GOI del povezanih s prenovo/adaptacijo/ rekonstrukcijo/dozidavo/nadzidavo/novogradnjo vsaj dveh (2) objektov visokih gradenj, v vrednost teh izvedenih GOI del (po posamezni izkazani referenci vezani na eno pogodbo) minimalno 500.000,00 EUR (z DDV).  Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/, ter ga predloži v tiskani obliki in elektronski obliki.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

ESPD obrazcu bodo morala biti priložena potrdila naročnikov (Obrazec št. 7) ali drugo potrdilo, ki po vsebini ustreza Obrazcu št. 7 in sicer za vsak objekt oz. naročilo, ki ga ponudnik v ESPD obrazcu navaja, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.

Predvideni odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del skladno z Zakonom o graditvi objektov, kar bo naročnik preveril z vpogledom v imenik IZS. Ponudniki/posamezniki (s sedežem v tujini) priložijo dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer imajo sedež ter lastno izjavo, da bodo do podpisa pogodbe pridobili priznanje poklicne kvalifikacije skladno z zakonom o graditvi objektov.

V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo:

Skupina ponudnikov mora podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje (Obrazec št. 8):

- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s strani investitorja,

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,

- področje dela (obseg), ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli partnerja v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim ponudnikom.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov v točkah od f.2.) do f.4) bo naročnik zahteval le od poslovodečega ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi za vse ponudnike v skupnem nastopu.

Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 75. in 76. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D., prav tako pa tudi Izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb, kot je za ponudnika zapisano v točki G. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega ponudnika posamično. Navedeno velja tudi za drugega gospodarskega subjekta, če ponudnik uporabi zmogljivost drugih gospodarskih subjektov. V tem primeru mora, skladno z 2. odstavkom 81. člena ZJN-3, pogoje za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev izkazovati tudi drugi gospodarski subjekt.

Vsi ponudniki morajo priložiti dokazila o ekonomskem in finančnem položaju (po točki e.1.). Izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, ugotavlja za vsakega izvajalca v skupnem poslu posamično.

Izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.2.) - e.3.). Za izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, t. j. se seštevajo.

Predložitev spodaj navedenega dokumenta bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Izjava ponudnika oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Obrazec št. 9).

Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Obrazec št. 10).

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) v znesku 30.000,00 EUR, izstavljeno v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja (Obrazec št. 11). Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe: stodvajset (120) dni od roka za oddajo ponudb.

Izjava ponudnika, da bo pridobil brezpogojno in na prvi pisni poziv finančno zavarovanje (garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje bo izbrani izvajalec (lahko skupaj s partnerjem v ponudbi) predložil najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe (ESPD obrazec), izdano v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec št. 12).

Izjava ponudnika, da bo pridobil brezpogojno in na prvi pisni poziv finančno zavarovanje (garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini štiri odstotke (4 %) pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne situacije oz. računa (ESPD obrazec). Izvajalec predloži finančno zavarovanje za odpravo napak (lahko skupaj s partnerjem v ponudbi) skladno z vzorcem z vzorcem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec št. 13), z veljavnostjo pet (5) let z možnostjo unovčitve, v kolikor izvajalec, najkasneje trideset (30) dni pred iztekom predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak, ne predloži novega finančnega zavarovanja za odpravo napak za preostalo garancijsko dobo.

Cenik kalkulativnih elementov (ponudnik priloži cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove za plače) – (Obrazec št. 14).

Pisna izjava ponudnika (ESPD obrazec), v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju za točke 6.1, 6.2., 6.3, 6.4. in 6.5., Priloge 6, točko 7.2.Priloge 7, točko 8.1. Priloge 8.

Opomba k točki M: Ponudnik s podpisom ESPD obrazca zagotavlja, da bodo izvedena dela, dobavljena oprema in uporabljeni materiali in proizvodi ustrezali Uredbi o zelenem javnem naročanju, o čemer bo izbrani ponudnik predložil naročniku, najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, ustrezna potrdila/dokazila.

Pisna izjava ponudnika (ESPD obrazec), o garancijskih rokih.

Predračun – rekapitulacija (Obrazec št. 15) s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih. Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov v skladu s tehničnim delom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ga priložiti v elektronski ter tiskani obliki, ki jo mora podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne bo ovrednotil določene postavke popisa del oz. bo polje označil z / ali -, se smatra, da je navedena postavka ovrednotena po ceni 0,00 EUR.

V primeru neskladja med zapisom v elektronski in pisni obliki se upošteva zapis v pisni obliki. Iz predračuna mora biti razvidna vrednost del brez DDV za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna. Vrednost del brez DDV mora biti enaka vrednosti del (brez DDV) iz Obrazca št. 3. DDV in popust se prikažeta ločeno v obrazcu ponudbe (Obrazec št. 3).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine originalnega popisa – specifikacije.

V vrednosti del mora ponudnik zajeti vse pričakovane in predvidene stroške:

- stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvijo gradbiščne table;

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo ter demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

- stroške zavarovanja gradbišča, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje del. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za predpisano vrednost dostaviti naročniku v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe;

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec onesnažil;

- stroške temeljitega čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času izvajanja del;

- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih kot posledica izvajanja del;

- stroške morebitnih odškodnin proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del;

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

- stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l . RS, št. 34/2008, 103/2011) in pravilnikom lokalne deponije, ne glede na oddaljenost deponije od gradbišča;

- stroške morebitno potrebnih cestnih zapor;

- stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in sosednjih objektih zaradi izvajanja del;

- stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;

- stroške izdelave navodil za obratovanje in vzdrževanje;

- stroške sodelovanja s soizvajalci oz. podizvajalci na objektu(ih);

- stroške koordinacije med naročnikom, odgovornim projektantom in gradbenim nadzorom;

- stroške izdelave PID projektne dokumentacije in navodil za obratovanje in vzdrževanje;

- stroške izobraževanja tehničnega osebja naročnika lastnika upravitelja objekta;

- stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;

- morebitne nenaštete stroške, a za izvedbo in funkcioniranje objekta neobhodno potrebne ostale stroške.

- SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

- DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k dokumentaciji v zvezi z javnim naročanjem na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku:

  - na Portal javnih naročil pod št. objave, na naslovu http://www.enarocanje.si, ki bodo prispela najpozneje osem (8) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb.

Odgovore bo naročnik posredoval najpozneje šest (6) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb na portal javnih naročil pod št. objave, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila morajo odražati dejansko stanje.

- SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje šest (6) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so obvezujoči za vse ponudnike.

Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh dodatkov bodo štele kot nepravilne in bodo izločene.

- VARIANTE PONUDB

Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

- POSTOPEK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku in na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (Obrazec št. 16), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.

Na obrazcu prijave mora biti naveden ponudnik – firma, točen naslov, telefonska in telefaks številka ponudnika in kontaktna oseba.

V kolikor je ovitkov več, morajo biti tudi oštevilčeni (1., 2., … ovitek).

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v tajništvu) na naslov: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva ulica 9, 2000 MARIBOR – tajništvo. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 23. 11. 2017 do 10:30 ure.

## Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno.

- OPREMA PONUDB

Ponudnik odda ponudbo na javno naročilo praviloma v registratorju širine, ki ustreza dokumentaciji ponudbe, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Dokumentacija ponudbe mora biti preluknjana in zahteva se, da je prevezana z vrvico zavezano oz. zapečateno na način, da se omogoči pregled dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila brez razvezovanja vrvice in da ni mogoče dodajanje oz. odvzemanje dokumentacije.

- ODPIRANJE PONUDB

Strokovna komisija, ki jo je imenoval naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb dne 23. 11. 2017 ob 11:00 uri, v prostorih DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva ulica 9, 2000 MARIBOR – sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila neodprte ponudnikom.

O odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik o odpiranju ponudb. Ponudbe se bodo odpirale glede na vrstni red prispetja. Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe in sicer naziv ponudnika ter ponudbeno ceno (brez DDV).

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih (5) delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval po elektronski pošti.

- PREVERITEV PONUDB

Strokovna komisija bo ponudbe najprej razvrstila po merilih.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zahteve glede predmeta javnega naročila.

- DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne bo v roku, ki ga določi naročnik, predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik tak gospodarski subjekt izločil iz nadaljnje obravnave.

Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, izvršiti potrebne prevode (na lastne stroške), če naročnik v skladu s 36. členom ZJN-3 ugotovi, da so le-ti potrebni.

Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem pa se količina in cena na enoto (brez DDV) ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Prav tako lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

  - v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

  - če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

- NEOBIČAJNO NIZKA CENA

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 86. členom ZJN-3.

# III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN MERILO

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je EKONOMSKO NAJUGODNJEŠA PONUDBA - NAJNIŽJA PONUDBENA CENA (v EUR z DDV).

# IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

- RAVNANJA PONUDNIKA

Naročnik opozarja ponudnika:

  - da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe;

  - da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena;

  - da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije;

  - kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

- SKLENITEV POGODBE

Po pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti (opcije) ponudbe bo naročnik najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve, pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in bo izvajalec predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ponudnik:

  - v roku petnajstih (15) dni po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (garancije banke ali kavcijskega zavarovanja),

  - v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe ne predloži kopije zavarovalne police,

  - ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Če izvajalec najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje pogodba za razvezano. V teh primerih je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

- ZAVRNITEV PONUDB

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 90. členom ZJN-3.

V skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročila.

V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev, ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

- PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko izvede javno naročilo s podizvajalcem. Podizvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, morajo spoštovati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava.

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

  - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

  - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

  - naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike,

  - vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

  - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

  - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te dokumentacije za oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- UPORABA DOKUMENTACIJE

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe.

- PRAVNI POUK

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/2011 in 63/2013; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najkasneje v roku osem (8) delovnih dni od dneva:

  - objave obvestila o javnem naročilu ali

  - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vplačati takso v znesku 7.000,00 EUR.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-___________17.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

V. OBRAZCI IN VZORCI

Obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKU V SAMOSTOJNEM NASTOPU

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

Obrazec št. 1b

PODATKI O PONUDNIKU – SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE SKUPNO PONUDBO

Poslovodeči (vodilni partner):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež: |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |

Ostali ponudniki v skupni ponudbi:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše (obrazec fotokopirajte za potrebno število ponudnikov v skupni ponudbi).

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru skupne ponudbe (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Obrazec št. 1c

PODATKI O PONUDNIKU – PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:

| Podizvajalec (firma in sedež) | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV) | Delež (v %) | Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci (obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev).

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Obrazec št. 1d

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| ID številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun/i: |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca: |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe: | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta: |  |
| Dela, ki jih prevzema podizvajalec: |  |
| Kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzema podizvajalec: |  |
| Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec (brez DDV): | ________________________________ EUR |

Izjava podizvajalca:

Zahtevam izvajanje neposrednih plačil opravljenih del oz. storitev s strani naročnika.

DA		NE

(ustrezno obkroži)

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše odgovorna oseba podizvajalca (obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev).

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Obrazec št. 1e

SOGLASJE/ZAHTEVA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

- soglašam/zahtevam, da naročnik/uporabnik naše terjatve do ponudnika, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku/uporabniku izstavil izvajalec.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše s strani odgovorne osebe podizvajalca (obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev) v primeru zahteve po neposrednem plačilu opravljenih storitev s strani naročnika/uporabnika.

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru zahteve po neposrednem plačilu (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Obrazec št. 1f

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

Pooblaščam:

- naročnika 	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor,

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v Obrazcu 1c in zanje priložili podatke na Obrazcu 1d, vključno z zahtevo podizvajalca po neposrednem plačevanju s strani naročnika.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo  »REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PRALNICE, KOTLOVNICE IN KUHINJE TER NOVOGRADNJA VKLJUČNO Z REKONSTRUKCIJO KLETNEGA POVEZOVALNEGA HODNIKA DOMA DANICE  VOGRINEC MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)«.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Obrazec št. 1g

IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

V zvezi z javnim naročilom »REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PRALNICE, KOTLOVNICE IN KUHINJE TER NOVOGRADNJA VKLJUČNO Z REKONSTRUKCIJO KLETNEGA POVEZOVALNEGA HODNIKA DOMA DANICE  VOGRINEC MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne __. __. 2017,

s polno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci.

Obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

S polno odgovornostjo izjavljamo:

|  | da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; |
| --- | --- |
|  | da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; |
|  | da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov; prav tako izdelovalci dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; |
|  | da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; |
|  | da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu; |
|  | da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; |
|  | da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; |
|  | da se strinjamo z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo javnega naročila ter vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki (vprašanja in odgovori, spremembe); |
|  | da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZintPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe; |
|  | izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela; |
|  | razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Obrazec št. 3

PONUDBA št. ________________

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

1. V skladu z razpisanimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno:

|  | Ponudbena cena v EUR |
| --- | --- |
| Vrednost del po predračunu – rekapitulaciji brez DDV (Obrazec št. 15) | EUR |
| - popust _______ %* | EUR |
| Vrednost del z upoštevanjem popusta brez DDV | EUR |
| DDV 9,5 % (osnova vse postavke razen postavk G, H, P in Q obrazca rekapitulacije - št. 15) | EUR |
| DDV 22% (osnova postavke G, H, P in Q obrazca rekapitulacije – št. 15) | EUR |
| PONUDBENA CENA z DDV | EUR |

(z besedo:	_________________________________________________________evrov ___/100)

*Popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna.

| 2. | Ponudbena cena je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »ključ v roke«, cene so fiksne do predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Roki: - pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po sklenitvi pogodbe; - zaključek pogodbenih obveznosti: v roku šestnajst (16) mesecev od sklenitve pogodbe, pri čemer se dela izvajajo sukcesivno na način, da se šele po zaključku I. faze projekta/del (vključno s pridobitvijo delnega uporabnega dovoljenja) pristopi k izvajanju II. faze projekta/izvedbe del. |  |  |  |
| 4. | Opcija oz. veljavnost ponudbe: _______________ (minimalno 120 dni od roka za oddajo ponudb). |  |  |  |
| Datum: |  | Žig: | Podpis: |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Obrazec št. 4

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik (t.j. vsi udeleženi v ponudbi – ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem poslu in morebitni podizvajalci) izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazec št. 5

DOKAZILO o ekonomskem in finančnem položaju iz 76. člena ZJN-3

(obvezna priloga)

Predložitev spodaj navedenih dokumentov na obrazcu št. 5 bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:

- obrazec BON-2 – dokazilo oz. potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:

- obrazec BON-2 - dokazilo oz. potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudniki s sedežem v tujini:

- dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomskem in finančnem položaju – podatki morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Obrazec št. 6

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k ESPD obrazcu po pozivu naročnika – glej opombo)

Naročnik (potrjevalec reference):

izvedbe GOI del pri:

prenovi 		     			nadzidavi

rekonstrukciji 		     			dozidavi

novogradnji 		     			adaptacija

(ustrezno označi)

objekta visokih gradenj:  ________________________________________________________

vrsta objekta po CC-SI:   ________________________________________________________

Potrjujemo, da smo z izvajalcem

sklenili pogodbo za izvedbo gradbeno, obrtniških in instalacijskih del (GOI del) za zgoraj navedeni objekt, ki je bil dokončan v letu ____________ (datum primopredaje).

Vrednost izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (GOI del) znaša  _____________ EUR (z DDV).

Potrjujemo, da je izvajalec prevzeta dela pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a): __________________________________________

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

tel.: ___________________________, faks: ____________________________.

| Datum: | Žig naročnika: | Podpis naročnika (potrjevalca reference): |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.

Predložitev obrazca št. 6 ali drugega potrdila, ki po vsebini ustrezalo Obrazcu št. 6, bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 7

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k ESPD obrazcu po pozivu naročnika – glej opombo)

Naročnik (potrjevalec reference):

izvedbe GOI del pri:

prenovi 		     			nadzidavi

rekonstrukciji 		     			dozidavi

novogradnji 		     			adaptacija

(ustrezno označi)

objekta visokih gradenj:  ________________________________________________________

vrsta objekta po CC-SI:   ________________________________________________________

Potrjujemo, da smo z izvajalcem

sklenili pogodbo za izvedbo gradbeno, obrtniških in instalacijskih del (GOI del) za zgoraj navedeni objekt, ki je bil dokončan v letu ____________ (datum primopredaje).

Vrednost izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (GOI del) znaša  _____________ EUR (z DDV).

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a): __________________________________________

Potrjujemo, da je izvajalec prevzeta dela pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

tel.: ___________________________, faks: ____________________________.

| Datum: | Žig naročnika: | Podpis naročnika (potrjevalca reference): |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.

Predložitev obrazca št. 7 ali drugega potrdila, ki po vsebini ustrezalo Obrazcu št. 7, bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 8

DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE – obvezna priloga v primeru ko ponudbo predloži skupina ponudnikov

Iz Dogovora o oddaji skupne ponudbe mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev 	javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s 	strani investitorja,

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,

- področje (obseg) dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega 	partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli partnerja v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim.

Obrazec št. 9

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Ime, priimek/naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | Delež lastništva (v %) |
| --- | --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Naziv gospodarske družbe | Sedež gospodarske družbe | Matična številka |
| --- | --- | --- |

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Zakoniti zastopnik:				V/na ___________________, dne ______________

Ime in priimek:

Podpis in žig:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

OPOMBA:

Predložitev tega dokumenta (obrazca št. 9) bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 10

| NAROČNIK: | DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor, mag. Marko Slavič matična številka: 5050367 ID za DDV: SI53650719 TRR: 01100-6030267030 odprt pri Uprava RS za javna plačila |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ________________________________________________________________ ki ga zastopa direktor(ica) ___________________________________________ matična številka: ________________ ID za DDV: SI ______________ TRR: _________________________ odprt pri ____________ |

sklenejo po medsebojnem sporazumu naslednjo

G R A D B E N O   P O G O D B O

št. ____________________

za izvedbo javnega naročila

»REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PRALNICE, KOTLOVNICE IN KUHINJE TER NOVOGRADNJA VKLJUČNO Z REKONSTRUKCIJO KLETNEGA POVEZOVALNEGA HODNIKA DOMA DANICE  VOGRINEC MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)«

- PREDMET POGODBE

- člen

Na osnovi javnega naročila za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave ________ z dne __. __. 2017) je bil za »REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PRALNICE, KOTLOVNICE IN KUHINJE TER NOVOGRADNJA VKLJUČNO Z REKONSTRUKCIJO KLETNEGA POVEZOVALNEGA HODNIKA DOMA DANICE  VOGRINEC MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)«, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

- člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo izvajalca št. _____________, z dne ____________ (zajet ponudbeni predračun);

- z gradbenim dovoljenjem št. ____________________,

- PGD in PZI projektno dokumentacijo,

- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami;

- predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte;

- z navodili naročnika, projektanta in izvajalca strokovnega nadzora, imenovanega s strani naročnika.

- ROKI IN POROČILA

- člen

Pogodbeno prevzeta dela predstavljajo izjemno zahteven poseg v specifičnem okolju socialno varstvenega zavoda  v času njegovega polnega obratovanja in ob prisotnosti stanovalcev v objektu, zaradi česar se zahteva najvišja stopnja usposobljenosti izvajalcev, dodatni varnostni ukrepi in previdnost pri izvajanju del ter vsa potrebna zavarovanja za morebiti nastalo škodo na premoženju oziroma zdravju in življenju ljudi. Tekom izvedbe je potrebno vsak korak, ki vpliva na bivanje stanovalcev v ustanovi, predhodno uskladiti z naročnikom.

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo, ter jih končati v naslednjih rokih:

- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po sklenitvi pogodbe;

- zaključek vseh pogodbenih obveznosti (faza I in II) : v roku šestnajst (16) mesecev od sklenitve pogodbe, pri čemer se dela izvajajo sukcesivno na način, da se šele po zaključku I. faze projekta/del  (vključno s pridobitvijo delnega uporabnega dovoljenja) pristopi k izvajanju II. faze projekta/izvedbe del.

Izvajalec mora dela, zaradi specifične narave okolja v katerem se le-ta izvajajo, izvedbeno realizirati fazno ob upoštevanju naslednjih sukcesivnih rokov:

- I. faza (prenova in dozidava pralnice v bloku 1/zahodni del, vključno z novo parno kotlovnico) -  skupno 7 mesecev in sicer:

| - izvedba GOI del vključno z dobavo in montažo opreme (za I. fazo) | v roku 5,5 mesecev od sklenitve pogodbe |
| --- | --- |
| - izvedba kvalitetnega in tehničnega pregleda, odprava pomanjkljivosti (ugotovljenih na kvalitetnem in tehničnem pregledu), pridobitev delnega uporabnega dovoljenja ter predaja dokumentacije za navedeno I. fazo | v roku 1,5 meseca po izvedbi GOI del vključno z dobavo in montažo opreme |

- II. faza (prenova in dozidava kuhinje v bloku 1/vzhodni del + vzpostavitev povezovalnega trakta v kleti med blokom 1/vzhodni del in obstoječim povezovalnim traktom/ med blokom 2 in 3  ter rekonstrukcija/nadzidanje obstoječega) - skupno 9 mesecev in sicer:

| - izvedba GOI del vključno z dobavo in montažo opreme (za II. fazo) | po zaključku I. faze del v roku 7,5 mesecev |
| --- | --- |
| - izvedba kvalitetnega in tehničnega pregleda, odprava pomanjkljivosti (ugotovljenih na kvalitetnem in tehničnem pregledu), pridobitev delnega uporabnega dovoljenja ter predaja dokumentacije za navedeno II. fazo | v roku 1,5 meseca po izvedbi GOI del vključno z dobavo in montažo opreme |

Kot zaključek vseh pogodbenih obveznosti se šteje, da je izvajalec izvedel vsa GOI dela, dobavil in zmontiral vso opremo,  izvedel  kvalitetne in tehnične preglede, odpravil pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnih in tehničnih pregledih, pridobil uporabna dovoljenja (delna, za vsako posamezno zaključeno fazo), naročniku predal vso zahtevano dokumentacijo skladno s 16. členom pogodbe, izvedel primopredajo objekta, izstavil končno situacijo ter predal finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Uvedba v delo bo izvedena v roku treh (3) dni po sklenitvi pogodbe (podpisan zapisnik o uvedbi v delo). V roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer ima naročnik pravico enostransko odstopiti od pogodbe in unovčiti garancijo oz. kavcijsko zavarovanje kot zavarovanje za resnost ponudbe.

Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:

- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,

- zaradi ukrepov upravnih organov.

Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov, spremembo rokov pa mora potrditi naročnik in skleniti ustrezen aneks k pogodbi.

- člen

Izvajalec mora naročniku podajati pisna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana ob vsakokratni izstavitvi situacije, mora pa to storiti tudi na vsak pisni ali ustni poziv naročnika ali od njega pooblaščene osebe.

Poročila morajo vsebovati fotografije, ki kažejo stanje izdelave in poteka del, ter primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo, in o ukrepih za preprečitev zamud.

- CENA

- člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša:

|  | Ponudbena cena v EUR |
| --- | --- |
| Vrednost del po predračunu – rekapitulaciji brez DDV (Obrazec št. 15) | EUR |
| - popust _______ %* | EUR |
| Vrednost del z upoštevanjem popusta brez DDV | EUR |
| DDV 9,5 % (osnova vse postavke razen postavk G, H, P in Q obrazca rekapitulacije - št. 15) | EUR |
| DDV 22% (osnova postavke G, H, P in Q obrazca rekapitulacije – št. 15) | EUR |
| PONUDBENA CENA z DDV | EUR |

(z besedo:   _________________________________________________________evrov in ___/100)

*Opomba: popust se nanaša na vse postavke pogodbenega predračuna.

Pogodbena cena z DDV (»ključ v roke«) je fiksna do predaje del oz. objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

- člen

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta oz. njegovo varno in primerno obratovanje.

Pogodbeno načelo »ključ v roke« med drugim tudi pomeni:

- da je izključen kakršenkoli vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na ponudbeno ceno,

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi nepopolne, pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije,

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški, ki bodo morebiti nastali zaradi vplivov gradnje na sosednje objekte in/ali infrastrukturo.

Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale odpadke in ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški PID projektne dokumentacije (v 3 izvodih) v skladu s 60. členom Zakona o graditvi objektov in 30. – 33. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji, stroški navodil za obratovanje in vzdrževanje, geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, vključno s projektom za vpis v uradne evidence (PVE), načrta evakuacije s požarnim redom, izkaz požarne varnosti ter ostalih obvez iz ponudbenega predračuna.

Pogodbena cena iz prejšnjega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, cest in infrastrukture, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, začasne priključke, porabo energentov, (u)porabo komunalnih storitev, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, so pa potrebne zaradi izvajanja del, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže, stroške, vezane na odvoz ekoloških oz. drugih odpadkov ne glede na oddaljenost deponije, stroške rizika ključa ter vse stroške, vezane na koordinacijo med izvajalcem, podizvajalci, naročnikom, projektantom in nadzorom. V kolikor je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedena dikcija »ocena«, »pavšal«, »obračun po dejanskih stroških« ali podobna dikcija, velja, da je cena oblikovana tako, da so vključeni vsi stroški, potrebni za izvedbo postavke oz. sklopa.

Glede ponudbene cene dodatno veljajo vse določbe iz dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vezane na navodila ponudnikom.

- člen

Izvajalec mora načrtovati, izvesti in dokončati dela v skladu s to pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in odpraviti vse napake na delih. Ko so dela končana, morajo biti primerna za namene, za katere so dela po tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določena.

Izvajalec mora priskrbeti obratno opremo, svoje dokumente, osebje, blago, potrošni material in druge stvari in storitve začasne ali trajne narave, ki so potrebne pri tem predmetu pogodbe in zanj, za njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo napak.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče vključno z geološko sestavo tal, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno pisno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine gradnje in za vsa dela.

Kadarkoli naročnik ali odgovorni nadzornik(i) zahtevajo, mora izvajalec predložiti podrobne podatke o dogovorih in načinih, ki jih izvajalec predlaga, da se sprejmejo za izvedbo del. Teh dogovorov in metod se ne sme spremeniti, ne da bi naročnik le-te potrdil.

- OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Pri izvajanju del je potrebno upoštevati sledečo dinamiko financiranja:

- v letu 2017: do največ 500.000,00 EUR,

- v letu 2018: do največ 2.000.000,00 EUR

- v letu 2019: razlika do polne pogodbene vrednosti.

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami oz. računi v obliki eRačuna na podlagi dejansko izvršenih del in s končno obračunsko situacijo v obliki eRačuna po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.

Izvajalec bo posamezno situacijo v fizični obliki dostavil v štirih (4) izvodih zastopniku izvajalca strokovnega nadzora mesečno, ta pa je dolžan, da jo najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od prejema potrdi in o tem obvesti izvajalca in naročnika. V kolikor ima zastopnik izvajalca strokovnega nadzora pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev. Ko zastopnik izvajalca strokovnega nadzora situacijo potrdi izvajalec izda račun v obliki eRačuna naročniku.

Izvajalec izvršena dela obračuna z začasnimi mesečnimi situacijami do višine petindevetdeset odstotkov (95 %) in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna v roku trideset (30) dni od uradnega prejetja potrjenih začasnih situacij s strani izvajalca strokovnega nadzora in prejema eRačuna. Izplačilo bo izvedeno na transakcijski račun izvajalca ________________, odprt pri ______________________.

- člen

Končno obračunsko situacijo v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del.

Zastopnik naročnika – nadzor bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih petih (5) delovnih dneh in o tem obvestil naročnika in izvajalca, da le-ta izda eRačun. Naročnik bo končno situacijo plačal v roku trideset (30) dni od uradnega prejema potrjene situacije in prejema eRačuna ter ob pogoju, da bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije priložil tudi garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in predal vso potrebno dokumentacijo.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

1 Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča naročnika/uporabnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik/uporabnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

- OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže:

|  | pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno in tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | pred pričetkom del podrobno preučiti prejeto dokumentacijo in objekt ter naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila; |
|  | zagotoviti strokovno vodstvo pri opravljanju del na objektu in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti; |
|  | da bo kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo še trideset (30) dni po izpolnitvi pogodbenih obveznosti; |
|  | da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku finančno zavarovanje unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini, kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbi, kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti za trideset (30) dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. Izvajalec lahko predloži finančno zavarovanje za odpravo napak z veljavnostjo pet (5) let z možnostjo unovčitve, v kolikor izvajalec, najkasneje trideset (30) dni pred iztekom predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak, ne predloži novega finančnega zavarovanja za preostalo garancijsko dobo; |
|  | da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; |
|  | da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; |
|  | da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu, nadzornemu organu naročnika ter naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev; vzorce potrdi naročnik na podlagi mnenja projektanta in/ali nadzornega organa ne glede na morebitna drugačna določila oz. dikcije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektov ali popisov; |
|  | da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu, pripravil načrt organizacije gradbišča; |
|  | da si bo za potrebe izvajanja del zagotovil potrebne priključke na električno energijo, telefon, vodo in/ali druge priključke. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega energenta; |
|  | da z izvajanjem ne bo posegal na sosednja zemljišča in oviral dostop do njih kot tudi ne posegov v komunikacije. Za potrebe organizacije gradbišča ter dostopa do gradbišča mora izvajalec poskrbeti za vse potrebne ukrepe in nosi stroške v zvezi s tem (zagotovitev morebitnih cestnih zapor, soglasja sosedov, itd…); |
|  | da bo pri izvedbi del upošteval navodila, hišni red in organizacijo dela pri naročniku; |
|  | da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, navedeno v 2. odstavku 16. člena te pogodbe in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,... in iz katerih izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve); |
|  | da bo ob dokončanju del seznanil naročnika oz. uporabnika z obratovanjem objekta, ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami in usposobil upravljavca objekta za energijsko učinkovito uporabo objekta ter naročniku izročil Program in način usposabljanja upravljavca stavbe; |
|  | da bo še pred primopredajo objekta izvedel preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotovil, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829; |
|  | da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja, ustrezno zaščito sosednjih objektov ter cest in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | izvršiti zavarovanje gradbišča, sosednjih objektov, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi. Izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku v roku desetih (10) dni od sklenitve pogodbe. |
|  | upoštevati za naročnika kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - grafična rešitev); |
|  | da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; |
|  | da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake ali ugodnejše roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; |
|  | da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po gradbeni pogodbi; |
|  | da bo, v primeru, ko neposredno plačilo podizvajalcu po tej pogodbi ni potrebno, najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje neposredno povezane s predmetom javnega naročila; |
|  | da bo s podizvajalci sklenil pogodbe s pogodbenimi določili, ki bodo enaka pogodbenim določilom te pogodbe; |
|  | da bo naročniku predal temeljito očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev; |
|  | da bo pred prijavo gradbišča zagotovil prilagoditev izdelanega elaborata koordinatorja varnosti, ki bo usklajen z načrtom organizacije gradbišča; |
|  | da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; enako velja za dovozne poti; |
|  | da bo predhodno pisno obveščal naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi projekta, z ustrezno utemeljitvijo; |
|  | da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik; |
|  | da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; cena odvoza mora biti vkalkulirana v ponudbeno ceno ne glede na oddaljenost deponije, četudi je v popisih morebiti določeno drugače; |
|  | da bo za zamenjane dele v garancijski dobi pričel teči nov garancijski rok z dnem zamenjave; |
|  | da bodo izvedena dela in uporabljeni materiali in proizvodi ustrezali Uredbi o zelenem javnem naročanju skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila; |
|  | da bo zagotovil požarno stražo, v kolikor bo varil, uporabljal odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre; |
|  | da bo vzpostavil prvotno stanje objekta – kar se nanaša na odpravo morebitnih poškodb, ki bi jih bo izvajalec morebiti izvedel med prenovo; |
|  | da bo izvajanje glasnih in rušitvenih del predhodno in uskladil z naročnikom in izvajal v dogovorjenem času; |
|  | da bo poskrbel za zaščito pred vremenskimi vplivi (dež, sneg…), hrupom, prahom; |
|  | voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled; |
|  | predhodno obveščati naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi projekta, z ustrezno utemeljitvijo. |

- člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora objekt in okolico zapustiti čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

- člen

Naročnik se zaveže:

|  | Izvajalca uvesti v delo in mu predati gradbišče ter projektno dokumentacijo vključno z gradbenim dovoljenjem; |
| --- | --- |
|  | gradbišče prijaviti pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del; |
|  | imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu; |
|  | imenovati izvajalca strokovnega nadzora; |
|  | izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. |

- GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

- člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

- za fasado, hidroizolacije in streho, komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost deset (10) let.

(Finančno zavarovanje za ta sklop mora znašati 2% od celotne pogodbene vrednosti z DDV);

- za izvedbo del, ostala dela, opremo in naprave tri (3) leta

(Finančno zavarovanje za ta sklop mora znašati 2% od celotne pogodbene vrednosti z DDV);

po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le-teh.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku, ki mu ga določi naročnik, ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru v breme izvajalca zaračuna tri odstotni (3 %) pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

- PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik, izvajalec strokovnega nadzora, in izvajalec v osmih (8) dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del (primopredaja izvršenih del).

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno oddana dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnem pregledu,

- naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, t.j. najmanj naslednje dokumente:

- projekt izvedenih del (PID);

- dokazilo o zanesljivosti objekta (atesti, certifikati, izjave o skladnosti, …);

- navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta (NOV);

- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji;

- izkaz požarne varnosti;

- uporabno dovoljenje;

- elaborat za vpis v zemljiški kataster;

- elaborat za vpis v kataster stavb;

- potrjeno izjavo pristojnih o odpravi vseh pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda;

- drugi podatki ali dokazila, ki so vezani na vrsto objekta.

Izjavo o odpravi pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda pripravi izvajalec, potrdita pa jo izvajalec strokovnega nadzora in naročnik.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Pred potekom garancijskega roka za ostala dela, bodo pogodbene stranke izvršile pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorile podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša pet promilov (5 ‰) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ pet odstotkov (5%) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Če izvajalec neopravičeno zamuja z izvajanjem del v odnosu na terminski plan in s tem ovira napredovanje del, je naročnik za ugotovljeno zamudo, pri mesečni situaciji upravičen zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje mesečne situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

Poleg navedene pogodbene kazni, bo izvajalec, v primeru prekoračitve roka, obremenjen za celotni strošek nadzora, projektanta in naročnika za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od posamezne situacije oziroma računa, odbil celotni strošek nadzora, projektanta in naročnika.

- člen

Če naročniku ali uporabniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo ali drugega krivdnega razloga na strani izvajalca nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

- PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___________________________.

Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca za strokovni nadzor podjetje _____________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________________________.

Odgovorni vodja del na gradbišču je ___________________________________________________.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani odgovorni vodja del stalno (najmanj 8 ur na dan) prisoten na gradbišču v času izvajanja del.

- OSTALA DOLOČILA

- člen

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v 	naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v 	naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem 	roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik takoj enostransko odstopi od te pogodbe oz. začne ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Če izvajalec najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje pogodba za razvezano.

V vseh zgoraj navedenih primerih iz 1. in 2. odstavka je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini osem odstotkov (8 %) pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku sedmih (7) dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen zaseči ves material na tem in drugih gradbiščih in vsa njegova sredstva na tem gradbišču ter iz tega poplačati škodo in/ali pogodbeno kazen, za plačilo pogodbene kazni in/ali škode pa unovčiti še finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva. Izvajalec se strinja, da v tem primeru naročnik postane lastnik in posestnik vsega materiala in sredstev ter naprav na gradbišču ter da naročnik/ ni dolžen izvajalcu poravnati do tistega trenutka opravljenih, a še ne fakturiranih in/ali situiranih del.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega 	naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega 	bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom 	naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v 	skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi 	smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 	sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 	predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 	pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

Skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo (ZJN-3), pogodba preneha veljati, če izvajalec ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

- člen

Izvajalec se strinja, da ves material in opravljeno delo preide v last in posest naročnika v trenutku, ko je material dostavljen na gradbišče oz. delo opravljeno in ne šele takrat, ko naročnik/uporabnik opravljeno delo in/ali material plača.

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov.

Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda strokovnega nadzora naročnika.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

- člen

Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano razen, če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe.

- člen

Vsa določila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitna pojasnila in odgovori na vprašanja predmetnega javnega naročila, so obvezujoča.

- člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v pisni obliki skleneta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku in višini, določeni v 4. točki 11. člena te pogodbe, drugače se šteje pogodba za razvezano.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

V ________________, dne _____________		    V Mariboru, dne _____________

| Izvajalec: ________________________________ Direktor(ica) |  | Naročnik: Dom Danice Vogrinec Maribor Direktor mag. Marko Slavič |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec (pogodba) se izpolni, podpiše in žigosa (vsaka stran)!

Obrazec št. 11

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

NAVODILO:

- Ponudnik priloži originalno finančno zavarovanje banke/zavarovalnice, ki mora biti izdano skladno s tem obrazcem!

# Obrazec št. 12

### Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OPOMBA:

Predložitev tega dokumenta (Obrazec št. 12) bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 13

VZOREC - Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OPOMBA:

Predložitev tega dokumenta (Obrazec št. 13) bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 14

CENIK KALKULATIVNIH ELEMENTOV

NAVODILO:

- Ponudnik priloži k obrazcu cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove za plače.

Obrazec št. 15

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

| Poz. | Opis del | Cena (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- |
| I. | PRALNICA in KOTLOVNICA |  |
|  | GRADBENA DELA | EUR |
|  | OBRTNIŠKA DELA | EUR |
|  | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | EUR |
|  | STROJNO INSTALACIJSKA DELA | EUR |
|  | ZUNANJA UREDITEV/OKOLJE | EUR |
|  | PARNA KOTLOVNICA | EUR |
|  | TEHNOLOŠKA OPREMA | EUR |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – (PID-i, navodila, ….) | EUR |
|  | NEPREDVIDENA DELA | EUR |
|  | RIZIKO KLJUČA | EUR |
| II. | KUHINJA in POVEZOVALNI HODNIK |  |
|  | GRADBENA DELA | EUR |
|  | OBRTNIŠKA DELA | EUR |
|  | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | EUR |
|  | STROJNO INSTALACIJSKA DELA | EUR |
|  | ZUNANJA UREDITEV/OKOLJE | EUR |
|  | TEHNOLOŠKA OPREMA | EUR |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – (PID-i, navodila, ….) | EUR |
|  | NEPREDVIDENA DELA | EUR |
|  | RIZIKO KLJUČA | EUR |
| Vrednost del brez DDV (A. – S.): |  | EUR |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun, izpolnjen na popisih del in materialov iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi stroški in manipulativni stroški (brez DDV) skladno s poglavjem II, točka 4.O.

Za vso opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete.

K ponudbi se priloži tudi ponudbeni predračun na originalnih popisih v tiskani obliki (izpolnjeno z neizbrisljivo pisavo) ter v elektronski obliki na CD-ju.

PONUDNIK:																Obrazec št. 16

|  | PONUDBA |
| --- | --- |
| (naziv ponudnika) | DOPOLNITEV |
| (naslov ponudnika) | UMIK |
| (poštna številka, kraj pošte) |  |

Ponudbo prevzel:

(vpiše vložišče)

Datum in čas prejema kuverte:		___. ___. 2017 ob _________ uri

NE ODPIRAJ – PONUDBA!								DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

Čufarjeva cesta 9

2000 MARIBOR

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PRALNICE,

KOTLOVNICE IN KUHINJE TER NOVOGRADNJA

VKLJUČNO Z REKONSTRUKCIJO KLETNEGA

POVEZOVALNEGA HODNIKA DOMA DANICE

VOGRINEC MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)«