Obrazec P-5	WLAN 2020-svetovalci	Specifikacije

SPECIFIKACIJE

Obrazec Specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe. Cena za posamezne postavke ponudnik vpiše v obrazec ePRO Ponudba-Pogodba.

# Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta javnega naročila/ponudbe:

# Svetovanje - ZAHTEVANO

Spremljanje postopka preko spletne aplikacije za spremljanje izvedbe projekta brezžičnega omrežja na VIZ – WorkInProgress (v nadaljevanju WIP)

- Spremlja aktivnosti izvajalca ožičenja med projektom preko WIP in na dogovorjenih kontrolnih točkah projekta odobri prehod projekta v naslednjo fazo, če so doseženi vsi zahtevani cilji predhodne faze

Priprava specifikacij in projektne dokumentacije za izvedbo brezžičnega omrežja na VIZ

- skupaj s projektanti izvajalca ožičenja obišče VIZ in sodeluje pri ogledu stanja

- svetuje VIZ v skladu s priporočili za izvedbo brezžičnega omrežja na VIZ

- aktivno sodeluje z izvajalcem ožičenja in predstavnikom VIZ v smeri optimalne rešitve v okviru razpoložljivih sredstev in trenutne situacije na VIZ

- svetuje VIZ pri priključevanju v Arnes omrežje

- preverja in spremlja projektno dokumentacijo za izvedbo brezžičnega omrežja VIZ v WIP

- potrdi idejni projekt izgradnje brezžičnega omrežji na VIZ v WIP

- sodeluje pri usklajevanju specifikacij s ciljem, da se poišče za VIZ končna rešitev- projekt za izvedbo - v okviru razpoložljivih sredstev in situacije na VIZ

- potrdi projekt za izvedbo brezžičnega omrežja na VIZ v WIP

Uvajanje izvajalcev ožičenja v delo

- pred začetkom izvedbenih del spremlja na lokaciji VIZ uvajanje izvajalcev ožičenja v delo

- opozori izvajalce ožičenja na pomembnost spoštovanja pravil in šolskega reda, predlaga organizacijo dela, ki minimalno moti šolski proces

Spremljanje izvedbe

- med izvajanjem del opravi nenapovedan obisk na lokaciji

- odobri morebitne spremembe po predhodnem posvetovanju z odgovornim vodjem projekta na Arnesu

- posreduje ob morebitnih nesporazumih pri izvedbi in deluje kot mediator med vodstvom šole in izvajalci ožičenja

- opozarja na nepravilnosti v izvedbi in zahteva odpravo le-teh

Prevzem

- udeleži se prevzema skupaj z izvajalcem ožičenja in predstavnikom VIZ

- med prevzemom preveri 3 meritve napeljave

- med prevzemom preveri delovanje vseh instaliranih brezžičnih dostopovnih točk (delovanje lučke in ustrezna lokacija brezžičnih dostopovnih točk, kot je označeno na nalepki brezžičnih dostopovnih točk in projektu za izvedbo)

- med prevzemom popiše morebitne napake in neskladnosti s projektno dokumentacijo v WIP in izvajalcu ožičenja določi rok za odpravo le-teh; odpravljanje napak preveri in koordinira s predstavnikom VIZ

- preveri predano papirno dokumentacijo in zahteva njeno osvežitev, če ne ustreza trenutnemu stanju

- ko je delo opravljeno, potrdi skladnost končne situacije s projektom izvedenih del; končna situacija se potrdi v WIP

Dodaten obisk na VIZ-u

- svetovanje VIZ-u

Dodatni opis predmeta javnega naročila:

Eden od ciljev Programa SIO-2020 je vzpostavitev ustrezno zmogljivih in zanesljivih brezžičnih omrežij (v nadaljevanju WLAN-2020). V ta namen je potrebno dograditi ožičenje, nakupiti in namestiti dostopovne točke ter ustrezna omrežna stikala, na katera se bodo dostopovne točke vezale, ter morebiti potrebno ustrezno opremo za povezavo lokalnega omrežja v internet. Poskrbeti je treba tudi za ustrezne mehanizme za nadzor in upravljanje zgrajenih omrežij.

Z namenom izgradnje brezžičnih omrežij bo Arnes izvedel javna naročila za nakup aktivne opreme in izgradnjo pasivnega omrežja na VIZ. Izbrani izvajalci ožičenja bodo v tekočem letu realizirali izgradnjo brezžičnih omrežij. Izgradnjo omrežij bodo nadzorovali svetovalci, ki bodo izbrani preko tega javnega naročila, v sodelovanju s strokovnjaki Arnesa. Vlogi izvajalca ožičenja in svetovalca na Programu SIO-2020 se izključujeta.

V dokumentu se izraz svetovalec uporablja za osebo, ki izvaja svetovalne aktivnosti na VIZ-u. Naloga svetovalca je aktivno sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in prevzemanju opravljenih aktivnosti in dobav na VIZ v okviru projekta WLAN2020. Projekt izgradnje WLAN na VIZ bo potekal v fazah:

- Priprava idejnega projekta

- Priprava projekta za izvedbo

- Izvedba del

- Prevzem

Opis faz izgradnje WLAN in pogojev za prehajanje med fazami je na 5. strani tega dokumenta.

Organizator aktivnosti je izvajalec ožičenja zadolžen za izvedbo fizičnega omrežja. Svetovalec pa se mora aktivno odzivati na plan in organizirane sestanke na VIZ, v okviru katerih opravlja svoja svetovalna dela.

Naloge svetovalca so podrobneje  opisane v nadaljevanju dokumenta. V primeru nepredvidenih aktivnosti, ki povzročajo spremembe stroškov definiranih v pogodbah, se je svetovalec dolžan posvetovati z vodstvom projekta.

Dela se bodo odvijala na vzgojno izobraževalnih zavodih, v nadaljevanju VIZ (osnovne šole, podružnične osnovne šole, srednje šole in šolski centri, dijaški domovi) v Slovenij. Skupaj je v Program SIO-2020 vključenih 955 VIZ. Seznam vseh VIZ, ki so vključeni v Program SIO-2020, se nahaja na www.arnes.si/files/2017/10/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf. Seznami VIZ za izvedbo bodo podajani sukcesivno, glede na dinamiko razpisovanja opremljanja VIZ po letih 2018, 2019 in 2020. V smislu pogodbenih določil VIZ-i predstavljajo uporabnike.

Priprava projektne dokumentacije

Celoten projektni postopek je podprt s spletno aplikacijo, ki omogoča enostavno komunikacijo med svetovalcem, izvajalcem ožičenja in VIZ - WIP (WorkInProgress).

Svetovalec skupaj s predstavnikom izvajalca ožičenja-projektantom obišče in si ogleda VIZ in pridobi vse podatke, ki so pomembni za potrditev pravilnosti projekta za izvedbo. Sodeluje pri pripravi specifikacij in projektne dokumentacije. Izvajalec ožičenja izdela idejni projekt, ki sledi priporočilom za izgradnjo brezžičnih omrežij. Idejni projekt definira, kako na šoli zgraditi brezžično omrežje v celoti, tako da je dovolj razširjeno in dovolj zmogljivo, da učinkovito podpira učni proces. To pomeni, da bodo lahko vsi učeči, izvajalci učnega procesa in strokovne službe hkrati dostopali do storitev. Svetovalec potrdi idejni projekt.

Ko je idejni projekt potrjen, se pristopi k pripravi izvedbenega projekta. Tu se upošteva finančne možnosti VIZ. Glede na te se projekt krči do te mere, da je sprejemljiv za vse deležnike. V primeru, da je maksimalna skupna vsota razpoložljivih sredstev premajhna za pokritje željenega obsega projekta, lahko VIZ poveča svoj prispevek. Svetovalec s svojim strokovnim znanjem pomaga VIZ pri odločanju o končni rešitvi. VIZ-u svetuje, kako  optimalno pristopiti h krčenju opreme v skladu s priporočili. Projektna dokumentacija se vodi v WIP. Ko so količine usklajene z ravnateljem ali pooblaščenim na VIZ, jih mora svetovalec potrditi.

Svetovalec svetuje in pomaga VIZ pri priklopu v omrežje Arnes. Seznani VIZ s potrebnimi koraki pri teh aktivnostih in prednostmi, ki jih nudi ta način priklopa.

Uvajanje v delo

Svetovalec skupaj s projektantom izvajalca ožičenja in predstavnikom VIZ uvede ekipo izvajalca ožičenja v delo. Dolžan jih je opozoriti, da upoštevajo hišni red zavoda in druga dogovorjena pravila.

Spremljanje izvedbe

Svetovalec spremlja izdelavo ožičenja. V času izvajanja je odgovoren za odobritev morebitnih sprememb v izvedbi. V primeru sprememb, ki vplivajo na ceno ali funkcionalnost ožičenja, se mora posvetovati z vodjo projekta na Arnesu. Med izvajanjem del enkrat nenapovedano obišče VIZ, da preveri morebitna odstopanja od dogovorjenih načinov dela. Preverjati mora kvaliteto vgrajenih materialov in usklajenost  materialov z zahtevami v pogodbi. Nadzorovati mora, da je opravljeno delo usklajeno z zahtevami v projektni dokumentaciji in da je delo kvalitetno opravljeno.

Na daljavo pomaga VIZ pri urejanju dokumentacije za priklop v omrežje Arnes. V okviru te dejavnosti spodbuja izpolnjevanje in podpisovanje pristopne pogodbe in rezervacijo IP naslovnega prostora za VIZ v sodelovanju z Arnesom. Vodstvo projekta lahko zahteva tudi določene specifične akcije v okviru spremljanja izvajanja.

Prevzem

Ko izvajalec ožičenja konča planirana dela, povabi svetovalca na prevzem, ta pa je dolžan opraviti prevzem v 5 delovnih dneh po pozivu. Med prevzemom svetovalec pregleda in oceni izvedena dela. Preveriti mora skladnost opravljenih meritev z dejanskim stanjem. Kontrolno meritev izvaja na prevzemu izvajalec ožičenja. Pregledati mora tudi vso zahtevano elektronsko in papirno dokumentacijo in izpolnjevanje zahtev po označevanju lokacije in opreme

Potrebni dokumenti:

- meritve (elektronska in papirna oblika)

- projekt izvedenih del – PID (elektronska in papirna oblika)

- garancijski listi za vso aktivno opremo (papirna oblika)

- proizvajalčeva garancija omrežja (papirna oblika)

Na prevzemu popiše morebitne napake in nepravilnosti in določi rok za odpravo napak. Ko so vse pomanjkljivosti odpravljene, potrdi končno situacijo in zaključi s prevzemom. Vsa potrjevanja izvaja v WIP.

Poročanje

Svetovalec redno poroča o rezultatih projektnih aktivnosti v WIP. Po zaključenih delih na VIZ potrdi prevzemni zapisnik. Svoje obiske na VIZ izkazuje z listo prisotnosti, ki je podpisana s strani predstavnika VIZ ali izvajalca ožičenja. Podpisane liste prisotnosti so obvezna priloga računu.

Odzivnost

Svetovalec se mora povabilu na obisk lokacije s strani izvajalca ožičenja ali naročnika odzvati najkasneje v roku 5 delovnih dni.

Obisk na VIZ

Po naročilu vodstva projekta se svetovalca napoti na VIZ. Predvideva se, da bo potrebno na določenem številu VIZ spodbujati prijavo na projekt. V takih primerih bo svetovalec na predhodnih obiskih VIZ skušal razložiti vodstvu VIZ prednosti, ki jih projekt prinaša v vzgojno izobraževalnem procesu. Svetovalci bodo na obisku dodatno informirali vodstvo VIZ o sodobnih brezžičnih omrežjih in njihovi uporabi v VIZ, s poudarkom na uporabi e-vsebin in uporabi drugih spletnih virov.

Možne so tudi napotitve zaradi drugih odločitev vodstva projekta, če bo le to ocenilo, da je za nadaljevanje določenih aktivnosti nujen obisk na VIZ.

Usposabljanja svetovalcev

Naročnik bo pred začetkom izvedbe svetovalce dodatno izobrazil na naslednjih področjih:

- seznanjanje s cilji celotnega projekta

- predstavitev tehnične zasnove

- seznanitev z javnimi naročili za opremo, potrebno za projekt

  - JN za izvajalce ožičenja WLAN2020 – L1

  - JN za dobavitelje WLAN2020 – brezžične dostopovne točke in upravljanje z njimi

  - JN za dobavitelje WLAN2020 – dostopovni routerji (CPE)

- sodobni pristopi pri načrtovanju žične infrastrukture

- sodobni pristopi in novosti pri snovanju brezžičnih omrežij

- priporočila za izgradnjo žične infrastrukture na VIZ

- priporočila za vzpostavljanje brezžičnih omrežij na VIZ

- uporaba Arnesove spletne aplikacije za spremljanje izvedbe projekta WIP

- seznanjanje s postopki pri vzpostavljanju povezav VIZ-ov v omrežje ARNES

Naročnik bo izobraževanja izvajal tudi med potekom projekta. Predvsem so tu mišljena dodatna informiranja glede sprememb v JN. Prvo izobraževanje bo v živo, kasneje se bodo po potrebi izvajala on-line. Svetovalci so se dolžni udeležiti teh izobraževanj. Brez njih ne morejo opravljati svetovalnega dela.

Organiziran bo uvodni projektni sestanek z izvajalci ožičenja, ki se ga svetovalci obvezno udeležijo.

Potek in faze procesa

Faza prevzema

Faza priprave PZI

Faza izvedbe

Faza priprave IP

KADRI ZA OCENJEVANJE V OKVIRU POGOJEV IN MERIL

Za vsakega svetovalca udeleženci izpolnijo ločeno tabelo (tabele ustrezno prekopira glede na število prijavljenih svetovalcev).

| Vloga - svetovalec |  |
| --- | --- |
| Ime |  |
| Priimek |  |
| Izobrazba (stopnja, naziv, …) |  |
| Znanje slovenskega jezika (navedba državljanstva ali potrdila o znanju slovenskega jezika) |  |
| Zaposlen pri |  |
| Izkušnje z upravljanjem omrežja EDUROAM ali omrežja s podporo 802.1x (WPA2-Enterprise) |  |
| Izkušnje z nadzorom ali svetovanjem na projektih izgradnje žične ali WLAN infrastrukture |  |
| Dokazilo o sodelovanju pri projektih IKT kot svetovalec izobraževalnemu zavodu |  |

| Vloga - koordinator svetovalcev |  |
| --- | --- |
| Ime |  |
| Priimek |  |
| Izobrazba (stopnja, naziv, …) |  |
| Znanje slovenskega jezika (navedba državljanstva ali potrdila o znanju slovenskega jezika) |  |
| Zaposlen pri |  |
| Izkušnje z upravljanjem omrežja EDUROAM ali omrežja s podporo 802.1x (WPA2-Enterprise) |  |
| Izkušnje z nadzorom ali svetovanjem na projektih izgradnje žične ali WLAN infrastrukture |  |
| Dokazilo o sodelovanju pri projektih IKT kot svetovalec izobraževalnemu zavodu |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika podpisujem specifikacije kot celoto in izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis: