Služba za javna naročila

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

| Številka: | 430-44/2017/6 |
| --- | --- |
| Datum: | 21.11.2017 |

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| Predmet naročila: | Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor |
| --- | --- |
| Številka javnega naročila: | 2430-17-014 |

| Vrsta postopka: | Javno naročilo male vrednosti (z vključenimi pogajanji) |
| --- | --- |

VSEBINA:

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

- OBRAZCI NAROČNIKA

NASLOVNICA ZA PONUBO

PRILOGA 1: ESPD OBRAZEC (datoteka v formatu .xml)

PRILOGA 2: PROJEKTNA NALOGA

POVABILO K  ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Krajši opis predmeta javnega naročila:

Razvojna politika Republike Slovenije s področja prometa je usmerjena v razvoj in posodabljanje slovenskih mednarodnih letališč, namenjenih civilnemu prometu. Letališče Edvarda Rusjana Maribor je eno od treh letališč državnega pomena, kar pomeni, da je zanj pred izvedbo investicij treba izdelati DPN.

Na podlagi DPN bodo zagotovljeni osnovni pogoji za nadaljnje celovite ureditve letališča v prihodnjem obdobju, S tem bodo ustvarjeni predpogoji za doseganje ciljev iz Resolucije o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije do leta 2020, ki so:

- varnost in zmanjšanje tveganj v civilnem letalstvu ter

- trajnostni razvoj in konkurenčnost.

Naloga zajema izdelavo naslednje dokumentacije:

- idejne rešitve,

- študija variant / utemeljitev rešitve,

- državni prostorski načrt,

- prečiščena besedila tangiranih prostorskih načrtov,

- investicijska zasnova.

Podrobnejši opis in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – Projektna naloga.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudba je lahko samostojna ali ponudba skupine ponudnikov. Izraz »ponudnik« v razpisni dokumentaciji se nanaša na samostojnega ponudnika in na skupino ponudnikov. Navedeno pomeni, da se vse zahteve, ki se nanašajo na ponudnika, v primeru ponudbe skupine ponudnikov, nanašajo na vse partnerje v skupini ponudnikov, razen če je za posamezno zahtevo drugače določeno.

Rok izvedbe pogodbenih del:

Predviden rok za pripravo celotne dokumentacije je do 31. 3. 2018 oz. do sprejetja uredbe o državnem prostorskem načrtu - DPN, rok za izdelavo in oddajo končnih izvodov sprejetega DPN je 7 dni po objavi uredbe o DPN v Uradnem listu RS. Roki posameznih aktivnosti so razvidni iz projektne naloge.

Predložitev ponudb

Ponudbe morajo biti predložene do dne 18.12.2017 do 10.00 ure, na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom (prvi odstavek 88. člena ZJN-3). Če na ovojnici prepozne ponudbe ne bo naslova ponudnika, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

Odpiranje ponudb

Datum javnega odpiranja ponudb je dne  18.12.2017 ob 12.00 uri.

Kraj javnega odpiranja ponudb: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.

Izveden bo en krog pogajanj o ponudbeni ceni, in sicer eno uro po zaključku odpiranja ponudb.

Sonja Grašič

vodja Službe za javna naročila

dr. Peter Gašperšič

minister

mag. Mirko Komac

generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet

NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

Predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3), vključno z veljavnimi podzakonskimi akti

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1 in 60/17),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št, 97/07 - UPB),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/12 UPB) ter

- vsi ostali predpisi z vsebinskega področja javnega naročila.

Razpisna dokumentacija

    - 2.2.1 Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe,

- poglavje 2: Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določila o izvedbi postopka,

- poglavje 3: Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje,

- poglavje 4: Obrazci naročnika,

- Naslovnica za ponudbo,

- Priloga 1: ESPD obrazec v .xml obliki datoteke,

- Priloga 2: Projektna naloga.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Navodila v zvezi z izpolnjevanjem ESPD obrazca so na spletni strani http://ejn.gov.si/espd.

- Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu s točko 2.2.3. teh navodil in objavljeni na portalu www.enarocanje.si.

    - 2.2.2 Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 12.12.2017 do 12.00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 14.12.2017. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

    - 2.2.3 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del dokumentacije o javnem naročilu štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu e-naročanje.

Priprava ponudbe

    - 2.3.1 Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V tujem jeziku (in sicer v angleškem ali nemškem jeziku) je lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika, katerega ponudbo je izbral, naknadno zahteva prevod dokumentov, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti v slovenščino. Stroške prevoda nosi ponudnik.

    - 2.3.2 Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju meril oz. pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudbi mora biti priložena zgoščenka (CD, DVD) ali USB ključ z elektronsko kopijo celotne ponudbene dokumentacije v »pdf« zapisu.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Vsi dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika. V primeru, da ponudbeno dokumentacijo ne podpiše oseba, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi pisno pooblastilo, izdano podpisniku za podpis ponudbe.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavi del ponudbe in ki ne izvirajo od ponudnika, so lahko predloženi v originali ali v kopijah. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

- Zaradi preglednosti ponudbe je zaželeno:

- da so sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu, kot sledi iz poglavja 4,

- da so sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom,

- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.

- Naročnik bo vse tiste ponudbe, ki ne bodo opremljene skladno s točko c), ob odpiranju zvezal z vrvico.

- Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako kot je bila predana. Na ovojnici naj bo prilepljen izpolnjen obrazec naslovnica ponudbe (zadnja stran te razpisne dokumentacije).

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

    - 2.3.3 Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati popravke in dopolnitve dokumentacije po pregledu oz. recenziji oz. pripombah Komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest, javne železniške infrastrukture, letalstva in pomorstva – KIOP, po seznanitvi javnosti (priprava stališč do pripomb in poročila o vključevanju javnosti), dopolnitev strokovnih podlag, študije variant in državnega prostorskega načrta, pregled in analizo mnenj ter uskladitev dokumentacije z mnenji, izdelavo končnih elaboratov študije variant in državnega prostorskega načrta. Prav tako morajo cene vključevati vse ostale stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Slednje pomeni, da če ponudnik katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu ponuja zastonj, vpiše ceno 0 EUR. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

    - 2.3.4 Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so vezani na izvajanje pogodb, sklenjenih s subjekti javnega sektorja.

    - 2.3.5 Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, morajo ostati v veljavi 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb.

    - 2.3.6 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Vrednost zavarovanja za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša 3.700,00 EUR.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v originalu in v veljavi do 27. 4. 2018.

Vsebina zavarovanja mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije. Vsako ponudbo, ki ne vsebuje zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ali po vsebini veljavnosti ter po višini zahtevanega zneska (če je garancija po vrednosti nižja od zahtevanega zneska) sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku pa po sklenitvi pogodbe in dostavi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če bo to pisno zahteval.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za resnost ponudbe predloži eden izmed partnerjev.

    - 2.3.7 Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene.

### 2.3.8 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba (T) bo izbrana na podlagi točkovanja po merilih kot sledi:

- Tc: končna ponudbena vrednost – največje možno število točk 70

- Tr: reference ključnega kadra – največje možno število točk 30

Izračun ekonomsko najugodnejše ponudbe (T):

Ekonomsko najugodnejša je tista ponudba, ki doseže največje število točk T. Število točk T se računa na dve decimalni mesti natančno. V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.

Skupno število doseženih točk se izračuna po formuli:

T= Tc + Tr

Vrednotenje posameznega merila:

2.3.8.1 Tc - Končna ponudbena vrednost (brez DDV):

Pri merilu se uporabi skupna ponudbena vrednost brez DDV. Ponudba, ki v primerjavi z ostalimi doseže najnižjo skupno ponudbeno vrednost, doseže največ 70 točk, ponudba z najvišjo skupno ponudbeno vrednostjo pa doseže najmanj točk.

Končna ponudbena vrednost -Tc se pri ocenjevanju točkuje kot sledi:

Cmin – najnižja končna ponudbena vrednost (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb

Ci – končna ponudbena vrednost posamezne ponudbe (brez DDV)

Tc – točke ocenjevanja posameznega ponudnika (točke se zaokrožijo na celo število v skladu s pravili matematičnega zaokroževanja)

Število točk za končno ponudbeno vrednost se izračuna po formuli:

Tc=0,7* cminci

2.3.8.2 Tr - Reference ključnega kadra:

Kot merilo bo naročnik točkoval le reference, ki jih ponudnik ni navedel kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja. Vsaka posamezna referenca ključnega kadra se lahko uporabi samo enkrat in ne more biti upoštevana za točkovanje pri različnih merilih.

Ponudniku se lahko dodeli največ 30 točk, vrednotijo se dodatne reference v ponudbi nominiranega ključnega kadra:

| Strokovnjak in zahtevane reference | Točkovanje |
| --- | --- |
| A: Odgovorni vodja naloge - prostorski načrtovalec, koordinator delovne skupine V ponudbi nominiran strokovnjak je bil v zadnjih 10 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, odgovorni vodja izdelave: - študije variant oziroma utemeljitve rešitve, ki vključuje ureditve prometne infrastrukture ali - DPN, ki vključuje ureditve prometne infrastrukture ali - OPPN, ki vključuje ureditve prometne infrastrukture; | TrA: 1 referenca = 5 točk 2 referenci = 10 točk 3 reference ali več = 15 točk |
| B: Odgovorni vodja projekta za načrtovane ureditve V ponudbi nominiran strokovnjak je bil v zadnjih 10 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila: - odgovorni vodja projekta za državno prometno infrastrukturo (IDP ali PGD) ali - odgovorni projektant za državno prometno infrastrukturo; | TrB: 1 referenca = 5 točk 2 referenci = 10 točk 3 reference ali več = 15 točk |

Tr - Reference ključnega kadra

TrA – število referenc kadra pod točko A

TrB – število referenc kadra pod točko B

Število točk referenčnega kadra se izračuna po formuli:

Tr=TrA+TrB

DOKAZILO: Izpolnjen Obrazec 4A: Seznam referenc kadra in izpolnjen in s strani naročnika referenčnih del potrjen Obrazec 4B

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen Obrazec 4A in obvezno tudi s strani naročnika referenčnih del izpolnjen in potrjen Obrazec 4B (Izjava referenčnega naročnika – reference kadra za merilo), v katerem dokazuje izpolnjevanje referenc ključnega kadra za merilo. Naročnik bo točkoval le tiste dodatne reference kadrov, ki bodo navedene v Obrazcu 4A in za katere bodo referenčna potrdila v ponudbi dejansko predložena, iz njih pa bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo zahteve, kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnika referenčnega dela, ki ni ponudnik v tem naročilu ali njegov partner, če nastopa s partnerji.

  - 2.3.9 Odpiranje ponudb

Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Če ponudba ni bila predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila vložena prepozno in se jo po končanem postopku odpiranja, neodprto vrne pošiljatelju z navedbo, da je bila prepozna (prvi odstavek 88. člena ZJN-3).

Pred iztekom roka za oddajo ponudb lahko ponudniki v pisni obliki, na enak način kot ponudbo, spremenijo ali umaknejo že predloženo ponudbo, s tam da morata biti sprememba ali umik jasno označena z oznako »SPREMEMBA PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«.

Na javnem odpiranju se bodo najprej odprli umiki ponudb, nato pa pravočasno prispele ponudbe po vrstnem redu prispetja. Če je bila predložena sprememba ponudbe, se osnovna ponudba odpre za spremembo ponudbe.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v roku 5 delovnih dni od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

  - 2.3.10 Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 2.3.8 točke teh navodil in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

V skladu z 90. členom ZJN-3 lahko naročnik:

- do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročila (prvi odstavek 90. člena ZJN-3),

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe (peti odstavek 90. člena ZJN-3),

- do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti svojo odločitev spremeni ali sprejme novo odločitev (šesti odstavek 90. člena ZJN-3),

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila od izvedbe javnega naročila odstopi, vendar le iz utemeljenih razlogov, določenih z zakonom (osmi odstavek 90. člena ZJN-3).

  - 2.3.11 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po izteku obdobja mirovanja obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in mu v podpis poslal pogodbo v obliki in vsebini, kot je bila določena v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije (Obrazec 5).

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe se šteje, da je odstopil od ponudbe.

  - 2.3.12 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe mora pogodbena stranka naročniku dostaviti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 5% pogodbene cene (brez DDV), skladno z Obrazcem 6.2, ki je podan v okviru poglavja 4 te razpisne dokumentacije. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 60 dni daljša od predvidenega roka izvedbe pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveze iz predhodnega odstavka, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži eden izmed partnerjev.

  - 2.3.13 Zagotavljanje pravnega varstva

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1 in 60/17).

Več o pravnem varstvu:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

## 2.3.14 Posebna določba za ponudnike, ki nimajo sedeža v RS

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje pisanj v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki ga navedejo v Obrazcu 2C.

## 2.3.15 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

## Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta (75. člen ZJN-3)

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le gospodarski subjekti, za katere ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

6. Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

7. Če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 in  ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

8. Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

Razlogi za izključitev veljajo za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi. Če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, se razlogi za izključitev nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se razlogi za izključitev nanašajo tudi na vse podizvajalce.

Naročnik bo ponudnika izključil iz nadaljnjega postopka izbire, če ugotovi, da za ponudnika in soponudnike obstajajo navedeni razlogi za izključitev. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če pogojev iz te točke ne izpolnjuje, v tem primeru bo naročnik ponudnika pozval na zamenjavo podizvajalca.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec (del III: Razlogi za izključitev, oddelek A) za vse sodelujoče gospodarske subjekte.

- Naročnik bo pred oddajo naročila od ponudnika zahteval predložitev pooblastil (Obrazec 2D) za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). Če jih ponudnik ne predloži oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo gospodarski subjekt izključen iz nadaljnjega postopka. Lahko pa gospodarski subjekti ta pooblastila predložijo že v sami ponudbi, in sicer na obrazcu 2D.

- Naročnik si pridržuje pravico, da bo v fazi preverjanja ponudbe za tuje gospodarske subjekte zahteval predložitev dokazil iz uradnih evidenc v matični državi o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 1, 2, 4 in 5. Če jih ponudnik ne predloži oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo gospodarski subjekt izključen iz nadaljnjega postopka. Tuji gospodarski subjekti pa lahko ta dokazila predložijo že v ponudbi

## Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

3.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec (del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek A) za vse sodelujoče gospodarske subjekte.

3.2.2 Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)

Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) mora biti ekonomsko in finančno sposobna izvesti predmetno javno naročilo, kar dokazuje z izpolnjevanjem naslednje zahteve:

Ponudnik oziroma vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika in soponudnika (v del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek B-Druge ekonomske in finančne zahteve se vpiše izjava: »Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred dnevom oddaje ponudbe pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.«

    - Tehnična in/ali strokovna sposobnost

3.2.3.1 Tehnična sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, uspešno izdelal najmanj:

- 2 (dva) državna prostorska načrta, od katerih mora vsaj 1 (en) vključevati ureditve s področja prometne  infrastrukturne in

- 2 (dva) projekta za objekte državne prometne infrastrukture (IDP ali PGD).

Tisti gospodarski subjekt, ki referenco iz določenega področja predloži, mora dela s tega področja v pretežnem delu tudi izvajati.

DOKAZILO: Obrazec 3

Ponudbi mora biti priložen izpolnjen »Obrazec 3: Seznam referenčnih projektov«, iz katerega bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh pogojev glede vsebine referenc ponudnika.

Dokazil o izpolnjevanju pogojev v ponudbi ni potrebno prilagati, naročnik pa si pridržuje pravico, da sam preveri izpolnjevanje pogojev oz. da od ponudnika zahteva predložitev dokazil v fazi preverjanja ponudb. Če ponudnik ne predloži dokazil oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo izločen iz nadaljnjega postopka. Ponudnik lahko že v ponudbi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev. Obrazec za reference ni predpisan, potrjen bo moral biti od subjekta, ki ni ponudnik v tem naročilu ali njegov partner, če nastopa s partnerji, iz potrdila bo moralo biti razvidno, da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih.

3.2.3.2 Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja tega naročila na razpolago najmanj naslednje ključne strokovnjake:

- Odgovorni vodja naloge - prostorski načrtovalec, koordinator delovne skupine (ki bo v predmetnem JN odgovoren za izdelavo prostorske dokumentacije, za izvedbo vseh aktivnosti v postopku priprave DPN do sprejema Uredbe na Vladi RS ter za koordinacijo celotne naloge) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  - ima pridobljeno najmanj 8 raven izobrazbe po SOK (univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke - 2. bolonjska stopnja) s področja arhitekture ali krajinske arhitekture.

  - je v zadnjih 10 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, kot odgovorni vodja izdelave izvedel:

    - najmanj 1 (en) DPN, ki vključuje ureditve prometne infrastrukture in

    - je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev - ZAPS (licenca A ali KA) oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje;

- Odgovorni vodja projekta za načrtovane ureditve mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  - ima pridobljeno najmanj 8 raven izobrazbe po SOK (univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke - 2. bolonjska stopnja) s področja gradbeništva.

  - je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, kot odgovorni vodja projekta izvedel najmanj 1 (en) projekt za državno prometno infrastrukturo (IDP ali PGD);

    - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) (licenca G) oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje;

- Odgovorni projektant za izdelavo idejnih rešitev (ki bo odgovoren za zahtevne objekte in za ureditve na območju letališča vključno z rušitvami) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  - ima pridobljeno najmanj 8 raven izobrazbe po SOK (univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke - 2. bolonjska stopnja) s področja gradbeništva ali arhitekture;

  - je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, kot odgovorni projektant izvedel najmanj 1 (en) načrt za zahtevni objekt;

    - je vpisan v imenik ZAPS (licenca A) oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje;

- Odgovorni vodja izdelave prometne ekonomike in investicijske dokumentacije mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  - ima pridobljeno najmanj 7 raven izobrazbe po SOK (specializacija po višješolskih programih oziroma visokošolski strokovni program po »predbolonjskih« programih ali visokošolski strokovni programi – 1. bolonjska stopnja oziroma univerzitetni program - 1. bolonjska stopnja) s področja ekonomije;

  - je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, izvedel najmanj 1 (en) investicijski dokument (PIZ ali IZ ali InP) za državno prometno infrastrukturo in ki jih je na Ministrstvu za infrastrukturo obravnavala KIOP ter jih potrdila kot ustrezno pripravljene investicijske dokumente;

Poleg zgoraj zahtevanih strokovnjakov mora ponudnik v delovno skupino vključiti in imenovati še po enega od naslednjih strokovnjakov za posamezna področja:

- odgovornega projektanta načrta cestnih ureditev,

- odgovornega projektanta načrta vodnogospodarskih ureditev,

- odgovornega projektanta načrta prestavitve oz. zaščite TK vodov,

- odgovornega projektanta načrta prestavitve oz. zaščite vodovoda in kanalizacije,

- odgovornega projektanta načrta prestavitve oz. zaščite elektrovodov, javne razsvetljave,

- odgovornega projektanta načrta krajinske arhitekture,

Vsak imenovani strokovnjak (od 1 do 6) mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS ali ZAPS oziroma mora izpolnjevati predpisane pogoje za vpis, ter mora imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj iz posameznega zahtevanega področja.

V delovno skupino mora ponudnik vključiti tudi:

- strokovnjaka s področja letalske tehnologije,

- strokovnjaka s področja tehnologije skladiščenja goriv in maziv.

Vsak imenovani strokovnjak (od 7 do 8) mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj iz posameznega zahtevanega področja.

Za strokovnjaka, za katerega se zahteva, da je vpisan v imenik IZS ali ZAPS in ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik, mora ponudnik v ponudbi podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo na naročnikov poziv v fazi preverjanja ponudbe predložil dokazilo o tem vpisu.

V kolikor bo potrebno, bo naročnik v fazi preverjanja ponudbe ponudnika pozval k predložitvi dokazila o vpisu v imenik IZS ali ZAPS za kadre, za katere je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji ter mu za to določil primeren rok.

Posamezni strokovnjak lahko pokriva največ dve področji, za kateri mora izpolnjevati vse navedene pogoje glede kadrovske sposobnosti.

Izvajalec je dolžan ves čas izvedbe dela izvajati s kadrom, ki  je bil nominiran v ponudbi. Zamenjava imenovanega strokovnega kadra je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali boljše kvalifikacije.

Tisti strokovni kader, ki izkazuje strokovno usposobljenost za določeno področje oziroma predloži zahtevano referenco iz določenega področja, mora dela s tega področja tudi izvajati.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti in kadrovska struktura seštevajo.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec, v katerem ponudnik poimensko navede referenčni kader.

Gospodarski subjekt vpiše podatke v ESPD, del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in

strokovna sposobnost, poglavje z nazivom »Izobrazba in strokovna usposobljenost« navede referenčni kader (ime in priimek ključnih strokovnjakov; imena in priimki strokovne delovne skupine).

Ponudbi mora biti priložen tudi izpolnjen »Obrazec 4: Seznam referenčnega kadra«, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje vseh pogojev glede vsebine referenc.

Ponudnik v obrazec ESPD navede imena in priimke referenčnega kadra, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, v Obrazec 4 pa je za posamezni referenčni kader potrebno vpisati tudi izpolnjevanje ostalih zahtevanih pogojev iz te točke, vključno za navedbo strokovne izobrazbe in števila let delovnih izkušenj ter navedbo referenčnih projektov, v katerih so sodelovali ter njihove naloge, ki so jih izvajali. Če ponudnik navaja kader, ki je zaposleni pri drugem delodajalcu, bo moral v fazi preverjanja ponudbe naročniku predložiti tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila. Tako pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni samo za potrebe tega postopka javnega naročanja in bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 UPB1).

Dokazil o izpolnjevanju pogojev v ponudbi ni potrebno prilagati, naročnik pa si pridržuje pravico, da sam preveri izpolnjevanje pogojev oz. da od ponudnika zahteva predložitev dokazil v fazi preverjanja ponudb. Če ponudnik ne predloži dokazil oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo izločen iz nadaljnjega postopka. Ponudnik lahko že v ponudbi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev. Obrazec za reference ni predpisan (ponudniki pa lahko uporabijo Obrazec 4B – za izpolnjevanje pogoja), potrjen bo moral biti od subjekta, ki ni ponudnik v tem naročilu ali njegov partner, če nastopa s partnerji, iz potrdila bo moralo izhajati, da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih ter da jih je dejansko opravil navedeni kader in v kakšni vlogi.

3.2.4 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 3.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD  obrazec s podatki vseh podizvajalcev ter Obrazec 2a in Obrazec 2B

3.2.5 Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik k ponudi, poleg ESPD obrazca za vsakega partnerja, predložiti še izjavo o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, iz katere bo razviden vodilni partner, ki mora biti pooblaščen za podpis pogodbe, ter vsebinska in finančna razdelitev dela med partnerji.

V kolikor bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati vsaj naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini,

- delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli,

- način plačila,

- rok trajanja tega akta,

- določila v primeru izstopa posameznega partnerja ter

- navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila, za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik razloge za izključitev, ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomski in finančni položaj ugotavljal za vsakega partnerja v skupni ponudbi. Za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa bo naročnik upošteval predloženo usposobljenost od katerega koli partnerja v skupni ponudbi in tudi od nominiranih podizvajalcev.

- 4.	OBRAZCI NAROČNIKA

Sestavni deli ponudbe in preglednica obrazcev s prilogami:

- Ponudba s ponudbenih predračunom (Obrazec 1)

- Pooblastilo za zastopanje, če podpisnik ponudbe ni zakoniti zastopnik ponudnika

- Izjava o skupnem nastopu z navedbo vodilnega partnerja, v primeru skupnega nastopa ponudnikov

- Sklep o določitvi poslovne skrivnosti

- Zgoščenka (CD, DVD) ali USB ključ z elektronsko kopijo celotne ponudbene dokumentacije v »pdf« zapisu

- Obrazec ESPD s prilogami

- Izpolnjeni, natisnjeni in podpisani obrazci ESPD, najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje, podizvajalce in vse ostale sodelujoče subjekte

- Obrazec 2A in 2B, v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci:

- Obrazec 2A: Dodatni podatki o podizvajalcih

- Obrazec 2B: Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila (v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila)

- Obrazec 2C za ponudnike s sedežem izven Republike Slovenije

- ** Obrazec 2D: Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse fizične osebe ponudnika, soponudnikov in podizvajalcev, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor

- Tehnična in/ali strokovna sposobnost ter merila

- Obrazec 3: Seznam referenčnih projektov (izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.1)

- Obrazec 4: Seznam ključnega kadra (izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.2)

- ** Soglasje delodajalca: V primeru, da ponudnik v ESPD obrazcu oz. v Obrazcu 4 navaja kadre, ki pri njem niso zaposleni

- Obrazec 4A: Seznam referenc ključnega kadra (izpolnjevanje meril iz točke 2.3.8)

- Obrazec 4B: Izjava referenčnega naročnika – reference kadra (obvezna priloga k ponudbi za dokazovanje izpolnjevanja meril)

- ** Obrazec 4B: Izjava referenčnega naročnika – reference kadra (za dokazovanje izpolnjevanja pogojev)

- Projektna naloga

- Ponudbi je potrebno priložiti natisnjeno in parafirano projektno nalogo

- Vzorec pogodbe

- Obrazec 5: ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen, žigosan, parafiran Obrazec 5

- Finančna zavarovanja

- Obrazec 6.1: Zavarovanje za resnost ponudbe (original izvod zavarovanja za resnost ponudbe je obvezna priloga k ponudbi)

- Obrazec 6.2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v ponudbi je potrebno predložiti samo s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, žigosan in parafiran obrazec 6.2)

**Naročnik bo od ponudnika zahteval predložitev obrazca oz. dokazil v fazi preverjanja ponudb, ponudnik pa obrazec oz. dokazila lahko priloži že tudi v ponudbi.

Obrazec 1: PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

PONUDBA

Ponudnik/Skupina ponudnikov:

Po preučitvi razpisne dokumentacije Vas obveščamo, da sprejemamo pogoje in da smo pripravljeni izvesti

javno naročilo: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

| Vrednost (brez DDV) | ……………………………. | EUR |
| --- | --- | --- |
| Znesek …..% DDV | ……………………………. | EUR |
| Končna ponudbena vrednost (z DDV) | ……………………………. | EUR |

Izjavljamo:

- da razpisno dokumentacijo razumemo in se strinjamo z njeno vsebino v celoti in z dodatki, ki so bili morebiti izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo.

- da je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno na www.enarocanje.si.

- če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije in naše ponudbe.

- da je veljavnost naše ponudbe 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb. Strinjamo se, da je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka.

- da bomo naročniku na njegov poziv, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Datum:                          		žig:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov:

  - PONUDBENI PREDRAČUN št. __________

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Ponudnik /soponudniki: ______________________________________________________

|  | OPIS DELA | Enota | Količina | Skupaj EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STROKOVNE PODLAGE |  |  |  |
| 1.1. | Idejne rešitve | kpl | 1 |  |
| 1.2. | 3D vizualizacija | kpl | 1 |  |
| 2. | ŠTUDIJA VARIANT / UTEMELJITEV REŠITVE | kpl | 1 |  |
| 3. | DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT | kpl | 1 |  |
| 4. | PREČIŠČENA BESEDILA TANGIRANIH NAČRTOV | kpl | 1 |  |
| 5. | INVESTICIJSKA ZASNOVA | kpl | 1 |  |
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  |
|  | DDV (…..%) |  |  |  |
|  | SKUPAJ z DDV |  |  |  |

Pogodbena cena se obračunava kot komplet. Vse vrednosti so izražene v evrih. Cena na enoto ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.

V ponudbeni ceni storitve morajo biti zajeti vsi stroški izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudbena cena mora vključevati tudi popravke in dopolnitve dokumentacije po pregledu oz. recenziji oz. pripombah KIOP, seznanitev javnosti (priprava stališč do pripomb in poročila o vključevanju javnosti), dopolnitev strokovnih podlag, ŠV in DPN, pregled in analizo mnenj ter uskladitev dokumentacije z mnenji, izdelava končnih elaboratov ŠV in DPN.

Datum:                          		žig:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov:

Obrazec 2A: Dodatni podatki o podizvajalcih

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova  ulica 4, 1535 Ljubljana

Seznam podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo:

|  | Podizvajalec št. 1 | Podizvajalec št. 2 | Podizvajalec št. 3 (po potrebi dodaj) |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  |  |  |
| Polni naslov |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Zakoniti zastopniki |  |  |  |
| Vrsta oz. predmet del |  |  |  |
| Količina oz. absolutna vrednost del* |  |  |  |
| Ali je zahtevano neposredno plačilo?** (DA/NE) |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |

* kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti bo izvedel vsak posamezni podizvajalec

** v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila, je potrebno zanj predložiti tudi obrazec 2B

Datum:                          		žig:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov:

Obrazec 2B: Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Podizvajalec (naziv in polni naslov): ________________________________ dajem soglasje, na podlagi katerega lahko naročnik namesto ponudnika (oziroma soponudnikov) neposredno poravna mojo terjatev do ponudnika (oziroma soponudnikov).

Datum:                          		  žig:			                            podpis podizvajalca:

To izjavo je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo.

Obrazec 2C: Dodatno za ponudnike s sedežem izven Republike Slovenije

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Za ponudnike in soponudnike, ki nimajo sedeža v RS:

Ponudnik ali soponudnik (polni naziv, naslov in država registracije):

| Izjava o seznanjenosti s pravnim redom v RS | Izjavljamo, da smo seznanjeni s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Priznavamo veljavnost pravnega reda Republike Slovenije, vezanega na izvedbo predmetnega javnega naročila. |
| --- | --- |
| Pooblaščena oseba za vročanje pisanj v RS v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku*: |  |

datum:                          	   	žig:

podpis ponudnika ali soponudnika:

*89. Člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

Obrazec 2D: Pooblastilo ponudnika/vseh soponudnikov/vseh podizvajalcev/vsak sodelujoči subjekt za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN 3)

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Pooblastitelj:

OSEBNI PODATKI IME IN PRIIMEK:. EMŠO:. DATUM ROJSTVA:. KRAJ ROJSTVA:. OBČINA ROJSTVA:. NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (ulica in hišna št., poštna št. in pošta):. DRŽAVLJANSTVO:. MOJE PREJŠNJE IME SE JE GLASILO:. NAMEN IZDAJE POTRDILA:; Preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev v postopku oddaje javnega naročila (75. člen ZJN-3).

** Ponudnik/vsak soponudnik/vsak podizvajalec/vsak sodelujoči subjekt predloži za vse osebe, ki so navedene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Pooblaščam naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, da pridobi vse podatke iz kazenske evidence za potrebe preverjanja izpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Datum:

Podpis pooblastitelja:

** Naročnik bo od ponudnika zahteval predložitev obrazca oz. dokazil v fazi preverjanja ponudb, ponudnik pa obrazec oz. dokazila lahko priloži tudi že v ponudbi.

Obrazec 3: SEZNAM REFERENČNIH PROJEKTOV (izpolnjevanje pogojev)

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Seznam referenčnih projektov, s katerimi ponudnik dokazuje tehnično sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila:

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo tehnične zahteve iz točke 3.2.3.1 razpisne dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1: |  |
| Naročnik: |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo jasno in nedvoumno razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila: |  |
| Naziv referenčnega projekta 2: |  |
| Naročnik: |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od – do) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo jasno in nedvoumno razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila: |  |

Prilagodi, po potrebi dodaj referenčne ali druge zahteve

Datum:                          		žig:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov:

Obrazec 4: SEZNAM KLJUČNEGA KADRA (izpolnjevanje pogojev)

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Seznam kadrov, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo in izpolnjuje pogoje iz točke 3.2.3.2 razpisne dokumentacije:

| 1. Odgovorni vodja naloge - prostorski načrtovalec (koordinator delovne skupine): |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS, licenca |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Navedba referenčnih projektov oz. izkušenj, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji: vključno z opisom, iz katerega bo jasno razvidno, ali po vsebini ustrezajo zahtevam javnega naročila, z navedbo referenčnega naročnika, obdobjem izvedbe,… |  |

| 2. Odgovorni vodja projekta za načrtovane ureditve: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v IZS, licenca |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Navedba referenčnih projektov oz. izkušenj, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji: vključno z opisom, iz katerega bo jasno razvidno, ali po vsebini ustrezajo zahtevam javnega naročila, z navedbo referenčnega naročnika, obdobjem izvedbe,… |  |

| 3. Odgovorni projektant za izdelavo idejnih rešitev: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS, licenca |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Navedba referenčnih projektov oz. izkušenj, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji: vključno z opisom, iz katerega bo jasno razvidno, ali po vsebini ustrezajo zahtevam javnega naročila, z navedbo referenčnega naročnika, obdobjem izvedbe,… |  |

| 4. Odgovorni vodja izdelave prometne ekonomike in investicijske dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Navedba referenčnih projektov oz. izkušenj, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji: vključno z opisom, iz katerega bo jasno razvidno, ali po vsebini ustrezajo zahtevam javnega naročila, z navedbo referenčnega naročnika, obdobjem izvedbe,… |  |

| Strokovna delovna skupina (ostali obvezni strokovnjaki): |  |
| --- | --- |
| Član 1 - odgovorni projektant načrta cestnih ureditev |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS ali IZS |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Član 2 - odgovorni projektant načrta vodnogospodarskih ureditev |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS ali IZS |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Član 3 - odgovorni projektant načrta prestavitve oz. zaščite TK vodov |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS ali IZS |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Član 4 - odgovorni projektant načrta prestavitve oz. zaščite vodovoda in kanalizacije |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS ali IZS |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Član 5 - odgovorni projektant načrta prestavitve oz. zaščite elektrovodov, javne razsvetljave |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS ali IZS |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Član 6 - odgovorni projektant načrta krajinske arhitekture |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Vpis v ZAPS ali IZS |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |
| Član 7 - strokovnjaka s področja letalske tehnologije |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca) |  |
| Član 8 - strokovnjak s področja tehnologije skladiščenja letalskih goriv in maziv |  |
| Ime in priimek |  |
| Smer in raven izobrazbe |  |
| Število let delovnih izkušenj |  |
| Zaposlen pri ponudniku/soponudniku oz. navedba delodajalca |  |

Ponudnik navede samo tiste kadre, ki so nujni, da ponudnik dokaže izpolnjevanje kadrovskih pogojev.

Če fizična oseba, ki sodeluje v izvedbi predmeta javnega naročila, ni zaposlena pri ponudniku, bo moral ponudnik pred oddajo ponudbe naročniku priložiti soglasje delodajalca, skladno s predpisi o delovnih razmerjih. Ponudnik pa soglasje lahko priloži že tudi v ponudbi.

Datum:                          		žig:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov:

Obrazec 4A: SEZNAM REFERENC KLJUČNEGA KADRA (za merilo)

Predmet javnega naročila: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

| A. Odgovorni vodja naloge - prostorski načrtovalec, koordinator delovne skupine |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek ključnega kadra |  |
| Naziv referenčnega projekta 1 |  |
| Naročnik |  |
| Obdobje izvedbe (od – do) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo jasno razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila |  |
| Naziv referenčnega projekta 2 |  |
| Naročnik |  |
| Obdobje izvedbe (od – do) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila |  |
| Naziv referenčnega projekta 3 |  |
| Naročnik |  |
| Obdobje izvedbe (od – do) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila |  |

| B. Odgovorni vodja projekta za načrtovane ureditve |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek ključnega kadra |  |
| Naziv referenčnega projekta 1 |  |
| Naročnik |  |
| Obdobje izvedbe (od – do) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo jasno razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila |  |
| Naziv referenčnega projekta 2 |  |
| Naročnik |  |
| Obdobje izvedbe (od – do) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila |  |
| Naziv referenčnega projekta 3 |  |
| Naročnik |  |
| Obdobje izvedbe (od – do) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila |  |

Po potrebi tabelo razširite za referenčne projekte!

Datum:                          		žig:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov:

Obrazec 4B: Izjava referenčnega naročnika – reference kadra

* Reference kadra – za izpolnjevanje merila: DA / NE (obkrožiti)

** Reference kadra – za izpolnjevanje pogoja: DA / NE (obkrožiti)

Naziv in naslov referenčnega naročnika (potrjevalca reference):

____________________________________________________________________________

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (navesti ime in priimek kadra) v času od ___________ do _____________ na podlagi pogodbe/naročilnice št. ____________________,  za izvedbo _____________________________, sklenjene z nami kot naročnikom, v skladu z določili prej navedene pogodbe/naročilnice, uspešno izvedel pogodbena dela.

Navedba referenc v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije (iz opisa mora biti jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje zahtev):

___________________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi:

__________________________________

na telefonski številki __________________ ali elektronskem naslovu: ___________________.

| Kraj: ______________ Datum: ____________ | žig | Ime, priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

* Dokazovanje izpolnjevanja meril: Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti potrjen obrazec.

** Dokazovanje izpolnjevanja pogojev: Naročnik si pridržuje pravico, da sam preveri izpolnjevanje referenc oz. da od ponudnika zahteva predložitev obrazca oz. dokazil v fazi preverjanja ponudb, ponudnik pa obrazec oz. dokazila lahko priloži že tudi v ponudbi.

Obrazec 5: VZOREC POGODBE

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, z davčno številko 25967061, matično številko 2399270000,  ki ga zastopa minister dr. Peter Gašperšič (v nadaljevanju: naročnik)

in

____________________________________________________, z davčno številko _______________, matično številko:_______, ki ga zastopa ___________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO št.  2430-…………….

za

»Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor«

Pogodba je sklenjena po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15) in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št. ……..……., z dne ……………..

I. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je »Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor«.

Podroben opis obsega del je podan v projektni nalogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- pogodbo,

- ponudbo št. ………………. z dne ………………….. s predračunom izvajalca in vsemi ostalimi prilogami ponudbe ter

- razpisno dokumentacijo.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

Pogodbena vrednost del iz prvega člena te pogodbe znaša:

brez davka na dodano vrednost   EUR (z besedo:   eurov 00/100) in

z davkom na dodano vrednost   EUR (z besedo:   eurov 00/100).

Cena na enoto »komplet« je fiksna in nespremenljiva. Ponudba izvajalca št………….   z dne ……………..  je sestavni del te pogodbe.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

III. IZVEDBENI ROK

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj po podpisu pogodbe.

Predviden rok za pripravo celotne dokumentacije je do 31. 3. 2018 oz. do sprejetja uredbe o državnem prostorskem načrtu - DPN, rok za izdelavo in oddajo končnih izvodov sprejetega DPN je 7 dni po objavi uredbe o DPN v Uradnem listu RS. Roki posameznih aktivnosti so razvidni iz projektne naloge.

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika;

- zagotovil, da bo vsa komunikacija z naročnikom in drugimi udeleženci potekala v slovenskem jeziku;

- zagotovil, da bodo vsi vmesni in končni izdelki predani v slovenskem jeziku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

- omogočal ustrezen nadzor naročniku;

- plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala po izključni krivdi izvajalca;

- sodeloval z investitorjem oz. naročnikom, pobudnikom, koordinatorjem, projektanti, inženirjem, izdelovalci strokovnih podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora ter drugimi službami, za katere se izkaže, da imajo interes sodelovanja pri projektu umeščanja posega v prostor ter se udeleževal sestankov, na katere je vabljen;

- pripravljal poročila o izvedenih aktivnostih na zahtevo naročnika in v želenem obsegu;

- po naročilu oz. na zahtevo naročnika pripravljal osnutke odgovorov na razna vprašanja (novinarska, poslanska, zainteresirana širša in strokovna javnost ipd.);

- po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke in javne seznanitve, ki niso del rednega postopka priprave DPN;

- pri izdelavi stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve mora sodelovati celotna delovna skupina;

- izdelal kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki);

- dopolnjeval in popravljal gradiva v skladu s pripombami naročnika, inženirja in vseh ostalih pristojnih služb ter v rokih kot jih bo določil naročnik;

- odgovorni vodja naloge mora pri izdelavi projekta optimizirati tehnične rešitve v skladu z veljavno zakonodajo in po načelu stroke in dobrega gospodarja. Vsi deli projekta morajo biti med seboj usklajeni. Odgovorni vodja projekta mora sodelovati pri recenziji projektne dokumentacije in pri vseh upravnih postopkih ter vršiti korekcijo projektne dokumentacije na podlagi utemeljenih zahtev;

- zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo prevzetih storitev;

- izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z naročnikom;

- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

VI. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK

Prevzem izvršenega pogodbenega dela obsega oddajo končnih izvodov posameznih strokovnih podlag iz projektne naloge.

Izvajalec se obveže, da bo ob prevzemu predal naročniku vso dokumentacijo o storitvah in izdelkih.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta pogodbe, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter izdelkov. Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Po pregledu in prevzemu izvršenega pogodbenega dela izvajalec ne odgovarja več za pomanjkljivosti, ki bi se mogle ugotoviti z običajnim pregledom, razen če je izvajalec zanje vedel, pa nanje ni opozoril naročnika oziroma za skrite napake.

VII. PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem, ki bodo to zahtevali v ponudbi ali v fazi izvedbe pogodbe, plačeval posamezne količine dejansko opravljenega dela po zaključku posameznih faz izdelave, kot je razvidno iz projektne naloge in ponudbenega predračuna, pri čemer je podlaga za izstavitev računa s strani naročnika potrjena dokumentacija za posamezno fazo in poročilo o opravljenem delu.

V primeru, da so podizvajalci zahtevali neposredna plačila, mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva javnega naročila, specifikacijo opravljenega dela in kopijo dopisa naročnika, s katerim potrjuje dokumentacijo za posamezno fazo.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun št. ……………   na 30. dan od prejema računa.

Izvajalec je dolžan izdati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov. Pri izdaji e-računa se uporabi podatke: prejemnik in plačnik e-računa je Ministrstvo za infrastrukturo, IBAN številka SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda BSLJSI2X, davčni identifikator SI25967061, matična številka 2399270000.

Naročnik ima pravico, da v 8. dneh od prejema računa le-tega z obrazložitvijo zavrne. Če računa v 8. dneh ne zavrne, se šteje za potrjenega. V kolikor naročnik račun zavrne, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti v roku, ki mu ga določi naročnik.

V kolikor izvajalec ni zavezan k neposrednim plačilom podizvajalcem, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa oz. situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V nasprotnem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

IX. POGODBENA KAZEN

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjeni izvedbeni rok ali rok določen za odpravo dogovorjenih pomanjkljivosti, je dolžan plačati kazen v višini 3‰ od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu.

X. ZAVAROVANJE POSLA

S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora izvajalec najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec in v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

## XI. POSLOVNA SKRIVNOST

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti ter skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem.

XII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Na celotni izdelani dokumentaciji ter na vseh avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam, ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobili vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe preneseni na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu z določili tega člena izvajalec na naročnika izključno prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na vsej izdelani dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja.

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenašanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe v predelani obliki,

- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih je pridobil po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena cena za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, in je navedena v 2. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.

XIII. STROKOVNI NADZOR

Skrbnik pogodbe je s strani

- naročnika: Vanja Clemente

- izvajalca:

XIV. ODSTOP OD POGODBE

Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera koli od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika;

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati;

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za več kot 10 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga;

- v skladu z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna za izvedbo naloge ne bo več imel zagotovljenih sredstev.

Pogodba preneha veljati, kolikor je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

XV. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XVI. KONČNE DOLOČBE

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem da je s strani izvajalca dostavljeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa štiri izvode.

| IZVAJALEC: Kraj in datum:_____________________ ____________________________ | NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana Kraj in datum:____________________ dr. Peter Gašperšič, minister ________________________________ |
| --- | --- |

Obrazec 6.1.: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

### Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:    Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana (naročnik oz. upravičenec garancije)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je »Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor«.

ZNESEK IN VALUTA: 3.700,00 EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 27.4.2018 (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec 6.2.: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

### Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)

Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									    (žig in podpis)

NASLOVNICA ZA PONUDBO

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

| Pošiljatelj: |  |  |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  |  | Datum: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ura: |  |  |  |
| Naslov: |  |  |  | Zap. št.: |  |  |  |
|  |  |  |  | Podpis: |  |  | žig |
| Javno naročilo: |  |  |  | Prejemnik : |  |  |  |
| Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor |  |  |  | Ministrstvo za infrastrukturo Langusova ulica 4 1535 Ljubljana |  |  |  |
| Št. jav. nar.: |  | 2430-17-014 |  |  |  |  |  |
| Št. zadeve: |  | 430-44/2017 |  |  |  |  |  |
| NE ODPIRAJ - PONUDBA ! |  |  |  |  |  |  |  |

- PRILOGA 1: ESPD OBRAZEC

Dokument se nahaja v ločeni datoteki (.xml oblika datoteke).

- PRILOGA 2: PROJEKTNA NALOGA