Številka: 430-39/2018 O902

Datum: 13. 6. 2018

Zap. št. JN: NMV-JNES-0017/2018-S-POG

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

po postopku naročila male vrednosti

Predmet javnega naročila:

Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo

Junij 2018

Kazalo

1.	NAROČNIK	4

2.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

4.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PODNUB	5

6.	PRAVNA PODLAGA	5

7.	TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	5

7.1	Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	5

7.2	Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	6

8.	SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	6

9.	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV	6

9.1	Razlog za izključitev	6

9.1.1 Razlogi za izključitev	7

9.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev	8

9.1.3 Popravni mehanizem	9

9.1.4  Strokovni dialog	9

9.2	Pogoji za sodelovanje	9

9.2.1 Gospodarski subjekti za katere so določeni pogoji	10

9.2.2	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	10

9.2.3	Ekonomski in finančni položaj	10

9.2.4	Tehnična in strokovna sposobnost	11

10.	DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB	12

11.	FINANČNA ZAVAROVANJA	13

11.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	13

12. MERILO	14

13. PONUDBA	14

13.1 Ponudbena dokumentacija	14

13.1.1 Obrazec »Ponudba«	15

13.1.2 Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«	16

13.1.3 Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«	16

13.1.4 Zahteva podizvajalca za neposredna plačila	16

13.2 Druga določila za pripravo ponudbe	16

13.2.1 Skupna ponudba	16

13.2.2 Ponudba s podizvajalci	17

13.2.3 Variantne ponudbe	17

13.2.4 Jezik ponudbe	17

13.2.5 Veljavnost ponudbe	17

13.2.6 Stroški ponudbe	17

13.2.7 Zaupnost ponudbene dokumentacije	18

14. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	18

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	18

16. POGODBA	18

16. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO	19

17. PRAVNO VARSTVO	19

- NAROČNIK

To naročilo izvaja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljevanju naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da ob upoštevanju veljavne zakonodaje in skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložijo ponudbo.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo skladno s priloženo projektno nalogo in to dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

Naročnik namerava sredstva za izvedbo projekta črpati iz razpisa Ekosklada za skoraj ničenergijski objekt. (Nepovratne finančne vzpodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena). Ker je razpis odprt do porabe sredstev je pravočasna izdelava dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja  za naročnika bistvenega pomena.

Naročilo ni razdeljeno na sklope.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik ima sredstva za izvedbo naročila zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2018 na PP 3461, KTO 4208 04, SM 3041, NRP OB054-16-0023 in PP 3461, KTO 4208 04, SM 3041, NRP OB054-07-0038.

Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg storitev in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od predvidenega.

Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo naročila se v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 29. 06. 2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PODNUB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 06. 2018 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 15 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

  - Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletnem portalu www.enarocanje.si.

Naročnik na svoji spletni strani (www.krsko.si) objavlja vso tehnično dokumentacijo, ki jo ima v elektronski obliki, glede predmetnega naročila.

  - Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 21.06. 2018 do 12. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

- SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo

- Navodila ponudnikom

- Obrazec »Ponudba«

- Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

- Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

- Obrazec »Seznam izvedenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe«

- Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

- Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«

- Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«

- Obrazec »Seznam predvidenih podizvajalcev«

- Obrazec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Projektna naloga

- Vzorec Pogodbe

- POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

  - Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v točki 9.1.1. te dokumentacije.

9.1.1 Razlogi za izključitev

- Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v KZ-1., ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

ter

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v tej točki).

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

- Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

- Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

- Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.  (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

- Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

- Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

- Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

9.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

9.1.3 Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta  ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

9.1.4  Strokovni dialog

Naročnik za predmetni postopek javnega naročanja ni izvajal strokovnega dialoga na podlagi 64. in 65. člena ZJN-3, zaradi česar v poštev ne pride nobena od omejitev, povezanih s predhodnim sodelovanjem ponudnikov iz 65. člena ZJN-3.

  - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

9.2.1 Gospodarski subjekti za katere so določeni pogoji

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

-	na ponudnika;

-	na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

-	na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

-	če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj obrazec v delu, ki je za njih aktualen (ostale podatke v obrazcu »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«, ki ne pridejo v poštev se prečrta).

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v »Lastni izjavi o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«. Gospodarski subjekt je dolžan na zahtevo in brez odlašanja predložiti dokazila, in sicer v roku 3 delovnih dni.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (prvi odstavek 76. člena ZJN-3).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

    - Ekonomski in finančni položaj

- Letni promet gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, mora znašati najmanj 80.000,00 EUR.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

- Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune)  (šesti odstavek 77. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Gospodarski subjekt mora imeti najmanj eno (1) referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo faze PGD in PZI za gradnjo skoraj ničenergijskega objekta splošnega družbenega pomena ( klasifikacija CC-SI 126) po pogojih razpisa Ekosklada, na podlagi katere je bila stavba izvedena in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v vrednosti objekta najmanj 1.000.000,00 EUR  brez DDV.

Dokazilo:

-Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

-Izpolnjen obrazec »Seznam izvedenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe«

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja ponudbe. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega naročnika (investitorja) referenčnega objekta. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

- Gospodarski subjekt razpolaga z vodjem projekta, ki mora biti kot pooblaščeni arhitekt/inženir vpisan pri IZS oziroma drugi pristojni zbornici in imeti najmanj eno (1) referenco, ki izkazuje, da je bil v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe,  vodja projekta PGD in PZI za gradnjo skoraj ničenergijskega objekta splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126) po pogojih razpisa Ekosklada, na podlagi katere je bila stavba izvedena in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v vrednosti objekta najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Dokazilo:

-Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja ponudbe. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega naročnika (investitorja) referenčnega objekta. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Pogoj mora izpolniti:

- ponudnik,

-  konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje. Če ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko izvajal storitev projektiranja.

- Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

Dokazilo: Izpolnjen seznam predvidenih podizvajalcev.

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

-	svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

-	tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

-	tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednje obvezno zavarovanje:

11.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik je dolžan v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer 1 bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (obrazec) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik ponudnike opozarja, da mora biti na predloženem finančnem zavarovanju višina zavarovanja opredeljena v znesku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora zavarovanje, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančni instrument lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali

- v primeru nekvalitetne izvedbe del ali

- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega finančnega instrumenta do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča za več kot 10% (deset odstotkov) zaradi dodatno naročenih del ali

- v primeru nastanka škode naročniku zaradi nekvalitetne ali ne izvedbe del

Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo garancije za dobro izvedbo del.

12. MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi:

| MERILA: | Maks. št. točk |
| --- | --- |
| Ponujena cena: Cena bo ocenjevana kot relativno razmerje med najnižjo ponujeno ceno in dejansko ceno ponudnika na podlagi formule: Cm T = 90 x ----------- C Cm ..... minimalna cena C ........ cena posameznega ponudnika Cena mora biti sestavljena iz skupne cene za izdelavo vseh nalog in podnalog na podlagi ponudbe za razpisan predmet javnega naročila T ........ število točk | 90 |
| Kvalifikacije vodje projekta: Od 10 ali več let delovnih izkušenj vodje projekta – 10 točk Od 5 let do 10 let delovnih izkušenj vodje projekta – 5 točk Do 5 let = 0 točk | 10 |

Skupno število možnih točk je 100 točk. Najugodnejša je ponudba tistega ponudnika, ki zbere največ točk.

DODATNO MERILO v primeru ponudbe z isto ceno:

V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi dobita enako točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, ki je prispela prva.

13. PONUDBA

13.1 Ponudbena dokumentacija

- Obrazec »Ponudba«,

- Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

- Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

- Obrazec »Seznam izvedenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe«

- Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

- Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«

- Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«

- Obrazec »Seznam predvidenih podizvajalcev«

- Obrazec »Menična izjava«

- Vzorec Pogodbe

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. V času pregleda ponudb bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika ponudbo dopolniti z dokazili, kot je navedeno za posamezen zahtevan pogoj.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z dokumentom v ponudb. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe).

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, datirani, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika in da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Odsotnost le teh ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti, in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

13.1.1 Obrazec »Ponudba«

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba« skupno ponudbeno ceno brez DDV v EUR, znesek DDV in skupno ponudbeno ceno z DDV, slednjo tudi z besedo.

V kolikor ponudnik cene ne vpiše ali uporabi znak »/« ali podobno, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR, torej, da ponuja storitev brezplačno.

Cena je fiksna in nespremenljiva do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

13.1.2 Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« predstavlja izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Gospodarski subjekt je dolžan na zahtevo in brez odlašanja predložiti dokazila, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, in sicer v roku 3 delovnih dni.

13.1.3 Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je naročnik dolžan od ponudnika pred sklenitvijo pogodbe pridobiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

13.1.4 Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. (ta obrazec ponudnik pripravi sam)

13.2 Druga določila za pripravo ponudbe

13.2.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 9.1.1. teh navodil.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudba« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska, hkrati pa morajo biti izpolnjene vse zahteve v zvezi z zavarovanji, določene v teh navodilih.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval/lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

13.2.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

13.2.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

13.2.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

13.2.5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do 29. 9. 2018.

13.2.6 Stroški ponudbe

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

13.2.7 Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

14. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

16. POGODBA

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe podpisati in vrniti pogodbo naročniku.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

16. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

17. PRAVNO VARSTVO

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1l in 60/17) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži  v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Zahtevka za revizijo v tem primeru ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po odločitvi o oddaji naročila male vrednosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek:

Transakcijski račun:      SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri:                     Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA:              BSLJSI2X

IBAN:                           SI56011001000358802

Referenca:                   11     16110-7111290-XXXXXXLL

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

Simona Lubšina,

vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

PONUDBA

Na osnovi objave, objavljene na Portalu javnih naročil dne ………….., pod številko objave ………………….., in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika, dajemo ponudbo za izvedbo

Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo

- PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv (polna firma) |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Matična številka |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti) | DA NE |
| Davčna številka (ID za DDV) |  |
| Telefon |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN (ime in priimek, telefon, e-pošta) |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo) |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |

PONUDBA

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni ta tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |

- v primeru ponudbe s podizvajalci se izpolni ta tabela:

| Podizvajalec (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |

PONUDBA

- v primeru ponudbe z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

| Drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

- PONUDBENA CENA:

| 1.1. | Idejna zasnova (IZP) |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Geomehansko poročilo |  | EUR |
| 1.3 | Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD) s projektantsko oceno in izračunom »PHPP« |  | EUR |
| 1.4 | Projekt za izvedbo (PZI) |  | EUR |
| 1.5 | Popis del s projektantskim predračunom |  | EUR |
| 1.6 | Projekt za izvedbo (PZI) načrta opreme s projektantskim predračunom |  | EUR |

| 1.7 | Projektantski nadzor |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Ponudbena cena brez DDV (skupaj 1.1 do 1.7) |  |  |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | EUR |
|  | Popust | _________ | _ % |  |  |
| 3 | Skupaj 1 - 2 (brez DDV) |  |  |  | EUR |
| 4 | DDV |  |  |  | EUR |
| 5 | Končna ponudbena cena z DDV ( 4 + 5 ) |  |  |  | EUR |

Ponudba se nanaša na celotno naročilo. Cena je fiksna in nespremenljiva do konca izvajanja predmetnega javnega naročila.

- STROKOVNI KADER:

Ime in priimek vodje projekta: _______________________________________

Identifikacijska številka pri Inženirski zbornici Slovenije oz. drugi ustrezni zbornici:___________

Število let delovnih izkušenj vodje projekta (del meril): ___________

- VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba ostaja v veljavi do 	 (navesti datum).

Kraj in datum:	____________________

žig

podpis odgovorne osebe:

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV

DOKUMENTACIJE V VZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik:

____________________________

____________________________

Naročniku OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško, izjavljamo, da:

- smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- se strinjamo z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

- morebitne fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo,

- brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki,

- spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo javnega naročila Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

kraj:	____________________

datum:	____________________                               			žig

podpis odgovorne osebe

LASTNA IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik:

____________________________

____________________________

Odgovorna oseba ponudnika, _____________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo                     (ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da za izvedbo javnega naročila: Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), in sicer:

- Da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bila, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.opredeljena v KZ-1.

- Da gospodarski subjekt  izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in  vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. (Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

- Da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

- Da ni bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Da gospodarski subjekt ni kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

- Da nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, in da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ter se ni v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Da gospodarski subjekt ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

- Da se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije).

- Da gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

- Da je gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (prvi odstavek 76. člena ZJN-3).

- Da je imel gospodarski subjekt letni promet v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, najmanj 80.000,00 EUR.

- Da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune).

- Da ima gospodarski subjekt najmanj eno (1) referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo faze PGD in PZI za gradnjo skoraj ničenergijskega objekta splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126) po pogojih razpisa Ekosklada, na podlagi katere je bila stavba izvedena in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v vrednosti objekta najmanj 1.000.000,00 EUR  brez DDV.

- Da gospodarski subjekt razpolaga z  vodjem projekta, ki mora biti kot pooblaščeni arhitekt/inženir vpisan pri IZS oziroma drugi pristojni zbornici in imeti najmanj eno (1) referenco, ki izkazuje, da je bil v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe,  vodja projekta PGD in PZI za gradnjo skoraj ničenergijskega objekta splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126) po pogojih razpisa Ekosklada, na podlagi katere je bila stavba izvedena in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v vrednosti objekta najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV.

- Da je ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje navedel delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

kraj:	____________________

datum:	____________________                               			žig

podpis odgovorne osebe

____________________

LASTNA IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Podizvajalec:

____________________________

____________________________

Odgovorna oseba podizvajalca, _____________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo                    (ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da za izvedbo javnega naročila Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), in sicer:

- Da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bila, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.opredeljena v KZ-1.

- Da gospodarski subjekt  izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in  vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. (Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

- Da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

- Da ni bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Da gospodarski subjekt ni kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

- Da nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, in da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ter se ni v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Da gospodarski subjekt ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

- Da se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije).

- Da gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

kraj:	____________________

datum:	____________________                               			žig

podpis odgovorne osebe

____________________

SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE

| Zap. št. | Izvajalec referenčnega posla | Naročnik | Naziv posla | Datum primopredaje | Vrednost referenčnega posla (V EUR Z DDV) | Opis referenčnega posla (vrsta del) | Oseba naročnika, ki lahko zagotovi dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

OPOMBE:

Pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno. Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju.

kraj:	____________________

datum:	____________________                               			žig                    		            	podpis odgovorne osebe

___________________

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po 6. odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in  preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

- PODATKI O Ponudniku

| FIRMA PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |

- lastniška struktura ponudnika

  - podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

FIZIČNA OSEBA 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 3:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

  - podatki o udeležbi PRAVNih oseb v lastništvu ponudnika

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

  - podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

povezana na način___________________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj:	____________________

datum:	____________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika:__________________

žig

Podpis zakonitega zastopnika:

____________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

PONUDNIK_____________________  pooblaščam Občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila » Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo pridobi podatke iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis pooblaščene osebe

________________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, za namene javnega razpisa za izvedbo Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave ______________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

(po potrebi se obrazec širi ali kopira)

kraj:	____________________

datum:	____________________

SEZNAM PREDVIDENIH PODIZVAJALCEV

| Št. | NAZIV PODIZVAJALCA | Razmerje del v % in vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |

kraj:	____________________

datum:	____________________

MENIČNA IZJAVA

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Izvajalec:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Krško, cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri javnem naročilu Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo, v primeru odstopa od ponudbe brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ________________ EUR. Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Občine Krško, odprt pri UJP. Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Krško, cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da predloži menico na unovčenje banki in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

Številka TRR:                                                              , odprt pri banki

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Pooblastilo je veljavno do dne _________________.

Kraj:________________

Datum:______________						ŽIG	Izdajatelj menice:

_________________________

(podpis odgovorne osebe)

POGODBA 								          VZOREC POGODBE

Sklenjena med:

NAROČNIKOM:	OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, Krško,

ki jo zastopa mag. Miran Stanko, župan

Identifikacijska številka za DDV: Sl 18845673

Matična številka: 5874572

Enotni zakladniški račun (EZR): 011000100008197

in

IZVAJALCEM:

1.	UVODNE UGOTOVITVE

1.	člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:

Izdelava Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:

-	po ponudbi izvajalca št. ______________, z dne ____________, ki je priloga  k tej pogodbi,

-	v skladu s Projektno nalogo,…………………………………….(v nadaljevanju: Projektna naloga), ki je priloga k tej pogodbi ter

-	v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe.

Naročnik ima sredstva za izvedbo naročila zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2018 na PP 3461, KTO 4208 04, SM 3041, NRP OB054-16-0023 in PP 3461, KTO 4208 04, SM 3041, NRP OB054-07-0038.

2.	PREDMET POGODBE

2.	člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku izdelati projektno dokumentacijo v obsegu, ki je podrobneje opredeljena v tem in naslednjih členih za Izdelavo Projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI s popisi del) za gradnjo vrtca Senovo, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije in sicer:

1.	Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev  (IZP)

2.	Geomehansko poročilo

3.	Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja(DGD) s projektantsko oceno. DGD vključuje tudi študijo požarne varnosti ter varnostni načrt za izvajanje varstva in zdravja pri delu

4.	Izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« in ostale dokumente po zahtevah EKO sklada

5.	Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

6.	Popis del s projektantskim predračunom

7.	Projekt za izvedbo (PZI) načrta opreme s projektantskim predračunom

8.	Vodenje in koordinacija projekta (projektantski nadzor)

Izvajalec bo upošteval tudi, da naročnik pričakuje takšne predloge tehničnih rešitev in izbor materialov, ki bodo na dolgi rok pomenile za naročnika nižje stroške vzdrževanja in obratovanja objekta.

3.	člen

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo s prilogami, z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev ter skladno z veljavnimi predpisi; projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec bo celotno projektno dokumentacijo iz prejšnjega člena te pogodbe predal naročniku tudi v digitalni obliki. Digitalna oblika se izdela v formatih, ki omogočajo nadaljnjo uporabo in obdelavo. Grafični del gradiva se pripravi in preda tudi v vektorski obliki shp in dwg, ki mora vsebovati točkovne, linijske in poligonske sloje. Poligoni morajo biti zaključeni in tipološko čisti. Tekstualni del pa mora biti izdelan in predan v formatu doc ali docx ter v formatu xls in xlsx za tabelarične prikaze. Popis del mora biti izdelan skladno s priloženim vzorcem strukture popisov in mora vsebovati zahtevane formule in združitve vrstic glede na podkategorije in kategorije postavk.

3.	OBSEG DEL

4.člen

Projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, bo izvajalec izdelal skladno z določili

Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 in popravek 72/2017) in določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018) ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije

Vodja projekta je:

•	zadolžen za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

•	odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

•	odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov ,

•	zadolžen na podlagi določil Gradbenega zakona za projektantski nadzor, ali se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je za objekt mogoče pridobiti uporabno dovoljenje ,

•	v sklopu projektantskega nadzora odgovoren, da ažurno (v zahtevanem roku) posreduje odgovore na vprašanja izvajalcev del, ter rešitve in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v PZI dokumentaciji.

Ostale storitve

Sodelovanje pri izvajanju investicije:

•	pridobitev projektnih pogojev in soglasij vseh pristojnih soglasodajalcev, za kar naročnik izvajalcu izda ustrezno pooblastilo,

•	usklajevanje vseh udeležencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj,

•	izdelava vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah investitorja, revidenta ali upravnega organa,

•	sodelovanje v strokovni komisiji za izbor izvajalca del.

Posamezni deli dokumentacije se oddajo v naslednji obliki:

1.	IZP v 3 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

2.	geomehansko poročilo v 1 tiskanem in 1 elektronskem izvodu

3.	DGD in »PHPP« v 6 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

4.	PZI v 8 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

5.	PZI načrta opreme v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

5.	Popisi GOI ter popisi opreme v 2 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

4.	PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5.člen

Naročnik se zaveže:

•	sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

•	pravočasno zagotoviti in posredovati vse potrebne podatke, s katerimi razpolaga in ki so potrebni za izdelavo projektne dokumentacije,

•	skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije),

•	skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti,

•	spoštovati moralne avtorske pravice avtorja.

6.člen

Izvajalec se zaveže:

•	da bo prevzeto delo izvršil strokovno pravilno, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi in standardi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost projektiranih objektov,

•	da bo prevzeto delo izvedel v pogodbenem roku,

•	da bo pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

•	da bo upošteval izhodišča iz projektne naloge,

•	da bo po potrebi in na zahtevo naročnika tolmačil projektno dokumentacijo naročniku in uporabnikom.

•	da bo zagotovil sodelovanje v komisiji naročnika za izbor izvajalca del, svojega člana in sicer vodjo projekta, ki bo moral tolmačiti projektno dokumentacijo potencialnim ponudnikom za izvedbo del ter  se strokovno opredeljeval glede vsebinske primernosti ponudnikove ponudbe

•	da bo zagotovil pooblaščene inženirje, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno dokumentacijo,

•	aktivno sodelovati z naročnikom v času izdelave projektne dokumentacije,

•	oddati vlogo za pridobitev (pravnomočnega) gradbenega dovoljenja,

•	da ažurno (v zahtevanem roku) posreduje odgovore na vprašanja izvajalcev del ter posreduje rešitve in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v PZI dokumentaciji.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del po tej pogodbi.

5.	ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL

7.člen

Ponudnik je dolžan v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer 1 bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (obrazec) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik ponudnike opozarja, da mora biti na predloženem finančnem zavarovanju višina zavarovanja opredeljena v znesku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora zavarovanje, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančni instrument lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

-	v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali

-	v primeru nekvalitetne izvedbe del ali

-	v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

-	v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali

-	za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali

-	če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali,

-	če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega finančnega instrumenta do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča za več kot 10% (deset odstotkov) zaradi dodatno naročenih del ali

-	v primeru nastanka škode naročniku zaradi nekvalitetne ali ne izvedbe del

Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo garancije za dobro izvedbo del.

6.	POGODBENA CENA

8.člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka ______________________, dne ________________ in znaša :

| 1.1. | Idejna zasnova (IZP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Geomehansko poročilo |  | EUR |
| 1.3 | Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD) s projektantsko oceno in izračunom »PHPP« |  | EUR |
| 1.4 | Projekt za izvedbo (PZI) |  | EUR |
| 1.5 | Popis del s projektantskim predračunom |  | EUR |
| 1.6 | Projekt za izvedbo (PZI) načrta opreme s projektantskim predračunom |  | EUR |

| 1.7 | Projektantski nadzor |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Ponudbena cena brez DDV (skupaj 1.1 do 1.7) |  |  |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | EUR |
|  | Popust | _________ | _ % |  |  |
| 3 | Skupaj 1 - 2 (brez DDV) |  |  |  | EUR |
| 4 | DDV |  |  |  | EUR |
| 5 | Končna ponudbena cena z DDV ( 4 + 5 ) |  |  |  | EUR |

Končna ponudbena cena z DDV z besedo:

……………………………………………………………………………………………………………

Neto cena je fiksna do dokončanja del oz. čas trajanja pogodbe razen v primeru iz 14. člena te pogodbe.

V ceno je vključena izdelava projektne dokumentacije v številu izvodov in obliki opredeljeni v 4. členu te pogodbe vključno s stroški pridobitve vseh pogojev, študij in soglasij  za pridobitev gradbenega dovoljenja. V ceno so vključeni tudi stroški izdelave geomehanskega poročila ter stroški lastnega avtorskega honorarja in stroški vseh ostalih aktivnosti iz te pogodbe.

7.	NAČIN OBRAČUNA DEL IN PLAČILA

9. člen

Dela se obračunavajo na osnovi opravljenih del.

Naročnik bo opravljeno storitev plačal na podlagi izstavljenega e-računa. Rok plačila je 30. dan od prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko ga naročnik prejme v sistem UJPnet.

Izvajalec bo posamezna dela obračunal na naslednje načine (vse vrednosti se nanašajo na zneske, ki so opredeljeni v 8. členu te pogodbe za izvedbo posamezne vrste del):

1.	Izdelavo IZP bo obračunal v višini 100% pogodbene vrednosti za postavko izdelave IZP. In sicer po dokončni predaji usklajene IZP dokumentacije.

2.	Izdelavo DGD in izračun »PHPP« bo obračunal v skladu z napredovanjem del in sicer do višini 90% pogodbene vrednosti za postavko izdelave DGD. Dela v višini 10% bo obračunal po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

3.	Izdelavo PZI bo obračunal v skladu z napredovanjem del in sicer do višini 90% pogodbene vrednosti za postavko izdelave PZI. Dela v višini 10% bo obračunal po dokončni predaji celotne PZI dokumentacije.

4.	Izdelavo popisa del s projektantskim predračunom bo obračunal v višini 100% pogodbene vrednosti in sicer po dokončni predaji usklajenega celotnega popisa del s projektantskim predračunom.

5.	Izdelavo PZI načrta opreme s projektantskim predračunom bo obračunal v skladu z napredovanjem del in sicer do višini 90% pogodbene vrednosti za postavko izdelave PZI načrta opreme. Dela v višini 10% bo obračunal po dokončni predaji celotne PZI dokumentacije načrta opreme.

Obvezne priloge e-računa so:

-	specifikacija ponudbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del in

-	s strani izvajalca potrjeni računi morebitnih podizvajalcev.

V kolikor ima naročnik pripombe na prejeti e-račun, izvajalcu potrdi nesporni del e-računa v osmih (8) delovnih dneh od njegovega prejema, o spornem delu pa odloči najpozneje v petnajstih (15) dneh od prejema računa in o odločitvi takoj obvesti izvajalca. Glede na končno odločitev, mora izvajalec naročniku dostaviti e-dobropis.

V kolikor bo za izvedbo javnega naročila izbrana skupna ponudba več partnerjev, vsak od partnerjev naročniku izstavlja e-račun za svoj del izvedenih del.

Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku izstavljal e-dobropis v skladu z določili te pogodbe.

Naročnik 	 bo 	 nakazal 	 sredstva 	na 	transakcijski 	 račun 	 izvajalca  št.  _______________________  pri _______________________________.

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko naročnik zaradi znižanja pogodbene cene, plačilo izvede pred potekom 30. dne od uradnega prejema računa, izvajalec pa v tem primeru naročniku nudi popust v višini 0,0164% vrednosti računa za vsak dan predčasnega plačila vrednosti računa za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun plačan pred potekom 30 dni, je izvajalec dolžan najkasneje na dan plačila računa izstaviti naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik.

8.	ROKI

10.člen

Roki za izvedbo posameznih del:

| Idejna zasnova (IZP) | v roku 14 dni od podpisa pogodbe |
| --- | --- |
| DGD s projektantsko oceno in oddaja vloge za pridobitev GD | V roku 3 mesecev od podpisa pogodbe |
| PZI brez načrta opreme s projektantskim predračunom | v 4 mesecih od podpisa pogodbe |
| PZI načrta opreme z projektantskim predračunom | v 4 mesecih od podpisa pogodbe |
| Prijavni obrazci za prijavo na EKO sklad z izpolnjenimi prilogami | v 4 mesecih od podpisa pogodbe |

9.	PREVZEM DOKUMENTACIJE

11.člen

Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzetega dela po tej pogodbi izdelana tako, kot je to dogovorjeno s to pogodbo. Enako se šteje, da je naročnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku štirinajst (14) dni od sprejema izvajalcu ne izroči pisnih pripomb.

V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake odpraviti v najkrajšem času, oziroma utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu.

10.	ODGOVORNOST

12.člen

Izvajalec ima projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku 	in 	tretjim 	v 	zvezi 	z 	opravljanjem 	njegove 	dejavnosti, 	pri ____________________________ za zavarovalno vsoto _____________ EUR.

Fotokopija zavarovalne police je sestavni del te pogodbe. Veljavnost zavarovalne police mora izvajalec obnavljati in naročniku predložiti dokazilo o podaljšanju letno oz. ob vsakem poteku zavarovanja do izteka garancijske dobe objekta.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi napak v projektu zaradi neskladnosti z veljavnimi predpisi, standardi in normativi.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, ki se pokažejo med izvedbo del, kot je to določeno v členih 625.–640. in 646. Obligacijskega zakonika.

Če se izkaže, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil 662. – 665. člena Obligacijskega zakonika.

11.	POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL

13.člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% (nič cela pet odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi končnega računa za posamezno vrsto del po tej pogodbi.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom za posamezno vrsto del po tej pogodbi, ki se z ustreznim dobropisom zmanjša za vrednost pogodbene kazni po tem členu.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega člena pogodbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.

12.	ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

14.člen

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.

13.	ODSTOP OD POGODBE

15.člen

Če med izvajanjem pogodbe izvajalec ne spoštuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti. Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naročnikove zahteve znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode.

Odpoved mora biti pisna.

V primeru neplačila s to pogodbo določenega pogodbenega zneska lahko izvajalec od pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naročnika za izpolnitev njegovih obveznosti; v tem primeru mora naročnik plačati polno ceno za predano projektno dokumentacijo.

14.	SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

16.člen

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.

15.	SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI  BREZ  PREDHODNE OBJAVE

17.člen

Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim naročilom.

16.	RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

18.člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naročnika, v smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi.

17.	LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

19.člen

Izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice na celotni izdelani dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec naročniku in naročnikovim pogodbenim partnerjem dovoljuje uporabo, prilagajanje in spreminjanje izdelane dokumentacije zaradi sprememb projekta oziroma izdelavo nadaljnjih faz projektne dokumentacije.

Izvajalec naročniku in naročnikovim pogodbenim partnerjem dovoljuje uporabo, prilagajanje in spreminjanje izdelane dokumentacije za potrebe vzdrževanja, rekonstrukcije ali razširitve objektov, ki so predmet projektne dokumentacije.

Pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena pridobi naročnik tudi na posameznih delih projektne in druge dokumentacije, ki jo izvajalec še ni izročil in to v primeru stečaja ali likvidacije posameznega izvajalca oziroma izdelovalca dokumentacije ali v primeru predčasne prekinitve pogodbe.

Prenos pravic se izvrši s trenutkom izročitve dokumentacije. V primeru iz četrtega odstavka tega člena pa se prenos pravic izvrši z dnem podanega predloga za stečaj ali likvidacijo oziroma z dnem prejema obvestila o predčasni prekinitvi pogodbe.

Prenos pravic po tem členu je vključen v pogodbeno ceno.

18.	PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

20.člen

Pogodbeni predstavnik izvajalca je ______________________.

Pogodben predstavnik naročnika je ………………...

Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z izvedbo del ter sodelujeta pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem členu navedena pogodbena predstavnika.

19.	REŠEVANJE SPOROV

21.člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu naročnika.

20.	STROKOVNI KADER

22. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmeta te pogodbe zagotovil sodelovanje naslednjih strokovnih kadrov:

| Vodja projekta |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni inženir za načrt arhitekture |  |
| Projektant (pooblaščeni) za načrt gradbenih konstrukcij |  |
| Pooblaščeni inženir za načrt strojnih instalacij in strojne opreme |  |
| Pooblaščeni inženir) za načrt električnih instalacij in električne opreme |  |
| Pooblaščeni inženir za načrt zunanje ureditve |  |
| Pooblaščeni inženir za načrt opreme |  |

21.	PODIZVAJALCI

23.člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

- 	_______________________________________________________________________

(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun, zakoniti zastopnik)     za naslednja dela _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ (opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, količino del, kraj in rok izvedbe del),

v skupni vrednosti …………………………. €,

- _______________________________________________________________________ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun, zakoniti zastopnik)     za naslednja dela _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ (opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, količino del, kraj in rok izvedbe del),

v skupni vrednosti …………………………. €,

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:

a)	kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

-	osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

-	predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)  - 	ter rok za izvedbo teh del.

b)	zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

24.člen

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani naročnika neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje,  na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

25.člen

Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Izbrani izvajalec mora v 5 (petih) dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku predložiti:

-	v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

-	pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

-	soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

-	pogodbo s pogodbenim predračunom,

-	obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z določili 79. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 in 307/15), v nadaljevanju: ZJN-3;

-	potrdilo o plačanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem, če tako zahteva naročnik.

Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik in izvajalec pa skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. . Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

26.člen

Če neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe.

22.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27.člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

23.	SOCIALNA KLAVZULA

28.člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

24.	KONČNE DOLOČBE

29.člen

Vse spremembe te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki z aneksom k tej  pogodbi.

Pogodba stopi v veljavo, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi ustrezno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in fotokopijo zavarovalne police.

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, ponudnik pa dva (2) izvoda.

Podpisano dne: _________________                      Podpisano dne_______________

Številka pogodbe………………………                      Številka pogodbe

IZVAJALEC:                                                          NAROČNIK:

OBČINA KRŠKO

Mag. Miran Stanko

župan

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati, s čimer jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega vzorca pogodbe, odvisno tudi od tega ali bo šlo za izvajanje v skupni ponudbi ali s podizvajalci ali s samostojnim izvajalcem.