Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska št. SI 32179090, matična št. 2399237000, ki ga zastopa mag. Goran Klemenčič, minister (v pogodbi: naročnik),

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska št. SI 26731622, matična št. 5888093000, ki jo zastopa Jože Podržaj, generalni direktor (v pogodbi: uporabnik)

in

naziv, sedež, identifikacijska št.      , matična št.      , ki ga/jo zastopa ime, priimek, funkcija (v pogodbi: izvajalec)

sklepajo

POGODBO

št. C2030-17-153275

- člen

(uvodna določba)

Pogodba je sklenjena na podlagi oddanega javnega naročila po 40. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; ZJN-3), obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil datum pod oznako      .

- člen

(priloge k pogodbi)

Sestavni del pogodbe so priloge, ki podrobneje opredeljujejo predmet izpolnitvene obveznosti izvajalca ter medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank:

- Priloga 1: Specifikacije;

- člen

(predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je razširitev in vzdrževanje informacijskega sistema za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: informacijski sistem).

Razširitev informacijskega sistema zajema izvedbo naslednjih aktivnosti:

- Izvedba analize in izdelava »specifikacij za izvedbo«;

- Izdelava Projekta za izvedbo (PZI);

- Nadgradnja modula »Delo zaprtih«;

- Razdelitev trenutno enotne evidence na pripornike in obsojene osebe;

- Izvedba drugih razširitev informacijskega sistema, kot so opredeljene v 12. členu pogodbe;

- Usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v Prilogi 1.

Vsebinske in tehnične opredelitve, kot so zapisane v Prilogi 1 te pogodbe, se lahko v fazi izdelave PZI dopolnijo ali spremenijo, če opravljena analiza in izdelane »Specifikacije za izvedbo« (8. člen te pogodbe) ponudi boljši in optimalnejši način izvedbe, vendar le v soglasju z naročnikom in uporabnikom.

- člen

(smernice in standardi izvedbe)

Izvajalec mora predmet pogodbe izvesti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in skladno s smernicami, ki so zajete v dokumentih »Smernice za razvoj informacijskih rešitev« in »Generične tehnološke zahteve za razvoj informacijskih sistemov (GTZ)«, veljavnimi na dan sklenitve te pogodbe. V primeru spremembe smernic oziroma GTZ je izvajalec dolžan upoštevati tudi spremembe. Smernice in GTZ so javno objavljeni na Portalu Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvira.

- člen

(dokumentacija)

Izvajalec mora vso v okviru te pogodbe izdelano dokumentacijo (analiza, »specifikacije za izvedbo«, PZI, uporabniška navodila itd.) predložiti naročniku in uporabniku v tiskani obliki in na elektronskem mediju (CD ali DVD). Število zahtevanih izvodov naročnik in uporabnik sporočita izvajalcu po sklenitvi te pogodbe. Vsi zapisi na elektronskem mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku in uporabniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku in uporabniku predani v tiskani obliki.

- člen

(vodenje projekta)

Skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika je      , telefon      , e-pošta      . Vodja projekta na strani izvajalca je      , telefon      , e-pošta      .

Naloge skupnega vodje projekta na strani naročnika in uporabnika so: usklajevanje in koordiniranje poteka projekta, razreševanje morebitnih težav glede izvajanja te pogodbe z vodjo projekta na strani izvajalca, reden nadzor nad delom izvajalca in priprava poročil.

Naloge vodje projekta na strani izvajalca so: načrtovanje nalog, zagotavljanje pravočasnosti in popolnosti izvedbe nalog izvajalca, zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog izvajalca, komuniciranje z naročnikom in uporabnikom, spremljanje realizacije plana, redno poročanje naročniku in uporabniku ter strokovna koordinacija ekipe izvajalca.

Vodja projekta na strani izvajalca mora na sestankih naročniku vsakih 14 dni (na zahtevo naročnika pa pogosteje), poročati o napredku glede realizacije pogodbenih obveznosti, kar vključuje tako poročanje o doseganju nalog iz »specifikacij za izvedbo« in PZI kot tudi ostalih zadolžitev, ki so bile sproti dogovorjene ob izvajanju projekta. Sproti mora izpostavljati vsa odprta vprašanja in problematiko, ki se pojavijo pri izvajanju nalog.

Sestanki potekajo v prostorih naročnika, izvajalca ali uporabnika (zavodi za prestajanje kazni zapora). Vsi usklajevalni in delovni sestanki se dokumentirajo. Zapisnike pripravi vodja projekta na strani izvajalca in jih pred podpisom predloži v potrditev skupnemu vodji projekta na strani naročnika in uporabnika.

- člen

(projektna skupina izvajalca)

Projektno skupino izvajalca sestavljajo:

Izvajalec mora skupnega vodjo projekta na strani naročnika in uporabnika pisno obvestiti o vsaki nameravani spremembi zgoraj navedenih kadrov. Če izvajalec predlaga zamenjavo kadra, mora naročnik z zamenjavo soglašati.

Če naročnik ali uporabnik med izvajanjem pogodbe naleti na težave pri sporazumevanju, mora skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika o tem nemudoma obvestiti vodjo projekta na strani izvajalca, izvajalec pa mora na svoje stroške nemudoma zagotoviti prevajalca/tolmača v slovenski jezik.

- člen

(analiza in »specifikacije za izvedbo«)

Izvajalec mora po sklenitvi te pogodbe izvesti podrobno analizo obstoječega informacijskega sistema in zahtev iz Priloge 1 te pogodbe (v nadaljevanju: analiza) in na tej podlagi izdelati »specifikacije za izvedbo«. Izvajalec mora pri izvedbi analize sodelovati tako z naročnikom kot tudi z uporabnikom.

V okviru analize mora izvajalec obdelati in preveriti vse vsebinske in tehnične zahteve. V ta namen lahko naročnik in uporabnik po potrebi imenujeta več delovnih skupin za posamezna vsebinska področja.

Analiza mora zajemati tudi raziskavo zadovoljstva uporabnikov obstoječega informacijskega sistema, ki mora zajeti reprezentativni vzorec uporabnikov na najmanj treh lokacijah oziroma zavodih po Sloveniji.

»Specifikacije za izvedbo« morajo vsebovati vsaj:

- analizo vsebine – problemov;

- predlog rešitve – specifikacija in opis izvedbe rešitve;

- testne scenarije za preverjanje / prevzem za vsako zaključeno vsebinsko področje ločeno;

- načrt usposabljanja uporabnikov informacijskega sistema;

- podroben terminski načrt aktivnosti.

Izvajalec mora izdelane »specifikacije za izvedbo« posredovati pisno v pregled skupnemu vodji projekta na strani naročnika in uporabnika. Rok, v katerem mora skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika prejeti izdelek v pregled (v fizični in elektronski obliki), je 120 dni od sklenitve te pogodbe.

Rok iz prejšnjega odstavka ni podaljšljiv. Če skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika »specifikacij za izvedbo« v tem roku ne prejme, naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 1,00 % pogodbene cene za izvedbo analize in izdelavo »specifikacij za izvedbo« z DDV, kot je določena v 1. točki prvega odstavka 20. člena pogodbe. Naročnik pogodbeno kazen obračunava vse do prejema »specifikacij za izvedbo« v pregled, najdlje pa do odstopa od pogodbe, kot je opredeljen v naslednjem odstavku.

Če skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika tudi v dodatnem roku, ki je 20 dni po poteku roka iz petega odstavka tega člena, »specifikacij za izvedbo« še vedno ne prejme v pregled, naročnik in uporabnik po poteku tega dodatnega roka odstopita od te pogodbe na način, kot je opredeljen s to pogodbo (36. člen). V tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila za storitve, ki jih je opravil v okviru izdelave analize in specifikacij za izvedbo.

Naročnik mora prejete »specifikacije za izvedbo« pregledati v 30 dneh od prejema v pregled. Naročnik pregled opravi v sodelovanju z uporabnikom. Če pregled pokaže, da je izdelek popoln, naročnik izvajalca o tem pisno obvesti (izdelek potrdi), in sicer v 2 delovnih dneh od zaključka pregleda. Če pa pregled pokaže, da izdelek ni popoln, naročnik izvajalca o tem pisno obvesti v 2 delovnih dneh od zaključka pregleda in ga hkrati z obvestilom pisno pozove k popravku izdelka, v ta namen pa mu pisno določi tudi primeren dodaten rok, v katerem mora naročnik od izvajalca prejeti popravljen izdelek; le-ta v nobenem primeru ne sme biti daljši od 20 dni. Naročnik mora popravljen izdelek pregledati v 10 dneh od prejema v pregled. Če pregled pokaže, da je izdelek popoln, naročnik izvajalca o tem pisno obvesti (izdelek potrdi), in sicer v 2 delovnih dneh od zaključka pregleda. Če pa pregled pokaže, da izdelek še vedno ni popoln, pa ga naročnik pisno zavrne, naročnik in uporabnik pa odstopita od te pogodbe na način, kot je opredeljen s to pogodbo (36. člen); v tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila za storitve, ki jih je opravil v okviru izdelave analize in specifikacij za izvedbo.

Po tem, ko naročnik potrdi »specifikacije za izvedbo«, naročnik, uporabnik in izvajalec podpišejo prevzemni zapisnik. Podpisniki so določeni v drugem odstavku 14. člena te pogodbe.

- člen

(PZI)

S strani naročnika potrjene »specifikacije za izvedbo« so podlaga izvajalcu za pričetek izdelave »Projekta za izvedbo (PZI)«.

Izvajalec mora izdelan PZI posredovati pisno v pregled skupnemu vodji projekta na strani naročnika in uporabnika. Rok, v katerem mora skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika prejeti PZI (v fizični in elektronski obliki) v pregled, je 30 dni, šteto od dne, ko naročnik izvajalca pisno obvesti o tem, da so »specifikacije za izvedbo« popolne (predzadnji odstavek 8. člena te pogodbe).

Rok iz prejšnjega odstavka ni podaljšljiv. Če skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika PZI v roku ne prejme, naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 1,00 % pogodbene cene za izdelavo PZI, kot je določena v 2. točki prvega odstavka 20. člena pogodbe. Naročnik pogodbeno kazen obračunava vse do prejema PZI v pregled, najdlje pa do odstopa od pogodbe, kot je opredeljen v naslednjem odstavku.

Če skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika tudi v naknadnem roku, ki je 15 dni po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena, PZI še vedno ne prejme v pregled, lahko naročnik in uporabnik kadarkoli po poteku naknadnega roka odstopita od te pogodbe na način, kot je opredeljen s to pogodbo (36. člen). V tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila za storitve, ki jih je opravil v okviru izdelave PZI.

Naročnik mora prejeti PZI pregledati v 45 dneh od prejema v pregled. Naročnik pregled opravi v sodelovanju z uporabnikom in Ministrstvom za javno upravo (MJU) kot lastnikom in upravljavcem centralne infrastrukture. Če pregled pokaže, da je PZI popoln, naročnik izvajalca o tem pisno obvesti (PZI potrdi), in sicer v 2 delovnih dneh od zaključka pregleda. Če pa pregled pokaže, da PZI ni popoln, naročnik izvajalca o tem pisno obvesti v 2 delovnih dneh od zaključka pregleda in ga hkrati z obvestilom pisno pozove k popravku PZI, v ta namen pa mu pisno določi tudi primeren dodaten rok, v katerem mora naročnik od izvajalca prejeti popravljen PZI; le-ta v nobenem primeru ne sme biti daljši od 20 dni. Naročnik mora popravljen PZI pregledati v 10 dneh od prejema v pregled. Če pregled pokaže, da je PZI popoln, naročnik izvajalca o tem pisno obvesti (PZI potrdi), in sicer v 2 delovnih dneh od zaključka pregleda. Če pa pregled pokaže, da PZI še vedno ni popoln, pa ga naročnik pisno zavrne, naročnik in uporabnik pa odstopita od te pogodbe na način, kot je opredeljen s to pogodbo (36. člen); v tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila za storitve, ki jih je opravil v okviru izdelave PZI.

Potrjen PZI je podlaga izvajalcu za začetek izvajanja vseh nadaljnjih aktivnosti, ki so predmet te pogodbe (3., 4. in 5. točka drugega odstavka 3. člena te pogodbe). Izvajalec mora vse aktivnosti izvajati skladno s potrjenim PZI.

Po naročnikovi potrditvi PZI vsebine le-tega ni dovoljeno spreminjati.

Po tem, ko naročnik potrdi PZI, naročnik, uporabnik in izvajalec podpišejo prevzemni zapisnik. Podpisniki so določeni v drugem odstavku 14. člena te pogodbe.

- člen

(nadgradnja modula »Delo zaprtih«)

Izvajalec mora v 6 mesecih od potrditve PZI nadgraditi modul »Zaposlitev, obračun nagrad za delo, finančne transakcije in letni dopust zaprtih oseb (krajše: Delo zaprtih)«.

Modul se šteje za nadgrajen z dnem, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- testiranje, ki ga opravi uporabnik v testnem okolju, pokaže brezhibno delovanje;

- naročnik in uporabnik izvajalcu pisno potrdita brezhibnost delovanja modula v testnem okolju;

- modul je nameščen v produkcijsko okolje in tam brezhibno teče vsaj 5 zaporednih dni;

- usposabljanje uporabnikov je zaključeno.

Izvajalec mora uporabniku za testiranje modula dati na razpolago vsaj 21 dni časa.

Predpogoj za namestitev v produkcijsko okolje je naročnikova in uporabnikova potrditev brezhibnega delovanja modula v testnem okolju.

Rok iz prvega odstavka tega člena ni podaljšljiv. Če modul v roku iz prvega odstavka tega člena ni nadgrajen, naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 0,50 % pogodbene cene za nadgradnjo modula z DDV, kot je določena v 3. točki prvega odstavka 20. člena pogodbe. Naročnik pogodbeno kazen obračunava vse dokler modul ni nadgrajen. Če modul tudi v naknadnem roku, ki je 20 dni po poteku roka iz prvega odstavka tega člena, še vedno ni nadgrajen, lahko naročnik in uporabnik kadarkoli po poteku naknadnega roka odstopita od te pogodbe na način, kot je opredeljen s to pogodbo (36. člen); v tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila za storitve, ki jih je opravil v okviru nadgradnje modula.

- člen

(razdelitev evidence na pripornike in obsojene osebe)

Izvajalec mora v 7 mesecih od potrditve PZI razdeliti trenutno enotno evidenco (zbirko osebnih podatkov) pripornikov in oseb na prestajanju kazni zapora na ločeni evidenci – na evidenco priprtih oseb (sodno pridržane osebe in osebe, ki jim je izrečen pripor) in na evidenco obsojenih oseb (obsojenci, mladoletni obsojenci, mladoletniki v prevzgojnem domu, obsojeni na kazen ob koncu tedna in obsojeni na hišni zapor).

Storitev iz prejšnjega odstavka se šteje za opravljeno z dnem, ko je izpolnjen še zadnji od naslednjih pogojev:

- testiranje, ki ga opravi uporabnik v testnem okolju, pokaže brezhibno delovanje;

- naročnik in uporabnik izvajalcu pisno potrdita brezhibnost delovanja v testnem okolju;

- izdelek je nameščen v produkcijsko okolje in tam brezhibno teče vsaj 5 zaporednih dni.

Izvajalec mora uporabniku za testiranje izdelka dati na razpolago vsaj 21 dni časa.

Predpogoj za namestitev v produkcijsko okolje je naročnikova in uporabnikova potrditev brezhibnega delovanja izdelka v testnem okolju.

Rok iz prvega odstavka tega člena ni podaljšljiv. Če storitev v roku iz prvega odstavka tega člena ni opravljena, naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 0,50 % pogodbene cene z DDV za storitev, kot je določena v 4. točki prvega odstavka 20. člena pogodbe. Naročnik pogodbeno kazen obračunava vse dokler storitev ni opravljena. Če storitev tudi v naknadnem roku, ki je 20 dni po poteku roka iz prvega odstavka tega člena, še vedno ni opravljena, lahko naročnik in uporabnik kadarkoli po poteku naknadnega roka odstopita od te pogodbe na način, kot je opredeljen s to pogodbo (36. člen); v tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila za storitve, ki jih je opravil za potrebe izvedbe storitve, to je razdelitve evidence.

- člen

(izvedba drugih razširitev informacijskega sistema)

Izvajalec mora v 14 mesecih od potrditve PZI nadgraditi vse naslednje module:

- 2.2.1 Obdelava statusnih in osebnih podatkov;

- 2.2.2 Nastanitev zaprtih oseb;

- 2.2.3 Zadolžitev oblačil in opreme zaprtih oseb;

- 2.2.4 Prehrana zaprtih oseb;

- 2.2.5 Vodenje evidence odvzetih in deponiranih predmetov zaprtih oseb;

- 2.2.6 Dokumentiranje, obdelava in arhiviranje izrednih dogodkov;

- 2.2.7 Strokovna obravnava, izobraževanje, socialna dejavnost z zaprtimi osebami, specialni programi, dokumentiranje razgovorov;

- 2.2.8 Disciplinski postopki zoper zaprte osebe in varnostni ukrepi;

- 2.2.9 Prejeta in oddana pošta, obiski, telefonski stiki zaprtih oseb in njihov dostop do spleta;

- 2.2.10 Posedovanje tehnične in vredne osebne opreme zaprtih oseb;

- 2.2.11 Spremljanje zaprtih oseb izven zavoda in razporejanje dela pravosodnih policistov;

- 2.2.12 Varnostna ocena zaprtih oseb;

- 2.2.13 Varnostni postopki zoper zaprte osebe (alkotesti, droge testi, osebni, pregledi prostora..);

- 2.2.14 Uniforme, oborožitev in specialna oprema pravosodnih policistov;

- 2.2.15 Dnevna poročila pravosodnih policistov;

- 2.2.16 Vodenje organa s pomočjo analitičnega modula statističnih podatkov;

- 2.2.17 Revizijska sled.

Vrstni red izvajanja in morebitno združevanje podobnih vsebin se bo opredelilo v času analize in potrdilo v »specifikacijah za izvedbo«.

Modul (navedeno velja za vsak modul posebej) se šteje za nadgrajenega z dnem, ko je izpolnjen še zadnji od naslednjih pogojev:

- testiranje, ki ga opravita naročnik in uporabnik v testnem okolju, pokaže brezhibno delovanje;

- naročnik in uporabnik izvajalcu pisno potrdita brezhibnost delovanja modula v testnem okolju;

- modul je nameščen v produkcijsko okolje in tam brezhibno teče vsaj 5 zaporednih dni.

Izvajalec mora uporabniku za testiranje nadgrajenega modula dati na razpolago vsaj 21 dni.

Predpogoj za namestitev modula v produkcijsko okolje je naročnikova in uporabnikova potrditev brezhibnega delovanja modula v testnem okolju.

Rok iz prvega odstavka tega člena ni podaljšljiv. Če modul v roku iz prvega odstavka tega člena ni nadgrajen, naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 0,50 % pogodbene cene za nadgradnja modula z DDV. Naročnik pogodbeno kazen obračunava vse dokler modul ni nadgrajen. Cene za nadgradnjo vsakega posameznega modula so določene v prvem odstavku 20. člena pogodbe (točke 5–21). Če modul tudi v naknadnem roku, ki je 20 dni po poteku roka iz prvega odstavka tega člena, še vedno ni nadgrajen, lahko naročnik in uporabnik kadarkoli po poteku naknadnega roka odstopita od te pogodbe na način, kot je opredeljen s to pogodbo (36. člen); v tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila za storitve, ki jih je opravil v okviru nadgranje modula.

- člen

(usposabljanje uporabnikov)

Izvajalec usposabljanje uporabnikov izvede po pisni potrditvi naročnika in uporabnika o brezhibnosti delovanja v testnem okolju in po namestitvi razvitega izdelka v produkcijsko okolje, v vsakem primeru pa pred prevzemom razvitega izdelka.

Izvajalec mora usposobiti:

- v okviru nadgradnje modula »Delo zaprtih« (10. člen) največ 28 oseb;

- v okviru razdelitve evidence na pripornike in obsojene osebe usposobiti (11. člen) največ 14 oseb;

- v okviru izvedbe drugih razširitev informacijskega sistema (12. člen) največ 14 oseb na modul;

Izvajalec in uporabnik se dogovorita o času in lokaciji izvedbe usposabljanja ter številu udeležencev vsaj 8 dni pred usposabljanjem. Izvajalec vsaj 5 dni pred samo izvedbo pripravi in skupnemu vodji projekta na strani naročnika in uporabnika posreduje uporabniška navodila v elektronski obliki.

Usposabljanje se lahko izvaja na več načinov:

- z usposabljanjem v računalniški učilnici ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem (največ 14 tečajnikov naenkrat), za najzahtevnejše in kompleksne vsebine, ki trajajo več kot dve uri in je nujno usposabljanje tečajnikov tako, da sproti uporabljajo nova znanja v testnem okolju;

- z usposabljanjem na lokacijah posameznih zavodov za prestajanje kazni zapora in dislociranih oddelkih ali na lokaciji izvajalca za vsebine, ki trajajo do dve uri in ne zahtevajo lastnega dela v aplikaciji (predstavitev s pomočjo projekcije);

- z izdelavo video navodil za enostavnejše vsebine za večje število uporabnikov. Izvajalec izdela in dostavi navodila na 15 prenosnih medijih, ki jih uporabnik objavi na intranetnem portalu.

V primeru iz 1. in 2. alineje prejšnjega odstavka je obvezna prisotnost predstavnika uporabnika kot so-izvajalca, zaradi tolmačenja vsebinskih procesov oziroma je zaradi zahtevne vsebine predstavnik uporabnika lahko tudi prvi izvajalec, predstavnik izvajalca pa nudi tehnično podporo pri tolmačenju delovanja aplikacije.

Ob zaključku usposabljanja izvajalec vsakemu udeležencu izda pisno potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Usposabljanje se šteje za zaključeno z dnem, ko skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika od izvajalca prejme kopije potrdil o opravljenem usposabljanju.

Podroben načrt usposabljanja se opredeli v »specifikacijah za izvedbo«, vsebovati pa mora vsaj: vsebino usposabljanja, način izvedbe, lokacijo izvedbe in predvideno število udeležencev.

- člen

(prevzem)

Izdelki po tej pogodbi, ki nastanejo v okviru razširitve informacijskega sistema, se prevzemajo in tudi plačujejo po delih oz. poddelih, in sicer:

- 1. del: izvedba analize in izdelava »specifikacij za izvedbo« (1. točka 2. odst. 3. člena pogodbe);

- 2. del: izdelava PZI (2. točka 2. odst. 3. člena pogodbe);

- 3. del: nadgradnja modula »Delo zaprtih« (3. točka 2. odst. 3. člena pogodbe)

- 4. del: razdelitev evidence na pripornike in obsojene osebe (4. točka 2. odst. 3. člena pogodbe)

- 5. del: druge razširitve, in sicer po poddelih (modulih), kot so navedeni v prvem odstavku 12. člena pogodbe

Naročnik in uporabnik posamezni del oz. poddel prevzame s podpisom prevzemnega zapisnika. Za naročnika prevzemni zapisnik podpiše skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika, za uporabnika pa oseba, ki jo določi uporabnik sam; naročnik in uporabnik prevzemni zapisnik podpišeta, če je izvajalec vse storitve opravil skladno s to pogodbo.

Vsak prevzemni zapisnik mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

- datum prevzema;

- naziv podaktivnosti, in sicer »Razširitev IS za URSIKS«;

- opis izdelka, ki je predmet prevzema;

- pogodbeno vrednost izdelka, ki je predmet prevzema;

Vsak prevzemni zapisnik za 3. in 4. del ter za poddele 5. dela mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi naslednje podatke:

- datum potrditve delovanja v testnem okolju;

- datum namestitve v produkcijsko okolje;

- datum opravljenega usposabljanja;

- datum potrditve delovanja v produkcijskem okolju;

- podrobna poročila o testiranju dela sistema, ki je predmet prevzema.

- člen

(končni prevzem)

Končni prevzem se opravi nemudoma po prevzemu vseh izdelkov, ki so predmet te pogodbe, to je po podpisu še zadnjega prevzemnega zapisnika.

Končni prevzemni zapisnik podpišejo vse tri pogodbene stranke, v treh izvodih. Za naročnika prevzemni zapisnik podpiše skupni vodja projekta na strani naročnika in uporabnika, za uporabnika pa oseba, ki jo določi uporabnik sam.

Končni prevzemni zapisnik mora vsebovati tudi potrdilo, da je oprema certificirana pri Arhivu RS.

- člen

(garancija)

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da bodo vse razširitve informacijskega sistema delovale v skladu z vsebinskimi in tehničnimi zahtevami iz PZI in Specifikacij za izvedbo.

Izvajalec jamči, da bo odpravil vse napake, ki se bodo na delu informacijskega sistema, ki je bil razširjen, pokazale v obdobju od prevzema posameznega izdelka do podpisa končnega prevzemnega zapisnika in še 3 leta od podpisa končnega prevzemnega zapisnika.

V obdobju iz prejšnjega odstavka se izvajalec zavezuje na svoje stroške (to je za naročnika oz. uporabnika brezplačno) odpraviti vse napake v delovanju prevzetega izdelka.

Resnost napake, odzivni čas ter čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, se določi na način:

| Resnost napake | Opis napake | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako |
| --- | --- | --- | --- |
| kritična | poslovni proces uporabnika je onemogočen | 3 ure | 8 ur |
| resna | poslovni proces uporabnika je močno oviran | 8 ur | 24 ur |
| manjša | zmanjšana produktivnost uporabnika | 8 ur | 5 dni |

»Odzivni čas« na prijavo napake je čas, ki lahko preteče od trenutka, ko izvajalec prejema obvestilo naročnika ali uporabnika o napaki do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake; odzivni čas je odvisen od resnosti napake, kot jo v prijavi izvajalcu navede naročnik oz. uporabnik.

»Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako«, začne teči s potekom odzivnega časa.

Napaka se šteje za odpravljeno, ko izvajalec popravek odloži na SVN in uporabnik v testnem okolju preveri pravilnost delovanja. Če uporabnik ugotovi, da napaka s popravkom ni odpravljena, izvajalcu pošlje zahtevek za ponovno odpravo napake.

Popravek se lahko namesti v produkcijsko okolje po uporabnikovi potrditvi pravilnosti delovanja v testnem okolju.

Če uporabnik ugotovi, da izvajalec napake ni odpravil v roku, o tem obvesti naročnika, le-ta pa izvajalcu za vsako zamujeno uro (ena ura je 60 minut) obračuna pogodbeno kazen v višini 0,01% skupne vrednosti te pogodbe z DDV.

Če izvajalec po prejemu prijave napake oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče v roku odpraviti, mora to nemudoma (v vsakem primeru pa preden pride v zamudo) pisno sporočiti naročniku in uporabniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je napako možno odpraviti. Naročnik oz. uporabnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali obrazloženo zavrne. Če ga zavrne, izvajalec pa napake ne odpravi v pogodbeno dogovorjenem roku, mu naročnik za vsako zamujeno uro obračuna pogodbeno kazen v višini 0,01% skupne vrednosti te pogodbe z DDV.

Naročnik lahko napake izvajalcu sporoča po telefonu na številko       ali elektronsko na       vsak delovni dan od 08:00 do 16:00 ure. Odzivni čas in rok za odpravo napake ne tečeta izven delovnega dneva (od 16:00 do 8:00 naslednjega dne), vikende, na praznike in dela proste dni, kot jih določa vsakokrat veljavni Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.

Za modul oziroma izdelek, na katerem so se odpravljale napake, začne teči nov, enoletni garancijski rok, od datuma odprave napake dalje.

- člen

(osnovno in dopolnilno vzdrževanje)

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo vzdrževal nadgrajeni informacijski sistem od prvega prevzema dalje in da ga bo vzdrževal 22 mesecev, v nobenem primeru pa ne dlje kot do 30. 6. 2023.

Vzdrževanje informacijskega sistema se deli na osnovno in dopolnilno vzdrževanje.

Storitve vzdrževanja morajo biti naročniku oz. uporabniku na voljo vsak delovni dan v času od 8:00 do 16:00 ure. Storitve vzdrževanja večjega pomena se na zahtevo naročnika ali uporabnika lahko izvedejo tudi izven tega časa iz predhodnega odstavka (npr. v nočnih urah), po predhodnem dogovoru med naročnikom, uporabnikom in izvajalcem.

V okvir vzdrževanja ne spadajo dela, ki jih mora izvajalec opraviti v okviru garancije (16. člen).

- člen

(osnovno vzdrževanje)

Izvajalec mora storitve osnovnega vzdrževanja izvajati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in skladno s pravili stroke.

Osnovno vzdrževanje zajema:

- skrb za osnovno operativno in varnostno spremljanje izvajanja informacijskega sistema:

  - zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti;

  - izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- vzdrževanje razvojnega okolja ter interno testiranje novih verzij pred predajo naročniku:

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja informacijskega sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti.

Izvajalec je upravičen do povrnitve stroškov, ki jih ima iz naslova osnovnega vzdrževanja. Izvajalec tovrstne stroške zaračunava uporabniku po za to dejansko porabljenem času, pri čemer pa izvajalec na mesečni ravni (to je od prvega do zadnjega dne v mesecu) za to delo uporabniku ne sme zaračunati več kot 5 ur dela. Če je izvajalec opravil manj kot 5 ur dela, se neporabljene ure v soglasju z uporabnikom lahko prenesejo v naslednji mesec.

Obvezno je redno poročanje izvajalca uporabniku o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Izvajalec uporabniku poročilo pošlje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

- člen

(dopolnilno vzdrževanje)

Dopolnilno vzdrževanje zajema:

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti ter izboljševanje lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje programske opreme glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- dopolnitev aplikacije zaradi sprememb zakonodaje, postopkov dela in na novo identificiranih potreb uporabnikov aplikacije z nadgradnjami in izboljšavami po naročilu;

- priprava poročil o delovanju sistemov in podsistemov ter priprava predlogov ukrepov in utemeljitev, ki prispevajo k celostni izboljšavi sistema oziroma povezanih sistemov:

  - predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje aplikativne programske opreme;

  - komunikacija in usklajevanje z naročnikom;

  - priprava statističnih in analitičnih izdelkov ter poročil;

- izvedba potrebnih nadgradenj, dopolnitev in popravkov sistema oziroma izboljšave poslovne vrednosti, ki jo sistem omogoča:

  - sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij, uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme, priprava in usklajevanje časovnih ocen za realizacijo posameznih uporabniških zahtev;

  - prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti ter izboljševanje lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika.

Izvajalec dopolnilno vzdrževanje izvaja izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec dopolnilno vzdrževanje izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje izvajalca naročniku o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Izvajalec naročniku poročilo pošlje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Storitve se obračunajo po dejansko opravljenem delu.

Predvideva se, da bo izvajalec iz naslova dopolnilnega vzdrževanja opravil največ 520 ur dela. Navedeno število ur predstavlja naročnikovo zgornjo oceno in ne ur, ki jih je naročnik pri izvajalcu dejansko v celoti zavezan naročiti, saj jih v času sklenitve te pogodbe ni mogoče vnaprej točno določiti.

Naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini cene ene ure dela iz naslova dopolnilnega vzdrževanja, kot je določena v 23. točki prvega odstavka 20. člena pogodbe.

- člen

(pogodbena vrednost)

Skupna vrednost te pogodbe znaša       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV, pri čemer posamezne cene znašajo:

|  | Izvedba analize in izdelava »specifikacij za izvedbo« | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
|  | Izdelava Projekta za izvedbo (PZI) | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja modula »Delo zaprtih« | EUR z DDV |
|  | Razdelitev enotne evidence na pripornike in obsojene osebe | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.1 Obdelava statusnih in osebnih podatkov | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.2 Nastanitev zaprtih oseb | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.3 Zadolžitev oblačil in opreme zaprtih oseb | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.4 Prehrana zaprtih oseb | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.5 Vodenje evidence odvzetih in deponiranih predmetov zaprtih oseb | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.6 Dokumentiranje, obdelava in arhiviranje izrednih dogodkov | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.7 Strokovna obravnava, izobraževanje, socialna dejavnost z zaprtimi osebami, specialni programi, dokumentiranje razgovorov | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.8 Disciplinski postopki zoper zaprte osebe in varnostni ukrepi | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.9 Prejeta in oddana pošta, obiski, telefonski stiki zaprtih oseb in njihov dostop do spleta | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.10 Posedovanje tehnične in vredne osebne opreme zaprtih oseb | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.11 Spremljanje zaprtih oseb izven zavoda in razporejanje dela pravosodnih policistov | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.12 Varnostna ocena zaprtih oseb | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja modula 2.2.13 Varnostni postopki zoper zaprte osebe (alkotesti, droge testi, osebni, pregledi prostora,..) | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.14 Uniforme, oborožitev in specialna oprema pravosodnih policistov | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.15 Dnevna poročila pravosodnih policistov | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.16 Vodenje organa s pomočjo analitičnega modula statističnih podatkov | EUR z DDV |
|  | Nadgradnja mod. 2.2.17 Revizijska sled | EUR z DDV |
|  | Ena ura dela iz naslova osnovnega vzdrževanja | EUR z DDV |
|  | Ena ura dela iz naslova dopolnilnega vzdrževanja | EUR z DDV |

Cene so fiksne ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cen, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena.

Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (npr. potni stroški, stroški dela, potrošni material, nepredvideni stroški, morebitni popust in vsi ostali stroški, ki jih ima izvajalec z realizacijo predmeta pogodbe).

Cene vključujejo tudi vse stroške, ki jih ima izvajalec iz naslova usposabljanja uporabnikov.

- člen

(račun)

Izvajalec naročniku za opravljene storitve izstavi račun. Za opravljene storitve iz naslova osnovnega vzdrževanja izvajalec izstavi račun uporabniku.

Podlaga za izstavitev računa za storitve iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 3. člena te pogodbe je podpisan prevzemni zapisnik.

Podlaga za izstavitev računa za storitve osnovnega vzdrževanja, opravljene v preteklem koledarskem mesecu, je s strani uporabnika podpisano poročilo izvajalca o dejansko izvedenih storitvah, skupaj s specifikacijo del. Poročilo mora vsebovati natančen seznam opravljenih aktivnosti in porabljen čas za izvedbo posamezne aktivnosti.

Podlaga za izstavitev računa za storitve dopolnilnega vzdrževanja, opravljene v preteklem koledarskem mesecu, je s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o dejansko izvedenih storitvah, skupaj s specifikacijo del. Poročilo mora vsebovati natančen seznam opravljenih aktivnosti in porabljen čas za izvedbo posamezne aktivnosti.

Vsak račun se mora obvezno sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec mora vsakemu računu obvezno priložiti dokumente, ki so podlaga za njegovo izstavitev.

Izvajalec naročniku oz. uporabniku izstavlja račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v e-obliki, skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora pri tem upoštevati naslednje podatke:

- Proračunski uporabnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

E-naslov: gp.mp@gov.si

Identifikacijska št.: SI 32179090

Matična št.: 2399237000

Transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972

BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X

- Proračunski uporabnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Naslov: Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana

E-naslov: gp.ursiks@gov.si

Identifikacijska št.: SI 26731622

Matična št.: 5888093000

Transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972

BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X

Izvajalec obračunava DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

- člen

(plačilo)

Rok plačila je najkasneje 30 dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, pod pogojem da je storitev opravljena skladno s to pogodbo. Rok plačila za storitve, opravljene iz naslova osnovnega vzdrževanja, je 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, pod pogojem, da so storitve opravljene skladno s to pogodbo.

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

Naročnik oz. uporabnik bo vsa plačila po tej pogodbi nakazoval na TRR izvajalca št.      , odprt pri      .

Naročnik oz. uporabnik lahko račun s priloženo dokumentacijo obrazloženo zavrne v petnajstih dneh po njegovem uradnem prejemu. Če je zavrnitev delna, je naročnik oz. uporabnik nesporni del dolžan plačati v roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

Za čas naročnikove oz. uporabnikove zamude s plačilom je izvajalec upravičen zamudniku obračunati zakonske zamudne obresti.

- člen

(pogodbena kazen)

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik oz. uporabnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

Pogodbene stranke so soglasne, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca, ob sprejemu izpolnitve naročnik oz. uporabnik ni dolžan izvajalca posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen  obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

- člen

(avtorstvo)

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v okviru javnega sektorja v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe.

Pogodbene stranke soglašajo, da za prenos avtorskih pravic na naročnika avtor ni upravičen do dodatnih plačil.

Avtor jamči, da ne obstaja nobena tretja fizična ali pravna oseba, ki si lasti moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

Izvorno kodo izvajalec odloži v SVN repozitorij (MJU eZapori SVN repozitorij) izvorne kode aplikacijskega in podatkovnega dela informacijskega sistema skupaj z navodilom za namestitev. http://hkom.wiki.sigov.si/index.php/SVN.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da za potrebe javnega sektorja pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ponudi informacijsko rešitev ali uporabi komponento, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njen del, se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe, razen kolikor so izdelani z odprtokodnimi licencami in naročnik pri njihovi uporabi ni vezan na posameznega ponudnika.

- člen

(vir financiranja)

Naročilo se financira v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«, potrjene s strani organa upravljanja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016 in spremenjeno odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/33 z dne 5. 7. 2018. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Finančna sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za pravosodje, podaktivnosti: »Razširitev IS za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij«.

Financiranje se bo izvajalo v naslednjem razmerju:

- za kohezijsko regijo zahodne Slovenije (61 %):

  - PP 150049: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-EU (80 %) in

  - PP 150051: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-SLO (20 %);

- za kohezijsko regijo vzhodne Slovenije (39 %):

  - PP 150048: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-V-EU (80 %) in

  - PP 150050: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-V-SLO (20 %).

Storitve, opravljene iz naslova osnovnega vzdrževanja, se financirajo iz proračunske postavke uporabnika.

- člen

(podizvajalci)

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci ter v obsegu in na naslednji način:      .

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika oz. uporabnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik oz. uporabnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo oz. izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik oz. uporabnik ima pravico, da na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce podizvajalca, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku oz. uporabniku dolžni dati verodostojne podatke.

/če podizvajalec zahteva neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika oz. uporabnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku oz. uporabniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

- člen

(skrbništvo pogodbe)

Skrbniki te pogodbe so:

- za naročnika:      , e-mail      , telefon      ;

- za uporabnika:      , e-mail      , telefon      ;

- za izvajalca:      , e-mail      , telefon      .

O zamenjavah skrbnikov pogodbe se morajo pogodbene stranke pisno obveščati in dogovoriti.

Za zamenjavo skrbnika pogodbe sklenitev dodatka k pogodbi ni obvezna.

- člen

(protikorupcijska klavzula)

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika, uporabnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik oziroma uporabnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

(razkritje lastniške strukture)

Skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 mora izvajalec na poziv naročnika v osmih dneh od prejema poziva pisno posredovati naročniku podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- člen

(varovanje in zaščita podatkov)

Skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbene stranke soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbene stranke bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevale morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Ker bo izvajalec v času opravljanja storitev po tej pogodbi prišel do podatkov, ki so v informacijskem sistemu, bosta naročnik in izvajalec skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov pred začetkom del, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi te pogodbe, sklenila pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika in uporabnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval kot poslovno skrivnost in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi.

Informacije v zvezi z komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika in uporabnika. Aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne smejo ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika ali uporabnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Izvajalec naročniku in uporabniku ves čas opravljanja del po tej pogodbi in tudi po njenem prenehanju omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

Vsi kadri na strani izvajalca ali podizvajalca, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmeta te pogodbe, morajo varovati vse (osebne, poslovne in zaupne) podatke naročnika, uporabnika in drugih državnih organov, s katerimi bodo prišli v stik pri izvajanju naročila. Podpisati morajo izjavo o varovanju podatkov.

Izvajalec mora podpisane izjave kadrov izročiti naročniku ob podpisu te pogodbe najkasneje pa v desetih dneh po sklenitvi te pogodbe, za kadre, ki pa jih kasneje vključi v projekt ali na novo zaposli ali sklene pogodbo za izvajanje določenih del, pa takoj ob nastopu nove okoliščine.

- člen

(informiranje in obveščanje javnosti)

Pogodbene stranke so dolžne spoštovati pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so podrobneje določena v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020, ki so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Dokumentacija in izdelki, ki jih bo izvajalec izdelal v okviru te pogodbe, morajo biti označeni z ustreznim simbolom EU v/na njih pa mora biti smiselno uporabljena navedba o sofinanciranju.

- člen

(prepoved dvojnega financiranja)

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

- člen

(hranjenje dokumentacije, pravice revizije in vrednotenje projekta)

Pogodbene stranke morajo na varen in urejen način hraniti vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt in z njim povezano financiranje, vsaj do 31. 12. 2027. Ta datum ne vpliva na morebitne daljše roke hrambe, predpisane z nacionalno zakonodajo.

Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Po zaključku pogodbe morata pogodbeni stranki hraniti dokumentacijo tako, da je mogoče v vsakem trenutku zagotavljati ustrezno revizijsko sled.

Pogodbene stranke bodo omogočile dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU.

- člen

(roki v pogodbi)

Vsi roki v tej pogodbi, ki so določeni v dnevih, so določeni v koledarskih dnevih, razen če je pri posameznem roku izrecno zapisano, da je določen v delovnih dnevih.

- člen

(veljavnost pogodbe)

Ta pogodba velja za čas izvedbe storitev po pogodbi, najdlje pa do 30. 6. 2023.

- člen

(prenehanje pogodbe)

Ta pogodba preneha veljati:

- s potekom časa, za katerega je sklenjena;

- če jo pogodbene stranke sporazumno razvežejo;

- če je nad izvajalcem začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe;

- če naročnik ali uporabnik od pogodbe pisno odstopi iz razlogov, kot so navedeni v tej pogodbi; v tem primeru ta pogodba preneha veljati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika ali uporabnika, da od pogodbe odstopa; odstop se sporoči pisno (priporočena pošta).

Pogodba preneha veljati tudi, če je naročnik ali uporabnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca (četrti odstavek 67. člena ZJN-3).

Naročnik ali uporabnik lahko med veljavnostjo te pogodbe ne glede na določbe vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih okoliščinah (96. člen ZJN-3):

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Če naročnik ali uporabnik odstopi od te pogodbe iz razloga, ki je na strani izvajalca, mora izvajalec naročniku in uporabniku kriti škodo, ki jo zaradi odstopa utrpita. Prav tako mora izvajalec kriti razliko do morebitne višje cene, ki jo naročniku in uporabniku zaračuna drug izvajalec.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča storitev po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od te pogodbe, če v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odstopi od pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

- člen

(uporaba prava)

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo pri tolmačenju posameznih določb te pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, uporabljale vsakokrat veljaven slovenski zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

(reševanje sporov)

Pogodbene stranke si bodo prizadevale vse spore iz te pogodbe rešiti na miren način; če to ne bo mogoče, je za spore pristojno sodišče v Ljubljani, ki sodi po slovenskem pravu.

- člen

(spremembe pogodbe)

Spremembe ali dopolnitve te pogodbe lahko pogodbene stranke sprejmejo zgolj s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi.

- člen

(končna določba)

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank.

Pogodba je podpisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri, uporabnik dva, izvajalec pa en izvod.

| za Ministrstvo za pravosodje: | za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij: | za izvajalca: |
| --- | --- | --- |
| ime, priimek funkcija | ime, priimek funkcija | ime, priimek funkcija |
| Kraj: Ljubljana Datum: _____ | Kraj: Ljubljana Datum: _____ | Kraj: _______ Datum: _____ |