Služba za javna naročila

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

| Številka: | 430-48/2018/3 |
| --- | --- |
| Datum: | 27.9.2018 |

### RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| ### Predmet naročila: | ### Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (javno naročilo v treh sklopih) |
| --- | --- |
| ### Številka javnega naročila: | ### 2430-18-0011 |

| ### Vrsta postopka: | ### Odprti postopek |
| --- | --- |

VSEBINA:

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

- OBRAZCI NAROČNIKA

- SPECIFIKACIJE

- PRILOGA: ESPD OBRAZEC (datoteka v formatu .xml)

- PRILOGA: OBRAZEC »PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM«

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

POGLAVJE 1: POVABILO K  ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Predmet javnega naročila je: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

Krajši opis predmeta javnega naročila:

Sklop 1: RAZVOJ REŠITVE ZA INTEGRACIJO UPRAVLJANJA PROMETA

- Vzpostavitev podatkovnega skladišča (naloga A1)

Cilj vzpostavitve nacionalnega podatkovnega skladišča je omogočiti zbiranje vseh dostopnih relevantnih prometnih podatkov v podatkovni bazi za njihovo razpoložljivost in uporabo, distribucijo in nadaljnjo obdelavo. Ključna je takojšnja uporaba teh podatkov v prometnem modelu upravljanja prometa v realnem času za učinkovito strateško in operativno upravljanje prometa na javnem cestnem omrežju (JCO) ter informiranje končnih uporabnikov.

Za polnjenje podatkovnega skladišča bodo uporabljeni številni podatkovni viri deležnikov s področja upravljanja in nadzora prometa na javnih cestah in so obvezani posredovanju podatkov za zagotavljanje delovanja Nacionalnega centra za upravljanje prometa.

Poleg samega skladišča je potrebno zagotoviti tudi funkcionalnosti, ki bodo omogočale upravljanje s skladiščem. Upravljanje s podatkovnim skladiščem pomeni zbiranje, arhiviranje, upravljanje in distribucijo podatkov, pridobljenih od različnih subjektov, ki so povezani v delovanje NCUP, za potrebe administracije, prometnega planiranja, vrednotenja prometne politike, varnosti, spremljanja učinkovitosti sistemov, izmenjave podatkov.

Sestavni deli podatkovnega skladišča so tudi:

- digitalna karta celotnega prometnega omrežja Slovenije (usklajena s stacionažo v BCP in kot osnova za javne digitalne mape (npr. OpenStreet Map, mapa skladna z direktivo INSPIRE po specifikacijah za transportna omrežja), lokacijske tabele RDS-TMC in javne prometne podatke),

- enotna baza vhodnih podatkov o prometni infrastrukturi (operativna BCP, stanje, vzdrževalna dela, zapore, izredni dogodki), prometnih podatkih (števci prometa, kamere), vremenskih podatkih (ARSO, vremenske postaje, merilniki vetra, senzorji stanja vozišča) in ostalih podatkih,

- enotna baza izhodnih podatkov (rezultati dinamičnega simulacijskega prometnega modela, kazalniki).

Cilj naloge A1 (Vzpostavitev podatkovnega skladišča) je zgraditi podatkovno skladišče (z vključenimi prometnimi kartami) ter izdelati vse podporne funkcionalnosti za njegovo upravljanje (zajem, arhiviranje, obdelava…). Podrobne zahteve za vzpostavitev podatkovnega skladišča so opisane v poglavju 5, "Vzpostavitev podatkovnega skladišča (naloga A1)". V okviru projekta je potrebno implementirati tudi sistem za obveščanje javnosti o prometnih dogodkih preko protokola RDS-TMC, potrebno je implementirati standard TPEG (Transport Protocol Experts Group) za objavo podatkov preko DAB (Digital audio broadcasting), implementirati servis za preslikave med DATEXII (CEN/TS 16157), TMC Events (EN ISO 14819-2), TPEG-TEC (ISO/TS 21219-15) in DENM (ETSI EN 302 637-3) skladno s TISA SRMS (Safety related message sets – Selection of DATEX II Codes, DENM Event Types, TPEG2-TEC Causes and TMC Events for EC high level Categories - ITSTF17001 v1.0 ali novejše) ter v okviru dinamičnega referenciranja na osnovi OpenLR implementirati servis z možnostjo nadgradnje Map matching postopka s specifičnimi vtičniki za posamezne pare cestnih omrežij s pomočjo katerih se lahko doseže višja stopnja ujemanja kot je to možno z osnovno OpenLR implementacijo.

- Povezava z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP (naloga A2)

Obseg aktivnosti naloge A2 je:

- strokovna podpora za digitalne mape (JCO BCP, INSPIRE, OpenStreetMap) in izmenjevalne formate (TN-ITS, OpenLR), ki bodo v uporabi v NCUP;

- dokumentiranje in usklajevanje podatkovnih virov in struktur ter opredelitev enkratnih ali stalnih vmesnikov med nalogami tega razpisa (A1 - podatkovno skladišče in A3 – Platforma za pridobivanje in polnjenje masovnih podatkov gibanja vozil ter A4 - Nadgradnja enotne nacionalne točke dostopa)   in nalogami drugega projekta »Izdelava makroskopskega prometnega modela In vzpostavitev dinamičnega simulacijskega Prometnega modela«.

”Povezava z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP (naloga A2)” je opisana v poglavju 5 .

- Platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (naloga A3P -Platforma)

Strmo naraščanje števila mobilnih naprav, ki smo mu priča v zadnjih desetih letih, prinaša številne nove priložnosti, med drugim tudi na področju zajema podatkov o razmerah na prometni infrastrukturi. Mobilne naprave, ki jih imamo s seboj v vozilih, nam namreč omogočajo identifikacijo lokacije, hitrosti in smeri vozila. Skupaj s podatki, ki jih lahko prejemamo iz vozil, opremljenih z namenskimi sledilnimi napravami (npr. taksi vozila, flote ipd.), to predstavlja že precej veliko količino podatkov in omogoča relativno dobro ocenjevanje trenutnih razmer v prometu kot tudi napovedovanje stanja v bližnji prihodnosti. Obdelava masovnih podatkov o gibanju vozil v realnem času (FCD – Floating Car Data) je dandanes osnova za razvoj modernih sistemov za spremljanje in upravljanje prometa.

Cilj te naloge je vzpostaviti platformo za upravljanje in obdelavo podatkov vozil v gibanju (FCD) ter tako zagotoviti razpoložljivost masovnih podatkov o stanju na prometni infrastrukturi in njihov zajem v podatkovno skladišče. Zajem se mora izvajati časovno učinkovito oziroma tako, da so možne različne analize v realnem času. Podrobne zahteve za vzpostavitev platforme za pridobivanje masovnih podatkov so opisane v poglavju 5 "Platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (naloga A3P - Platforma)".

- Enotna nacionalna točka dostopa (naloga A4)

Cilj naloge A4 je vzpostavitev in  kasnejša nadgradnja izdelanega in  implementiranega portala preko katerega bodo zainteresiranim odjemalcem na enem mestu na voljo vsi cestni in prometni podatki vključno z navodili za pridobitev dostopa, prenosa in uporabe le-teh. Okvirne zahteve so opisane v poglavju 5 "Enotna nacionalna točka dostopa (naloga A4)".  Prva faza je vzpostavitev enotne nacionalne točke dostopa (poglavju 5), druga faza pa je nadgradnja enotne nacionalne točke dostopa (poglavju 5) načrtovana ob zaključku tega projekta z ažuriranjem virov podatkov in vsebin glede na vzpostavljeno podatkovno skladišče (naloga A1).

Limitirana vrednost javnega naročila za Sklop 1: RAZVOJ REŠITVE ZA INTEGRACIJO UPRAVLJANJA PROMETA je 1.650.000,00 € brez DDV in 2.013.000,00 € z vključenim DDV (točka 1 ponudbenega predračuna).

Limitirana vrednost javnega  naročila za Sklop 1: VZDRŽEVANJE IZDELANE REŠITVE  V PRODUKCIJSKEM OBDOBJU je 550.000,00 € brez DDV in 671.000,00 € brez DDV (točka 2 ponudbenega predračuna).

Ponudba, ki bi presegla limitirano vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

Sklop 2: ZAGOTAVLJANJE IZVORNIH PODATKOV SLEDI VOZIL

- Zagotavljanje izvornih podatkov gibanja vozil (naloga A3I –Izvorni podatki)

V okviru sklopa se izvaja storitev nudenja anonimiziranih izvornih podatkov sledi vozil (izvorni FCD podatki / FCD – Floating Car Data) v zahtevanem formatu in časovnem intervalu v obdobju razvoja rešitve (vzpostavitev produkcijskega sistema) in v obdobju kasnejšega 36 mesečnega obdobja vzdrževanja produkcijskega sistema.

Uporaba izvornih podatkov sledi vozil je za aplikacije v realnem času: nadzor prometnih tokov in njihovo vizualizacijo, alarmiranje ob odstopanjih od normalnega prometnega toka, izračun potovalnih časov in potovalnih hitrosti za posamezne odseke, analitiko prometnih tokov, ipd. Podrobne zahteve za zagotavljanje izvornih podatkov gibanja vozil so opisane v poglavju 5 "Zagotavljanje izvornih podatkov gibanja vozil (naloga A3I –Izvorni podatki)".

Limitirana vrednost javnega naročila za Sklop 2:  ZAGOTAVLJANJE IZVORNIH PODATKOV SLEDI VOZIL V ČASU RAZVOJA REŠITVE je 100.000,00 € brez DDV in 122.000,00 € z vključenim DDV (točka 1 ponudbenega predračuna).

Limitirana vrednost javnega  naročila za Sklop 2:  ZAGOTAVLJANJE IZVORNIH PODATKOV SLEDI VOZIL V PRODUKCIJSKEM OBDOBJU je 216.000,00 € brez DDV in 263.520,00 brez DDV (točka 2 ponudbenega predračuna).

Ponudba, ki bi presegla limitirano vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

Sklop 3: DOBAVA IN INSTALACIJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE S SISTEMSKIM UPRAVLJANJEM IN PODPORO V ČASU RAZVOJA REŠITVE IN V PRODUKCIJSKEM OBDOBJU

- Dobava in implementacija informacijskega sistema (naloga A5)

Potrebna je strojna in sistemska programska oprema za vzpostavitev in delovanje izdelanih rešitev tega javnega naročila in ostalih naročnikovih rešitev v produkciji za kar je potrebna dobava in implementacija informacijskega sistema. Infrastrukturna rešitev na nobeni izmed lokacij ne sme imeti enojne točke odpovedi (single point of failure) in mora bazirati na visoko razpoložljivem virtualiziranem okolju, ki vsebuje zadostno število strežnikov ter ustrezne diskovne kapaciteta na naprednem diskovnem polju. Skupna velikost infrastrukture rešitve ne sme na primarni lokaciji zasesti več kot 34U in na sekundarni lokaciji več kot 20U. Rešitev mora vsebovati ustrezno število SAN stikal z zadostnim številom 16GB vmesnikov ter mrežnih stikal z zadostnim številom 10GbE vmesnikov. Infrastruktura rešitev mora omogočati centralno rešitev za varovanje podatkov, ter okrevanje ob katastrofi na vsaj 15 km oddaljeni lokaciji v enaki meri funkcionalnosti in v časovnem intervalu manjšem od ene ure kot na primarni lokaciji. Ponudnik infrastrukturne rešitve mora zagotavljati vzdrževanje, ter stalen 24/7 nadzor nad okoljem od prevzema rešitve do izteka pogodbe ter v primeru okvare katerekoli komponente hitro proaktivno reagiranje. Naloga obsega tudi dokumentiranje konfiguracije implementacije informacijskega sistema ter ažuriranje te dokumentacije ob vsaki spremembi sistemske konfiguracije.

Minimalna konfiguracija informacijskega sistema je zasnovana za prevzem in centralizacijo številnih ITS sistemov in storitev v naslednjem petletnem obdobju z zagotovljeno odzivnostjo v realnem času, na katerem se bodo v prihodnje izvajale tudi druge produkcijske rešitve. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja minimalne zahteve za potrebno strojno in sistemsko programsko opremo, izvajalec Sklopa 3 pa bo v sodelovanju z drugimi izvajalci na podlagi analize (do zaključka mejnika S3M2) pripravil popis potrebnih resursov za polno delovanje produkcijskega sistema, ki ga bo vzpostavil izvajalec Sklopa 1 (naloge A1, A2, A3P in A4) ter zagotavljal izvajalec Sklopa 2 (naloga A3I) do zaključka pogodbe.

Vsa oprema mora biti v celoti povezljiva (kompatibilna) z obstoječo spodaj navedeno strojno in sistemsko programsko opremo naročnika. Ponudnik mora povezati okolja skupaj v eno celoto in uspešno prestaviti podatke na novo okolje. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P, A4 in A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji. Dobavljena in implementirana strojna oprema in sistemska programska oprema informacijskega sistema mora biti operativno razpoložljiva do mejnika S3M3. Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3P uporablja druge tehnologije, mora biti povezljiva z nalogama A1 in A4 preko rešitev A2.

Izvajalec Sklopa 1 na osnovi okvira opredeljene minimalne zahtevane konfiguracije za implementacijo informacijskega sistema in v tem okviru specificirati lastne zahteve po virih in kapacitetah za produkcijsko rešitev razvoja sistema za naloge A1, A2, A3P in A4 ter njegovega vzdrževanja.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve z naročnikovim opisom minimalne zahtevane konfiguracije za implementacijo informacijskega sistema so razvidne iz poglavja 5 - specifikacije.

Limitirana vrednost javnega naročila za Sklop 3:  DOBAVA IN INSTALACIJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE S SISTEMSKIMO UPRAVLJANJEM IN PODPORO V ČASU RAZVOJA REŠITVE je 1.035.000,00 € brez DDV in 1.262.700,00 € z vključenim DDV (točki 1 in 2 ponudbenega predračuna).

Limitirana vrednost javnega  naročila za Sklop 3:  SISTEMSKO UPRAVLJANJE IN PODPORA Z VZDRŽEVANJEM INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE je 180.000,00  € brez DDV in 219.600,00 € brez DDV (točka 3 ponudbenega predračuna).

Ponudba, ki bi presegla limitirano vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

OPOZORILO za vse sklope: Izvajalec posameznega sklopa se posebej zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namenom izvedbe celotnega projekta.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope. Ponudba je lahko samostojna ali ponudba skupine ponudnikov. Izraz »ponudnik« v razpisni dokumentaciji se nanaša na samostojnega ponudnika in na skupino ponudnikov. Navedeno pomeni, da se vse zahteve, ki se nanašajo na ponudnika, v primeru ponudbe skupine ponudnikov, nanašajo na vse partnerje v skupini ponudnikov, razen če je za posamezno zahtevo drugače določeno.

## Rok izvedbe pogodbe: Rok izvedbe je razviden iz tehničnih specifikacij – poglavje 1.13. Aktivnosti projekta.

## Elektronska predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 4.12.2018 do 10:00 uri. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi, ki je navedena v poglavju I.3 Sporočanje v okviru objave na portalu enarocanje.si.

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

## Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4.12.2018 in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Sonja Grašič

vodja Službe za javna naročila

mag. Alenka BRATUŠEK

MINISTRICA

Dean Herenda

Vodja Nacionalnega centra za upravljanje prometa

POGLAVJE 2: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

  - Predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3 in 14/18), vključno z veljavnimi podzakonskimi akti

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 - ZPVPJN-B),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št, 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 ),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 UPB),

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 – odl. US in 46/15) ter

- ostali predpisi z vsebinskega področja javnega naročila.

  - 2.2.  Razpisna dokumentacija

    - Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe,

- poglavje 2: Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določila o izvedbi postopka,

- poglavje 3: Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje,

- poglavje 4: Obrazci naročnika,

- poglavje 5: Specifikacije,

- Priloga: ESPD obrazec v .xml obliki datoteke,

- Priloga: Obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom«.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu s točko 2.2.3. teh navodil in objavljeni na portalu www.enarocanje.si .

    - 2.2.2 Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 21.11.2018 do 12.00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 27.11.2018 Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

    - 2.2.3 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del dokumentacije o javnem naročilu štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu e-naročanje.

  - 2.3 Priprava ponudbe

    - 2.3.1 Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik – v kolikor je dokument predložen v tujem jeziku, mu mora biti priložen uraden prevod v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V tujem jeziku (in sicer v angleškem ali nemškem jeziku) je lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika, katerega ponudbo je izbral, naknadno zahteva prevod dokumentov, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti v slovenščino. Stroške prevoda nosi ponudnik.

    - 2.3.2 Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika. V primeru, da ponudbeno dokumentacijo ne podpiše oseba, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi pisno pooblastilo, izdano podpisniku za podpis ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

    - 2.3.3 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti preko Sistema za elektronsko oddajo ponudb oddan ločeno za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - 2.3.4 Obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom«

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

    - 2.3.5 Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Če ponudnik katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu ponuja zastonj, vpiše ceno »0,00 EUR«. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

    - 2.3.6 Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so vezani na izvajanje pogodb, sklenjenih s subjekti javnega sektorja.

    - 2.3.7 Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, morajo ostati v veljavi najmanj 120 dni po izteku roka za predložitev ponudb.

    - 2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu kot del ponudbene dokumentacije predloži bančno garancijo. Vrednost zavarovanja za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša:

- Sklop 1: 60.000,00 EUR;

- Sklop 2: 9.000,00 EUR;

- Sklop 3: 35.000,00 EUR.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 13.4.2019.

Vsebina zavarovanja mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije (obrazec 8.1).

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ali po vsebini, veljavnosti ter po višini zahtevanega zneska (če je garancija po vrednosti nižja od zahtevanega zneska) sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, ali

- če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe, ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali

- če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano s strani:

- banke v državi naročnika ali

- tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za resnost ponudbe predloži eden izmed partnerjev.

    - 2.3.9 Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene.

2.3.10 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Na izbor najugodnejšega ponudnika posameznega sklopa bodo vplivala merila, ki so določena za posamezen sklop.

Merila za Sklop 1:

| Uporabljena merila | Maksimalno število točk |
| --- | --- |
| Ponudbena vrednost za razvoj rešitve (brez DDV) – TRAZVOJ | 45 |
| Ponudbena vrednost za vzdrževanje (brez DDV) – TVZDR | 15 |
| Reference za kader - TREF | 40 |

Skupno število točk dobimo s seštevkom maksimalnega števila točk posameznega merila. Najvišje skupno število točk je 100.  Najugodnejša ponudba je ponudba z najvišjim skupnim številom točk. V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.

Skupno število točk se izračuna po formuli:

TSKUP = TRAZVOJ + TVZDR +TREF

TSKUP - skupno število točk vrednotene ponudbe

TRAZVOJ - število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbena vrednost za razvoj rešitve brez DDV

TVZDR - število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbena vrednost za vzdrževanje brez DDV

TREF - število točk vrednotene ponudbe po merilu referenc za kadre

Vrednotenje posameznega merila za izbor:

1. Ponudbena cena razvoja (TRAZVOJ) se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:

Izračun:

Cena za uporabo v formuli se izračuna tako, da je cena razvoja

TRAZVOJ = (C minRAZVOJ / C ocenjevanaRAZVOJ) * 45

- CocenjevanaRAZVOJ – vrednost ocenjevane ponudbe brez DDV

- CminRAZVOJ – vrednost najnižje ponudbe brez DDV

Ponudniku lahko v sklopu cene razvoja dodelimo največ 45 točk.

2. Ponudbena cena  (TVZDR) se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:

Izračun:

Cena za uporabo v formuli se izračuna tako, da je cena vzdrževanja ( točka 2 ponudbenega predračuna)

TVZDR = (CminVZDR / CocenjevanaVZDR) * 15

- CocenjevanaVZDR – vrednost ocenjevane ponudbe brez DDV

- CminVZDR – vrednost najnižje ponudbe brez DDV

Ponudniku lahko v sklopu cene vzdrževanja dodelimo največ 15 točk.

3. Dodatne reference za kader (TREF) se pri ocenjevanju točkujejo, kot sledi:

Izračun:

| Število referenc | TREF 1 | TREF 2 | TREF 3 | TREF 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 ali več | 10 | 10 | 10 | 10 |

TREF  =  TREF 1 + TREF 2  +  TREF 3 + TREF 4

TREF 1 – Reference za kader ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA

TREF 2 – Reference za kader VODJA NALOG A1 in A4

TREF 3 – Reference za kader  VODJA NALOGE A2

TREF 4 – Reference za kader VODJA NALOG A3P

3.1. Reference za kader ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA (odgovoren za usklajevanje nalog A1, A2, A3, A4 in A5 zagotavljanje enovitosti dokumentacije in uveljavljanje aplikativne informacijske varnosti izdelanega informacijskega sistema) - TREF 1

Pri merilu se vrednotijo reference ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA, kot sledi: referenca v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, kot vodja na uspešno zaključenem projektu področja informacijskih sistemov na področju ITS (inteligentni transportni sistemi). V vlogi vodje projekta neprekinjeno vsaj 12 mesecev. Referenca kadra izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 A ali C.

3.2. Reference za kader VODJA NALOG A1 in A4 - TREF 2

Pri merilu se vrednotijo reference vsebinski VODJA NALOGE A1 in A4, kot sledi: referenca v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, v vlogi vodje sklopa nalog ali projekta na uspešno zaključenem projektu na področju ITS (inteligentni transportni sistemi) s področja upravljanja prometa ali informiranja v prometu. V vlogi vodje sklopa nalog ali projekta neprekinjeno vsaj 12 mesecev. Referenca kadra izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 A.

3.3. Reference za kader VODJA NALOGE A2 - TREF 3

Pri merilu se vrednotijo reference vsebinski VODJA NALOGE A2, kot sledi: referenca v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, v vlogi vodje sklopa nalog ali projekta na uspešno zaključenem projektu na področju ITS (inteligentni transportni sistemi). V vlogi vodje sklopa nalog ali projekta neprekinjeno vsaj 12 mesecev. Referenca kadra izpolnjuje najmanj en pogoj, ki je opredeljen v točki 3.2.3.1 B.

3.4. Reference za kader VODJA NALOGE A3P - TREF 4

Pri merilu se vrednotijo reference vsebinski VODJA NALOGE A3P, kot sledi: referenca v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, v vlogi vodje sklopa nalog ali projekta na uspešno zaključenem projektu na področju ITS (inteligentni transportni sistemi). V vlogi vodje sklopa nalog ali projekta neprekinjeno vsaj 12 mesecev. Referenca kadra izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 C.

Ponudniku lahko v sklopu referenc za kadre dodelimo največ 40 točk.

Merila za Sklop 2:

Merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena oziroma najcenejša ponudba (v EUR z DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.

Merila za Sklop 3:

Izbrana bo ponudba  z najvišjo doseženo vrednostjo točk.

| Uporabljena merila | Maksimalno število točk |
| --- | --- |
| Ponudbena vrednost za dobavo in instalacijo informacijske infrastrukture (brez DDV) – TDOBAVA | 82 |
| Ponudbena vrednost za sistemsko upravljanje in podporo v času razvoja rešitve (brez DDV) – TVZDR-RAZVOJ | 3 |
| Ponudbena vrednost za sistemsko upravljanje in podporo z vzdrževanjem informacijske infrastrukture (brez DDV) – TVZDR-PROD | 15 |

Skupno število točk dobimo s seštevkom maksimalnega števila točk posameznega merila. Najvišje skupno število točk je 100.  Najugodnejša ponudba je ponudba z najvišjim skupnim številom točk. V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.

Skupno število točk se izračuna po formuli:

TSKUP = TDOBAVA + TVZDR-RAZVOJ + TVZDR-PROD

TSKUP - skupno število točk vrednotene ponudbe

TDOBAVA - število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbena vrednost za dobavo in instalacijo informacijske infrastrukture (brez DDV)

TVZDR-RAZVOJ - število točk vrednotene ponudbe za sistemsko upravljanje in podporo  v času razvoja rešitve (brez DDV)

TVZDR-PROD -  število točk vrednotene ponudbe za sistemsko upravljanje in podporo z vzdrževanjem informacijske infrastrukture (brez DDV)

Vrednotenje posameznega merila za izbor:

1. Ponudbena cena dobave (TDOBAVA) se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:

Izračun:

Cena za uporabo v formuli se izračuna tako, da je cena za dobavo in instalacijo informacijske infrastrukture (brez DDV) – TDOBAVA

TDOBAVA = (C minDOBAVA / C ocenjevanaDOBAVA) * 82

- CocenjevanaDOBAVA – vrednost ocenjevane ponudbe brez DDV

- CminDOBAVA – vrednost najnižje ponudbe brez DDV

Ponudniku lahko v sklopu cene za dobavo in instalacijo informacijske infrastrukture dodelimo največ 82 točk.

2. Ponudbena cena  (TVZDR-RAZVOJ) se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:

Izračun:

Cena za uporabo v formuli se izračuna tako, da je cena za sistemsko upravljanje in podporo  v času razvoja rešitve (brez DDV) – TVZDR-RAZVOJ

TVZDR-RAZVOJ = (CminVZDR-RAZVOJ / CocenjevanaVZDR-RAZVOJ) * 3

- Cocenjevana VZDR-RAZVOJ – vrednost ocenjevane ponudbe brez DDV

- Cmin VZDR-RAZVOJ – vrednost najnižje ponudbe brez DDV

Ponudniku lahko v sklopu cene za sistemsko upravljanje in podporo  v času razvoja rešitve dodelimo največ 3 točke.

3. Ponudbena cena  (TVZDR-PROD) se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:

Izračun:

Cena za uporabo v formuli se izračuna tako, da je cena za sistemsko upravljanje in podporo z vzdrževanjem informacijske infrastrukture (brez DDV) – TVZDR-PROD

TVZDR-RAZVOJ = (CminVZDR-PROD / CocenjevanaVZDR-PROD) * 15

- Cocenjevana VZDR-PROD– vrednost ocenjevane ponudbe brez DDV

- Cmin VZDR-PROD– vrednost najnižje ponudbe brez DDV

Ponudniku lahko v sklopu cene za sistemsko upravljanje in podporo z vzdrževanjem informacijske infrastrukture dodelimo največ 15 točk.

Kot merilo bo naročnik točkoval le tiste reference kadra, ki jih ponudnik ni navedel kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja (na obrazcu 3), torej dodatne reference. Pomembno: Ponudnik mora referenčna potrdila naročnikov referenčnih del za kadre predložiti že v ponudbi. V kolikor ta referenčna potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, bo naročnik točkoval le tiste reference kadrov za katere bodo potrdila v ponudbi dejansko predložena in iz katerih bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo pogoje kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno, saj naročnik ne bo dopustil sprememb, ki bi vplivale na razvrstitev v okviru meril. Referenčni projekti za kadre morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tem naročilu ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec. Obrazec je predpisan, vzorec je predložen v okviru obrazca 5.

  - 2.3.11 Preveritev ponujenih rešitev s pomočjo pilotskega projekta (POC/prototipi)

  - Naročnik bo v fazi po opravljenem pregledu najugodnejše ponudbe, v kolikor bo le ta izpolnjevala vse ostale pogoje, pred izbiro v okviru preverjanja ustreznosti ponujenih rešitev zahteval od najugodnejšega ponudnika, da izkaže ustreznost ponujenih rešitev z izvedbo ali s predložitvijo prototipov:

- za sklop 1 se izkaže ustreznost ponujenih rešitev z izvedbo prototipov:

- Prototip za testiranje vmesnika DATEXII

- Prototip za testiranje lokacijskega referenciranja

- Prototip za distribucijo prometnih sporočil

  - Prototipe A, B, in C bo izvajalec izvedel pri naročniku in na naročnikovi opremi po priloženih specifikacijah.

  - Ponudnik bo od izvajalca prejel vabilo za izvedbo prototipov A, B, in C. Rok za izvedbo in dostavo prototipov je 5 delovnih dni, termin komisijskega preverjanja delovanja prototipov se uskladi z naročnikom. Preverjanje prototipov A, B, in C se bo izvajalo na naročnikovi lokaciji in opremi.

  - Ponudnik bo imel na voljo delovno postajo Windows 10 Enterprise z naloženim .NET Framework 4 in Microsoft® SQL Server® 2017 Express. Ponudnik bo izvedel prototip kot konzolno aplikacijo. Ponudnik mora predložiti tudi izvorno kodo prototipa, ki je del zapisnika. Ponudnik mora kodo tudi pojasniti in odgovarjati na vprašanja v zvezi s kodo in uporabljenimi metodami pričakuje se razvidnost o lastni izdelavi oz. tehnični sposobnosti. Postopek testiranja prototipov je po korakih jasno opisan v specifikacijah prototipa. Enako jasno so opisana merila za uspešnost posameznega prototipa: Prototip bo prestal testiranje v kolikor bo iz tehničnega in vsebinskega vidika zadostil posameznim navedenim zahtevam na testnih podatkih naročnika (podani vhodni parametri, ki ne bodo vnaprej znani, bodo pa ali možni realni dogodki in lokacije na JCO ali pa podatki z napako, ki jih mora prototip prepoznati in javiti napako ter v primeru pravilnih vhodnih podatkov generirati ustrezne izhodne podatke). Rezultate se dokumentira s kopijo zaslonskih slik. Rezultate bodo preverjali člani komisije s podporo zunanjih neodvisnih strokovnjakov, ki imajo izkušnje s predmetnih področij (DATEX, lokacijsko referenciranje, ITS) in ne bodo vključeni kot ponudnik ali podizvajalec ter so zadosten garant za neodvisnost in objektivnost. Ugotovitve ocenjevalne komisije so dokončne.

- za sklop 2 se izkaže ustreznost ponujenih rešitev s predložitvijo prototipa:

D. Prototip za testiranje kakovosti izvornih podatkov gibanja vozil (FCD)

  - Ponudnik bo od izvajalca prejel vabilo za izvedbo prototipa D. Rok za izvedbo in dostavo prototipov je 5 delovnih dni, termin komisijskega preverjanja delovanja prototipov se uskladi z naročnikom. Preverjanje prototipa D se bo izvajalo pri naročniku. Rezultate bodo preverjali člani komisije s podporo zunanjih neodvisnih strokovnjakov, ki imajo izkušnje s predmetnih področij (podatki gibanja vozil (FCD), ITS) in ne bodo vključeni kot ponudnik ali podizvajalec ter so zadosten garant za neodvisnost in objektivnost. Ugotovitve ocenjevalne komisije so dokončne.

  - Specifikacije za izvedbo prototipov so navedene kot zadnje poglavje specifikacij celotnega naročila (poglavje 5).

  - V primeru izdelkov, ki ne bodo ustrezni glede na zahteve pri posameznem prototipu/specifikaciji, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil kot nedopustno.

  - Naročnik si pridržuje pravico ne izvesti vseh testiranj ali dela testiranj v primeru, če bo prejel samo eno dopustno ponudbo.

  - 2.3.12 Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 2.3.10 točke teh navodil in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je oddal najugodnejšo ponudbo.

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

V skladu z 90. členom ZJN-3 lahko naročnik:

- do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročila (prvi odstavek 90. člena ZJN-3),

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe (peti odstavek 90. člena ZJN-3),

- do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti svojo odločitev spremeni ali sprejme novo odločitev (šesti odstavek 90. člena ZJN-3),

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila od izvedbe javnega naročila odstopi, vendar le iz utemeljenih razlogov, določenih z zakonom (osmi odstavek 90. člena ZJN-3).

  - 2.3.13 Pravila za sporočanje

  - Za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij v postopku oddaje javnega naročila naročnik lahko uporabi elektronska komunikacijska sredstva, komunikacija pa bo potekala po elektronskih naslovih, ki jih ponudnik navede v ESPD obrazcu.

  - 2.3.14 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po izteku obdobja mirovanja obvestil izbranega ponudnika za posamezni sklop, da je njegova ponudba sprejeta in mu v podpis poslal pogodbo v obliki in vsebini, kot je bila določena v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije (poglavje 4, obrazec 7).

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu pogodb te podpisati in jih vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodb se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

  - 2.3.15 Zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 8 delovnih dni po sklenitvi pogodbe za posamezni sklop mora pogodbena stranka naročniku dostaviti original bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8 % pogodbene cene (brez DDV) za posamezni sklop, skladno z obrazcem 8.2, ki je podan v okviru poglavja 4 te razpisne dokumentacije. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od končnega roka izvedbe del predmetne pogodbe.

Za sklop 1 lahko izvajalec, po uspešno opravljenem prevzemu del iz Faze 1 iz 2. člena predmetne pogodbe, zniža vrednost zavarovanja na 4 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano s strani:

- banke v državi naročnika ali

- tuje banke preko korepondenčne banke v državi naročnika.

Če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveze iz predhodnih dveh odstavkov  bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži eden izmed partnerjev.

  - 2.3.16 Zagotavljanje pravnega varstva

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 - ZPVPJN-B).

Več o pravnem varstvu: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

2.3.17 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

POGLAVJE 3: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE PONUDNIKA

3.1 Razlogi za izključitev ponudnika (75. člen ZJN-3)

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le gospodarski subjekti, za katere ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

6. Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

7. Če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

8. Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

Razlogi za izključitev veljajo za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi. Če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, se razlogi za izključitev nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se razlogi za izključitev nanašajo tudi na vse podizvajalce.

Naročnik bo ponudnika izključil iz nadaljnjega postopka izbire, če ugotovi, da za ponudnika in soponudnike obstajajo navedeni razlogi za izključitev. V primeru, da bodo obstajali razlogi za izključitev podizvajalca, bo naročnik ponudnika pozval na zamenjavo podizvajalca.

Navodila v zvezi s preverjanjem kazenske evidence (točka 1 razlogov za izključitev):

- ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S SEDEŽEM V RS;

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti s sedežem v RS, ki nastopajo v ponudbi (ponudniki, soponudniki in podizvajalci), že v ponudbi predložijo potrdila iz Kazenske evidence RS, ki ne smejo biti starejša od 20 dni pred rokom za oddajo ponudb, za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3). V kolikor ta potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, morajo biti v ponudbi predložena pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3), in sicer na obrazcu 1C (za pravne osebe) in na obrazcu 1D (za fizične osebe). Za te subjekte bo naročnik izpolnjevanje pogojev preveril najkasneje v 20 dneh po roku za odpiranje ponudb.

- ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S SEDEŽEM IZVEN RS;

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti s sedežem izven RS, ki nastopajo v ponudbi (ponudniki, soponudniki in podizvajalci), že v ponudbi predložijo potrdila iz uradnih evidenc v matični državi (skladno z določili 77. člena ZJN-3) o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 1, 2, 4 in 5, ki ne smejo biti starejša od 20 dni pred rokom za oddajo ponudb, za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3). V kolikor ta potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, si naročnik pridržuje pravico ta potrdila zahtevati v fazi preverjanja ponudb. Ta potrdila, ki jih bo naročnik zahteval v fazi preverjanja ponudb, pa ne bodo smela biti starejša od 20 dni po roku za odpiranje ponudb, zato ponudnike pozivamo, da ta potrdila pridobijo že pred oddajo ali neposredno po oddaji ponudbe.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt

3.2. Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

3.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt – oddelek a dela IV.

3.2.2 Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)

Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) mora biti ekonomsko in finančno sposobna izvesti predmetno javno naročilo, kar dokazuje z izpolnjevanjem naslednje zahteve:

Ponudnik oziroma vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika in soponudnika - oddelek a dela IV

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost):

Ponudnik mora izkazati naslednje reference za Sklop 1:

- Ponudnik mora izkazati svojo usposobljenost z referenčnim projektom (RP-1), za katerega velja, da:

- je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu za regionalno ali nacionalno cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči);

- je rešitev v operativni trenutni  uporabi v času objave tega javnega naročila;

- je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise);

- je v konstantnem razvoju in obsega vsaj eno implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila;

- je uspešno najmanj 1 leto redno vzdrževan v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila (uspešno realizirano redno vzdrževanje rešitve v produkciji najmanj v trajanju 1. leta);

- je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih enaka ali večja od 500.000,00 EUR brez DDV;

- implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine minimalno 5.000 km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega vsaj 500 km avtocest;

- uporablja prometno karto, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov, oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti;

- obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami vsaj v enem izmed koordinatnih sistemov D48/D96 ali ETRS89 ali WGS 84 (ki je transformirani koordinatni sistem ETRS89);

- omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII profilov;

- obsega vsaj dve operativni implementaciji izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednacionalni ali medregionalni ravni s konkretno navedbo institucij, ki so vsaj regionalnega ali nacionalnega pomena;

- uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev;

- se nanaša na področje ITS/PIC (TIC) sistemov upravljanja s prometnimi informacijami za nacionalno ali regionalno območje;

- omogoča operativno uporabo najmanj navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal,  avtomatična glasovna postaja, teletekst in B2B integracija;

- vsebuje najmanj 50 milijonov zapisov in/ali 5TB (terabyte) količine podatkov;

- obsega implementacijo javnega spletnega mesta z vizualizacijo prometnih razmer na cestnem omrežju s povezavo na različne komunikacijske kanale, aplikacije in storitve ter obsega javno objavo DATEX II profilov za cestno omrežje v dolžini najmanj 5.000 km od tega vsaj 500 km avtoceste izvaja na infrastrukturi: strežnik Windows Server 2008 ali novejši, baza podatkov MS SQL 2014 ali novejša.

- Ponudnik mora izkazati svojo usposobljenost z referenčnimi projekti, za katere velja, da:

- vsaj en referenčen projekt (RP-2) na nacionalnem ali regijskem nivoju, ki vključuje vzpostavitev in vzdrževanje uradne digitalne karte prometnega omrežja v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila in:

- zajema izvedbo oz. vzdrževanje osi kategoriziranih cest v obsegu najmanj 5.000 km, kjer je zajem izveden skladno z uradno predpisano metodologijo za omrežje in so podatki v redni uporabi in

- vključuje tudi podatke za potrebe navigacije (minimalno usmeritve cest in prepovedi zavijanja v križiščih) in so podatki v redni uporabi;

- vsaj en referenčni projekt (RP-3), kjer je bil implementiran spletni informacijski sistem za prostorski prikaz podatkov o cestah, ki je v redni uporabi in vsebujejo podatke kategoriziranega cestnega omrežja v obsegu najmanj 5.000 km in omogoča prikaz podatkov iz uradne banke cestnih podatkov (BCP) z linearnim referenciranjem in drugih podatkov o stanju cest ali prometa na osnovi metode dinamične segmentacije v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila;

- vsaj en referenčni projekt (RP-4)  vzpostavitve ali vzdrževanja uradne digitalne karte prometnega omrežja, kjer so bili uporabljeni tudi podatki odprtokodnih virov (OpenStreetMap ali INSPIRE) v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila;

- vsaj en referenčni projekt (RP-5), ki je vključeval vzpostavitev in uporabo TN-ITS ali OpenLR standardov ali INSPIRE skladnih omrežnih storitev tipa prenos (WFS) za INSPIRE tematiko iz priloge INSPIRE tema I., 7.Prometna omrežja cestno omrežje (I.7 Data Specification on Transport Networks) v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila. Servis skladen z INSPIRE mora biti objavljen v nacionalnem metapodatkovnem sistemu v ustrezni kategoriji in tako dostopen v EU portalu. Izpolnjevanje tega referenčnega pogoja bo moral ponudnik v fazi preverjanja ponudbe izkazati s potrdilom naročnika, ki je del javne uprave v EU. Referenčni servis TN-ITS ali OpenLR ali INSPIRE morata biti izdelan s strani nosilca reference in v operativni uporabi pri naročniku koncesionarju ali javnemu organu za regionalno ali nacionalno cestno omrežje ali javnem organu javne uprave, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči).

- Ponudnik mora izkazati svojo usposobljenost z referenčnim projektom (RP-6), za katerega velja, da:

- je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah  znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu za regionalno ali nacionalno cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči);

- je rešitev v operativni trenutni  uporabi v času objave tega javnega naročila;

- je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise);

- je v konstantnem razvoju in obsega vsaj eno implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila;

- je uspešno vzdrževana v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila;

- je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih enaka ali večja od 500.000,00 EUR brez DDV;

- implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine minimalno 5.000 km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega vsaj 500 km avtocest;

- uporablja FCD podatke na območju minimalno 5.000 km cestnega omrežja, od tega vsaj 500km avtocest;

- uporablja izvorne (probe) FCD podatke gibanja posameznih vozil (intervalni podatki o položaju, hitrosti, smeri, kategoriji vozila) s popravkom poti glede na digitalno mapo (Route Matching): določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk;

- omogoča sočasno uporabo različnih virov FCD podatkov (agregiranih in izvornih) ter njihovo normalizacijo, konverzijo in združevanje glede na format in kakovost posameznega vira;

- zbira podatke iz različnih podatkovnih virov ter jih agregira na cestne segmente dolžine največ 500 metrov v časovnem intervalu do največ 3 minut;

- obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z  nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na mapi, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov iz virov opredeljenih v točki  p v nadaljevanju. Vizualizacija mora obsegati najmanj ločeno vizualizacijo za vsako smer vožnje z obvezno vključeno vizualizacijo zapor, delnih zapor in del na cesti. Ob mapi je potrebna legenda dogodkov v prometnih pogledih (vsi dogodki na mapi, sekcije in odseki), ki jih je možno poljubno filtrirati;

- uporablja odprtokodne mape (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine največ 500 metrov. Za lokacijsko referenciranje se uporablja standard WGS84 ali ETRS89 ali D48/D96;

- obsega upravljanje obvestil/alarmov (Notification/Alert Management) o zastojih na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in/ali zgodovinskim stanjem ter podatkov iz ITS naprav na infrastrukturi;

- obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom najmanj vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in/ali časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek;

- omogoča ročni in avtomatični vnos dogodkov/alarmov na osnovi API vmesnika s podporo naslednjim formatom: DATEXII, Alert-C in TPEG.

V primeru, da ponudnik izkazuje referenco iz točke A in referenco iz točke C z istim projektom, mora vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja tega projekta v zadnjih 5 letih biti enaka ali večja od 600.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik lahko reference izkaže sam, s partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik mora za Sklop 2 izkazati:

- Ponudnik mora izkazati svojo usposobljenost s preverljivimi referenčnimi pogoji, za katere velja, da:

- ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil je ponudnik sledenja vozil z lastno informacijsko platformo in lastno bazo uporabnikov ter ima aktivno storitev sledenja vozil z aktivno bazo uporabnikov v več evropskih državah in v Republiki Sloveniji ter ima aktivno storitev pridobivanja in nudenja storitev sledenja v zadnjih 5 letih od objave javnega naročila;

- baza uporabnikov v Republiki Sloveniji mora obsegati najmanj 500 pogodbeno vezanih naročnikov storitve sledenja vozil za vozne parke, katerih skupni seštevek vozil v sistemu sledenja je več kot 5000 vozil, od tega najmanj 2.000 osebnih vozil in najmanj 2.000 tovornih vozil;

- ponudnik ima z uporabniki sklenjene pogodbe o nudenju storitve z vključeno informacijo o  uporabi podatkov sledenja v prometno analitične ali druge namene (nadaljnje posredovanje podatkov sledenja ni sporno);

- ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil nudi storitev izvornih podatkov sledi vozil več naročnikom (uporabnikom) teh storitev kot lastno storitev za namen vključevanja teh storitev v platforme za obdelavo masovnih podatkov v transportu ali za namene analitike v transportu;

- ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil ima interno urejene postopke za zbiranje, obdelavo in distribucijo podatkov sledi vozil ter urejena pogodbena razmerja usklajena z  določbami aktualnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2);

- ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil ima na voljo tehnično organizacijske resurse za zagotavljanje anonimizacije izvornih podatkov sledi vozil in njihovo distribucijo v realnem času v okviru minute od časovnega žiga odčitka;

- ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil ima na voljo tehnično organizacijske resurse za posredovanje vsebine zapisa, ki vsebuje najmanj:

- unikatno identifikacijo za vsako posamezno vožnjo,

- stanje pogonskega agregata,

- časovni žig,

- trenutni položaj GPS (WGS 84),

- smer vožnje,

- hitrost in

- kategorijo vozila.

- začetni zagotovljen obseg izvornih podatkov sledi vozil ob času oddaje ponudbe je minimalno 5.000 voženj povprečno dnevno na letnem nivoju za zadnjih 12 mesecev, od tega polovica (minimalno 2.500) na AC omrežju in minimalno 2.500 voženj na sekundarnem JCO. Razmerje sledenja med osebnimi in tovornimi vozili je približno 50/50 z zagotovitvijo minimalno 2.500 voženj osebnih vozil in minimalno 2.500 voženj tovornih vozil povprečno dnevno na letnem nivoju za neprekinjeno obdobje  12 mesecev v zadnjih dveh letih;

- ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil ima na voljo arhiv izvornih podatkov sledi vozil za 2017 in 2018, kar izkaže s prototipom za testiranje kakovosti izvornih (surovih) FCD podatkov.

DOKAZILO: Obrazec 6C

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva še dodatna dokazila.

Ponudnik lahko pogoje izpolnjuje sam oziroma s partnerji.

Ponudnik mora izkazati naslednje reference za Sklop 3:

- Ponudnik mora izkazati svojo usposobljenost z referenčnimi projekti, za katere velja, da:

- Vsaj dva referenčna projekta (RP-7 in RP-8)  implementacije, kjer je uporabljena ponujena tehnologija replikacije diskovnih polj na dve različni lokaciji in virtualizacijo strežnikov VMware na vsaj 4 fizičnih gostiteljih. Virtualno okolje mora vsebovati Microsoft ter odprtokodne linux virtualne strežnike. Ponudnik mora okolje vzdrževati neprekinjeno v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila;

- vsaj dva referenčna projekta (RP-9 in RP-10), kjer je predmet implementacija in vzdrževanje Microsoft SQL strežnikov. Ponudnik mora okolje vzdrževati neprekinjeno v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila;

- vsaj dva referenčna projekta (RP-11 in RP-12), kjer je predmet implementacija in vzdrževanje sistemskega nadzornega orodja, za spremljanje stanje in odzivnosti informacijske infrastrukture od strojne opreme do sistemske programske opreme v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila;

- vsaj dva referenčni projekt (RP-13 in RP-14) vzdrževanja okolja, kjer okolje vsebuje ponujeno tehnologijo diskovnega polja, virtualizirano okolje VMware, Microsoft okolje, podatkovne zbirke Microsoft SQL, ter nadzorni sistem. Ponudnik mora okolje nadzirati in proaktivno vzdrževati v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila v režimu 24/7/365 in odzivnem času manjšem ali enakem 1 ura. Okolje mora imeti vsaj 1.000 končnih uporabnikov.

Ponudnik lahko reference izkaže sam, s partnerji ali s podizvajalci.

NAVODILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM POGOJEV ZA SKLOPE 1, 2 IN 3 Tisti gospodarski subjekt, ki referenco iz določenega področja izkaže, mora dela s tega področja tudi prevzeti v izvajanje, in sicer na naslednji način: Gospodarski subjekt, ki predloži: - referenčni projekt pod točko A mora v pretežnem delu* prevzeti v izvajanje aktivnosti za dosego mejnikov S1M3, S1M7, S1M8, S1M9, S1M10, S1M13 ponudbenega predračuna; - referenčni projekt pod točko C mora v pretežnem delu* prevzeti v izvajanje aktivnosti za dosego mejnikov S1M5, S1M11 ponudbenega predračuna *kar pomeni 60% ali več obsega aktivnosti za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna Za referenčne projekte, ki so zahtevani pod točkama B (vezava na mejnik S1M4) in E (dosego mejnikov S3M1, S3M2, S3M3 in S3M4) pa velja, da morajo vsi gospodarski subjekti, ki bodo predložili reference, vsaj v določenem deležu sodelovati pri izvedbi aktivnosti. Izpolnjevanje teh zahtev mora biti razvidno iz ponudbe: - pri skupni ponudbi iz izjave o skupnem nastopu (»vsebinska in finančna razdelitev dela med partnerji« – po postavkah iz ponudbenega predračuna); - pri ponudbi s podizvajalci pa navedba v obrazcu 1A, kjer se postavka ponudbenega predračuna, ki jo podizvajalec prevzema v izvajanje, vpiše pod »predmet del«, razvidno pa mora biti tudi, kakšen delež posamezne postavke prevzema).

F. Dodatni pogoj za Sklop 1:

Ponudnik, ki v ponudbi predloži referenco za referenčni projekt, naveden v točki 3.2.3.1. A mora imeti pri proizvajalcu na dan oddaje ponudbe Microsoft veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner.

DOKAZILO: Obrazec 6A

Naročnik bo izpolnjevanje dodatnega pogoja iz podtočke F točke 3.2.3.1 preveril sam na spletni strani:  https://www.microsoft.com/sl-si/seznampartnerjev/partners.aspx. Če preverba ne bo mogoča, bo naročnik v fazi preverjanja ponudbe zahteval ustrezno potrdilo.

G. Dodatni pogoji za Sklop 3:

Ponudnik oz. partnerji skupaj v primeru skupne ponudbe, ki prevzemajo izvedbo naloge A5 »Dobava in implementacija informacijskega sistema«, morajo skupaj imeti na dan oddaje ponudbe najvišje partnerske statuse principalov:

- s principalom diskovnega sistema veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom strežniških sistemov veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom omrežnih naprav vsaj veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom delilnikov bremen veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom »VMware« veljavno partnersko pogodbo in status »Enterprise provider«;

- s principalom Microsoft veljavno partnersko pogodbo ter veljavne kompetence »Microsoft Gold Datacenter Competency« ter vsaj »Microsoft Silver Data Platform Competency«.

Ponudnik mora pridobiti tudi izjavo principalov o podpiranju ponudnika pri izvajanju vzdrževanja in podpore za ponujeno strojno in sistemsko programsko opremo priloženo strojni opremi (Manufacturer's Authorization Form) za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo NCUP za ponujeno:

- strežniško opremo;

- diskovne sisteme;

- omrežno opremo;

- delilnike bremen.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje posameznih pogojev z izjavo principalov, ki jih bo moral predložiti na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudb.

DOKAZILO: Obrazec 6B

2. Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora za Sklop 1 zagotoviti naslednje kadre (strokovnjake) in izkazati njihove reference ob oddaji ponudbe:

- ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA (1 kader) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

- ima izobrazbo najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih) naravoslovno-tehnične ali informacijske smeri;

- delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj vodenja projektov s področja informacijskih sistemov;

- je zaposlen pri ponudniku;

- referenca kadra: vodja najmanj enega (1) projekta v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, s področja informacijskih sistemov na področju ITS. V vlogi vodje projekta neprekinjeno vsaj 12 mesecev;

- referenca kadra izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 A ali C.

- VODJA NALOG A1 in A4 (1 kader) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

- Ima izobrazbo najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih) naravoslovno-tehnične ali informacijske smeri;

- delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju analize in priprave specifikacije zahtev za razvoj informacijskih sistemov;

- je zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu;

- referenca kadra: vloga vodje najmanj enega (1) projekta v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, ali vloga vodje sklopa nalog na najmanj enem (1) projektu. V tej vlogi neprekinjeno vsaj 6 mesecev;

- referenca kadra izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 A.

- VODJA NALOGE A2 (1 kader) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

- Ima izobrazbo najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih)  naravoslovno-tehnične ali informacijske smeri;

- delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju modeliranja in izvedbe Inspire skladnih omrežnih storitev in vsaj 3 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja digitalnih kart prometnega omrežja;

- je zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu;

- reference kadra: vloga vodje najmanj enega (1) projekta v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, ali vloga vodje sklopa nalog na najmanj enem (1) projektu, ki vključuje uporabo TN-ITS ali OpenLR standardov ali INSPIRE WFS omrežnih storitev za I.7.Prometna omrežja.

- Referenca kadra izpolnjuje vsaj pogoj, ki je opredeljen v podtočki d točke 3.2.3.1 B.

- VODJA NALOGE A3P (1 kader) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

- ima izobrazbo najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih)   naravoslovno-tehnične ali informacijske smeri;

- delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju analize in priprave specifikacije zahtev za razvoj informacijskih sistemov;

- je zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu;

- referenca kadra: vloga vodje najmanj enega (1) projekta v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, ali vloga vodje sklopa nalog na najmanj enem (1) projektu. V tej vlogi neprekinjeno vsaj 6 mesecev;

- referenca kadra izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 C.

Posamezni strokovnjak, naveden v ponudbi, lahko pokriva največ dve področji, pri čemer mora izpolnjevati zahtevane pogoje za obe področji, ki ju pokriva.

Ponudnik mora za sklop 3 zagotoviti naslednje kadre (strokovnjake) in izkazati njihove reference ob oddaji ponudbe:

- VODJA NALOGE A5 (1 kader) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

- ima izobrazbo najmanj raven 7 po SOK (visokošolski strokovni programi ali specializacija  po višješolskih programih po »predbolonjskih » programih ali univerzitetni program - 1. bolonjska stopnja ali visokošolski strokovni program – 1. bolonjska stopnja po bolonjskih programih) naravoslovne ali tehnične smeri;

- delovne izkušnje: vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju vzpostavljanja infrastrukture informacijskih sistemov;

- ima vsaj tri veljavne certifikate principalov ponujenih sistemskih rešitev;

- je zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu;

- referenca kadra: vloga vodje za najmanj en (1) projekt v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila ali vloga vodje sklopa nalog na najmanj enem (1) projektu iz referenčnega sklopa 3.2.3.1 E. V tej vlogi neprekinjeno vsaj 3 mesece.

SPLOŠNA DOLOČILA ZA KADROVSKO SPOSOBNOST:

Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma nastopa v ponudbi kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen oziroma kader kot fizično osebo, v ponudbi navesti kot podizvajalca oziroma soponudnika.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti in kadrovska struktura seštevajo.

Tisti kader, ki izkazuje strokovno usposobljenost oziroma izkaže zahtevano referenco, mora dejansko pri izvedbi del tudi aktivno sodelovati.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt - oddelek a dela IV ter obrazec 2 in 3

POMEMBNO:

Referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del (za gospodarski subjekt in za kadre), potrdil za dokazovanje izpolnjevanja dodatnega pogoja iz podtočke F in G točke 1 poglavja 3.2.3 in zahtevanih certifikatov (za kader VODJA NALOGE A5)  v ponudbi ni potrebno prilagati, jih pa naročnik lahko zahteva v fazi preverjanja ponudbe. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da lahko zahteva še druga dokazila.

Če ponudnik dokazil ne predloži oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo ponudnik izključen iz nadaljnjega postopka. Zaželeno pa je, da ponudnik referenčna potrdila, potrdila za dokazovanje izpolnjevanja dodatnega pogoja iz podtočke F in G točke 1 poglavja 3.2.3 in certifikate predloži že v ponudbi.

Referenčni projekti za gospodarski subjekt in za kadre bodo morali biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tem naročilu ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec. Obrazec ni predpisan, vendar bo moralo iz njega izhajati, da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, obdobju, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih. Iz izjave mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev za referenčni projekt.

Naročnik si pridržuje pravico, da referenčna potrdila zahteva v obliki kot je predvidena za dokazovanje meril. Torej, da zahteva potrditev vseh dejstev, navedenih na obrazcu 2 in 3 oziroma zahteva potrditev samo določenih dejstev. V kolikor bodo referenčna potrdila predložena že v ponudbi predlagamo, da jih predložite v obliki kot je predvidena za dokazovanje meril (obrazec 5 – vzorec).

Pri dokazovanju referenc za kadre je še posebej pomembno, da bo iz referenčnega potrdila izhajalo, da je dela res opravil navedeni kader in v kakšni vlogi ga je opravil.

Kadre, ki jih naročnik zahteva v nadaljevanju (točka 6 za sklop 3 in točka 7 za sklop 1) bo moral izbrani ponudnik zagotoviti v 20 dneh po podpisu pogodbe (in za njih izkazati zahtevane reference oziroma izkušnje), zagotoviti pa jih mora za celoten čas trajanja pogodbe. Če izbrani ponudnik teh kadrov ne zagotovi, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- PODPORNIK IT (INFORMACIJSKI INFRASTRUKTURI) (vsaj 8 kadrov) za Sklop 3, od katerih:

- ima izobrazbo najmanj raven 5 po SOK naravoslovne ali tehnične smeri;

- delovne izkušnje: vsaj 5 leta delovnih izkušenj na področju implementacije in vzdrževanja infrastrukturnih IT rešitev;

- vsaj dva, ki imata izkušnje pri implementaciji ponujene strežniške infrastrukture in posedujeta veljavna certifikata ponujenega proizvajalca strežniške opreme;

- vsaj dva, ki imata več kot 5 letne izkušnje pri implementaciji ponujeni diskovnih sistemov in posedujeta vsaj dva veljavna certifikata najvišjega nivoja ponujenega proizvajalca diskovnih sistemov;

- vsaj dva, ki imata več kot 5 letne izkušnje pri implementaciji programske opreme Microsoft( v zadnjih 5 letih) in posedujejo sledeče certifikate – MCSE: Private Cloud and Infrastructure;

- vsaj dva, ki imata več kot 5 letne izkušnje pri implementaciji mrežne opreme Cisco in posedujeta veljavna certifikata Cisco CCIE : Switching and Routing;

- vsaj dva, ki imata izkušnje pri implementaciji odprto kodnih operacijskih sistemov Linux in posedujeta vsaj certifikat Red Hat Certified Engineer ali Suse Certified Engineer ali Novell Certified Engineer;

- vsaj dva, ki imata izkušnje pri implementaciji virtualizacije (v zadnjih 5ih letih) in imata izkušnje pri implementaciji Microsoft okolja na virtualizirano okolje VMware, ter posedujejo VMware Certifed Professional 6 ali novejši ter hkrati MCSE: Private Cloud and infrastructure;

- vsaj dva, ki imata izkušnje pri implementaciji delilnikov bremena, in posedujeta vsaj ustrezen certifikat;

- vsaj dva, ki imata izkušnje pri implementaciji podatkovnih zbirk MS SQL (v zadnjih 5ih letih) in posedujeta veljavne certifikate MCSE: Data Platform;

- vsaj eden, ki ima izkušnje pri implementaciji nadzornih in podpornih procesov (v zadnjih 5ih letih) in poseduje veljaven certifikat HDI Support Center Manager;

- vsaj eden, ki ima izkušnje pri izdelavi varnostnih pregledov (vsaj 3 varnostni pregledi) in poseduje veljaven certifikat Certified Ethical Hacker v9 ali novejši;

- zaposleni so pri ponudniku ali podizvajalcu.

- RAZVIJALEC (vsaj 8 kadrov) za Sklop 1, od katerih:

- ima izobrazbo najmanj raven 6 po SOK (višješolski strokovni programi po »predbolonjskih» programih) naravoslovne ali tehnične smeri

- delovne izkušnje: vsaj trije ki imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev in vsaj trije ki imajo vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev;

- vsaj štrije, ki so v zadnjih 3 letih uspešno razvijali in/ali vzdrževali programsko kodo pri vsaj enem informacijskem sistemu, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 A, B ali C;

- vsaj eden, ki ima izkušnje pri implementaciji protokola DATEXII (v zadnjih 5ih letih);

- vsaj eden, ki ima izkušnje pri implementaciji TMC lokacijske tabele (v zadnjih 5ih letih);

- vsaj eden, ki ima izkušnje pri implementaciji digitalnih map v različnih formatih (v zadnjih 5ih letih);

- vsaj eden, ki ima izkušnje pri implementaciji FCD podatkov (v zadnjih 5ih letih);

- zaposleni so pri ponudniku ali podizvajalcu.

3.2.4 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 3.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-        glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-        podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-        glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD  obrazec s podatki vseh podizvajalcev ter obrazec 1a in 1b

    - Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti še izjavo o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, iz katere bo razviden vodilni partner, ki mora biti pooblaščen za podpis pogodbe, ter vsebinska in finančna razdelitev dela med partnerji.

V kolikor bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati vsaj naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini,

- delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli (razdeljeno po aktivnostih iz ponudbenega predračuna),

- način plačila,

- rok trajanja tega akta,

- določila v primeru izstopa posameznega partnerja ter

- navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila, za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik razloge za izključitev, ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomski in finančni položaj ugotavljal za vsakega partnerja v skupni ponudbi.

Za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa bo naročnik upošteval usposobljenost od katerega koli partnerja v skupni ponudbi in tudi od nominiranih podizvajalcev.

POGLAVJE 4: OBRAZCI NAROČNIKA

Sestavni deli ponudbe in preglednica obrazcev s prilogami, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi

- PONUDBA (ločena datoteka)

- Sklep o določitvi poslovne skrivnosti (opcijsko)

- Pooblastilo za zastopanje, če podpisnik ponudbe ni zakoniti zastopnik ponudnika

- Izjava o skupnem nastopu v primeru skupnega nastopa ponudnikov

- Obrazec 1A in 1B, v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci:

- Obrazec 1A: Dodatni podatki o podizvajalcih

- Obrazec 1B: Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila (v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila)

- Obrazec 1C: Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse fizične osebe ponudnika, soponudnikov in podizvajalcev, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor **

- Obrazec 1D: Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za ponudnika, soponudnike, podizvajalce, sodelujoče subjekte - kot pravne osebe**

- Obrazec 2: Seznam referenčnih projektov (izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.1)

- Obrazec 3: Seznam referenčnega kadra (izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.2)

- Obrazec 4: Seznam kadra (merilo)

- Obrazec 5: Vzorec referenčnega potrdila za merila (vzorca ponudbi ni potrebno prilagati, je pa potrebno predložiti referenčna potrdila, pripravljena skladno z vzorcem)

- Obrazec 6A: Izjava ponudnika – status Microsoft

- Obrazec 6B: Izjava ponudnika - partnerski status principala

- Obrazec 6C: Izjava ponudnika – izvorni podatki gibanja vozil (FCD)

- Obrazec 7: Vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila; ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen, žigosan, parafiran obrazec 7

- Obrazec 8.1: Zavarovanje za resnost ponudbe (obvezna priloga v ponudbi - .pdf datoteka)

- Obrazec 8.2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v ponudbi je potrebno predložiti samo s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, žigosan in parafiran obrazec 8.2)

- Predlog podrobnega terminskega načrta (točka 1.12.2 specifikacij)

- Obrazec ESPD (ločena datoteka)

Izpolnjeni in podpisani obrazci ESPD za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, partnerje, podizvajalce in vse ostale sodelujoče subjekte.

- Obrazec Ponudba s ponudbenih predračunom (ločena datoteka)

**Naročnik bo od ponudnika zahteval predložitev obrazca oz. dokazil v fazi preverjanja ponudb, ponudnik pa obrazec oz. dokazila lahko priloži že tudi v ponudbi.

Obrazec 1A: Dodatni podatki o podizvajalcih

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova  ulica 4, 1535 Ljubljana

Seznam podizvajalcev, s katerimi namerava ponudnik izvesti predmetno javno naročilo za (ustrezno obkroži):

- SKLOP 1

- SKLOP 2

- SKLOP 3

|  | Podizvajalec št. 1 | Podizvajalec št. 2 | Podizvajalec št. 3 (po potrebi dodaj) |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  |  |  |
| Polni naslov |  |  |  |
| Vrsta del |  |  |  |
| Predmet del |  |  |  |
| Količina del* |  |  |  |
| Vrednost del |  |  |  |
| Ali zahteva neposredno plačilo?** DA/NE |  |  |  |

* kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti bodo izvedli

** v primeru, da podizvajalec zahtevo neposredno plačilo, je potrebno zanj predložiti še obrazec 1B

datum:                          				žig:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov :

Obrazec 1B: Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Podizvajalec (naziv in polni naslov): _________________, nominiran za sklop 1/sklop 2/sklop 3 (izbriši neustrezen sklop) dajem soglasje, na podlagi katerega lahko naročnik namesto ponudnika (oziroma soponudnikov) neposredno poravna mojo terjatev do ponudnika (oziroma soponudnikov).

datum:                          				žig:			  podpis podizvajalca:

To izjavo je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo.

Obrazec 1C: Pooblastilo ponudnika/vseh soponudnikov/vseh podizvajalcev za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3)

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (sklop1/sklop2/sklop3 – izbriši neustrezen sklop)

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Pooblastitelj:

________________________________

OSEBNI PODATKI IME IN PRIIMEK:. EMŠO:. DATUM ROJSTVA:. KRAJ ROJSTVA:. OBČINA ROJSTVA:. NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (ulica in hišna št., poštna št. in pošta):. DRŽAVLJANSTVO:. MOJE PREJŠNJE IME SE JE GLASILO:. NAMEN IZDAJE POTRDILA:; Preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev v postopku oddaje javnega naročila (75. člen ZJN-3).

(ponudnik/vsak soponudnik/vsak podizvajalec predloži za vse osebe, ki so navedene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3)

Pooblaščam naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, da pridobi vse podatke iz kazenske evidence za potrebe preverjanja izpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Datum:

Podpis pooblastitelja:

Obrazec 1D: Pooblastilo naročniku za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika/vse soponudnike/vse podizvajalce/vsak sodelujoč subjekt - pravna oseba (1. odst. 75. čl. ZJN- 3)

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (sklop1/sklop2/sklop3 – izbriši neustrezen sklop)

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana

Pooblastilo ponudnika/soponudnika kot pravne osebe: ___________________

| PODATKI O PRAVNI OSEBI |  |
| --- | --- |
| Polno ime pravne osebe:. Sedež pravne osebe:. Občina sedeža pravne osebe:. Matična številka pravne osebe:. Namen izdaje potrdila:; Preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev ponudnika v postopku oddaje javnega naročila (1. odst. 75. čl. ZJN-3). |  |

(izpolniti za vsako pravno osebo posebej)

Pooblaščam naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, da pridobi vse podatke iz kazenske evidence za potrebe preverjanja izpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti  v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Datum:                                             žig ponudnika:	                  Podpis zakonitega

zastopnika  oz. pooblastitelja:

Izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Izjavo o izpolnjevanju teh pogojev ponudnik predloži na ESPD obrazcu (oddelek a dela IV).

Izpolnjevanje tehnične in/ali strokovne sposobnosti

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Izjavo o izpolnjevanju teh pogojev ponudnik predloži na ESPD obrazcu (oddelek a dela IV). V okviru obrazca 2 in obrazca 3, ki ga je potrebno predložiti v ponudbi, pa navede referenčne storitve za ponudnika in za kadre ter seznam kadrov.

Obrazec 2: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV

SKLOP 1

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-1 (točka A): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno cestno omrežje (ustrezno označi) , ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega ________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno ____________(navedba števila let) leto redno vzdrževan v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja (ustrezno označi) referenčnega projekta v zadnjih 5 letih _____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ________________ (navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja prometno karto, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov, oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti; - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami vsaj v enem izmed koordinatnih sistemov D48/D96 ali ETRS89 ali WGS 84 (ki je transformirani koordinatni sistem ETRS89) (ustrezno označi); - omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII profilov; - obsega ___________(navedba števila) operativni implementaciji izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednacionalni ali medregionalni ravni (ustrezno označi) s konkretno navedbo institucij, ki so vsaj regionalnega ali nacionalnega pomena; - uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - se nanaša na področje ITS/PIC (TIC) sistemov upravljanja s prometnimi informacijami za nacionalno ali regionalno območje; - omogoča operativno uporabo najmanj navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, avtomatična glasovna postaja, teletekst in B2B integracija; - vsebuje ________(navedba števila) milijonov zapisov in/ali ___TB (terabyte) (navedba števila) količine podatkov; - obsega implementacijo javnega spletnega mesta z vizualizacijo prometnih razmer na cestnem omrežju s povezavo na različne komunikacijske kanale, aplikacije in storitve ter obsega javno objavo DATEX II profilov za cestno omrežje v dolžini ________(navedba dolžine) km od tega ___________(navedba dolžine) km avtoceste izvaja na infrastrukturi: strežnik Windows Server 2008 ali novejši ___________(navedba strežnika), baza podatkov MS SQL 2014 ali novejša __________ (navedba SQL strežnika). |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-2 (točka B.a): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-2) na nacionalnem ali regijskem nivoju (ustrezno označi), ki vključuje vzpostavitev in vzdrževanje uradne digitalne karte prometnega omrežja v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila in: - zajema izvedbo oz. vzdrževanje osi kategoriziranih cest v obsegu ___________(navedba števila) km, kjer je zajem izveden skladno z uradno predpisano metodologijo za omrežje in so podatki v redni uporabi in - vključuje tudi podatke za potrebe navigacije (minimalno usmeritve cest in prepovedi zavijanja v križiščih) in so podatki v redni uporabi; |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-3 (točka B.b): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-3), kjer je bil implementiran spletni informacijski sistem za prostorski prikaz podatkov o cestah, ki je v redni uporabi in vsebujejo podatke kategoriziranega cestnega omrežja v obsegu _______(navedba dolžine) km in omogoča prikaz podatkov iz uradne banke cestnih podatkov (BCP) z linearnim referenciranjem in drugih podatkov o stanju cest ali prometa (ustrezno označi) na osnovi metode dinamične segmentacije v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila; |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-4 (točka B.c): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-4) vzpostavitve ali vzdrževanja (ustrezno označi) uradne digitalne karte prometnega omrežja, kjer so bili uporabljeni tudi podatki odprtokodnih virov (OpenStreetMap ali INSPIRE) v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila; |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-5 (točka B.d): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je referenčni projekt (RP-5), ki je vključeval vzpostavitev in uporabo TN-ITS ali OpenLR standardov ali INSPIRE WFS omrežnih storitev za tema I.7.Prometna omrežja - cestno omrežje v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila. Referenčni servis TN-ITS ali OpenLR ali INSPIRE je bil izdelan s strani nosilca (predlagatelja) reference in je bil v času objave tega javnega naročila v operativni uporabi pri naročniku koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno cestno omrežje ali javnem organu javne uprave (ustrezno označi), ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči). |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-6 (točka C): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno (ustrezno označi) cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega _________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno vzdrževana v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih ____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ___________(navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega _________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja FCD podatke na območju ___________(navedba dolžine) km cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja izvorne (probe) FCD podatke gibanja posameznih vozil (intervalni podatki o položaju, hitrosti, smeri, kategoriji vozila) s popravkom poti glede na digitalno mapo (Route Matching): določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk; - omogoča sočasno uporabo različnih virov FCD podatkov (agregiranih in izvornih) ter njihovo normalizacijo, konverzijo in združevanje glede na format in kakovost posameznega vira; - zbira podatke iz različnih podatkovnih virov ter jih agregira na cestne segmente dolžine _________(navedba dolžine) metrov v časovnem intervalu _________(navedba minut); - obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na mapi, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov (ustrezno označi) iz virov opredeljenih v točki p v nadaljevanju. Vizualizacija obsega ločeno vizualizacijo za vsako smer vožnje z obvezno vključeno vizualizacijo zapor, delnih zapor in del na cesti. Ob mapi je legenda dogodkov v prometnih pogledih (vsi dogodki na mapi, sekcije in odseki), ki jih je možno poljubno filtrirati; - uporablja odprtokodne mape (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine __________(navedba dolžine) metrov. Za lokacijsko referenciranje se uporablja standard WGS84 ali ETRS89 ali D48/D96 (ustrezno označi); - obsega upravljanje obvestil/alarmov (Notification/Alert Management) o zastojih na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in/ali zgodovinskim stanjem ter podatkov iz ITS naprav na infrastrukturi; - obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in/ali časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek; - omogoča ročni in avtomatični vnos dogodkov/alarmov na osnovi API vmesnika s podporo naslednjim formatom: DATEXII, Alert-C in TPEG. |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka in lastnoročni podpis, žig in datum podpisa) : |  |

SKLOP 3

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-7 (točka E.a): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-7) implementacije računalniškega sistema, kjer je uporabljena ponujena tehnologija replikacije diskovnih polj na dve različni lokaciji in virtualizacijo strežnikov VMware na _________(navedba števila) fizičnih gostiteljih. Virtualno okolje vsebuje Microsoft ter odprtokodne linux virtualne strežnike. Okolje je vzdrževano neprekinjeno v zadnjih _____(navedba števila let) letih od objave tega javnega naročila. |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-8 (točka E.a): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-8) implementacije računalniškega sistema, kjer je uporabljena ponujena tehnologija replikacije diskovnih polj na dve različni lokaciji in virtualizacijo strežnikov VMware na ________(navedba števila) fizičnih gostiteljih. Virtualno okolje vsebuje Microsoft ter odprtokodne linux virtualne strežnike. Okolje je vzdrževano neprekinjeno v zadnjih _____(navedba števila let) letih od objave tega javnega naročila. |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-9 (točka E.b): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-9), kjer je predmet implementacija in vzdrževanje Microsoft SQL strežnikov. Okolje je vzdrževano neprekinjeno v zadnjih _____(navedba števila let) letih od objave tega javnega naročila. |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-10 (točka E.b): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-10), kjer je predmet implementacija in vzdrževanje Microsoft SQL strežnikov. Okolje je vzdrževano neprekinjeno v zadnjih _____(navedba števila let) letih od objave tega javnega naročila. |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-11 (točka E.c): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-11), ki je predmet implementacije in vzdrževanja sistemskega nadzornega orodja, za spremljanje stanje in odzivnosti informacijske infrastrukture od strojne opreme do sistemske programske opreme v ________(navedba števila let) od objave tega javnega naročila. |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-12 (točka E.c): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-12), ki je predmet implementacije in vzdrževanja sistemskega nadzornega orodja, za spremljanje stanje in odzivnosti informacijske infrastrukture od strojne opreme do sistemske programske opreme v ________(navedba števila let) od objave tega javnega naročila. |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-13 (točka E.d): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-13) vzdrževanja okolja, kjer okolje vsebuje ponujeno tehnologijo diskovnega polja, virtualizirano okolje VMware, Microsoft okolje, podatkovne zbirke Microsoft SQL, ter nadzorni sistem. Okolje je nadzorovano in proaktivno vzdrževano v ________(navedba števila let) od objave tega javnega naročila v režimu 24/7/365 in odzivnem času manjšem ali enakem 1 ura. Okolje ima _________(navedba števila) končnih uporabnikov. |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz prve točke poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta RP-14 (točka E.d): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | je referenčni projekt (RP-13) vzdrževanja okolja, kjer okolje vsebuje ponujeno tehnologijo diskovnega polja, virtualizirano okolje VMware, Microsoft okolje, podatkovne zbirke Microsoft SQL, ter nadzorni sistem. Okolje je nadzorovano in proaktivno vzdrževano v ________(navedba števila let) od objave tega javnega naročila v režimu 24/7/365 in odzivnem času manjšem ali enakem 1 ura. Okolje ima _________(navedba števila) končnih uporabnikov. |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka in lastnoročni podpis, žig in datum podpisa) : |  |

Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN  IZPOLNJEVANJU NJIHOVIH REFERENČNIH ZAHTEV

SKLOP 1

| ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA, kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz prve podtočke druge točke poglavja 3.2.3. razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj z vodenjem projektov s področja informacijskih sistemov |  |

| Referenčni projekti ODGOVORNEGA in TEHNIČNEGA VODJO PROJEKTA, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke A ali C točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-1 ali RP-6 (ustrezno označi) |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ponudnika) (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: (izbriši neustrezno referenco) | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno cestno omrežje (ustrezno označi) , ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega ________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno ____________(navedba števila let) leto redno vzdrževan v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja (ustrezno označi) referenčnega projekta v zadnjih 5 letih _____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ________________ (navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja prometno karto, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov, oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti; - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami vsaj v enem izmed koordinatnih sistemov D48/D96 ali ETRS89 ali WGS 84 (ki je transformirani koordinatni sistem ETRS89) (ustrezno označi); - omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII profilov; - obsega ___________(navedba števila) operativni implementaciji izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednacionalni ali medregionalni ravni (ustrezno označi) s konkretno navedbo institucij, ki so vsaj regionalnega ali nacionalnega pomena; - uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - se nanaša na področje ITS/PIC (TIC) sistemov upravljanja s prometnimi informacijami za nacionalno ali regionalno območje; - omogoča operativno uporabo najmanj navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, avtomatična glasovna postaja, teletekst in B2B integracija; - vsebuje ________(navedba števila) milijonov zapisov in/ali ___TB (terabyte) (navedba števila) količine podatkov; - obsega implementacijo javnega spletnega mesta z vizualizacijo prometnih razmer na cestnem omrežju s povezavo na različne komunikacijske kanale, aplikacije in storitve ter obsega javno objavo DATEX II profilov za cestno omrežje v dolžini ________(navedba dolžine) km od tega ___________(navedba dolžine) km avtoceste izvaja na infrastrukturi: strežnik Windows Server 2008 ali novejši ___________(navedba strežnika), baza podatkov MS SQL 2014 ali novejša __________ (navedba SQL strežnika). ALI - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno (ustrezno označi) cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega _________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno vzdrževana v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih ____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ___________(navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega _________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja FCD podatke na območju ___________(navedba dolžine) km cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja izvorne (probe) FCD podatke gibanja posameznih vozil (intervalni podatki o položaju, hitrosti, smeri, kategoriji vozila) s popravkom poti glede na digitalno mapo (Route Matching): določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk; - omogoča sočasno uporabo različnih virov FCD podatkov (agregiranih in izvornih) ter njihovo normalizacijo, konverzijo in združevanje glede na format in kakovost posameznega vira; - zbira podatke iz različnih podatkovnih virov ter jih agregira na cestne segmente dolžine _________(navedba dolžine) metrov v časovnem intervalu _________(navedba minut); - obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na mapi, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov (ustrezno označi) iz virov opredeljenih v točki p v nadaljevanju. Vizualizacija obsega ločeno vizualizacijo za vsako smer vožnje z obvezno vključeno vizualizacijo zapor, delnih zapor in del na cesti. Ob mapi je legenda dogodkov v prometnih pogledih (vsi dogodki na mapi, sekcije in odseki), ki jih je možno poljubno filtrirati; - uporablja odprtokodne mape (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine __________(navedba dolžine) metrov. Za lokacijsko referenciranje se uporablja standard WGS84 ali ETRS89 ali D48/D96 (ustrezno označi); - obsega upravljanje obvestil/alarmov (Notification/Alert Management) o zastojih na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in zgodovinskim stanjem ter podatkov iz ITS naprav na infrastrukturi; - obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek; - omogoča ročni in avtomatični vnos dogodkov/alarmov na osnovi API vmesnika s podporo naslednjim formatom: DATEXII, Alert-C in TPEG. |

2.

| VODJA NALOG A1 in A4, kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz druge podtočke druge točke poglavja 3.2.3. razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju analize in priprave specifikacije zahtev za razvoj informacijskih sistemov |  |

| Referenčni projekti VODJE NALOG A1 in A4, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke A točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-1 |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ponudnika) (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno cestno omrežje (ustrezno označi) , ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega ________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno ____________(navedba števila let) leto redno vzdrževan v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja (ustrezno označi) referenčnega projekta v zadnjih 5 letih _____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ________________ (navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja prometno karto, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov, oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti; - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami vsaj v enem izmed koordinatnih sistemov D48/D96 ali ETRS89 ali WGS 84 (ki je transformirani koordinatni sistem ETRS89) (ustrezno označi); - omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII profilov; - obsega ___________(navedba števila) operativni implementaciji izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednacionalni ali medregionalni ravni (ustrezno označi) s konkretno navedbo institucij, ki so vsaj regionalnega ali nacionalnega pomena; - uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - se nanaša na področje ITS/PIC (TIC) sistemov upravljanja s prometnimi informacijami za nacionalno ali regionalno območje; - omogoča operativno uporabo najmanj navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, avtomatična glasovna postaja, teletekst in B2B integracija; - vsebuje ________(navedba števila) milijonov zapisov in/ali ___TB (terabyte) (navedba števila) količine podatkov; - obsega implementacijo javnega spletnega mesta z vizualizacijo prometnih razmer na cestnem omrežju s povezavo na različne komunikacijske kanale, aplikacije in storitve ter obsega javno objavo DATEX II profilov za cestno omrežje v dolžini ________(navedba dolžine) km od tega ___________(navedba dolžine) km avtoceste izvaja na infrastrukturi: strežnik Windows Server 2008 ali novejši ___________(navedba strežnika), baza podatkov MS SQL 2014 ali novejša __________ (navedba SQL strežnika). |

3.

| VODJA NALOGE A2, kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz tretje podtočke druge točke poglavja 3.2.3. razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju uporabe TN-ITS ali OpenLR standardov ali modeliranja in izvedbe Inspire skladnih omrežnih storitev in število let delovnih izkušenj na področju izdelave in vzdrževanja digitalnih kart prometnega omrežja |  |

| Referenčni projekti VODJE NALOGE A2, ki izpolnjujejo zahteve glede reference alineje d) podtočke B točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-5 |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekti izpolnjujejo sledeče zahteve: | - vsaj en referenčen projekt na nacionalnem ali regijskem nivoju, ki vključuje vzpostavitev in vzdrževanje uradne digitalne karte prometnega omrežja v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila in: - zajema izvedbo oz. vzdrževanje osi kategoriziranih cest v obsegu najmanj ________(navedba dolžine) km, kjer je zajem izveden skladno z uradno predpisano metodologijo za omrežje in so podatki v redni uporabi in - vključuje tudi podatke za potrebe navigacije (minimalno usmeritve cest in prepovedi zavijanja v križiščih) in so podatki v redni uporabi; - vsaj en referenčni projekt , kjer je bil implementiran spletni informacijski sistem za prostorski prikaz podatkov o cestah, ki je v redni uporabi in vsebujejo podatke kategoriziranega cestnega omrežja v obsegu najmanj ________(navedba dolžine) km in omogoča prikaz podatkov iz uradne banke cestnih podatkov (BCP) z linearnim referenciranjem in drugih podatkov o stanju cest ali prometa na osnovi metode dinamične segmentacije v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila; - vsaj en referenčni projekt vzpostavitve ali vzdrževanja uradne digitalne karte prometnega omrežja, kjer so bili uporabljeni tudi podatki odprtokodnih virov (OpenStreetMap ali INSPIRE (ustrezno označi);) v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila; - vsaj en referenčni projekt, ki je vključeval vzpostavitev in uporabo TN-ITS ali OpenLR standardov ali INSPIRE (ustrezno označi); skladnih omrežnih storitev tipa prenos (WFS) za INSPIRE tematiko iz priloge INSPIRE tema I., 7.Prometna omrežja cestno omrežje (I.7 Data Specification on Transport Networks) v zadnjih 5ih letih od objave tega javnega naročila. Servis skladen z INSPIRE mora biti objavljen v nacionalnem metapodatkovnem sistemu v ustrezni kategoriji in tako dostopen v EU portalu. Izpolnjevanje tega referenčnega pogoja bo moral ponudnik v fazi preverjanja ponudbe izkazati s potrdilom naročnika, ki je del javne uprave v EU. Referenčni servis TN-ITS ali OpenLR ali INSPIRE morata biti izdelan s strani nosilca reference in v operativni uporabi pri naročniku koncesionarju ali javnemu organu za regionalno ali nacionalno cestno omrežje ali javnem organu javne uprave, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči). |

4.

| VODJO NALOGE A3P, kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz četrte podtočke druge točke poglavja 3.2.3. razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju analize in priprave specifikacije zahtev za razvoj informacijskih sistemov |  |

| Referenčni projekti VODJE NALOGE A3P, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke C točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-6 |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno (ustrezno označi) cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega _________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno vzdrževana v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih ____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ___________(navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega _________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja FCD podatke na območju ___________(navedba dolžine) km cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja izvorne (probe) FCD podatke gibanja posameznih vozil (intervalni podatki o položaju, hitrosti, smeri, kategoriji vozila) s popravkom poti glede na digitalno mapo (Route Matching): določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk; - omogoča sočasno uporabo različnih virov FCD podatkov (agregiranih in izvornih) ter njihovo normalizacijo, konverzijo in združevanje glede na format in kakovost posameznega vira; - zbira podatke iz različnih podatkovnih virov ter jih agregira na cestne segmente dolžine _________(navedba dolžine) metrov v časovnem intervalu _________(navedba minut); - obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na mapi, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov (ustrezno označi) iz virov opredeljenih v točki p v nadaljevanju. Vizualizacija obsega ločeno vizualizacijo za vsako smer vožnje z obvezno vključeno vizualizacijo zapor, delnih zapor in del na cesti. Ob mapi je legenda dogodkov v prometnih pogledih (vsi dogodki na mapi, sekcije in odseki), ki jih je možno poljubno filtrirati; - uporablja odprtokodne mape (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine __________(navedba dolžine) metrov. Za lokacijsko referenciranje se uporablja standard WGS84 ali ETRS89 ali D48/D96 (ustrezno označi); - obsega upravljanje obvestil/alarmov (Notification/Alert Management) o zastojih na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in/ali zgodovinskim stanjem ter podatkov iz ITS naprav na infrastrukturi; - obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in/ali časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek; - omogoča ročni in avtomatični vnos dogodkov/alarmov na osnovi API vmesnika s podporo naslednjim formatom: DATEXII, Alert-C in TPEG. |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka in lastnoročni podpis, žig in datum podpisa) : |  |

SKLOP 3

5.

| VODJA NALOGE A5, kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz pete podtočke druge točke poglavja 3.2.3. razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju vzpostavljanja infrastrukture informacijskih sistemov |  |
| vsaj trije veljavni certifikati principalov ponujenih sistemskih rešitev |  |

| Referenčni projekti VODJE NALOGE A5, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke E točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta in navedba točke ( od »a« do »d«) podtočke E, ki jo referenčni projekt izpolnjuje |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka in lastnoročni podpis, žig in datum podpisa) : |  |

Ponudnik navede samo tiste kadre, ki so nujni, da ponudnik izpolni pogoj o izpolnjevanju kadrovskih pogojev.

Obrazec 4: MERILA

SKLOP 1

| Referenčni projekti ODGOVORNEGA in TEHNIČNEGA VODJO PROJEKTA, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke A ali C točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-1 ali RP-6 (ustrezno označi) |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: (izbriši neustrezno referenco) | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno cestno omrežje (ustrezno označi) , ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega ________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno ____________(navedba števila let) leto redno vzdrževan v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja (ustrezno označi) referenčnega projekta v zadnjih 5 letih _____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ________________ (navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja prometno karto, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov, oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti; - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami vsaj v enem izmed koordinatnih sistemov D48/D96 ali ETRS89 ali WGS 84 (ki je transformirani koordinatni sistem ETRS89) (ustrezno označi); - omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII profilov; - obsega ___________(navedba števila) operativni implementaciji izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednacionalni ali medregionalni ravni (ustrezno označi) s konkretno navedbo institucij, ki so vsaj regionalnega ali nacionalnega pomena; - uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - se nanaša na področje ITS/PIC (TIC) sistemov upravljanja s prometnimi informacijami za nacionalno ali regionalno območje; - omogoča operativno uporabo najmanj navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, avtomatična glasovna postaja, teletekst in B2B integracija; - vsebuje ________(navedba števila) milijonov zapisov in/ali ___TB (terabyte) (navedba števila) količine podatkov; - obsega implementacijo javnega spletnega mesta z vizualizacijo prometnih razmer na cestnem omrežju s povezavo na različne komunikacijske kanale, aplikacije in storitve ter obsega javno objavo DATEX II profilov za cestno omrežje v dolžini ________(navedba dolžine) km od tega ___________(navedba dolžine) km avtoceste izvaja na infrastrukturi: strežnik Windows Server 2008 ali novejši ___________(navedba strežnika), baza podatkov MS SQL 2014 ali novejša __________ (navedba SQL strežnika). ALI - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno (ustrezno označi) cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega _________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno vzdrževana v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih ____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ___________(navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega _________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja FCD podatke na območju ___________(navedba dolžine) km cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja izvorne (probe) FCD podatke gibanja posameznih vozil (intervalni podatki o položaju, hitrosti, smeri, kategoriji vozila) s popravkom poti glede na digitalno mapo (Route Matching): določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk; - omogoča sočasno uporabo različnih virov FCD podatkov (agregiranih in izvornih) ter njihovo normalizacijo, konverzijo in združevanje glede na format in kakovost posameznega vira; - zbira podatke iz različnih podatkovnih virov ter jih agregira na cestne segmente dolžine _________(navedba dolžine) metrov v časovnem intervalu _________(navedba minut); - obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na mapi, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov (ustrezno označi) iz virov opredeljenih v točki p v nadaljevanju. Vizualizacija obsega ločeno vizualizacijo za vsako smer vožnje z obvezno vključeno vizualizacijo zapor, delnih zapor in del na cesti. Ob mapi je legenda dogodkov v prometnih pogledih (vsi dogodki na mapi, sekcije in odseki), ki jih je možno poljubno filtrirati; - uporablja odprtokodne mape (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine __________(navedba dolžine) metrov. Za lokacijsko referenciranje se uporablja standard WGS84 ali ETRS89 ali D48/D96 (ustrezno označi); - obsega upravljanje obvestil/alarmov (Notification/Alert Management) o zastojih na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in/ali zgodovinskim stanjem ter podatkov iz ITS naprav na infrastrukturi; - obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in/ali časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek; - omogoča ročni in avtomatični vnos dogodkov/alarmov na osnovi API vmesnika s podporo naslednjim formatom: DATEXII, Alert-C in TPEG. |

2.

| Referenčni projekti VODJE NALOG A1 in A4, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke A točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-1 |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno cestno omrežje (ustrezno označi) , ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega ________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno ____________(navedba števila let) leto redno vzdrževan v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja (ustrezno označi) referenčnega projekta v zadnjih 5 letih _____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ________________ (navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja prometno karto, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov, oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti; - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami vsaj v enem izmed koordinatnih sistemov D48/D96 ali ETRS89 ali WGS 84 (ki je transformirani koordinatni sistem ETRS89) (ustrezno označi); - omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII profilov; - obsega ___________(navedba števila) operativni implementaciji izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednacionalni ali medregionalni ravni (ustrezno označi) s konkretno navedbo institucij, ki so vsaj regionalnega ali nacionalnega pomena; - uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - se nanaša na področje ITS/PIC (TIC) sistemov upravljanja s prometnimi informacijami za nacionalno ali regionalno območje; - omogoča operativno uporabo najmanj navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, avtomatična glasovna postaja, teletekst in B2B integracija; - vsebuje ________(navedba števila) milijonov zapisov in/ali ___TB (terabyte) (navedba števila) količine podatkov; - obsega implementacijo javnega spletnega mesta z vizualizacijo prometnih razmer na cestnem omrežju s povezavo na različne komunikacijske kanale, aplikacije in storitve ter obsega javno objavo DATEX II profilov za cestno omrežje v dolžini ________(navedba dolžine) km od tega ___________(navedba dolžine) km avtoceste izvaja na infrastrukturi: strežnik Windows Server 2008 ali novejši ___________(navedba strežnika), baza podatkov MS SQL 2014 ali novejša __________ (navedba SQL strežnika). |

3.

| Referenčni projekti VODJE NALOGE A2, ki izpolnjujejo zahteve glede reference podtočke B točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta in navedba točke (od »a« do »d«) podtočke B, ki jo referenčni projekt izpolnjuje |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |

4.

| Referenčni projekti VODJE NALOGE A3P, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke C točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-6 |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno (ustrezno označi) cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega _________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno vzdrževana v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih ____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ___________(navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega _________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja FCD podatke na območju ___________(navedba dolžine) km cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja izvorne (probe) FCD podatke gibanja posameznih vozil (intervalni podatki o položaju, hitrosti, smeri, kategoriji vozila) s popravkom poti glede na digitalno mapo (Route Matching): določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk; - omogoča sočasno uporabo različnih virov FCD podatkov (agregiranih in izvornih) ter njihovo normalizacijo, konverzijo in združevanje glede na format in kakovost posameznega vira; - zbira podatke iz različnih podatkovnih virov ter jih agregira na cestne segmente dolžine _________(navedba dolžine) metrov v časovnem intervalu _________(navedba minut); - obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na mapi, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov (ustrezno označi) iz virov opredeljenih v točki p v nadaljevanju. Vizualizacija obsega ločeno vizualizacijo za vsako smer vožnje z obvezno vključeno vizualizacijo zapor, delnih zapor in del na cesti. Ob mapi je legenda dogodkov v prometnih pogledih (vsi dogodki na mapi, sekcije in odseki), ki jih je možno poljubno filtrirati; - uporablja odprtokodne mape (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine __________(navedba dolžine) metrov. Za lokacijsko referenciranje se uporablja standard WGS84 ali ETRS89 ali D48/D96 (ustrezno označi); - obsega upravljanje obvestil/alarmov (Notification/Alert Management) o zastojih na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in/ali zgodovinskim stanjem ter podatkov iz ITS naprav na infrastrukturi; - obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in/ali časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek; - omogoča ročni in avtomatični vnos dogodkov/alarmov na osnovi API vmesnika s podporo naslednjim formatom: DATEXII, Alert-C in TPEG. |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka in lastnoročni podpis, žig in datum podpisa) : |  |

Prilagodi, po potrebi dodaj stolpce in vrstice

* Kot merilo bo naročnik točkoval le reference, ki jih ponudnik ni navedel kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja (na obrazcu 3).

Pomembno: Ponudnik mora referenčna potrdila naročnikov referenčnih del za kadre predložiti že v ponudbi. V kolikor ta referenčna potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, bo naročnik točkoval le tiste reference kadrov za katere bodo potrdila v ponudbi dejansko predložena in iz katerih bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo pogoje kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno.

Referenčni projekti za kadre morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tem naročilu ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec.

Obrazec je predpisan, vzorec je predložen v okviru obrazca 5.

Obrazec 5: VZOREC REFERENČNEGA POTRDILA ZA MERILA (velja za sklop 1)

| ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA, kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz prve podtočke druge točke poglavja 3.2.3. razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj z vodenjem projektov s področja informacijskih sistemov |  |

| Referenčni projekti ODGOVORNEGA in TEHNIČNEGA VODJO PROJEKTA, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz podtočke A ali C točke 1 poglavja 3.2.3. (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta RP-1 ali RP-6 (ustrezno označi) |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ponudnika) (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: (izbriši neustrezno referenco) | - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno cestno omrežje (ustrezno označi) , ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega ________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno ____________(navedba števila let) leto redno vzdrževan v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja (ustrezno označi) referenčnega projekta v zadnjih 5 letih _____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ________________ (navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja prometno karto, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov, oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti; - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami vsaj v enem izmed koordinatnih sistemov D48/D96 ali ETRS89 ali WGS 84 (ki je transformirani koordinatni sistem ETRS89) (ustrezno označi); - omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII profilov; - obsega ___________(navedba števila) operativni implementaciji izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednacionalni ali medregionalni ravni (ustrezno označi) s konkretno navedbo institucij, ki so vsaj regionalnega ali nacionalnega pomena; - uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - se nanaša na področje ITS/PIC (TIC) sistemov upravljanja s prometnimi informacijami za nacionalno ali regionalno območje; - omogoča operativno uporabo najmanj navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, avtomatična glasovna postaja, teletekst in B2B integracija; - vsebuje ________(navedba števila) milijonov zapisov in/ali ___TB (terabyte) (navedba števila) količine podatkov; - obsega implementacijo javnega spletnega mesta z vizualizacijo prometnih razmer na cestnem omrežju s povezavo na različne komunikacijske kanale, aplikacije in storitve ter obsega javno objavo DATEX II profilov za cestno omrežje v dolžini ________(navedba dolžine) km od tega ___________(navedba dolžine) km avtoceste izvaja na infrastrukturi: strežnik Windows Server 2008 ali novejši ___________(navedba strežnika), baza podatkov MS SQL 2014 ali novejša __________ (navedba SQL strežnika). ALI - je bil uspešno zaključen (inicialno implementiran, kar pomeni, da ima uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjavo naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta) pri koncesionarju ali javnemu organu (ustrezno označi) za regionalno ali nacionalno (ustrezno označi) cestno omrežje, ki obsega primarno (avtoceste in hitre ceste) in sekundarno cestno omrežje (povezovalne ceste med primarnim omrežjem in urbanimi središči); - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila; - je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise); - je v konstantnem razvoju in obsega _________(navedba števila) implementirano razširitveno funkcionalno (letno) nadgradnjo v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila; - je uspešno vzdrževana v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja in/ali vzdrževanja referenčnega projekta v zadnjih 5 letih ____________(navedba vrednosti) EUR brez DDV; - implementirana rešitev obsega operativno cestno omrežje dolžine ___________(navedba dolžine) km primarnega in sekundarnega cestnega omrežja, od tega _________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja FCD podatke na območju ___________(navedba dolžine) km cestnega omrežja, od tega __________(navedba dolžine) km avtocest; - uporablja izvorne (probe) FCD podatke gibanja posameznih vozil (intervalni podatki o položaju, hitrosti, smeri, kategoriji vozila) s popravkom poti glede na digitalno mapo (Route Matching): določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk; - omogoča sočasno uporabo različnih virov FCD podatkov (agregiranih in izvornih) ter njihovo normalizacijo, konverzijo in združevanje glede na format in kakovost posameznega vira; - zbira podatke iz različnih podatkovnih virov ter jih agregira na cestne segmente dolžine _________(navedba dolžine) metrov v časovnem intervalu _________(navedba minut); - obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na mapi, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov (ustrezno označi) iz virov opredeljenih v točki p v nadaljevanju. Vizualizacija obsega ločeno vizualizacijo za vsako smer vožnje z obvezno vključeno vizualizacijo zapor, delnih zapor in del na cesti. Ob mapi je legenda dogodkov v prometnih pogledih (vsi dogodki na mapi, sekcije in odseki), ki jih je možno poljubno filtrirati; - uporablja odprtokodne mape (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine __________(navedba dolžine) metrov. Za lokacijsko referenciranje se uporablja standard WGS84 ali ETRS89 ali D48/D96 (ustrezno označi); - obsega upravljanje obvestil/alarmov (Notification/Alert Management) o zastojih na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in zgodovinskim stanjem ter podatkov iz ITS naprav na infrastrukturi; - obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek; - omogoča ročni in avtomatični vnos dogodkov/alarmov na osnovi API vmesnika s podporo naslednjim formatom: DATEXII, Alert-C in TPEG. |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis naročnika referenčnega projekta (gospodarski subjekt, ime in priimek odgovorne osebe – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka in lastnoročni podpis, žig in datum podpisa) |  |

Naveden je primer za eno izmed zahtevanih referenc. Obrazec je potrebno prilagoditi predloženim referencam posameznega navedenega kadra v okviru obrazca 4.

Obrazec 6A: Izjava ponudnika - status Microsoft

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (Sklop 1)

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Ponudnik/podizvajalec_________________________________, izjavljam, da imam na dan oddaje ponudbe Microsoft veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner.

datum:                          				žig:			  podpis ponudnika/podizvajalca

Obrazec 6B: Izjava ponudnika – partnerski status principala

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (sklop 3)

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Ponudnik/podizvajalec________________________________, izjavljam, da imam na dan oddaje ponudbe najvišji partnerski status principala:

- s principalom diskovnega sistema veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom strežniških sistemov veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom omrežnih naprav vsaj veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom delilnikov bremen veljavno partnersko pogodbo in partnerski status vsaj nivoja »GOLD« oziroma primerljiv;

- s principalom »VMware« veljavno partnersko pogodbo in status »Enterprise provider«;

- s principalom Microsoft veljavno partnersko pogodbo ter veljavne kompetence »Microsoft Gold Datacenter Competency« ter vsaj »Microsoft Silver Data Platform Competency«.

datum:                          				žig:			  podpis ponudnika/podizvajalca

Obrazec 6C: Izjava ponudnika – izvorni podatki gibanja vozil (FCD)

Predmet javnega naročila: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (sklop 2)

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Ponudnik_________________________________ izjavljam, da na dan oddaje ponudbe izpolnjujem sledeče pogoje:

- smo ponudnik sledenja vozil z lastno informacijsko platformo in lastno bazo uporabnikov ter izvajamo aktivno storitev sledenja vozil z aktivno bazo uporabnikov v več evropskih državah ____________ (navesti države) in v Republiki Sloveniji ter imamo aktivno storitev pridobivanja in nudenja storitev sledenja v zadnjih 5 letih od objave javnega naročila;

- baza uporabnikov v Republiki Sloveniji obsega ___________(navesti število) pogodbeno vezanih naročnikov storitve sledenja vozil za vozne parke, katerih skupni seštevek vozil v sistemu sledenja je ___________(navesti število) vozil, od tega ___________(navesti število) osebnih vozil in ___________(navesti število) tovornih vozil;

- imamo z uporabniki sklenjene pogodbe o nudenju storitve z vključeno informacijo o  uporabi podatkov sledenja v prometno analitične ali druge namene. Kot ponudnik storitve izjavljamo, da nadaljnje posredovanje podatkov sledenja ni sporno;

- kot ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil nudimo storitev izvornih podatkov sledi vozil več naročnikom (uporabnikom) teh storitev kot lastno storitev za namen vključevanja teh storitev v platforme za obdelavo masovnih podatkov v transportu ali za namene analitike v transportu;

- kot ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil imamo interno urejene postopke za zbiranje, obdelavo in distribucijo podatkov sledi vozil ter urejena pogodbena razmerja usklajena z  določbami aktualnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2);

- kot ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil imamo na voljo tehnično organizacijske resurse za zagotavljanje anonimizacije izvornih podatkov sledi vozil in njihovo distribucijo v realnem času v okviru minute od časovnega žiga odčitka;

- kot ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil imamo na voljo tehnično organizacijske resurse za posredovanje vsebine zapisa, ki vsebuje najmanj: unikatno identifikacijo za vsako posamezno vožnjo, stanje pogonskega agregata, časovni žig, trenutni položaj GPS (WGS 84), smer vožnje, hitrost in kategorijo vozila;

- začetni zagotovljen obseg izvornih podatkov sledi vozil ob času oddaje ponudbe je  ___________(navesti število)   voženj povprečno dnevno na letnem nivoju za zadnjih 12 mesecev, od tega  ___________(navesti število) na AC omrežju in  ___________(navesti število)  na sekundarnem JCO. Razmerje sledenja med osebnimi in tovornimi vozili je približno 50/50 z zagotovitvijo  ___________(navesti število) voženj osebnih vozil in  ___________(navesti število)  voženj tovornih vozil povprečno dnevno na letnem nivoju za neprekinjeno obdobje  12 mesecev v zadnjih dveh letih:

- kot ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil imamo na voljo arhiv izvornih podatkov sledi vozil za 2017 in 2018, kar bomo izkazali z dostavo prototipa za testiranje kakovosti izvornih (surovih) FCD podatkov.

Kraj in datum:				žig:			  podpis odgovorne osebe ponudnika

Obrazec 7: VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZA SKLOP 1

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, z davčno številko 25967061, matično številko 2399270000,  ki ga zastopa ministrica mag. Alenka Bratušek (v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

št. ……….

za » Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (Sklop 1: Razvoj rešitve za integracijo upravljanja prometa)«

Pogodba je sklenjena po odprtem postopku na podlagi točke a) prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18) in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št………………….z dne……….

I. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je » Razvoj rešitve za integracijo upravljanja prometa (Sklop 1)«

Dela iz 1. člena se delijo na fazo 1 in fazo 2.

FAZA 1 – Razvoj rešitve:

1. Vzpostavitev informacijskega sistema Nacionalnega centra za upravljanje prometa (v nadaljevanju: IS NCUP), ki zajema naslednje aplikativne sklope:

a) usklajen načrt izvedbe projekta;

b) izvedena in potrjena analiza zahtev;

c) izdelave enotne nacionalne točke dostopa za cestne in prometne podatke;

d) pripravljena digitalna karta omrežja (openLR, načrt);

e) testna vzpostavitev platforme  upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil (crowdsourcing, FCD) v realnem času;

f) pričetek integracije s platformami za upravljanje prometa v realnem času;

g) izdelan in potrjen podatkovni model vhodnih in izhodnih podatkov ter procedur;

h) implementacija RDS-TMC, TPEG XML, OpenLR servisov podatkovnega skladišča;

i) izdelana enotna baza in procedure na vhodnih podatkih;

j) izdelana enotna baza in procedure na izhodnih podatkih;

k) operativna vzpostavitev platform za pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil (crowdsourcing, FCD) v realnem času;

l) vzpostavljena integracija med aplikativnimi sistemi NCUP;

m) nadgradnja enotne nacionalne točke dostopa za cestne in prometne podatke;

n) zaključek del za vzpostavitev informacijskega sistema NCUP in testiranja podatkovnega skladišča.

FAZA 2 – Vzdrževanje:

2. Vzdrževanje IS NCUP za obdobje 36 mesecev:

a) osnovno vzdrževanje rešitve;

b) dopolnilno vzdrževanje in nadgradnje rešitve na zahtevo.

Podroben opis obsega del je podan v specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- pogodbo,

- ponudbo št. ………………………… z dne ………. s končnim predračunom izvajalca in vsemi ostalimi prilogami ponudbe ter

- razpisno dokumentacijo.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe izrecno zavezuje, da bo naročniku po specifikacijah predmetnega javnega naročila izdelal, preizkusil in operativno vzpostavil Rešitev za integracijo upravljanja prometa v za to določenih rokih po tej pogodbi ter zagotovil funkcionalnost in brezhibno delovanje informacijskega sistema v garancijskem obdobju.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

Skupna pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ).

Izvedba del iz točke 1 v  2. členu te pogodbe je sofinancirana s strani IPE – Instrumenta za povezovanje Evrope (2015-SI-TM-0303-W) in znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ),

Izvedba del iz točke 2 v 2. členu te pogodbe, ki ni evropsko sofinancirana, znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ),

Ponudba izvajalca št. ______________ z dne _________ je sestavni del te pogodbe. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

Naročnik je izvajalcu zavezan izplačati dela in storitve iz Faze 2 (točka 2 iz 2. člena te pogodbe), če bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS in veljavni proračun. V kolikor pogoji za plačila ne bodo izpolnjeni ali ne bodo več izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja vzdrževalne pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja vzdrževalne pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne količine pogodbenih del.

III. IZVEDBENI ROK, VZDRŽEVANJE IN ROKI ZA ODPRAVO NAPAK

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj, ko bo po podpisu pogodbe dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za izvedbo pogodbenih del za vzpostavitev Rešitve za integracijo upravljanja prometa iz točke 1 iz 2. člena (Faza 1) te pogodbe je 10 mesecev od podpisa pogodbe in najkasneje do 31.12.2019.

Rok za izvedbo pogodbenih del za vzdrževanje Rešitve za integracijo upravljanja prometa iz točke 2 iz 2. člena (Faza 2) te pogodbe je 36 mesecev od vzpostavitve Rešitve za integracijo upravljanja prometa iz Faze 1.

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli iz Faze 2 pričel naslednji dan po uspešno izvedenem končnem prevzemu Rešitve za integracijo upravljanja prometa in jih končal v roku 36 mesecev.

Vsi ostali vmesni roki so določeni v specifikacijah javnega naročila.

Storitve za dela iz točke 2  (Faza 2) iz 2. člena te pogodbe se izvajajo po izrecnem predhodnem pisnem naročilu naročnika.

Naročnik in izvajalec predhodno dogovorita vsebino, obseg in roke posamezne aktivnosti, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom.

Izvajalec mora vsa dela pri naročniku izvajati ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro. Dela izven delovnega časa izvajalec predhodno dogovori z naročnikom.

Izvajalec bo naročnika ob podpisu pogodbe pisno obvestil o naslovu, elektronskem naslovu in telefonski številki za sprejem zahtevkov za izvedbo del iz točke 2  iz 2. člena te pogodbe. Izvajalec bo naročnika pisno obveščal o morebitnih spremembah naslova, elektronskega naslova in telefonske številke, in sicer takoj po nastanku spremembe. V kolikor sprememba naslova ni sporočena, se kot relevantni naslovi štejejo obstoječi naslovi.

(Osnovno vzdrževanje izdelanih produkcijskih rešitev)

Naloge izvajalca v okviru osnovnega vzdrževanja v obdobju 36 mesecev zajemajo ohranjanje funkcionalnosti rešitve, vključno z razpoložljivostjo in pripravljenostjo za dogovarjanje z naročnikom o načrtovanju in zagotavljanju morebitnih ustreznih virov za izvajanje vzdrževanja sporazumno z naročnikom, predvsem pa:

- vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki;

- spremljanje tehnoloških novosti ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ali  izboljšanje le-tega ter njihova realizacija;

- spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje;

- pravočasno usklajevanje rešitve  z vsemi zakonskimi zahtevami, ko bodo te veljavne;

- mesečni kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem rešitve z mesečnim poročilom; kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem rešitve v dogovoru z naročnikom;

- izvajanje podpore uporabnikom, odgovori na vprašanja in svetovanje glede uporabe;

- ažuriranje obstoječe funkcionalnosti (predvsem usklajevanje s predpisi);

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z osnovnim vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz osnovnega vzdrževanja in

- druge vzdrževalne aktivnosti po naročilu naročnika, ki ne presegajo predvidene mesečne vrednosti vzdrževalnine za osnovno vzdrževanje.

Izvajalec v okviru osnovnega vzdrževanja zagotavlja:

- nemoteno delovanje informacijske rešitve;

- usklajenost rešitve z nadgradnjami standardne sistemske programske opreme in vsemi orodji, ki so potrebni za delovanje aplikacije: operacijski sistem, podatkovna baza in vse njihove smiselne nadgradnje v času izvajanja predmeta pogodbe. Vse nadgradnje so del pisnega dogovora med naročnikom in ponudnikom;

- vsi pogovori in usklajevalni sestanki pri naročniku, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja. Naročnik ima pravico določiti kraj in trajanje pogovorov;

- podporo pri prevzemu, obdelavi in posredovanju podatkov zunanjim deležnikom pri pripravi standardnih in vnaprej določenih poročil;

- vzdrževanje šifrantov, za katere ni predvideno, da bi jih lahko vzdrževali uporabniki sami skozi uporabniški vmesnik;

- morebitno posodabljanje programske opreme pri uporabnikih ne sme zahtevati ročnih posegov ali administratorskih pravic za uporabnika na njegovi delovni postaji.

Izvajalec se zaveže odpraviti napako v čim krajšem možnem času, skladno z 9. členom te pogodbe glede na njeno resnost oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev.

(Dopolnilno vzdrževanje in nadgradnje rešitve na zahtevo)

Naloge izvajalca v okviru dopolnilnega vzdrževanja obsegajo funkcionalne nadgradnje Rešitve za integracijo upravljanja prometa, vključno z dopolnjevanjem, spreminjanjem ali dograjevanjem po dogovoru z naročnikom, predvsem pa:

- izboljševanje in dodajanje funkcionalnosti na zahtevo naročnika;

- sodelovanje pri analizi in pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti;

- izboljševanje zmogljivosti na podlagi predlogov izvajalca ali naročnika oziroma uporabnikov ter na zahtevo naročnika;

- prilagajanje rešitve glede na spremembe okolja (licenčne programske opreme), v katerem deluje Rešitev za integracijo upravljanja prometa, v okviru možnosti in zagotovil principalov - proizvajalcev okolja, v dogovoru z naročnikom;

- namestitev nove različice oziroma sprememb in dopolnitev oziroma namestitev na novi lokaciji na zahtevo naročnika in

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z dopolnilnim vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem tehničnih uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz dopolnilnega vzdrževanja.

Postopek prijave in obveščanja o izvajanju vzdrževanja bo potekal v skladu s protokolom, ki ga bosta uskladila in podpisala naročnik in izvajalec.

(odprava napak)

Napako pogodbeni stranki definirata kot nedelovanje Rešitve za integracijo upravljanja prometa oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v specifikaciji oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo IS. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

| Kategorija | Opis |
| --- | --- |
| Kritična napaka | sistem ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti |
| Resna napaka | sistem deluje, a je delo oteženo |
| Manjša napaka | ne vpliva bistveno na funkcionalnost IS |

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave in čas odprave napake je odvisen od narave napake in znaša:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | do 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | do 4 ure | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | do 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Čas odprave napake je čas od trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, pa do njene odprave (oziroma zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve).

Če izvajalec po pregledu prijavljene napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 ur, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in v dogovoru z naročnikom vzpostaviti ustrezno funkcionalno rešitev in usklajevati nadaljnje aktivnosti tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Naročnik je dolžan napako prijaviti izvajalcu in potrditi zaključek odprave napak. Izvajalec mora odpravljati napako neprekinjeno do popolne odprave napake.

Izvajalec bo upošteval delovni čas naročnika in fizični dostop ter administratorski dostop do sistemov ter svoje aktivnosti usklajeval z naročnikom.

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika;

- vsa komunikacija z naročnikom potekala v slovenskem jeziku;

- vsi izdelki morajo biti predani v slovenskem jeziku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

- zagotovil, da bodo dela, prevzeta s to pogodbo, izvajali strokovnjaki, imenovani v ponudbi. Zamenjava oseb v projektni skupini je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali boljše reference.

- omogočal ustrezen nadzor naročniku;

- varoval vse zaupne in osebne podatke, do katerih bo imel dostop ob izvajanju pogodbenih del

- na zahtevo naročnika podrobneje specificiral opravljene aktivnosti oz. storitve v določenem obdobju

- plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala po izključni krivdi izvajalca;

- v 20 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predal seznam ustrezno usposobljenih kadrov - razvijalcev, kot so bili zahtevani v kadrovskih pogojih javnega naročila;

- izvajalec se posebej zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namenom izvedbe celotnega projekta.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo prevzetih storitev;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti

- zagotovil sodelovanje strokovnjakov naročnika pri definiranju vsebinskih pogojev delovanja predmeta javnega naročila;

- izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z naročnikom;

- zagotovil sodelovanje pri preverjanju vmesnih rezultatov projekta

- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

VI. PREVZEM POGODBENEGA DELA

Prevzem izvršenega pogodbenega dela ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem izvršenega dela obsega:

- pregled oddanega dela,

- odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika ter

- fazni ali zaključni končni prevzem izvršenega dela, ki vključuje predajo uporabniške in tehnične dokumentacije ter izvorne kode naročniku ter na podlagi s strani naročnika potrjenega faznega ali končnega poročila.

Ob zaključni predložitvi oddanega dela izvajalec izroči naročniku tudi predlog končnega poročila o opravljenem delu.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter izdelkov v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

- primerjava z morebitnimi dostavljenimi vmesnimi poročili in končnim poročilom.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani z uradnim zapisnikom v pisni obliki in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Distribucija in dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Če naročnik ob pregledu izvršenih del ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti.

Pogoj za prevzem razpisanih del iz 1. člena te pogodbe in izdajo končnega prevzemnega zapisnika je:

- opravljeno funkcionalno testiranje in zaključena pilotna uporaba podatkovnega skladišča;

- zaključeno usposabljanje in uvajanje uporabnikov  po skupinah (vsebinski skrbniki,  tehnični skrbniki in zaposleni v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP);

- naročniku predana dokazila o pridobitvi vseh zahtevanih licenc;

- naročniku predana izvorna programska koda v elektronski obliki z vso pripadajočo dokumentacijo;

- naročniku predana tehnična navodila ter uporabniška navodila za posamezne sklope uporabnikov;

Prevzem ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem pogodbenih del se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Po pregledu in prevzemu dela izvajalec ne odgovarja več za pomanjkljivosti, ki bi se mogle ugotoviti z običajnim pregledom, razen če je izvajalec zanje vedel, pa nanje ni opozoril naročnika oziroma za skrite napake.

VII. PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem, ki bodo to zahtevali v ponudbi ali v fazi izvedbe pogodbe, plačeval na naslednji način:

  - Izvajalec bo opravljene storitve iz točke 1 (Faza 1) v 2. členu te pogodbe obračunaval z izstavitvijo obračunov/situacij po zaključku posameznih del oziroma faz glede na mejnike projekta. Zaključek del potrdi naročnik s potrditvijo poročila o izvedbi del najkasneje v 15 delovnih dneh.

  - Izvajalec bo opravljene storitve iz točke  2 iz 2. člena (Faza 2) te pogodbe obračunaval enkrat mesečno.

Podlaga za plačilo računa za izvedena dela iz 2. točke Faze 2 v 2. členu te pogodbe je s strani naročnika potrjeno mesečno oz. končno poročilo o opravljenih storitvah vzdrževanja, razčlenjeno glede na osnovno vzdrževanje izdelanih produkcijskih rešitev, dopolnilno vzdrževanje in nadgradnje rešitve na zahtevo.

Izvajalec račune izstavlja po potrditvi posameznega poročila.

Obvezna priloga računa je specifikacija opravljenih del oz. izvedenih dobav, ki jo predhodno potrdi naročnik.

14. člen

Rok za plačilo računa začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme pravilno izstavljen račun, pod pogojem, da je pravilnost obračunanih storitev (s potrditvijo poročila) potrdil skrbnik pogodbe na strani naročnika.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva javnega naročila ter navedbo številke pogodbe ter potrditev opravljenih del s strani skrbnika pogodbe.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun št. _____________________, na 30. dan od prejema računa.

Izvajalec je dolžan izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov. Pri izdaji e-računa se uporabi podatke: prejemnik in plačnik e-računa je Ministrstvo za infrastrukturo, IBAN številka SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda BSLJSI2X, davčni identifikator SI25967061, matična številka 2399270000.

Naročnik ima pravico, da v 8. dneh od prejema računa le-tega z obrazložitvijo zavrne. Če računa v 8. dneh ne zavrne, se šteje za potrjenega. V kolikor naročnik račun zavrne, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti v roku, ki mu ga določi naročnik.

V primeru, da so podizvajalci zahtevali neposredna plačila, mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.

15. člen

(V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI TUDI:)

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec, ki je zahteval neposredno plačilo: _________________________, matična številka: _______________________, TRR ___________________________, ki ga zastopa __________________________.

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec _________________________, ki pa neposrednega plačila ni zahteval.

Sestavni del pogodbe je tudi podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila.

V kolikor naročnik ni zavezan k neposrednim plačilom podizvajalcem, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa oz. situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V nasprotnem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

IX. POGODBENA KAZEN

    - člen

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjene izvedbene roke ali roke, določene za odpravo določenih pomanjkljivosti v dogovorjenem oz. sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca te pogodbe, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu.

X. ZAVAROVANJE POSLA

    - člen

S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora izvajalec najkasneje v osmih delovnih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec in v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izvajalec lahko po uspešno opravljenem prevzemu del iz Faze 1 iz 2. člena te pogodbe, zniža višino zavarovanja na 4 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev oziroma poviša pogodbena vrednost del, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremenjeno pogodbo.

XI. JAMČEVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

    - člen

Izvajalec jamči, da bo Rešitev za integracijo upravljanja prometa delovala brezhibno in v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami.

Za dobro delovanje IS izvajalec jamči s 36-mesečno garancijo. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika iz 12. člena te pogodbe. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno odpraviti po sklenitvi primopredajnega zapisnika ugotovljene pomanjkljivosti in napake v delovanju sistema ter odstopanja delovanja sistema skladno s poglavjem »Jamčenje v garancijskem roku«. Če to ni možno, mora izvajalec izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb, pri čemer se kot dodatna sprememba šteje zahteva po dodajanju, odvzemanju ali spreminjanju že izvedenih in delujočih funkcionalnosti ter spremembe uporabniškega vmesnika, ki ne služijo odpravi napak.

V kolikor izvajalec ne bo odpravljal napak skladno z določbo tega člena pogodbe, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo.

Za sistem, na katerem so se opravljale napake oziroma za funkcionalno nadomestno rešitev, začne teči garancija od začetka (od odprave napake ali namestitve nadomestne rešitve).

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu.

Okvaro ali napako je izvajalec dolžan odpraviti skladno z 9. členom te pogodbe.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN INFORMACIJSKA VARNOST

    - člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel v času izvajanja te pogodbe in po njenem poteku.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti ter skladno z veljavno zakonodajo.

Delavci izvajalca so dolžni kontaktni osebi naročnika sporočiti vsak dogodek ali sum dogodka, ki ima ali bi lahko imel za posledico razkritje zaupnih ali osebnih podatkov, izgubo oziroma nezaželeno spremembo podatkov ter poškodovanje ali izgubo opreme in sredstev.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, ki ga je zoper svojega delavca sprožil zaradi kršitev delovnih obveznosti v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če se izkaže, da je le-ta ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki za naročnika opravlja pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

    - člen

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

XIII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

    - člen

Vsa originalna dokumentacija (dokumentacija, izvorna koda), ki je rezultat izvajanja pogodbenih del, predstavlja avtorsko delo in z dnem podpisa zapisnika o prevzemu pogodbenih del postane last naročnika. Izvajalec mora predati celotno dokumentacijo vključno z izvorno programsko kodo v aktivni digitalni obliki v ustreznem formatu in z vsemi procedurami potrebnimi datotekami in podatki (dokumentacija programske izvorne kode). Izvajalec je dolžan programsko izvorno kodo programske opreme izročiti naročniku pred izdajo končnega prevzemnega zapisnika v elektronski obliki in ji priložiti vso pripadajočo dokumentacijo. Ta mora podrobno opisovati pomen programske izvorne kode, razvite po zahtevah naročnika, ki jo ima naročnik pravico spreminjati po poteku pogodbenega roka za namen vzdrževanja Rešitve  za integracijo upravljanja prometa. Naročnik lahko programsko izvorno kodo uporabi tudi za namen integracije te kode z ostalo programsko opremo. Naročniku na predani dokumentaciji pripada pravica do trajne in neomejene uporabe rešitve pogodbenih del ob upoštevanju določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Izvajalec na naročnika prenaša materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo, zlasti pa naslednje pravice:

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izročitve.

Pravica do predelave obsega tudi nadaljnji prenos pravic na tretje osebe.

Izvorno kodo za celotno programsko opremo mora izvajalec predati na elektronskem trajnem nosilcu podatkov (ključ USB, CD-ROM, DVD, spominske kartice ali trdi diski računalnikov in e-pošta), ki ga je mogoče prebrati na sistemu naročnika.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec na naročnika prenese izključno pravico predelave programske opreme tako, da je naročniku omogočen dostop s polnimi pravicami do vzdrževanja, dopolnjevanja in spreminjanja programske opreme.

Pri standardni programski opremi, katere pravice ima tretja oseba, ki ni vključena v izvajanje te pogodbe, izvorne kode ni potrebno predati.

Na enak način kot izvorno kodo je potrebno naročniku predati tudi vsako novo verzijo programske opreme, če v času trajanja garancijske dobe pride do spremembe le-te.

Vse ideje, načela, koncepte, metode, postopke in izvorno kodo, ki jih je izvajalec predstavil naročniku oziroma uporabnikom v okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v končnih izdelkih po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in jih je naročnik dolžan varovati ter jih ne sme uporabljati sam v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostop do njih tretjim osebam.

Vsi izdelki ter pridobljeni in obdelani podatki, ki nastanejo ali so uporabljeni v sklopu tega projekta, so last naročnika za nemoteno in neprekinjeno uporabo tudi po zaključku projekta (ali v primeru sporov) ter s tem postanejo odprti podatki in informacije javnega sektorja.

XIV. STROKOVNI NADZOR

    - člen

Skrbnika pogodbe s strani

- naročnika: ___________________________

- izvajalca: _____________________________.

XV. ODSTOP OD POGODBE

    - člen

Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera koli od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika;

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati;

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za več kot 10 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga;

- v skladu z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna za izvedbo naloge ne bo več imel zagotovljenih sredstev.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

    - člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XVII. KONČNE DOLOČBE

    - člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je s strani izvajalca dostavljeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

28. člen

Pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa štiri.

| IZVAJALEC: ________________________________ _____________________________ Datum in kraj:_____________________ (ime in priimek ter naziv) ____________________________ | NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana Datum in kraj:____________________ mag. Alenka Bratušek, ministrica ________________________________ |
| --- | --- |

Obrazec 7: VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZA SKLOP 2

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, z davčno številko 25967061, matično številko 2399270000,  ki ga zastopa ministrica mag. Alenka Bratušek (v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

št. ……….

za » Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (Sklop 2: Zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil)«

Pogodba je sklenjena po odprtem postopku na podlagi točke a) prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18) in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št………………….z dne……….

I. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je » Zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil (Sklop 2)«

Dela iz 1. člena se delijo na fazo 1 in fazo 2.

FAZA 1 - Zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil v času razvoja rešitve in sicer:

a) pričetek zagotavljanja izvornih podatkov sledi vozil ter arhiv izvornih podatkov sledi vozil za 2017-2018;

b) zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil testne vzpostavitve od 1/1/2019 do S2M1 kot arhiv in od (od S2M2) do zaključka razvoja rešitve (S1M14) v realnem času.

FAZA 2 – Zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil in sicer::

a) zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil za obdobje 36 mesecev od zaključka razvoja rešitve (sklop 1).

Podroben opis obsega del je podan v specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- pogodbo,

- ponudbo št. ………………………… z dne ………. s končnim predračunom izvajalca in vsemi ostalimi prilogami ponudbe ter

- razpisno dokumentacijo.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe izrecno zavezuje, da bo naročniku po specifikacijah predmetnega javnega naročila Zagotavljal izvorne podatke sledi vozil v realnem času v za to določenih rokih po tej pogodbi ter po specifikacijah v razpisni dokumentaciji ali naknadno medsebojno usklajenih veljavnih oblikah podatkov in protokolih.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

Skupna pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ).

Izvedba del iz Faze 1 v 2. členu te pogodbe znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ),

Izvedba del iz Faze 2 v 2. členu te pogodbe znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ),

Ponudba izvajalca št. ______________ z dne _________ je sestavni del te pogodbe. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

Naročnik je izvajalcu zavezan izplačati dela, če bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS in veljavni proračun. V kolikor pogoji za plačila ne bodo izpolnjeni ali ne bodo več izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja vzdrževalne pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja vzdrževalne pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne količine pogodbenih del.

III. IZVEDBENI ROK

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj, ko bo po podpisu pogodbe dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za izvedbo pogodbenih del za zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil v času razvoja rešitve iz točke a) Faze 1  iz 2. člena te pogodbe je 2 meseca po podpisu pogodbe.

Rok za izvedbo pogodbenih del za zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil v času razvoja rešitve iz točke b) Faze 1  iz 2. člena te pogodbe je 10 mesecev po podpisu pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli iz Faze 2 pričel naslednji dan po uspešno izvedenem končnem prevzemu IS NCUP (sklop 1) in jih končal v roku 36 mesecev.

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika;

- vsa komunikacija z naročnikom potekala v slovenskem jeziku;

- vsi izdelki morajo biti predani v slovenskem jeziku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

- omogočal ustrezen nadzor naročniku;

- varoval vse zaupne in osebne podatke, do katerih bo imel dostop ob izvajanju pogodbenih del

- na zahtevo naročnika podrobneje specificiral opravljene aktivnosti oz. storitve v določenem obdobju

- plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala po izključni krivdi izvajalca;

- zagotovil ustrezno usposobljene kadre in sredstva  za izvajanje storitve zagotavljanja izvornih podatkov gibanja vozil ter skrbel za zagotavljanje pravne varnosti v povezavi s predmetom pogodbe;

- izvajalec se posebej zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namenom izvedbe celotnega projekta.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo prevzetih storitev;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti

- zagotovil sodelovanje strokovnjakov naročnika pri definiranju vsebinskih pogojev delovanja predmeta javnega naročila;

- izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z naročnikom;

- zagotovil sodelovanje pri preverjanju vmesnih rezultatov projekta

- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

VI. PREVZEM POGODBENEGA DELA

Prevzem izvršenega pogodbenega dela ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem izvršenega dela obsega:

- pregled oddanega dela,

- odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika ter

- fazni ali zaključni končni prevzem izvršenega dela na podlagi s strani naročnika potrjenega faznega ali končnega poročila.

Ob zaključni predložitvi oddanega dela izvajalec izroči naročniku tudi predlog končnega poročila o opravljenem delu.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter izdelkov v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

- primerjava z morebitnimi dostavljenimi vmesnimi poročili in končnim poročilom.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani z uradnim zapisnikom v pisni obliki in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Distribucija in dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Če naročnik ob pregledu izvršenih del  ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti.

Prevzem ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem pogodbenih del se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Po pregledu in prevzemu dela izvajalec ne odgovarja več za pomanjkljivosti, ki bi se mogle ugotoviti z običajnim pregledom, razen če je izvajalec zanje vedel, pa nanje ni opozoril naročnika oziroma za skrite napake.

VII. PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem, ki bodo to zahtevali v ponudbi ali v fazi izvedbe pogodbe, plačeval na naslednji način:

Izvajalec bo opravljene storitve iz točke a) Faze 1 v 2. členu te pogodbe obračunal po predaji izdelka in potrditvi s strani naročnika. Zaključek del potrdi naročnik s potrditvijo poročila o izvedbi del najkasneje v 15 delovnih dneh.

Izvajalec bo opravljene storitve iz točke b) Faze 1 v 2. členu te pogodbe obračunal po predaji izdelka in potrditvi s strani naročnika. Zaključek del potrdi naročnik s potrditvijo poročila o izvedbi del najkasneje v 15 delovnih dneh.

Izvajalec bo opravljene storitve iz Faze 2 iz 2. člena te pogodbe obračunaval enkrat mesečno.

Izvajalec račune izstavlja po potrditvi posameznega poročila.

Obvezna priloga računa je specifikacija opravljenih del oz. izvedenih dobav, ki jo predhodno potrdi naročnik.

9. člen

Rok za plačilo računa začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme pravilno izstavljen račun in ga potrdi skrbnik pogodbe.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva sklopa javnega naročila ter navedbo številke pogodbe.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun št. _____________________, na 30. dan od prejema računa.

Izvajalec je dolžan izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov. Pri izdaji e-računa se uporabi podatke: prejemnik in plačnik e-računa je Ministrstvo za infrastrukturo, IBAN številka SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda BSLJSI2X, davčni identifikator SI25967061, matična številka 2399270000.

Naročnik ima pravico, da v 8. dneh od prejema računa le-tega z obrazložitvijo zavrne. Če računa v 8. dneh ne zavrne, se šteje za potrjenega. V kolikor naročnik račun zavrne, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti v roku, ki mu ga določi naročnik.

V primeru, da so podizvajalci zahtevali neposredna plačila, mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.

10. člen

(V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI TUDI:)

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec, ki je zahteval neposredno plačilo: _________________________, matična številka: _______________________, TRR ___________________________, ki ga zastopa __________________________.

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec _________________________, ki pa neposrednega plačila ni zahteval.

Sestavni del pogodbe je tudi podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila.

V kolikor naročnik ni zavezan k neposrednim plačilom podizvajalcem, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa oz. situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V nasprotnem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

IX. POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjene izvedbene roke ali roke, določene za odpravo določenih pomanjkljivosti v dogovorjenem oz. sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca te pogodbe, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu.

X. ZAVAROVANJE POSLA

- člen

S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora izvajalec najkasneje v osmih delovnih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec in v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev oziroma poviša pogodbena vrednost del, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremenjeno pogodbo.

XI. VAROVANJE PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel v času izvajanja te pogodbe in po njenem poteku.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti ter skladno z veljavno zakonodajo.

Delavci izvajalca so dolžni kontaktni osebi naročnika sporočiti vsak dogodek ali sum dogodka, ki ima ali bi lahko imel za posledico razkritje zaupnih ali osebnih podatkov, izgubo oziroma nezaželeno spremembo podatkov ter poškodovanje ali izgubo opreme in sredstev.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, ki ga je zoper svojega delavca sprožil zaradi kršitev delovnih obveznosti v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če se izkaže, da je le-ta ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki za naročnika opravlja pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

- člen

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov.

Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

XII. STROKOVNI NADZOR

- člen

Skrbnika pogodbe s strani

- naročnika: ___________________________

- izvajalca: _____________________________.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera koli od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika;

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati;

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za več kot 10 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga;

- v skladu z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna za izvedbo naloge ne bo več imel zagotovljenih sredstev.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XV. KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je s strani izvajalca dostavljeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa štiri.

| IZVAJALEC: ________________________________ _____________________________ Datum in kraj:_____________________ (ime in priimek ter naziv) ____________________________ | NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana Datum in kraj:____________________ mag. Alenka Bratušek, ministrica ________________________________ |
| --- | --- |

Obrazec 7: VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZA SKLOP 3

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, z davčno številko 25967061, matično številko 2399270000,  ki ga zastopa ministrica mag. Alenka Bratušek (v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

št. ……….

za » Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (Sklop 3: Dobava in instalacija informacijske infrastrukture)«

Pogodba je sklenjena po odprtem postopku na podlagi točke a) prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18) in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št………………….z dne……….

I. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je »Dobava in instalacija informacijske infrastrukture (Sklop 3)«

Dela iz 1. člena se delijo na fazo 1, fazo 2 in fazo 3.

FAZA 1 - Dobava in instalacija strojne opreme:

- okvirna specifikacija potrebne strojne opreme;

- končna specifikacija potrebne strojne opreme;

- dobava in instalacija informacijskega sistema z dokumentacijo in varnostnim načrtom

FAZA 2 - Sistemsko upravljanje in podpora v času vzpostavitve rešitve:

a) sistemsko upravljanje in podpora 24/7 za informacijsko infrastrukturo (strojna in sistemska programska oprema) testne vzpostavitve (od S3M3) do zaključka razvoja rešitve (S1M14 – sklop 1)

FAZA 3 - Sistemsko upravljanje in podpora v produkciji:

a) sistemsko upravljanje in  24/7 vzdrževanje informacijske infrastrukture (strojna in sistemska programska oprema) za obdobje 36 mesecev od končnega prevzema IS NCUP (sklop 1).

Podroben opis obsega del je podan v specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- pogodbo,

- ponudbo št. ………………………… z dne ………. s končnim predračunom izvajalca in vsemi ostalimi prilogami ponudbe ter

- razpisno dokumentacijo.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe izrecno zavezuje, da bo naročniku po specifikacijah predmetnega javnega naročila dobavil in instaliral informacijsko infrastrukturo ter nudil sistemsko upravljanje in  24/7 vzdrževanje informacijske infrastrukture (strojna in sistemska programska oprema) v za to določenih rokih po tej pogodbi ter zagotovil funkcionalnost in brezhibno delovanje informacijske infrastrukture v garancijskem obdobju.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

Skupna pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ).

Izvedba del iz Faze 1 v  2. členu te pogodbe je sofinancirana s strani IPE – Instrumenta za povezovanje Evrope (2015-SI-TM-0303-W) in znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ),

Izvedba del iz faze 2 in faze 3 v 2. členu te pogodbe, ki ni evropsko sofinancirana, znaša:

Za Fazo 2:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ),

Za Fazo 3:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ),

Ponudba izvajalca št. ______________ z dne _________ je sestavni del te pogodbe. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

Naročnik je izvajalcu zavezan izplačati dela in storitve iz Faze 2 in Faze 3 iz 2. člena te pogodbe, če bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS in veljavni proračun. V kolikor pogoji za plačila ne bodo izpolnjeni ali ne bodo več izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne količine pogodbenih del.

III. IZVEDBENI ROK, VZDRŽEVANJE IN ROKI ZA ODPRAVO NAPAK

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj, ko bo po podpisu pogodbe dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za izvedbo pogodbenih del za Dobavo in instalacijo strojne opreme  iz Faze 1 te pogodbe je 3 mesece od podpisa pogodbe.

Rok za izvedbo pogodbenih del za Sistemsko upravljanje in podpora v času vzpostavitve rešitve iz Faze 2 te pogodbe je 10 mesecev od podpisa pogodbe.

Rok za izvedbo pogodbenih del za Sistemsko upravljanje in podpora v produkciji  iz Faze 3 te pogodbe je 36 mesecev od končnega prevzema IS NCUP.

Storitve za dela iz točke 2 (Faza 2) iz 2. člena te pogodbe se izvajajo po izrecnem predhodnem pisnem naročilu naročnika.

Naročnik in izvajalec predhodno dogovorita vsebino, obseg in roke posamezne aktivnosti, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom.

Izvajalec mora vsa dela pri naročniku izvajati ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro. Dela izven delovnega časa izvajalec predhodno dogovori z naročnikom.

Izvajalec bo naročnika ob podpisu pogodbe pisno obvestil o naslovu, elektronskem naslovu in telefonski številki za sprejem zahtevkov za izvedbo del iz Faze 3  2. člena te pogodbe. Izvajalec bo naročnika pisno obveščal o morebitnih spremembah naslova, elektronskega naslova in telefonske številke, in sicer takoj po nastanku spremembe. V kolikor sprememba naslova ni sporočena, se kot relevantni naslovi štejejo obstoječi naslovi.

(Sistemsko upravljanje in vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme)

Naloge izvajalca v okviru vzdrževanja v obdobju 36 mesecev zajemajo sistemsko upravljanje in  24/7 vzdrževanje informacijske infrastrukture (strojna in sistemska programska oprema):

- vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki;

- spremljanje tehnoloških novosti ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ali  izboljšanje le-tega ter njihova realizacija;

- spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje;

- periodični kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem rešitve s poročilom;

- kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem rešitve v dogovoru z naročnikom;

- izvajanje podpore uporabnikom, odgovori na vprašanja in svetovanje glede uporabe;

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije.

Izvajalec v okviru osnovnega vzdrževanja zagotavlja:

- nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme;

- izvajanje in kontrolo vseh nefunkcionalnih zahtev, ki so opredeljene v tehničnih specifikacijah;

- usklajenost rešitve z nadgradnjami standardne sistemske programske opreme in vsemi orodji, ki so potrebni za delovanje produkcijskih rešitev. Vse nadgradnje so del pisnega dogovora med naročnikom in ponudnikom;

- vsi pogovori in usklajevalni sestanki pri naročniku, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja.

Izvajalec se zaveže odpraviti napako v čim krajšem možnem času, skladno z 8. členom te pogodbe glede na njeno resnost oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev.

(odprava napak)

Napako pogodbeni stranki definirata kot nedelovanje IS NCUP oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v specifikaciji oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo IS. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

| Kategorija | Opis |
| --- | --- |
| Kritična napaka | sistem ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti |
| Resna napaka | sistem deluje, a je delo oteženo |
| Manjša napaka | ne vpliva bistveno na funkcionalnost IS |

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave in čas odprave napake je odvisen od narave napake in znaša:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | do 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | do 4 ure | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | do 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Čas odprave napake je čas od trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, pa do njene odprave (oziroma zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve).

Če izvajalec po pregledu prijavljene napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 ur, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in v dogovoru z naročnikom vzpostaviti ustrezno funkcionalno rešitev in usklajevati nadaljnje aktivnosti tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Naročnik je dolžan napako prijaviti izvajalcu in potrditi zaključek odprave napak. Izvajalec mora odpravljati napako neprekinjeno do popolne odprave napake.

Izvajalec bo upošteval delovni čas naročnika in fizični dostop ter administratorski dostop do sistemov ter svoje aktivnosti usklajeval z naročnikom.

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika;

- vsa komunikacija z naročnikom potekala v slovenskem jeziku;

- vsi izdelki morajo biti predani v slovenskem jeziku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

- zagotovil, da bodo dela, prevzeta s to pogodbo, izvajali strokovnjaki, imenovani v ponudbi. Zamenjava oseb v projektni skupini je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali boljše reference.

- omogočal ustrezen nadzor naročniku;

- varoval vse zaupne in osebne podatke, do katerih bo imel dostop ob izvajanju pogodbenih del

- na zahtevo naročnika podrobneje specificiral opravljene aktivnosti oz. storitve v določenem obdobju

- plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala po izključni krivdi izvajalca;

- v 20 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predal seznam ustrezno usposobljenih kadrov – podpornikov IT, kot so bili zahtevani v kadrovskih pogojih javnega naročila;

- izvajalec se posebej zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namenom izvedbe celotnega projekta.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo prevzetih storitev;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti

- zagotovil sodelovanje strokovnjakov naročnika pri definiranju vsebinskih pogojev delovanja predmeta javnega naročila;

- izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z naročnikom;

- zagotovil sodelovanje pri preverjanju vmesnih rezultatov projekta;

- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

VI. PREVZEM POGODBENEGA DELA

Prevzem izvršenega pogodbenega dela ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem izvršenega dela obsega:

- pregled oddanega dela,

- odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika ter

- fazni ali zaključni končni prevzem izvršenega dela, ki vključuje predajo uporabniške in tehnične dokumentacije naročniku ter na podlagi s strani naročnika potrjenega faznega ali končnega poročila.

Ob zaključni predložitvi oddanega dela izvajalec izroči naročniku tudi predlog končnega poročila o opravljenem delu.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter izdelkov v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

- primerjava z morebitnimi dostavljenimi vmesnimi poročili in končnim poročilom.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani z uradnim zapisnikom v pisni obliki in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Distribucija in dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Če naročnik ob pregledu izvršenih del  ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti.

Pogoj za prevzem razpisanih del iz 1. člena te pogodbe in izdajo končnega prevzemnega zapisnika je:

- naročniku predana dokazila o pridobitvi vseh zahtevanih licenc k strojni opremi.

Prevzem ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem pogodbenih del se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Po pregledu in prevzemu dela izvajalec ne odgovarja več za pomanjkljivosti, ki bi se mogle ugotoviti z običajnim pregledom, razen če je izvajalec zanje vedel, pa nanje ni opozoril naročnika oziroma za skrite napake.

VII. PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem, ki bodo to zahtevali v ponudbi ali v fazi izvedbe pogodbe, plačeval na naslednji način:

Izvajalec bo opravljene storitve iz Faze 1 v 2. členu te pogodbe obračunaval z izstavitvijo obračunov/situacij po zaključku posameznih del oziroma faz glede na mejnike projekta. Zaključek del potrdi naročnik s potrditvijo poročila o izvedbi del najkasneje v 15 delovnih dneh.

Izvajalec bo opravljene storitve Faze 2 iz 2. člena te pogodbe obračunaval enkrat mesečno.

Izvajalec bo opravljene storitve Faze 3 iz 2. člena te pogodbe obračunaval enkrat mesečno.

Podlaga za plačilo računa za izvedena dela iz  Faze 2 in Faze 3 v 2. členu te pogodbe je s strani naročnika potrjeno mesečno oz. končno poročilo o opravljenih storitvah za sistemsko upravljanje in vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme.

Obvezna priloga računa je specifikacija opravljenih del oz. izvedenih dobav, ki jo predhodno potrdi naročnik.

13. člen

Rok za plačilo računa začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme pravilno izstavljen račun. Za fazo 1 mora pravilnost obračunanih storitev (s potrditvijo poročila) potrditi skrbnik pogodbe na strani naročnika.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva sklopa javnega naročila ter navedbo številke pogodbe ter za Fazo 1 potrditev opravljenih del s strani skrbnika pogodbe.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun št. _____________________, na 30. dan od prejema računa.

Izvajalec je dolžan izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov. Pri izdaji e-računa se uporabi podatke: prejemnik in plačnik e-računa je Ministrstvo za infrastrukturo, IBAN številka SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda BSLJSI2X, davčni identifikator SI25967061, matična številka 2399270000.

Naročnik ima pravico, da v 8. dneh od prejema računa le-tega z obrazložitvijo zavrne. Če računa v 8. dneh ne zavrne, se šteje za potrjenega. V kolikor naročnik račun zavrne, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti v roku, ki mu ga določi naročnik.

V primeru, da so podizvajalci zahtevali neposredna plačila, mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.

14. člen

(V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI TUDI:)

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec, ki je zahteval neposredno plačilo: _________________________, matična številka: _______________________, TRR ___________________________, ki ga zastopa __________________________.

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec _________________________, ki pa neposrednega plačila ni zahteval.

Sestavni del pogodbe je tudi podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila.

V kolikor naročnik ni zavezan k neposrednim plačilom podizvajalcem, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa oz. situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V nasprotnem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

IX. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjene izvedbene roke ali roke, določene za odpravo določenih pomanjkljivosti v dogovorjenem oz. sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca te pogodbe, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu.

X. ZAVAROVANJE POSLA

17. člen

S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora izvajalec najkasneje v osmih delovnih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec in v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev oziroma poviša pogodbena vrednost del, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremenjeno pogodbo.

XI. JAMČEVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

18. člen

Izvajalec jamči, da bo dobavljena in instalirana informacijska infrastruktura delovala brezhibno in v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami.

Za dobro delovanje informacijske infrastrukture izvajalec jamči s 36-mesečno garancijo. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika iz 11. člena te pogodbe. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno odpraviti po sklenitvi primopredajnega zapisnika ugotovljene pomanjkljivosti in napake v delovanju sistema ter odstopanja delovanja sistema skladno s poglavjem »Jamčenje v garancijskem roku«. Če to ni možno, mora izvajalec izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb, pri čemer se kot dodatna sprememba šteje zahteva po dodajanju, odvzemanju ali spreminjanju že izvedenih in delujočih funkcionalnosti ter spremembe uporabniškega vmesnika, ki ne služijo odpravi napak.

V kolikor izvajalec ne bo odpravljal napak skladno z določbo tega člena pogodbe, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo.

Za sistem, na katerem so se opravljale napake oziroma za funkcionalno nadomestno rešitev, začne teči garancija od začetka (od odprave napake ali namestitve nadomestne rešitve).

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu.

Okvaro ali napako je izvajalec dolžan odpraviti skladno z 8. členom te pogodbe.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN INFORMACIJSKA VARNOST

19. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel v času izvajanja te pogodbe in po njenem poteku.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti ter skladno z veljavno zakonodajo.

Delavci izvajalca so dolžni kontaktni osebi naročnika sporočiti vsak dogodek ali sum dogodka, ki ima ali bi lahko imel za posledico razkritje zaupnih ali osebnih podatkov, izgubo oziroma nezaželeno spremembo podatkov ter poškodovanje ali izgubo opreme in sredstev.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, ki ga je zoper svojega delavca sprožil zaradi kršitev delovnih obveznosti v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če se izkaže, da je le-ta ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki za naročnika opravlja pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

20. člen

Sistemske nastavitve in komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

XIV. STROKOVNI NADZOR

21. člen

Skrbnika pogodbe s strani

- naročnika: ___________________________

- izvajalca: _____________________________.

XV. ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera koli od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika;

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati;

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za več kot 10 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga;

- v skladu z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna za izvedbo naloge ne bo več imel zagotovljenih sredstev.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

23. člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XVII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

25. člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je s strani izvajalca dostavljeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

26. člen

Pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa štiri.

| IZVAJALEC: ________________________________ _____________________________ Datum in kraj:_____________________ (ime in priimek ter naziv) ____________________________ | NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana Datum in kraj:____________________ mag. Alenka Bratušek, ministrica ________________________________ |
| --- | --- |

Obrazec 8.1.: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

### Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:    Ministrstvo za infrastrukturo (naročnik oz. upravičenec garancije)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. 430-48/2018, katerega predmet je Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

ZNESEK IN VALUTA: 60.000,00 EUR/ 9.000,00 EUR/ 35.000,00 EUR (izberi glede na zahtevo za posamezen sklop)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) (vpišejo se vse oblike predložitve)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 13.4.2019

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil upravičenec) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec 8.2.: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

### Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       Ministrstvo za infrastrukturo

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila ter naziv ali številka  sklopa, sklenjene na podlagi postopka z oznako 430-48/2018)  za Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) (vpišejo se vse oblike predložitve)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

POGLAVJE 5: SPECIFIKACIJE

Seznam kratic in okrajšav

| Izraz/okrajšava | Pomen |
| --- | --- |
| NCUP | Nacionalni center za upravljanje prometa |
| ITS | Inteligentni transportni sistem (iz ang. Intelligent Transport System) |
| FCD | Metoda za detekcijo hitrosti/pretočnosti prometa na cestnem omrežju (iz ang. Floating Car Data) |
| BCP | Baza cestnih podatkov |
| PIC | Prometno-informacijski center |
| UPS | Brezprekinitveno napjanje (iz ang. Uninterruptible Power Supply) |
| ETL | Iz ang. Extract, Transfotm, Load |
| SSL | Iz ang. Secure Sockets Layer – protokol kriptiranja podatkov |
| TLS | Iz ang. Transport Layer Security - protokol kriptiranja podatkov |

Tabela 1: Tabela pomenov izrazov in okrajšav

UVOD

  - Nacionalni center za upravljanje prometa

V skladu z zakonom o cestah Zcest-1 je bil v okviru Ministrstva za infrastrukturo vzpostavljen in je pričel z delovanjem Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP).

Vizija NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način (mobilnost in dostopnost, prometna varnost, učinkovita raba energije,…) z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času.

Na osnovi vizije so določeni naslednji cilji:

- uporabnikom in upravljavcem prometnih sistemov omogočiti dostopnost in izmenjavo informacij o prometu v realnem času ter projekcije prometa v prihodnosti;

- zmanjšati odzivni čas od nastanka izrednega dogodka do objave v nacionalni točki za dostop do prometnih podatkov;

- zagotoviti zaupanje v verodostojnost objavljenih podatkov in informacij ter imeti nadzor nad storitveno verigo informiranja v prometu do končnega uporabnika ;

- lastnikom in upravljavcem prometnih sistemov zagotoviti analize učinkovitosti prometnih sistemov;

- zmanjšati zastoje v cestnem prometu;

- izboljšati prometno varnost;

- skrajšati potovalne čase;

- zmanjšati porabo energije;

- zmanjšati okoljski odtis.

Učinke in koristi delovanja NCUP bodo imeli:

- uporabniki (osebni in javni prevoz, tovorni promet),

- upravljavci prometne infrastrukture (DARS, DRSI, SŽ Infrastruktura),

- lastniki prometne infrastrukture (država),

- ostali udeleženci (reševalci, vojska, policija, agencija za varnost v prometu, urbana središča, AMZS, ponudniki prometno-informacijskih storitev v prometu, prevozniki in logistični operaterji).

  - Zakonske podlage in povezani projekti

    - Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji

Delovanje NCUP je predvideno v Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je sprejela Vlada republike Slovenije dne 29. 7. 2015.

Skladno z Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja projekt sledi prednostnim nalogam iz 10. člena (1. odstavek):

- zagotavljanje optimalnega združevanja več načinov prevoza in interoperabilnosti med njimi;

- spodbujanje učinkovite in trajnostne uporabe infrastrukture in po potrebi povečanje zmogljivosti;

- vzpostavljanje in uvajanje telematskih aplikacij ter spodbujanje inovativnega tehnološkega razvoja.

Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) (Ur. l. RS, 109/2010, 48/2012) je bilo potrebno v RS vzpostaviti NCUP, ki bo omogočal nadzor in upravljanje prometa ter obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih. NCUP mora zagotavljati zbiranje vseh razpoložljivih podatkov o stanju na prometni infrastrukturi na enem mestu, nadzor in upravljanje prometa, obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih, in sicer prek sredstev javnega obveščanja in prek drugih javnosti dostopnih medijev.

Poleg zahteve o ustanovitvi NCUP z Zakonom o cestah (Ur. l. RS, 109/2010, 48/2012), pa je bila dne 18.12.2014 sprejeta tudi delegirana uredba komisije EU o dopolnitvi Direktive 2010/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU (C(2014) 9672 final). Bistvena vsebina zakonodajnega akta je naslednja:

- od držav članic se zahteva, da vzpostavijo nacionalno točko za dostop do cestnih in prometnih podatkov, ki jih zagotovijo cestni organi, upravljavci cest in ponudniki storitev;

- potrebno je zagotavljati in redno posodabljati statične cestne podatke, dinamične podatke o stanju na cestah ter prometne podatke. Zagotavljati je potrebno njihovo dostopnost, izmenjavo in ponovno uporabo;

- zahteva se redno poročanje držav članic.

    - Akcijski načrt ITS

Akcijski načrt ITS za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in vmesnike do drugih vrst prevoza in predlog direktive za podporo njegovemu izvajanju je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu Evropske unije, 6. avgusta 2010, kot Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 na podlagi okvira za uvajanje inteligentnih transportnih sistemov na področju cestnega prometa in vmesnikov do drugih vrst prevoza. Z akcijskim načrtom in ITS direktivo je Komisija določila ustrezne okvirne pogoje za pospešeno in bolj usklajeno uvajanje ITS, vključno s prednostnimi političnimi nalogami in jasnim časovnim potekom. Državni zbor je na seji dne 14. junija 2012 sprejel novelo Zakona o cestah 2, s katero je med drugim v slovenski pravni red prenesena ITS Direktiva o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza. Glavni cilj akcijskega načrta je zagotovitev združljivosti in interoperabilnosti ITS sistemov ter zagotovitev kontinuitete storitev ITS s pomočjo koordiniranega vodenja procesov s strani EU. Namen akcijskega načrta je usklajeno in pospešeno uvajanje ITS storitev, ki bi cestnemu prometu zagotovil trajnost in nenazadnje, da bi pomagal spodbujati ITS industrijo znotraj Evropske Unije. ITS Akcijski načrt predlaga 24 posebnih ukrepov, z jasno navedenimi ciljni datumi, razdeljenih v naslednjih šest prednostnih področij:

A) opravljanje storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU;

B) opravljanje storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU;

C) podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih prometnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu;

D) usklajeno zagotavljanje medobratovalne vseevropske storitve eCall;

E) zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila;

F) zagotavljanje storitev rezervacije glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila.

    - Projekt CROCODILE

Projekt CROCODILE vključuje javne organe na področju prometne infrastrukture, upravljalce prometa,  ponudnike informacijskih storitev, ipd., z namenom, da se zagotovi usklajeno upravljanje in nadzor prometa ter razpoložljivost kvalitetnih in ažurnih potovalnih informacij. Partnerji so iz držav Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija in si prizadevajo za izboljšanje čezmejnega sodelovanja z uvedbo harmoniziranih ITS rešitev. Projekt neposredno prispeva k izvajanju uredbe EU št. 886/2013 o zagotavljanju storitev povezanih z varnostjo v cestnem prometu, nudenje brezplačnih potovalnih informacij, zagotavljanje storitev in podatkov o razpoložljivih parkiriščih, ipd. Z vidika naloge je pomembno upoštevati vmesnike, ki so bili (in so načrtovani) v okviru projekta CROCODILE (Crocodile Middleware 1, 2).

    - Projekt C-ROADS

Projekt C-ROADS predstavlja platformo držav članic z namenom vzpostavitve harmoniziranih in interoperatibilnih C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) storitev. Eden izmed glavnih ciljev je izboljšanje detekcije in posredovanja prometnih informacij v realnem času, v smislu komunikacije (V2V, V2I, I2V) z uporabo C-ITS oblačnih storitev in s tem povezanih tehnologij na področju »Connected Car, Automated driving, e-Call«. Vmesnik za povezovanje z C-ITS oblačnimi storitvami mora biti izveden v smislu EU C-ITS platforme.

    - Projekt LinkingDanube

Projekt se loteva problema pomanjkanja storitev zagotavljana čezmejnih potovalnih informacij o javnem prevozu. Pri tem se osredotoča tudi na čezmejni prevoz na delo in mobilnost na ruralnih območjih. Glavni cilj projekta je spodbuditi okolju prijazne oblike mobilnosti in izboljšati dostopnost v Podonavski regiji. Zastavljeni cilj bi dosegli s transnacionalnim, interoperabilnim in večmodalnim načrtovanjem poti v urbanih in ruralnih območjih. Trenutno nikjer v Evropi ni ustreznega transnacionalnega večmodalnega sistema za potnike. Projekt LinkingDanube se v prvi vrsti osredotoča na povezovanje manj dostopnih območij s TEN-T omrežjem, kar bi dosegli z vključitvijo alternativnih storitev javnega transporta in integracijo podatkov o storitvah prevoza po naročilu.

Glavni rezultat projekta bo javno dostopen pilotni koncept storitev načrtovanja transnacionalnih, večmodalnih in okolju prijaznih potovanj v Podonavski regiji. Storitev LinkingDanube (tehnično orodje) se bo gradila na obstoječih sistemih in bo implementirana na decentraliziran način. Tako bo vsak izmed sodelujočih partnerjev odgovoren za lokalno logiko usmerjanja in razpoložljivost podatkov v pilotni aplikaciji.

Referenčni format zapisov se črpa iz osnutka standarda ”draft Technical Specifications for CEN standard for an open API (CEN/TC 278: Public transport – Open API for distributed journey planning)”.

    - Projekt Multimodalne potovalne informacije za IJPP

V 2017 je bila izvedena priprava aktivnosti in prijava za sofinanciranje s strani instrumanta CEF v okviru programsko podprtih aktivnosti (PSA): Podpora vseevropskim multimodalnim potovalnim informacijam  IJPP NeTEx na TEN-T omrežju. Prijava je bila uspešna in je rezultirala v odločbi ob koncu leta: MOVE/B4/SUB/2017-350/CEF/PSA/SI2.771355 z dne 18/12/2017. Aktivnost je v skladu z zagotavljanjem delegirane uredbe komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU.

Pričetek izvedbe podpora vseevropskim multimodalnim potovalnim informacijam po standardu NeTEx na TEN-T omrežju z nadgradnjo sistema IJPP bo izvedena v 2018 in 2019. Načrtovana je nadgradnja sistemov za zagotavljanje statičnih in dinamičnih podatkov  javnega potniškega prometa IJPP z implementacijo standardov CEN/TC 278 WG3 (NeTEx) za njihovo objavo na nacionalni točki dostopa do prometnih podatkov.

Aktivnost obsega:

- implementacijo zagotavljanja podatkov IJPP na Enotni nacionalni točki dostopa:

- nadgradnja sistemov IJPP in integracijo statičnih in dinamičnih podatkov IJPP na NAP v realnem času;

- sistemsko implementacijo po modelu Transmodel (part 1,2,3) (CEN TC/278 WG 3 Public Transport);

- integracija NeTEx vmesnika za IJPP;

- izdelava NeTEx nacionalnega profila.

  - Naloge razpisa

    - Vzpostavitev podatkovnega skladišča (naloga A1) in vzpostavitev enotne nacionalne točke dostopa (naloga A4)

Cilj vzpostavitve nacionalnega podatkovnega skladišča in enotne nacionalne točke dostopa je omogočiti zbiranje vseh dostopnih relevantnih prometnih podatkov v podatkovni bazi za njihovo uporabo, distribucijo in obdelavo v prometnem modelu upravljanja prometa v realnem času za učinkovito strateško in operativno upravljanje prometa na cestnem omrežju ter informiranje končnih uporabnikov.

Za polnjenje podatkovnega skladišča bodo uporabljeni številni podatkovni viri, med drugim tisti, ki so opredeljeni v predlogu »Pravilnika o medsebojnem sodelovanju obstoječih organov s področja upravljanja in nadzora prometa na javnih cestah in obveznem posredovanju podatkov za zagotavljanje zakonskega predpisanega delovanja Nacionalnega centra za upravljanje prometa«.

Poleg samega skladišča je potrebno zagotoviti tudi funkcionalnosti, ki bodo omogočale upravljanje s skladiščem. Upravljanje s podatkovnim skladiščem pomeni zbiranje, arhiviranje, upravljanje in distribucija podatkov, pridobljenih od različnih subjektov, ki so povezani v delovanje NCUP, za potrebe administracije, prometnega planiranja, vrednotenja prometne politike, varnosti, spremljanja učinkovitosti sistemov, izmenjave podatkov.

Sestavni deli podatkovnega skladišča so tudi:

- digitalna karta celotnega prometnega omrežja Slovenije (skladna z direktivo INSPIRE po specifikacijah za transportna omrežja ter usklajena s stacionažo v BCP ter kot osnova za javne mape (npr. OpenStreet Map))

- lokacijske tabele RDS-TMC in javne prometne podatke),

- enotna baza vhodnih podatkov o prometni infrastrukturi (BCP, stanje, vzdrževalna dela, zapore, izredni dogodki), prometnih podatkih (števci prometa, kamere), vremenskih podatkih (ARSO, vremenske postaje, merilniki vetra, senzorji stanja vozišča) in ostalih podatkih,

- enotna baza izhodnih podatkov (rezultati dinamičnega simulacijskega prometnega modela, kazalniki).

Cilj naloge A1 (Vzpostavitev podatkovnega skladišča) je zgraditi podatkovno skladišče (vključno s prometnimi kartami) ter izdelati vse podporne funkcionalnosti za njegovo upravljanje (zajem, arhiviranje, obdelava…). Podrobne zahteve za vzpostavitev podatkovnega skladišča so opisane v razdelku 1.5 (naloga A1).

Cilj naloge A4 (Vzpostavitev enotne nacionalne točke dostopa) je izdelava in implementacija portala preko katerega bodo zainteresiranim odjemalcem na enem mestu na voljo vsi cestni in prometni podatki vključno z navodili za pridobitev dostopa, prenosa in uporabe le-teh. Podrobne zahteve so opisane v poglavju  »Enotna nacionalna točka dostopa (naloga A4)«.

Del naloge obsega tudi ”Povezavo z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP (naloga A2)”.

    - Platforma za pridobivanje in polnjenje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (naloga A3)

Strmo naraščanje števila mobilnih naprav, ki smo mu priča v zadnjih desetih letih, prinaša številne nove priložnosti, med drugim tudi na področju zajema podatkov o razmerah na prometni infrastrukturi. Mobilne naprave, ki jih imamo s seboj v vozilih, nam namreč omogočajo identifikacijo lokacije, hitrosti in smeri vozila. Skupaj s podatki, ki jih lahko prejemamo iz vozil, opremljenih z namenskimi sledilnimi napravami (npr. taksi vozila ipd.), to predstavlja že precej veliko količino podatkov in omogoča relativno dobro ocenjevanje trenutnih razmer v prometu kot tudi napovedovanje stanja v bližnji prihodnosti. Pridobivanje masovnih podatkov o gibanju vozil v realnem času (glejte tudi FCD – Floating Car Data) je dandanes osnova za razvoj modernih sistemov za spremljanje in upravljanje prometa.

V mnogih državah se to-namenske organizacije, ki so prej izvajale informiranje o stanju v prometu prek standardnih ITS rešitev (primer je tudi DARS, ki informiranje izvaja prek PIC) usmerjajo v razvoj prometnih podatkovnih skladišč (ang. Traffic Data Warehouses) ter visoko zmogljivih orodij za analizo velikih količin podatkov (ang. Big Data Analytics). Podatki, ki jih omenjene organizacije zbirajo in analizirajo, so na voljo tudi za planiranje, nadzor ter upravljanje celotnih nacionalnih prometnih sistemov. Številne države v EU (npr. Nizozemska, Portugalska, Avstrija in Italija) so že naredile premike in pomembne investicije v tej smeri.

Cilj te naloge je vzpostaviti platformo za pridobivanje, upravljanje in obdelavo FCD podatkov ter zagotoviti FCD podatke na osnovi katerih bo možno ovrednotiti delovanje platforme. Zajem se mora izvajati časovno učinkovito oziroma tako, da so možne različne analize v realnem času.

    - Potrebna strojna in sistemska programska oprema za vzpostavitev in delovanje izdelane rešitve v produkciji

Produkcijska rešitev mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji. Ponudnik mora predvideti in opisati potrebno strojno in sistemsko programsko opremo za vzpostavitev in polno delovanje produkcijskega sistema (kot ga predvidevajo naloge A1, A3 in A4) do polne vzpostavitve in za obdobje naslednjih 36 mesecev. Ponudnik naročniku preda okvirno specifikacijo opreme ob mejniku M1 in končno specifikacijo opreme ob mejniku M2, pri tem pa upošteva proste kapacitete obstoječe naročnikove opreme in možnih nadgraditev le-te.

Vsa oprema mora biti v celoti povezljiva (kompatibilna) z obstoječo strojno in sistemsko programsko opremo naročnika. Obstoječa oprema in vse zahteve so podrobneje opisane v poglavju »Zahteve v zvezi s strojno in sistemsko programsko opremo«.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

  - Obstoječi sistemi za nadzor prometa v Sloveniji

V Republiki Sloveniji so ceste in njihovo upravljanje razdeljene na podlagi upravno–politične delitve. S cestami in prometom tako upravljajo:

- DARS z državnimi avtocestami in državnimi hitrimi cestami,

- DRSI z ostalimi državnimi cestami (glavne, regionalne ceste) in

- občine z lokalnim cestnim omrežjem.

V okviru posameznih večjih upravljavcev so vzpostavljeni tudi posamezni nadzorni centri:

- DARS: GNC (Glavni nadzorni center) + 4 x RNC (Regionalni nadzorni centri: Kozina, Ljubljana, Vransko, Maribor) + NC (Nadzorni center) Karavanke + PIC (Prometno-informacijski center za državne ceste), ki po pogodbi med DARS in DRSI obvešča uporabnike o dogodkih na državnih cestah,

- DRSI: CUVP (Center za upravljanje in vodenje prometa na državnih cestah),

- OBČINE: OCUP (Občinski centri za 24 urno upravljanje prometa); trenutno delujejo v občinah Ljubljana, Maribor, Kranj.

V Sloveniji imamo tako več nadzornih centrov ITS, ki med seboj komunikacijsko in predvsem informacijsko niso povezani.

Poleg nadzornih centrov upravljavcev cest so pomembne še druge s cestnim prometom povezane službe oziroma drugi zunanji subjekti:

- Ministrstvo za infrastrukturo,

- Koncesionarji DRSI za vzdrževanje cest in zimsko službo,

- Koncesionarji DRSI za vzdrževanje elektro-naprav,

- DARS vzdrževanje cest,

- DARS cestninjenje,

- DRI,

- Subjekti za vzdrževanje posameznih sklopov (npr. aplikacij, naprav, sistemov, …),

- občinske službe, itd.

Poleg navedenih upravljavcev so v RS v nadaljevanju navedeni še nekateri, subjekti, ki opravljajo del nalog interdisciplinarnega prometnega sistema v RS:

- Policija,

- URSZR (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje),

- Preiskovalni sodniki,

- Zdravstvene ustanove, veterinarske službe, …

- Vlečne službe,

- AVP, AŽP, SŽ, javni potniški promet, kontrola zračnega prometa, Direktorat za letalstvo, Uprava RS za pomorstvo, itd.

Na lokaciji v Dragomlju pri Ljubljani, kjer deluje NCUP, so locirani tudi Regionalni nadzorni center DARS Ljubljana (RNC DARS Ljubljana), Center za upravljanje in vodenje prometa DRSI (CUVP DRSI) in Prometno-informacijski center (PIC).

    - Sistemi DRSI

      - BCP (baza cestnih podatkov)

Sistem baze cestnih podatkov vsej cestni stroki omogoča različne informacije o slovenskem cestnem omrežju. Ker je sistem vzpostavljen že zelo dolgo, je sprememba le-tega zelo velik poseg, vendar bo v bodoče zaradi potreb drugih cestnih sistemov tudi ta sistem potrebno prilagoditi sodobnim kartografskim sistemom.

      - Sistem Traffic Agent (zbrani podatki iz števcev prometa)

Sistem omogoča prikaz o stanju prometa s pomočjo avtomatskih števcev prometa in predstavlja nadgradnjo osnovne funkcije štetja in klasifikacije vozil. Določitev stanja prometa za vsak vozni pas posebej temelji na izmerjenih vrednostih v izbranem časovnem intervalu.

Podatki o  prometnih obremenitvah v enoti povprečni letni dnevni promet (PLDP) za pretekla leta so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne Slovenije.

DRSI tudi ažurira publikacijo in zgoščenko "ŠTETJE PROMETA«, ki zajema:

- pregled števnih mest (tabela in karta),

- pregled PLDP na štetih odsekih in vseh odsekih po strukturi vozil,

- rezultate izrednih ročnih štetij,

- rezultate meritev obremenitev tovornih vozil,

- analizo avtomatskih števcev prometa,

- prometne obremenitve,

- pregled dnevnih obremenitev za vsa vozila,

- pregled dnevnih obremenitev za tovorna vozila,

- urno distribucijo,

- urni in dnevni promet po kategorijah vozil (tekstovne datoteke),

- hitrosti,

- kazalnike hitrosti,

- povprečne dnevne hitrosti (tekstovne datoteke).

      - Sistem VGRC (koncesionarji za vzdrževanje glavnih in regionalnih cest, nadzor, finance)

Sistem upravljavcu državnih glavnih ter regionalnih cest omogoča informacije o posegih potrebnih zaradi vzdrževanja (dela na cesti, zimska služba) in hkrati nadziranje aktivnosti in celoten posel s koncesionarji.

      - Sistem prometne signalizacije (WEPS)

Sistem omogoča evidenco vse stalne vertikalne in horizontalne signalizacije. Upravljavcu  omogoča sledenje vsaki postavitvi, odstranitvi ali spremembi prometne signalizacije. Upravljavec tako dobi informacijo, ki velja za posamezen del ceste, posledično pa tudi za celovit prometni sistem.

      - Sistem zapor (enotna aplikacija DRSI in DARS) za podporo postopkov pri izdaji dovoljenj za zapore cest (EVZ)

Sistem vsem načrtovalcem cestnih zapor omogoča preglednost že izdanih dovoljenj in dovoljenj v pripravi, kar teoretično omogoča izogibanje del na avtocestah in vzporednih državnih cestah hkrati, v enotnem sistemu pa omogoča obveščanje uporabnikov o delih na cesti in možnih posledicah v primeru še drugih izrednih dogodkov na cestah.

      - Sistem dovoljenj za izredne prevoze

Sistem dovoljenj za izredne prevoze omogoča podporo procesu izdaje dovoljenj in pregled izdanih dovoljenj za izredne prevoze. Na podlagi podatkov o izdanih dovoljenjih je možno obveščanje uporabnikov o poteku izrednih prevozov (kategorija prevoza, relacija prevoza, čas prevoza).

      - Sistem nadzora in upravljanja naprav DRSI

Je v zaključni fazi izvedbe in bo vzpostavljen v Centru za upravljanje in vodenje prometa (CUVP), kar bo centru omogočalo izvajanje naslednjih funkcij:

- nadzor nad stanjem cest in prometa na njih,

- nadzor nad stanjem in delovanjem spremenljive prometne signalizacije in naprav,

- upravljanje spremenljive prometne signalizacije in naprav,

- zbiranje in obdelavo podatkov, ki so pomembni za stanje prometa in prevoznost cest,

- posredovanje podatkov ustreznim službam in

- arhiviranje zbranih in obdelanih podatkov.

Nadzor se izvaja na osnovi zbiranja vseh potrebnih podatkov iz naprav in sistemov ter njihove obdelave v realnem času. Na osnovi obdelave podatkov center avtomatsko krmili izbrane naprave direktno ali posredno (z ročnimi posegi operaterjev). Alarmna sporočila ter poročila o stanju naprav in sistemov so osnova operaterjem, da bodo hitro ter učinkovito ukrepali s pomočjo vzdrževalnih ekip ali drugih služb, ki so s prometom povezane.

    - Sistemi DARS

DARS nadzoruje in vodi promet na avtocestnem omrežju preko svojih regionalnih nadzornih centrov (RNC) in sicer:

- Regionalni nadzorni center - RNC Ljubljana v Dragomlju (upravlja SNVP zahodna ljubljanska obvoznica, predor Golovec, predor Šentvid, predor Ljubno, kratki predori na Dolenjskem...);

- Regionalni nadzorni center - RNC Kozina (upravlja SNVP Klanec – Srmin in Razdrto – Vrtojba, predore Dekani, Kastelec, Markovec, Škofije, Tabor, Rebrnice I, Rebrnice II, Podnanos  in Barnica);

- Regionalni nadzorni center - RNC Vransko (upravlja SNVP Vransko - Blagovica, predore Podmilj, Trojane, Jasovnik, Ločica);

- Nadzorni center - NC Hrušica (upravlja SNVP Karavanke, predori Karavanke, pokriti vkop Moste);

- Regionalni nadzorni center - RNC Slovenske Konjice (upravlja predore Pletovarje, Golo rebro, Vodole I, Vodole II, Močna in Cenkova, kamere na Prekmurski avtocesti, SPIS portale na Prekmurski avtocesti).

      - DARS Sistem nadzora in vodenja prometa (SNVP)

Sistem nadzora in vodenja prometa je sestavljen iz med seboj povezanih komponent, ki omogočajo izvajanje osnovnih funkcij sistema, ki so:

- zbiranje prometnih podatkov ter podatkov o izrednih dogodkih na cesti vzdolž obravnavanega odseka ceste,

- obdelava in shranjevanje podatkov,

- nadzor nad trenutnim stanjem na cesti,

- nadzor nad delovanjem posameznih komponent sistema,

- izvajanje ukrepov vodenja prometa na cesti,

- izmenjava informacij z ostalimi sistemi.

Najpomembnejša funkcija sistema nadzora in vodenja prometa je izvajanje ukrepov vodenja prometa ter zagotavljanje prometne varnosti na posameznih obravnavanih odsekih v potencialno nevarnih situacijah na avtocesti in ob pojavu izrednih dogodkov na avtocesti (prometna nesreča, zastoj, ...). Struktura sistema nadzora in vodenja prometa omogoča nadgrajevanje sistema v smislu razširjanja obsega in uvajanja sodobnejših tehnologij.

Sistem nadzora in vodenja prometa je inteligenten transportni sistem (ITS), ki omogoča vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno prometno in vremensko stanje na cesti (CVIS – Cestno vremenski informacijski sistem) in ob pojavu izrednih dogodkov na cesti.

S sistemi SNVP se upravlja preko centralnih sistemov, ki so locirani v 4 regionalnih nadzornih centrih: RNC Vransko, RNC Kozina, GNC Dragomelj in RNC Hrušica.

      - Sistemi DARS za upravljanje in nadzor prometa v predorih

Nadzor, daljinsko vodenje ter koordinacijo vseh sistemov v predoru opravlja mikroračunalniški nadzorni in krmilni sistem. Vodenje predora je razdeljeno v 2 nivoja in sicer 1. nivo - lokalne postaje (LP) v predoru in pogonskih centralah ter 2. nivo - nadzorni računalniški sistem.

Sistem omogoča lokalno vodenje predora (preko lokalnih postaj v nišah klica v sili oziroma elektro nišah in iz pogonske centrale) in daljinsko (preko nadzornega računalniškega sistema iz pogonske centrale in/ali dislociranega nadzornega centra). Krmilno nadzorni sistem združuje vse v predor vgrajene podsisteme in naprave.

Sistemi oziroma naprave, ki so priključeni na sistem za upravljanje in nadzor prometa v predorih:

- srednje napetostne naprave in sistem UPS naprav,

- nizko napetostne naprave,

- razsvetljava in krmiljenje razsvetljave,

- nadzorni in krmilni sistem,

- požarni sistem (linijsko in točkovno javljanje),

- sistem ventilacije,

- sistem prometne signalizacije (semaforji, LED smerniki, spremenljivi znaki),

- sistem za štetje in klasifikacijo prometa,

- optični prenosni sistem na področju predora,

- optični prenosni sistem med predorom in nadzornim centrom,

- vodenje in nadzor prometa (SNVP),

- radijske zveze v predoru,

- ozvočenje predora,

- video nadzor prometa (VNP),

- avtomatsko detekcijo prometa (ADP),

- avtomatsko detekcijo prevoza nevarnih snovi (ADR),

- krmiljenje energetike (preklop RTP),

- nadzor vidljivosti, koncentracije CO, megle na portalih ter hitrosti zraka v predoru in vetra pred predorom,

- nadzor požarnih in hidrantnih voda,

- sistem klica v sili,

- nadzor vlomnih central v pogonskih centralah,

- ostale signalizacije.

    - Prometno informacijski center PIC – IS Kažipot

PIC vse informacije o stanju in prometu na državnih in nekaterih lokalnih cestah zbira in vnaša v informacijski sistem Kažipot.

Izhodi sistema Kažipot namenjeni uporabnikom so:

- Spletna stran http://www.promet.si/ (domena je last DRSI) v rubriki Razmere na cestah se na karti in tabelarično prikazuje dogodke na cestah. Možno je izbrati tudi prikaz podatkov števcev prometa, slik kamer, vremenskih podatkov, ipd.

- Stanje na cestah je tekstovno opisano v prometnem poročilu.

- Za prikaz podatkov na mobilnih napravah je izdelana tudi aplikacija DarsPromet+.

- Medijem so informacije posredovane preko e-pošte, z nekaterimi pa so dogovorjena tudi neposredna dnevna javljanja v program. Posebej je izdelan izhod za teletekst RTV SLO.

- Uporabnikom je omogočeno naročilo na pošiljanje SMS obvestila o dogodkih.

- Za vse informacije uporabniki cest lahko pokličejo PIC po telefonu na številko 1970 ali 01 5188 518. Za avtocestne informacije pa tudi na avtomatski odzivnik 080 22 44.

- Za prikaz prometnih podatkov na drugih spletnih portalih oziroma servisih je pripravljen web servis z datotekami RSS in GEORSS formatu do katerih lahko dostopajo zainteresirani odjemalci.

Podatki, ki jih obdeluje in posreduje, PIC pridobiva iz naslednjih virov:

- Uradni viri: DRSI, DARS, MZI, MNZ, OKC Policijskih uprav, ReCO in CORS, koncesionarji za vzdrževanje cest DRSI (redna vzdrževalna dela, zimska služba, postavljanje zapor po dovoljenjih, itd.), drugi upravljavci cest, prometni centri v tujini

- Neuradni viri katerih informacije se preverjajo pri uradnih virih: radijske postaje s servisom prometnih informacij, AMZS, uporabniki cest.

Uradni viri tako zagotavljajo naslednje baze podatkov:

- Dovoljenja za zapore (EVZ) – DARS + DRSI

- Aktualne vzdrževalne zapore – Vzdrževanje DARS

- Cestne kamere – DARS + DRSI (Omega)

- Vozila GPS – DARS

- Avtocestni portali (ne še vsi) – DARS

- Vremenske postaje – DARS

- Vreme – stanje  - ARSO

- Radarska slika padavin  - ARSO

- Števci prometa – DRSI (Mikrobit)

- Sistem burja – DRSI

- SPIN – URSZR oz. Ministrstvo za obrambo

- Zapore, dela, kamere na avstrijskih AC – Asfinag

V zemljevid so vključeni tudi podatki iz državnih baz, npr. cestno omrežje, register prostorskih enot, letalski posnetki (državni in Darsovi), kataster stavb ipd.

    - Občinski centri za upravljanje prometa (OCUP)

Občinski centri za upravljanje prometa (OCUP):

- AVP Ljubljana (cca 230 križišč);

- AVP Maribor (cca 85 križišč);

- AVP Kranj (cca 30 križišč).

Center za Avtomatsko vodenje prometa (AVP) je zmogljiv sistem za nadzor in vodenje prometa v urbanih središčih. To je centralna točka celotnega sistema semaforizacije kot tudi drugih sistemov (parkirni sistemi, sistemi za obveščanje voznikov, sistemi za upravljanje javnega prevoza). Sistem AVP je stabilna in prijazna platforma tako za prometnega inženirja kot tudi za vzdrževalno službo. AVP v realnem času upravlja z naslednjimi sistemi: vodenje in nadzor semaforiziranih križišč in peš prehodov, video nadzor nad križišči, nadzor nad območji umirjenega prometa, nadzor nad svetilkami in vklopom javne razsvetljave.

V Ljubljani in okolici je na center vezano več kot 200 semaforskih naprav, ter krmiljenje predora "Pod Gradom".

FUNKCIONALNE ZAHTEVE

Sklop 1:

OPREDELITEV PROMETNIH OMREŽIJ

Slovensko državno cestno omrežje (DCO) obsega:

- Avtocesta (AC)	                           A1 - A9,

- Hitra cesta (HC)		               H1 - H9,

- Glavna cesta I. reda (G1) 	                 1 – 99,

- Glavna cesta II. reda (G2)	             101 – 199,

- Regionalna cesta I. reda (R1)	 201 – 399,

- Regionalna cesta II. reda (R2)	 401 – 599 in

- Regionalna cesta III. reda (R3)	 601 – 999.

Odseki državnih cest so identificirani z štirimestno evidenčno številko.

Javno cestno omrežje (JCO) obsega Slovensko državno cestno omrežje (DCO) in kategorizirane občinske ceste.

Banka cestnih podatkov (BCP) obsega naslednje evidence o javnih cestah in objektih na njih:

1.  evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, ki obsega:

- evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah;

- evidenco tehničnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah;

- evidenco tehničnih podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh;

2.  evidenco podatkov o izdatkih za javne ceste;

3.  evidenco podatkov o uporabi javnih cest.

Prometno omrežje (PO) Slovenije obsega transportno omrežje za vse modalnosti transporta vključno s hojo (peš) ter javnim potniškim prometom (JPP) in vse točke prehoda med modalnostmi.

Integriran javni potniški promet (IJPP) obsega javni avtobusni in javni železniški potniški transport z vsemi infrastrukturnimi in storitvenimi podatki in metapodatki.

Za vse aktivnosti tega javnega naročila velja, da se upošteva celotno Javno cestno omrežje (JCO), kot je definirano zgoraj in vključeno v BCP, tako v povezavi z digitalnimi mapami, kot za zagotavljanje podatkov vozil v gibanju. Manjši obseg ali izjeme mora izvajalec dogovoriti z naročnikom in ga dokumentirati ter utemeljiti v dokumentaciji oz. izdelkih projekta. Enako velja za vključevanje drugih modalnosti (npr. IJPP).

Načrtovana je uporaba digitalnih map v različnih formatih (JCO BCP, INSPIRE, OpenStreetMap) in uporaba izmenjevalnih formatov (TN-ITS, OpenLR) za vzpostavitev in vzdrževanje začetne verzije uradne digitalne karte prometnega omrežja na državni ravni (glej tudi poglavje 3.1.8 Vizualizacija podatkov na prometni karti). Osnovna digitalna karta mora obsegati najmanj JCO (zaželen je nivo do ulice in možnost 3D prikaza) vključno z ažuriranimi voznimi pasovi v križiščih in podatki za navigacijo (omogočena navigacija - routing) ter obsegati vsaj plast (layer) JCO razširjen z linearnim referenciranjem po BCP in povezavo z atributi BCP. V okviru rešitev v NCUP mora biti zagotovljena enovita transformacija med koordinatnimi sistemi v uporabi. V primeru odločitve za nakup ali najem osnovne digitalne mape ponudnik asistira naročnika pri pridobivanju in ocenjevanju ponudb ter opredeli in izvede nadgradnjo teh map v sami mapi ali na nivoju plasti (layer) s podatki BCP in njihovo integracijo v sisteme NCUP. V okviru tega naročila se izdela tudi z deležniki (javna uprava s transportnega področja usklajen tehnično-organizacijski predlog za nadgrajevanje aktualnega sistema z multimodalnostjo.

CELOVITOST REŠITVE

Ponudnik mora povezati obstoječa okolja, dobavljeno opremo in načrtovane produkcijske rešitve skupaj v eno celoto in uspešno prestaviti podatke na novo okolje. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P in A4 ter A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji. Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3 uporablja druge tehnologije, mora biti povezljjiva z A1 in A4 preko rešitev A2.

1.5 Vzpostavitev podatkovnega skladišča (naloga A1)

Cilj te naloge je vzpostaviti podatkovno skladišče in vse podporne funkcionalnosti za njegovo upravljanje (zajem, arhiviranje, obdelava…) ter omogočiti izmenjavo podatkov o stanju prometa skladno z ITS standardi, direktivami in iniciativami.

Slika 1: Osnovne komponente podatkovnega skladišča in nacionalnega TIC

V nadaljevanju so opisane ključne zahteve.

    - Podatkovni viri

Za polnjenje podatkovnega skladišča bodo uporabljeni številni podatkovni viri. Naročnik bo zagotovil formalni dostop do spodaj navedenih podatkovnih virov, operativni prevzem podatkov in vmesnike pa mora izvesti ponudnik (izvajalec).

Podatkovni viri so:

- prometni dogodki in alarmi,

- delo na cesti,

- števci prometa,

- prometne kamere,

- vzdrževalna dela in zapore,

- cestno-vremenske postaje,

- sistem 112

- sistem BURJA TD Profil,

- spremenljiva prometna signalizacija (VMS Portali),

- informacije o parkiriščih,

- vreme, radarska slika padavin,

- ostali naknadno opredeljeni viri.

Naslednje podatkovne vire mora v sklopu projekta zagotoviti ponudnik:

- potovalni časi (integracija z nalogo A2 – glej poglavje 3.2 Povezava z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP)

- podatki vozil v gibanju (FCD podatki za podrobnosti glejte poglavje 1.7).

Poleg vsebinskih podatkov se v skladišče zapisujejo tudi meta podatki, ki povedo, kdaj je bil podatek vpisan, iz katerega vira, pogoji, pod katerimi je bil pridobljen ipd. Zajem podatkov mora potekati povsem avtomatsko (glej tudi razdelek 1.5.7, Upravljanje skladišča). Vse interne strukture posameznih virov morajo zagotavljati arhiviranje in agregiranje za namene vzpostavljanja in vodenja historičnega arhiva.

Ponudnik mora v okviru naloge inicialno napolniti podatkovno skladišče iz vseh relevantnih dostopnih javnih ali lastniških virov, ki jih zagotovi naročnik, ter demonstrirati postopek ažuriranja baze.

Vse podatke, ki bodo predstavljali vir za podatkovno skladišče in so v upravljanju državnih organov Republike Slovenije, bo zagotovil naročnik, kjer bo za operativno pridobitev in usklajevanja z državnimi organi pooblastil izvajalca. Naloga izvajalca bo, da vsak vir natančno preuči (z vidika vsebine, formata zapisa ipd.), zagotovi ustrezne strukture v podatkovnem skladišču, kamor se bodo podatki iz posameznega podatkovnega vira lahko črpali ter ustrezne mehanizme za avtomatski prenos (t.i. postopek ETL – Extract, Transform, Load).

    - Odjemalci podatkov

Poleg Nacionalne točke dostopa (National Access Point - NAP) so predvideni odjemalci izhodnih podatkov tudi:

- TIC centri (državni in lokalni),

- Centri za nadzor in vodenje prometa (državni in občinski)

- Policija, centri za reševanje,

- RTV RDS/TMC, RTV Teletekst,

- Radijske postaje in drugi sorodni viri obveščanja,

- Različni spletni portali in mobilne aplikacije,

- Avtomatski glasovni odzivniki,

- Sistem za dinamično modeliranje prometa,

- drugo po potrebi in naknadni opredelitvi s soglasjem naročnika in izvajalca.

    - Vmesnik za izmenjavo podatkov

Vse interne strukture posameznih virov morajo slediti ustreznim DATEXII zahtevam. Za vse relevantne vhodne podatke, ki še niso na voljo v DATEXII formatu, je potrebno zagotoviti avtomatično transformacijo v DATEXII (verzija 2.3 ali več), pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe DATEXII razširitvene profile (Events profile, Geodevices profile in Truck Parking profile). Za vsak vir podatkov je potrebno pripraviti tehnično dokumentacijo z opisom vhodne strukture, transformacijskih pravi in interne strukture v podatkovnem skladišču.

Vsi relevantni izhodni podatki morajo biti na voljo v DATEXII formatu oziroma v ustreznih standardnih B2B (ang. Business to Business) formatih. Za javne odjemalce se zagotovi dostop do podatkov tudi v obliki RSS/GeoRSS feedov.

V okviru projekta je potrebno implementirati sistem za obveščanje javnosti o prometnih dogodkih preko protokola RDS-TMC. Uporabi naj se AlertC lokacijsko tabelo 702-35, verzija 1.1. ali novejša. Rešitev mora biti skladna z RDS-TMC standardi: ISO 14819-1, ISO 14819-2, ISO 14819-3. Izhod iz sistema mora biti skladen z UECP protokolom (RDS Forum, verzija 6.02) za krmiljenje RDS kodirnikov in sicer v delu ki definira pošiljanje RDS-TMC vsebine. Zagotoviti je potrebno, da se obvestila z višjo prioriteto pošiljajo bolj frekventno od sporočil z nižjo prioriteto. Hkrati je potrebno z uporabo cikličnih redundančnih kod in periodičnega ponovnega pošiljanja obvestil zagotoviti robustno delovanje tudi v primeru motenj na mediju ali v povezavi med sistemom in RDS kodirnikom.

V okviru projekta je potrebno implementirati standard TPEG (Transport Protocol Experts Group) ki bo služil kot dodaten medij za posredovanje prometnih informacij. Implementacija mora poleg AlertC podpreti tudi OpenLR metodo lokacijskega referenciranja. Storitev se bo v prvi fazi implementira v smislu XML kodirane sheme, ki bo omogočila neposredno izmenjavo podatkov preko interneta v smislu servisnih storitev. V okviru naloge je potrebno pripraviti tudi analizo nadgradnje na TPEG binarno kodirno shema, ki bo omogočila izmenjavo podatkov preko DAB (Digital audio broadcasting), ki se vse bolj uveljavlja v mnogih evropskih državah, nekatere zato že načrtujejo tudi ugašanje današnjih analognih (FM) omrežij. S pridobitvijo frekvence za DAB oddajanje se bo tudi v Sloveniji pričelo z uvajanjem novih tehnologij na področju radijskega oddajanja.

Vmesnik za izmenjavo podatkov naj implementira servis za preslikave med DATEXII (CEN/TS 16157), TMC Events (EN ISO 14819-2), TPEG-TEC (ISO/TS 21219-15) in DENM (ETSI EN 302 637-3) skladno s TISA SRMS (Safety related message sets – Selection of DATEX II Codes, DENM Event Types, TPEG2-TEC Causes and TMC Events for EC high level Categories - ITSTF17001 v1.0 ali novejše). Servis mora biti izveden kot ločena komponenta, ki jo bo naročnik preko API uporabljal za različne namene.

    - Izmenjava podatkov na mednarodnem nivoju

Podatkovno skladišče mora zagotavljati mehanizme za avtomatizirano izmenjavo podatkov s sorodnimi nacionalnimi centri za upravljanje prometa v drugih državah kot tudi neposredno s sistemi, kot so web portali evropske komisije. Za učinkovito mednarodno izmenjavo podatkov je potrebno implementirati in uveljaviti dogovore posameznih iniciativ kot npr. CROCODILE, C-ROADS, LinkingDanube itd. (glej tudi poglavje 1.2,  Zakonske podlage in povezani projekti). Standard za mednarodno izmenjavo prometnih podatkov je DATEXII, za izmenjavo podatkov cestnega omrežja pa TN-ITS in INSPIRE po specifikacijah za transportna omrežja. Referenčni format zapisov se črpa tudi iz standardov ali osnutkov standardov nabora CEN/TC 278 ITS in v skladu z veljavnimi mednarodnimi dogovori.

    - Podatkovni model

Podatkovno skladišče mora biti zasnovano na podatkovnem modelu z osnovo v digitalni karti javnega cestnega omrežja (JCO - kot je v operativni uporabi v Prometno informacijskem centru za državne ceste PIC in po opisu v prilogah), Banki cestnih podatkov (BCP) in TMC Lokacijski tabeli (verzija 702-35 ali novejša).

Omogočena mora biti povezljivost z obstoječimi podatki vertikalne in horizontalne prometne signalizacije (VPS in HPS) ter obstoječimi geovideo in 3D sferičnimi posnetki cestnega omrežja.

Podatkovno skladišče mora na nivoju podatkovnega modela omogočati integracijo železniškega omrežja, lokacij letališč in pristanišč, postajališč javnega potniškega prometa in drugih vsebin v smislu zagotavljanja multimodalnega transporta.

Podatkovni model mora omogočati razširitev podatkov JCO s podatki lokalnih skupnosti, po potrebi pa tudi nadgradnjo z najetimi komercialnimi podatki na nivoju uličnega sistema. Vse razširitve in nadgradnje morajo zagotavljati popolno kompatibilnost na nivoju lokacijskega referenciranja po JCO/BCP.

V podatkovnem modelu se, kjer je to možno, v čim večji meri upošteva strukture definirane s standardi nabora CEN/TC 278 ITS za multimodalnost.

    - Lokacijsko referenciranje

Zagotoviti je potrebno dvosmerno geolociranje na osnovi naslednjih metod:

- geografskih koordinat v državnem koordinatnem sistemu (GURS) in WGS84,

- linearnega referenciranja po BCP (odsek/stacionaža),

- ALERT-C metode s TMC Lokacijsko tabelo in

- OpenLR metode.

Omenjene metode morajo biti na voljo v vseh funkcionalnostih skladišča, kjer je to smiselno. Npr. v okviru uporabe DATEX, RDS-TMC in pri ostalih specifičnih storitvah.

Državni koordinatni sistem (GURS) je opredeljen v Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu - ZDGRS (Uradni list RS, št. 25/2014) in ga sestavljajo:

- Horizontalni državni koordinatni sistem (D48/GK),

- Horizontalni državni koordinatni sistem (D96/TM) in

- Višinski državni koordinatni sistem.

V okviru linearnega referenciranja po BCP (odsek/stacionaža) je potrebno zagotoviti dvosmerne pretvorbe in validacije z drugimi metodami. Npr. iz RDS-TMC lokacijske kode v odsek, stacinažo in obratno. V ta namen je potrebno interno standardizirati povezovalne podatke med RDS-TMC lokacijsko tabelo in državnim cestnim omrežjem po sistemu BCP. Osnovni namen povezovalnih podatkov je zagotoviti avtomatično pretvorbo lokacije po sistemu z uporabo dinamične segmentacije (odsek, stacionaža) v lokacijo podano po sistemu AlertC (TMC koda, odmik, smer). Pri tem so upoštevana naslednja glavna izhodišča:

- Povezovalni podatki se nanašajo na lokacijsko tabelo E4 (koda države) 702 (identifikator države).35 (številka lokacijske tabele) za državno cestno omrežje Republike Slovenije, izdelane po standardu »ISO 14819 Part 3: Location referencing for Radio Data System — Traffic message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C«

- Povezovalni podatki se nanašajo na koncept JCO, ki lokacijo primarno opredeljuje s podajanjem št. odseka in stacionažo znotraj tega odseka (dinamična segmentacija).

V okviru dinamičnega referenciranja na osnovi OpenLR je potrebno zagotoviti servis z možnost nadgradnje Map matching postopka s specifičnimi vtičniki za posamezne pare cestnih omrežij s pomočjo katerih se lahko doseže višja stopnja ujemanja kot je to možno z osnovno OpenLR implementacijo. Servis mora biti izveden kot ločena komponenta, ki jo bo naročnik preko API uporabljal za različne namene. Implementacija OpenLR mora podpirat binarno kodiranje in XML kodirane sheme za namen vključitve v DATEXII za naslednje tipe lokacij:

- Line

- Geo-Coordinate

- PointAlongLine

- PoiWithAccessPoint

- Circle

- Rectangle

- Grid

- Polygon

- ClosedLine

Osnovno izhodišče je, da mora model in algoritem zagotoviti povsem avtomatično pretvorbo brez posega operaterja.

V primeru potrditve sprejetja standardov delovne skupine PT1703 (project team funded by the EC under grant agreement SA/CEN/GROW/EFTA/546/2016-06 Urban ITS – Location Referencing Harmonisation) še v 2018, se ustrezno upošteva standard CEN/TC 278 ITS WG17 in napovedana harmonizacija lokacijskega referenciranja (Location Referencing Harmonisation for Urban‐ITS) do tedaj pa se orientira po priporočilih »The CEN TC278 Prestudy for Uban ITS and the European Commission implementing Decision« https://www.urbanits.eu

    - Upravljanje skladišča

Podatkovno skladišče mora omogočati avtomatizirano zbiranje in arhiviranje vseh vhodnih podatkov s poljubno nastavljivo frekvenco ter poizvedovanje, filtriranje, sortiranje in agregiranje nad podatki s prikazom rezultatov v obliki tabelaričnih izpisov kot tudi prostorskih prikazov na prometni karti (glej tudi razdelek 1.5.8, Vizualizacija podatkov).

Podatkovno skladišče mora imeti vgrajene potrebne mehanizme za avtomatizirano preverjanje kakovosti vhodnih in izhodnih podatkov v smislu medsebojnega križanja različnih virov, sistema povratnih zank in logičnih kontrol.

V okviru upravljanja skladišča naj bo na voljo še:

- Komponenta za nadzor delovanja ključnih komponent sistema s prikazom statusov, dnevnikov in alarmov;

- Vmesnik za sistemsko administracijo - nadzor ključnih komponent sistema;

- izvajanje podpornih nalog (izdelava varnostnih kopij, indeksiranje, …)

- alarmiranje (e-mail, sms, …)

- SQL vmesnik s pred-definiranimi in uporabniškimi poizvedbami ter z možnostjo ad-hoc poizvedovanja (poizvedovanje, agregiranje, statistične analize, podatkovno rudarjenje ipd.);

- RDS/TMC dekoder z geolociranjem RDS/TMC ALERT-C informacij na prometni karti.

Historični arhiv

Podatkovno skladišče mora zagotavljati historični arhiv vseh relevantnih vhodnih podatkov pri čemer je potrebno zagotoviti naslednje funkcionalnosti:

- arhiviranje izvornih vhodnih podatkov

- avtomatično agregiranje vhodnih podatkov glede na vrsto podatka in njihov namen

V ta namen je potrebno zagotoviti enostaven način za konfiguracijo vseh ETL faz s katerim bo možno glede na vsako posamezno vrsto podatkov določiti:

- mapiranje vhodne strukture podatkov v interno strukturo podatkovnega skladišča

- vhodno agregiranje (min, max, sum, avg, stddev,) na nivoju posameznih atributov in časovnega okna

- metodo za clustering

Implementiran mora biti API za učinkovit način iskanja, filtriranja, sortiranja in agregiranja podatkov na osnovi različnih kombinacij kriterijev in sicer:

- lokacija

- z geografsko koordinato in oddaljenostjo

- s prostorskim območjem (v povezavi z Registrom prostorskih enot (RPE) ali kot poljubno definirano območje)

- s cestnim segmentom po JCO/BCP (odsek, stacionaža začetka in konca)

- s številko ceste oziroma s sekvenco cestnih segmentov po JCO/BCP

- časovni interval (npr. med 2018-01-01T06:00:00 in 2018-01-01T18:00:00)

- iskana vrednost ali interval vrednosti (npr. sunki vetra večji od 100km/h)

- iskani tip (npr. tip dogodka na osnovi obstoječih DATEXII profilov)

- drugo po potrebi.

Zagotoviti je potrebno SQL vmesnik s pred-definiranimi in uporabniškimi poizvedbami ter z možnostjo ad-hoc poizvedovanja (poizvedovanje, agregiranje, statistične analize, podatkovno rudarjenje ipd.).

Rezultat poizvedovanja naj bo poleg tabelarični oblike predstavljen tudi v obliki prostorskih prikazov na prometni karti (glej tudi poglavje 2.1.3 Prometno informacijski center PIC – IS Kažipot).

    - Vizualizacija podatkov na prometni karti

Podatkovno skladišče mora vsebovati komponento za prikaz podatkov na prometni karti. Vsebuje naj vse relevantne prostorske podatke za potrebe splošnega prikaza prostora in specifičnih vsebin, združenih v logično celoto t.i. prometne karte. Prostorski podatki prometne karte za območje Slovenije naj obsegajo najmanj:

- javno cestno omrežje JCO

- železniško omrežje

- priključki, razcepi, počivališča, postajališča

- lokacije glavnih servisnih dejavnosti (bencinske črpalke, policija, bolnišnice, železniške postaje, gasilske postaje…)

- druge vsebine pomembne za celosten prikaz prometne karte (npr.: kataster stavb...).

Poleg prometne karte naj komponenta vključuje tudi sloj digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) ter t.i. hibridni sloj s prikazom prometne karte v kombinaciji z letalskimi posnetki. Za prikaz podatkov izven meja Republike Slovenije je potrebno zagotoviti digitalno karto prometnega omrežja na osnovi OpenStreet Map podatkov ali primerljivo, pri čemer mora biti podprto geolociranje najmanj na osnovi geografskih koordinat v D48/D96 in WGS84 koordinatnem sistemu. Zaradi kompatibilnosti z obstoječimi prostorskimi podatki naj bo primaren koordinatni sistem modula državni koordinatni sistem D48/D96.

Sklop 1:

  - Povezava z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP (naloga A2)

V okviru razvoja podatkovnega skladišča (naloga A1) ter pridobivanja in polnjenja masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (naloga A3) mora ponudnik uskladiti, dokumentirati in izdelati tudi enkratne ali permanentne vmesnike za medsebojno integracijo nalog A1, A3 in A4 ter integracijo s sistemom in nalogami drugega aktualnega razpisa za »Izdelavo makroskopskega prometnega modela In vzpostavitev dinamičnega simulacijskega Prometnega modela«.

Makroskopski prometni model in dinamični simulacijski Prometni model uporablja digitalno mapo ponudnika »Here« in sprejema dinamične vhodne podatke v DATEX II formatu. Ponudnik mora uskladiti lokacijsko referenciranje in DATEX profila. Ponudnik mora tudi zagotoviti posredovanje izvornih podatkov sledi vozil v dinamični simulacijski Prometni model kot vhodni podatek.

Podatki uporabni za nadaljnjo obdelavo ali distribucijo »Pridobivanja in polnjenja masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času« (naloga A3) se prenašajo v podatkovno skladišče (naloga A1). V obratni smeri so potrebni podatki za samo delovanje platforme, kar se podrobno opredeli najkasneje pri specifikaciji zahtev. V nadaljnjih podpoglavjih je opisana predvidena komunikacija med skladiščem in sistemom za dinamično modeliranje prometa, ki se jo tekom izvajanja projekta prilagodi aktualnim rešitvam:

Vzporedna aktivnost te naloge je strokovna podpora za digitalne mape (JCO BCP, INSPIRE, OpenStreetMap) in izmenjevalne formate (TN-ITS, OpenLR) za vzpostavitev začetne verzije uradne digitalne karte prometnega omrežja na državni ravni (glej tudi poglavje 3.1.8 Vizualizacija podatkov na prometni karti) v sodelovanju z nosilci nalog A1 in A3. Osnovna digitalna karta mora obsegati najmanj javno cestno omrežje JCO vključno z ažuriranimi voznimi pasovi v križiščih in podatki za navigacijo (omogočena navigacija - routing) ter obsegati vsaj plast (layer) JCO z linearnim referenciranjem po BCP in povezavo z atributi BCP. V okviru rešitev v NCUP mora biti zagotovljena enovita transformacija med koordinatnimi sistemi v uporabi. Pri razširitvi obsega in izboljšanju kvalitete digitalnih map izvajalec (vodje nalog A1, A2, A3):

- nudi strokovno podporo naročniku pri opredelitvi funkcionalnosti nadgradnje;

- nudi strokovno podporo pri izvedbi nadgradnje digitalnih map bodisi v sami mapi ali na nivoju plasti (layer);

- ustrezno nadzira njihovo integracijo digitalnih map v IS NCUP.

V okviru te naloge se izdela tudi z deležniki (javna uprava s transportnega področja usklajen tehnično-organizacijski predlog za nadgrajevanje aktualnega sistema cestnega omrežja in z multimodalnostjo.

    - Komunikacija med podatkovnim skladiščem in prometnim modelom v smeri prometnega modela

Ključni podatki, ki se prenašajo iz podatkovnega skladišča v prometni model, so:

- digitalna karta celotnega prometnega omrežja Slovenije skladna s:

- kategorizacijo državnih cestnih odsekov po BCP;

- kategorizacijo občinskih javnih cestnih odsekov po BCP;

- železniškim omrežjem, skladnim s kategorizacijo prog Slovenskih železnic;

- podatki iz banke cestnih podatkov za državno cestno omrežje (širina in število voznih pasov, oblika križišč, semaforski ciklusi, omejitve hitrosti, omejitve vožnje za določene kategorije vozil, ipd);

- podatki iz banke cestnih podatkov (tam kjer obstajajo) za občinsko cestno omrežje (širina in število voznih pasov, oblika križišč, semaforski ciklusi, omejitve hitrosti, omejitve vožnje za določene kategorije vozil, ipd);

- podatki o prometu po vrstah vozil (9 vrst vozil) za:

- vse prometne odseke državnih cest (cca 1180 odsekov) v enoti povprečni letni dnevni promet (PLDP);

- za avtomatska števna mesta na državnem (cca 650 števnih mest) in občinskem cestnem omrežju za vsako uro v letu (8760 ur);

- za avtomatska števna mesta na državnem (cca 500 števnih mest in kamere na avtocestnem omrežju v upravljanju DARS) in občinskem cestnem omrežju za vsakih 15 minut v letu (8760 x 4 = 35040 podatkov);

- podatki o potovalnih navadah (analizirani rezultati anket po gospodinjstvih o potovalnih navadah prebivalcev Slovenije) na vsakih pet let.

- podatki o vremenu;

- podatki o načrtovanih dogodkih (vzdrževanje, zapore, izredni prevozi);

- podatki o izrednih dogodkih;

- obdelani podatki iz naprav za sledenje vozil (FCD – Floating Car Data):

- matrike potovalnih časov za približno 1000 prometnih con za vsako uro v letu (cca 9 milijard podatkov v enem letu).

    - Komunikacija med podatkovnim skladiščem in prometnim modelom v smeri podatkovnega skladišča

Iz sistema za dinamično modeliranje prometa se v podatkovno skladišče prenašajo naslednji podatki:

- podatki o prometnih conah (cca 1000 con):

- grafični prikaz prometnih con z navezavami na prometno omrežje;

- tabelarični prikaz vseh atributov, vključno z obsegom in značilnostmi potovanj, generacije in atrakcije potovanj (po namenih);

- matrike:

- za osebni potniški promet po namenih v enoti število potovanj/dan in število potovanj/uro skupaj ter ločeno za javni in zasebni potniški promet;

- za osebni potniški promet v enoti število vozil/dan in število vozil/h ločeno po vrstah prevoznega sredstva: osebno vozilo, avtobus, kolo, peš ter javni potniški promet (vozni red avtobusnih linij in vozni red potniških vlakov);

- za tovorni promet v enoti neto ton/leto in neto ton/dan skupaj ter ločeno za cestni in železniški tovorni promet;

- za cestni tovorni promet v enoti število vozil/dan za lahka tovorna vozila do 3,5 ton in za težka tovorna vozila nad 3,5 ton;

- matrike za železniški tovorni promet v enoti število vlakov/dan;

- potovalnih časov v enoti minut/potovanje po vrstah prevoznega sredstva za osebno vozilo, avtobus, vlak, kolo, peš, tovorno vozilo in tovorni vlak;

- prometne obremenitve za sedanje cestno omrežje po vrstah prevoznega sredstva (osebno vozilo, avtobus, kolo, peš, tovorno vozilo do 3,5 ton in tovorno vozilo nad  3,5 ton) v enoti povprečni letni dnevni promet (PLDP), povprečni delavniški dnevni promet (PDDP), povprečni nedelavni dnevni promet (PNDP)  ter urni promet za vse ure za povprečni delavniški dan in urni promet za vse ure za povprečni nedelovni dan za leta 2015, 2020, 2030 in 2040;

- prometne obremenitve za sedanje železniško omrežje v enoti vlakov/dan ločeno za potniške in tovorne vlake za leta 2015, 2020, 2030 in 2040.

- za vse homogenizirane prometne odseke v dolžini 100 m za državno in lokalno cestno omrežje za vsako minuto ločeno po smereh:

- povprečna (trenutna) hitrost prometnega toka;

- povprečni čas vožnje

- število vozil/h po strukturi vozil;

- nivo uslug po metodologiji HCM 2010;

- dolžina kolone;

- matrike za vsako minuto:

- število vozil po strukturi;

- potovalni časi;

- dolžine potovanj.

Sklop 1:

  - 3.	Platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (naloga A3P)

Podatki o vzorcu gibanja vozil se agregirajo in obdelajo v časovnem intervalu in na določenem prostoru/segmentu za pridobitev prometnih informacij o povprečnih hitrostih in potovalnih časih ter detektiranih zastojih in njihovi dinamiki. Izhodni podatki so osnova za statično in dinamično načrtovanje poti ter vhodni podatki za aplikacije in/ali končne uporabnike. Podatki omogočajo tudi drugačen pregled nad tipičnimi prometnimi stanji in nov vpogled v segmente omrežja. Podatki so pridobljeni brez infrastrukturnih vlaganj.

Cilj te naloge je:

- vzpostavitev platforme za upravljanje z masovnimi podatki gibanja vozil na lastni infrastrukturi;

- zagotavljanje testnih masovnih podatkov o stanju prometa na prometni infrastrukturi (v testnem obdobju na osnovi katerih bo možno ovrednotiti delovanje platforme, za produkcijsko obdobje treh let pa bo podatke naročnik pridobil s predvidenim novim javnim naročilom predvidoma v letu 2019);

- posredovanje podatkov v zunanji sistem za dinamično prometno modeliranje (A2) (rešitev mora biti pripravljena v obdobju vzpostavitve rešitve in operativna v produkcijskem okolju);

- posredovanje  podatkov  v podatkovno skladišče (A1) ter integracija z ostalimi sistemi v realnem času(rešitev mora biti pripravljena v obdobju vzpostavitve rešitve in operativna v produkcijskem okolju)..

Slika 2: Platforma za pridobivanje in polnjenje masovnih podatkov gibanja vozil realnem času (naloga A3P)

Ključne zahteve v zvezi s tem so podane v nadaljevanju:

Platforma mora delovati na osnovi podatkovnega modela oziroma prometne karte iz naloge A1 pri čemer mora zagotoviti lasten podsistem za optimalno hranjenje podatkov o lokacijah po 100 m segmentih ter hranjenje arhiva podatkov z upoštevanjem zgodovinskih profilov po karakteristikah, ki vplivajo na dejanski promet (ure, dnevi v tednu, prazniki, vremenske razmere, itd.).

Vsi izdelki in obdelani podatki postanejo trajna last naročnika in jih lahko uporablja za namene tekoče in arhivske obdelave neomejeno, kot tudi v okviru izmenjave podatkov. Za pridobljene izvorne podatke gibanja vozil veljajo določila za »Izvorni podatki sledi vozil (izvorni FCD podatki – naloga 3i) – Sklop 2«.

Platforma mora omogočati tudi naslednje funkcionalnosti:

- Generiranje FCD sloja skladno z WMTS specifikacijo v poljubnem koordinatnem sistemu z minutnim osveževanjem ter nastavljivim načinom vizualizacije (barve, LOD);

- Generiranje obvestil/alarmov o zastojih in drugih deviacijah prometnega toka na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in zgodovinskim stanjem;

- Izračun optimalne poti:

  - med dvema lokacijama na cestnem omrežju z upoštevanjem najhitrejše in najkrajše poti ter dodatnih omejitev kot npr. najvišja višina in največja dovoljena teža;

  - z upoštevanjem dejanskega potovalnega časa kot utežnostnega parametra za najhitrejšo pot tako glede vsakokratnega trenutnega stanja prometa kot tudi napovedi na osnovi zgodovinskih profilov;

  - možnost določitev alternativnih poti;

  - možnost vmesnih (via) lokacij;

  - možnost generiranja turn-by-turn navodil v slovenskem in angleškem jeziku;

- vizualizacijo porazdelitve hitrost/čas (traffic heatmap) za poljubno izbran segment, cestni odsek ali pot med dvema lokacijama na cestnem omrežju z možnostjo enostavnega pozicioniranja prikaza v prostoru in času vključno z možnostjo vpogleda v arhivske podatke za obdobje najmanj 12 mesecev;

- vizualizacijo diagrama sledi (track diagram) za surove FCD podatke za poljubno izbran segment, cestni odsek ali pot med dvema lokacijama na cestnem omrežju z možnostjo enostavnega pozicioniranja prikaza v prostoru in času vključno z možnostjo vpogleda v arhivske podatke za obdobje najmanj 12 mesecev;

- sprotno izračunavanje trenutnih potovalnih časov za preddefinirane relacije (do 100 relacij in do 10.000 km z minutnim osveževanjem);

- Upravljanje FCD platforme v smislu sistemske administracije in monitoringa delovanja naj se izvaja preko namenske aplikacije z naslednjimi orodji:

- monitoring delovanja ključnih komponent platforme,

- prikaz statusov, dnevnikov in alarmov,

- grafičen in tabelaričen prikaz pokritosti izvornih podatkov na cestnem omrežju

- izvajanje podpornih nalog (izdelava varnostnih kopij, indeksiranje, …),

- alarmiranje (e-mail, sms, …),

Namenska aplikacija naj bo izvedena kot namizna rešitev (v realnem času), ki omogoča vizualizacijo in prikaz prometnega omrežja z vsemi prikazi statusov, alarmov… na način, da je možno prikaze razporediti na več zaslonov.

    - Viri podatkov

Ključni viri masovnih podatkov o stanju prometa, ki jih bo potrebno zajemati v podatkovno skladišče, so:

- števci prometa v odprtem in zaprtem sistemu,

- podatki namenskih mobilnih aplikacij voznikov,

- podatki vozil s podporo V2I (ang. Vehicle to Infrastructure interaction),

- testni podatki in naročnikovi podatki  ponudnikov FCD podatkov (izvorni in agregirani),

Podpora za zajem masovnih podatkov o stanju prometa mora omogočati učinkovito filtriranje in agregiranje vhodnih podatkov na osnovi časovno in prostorsko definiranih utežnih koeficientov glede na stopnjo kvalitete posameznih vhodnih podatkov.

Omogočena mora biti sočasna uporaba različnih virov podatkov (izvornih in agregiranih) ter njihova normalizacija glede na kakovost posameznega vira. Platforma mora omogočati analizo in statistični prikaz parametrov kakovosti posameznega vhodnega vira znotraj izbranega časovnega obdobja. Vsi vhodni viri se preverjajo glede na vse razpoložljive števce za ugotavljanje odstopanj. Izhodni FCD podatki so rezultat fuzije vhodnih podatkov; potrebno je uglaševati (evalvirati, ponastavljati) podatke manj zanesljivih virov s podatki iz zanesljivejših virov (npr. evalviranje FCD podatkov s podatki števcev) ter voditi evidenco odstopanj za njihovo odpravo. Vsi prikazi naj vsebujejo tudi informacijo o izvornih virih.

Izhodni FCD podatki platforme morajo biti razpoložljivi po 100m segmentih z odslikavo dejanskih razmer na agregirane izhodne FCD podatke največ 3 minute (dopustna zakasnitev za vključitev izrednih dogodkov, dejanskega stanja na omrežju)  v produkcijskem sistemu.

Sklop 2:

      - Izvorni podatki sledi vozil (izvorni FCD podatki – naloga 3i) – Sklop 2

Izvorni podatki sledi vozil (izvorni FCD podatki / FCD – Floating Car Data) služijo za spremljanje prometnih tokov preko mobilnega omrežja povezanih telematskih naprav v vozilu, ki periodično oddajajo lastne podatke o času zajema, trenutni lokaciji, trenutni hitrosti, trenutni smeri, statusu pogonskega agregata, … in kategoriji vozila v nadzorni center za upravljanje vozil (upravljanje voznih parkov - Fleet management), ki jih obdela in nato posreduje uporabnikom (lastniki flote vozil kot odjemalci storitev, naročniki izvornih  podatkov sledi vozil…). Poglavitni namen pri upravljanju prometa je spremljanje aktualnih razmer na prometnem omrežju preko dovolj velikega vzorca kot komplementarna tehnologija obstoječi ITS (Inteligentni Transportni sistemi) infrastrukturi ali kot edina možnost za spremljanje prometne situacije na odsekih kjer ITS infrastrukture sploh ni, kar je v naročnikovem primeru na delu AC omrežja in na celotnem sekundarnem cestnem omrežju. Uporaba izvornih podatkov sledi vozil je za aplikacije v realnem času: nadzor prometnih tokov in njihovo vizualizacijo, alarmiranje ob odstopanjih od normalnega prometnega toka, izračun potovalnih časov in potovalnih hitrosti za posamezne odseke…ter analitiko prometnih tokov.

Povprečni PLDP v letu 2015 na avtocestah je znašal 30.839 vozil (v letu 2014 je znašal 29.495 vozil), na hitrih cestah pa 22.655 vozil (leto prej 21.603 vozil), skupno torej več kot 50.000 vozil dnevno. Na odseku zahodne ljubljanske obvoznice (A2, Brdo–Kozarje) je povprečni letni dnevni promet (PLDP) v letu 2016 znašal 74.438 vozil na dan (oz. 2,3 odstotka več kot v letu 2015, ko je znašal 72.732 vozil). Od tega je promet težkih tovornih vozil nad 7 ton (vključno s tovornjaki s priklopniki ter vlačilci) v letu 2016 znašal 4.508 vozil na dan, kar je 8,4 odstotka manj kot v letu 2015, ko je znašal v letnem povprečju 4.923 tovornih vozil na dan. Na odseku severne ljubljanske obvoznice (H3, Savlje–Industrijska cona Šiška) je PLDP v letu 2016 znašal 64.600 vozil na dan (ali 1,6 odstotka manj kot v letu 2015, ko je znašal 65.628 vozil). Od tega je promet težkih tovornih vozil v letu 2016 znašal 3.340 vozil na dan, kar je 16,8 odstotka manj kot v letu 2015, ko je znašal v letnem povprečju 4.016 tovornih vozil na dan. S penetracijo 10 % vozil se doseže glede na vire v strokovnih člankih 75 % pokritost razpoložljivosti omrežja pri napaki potovalnih časov do 5%, kar je dovolj za pričetek uvajanja rešitve za celotno omrežje DC. Priporočljivo vzorčenje je v obsegu 20 – 210 sekund . Natančnejše razmere predvsem na AC omrežju bomo dosegli z pogostejšim vzorčenjem oziroma na AC odsekih s povprečnim (500 vozil) do visokim (1000 vozil) prometnim tokom pri omejitvi 120km/h se že pri 2% penetraciji doseže veliko verjetnost (99%) za odčitek na posameznem odseku dolžine 100m v 5 minutnem intervalu. Cilj je detekcija dogodkov v enominutnem intervalu kar je v primeru vzorčenja enkrat ali večkrat na minuto na AC omrežju dosegljivo. Na sekundarnem omrežju, ki je manj frekventno (100-250) se doseže veliko verjetnost (99%) za odčitek na posameznem odseku dolžine 100m v 5 minutnem intervalu pri penetraciji 20% in omejitvi 50km/h. Naročnik v začetku pričakuje vzorčenje z vsaj 10% dnevnim povprečnim PLDP to je 5.000 vozil dnevno, od tega vsaj polovico na AC omrežju, da se zagotovi ustrezna penetracija in časovna porazdelitev za testno obdobje, ki jo je možno po potrebi nadgrajevati s pogostejšim vzorčenjem. V produkciji naročnik pričakuje 20% penetracijo vozil oz. vzorčenje vsaj 10.000 vozil dnevno na celotnem JCO. Navedbe v tem odstavku so predstavljene kot izhodišče za opredelitev obsega in kvalitete zahtevanih FCD podatkov.

Izvorni podatki sledi vozil služijo kot vhodni podatki za platformi:

- za upravljanje prometa v realnem času za nalogo »Platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času« (crowdsourcing, FCD) za spremljanje aktualnih razmer na prometnem omrežju (naloga A3) in

- »Makroskopskega prometnega modela in dinamičnega simulacijskega prometnega modela« (PTV Visum, PTV Optima) za prometno modeliranje v prihodnosti na osnovi historičnih podatkov in aktualnih dinamičnih vhodnih podatkov (naloga A2 in naloge drugega razpisa NCUP v izvajanju).

Izvajalec - ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil mora biti mednarodno uveljavljen ponudnik sledenja vozil z lastno informacijsko platformo in lastno bazo uporabnikov. Baza uporabnikov mora obsegati najmanj 500 pogodbenih naročnikov s kumulativnim številom vozil najmanj 5.000 vozil, od tega najmanj 2.000 osebnih vozil in najmanj 2.000 tovornih vozil. Izvajalec mora imeti z vsemi uporabniki sklenjene pogodbe o nudenju osnovne storitve z vključenim pristankom uporabnikov za uporabo njihovih podatkov v druge namene.

Območje sledenja izvornih podatkov sledi vozil je celotno JCO in odseki cest od mednarodnih mejnih prehodov do prvega večjega križišča/urbanega središča (najmanj 50 km) v sosednje države.

Vsi naročniku posredovani izvorni podatki sledi vozil morajo biti ustrezno anonimizirani – vsaka nova vožnja mora imeti drugo identifikacijsko številko. Anonimizacija in vse zadeve v povezavi z zagotavljanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) so na strani izvajalca (ponudnika).

Naročnik bo izvorne podatke sledi vozil arhiviral in obdeloval za lastno uporabo in s pogodbenim  posredovanjem postane njihov lastnik ter jih za lastno uporabo uporablja neomejeno v okviru služb Ministrstva za infrastrukturo in obstoječih ali prihodnjih organizacijskih oblikah Prometno-informacijskega centra za državne ceste ter NCUPa. Naročnik izvornih podatkov sledi vozil ne bo posredoval naprej ali jih objavljal.

Obdelani izvorni podatki sledi vozil (povprečenja, analitični podatki)  postanejo agregirani podatki naročnika (potovalni časi, potovalne hitrosti, … analitični povzetki), ki je del javne uprave in s tem odprti podatki in za takšne podatke veljajo določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB7).

Ponudnik izvornih podatkov sledi vozil mora uskladiti komunikacijski protokol in format podatkov ter vrednosti atributov s ponujeno platformo za upravljanje prometa v realnem času, najkasneje do mejnika S1M2: Izvedena in potrjena analiza zahtev ter zagotavljati storitev od mejnika S2M1 »Pričetek zagotavljanja izvornih podatkov sledi vozil ter arhiv izvornih podatkov sledi vozil za 2017-2018«

Izvorni podatki sledi vozil morajo vsebovati najmanj:

- unikatno identifikacijo za vsako posamezno vožnjo,

- stanje pogonskega agregata,

- časovni žig,

- trenutni položaj GPS (WGS 84),

- smer vožnje,

- hitrost in

- kategorijo vozila.

Ujemanje koordinat položaja vozila z mapo cestišča (route matching) je obvezno.

Vzorčenje posameznega vozila poteka v testnem obdobju enkrat na minuto, z zagotovljeno možnostjo do 3 krat na minuto (vsakih 20s), če tako zahteva naročnik v testnem ali kasneje v produkcijskem obdobju. Ponudnik mora posredovati posamezne odčitke najkasneje v eni minuti od časovnega žiga.

Začetni zagotovljen obseg izvornih podatkov sledi vozil ob mejniku S1M14 »Zaključek del za vzpostavitev informacijskega sistema NCUP« je minimalno 5.000 voženj povprečno dnevno na letnem nivoju, od tega polovica (minimalno 2.500) na AC omrežju in minimalno 2.500 voženj na sekundarnem JCO. Tudi razmerje sledenja med osebnimi in tovornimi vozili mora biti približno 50/50 z zagotovitvijo minimalno 2.500 voženj osebnih vozil in minimalno 2.500 voženj tovornih vozil povprečno dnevno na letnem nivoju.

V zadnjem letu produkcijskega sistema mora biti na JCO razpoložljivih minimalno 10.000 voženj povprečno dnevno na letnem nivoju ter posebej za AC omrežje se zahteva minimalna penetracija 1% glede na PLDP na posameznih odsekih krakov in minimalno 2% penetracija na ljubljanskem obroču in odsekih A1 in A2. Dnevni vzorec voženj v zadnjem letu produkcije mora biti večji od 500.000 km v prvem letu pa večji od 200.000 km.

Dodatni viri izvornih podatkov sledi gibanja vozil, ki jih bo zagotavljal naročnik od drugih ponudnikov (npr.: IJPP, taxi, mobilne aplikacije, V2I), se morajo vključevati usklajeno.

Sklop 1 (opis podatkov):

      - Agregirani podatki sledi gibanja vozil (agregirani FCD podatki)

Pridobljeni vhodni agregirani podatki sledi gibanja vozil (agregirani FCD podatki) (niso predmet tega razpisa in so definirani kot dodaten potencialen referenčni vir podatkov za platformo) morajo zadostovati naslednjim pogojem:

- vhodni podatki morajo biti razpoložljivi oz. prilagojeni 100m segmentom in 1 minutnemu intervalu osveževanja FCD podatkov;

- vhodni podatki morajo bazirati na osnovi najmanj 15.000 (20.000 v zadnjem letu produkcije) vozil dnevno in na več različnih virih (flote, mobilne aplikacije, povezana vozila (connected cars));

- zanesljivost agregiranih potovalnih hitrosti/potovalnih časov v zadnjem letu produkcijskega sistema mora biti ob delovnikih v času od 06:00 do 20:00 za JCO več kot 90% v mesečnem povprečju glede na dejanske razmere (ground truth), za AC omrežje pa več kot 95%, ob vikendih je dopustno v navedenem času do 5 % večje odstopanje;

- odslikava dejanskih razmer na agregirane podatke je največ 7 minut (dopustna zakasnitev);

- vhodni viri morajo odslikavati dejanske razmere (ground truth) zastojev in zapor. Odstopanja so nedopustna.

Vhodni agregirani podatki sledi gibanja vozil (agregirani FCD podatki)morajo biti razpoložljivi po 100m segmentih z odslikavo dejanskih razmer na agregirane izhodne FCD podatke največ 3 minute (dopustna zakasnitev za vključitev izrednih dogodkov, dejanskega stanja na omrežju) v produkcijskem sistemu .

Vhodni agregirani podatki sledi gibanja vozil (agregirani FCD podatki)za cestno omrežje morajo biti razpoložljivi po 100m segmentih z odslikavo dejanskih razmer na agregirane izhodne FCD podatke največ 3 minute (dopustna zakasnitev za vključitev izrednih dogodkov, dejanskega stanja na omrežju)  v produkcijskem sistemu.

    - Odjemalci podatkov

Glavni uporabnik masovnih podatkov o stanju prometa je sistem za dinamično modeliranje prometa (naloga A2). Izmenjava podatkov med podatkovnim skladiščem in omenjenim sistemom je podrobneje opisana v poglavju 5, »Povezava z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP (naloga A2)«.

    - Doba hranjenja masovnih podatkov v produkcijskem obdobju

Masovne podatke je potrebno v skladišču hraniti po posameznih segmentih javnega cestnega omrežja, in sicer:

- za 1 minutni interval: 1 teden,

- za agregiran 5 minutni interval: 1 mesec,

- za agregiran 1 urni interval: 1 leto.

Doba hranjenja podatkov, ki jih vrača sistem za dinamično modeliranje prometa (naloga A2), pa je naslednja:

- za 1 minutni interval: 1 teden,

- za agregiran 15 minutni interval: 1 leto,

- za agregiran 1 urni interval: 10 let.

V dogovoru z naročnikom se lahko doba hranjenja podatkov skrajša.

    - Nadzor in upravljanje platforme v produkcijskem obdobju

V okviru nadzora in upravljanja masovnih podatkov je potrebno zagotoviti iste funkcionalnosti, kot za ostale podatke podatkovnega skladišča.

Sklop 1:

  - Enotna nacionalna točka dostopa (naloga A4)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/962 z dne 18. decembra 2014 v tretjem členu opredeljuje, da vsaka država članica vzpostavi nacionalno točko dostopa. Nacionalna točka dostopa je za uporabnike enotna točka za dostop do cestnih in prometnih podatkov, vključno s posodobitvami podatkov, ki jih zagotovijo upravljavci cest in ponudniki storitev in ki se nanašajo na ozemlje določene države članice.

Nacionalne točke dostopa uporabnikom zagotavljajo ustrezne storitve dostopa do informacij, ki jih nudijo upravljavci cest v sodelovanju s ponudniki digitalnih zemljevidov in ponudniki storitev. „Točka dostopa“ pomeni digitalni vmesnik, kjer so statični cestni podatki, dinamični podatki o stanju na cestah in prometni podatki skupaj z ustreznimi metapodatki dani na razpolago uporabnikom za ponovno uporabo ali kjer so viri in metapodatki za te podatke dani na razpolago uporabnikom za ponovno uporabo.

Zaradi lažjega zagotavljanja kompatibilnih, interoperabilnih in kontinuiranih storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času v Uniji, organi in upravljavci cest zagotovijo prometne podatke, ki jih zbirajo in posodabljajo na podlagi člena 11 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/962 v formatu DATEX II (CEN/TS 16157 in naknadno posodobljene različice) ali v katerem koli drugem strojno berljivem formatu, ki je v celoti kompatibilen in interoperabilen s formatom DATEX II. Navedeni podatki in ustrezni metapodatki, vključno z informacijami o njihovi kakovosti, so dostopni za izmenjavo in ponovno uporabo s strani vsakega ponudnika storitev v Uniji:

- na nediskriminatorni osnovi;

- v časovnem okviru, ki zagotavlja pravočasno pripravo storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času;

- prek nacionalne ali skupne mednarodne točke dostopa.

Slika 3: Funkcionalna zasnova Enotne nacionalne točke dostopa

Portal mora ločevati med tremi vrstami odjemalcev:

- drugi centri za nadzor prometa: podobni centri v tujini (izmenjava ”center 2 center”),

- končni uporabniki oziroma sistemi, ki so na voljo udeležencem v prometu (npr. navigacijske naprave voznikov, posebne aplikacije kot npr. DARS traffic ali portal www.promet.si),

- cestni operaterji.

V okviru nacionalne točke dostopa je potrebno uporabnikom zagotoviti minimalno naslednje vsebine in sklope rešitev:

- osnovni vpogled v relevantne prometne informacije (dogodki, dela na cesti, potovalne informacije, ipd.);

- Sodelovanje s sosednjimi državami pri izmenjavi podatkov in usklajevanju specifičnih DATEXII profilov (IT, AT, HU, CR);

- implementacija dvojezičnega spletnega portala (slovensko, angleško) na osnovi storitvenega centra z avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov, ki glede na dodeljene pravice dostopajo do vsebin podatkovnega skladišča in naslednjih funkcionalnosti:

- interaktivna prometna karta s prikazom vseh relevantnih prometnih informacij in ustreznimi uporabniškimi funkcionalnostmi (geocoding, reverse geocoding, routing);

- integriran prikaz prometnih informacij sosednjih držav;

- dostop do statističnih podatkov državnega cestnega omrežja z izmenjavo po INSPIRE standardu;

- dostop do javne TMC Lokacijske tabele DARS 702-35, ki je v uporabi v RS in je certificirana s strani TISA;

- RDS-TMC relevantne informacije. Vsebuje podatke in specifikacije v zvezi z obstoječo storitvijo dostopno na vseh oddajnikih in UKV-FM frekvencah prvega in drugega radijskega programa RTV Slovenija na podlagi TMC Lokacijske tabele DARS 702-35;

- DATEXII relevantne informacije. Vsebuje specifikacijo profilov. Za potrebe lokacijskega referenciranja se uporablja AlertC metoda na podlagi aktualne javne TMC Lokacijske tabele DARS 702-35 in linearno refrenciranje z metodo po BCP;

- sklop informacij o parkiriščih za tovorna in komercialna ter osebna vozila z avtomatizirano izmenjavo podatkov z  Evropsko točko dostopa do informacij o parkiriščih za tovorna vozila (European Access Point for Truck Parking Data) preko spletne storitve (SOAP web service to directly push DATEX II to the European Access Point for truck parking);

- dostop do razpoložljivih multimodalnih potovalnih informacij (javni potniški promet, vozni redi, ipd.);

- druge relevantne vsebine.

    - Vzpostavitev enotne nacionalne točke dostopa (naloga A4, Prva faza)

Cilj naloge A4 (Vzpostavitev enotne nacionalne točke dostopa) je zasnova, oblikovanje in  implementacija spletnega portala, v skladu s funkcionalno zasnovo na sliki 4, preko katerega bodo zainteresiranim odjemalcem na enem mestu na voljo vsi cestni in prometni podatki vključno z navodili za pridobitev dostopa, prenosa in uporabe le-teh. Podatki se pridobivajo iz izvornih virov podatkov.

Okvirne zahteve so opisane v uvodu tega poglavja.

V okviru vzpostavitve enotne nacionalne točke dostopa za prometne podatke je potrebno zagotoviti do mejnika M4 naslednje sklope rešitev:

A) NCUP spletni portal

- večjezični portal (SI, EN) na osnovi storitvenega centra z avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov, ki glede na dodeljene pravice dostopajo do posameznih vsebin;

- interaktivna prometna karta (na osnovi JCO ali Open Street Map (OSM) ali INSPIRE) s prikazom vseh relevantnih prometnih informacij:

  - Prometni dogodki in alarmi,

  - Delo na cesti,

  - Števci prometa,

  - Prometne kamere,

  - Vzdrževalna dela in zapore,

  - Cestno-vremenske postaje,

  - Sistem BURJA TD Profil,

  - Druge relevantne vsebine.

- integriran prikaz prometnih informacij sosednjih držav s katerimi se izmenjuje prometne informacije v DATEXII formatu (IT, AT, HU, CR);

- dostop do informacij in navodil za:

  - RDS-TMC podatke in specifikacije v zvezi z oddajanjem na UKV-FM frekvencah prvega in drugega radijskega programa RTV Slovenija na podlagi TMC Lokacijske tabele DARS 702-35;

  - TMC Lokacijsko tabelo DARS 702-35, ki je v uporabi v RS in je certificirana s strani TISA;

  - DATEXII profile.

B) Center 2 Operater

- povezava z DARS in DRSI pri izmenjavi relevantnih vsebin;

- nastavek povezave z občinami.

C) Center 2 Center

- povezava z vsemi sosednjimi državami pri izmenjavi podatkov in usklajevanju specifičnih DATEXII profilov (I, A, H, CRO);

- povezava z Evropsko točko dostopa do informacij o parkiriščih za tovorna vozila (European Access Point for Truck Parking Data) preko spletne storitve (SOAP web service to directly push DATEX II to the European Access Point for truck parking).

D) Center 2 Javnost

- RDS-TMC (EN ISO 14819-2) dostop do prometnih informacij;

- DATEX II (V2.3 - CEN/TS 16157) dostop do prometnih informacij;

- TPEG (XML CEN ISO/TS 21219-15) dostop do prometnih informacij;

- Opcijsko še Email obvestila in Twitter objave.

Tehnološke zahteve

Rešitev mora biti izvedena na osnovi Microsoft .NET 4.0 ali novejše in uporabo MS SQL Server 2014. Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (On-Premises).

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo in eksterne knjižnice, mora biti predana izvorna koda skupaj s tehničnimi navodili.

    - Nadgradnja enotne nacionalne točke dostopa (naloga A4, druga faza)

Nadgradnja izdelanega in  implementiranega portala Enotne nacionalne točke dostopa načrtovana ob zaključku tega projekta (mejnik S1M13) z ažuriranjem virov podatkov in vsebin glede na vzpostavljeno podatkovno skladišče (naloga A1). S to nalogo se ažurirajo vsebine in formati Enotne nacionalne točke dostopa z aktualnimi v podatkovnem skladišču NCUP ter doda nove funkcionalnosti v povezavi z rezultati vzpostavljenih multimodalnih storitev: Podpora vseevropskim multimodalnim potovalnim informacijam  IJPP NeTEx na TEN-T omrežju ter dostop do APIja pilotnega multimodalnega načrtovalca poti v okviru projekta LinkingDanube.

Podatkovno skladišče (A1) mora pri povezavi z enotno nacionalno točko dostopa zagotavljati naslednje podatke:

- državno cestno omrežje za izmenjavo po INSPIRE ali naknadno opredeljenem standardu

- prometni dogodki in alarmi,

- delo na cesti,

- števci prometa,

- prometne kamere,

- vzdrževalna dela in zapore,

- cestno-vremenske postaje,

- sistem BURJA TD Profil,

- spremenljiva prometna signalizacija (VMS Portali),

- informacije o parkiriščih.

Dodatno mora podatkovno skladišče (A1) pri povezavi z enotno nacionalno točko dostopa zagotavljati tudi naslednje servise:

- tile-map servis za vizualizacijo prometne karte skladno z WMTS

- geocoding (na osnovi Registra prostorskih enot – RPE EHIŠ),

- reverse geocoding

Platforma za upravljanje z masovnimi podatki gibanja vozil (A3) mora bodisi neposredno ali posredno preko podatkovnega skladišča pri povezavi z enotno nacionalno točko dostopa zagotavljati še naslednje servise:

- navigacija (routing) na osnovi dejanske gostote prometa,

- tile-map servis za vizualizacijo FCD podatkov skladno z WMTS

- numerične FCD podatke po JCO/BCP odsekih.

Za vse servise in podatke, ki jih podatkovno skladišče in FCD platforma zagotavljajo enotni nacionalni točki dostopa mora biti izhodišče lokacijsko referenciranje na osnovi geografskih koordinat v državnem koordinatnem sistemu (D48/D96) in WGS84, linearno referenciranje po JCO/BCP (odsek/stacionaža), ALERT-C metoda s TMC Lokacijsko tabelo DARS 702-35 in OpenLR metoda. Prometne informacije morajo biti dostopne v formatu, ki je v celoti kompatibilen in interoperabilen s formatom DATEX II.

Za vse spletne storitve je dolžan izvajalec pripraviti ustrezne vmesnike (API) in navodila za uporabo.

Sklop 3:

  - Dobava in implementacija informacijskega sistema (naloga A5)

Potrebna je strojna in sistemska programska oprema za vzpostavitev in delovanje izdelanih rešitev tega javnega naročila in ostalih naročnikovih rešitev v produkciji za kar je potrebna dobava in implementacija informacijskega sistema. Infrastrukturna rešitev na nobeni izmed lokacij ne sme imeti enojne točke odpovedi (single point of failure) in mora bazirati na visoko razpoložljivem virtualiziranem okolju, ki vsebuje zadostno število strežnikov ter ustrezne diskovne kapaciteta na naprednem diskovnem polju. Skupna velikost infrastrukture rešitve ne sme na primarni lokaciji zasesti več kot 34U in na sekundarni lokaciji več kot 20U. Rešitev mora vsebovati ustrezno število SAN stikal z zadostnim številom 16GB vmesnikov ter mrežnih stikal z zadostnim številom 10GbE vmesnikov. Infrastruktura rešitev mora omogočati centralno rešitev za varovanje podatkov, ter okrevanje ob katastrofi na vsaj 15 km oddaljeni lokaciji v enaki meri funkcionalnosti in v časovnem intervalu manjšem od ene ure kot na primarni lokaciji. Ponudnik infrastrukturne rešitve mora zagotavljati vzdrževanje, ter stalen 24/7 nadzor nad okoljem od prevzema rešitve do izteka pogodbe ter v primeru okvare katerekoli komponente hitro proaktivno reagiranje. Naloga obsega tudi dokumentiranje konfiguracije implementacije informacijskega sistema ter ažuriranje te dokumentacije ob vsaki spremembi sistemske konfiguracije.

Minimalna konfiguracija informacijskega sistema je zasnovana za prevzem in centralizacijo številnih ITS sistemov in storitev v naslednjem petletnem obdobju z zagotovljeno odzivnostjo v realnem času, na katerem se bodo v prihodnje izvajale tudi druge produkcijske rešitve. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja minimalne zahteve za potrebno strojno in sistemsko programsko opremo, izvajalec Sklopa 3 pa bo v sodelovanju z drugimi izvajalci na podlagi analize (do zaključka mejnika S3M2) pripravil popis potrebnih resursov za polno delovanje produkcijskega sistema, ki ga bo vzpostavil izvajalec Sklopa 1 (naloge A1, A2, A3P in A4) ter zagotavljal izvajalec Sklopa 2 (naloga A3I) do zaključka pogodbe.

Vsa oprema mora biti v celoti povezljiva (kompatibilna) z obstoječo spodaj navedeno strojno in sistemsko programsko opremo naročnika. Ponudnik mora povezati okolja skupaj v eno celoto in uspešno prestaviti podatke na novo okolje. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P, A4 in A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji. Dobavljena in implementirana strojna oprema in sistemska programska oprema informacijskega sistema mora biti operativno razpoložljiva do mejnika S3M3. Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3P uporablja druge tehnologije, mora biti povezljiva z nalogama A1 in A4 preko rešitev A2.

Izvajalca Sklopa 1 in Sklopa 2 morata skupaj in v sodelovanju z izvajalcem Sklopa 3 dokumentirati do mejnika S3M2 na osnovi okvira opredeljene minimalne zahtevane konfiguracije za implementacijo informacijskega sistema in v tem okviru specificirati lastne zahteve po virih in kapacitetah za produkcijsko rešitev razvoja sistema za naloge A1, A2, A3P, A4 in A3I ter njegovega vzdrževanja in zagotavljanja izvornih podatkov gibanja vozil (FCD).

Trenutna oprema naročnika je opisana v nadaljevanju .

    - Obstoječa strojna oprema

      - Strežniška infrastruktura

Strežniška oprema za virtualizacijo

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Lenovo SR650 2X Xeon Gold 5120 14c 2.2GHz/105w |
| 1 | HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server |
| 1 | HP DL380 Gen9 E5-2670v3 FIO Kit |
| 1 | HP DL380 Gen9 E5-2670v3 Kit |
| 8 | HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit |
| 2 | HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD |
| 1 | HP FlexFabric 10Gb 2P 534FLR-SFP+ Adptr |
| 1 | HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller |
| 2 | HP H241 Smart HBA |
| 1 | HP 2U SFF Easy Install Rail Kit |
| 2 | HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit |

Tabela 2: Seznam strežniške opreme

      - Diskovna polja

Diskovno polje SAS

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 1 | HP MSA 2040 ES SAS DC SFF Storage |
| 12 | HP MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD |
| 4 | HP Ext 1.0m MiniSAS HD to MiniSAS HD Cbl |

Tabela 3: Seznam diskovnih polj

      - Sistem za arhiviranje

Sistem Ultrium 6 Autoloader

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 1 | HP 1/8 G2 LTO-6 Ult 6250 SAS Autoloader |
| 1 | HP 3Yr Foundation Care NBD Service |
| 1 | SSL1016 1/8 Autoloader Support |
| 1 | HP 1U Autoloader Rack Kit |
| 1 | HP 1/8 G2 Right Magazine Kit |
| 1 | HP 1/8 G2 Left Magazine Kit |
| 14 | HP LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Tape |
| 2 | HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge |
| 1 | HP LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack |
| 1 | HP Ext 2.0m MiniSAS HD to MiniSAS Cbl |

Tabela 4: Seznam opreme za arhiviranje

      - Komunikacijsko omrežje

Centralna stikala

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 2 | HP 2920-24G Switch |
| 4 | HP 2920 2-port 10GbE SFP+ Module |
| 4 | HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver |
| 2 | HP 2920 2-port Stacking Module |
| 2 | HP 2920 0.5m Stacking Cable |
| 4 | HP X242 10G SFP+ SFP+ 7m DAC Cable |
| 4 | Optični patch MM 50.0 LC-SC 3m Brand-Rex |

Tabela 5: Seznam opreme za komunikacijsko omrežje – centralna stikala

Vozliščna stikala

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 2 | HP 2920-24G Switch |
| 2 | HP 2920 2-port 10GbE SFP+ Module |
| 4 | HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver |
| 2 | HP 2920 2-port Stacking Module |
| 2 | HP 2920 0.5m Stacking Cable |
| 4 | Optični patch MM 50.0 LC-SC 3m Brand-Rex |

Tabela 6: Seznam opreme za komunikacijsko omrežje – vozliščna stikala

    - Obstoječa sistemska programska oprema

      - Programska oprema za virtualizacijo

VMware vSphere

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 2 | VMware vSphere 6 Enterprise Plus |

Tabela 7: VMware vSphere sistemska programska oprema

3.5.2.2          Microsoft domena in Hyper-V okolje

Windows Std. DSP

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 7 | HP MS Win2012 R2 Svr Std |

Tabela 8: Microsoft sistemska programska oprema (MS in Hyper-V)

OLP usrCAL

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 30 | WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL |

Tabela 9: Microsoft sistemska programska oprema (OLP)

      - Odprtokodni operacijski sistemi

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 2 | CentOS v7 |

Tabela 10: Odprtokodni operacijski sistemi

      - Sistemi za upravljanje z bazami podatkov

| Količina | Opis |
| --- | --- |
| 3 | SQLSvrStdCore 2014 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd |

Tabela 11: Sistemi za upravljanje s podatkovnimi bazami

    - Minimalna konfiguracija zasnovanega informacijskega sistema

Infrastrukturna rešitev na nobeni izmed lokaciji ne sme imeti enojne točke odpovedi (single point of failure) in mora bazirati na visoko razpoložljivem virtualiziranem okolju, ki vsebuje zadostno število strežnikov ter ustrezne diskovne kapaciteta na naprednem diskovnem polju. Skupna velikost infrastrukture rešitve ne sme na primarni lokaciji zasesti več kot 34U in na sekundarni lokaciji več kot 20U (ne vključuje obstoječe strojne opreme). Rešitev mora vsebovati ustrezno število SAN stikal z zadostnim številom 16GB vmesnikov, ter mrežnih stikal z zadostnim številom 10GbE vmesnikov. Infrastruktura rešitev mora omogočati centralno rešitev za varovanje podatkov, ter okrevanje ob katastrofi na vsaj 15 km oddaljeni lokaciji v enaki meri funkcionalnosti in v časovnem intervalu manjšem od ene ure kot na primarni lokaciji. Sekundarna lokacija, bo poleg varovanja podatkov, namenjana v času običajenga obratovanja tudi razvojnemu in testnemu okolju. Infrastrukturna rešitev predvideva uporabo, še drugih rešitev za potrebe NCUP v naslednjih 5 – 7 letih. Naročnik predvideva, da bo minimalna konfiguracija zadostovala vsem potrebam NCUP. Naročnik bo na naročneni infrasturkuturni opremi izvajal analize in obdelave na surovih podatkih pridobljenih iz različnih virov, zato mora biti sistem visoko odziven, tudi v primeru odpovedi na sekundarni lokaciji. Ponudnik infrastrukturne rešitve mora zagotavljati vzdrževanje, ter stalen 24/7 nadzor nad okoljem za dobo 60 mesecev oziroma do izteka pogodbe ter v primeru okvare katerekoli komponente hitro proaktivno reagiranje. Zahtevana je implementacija profesionalnega sistemskega nadzornega orodja (v povezanem dežurnem klicnem centru), za spremljanje stanja in odzivnosti informacijske infrastrukture od strojne opreme do sistemske programske opreme, ki jih lahko izbere ponudnik glede na ponujeno opremo (npr. Nagios, Check_MK, HP OpenView, Microsoft System Center ipd.). Zahtevki (incidenti) morajo biti vodeni v orodju, ki ustreza uveljavljenim standardom za IT nadzor (IT service management).

      - Specifikacija minimalne konfiguracije strojne opreme

Ponudnik mora izpolniti priložen cenik za sklop po mejnikih, poleg pa mora priložiti tudi kosovni seznam s podrobnimi opisi in s specificirano ceno za kos (ali enoto, oz enoto storitve) in skupnim zneskom za posamezno enoto ter končnim zneskom za dobavljeno infrastrukturo ali načrtovane storitve.

Ponudnik mora ponuditi strojno opremo za optimalno delovanje ponujene programske opreme, vendar ponujena oprema ne sme biti manj zmogljiva od spodnjih zahtev:

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA STREŽNIKA:

Ponudnik mora ponuditi vsaj 12 enakih strežnikov, katerih minimalne specifikacije so:

- Procesor: 2 kos Intel® Xeon® Gold 5120 Processor (14-core, 19.25 L3 Cache, 2.2 GHz);

- Pomnilnik: 384 GB (12 kos 32 GB ECC DDR4 2666 MHz RDIMM). Možnost razširitve do 1.5 TB, podpirati mora funkcije za zagotavljanje visoke razpoložljivosti ECC, “Memory mirroring”, ADDDC, SDDC;

- Krmilnik: 12 Gbps SAS/SATA RAID krmilnik z minimalno 2 GB Cache in zaščito podatkov v Cache-u pred izpadi električnega napajanja (podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, and 60);

- Diskovne kapacitete: Sistem mora biti pripravljen za vgradnjo min. 8 x 2,5” diskov SATA,SAS,SSD od tega vsaj 4 x U.2 NVMe PCIe SSDs;

- Trdi disk: 1 kos min. 700 GB NVMe PCIe 3.0 x4 SSD Hot-Swap z min.10 DWPD,

- Mrežne kartice: 4 port x 10 Gb SFP+ ;

- SAN kartice: 2 kos FC kartica Single-Port 16 Gb za redundantno povezavo strežnika na SAN stikala;

- Razširitvene reže: Min. 7x PCI Express 3.0;

- Min. 2 x USB priključek na prednji strani strežnika;

- Nadzor: Oddaljen nadzor in upravljanje strežnika preko ločenega mrežnega vmesnika (KVM oddaljeno namizje v grafičnem in negrafičnem načinu dela, virtualni medij), VGA / video priklop na sprednji strani ohišja:

- Integriran sistem za zaznavanje morebitnih okvar vitalnih komponent strežnika, ki nadzira procesor, pomnilnik, interne diske, ventilatorje, napajalnike ter raid krmilnik;

- Napajanje: podvojeni napajalnik (Hot Swap) z napajalnimi kabli za priklop na PDU (Power Distribution Unit) v strežniški omari;

- Hlajenje: redundatni ventilatorji (Hot Swap);

- Pribor za vgradnjo: izvlečna roka in vodila za vgradnjo v strežniško omaro;

- Velikost: max 2 U;

- Garancija: 5 let (Onsite Repair 24x7, 24h čas popravila opreme, naročnik obdrži okvarjen trdi disk).

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SAN STIKAL (vsaj 2 KOM)

Ponudnik mora ponuditi vsaj 2 SAN stikala, katerih minimalne tehnične specifikacije morajo ustrezati:

- Splošni podatki: minimalno 16x SFP+; Port Speed - 2, 4, 8, 16 Gbit/s; Port Type - F_Port, E_Port, M_Port, FL_Port, D_Port; Aggregate switch I/O bandwidth – vsaj 384 Gbit/s; FC port-to-port latency – manj kot 800 nano sekund;

- SFP+ moduli: 16x 16 Gb SR (Short Range) Multimode (MM) SFP+ moduli;

- Licence: Full Fabric, min. 16x priključkov aktivnih in operativnih;

- Napajanje: podvojeni napajalnik (Hot Swap) z napajalnimi kabli za priklop na PDU (Power Distribution Unit) v strežniški omari;

- Pribor za vgradnjo: vodila za vgradnjo v strežniško omaro;

- Velikost: max 1 U;

- Garancija: 5 let (Onsite Repair 24x7, 24h čas popravila opreme).

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DISKOVNEGA POLJA:

Diskovna gruča na primarni lokaciji

Diskovni sistemi – All Flash

- Diskovno polje z minimalno dvema krmilnikoma s konfiguracijo active – active in minimalno zahtevano konfiguracija diskovnega polja je 12 x 3.84 TB SSD disk ali podobne velikosti, vendar mora biti minimalna kapaciteta enaka minimalno zahtevani konfiguraciji ob uporabi zaščite na odpoved vsaj 2 posamičnih diskov v isti RAID skupini;

- Diskovno polje(skupaj z diskovnimi policami)  ne sme zavzeti v omari več kot 3U

- Diskovno polje mora biti optimizirano za samo hitre trde diske tipa SSD (t.i. All flash);

- Možno nadgraditi oziroma razširiti (scale up, scale out) do vsaj maksimalne RAW kapacitete 8 PB;

- Diskovno polje mora podpirati vsaj razširitev do vsaj 140 SSD diskov znotraj enega para krmilnikov;

- Diskovno polje mora imeti vsaj 64 GB hitrega pomnilnika;

- Diskovno polje mora omogočati podporo diskov različne velikosti tipa SSD, ter mora omogočati možnost uporabe SSD diskov različnih velikosti znotraj istega krmilnika oziroma diskovne police;

- Diskovno polje mora omogočati vsaj dva nivoja enkripcije(Data at rest Encryption)

- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo preko vsaj 2x 10GbE povezave;

- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo skupaj s »all flash« diskovnimi sistemi ter »hibridnim« diskovnimi sistemi;

- Najmanj 8 poenotenih vhodov na katera je možno priklopiti ali 1GbE ali 10GbE ali 8Gb FC ali 16Gb FC SPF module;

- Najmanj 4 SAS vhode hitrosti vsaj 12Gb;

- Diskovno polje mora biti odporno na odpoved hkrati vsaj 2 posamičnih diskov v isti RAID skupini;

- Diskovno polje mora omogočati vsaj tri različne vhode za upravljanje (1GbE vhod za upravljanje ali 1 privat upravljavski vhod ali 1x console port ali 1x USB );

- Diskovni sistem mora vsebovati rešitev, ki omogoča ustvarjanje virtualnih kapacitet, upravljanje in premikanje ne glede na fizične kapacitete diskovnega sistema;

- Diskovni sistem mora omogočati izdelavo kopije podatkov z minimalno(10%) uporabo dodatnih kapacitet

- Programska rešitev za izboljšanje I/O učinkovitosti in zmanjševanje ozkih grl z distribucijo volumnov po vseh razpoložljivih diskih;

- Podpirati mora centralno programsko orodje za varovanje podatkov z izdelavo posnetkov datotečnega sistema v določeni točki v času (snapshot);

- Orodje za varovanje podatkov mora imeti podporo za MS Windows Strežnik (na fizičnem ali virtualnem okolju) za MS SQL strežnik (na fizičnem ali virtualnem okolju), ter virtualizacijsko okolje VMware;

- Orodje mora omogočati restavriranje podatkov na nivoju ene datoteke;

- Orodje za varovanje podatkov mora biti integrirano z diskovnim polje, ter istega proizvajalca kot diskovno polje;

- Podpirati mora vsaj 250,000 posnetkov stanj na krmilnik brez vpliva na performance diskovnega sistema;

- Podpirati mora velikosti imenika (volume) vsaj 100TB;

- Podpirati vsaj 4000 LUNov;

- Podpirati vsaj 500 gostiteljev;

- Podpirati mora funkcionalnost restavriranja posnetka datotečnega sistema in izdelave kopije podatkov(clone) brez vpliva na delovanje aplikacije;

- Podpirati mora inline deduplikacijo in kompresijo podatkov na vseh protokolih

- Možnost vsaj dvojne izrabe obstoječega diskovnega prostora, povečanja učinkovitosti za shranjevanje podatkov in privarčevanja porabe prostora na disku;

- Podpirati mora asinhrono replikacijo podatkov preko WAN povezave na sekundarno lokacijo z ohranitvijo dedupliciranih/kompresiranih podatkov iz primarne lokacije na sekundarno;

- Replikacija mora omogočati kompresijo na omrežni povezavi;

- Rešitev mora omogočati prostorsko učinkovito replikacijo;

- Podpirati mora SAN (iSCSI, FC,FCoE)  in NAS protokole (NFS, pNFS, CIFS (SMB 3.0));

- Podpirati mora sporočanje o napakah preko elektronske pošte, SNMP, ter samodejno analiziranje napake v spletnem orodju proizvajalca diskovnega polja, ter napovedno, ter proaktivno svetovanje z namenom izboljšanja razpoložljivosti, učinkovitosti;

- Podpirati mora integracijo z management orodjem za virtualizacijo VMware;

- Podpirati mora upravljanje preko spletnega vmesnika z možnostjo več-faktorske authentikacije, SSH ali konzolnega dostopa;

- Diskovno polje mora podpirati gostitelje s sledečimi operacijskimi sistemi Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux®, VMware®, ESX;

- Podpirati mora izolacijo podatkov med več različnimi logičnimi razdelki ter možnost samostojenga uporabniškega vmesnika za posamičen razdelek;

- Podpirati mora razširitev scale - out (dodajanje novih krmilnikov v gručo) - scale - up (dodajanje dodatni diskovnih kapacitete, zamenjava krmilnika) brez prekinitev delovanja;

- Podpirati mora realtime tiering;

- Podpirati mora migracijo podatkov med različnimi tipi diskov med delovanjem brez posega na gostitelju;

- Podporo za uvoz LUNov iz drugih diskovnih polji na FC osnovi;

- Podporo za QoS (Quality of service) na vseh protokolih v sistemu;

- Podpora za diskovne police z najmanj 12 in največ 60 prostimi sloti;

- Vsi potrebni kabli za namestitev sistema v naročnikovo okolje;

- Izobraževanje uporabnikov naročnika pri priključitvi ali med izvajanjem osnovne namestitve in konfiguracije sistema;

- Garancija 5 let na lokaciji kupca (na rezervne dele, vključuje garancijsko zamenjavo SSD kljub obrabi in delo);

- Dobava rezervnih delov za celotno življenjsko dobo dobavljene opreme.

Diskovni sistemi – Hibridni

- Diskovno polje z minimalno dvema krmilnikoma s konfiguracijo active - active minimalno zahtevana konfiguracija diskovnega polja je  24x 960GB SSD diski in s 30x 4 TB NLSAS oziroma SATA diski ali podobne velikosti, vendar mora biti minimalna kapaciteta enaka minimalno zahtevani konfiguraciji ob uporabi zaščite na odpoved vsaj 2 posamičnih diskov v isti RAID skupini;

- Diskovno polje (skupaj z diskovnimi policami) ne sme zavzeti v omari več kot 10U

- Možno nadgraditi oziroma razširiti (scale up, scale out) do vsaj maksimalne RAW kapacitete 8 PB;

- Diskovno polje mora podpirati vsaj razširitev do vsaj 480 SSD ali trdih diskov znotraj enega para krmilnikov;

- Diskovno mora imeti vsaj 256 GB hitrega pomnilnika;

- Diskovno polje mora biti odporno na odpoved vsaj 2 posamičnih diskov v isti raid skupini;

- Diskovno polje mora zagotavljati možnost kreiranja predpomnilnika iz skupine hitrih trdih diskov. Velikost predpomnilnika mora biti razširljiva do vsaj 48 TB;

- Diskovno polje mora omogočati vsaj tri različne vhode za upravljanje (1GbE vhod za upravljanje ali 1 privat upravljavski vhod ali 1x console port ali 1x USB );

- Najmanj 8 poenotenih vhodov na katera je možno priklopiti ali 1GbE ali 10GbE ali 8Gb FC ali 16Gb FC SPF module;

- Diskovno polje mora omogočati vgradnjo mrežnih kartic do hitrosti 40GbE in FC kartic do hitrosti 32Gb

- Najmanj 8  SAS vhode hitrosti  vsaj 12Gb;

- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo preko 2x 10GbE povezave;

- Diskovno polje mora omogočati vsaj dva nivoja enkripcije(Data at rest Encryption)

- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo skupaj s »all flash« diskovnimi sistemi ter »hibridnim« diskovnimi sistemi;

- Podpora za različne velikosti diske tipov SSD, SAS ter NLSAS oz. SATA, ter mora omogočati možnost uporabe SSD diskov različnih velikosti znotraj istega krmilnika;

- Diskovni sistem mora vsebovati rešitev, ki omogoča ustvarjanje virtualnih kapacitet, upravljanje in premikanje ne glede na fizične kapacitete diskovja;

- Diskovni sistem mora omogočati izdelavo kopije podatkov z minimalno(10%) uporabo dodatnih kapacitet

- Programska rešitev za izboljšanje I/O učinkovitosti in zmanjševanje ozkih grl z distribucijo volumnov po vseh razpoložljivih diskih;

- Podpirati mora centralno programsko orodje za varovanje podatkov z izdelavo posnetkov datotečnega sistema v določeni točki v času (snapshot);

- Orodje za varovanje podatkov mora imeti podporo za MS Windows Strežnik(na fizičnem ali virtualnem okolju), MS SQL strežnik (na fizičnem ali virtualnem okolju) ter virtualizacijsko okolje VMware;

- Orodje za varovanje podatkov mora biti integrirano z diskovnim polje, ter istega proizvajalca kot diskovno polje;

- Orodje za varovanje podatkov mora omogočati restavriranje podatkov na nivoju ene datoteke.

- Podpirati mora vsaj 250,000 posnetkov stanj na krmilnik, brez vpliva na performance diskovnega sistema

- Podpirati mora velikosti imenika (volume) vsaj 100TB;

- Podpirati vsaj 12000 LUNov;

- Podpirati vsaj 8000 gostiteljev;

- Podpirati mora funkcionalnost restavriranja posnetka datotečnega sistema sistema in izdelave kopije podatkov(clone) brez vpliva na delovanje aplikacije;

- Podpirati mora inline deduplikacijo in inline kompresijo podatkov na vseh protokolih, tipih diskovnih kapacitet(SSD in trdi diski);

- Možnost vsaj dvojne izrabe obstoječega diskovja, povečanja učinkovitosti za shranjevanje podatkov in privarčevanja porabe prostora na disku;

- Podpirati mora asinhrono replikacijo podatkov preko WAN povezave na sekundarno lokacijo z ohranitvijo dedupliciranih/kompresiranih podatkov iz primarne lokacije na sekundarno;

- Replikacija mora omogočati kompresijo na omrežni povezavi;

- Rešitev mora omogočati prostorsko učinkovito replikacijo;

- Podpirati mora SAN (iSCSI, FC,FCoE)  in NAS protokole (NFS, pNFS, CIFS (SMB3.0));

- Podpirati mora sporočanje o napakah preko elektronske pošte, SNMP, ter samodejno analiziranje napake v spletnem orodju proizvajalca diskovnega polja, ter napovedno, ter proaktivno svetovanje z namenom izboljšanja razpoložljivosti, učinkovitosti;

- Podpirati mora integracijo z management orodjem za virtualizacijo VMware;

- Podpirati mora upravljanje preko spletnega vmesnika možnostjo več-faktorske avtentikacije SSH ali konzolnega dostopa;

- Diskovno polje mora podpirati gostitelje s sledečimi operacijskimi sistemi Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux®, VMware®, ESX;

- Podpirati mora izolacijo podatkov med več različnimi logičnimi razdelki ter možnost samostojnega uporabniškega vmesnika za posamičen razdelek;

- Podpirati mora razširitev - scale out(dodanjenje novih krmilnikov) v gručo) - scale up (dodajanje dodatni diskovnih kapacitete, zamenjava krmilnika) brez prekinitev delovanja;

- Podpirati mora »realtime tiering";

- Podpirati mora migracijo podatkov med različnimi tipi diskov med delovanjem brez posega na gostitelju;

- Podporo za uvoz LUNov iz drugih diskovnih polji na FC osnovi;

- Podporo za QoS (Quality of service) na vseh protokolih v sistemu;

- Podpora za diskovne police z najmanj 12 prostmi sloti, najmanj 24 prostimi sloti in najmanj 60 prostimi sloti;

- Vsi potrebni kabli za namestitev sistema v naročnikovo okolje;

- Izobraževanje uporabnikov naročnika pri priključitvi ali med izvajanjem osnovne namestitve in konfiguracije sistema;

- Garancija 5 let na lokaciji kupca (na rezervne dele (vključuje garancijsko zamenjavo SSD kljub obrabi) in delo);

- Dobava rezervnih delov za celotno življenjsko dobo dobavljene opreme.

Diskovno polje na sekundarni lokaciji

Diskovni sistemi – Hibridni

- Diskovno polje z minimalno dvema krmilnikoma s konfiguracijo active - active minimalno zahtevana konfiguracija diskovnega polja je  12x 960GB SSD diski in s 60x 4 TB NLSAS oz. SATA diski ali podobne velikosti, vendar mora biti minimalna kapaciteta enaka minimalno zahtevani konfiguraciji ob uporabi zaščite na odpoved vsaj 2 posamičnih diskov v isti raid skupini;

- Diskovno polje (skupaj z diskovnimi policami) ne sme zavzeti v omari več kot 6U

- Možno nadgraditi oziroma razširiti (scale up, scale out) do maksimalne RAW kapacitete 5 PB;

- Diskovno polje mora podpirati vsaj razširitev do vsaj 140 SSD ali trdih diskov znotraj enega para krmilnikov;

- Diskovno mora imeti vsaj 64 GB hitrega pomnilnika;

- Diskovno polje mora biti odporno na odpoved vsaj 2 posamičnih diskov v isti raid skupini;

- Diskovno polje mora zagotavljati možnost kreiranja predpomnilnika iz skupine hitrih trdih diskov. Velikost predpomnilnika mora biti razširljiva do vsaj 24 TB;

- Diskovno polje mora imeti vgrajen NVMe flash predpomnilnik velikosti 1TB ali podobno tehnologijo/rešitev katera omogoča pohitritev pisanja na diske;

- Diskovno polje mora omogočati vsaj tri različne vhode za upravljanje (1GbE vhod za upravljanje ali 1 privat upravljavski vhod ali 1x console port ali 1x USB );

- Najmanj 8 poenotenih vhodov na katera je možno priklopiti ali 1GbE ali 10GbE ali 8Gb FC ali 16Gb FC SPF module;

- Najmanj 4  SAS vhode hitrosti vsaj 12Gb;

- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo preko 2x 10GbE povezave;

- Diskovno polje mora omogočati vsaj dva nivoja enkripcije(Data at rest Encryption)

- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo skupaj s »all flash« diskovnimi sistemi ter »hibridnim« diskovnimi sistemi;

- Podpora za različne velikosti diske tipov SSD, SAS ter NLSAS oziroma SATA, ter mora omogočati možnost uporabe SSD diskov različnih velikosti znotraj istega krmilnika;

- Diskovni sistem mora vsebovati rešitev, ki omogoča ustvarjanje virtualnih kapacitet, upravljanje in premikanje ne glede na fizične kapacitete diskovja;

- Diskovni sistem mora omogočati izdelavo kopije podatkov z minimalno(10%) uporabo dodatnih kapacitet

- Programska rešitev za izboljšanje I/O učinkovitosti in zmanjševanje ozkih grl z distribucijo volumnov po vseh razpoložljivih diskih;

- Podpirati mora centralno programsko orodje za varovanje podatkov z izdelavo posnetkov datotečnega sistema v določeni točki v času (snapshot);

- Orodje za varovanje podatkov mora imeti podporo za MS Windows Strežnik(na fizičnem ali virtualnem okolju), MS SQL strežnik (na fizičnem ali virtualnem okolju) ter virtualizacijsko okolje VMware;

- Orodje za varovanje podatkov mora biti integrirano z diskovnim poljem, ter istega proizvajalca kot diskovno polje;

- Orodje za varovanje podatkov mora omogočati restaviranje podatkov na nivojo ene datoteke;

- Podpirati mora vsaj 250,000 posnetkov stanj na krmilnik, brez vpliva na performance diskovnega sistema;

- Podpirati mora velikosti imenika (volume) vsaj 100TB;

- Podpirati vsaj 2000 LUNov na posamičen krmilnik;

- Podpirati vsaj 500 gostiteljev;

- Podpirati mora funkcionalnost restavriranja posnetka datotečnega sistema in izdelave clonov brez vpliva na delovanje aplikacije;

- Podpirati mora inline deduplikacijo in inline kompresijo podatkov na vseh protokolih, tipih diskovnih kapacitet(SSD in trdi diski);

- Možnost vsaj dvojne izrabe obstoječega diskovja, povečanja učinkovitosti za shranjevanje podatkov in privarčevanja porabe prostora na disku;

- Podporo za uvoz LUNov iz drugih diskovnih polji na FC osnovi;

- Podporo za QoS (Quality of service) na vseh protokolih v sistemu;

- Podpirati mora asinhrono replikacijo podatkov preko WAN povezave na sekundarno lokacijo z ohranitvijo dedupliciranih/kompresiranih podatkov iz primarne lokacije na sekundarno;

- Replikacija mora omogočati kompresijo na omrežni povezavi;

- Rešitev mora omogočati prostorsko učinkovito replikacijo;

- Podpirati mora SAN (iSCSI, FC,FCoE)  in NAS protokole (NFS, pNFS, CIFS (SMB 3.0));

- Podpirati mora sporočanje o napakah preko elektronske pošte, SNMP, ter samodenjo analiziranje napake v spletnem orodju proizvajalca diskovnega polja, ter napovedno, ter proaktivno svetovanje z namenom izboljšanja razpoložljivosti, učinkovitosti...;

- Podpirati mora integracijo z management orodjem za virtualizacijo VMware;

- Podpirati mora upravljanje preko spletnega vmesnika z možnostjo več-faktorske authentikacije, SSH ali konzolnega dostopa;

- Diskovno polje mora podpirati gostitelje s sledečimi operacijskimi sistemi Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux®, VMware®, ESX;

- Podpirati mora izolacijo podatkov med več različnimi logičnimi razdelki ter možnost samostojnega uporabniškega vmesnika za posamičen razdelek;

- Podpirati mora razširitev - scale out (dodajanje novih krmilnikov v gručo) - scale up (dodajanje dodatni diskovnih kapacitete, zamenjava krmilnika) brez prekinitev delovanja;

- Podpirati mora realtime tiering;

- Podpirati mora migracijo podatkov med različnimi tipi diskov med delovanjem brez posega na gostitelju;

- Podpora za diskovne police z najmanj 12 prostimi sloti, najmanj 24 prostimi sloti in najmanj 60 prostimi sloti;

- Vsi potrebni kabli za namestitev sistema v naročnikovo okolje:

- Izobraževanje uporabnikov naročnika pri priključitvi ali med izvajanjem osnovne namestitve in konfiguracije sistema;

- Garancija 5 let na lokaciji kupca (na rezervne dele vključuje garancijsko zamenjavo SSD kljub obrabi in delo);

- Dobava rezervnih delov za celotno življenjsko dobo dobavljene opreme.

Tehnične zahteve za TOR (Top of rack) stikala z 24x 1/10Gb vmesniki SFP+

Ponudnik mora ponuditi vsaj 2 top of rack mrežna stikala s sledečimi minimalnimi tehničnimi specifikacijami:

- TOR stikalo z možnostjo 1Gb/s ali 10Gb/s priključkov na vseh vmesnikih;

- stikalo mora imeti minimalno 24 SFP+ fiksnih priključkov, ki so vsi zmožni priklopa 1Gb/s ali 10Gb/s vmesnikov brez razširitvenega modula;

- možnost programskega vklopa dodatnih 24 identičnih priključkov z licenco na isti strojni opremi;

- podpora proizvajalca stikala minimalno za dobo 5 let;

- prepustnost stikala po pasovni širini vsaj 450 Gb/s;

- maksimalna zmogljivost celotnega stikala po številu paketov vsaj 350 Mpaketov/s;

- podpora vsaj 64.000 hkratnih MAC naslovov;

- podpora paketom dolžine do 9216 zlogov na vseh vratih (Jumbo paketi);

- velikost usmerjevalne tabele

  - Vsaj 24K IPv4 Unicast poti,

  - Vsaj 8K IPv4 Multicast poti;

- stikalo mora imeti vsaj dva napajalnika, ki delujeta v redundantnem delovanju. Vsak napajalnik mora imeti lasten napajalni kabel;

- v primeru okvare napajalnika mora biti omogočena zamenjava z novim napajalnikom med delovanjem stikala;

- stikalo mora imeti vsaj podvojene ventilatorje, ki jih je ob morebitni okvari možno zamenjati med delovanjem stikala;

- Podpora IEEE Ethernet standardov

  - 802.3ae (10 Gigabit Ethernet),

  - 802.3x (Flow Control),

  - 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol),

  - 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree),

  - 802.1AB – LLDP Link Discovery Protocol,

  - 802.1p (Priority Tagging),

  - 802.1Q (VLAN);

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI Layer2; podpora za STP, Multiple STP in RSTP;

- podpora združevanju 24 fizičnih vmesnikov v en logični vmesnik (agregacija vmesnikov);

- podpora združevanju fizičnih vmesnikov v logični vmesnik med stikali istega tipa;

- podpora vsaj enemu od FHRP (First Hop Redundancy Protocol) mehanizmov;

- zaščita vrat pred broadcast, multicast preobremenitvijo (Storm Control);

- podpora protokolom IP multicast PIM-SM, PIM-SSM, PIM-BiDir;

- statično usmerjanje;

- podpora vsaj 1000 L3 vlan vmesnikov;

- možnost vklopa naprednih usmerjevalnih protokolov (OSPFv2,BGP) z licenco;

- podpora najmanj 4000 VLAN-ov na stikalo;

- enkapsulacija 802.1q;

- Sistem, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa (Spanning Tree Root Guard);

- podpora za varnostne filtre (ACL) nivoja 1 do 4;

- podpora varnostnim filtrom na nivoju VLAN-ov;

- podpora varnostnim filtrom na nivoju fizičnih vmesnikov;

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo;

- podpora za overjanje preko protokola RADIUS in TACACS+ ;

- podpora za varnostne filtre, ki ščitijo samo stikalo;

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI vmesnika;

- možnost kreiranja različnih uporabniških računov z različnimi privilegiji ter več administratorskih računov z najvišjo stopnjo priviligiranosti;

- možnost upravljanja preko ločenega Ethernet (10/100/1000 Mb/s) vmesnika (Out-of-Band);

- podpora TFTP za nadgradnjo programske opreme in prenos konfiguracij;

- podpora NTP za sinhronizacijo časa;

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor Learning) – LLDP 802.1AB;

- podpora protokolom SNMPv1, v2c, v3 ;

- podpora najmanj 4 skupin RMON (Alarm, dogodek, zgodovina, statistika vmesnikov);

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov na izhod za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring);

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote Port Mirroring);

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v formatu ASCII;

- podpora NETCONF;

- možnost analize paketov na samem stikalu.

Tehnične zahteve za delilnika bremenov

Ponudnik mora ponuditi vsaj dva sistema delilnikov bremen v visoki razpoložljivosti, katera morata ustrezati minimalno sledečim specifikacijam:

- sistem mora biti v visokorazpoložljivi konfiguraciji;

- sistem mora podpirati nadgradnjo v drugo programsko edicijo, ko se pojavi potreba;

- sistem mora imeti vsaj 6 x 1GbE SFP vmesnikov (bakerih ali fiber);

- sistem mora imeti vsaj 2 x 10 GbE SFP vmesnika;

- sistem mora podpirati vsaj 1Gbps HTTP prepustnosti in ima možnost nadgradnja z vpisom licence do 10Gbps HTTP prepustnosti na isti napravi;

- sistem mora podpirati vsaj 400.000 HTTP zahtevkov na sekundo in ima možnost nadgradnje z vpisom licence do 900.000 HTTP zahtevkov na sekundo;

- sistem mora podpirati vsaj 9.000 SSL TPS(2048 bit ključ) in ima možnost nadgradnje do 12.000;

- sistem mora podpirati vsaj  1Gbps prepustnosti na SSL prometu in omogoča nadgradnjo s vpisom licence do vsaj 8Gbps prepustnosti na SSL prometu;

- sistem mora podpirati vsaj 1Gbps kompresirane prepustnosti;

- sistem mora podpirati deljenje bremen za TCP, UDP, SIP in HTTP seje;

- sistem mora podpirati proxy in transparentni način delovanja;

- sistem mora podpirati transparentnost odjemalčevega IP(podpirati mora vklop in izklop opcije);

- sistem mora podpirati pri deljenju bremena za podatkovne zbirke SQL in MySQL ;

- sistem mora podpirati sledeče metode delenja bremena (Weited round robin, least response time, least bandwidth, least packets, token, URL hasing, Destitation IP hashing);

- sistem mora podpirati sledeče metode trajanja sej (persistence ) - source IP, Cookie Insert, SSL session ID, JESSIONID, URL passive, Custom Srv ID, Rule,;

- sistem mora podpirati nadzor in spremljanje  odzivnosti zalednih strežnikov za različne protokole (TCP, HTTP, TCP-ECV, HTTP-ECV, FTP, UDP-ECV, DNS ipd.);

- sistem mora podpirati podporo za URL redirekcijo;

- sistem mora podpirati podporo za Port redirekcijo;

- Sistem mora podpirati prelivanje virtualnih strežnikov (prelivanje na nivoju povezav, dinamično prelivanje, prelivanje na nivoju prepustnosti);

- sistem mora podpirati servisiranje vseh dohodnih povezav z zahtevano vsebino ali spletno stran po meri, ki prikazuje informacije o zamudi pri servisiranju;

- sistem mora podpirati preklop vsebine (content switching) glede: tip naprave, jezik, piškotek, HTTP metodo, SQL metodo;

- sistem mora podpirati L7 prepisovanje vsebine;

- sistem mora podpirati in imeti licencirano t.i. Global Server Load Balacing (GSLB) funkcionalnost;

- zdravje lokacije mora preverjati status, obremenitev povezave, število paketov, ter SNMP ponujene metrike;

- podpirati mora DNSSEC za varovanje DNS infrastrukture;

- sistem mora podpirati SSL strojno pospeševanje;

- sistem mora podpirati šifriranje od konca do konca;

- sistem mora podpirati transparentni SSL način;

- sistem mora podpirati podporo avtetnikacije odjemalcev;

- sistem mora podpirati seznam CRL Revocation;

- sistem mora podpirati centralizirano upravljajna certifikatov / ključev;

- sistem mora podpirati TLS 1.1, 1.2 Support;

- sistem mora podpirati ponovno uporabo seje;

- sistem mora podpirati strežniško optimizacijo TCP (Westwood, BIC, TCP Buffering, TCP Multiplexing):

- sistem mora podpirati podporo odkrivanja PathMTU;

- sistem mora podpirati kompersijo HTTP prometa;

- sistem mora podpirati DDoS zaščito na nivojih 3-4 (kot SynFLood Protection, ICPM in UDP floods);

- sistem mora podpirati sysloging, ter weblogging;

- sistem mora podpirati revizijsko logiranje;

- sistem mora podpirati statične route, nadzorovanje statične route, obtežene statične route, RNAT, NAT, MAC based forwarding, Route Healt Injection, PV6;

- sistem mora podpirati dinamične routing algoritme RIP, OSPF, BGP;

- sistem mora podpirati VLAN funkcionalnosti VLAN glede na vrata, 802.1q označevanje;

- sistem mora podpirati agregacijo linkov 802.3ad;

- sistem mora imeti možnost visoke razpoložljivosti za način active – standby;

- sistem mora podpirati Virtual MAC;

- sistem mora podpirati konfiguriranje HA enot v ločenih omrežjih;

- sistem mora podpirati samodejno sinhronizacijo konfiguracije;

- sistem mora podpirati visoko razpoložljivost v načinu active / active  ;

- sistem bi moral v realnem času zagotoviti informacije o številu sočasnih povezav in razpoložljivosti priključenih naprav;

- sistem mora podpirati upravljanje In-band prek katerega koli standardnega spletnega brskalnika

- sistem mora imeti podporo za SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, MIB in MIB-II;

- sistem mora biti zmožen zbirati statistiko preko SNMP;

- sistem mora podpirati SNMP pasti;

- sistem mora zagotoviti API za avtomatizirano aplikacijsko podporo za konfiguracijo;

- sistem mora podpirati zunanjo avtentifikacijo uporabnika sistema;

- sistem mora podpirati poročanje o razpoložljivosti (na virtualni vmesnik);

- sistem mora podpirati skrbniški dostop za konfiguriranje delov storitve;

- sistem mora podpirati poročila o pasovni širini za vsak segment poslovanja;

- sistem mora zagotavljati grafični prikaz konfiguracije (vizualizer);

- sistem bi moral zagotoviti razširljivost politike prek HTTP-storitev;

- sistem mora podpirati predloge za uporabo za enostavno uporabo;

- sistem mora imeti centralno programsko ali strojno opremo za naslednje:

  - centralizirana in avtomatizirana konfiguracija za več sistemov;

  - centralizirano upravljanje SSL certifikatov;

  - upravljanje konfiguracije;

  - spremljanje učinkovitosti in poročanje;

  - zagotavljanje  orodja za upravljanje vseh naprav za deljenje prometa v omrežju;

- sistem mora zagotavljati nadzor nad stanjem v realnem času in v preteklosti;

- sistem bi moral zagotoviti trending in historično poročanje o stanju spletnih aplikacij;

- sistem bi moral podpirati avtentifikacijo, avtorizacijo in revizijo skupaj z SSO za spletne aplikacije;

- sistem mora podpirati več metod avtentifikacije (LDAP / RADIUS / TACACS / SAML / Certificate / local, OAuth);

- sistem mora podpirati SSO (NTLM / Form-based / KCD / Username-password / Certificate);

- sistem mora podpirati dvojno preverjanje pristnosti;

- sistem mora podpirati večfaktorsko preverjanje pristnosti;

- sistem mora podpirati t.i Role Based Access za administratorje;

- sistem mora podpirati en URL za dostop do katere koli aplikacije (mobilni, SSL VPN, odjemalec);

- sistem mora podpirati strežnik RDP – Gateway funkcionalnost;

- sistem mora podpirati integracijo s Cisco APIC

- sistem mora vključevati SSL VPN zmogljivosti in licence za 1000 hkratnih uporabnikov;

- sistem mora podpirati analizo končne točke (End Point Analysis) .

      - Specifikacija minimalne konfiguracije sistemske programske opreme

Ponudnik mora ponuditi sistemsko programsko opremo za optimalno delovanje informacijskega sistema zasnovanega na osnovi minimalne konfiguracije strojne opreme, vendar ponujena oprema ne sme biti manj zmogljiva od spodnjih zahtev:

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME:

Virtualizacija

- VMware vSphere Enterprise plus: 24 CPU licence oziroma za zagotovitev pravilnega licenciranja na celotni strežniški infrastrukturi

- VMware vCenter Standard : 2 instanci

- VMware Site Recovery Manager za 50 virtualnih strežnikov

- Programska naročnina ter osnovno podporo(9x5) za dobo 5 let.

NEFUNKCIONALNE IN METODOLOŠKE ZAHTEVE

  - Nefunkcionalne zahteve

    - Uporabnost (Sklop 1 in Sklop 3)

Rešitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij …).

    - Razpoložljivost (Sklop 1 in Sklop 3)

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

    - Zanesljivost (Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3)

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, lokacijske tabele), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (constraints).

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

    - Zmogljivost (Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3)

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- Odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ali mapi, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3s;

- Odzivni čas za enostavno poizvedbo in izpis prometnih podatkov na zaslon v obliki tabele (npr. Pregled po dveh dimenzijah in treh parametrih) iz podatkovnega skladišča ne sme presegati 1s,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

    - Nadgradljivost (Sklop 1 in Sklop 3)

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

    - Skalabilnost (Sklop 1 in Sklop 3)

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

    - Varnost (Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3)

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje:

- za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa,

- za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa,

- za administratorje,

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …),

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki,

- vzdrževanje gesel,

- avtorizacijo uporabnika,

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve

Rešitev mora zagotavljati:

- zagotovljena mora biti nedvoumna identifikacija uporabnika ter beleženje vseh pasivnih in aktivnih dostopov skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;

- zaradi kasnejšega ugotavljanja morebitnih zlorab je za vsako spremembo pravic za vsakega uporabnika ter za vsak aktivni in pasivni dostop do podatkov visokega razreda varnostnih zahtev s strani uporabnikov treba voditi natančno evidenco -> revizijske sledi,

- revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi;

- spletni vmesniki za delo s podatki visokega razreda varnostnih zahtev bodo tekli izključno po dobro zaščitenih vodih z SSLv3 ali TLS 1.0 kriptirnim sistemom;

- spletni vmesnik mora biti odporen na penetracijske napade informacijskih sistemov (kot npr. SQL injection, XSS (cross site scripting), file inclusion, error handling, URL parameter manipulation, buffer overflow …);

- spletni servisi rešitve, ki so dostopni odjemalcem za množično posredovanje ali pridobivanje podatkov, morajo biti zaščiteni pred namernimi napadi s strani zunanjih sistemov, ki bi lahko povzročili nedelovanje storitev (npr. Denial of service attack);

- spletni vmesnik mora imeti vgrajen mehanizem za odjavo uporabnikov v primeru poteka seje – v primeru daljše neaktivnosti rešitve zahteva ponovno prijavo uporabnika;

- rešitev mora biti odporna na vsa tveganja, opredeljena v aktualnem OWASP Top 10 naboru za spletne aplikacije.

Odgovorni in tehnični vodja projekta za Sklop 1 mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob prvem mejniku S1M1, ob mejniku S3M3 uskladiti načrt varnosti z izvajalcem Sklopa 3, ter ga usklajevati z naročnikom in dopolnjevati z izvajalci Sklopa 2 in Sklopa 3 do zaključka del (S1M14). Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve (S1M11) naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike.

Referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000:2013. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med  naročnikom in izvajalci Sklopa 1, Sklopa 2 in Sklopa 3. Naročnik bo ob zaključku preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / ang. Security Framework Audit Program)

  - Tehnološke zahteve (Sklop 1 in Sklop 3)

Za ponujeno strojno in sistemsko programsko opremo mora ponudnik zagotoviti tudi ustrezno vzdrževanje, kot je opisano v poglavju 5.2.1 Osnovno vzdrževanje, za 36 mesecev. Zagotoviti mora tudi povezljivost (kompatibilnost) z obstoječo opremo naročnika.

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises).

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

  - Metodološke zahteve

    - Vodenje projekta na strani izvajalca (Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3)

Vsak izvajalec posameznega sklopa je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta posameznega sklopa na strani izvajalca se dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Redno poročanje je četrtletno ter ob zaključku vsakega koledarskega četrtletja do 10 dne v mesecu in obsega pisno (in v elektronski obliki, ki jo je mogoče urejati) poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. Kolikor naročnik določi predlogo mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec četrtletno poročilo predstavi na četrtletnem koordinacijskem sestanku katerega izvedba je obvezna za obe strani in za katerega je potrebno izdelati zapis katerega priloga je četrtletno poročilo. Kolikor naročnik zahteva dopolnitev jo je izvajalec dolžan izvesti.

    - Metodologija razvoja in terminski načrt (Sklop 1 in Sklop 3)

Ponudbi mora izvajalec predložiti predlog podrobnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v Tehnični specifikaciji in mora biti skladen z zahtevami naročnika iz Tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

    - Zahteve glede izvedbe ključnih aktivnosti

      - Analiza in specifikacija zahtev (Sklop 1 in Sklop 3)

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja.

Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno s predstavniki ključnih uporabnikov sistema, pri čemer mora uskladiti njihove morebitne med seboj nasprotujoče si zahteve.

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu:

- pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze,

- sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno),

- pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva,

- čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku,

- uporabljana terminologija bo prilagojena naročniku,

- izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje,

- v specifikaciji zahtev uporabljene diagramske in druge tehnike so primerno pojasnjene,

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Če izvajalec oceni, da drugače ne bo mogel zajeti naročnikovih zahtev za rešitev, mora pri pripravi specifikacije uporabiti prototipe.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu ter ostali predani dokumentaciji, in jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki.

Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

      - Implementacija rešitve (Sklop 1 in Sklop 3)

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

      - Namestitev rešitve (Sklop 1 in Sklop 3)

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po odgovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bodo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov se najprej namestijo na testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu s izvajalčevimi navodili,

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji,

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji.

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa, izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, se lahko rešitev namesti na produkcijskem okolju. Po namestitvi na produkcijo, izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija na testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

      - Testiranje in zagotavljanje kakovosti (Sklop 1 in Sklop 3)

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec Sklopa 1 vzpostavi  bodisi na svoji ali naročnikovi  infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju kot tudi pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.

Osebje naročnika mora biti neposredno soudeleženo pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt naj vsebuje vsaj:

- oceno števila preizkusnega osebja,

- krovni terminski načrt testiranja,

- oceno števila vseh primerov testiranj (use/test cases),

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev),

- pravila dokumentiranja ugotovitev testiranja.

Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Tekom izvajanja testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju,

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja,

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

- Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja,

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja,

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

- Statistika ugotovljenih neskladnosti: za vsako testiranje je treba navesti:

- oznako, ali je bila npr. dostavljena dokumentacija programske podpore ustrezna/neustrezna,

- grobo oceno poslovne podpore (npr. ustrezna/delno ustrezna/neustrezna),

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja,

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

- Rezultati testiranja:

- Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- opisno opredeljeno zadovoljstvo glede pridobljene dokumentacije,

- pričakovanja v zvezi z morebitno dopolnitvijo dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

- Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- opisi rezultatov testiranja,

- plan v zvezi z odpravo napak

- Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja,

- ob identifikaciji tveganj se opredeli, ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

      - Uporabniška in tehnična dokumentacija (Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3)

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti uporabniško in tehnično dokumentacijo oziroma navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Uporabniška in tehnična dokumentacija mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- Osnovne podatke o sistemu:

- namen sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena in

- kontaktna oseba za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

- Varnostna navodila: navedene morajo biti osnovne smernice za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, za varovanje gesel in podatkov.

- Uporabo aplikacije: podroben opis uporabe aplikacije za posamezna vsebinska področja in postopke znotraj njih:

- Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja posamezne elemente aplikacije pri izvajanju le-tega.

- Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema.

- Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

- Po potrebi lahko izvajalec način uporabe sistema, medsebojne povezave med procesi in tokove izvajanja posameznega proces tudi grafično predstavi.

- Podani razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

      - Usposabljanje uporabnikov (Sklop 1  in Sklop 3)

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

  - Aktivnosti projekta

Ponudnik mora projekt izvesti skladno z naslednjimi mejniki ob predpostavki da je pogodba T0 podpisana do 1.2.2019, sicer se morata naročnik in ponudnik dodatno uskladiti glede sorazmerne izvedbe rokov. Navedene mejnike upošteva ponudnik pri pripravi terminskega načrta v skladu s točko 1.12.2 Metodologija razvoja in terminski načrt.

| Mejnik | Opis | Rok (v mesecih od podpisa pogodbe, ki predstavlja T0) |
| --- | --- | --- |
| S1M0 | Podpis pogodbe za sklop 1 | T0 |
| S2M0 | Podpis pogodbe za sklop 2 | T0 |
| S3M0 | Podpis pogodbe za sklop 3 | T0 |
| S1M1 | Usklajen načrt izvedbe projekta; | T0 + 1 |
| S3M1 | Okvirna specifikacija potrebne strojne opreme; | T0 + 1 |
| S3M2 | Končna specifikacija potrebne strojne opreme; | T0 + 2 |
| S1M2 | Izvedena in potrjena analiza zahtev; | T0 + 2 |
| S2M1 | Pričetek zagotavljanja izvornih podatkov sledi vozil ter arhiv izvornih podatkov sledi vozil za 2017-2018; | T0 + 2 |
| S3M3 | Dobava in instalacija informacijskega sistema z dokumentacijo in varnostnim načrtom; | T0 + 3 |
| S1M3 | Izdelave enotne nacionalne točke dostopa za cestne in prometne podatke | T0 + 3 |
| S1M4 | Pripravljena digitalna karta omrežja (openLR, načrt) | T0 + 3 |
| S1M5 | Testna vzpostavitev platforme upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil (crowdsourcing, FCD) v realnem času | T0 + 4 |
| S1M6 | Pričetek integracije s platformami za upravljanje prometa v realnem času | T0 + 4 |
| S1M7 | Izdelan in potrjen podatkovni model vhodnih in izhodnih podatkov ter procedur | T0 + 4 |
| S1M8 | Implementacija RDS-TMC, TPEG XML, OpenLR servisov podatkovnega skladišča | T0 + 5 |
| S1M9 | Izdelana enotna baza in procedure na vhodnih podatkih | T0 + 7 |
| S1M10 | Izdelana enotna baza in procedure na izhodnih podatkih | T0 + 7 |
| S1M11 | Operativna vzpostavitev platform za pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil (crowdsourcing, FCD) v realnem času | T0 + 9 |
| S1M12 | Vzpostavljena integracija med aplikativnimi sistemi NCUP | T0 + 9 |
| S1M13 | Nadgradnja enotne nacionalne točke dostopa za cestne in prometne podatke | T0 + 8 |
| S3M4 | Sistemsko upravljanje in podpora 24/7 za informacijsko infrastrukturo (strojna in sistemska programska oprema) testne vzpostavitve (od M3) do zaključka razvoja rešitve (M14) | T0 + 10 |
| S2M2 | Zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil testne vzpostavitve od 1/1/2019 do M2 kot arhiv in od (od M2) do zaključka razvoja rešitve (M15) v realnem času | T0 + 10 |
| S1M14 | Zaključek del za vzpostavitev informacijskega sistema NCUP in testiranja podatkovnega skladišča | T0 + 10 |

Tabela 12: Mejniki

Sklop 1:

| Mejnik | Opis | Rok (v mesecih od podpisa pogodbe, ki predstavlja T0) |
| --- | --- | --- |
| S1M0 | Podpis pogodbe za sklop 1 | T0 |
| S1M1 | Usklajen načrt izvedbe projekta ; | T0 + 1 |
| S1M2 | Izvedena in potrjena analiza zahtev; | T0 + 2 |
| S1M3 | Izdelave enotne nacionalne točke dostopa za cestne in prometne podatke | T0 + 3 |
| S1M4 | Pripravljena digitalna karta omrežja (openLR, načrt) | T0 + 3 |
| S1M5 | Testna vzpostavitev platforme upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil (crowdsourcing, FCD) v realnem času | T0 + 4 |
| S1M6 | Pričetek integracije s platformami za upravljanje prometa v realnem času | T0 + 4 |
| S1M7 | Izdelan in potrjen podatkovni model vhodnih in izhodnih podatkov ter procedur | T0 + 4 |
| S1M8 | Implementacija RDS-TMC, TPEG XML, OpenLR servisov podatkovnega skladišča | T0 + 5 |
| S1M9 | Izdelana enotna baza in procedure na vhodnih podatkih | T0 + 7 |
| S1M10 | Izdelana enotna baza in procedure na izhodnih podatkih | T0 + 7 |
| S1M11 | Operativna vzpostavitev platform za pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil (crowdsourcing, FCD) v realnem času | T0 + 9 |
| S1M12 | Vzpostavljena integracija med aplikativnimi sistemi NCUP | T0 + 9 |
| S1M13 | Nadgradnja enotne nacionalne točke dostopa za cestne in prometne podatke | T0 + 8 |
| S1M14 | Zaključek del za vzpostavitev informacijskega sistema NCUP in testiranja podatkovnega skladišča | T0 + 10 |

Tabela 13: Mejniki za Sklop 1

Sklop 2:

| Mejnik | Opis | Rok (v mesecih od podpisa pogodbe, ki predstavlja T0) |
| --- | --- | --- |
| S2M0 | Podpis pogodbe za sklop 2 | T0 |
| S2M1 | Pričetek zagotavljanja izvornih podatkov sledi vozil ter arhiv izvornih podatkov sledi vozil za 2017-2018; | T0 + 2 |
| S2M2 | Zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil testne vzpostavitve od 1/1/2019 do M2 kot arhiv in od (od M2) do zaključka razvoja rešitve (M15) v realnem času | T0 + 10 |

Tabela 14: Mejniki za Sklop 2

Sklop 3:

| Mejnik | Opis | Rok (v mesecih od podpisa pogodbe, ki predstavlja T0) |
| --- | --- | --- |
| S3M0 | Podpis pogodbe za sklop 3 | T0 |
| S3M1 | Okvirna specifikacija potrebne strojne opreme; | T0 + 1 |
| S3M2 | Končna specifikacija potrebne strojne opreme; | T0 + 2 |
| S3M3 | Dobava in instalacija informacijskega sistema z dokumentacijo in varnostnim načrtom;, | T0 + 3 |
| S3M4 | Sistemsko upravljanje in podpora 24/7 za informacijsko infrastrukturo (strojna in sistemska programska oprema) testne vzpostavitve (od M3) do zaključka razvoja rešitve (M14) | T0 + 10 |

Tabela 15: Mejniki za Sklop 3

    - Usposabljanje za uporabo (Sklop 1 in Sklop 3)

Ponudnik je dolžan izvesti usposabljanje različnih skupin uporabnikov. Usposabljanje zajema  opredelitev podrobnosti načina in trajanja usposabljanja za različne ciljne skupine uporabnikov. Priprava usposabljanja zajema izdelavo scenarija usposabljanja, predstavitev funkcionalnosti, izdelavo praktičnih vaj, pripravo podatkov za potrebe usposabljanja in pripravo šolskega okolja za izvedbo usposabljanja.

Izvedba usposabljanja bo potekala v obliki praktičnih delavnic, vodenih s strani izvajalca, s sistematično obravnavo sklopov znanj. Predvidena izvedba usposabljanj uporabnikov:

| Skupina uporabnikov | Okvirno število uporabnikov | Predviden način izvedbe usposabljanja | Trajanje usposabljanja v urah |
| --- | --- | --- | --- |
| Vsebinski skrbniki Vsebinski skrbniki bodo izvajali naslednje naloge: - - Oblikovanje novih poročil na podlagi razpoložljivih podatkov v podatkovnem skladišču skladno z zahtevami. - - Nadzor delovanja prek nadzornega modula, vključno z razreševanjem vsebinskih težav. - - Preverjanje podatkov, ki bodo zajeti iz različnih virov in koordinacija odprave napak z odgovornimi. | 3 (vsebinski skrbniki) | Poglobljeno usposabljanje v skupnem trajanju 5 delovnih dni, ki bo smiselno razdeljeno v več tematskih modulov v trajanju od 4 do 6 ur. Usposabljanja se bodo udeležili tudi tehnični skrbniki. | 40 |
| Tehnični skrbnik Tehnični skrbnik bo izvajal naloge koordinatorja med vsebinskimi skrbniki in upravljavcem infrastrukture ter izvajalcem za aktivnosti, ki bodo vezane na tehnični vidik rednega delovanja in vzdrževanja sistema. | 2 | Poglobljeno usposabljanje v skupnem trajanju 3 delovnih dni, ki bo smiselno razdeljeno v več tematskih modulov v trajanju od 4 do 6 ur. | 24 |
| Zaposleni v NCUP Ta skupina uporabnikov bo uporabljala podatkovno skladišče | 10 | Dvakrat po dve usposabljanji z obdelavo konkretnih primerov v trajanju 8 ur za ločeni skupini po 5 uporabnikov. | 16 |

Tabela13: Usposabljanja za posamezne skupine uporabnikov

Delavnice oziroma usposabljanja morajo biti prilagojena različnim tipom uporabnikov, kot je specificirano zgoraj. Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja sposobni samostojno uporabljati rešitev tako iz vidika skrbnikov kot internih ter zunanjih končnih uporabnikov.

    - JAMČEVANJE IN VZDRŽEVANJE

  - Jamčevanje v garancijskem obdobju (Sklop 1 in Sklop 3)

Po zapisniškem končnem prevzemu rešitve v produkcijsko okolje ob mejniku S1M14 sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Strojna oprema zapade v garancijsko obdobje po mejniku S3M3 z garancijsko dobo 60 mesecev. Sistemsko upravljanje in podpora 24/7 za informacijsko infrastrukturo (strojna in sistemska programska oprema) traja v obdobju testne vzpostavitve (S1M5) do zaključka del (S1M14), ki mu sledi 36 mesečno produkcijsko obdobje.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti,

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Tabela 16: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NUCP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

  - Vzdrževanje

    - Sistemsko upravljanje in vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme (Sklop 3)

Naloge izvajalca v okviru vzdrževanja v obdobju 36 mesecev zajemajo sistemsko upravljanje in  24/7 vzdrževanje informacijske infrastrukture (strojna in sistemska programska oprema):

- vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki;

- stalno (24/7) spremljanje delovanja informacijske infrastrukture (strojna in sistemska programska oprema)

- upravljanje informacijske infrastrukture (strojna in sistemska programska oprema)

- spremljanje tehnoloških novosti ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ali  izboljšanje le-tega ter njihova realizacija;

- spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje;

- periodični kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem informacijskega sistema s poročilom;

- kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem informacijskega sistema v dogovoru z naročnikom;

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem navodil in druge dokumentacije.

Izvajalec v okviru osnovnega vzdrževanja zagotavlja:

- nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme;

- izvajanje in kontrolo vseh nefunkcionalnih zahtev, ki so opredeljene v tehničnih specifikacijah;

- usklajenost rešitve z nadgradnjami standardne sistemske programske opreme in vsemi orodji, ki so potrebni za delovanje produkcijskih rešitev. Vse nadgradnje so del pisnega dogovora med naročnikom in ponudnikom;

- vsi pogovori in usklajevalni sestanki pri naročniku, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja.

Izvajalec se zaveže odpraviti napako v čim krajšem možnem času, skladno z 10. členom te pogodbe glede na njeno resnost oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev.

    - Osnovno vzdrževanje (Sklop 1)

Naloge izvajalca v okviru osnovnega vzdrževanja v obsegu 36 mesecev zajemajo ohranjanje funkcionalnosti rešitve, vključno z razpoložljivostjo in pripravljenostjo za dogovarjanje z naročnikom o načrtovanju in zagotavljanju morebitnih ustreznih virov za izvajanje vzdrževanja sporazumno z naročnikom, predvsem pa:

- vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki,

- spremljanje tehnoloških novosti ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja, ki jih bo realiziral izvajalec v okviru dopolnilnega vzdrževanja,

- spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje

- pravočasno usklajevanje rešitve  z vsemi zakonskimi zahtevi, ko bodo le-te veljavne,

- kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem rešitve  v dogovoru z naročnikom,

- izvajanje podpore uporabnikom, odgovori na vprašanja in svetovanje glede uporabe,

- ažuriranje obstoječe funkcionalnosti (predvsem usklajevanje s predpisi),

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z osnovnim vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz osnovnega vzdrževanja in

- druge vzdrževalne aktivnosti po naročilu naročnika, ki ne presegajo predvidene mesečne vrednosti vzdrževalnine za osnovno vzdrževanje.

Izvajalec v okviru osnovnega vzdrževanja zagotavlja:

- Nemoteno delovanje informacijske rešitve: odpravo napak skupaj z vsemi aktivnostmi, vezanimi na diagnosticiranje in reševanje napak,  namestitve programske opreme, pregledovanje dnevnikov.

- Izvajalec mora v okviru storitve oziroma vzdrževanja zagotoviti  usklajenost rešitve z nadgradnjami standardne sistemske programske opreme in vsemi orodji, ki so potrebni za delovanje aplikacije: operacijski sistem, podatkovna baza in vse njihove smiselne nadgradnje v prihodnje.

- Vsi pogovori in usklajevalni sestanki pri naročniku, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja. Naročnik ima pravico določiti kraj in trajanje pogovorov.

- Podporo pri prevzemu, obdelavi in posredovanju podatkov zunanjim deležnikom pri pripravi standardnih in vnaprej določenih poročil.

- Vzdrževanje šifrantov, za katere ni predvideno, da bi jih lahko vzdrževali uporabniki sami skozi uporabniški vmesnik.

- Morebitno posodabljanje programske opreme pri uporabnikih ne sme zahtevati ročnih posegov ali administratorskih pravic za uporabnika na njegovi delovni postaji.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in časi odprave napak so enaki kot pri jamčenju v garancijskem obdobju in so podani v preglednici (Tabela 14).

    - Dopolnilno vzdrževanje (Sklop 1)

Naloge izvajalca v okviru dopolnilnega vzdrževanja obsegajo razširjanje funkcionalnosti rešitve, vključno z dopolnjevanjem, spreminjanjem ali dograjevanjem sporazumno z naročnikom, predvsem pa:

- izboljševanje in dodajanje funkcionalnosti na zahtevo naročnika,

- sodelovanje pri analizi in pri pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti,

- izboljševanje zmogljivosti na podlagi predlogov izvajalca ali naročnika oziroma uporabnikov ter na zahtevo naročnika,

- izvajanje periodičnih(najmanj letno)zunanjih ter notranjih varnostnih in penetracijskih pregledov na informacijskem okolju, po naročilu naročnika

- prilagajanje rešitve glede na spremembe okolja (licenčne programske opreme), v katerem deluje IS NUCP, v okviru možnosti in zagotovil principalov - proizvajalcev okolja, v dogovoru z naročnikom,

- namestitev nove različice oziroma sprememb in dopolnitev oziroma namestitev na novi lokaciji na zahtevo naročnika in

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z dopolnilnim vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem tehničnih uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz dopolnilnega vzdrževanja.

Postopek prijave in obveščanja o izvajanju vzdrževanja bo potekal v skladu s protokolom, ki ga bosta uskladila in podpisala naročnik in izvajalec.

    - Naročanje dodatnih del (Sklop 1)

- Vse dodatne naloge so predmet aneksa ali nove pogodbe med izvajalcem in naročnikom.

- Vse dodatne naloge naročnik naroča pisno (po e-pošti). Naročnik posreduje pisno zahtevo odgovornemu vodji projekta na strani izvajalca. Pobuda za naročilo lahko pride tudi s strani izvajalca.

- Izvajalec pošlje naročniku pisno ponudbo s predlaganim rokom in stroškom izdelave za celotno naročilo: analiza, razvoj, testiranje, prevzem. Pri kompleksnih in obsežnejših naročilih izvajalec izjemoma in v dogovoru z naročnikom poda ločeno ponudbo za analizo.

- Projektni vodja naročnika uskladi in pisno potrdi ponudbo. Naročnik lahko ponudbo zavrne in ustavi aktivnosti. Vsa naročila se pri naročniku beležijo v tabeli naročil.

- Pisna potrditev naročila je za izvajalca znak, da prične z delom. Stroškov naročila naknadno ni možno spreminjati.

- Ko izvajalec zaključi naročilo, posreduje izdelke naročniku in priloži poročilo o opravljenem delu in zaključenih aktivnostih. Poročilo vsebuje opis opravljenih del in predanih izdelkov.

- Poročilo o opravljenem delu izvajalca je znak naročniku, da začne postopek prevzema.

- Prevzem se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki,

- Ponudnik se obvezuje, da bo dodatne naloge v vzdrževalnem obdobju obračunaval po vrednosti, navedeni v ponudbenem predračunu.

Za jamčevanje in odpravo napak v obdobju vzdrževanja se smiselno uporabljajo določila iz  podtočke 5.1 poglavja 5 tehnične specifikacije.

SPECIFIKACIJE PROTOTIPOV OD A DO D

Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

SKLOP 1:

Preveritev ponujenih rešitev s pomočjo pilotskega projekta

(POC -Proof Of Concept / prototipi) (poglavje 2.3.11 razpisne dokumentacije)

Referenčni izkaz tehnične usposobljenosti ponudnika s preveritvijo ustreznosti ponujenih rešitev z izvedbo in s predložitvijo prototipov:

- Prototip za testiranje vmesnika DATEXII

- Prototip za testiranje lokacijskega referenciranja

- Prototip za distribucijo prometnih sporočil

Prototipe A, B, in C bo izvajalec izvedel pri naročniku in na naročnikovi opremi po priloženih specifikacijah.

Prototip za testiranje vmesnika DATEXII

Prototip mora biti izveden v Microsoft .NET 4.0 ali novejši tehnologiji, kot konzolna aplikacija, ki uporablja MS SQL Server 2012. Ponudnik mora predložiti tudi izvorno kodo prototipa.

Prototip mora omogočati shranjevanje in grupiranje prometnih dogodkov, podanih s standardom DATEXII V2.3 - CEN/TS 16157 ter skladno z DATEXII V2.3 USER’S GUIDE (v nadaljevanju: DATEXII standard). Prototip mora v celoti podpreti DATEXII specifikacijo nivo A in nivo B.

Postopek testiranja prototipa

DatexProto.exe –d dataBaseConnectionString –c command –i inputFolder –o outputFolder

Korak 1

DatexProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Initialize

OK

ERROR ErrorDescription

Korak 1 naj izvede vse potrebne interne postopke za inicializacijo prototipa. Instanco MS SQL Server 2012 baze zagotovi naročnik, dataBaseConnectionString bo podan skladno s specifikacijo po naslednji strukturi:

"Server=hostname\sqlInstanceName; Database=databaseName; User Id=username; Password=password;"

Korak 2

DatexProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Import –i inputFolder

OK NbOfValidMessages NbOfInvalidMessages

ERROR ErrorDescription

Korak 2 naj izvede validacijo, procesiranje in uvoz vseh standardnih DATEXII sporočil, ki se kot posamične datoteke nahajajo v mapi inputFolder. Naročnik bo za namene testiranja uporabil primere sporočil, ki so dostopna na strani DatexII (Example messages):

Accident Reference.xml

Accident with roadblocked.xml

ElaboratedData.xml
Itinerary.xml

OperatorAction with temporaryLimit.xml

PredefinedLocations.xml

TransitInformation.xml

VmsPublication text and sequencing pictograms.xml

VmsPublication text only.xml

VmsPublication text pictogram extra panel.xml

VmsTablePublication.xml

Naročnik bo poleg navedenih primerov sporočil pripravil tudi poljuben nabor drugih standardnih sporočil (veljavna sporočila) kot tudi nabor sporočil, ki ne ustrezajo standardu (neveljavna sporočila).

Korak 3

DatexProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Export –o outputFolder

OK NbOfExportedMessages
ERROR ErrorDescription

Korak 3 naj iz seznama predhodno importiranih sporočil (korak 2) pripravi ustrezno število novih sporočil na način, da grupira vse podatke glede na DATEXII PayloadPublication tip v eno skupno sporočilo. Vsa grupirana sporočila je potrebno odložiti v folder outputFolder v standardnem DATEXII formatu. Pri tem je potrebno zagotoviti, da je vsako odloženo sporočilo poimenovano po naslednjem vzorcu payloadPublication.xml torej npr. situationPublication.xml, trafficViewPublication.xml, itd.

Korak 4

DatexProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Clear

OK
ERROR ErrorDescription

Korak 4 izvede vse potrebne interne postopke za deinicializacijo prototipa.

Ponudnik mora predati

- MS Visual Studio 2013 solution in projekt z izvorno kodo, vsemi potrebnimi knjižnicami ter ostalimi potrebnimi viri

- Izvršilno kodo prototipa – konzolna aplikacija - DatexProto.exe

Prototip bo prestal testiranje v kolikor bo iz tehničnega in vsebinskega vidika zadostil DATEXII specifikaciji in vsem navedenim zahtevam.

Prototip za testiranje lokacijskega referenciranja

Prototip mora biti izveden v Microsoft .NET 4.0 ali novejši tehnologiji, kot konzolna aplikacija, ki uporablja MS SQL Server 2012. Ponudnik mora predložiti tudi izvorno kodo prototipa.

Prototip mora omogočiti lokacijsko referenciranje na podlagi državnega cestnega omrežja (DCO) in lokacijske tabele DARS 702-35 verzija 1.1 in sicer a) pretvorbo lokacije podane z odsekom in stacionažo po BCP v lokacijo pa ALERT-C in b) pretvorbo lokacije podano z ALERT-C v odsek in stacionažo po BCP.

Prototip naj deluje za testno območje DCO, ki je sestavni del te specifikacije.

Postopek testiranja prototipa

LocrefProto.exe –d dataBaseConnectionString –c command –i inputParameters

Korak 1

LocrefProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Initialize

OK

ERROR ErrorDescription

Korak 1 naj izvede vse potrebne interne postopke za inicializacijo prototipa. Instanco MS SQL Server 2012 baze zagotovi naročnik, dataBaseConnectionString bo podan skladno s specifikacijo po naslednji strukturi:

"Server=hostname\sqlInstanceName; Database=databaseName; User Id=username; Password=password;"

Korak 2

LocrefProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Bcp2AlertC –i bcpSifraOdseka;bcpStacionaza

OK alertCPointId;alertCOffset;alertCDirection

ERROR ErrorDescription

Korak 2 naj izvede pretvorbo lokacije podane po BCP (šifra odseka in stacionaža v metrih) v lokacijo po ALERT-C (ID lokacijske točke, offset v metrih in smer). Naročnik bo izvedel testiranje s poljubno lokacijo po BCP znotraj testnega območja DCO.

Korak 3

LocrefProto.exe –d dataBaseConnectionString –c AlertC2Bcp 
                        –i alertCPointId;alertCOffset;alertCDirection

OK bcpSifraOdseka;bcpStacionaza

ERROR ErrorDescription

Korak 3 naj izvede pretvorbo lokacije podane po ALERT-C (ID lokacijske točke, offset v metrih in smer) v lokacijo po BCP (šifra odseka in stacionaža v metrih). Naročnik bo izvedel testiranje s poljubno lokacijo po ALERT-C znotraj testnega območja DCO.

Korak 4

LocrefProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Clear

OK
ERROR ErrorDescription

Korak 4 izvede vse potrebne interne postopke za deinicializacijo prototipa.

Ponudnik mora predati

- MS Visual Studio 2017 solution in projekt z izvorno kodo, vsemi potrebnimi knjižnicami ter ostalimi potrebnimi viri

- Izvršilno kodo prototipa – konzolna aplikacija - LocrefProto.exe

Prototip bo prestal testiranje v kolikor bo iz tehničnega in vsebinskega vidika zadostil vsem navedenim zahtevam.

Prototip za distribucijo prometnih sporočil

Prototip mora biti izveden v Microsoft .NET 4.0 ali novejši tehnologiji, kot konzolna aplikacija. Ponudnik mora predložiti tudi izvorno kodo prototipa.

Prototip mora omogočiti generiranje prometnih sporočil v naslednjih distribucijskih formatih: a) DATEX II (V2.3 - CEN/TS 16157), b) TPEG (XML CEN ISO/TS 21219-15) in c) RDS-TMC (EN ISO 14819-2) za vzroke iz seznama "TISA Safety related message sets", ki je priloga tej specifikaciji.

Postopek testiranja prototipa

DistribProto.exe –d dataBaseConnectionString –c command –i inputParameters –o outputFolder

Korak 1

DatexProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Initialize

OK

ERROR ErrorDescription

Korak 1 naj izvede vse potrebne interne postopke za inicializacijo prototipa. Instanco MS SQL Server 2012 baze zagotovi naročnik, dataBaseConnectionString bo podan skladno s specifikacijo po naslednji strukturi:

"Server=hostname\sqlInstanceName; Database=databaseName; User Id=username; Password=password;"

Korak 2

DistribProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Generate 
                        –i tmcCode;alertCPointId;alertCOffset;alertCDirection  –o outputFolder

OK

ERROR ErrorDescription

Korak 2 naj izvede generiranje distribucijskih formatov za prometni dogodek in sicer tako da v mapo outputFolder generira prometno sporočilo v vseh treh zahtevanih formatih. Izhodne datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem vzorcu: dogodek-datex.xml za DATEXII, dogodek-tpeg.xml za TPEG in dogodek-rdstmc.bin za RDS-TMC.

Korak 3

DatexProto.exe –d dataBaseConnectionString –c Clear

OK
ERROR ErrorDescription

Korak 3 izvede vse potrebne interne postopke za deinicializacijo prototipa.

Ponudnik mora predati

- MS Visual Studio 2017 solution in projekt z izvorno kodo, vsemi potrebnimi knjižnicami ter ostalimi potrebnimi viri

- Izvršilno kodo prototipa – konzolna aplikacija - DistribProto.exe

Prototip bo prestal testiranje v kolikor bo iz tehničnega in vsebinskega vidika zadostil vsem navedenim zahtevam.

SKLOP 2:

Specifikacija za izdelavo prototipa za testiranje kakovosti izvornih podatkov gibanja vozil (FCD)

Prototip za testiranje kakovosti izvornih (surovih) FCD podatkov mora vsebovati prikaz na diagramu sledi (track diagram) z največ 10 minutnimi intervali in lokacijo vozil v urnih intervalih za dan 06.06.2017 od 07:00h do 17:00h ure, in sicer za naslednje BCP cestne odseke (za vsak odsek ločen diagram):

-	602,601 (sekcija Lipce-Hrušica-Karavanke) (če je možno tudi na AT strani tunela) in

-	0645, 0644 in 0667 (sekcija Domžale-Krtina-Blagovica-Trojane).

Za navedeni sekciji je potrebno predložiti tudi numerične mesečne podatke arhiva urnega prometa po posameznih dnevih.

Podatki morajo biti predani kot:

1)	Za vsak odsek ločen diagram sledi posameznega vozila (track diagram) z največ 10 minutnimi intervali. Na vertikalni osi je linearna razdalja na odseku, na horizontalni osi pa čas od 7:00 do 17:00 na formatu A4 in v e-formatu .pdf;

2)	Prikaze lokacije položaja vozil na navedenih odsekih v enournih intervalih za čas od 7:00 do 17:00 (za vsak urni interval ločena slika) na mapi odsekov, ki sledi geometriji odsekov na formatu A4 in v e-formatu .pdf. Prikazane točke morajo biti različne za osebna in tovorna vozila. Če vozilo stoji naj bo stojni čas prikazan s sorazmernim koncentričnim krogom ali premico sorazmerne dolžine.

3)	Numerične dnevne podatke arhiva kumulativnega urnega prometa za dan 06.06.2017 najmanj od 00:00h do 24:00h za vsak zgoraj naveden odsek kumulativno in ločeno v vsako smer vožnje ter dodatno ločeno za osebna in tovorna vozila (ena tabela A4 za vsak odsek).

4)	Numerične mesečne podatke arhiva kumulativnega dnevnega prometa za mesec junij 2017 za vsak zgoraj naveden odsek kumulativno in ločeno v vsako smer vožnje ter dodatno ločeno za osebna in tovorna vozila (ena tabela A4 za vsak odsek).

Podatki se morajo v ključnih časovnih in prostorskih parametrih skladati s podatki, s katerimi za ta odsek in ta časovni interval razpolaga naročnik.

POGLAVJE 6: PRILOGE

V tabeli spodaj je podan seznam prilog, ki sestavljajo relevantno dokumentacijo v zvezi z nalogami A1, A2, A3 in A4 predmetnega razpisa.

| Naziv datoteke | Kratek opis |
| --- | --- |
| DATEXII-EventsProfile.pdf in .xsd | DATEXII profil |
| DATEXII-GeodevicesProfile.pdf | DATEXII profil |
| DATEXII-TruckParkingProfile.pdf in .xsd | DATEXII profil |
| INSPIRE_DataSpecification_TN_v3.2.pdf | Podatkovna specifikacija o transportnem omrežju – tehnične smernice (projekt INSPIRE) |
| RDS-IEC 62106.pdf | Specifikacija RDS za VHF/FM, frekvenčno območje 87.5 do 108.0 MHZ |
| TehnicnaDokumentacija_TMC_LT_SpecifikacijaIzmenjalnegaFormata.pdf | Izmenjevalni format TMC lokacijske tabele verzija 2.3 |
| Raziskovalno razvojni projekt ”Metodologija vzdrževanja sloja osi državnih cest s postavitvijo podatkovnega modela” Priloga 3 ” Metodologija vzdrževanja in zajema osi” | Verzija 2.0 Datum 31.3.2007 Opredelitev načina vzdrževanja osi cest |
| Poročilo ”Podroben opis opisnih podatkov navigacijskega podatkovnega sloja za potrebe mrežnih analiz, izbire optimalne poti in navigacije” | DARS, d.d., oktober 2016 Vzdrževanje atributnih in grafičnih podatkov cestnega omrežja v GIS okolju za potrebe mrežnih analiz, izbire optimalne poti in navigacije. |
| ## Prototip za testiranje vmesnika DATEXII | SpecifikacijaZaIzdelavoPrototipa- |
| Prototip za testiranje lokacijskega referenciranja | SpecifikacijaZaIzdelavoPrototipa- |
| Prototip za distribucijo prometnih sporočil | SpecifikacijaZaIzdelavoPrototipa- |
| Prototip za testiranje kakovosti izvornih podatkov gibanja vozil (FCD) | SpecifikacijaZaIzdelavoPrototipa- |

Tabela 17: Opis relevantne dokumentacije v zvezi z rešitvijo

POGLAVJE 7: ESPD obrazec

Nahaja se v ločeni datoteki.

POGLAVJE 8: Obrazec Ponudba s ponudbenim predračunom

Nahaja se v ločeni datoteki.