OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8

5230 Bovec

Številka: 4313-08/2018-2

Datum:   07. 11. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za izgradnjo Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

v okviru izvajanja operacije Ribiška hiša/BREKA1

VSEBINA:

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Obrazec 1-Ponudbeni predračun

- Obrazec 2 - Vzorec gradbene pogodbe

- Obrazec 3Izjava o pogojih razpisa

- Obrazec 4– Izjava gospodarski subjekti

- Obrazec 5Izjava fizične osebe

- Obrazec 6Menična izjava za resnost ponudbe

- Obrazec 7Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku in  vzorca finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku

- Obrazec 8– Referenčno potrdilo

- Obrazec 9Izjava o privolitvi uporabe posebnih gradbenih uzanc

- Obrazec 10Podatki o odgovornem vodju del

- Obrazec 11Podatki o podizvajalcih in izjava podizvajalca

POVABILO PONUDNIKOM K ODDAJI PONUDBE

- SPLOŠNI DEL

- NAROČNIK

To naročilo izvaja OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka:  4313-08/2018

Predmet: Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

Naročilo se izvaja v skladu s projektom za izvedbo PZI št. 19/17, izdelan v avgustu 2017 in spremenjenem v juliju 2018 (faznost), ki ga je izdelal Studio M, Manfreda Lidija, s.p..

Dela vključujejo izvedbo prve faze izgradnje in se morajo izvesti najkasneje do 10.8.2019 ter omogočati pridobitev uporabnega dovoljenja za prvo fazo do 31.8.2019. Dela se pričnejo najpozneje v roku 3 dni od uvedbe v delo.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Bovec ter pripadajočem NRP za 2018 in 2019 na PP 01166.

Dela izgradnje Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza se izvajajo prek operacije Ribiška hiša/BREKA1, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 2014-2020.

Identifikacijska oznaka projekta/operacije je vodena pod zap. št. 33153-3/2018/11 z dne 8.11.2018, odločbo o pravici do sredstev je izdala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Naročilo je podrobneje razvidno iz tehničnih specifikacij ter priloženega slikovnega gradiva.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za prvo fazo izvedbe.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

| Rok za sprejem vprašanj na PJN | 28.11.2018 do 10.00 |
| --- | --- |
| Rok za podaja odgovorov na PJN | 30.11.2018 do 10.00 |
| Rok za prejem garancije za resnost ponudbe na naslov naročnika | 4.12.2018 do 10.00 |
| Rok za oddajo ponudb | 4.12.2018 do 10.00 |

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s 3. točko Navodil za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdanega digitalnega potrdila: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 4.12.2018 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5341

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 12. 2018 in se bo začelo ob 10.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- POGAJANJA:

Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe hkrati pozval vse ponudnike, katerih ponudbe izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev ter njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehnični dokumentaciji ter so prispele pravočasno in pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Izveden bo en krog pogajanj.

Naročnik se bo pogajal izključno o ceni, pri čemer bo ponudnik pozvan k predložitvi popusta na podano ceno ob odpiranju ponudb. Za ponudbo popusta se uporabi obrazec ponudbe.

Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v postopku pogajanj.

Ne glede na navedeno, si naročnik skladno z določilom 11. odstavka 44. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da odda javno naročilo brez izvedbe pogajanj, na podlagi cene iz inicialne ponudbe.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PRAVNA PODLAGA

Oddaja javnega naročila se izvede po postopku naročila male vrednosti v skladu z določili Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018), upoštevaje tudi Gradbeni zakon, posebne gradbene uzance in drugo veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

- TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

Tehnični del razpisne dokumentacije je ponudnikom na vpogled po predhodni najavi na sedežu naročnika. Odkupnine za dokumentacijo ni.

Ogled predmeta javnega naročila na terenu se izvede po potrebi. Kontaktna oseba ter informacije za vsa vprašanja: projektantka Lidija Manfreda, tel. št. 031/206 643. Dokumentacija je na voljo na vpogled na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec na dneva 19. 11. in 26. 11. 2018, obakrat od 9.00 do 13.00.

Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 28. 11. 2018 do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi slovenski prevodi. V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez slovenskega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.

- OMEJITEV PONUDB

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, in sicer samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki ali podizvajalci. V primeru skupne ponudbe je potrebno predložiti podpisan sporazum ali drug ustrezen akt o skupnem nastopanju in prevzemu odgovornosti za pogodbene obveznosti, iz katerega bo razvidno, kdo je poslovodeči partner, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih partnerjev ter delež in vrsto storitev/del, ki jih opravlja posamezni partner.

Razpisana dela je potrebno nuditi po sistemu enotne fiksne in nespremenljive cene v skladu z 28. členom posebnih gradbenih uzanc.

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

- REFERENCE

Ponudnik predloži referenčni potrdili, potrjeni s strani investitorja, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izvajal primerljiv objekt, in sicer najmanj dve tovrstni deli v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik je dolžan referenčni pogoj izpolniti sam ali skupaj s partnerji v okviru skupne
ponudbe oziroma podizvajalci, kar pomeni, da se lahko ponudnik sklicuje zgolj na reference
svojega partnerja v okviru skupne ponudbe oziroma podizvajalca, če bo ta dejansko prevzel tisti del naročila, za katerega izkazuje usposobljenost oziroma, če bo izvajal pretežni del naročila.

- POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost, za kar mora biti ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti oziroma pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in, ki jih kot takšne opredeljuje veljavna zakonodaja s tega področja. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

- STROŠKI POVEZANI S PONUDBO

Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3. Naročnik ponudnikom ne priznava nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

- ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku, določenem z zakonom, sprejme odločitev o oddaji javnega naročila in nato ponudnike preko portala javnih naročil obvesti o svoji odločitvi.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z ZJN-3, odstopi od sklenitve gradbene pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

- REVIZIJA POSTOPKA

Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, sme zahtevati 
 revizijo postopka javnega razpisa, če meni, da postopek ni bil izveden v skladu z določili ZJN-3.

- POGODBA

Gradbena pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je s strani izvajalca ob predložitvi gradbene pogodbe naročniku predloženo tudi ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do razveze gradbene pogodbe.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu gradbene pogodbe najkasneje v 3. dneh po prejemu
poziva naročnika, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa gradbene pogodbe
odstopa.

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti gradbeno pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011), že sklenjene gradbene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične. Pred sklenitvijo gradbene pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR (brez DDV) mora izbrani ponudnik, skladno z določili šestega odstavka 91. člena ZJN-3 in šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na naročnikov poziv v 8. dneh od prejema poziva posredovati izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan le-tej predložiti. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost gradbene pogodbe.

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik v sistem e-JN naloži izpolnjen, podpisan in žigosan zahtevan obrazec v .pdf obliki!

- podatki o ponudniku,

- ponudbeni predračun, ki mora biti veljaven do 4. 3. 2019,

- izpolnjen in podpisan ter žigosan vzorec gradbene pogodbe,

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o pogojih razpisa,

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalci in tudi gospodarski subjekti, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik,

- menico za resnost ponudbe - pri skupni ponudbi predloži katerikoli partner (OPOZORILO– Ponudnik, ki nastopa samostojno ali s podizvajalci, ali vodilni ponudnik v skupnem nastopu, mora na naslov naročnika, do roka za oddajo ponudb, v zaprti ovojnici dostaviti zgolj garancijo za resnost ponudbe. Menična izjava, izpolnjena skladno z navodili, v višini 7.000,00 €, kateri mora biti priložena tudi originalna menica, mora prispeti na naslov naročnika do 4.12.2018 do 10.00 ure. Če garancija za resnost ponudbe ne bo prispela do roka za predložitev ponudb v elektronskem sistemu e-JN, bo ponudba takšnega ponudnika zavrnjena.),

- naročnik bo ob prejemu zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe upošteval zgolj zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe. Preostalo ponudbo je potrebno oddati elektronsko, preko sistema e-JN,

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja - pri skupni ponudbi predloži katerikoli partner, in sicer menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV za odpravo napak v garancijskem roku, s podpisanima in žigosanima vzorcema,

- referenčni potrdili,

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o privolitvi uporabe posebnih gradbenih uzanc,

- kalkulacijske elemente ponudnika, pri čemer morajo biti le-ti primerljivi s cenami, navedenimi v ponudbi,

- okvirni terminski in finančni plan izvedbe del. Terminski plan je okviren, točen terminski plan izvedbe del se bo dogovoril ob podpisu gradbene pogodbe in bo sestavni del gradbene pogodbe,

- podatke o odgovornem vodju del,

- spisek delavcev, delovodij in kooperantov, predvidenih za delo na objektu (samo kvalifikacije),

- podatke o podizvajalcih, vključenih v ponudbo z navedbo, kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec, pri čemer je potrebno navesti vrsto posla, ki ga prevzema, vrednost ter količino prevzetega posla,

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo podizvajalca,

- izjavo o načinu zagotavljanja kontrole in kvalitete vgrajenih materialov, ki jo ponudnik oblikuje sam.

- PONUDBENA CENA

Ponudbena cena mora vsebovati:

- ceno vseh potrebnih elementov, to je materiala, dela, montaže, prevoza, vse predpisane dajatve ter vse delovne opcije;

- v ponudbeni ceni za enoto posameznih postavk, morajo biti zajeti tudi stroški:
- organizacije, ureditve in oznake gradbišča, 
- pomožnih del,
- infrastrukturnih priključkov,

- preiskave materialov, atestov, pridobitve dokazil in izjav za izvedbo tehničnega pregleda (manj zahtevni objekt),

- zavarovanja gradbišča,

- čiščenja objekta med deli in po končanih delih,

- vse ostalo, kar je zajeto v samih popisih del;

- faktor manipulacije za obrtniška in instalacijska dela je maks. 3%;

- faznost del mora biti upoštevana v enotni ceni;

- v enotni ceni morajo biti upoštevani stroški zagotovitve zemljišča, na katerem bodo postavljeni gradbiščni prostori, deponije gradbenega materiala ter drugi pomožni prostori.

- KRITERIJI ZA IZBOR, IZLOČITEV, PREVZEM IN IZVAJANJE DEL

- IZLOČITVENI FAKTORJI

1.  Pred odpiranjem ponudb
      - ponudba ni prispela ali ni vročena pravočasno oziroma skladno s pogoji razpisne dokumentacije.

2. Ob analizi ponudbe:
     - ponudba ne ustreza razpisu,
     - cena ni določljiva,

- ponudnik ne izpolnjuje pogojev referenc,

- ponudnik nima kadrov v skladu z Gradbenim zakonom,
     - ponudnik ni registriran za dela, ki jih ponuja.

Naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila oziroma manjkajoče listine o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom (5.–7. odstavek 89. člena ZJN-3).

Ponudbo se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.

Ponudbo se izključi, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ponudbo se lahko izključi kot nedopustno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila ali katerikoli drugi dokument, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

- MERILA ZA DODELITEV NAROČILA

Najnižja ponudbena cena brez DDV.

- PREVZEM IN IZVAJANJE DEL

- Izvajalec mora prevzeta dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, zakoni, posebnimi gradbenimi uzancami, tehničnimi zahtevami naročnika in običaji solidnega izvajalca. Vsa dela mora izvajalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. Izvajalec odgovarja in garantira za svoja dela kot tudi za dela svojih podizvajalcev.

- Izvajalec mora zagotoviti zemljišča, na katerem bodo postavljeni gradbiščni prostori, deponije gradbenega materiala ter drugi pomožni prostori.

- Obračun se bo vršil po mesečnih situacijah, sorazmerno z napredovanjem del ter potrjenim terminskim planom. Izvajalec mora dostaviti mesečne situacije do 7. dne v mesecu za dela, opravljena v minulem mesecu. Plačila bodo izvedena 30. dan po prejemu situacije, ta rok začne teči naslednji dan po prejemu e-računa, in sicer za del, potrjen s strani nadzornika.

- Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi nepredvidena in poznejša dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe. V primerih iz 95. člena ZJN-3 se lahko gradbena pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje pogodbene vrednosti del ne sme presegati 30% vrednosti prvotne gradbene pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja del v skladu s terminskim planom. Če zamuja z deli, ima naročnik pravico zadržati pri plačilu mesečne situacije 10% kumulativne vrednosti potrjenih situacij, dokler ponudnik ne uskladi izvajanje del s terminskim planom.

- Izvajalec je dolžan vsa izvedena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in poškodbami. Izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne razmere na gradbišču, stroje, materiale in vse sodelujoče pri gradnji.

- Izvajalec mora sproti in ob koncu delovnega časa očistiti prostor, kjer dela. Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti morebitno nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču (po potrebi v zabojnikih) tako, da ne onesnažuje okolja in da s tem zmanjšuje negativne vplive na okolje ter zagotavlja ohranjanje naravnih virov. Ob tehničnem pregledu mora biti vsa površina, namenjena gradnji in manipulaciji, urejena, gradbišče odstranjeno in počiščeno. Ne prizna se režija za čiščenje.

- Izvajalec je dolžan v 5. dneh po zaključku del naročnika obvestiti o zaključku del in mu dostaviti vso dokumentacijo. Za primopredajo izvedenih del in druge komisije mora pripraviti vso dokumentacijo, kot to določa zakonodaja. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne bo dostavil celotne dokumentacije, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Obrazec 1

PONUDBA

PREDMET RAZPISA:

Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

PONUDNIK:

Matična številka: _______________________________________________________________

Davčna številka:

Št. telefona/telefaksa:

Št. TRR:

E-mail: _______________________________________________________________________

| Zap. Št. | Opis del | Vrednost brez DDV | DDV 22 % | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |
| 2. | Električne instalacije |  |  |  |
| 3. | Strojne instalacije |  |  |  |
| 4. | Notranja oprema nadstropja |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |

PONUDBENA CENA (brez DDV) ZNAŠA: __________________ EUR

POPUST %: __________________

PONUDBENA CENA (brez DDV) S POPUSTOM ZNAŠA: ___________________ EUR

PONUDBENA CENA (z DDV) S POPUSTOM ZNAŠA: ______________________ EUR

- Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila.

- Ponudba velja za celotno naročilo.

- Ponudba velja do 4. 3. 2019.

Štev.:

Datum:

Ponudnik (firma):

/podpis/

/žig/

Obrazec 2

VZOREC GRADBENE POGODBE

GRADBENA POGODBA št. ____________

POGODBENE STRANKE:

NAROČNIK:        	OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, ki jo zastopa župan Valter Mlekuž

Matična številka: 5881498

Davčna številka: SI 36828866

Številka TRR: SI56 01206-0100015128, odprt pri Banki Slovenije

in

IZVAJALEC:	____________________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________________________________

Matična številka: ____________________

Davčna številka: ____________________

Številka TRR: _______________________odprt pri banki ______________

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:

je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 – v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti za izgradnjo Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza (v nadaljevanju: javno naročilo),

- je bilo javno naročilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne _____________, pod oznako objave _______________________,

- je naročnik na podlagi javnega naročila in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ________________ z dne ______________ izbral izvajalca kot najugodnejšega za izvedbo javnega naročila.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema izgradnjo Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza, na podlagi razpisne dokumentacije in ponudbe izvajalca št.________________ z dne __________.

3. člen

Dela iz 1. člena te pogodbe se bodo izvajala na podlagi:

- razpisne dokumentacije naročnika št. ___________

- projektne dokumentacije PZI št. 19/17-1

- terminskega plana izvajanja del, ki ga potrdi naročnik.

- drugih določb te pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

4. člen

Končna pogodbena vrednost brez DDV znaša _________________________ EUR, znesek DDV znaša ________________ EUR, z vključenim DDV pa znaša  _________________________ EUR.

Končna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovljena na osnovi dejansko izvršenih količin iz knjige obračunskih izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto količine iz ponudbe v skladu z 28. členom posebnih gradbenih uzanc.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Bovec za leti 2018 in 2019 na PP 01166.

Dela izgradnje Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza se izvajajo prek operacije Ribiška hiša/BREKA1, ki je sofinancirana v okviru Podukrepa št. III.3 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

IV. POGODBENI ROK DOVRŠITVE DEL

5. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z deli v treh dneh po podpisu gradbene pogodbe in zapisniški uvedbi v delo in jih dokončati v roku 210 dni od uvedbe v delo.

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec je dolžan pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti naročniku skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podaljšanja, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. Za morebitno podaljšanje roka se pogodbeni stranki dogovorita pisno z aneksom k tej pogodbi.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Naročnik je skupaj z odgovornim nadzornikom dolžan pred začetkom del izvajalca uvesti v delo. Ob uvedbi izvajalca v delo sestavita odgovorni nadzornik in izvajalec zapisnik in ga podpišeta.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec se obvezuje:

- izvajati prevzeta dela v skladu s potrjeno vsebino ponudbe in pogoji iz razpisne dokumentacije,

- zagotoviti lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim seznaniti naročnika in podizvajalce,

- za vsak predlog spremembe in odstopanja popisa del pridobiti pisno soglasje naročnika,

- zagotoviti zemljišča, na katerem bodo postavljeni gradbiščni prostori, deponije gradbenega materiala ter drugi pomožni prostori,

- voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo,

- voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer ažurno ves čas izvajanja del,

- sodelovati na vseh sklicanih sestankih, v komisiji primopredaje, obračuna in pri vseh drugih sestankih, vezanih na objekte do izteka garancijskega roka,

- za primopredajo izvedenih del in druge komisije pripraviti vso dokumentacijo, kot to določa Gradbeni zakon in pridobiti vse certifikate in potrdila za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- na poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe,

- da v času gradnje vse do zaključka izvedbe del ne bo spremenil vodje gradbišča.

8. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela še naslednji podizvajalci:

_______________________________________ dela ______________________________________

_______________________________________ dela ______________________________________

_______________________________________ dela ______________________________________

9. člen

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v 5. dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10. dneh od prejema predloga.

10. člen

(se uporablja, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

11. člen

(se uporablja, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila)

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

12. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izročil naročniku ob podpisu pogodbe jamstvo v obliki nepreklicnega finančnega zavarovanja v višini 10% od pogodbene vrednosti del z DDV kot menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost menice bo daljša od roka izvedbe razpisanih del, in sicer za 90 dni po datumu primopredaje izvedenih del s primopredajnim zapisnikom. V primeru podaljšanja pogodbenega roka bo izvajalec za enak rok podaljšal nepreklicno finančno zavarovanje.

VII. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL

13. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo.

Situacije bodo izdelane na podlagi dejansko izvršenih količin, izračunanih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani nadzornika.

Izvajalec bo dostavljal mesečne situacije, potrjene s strani nadzora, do 7. dne v tekočem mesecu za dela, opravljena v minulem mesecu, in sicer v dveh izvodih po pošti in enem izvodu na elektronska naslova obcina.gradnje@bovec.si ter cecilija.avsenik@bovec.si , končno situacijo pa prav tako do 7. dne v tekočem mesecu po izpolnitvi obveznosti izvajalca po tej pogodbi, in sicer dva izvoda po pošti, en izvod pa na elektronska naslova obcina.gradnje@bovec.si in cecilija.avsenik@bovec.si , pri čemer se za datum dostave šteje datum izstavitve e-računa.

Pri izstavljanju situacij se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko pogodbe. Prevzem in dokončni obračun bosta pogodbeni stranki opravili najpozneje v 30. dneh po primopredaji in predložitvi pisne izjave izvajalca, da so napake odpravljene.

14. člen

Situacije pregleduje in potrjuje s strani naročnika imenovan nadzornik. Naročnik nesporni del potrjene situacije plača 30. dan po prejemu e-računa, ali pa jo argumentirano zavrne. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, ki zanj opravlja plačilni promet.

V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva plačila.

15. člen

Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja del skladno s terminskim planom. Če zamuja z deli, ima naročnik pravico zadržati pri izplačilu mesečne situacije 10% kumulativne vrednosti z vključenim DDV potrjenih situacij, dokler izvajalec ne uskladi izvajanja del s terminskim planom.

VIII. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če izvajalec ne bo začel z izvedbo del v dogovorjenem roku ali ne bo izvedel pogodbenih del v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% na dan od vrednosti pogodbenih del, ki bo ugotovljena s končnim obračunom za vsak zamujeni koledarski dan, vendar skupaj največ 10% od vrednosti opravljenih del. Pogodbena kazen se obračuna po nastanku razloga, najkasneje pri končnem obračunu. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za plačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IX. GARANCIJA

17. člen

Garancijski rok za kakovost izvršenih del je 3 leta od primopredaje oziroma prevzema objekta. Za konstrukcijske dele objekta in za stabilnost objekta je garancijska doba 3 leta.

Garancijski rok za vgrajene serijske industrijske izdelke je enak garancijskemu roku neposrednega proizvajalca.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan popraviti in odstraniti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev.

Napake in pomanjkljivosti bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta stranki določili ob komisijskem ogledu objekta.

Naročnik ima pravico odpraviti pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec, na račun izvajalca, če ta na pismen poziv naročnika tega ne napravi v roku 15 dni ali v krajšem dogovorjenem roku, kadar gre za nujni primer.

Izvajalec bo v pogodbe s podizvajalci vnesel obveznosti podizvajalca, da odstrani napake na neposredno zahtevo naročnika.

Če izvajalec oziroma podizvajalec ne bo odpravil napak v določenem roku, jih bo naročnik naročil pri drugem izvajalcu takih del na stroške izvajalca oziroma podizvajalca.

18. člen

Izvajalec bo na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpravil vse napake in pomanjkljivosti na objektu, ki bodo nastale v jamčevalni dobi po njegovi krivdi, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

19. člen

Naročnik zadrži plačilo 5% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, dokler izvajalec ne odpravi napak, ugotovljenih po primopredajnem zapisniku, ne dostavi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in ne predloži s strani podizvajalcev potrjenih potrdil o plačilu obveznosti svojim podizvajalcem. Napake, ugotovljene po primopredajnem zapisniku, so odpravljene, ko naročnik prejme od izvajalca s strani izvedenca potrjeno izjavo o odpravi napak.

X. POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI

20. člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje zastopnike z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

1. Pooblaščeni zastopnik naročnika je:		Cecilija Avsenik

2. Pooblaščen zastopnik nadzora je:		________________________________

2. Pooblaščeni zastopnik izvajalca je:		________________________________

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati pooblaščene zastopnike.

Odgovorni nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika opravljajo nadzor, tekoče kontrolira, potrjuje gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, tekoče spremlja izvajanje del in opozarja izvajalca na morebitne pomanjkljivosti, napake ali odstopanja od predvidenih pogodbenih del, daje pojasnila in navodila izvajalcu.

Odgovorni vodja del izvajalca odgovarja za izvajanje del v skladu s pogodbo ter je pooblaščen, da v imenu izvajalca sprejema odločitve o izvršitvi morebitnih nujnih nepredvidenih del.

XI. NEPREDVIDENA IN POZNEJŠA DELA

21. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi nepredvidena in poznejša dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe. V primerih iz 95. člena ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30% vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Za izvršitev zgoraj navedenih del bosta pogodbeni stranki sklenili aneks h pogodbi.

XII. VIŠJA SILA

22. člen

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna pristojno sodišče za višjo silo. Izvajalec pismeno obvesti naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 1 dan od nastanka in 2 dni od prenehanja višje sile. K pismenemu obvestilu mora predložiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju višje sile s strani pooblaščene institucije Republike Slovenije.

XIII. PRIMOPREDAJA DEL

23. člen

Izvajalec mora takoj po dovršitvi pogodbenih del pismeno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela izvršena in oddati naročniku izpolnjene tabele s prilogami atestov, certifikatov, meritev, navodil, garancijskih dokumentov in drugih dokumentov, potrebnih za obratovanje zgrajenega objekta. Po zaključku pogodbenih del se opravi primopredaja s kvalitativnim pregledom, katerega se je dolžan udeležiti tudi izvajalec del. Kompletno odpravljene napake po ugotovitvah na kvalitativnem pregledu ob primopredaji so osnova za izdelavo primopredajnega zapisnika in zapisnika o končnem obračunu opravljenih del.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo, reševali sporazumno. Če spora ne bosta uspeli rešiti, bosta spor prepustili sodišču, pristojnemu po sedežu naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Izvajalec se mora pred začetkom izvajanja del zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi nastala naročniku v zvezi izvajanjem njegovih del. Ob uvedbi v delo je izvajalec dolžan predložiti kopijo police o sklenitvi zavarovanja.

Prav tako izvajalec na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter Uredbe
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih organizira izvajanje varnega dela na gradbišču, ki je predmet pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izročil naročniku v 5. dneh po podpisu pogodbe z vsakim posameznim podizvajalcem kopijo podpisanega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih z vsakim podizvajalcem.

26. člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je predloženo finančno zavarovanje (menica z menično izjavo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

27. člen

Pogodba je sestavljena v 4. enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Številka:			Številka:

Datum:   			Datum:

NAROČNIK:					IZVAJALEC:

OBČINA BOVEC			_____________________

župan:                                                                                         		pooblaščena oseba:

Valter Mlekuž								_____________________

Obrazec 3

IZJAVA O POGOJIH RAZPISA

PREDMET RAZPISA:

Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

PONUDNIK: _______________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________.

i z j a v l j a m ,

- da sem seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije in izpolnjujem pogoje,

- da se strinjam s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe,

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, enake originalom,

- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v svoji ponudbi, resnični in odražajo aktualno stanje,

- da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve ponudbe ni prišlo do sprememb v zvezi s podatki na teh dokumentih.

Številka:			                                         Ponudnik (firma):

Datum:							 /podpis/

/žig/

Obrazec 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH SPOSOBNOSTI

PREDMET RAZPISA:

Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

PONUDNIK: ____________________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu ______________________________________

i z j a v l j a m,

pod kazensko in materialno odgovornostjo,

- da našemu podjetju oziroma osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v našem podjetju, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, 54/2015) in ki jih opredeljuje 1. odstavek 75. člena ZJN-3;

- da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma znaša vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave manj kot 50 EUR (2. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da imamo na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (4. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno sodbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da nad našim podjetjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma postopek likvidacije kot to določa točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3;

- da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju naše ključne obveznosti, naročnik ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe in tudi nikoli ni uveljavljal odškodnine oziroma izvajal drugih primerljivih sankcij (točka f) 6. odstavka 75. člena ZJN-3),

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri imamo sedež.

Naročniku dovoljujemo, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Opomba:

Obrazec podpišejo in žigosajo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalci in tudi gospodarski subjekti, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik.

Št.:								Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

Obrazec 5

Član upravnega/ član vodstvenega/ član nadzornega organa gospodarskega subjekta ___________________________________________, roj._______________ v kraju  __________________________, EMŠO _________________________, stanujoč _____________________________.

i z j a v l j a m,

da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, navedena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročniku dovoljujem, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc.

Opomba:

Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, in sicer vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalcev, ki nastopajo v ponudbi in tudi gospodarskih subjektov, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik.

Datum:							Podpis:

Obrazec 6

Za zavarovanje resnosti ponudbe javnega naročila ________________________________________

_________________________________________________________________________________ izroča ponudnik ___________________________________________________________________  1 (eno) bianco menico v višini 7.000,00 €, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo menic:

_______________________________________                                 _____________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)				           (podpis)

naročniku: _____________________________________________________________________.

Naročnika pooblaščamo, da unovči menico v primeru:

- umika ali spremembe ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- zavrnitve sklenitve pogodbe oziroma sklenitve pogodbe v nasprotju z določbami navodil ponudnikom ali

- nepredložitve menice skupaj z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno 4.3.2019

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________, ki vodi transakcijski račun številka ________________________________________________________.

Priloga: bianco menica

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

Obrazec 7

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PREDMET RAZPISA:

Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

PONUDNIK: ____________________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu ______________________________________

i z j a v l j a m ,

- da bomo v primeru dodelitve javnega naročila naročniku predložili bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z vsebino, da sme naročnik v primeru neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe izpolniti menično glavnico v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo ter tako izpolnjeno menico brez protesta uveljaviti in z veljavnostjo 90 dni po primopredaji izvršenih in zaključenih del s primopredajnim zapisnikom,

- da bomo v primeru dodelitve javnega naročila pred plačilom zadnje situacije naročniku izročili finančno zavarovanje (garancijo banke/zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti del z DDV in z veljavnostjo 60 dni po poteku garancijskega roka za kakovost izvedenih del, določenega v gradbeni pogodbi.

Vsebina obeh finančnih zavarovanj ne bo odstopala od vsebine podane v vzorcu v nadaljevanju.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo služilo tudi za poplačilo potrjenih obveznosti do podizvajalcev.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja mora izdajatelj zavarovanja naročniku takoj izročiti novo finančno zavarovanje.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								 /podpis/

/žig/

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za prevzeto javno naročilo ______________________________________________________________________________ izroča izvajalec _________________________________________________________________ 1 (eno) bianco menico v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, to je ___________________________ EUR, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo menic:

_______________________________________                                        _____________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)				           (podpis)

naročniku: _____________________________________________________________________.

Naročnika pooblaščamo, da izpolni vse sestavne dele menice, ki niso izpolnjene in tako izpolnjeno menico brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo unovči v primeru:

- če se bo izkazalo, da obveznosti do naročnika niso izpolnjene skladno s pogodbo ali zahtevami iz razpisne dokumentacije, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- če bo naročnik gradbeno pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Menica pokriva tudi morebitno plačilo terjatev, ki naročniku nastanejo iz naslova njegovih odškodninskih zahtevkov po tej menični izjavi.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica je unovčljiva do vključno _____________________.

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________, ki vodi transakcijski račun številka ________________________________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drugi račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice. Obenem izvajalec pooblašča katerokoli drugo osebo, ki vodi račun izdajatelja menice, da izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi.

Priloga: menica

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

# VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke/zavarovalnice:……………………………………………….

Kraj in datum:………………………………………………….

Upravičenec:……………………………………………….

Garancija št. …...............

V skladu s pogodbo ....................................... (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ............................................................in ………............................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) ................................................. (predmet pogodbe) v vrednosti .............................. EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek ............................... EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. .........../….........

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 60 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka/Zavarovalnica

(Žig in podpis)

Obrazec 8

PODATKI O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA

Naziv in naslov naročnika:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kontaktna oseba: _________________________________

REFERENČNO POTRDILO št. 1

Potrjujemo, da je _______________________________________ kot izvajalec gradbenih del

uspešno opravil dela na projektu:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto – do mesec/leto) |  |
| Kraj izvedbe projekta: |  |
| Vrednost projekta (brez DDV): | EUR |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kraj: ___________________________			Podpis: ____________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu 
							investitorja)

Datum: _________________________			Žig:

Obrazec 8

PODATKI O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA

Naziv in naslov naročnika:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kontaktna oseba: _________________________________

REFERENČNO POTRDILO št. 2

Potrjujemo, da je _______________________________________ kot izvajalec gradbenih del

uspešno opravil dela na projektu:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto – do mesec/leto) |  |
| Kraj izvedbe projekta: |  |
| Vrednost projekta (brez DDV): | EUR |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kraj: ___________________________			Podpis: ____________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu 
							investitorja)

Datum: _________________________			Žig:

Obrazec 9

IZJAVA O PRIVOLITVI UPORABE POSEBNIH GRADBENIH UZANC

PREDMET RAZPISA:

Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

PONUDNIK: _______________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________

i z j a v l j a m,

da se strinjamo z uporabo posebnih gradbenih uzanc.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

Obrazec 10

PODATKI O ODGOVORNEM VODJU DEL

Funkcija: __________________________________________________

(vodja projekta, odgovorni vodja del, vodja gradbišča,…)

Ime: ______________________________________________________

Priimek: ___________________________________________________

Datum rojstva: ______________________________________________

Državljanstvo: ______________________________________________

Izobrazba: _________________________________________________

(univerzitetna, visoka, srednja,…)

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu: št. _____________ z dne _____________

Vpisan v imenik Inženirske zbornice Republike Slovenije:

(vpis se zahteva za vodjo projekta ali odgovornega vodjo del)

Identifikacijska številka: _______________________________________________

Referenčni projekt za navedeno funkcijo:

| Naziv projekta | Vrednost projekta | Leto izvedbe | Opis del |
| --- | --- | --- | --- |

Št.:						                  Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

Obrazec 11

PODATKI O PODIZVAJALCIH

| Firma/ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-pošta |  |

Prevzeta dela:

| Opis del (navede se delovna področja iz specifikacije naročila - popis del) |  |
| --- | --- |
| Vrednost del (EUR) |  |
| Vrednost del izražena v % ponudbene cene |  |

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem, pri čemer ponudnik navede le tista dela in njihovo vrednost, ki jih prevzema v ponudbi podizvajalec.

Št.:					                              Ponudnik (firma):

Datum:			 /podpis/

/žig/

IZJAVA PODIZVAJALCA

PREDMET RAZPISA:

Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 1. faza

PODIZVAJALEC:___________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________

i z j a v l j a m,

- da skladno z določili 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in hkrati soglašamo, da nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oziroma glavnega izvajalca.

- da skladno z določili 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednega plačila.

Št.:								Podizvajalec (firma):

Datum:									/podpis/

/žig/

Podizvajalec obkroži eno od možnosti (a ali b). Izpolnjeno izjavo mora predložiti vsak podizvajalec, ki nastopa v ponudbi.