Datum: 16. 11. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Izgradnja apartmaja naravne gradnje

Zaporedna številka: JN-02/2018

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

Podpisnik:

Darja Korelc, direktorica

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. in 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), Makrobios Panonija so.p., Lucova 33, 9203 Petrovci  (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE 30. 11. 2018 DO 9:00 URE.

Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na »sodeluj na javnem naročilu«.

OPOZORILO:

Pred oddajo ponudbe morajo ponudniki imeti digitalno potrdilo. Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.), ne bo upošteval. Tudi v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 11. 2018 ob 09:01 uri in sicer v aplikaciji Ministrstva za javno upravo. Predračuni oddanih ponudb bodo vidni celotni javnosti 60 minut, naročniku in ponudnikom pa daljše obdobje.

NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE

I. SPLOŠNO O RAZPISU

1.1 Vrsta postopka

- člen

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z določili ZJN-3 in predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Javno naročilo se sofinancira:

- Evropski sklad  za regionalni razvoj - ESRR sredstva, Program sodelovanja Interreg

SI-HU Slovenija-Madžarska

1.2 Opis predmeta naročila

- Člen

Predmet naročila je izgradnja apartmaja naravne gradnje.

Rok za izvedbo del je najkasneje do 31.12. 2020.

Podrobnejši opis je razviden iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,

Sredstva, ki jih ima naročnik rezervirana za izvedbo del znašajo (brez DDV)

110.400 €.

1.3 Veljavnost ponudbe

- člen

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije

- člen

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije in vse dodatne dokumente.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portala javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

1.5 Sodelovanje na razpisu

5. člen

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

– navesti vse podizvajalce (OBR-3),

– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-3),

– izjavo podizvajalca, da ne obstajajo izključitveni razlogi (OBR-8),

– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-3).

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo torej ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta  zahteval neposredno plačilo mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

1.6 Pravilna prijava

6. člen

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje obrazce:

- Obrazec ponudbe (OBR-1) s priloženim predračunom;

- Obrazec izjave o izpolnjevanju tehničnih, strokovnih in ostalih pogojev (OBR-2);

- Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-3), če ponudnik nastopa s podizvajalci;

- Obrazec vzorca pogodbe (OBR-4);

- Obrazec garancije za dobro izvedbo posla (OBR-5);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6);

- Obrazec referenčnega potrdila (OBR-7);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti

7. člen

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim obrazcem izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8).

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 ali več EUR.

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

- Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ

- Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8);

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

- Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih (3) izvedel najmanj eno (1) referenco, ki je istovrstna gradnji za katero gospodarski subjekt oddaja ponudbo (izkušnje s področja graditve energetsko varčnih stavb, uporabe trajnostnih materialov in podobno). Naročnik bo upošteval reference, ki izkazujejo, da je gospodarski subjekt kvalitetno izvedel gradnjo.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca referenčnega potrdila ( OBR-7).

- gospodarski subjekt zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo skladno z zahtevami naročnika.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca »Izjava o izpolnjevanju tehničnih, strokovnih in ostalih pogojev« (OBR-2).

OSTALO

- Gospodarski subjekt bo predložil podatke o podizvajalcih, če nastopa s podizvajalci;

Ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o podizvajalcih« (OBR-3).

- Gospodarski subjekt bo predložil parafiran vzorec pogodbe;

- Gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6).

- Gospodarski subjekt bo predložil obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo.

Ponudnik predloži izpolnjen obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-8)

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil za ugotavljanje sposobnosti ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh zahtevanih primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

1.8 Izpolnitev obrazcev

8. člen

Vsebine obrazcev ni dovoljeno spreminjati.

Naročnik za zaupnost podatkov, ki ne bodo v dokumentaciji označeni zgoraj desno kot »ZAUPNO«, ne bo odgovarjal.

1.9 Jezik

9. člen

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

1.10 Dopolnitev, sprememba in umik ponudb

10. člen

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred potekom roka za predložitev ponudbe v aplikaciji Ministrstva za javno upravo.

1.11 Stroški priprave prijave

11. člen

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

1.12  Izločitev prijav

12. člen

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

1.13 Zavarovanja

13. člen

Izbrani ponudnik bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil bianko menico z menično izjavo za dobro izvedbo posla v višini 3% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo najmanj 60 dni od izvedenih del.

1.14 Merilo za izbiro

14. člen

Merilo za izbiro je najnižja ponudbena cena.

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo ponudil najnižjo ceno.

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb

15. člen

V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika dosegla enako najnižjo ceno, bo imela prednost ponudba, ki je bila elektronsko oddana prej.

1.16 Javno odpiranje ponudb

16. člen

»Odpiranje ponudb je javno. Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.«

1.17 Variante

17. člen

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

1.18 Pogodba

18. člen

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila

19. člen

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom  90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom  90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

1.20 Dodatno naročilo

20. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izbranemu ponudniku osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno z določili 46. člena ZJN-3. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

1.21 Pravno varstvo

21. člen

Zahtevek za revizijo v pred revizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v pred revizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

OBRAZCI IN PRILOGE:

OBR-1

Naročnik:

Makrobios Panonija so.p., Lucova 33, 9203 Petrovci

P O N U D B A, št. _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

- Ponudbena cena za izgradnjo apartmaja naravne gradnje:

Skupaj brez DDV: _____________________________EUR

DDV :__________________________________EUR

Skupaj z DDV: ________________________________EUR

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, »_______________________________________________________________« z dne _________, pod št. objave ________________________________ se prijavljamo na vaše obvestilo o javnem naročilu in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

2. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka in pristojna finančna uprava:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno obkrožite)

- DA

- NE

3. Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)

- DA

- NE

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti:

- obrazec Podizvajalci v ponudbi (OBR-3) in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, zgoraj navedenih dokazil ni potrebno predložiti.

Ponudba je veljavna 90 dni.

Datum: ____________________	Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

Ponudnik: ______________________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH, STROKOVNIH IN OSTALIH  POGOJEV

»IZGRADNJA APARTMAJA NARAVNE GRADNJE«

Izjavljamo, da:

- smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti javno naročilo skladno z zahtevami naročnika;

- bomo naročniku na njegovo zahtevo v roku 3 delovnih dni poslali ustrezna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in ostalih pogojev iz razpisne dokumentacije; - smo pazljivo pregledali dokumentacijo in da smo seznanjeni s tehnološkimi rešitvami, ki so načrtovane.

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

Ponudnik:

____________________________________________________________________

PODIZVAJALCI V PONUDBI

»IZGRADNJA APARTMAJA NARAVNE GRADNJE«

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Transakcijski račun |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec |  |
| Vrednost del brez DDV |  |
| Okvirni roki in kraj izvedbe del |  |
| Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila |  |

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Podizvajalec z izpolnjenim obrazcem OBR-8 izkazuje, da ne obstajajo izključitveni razlogi.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.

(ustrezno obkrožite):

DA 				NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum: ____________________

Žig in podpis podizvajalca:

OBR-4

Vzorec pogodbe

GRADBENA POGODBA

številka:__________________

ki sta jo sklenila

kot naročnik: Makrobios Panonija so.p., Lucova 33, 9203 Petrovci,

ki ga zastopa: direktorica Darja Korelc

Matična številka: 6374816000

ID za DDV: SI81066481

Transakcijski račun je: SI56 6100 0000 9625 657

in

kot izvajalec:	 	______________________________

ki ga zastopa:		______________________________

Matična številka:	______________________________

ID za DDV:		______________________________

Transakcijski  račun: 	______________________________

- PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik na podlagi veljavnega zakona, ki ureja javno naročanje, izvedel javno naročilo »IZGRADNJA APARTMAJA NARAVNE GRADNJE«,  ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne št. ____________, z dne ______________.

- da je bil sklep o izbiri ponudnika št. ___________, izdan dne _____________.

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo gradbenih del skladno z javnim naročilom.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o izvedbi gradbenih del ob upoštevanju predmetnih predpisov, standardov in ostale pozitivne zakonodaje, ki je predvidena za gradnjo tovrstnih objektov.

- POGODBENA VREDNOST DEL

2. člen

Okvirna pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša:

EUR

+		EUR  (22 % DDV )

SKUPAJ              	EUR

Cena vključuje izvedbo gradbenih del, ki so podrobno opredeljena v Ponudbi izvajalca št. ________ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe.

Naročnik ima tekom gradnje pravico določena dela odpovedati. Ta dela se s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi izvzamejo iz osnovne pogodbe in se ne plačajo.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče vključno z geološko sestavo tal in se v naprej odpoveduje zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalno posameznih delov ali objekta kot celote.

- ROK DOKONČANJA DEL

3. člen

Izvajalec se obvezuje dokončati s to pogodbo prevzeta dela najkasneje do 31.12.2020.

Rok se lahko spremeni le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka, kakor tudi ne morebitno naknadno ugotovljene pomanjkljivosti tehnične dokumentacije.

Izpolnitev obveznosti v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe – fiksen posel, zato lahko naročnik razdre pogodbo, ne da bi pustil izvajalcu dodatni rok za izpolnitev pogodbe, če iz okoliščin in izvajalčevega vedenja sledi, da svoje pogodbene obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnil.

O vzrokih, ki izvajalca opravičujejo za podaljšanje roka, bo izvajalec pisno obvestil naročnika hkrati s svojim predlogom o podaljšanju in posledicah, pa tudi s predlogom ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče podaljšanje rokov skrajšati, ali se mu povsem izogniti, najkasneje 7 dni po nastopu in po prenehanju dogodka. Hkrati s takim obvestilom bo izvajalec predložil tudi ustrezne dokaze. V primeru, da izvajalec ne bi podal takšnega obvestila, v navedenem roku, ali če ga ne bi ustrezno dokumentiral, je naročnik upravičen predlog za podaljšanje rokov zavrniti.

V primeru razdrtja pogodbe je izvajalec dolžan naročniku plačati vso škodo, ki jo je zaradi razdrtja pogodbe utrpel.

4. člen

Rok za dokončanje se ustrezno podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Nastop in prenehanje višje sile, sta si pogodbeni stranki dolžni pismeno sporočiti in dokazati z ustreznimi dokazili.

Kot razlog za podaljšanje roka za dokončanje se štejejo tudi vsi dnevi, za katere je tako določeno v splošnih pogojih pogodbe.

V kolikor izvajalec zamuja z dokončanjem del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

Rok dovršitve se smatra pismeno obvestilo izvajalca naročniku, da so dela po tej pogodbi končana in ko izvajalec in naročnik skupaj ugotovita, da je objekt pripravljen za tehnični prevzem.

IV.  	OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik se zaveže:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom del izročiti naročniku projekt ureditve gradbišča, v roku 15 dni po pričetku del pa skleniti skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na območje gradbišča.

7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo in veljavnimi predpisi ter pravili stroke v polnem obsegu;

- izročiti naročniku dokazila - ateste o vgrajenih materialih in konstrukcijah

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- izvršiti zavarovanje gradbišča.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA OPRAVLJENIH  DEL

8.  člen

Opravljena dela po tej pogodbi se obračunajo po sistemu »cena na enoto«. Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do povišanja cen.

Naročnik bo pogodbena dela plačal v roku 30. dni od prejema izvajalčeve situacije o opravljenih delih, ki je podlaga za izplačilo.

Situacijo bo izvajalec predložil v 5 dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o tehničnem in kvalitetnem pregledu.

- POGODBENA KAZEN

9.  člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.

Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- GARANCIJSKA DOBA

10. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del in solidnost gradnje pet (5) let.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z obligacijskim zakonikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi te pogodbe, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 3 % (tri odstotke) pogodbene vrednosti brez DDV, z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) dni po preteku veljavnosti pogodbe. Unovčljivost finančnega zavarovanja mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv brez protesta.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

11. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % (pet odstotkov) pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

IX. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

12. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik in izvajalec v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Primopredaja izvršenih del se izvrši takoj po odpravi vseh pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda.

X. 	STROKOVNI NADZOR

13. člen

Pooblaščeni zastopnik in nadzornik naročnika po tej pogodbi je_______________________

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je _____________________________.

XI. 	 REŠEVANJE SPOROV

14. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri  pristojnem sodišču v Murski Soboti.

XII. 	 KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s  pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani  izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

16. člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB-2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

•             pridobitev posla,

•             za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

•             za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

•             ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz prvega odstavka tega člena pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

17. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

18. člen

Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in naročnik po 1 (en) izvod.

| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| --- | --- |
| Direktor | Direktor |

OBR-5

OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za unovčenje

Izvajalec:

naročniku, Makrobios Panonija so.p., Lucova 33, 9203 Petrovci, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila:

»IZGRADNJA APARTMAJA NARAVNE GRADNJE«

izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje. Bianco menica je neprenosljiva,unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

| (ime in priimek pooblaščene osebe) |  | (funkcija) |
| --- | --- | --- |
| (podpis) |  |  |

Naročnika, Makrobios Panonija so.p., Lucova 33, 9203 Petrovci, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku 3% od vrednosti pogodbe brez DDV, t.j.

____________________ EUR

in jo unovči v primeru:

- kršitev pogodbenih določil, ki so na strani izvajalca.

Menica je plačljiva pri banki:

ki vodi naš TRR številka:

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 60 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Priloga: 1x bianco menica

| Kraj in datum: Izdajatelj menice ___________________ (žig in podpis) |  |  |
| --- | --- | --- |

OBR - 6

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja:

______________________________________________________________________________

Sedež podjetja:

_____________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja:

_____________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

_____________________________________________________________________________

Matična številka podjetja:

____________________________________________________________________________

ID ZA DDV:

_____________________________________________________________________________

Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, vam v zvezi z javnim naročilom

»IZGRADNJA APARTMAJA NARAVNE GRADNJE«

posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________                                    _____________________________

(Kraj in datum)                                         Žig       (Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

OBR-7

NAROČNIK:

______________________

______________________

______________________

REFERENČNO POTRDILO

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom »IZGRADNJA APARTMAJA NARAVNE GRADNJE« spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je družba (naziv in naslov)

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravilo gradnjo hiše naravne gradnje (graditev energetsko varčne stavbe in uporaba trajnostnih materialov):

| kraj izvedbe: |  |
| --- | --- |

| datum izvedbe: |  |
| --- | --- |

| pogodbena vrednost: |  |
| --- | --- |

| kratek opis vrste opravljenih del: |  |
| --- | --- |

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi__________________ na tel.  št. ___________

oz. e-naslovu:__________________________.

Datum: _______________

Žig in podpis odgovorne osebe

OBR-8

Ponudnik: _____________________________________________________________________________

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »IZGRADNJA APARTMAJA NARAVNE GRADNJE» izjavljamo, da:

- ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3;

- smo ali registrirani za opravljanje dejavnosti in vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov oz. razpolagamo z ustreznim dovoljenjem pristojne organizacije;

- v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov;

- s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika Makrobios Panonija so.p., Lucova 33, 9203 Petrovci, za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Datum: ____________________                                                           Žig in podpis ponudnika:

Sestavni del ponudbe so izpolnjeni in žigosani obrazci predračuna.