| OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA Črnuška cesta 9 1231 Ljubljana - Črnuče |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

RAZPISNA

DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila v skladu z

Zakonom o javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 91/2015 in št. 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3)

Oddaja javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji

za izbiro izvajalca

za

»Prenova zunanjega šolskega igrišča ob OŠ n.h. Maksa Pečarja v Črnučah«

Ljubljana, januar 2019

- I. NAVODILA

- Naročnik

Naročnik je javni vzgojno izobraževalni zavod.

Naslov: Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja

Sedež:   Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče

Pooblaščena oseba naročnika: Zlatka Vlasta Zgonc

Telefon:   01 5896312

Telefaks: 01 5896317

Kontaktna oseba: ravnateljica Zlatka Vlasta Zgonc

E-naslov: osmakspecar@guest.arnes.si

TRR: SI56 0126 1603 0662 273

Matična št.: 5084091000

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 79338119

Razpis bo objavljen na portalu javnih naročil pri Uradnem listi RS.

Projektna dokumentacija, ki je sestavni del razpisne dokumentacije bo objavljena na

spletni strani šole: https://www.makspecar.si/

Lokacija izvajanja del: Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče

- Gospodarski subjekt

Kot gospodarski subjekt lahko v tem postopku javnega naročanja odda prijavo vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V kolikor gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci mora v obrazcu ESPD navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji prijavi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Prijavo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

- Postopek

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki ureja predmetno javno naročilo.

Za oddajo tega naročila se v skladu s 44. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in št. 14/2018, ZJN-3) izvede konkurenčni postopek s pogajanji.

Naročnik bo postopek izvedel v dveh zaporednih fazah:

Prva faza: ugotavljanje sposobnosti.

Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

Naročnik bo po zaključku preveritve prijavne dokumentacije gospodarskih subjektov, zahtevane z razpisno dokumentacijo, izdal odločitev o sposobnosti.

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi odločitve priznana sposobnost, bodo povabljeni, k predložitvi prve ponudbe in popisov del. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za nadaljnja pogajanja. Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da se udeležijo pogajanj. Predmet pogajanj bo ponudbena cena, ki na pogajanjih ne sme biti višja od izhodiščno ponujene cene, sicer se bo upoštevala izhodiščno ponujena cena.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj.

- Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije.  Pojasnila bodo objavljena najpozneje do torka, 05.02.2019 do 16. ure pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije vsaj do torka, 05.02.2019 do 11. ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba v celoti upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

- Prijavna dokumentacija

Prijavno dokumentacijo, navedeno spodaj, gospodarski subjekt predloži v prvi fazi postopka v sistem e-JN – Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (razen zavarovanje za resnost prijave in ponudbe pošlje gospodarski subjekt naročniku po pošti, kot navedeno v nadaljevanju), ostalih dokumentov v prvi fazi postopka gospodarskemu subjektu, ki odda elektronsko prijavo za sodelovanje, ni potrebno prilagati, razen po naročnikovem pozivu.

Prijavna dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Gospodarski subjekti priložijo zahtevane obrazce v sistem e-JN v prvi fazi, kjer bo naročnik ugotavljal sposobnost.

Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane.

| Številka priloge | Naziv priloge | Navodila za pripravo prijavne dokumentacije |
| --- | --- | --- |
| PRILOGA 1 | Prijava za sodelovanje | Priložen obrazec gospodarski subjekt izpolni, podpiše in žigosa. |
| PRILOGA 2 | Obrazec ESPD | Naročnik ob predložitvi prijav namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme ESPD obrazec, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt: - ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; - izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz poglavja III. razpisne dokumentacije predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. V primeru, če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. ESPD obrazec predloži gospodarski subjekt, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Gospodarski subjekt, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Gospodarski subjekt, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, lahko naloži podpisan ESPD v .pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom prijave. Tudi če prijavitelj naloži podpisan ESPD v .pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom prijave podpisan še enkrat. Za ostale sodelujoče gospodarski subjekt v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki. |
| PRILOGA 3 | Pooblastilo za pravne osebe | Priložen obrazec gospodarski subjekt, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci izpolni/jo, in podpiše/jo ter žigosa/jo. |
| PRILOGA 4 | Pooblastilo fizične osebe | Priložen obrazec gospodarski subjekt, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci izpolni/jo, in podpiše/jo ter žigosa/jo. |
| PRILOGA 5 | Referenčna tabela | Priložen obrazec gospodarski subjekt, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci izpolni/jo, in podpiše/jo ter žigosa/jo. |
| PRILOGA 5/1 | Referenčno potrdilo | Priložen obrazec gospodarski subjekt, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci izpolni/jo, in podpiše/jo ter žigosa/jo. |
| PRILOGA 6 | Seznam kadrov | Priložen obrazec gospodarski subjekt, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci izpolni/jo, in podpiše/jo ter žigosa/jo. |
| PRILOGA 6/1 | Referenčno potrdilo | Priložen obrazec gospodarski subjekt, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci izpolni/jo, in podpiše/jo ter žigosa/jo. |
| PRILOGA 8/1-3 | Podizvajalci | Priložen obrazec izpolni samo gospodarski subjekt, ki bo nastopal s podizvajalci, in sicer na način, da predloži izpolnjen in natisnjen ESPD obrazec (priloga 8/1 in zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo (priloga 8/2). |
| PRILOGA 9 | Skupna prijava | Priložen obrazec izpolni samo gospodarski subjekt, ki bo nastopal v skupni prijavi, in sicer na način, da predloži izpolnjen in natisnjen ESPD obrazec (priloga 8/1 in zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo (priloga 8/2), v kolikor nastopa s podizvajalci ter finančno zavarovanje za resnost prijave. |
| PRILOGA A1 in A2 | Vzorec pogodbe | Parafiran in na koncu podpisan ter žigosan vzorec pogodbe (priloga A1 in A2) |
| PRILOGA B | Označba na pisemski ovojnici | Označba na pisemski ovojnici (poslano zavarovanje za resnost prijave in ponudbe), ki jo prijavitelj izpolnjeno nalepi na pisemsko ovojnico. |
| PRILOGA C/1 | Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe | Menična izjava in eno (1) bianco menico za resnost ponudbe v višini 36.000,00 € z veljavnostjo do 31.5.2019. |
| PRILOGA C/2 | Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: gospodarski subjekt obrazec parafira in na koncu obrazca izpolni, podpiše in žigosa Izjavo ponudnika/gospodarskega subjekta. |
| PRILOGA C/3 | Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku | Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku: gospodarski subjekt obrazec parafira in na koncu obrazca izpolni, podpiše in žigosa Izjavo ponudnika/gospodarskega subjekta. |

- Prva ponudba in popisi del

Prvo ponudbo in popise del bodo predložili gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost. K oddaji prve ponudbe in popisov del bodo gospodarski subjekti pozvani s pisnim povabilom v drugi fazi postopka.

- Rok veljavnosti prijave

Prijava mora biti veljavna do vključno 31.05.2019.

- Jezik, valuta

Gospodarski subjekt mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti uradno prevedena v slovenski jezik. Gospodarski subjekt priloži v prijavni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso starejša od štirih mesecev od dneva oddaje ponudbe.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko  gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, pa lahko gospodarski subjekt da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Vrednosti morajo biti izkazane v eurih, in sicer na dve (2) decimalni mesti natančno.

- Stroški

Gospodarski subjekt sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

- Skupna prijava

Prijavo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava). Ne glede na predložitev skupne prijave gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne prijave bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Gospodarski subjekti v skupni prijavi predložijo prijavno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 9.

- Podizvajalci

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu ESPD navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:

- priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec le-to zahteva;

- soglasje podizvajalca glede poravnave terjatve;

- pooblastilo pravne osebe,

- pooblastilo fizične osebe.

- Predložitev prijav, mesto in rok oddaje prijav

Gospodarski subjekti morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Gospodarski subjekt se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je gospodarski subjekt že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo prijav je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 11.02.2018 do 13.00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev prijav, prijave ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročila je na naslednji spletni povezavi: https://ejn.gov.si/eJN2

- Umik, sprememba ali dopolnitev prijave

Gospodarski subjekt lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če gospodarski subjekt v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.

- Obveščanje gospodarskih subjektov

Po odpiranju prijav bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po elektronski pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v prijavi ali preko informacijskega sistema e-JN.

- Pregled prijav

Pri pregledu prijav se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Prijavo se izloči, če naročnik ugotovi, da je skladno z določili ZJN-3 nedopustna.

Odločitev o priznanju sposobnosti bo objavljena na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije.

- Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prijav, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse prijave ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

- Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja  (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN) se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo gospodarski subjekt vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

- II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega razpisa po konkurenčnem postopku s pogajanji je »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«, s predvidenim rokom začetka del dne 26.03.2019 in zaključkom najkasneje do dne 12.08.2019 z opravljenim tehničnim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del.

Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija (tehnično poročilo, pdf. načrt – ureditvena situacija) in je na vpogled pri naročniku OSNOVNA N. H. MAKSA PEČARJA, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče vsak delovnik med 9. in 11. uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon naročnika. Prav tako pa je objavljena tudi na spletni strani naročnika OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče: https://www.makspecar.si/

Točna specifikacija popisa del bo razvidna iz priloženih popisov del, ki bodo poslana izbranim gospodarskim subjektom ob pozivu za oddajo prve ponudbe (II. faza postopka),

na lokaciji OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče. Okvirni opis del je razviden iz projektne dokumentacije (tehnično poročilo, pdf. načrti, …), ki je objavljena na naročnikovi spletni strani.

Po predhodni najavi pri naročniku je možen tudi ogled lokacije, kjer bo izveden predmet javnega naročila.

Naročnik si glede na razpoložljiva sredstva za izvedbo javnega naročila pridržuje pravico, da ob ponudbi, ki bo presegla orientacijsko vrednost ne izbere nobenega ponudnika, oz. izloči posamezna dela.

Naročnik ponudnike seznanja, da bodo morali v fazi oddaje prve  ponudbe, kot prilogo k prvi ponudbi predložiti prospekte ali kataloge ponujene kuhinjske tehnološke opreme.

- III. IZPOLNJEVANJE POGOJEV

Za priznanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75. do 80. in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji in druge pogoje, kot izhajajo iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije. V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni prijavi, s podizvajalci ali se sklicuje na druge subjekte, katerih zmogljivosti uporabi glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave, vsak izmed podizvajalcev, ki jih gospodarski subjekt v prijavi navede ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Naročnik bo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval gospodarski subjekt, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani gospodarski subjekt v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo prijavo izločil.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt sedež.

Kot to določata šesti odstavek 91. člena ZJN-3  mora izbrani gospodarski subjekt v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani gospodarski subjekt, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če gospodarski subjekt predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV |  |
| --- | --- |
| 1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v prijavi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril pri pristojnem organu na podlagi pooblastila pravne osebe (priloga 3) in pooblastila fizične osebe (priloga 4), ki jih bo predložil ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo. |
| 2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave. V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v prijavi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| 3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v prijavi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| 4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v prijavi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| POGOJI ZA SODELOVANJE |  |
| 1. Gospodarski subjekt mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| 2. Gospodarski subjekt mora izkazovati, da na dan, ko poteče rok za oddajo prijave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| 3. Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora izkazati, da je v obdobju petih let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili: * uspešno zaključil vsaj en (1) istovrsten posel novogradnje ali prenove športnega in otroškega igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV. Opomba: Klasifikacija 12630 za predložitev ustreznih referenc, ki je delno upoštevana v razpisni dokumentaciji (osnovne šole, vrtci ali druge izobraževalne ustanove) se razširja v isti klasifikaciji še na: - stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno, - stavbe za poklicno izobraževanje, - stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, - stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v prijavi/ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Ponudnik, kateremu naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila izkazuje izpolnjevanje pogoja s predložitvijo referenčne tabele (priloga 5) in referenčnih potrdil (priloga 5/1). |
| 4. Gospodarski subjekt mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del in sicer: Vodja gradnje/vodja del, ki mora: - imeti izobrazbo gradbene smeri, - biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (U. l., št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz- vodja del, Gradbenim zakonom (U. l., št. 61/17) imeti vsaj eno (1) referenco, da je v obdobju petih let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno ter v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil dela na vsaj enem (1) istovrstnem poslu kjer je opravljal funkcijo odgovornega vodje del in uspešno zaključil vsaj en (1) istovrsten posel novogradnje ali prenove športnega in otroškega igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove, ta pa se razširja v isti klasifikaciji 12630 še_na: - stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno, - stavbe za poklicno izobraževanje, - stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, - stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, - v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV. Izbrani gospodarski subjekt bo zavezan, da bo prevzeti posel dejansko opravljal s kadrovsko zasedbo, ki jo bo v fazi podaje prijave navedel in z njo izpolnjeval referenčni pogoj v točki 4. | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Ponudnik, kateremu naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila izkazuje izpolnjevanje pogoja s predložitvijo seznama kadrov (priloga 6) in s predložitvijo referenčnih potrdil za posamezen kader (priloga 6/1). |
| 5. Gospodarski subjekt mora zagotoviti: - ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. |
| 6. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam - 14. člen GZ V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v višini 41.000,00 EUR, in pred začetkom izvajanja pogodbenih storitev predložiti naročniku fotokopijo zavarovalne police in potrdila o plačilu zavarovalne premije. | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Ponudnik, kateremu naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila izpolnjevanje pogoja izkaže s predložitvijo podpisane in žigosane izjave zavarovalnice (priloga 7). |
| 7. Gospodarski subjekt bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel: z rokom začetka predvidoma 26.03.2019 in zaključkom najkasneje do dne 12.08.2019 z opravljenim tehničnim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del. Vsi predvideni posegi oz. dela so uvrščena med dela za vzdrževanje objektov v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov. . Roki so določeni »predvidoma«. | DOKAZILO: Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo bo izpolnjevanje pogoja izkazal s predložitvijo časovnega načrta gradnje v fazi uvedbe v delo. |

- IV. MERILO

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi cene.

Cena mora biti oblikovana po sistemu »CENA NA ENOTO«.

Cene na enoto morajo biti fiksne do končanja del.

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.

Ponudbena cena:

Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih in mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in

davek na dodano vrednost ter mora biti podana na dve (2) decimalni mesti natančno.

Cena ponudbe se oblikuje na podlagi popisa del s količinami in cen za enoto, ki jih določi

ponudnik. Ob tem pa mora ponudnik ob oblikovanju cen upoštevati tudi vse podatke iz

tehničnega dela razpisa in projektne dokumentacije, ki jo ponudniki pregledajo. Morebitna

neskladja med popisi del in projekti mora ponudnik upoštevati, le-ta pa tudi ne morejo biti

razlog za uveljavljanje dodatnih zahtevkov ali spremembe cene za enoto in s tem celotne

ponudbe. Prav tako je ponudnik dolžan odpraviti vse morebitno napačno postavljene formule

s strani naročnika v popisu del na način, da bodo le-te pravilno postavljene.

Ponudbo je razumeti tako, da se izvršijo vsa potrebna dela skladno s:

- pogoji za oddajo del

- tehnično dokumentacijo in njenimi sestavnimi deli projektanta, ki je objavljena na portalu in naročnikovi spletni strani,

- priprava dokumentacije za uspešni tehnični pregled,

- pridobi ustrezna soglasja k uporabi po veljavni zakonodaji.

Pri formuliranju enotnih cen v ponudbi po sistemu »enota mere«, višini faktorja za urne

postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati vse naslednje stroške:

- Stroške dela in materiala za izvedbo vseh s popisom predvidenih del ter vseh spremljajočih del (debelino zidov, prehodov skozi zidove, delovni in varovalni odri, ograje itd).

- Stroške nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo ter prevoze, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, vse notranje transporte ne glede na težo in kompliciranosti. Vse stroške odvozov materialov in deponiranje, kot tudi stroške dovozov, ne glede na oddaljenost. Upoštevati tako nabavno vrednost vseh materialov iz popisa del, da se v celoti zagotovi z tehnično dokumentacijo in opisom del predvideno kvaliteto tako izvedbe, kot končnega izgleda, predvideno garancijo in trajnost uporabe.

- Stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča, priključke na komunalne instalacije za potrebe delovišča in plačila porabe vode in elektrike. Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik pregledati vse terenske razmere na bodočem gradbišču, se seznaniti z možnostmi  in pogoji za organizacijo delovišča. Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov.

- Stroške označitve in zavarovanja gradbišča.

- Stroške izdelave delavniških načrtov.

- Stroške izdelave elaborata organizacije gradbišča.

- Stroške zgraditve internih transportnih poti, njihovo vzdrževanje, kakor tudi stroške čiščenja javnih in drugih poti izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojim vozili, ponudnik ali njegov podizvajalec.

- Stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javni cesti, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi ponudnika v celotnem obdobju gradnje.

- Stroške postavitve ograje gradbišča višine 2 m in eventualnega fizičnega varovanja gradbišča.

- Stroške zavarovanja objekta oz. izvedenih del, dobavljene opreme in drugih vrednosti na gradbišču med gradnjo. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju predložiti naročniku v roku 14 dni po podpisu pogodbe.

- Stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.

- Stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred poškodbami in onesnaženjem med gradnjo, vse do primopredaje.

- Ponudnik mora omogočiti uporabo začasnih instalacij in opreme na gradbišču tudi ostalim izvajalcem, ki jih morebiti angažira naročnik pri montaži opreme in izvedbi drugih del na objektu, vse proti plačilu stroškov po dejanski porabi oz. dogovoru.

- V ceni obrtniških in instalacijskih del morajo biti vključeni vsi manipulativni in režijski, kot tudi stroški koordinacije.

- Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno gradbeno pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ter vse stroške te pomoči vključiti v ponudbeno ceno izdelava posamezne postavke, kar vključuje predvsem delovne odre, izsekavanja, zazidave in druga pripravljalna oz. pomožna opravila za izvedbo instalacijskih in obrtniških del. To velja tudi za vse tiste primere, ki niso zajeti v pogodbenih postavkah.

- Stroške sprotnega čiščenja objekta med gradnjo kot priprava za izvedbo naslednjih faz gradnje, kot tudi čiščenje objekta pred končnim pregledom in predajo prostorov.

- Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za vgrajene materiale, ateste in garancije za vso opremo, meritve pooblaščenih institucij potrebnih za uspešen tehnični pregled in pridobitev soglasij za uporabo, ter pridobitev vseh dokazil o zanesljivosti objekta vključno z izjavo o zanesljivosti objekta, ki potrjuje zanesljivost objekta (enako kot vsa potrebna dokumentacija za uspešen tehnični pregled po GZ). To kompletno dokumentacijo mora glavni izvajalec predati naročniku ob prevzemu del, oziroma pri končnem pregledu.

- Stroške izdelave projektov izvedenih del (PID), dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje in požarnega izkaza (v kolikor ni zajeto v popisih del).

- Stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal za svoje potrebe med izvajanjem del.

- V okvir priprave delovišča mora ponudnik zagotoviti in zajeti v svoje stroške:

- dostaviti in namestiti zadostno število kemičnih sanitarij za potrebe vseh zaposlenih.

- Strošek mora upoštevati tudi ceno za izvedbo vseh pomožnih del pri izvedbi GOI del.

- V ponudbenem predračunu izkazana cena, mora vključevati poleg stroškov poglavij 1-25 tudi vse stroške za gradbene stroje, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanje, dobiček, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v pogodbi o izvajanju del.

- Strošek napisne table gradbišča

- Upoštevati se morajo vsi stroški komunalnih taks pri odvozu materiala v ustrezno trajno deponijo.

- Za vse postavke, ki so napisane s proizvajalcem in tipom opreme, velja da so lahko zamenjane s kakovostno enakovredno opremo. V primeru, da ponudnik ponudi  kakovostno enakovredno opremo, mora projektantu in nadzornemu predložiti vzorec  v potrditev.

- V. FINANČNA ZAVAROVANJA

Gospodarski subjekt mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici, morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih gospodarski subjekt ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb

Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb so gospodarski subjekti dolžni predložiti naročniku do roka za oddajo prijav. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb mora biti predloženo v višini 36.000,00 EUR (z besedo: šestintrideset tisoč EUR 00/100) z veljavnostjo do 31.05.2019. Če gospodarski subjekt v prijavi navede daljši rok veljavnosti prijave in ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit s finančnim zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb začne teči na dan odpiranja prijav.

Zavarovanje za resnost prijave in ponudbe bianco menico z menično izjavo mora gospodarski subjekt  v originalnem izvodu naročniku dostaviti po pošti (priporočeno ali priporočeno s povratnico) ali osebno do roka za oddajo prijav, t. j. najkasneje do 11.02.2019 do 13.00 ure.

UNOVČITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDB:

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb unovčil, če gospodarski subjekt:

- po roku določenem za oddajo prijav in ponudb svojo prijavo oziroma ponudbo umakne ali

- zavrne sklenitev pogodbe ali

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje  pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2) bo izbrani gospodarski subjekt predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 90 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/3), v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti v EUR z DDV, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku je za 60  dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo določen v pogodbi.

- VI. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (priloga A)

- Označba prijave (priloga B)

- Vzorec finančnega zavarovanja za resnost prijave in ponudb (priloga C/1)

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2)

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/3)

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA v PRVI FAZI POSTOPKA

| Številka priloge | Naziv priloge |
| --- | --- |
| PRILOGA 1 | Prijava za sodelovanje |
| PRILOGA 2 | Obrazec ESPD |
| PRILOGA 3 | Pooblastilo pravne osebe |
| PRILOGA 4 | Pooblastilo fizične osebe |
| PRILOGA 5 | Referenčna tabela |
| PRILOGA 5/1 | Referenčno potrdilo |
| PRILOGA 6 | Seznam kadrov |
| PRILOGA 6/1 | Referenčno potrdilo |
| PRILOGA 8/1-3 | Podizvajalci |
| PRILOGA 9 | Skupna prijava |
| PRILOGA A1 in A2 | Vzorec pogodbe |
| PRILOGA B | Označba prijave (na pisemski ovojnici) |
| PRILOGA C/1 | Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe |
| PRILOGA C/2 | Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| PRILOGA C/3 | Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku |

PRILOGA 1

(PRVA FAZA)

PRIJAVA ZA SODELOVANJE

| 1. Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: ____________________, ID št. za DDV: __________________ |  |
| se prijavljam/o za sodelovanje v postopku javnega naročanja »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n.h.Maksa Pečarja v Črnučah« za potrebe OSNOVNE ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče. |  |
| 2. Način predložitve prijave (ustrezno obkrožiti): - samostojno - kot samostojen gospodarski subjekt - s podizvajalci - kot samostojen gospodarski subjekt s podizvajalci - skupna prijava - kot partner v skupini gospodarskih subjektov - skupna prijava s podizvajalci - uporaba zmogljivosti drugih subjektov |  |

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

PRILOGA 2

(PRVA FAZA)

OBRAZEC ESPD

Ponudnik _______________________________________________ k svoji prijavi prilagam izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD, ki ga ponudnik uvozi in izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ (naročnik je obrazec ESPD v .XML obliki priložil k razpisni  dokumentaciji).

Opomba: V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalcem/soponudnikom, bo moral ESPD obrazec predložiti tudi za podizvajalca/soponudnika.

Priloga: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf. obliki in .xml obliki

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

PRILOGA 3

(PRVA FAZA)

POOBLASTILO PRAVNE OSEBE

Pooblaščamo naročnika OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče, da za potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku javnega naročanja »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«

za nas kot gospodarski subjekt/podizvajalca z naslednjimi podatki:

| Polno ime pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Občina sedeža pravne osebe: |  |
| Matična številka pravne osebe: |  |

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Datum: |  | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (podpis) |

Obrazec izpolni, žigosa in predloži gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), kateremu oziroma katerim naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila.

PRILOGA 4

(PRVA FAZA)

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ________________________________________ (ime in priimek člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta oziroma podizvajalca, ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu oziroma podizvajalcu) pooblaščam naročnika OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročanja za »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so:

| Ime in priimek: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMŠO (obvezen podatek): |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum rojstva: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj rojstva: |  |  |  |  |  |  |  |
| Občina rojstva: |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |  |  |  |  |  |  |  |
| ulica in hišna številka: |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka pošte in pošta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo: |  |  |  |  |  |  |  |

Datum:					Žig:					Podpis:

Obrazec izpolni vsaka fizična oseba, ki je član upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, partnerja v skupni prijavi oziroma podizvajalca, ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu, partnerju v skupni prijavi oziroma podizvajalcu, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3)!

Obrazec izpolni, žigosa in predloži gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), kateremu oziroma katerim naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila.

PRILOGA 5

(PRVA FAZA)

REFERENČNA TABELA

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora izkazati, da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno:

- zaključil vsaj en (1) posel novogradnja/prenova igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV (1 referenca)

Opomba: Klasifikacija 12630 za predložitev ustreznih referenc, ki je delno upoštevana v razpisni dokumentaciji (osnovne šole, vrtci ali druge izobraževalne ustanove) se razširja v isti klasifikaciji še na: 
- stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno,
- stavbe za poklicno izobraževanje, 
- stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, 
- stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

| Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla | Predmet referenčnega posla – kratek opis del | Datum začetka in končanja posla | Vrednost posla v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |

Datum:					Žig:					Podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Obrazec izpolni, žigosa in predloži gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), kateremu oziroma katerim naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila.

PRILOGA 5/1

(PRVA FAZA)

Referenčno potrdilo

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo gospodarskega subjekta (ime in naslov gospodarskega subjekta):

……………………………………………………………………….......………....…..............

....................................................................................................………............………........

za prijavo na javni razpis za »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«

POTRJUJEMO

da nam je gospodarski subjekt v obdobju  …….…………………….….. uspešno izvedel istovrsten posel, to je prenova/novogradnja igrišča (ustrezno označiti) osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV. Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del.

| Naziv objekta: |  |
| --- | --- |
| Lokacija objekta: |  |
| Gospodarski subjekt je izvedel naslednja dela: |  |
| Vrednost opravljenih del: |  |
| Datum začetka posla: |  |
| Datum končanja posla: |  |
| Datum in številka uporabnega dovoljenja: |  |

Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del.

Naziv in naslov naročnika:

...........…………....................................................................................................………….

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:

…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega gospodarskega subjekta in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče.

Kraj:.............................

Datum:.........................	   			   Podpis odgovorne osebe naročnika:

…………………………………….

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Obrazec predložil gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), kateremu oziroma katerim naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila.

PRILOGA 6

(PRVA FAZA)

SEZNAM KADROV

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

| Zap. št. | Funkcija pri projektu | Ime in priimek | Izobrazba | Delovna doba (v letih) | Strokovni izpit (št. potrdila) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VODJA GRADNJE / VODJA DEL |  |  |  |  |

Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz

GZ.

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:

- potrdilo o izobrazbi,

- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici oz. listino iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje iz 14. člena Gradbenega zakona ,

- vsaj eno (1) pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih šteto od dneva oddaje prijave.

Obrazec se lahko po potrebi fotokopira.

Gospodarski subjekt mora izkazati, da oseba, ki  bo navedena kot vodja gradnje / vodja del  izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom in se izkaže, da je v obdobju petih let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljala funkcijo odgovornega vodje del pri  gradnji vsaj enem (1) poslu novogradnje/prenove igrišča  osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove, pri čemer je posamezen posel bil izveden v vrednosti najmanj 500.000,00,00 EUR brez DDV (1 referenca)

Opomba: Klasifikacija 12630 za predložitev ustreznih referenc, ki je delno upoštevana v razpisni dokumentaciji (osnovne šole, vrtci ali druge izobraževalne ustanove) se razširja v isti klasifikaciji še na: 
- stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno,
- stavbe za poklicno izobraževanje, 
- stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, 
- stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

Referenčni posli za dela vodje gradnje / vodjo del:

| Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla, kontaktna oseba (telefonska številka, elektronski naslov) | Predmet referenčnega posla (opis del) | Datum začetka in končanja posla | Vrednost posla v eur z ddv |
| --- | --- | --- | --- |

Datum:					Žig:					Podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Obrazec izpolni, podpiše, žigosa in predloži le gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3) kateremu oziroma katerim, naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila. Poleg tega obrazca bo potrebno  predložiti tudi dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev iz Gradbenega zakona za vsakega imenovanega v tabeli.

PRILOGA 6/1

(PRVA FAZA)

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo gospodarskega subjekta (ime in naslov gospodarskega subjekta):

…………………………………………………………………................………....…..............

....................................................................................................………............………........

za prijavo na javni razpis za »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«

POTRJUJEMO

| da je bil |  |  |  |  |  | (ime in priimek) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - vodja gradnje / vodja del |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost opravljenih del v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum začetka posla: |  |  |  |  |  |  |
| Datum končanja posla: |  |  |  |  |  |  |
| Datum in številka uporabnega dovoljenja: |  |  |  |  |  |  |

Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Naziv in naslov naročnika:  ...…………….....................................................…………................................................….

...........…………....................................................................................................………….

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:

…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega gospodarskega subjekta in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri naročniku OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče.

Kraj:.............................

Datum:.........................	   			   Podpis odgovorne osebe naročnika:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Obrazec predložil gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), kateremu oziroma katerim naročnik namerava priznati sposobnost za sodelovanje v II. fazi oddaje javnega naročila.

PRILOGA 7

IZJAVA ZAVAROVALNICE

Naziv zavarovalnice, matična številka ____________________________________

__________________________________________________________________

V skladu z javnim naročilom za »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah« objavljenim na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije v obvestilu o naročilu z dne __________ 2019, št. ______________ nepreklicno potrjujemo, da bomo z gospodarskim subjektom ______________________

______________________________________________________________________

_______________________________________(naziv, sedež, matična številka), če bo le-ta izbran s svojo prijavo/ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila, v skladu z navedbami v …. členu vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije, sklenili zavarovanje vseh nevarnosti, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti ob upoštevanju pravil stroke pri predmetnem javnem naročilu in to z ustreznim načinom zavarovanja in z ustreznimi zavarovalnimi vsotami, vendar najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa za temeljne nevarnosti (požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, dežja, odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene/montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in naklepa, vlomske tatvine).

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek predstavnika zavarovalnice |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

________________

(podpis)

Obrazec bo predložil le gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi, ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3) kateremu oziroma katerim, naročnik namerava oddati javno naročilo.

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

PRILOGA 8

(PRVA FAZA)

PODIZVAJALCI

Priloge za podizvajalce izpolni samo gospodarski subjekt, ki bo nastopal s podizvajalci.

- izpolnjen in natisnjen ESPD obrazec (priloga 8/1)

- zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (priloga 8/2)

- soglasje podizvajalca (priloga 8/3)

- pooblastilo pravne osebe (priloga 3)

- pooblastilo fizične osebe (priloga 4)

NAVEDBA PODIZVAJALCEV

| Naziv in naslov podizvajalca | Matična številka | Navedba del, ki jih bo izvedel podizvajalec |
| --- | --- | --- |

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

PRILOGA 8/1

(PRVA FAZA)

ESPD OBRAZEC

(izpolnjen, natisnjen in podpisan ter žigosan za vsakega podizvajalca)

ESPD obrazec je dosegljiv na spletni strani http://www.enarocanje.si/ (naročnik je obrazec ESPD v .XML obliki priložil k razpisni  dokumentaciji).

Priloga: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf. obliki in .xml obliki

Opomba: V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalcem/soponudnikom, mora ESPD obrazec predložiti tudi za podizvajalca/soponudnika.

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

PRILOGA 8/2

(PRVA FAZA)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot podizvajalec gospodarskega subjekta _____________________________________

______________________________________________________________________ (naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki v prijavi nominira podizvajalca) izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah« naročnik za opravljena dela, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim naročilom, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani izvajalca, na naš transakcijski račun številka ______________________

______________________________, odprt pri _______________________________.

Datum:____________		          Žig	                  Podpis podizvajalca:

PRILOGA 8/3

(PRVA FAZA)

Podizvajalec: ___________________________________________________

SOGLASJE

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca _______________________________

______________________________________________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca) soglašam, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna naše terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum:____________		          Žig	                  Podpis podizvajalca:

PRILOGA 9

(PRVA FAZA)

SKUPNA PRIJAVA

(priložijo gospodarski subjekti v skupni prijavi)

V informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Sodelujoči« je potrebno navesti vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v skupni ponudbi:

- seznam gospodarskih subjektov v skupni prijavi

in

- naslednja prijavna dokumentacija:

| POSAMIČNO (vsak gospodarski subjekt) | - ESPD (priloga 2) - Pooblastilo pravne osebe (priloga 3) - Pooblastilo fizične osebe (priloga 4) |
| --- | --- |
| SKUPNO (vsi gospodarski subjekti) | - Referenčna tabela (priloga 5) - Seznam kadrov (priloga 6) - Finančno zavarovanje za resnost prijave (priloga D/1) |

PRILOGE

RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (priloga A)

- Označba prijave-dostava finančnega zavarovanja za resnost prijave in ponudbe (priloga B)

- Vzorec finančnega zavarovanja za resnost prijave in ponudbe (priloga C/1)

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2)

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/3)

PRILOGA 1

VZOREC POGODBE

OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA

Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče,

ki jo zastopa ravnateljica Zlatka Vlasta Zgonc

matična številka: 5874025000

ident. št. za DDV in davčna številka: SI67593321

TRR št.: IBAN SI56 0126 1603 0662 273, odprt pri UJP

(v nadaljevanju: naročnik)

in

...................................................................

...................................................................

ki ga zastopa .................................

matična številka: ........................................

ident. št. za DDV in davčna številka: .........................................

TRR št.: IBAN SI56 ............................................., odprt pri …………………..

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO št. ……….

za

»Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega konkurenčnega postopka s pogajanji, v skladu s 44. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in št. 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3);

- bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na  Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije pod številko objave JN…………………/2019-……….. z dne ………………..;

- naročnik na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije dne ……………… objavil odločitev o priznanju sposobnosti za oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji z dne ………………, št. …………………, ki je postala pravnomočna dne …………………..;

- naročnik povabilo k oddaji prve ponudbe poslal ponudnikom, ki jim je bila v postopku oddaje javnega naročila, kot izhaja iz druge alineje tega člena, priznana sposobnost v skladu z odločitvijo navedeno v prejšnji alineji tega člena;

- bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji z dne ……………….., št. ………….., ki je na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije objavljena z dnem ……………………..;

- odločitev o oddaji javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, navedena v prejšnji alineji tega člena, postala pravnomočna dne …………………………;

- skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14, 91/15 – ZJN-3 in 51/17; v nadaljevanju: Uredba) in točkami Priloge št. 1 k Uredbi, ki se nanašajo na predmet te pogodbe, naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila upošteva temeljne in dodatne okoljske zahteve, kot izhaja tudi iz razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame vsa dela, ki so potrebna za »Prenovo zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah« pri katerih se upoštevajo temeljne okoljske zahteve za gradnjo, ki so vključene v razpisno dokumentacijo.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- ponudbo izvajalca št. ………… z dne ………….., prvo ponudbo izvajalca z dne …………. in obrazcem končne ponudbe zaključnega kroga pogajanj na pogajanjih z dne ………….;

- s projektom …………….;

-     z gradbenim dovoljenjem ………….;

- razpisno dokumentacijo januar 2019;

- časovnim načrtom izvedbe pogodbenih del

- določbami te pogodbe.

Dokumenti iz prejšnjega odstavka so priloga in sestavni del te pogodbe.

III. CENA POGODBENIH DEL

4. člen

Cena pogodbenih del je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalčevega ponudbenega predračuna/ponudbe št. …………. z dne …………. (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je sestavni del izvajalčeve prve prijave oz. ponudbene dokumentacije z dne …………. (v nadaljevanju: ponudba), in končne ponudbe, dogovorjene na pogajanjih dne ………….  v nadaljevanju: končna ponudba), in znaša:

Cena pogodbenih del brez DDV	…………. EUR

Popust	 …… % 			                                                   _______ …………. EUR

Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV	                                           …………. EUR

22 %	 DDV             						  		    …………. EUR

SKUPAJ Z DDV	                                                                                   ………….	  EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(z besedo: ……………………………………………………… evrov ………/100 ).

Popust v višini ….%, dogovorjen s to pogodbo, je fiksen ves čas izvedbe do uspešne primopredaje pogodbenih del.

Cena mora biti po sistemu »enota mere«.

Cene za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, se bodo po potrebi oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe. Če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno z novimi kalkulativnimi osnovami in o tem sklenili dodatek k tej pogodbi.

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili pisni dodatek k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

…………………………………………………………………………..... (naziv),

…………………………………………………………………………….. (polni naslov),

matična številka: ………………………………….,

davčna številka/identifikacijska številka za DDV ………………..,

bo izvedel …………….……………………………….... (navesti predmet in vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR brez vključenega davka na dodatno vrednost oz. ………………… EUR z vključenim davkom na dodano vrednosti. Obe vrednosti sta brez ……… % popusta danega na pogajanjih z dne ………….. Podizvajalec  bo dela izvedel …………………..…….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do …………..…/ v roku ………..….. dni od …………

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in  preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če izvajalec med izvajanjem te pogodbe namerava vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec le-to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita s pisnim  dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

NEPOSREDNA PLAČILA PODIZVAJALCEM

6. člen

Izvajalec je naročniku v ponudbi priložil zahteve za neposredno plačilo za naslednjega podizvajalca oziroma naslednje podizvajalce:

…………………………………………………………………………..... (naziv),

…………………………………………………………………………….. (polni naslov),

matična številka: ………………………………….,

davčna številka/identifikacijska številka za DDV: …………….……..

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej.)

Izvajalec je naročniku za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo za opravljena dela, priložil tudi soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa/situacije s strani izvajalca izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune /situacije podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.

NAČIN OBRAČUNA IN PLAČILA POGODBENIH DEL

7. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah potrjenih v knjigi obračunskih izmer in obračunski situaciji. Obračun del se bo izvršil z obračunom izvršenih količin, podpisanih s strani nadzora v gradbeni knjigi in po cenah iz pogodbenega predračuna.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v kateri mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem.

1. začasna situacija in vse izstavljajo mesečno.

Pri obračunskih situacijah mora izvajalec razmejiti pogodbena dela na obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost. Za pogodbena dela, ki se nanašajo na obdavčljivo dejavnost, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76. členu ZDDV-1. Za neobdavčljivo dejavnost pa mora izvajalec obračunati 22% DDV.

Plačilo dokončnih pogodbenih obveznosti bo naročnik izvršil na podlagi:

- končne obračunske situacije, ki jo bo potrdil naročnik  oziroma nadzorni organ

- z zapisnikom izvedeno uspešno primopredajo del ter

- predajo garancije za odpravo napak v garancijski dobi s strani izvajalca.

Rok plačila je 30 dni po prejemu e-računa, ki ga izvajalec izstavi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti navedenih v temu členu in potrditvi računa s strani naročnika in nadzora.

(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunavali po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah potrjenih v knjigi obračunskih izmer in obračunski situaciji.

Naročnik bo potrjen končni račun podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu ……………………………………………………… na transakcijski račun št. …………………..……. odprt pri ………………………………….

- podizvajalcu ……………………………………………………… na transakcijski račun št. …………………..……. odprt pri ………………………………….

(Opomba: Ta dikcija bo uporabljena v primeru, če bosta izvajalec in podizvajalec imela sklenjen dogovor o neposrednem plačilu.)

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem.

8.  člen

Izvajalec je dolžan po končnem prevzemu pogodbenih del sestaviti in posredovati naročniku v potrditev končno obračunsko situacijo, ki bo vsebovala opravljena obračunana dela

Situacija se naročniku v potrditev izstavi na naslov Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče. Na situaciji mora biti obvezno navedena številka pogodbe……………, sicer bo naročnik situacijo zavrnil kot nepopolno.

Izvajalec je dolžan situacijo skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun). Izvajalec mora e-računu priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo,  iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in transakcijski račun na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu situacij podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, situacije pregledati in potrditi oziroma v tem roku pisno zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec obrazložiti.

Potrjene situacije podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, mora izvajalec priložiti naročniku skupaj s svojo situacijo do 5. (petega) dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu.

Naročnik in odgovorni nadzornik sta dolžna situacije izvajalca in podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, pregledati v roku 10 (desetih) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti.

Rok plačila situacije (e-računa) je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN SI56 ……………………., odprt pri …………….………………….

Naročnik bo potrjene račune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu …………………………. na transakcijski račun št. IBAN SI56 ………………… pri ………………………………..

(Opomba: Če je več podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo s strani naročnika, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej).

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni od uvedbe v posel. Dela se obvezuje izvajati skladno s potrjenim terminskim planom izvedbe pogodbenih del s predvidenim začetkom del dne 26.03.2019 in jih dokončati najkasneje do 12.08.2019 z opravljenim tehničnim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del.

Terminski plan je usklajen med izvajalcem in naročnikom in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Šteje se, da so dela po tej pogodbi končana, ko izvajalec izpolni vse svoje obveznosti po tej pogodbi, vključno z izročitvijo projekta izvedenih del in vse izvedbene dokumentacije, je opravljen tehnični pregled, so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu, in odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem kvalitativnem pregledu.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, sicer podaljšanja ne more več zahtevati. Za podaljšanje roka se sklene dodatek k tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 42. (dvainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik (za naročnika nadzornik) in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Naročnik mu ob uvedbi predstavi in pokaže prostore, kjer se bodo izvajala pogodbena dela, ter preda potrebno projektno dokumentacijo. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi:

- en (1) izvod potrjene projektne dokumentacije  PZI in DGD,

- prosto gradbišče – zemljišče in objekt, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

- situacijo obstoječih komunalnih naprav,

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,

- varnostni načrt in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih

- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenčnih listov v imenu naročnika.

Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 (pet) dni po prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je uveden v posel  z obojestranskim podpisom zapisnika o uvedbi v delo.

Naročnik je prav tako  dolžan poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben pisni zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.

11. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih.

- poskrbel za izdelavo varnostnega načrta,

- tekoče potrjevati spremembe in dodatna dela,

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti,

- poravnati obveznosti do izvajalca in njegovih prijavljenih podizvajalcev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- naročniku ob uvedbi v posel predložiti terminski plan izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi;

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja;

- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;

- pisno obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del;

- urediti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom ter upošteval požarni red naročnika;

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s pogodbo;

- izvajati dela v skladu s to pogodbo,

- sodelovati z naročnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka;

- naročniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in obdelovalcu predložiti izpolnjen evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ter mu predložiti tudi vse potrjene evidenčne liste;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas izvedbe predmeta pogodbe;

- prevzeta dela izvesti strokovno z usposobljenimi delavci in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi;

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje lastnine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in en izvod dogovora pred pričetkom del predložiti pooblaščenemu predstavniku naročnika;

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov;

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;

- sodelovati pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled, in sodelovati pri primopredaji objekta uporabniku;

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu in zapisniku o kvalitativnem pregledu, v roku določenem kot dokončanje del;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;

- gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom;

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije;

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela;

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- naročnika obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;

- vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje nadzornika in naročnika;

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- nadzornikom omogočati sprotne kontrole izvedenih del;

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika;

- izvajati dela po projektu za izvedbo;

- sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del;

- dokumentirati vsak predlog sprememb pri izvajanju del in zanje pridobiti predhodno soglasje nadzornika in naročnika;

- odgovarjati za kakovost izvršenih del v roku, navedenem v pogodbi,

- tekoče obveščati naročnika o spremembah in dodatnih delih,

- pripraviti vso potrebno dokumentacijo za zapisniški prevzem izvršenih del,

- odpraviti vse morebitne napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku ali v zapisniku o pregledu objekta, v roku, določenem kot dokončanje del;

- na natančno specificirani izstavljeni končni situaciji navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika, ter objekt kjer so se dela izvajala;

- da bo montaža materiala, izvedena s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj;

- zaščititi vgrajeni materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala:

- pripraviti dokumentacijo o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno;

- izpirati in čistiti vse cevne instalacije;

- izvesti tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih;

- uregulirati vse cevne razvode z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvesti meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov;

- opraviti dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru, da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema;

- izvesti zagon in kontrolo posameznega sistema v celoti ter izdelati zapisnik o funkcionalnosti sistema;

- za projekt izvedenih del sproti opravljati vris sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, katere bodo skladno z GZ pregledane in potrjene s strani nadzora in predane izdelovalcu PID načrta;

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v štirih (4) izvodih;

- označiti cevovode ter kanale z označbo medija in smeri toka;

- izdelati funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, namestiti na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema;

- izdelati dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom;

- pred prevzemom objekta izročiti naročniku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste itd.) in tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove temeljne okoljske zahteve, določene v razpisni dokumentaciji skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju;

- opraviti priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje;

- z lastno kontrolo zagotoviti izvajanje del v skladu z določili iz gornjih alinej;

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga opozori;

- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z določili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, določeni s predpisi), pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 27. januar | 8.00 – 17.00 h |
| 28. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 21. avgust | 6.00 – 19.00 h |
| 22. avgust – 21. september | 6.00 – 19.00 h |
| 22. september – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 24. oktober | 7.00 – 17.00 h |
| 25. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

Izvajalec bo moral dela organizirati tako, da bo dejavnost naročnika Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče čim manj  motena. Dela, ki  povzročajo hrup (kot npr. rušitvena dela ipd), ter dela, ki zahtevajo prekinitev dobave električne energije, dobave sanitarne vode, energije za ogrevanje (v času ogrevalne sezone) se bodo izvajala po dogovoru z naročnikom (v večini popoldan, med vikendi oziroma dela prostimi dnevi).

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, ki ga bo imenoval naročnik, bo pred pričetkom del izdelal varnostni načrt, izvajalec pa se obvezuje, da bo sodeloval pri njegovi uskladitvi s koordinatorjem in ga tudi pravočasno uskladil z njim. Izvajalec je dolžan z varnostnim načrtom seznaniti vse prisotne na skupnem delovišču ter skleniti dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati poškodb na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika, da je objekt pripravljen za kvalitativni in tehnični pregled in ob primopredaji objekta predati investitorju navodila za obratovanje in vzdrževanje ter usposobiti uporabnika za uporabo vgrajene opreme, strojev in naprav.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

13. člen

Izvajalec odgovarja za vso neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti, vendar najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa, določenega v izjavi zavarovalnice (Priloga 7 razpisne dokumentacije), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z zavarovalno vsoto najmanj v višini 41.000,00 EUR (z besedo: enainštirideset tisoč 00/100 evrov).

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjena najmanj enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca. V kolikor zahtevana zavarovanje v primeru skupne ponudbe sklene vodilni partner, morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe, kot je to zahtevano za izvajalca.

Izvajalec mora, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, izročiti naročniku ustrezno zavarovalno dokumentacijo (police, idr.) in potrdilo o vinkulaciji, v skladu z določili tega člena v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE  ZA  DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV, to je ………………….. EUR (z besedo: …………………………..eur ………/100), ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti najmanj 60 (šestdeset) dni daljši od roka za dokončanje pogodbenih del.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POGODBENA KAZEN

15. člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan plačati naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 50/00  (pet promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je ………………. EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del skladno s temeljnimi načeli civilnega prava.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del.

16. člen

Če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, je izvajalec za vsak dan, ko naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te pogodbene obveznosti dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR (z besedo: pet tisoč eur 00/100), pri čemer pogodbena kazen ne more preseči 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV. O vsaki ugotovitvi kršitve neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, naročnik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

17. člen

Pogodbeno kazen v višini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je …………………. EUR (z besedo: ………………………. eur ………./100), je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve te pogodbe.

Če ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

GARANCIJE IZVAJALCA

18. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splošni garancijski rok za izvedena dela je 5 (pet) let,

- za solidnost gradbe 10 (deset) let,

- za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega prevzema pogodbenih del pri čemer mora ponudnik garancije podizvajalcev priložiti ob podpisu pogodbe, navesti pa mora garancijske roke za posamezno opremo v nadaljevanju tega obrazca v za to namenjen prostor.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana in objekt tehnično pregledan, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na pregledu ali ob primopredaji.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v dogovorjenem roku.

Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

PREVZEM POGODBENIH DEL

19. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu.

Končni prevzem pogodbenih del se izvede pod pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu in komisijskem kvalitativnem pregledu. O končnem prevzemu se sestavi pisni zapisnik.

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku za dobo 5 (pet) let, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak), in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne cene pogodbenih del z DDV in še za nadaljnjih 5 (pet) let nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za solidnost gradnje v višini 5 % (pet odstotkov) od končne cene pogodbenih del z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak končni prevzem pogodbenih del ni opravljen.

20. člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je le-to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se v posledici naročnik poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano dejavnost po 2. odstavku 14. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) za ves čas veljavnosti te pogodbe.

Zavarovalna polica mora biti priložena k tej pogodbi. Izvajalec je dolžan ažurirati zavarovalno polico in o spremembah obveščati naročnika.

UREDITEV GRADBIŠČA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

21. člen

Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče, ga ustrezno zaščititi in opremiti za svoje potrebe. Vse priključke na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje omogoči naročnik proti plačilu, priključitev pa izvajalec opravi s svojimi sredstvi.

Izvajalec je pri svojem delu dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škode na sosednjih objektih oz. samem objektu. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca, prav tako tudi stroški fizičnega zavarovanja gradbišča.

22. člen

Vzdrževanje in čiščenje gradbišča je obveza Izvajalca. Izvajalec je dolžan sproti čistiti prostore, sredstva in prometne površine na gradbišču, v območju del javne prometne površine, če so te onesnažene zaradi transporta iz tega gradbišča.

Škodo, ki jo povzročijo transporti izvajalca na cestišču, plača izvajalec. Pred začetkom del vsake faze se izvajalec in naročnik dogovorita o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbišča. Izvajalec nosi vse stroške deponiranja odvečnega materiala.

23. člen

Najpozneje v osmih (8) dneh po končnem prevzemu del in opravljenih storitvah, je izvajalec dolžan očistiti gradbišče in odstraniti vse svoje provizorije in napeljave.

24. člen

Izvajalec je dolžan pred izvajanjem kakršnihkoli del opraviti vse potrebno za svojo seznanitev in seznanitev izvajalčevega osebja, drugih oseb, ki pod njegovim nadzorom opravljajo dela po tej pogodbi, s tem elaboratom o varstvu pri delu in ga podpisati.

Izvajalec, njegov podizvajalec in naročnik morajo pred pričetkom del skleniti pisni dogovor o VPD, ki je sestavni del pogodbe.

VIŠJA SILA

25. člen

Pod višjo silo se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki jih priznava sodna praksa in so se pojavile po uveljavitvi pogodbe. Če je izvajanje del delno ali v celoti moteno oziroma preprečeno, je izvajalec o tem dolžan takoj obvestiti naročnika. Prav tako je izvajalec dolžan obvestiti naročnika takoj, ko se razmere normalizirajo.

Pomanjkanje delovne sile, delovnih sredstev in materiala potrebnega za vzdrževanje pri izvajalcu se ne šteje kot višja sila.

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je le to posledica višje sile. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika dokazati obstoj višje sile.

VARSTVO PODATKOV

26. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je očitno, da bi drugi pogodbeni stranki nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, razen podatkov, ki jih je naročnik dolžan razkriti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 in 7/18).

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerimi se seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot takšni varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo skladno s temeljnimi načeli civilnega prava.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

27. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: …………………………, e-mail: …………………………,  tel. št. …………………………, fax št. …………………………, ki je skrbnik/ca te pogodbe.

Vodja nadzora je: …………………………, …………………………, e-mail: …………………………, tel. …………………………, fax št. ………………………….

Pooblaščen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: …………………………., e-mail: …………………………,  tel. št. …………………………, fax št. …………………………

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če le-ta delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.

PRENEHANJE POGODBE

28. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

Kolikor izvajalec kako drugače ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, določen v tej pogodbi, naročnik lahko odstopi od te pogodbe.

V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik bo o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca.

V primeru prenehanja pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške, povezane z izborom novega izvajalca, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

PREPOVED PRENOSA BODOČIH TERJATEV

29. člen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec  dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa/situacije ter je naročnik izstavljeni račun/situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 30.000,00 EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

SPREMEMBE POGODBE

30. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

REŠEVANJE SPOROV

31. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo

mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

UPORABA PRAVA

32. člen

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance.

SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

33. člen

Pri izvajanju javnih naročil mora izvajalec izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

34. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne posreduje naročniku podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

KONČNE DOLOČBE

36. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in začne veljati z dnem predložitve vseh dokazil o zavarovanjih iz 14. člena te pogodbe ter finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da so predloženi v skladu z določili te pogodbe.

37. člen

Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri) izvode,  izvajalec pa dva 2 (dva) izvoda.

Številka: ………………………….				Številka: ………………………….

V ..................., dne ....................				Ljubljana - Črnuče, dne ............................

| IZVAJALEC: ………………………………………. ....................................................... …………………………………. (…………………..) žig | NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA Ljubljana - Črnuče Zlatka Vlasta Zgonc (ravnateljica) žig |
| --- | --- |

Priloge te pogodbe so:

- ponudbo izvajalca št. ………… z dne ………….., prva ponudba izvajalca z dne …………. in končna ponudba na zaključnih pogajanjih z dne …..………….;

- razpisna dokumentacija januar 2019,

- projekt PZI in DGD,

- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- terminski plan-časovni načrt izvedbe del,

- fotokopija zavarovalne police izvajalca, in sicer za odgovornost delavcev in odškodninsko odgovornost izvajalca na objektu,

- sporazum o varstvu pri delu,

- izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca.

PRILOGA B

POŠILJATELJ (gospodarski subjekt):

PREJEM FINANČNEGA ZAVAROVANJA: (izpolni prejemnik) osebno po pošti Datum: Ura: Zaporedna številka prijave:

»NE ODPIRAJ – FINAČNO ZAVAROVANJE ZA

RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE«

»Prenova zunanjega šolskega igrišča Oš n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«

PREJEMNIK (naslovnik):

OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA

Črnuška cesta 9

1231 Ljubljana - Črnuče

PRILOGA C

FINANČNA ZAVAROVANJA

- Vzorec finančnega zavarovanja za resnost prijave in ponudbe (priloga C/1)

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2)

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/3)

PRILOGA C/1

(PRVA FAZA)

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE

____________________________________________________________________________

(izdajatelj menice: naziv, matična številka)

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do Osnovne šole h. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična številka: 5084091000, ident. št. za DDV in davčna številka: SI5084091000 (v nadaljevanju:  OŠ n. h. Maksa Pečarja), kot finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe, po ponudbi ______________________________ za »Prenova zunanjega šolskega igrišča OŠ n. h. Maksa Pečarja v Črnučah« objavljenega na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, oznaka naročila ………………… z dne …............2019, izročamo eno (1) bianco podpisano menico s klavzulo »brez protesta«, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot _________________  ______________________

(ime in priimek)                                     (funkcija)                            (podpis)

Pooblaščamo  OŠ n. h. Maksa Pečarja, da izpolni bianco menico v višini  36.000,00 EUR (z besedo: šestintrideset tisoč EUR 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

- izdajatelj menice umakne svojo prijavo/ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v prijavi/ponudbi,

- izdajatelj menice umaknil prijavo in ponudbo po poteku roka za prejem prijave in ponudbe ali nedopustno spremenil prijavo in ponudbo v času njene veljavnosti,

- izdajatelj v času veljavne ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejetju njegove ponudbe,

- izdajatelj zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe v določenem roku,

- izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je pozvan k podpisu pogodbe.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo  OŠ n. h. Maksa Pečarja, da menico domicilira pri__________________________, ki vodi naš transakcijski račun račun št. IBAN SI56 ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave začne z dnem, ki je določen za oddajo prijav in ponudb dne 11.02.2019.

Po preteku datuma veljavnosti prijave in ponudbe, t. j. dne 31.05.2019, preneha veljavnost menične izjave in menice, ki ju mora  OŠ n. h. Maksa Pečarja najkasneje v roku treh (3) dni vrniti izdajatelju.

Priloga: ena (1)  bianco menica

IZDAJATELJ MENICE

___________________________________

(žig in podpis)

Zavarovanje za resnost prijave in ponudbe bianco menico z menično izjavo mora gospodarski subjekt  v originalnem izvodu naročniku dostaviti po pošti (priporočeno ali priporočeno s povratnico) ali osebno do roka za oddajo prijav, t. j. najkasneje do 11.02.2019 do 13.00 ure.

PRILOGA C/2

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       , št. spis      , z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

IZJAVA PONUDNIKA/GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik/Gospodarski subjekt _____________________________________________________ (navesti naziv in naslov) izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bom v primeru podpisa pogodbe za javno naročilo »Prenova zunanjega šolskega igrišča OŠ n. h. Maksa Pečarja v Črnučah« v zahtevanem roku predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega razpisnega obrazca.

| Kraj: ___________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ | Žig | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

PRILOGA C/3

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja) GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

IZJAVA PONUDNIKA/GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik/Gospodarski subjekt _____________________________________________________ (navesti naziv in naslov) izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bom v primeru podpisa pogodbe »Prenova zunanjega šolskega igrišča OŠ n. h. Maksa Pečarja v Črnučah« in po zaključku del v zahtevanem roku predložil finančno zavarovane za odprav napak in solidnost gradnje v garancijskem roku iz tega razpisnega obrazca.

| Kraj: ___________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ | Žig | ________________________ Podpis odgovorne osebe |