| Številka: | 4300-11/2018/3 |
| --- | --- |
| Datum: | 5. 2. 2019 |

| DOKUMENTACIJA |  |
| --- | --- |

| Naročnik: | Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana |
| Zaporedna št. javnega naročila: | V13-18/ST |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE	3

1.	PODATKI O JAVNEM NAROČILU	3

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER NAČIN ODDAJE	3

3.	ROK IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI	6

4.	PODATKI O NAROČNIKU IN UPORABNIKU	7

5.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	7

6.	ODPIRANJE PONUDB	8

7.	PRAVNA PODLAGA JAVNEGA NAROČILA	8

8.	TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA	8

9.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	9

10.	MERILO	18

11.	PONUDBA	20

12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	25

13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	25

14. PRAVNO VARSTVO	25

15. POGODBA	26

PONUDBENI PREDRAČUN - OBRAZEC ŠT. 1	27

SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU - OBRAZEC ŠT. 2	29

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE - OBRAZEC ŠT. 3	30

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE - OBRAZEC ŠT. 4	31

SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV - OBRAZEC ŠT. 5	32

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA - OBRAZEC ŠT. 6	37

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA - OBRAZEC ŠT. 7	38

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 - OBRAZEC ŠT. 8	39

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758 - OBRAZEC ŠT. 9	40

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU - OBRAZEC ŠT. 10	41

OSNUTEK POGODBE	42

POSEBNI DEL DOKUMENTACIJE	65

1. PROJEKTNA NALOGA	66

2. DODATNA NAVODILA IN ZAHTEVE ZA IZDELAVO PZI DOKUMENTACIJE V OBLIKI PODROBNEJŠIH STROKOVNIH ZAHTEV UKC LJUBLJANA	67

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana« bo naročnik, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, izvedel skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), drugimi veljavnimi predpisi ter to dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija).

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ne-sklenitve pogodbe.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER NAČIN ODDAJE

| Oznaka: | V13-18/ST |
| --- | --- |
| Predmet: | Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana |

Predmet javnega naročila vključuje  izdelavo naslednje projektne dokumentacije:

- idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja (DGD) vključno s pridobitvijo vseh pogojev in soglasij ter pravnomočne Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), vključno s popisom del in projektantskim predračunom

- projektno dokumentacijo izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija bo izdelana na osnovi:

- grobih usmeritev (strokovne zahteve uporabnika), s strani uporabnika potrjene projektne naloge, dec 2017 (izdelovalec IBT SPI d.o.o.),

- popisa opreme po prostorih,

- idejne tehnološke zasnove - tlorisov prostorov (zasnovo je potrebno v fazi PZI prilagoditi glede na pogoje soglasodajalcev in izdelanih elaboratov),

- dodatnih navodil in zahtev UKCL.

Vsebina posamezne storitve mora vsebovati najmanj naslednjo projektno dokumentacijo:

ad.b.)    Mapa 0 - vodilna mapa

Mapa 1 – načrt arhitekture

Mapa 2 - načrt gradbenih konstrukcij

Mapa 8 –  načrt s področja geodezije

Mapa 10 – načrt s področja krajinske arhitekture

Ostali načrti - v kolikor je to potrebno s strani soglasodajalcev

Elaborati:

Elaborat oziroma načrt ravnanja z gradbiščnimi odpadki

Izdelava požarne študije z izkazom

Elaborat zaščite pred hrupom z izkazom

Gradbena fizika

Ostale storitve za pridobitev pravnomočne Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja

ad.c.)    Mapa 0  - vodilna mapa

Mapa 1  - načrt arhitekture (načrt je tudi del spremembe PGD) s popisi del

Mapa 2 – načrt gradbenih  konstrukcij; (načrt je tudi del spremembe PGD) s popisi del

Mapa 3 – načrt elektroinstalacij in elektro opreme (vključno z novo TRAFO postajo in zunanjimi vodi) s popisi vseh instalacijskih in opreme

Mapa 4 – načrt strojnih instalacij in strojne opreme s popisi vseh instalacijskih in opreme

Mapa 5 – načrt s področja tehnologije s popisi vse opreme

Mapa 6 – načrt s področja požarne varnosti

Mapa 7 – načrt s področja geotehnologije in rudarstva

Mapa 8 –  načrt s področja geodezije

Mapa 10 – načrt s področja krajinske arhitekture z zunanjo ureditvijo

Mapa 11 – načrt elektroinštalacij za strojno opremo (CNS in BMS)

ad.d.)    Mapa 0  - vodilna mapa

Mapa 1  - načrt arhitekture

Mapa 2 – načrt gradbenih  konstrukcij

Mapa 3 – načrt elektroinstalacij in elektro opreme  vključno s TP

Mapa 4 – načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Mapa 5 – načrt s področja tehnologije

Mapa 6 – načrt s področja požarne varnosti

Mapa 7 – načrt s področja geotehnologije in rudarstva

Mapa 8 –  načrt s področja geodezije

Mapa 10 – načrt s področja krajinske arhitekture

Mapa 11 – načrt elektroinštalacij za strojno opremo (CNS in BMS)

Potrebno je izvesti tudi vas pripravljalna dela (potrebno jih je vključiti v ponudbo), ki so potrebna za dokončanje projektne dokumentacije, kot na primer:

- pridobitev projektnih pogojev;

- izdelava arhitekturnih podlag, ki so osnova za projektiranje in pridobitev projektnih pogojev;

- geodetski posnetek;

- usmeritve požarne varnosti (požarne študije) ter zaščite pred hrupom;

- elaborat hrupa v notranjosti;

- elaborat ravnanja z gradbiščnimi odpadki;

- po potrebi posnetek obstoječega stanja in inštalacij, ter preveritev vseh potrebnih priključkov;

- ostale storitve in potrebne meritve za uspešno izvedbo naročila;

- določitve lokacij priklopov za glavne medije;

- določitve lokacij glavnih postrojenj za glavne medijo v kolikor ti niso na voljo;

- pregled in poročilo obstoječe nosilne konstrukcije;

- statična preverba in izračuni (statična presoja celotnega objekta oziroma analiza seizmične odpornosti konstrukcije); možnost ogleda elaboratov ZRMK, l.2009/10 pri naročniku;

- preveritev vplivov nove opreme oziroma tehnologije oziroma projekta na obstoječe prostore, opremo, itd..;

- preveritev vplivov obstoječe opreme na nov projekt in določitev mejhnega območja;

- preveritev nove opreme na varnost in zdravje pri delu;

- izvedljivost projekta;

- uzvedba sondaž, vrtanj in pregledov obstoječe konstrukcije (npr. za potrebe izračuna statične presoje);

- uzvedbo ultrazvočnih pregledov konstrukcije;

- ostali elaborati in dokumentacija.

Predvidena neto površina Negovalne bolnice Ljubljana skupaj (del objekta na Vrazovem trgu št. 1):

| KLET: | 1659,29 m² |
| --- | --- |
| PRITLIČJE: | 1316,18 m² |
| 1. NADSTROPJE: | 815,56 m² |
| 2. NADSTROPJE: | 731,66 m² |
| SKUPAJ | 4.522,69 m² |

Vsebina prenove oziroma predmet projektiranja NBL so vsa področja:

- gradbeno obrtniških del in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- del statične sanacije objekta in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- elektro inštalacijskih del in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- strojno inštalacijskih del in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- elektro inštalacijskih del za strojno opremo in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- del zunanje ureditve in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- opreme (tehnološka, pohištvena, medicinska, računalniška, interior, itd…) in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- pripadajoči del energetske sanacije in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del, funkcionalno  delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana.

Predmet javnega naročila  vključuje  tudi projektantski nadzor, ki obsega:

- nadzor s strani vodje projekta, ali se gradnja objekta izvaja v skladu z gradbenim dovoljenjem. Ta nadzor mora vodja projekta izvajati dovolj pogosto, da ima popolni pregled nad dejansko izvedenimi storitvami;

- sprotno potrjevanje sprememb, nastalih med gradnjo in morebitnih dopolnitev projekta PZI, v kolikor so spremembe in dopolnitve posledica ravnanja projektanta oziroma v kolikor gre za manjša odstopanja od pridobljenega gradbenega dovoljenja;

- izjavo vodje projekta za izdajo uporabnega dovoljenja.

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bosta z uporabnikom sklenila pogodbo.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti in ne more ponuditi posameznih postavk ali dela predmeta naročila.

Zagotovoljena sredstva naročnika za izvedbo GOI del in opreme znašajo  4.500.000,00 EUR z DDV.

ROK IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik mora projektno dokumentacijo izdelati v naslednjih rokih:

| Vrsta storitve | Rok |
| --- | --- |
| Izdelava IZP po predani potrjeni Projektni nalogi in dodatnim zahtevam uporabnika | v 30 koledarskih dneh od veljavnosti pogodbe (52. člen pogodbe) |
| izdelava DGD | v 90 koledarskih dneh od veljavnosti pogodbe (52. člen pogodbe) |
| izvedba vseh drugih storitev, potrebnih za pridobitev Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja | v ocenjenih 120 koledarskih dneh od veljavnosti pogodbe (52. člen pogodbe) |
| izdelava PZI | V 60 koledarskih dneh od pridobitev pravnomočne Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja |
| izdelava vse dokumentacije in izvedba vseh storitev, potrebnih za prijavo začetka gradnje | V 60 koledarskih dneh od pridobitev pravnomočne Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja |
| izdelava PID | v 30 koledarskih dneh po zaključku gradnje |

Projektantski nadzor se bo vršil tekom izvajanja gradnje, ki se bo predvidoma začela v mesecu marcu leta 2020. Predviden rok za dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri izvedbi gradnje znaša 360 dni (12 mesecev; 10+2).

Izvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski plan in ga naročniku izročiti najpozneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih storitev v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja storitev na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo storitev iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec s storitvami ne more pričeti ali nadaljevati;

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti;

- dogodki, ki so posledica višje sile.

PODATKI O NAROČNIKU IN UPORABNIKU

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Uporabnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki ponudbe predložijo izključno elektronsko, kar pomeni, da svoje ponudbe oddajo preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Ponudniki ponudbe oddajo v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 20. 3. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 3. 2019 in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PRAVNA PODLAGA JAVNEGA NAROČILA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

- 8.1. Dostop do dokumentacije

Dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za dokumentacijo ni.

- 8.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja ponudnikov, ki jih bo prejel preko Portala javnih naročil, najpozneje dne 13. 3. 2019, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano do dne 8. 3. 2019 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

- 8.3. Ogled lokacije

Naročnik in uporabnik organizirata neobvezen ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila.

Ogled bo omogočen po predhodni pisni najavi, ki prispe na e-naslov kontaktnih oseb zorislava.cimperman@gov.si in/ali crt.korinsek@gov.si najmanj 2 dni pred datumom ogleda.

- 8.4. Spremembe in dopolnitve dokumentacije

Naročnik lahko spremeni ali dopolni dokumentacijo.

Naročnik bo, če bo ocenil, da ponudnik v razpisanem roku ne bo uspel dopolniti svoje ponudbe, rok za oddajo ponudbe ustrezno podaljšal, pravice naročnika in ponudnika pa bodo v takem primeru vezane na novi rok.

Spremembe in dopolnitve dokumentacije so sestavni del dokumentacije.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3, sprejel enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.-9.5. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali pridobil druge informacije v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave), kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1. teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.2.-9.5. teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1. teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 9.2.-9.5. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v ESPD obrazec pod točko "B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta" v okence "druge informacije" navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s 4. odstavkom 89. člena ZUP. /Določba se smiselno uporablja tudi za podizvajalca s sedežem v tuji državi./

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1. (Skupna ponudba) in 11.3.2. (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

- 9.1. Razlogi za izključitev

    - Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

in

pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Opombi:

- Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, lahko s podpisom ESPD obrazca poda soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence. Ob podpisu mora biti jasno navedeno, na katero osebo se podpis nanaša. Soglasje se poda v obrazcu ESPD (četrti del sklepnih izjav v Delu VI). V tem primeru ni potrebno izpolnjevati pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

- Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

    - Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

    - Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

    - Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

    - Nad gospodarskim subjektom se ne sme začeti postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, njegovih sredstev ali poslovanje ne sme upravljati upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti ne smejo biti začasno ustavljene, nad njim se ne sme v skladu s predpisi druge države začeti postopek ali pa nastati položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

  - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

    - Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost projektiranja opravljal pred 1. 6. 2018, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

    - Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost projektiranja začel opravljati po 1. 6. 2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod točko 9.2.1. izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja iz 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID), in sicer:

- da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,

- da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz ZAID in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir,

- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami 15. člena ZAID,

- da ni v stečajnem postopku.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- in

- Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1

  - Ekonomski in finančni položaj oziroma sposobnost

    - Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega javnega naročila, ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 – mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ali obrazec BON-2.

Opomba:

- Potrdila oziroma obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

  - Tehnična in strokovna sposobnost

    - Referenca ponudnika

Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel projektno dokumentacijo objekta, razvrščenega v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), in sicer najmanj v obsegu izdelave PGD in PZI, pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla znaša najmanj 2 MIO EUR z DDV.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- V primeru, da je ponudnik referenčne storitve izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih storitev kot partner v skupnem nastopanju.

- V primeru, da je ponudnik referenčne storitve izvedel kot podizvajalec, lahko namesto Potrdila o dobro opravljenem delu (ponudnika) v ponudbi predloži kopijo sklenjene pogodbe za referenčne storitve.

- Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja referenc od ponudnika zahteva še dodatna dokazila.

    - Ponudnik mora imenovati vodjo projekta (odgovorni vodja projekta in pooblaščeni arhitekt), ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje projekta po ZAID-u oziroma po GZ ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za  pooblaščenega arhitekta in biti vpisan pooblaščenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla znaša najmanj 2 MIO EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja strojništva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega projektanta s področja strojništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo pooblaščenega inženirja s področja strojništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu strojnih instalacij znaša najmanj  200.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje elektrotehnike pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu elektro instalacij znaša najmanj 200.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje elektrotehnike, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za po iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje gradbeništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu gradbeno obrtniških del znaša najmanj  500.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja krajinske arhitekture, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja krajinske arhitekture in biti vpisan v Imenik pooblaščenih (poklicni naziv PI) arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje krajinske arhitekture pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu krajinske arhitekture znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja tehnologije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja tehnologije in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS ali v imenik pooblaščenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje strojništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu tehnolog znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje strojništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu strojnih instalacij znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja iz področja geodezije in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje geodetskih storitev pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu geodetskih del znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

    - Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja geologije, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja iz področja geologije in mehanike tal in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe  opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje geoloških storitev pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu geoloških del znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta za področje strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

  - Sposobnost, ki se nanaša na Uredbo o zelenem javnem naročanju.

    - Ponudnik se zavezuje, da bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upošteval splošne tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izjava ponudnika o spoštovanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju

MERILO

Merilo za izbor izvajalca bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz naslednjih meril, in sicer:

MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 90 točk)

Upošteva se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz obrazca št. 1 - Ponudba.

Formula:

Skupna ponudbena vrednost v točkah = (najnižja skupna ponudbena vrednost  ) x 90

(ponujena skupna ponudbena vrednost)

Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 90 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV od skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV najugodnejšega ponudnika.

MERILO 2: Pri ponudniku/skupnemu ponudniku zaposleni strokovni kader, ki bo opravljal funkcijo vodje projekta (maksimalno število točk je 10 točk)

V okviru tega merila mora ponudnik izkazati, da ima po pogodbi o zaposlitvi zaposlen strokovni kader, ki je v ponudbi priglašen kot vodja projekta na obrazcu št. 5 - Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov in v obrazcu št. 1 - Ponudba in ki bo po pogodbi opravljal to funkcijo, v kolikor bo ponudniku dodeljeno javno naročilo.

V okviru tega merila mora ponudnik izkazati, na kateri podlagi in koliko časa je strokovni kader vodje projekta pri ponudniku zaposlen.

V kolikor je strokovni kader pri ponudniku zaposlen za nedoločen čas, se ponudniku dodeli 5 točk.

V kolikor je strokovni kader pri ponudniku zaposlen za nedoločen čas in ima pri ponudniku več kot 2 leti delovne dobe, se ponudniku dodeli dodatnih 5 točk.

Pri tem merilu lahko ponudnik dobi največ 10 točk.

V zvezi s tem merilom naročnik pojasnjuje, da na podlagi novega ZAID-a po tem, ko bo minilo prehodno obdobje velja, da mora biti vodja projekta zaposlen pri izvajalcu, s čimer se šteje, da je zakonsko urejen javni interes države, da imajo ponudniki zaposlene strokovne kadre, saj to prinaša večjo urejenost izvajanja del in večjo preglednost. Glede na kogentnost nove gradbene zakonodaje ne more biti dvoma, da lahko naročnik takšno zahteva že pred iztekom prehodnega obdobja določi v okviru meril.

DOKAZILO:

pogodba o zaposlitvi ali obrazec M-1.

DODATNO MERILO v primeru ponudbe z istim številom točk:

V primeru, da imata dve dopustni in samostojni ponudbi isto število točk, bo naročnik med njima izbral ponudbo tistega ponudnika, ki ima pri ponudniku/konzorciju ponudnikov več po pogodbi o zaposlitvi zaposlenih kadrov, ki bodo sodelovali pri predmetnem javnem naročilu.

PONUDBA

- 11.1. Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudbeni predračun«;

- izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

- »Potrdila vseh poslovnih bank« ali »BON-2 obrazec«;

- izpolnjen obrazec št. 2 »Soglasje / izjava podizvajalca o neposrednem plačilu« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci);

- izpolnjen obrazec št. 3 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«;

- obrazec št. 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe«;

- izpolnjen obrazec št. 5 »Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov«;

- izpolnjen obrazec št. 6 »Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika«;

- izpolnjen obrazec št.  7 »Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra«;

- »Izpis iz spletne strani IZS«, ki dokazuje izpolnjevanje kadrovskih pogojev v zvezi z vpisom v ustrezen imenik;

- »Obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi« za kader, za katerega se zahteva zaposlitev in kader, ki je priglašen v okviru MERILA 2;

- podpisan obrazec št. 8 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«;

- podpisan obrazec št. 9 »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku«;

- podpisan obrazec št. 10 »Izjava ponudnika o spoštovanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju«;

- izpolnjen in podpisan »Osnutek pogodbe«.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom, odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

- 11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OPOZORILO: Predložitev ESPD za vse sodelujoče gospodarske subjekte je obvezna.

11.2.2. Finančna zavarovanja

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev bančne garancije kot instrumenta finančnega zavarovanja.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

11.2.2.1. Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

11.2.2.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe za celotno obdobje trajanja naročila z DDV.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe) ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do p podizvajalcev in kooperantov ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del dokumentacije. Ponudnik ga podpiše in priloži v ponudbi.

11.2.2.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost tega finančnega zavarovanja mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah;

- če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je del dokumentacije. Ponudnik ga podpiše in priloži v ponudbi.

11.2.3. Ponudbeni predračun

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

V obrazec št. 1 - Ponudbeni predračun se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem (stopnja 22 %). V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Pogodbene storitve izdelave projektne dokumentacije bodo izvedene po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ, projektantski nadzor pa se bo izvajal po urni postavki, pri čemer bo 120 ur projektantskega nadzora že vključeno v ceno z izračunom z izrecnim jamstvom.

V kolikor bo tekom izvedbe gradnje potrebno izvesti večji obseg ur projektantskega nadzora, kot jih je vključenih v ceno, bodo te ure plačane posebej.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Obrazec št. 1 – Ponudbeni predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

11.2.4. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

- 11.3. Priprava ponudbe

11.3.1. Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točk 9.1.-9.3. teh navodil. Pogoja iz točk 9.4. in 9.5. lahko ponudniki izpolnijo kumulativno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Naročnik bo do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavljal na ponudnika, ki se bo v ESPD obrazcu označil kot vodilni partner. V primeru, da ponudniki iz skupne ponudbe želijo, da naročnik do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse ponudnike iz skupne ponudbe, navedeno jasno izrazijo v ponudbi.

Obrazec št. 1 – Ponudbeni predračun podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem naročanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (vrsta in vrednost storitev), ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za  vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1. teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek 94. člena.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje / izjavo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (obrazec št. 2),

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.3.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

11.3.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi in so lahko predložena v jeziku države, ki jih izda. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

11.3.5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Ponudba, ki bo veljala manj časa, bo izločena.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

11.3.6. Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

- 12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

- 13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so  nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

- 14. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnika, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz tretjega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

•	ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

•	ime naročnika,

•	oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,

•	predmet javnega naročila,

•	očitane kršitve,

•	dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

ter mora priložiti:

•	pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

•	potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve:

11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. javnega naročila krajših sedmih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo.

- 15. POGODBA

Naročnik in uporabnik bosta z izbranim ponudnikom podpisala pogodbo.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; nadaljnjem besedilu: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom, ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

|  | mag. Mirko Stopar generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko |
| --- | --- |

PONUDBENI PREDRAČUN - OBRAZEC ŠT. 1

PONUDNIK: _________________________________________________________________________

Na osnovi javnega razpisa »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana« dajemo ponudbo, kot sledi:

ŠT. PONUDBE, DATUM: _______________________________________________________________

MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 90 točk)

po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ

| Pogodbena storitev | Cena v EUR |
| --- | --- |
| Izdelava IZP po predani potrjeni Projektni nalogi s strani uporabnika |  |
| izdelava DGD |  |
| izvedba vseh drugih storitev, potrebnih za pridobitev Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja |  |
| izdelava PZI |  |
| izdelava vse dokumentacije in izvedba vseh storitev, potrebnih za prijavo začetka gradnje |  |
| izdelava PID |  |
| SKUPAJ za izdelavo projektne dokumentacije brez DDV |  |

Projektantski nadzor se bo izvajal po urni postavki ________ EUR brez DDV.

V pogodbeno vrednost je vštetih 120 ur projektantskega nadzora, kar znaša:

| Pogodbena storitev | Cena v EUR |
| --- | --- |
| Projektantski nadzor v obsegu 120 ur |  |
| DDV 22% |  |

Skupna pogodbena vrednost po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ znaša:

| SKUPAJ za izdelavo projektne dokumentacije ter projektantskega nadzora z vključenim DDV |  |
| --- | --- |

MERILO 2: Pri ponudniku/skupnemu ponudniku zaposleni strokovni kader, ki bo opravljal funkcijo vodje projekta (maksimalno število točk je 10 točk)

|  | Ime in priimek strokovnega kadra, ki bo pri predmetnem javnem naročilu opravljal funkcijo vodje projekta | Funkcija strokovnega kadra pri predmetnem javnem naročilu | Naziv in sedež delodajalca strokovnega kadra | Zaposlitev (določen/ nedoločen čas) | Št. let delovne dobe pri ponudniku/skupnem ponudniku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

PONUDBENI POGOJI:

- Veljavnost ponudbe je najmanj 120 dni šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.

- Cene na enoto fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU - OBRAZEC ŠT. 2

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) podizvajalca: |  |
| Vrsta del podizvajalca: |  |
| Vrednost del podizvajalca: |  |

Podpisana pooblaščena oseba podizvajalca izjavlja, da

ZAHTEVA / NE ZAHTEVA

neposredna plačila (primerno obkrožiti).

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana za javno naročilo, katerega predmet je »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana«, namesto ponudnika _____________________________ (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE - OBRAZEC ŠT. 3

Spodaj podpisani ______________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana« iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

IME IN PRIIMEK:_______________________________________________________

EMŠO (obvezen podatek):_______________________________________________

DATUM ROJSTVA:_____________________________________________________

KRAJ ROJSTVA:_______________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:____________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA:____________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)___________________________________________________

(poštna številka in pošta)_________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO:_____________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:____________________________________

|  | Podpis pooblastitelja: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE - OBRAZEC ŠT. 4

Spodaj podpisani _________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana« iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: __________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV - OBRAZEC ŠT. 5

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana« izjavljamo, da:

Na funkcijo vodje projekta (vodja projekta in pooblaščeni arhitektekt) priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v  ZAPS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla znaša najmanj 2 MIO EUR z DDV.

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Na funkcijo pooblaščeni inženir za področje strojništva priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje strojništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu strojnih instalacij znaša najmanj 200.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu strojnih instalacij v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Na funkcijo pooblaščeni inženir za področje elektrotehnike priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje elektrotehnike pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu elektro instalacij znaša najmanj 200.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu elektro instalacij v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- Na funkcijo pooblaščeni inženir s področja gradbeništva priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje gradbeništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu gradbeno obrtniških del znaša najmanj  500.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu gradbeno obrtniških v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- Na funkcijo pooblaščeni inženir s področja krajinske arhitekture priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje krajinske arhitekture pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu krajinske arhitekture znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu krajinske arhitekture v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Na funkcijo pooblaščeni inženir s področja tehnologije priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje strojništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu tehnolog znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu tehnolog v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Na funkcijo funkcijo pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje strojništva pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu strojnih instalacij znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu strojnih instalacij v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Na funkcijo pooblaščeni inženir s področja geodezije priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje geodetskih storitev pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu geodetskih del znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu geodetskih del v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Na funkcijo pooblaščeni inženir s področja geologije priglašamo naslednji strokovni kader:

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe  opravljal funkcijo odgovornega projektanta za področje geoloških storitev pri izdelavi najmanj PGD in PZI za referenčni zahtevni objekt,  razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) pri čemer investicijska vrednost referenčnega posla v delu geoloških del znaša najmanj  100.000,00 EUR z DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Ali gre za visoko gradnjo (DA/NE) | Investicijska vrednost projekta v delu geoloških del v EUR z DDV | Vrsta izdelane projektne dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA - OBRAZEC ŠT. 6

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedla storitve ____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________, v vrednosti _____________________ EUR (z DDV),

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	          (leto)                   (mesec)       (leto)

Storitve  so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.

Obseg izvedbe storitev, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

..................................................................,

tel. ...................................., fax ........................................... E-naslov……………….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | _________________________________ |
|  | _________________________________ |

(podpis)

## POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA - OBRAZEC ŠT. 7

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je kader ___________________________________________________izvedel____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________, v vrednosti _____________________ EUR (z DDV),

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	          (leto)                   (mesec)       (leto)

Storitve  so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.

Obseg izvedbe storitev, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Odgovorna oseba investitorja/naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

..................................................................,

tel. ...................................., fax ........................................... E-naslov……………….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | _________________________________ |
|  | _________________________________ |

(podpis)

Obrazec se kopira in potrjuje za ves kader iz poglavja 9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 9.4 Tehnična in strokovna sposobnost, in sicer za kader od št. 9.4.2. do vključno 9.4.10.

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 - OBRAZEC ŠT. 8

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec podpiše in predloži v ponudbi.

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758 - OBRAZEC ŠT. 9

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec podpiše in predloži v ponudbi.

## IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU - OBRAZEC ŠT. 10

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana«

izjavljamo, da bomo pri projektiranju zagotovili, da

delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbi znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III.

Prostornina v stavbo vgrajenih materialov se izračuna tako, da se od bruto prostornine stavbe, izračunane skladno s SIST ISO 9836, odšteje neto prostornina stavbe, izračunana po tem standardu. V izračun prostornine v stavbo vgrajenega lesa se vključijo leseni sestavi oziroma konstrukcije, ki temeljijo na lesenih elementih.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

## OSNUTEK POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.)

| NAROČNIK: in UPORABNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa ____________________ Matična številka: 5030544, ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa ____________________ Matična številka: 5057272 ID številka: SI52111776 (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) |
| --- | --- |
| ter |  |
| IZVAJALEC: | firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki ga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka: ____________ Transakcijski račun štev.: _____-___________ odprt pri _________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) |

sklepajo

POGODBO ŠT……………………….

za izdelavo projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana

    - UGOTOVITVENE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako V13-18/ST in nazivom »Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC Ljubljana«, objavljenem v Uradnem listu EU, št. objave ______ z dne __________ in na Portalu javnih naročil RS, št. objave ______ z dne __________ (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4300-11/2018/2 z dne 13. 8. 2018, odločitev o oddaji javnega naročila, št. 4300-11/2018/___ z dne ___);

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______ sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;

- v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače;

- je izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva, št. ________ z dne_____, naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);

- so sredstva zagotovljena v okviru projekta št. 2711-09-0003 z nazivom "Negovalna bolnišnica Ljubljana" na proračunskih postavkah 3564 in 875.

    - PREDMET POGODBE

- člen

S sklenitvijo te pogodbe naročnik odda, izvajalec pa prevzema storitev projektiranja objekta Negovalna bolnišnica Ljubljana, UKC Ljubljana, pri katerem se upoštevajo načela trajnostne gradnje, ki vključuje zahtevo iz Obrazca 10 dokumentacije in ki vključuje izdelavo naslednje projektne dokumentacije:

- idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s pridobitvijo vseh pogojev in soglasij ter pravnomočne Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), vključno s popisom del in projektantskim predračunom

- projektno dokumentacijo izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija bo izdelana na osnovi:

- grobih usmeritev (strokovne zahteve naročnika) iz  s strain uporabnika potrjene projektne naloge, dec 2017 (izdelovalec IBT SPI d.o.o.),

- popisa opreme po prostorih,

- idejne tehnološke zasnove - tlorisov prostorov (zasnovo je potrebno v fazi PZI prilagoditi glede na pogoje soglasodajalcev in izdelanih elaboratov),

- dodatnih navodil in zahtev UKCL.

Vsebina posamezne storitve mora vsebovati najmanj naslednjo projektno dokumentacijo:

ad.b.)    Mapa 0 - vodilna mapa

Mapa 1 – načrt arhitekture

Mapa 2 - načrt gradbenih konstrukcij

Mapa 8 –  načrt s področja geodezije

Mapa 10 – načrt s področja krajinske arhitekture

Ostali načrti - v kolikor je to potrebno s strani soglasodajalcev

Elaborati:

Elaborat oziroma načrt ravnanja z gradbiščnimi odpadki

Izdelava požarne študije z izkazom

Elaborat zaščite pred hrupom z izkazom

Gradbena fizika

Ostale storitve za pridobitev pravnomočnega gradbenega

ad.c.)    Mapa 0  - vodilna mapa

Mapa 1  - načrt arhitekture (načrt je tudi del spremembe PGD) s popisi del

Mapa 2 – načrt gradbenih  konstrukcij; (načrt je tudi del spremembe PGD) s popisi del

Mapa 3 – načrt elektroinstalacij in elektro opreme (vključno z novo TRAFO postajo in zunanjimi vodi) s popisi vseh instalacijskih in opreme

Mapa 4 – načrt strojnih instalacij in strojne opreme s popisi vseh instalacijskih in opreme

Mapa 5 – načrt s področja tehnologije s popisi vse opreme

Mapa 6 – načrt s področja požarne varnosti

Mapa 7 – načrt s področja geotehnologije in rudarstva

Mapa 8 –  načrt s področja geodezije

Mapa 10 – načrt s področja krajinske arhitekture z zunanjo ureditvijo

Mapa 11 – načrt elektroinštalacij za strojno opremo (CNS in BMS)

ad.d.)    Mapa 0  - vodilna mapa

Mapa 1  - načrt arhitekture

Mapa 2 – načrt gradbenih  konstrukcij

Mapa 3 – načrt elektroinstalacij in elektro opreme  vključno s TP

Mapa 4 – načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Mapa 5 – načrt s področja tehnologije

Mapa 6 – načrt s področja požarne varnosti

Mapa 7 – načrt s področja geotehnologije in rudarstva

Mapa 8 –  načrt s področja geodezije

Mapa 10 – načrt s področja krajinske arhitekture

Mapa 11 – načrt elektroinštalacij za strojno opremo (CNS in BMS)

Potrebno je izvesti tudi vas pripravljalna dela (potrebno jih je vključiti v ponudbo), ki so potrebna za dokončanje projektne dokumentacije kot naprimer:

- pridobitev projektnih pogojev;

- izdelava arhitekturnih podlag, ki so osnova za projektiranje in pridobitev projektnih pogojev;

- geodetski posnetek;

- usmeritve požarne varnosti (požarne študije) ter zaščite pred hrupom;

- elaborat hrupa v notranjosti;

- elaborat ravnanja z gradbiščnimi odpadki;

- po potrebi posnetek obstoječega stanja in inštalacij, ter preveritev vseh potrebnih priključkov;

- ostale storitve in potrebne meritve za uspešno izvedbo naročila;

- določitve lokacij priklopov za glavne medije;

- določitve lokacij glavnih postrojenj za glavne medijo v kolikor ti niso na voljo;

- pregled in poročilo obstoječe nosilne konstrukcije;

- statična preverba in izračuni (statična presoja celotnega objekta oziroma analiza seizmične odpornosti konstrukcije); možnost ogleda elaboratov ZRMK, l.2009/10 pri naročniku;

- preveritev vplivov nove opreme oziroma tehnologije oziroma projekta na obstoječe prostore, opremo, itd..;

- preveritev vplivov obstoječe opreme na nov projekt in določitev mejhnega območja;

- preveritev nove opreme na varnost in zdravje pri delu;

- izvedljivost projekta;

- uzvedba sondaž, vrtanj in pregledov obstoječe konstrukcije (npr. za potrebe izračuna statične presoje);

- uzvedbo ultrazvočnih pregledov konstrukcije;

- ostali elaborati in dokumentacija.

Vsa projektna in tehnična dokumentacija bo izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Gradbenim zakonom, ZAID-om in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in drugimi podzakonskimi akti tako, da ne bo nobenih ovir za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Predmet te pogodbe je tudi zagotovitev vseh izjav pravnih (projektanta) ali fizičnih oseb (vodje projekta in njegovih pomočnikov), dokumentov, prilog in dodatkov, ki so potrebni za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Predmet te pogodbe je tudi izvajanje projektantskega nadzora tekom izvedbe gradnje za investicijo Negovalna bolnišnica Ljubljana, UKC Ljubljana.

Predmet te pogodbe so tudi pripravljalna dela in ostale storitve iz razpisne dokumentacije ter dodatnih navodil in zahtev UKCL.

Predmet te pogodbe je med drugim tudi določitev ocenjene vrednosti investicije, za katero projektant odgovarja v okviru svoje dolžne skrbnosti dobrega strokovnjaka.

Projektna dokumentacija mora biti izvedena na način, da izvajalec v njej upošteva zadnje stanje tehnike.

- člen

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor po tej pogodbi obsega:

- nadzor s strani vodje projekta, ali se gradnja objekta izvaja v skladu z gradbenim dovoljenjem. Ta nadzor mora vodja projekta izvajati dovolj pogosto, da ima popolni pregled nad dejansko izvedenimi storitvami;

- sprotno potrjevanje sprememb, nastalih med gradnjo in morebitnih dopolnitev projekta PZI, v kolikor so spremembe in dopolnitve posledica ravnanja projektanta oziroma v kolikor gre za manjša odstopanja od pridobljenega gradbenega dovoljenja;

- izjavo vodje projekta za izdajo uporabnega dovoljenja.

V kolikor se tekom gradnje pojavi potreba po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje, pri čemer je do te potrebe prišlo iz razlogov, ki niso na strani projektanta, se izvajalec zavezuje, da bo ažurno pristopil k spremembi ali dopolnitvi dokumentacije na način, da ne bo prihajalo do zamud pri izvedbi gradnje, vendar pa je izvajalec za takšne spremembe upravičen do dodatnega plačila po urni postavki, ki je določena za projektantski nadzor v 17. členu pogodbe.

- člen

Seznanjenost z lokacijo

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev; s prostorskimi akti, z lokacijo, za katero se bodo pogodbene storitve izvajale, s predvidenim načinom izvedbe storitev in z vsemi ostalimi pogoji, ki se nanašajo na izvedbo storitev.

- člen

Analiza in preiskave

Izvajalec mora v okviru pogodbenih storitev ter pogodbene cene izvesti vse analize, geološko geotehničine preiskave, v kolikor bodo potrebne ter druge preiskave, ki so potrebne za kvalitetno pripravo projektne dokumentacije. Opustitev te dolžne skrbnosti izvajalca predstavlja kršitev pogodbenih določb.

V kolikor se bo tekom gradnje ali kadarkoli prej izkazalo, da je izdelana projektna dokumentacija neustrezna iz razloga pomanjkljivih podatkov v zvezi s sestavo tal ali drugih geološko geotehničnih podatkov, se bo štelo, da gre za projektantsko napako, ki jo je dolžen v celoti odpraviti izvajalec. Izvajalec mora v takšnem primeru naročniku povrniti tudi vse stroške, ki jih je imel zaradi te napake.

- člen

Izvajalec mora pri izvedbi pogodbene storitve upoštevati navodila in vse tehnične zahteve naročnika, vse veljavne predpise in pravila stroke, vključno s tehničnimi smernicami in drugimi normativnimi dokumenti in sicer glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta.

Izvajalec mora z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko arhitekturnimi in drugimi rešitvami določiti lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter da je omogočeno evidentiranje objekta.

Izvajalec mora značilnosti objekta v projektni dokumentaciji določiti s tekstualnimi opisi in navedbami podatkov o objektu ter grafičnimi prikazi, ki se izdelajo glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta.

- člen

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki jo je prevzel v izdelavo tako, da je ta v skladu s predpisi in zahtevami po veljavni zakonodaji.

Izvajalec mora zagotoviti koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvedbi te pogodbe.

- člen

Jezik projektne dokumentacije

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, razen posameznih vsebin in delov, ki se izdelujejo s pomočjo programske opreme za izračun in izris podatkov, pri čemer je treba te podatke reprezentativno povzeti in razložiti v slovenskem jeziku tako, da so razumljivi strokovnjaku, ki ne razume uporabljenega tujega jezika.

- člen

Materiali in proizvodi

Izvajalec je dolžan uporabljati standardizirane popise del, materialov in opreme, razen če dokaže, da to iz objektivnih razlog ni mogoče ali ni smotrno. V takšnem primeru mora izvajalec svojo odločitev pisno obrazložiti in utemeljiti naročniku.

Izvajalec bo v projektni dokumentaciji predvidel gradbene materiale in proizvode, ki so bili dani na trg ali jim je bila omogočena dostopnost na trgu v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov.

Naročnik ne dovoljuje, da izvajalec v zvezi z izvedbo te pogodbe sklene kakršenkoli drug (pisni ali ustni) dogovor, ki mu omogoča finančne koristi v zvezi s projektiranjem po tej pogodbi, bodisi z dobavitelji opreme, materialov, proizvodov, bodisi s ponudniki različne tehnologije, ipd. V kolikor bo naročnik izvedel, da je pri izvedbi te pogodbe prišlo do takšne situacije, si pridržuje pravico do obračuna pogodbene kazni iz 42. člena te pogodbe zaradi takšnega nezakonitega ravnanja izvajalca ter pravico do odstopa od pogodbe in obračuna pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe iz 45. člena te pogodbe, pri čemer se obe navedeni pogodbeni kazni lahko seštevata.

    - PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Pravice in obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec je dolžan v okviru ponudbene cene za izvedbo DGD in PZI dokumentacije sodelovati tudi pri sestavi odgovorov na vprašanja, ki se nanašajo na projektno dokumentacijo ali projektne rešitve in ki bi jih ponudniki gradnje oddali na portal javnih naročil v okviru javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

Naročnik bo izvajalca obvestil o tem, da namerava objaviti javno naročilo gradnje ter izvajalčevo projektno dokumentacijo najmanj 7 dni pred objavo, da si bo izvajalec lahko rezerviral čas za aktivno sodelovanje pri podajanju odgovorov na zastavljena vprašanja.

- člen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe zavezuje:

- da bo pri izvedbi storitev upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju;

- da bo izdelal 4 (štiri) kompletne izvode projektne dokumentacije v tiskani obliki in dva v elektronski obliki (CD ali drug elektronski medij) za izvedbo in en izvod predračunskega elaborata v Excel-u,

- da bo projektna dokumentacija izdelana skladno z vsemi projektnimi pogoji in skladno z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti veljavnimi na področju Republike Slovenije in sicer tako, da ne bo ovir izvedbo storitev,

- da bo s svojimi projektnimi rešitvami zagotavljal v okviru omejitev, ki izhajajo iz zazidalnega načrta in projektnih pogojev, optimalno ceno izvedbe gradnje,

- da bo naročniku strokovno svetoval z upoštevanjem vseh zakonskih določil in sicer s področja projektiranja, tehničnega in ekonomskega področja z upoštevanjem želja in potreb naročnika,

- da bo v popisih del ali v drugih določilih v projektni dokumentaciji predvideval samo uporabo takih materialov, naprav in opreme, ki imajo ustrezne certifikate in za katere proizvajalci dajejo ustrezne garancijske roke,

- pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi sodelavci,

- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- sproti obveščal naročnika o problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na končni rok izdelave projektne dokumentacije,

- izvršil popravke projektne dokumentacije, na podlagi zahtev naročnika,

- pripravil vloge, ki so potrebne za pridobitev dovoljenj ali drugih aktov za potrebe izvedbe gradenj iz 2. člena te pogodbe, jih vložil po pooblastilu naročnika pri pristojnih organih in ves čas postopka nastopal kot pooblaščenec naročnika,

- pridobil vsa potrebna soglasja za pridobitev vseh upravnih dovoljenj,

- upošteval dodatne zahteve in navodila UKCL.

- člen

Notifikacijska dolžnost izvajalca

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja storitev v najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe pregledati vse tehnične zahteve naročnika ter naročnika opozoriti na morebitne okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih storitev, podaljšale rok izvedbe storitev ali povečale stroške izvedbe storitev po tej pogodbi ali stroške gradbenih del. V kolikor tega v navedenem prekluzivnem roku ne stori, kasneje nima več pravice zahtevati podaljšanja roka za izvedbo storitve ali povišanja pogodbene cene, razen če dokaže, da na okoliščine ni mogel opozoriti iz razlogov, ki niso v njegovi sferi.

Izvajalec je dolžan tekom izvajanja nadzora nemudoma, najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo pogodbenih storitev, podaljšale rok izvedbe te pogodbe ali rok izvedbe gradbenih del ali povečale stroške izvedbe storitev po tej pogodbi ali stroške gradbenih del. Izvajalec mora v roku 10 dni od kar se je zavedela okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka ali za plačilo dodatnih storitev. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi  pravico do podaljšanja roka izvedbe ali do kakršnegakoli dodatnega plačila (prekluzivni rok za opozorilo).

Namen določbe tega odstavka je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki in stroškovni komponenti izvedbe storitev po tej pogodbi.

Tudi v primeru, da je naročnik pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta (projektne in druge pogoje), jih je izvajalec dolžan preveriti, preden jih upošteva in na njihovi podlagi izdela projektno dokumentacijo.

- člen

Izvajalec projektiranja in njegov strokovni kader, ne glede na dejansko zaposlitev strokovnega kadra, odgovarja za resničnost vseh danih izjav, in sicer pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo.

    - PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pričetkom izvajanja storitev po tej pogodbi izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo storitev in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo storitev po tej pogodbi;

- tekom izvajanja storitve zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem storitev in ni v pogodbeni sferi izvajalca, tako da ne bo moteno napredovanje storitev in zaključek v pogodbenih rokih;

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

- člen

Odobritev s strani naročnika

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem storitev, razen  v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe.

Izvajalec nima pravice spreminjati projektne dokumentacije po tem, ko jo je naročnik potrdil, brez pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec v okviru izvajanja projektantskega nadzora tudi nima pravice, da daje direktna navodila izvajalcu gradbenih del, brez da bi za to pridobil pisno soglasje naročnika.

Izvajalec nima pravice spreminjati gradbene pogodbe, ki bo sklenjena med naročnikom in izvajalcem gradbenih del.

    - PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

- člen

Uporabnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- omogočil izvajalcu nemoteno delo (predaja delovišča v trenutno posest, zagotovitev primernih dostopov itd.),

- dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo,

- pravočasno obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- zagotovil sodelovanje svojih tehnično vzdrževalnih službe,

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih obveznosti.

    - POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbene storitve bodo izvedene po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ, ki znaša:

| Pogodbena storitev | Cena v EUR |
| --- | --- |
| Izdelava IZP po predani potrjeni Projektni nalogi uporabnika |  |
| izdelava DGD |  |
| izvedba vseh drugih storitev, potrebnih za pridobitev Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja |  |
| izdelava PZI |  |
| izdelava vse dokumentacije in izvedba vseh storitev, potrebnih za prijavo začetka gradnje |  |
| izdelava PID |  |
| SKUPAJ za izdelavo projektne dokumentacije brez DDV |  |

Projektantski nadzor se bo izvajal po urni postavki ____ EUR brez DDV.

V pogodbeno vrednost je vštetih 120 ur projektantskega nadzora, kar znaša:

| Pogodbena storitev | Cena v EUR |
| --- | --- |
| Projektantski nadzor v obsegu 120 ur |  |
| DDV 22% |  |

V kolikor bo tekom izvedbe gradnje potrebno izvesti večji obseg ur projektantskega nadzora, kot jih je vključenih v zgoraj navedeno pogodbeno vrednost, se izvajalec obvezuje, da bo izvedel večje število ur, za katere mu bo naročnik plačal v skladu z zgoraj navedeno urno postavko. V takšnem primeru se bo štelo, da gre za vnaprej dogovorjeno spremembo in sicer za porabo glede na dejanske potrebe naročnika, za katero ni treba sklepati aneksa k pogodbi zaradi dodatno naročenih storitev.

Skupna pogodbena vrednost po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ znaša:

| SKUPAJ za izdelavo projektne dokumentacije ter projektantskega nadzora z vključenim DDV |  |
| --- | --- |

- člen

V pogodbeno vrednost izdelavo projektne dokumentacije do vključno PZI so vključene tudi naslednje storitve:

- izdelava in podpis vseh dokumentov, potrebnih za prijavo začetka gradnje;

- podpisi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s strani projektanta in vodje projekta,

- podpis izjave, da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 15. člena GZ,

- pisno potrdilo, da gre za dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja, v kolikor so izpolnjeni pogoji po 66. členu GZ,

- odobritev morebitnih sprememb v konstrukciji, inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah s strani vodje projekta preveritev le teh z novimi deli projekta za izvedbo, v kolikor so izpolnjeni pogoji po 66. členu GZ,

- izjave projektanta, ki se morajo priložiti k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja,

- sodelovanje pri javnem naročilu za izbiro izvajalca gradnje, in sicer v fazi pred oddajo ponudb z odgovori na zastavljena tehnična vprašanja na portalu ter v fazi pregledovanja ponudb s pregledom tehnične ustreznosti ponudbe,

- ostale stortive iz dodatnih zahtev in navodil UKCL.

- člen

V kolikor bi bil izvajalec kot projektant vabljen na ustno obravnavo na podlagi tretjega odstavka 41. člena GZ, se je dolžan te obravnave udeležiti v pogodbeno dogovorjene cene za izdelavo DGD, brez da bi za to zahteval kakšno dodatno plačilo.

    - OBRAČUN IN PLAČILO

- člen

Dinamika obračuna storitev

Izvajalec je upravičen do obračuna za izvedene storitve po naslednji dinamiki:

| Pogodbena storitev | Dinamika obračuna |
| --- | --- |
| Izdelava IZP | - znesek v višini 100% vrednosti storitve (od katerega se odbije morebitne pogodbene kazni) se obračuna po oddaji IZP naročniku |
| Izdelava DGD, vključno s pridobitvijo vseh pogojev in soglasij ter dokumenti, potrebnimi za pravnomočno Odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja | - znesek v višini 70% vrednosti storitve DGD (od katerega se odbije morebitne pogodbene kazni) se obračuna po oddaji DGD naročniku; - znesek v višini 30% vrednosti storitve DGD (od katerega se odbije morebitne pogodbene kazni) se obračuna po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja |
| izdelava PZI | - znesek v višini 70% vrednosti storitve PZI (od katerega se odbije morebitne pogodbene kazni) se obračuna po oddaji PZI naročniku; - znesek v višini 30% vrednosti storitve PZI (od katerega se odbije morebitne pogodbene kazni) se obračuna po izdaji potrdila o oddaji formalno popolne vloge prijave začetka gradnje |
| izdelava PID | - znesek v višini 50% vrednosti storitve PID (od katerega se odbije morebitne pogodbene kazni) se obračuna po oddaji PID naročniku; - znesek v višini 50% vrednosti storitve PID (od katerega se odbije morebitne pogodbene kazni) se obračuna po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. |

Projektantski nadzor se bo obračunaval glede na dejansko porabljene ure projektantskega nadzora. Izvajalec mora za vsako porabljeno uro v računu poslati obračun porabljenih ur, ki je sestavljen iz naslednjih podatkov:

- datum izvedbe projektantskega nadzora;

- ure izvedenega projektantskega nadzora;

- opis storitev, ki so bile izvedene v okviru opravljanja projektantskega nadzora, na podlagi česar bo naročnik lahko izvajal kontrolo ustreznosti porabljenega časa. Opis storitev mora biti dovolj natančna, da bo naročniku lahko omogočala preverjanje ustreznosti obračunanih ur.

Računi za projektantski nadzor se bodo izdajali mesečno za storitve, izvedene v preteklem mesecu.

- člen

Plačilo računov

Naročnik bo posamezen potrjen račun poravnal 30. dan po prejemu pravilno izdanega dokumenta z nakazilom na poslovni račun izvajalca št. _____________, odprt pri _______________________ in na poslovne račune podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo.

Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plačila prvi naslednji delovni dan, ki sledi roku zapadlosti. V primeru zamude plačila lahko izvajalec oz. podizvajalec zahteva zakonite zamudne obresti.

Vsi računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letih 2019 in 2020. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

    - ROK IZVEDBE POGODBENIH STORITEV

- člen

Izvajalec mora projektno dokumentacijo izdelati v naslednjih rokih:

| Vrsta storitve | Rok |
| --- | --- |
| Izdelava IZP po predani potrjeni Projektni nalogi in ostalih zahtevah | v 30 koledarskih dneh od veljavnosti pogodbe (52. člen pogodbe) |
| izdelava DGD | v 90 koledarskih dneh od veljavnosti pogodbe (52. člen pogodbe) |
| izvedba vseh drugih storitev, potrebnih za pridobitev Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja | v ocenjenih 120 koledarskih dneh od veljavnosti pogodbe (52. člen pogodbe) |
| izdelava PZI po Projektni nalogi in ostalih zahtevah | V 60 koledarskih dneh od pridobitev pravnomočne Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja |
| izdelava vse dokumentacije in izvedba vseh storitev, potrebnih za prijavo začetka gradnje | V 60 koledarskih dneh od pridobitev pravnomočne Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja |
| izdelava PID | v 30 koledarskih dneh po zaključku gradnje |

Projektantski nadzor se bo vršil tekom izvajanja gradnje, ki se bo predvidoma začela v mesecu marcu  leta 2020. Predviden rok za dokončanje gradbenih del pri izvedbi gradnje znaša 360 dni (12 mesecev; 10+2).

Izvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski plan in ga naročniku izročiti najpozneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Izvajalec je z izvajanjem storitev po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po sklenitvi pogodbe.

Če izvajalec ne začne s storitvami v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, mu mora naročnik pustiti primeren dodatni rok za začetek izvajanja storitev. Če izvajalec ne začne s storitvami niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in zahteva od izvajalca povračilo škode.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih storitev v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja storitev na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo storitev iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec s storitvami ne more pričeti ali nadaljevati;

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti;

- dogodki, ki so posledica višje sile.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - STROKOVNJAKI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI POGODBE

- člen

Projektna dokumentacija se izdela po načelu integralnega projektiranja, kjer so pri medsebojno usklajenem projektiranju objekta vključeni vsi strokovnjaki posamičnih strok, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta nujne za njegovo realizacijo v skladu s predpisi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene storitve izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, sicer bo naročnik štel, da je dal neresnično izjavo po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec naročniku jamči, da sam in vsi njegovi podizvajalci ter ves strokovni kader, ki sodeluje pri izvedbi te pogodbe izpolnjuje pogoje po ZAID-u.

Če izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pisno pogodbo z drugim projektantom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Izvajalec je v takšnem primeru dolžan takšne projektante priglasiti kot podizvajalce ter od naročnika zahtevati soglasje za njihovo angažiranje.

- člen

Kadri

Vodja projekta za izdelavo celotne pogodbene storitve  je  _________________________.

Vodja projekta je zadolžen za vodenje izdelave vse zahtevane projektne dokumentacije.

Vodja projekta za področje gradbeništva je  _________________________.

Vodja projekta za področje strojništva je  _________________________.

Vodja projekta za področje elektrotehnike je  _________________________.

Pooblaščeni inženir za področje gradbeništva je  _________________________.

Pooblaščeni inženir za področje krajinske arhitekture je  _________________________.

Pooblaščeni inženir za področje tehnologije je  _________________________.

Pooblaščeni inženir za področje požarne varnosti je  _________________________.

Pooblaščeni inženir za področje geodezije je  _________________________.

Pooblaščeni inženir za področje geologije je  _________________________.

Izvajalec se zavezuje, da bo v izdelavo projektne dokumentacije vključil tudi morebitne druge pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje iz drugih strokovnih področij, v kolikor so njihove strokovne rešitve potrebne glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z zahtevami naročnika, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.

V izdelani projektni dokumentaciji bodo navedeni vsi udeleženi strokovnjaki in gradiva, ki so jih posamezniki izdelali.

    - PODIZVAJALCI /se upošteva v primeru, da Izvajalec nastopa s podizvajalci/

- člen

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

- člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

_____________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _________________________________________.

/navesti vrsto in vrednost storitev/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

    - NADZOR NAD IZVEDBO POGODBENIH STORITEV

- člen

Naročnik ima pravico, da nad izvedbo pogodbenih storitev vrši nadzor.

V ta namen ima naročnik kadarkoli pravico zahtevati pojasnila od izvajalca.

Naročnik ima pravico naročiti tudi revizijo ali recenzijo projektne dokumentacije. V kolikor se izkaže, da je revizija ali recenzija projektne dokumentacije odkrila pomanjkljivosti v izvedenih storitvah, ima naročnik pravico zahtevati, da mu izvajalec povrne celoten strošek plačila revizije ali recenzije ter vso morebitno drugo nastalo škodo.

- člen

Izvajalec mora vsa gradiva, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, hraniti 5 let.

    - PREVZEM PROJEKTNE DOKUEMNTACIJE

- člen

Izvajalec bo vso projektno dokumentacijo oddal v 4 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, PDF in autocad – odprta verzija)

Izvajalec bo izdelano IZP predložil v pregled uporabniku. Uporabnik bo IZP projektno dokumentacijo pregledal v roku  10 delovnih dni  in jo potrdil oz. podal svoje pripombe.

V primeru pripomb na IZP projektno dokumentacijo se bosta  uporabnik in izvajalec sestala najkasneje v roku 6 delovnih dni na sedežu naročnika, ter analizirala podane pripombe in uskladila rešitve IZP projektne dokumentacije skladno  s strokovnimi pripombami uporabnika in naročnika. Ob tem sta stranki sporazumni, da lahko uporabnik in naročnik podajata strokovne pripombe na IZP projektno dokumentacijo le v okviru pogodbenih obveznosti.

Na podlagi usklajenih rešitev bo izvajalec dopolnil oz. popravil IZP projektno dokumentacijo, ter jo posredoval uporabniku in naročniku v ponovno potrditev. Dokumentacija se šteje za potrjeno, ko jo najemnik/kupec parafira na vsaj en originalen izvod. V kolikor kupec, zaradi tehtnih razlogov IZP projektne dokumentacije ne potrdi, se postopek ponovi vse dotlej dokler naročnik dokumentacije ne potrdi.

V primeru, da uporabnik in naročnik svojih pripomb ne podata v pogodbenem roku, se šteje, da se z IZP projektno dokumentacijo strinjata in jo potrjujeta.

Izvajalec lahko na osnovi potrjene IZP projektne dokumentacije prične z izdelavo PGD projektne dokumentacije, ter jo poda v pregled mnenjedajalcem. V primeru, da bi kateri izmed mnenjedajalcev v okviru svojih zakonskih pristojnosti zahteval dopolnitve PGD projektne dokumentacije, bo izvajalec take spremembe izvedel, ter s spremembami seznanil naročnika.

Izvajalec bo po izdelavi PZI projektne dokumentacije le-to predložil naročniku v odobritev. V primeru pripomb naročnika na PZI projektno dokumentacijo se glede končnega potrjevanja ter komunikacije uporabljajo določbe za potrjevanje PGD dokumentacije navedene v tem poglavju.

Če bi zaradi pomanjkljivosti projektne dokumentacije nastali za naročnika dodatni novi stroški v zvezi s projektno dokumentacijo, jih v celoti prevzame in nosi izvajalec.

- člen

Zapisniška primopredaja in prevzem projektne dokumentacije se opravi zapisniško, z zapisnikom o prevzemu projektne dokumentacije, v katerega se med drugim vpiše:

    - datum prevzema;

    - obseg prevzete dokumentacije;

    - morebitna opažanja naročnika.

Naročnik se zavezuje opraviti prevzem najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o izvedbi pogodbenih storitev oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

Pogoj za uspešno izvedeno predajo PZI dokumentacije je tudi predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V primeru, da izvajalec naročniku ne preda  finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni.

Naročnik lahko prevzem izvedenih storitev odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih storitev ugotovi, da pogodbene storitve niso v celoti zaključene (dokončane) ali da ni predano ustrezno finančno zavarovanje.

    - JAMČEVALNI ROKI

- člen

Očitne napake

Naročnik bo po predaji posamezne dokumentacije iz 2. člena te pogodbe pregledal število predanih izvodov dokumentacije ter druge morebitne očitne pomanjkljivosti projektne dokumentacije, ki jo naročnik, ki je laik na gradbenem področju lahko zazna ob nestrokovnem pregledu.

- člen

Skrite napake

Izvajalec odgovarja za skrite napake vseh izvedenih storitev 5 let od datuma, ko je naročniku predal PZI dokumentacijo.

Če se v roku iz prejšnjega odstavka tega člena pokaže kakšna napaka, ki je pri običajnem pregledu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo, ne glede na to ali jo je opazil naročnik, revident ali recenzent ali izvajalec gradbenih del.

Naročnik mora o odkriti napaki izvajalca  obvestiti v roku 2 mesecev po tem, ko je izvedel zanjo.

Šteje se, da je bil izvajalec na skrito napako opozorjen s tem, ko mu je naročnik poslal vprašanja potencialnih ponudnikov gradbenih del iz portala javnih naročil, kadar se zastavljena vprašanja nanašajo na pripravljeno projektno dokumentacijo. Prav tako se šteje, da je bil izvajalec na skrito napako opozorjen s tem, ko mu je naročnik poslal zahtevek izvajalca gradnje za uskladitev projektne dokumentacije ali drugo odpravo pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.

V kolikor se tekom gradnje pojavi potreba po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje, pri čemer je do te potrebe prišlo zaradi napake v izdelani projektni dokumentaciji, je dolžan izvajalec nemudoma pristopiti k spremembi in/ali dopolnitvi projektne dokumentacije brezplačno.

- člen

Odgovornost izvajalca za solidnost izvedenih gradbenih del

Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju objekta, ki bo izveden na podlagi projektne dokumentacije, če se v roku desetih (10) let od primopredaje (prevzema) objekta pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost pogodbenih del in naročnik oziroma poznejši pridobitelj objekta, izvajalca o napaki obvesti v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

- člen

Odzivni rok za odpravo napak

Izvajalec je dolžan k odpravi napake pristopiti nemudoma po tem, ko je bil obveščen o napaki in jo odpraviti v minimalnem še razumnem roku, ki ga ob vsakokratnem pozivu določi naročnik.

V kolikor izvajalec napake ne odpravi v navedenem roku, ima naročnik pravico:

    - da obračuna pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbe, in sicer v višini, ki je določena za to kršitev v 42. členu pogodbe;

    - da odpravo napake naroči pri tretjem subjektu, pri čemer si sme pri tem naročnik obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih storitev po tretjemu, od izvajalca pa zahteva povračilo vseh stroškov in škode, ki jo je utrpel zaradi takšnega kritnega naročila in ki presega znesek uveljavljene pogodbene kazni;

    - v kolikor razpolaga s kakršnimkoli finančnim zavarovanjem izvajalca unovči le to v višini pogodbene kazni ter v višini vseh stroškov in škode, ki jo je utrpel ali ki jo bo utrpel zaradi kršitve tega člena, če škoda presega višino pogodbene kazni.

    - FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanje, določena v razpisni dokumentaciji, v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V primeru, da izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnimi finančnimi zavarovanji, ima pravico do 10% zadržanega zneska pogodbene cene z DDV, do izteka roka, do katerega bi moralo biti izdano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Po tem roku ima pravico, da zadržani znesek obračuna kot pogodbeno kazen.

V kolikor naročnik razpolaga s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalec pa mu pravočasno ne dostavi finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico, da namesto zadržanih zneskov iz prejšnjega odstavka unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem znesku. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni zaradi nepredložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar naročnik tega zneska izvajalcu ne rabi vračati niti po izteku garancijske dobe.

- člen

Dinamika predaje finančnih zavarovanj

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne pogodbene vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije ter projektantskega nadzora z vključenim DDV mora biti naročniku predano najkasneje v 30 dneh po sklenitvi te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 90 dni več, kakor znaša rok za izdelavo PZI dokumentacije.

Izvajalec mora najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku predati finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% skupne pogodbene vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije ter projektantskega nadzora z vključenim DDV, ki mora biti veljavno še 5 let po predaji PZI dokumentacije. Naročnik dovoljuje, da izvajalec preda zavarovanje s krajšim rokom veljavnosti, ki pa ga mora najkasneje 30 dni pred potekom veljavnosti nadomestiti z novim/podaljšanim zavarovanjem, sicer ima naročnik pravico, da unovči obstoječe zavarovanje, ki ga ima na voljo, v polnem znesku, kot pogodbeno kazen zaradi kršitve izvajalčevih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitev v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi če izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah;

- naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, kljub temu, da je naročnik do podaljšanja upravičen po pogodbi;

- ne pristopi k izdelavi PID dokumentacije;

- ne opravlja ustreznega projektantskega nadzora, h kateremu se je zavezal s to pogodbo.

    - POGODBENE KAZNI

- člen

Pogodbena kazen zaradi zamude in zaradi odstopa od pogodbe

Če izvajalec ne izvede svojih pogodbenih obveznosti v rokih iz 22. člena te pogodbe, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti brez DDV za posamezno projektno dokumentacijo za vsak dan zamude posameznega roka, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV za posamezno projektno dokumentacijo, v zvezi s katero izvajalec zamuja. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10% pogodbene vrednosti brez DDV za posamezno projektno dokumentacijo, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ne glede na fazo izdelave projektne dokumentacije, v kateri je naročnik odstopil od pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva prevzema dela projektne dokumentacije, na katero se zamuda nanaša.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v zapisnik v prevzemu. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor zapisnik o prevzemu iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje v roku 10 dni po tem, ko je prejel posamezno projektno dokumentacijo.

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

- člen

Druge pogodbene kazni

Med pogodbenimi strankama so, neodvisno od zgoraj navedenih določb v tej pogodbi, dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni:

- če izvajalec v zvezi z izvedbo te pogodbe sklene kakršenkoli drug dogovor, ki mu omogoča finančne koristi v zvezi s projektiranjem po tej pogodbi pogodbena kazen v višini 50.000 EUR;

- če izvajalec pravočasno ne pristopi k odpravi napak pogodbena kazen v višini 2.000 EUR za vsako posamezno napako, k odpravi katere izvajalec ni pristopil;

- če izvajalec napak ne odpravi v pogodbeno določenem roku pogodbena kazen v višini 2.000 EUR za vsako posamezno napako, k odpravi katere izvajalec ni odpravil v pogodbenem roku;

- če pride zaradi napak projektanta do zamude pri izvedbi gradnje (stojnina) v višini 0,2 % ocenjene investicijske vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % ocenjene investicijske vrednosti brez DDV.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obračuna najkasneje do izteka roka za plačilo zadnjega pogodbenega zneska po tej pogodbi.

- člen

Načelo popolne odškodnine ter izbire

V kolikor škoda, ki jo je zaradi kršitve te pogodbe ali kršitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpel naročnik presega znesek uveljavljenih pogodbenih kazni, ima naročnik pravico, da zahteva povračilo vse dejansko nastale škode.

Naročnik ima pravico, da se sam odloči ali bo uveljavljal škodo ali pa pogodbeno kazen ter ima pravico do izbire uveljavljanja zavarovalnine iz polic sklenjenega zavarovanja tudi v primeru, da bi mu po tej pogodbi šla pogodbena kazen, ki morda ne bi bila pokrita z zavarovalno polico.

    - ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe, in sicer do zaključka vseh pogodbenih aktivnosti po tej pogodbi zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca, v višini najmanj 100.000,00 EUR, kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti izvajalca.

Z zavarovanjem iz prejšnjega odstavka mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode. Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe. Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polica ni ustrezna, ima naročnik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na stroške izvajalca.

    - ODSTOP OD POGODBE

- člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- člen

Odstop od pogodbe

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- v primeru, da izvajalec z začetkom izvajanja pogodbenih storitev ne začne niti v dodatno postavljenem roku naročnika;

- v primeru, da naročnik izve, da je izvajalec v zvezi z izvedbo te pogodbe sklenil kakršenkoli drug (pisni ali ustni) dogovor, ki mu omogoča finančne koristi v zvezi s projektiranjem po tej pogodbi,

- v primeru, da izvajalec pogodbenih storitev ne bo izdelal niti v dodatnem roku, ki mu ga je dal naročnik oziroma če se izkaže, da pogodbenih storitev v dodatno postavljenemu roku objektivno ni mogoče dokončati,

- v primeru, da vrednost pogodbene kazni zaradi zamude preseže 10% pogodbene vrednosti za posamezno projektno dokumentacijo,

- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitev,

- če izvajalec ne želi pristopiti k izvedbi kakšnega dela projektne dokumentacije,

- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po ZFPPIPP,

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije,

- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila strokovnjakov in se zato poraja sum, da pogodbene storitve ne bodo pravočasno končane,

- če funkcijo vodje projekta in vodje projekta za posamezna področja opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih storitev;

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- v drugih primerih, navedenih v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih storitev,

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z izvedbo storitev ne more nadaljevati,

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

- člen

Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem druga pogodbena stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti pogodbeni stranki poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

- člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

    - KONČNE DOLOČBE

- člen

Avtorske pravice

Izvajalec jamči, da so vsi materiali in gradiva, izdelana za naročnika na podlagi te pogodbe, njegovo lastno avtorsko delo, prosto kakršnihkoli pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje naročnik. Izvajalec prevzema polno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi naročniku nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi.

S plačilom pogodbene obveznosti za posamezno fazo bodo vse materialne avtorske pravice na nastalih gradivih, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej pogodbi, ne glede na obliko (govorjena dela, pisana dela, fotografska dela, avdiovizualna dela ipd.), vključno s pravico uporabe predmeta naročila v nadaljnjih postopkih izvajanja javnega naročanja, prešle v last naročnika, in sicer s posredovanjem v objavo ali izročitvijo. Prenos materialnih avtorskih pravic vključuje prenos pravice do uporabe v telesni in netelesni obliki, spremenjeni obliki in uporabo primerkov avtorskega dela, kot jih določa zakon, ki ureja avtorske pravice.

- člen

Predstavniki pogodbenih strank

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi /skrbnik pogodbe je................................................

Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je ...............................

Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik uporabnika po tej pogodbi je  ...............................

Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je …....................................................................... /navesti ime, priimek, tel. št., e-naslov/

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

- člen

Način komunikacije med strankama

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 50. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

- člen

Veljavnost pogodbe

Predmetna pogodba velja z dnem izpolnitve odložnega pogoja pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se ta pogoj ne izpolni, lahko naročnik od izvajalca zahteva povračilo vse škode, ki bi mu zaradi tega nastala.

- člen

Datum sklenitve pogodbe

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.

- člen

Reševanje sporov

Pogodbene stranke bodo katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušale rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

- člen

Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

- člen

Protikorupcijska klavzula

Stranke pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

- člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka izmed pogodbenih strank dva (2) izvoda.

št.: 4300-11/2018/3				    št.:

| Ljubljana, dne ____________ | ___________, dne ___________ |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |  |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ________________ ________________ ________________ | ________________ ________________ ________________ |  |
| št.: Ljubljana, dne ___________ |  |  |
| ## Uporabnik: |  |  |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA ________________ ________________ ________________ |  |  |

## POSEBNI DEL DOKUMENTACIJE

- PROJEKTNA NALOGA

- DODATNA NAVODILA IN ZAHTEVE ZA IZDELAVO PZI DOKUMENTACIJE V OBLIKI PODROBNEJŠIH STROKOVNIH ZAHTEV UKC LJUBLJANA

### 1. PROJEKTNA NALOGA

### 2. DODATNA NAVODILA IN ZAHTEVE ZA IZDELAVO PZI DOKUMENTACIJE V OBLIKI PODROBNEJŠIH STROKOVNIH ZAHTEV UKC LJUBLJANA

ZAHTEVE ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO IN STORITVE

Projektna naloga (IBT) in popis opreme po prostorih ter tlorisi prostorov so želje naročnika, ki jih je potrebno po izdelavi elaboratov in ostalih preverb (požarni elaborat, študije, statična analiza) upoštevati pri izdelavi tehnološke zasnove oziroma tehnologije.

Upoštevati je potrebno tudi dodatna priporočila in navodila za izdelavo PZI dokumentacije v obliki podrobnejših strokovnih zahtev UKC Ljubljana (glej posebni del razpisne dokumentacije).

Dodate zahteve, priporočila in navodila k projektni nalogi zajemajo grobe zahteve za izdelavo projektne dokumentacije z vsemi področji (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne inštalacije, elektro inštalacije, CNS-a, BMS-ja, tehnološke opreme, ostale opreme, zunanje ureditve) za potrebe UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA  LJUBLJANA (v nadaljevanju UKCL).

Projektantje morajo v svojih projektih upoštevati vse zahteve naročnika UKCL. Rešitve in kakovost projektov pa je izključno na strani projektanta, ki mora v vseh svojih projektih upoštevati tudi ostala potrebna dela, ki so potrebna za funkcionalno delovanje posameznega projekta, ne glede na to ali so ta dela v tej projektni nalogi navedena ali niso navedena, namreč naročnik UKCL podaja samo posamezne zahteve.

Namen projektne naloge je torej prikaz strokovnih izhodišč naročnika za izdelavo projektne dokumentacije. S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidenega projekta ter zagotavljajo skladnost in zanesljivost.

Glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta, odgovorni projektant zagotovi zanesljivost objekta z izpolnjevanjem ene, več ali vseh bistvenih zahtev, katerih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice, standardi,  oziroma zadnje stanje gradbene tehnike. Pri izdelavi projekta je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, predpise in odloke o graditvi in urejanju zunanjega prostora.

Kvaliteta uporabljenih materialov mora ustrezati veljavnim predpisom, standardom, pozitivnim atestom ter mora biti ekonomsko upravičena.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi ostala območja in prostore za podporne medije ter vključiti tudi vsa ostala gradbeno obrtniško inštalacijska dela z opremo, ki so potrebna za funkcionalno delovanje predmetnega projekta. Velja za vse projektante (projektanta arhitekture, statike, strojnega projektanta, elektro projektanta).

Projektanti naj projektirajo racionalne rešitve tudi iz vidika vzdrževanja.

V kolikor obstaja možnost zmanjšanja glavnih priključkov (vročevod, elektrika, plin, voda, kanalizacija, itd..) mora projektant to preveriti. Torej preveriti mora obstoječe priključke objekta in jih ustrezno zmanjšati v kolikor bodo izračuni to potrjevali (namen zmanjšanja priključne moči in zmanjša stroškov položnic). Podatke o obstoječih priključnih močeh in dimenzijah glavnih medijev bo podal TVS UKCL v času razpisa na ogledu objekta.

Pri tem mora projektant paziti, da so projekti izdelani na tak način, da je čim manj posegov določene faze na predhodno izvedene faze.

Vsi postopki morajo biti vodeni tako, da bo lahko izdano Dokazilo o zanesljivosti objekta ter opravljen tehnični pregled.

Projektant mora izvesti tudi statično preverbo in izračune (statična presoja celotnega objekta oziroma analiza seizmične odpornosti konstrukcije vključno z vsemi potrebnimi pregledi (sondaže, ultrazvočne meritve)) ter ukrepe (s popisi in izračuni) upoštevati v projektni dokumentaciji. Projektant mora izdelati tudi ostale potrebne elaborate in študije in jih upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije za požarno ureditev objekta. Predhodno so na vpogled elaborati študij ZRMK iz l. 2009/2010 pri naročniku.

Izvesti mora tudi vsa ostala potrebna dela, ki so potrebna za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja (naprimer izdelati arhitekturne podlage, ki so osnova za projektiranje in pridobitev projektnih pogojev, Geodetski posnetek, usmeritve požarne varnosti (požarne študije) ter zaščite pred hrupom; Elaborat ravnanja z gradbiščnimi odpadki, po potrebi posnetek obstoječega stanja in inštalacij, ter preveritev vseh potrebnih priključkov; določiti lokacije priklopov za glavne medije, določitve lokacij glavnih postrojenj za glavne medijo v kolikor ti niso na voljo., pregledat poročilo obstoječe nosilne konstrukcije; izvesti statično preverbo in izračune (statična presoja celotnega objekta oziroma analiza seizmične odpornosti konstrukcije), preveriti vplive nove opreme oziroma tehnologije oziroma projekta na obstoječe prostore, opremo, preveriti vplive obstoječe opreme na nov projekt in določitev mejhnega območja, preveritev nove opreme na varnost in zdravje pri delu, preveriti izvedljivost projekta, ostale storitve, študije in elaborati ter potrebne meritve za uspešno izvedbo naročila, presoja vplivov na okolje).Projektant mora narediti vse potrebne izračune.

Tehnološka zasnova mora vsebovati tekstualni del tehnološke zasnove s točnimi opisi delovnih procesov uporabnika, tlorise z vrisom vse opreme (vključno z večjo inštalacijsko opremo), opozorila na pomembne tehnološke ali delovne procese, ki vplivajo na zdravje in varnost pri delu (razkužila, hlapi, sevanja), opozorila na pomembne tehnološke ali delovne procese, ki vplivajo na zdravje in varnost pacienta, označbo in opis posegov na obstoječe kritične inštalacije, ki lahko vplivajo na delovanje UKCL ali na varnost pacientov, z navedbo izvedljivosti ali ne izvedljivosti (v primeru izvedljivosti zapisati, da je potrebno v sklopu PZI najti ustrezno rešitev, kjer mora projektant poleg popisnih postavk za take posege zapisati tudi protokole, določitve lokacij priklopov za glavne medije, upoštevani morajo biti vsi podporni prostori in energetski sistemi, tlorisni izris tehnološke opreme s prikazom in označbami delovnih poti, procesov, oznako kritičnih križanj, barvno označitivjo obstoječe in nove opreme, označbo prostorov in delov, kjer prihaja do delovnih procesov, ki vplivajo na zdravje in varnost pri delu, označbo posegov na kritične inštalacije, popis opreme po prostorih z navedbo nove in obstoječe opreme, seznam opreme z navedbo priključkov na vse energente, seznam in povšrine prostorov pred in po posegu.

Vsebina prenove oziroma predmet projektiranja NBL  so vsa področja:

- gradbeno obrtniških del in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- del statične sanacije objekta in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- elektro inštalacijskih del in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- strojno inštalacijskih del in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- elektro inštalacijskih del za strojno opremo in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- del zunanje ureditve in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- opreme (tehnološka, pohištvena, medicinska, računalniška, interior, itd…) in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del in funkcionalno delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana,

- pripadajoči del energetske sanacije in ostala vzporedna dela za funkcionalno izvedbo del, funkcionalno  delovanje dela objekta t.j. Negovalna bolnica Ljubljana.

Poleg vseh načrtov opredeljenih v pravilnik o podrobnejši vsebini in obrazcih povezanih z graditvijo je ponudnik dolžan izdelati še naslednje:

- zbirne risbe vseh vrst instalacij z označitvijo vseh kritičnih križanj z višinskimi kotami;

- Priložen mora biti tudi popis opreme po prostorih z označbo opreme (nova, obstoječa);

- Pri popisih opreme je potrebno upoštevati, da morajo biti popisi narejeni tako, da je vsak del opreme svoja ločena postavka z namenom, da lahko naročnik izvede popis opreme in določi inventarne številke (npr. ne more biti čajna kuhinja v kompletu 1, ampak mora biti le ta razdeljena na zgornje omarice, spodnji leseni del, posebej hladilnik, posebej kuhalna plošča, posebej napa, posebej korito s pipo);

- Popis premične opreme (npr. medicinska, tehnološka, računalniška) s specifikacijami mora biti ločen od popisa pohištvene in vgradne opreme (medicinska, tehnološka,);

- Predvideti fazno gradnjo oziroma obnovo oddelka v sklopu enega projekta oziroma dokumentacije (v popisu zajeti medfazne zaščite ter začasne povezave in prevezave);

- Vsi ostali načrti, opisi, risbe, detajli in popisi, ki so potrebni, da lahko ponudnik izvede gradnjo oziroma izvedbo projekta brez dodatnega doprojektiranja;

- Dokumentacija mora poleg ostalih zahtev vsebovati še najmanj sledeče:

- tehnično poročilo in izračuni;

- načrt rušitev;

- opis delovnih procesov uporabnika z opozorili na,

- Označbo in opis posegov (protokole) na obstoječe kritične inštalacije, ki lahko vplivajo na delovanje UKCL ali na varnost pacientov,

- posnetek vidnega obstoječega stanja (gradbeno arhitektonski elementi na nivoju tal in stropa s prerezi ter gabaritni posnetki vidne elektro opreme, vidne strojne opreme, tehnološke medicinske in ostale opreme),

- detajli po potrebi (npr. detajli po pravilih stroke, ki so potrebni izvajalcu za izgradnjo netipskih in neprefabriciranih elementov);

- načrti novega stanja M1:50 (tlorisi, delni prerezi, detajli) (gradbeno arhitektonski elementi na nivoju tal in stropa, elektro inštalacije in elektro oprema, strojne inštalacije in strojna oprema, tehnološko medicinska  in ostala oprema);

- popis gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter popis za opremo;

- dodatne potrebne načrte;

- rekapitulacijo in oceno investicije;

- združene popise del s cenami in brez cenami (popisi s pravilnimi zmnožki),

- sheme po pravilih stroke, ki so potrebne izvajalcu za izgradnjo osnovnih podatkov v posameznih načrtih (elektro sheme, CNS);

- delavniške risbe - v kolikor je potreba po izdelavi delavniških risb, jih mora projektant vključiti v popise del.

Pri popisih mora projektant upoštevati naslednje zahteve:

- vsi zmožki, seštevki celic morajo biti pravilni;

- popisi del morajo biti združeni v eno datoteko (GO dela, inštalacijska dela, oprema);

- nepredvidena dela morajo biti navedena samo v skupni rekapitulaciji za posamezna področja in ne med postavkami in popisi del;

- karakteristike ne smejo biti diskriminatorne (pisane na enega izvajalca);

- v popisih zahtevati samo bistvene tehnične specifikacije, ki se jim določi tudi dovoljena mejna odstopanja;

- za vso opremo je potrebno pregledati kakšno je zadnje stanje tehnike na tržišču, z namenom, da se v objekt ne bo vgrajevala tehnološko zastarela oprema;

- pri navajanju artiklov kot naprimer mora porjektant navesti vsaj 3 enakovredne z navedbo proizvajalca in tipa artikla;

- v popisih označiti oziroma osenčiti z barvo tiste postavke, ki so bistvene, zaradi kompatibilnosti!

- v postavkah upoštevati tudi dela iz področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, varstva pri delu, požarne straže, požarno nevarnih del, zaščitnih ukrepov;

- upoštevati selitvena dela in ostala dela za pripravo gradnje;

- pri PID dokumentaciji upoštevati v popisih del dejansko izvedena dela (copy paste popisov iz PZI-ja ni dovoljen).

V splošnih opisi mora projektant upoštevati naslednje:

- Projektant mora v popisih upoštevati naslednje postavke oziroma opombe:

  - Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.

  - Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj (za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.

  - Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.

  - Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.

  - Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.

  - Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.

  - Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele)

  - Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.

  - Za vso tehnološko, medicinsko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 300km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v ponudbi. V primeru, da se za določeno opremo zahteva navedba proizvajalca in tipa, se  le-to ustrezno označi.

- Enotna cena mora vsebovati:

- vsa potrebna pripravljalna dela,

- vso potrebno delo,

- vse potrebne izračune,

- vse potrebne transporte (notranje in zunanje),

- vsa potrebna pomožna sredstva,

- vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom,

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo,

- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,

- izdelavo tehnoloških risb,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.

- meritve in merjenja na objektu,

- skladiščenje opreme,

- varovanje opreme do primopredaje,

- preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

- ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice,

- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,

- popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,

- vse potrebne zaščitne premaze,

- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,

- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,

- pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil,

- sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,

- v času gradnje tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu,

- upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov,

- vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,

- v končni ponudbeni vrednosti  so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (24 mesecev), redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje v času garancije (24 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi) in potrošnega materiala, vse stroške  dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV;

- stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,

- vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami,

- vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča,

- v enotni ceni morajo biti vključena tudi vsa ostala potrebna dela, ki so potrebna za funkcionalno uporabo prostorov in opreme in so posledica same tehnologije ponudnika TEHNOLOGIJE in jih mora ponudnik vkalkulirati že pri oddaji ponudbe (npr. prilagoditev mikrolokacij priključkov, eventuelno potrebne črpalke, razna povezovanja, dogradnje, premiki pohištva, dodatni grelci za doseganje kapacitete);

- ostali stroški, ki so povezani z izvedbeno in razpisno dokumentacijo.

- V popisih upoštevati postavke za meritve in analize, ki jih mora izvajalec izvesti za funkcionalno delovanje prostorov:

- meritve gradbene fizike (termo kamera);

- meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov);

- meritve DEA in TP, obremenilni oziroma bremenski testi;

- meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov kot npr:

    - za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela);

    - za prezračevanje (mikroklima (temperature, vlažnost, hitrost zraka), meritve spor gliv, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup);

    - električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo);

    - CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov);

- meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ);

- vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki;

- meritve in analize za akreditacijo (npr. laboratorijev, farmacije);

    - za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela);

    - za prezračevanje (mikroklima, spor glive, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup);

    - električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo);

    - CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov);

- V popisih dodati, da mora izvajalec ob koncu gradnje predati (v kolikor ima določene postavke v pogodbi že projektant, jih mora seveda izdelati projektant vključno z ostalimi zahtevami DOZ, NOV vse skladno z RD za projektiranje):

- podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP;

- dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- projekt izvedenih del PID – 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija), če je PID predmet pogodbe v sklopu projektiranja se te postavke v popise ne vključi);

- navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija) manjkajo pri elektro inštalacijah, strojnih inštalacijah in opremi;

- v primeru gradbenega dovoljenja – uporabno dovoljenje;

- v primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja (npr. Za laboratorijsko dejavnost);

- končno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige;

- projektant mora v projektu zapisati, da mora izvajalec sprotno pisno obveščati projektanta o spremembah projekta z namenom dobre izdelave PID dokumentacije in ne samo 1. Mesec pred koncem kot je napisano v popisih del.

ZAHTEVE ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

- pri izvedbi sten in finalnih obdelav je potrebno upoštevati stenske zaščite in vogalnike skladno z navodili SPOBO;

- pri notranjih stenah upoštevati zahteve za zvočno izolativnost;

- pri rušitvenih delih upoštevati tudi odstranitev vse mrtvih vodov in ostalih neuporabnih inštalacij.

- keramičarska dela - uporaba antibakterijske in antifungicidne fugirne mase;

- če je fasadno stavbno pohištvo predmet upravičenih stroškov ES in se le ta ne bo izvajala istočasno s prenovo prostorov NBL (ampak v naslendji fazi), je potrebno opredeliti, v katerem projektu bodo zajeta dela: menjava okenskih notranjih in zunanjih polic ter obdelava špalet;

- pri izbiri spuščenih stropov je potrebno upoštevati vse higienska zahteve tovrstnih objektov (definirati nivo čistosti (higienik), zvočne izolativnosti (akustik), materiala stropov (mineral, kovina)

- pri jeklarsko ključavničarskih delih upoštevati tudi konzole za pulte;

- pri sanaciji kapilarne vlage definirati ter jasno opredeliti ali gre za rušenje obstoječih estrihov, itd. ter definirati vse postopke sanacije vlage skladno s tehnološkimi navodili proizvajalcev sanirnih/sušilnih materialov;

- potrebno je rešiti problematiko vlage in kapilarne vlage s hidroizolacijo tudi iz zunaje strani;

- prav tako je potrebno izvesti meritve in preveritev koncentracije Radona, nato pa ustrezno izvesti odpravo morebitnih koncentracij Radona v sklopu izvedbe sanacije tal v kleti;

- definirati, v katerem od projektov se bo reševala problematika kapilarne vlage tudi z zunanje strani objekta ( ali v GOI prenovi NBL ali v projektu ES);

- pregledati vso obstoječo glavno kanalizacijo in definirati nove priključke;

- pri izvedbi tlakov je potrebno upoštevati obremenitve posameznih prostorov - zaradi večjih obremenitev - prevozov s posteljami in z vozički (Estrihi morajo biti ustrezne trdnosti, predlagamo višje trdnosti. Pod estrihi mora biti izvedena toplotna in zvočna izolacija. Za hodnike, kjer se izvajajo težki transportni ali je frekvenca obremenitve velika naj se izvedejo iz AB plošče, pod katero je izvedena toplotna in zvočna izolacija.);

- v stene je potrebno vgrajevati tudi dodatne ojačitve glede na pohištveno opremo, ki jo predvidi projektant (dodatne OSB plošče za viseče omarice, dodatni jekleni profili, konzole (npr. za delovne pulte));

- pri definiciji notranjih steklenih površin je potrebno natančno opisati karakteristike stekla – izolativnost, varnost;

- SPOBO ne dovoljuje vgrajevanje materiala, kot npr. Kerocck;

- avtomatska vrata se montirajo tam, kjer je to res nujno potrebno (npr. velike frekvence odpiranj, tam kje je odpiranje krilnih vrat oteženo (pri uvozu ležečih pacientov v OP ali inteznivno terapijo), kjer so poti reanimacije). Avtomatska vrata morajo zadostiti naslednjim zahtevam:

  - vrata morajo imeti baterijsko napajanje

  - vezana morajo biti na požarni alarm in se na evakuacijski poti v primeru požara odpreti in ostati odprta

  - v primeru izpada el. Energije funkcijo odpiranja prevzame baterija

  - varovana morajo biti z IR radarjem in fotocelico (varnostni senzor ločeno zazna gibanje in prisotnost med vrati, priklop na požarno centralo, zelena tipka za odpiranje v sili)

  - doreči odpiranje (brezkontaktna tipka, senzor, radar)

  - na obeh straneh avtom. drsnih vrat mora biti montirana panik tipka z navodili uporabe in kje se nahaja aktivacijski ključ

  - RF Zaščitni lok na strani odpiranja drsnega dela in 3x stebrički na ostalih vogalih (inox)

  - glasnost delovanja 45dB

  - označena polja delovanja avtom. vrat z opozorilnimi nalepkami (območje delovanja avtom. vrat , ne zadržuj se v območju delovanja avtom. drsnih vrat in opozorilna nalepka možnost stiska)

  - dogovoriti se: kakšne nalepke naj bodo na vratih, do katere višine, prosojne, rožice, štorklje

  - Obvezno: pred prevzemom v uporabo šolati uporabnike in dežurne službe, jim izročiti navodila za uporabo

  - digitalna krmilna enota z LCD zaslonom z osnovnimi funkcijami, zaklepanje

  - najsodobnejši mirkoprocesor

  - 24urno baterijsko napajanje (do 100 odpiranj) ali preko UPS

  - vključno z vso dodatno opremo ko se obesi za vrata, vozički za tiho delovanje, alu profili s tesnilnimi gumami, pokrivna maska pogona, vratna krila, odporni mehanizem in jermena.

- Dvigala morajo biti bolniška strojnična in morajo ustrezati zahtevam UKCL (npr. št. vklopov na 240, servisna konzola, vse pozivne tipke in ključavnice se zamenjujejo brez programiranja; točne zadeve doreči s TVS UKCL (Projektant mora preveriti ali je res potrebno gasilsko dvigalo, ki je navedeno v projektni nalogi, ali se lahko vgradi evakuacijskega, ki je dosti cenejši. Projektant mora preveriti vse standarde kot npr. SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST-TS CEN/TS 81-76 (SIST EN 81-72), SIST EN 81-70, SIST EN 81-71) z uporabnikom uskladiti zahteve in tehnične karakteristike za dvigala (nosilnost dvigala npr. 2500kg, itd.);

- V projektni dokumentaciji upoštevati vse popise del oziroma potrebne posege za zagotovitev potresne varnosti na tak način, da po izvedbi energetske sanacije, ne bo potrebnih naknadnih posegov za potresno varnost (upoštevati, da ni nujno, da se notranjost objekta prenavlja v celoti (ojačitev fasadnega oboda in temeljev, umeščanje betonskega jedra (npr. dvigala), ojačitev posameznih delov sten, jaškov, itd.). Pripraviti vse popise za izvedbo statične sanacije objekta;

- Stene v sanitarno toaletnih prostorih naj bodo obložene s keramičnimi ploščicami. Zunanji vogalni stiki keramičnih ploščic se naj izvedejo za zaključnimi inox profili. Spodaj so stene zaključene z zaokrožnico (zaradi čiščenja). Zaokoržnice so izvedene iz finalnega tlaka epoksi;

- V prostorih, kjer je zahtevana aerogena izolacija AII,  morajo biti predelne stene v skladu z GMP in ISO standardi. Predelne stene po SIST EN 14509; zidne obloge po SIST EN 14509;

- Kriteriji za izbiro finalnih tlakov so:

- mehanske zahteve,

- higienske zahteve,

- zahteve v zvezi z namenom medicinske uporabe prostora,

- požarnovarnostne zahteve,

- zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov.

- V prostorih, kjer se ne zahteva antistatični oziroma elektroprevoden tlak mora biti izveden tlak iz linoleja. Zgornja polovica sloja mora biti homogena in enakomerno obarvana, kar bo zagotavljalo možnost obrusa. Finalna površina mora biti zaščitena z emulzijo na vodni osnovi, ki ne bo odstranljiva. Linolej mora biti debeline najmanj 2,5 mm. Zaokrožnica naj bo tipska z minimalnim radijem 2,5cm. Višina zaokrožice ob steni najmanj 10 cm;

- Senčenje se izvede na zunanji strani oken, zaradi preprečevanja okužb v samem prostoru. Regulacija senčil poteka iz notranje strani ročno ali pred sobo na električni pogon;

- Vse stene je potrebno prepleskati s pralno barvo – lateks v mat izvedbi. Če so stene višje od 3 metrov se lahko do višine 2 metrov uporabi pralna barva nad njo pa poldisperzijska barva kot npr. jupol gold;

- Barva mora biti odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti in dezinfekcijskimi sredstvi, na intenzivno čiščenje in ne sme privlačiti prašnih delcev.

- Vsa pohištvena oprema mora biti od tal dvignjena ali na lesenih podstavkih na katere se izvede zaokrožnica iz finalnega poda ali na kovinskih nogicah ali mora biti montirana konzolno na steno, da se s tlemi ne stika. V prostorih, kjer je vsakodnevna uporaba razkužil in vlažnega prebrisovanja naj se uporabijo HPL plošče ali ultrapass;

- Vsi pulti so iz ultrapassa ali iz inoxa ali iz tehničnega kamna kot npr. QUARZO Stone Italiana (npr. ponudnik KITOP; Kerroc za horizontalne površine ni dovoljen);

- Tuši oziroma tuš kabine morajo biti brez zaves ali kabinskih sten oziorma vratic, zaradi čiščenja. Sprojektirati tuš kabine brez vrat vendar kabino umestiti v prostor tako, da je preprečeno škropljenje vode po celotni kopalnici ali wc-ju;

- Vratna krila so polna obojestransko obložena z ultrapassom, ki preprečuje poškodbe zaradi udarcev postelj, pri vratih je potrebno imeti minimalno 3 nasadila, za večja širša bolniška vrata pa vsaj 4. Paziti na zvočno izolativnost vrat;

- Vrata v sanitarije so spodrezana v kolikor prezračevanje ni drugače urejeno (vgradnja prezračevalnih rešetk v vratna krila, zaradi čiščenja niso dovoljena)

- Podajalniki brisač, mila in dezinfekcijskega sredstva se v projektu samo montirajo, dobavlja jih UKC (standardizirani podajalniki) – v popisih upoštevati samo montažo;

- Pravilno konstruiranje sten in ostalih elelmentov, kjer so potrebe po nadtlakih ali podtlakih, namreč takrat je potrebno zagotoviti, da tesnijo vse stene, stropovi, stikala, luči, vtičnice.

ZAHTEVE STROJNIH in ELEKTRO INSTALACIJ

- Projekt strojnih instalacij mora obsegati vse sisteme predvidene z osnovno projektno nalogo vključno z napravami za dovod in odvod zraka (prezračevalno klimatskimi napravami), toplotno postajo, hladilno napravo ter priključkom in pripravo notranje požarne, tople in hladne sanitarne vode;

- Projekt elektro instalacij mora obsegati vse sisteme predvidene z osnovno projektno nalogo vključno z novo transformatorsko postajo za celoto z meritvami na srednji napetosti, splošno in zasilno razsvetljavo skladno z direktivo EU, močnostno in šibkotočno inštalacijo ter močnostno in šibkotočno opremo vse kot zaključena celota;

- V celoti je potrebno obnoviti, urediti transformatorsko postajo (mrežno, agregatsko in UPS napajanje, skupaj z viri ), upoštevajoč tudi zatečeno stanje-del TP je v lasti oz. upravljanju Elektro Ljubljana. Obstoječe stanje je dotrajano in neprimerno. Gre za splošno dotrajanost in iztrošenost-oprema je stara 40 let ter s tem povezano obratovalno nezanesljivost in požarno nevarnost;

- podane morajo biti točne zahteve vključno z definicijami tehničnih karakteristik, tako da bo iz projektiranega stanja jasno razvidna kvaliteta projektiranih elementov in opreme;

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti odstranitvi vseh mrtvih vodov (vodovod, itd.);

- Vse inštalacije izvajati podometno;

- Umivalniki morajo biti brez preliva;

- Radiatorji in vsa ogrevalna telesa morajo ustrezati standardom za tovrstne objekte (npr radiatorji higienik izvedbe);

- Predlagana je  vgradnja vodovodnih cevi iz inoxa in alumplasta;

- V projektu uskladiti z uporabnikom in  točno definirati opis in število priključkov na bolniškem kanalu na eno posteljo (npr. 2xO2, 1xKz10, 1xKz5,itd.., 3xmreža, 3x DEA, 3xUPS, ozemljitve, 1x sestrski klic, 2xUTP, bolniške šine oz. tirnice),

- Uskladiti in definirati umestitev centralnega monitoringa ;ad življenjskimi funkcijami pacientov (2. nadstropje), (prostor 21a v 2. nadstropju (nadzor sestre + TIM));

- Predvideti je Sistem info monitorjev za klic pacientov, namreč vsi sestrski klici morajo biti usmerjeni tudi v sestrski tim in nadzor sestre, ali pa do dežurnega zdravnika;

- Strelovod urediti do te mere, da bo delo in bivanje v stavbi varno, torej v celoti obnoviti lovilni sistem in temeljno ozemljilo. (požarna nevarnost in možen nastanek škode na opremi, poškodbe prisotnih v zgradbi, če se ukrep ne izvede);

- Dogovoriti se je potrebno ali so strojne naprave opremljene s krmilniki znotraj dobave CNS sistema in ne tovarniško prigrajenimi, potrebno izdelati podprojekt v sklopu elektroinštalacij;

- Predvideti novo konfiguracijo CNS sistema (virtualni serverji, Historian, Mepis Energy, debeli odjemalci, web dostop, SMS alarmiranje). in preveriti kompatibilnost sistema z obstoječimi sistemi;

- V fazi PZI morajo projektanti predvideti, kompatibilnost z obstoječimi infrastrukturnimi sistemi, upoštevajoč določila ZJN-3;

- Prav tako je potrebno posebno pozornost posvetiti kakovostni razsvetljavi, definirati ustrezne valovne dolžine svetlobe podobne dnevni svetlobi ipd. Upoštevati je potrebno priporočila Naročnika, da se vgradi »human centric light« energetsko učinkovita razsvetljava;

- Pri kontroli pristopa upoštevati podatke o karticah uporabnika (Četra Pot):

- administratorski program deluje tudi na oddaljen način preko TCP/IP protokola,

- uporabniški program Četrte poti deluje na brskalnikih MS internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,

- čitalci morajo brati identifikacijske kartice po standardu ISO/IEC 14443 A ali B, omogočajo vzajemno avtentikacijo čitalnika in kartice z vsaj 64 bitnimi diverzificiranimi ključi ter enkripcijo prenosa podatkov med kartico in čitalcem,

- sistem deluje na podlagi identifikacijske kartice z dimenzijami po standardu ISO/IEC 7810 ID-1, delovanje na frekvenci 13,56 MHz po standardu ISO/IEC 14443 A in B, dolžina unikatne številke (CSN) 64 bit,

- napajanje in komunikacija registrirne naprave preko povezave s krmilnikom ali neposredno preko Etherneta,

- krmilniki omogočajo povezavo na strežnik preko RJ-45 Ethernet (TCP/IP) ali posredno preko mrežne povezave,

- obstoječe kartice za registracijo delovnega časa delujejo po dveh frekvencah in sicer na frekvenci 13,56 MHz po standardu ISO/IEC 14443 A ali B, ter na frekvencah kombiniranih domicilnih sistemih.

TEHNOLOŠKA IN MEDICINSKA OPREMA SPLOŠNO:

Tehnološka oprema, medicinska oprema in medicinski aparati morajo ustrezati tehnologiji dela, morajo biti za medicinsko rabo, sodobni, kompatibilni z obstoječo opremo in v skladu s Pravilniki o medicinskih pripomočkih. Za vso tehnološko opremo, medicinsko opremo in medicinske aparate morajo biti predvideni vsi potrebni instalacijski priključki. Od investitorja je potrebno pridobiti tudi vse podatke (instalacijske priključke) za obstoječo medicinsko opremo, tehnološko opremo in medicinske aparate.

Vsi aparati,  ki so vezani na instalacije morajo biti  "locirani" po prostorih že v času projektiranja. Za vsak prostor , kjer je montirana oprema, ki je vezana na instalacijske priključke, je potrebno izrisati površinske načrte. V površinskih načrtih je potrebno kotirati vsak priključek posebej. Skrbno in strokovno izdelana projektna dokumentacija in kvalitetno izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela so pogoj za funkcionalno in kvalitetno delovanje prostorov.

Vsa predvidena oprema je razvidna iz popisa opreme po prostorih, ki je priloga osnovne projektne naloge IBT. Projektant mora seznam opreme v sklopu izdelave načrta tehnologije PZI  izdelati na novo oziroma ga popraviti glede na izdelane elaborate in ostale zaheteve iz DGD in ga dati v potrditev uporabniku ter naročniku.

Upoštevati je potrebno usmeritve tudi glede taletnih kompletov in košev za smeti.

Vsi hladilniki za zdravstvene namene morajo biti povezani v sistem Evisense (nadzor nad hladilniki – hladilniki morajo omogočati ta priklop.

Vodila predalov morajo biti kvalitetna, kovinska z mehkim zapiranjem (višji cenovni razred) za veliko frekventno uporabo.

DODATNA OPREMA:

PRITLIČJE

- št. prostora 37 - Sestrski nadzor: dodati stole (3-4) ter tiskalnik za tiskanje laboratorijskih nalepk (enako v 1. IN 2. nadstropju)

- št. prostora 73 - terasa: dodati tendo in klop

1. NADSTROPJE

- št. prostora 14 - Fizioterapija – predlog spremembe: HH 6x; KK 3X; KR 2X; ELST 6X; ML 3X; KH 9X; STAN 15X; STOJ 3X; PKO 6X; BRAD 1X;

- INVALIDSKI VOZIČKI Z ANTIDEKUBITUSNO BLAZINO 55X, INVALIDSKI VOZIČKI Z REGULACIJO STOPALKE 5X;

1. in 2. NADSTROPJE

- Dodati telefone v sobi vodje, dežurne sestre, dežurnega zdravnika, ordinacije, fizioterapije in delovne terapije.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

V primeru, da izvajalec zahteva neposredna plačila, je potrebno izpolniti tudi drugi odstavek obrazca.