Številka: 430-34/2019 O902

Datum: 24.4.2019

Zap. št. JN: JNV-JNES-0002/2019-G-POG

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA

(v nadaljevanju razpisna dokumentacija)

» Novogradnja vrtca Senovo«

po konkurenčnem postopku s pogajanji

- I. NAVODILA

- Naročnik

- Občina Krško, CKŽ 14, Krško.

- Gospodarski subjekt

Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski  subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji prijavi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

- Postopek

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.

Za oddajo tega naročila se v skladu s c) točko 1. odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, ZJN-3) izvede konkurenčni postopek s pogajanji.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:

Prva faza: ugotavljanje sposobnosti.

Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da predložijo prvo ponudbo in popise del. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da se udeležijo pogajanj.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj.

- Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

- Prijavna dokumentacija

Prijavno dokumentacijo gospodarski subjekt predloži v prvi fazi postopka.

Prijavna dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji.

- Pogoji za priznanje sposobnosti in razlog za izključitev

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih ponudnik lahko dokaže s predložitvijo navedenih dokazil ali s predložitvijo izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje navedene pogoje.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, je naročnik v skladu z 11. odstavkom 89. člena ZJN-3 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

6.1 Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej točki  te dokumentacije.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec ESPD.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni ob oddaji prijave glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec ESPD. Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil prijavitelja in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če le-ta ne izpolnjuje pogojev te točke.

Prijavitelj in podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz te točke. Če država, v kateri ima prijavitelj ali podizvajalec svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo prijavitelja ali podizvajalca, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima podizvajalec svoj sedež.

Razlogi za izključitev so:

1. Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v KZ-1., ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3:

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

DOKAZILO: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Navodila za pridobitev izpisa: http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/potrdila_in_obrazci/

Izpis ne sme biti starejši od datuma objave obvestila o tem javnem naročilu (in ne mlajši od roka za oddajo ponudb).

Izpis, ki ga predloži ponudnik in izpis, ki ga pridobi naročnik na podlagi pooblastil, se štejeta kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja.

V kolikor pa gospodarski subjekt ne bo predložil izpisa iz ustreznega sodnega registra, si naročnik si pridržuje pravico zahtevati izjavo z notarsko overjenim podpisom ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, s katerim bo izkazan neobstoj izključitvenega razloga na dan roka za oddajo ponudbe.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali ima oseba iz te točke stalno prebivališče v drugi državi  in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval, bo naročnik pozval ponudnika na predložitev izjave z notarsko overjenim podpisom ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo preveril razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (t. i. aplikacija eDosje). Aplikacija eDosje je namreč povezana s slovensko uradno evidenco zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jo vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

4. Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

5. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami in seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev, ki ju Zavod RS za zaposlovanje.

6. Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.  (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v javni evidenci AJPES.

7. Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

8. Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki in evidenca naročnika.

9. Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

10. Če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki in evidenca naročnika.

6.2 Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

-	na prijavitelja;

-	na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

-	na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

-	če prijavitelj v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

6.2.1  Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Pogoj

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila.

Način izpolnjevanja: Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

prijavitelj;

vsi partnerji v skupni ponudbi;

vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

DOKAZILO: Predložitev izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki, tako da v ESPD označi, da je vpisan v poslovni register ter ustrezen poklicni register, v skladu z nacionalno zakonodajo. V kolikor gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za vpis v ustrezen poklicni register, na osnovi določil obrtnega zakona in uredbe o obrtnih dejavnostih (obrtni register), ga bo naročnik pozval k predložitvi obrtnega dovoljenja.

6.2.2  Ekonomski in finančni položaj

- Pogoj

Gospodarski subjekt je imel v posameznih zadnjih dveh poslovnih letih 2017 in 2018 čiste prihodke od prodaje najmanj 2.000.000,00 EUR v vsakem poslovnem letu.

Če gospodarski subjekt posluje krajši čas, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno, zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža glede na obdobje delovanja podjetja.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj. V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti v predpisanem obdobju čiste prihodke od prodaje najmanj v višini 1.000.000,00 EUR letno.

DOKAZILO:

Prijavitelj kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezno izpolnjen ESPD v pisni obliki in ustrezen obrazec BON (S.BON-1/P oz. S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo. Potrdilo mora biti izdano ne več kot 35 dni pred datumom objave tega javnega naročila.

- Pogoj

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred datumom objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune)  (šesti odstavek 77. člena ZJN-3).

Način izpolnjevanja:

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	prijavitelj;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega pogoja, kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predložijo ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki ter potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt transakcijski račun ali ustrezen obrazec BON, ne starejši od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.

- Pogoj

Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5.

Način izpolnjevanja: Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	prijavitelj;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

DOKAZILO: Gospodarski subjekti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega pogoja, kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predložijo ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki in Obrazec AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P (lahko fotokopija), ne starejši od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.

Prijavitelji,  ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo bilance uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto oziroma druga dokazila in potrdilo vseh bank (fotokopije, ne starejše od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika, oziroma obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenih pogojev (lahko fotokopija, ne starejša od 50 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil).

Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnje poslovno leto in potrdila vseh bank (lahko fotokopije, ne starejše od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika.

Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo prijavitelja, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma prijavitelj svoj sedež.

6.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost

- Pogoj

Gospodarski subjekt ima redno zaposlene (sklenjeno delovno razmerje) s področja stroke, ki ustreza razpisani vsebini del, in sicer vsaj 4 (štiri) redno zaposlene delavce s področja gradbeništva, 4 (štiri) s področja stojnih inštalacij in 4 (štiri) s področja elektroinštalacij.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj. V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, lahko subjekti pogoj izpolnijo kumulativno.

DOKAZILO:

- ESPD obrazec v tiskani obliki,

- izpolnjen obrazec »SEZNAM KADROV«,

- dokazilo o delovni dobi - potrdilo ZPIZ-a

V primeru, da navedeni kadri niso zaposleni pri prijavitelju oz. partnerju v skupni ponudbi, je ponudbi potrebno priložiti pisni dogovor, iz katerega izhaja, da bo imel prijavitelj na razpolago navedeni kader za celoten čas opravljanja predmetnega javnega naročila.

- Pogoj

Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb  uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel najmanj eno gradnjo lesene skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena v vrednosti najmanj 1.500.000,00 € z DDV.

Za referenčno gradnjo se smatra s strani naročnika pozitivno ocenjena gradnja stavbe z oznako 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) po klasifikaciji iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS št. 109/2011) in sicer gradnja lesenega objekta z izračunano energetsko učinkovitostjo največ Qh=6 kWh/m3a, za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in izvedeno sofinanciranje Ekosklada  iz naslova javnih pozivov 40SUB-LS16 in 40SUB-LS17.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj. V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, lahko subjekti pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se prijavitelj za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

V primeru, da prijavitelj tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:

ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki,

Izpolnjen obrazec »SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE«,

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme prijavitelj potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja prijav in jo bo moral prijavitelj na poziv posredovati v roku 3 (treh) delovnih dni. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od prijavitelja zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna dokumentacija, pogodba, itd.).

- Pogoj

Gospodarski subjekt ima zaposlenega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu z Gradbenim zakonom (GZ) in je, v zadnjih 5 letih od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, kot odgovorni vodja del sodeloval pri gradnji lesene skoraj nič energijske stavbe splošnega družbenega pomena v vrednosti najmanj  v vrednosti najmanj 1.500.000,00 € z DDV.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt predloži ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki in izpolnjen obrazec »VODJA DEL«. Izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca storitve ter kvalifikacije osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo naročila, vključno z dokazili v obliki potrdila oz. izjave za vodjo del. Za vodjo del morajo biti priložene tudi kopije dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vodjo del (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, kopija diplome in dokazilo o delovni dobi), zaradi lažjega dokazovanja izpolnjevanja pogojev lahko ponudniki ponudbi priložijo potrdilo o vpisu v IZS ali navedejo št. vpisa v IZS.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme prijavitelj potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja prijav in jo bo moral prijavitelj na poziv posredovati v roku 3 (treh) delovnih dni. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od prijavitelja zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna dokumentacija, pogodba, itd.).

- Pogoj

Gospodarski subjekt, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti vrsto, predmet in opis del, ki jih namerava oddati v podizvajanje.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj in tudi vsak partner v skupni ponudbi, ki bo dela izvajal s podizvajalci.

DOKAZILO:

ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki, izpolnjen ter ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«.

- Pogoj

Gospodarski subjekt mora ponuditi najmanj 5 let ( 60 mesecev) garancijskega roka za kakovost izvedenih del. V primeru, da prijavitelj ne bo ponudil minimalnega garancijskega roka ( 60 mesecev), bo njegova prijava izločena kot nedopustna.

- Temeljne okoljske zahteve

Prijavitelji morajo pri podaji prijave in ponudb v celoti upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list Rs št. 51/2017).

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne

zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

DOKAZILO:

Prijavitelj mora k prijavi priložiti:

– podpisano in žigosano izjavo o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

DOKAZILO:

Prijavitelj mora k prijavi priložiti:

– podpisano in žigosano izjavo o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

DOKAZILO:

Prijavitelj mora k prijavi priložiti:

– podpisano in žigosano izjavo o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

- Predložitev ESPD obrazca

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (prijavitelj, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Prijavitelj, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Prijavitelj, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče prijavitelj v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 prijavitelj ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Prijavitelj prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in prijavitelj za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če prijavitelj v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o priznanju usposobljenosti za prijavitelje, katerim bo priznal usposobljenost v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o priznanju usposobljenosti od prijaviteljev, katerim  namerava priznati usposobljenost, zahteval, da  predložijo vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, ki niso navedena pri posameznem pogoju kot zahtevano dokazilo, po lastni presoji. Kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, certifikate, dokazila o izpolnjevanju specifikacij ipd...

Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od prijavitelja lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od prijavitelja zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora prijavitelj predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu, sicer lahko naročnik prijavo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

- Rok veljavnosti prijave

Prijava mora biti veljavna do vključno 15.8.2019.

- Jezik, valuta

Gospodarski subjekt mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva, da dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki bodo v tujem jeziku, predloži prevedena v slovenski jezik.

Vrednosti morajo biti izkazane v eurih.

- Stroški

Gospodarski subjekt nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijavne in ponudbene dokumentacije.

- Skupna prijava

Prijavo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava). Ne glede na predložitev skupne prijave gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne prijave bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

- Podizvajalci

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu ESPD navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:

- ob prijavi za sodelovanje priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo ),

- priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto gospodarskega subjekta poravna podizvajalčevo terjatev do gospodarskega subjekta (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo.

- Predložitev prijav, mesto in rok oddaje prijav

Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Prijavitelj se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 15. 5. 2019 do 10.00 ure. Za oddano prijavo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.

Po preteku roka za predložitev prijav, prijave ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- Informacije v zvezi z odpiranjem prijav

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.5.2019 /datum odpiranja/ in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

- Obveščanje gospodarskih subjektov

Po odpiranju prijav bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala preko informacijskega sistema e-JN.

- Pregled prijav

Pri pregledu prijav se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Odločitev o priznanju sposobnosti bo objavljena na portalu javnih naročil.

- Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prijav, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse prijave ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

- Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/2013 in 60/2017, v nadaljevanju: ZPVPJN)  se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo gospodarski subjekt vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

- II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Novogradnja vrtca Senovo « in zajema izvedbo vseh potrebnih del, skladno z določili te dokumentacije in prilogami k njej.

Naročnik ima zagotovljena sredstva v proračunu Občine Krško  v letu 2019 in 2020.

Izvedla se bodo dela, skladno s projektno dokumentacijo PZI št. projekta 52/2018, januar  2019, izdelovalca Esplanada d.o.o., Šentrupert.

Prijavitelj mora pri podaji prijava izpolnjevati pogoje iz Javnega poziva št. Javni poziv 56SUB-LSR17»Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena«. Naročniku je bila izdana, s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Naročnik se je namreč prijavil na omenjeni poziv, za kar pričakuje pozitivno odločbo.

Minimalni zahtevan garancijski rok je za:

- gradbeno obrtniška in instalacijska dela: 5 let

- streho in fasado: 10 let;

- konstrukcijsko stabilnost in varnost objekta 10 let.

Garancijski rok začne teči z dokončnim prevzemom izvedenih del brez ugotovljenih pomanjkljivosti (uspešne primopredaje), ki so predmet te pogodbe, s strani naročnika.

- III. MERILO

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi cene.

Cena mora biti oblikovana po sistemu »CENA NA KLJUČ«.  Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.

- IV. FINANČNA ZAVAROVANJA

Gospodarski subjekt mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih gospodarski subjekt ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb

Prijavitelj mora za resnost prijave in ponudb  priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do 10.8.2019 v višini 20.000  EUR (brez DDV).

Način izpolnjevanja:

DOKAZILO:	Original podpisana bianco menica (vsebuje samo žig in podpis dolžnika) za resnost ponudbe z izpolnjeno in podpisano menično izjavo s pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve prijave, zavrnil prijavo, pri kateri bo prijavitelj predložil nepodpisano, preluknjano, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico, ki bi jo banka zavrnila kot neunovčljivo.

Ponudnik mora dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe predložiti v originalu v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti zapisano »NE ODPIRAJ – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE JN Novogradnja vrtca Senovo«.

V kolikor bo skupaj z zavarovanjem v tiskani obliki predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

UNOVČITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDB:

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb unovčil, če gospodarski subjekt:

po roku določenem za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali

ne predloži ponudbe ali

po roku določenem za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali

zavrne sklenitev pogodbe ali

po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani gospodarski subjekt predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 60 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu  iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak), in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne cene pogodbenih del z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak je za 60 (šestdeset) dni daljši kot garancijski rok za solidnost gradbe, določen s  pogodbo, s tem, da mora izvajalec ob končnem prevzemu pogodbenih del naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno garancijo z rokom trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti tega finančnega zavarovanja pa mora izvajalec izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak še za 5 (pet) let in 60 (šestdeset) dni. V kolikor izvajalec ne bo podaljšal veljavnosti prvotnega finančnega zavarovanja, predloženega za 5 (pet) let, še za nadaljnjih 5 (pet) let in 60 (šestdeset) dni, in ga ne bo v dogovorjenem roku predložil naročniku, bo naročnik unovčil prejeto finančno zavarovanje za odpravo napak.

- V. ZAHTEVANA VSEBINA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

Popolna bo prijava, ki bo vsebovala naslednje, v celoti izpolnjene obrazce in izjave:

- Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »PREDRAČUN« naloži obrazec »Prijava« in sicer v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD« naloži izpolnjen ESPD.

- Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek):

- »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

- »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«

- »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«

- »Seznam izvedenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe«

- »Seznam kadrov«

- »Vodja del«

- »Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

- »Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku«

- »Vzorec pogodbe«.

Prijavitelj  priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. V času pregleda prijav bo moral izbrani prijavitelj na poziv naročnika prijavo dopolniti z dokazili, kot je navedeno za posamezen zahtevan pogoj.

Prijavitelj, ki odda prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi, resnični, in da listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru prijavitelj naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja prijav od prijavitelja kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z dokumentom v prijavi. Vsi dokumenti, ki jih predloži prijavitelj, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje prijave).

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti prijavitelj, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na prijaviteljevih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Obrazec »PRIJAVA«

Ponudnik vpiše v obrazec »Prijava« podatke o prijavitelju.

Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

Ta obrazec ponudnik pripravi sam.

Simona Lubšina,

vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

Na osnovi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-34/2019, »Novogradnja vrtca Senovo «, oddajamo prijavo za :

- PODATKI O PRIJAVITELJU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PRIJAVITELJ OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv (polna firma) |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Matična številka |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti) | DA NE |
| Davčna številka (ID za DDV) |  |
| Telefon |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN (ime in priimek, telefon, e-pošta) |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo) |  |
| Odgovorna oseba za podpis prijave |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne prijave se izpolni ta tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |

- v primeru prijave s podizvajalci se izpolni ta tabela:

| Podizvajalec (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |

- v primeru prijave z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

| Drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |

Prijavitelj je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni prijavii, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Naša ponudba ostaja v veljavi do 	 (navesti datum !! najmanj 15. 8. 2019).

Kraj in datum:	         			Žig:			Podpis odgovorne osebe:

SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PRIJAVE

| Zap. št. | Izvajalec referenčnega posla | Naročnik | Naziv posla | Datum primopredaje | Vrednost referenčnega posla (V EUR Z DDV) | Opis referenčnega posla (vrsta del) | Oseba naročnika, ki lahko zagotovi dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

OPOMBE:

Ponudnik mora vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno. Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju.

kraj:	____________________

datum:	____________________                               			žig                    		            	podpis odgovorne osebe

___________________

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Podpisani izdajatelj potrdila

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Za nas izvajal naslednji referenčni posel:

v kraju opravljanja dela:_____________________________,

v vrednosti ___________________________________ EUR Z DDV,

v obdobju od _______________(datum) do __________________(datum).

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne ____________________ (datum).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse pogodbene obveznosti izvedel v skladu s pogodbenimi določili - pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični, če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

| KRAJ IN DATUM | ŽIG IN PODPIS IZDAJATELJA POTRDILA: |
| --- | --- |

SEZNAM KADROV

- NAVEDBA NAJMANJ 4 (ŠTIRIH) REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV Z VSAKEGA PODROČJA STROKE, KI USTREZA RAZPISANI VSEBINI DEL:

GRADBENIŠTVO:

|  | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Delovna doba na sedanjem delovnem mestu | Delovno razmerje sklenjeno z gospodarskim subjektom: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

STROJNE INŠTALACIJE:

|  | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Delovna doba na sedanjem delovnem mestu | Delovno razmerje sklenjeno z gospodarskim subjektom: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

ELEKTROINŠTALACIJE:

|  | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Delovna doba na sedanjem delovnem mestu | Delovno razmerje sklenjeno z gospodarskim subjektom: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Kraj in datum:	____________________

Žig							podpis odgovorne osebe

____________________

VODJA DEL

- NOMINIRANI VODJA DEL

| Ime in priimek, izobrazbena kvalifikacija, (lahko tudi št. vpisa v IZS)* | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delovna doba na sedanjem delovnem mestu |
| --- | --- | --- | --- |

*V primeru, da oseba ni vpisana v IZS, ponudnik za vodjo del ponudbi priloži potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici ter dokazilo o delovni dobi (npr. fotokopija delovne knjižice).

OPOZORILO:PONUDNIK JAMČI POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO, DA NAVEDENI VODJA DEL IZPOLNJUJE ZAKONSKE POGOJE ZA OPRAVLJANJE RAZPISANIH GRADENJ SKLADNO Z GZ.

SEZNAM REFERENČNIH DEL VODJE DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PRIJAVE:

| Zap. št. | Izvajalec referenčnega posla | Naročnik | Naziv posla | Datum primopredaje | Vrednost referenčnega posla (V EUR Z DDV) | Opis referenčnega posla (vrsta del) | Oseba naročnika, ki lahko zagotovi dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:	____________________

Žig					                                     podpis odgovorne osebe

____________________

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM VODJE DEL

Podpisani izdajatelj potrdila

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Kot naročnik potrjujemo, da je VODJA DEL (ime in priimek ter naziv):

_________________________________________________________________________

Sodeloval pri izvedbi referenčnega posla – kvalitetno, strokovno in pravočasno:

izvajalca ________________________________________________,

v vrednosti ___________________________________ EUR Z DDV,

v obdobju od _______________(datum) do __________________(datum).

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne ____________________ (datum).

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični, če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

| KRAJ IN DATUM | ŽIG IN PODPIS IZDAJATELJA POTRDILA: |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

PRIJAVITELJ (ali PODIZVAJALEC)______________________________________________  pooblaščam Občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Novogradnja vrtca Senovo « :

pridobi podatke iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis pooblaščene osebe

________________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Krško, CKŽ 14, Krško, za namene javnega razpisa za izvedbo »Novogradnja vrtca Senovo «:

objavljenega na Portalu javnih naročil, dne __________________, pod številko objave _________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

(po potrebi se obrazec širi ali kopira)

Kraj in datum:	____________________

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

»Novogradnja vrtca Senovo «

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po 6. odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in  preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

- PODATKI O Ponudniku

| FIRMA PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |

- lastniška struktura ponudnika

  - podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

FIZIČNA OSEBA 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 3:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

  - podatki o udeležbi PRAVNih oseb v lastništvu ponudnika

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

  - podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

povezana na način___________________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |
|  | Žig podjetja oz. ponudnika: |

IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Naročniku OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško, izjavljamo, da:

- bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne

zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

- da se pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bodo uporabljali:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Kraj in datum:	Žig:			Podpis odgovorne osebe:

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po EPGP – 758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (po EPGP – 758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v garancijskem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

G R A D B E N A   P O G O D B A 	                                                VZOREC POGODBE

sklenjena med

| NAROČNIKOM: | OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, Krško, ki jo zastopa mag. Miran Stanko, župan Identifikacijska številka za DDV: Sl 18845673 Matična številka: 5874572 Enotni zakladniški račun (EZR): 011000100008197 |
| --- | --- |

in

| IZVAJALCEM: | Matična številka: Identifikacijska številka za DDV: Številka transakcijskega računa: |
| --- | --- |

PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi konkurenčnega postopka s pogajanji javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave JN…………./2019, z dne ……..2019, ponudbe št. ………………, z dne ………….. ter pravnomočne odločitve št. …….z dne ……., izbran za izvajalca.

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo: »Novogradnja vrtca Senovo«.

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalca št. ............ dopolnitvijo/pojasnilom ponudbe, št. ............ ter je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe (v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in projektni dokumentaciji).

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za popolno izvedbo vseh del in objekta kot celote in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, ki je predvidena z dokumentacijo v zvezi s tem javnim naročilom.

- člen

Naročniku je bila izdana, s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Eko sklad), odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. _________ z dne ________- (v nadaljevanju odločba), ki določa, da je naročnik upravičen do nepovratne finančne spodbude za naložbo: A - gradnja skoraj nič-energijske stavbe v lasti občine.

Naročnik ne bo dovolil spremembe materialov, ki so osnova za izdajo odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. ___________ z dne __________- (stavba pretežno grajena iz lesa, materiali naravnega izvora, leseno zunanje stavbno pohištvo, …).

- člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- razpisna dokumentacija v zvezi z javnim naročilom in dokumentacija, navedena v 1. členu te pogodbe,

- popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,

- terminski plan,

- ponudba izvajalca z dne …………

Izvajalec jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te pogodbe in da je preveril vse informacije o gradbišču. Izvajalec izjavlja, da je podrobno pregledal vso dokumentacijo navedeno v 1. členu te pogodbe, usklajenost posameznih delov te dokumentacije med seboj, usklajenost te dokumentacije s pogoji soglasodajalcev in da iz tega naslova ne bo imel nobenih dodatnih zahtevkov do naročnika. Izvajalec tudi izjavlja, da je seznanjen z lokacijo, možnostjo dostopa, geološkimi razmerami, ki bi lahko vplivale na obseg izvedbe projekta ali njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi in nanje nima pripomb. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika iz tega naslova, posebej tistim, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji in sestavnimi deli te pogodbe, stanjem na terenu in dokumentacijo navedeno v 1. členu te pogodbe.

Kakršnakoli sprememba je dovoljena samo v primeru pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom z vidika morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivosti v dokumentih navedenih v 1. členu te pogodbe in s podpisom te pogodbe  potrjuje, da je ta dokumentacija izdelana v zadostnem kvalitativnem in kvantitativnem obsegu in zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela iz te pogodbe po pravilih gradbene stroke, skladno s predpisi, ki urejajo posege v okolje ter skladno z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in priporočili, ki veljajo za področje predmeta te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ……………, z dne …………….., in znaša:

__________________ EUR brez DDV oziroma

__________________EUR z vključenim DDV

(z besedo: __________________ __/100 EUR z vključenim DDV).

Pogodbena cena je fiksna in se ne spreminja tekom veljavnosti pogodbe. Navedeno pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del, da se izvajalec odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključena je uporaba 656. člena Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 30/10 - Odl. US) ter da so v navedeni pogodbeni ceni zajeti vsi materialni in drugi stroški za izvedbo dogovorjenih del, pa tudi dela, ki v trenutku sklepanja te pogodbe niso bila predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za uspešno izvedbo predmeta te pogodbe. Cena iz prejšnjega odstavka tega člena ostaja fiksna tudi ob morebitnem dvigu stopnje davka na dodano vrednost, kar pomeni, da strošek dviga davčne stopnje v celoti prevzame izvajalec iz te pogodbe.

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da to pogodbo sklepata po načelu 'ključ v roke' in da pogodbena cena zajema tudi vrednost vseh morebitnih presežnih in nepredvidenih ter dodatnih del, katerih izvedba je potrebna za popolno funkcionalnost zgrajenega objekta in izpolnitev pogojev iz vseh sestavnih delov razpisne dokumentacije.

Presežna in nepredvidena ter dodatna dela iz prejšnjega odstavka so količine izvedenih del, ki sicer presegajo količine iz ponudbenega predračuna in jih je moral izvajalec upoštevati v ceni svoje ponudbe iz naslova predhodnega pregleda projektne dokumentacije, in tudi morebitna manjkajoča in kasnejša dela, katerih izvedba bi se izkazala za potrebno po sklenitvi te pogodbe za uspešno izvedbo predmeta te pogodbe in niso bila predvidena v katerem koli delu razpisne dokumentacije.

Izvajalec izrecno jamči, da so v pogodbeni ceni vključeni tudi:

- vsi zunanji in notranji transporti;

- vsa pomožna dela in dela vezana na pospravljanje in čiščenje gradbišča;

- vsi postopki za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu;

- stroški za vse, z veljavnimi predpisi, zahtevane preiskave, ateste in certifikate ter druga dokazila o kakovosti, ustreznosti in funkcionalnosti materialov, konstrukcijo in vse ostale elemente vgrajene v objekt;

- stroški poizkusnih zagonov;

- stroški pridobitve bančnih garancij;

- stroški pripravljalnih del;

- odvoz odpadkov na komunalno deponijo, vključno s stroški taks in izdelava končnega poročilo o ravnanju z odpadki z vsemi potrebnimi dokazili (evidenčnimi listinami);

- stroški porabljene električne energije in vode v času gradnje (v kolikor bo el. energijo in vodo odjemal iz omrežja uporabnika bo zagotavljal ustrezne meritve porabe in mesečna plačila stroškov porabljene el.energije in vode iz uporabnikovega omrežja);

- stroški za koordinacijo varnega dela med vsemi podizvajalci;

- strošek varovanja gradbišča, naprav in opreme na gradbišču;

- stroški izdelave vse dokazne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja(npr. izkaz požarne varnosti, meritve mikroklimatskih pogojev, dokazilo o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, itd.);

- geodetski posnetek po končani gradnji;

- stroški projekta izvedenih del;

- stroški zakoličb;

- vsi stroški del, ki z razpisno, projektno dokumentacijo in popisom del niso predvidena, so pa predpisani z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke ali potrebni za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta, ali za zagotovitev izgleda, estetike in uporabnosti objekta;

- vsi ostali stroški, tudi stroški morebitnih presežnih in nepredvidenih ter dodatnih del, katerih izvedba je potrebna za popolno funkcionalnost zgrajenega objekta in izpolnitev pogojev iz vseh sestavnih delov dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Naročnik ima pravico odjave določenih pogodbenih del. V primeru odjave določenih pogodbenih del, se vrednost obračuna izvajalca zmanjša za vrednost teh postavk. Vse spremembe se izvajajo zgolj po pisnem nalogu naročnik ter se poračunavajo, ključ pa ostane.

Naročnik ima zagotovljena sredstva v proračunu Občine Krško na PP, KTO, SM, NRP in bo izvajalcu zagotovil sredstva iz tega člena v letu 2019 v višini največ ______________, razliko do pogodbenega zneska pa v letu 2020.

Naročnik naroča storitev za opravljanje svoje neobdavčljive dejavnosti (5. odst. 5. čl. ZDDV-1B), zato za storitve predmetne pogodbe obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1B ne velja.

POZNEJŠA (DODATNA) DELA

- člen

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna poznejša dodatna oz. nepredvidena dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik. Za vsa poznejša dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, v skladu z 2. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sicer dela ne štejejo za naročena. Izvajalec je naročniku dolžan predložiti analizo cene. Dela po tem členu se obračunajo samo do zneska potrjenega s strani naročnika in nadzora.

Kot poznejša dodatna oz. nepredvidena dela po tem členu štejejo dela, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji ob sklenitvi pogodbe in niso potrebna za izpolnitev te pogodbe oz. niso potrebna, da bi objekt funkcionalno služil svojemu namenu, naročnik pa zahteva, da se izvedejo.

Vrednost teh del se določi na podlagi norm v gradbeništvu in ob upoštevanju pogodbenega predračuna.

ROK DOKONČANJA DEL

- člen

Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe fizični zaključek del do 30. 10. 2020 in pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in ostale zahtevane dokumentacije do 30.11. 2020. Za rok dokončanja se smatra datum pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije in to pogodbo. Ta dan se začne voditi gradbeni dnevnik.

Izvajalec se zaveže pričeti s pogodbenimi deli z dnem uvedbe v delo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem roku bo naročnik oddal dela drugemu izvajalcu. Morebitne višje stroške, vključno s pogodbeno kaznijo in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Naročnik lahko enako ukrepa tudi če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela, ali če zaostaja več kot 30 dni glede na potrjen časovni načrt izvedbe.

- člen

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša samo v primeru, če se tako odloči naročnik in je zato sklenjen ustrezen dodatek k pogodbi.

Izvajalec in naročnik sporazumno izključujeta vpliv vremenskih razmer na rok izgradnje.

V primeru podaljšanja roka mora izvajalec izročiti naročniku novo bančno garancijo oz. dodatek k obstoječi bančni garanciji za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru podaljšanja roka izvajalec nima pravice do povišanje cen ali kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Nepoznavanje lokalnih in ostalih razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe del.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

- izvajalcu izročiti popis del,

- izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil:

- en izvod projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

- dva izvoda projekta za izvedbo

- prosto zemljišče za gradnjo.

V roku treh (3) dni po uvedbi v delo mora izvajalec naročniku izročiti časovni načrt in organizacijsko shemo gradbišča ter elaborat ureditve gradbišča in varnosti na gradbišču ob upoštevanju varnostnega načrta, ki ga bo izdelal s strani naročnika izbran koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Časovni načrt izvedbe oz. terminski plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik  in s tem postane sestavni del te pogodbe.  Naročnik bo časovni načrt izvedbe, v primeru da bo za ustrezen, potrdil najkasneje v 5 (petih) dneh od predložitve s strani izvajalca.

- člen

Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno z določili razpisne dokumentacije, z vso dokumentacijo navedeno v 1.  členu pogodbe in s svojo ponudbo št..............z dne ……….., na podlagi katere je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmeta te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme niso dopustne brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

- člen

Izvajalec je dolžan dobaviti in vgraditi ves potreben material in vso opremo ter proizvode, ki so določeni z dokumentacijo navedeno v 1. členu te pogodbe in popisom del in skladno s svojo ponudbo z dne ………….

Izvajalec mora dobaviti na gradbišče vzorce predvidenih materialov in opreme brez posebnega doplačila ter pred vgradnjo ali montažo predložiti veljavne ateste zanje. Izvajalec lahko začne z vgradnjo takrat, ko naročnik ali odgovorni nadzornik pisno odobrita vzorce oziroma ateste.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od izvajalca predložitev dokazila o naročilu posamezne opreme.

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje in jamči, da bo:

- najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, oziroma aneksa izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv  za dobro izvedbo del v višini 10% (deset odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del z DDV oziroma vrednosti del iz aneksa, ki mora biti 60 dni daljša od celotnega obdobja trajanja naročila kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko vnovči:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

- izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti,

- izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka;

- v drugih primerih, kot to določa pogodba v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, popisom del, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- na gradbišču vodil vso z Gradbenim zakonom (GZ) predpisano dokumentacijo, kakor tudi ostalo dogovorjeno administracijo;

- izvajal dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabljal material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje;

- izvršil dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil nadzoru naročnika predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan  sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, Gradbenim zakonom in Zakonom o gradbenih proizvodih, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezne materiale in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljiv pravila stroke;

- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer;

- med vgradnjo fotografiral z merilnim trakom izvedbo toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho, ipd.) in rešitve toplotnih mostov ter fotografije predložil naročniku;

- med vgradnjo fotografiral vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken, fiksnih zasteklitev in vhodnih vrat (posneto med vgradnjo tako, da so razvidni vsi grajeni materiali, ki zagotavljajo tesnenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL) ter fotografije predložil naročniku;

- fotografiral vgrajen sistem za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, regulacija) ter fotografije predložil naročniku;

- naročniku predal dokazilo o zanesljivosti objekta;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- povrnil infrastrukturo in okolico objekta po izgradnji v prvotno stanje;

- v imenu naročnika in za lasten račun nabavil in postavil gradbiščno tablo;

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni in očiščeni objekt, predal naročniku;

- da bo pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo po GZ (v treh izvodih) in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi, meritve...);

- uporabnika seznanil z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

- poskrbel, da bodo vse naprave dosegale parametre načrtovane v projektni dokumentaciji;

- izvedel tudi vse potrebne meritve (meritve prezračevanja, meritve osvetljenosti delovnih mest, meritve hrupa ipd.);

- naročniku predložil merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015;

- maksimalna potrebna toplota za ogrevanje objekta največ Qh= 6 kWh/m3a;

- urejal vse zadeve v zvezi z odlaganjem gradbenih odpadkov skladno s predpisi in nosil vse stroške v zvezi s tem;

- v kolikor bo potrebno, sodeloval in podajal pojasnila naročniku ali zainteresirani javnosti ali Eko skladu in zagotovil udeležbo na morebitnih koordinativnih oziroma uskladitvenih sestankih;

- kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku, najkasneje v roku 20 dni po zapisniku o končnem obračunu, izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv (oziroma enakovredno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% (pet odstotkov) od realizirane vrednosti pogodbe z DDV;

- izdelal in naročniku predal projekt izvedenih del, certifikate in dokazila o vgrajenih materialih, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet;

- da bo na podlagi pooblastila naročnika pri UE Krško vložil vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, kateri bo priložil vso potrebno dokumentacijo in poskrbel za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- poskrbel za izdelavo ustreznega elaborata za vpis predmetne infrastrukture v kataster GJI ter ga v imenu naročnika posredoval na pristojno Geodetsko upravo RS.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku.

Do sprejema in izročitve izvedenih del nosi tveganje naključnega propadanja in okvare del, materiala in opreme izvajalec, po sprejemu in izročitvi pa naročnik. Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predal overjeno kopijo zavarovalne pogodbe v skladu s 14. člen GZ.

Izvajalec se zavezuje odpraviti škodo tretji osebi oz. škodo na predmetih in objektih v lasti tretjih oseb, ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih v območju izvajanja del po tej pogodbi, na lastne stroške (po 14. člen GZ).

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Bančna garancija, ki jo ponudnik izroči naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

    - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s to pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

    - izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

    - naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe;

    - v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi(zrakotesnost…);

    - v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe

    - naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

    - izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

    - izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;

    - izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti;

    - izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti;

    - izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku;

    - v drugih primerih, kot to določa ta pogodba in dokumentacija v zvezi z javnim naročilom.

PODIZVAJALCI

(opomba: to poglavje se bo v končni pogodbi prilagodilo glede na to, ali izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev oziroma če navede podizvajalce).

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev in podizvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (peti odstavek 94.člena ZJN-3), izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije posredovati svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec s strani izvajalca prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam oziroma s svojimi delavci in materialom.

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ___________ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.  Izvajalec mora imeti v trenutku sklenitve te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec predložiti v potrditev.

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo tudi naslednji podizvajalci:

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Podizvajalca po lastni izbiri izvajalec ne sme vključiti v delo po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika ter skladno z določili ZJN-3, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik poda soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

- morebitno pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno podizvajalcu

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec  sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. Zamenjava podizvajalca se lahko izvede le s predhodnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih situacij do 80% pogodbene vrednosti v skladu s stopnjo dokončanja del, ter z izstavitvijo končne situacije v višini minimalno 20% pogodbene vrednosti. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec sme začasne in končno situacijo izstaviti v višini zneska, ki je določen s planom porabe finančnih sredstev. Če pogodbena dela v posameznem mesecu niso količinsko opravljena skladno s terminskim planom, mora izvajalec sorazmerno zmanjšati znesek situacije oz. lahko to stori naročnik ob potrditvi situacije. Če količina izvedenih del presega količino, določeno s terminskim načrtom, izvajalec nima pravice povečati znesek situacije.

Iz računov mora biti razviden popis del, materialov, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme najmanj za:

- nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja;

- nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe;

- nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

- nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu;

- račun za izvedbo meritve zrakotesnosti.

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi s strani nadzornega organa, potrjenih mesečnih in končne situacije.

Končni obračun pogodbenih del se izvrši po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt in odpravi vseh v zapisniku o kvalitetnem prevzemu ugotovljenih pomanjkljivosti.

O končnem obračunu se izdela zapisnik, ki vsebuje:

- vrednost vseh opravljenih del;

- vrednost do tedaj zaračunanih del;

- vrednost do tedaj plačanih del;

- znesek preostanka dolga - končno vrednost za plačilo;

- rok dokončanja del;

- morebitni zahtevki iz naslova pogodbene kazni ali povzročene škode;

- morebitna druga sporna vprašanja in druge okoliščine, pomembne za končni obračun.

Prodaja ali odstop terjatve izvajalca tretji osebi ni možna, razen v primeru pisnega soglasja naročnika.

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvajalec je obvezen dostaviti naročniku s strani nadzora potrjen račun oz. situacijo do 15. v mesecu za pretekli mesec, izključno v e-obliki (e-račune). Na računu oz. situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del.

Naročnik mora vrniti izvajalcu s strani nadzora potrjeno začasno situacijo v roku 8 dni od prejema. Če se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami v situaciji, jo potrdi v višini nespornega zneska, lahko pa situacijo zavrne v celoti. Sporne postavke iz začasne situacije razčistita pogodbeni stranki, za sporni znesek začasnih situacij oziroma končne situacije izvajalec izda dobropis.

Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del računa oz. situacije plačal 30. dan od njegovega uradnega prejema.

Končna situacija zapade v plačilo 30. dan po njenem uradnem prejemu, le-to pa lahko izvajalec izda po podpisu končnega obračuna ter za znesek, ki bo določen v zapisniku o končnem obračunu in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predhodno predložil nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak unovčljivo na prvi poziv.

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko naročnik zaradi znižanja pogodbene cene, plačilo izvede pred potekom 30. dne od uradnega prejema situacije, izvajalec pa v tem primeru naročniku nudi popust v višini 0,0164% vrednosti situacije za vsak dan predčasnega plačila vrednosti računa oz. situacije za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun oz. situacijo v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa oz. situacije izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun oz. situacija plačana pred potekom 30 dni, je izvajalec dolžan najkasneje na dan plačila računa oz. situacije izstaviti naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik.

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Za uradni prejem računa oz. situacije se šteje datum prejema e-računa.

V primeru, da so v računu oz. situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se lahko račun oz. situacija zavrne v celoti.

Če naročnik zapadlega zneska, po potrjenem in zapadlem računu ne plača pravočasno, je izvajalec upravičen do zamudnih obresti, določenih z zakonom, ki predpisuje višino zamudnih obresti.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi računa.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi računa.

V primeru zakasnitve del v primerjavi s terminskim planom v posameznem mesecu obračunskega obdobja za več kot 30 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačila po posamezni situaciji (največ do 5% vrednosti pogodbenih del z DDV), do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z  investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika obvestiti o vložitvi vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja pri UE KRŠKO.

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje, so predloženi vsi zahtevani dokumenti ter so odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene pri kvalitetnem pregledu (uspešna primopredaja).

Tehnični pregled mora biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.

O dokončanju in kvalitetnem prevzemu del, ki so predmet te pogodbe, se sestavi

zapisnik o primopredaji izvedenih del, v katerem se ugotovi predvsem:

ali so dela izvedena skladno z določili te pogodbe, veljavnim zakonskimi predpisi in pravili stroke,

datume začetka in datum prevzema del,

kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na  izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe.

Sočasno z obvestilom o dokončanju del je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo tehničnega pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov.

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala

in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov.

GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

- člen

Izvajalec daje pet (5) letno garancijo za ves vgrajen material in opremo.

Za solidnost gradnje (konstrukcijsko stabilnost in varnost objekta) ter fasade in strehe je garancijski rok v skladu z  določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07) deset (10) let od izročitve in prevzema del.

Za gradbeno obrtniška in instalacijska dela je garancijski rok pet (5) let od izročitve in prevzema del, razen za tiste primere, ko je garancija proizvajalca, ali z zakonom določena garancija oz. jamčevalna doba, daljša od pogodbene .

Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del ki so predmet te pogodbe.

Garancijski rok začne teči z dokončnim prevzemom izvedenih del brez ugotovljenih pomanjkljivosti (uspešne primopredaje), ki so predmet te pogodbe, s strani naročnika.

Izvajalec izrecno potrjuje, da  jamči, da maksimalna potrebna toplota za ogrevanje objekta ne bo presegla Qh=6 kWh/m3a. Navedeno jamstvo predstavlja bistveno sestavino pogodbe in se obravnava enako kot druge pomanjkljivosti objekta, ki jih mora izvajalec odpraviti v okviru splošnega garancijskega roka. Izpolnitev navedene obveznosti je prav tako lahko predmet uveljavljanja v okviru zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvršena popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. izvedbe popravila.

- člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno in nepreklicno. Naročnik si v tem primeru lahko zaračuna v breme dobavitelja 5 % (pet odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan naročniku izročiti novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za čas, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Smiselno enako velja za odpravo napak oziroma sanacijo nekvalitetno izvedenih del, ki jih naročnik graja med samim izvajanjem del izvajalca oziroma preden je začela teči garancijska doba.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik ____________, elektronska pošta: __________________@krsko.si, vodja del s strani izvajalca je  ………………………., elektronska pošta:…………………………..

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana elektronske naslove, navedene v tem členu, se šteje drugi pogodbeni stranki za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz tega člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz tega člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati, v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik odstopi od pogodbe v skladu z 96. členom ZJN-3, če se znajde v eni od naštetih situacij, ki so opredeljene v 96. členu ZJN-3.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali preko elektronske pošte.

Naročnik lahko prekine to pogodbo z odpovednim rokom 15 dni od dneva, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe v naslednjih primerih:

napaka v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla,

- izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- izvajalec zamuja z faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V primerih druge do pete alineje je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5% pogodbene vrednosti.

Naročnik lahko brez obveznosti do izvajalca takoj odstopi od pogodbe:

v primeru ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovitosti gradnje, ali

v primeru ko je dosežena maksimalna višina pogodbene kazni.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zašiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od stranki, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolžan v primeru razdrtja pogodbe, na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti gradbišče v roku 8 (osem) dni po razdrtju pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Krškem, po slovenskem pravu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

RAZVEZNI POGOJ PO 67.ČLENU ZJN-3

- člen

1)	Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni v primeru ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

2)	V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Vsa dokumentacija v zvezi s projektom, ki je predmet te pogodbe, ki jo izdela izvajalec, je last  naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

- člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in Posebnih gradbenih uzanc. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da Posebne gradbene uzance veljajo le, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in pod odložnim pogojem, da je naročniku predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

V kolikor v pogodbenem roku izvajalec ne predloži predmetne bančne garancije, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v obliki menice z menično izjavo.

Pogodbene obveznosti so zaključene, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki bodo ugotovljene v garancijskem roku.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo naročnik na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti v skladu s 59. členom ZJN-3.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Podpisano dne ……………….. Številka:……………………… | Podpisano dne ……………… Številka: |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
|  | Občina Krško |
|  | mag. Miran Stanko |
|  | župan |

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati, s čimer jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega vzorca pogodbe, odvisno tudi od tega ali bo šlo za izvajanje v skupni ponudbi ali s podizvajalci ali s samostojnim izvajalcem.