| Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Ukmarjev trg 2, 6000 Koper ki jo zastopa Jadran Klinec, mag.inž.pom., direktor | /popolna firma/ /naslov/ ki ga zastopa /Ime, priimek in naziv/ |

| Podpisnik pogodbe: Jadran Klinec, mag.inž.pom., direktor | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| Davčna št.: 95586377 | Davčna št.: |
| Matična št.: 5022592000 | Matična št.: |
| Transakcijski račun: SI56 01100-6300109972, podračun EZR pri Banki Slovenije IBAN: SI56011006300109972 BIC koda: BSLJSI2X | Transakcijski račun: |
| Telefon št.: 05 663 21 15 | Telefon: |
| Telefaks št.: 05 663 21 02 | Telefaks: |
| E-naslov: ursp.box@gov.si | E-naslov: |

POGODBA

o vzpostavitvi Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let

št. XXXX

- I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel javno naročilo Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let po odprtem postopku z oznako JN 2/2019, objavljenem na Portalu javnih naročil, št. objave  __________, z dne _______ , in v Dodatku k Uradnemu listu EU, št. objave _____________, z dne __________), v nadaljevanju: javno naročilo,

- izvajalec podal ponudbo št. _________________, z dne __________________., s ponudbenim predračunom in vsemi zahtevanimi dokumenti (v nadaljevanju: ponudba),

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji naročila, št.____, z dne_______________.

- II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let, in je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji javnega naročila in ponudbi izvajalca iz 1. člena te pogodbe.

Naročnik ima pravico do spremembe lokacij namestitve opreme, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

III. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI STRANK

- člen

Naročnik je dolžan:

- plačati izvajalcu pogodbeno ceno,

- izpolnjevati vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- na upravičeno zahtevo izvajalca omogočiti sodelovanje kontaktne osebe in drugega naročnikovega osebja,

- na upravičeno zahtevo izvajalca v času posega v sistem zagotoviti prisotnost administratorja naročnikovega računalniškega sistema,

- izvajalcu omogočiti dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo predmeta pogodbe.

- člen

Izvajalec je dolžan:

- svoje pogodbene obveznosti opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja, strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,

- jamčiti, da predmet dobave ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme, ki bi lahko škodovala naročniku,

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih,

- upoštevati veljavne predpise in naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika,

- takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev,

- upoštevati pisne dogovore med naročnikom in lastnikom objekta, kjer bo oprema locirana,

- omogočiti ustrezen nadzor naročniku oziroma osebi, ki jo naročnik pooblasti v ta namen,

- namestitve opreme izvesti tako, da ne bo motenj pri izvajanju nalog nadzora varnosti plovbe, ki jih mora naročnik zagotavljati v skladu s predpisi,

- izvesti vsa potrebna pripravljalna gradbeno-obrtniška dela in potrebne prilagoditve na lokacijah namestitve opreme (vključno z inštalacijami),

- upoštevati navodila naročnika glede označevanja operacije v skladu s pravili Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Izvajalec zagotavlja, da bo:

- dobavljena oprema nova, brez stvarnih in pravnih napak in bo kot sistem delovala brezhibno,

- kvaliteta dobavljene in nameščene opreme v skladu s tehničnimi specifikacijami javnega naročila in ponudbo,

- naročnik pridobil vse potrebne pravice, ki so vezane na to opremo,

- da je življenjska doba opreme, ki je predmet tega javnega naročila 10 let,

- dobavljena oprema kompatibilna z obstoječo strojno opremo naročnika, oziroma bo na lastne stroške zagotovil kompatibilnost,

- dobavljena programska oprema kompatibilna z vso strojno opremo, ki bo uporabljena,

- zagotavljal dostopnost rezervnih in nadomestnih delov najmanj za obdobje 10 let od zapisniško potrjene primopredaje,

- dela, prevzeta s to pogodbo, izvedel s strokovnjaki, ki jih je navedel v ponudbeni dokumentaciji.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. Pred izvedbo posegov na lokacijah naročnika mora pridobiti soglasje naročnika glede načina izvedbe posega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Kader, ki je naveden v ponudbi mora dejansko pri izvedbi del tudi aktivno sodelovati. Morebitni zamenjani kader mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

- IV. POGODBENA CENA

- člen

Predmet te pogodbe izvajalec obračunava po cenah iz ponudbenega predračuna. Cene so fiksne na enoto za celotno obdobje sklepanja te pogodbe in zajemajo vse popuste in vključujejo vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (kot npr.: davki, takse, carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina,  stroški vseh testiranj, stroški morebitnih predpisanih dovoljenja in meritev v skladu s slovensko zakonodajo, stroški za prevajanje, svetovanja, materiale, predelave, zagotovitev ustrezne namestitvene infrastrukture, kar vključuje morebitna gradbeno-obrtniška dela, morebitne zamenjave in prilagoditve obstoječe opreme naročnika in podobno). Za izvedbo naročila naročnik naknadno ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Skupna predvidena pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša:

•	brez DDV _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

•	z DDV _____________ EUR (z besedo _________________________ ).

Izvedbo del iz 2. člena te pogodbe (vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju) brez vzdrževanja delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada in znaša:

•	brez DDV _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

•	z DDV _____________ EUR (z besedo _________________________ .

Izvedba del vzdrževanja iz 2. člena te pogodbe, ki ni evropsko sofinancirana, znaša:

•	brez DDV _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

•	z DDV _____________ EUR (z besedo _________________________ ).

# Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če v skladu z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna za izvedbo naloge ne bi več imel zagotovljenih sredstev.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne količine pogodbenih del vzdrževanja, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb, pri čemer izvajalec ni upravičen do odškodnine. Naročnik si izrecno pridružuje pravico, da korektivno vzdrževanje strojne opreme naroči pri drugemu izvajalcu, če ugotovi, da je slednji cenovno ugodnejši.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 7 »Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti«, prednostne naložbe 7.3 »Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T«, specifičnega cilja »Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju«.

- V. PLAČILNI POGOJI

- člen

Podlaga za izstavitev računa je podpisan zapisnik o primopredaji, ki ga potrdi nadzornik, ki ga imenuje naročnik.

Račun za vzdrževanje iz 11. in 12. člena pogodbe  izvajalec izstavlja naročniku  v začetku meseca za pretekli mesec. Računu mora biti priložena specifikacija materiala in poročilo o opravljenih del, podpisana s strani naročnikovega skrbnika pogodbe.

Rok plačila je v 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na računu.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati v elektronski obliki (e-račun) skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, razen v primeru ponudnikov, ki nimajo sedeža v RS.

# vI. rok izvedbe in prevzem

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet pogodbe iz 2. člena te pogodbe, brez vzdrževanja, dokončan v dvanajstih mesecih od sklenitve pogodbe. Če naročnik do tega roka ne podpiše prevzemnega zapisnika oziroma zapisnika o dokončni primopredaji brez vzdrževanja, si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, uveljavljanja pogodbene kazni in škode.

Izvajalec bo predmet pogodbe, ki je prevzet s prejšnjim odstavkom tega člena, vzdrževal 7 let od potrditve zapisnika o primopredaji.

Rok iz prvega odstavka tega člena lahko stranki podaljšata z aneksom k tej pogodbi v naslednjih primerih:

- naročnik ne more zagotoviti dostopa do lokacij, ki niso v njegovi lasti, za čas ko dostop ni bil možen,

- izvajalec zaradi izrednih vremenskih razmer zaradi varnosti ne more izvesti pogodbenih del, za čas trajanja izrednih vremenskih razmer,

- če čas pridobivanja soglasij in dovoljenj državnih in lokalnih organov, ter morebitnih tretjih oseb presega 30 dni, za čas do pridobitve soglasja oziroma dovoljenja, ki presega 30 dni,

- če naročnik spremeni lokacijo namestitve opreme, in sicer za čas, ki je potekel od dneva začetka veljavnosti pogodbe do dne, ko izvajalec prejme obvestilo naročnika o spremembi lokacije namestitve opreme,

- na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ki jih ni mogoče predvideti in odkloniti. Za višjo silo se štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki jih sodna praksa priznava za višjo silo.

- člen

Prevzem izvršenega pogodbenega dela brez vzdrževanja obsega:

•	pregled dobavljene in montirane opreme ter drugih pogodbenih obveznosti (vključno z usposabljanjem, testiranji in podobno), ki so predmet javnega naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz javnega naročila;

•	odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika in

•	dokončni kvalitativni prevzem predmeta pogodbe.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti:

- programsko opremo z odklenjenimi vsemi pripadajočimi funkcijami, licence za programsko opremo, namestitvene medije za dobavljeno programsko opremo z licenčnimi ključi in konfiguracijskimi datotekami postavljenega sistema,

- izvorno kodo za programsko opremo, ki ni licenčna programska oprema, z opisom vgrajenih funkcionalnosti in skriptami za namestitev,

- tehnično dokumentacijo, navodila za namestitev in uporabo, in vso drugo potrebno dokumentacijo, za vso dobavljeno in montirano opremo,

- sheme električne napeljave, antenskih vodov in medsebojne povezave vse dobavljene in  montirane opreme,

- garancijske listine in

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Primopredaja opreme se ne izvede, če izvajalec ne izroči naročniku dokumentacije, navedene v prejšnjem odstavku tega člena.

O opravljeni dobavi in montaži predmeta pogodbe ter izvršenih drugih pogodbenih obveznosti, ki so predmet javnega naročila, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.  Stroški, ki nastanejo ob primopredaji, bremenijo izvajalca.

Če so bile pri primopredaji ugotovljene napake in pomanjkljivosti, si naročnik pridržuje pravico zavrnitve prevzema predmeta pogodbe, izvajalec pa se zaveže, da bo napake in pomanjkljivosti odpravil v primernem roku, ki sta ga naročnik in izvajalec določila v zapisniku iz prejšnjega odstavka tega člena. Šteje se, da v tem času primopredaja ni bila opravljena. Vsi nastali stroški v tem času bremenijo izvajalca. Po odpravi napak se sestavi zapisnik o dokončni primopredaji.

Zapisnik o primopredaji se šteje za potrjen, ko ga preveri in potrdi nadzor, ki ga imenuje naročnik.

# viI. šKODA in pogodbena kazen

9. člen

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in zahtevami javnega naročila ter ponudbo, lahko naročnik odstopi od pogodbe, uveljavi pogodbeno kazen in zavarovanja v skladu s to pogodbo in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 (tridesetih) dneh od datuma izdaje pisnega zahtevka naročnika.

- člen

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjene izvedbene roke ali roke, določene za odpravo določenih pomanjkljivosti v dogovorjenem oz. sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca te pogodbe, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno izpolnitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu.

VIII. VZDRŽEVANJE

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo osnovno in dopolnilno vzdrževanje opravljal strokovno in kvalitetno, skladno s standardi, tehničnimi pravili, predpisi ter skladno s pogoji servisnega vzdrževanja in navodili proizvajalca opreme, tehničnimi specifikacijami in navodili naročnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval kvalitetne in atestirane nove rezervne dele ter s tem omogočil brezhibno, kvalitetno in nemoteno delovanje naprav, da bo za vsako opravljeno delo predložil poročilo o opravljenem delu, priložil specifikacije in navodila za vgrajene dele ter načrte oziroma sheme z vrisanimi spremembami na inštalacijah.

Izvajalec mora vsa dela pri naročniku izvajati ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro. Dela izven delovnega časa izvajalec predhodno dogovori z naročnikom.

Izvajalec bo naročnika ob podpisu pogodbe pisno obvestil o naslovu, elektronskem naslovu in telefonski številki za sprejem zahtevkov za izvedbo del vzdrževanja in odprave napak. Izvajalec bo naročnika pisno obveščal o morebitnih spremembah naslova, elektronskega naslova in telefonske številke, in sicer takoj po nastanku spremembe. Če sprememba naslova ni sporočena, se kot relevantni naslovi štejejo obstoječi naslovi.

12. člen

Rok za izvedbo preventivnega in tehnološkega osnovnega vzdrževanja in dopolnilnega vzdrževanja je 15 delovnih dni od pisnega naročila naročnika.

Izvajalec zagotavlja osnovno korektivno vzdrževanje, servis, vzdrževanje in popravila za vso dobavljeno in montirano strojno in programsko opremo, ki je predmet te pogodbe, z odzivnim časom pooblaščenega serviserja 24 ur. Odzivni čas je čas od prijave napake do prihoda serviserja. Čas za odpravo napak je 14 delovnih dni od prijave napake za strojno opremo in 3 delovne dni za programsko opremo.

Če v navedenem času ni možno odpraviti napake, je izvajalec dolžan naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot dobavljena in montirana oprema, za uporabo v času odprave napake. V primeru, da se enaka napaka pojavi na isti opremi dvakrat, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v rokih iz drugega odstavka tega člena te pogodbe, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

- IX. ZAVAROVANJE IN GARANCIJA

- 13. člen

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku desetih dni od podpisa te pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od predvidene skupne pogodbene vrednosti z DDV brez vzdrževanja to je _________ EUR.

Izvajalec mora ob najkasneje v roku desetih dni od obojestranskega podpisa zapisnika o primopredaji oziroma dokončnega zapisnika o primopredaji, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje opreme:

- za prva tri leta v višini 3% od predvidene skupne pogodbene vrednosti z DDV za vzdrževanje, to je _________ EUR,

-	za nadaljnji dve leti v višini 5 % od nerealizirane predvidene skupne pogodbene vrednosti za vzdrževanje z DDV ter

-	za preostalo obdobje do poteka pogodbe v višini 8 % od nerealizirane predvidene skupne pogodbene vrednosti za vzdrževanje z DDV.

Finančno zavarovanje iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan predložiti najmanj 10 delovnih dni pred iztekom veljavnosti veljavnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje opreme, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje opreme.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- ne izpolni pravočasno svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti pravilno v skladu z določili pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti brez vzdrževanja mora biti še petnajst (15) dni po preteku roka iz prvega odstavka 7. člena te pogodbe. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje mora biti še petnajst (15) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Dokončna izvedba posla pomeni datum, do katerega je sklenjena ta pogodba.

Če se bodo med trajanjem pogodbe podaljšali roki za izvedbo posla, ali povišala skupna predvidena cena mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

14. člen

Izvajalec zagotavlja garancijo za vso dobavljeno programsko in strojno opremo ter brezhibno delovanje celotnega sistema, ki je predmet pogodbe, v trajanju najmanj 36 mesecev. Garancijska doba začne teči od dneva zapisniško izvršene primopredaje opreme.

Pri manjšem popravilu se garancijski rok podaljša za toliko, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati stvari. Če pa je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijski rok teči znova od zamenjave oziroma od vrnitve popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali bistveno popravljen le kakšen del stvari, začne garancijski rok znova teči samo za ta del.

Izvajalec se zavezuje na naročnikovo zahtevo vse ugotovljene napake v garancijski dobi brezplačno odpraviti. Vsi stroški za odpravo napak v garancijskem roku bremenijo izvajalca.

Če izvajalec ne odpravi napak v rokih iz 12. člena te pogodbe, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

Za kritje teh stroškov bo izvajalec ob zapisniški primopredaji izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 3% pogodbene vrednosti (z DDV) brez vrednosti vzdrževanja.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja še deset dni po izteku najdaljšega garancijskega roka v okviru vseh garancij.

Če se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom roka iz predhodnega odstavka istega člena, je izvajalec dolžan ustrezno podaljšati veljavnost bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral ponudnik naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje.

PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del z podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec bo pogodben dela in dobave izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila izvajalca in podizvajalca ( v nadaljevanju ESPD), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za obveznosti, ki so predmet te pogodbe.

. člen

Če naročnik ugotovi, da dela in dobave izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati ta sporazum. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dobave izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- XI. VARSTVO PODATKOV

- člen

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbene stranke soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju s predpisi. Pogodbene stranke bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

- XII. SKRBNIK POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je      , tel. št. in e-naslov:      , na strani izvajalca pa      , tel. št. in e-naslov:      .

- XIII. KONČNE DOLOČBE

- člen

Naročnik je zavezan za plačila za dela iz 2. člena te pogodbe (vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju) brez vzdrževanja do 31.12.2019, za izvedbo del vzdrževanja iz 2. člena te pogodbe do 31.12.2019, za nadaljnja plačila, do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice nastale do dne razveze pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

V primeru podaljšanja roka upravičenosti stroškov/izdatkov na podlagi odločitve o podpori se rok iz prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na  dela iz 2. člena te pogodbe (vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju) brez vzdrževanja, ustrezno podaljša.

- člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z določili iz te pogodbe.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo skrbnikov te pogodbe zadošča pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07).

- člen

Podpisnika pogodbe se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:  plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe  še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodba je napisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

| Koper, dne ____________ |  | ____________, dne ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO |  | Izvajalec: |  |  |  |
| Jadran Klinec, mag.inž.pom., direktor |  |  |  |  |  |