RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

ARHITEKTURNI NATEČAJ

NATEČAJNI POGOJI

NAROČNIK:

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

IZVAJA IN VABI NA

JAVNI, ODPRTI, ANONIMNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ZA OBJEKT: RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

Natečajno dokumentacijo je pripravil Naročnik v sodelovanju z Esplanada d.o.o.

Slovenska vas, julij 2019

Vsebina razpisne dokumentacije:

A_ Natečajni pogoji

B_ Natečajna naloga

C_ Natečajne podloge

D_ Natečajne priloge

A. NATEČAJNI POGOJI

1. OPREDELITEV POJMOV

Natečaj je postopek, ki naročniku omogoči, da za razpisano nalogo s pomočjo ocenjevalne komisije izbere strokovno najprimernejšo rešitev in izdelovalca projektne dokumentacije (Pravilnik o javnih natečajih, 21.člen) ter pomeni projektni natečaj v skladu s 17.točko, 2. člena ZJN-3.

Natečajniki so pravne ali fizične osebe, ki se udeležijo natečaja s svojimi natečajnimi elaborati. (Pravilnik o javnih natečajih – 11. člen /natečajniki/ /1/).

Gospodarski  subjekt  (6.  točka  1.  odstavka  2.  člena  ZJN-3)  v  sestavi  natečajnika  je  tisti,  ki  predloži spremljajočo ponudbeno dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. točka 1. odstavka 2. člena ZJN- 3) oz. kot ponudnik (7. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-3).

Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in ves čas trajanja pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (GZ - 3. člen (pomen izrazov) 34. točka) in v skladu z 8. točko, 1. odstavka, 2. člena ZJN-3 nastopa kot gospodarski subjekt.

Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. člen). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna oseba, mora le-ta določiti fizično osebo, avtorja rešitve v natečajnem elaboratu.

Izvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice tretjih oseb na predobstoječih arhitekturnih rešitvah. Zaradi zagotovitve temeljnjih načel javnega naročanja za namen tega natečaja pa izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave že izdelane prednatečajne strokovne preveritve na nivoju IZP, temveč mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se ne prepoznajo avtorske prvine prednatečajnih rešitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic z avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na naročnika se izvede v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s 53. členom Pravilnika o javnih natečajih in v obsegu in na način, ki ga opredeljujejo natečajni pogoji.

Dokumentacija za razpis natečaja pomeni vso dokumentacijo v zvezi z natečajem, vključno z natečajnim gradivom (Pravilnik o javnih natečajih 38. člen), morebitnimi tehničnimi specifikacijami (23. točka, 1. odstavka 2. člena ZJN-3) kot so opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Dokumentacijo za razpis natečaja sestavljajo:

A_natečajni_pogoji

B_natečajna_naloga

C_natečajne_podloge

D_natečajne_priloge

A_natečajni pogoji so pogoji, s katerimi se določijo formalne zahteve v zvezi s potekom natečaja in oddajo javnega naročila, vključno z zahtevano vsebino natečajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje natečajnih elaboratov (Pravilnik o javnih natečajih, 39. člen in 9. točka, 1. odstavka 2. člena ZJN-3, )..

B_ natečajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo natečajnega elaborata in mora biti izdelana kot tekstualno in slikovno gradivo v obliki podatkov, usmeritev in zahtev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, kaj si naročnik natečaja v zvezi z nameravano ureditvijo oziroma gradnjo želi oziroma predstavlja (Pravilnik o javnih natečajih, 42. člen).

C_ natečajne podloge so gradivo, ki natečajnikom služi za izdelavo natečajnega elaborata. V celoti ali deloma so vključene v grafični ali tekstualni del natečajnih elaboratov.

D_ natečajne priloge so gradivo, ki jih natečajnik uporabi za poglobljeno in razširjeno seznanjanje o problemu natečaja.

Natečajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo natečajnik oz. kandidat predloži v postopku natečaja. Natečajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz natečajnega elaborata in spremljajoče ponudbene dokumentacije, katere del je tudi ponudba.

Natečajni elaborat (Pravilnik o javnih natečajih, 51. člen) je sestavljen iz gradiva s katerim natečajnik predstavi svojo natečajno rešitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A _ natečajnih pogojih (npr. mapa, plakati, maketa, elektronski nosilec ipd).

Spremljajoča ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_ natečajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, ipd.)

Dopustna natečajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. točko, 1. odstavka 2. člena ZJN-3 pomeni dopustno ponudbo ki:

- je prispela pravočasno,

- je anonimna,

- ima vse zahtevane sestavne dele,

- ustreza zahtevam naročnika določenih v razpisni dokumentaciji za natečaj in oddajo javnega naročila

- jo je predložil natečajnik oz. kandidat, ki:

  - zanj ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3

  - izpolnjuje pogoje za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves čas ocenjevanja natečajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko razkrili kdo je avtor ali natečajnik oz. kandidat (Pravilnik o javnih natečajih, 3. člen, ZJN-3, 104. člen).

Ocenjevalna komisija pomeni žirijo za ocenjevanje natečajnih elaboratov imenovano s strani naročnika.( ZJN-3, 103.člen, Pravilnik o javnih natečajih, 8. člen).

Strokovna komisija pomeni komisijo naročnika za izvedbo postopka javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi b) točke četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.

Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja natečajne elaborate in izbere strokovno najprimernejše rešitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natečajih, 41. člen in 7. točka 84. člena ZJN-3).

Zmagovalec je natečajnik oz. kandidat, prejemnik nagrade.

Nagradni sklad je sestavljen iz treh nagrad.

Nagrada predstavlja priznanje natečajnikom oz. kandidatom, ki so  predložil najboljše natečajne elaborate.

Priznanje predstavlja priznanje natečajnikom oz. kandidatom , ki so predložili ožje uvrščene natečajne elaborate oz. elaborate, ki zaradi svoje izvirnosti ali odličnosti posameznih elementov rešitve pomenijo pomemben doprinos k razvoju stroke.

Odškodnina, predstavlja delno finančno nadomestilo materialnih stroškov natečajnikom oz. kandidatu.

Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vključujejo vse davke in prispevke vključno z morebitnim DDV.

Obvestilo o izidu z zaključnim poročilom je dokument s katerim naročnik na portalu javnih naročil razglasi prejemnike nagrad (zmagovalce) ter priznanj in v okviru katerega ocenjevalna komisija poda poročilo o svojem delu in utemeljitvi nagrad ter priznanj (Pravilnik o javnih natečajih, 60. člen, 90. člen ZJN-3).

2. NATEČAJNI POGOJI – v kronološkem zaporedju izvedbe natečaja

2.1. Naročnik in sodelujoče institucije

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

v sodelovanju z

Esplanada d.o.o.

2.2. Predmet natečaja

Javni, odprti, anonimni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za objekt: Razgledni stolp Kristal.

2.3. Natečajni postopek

Natečaj poteka v skladu s točko b) 100. člena ZJN-3 kot projektni natečaj z nagradami ali plačili udeležencev. Po zaključku natečaja bo naročnik, izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3, upoštevajoč vrstni red zmagovalcev projektnega natečaja.

Naročnik se zavezuje, da ne bo prekinil postopka natečaja do pravnomočnosti rezultatov natečaja, razen po odločbah 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11).

2.4. Pravne in normativne podlage

Pri pripravi natečajno ponudbene dokumentacije je potrebno upoštevati naslednje veljavne predpise in dokumentacijo:

- Zakon o urejanju prostora - 2 (Uradni list RS, št. 61/17),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17),

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.),

- Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04, s spremembami - Pravilnik o javnih natečajih),

- Uredba o razvrščanju objektov,

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08),

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15),

- Uredbo o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 27/16)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17),

- Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl.US),

- Kodeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) (Uradni list RS, št. 59/18),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18),

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18),

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11),

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ),

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ),

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ),

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ),

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18),

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/04 in 61/17 – GZ),

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13),

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1),

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Rogaška Slatina

ter vso ostalo veljavno zakonodajo in druge predpise s področja predmeta natečaja in natečajne pogoje, ki glede na prej naštete predpise natančneje določajo merila ocenjevanja in obveznosti udeležencev natečaja.

2.5. Člani ocenjevalne komisije

Člani ocenjevalne komisije:

- prof. mag. Peter Gabrijelčič, u.d.i.a., predsednik;

- Matej Blenkuš, u.d.i.a, član;

- Andrej Malgaj, univ.dipl.inž.arh, član;

- dr. Robert Peskar, član;

- Tomaž Strehovec, univ.dipl.inž.arh., član.

2.6. Ciljna vrednosti investicije

Ocenjena vrednost investicije izgradnje Razglednega stopa Kristal v Rogaški Slatini znaša 1.750.000,00 EUR brez DDV, in obsega

naslednje postavke:

- projektna in druga dokumentacija za gradnjo ter opravljanje projektantskega nadzora

- investicijska dokumentacija in nadzor

- gradbeno – obrtniška in instalacijska dela

- komunalna infrastruktura (priključki)

- oprema

2.7. Začetek natečaja in prevzem razpisne dokumentacije za natečaj

Natečaj se prične z dnem razpisa natečaja na Portalu javnih naročil. Prevzem razpisne dokumentacije za natečaj in oddajo javnega naročila je brezplačen.

S prevzemom razpisne dokumentacije za natečaj in oddajo javnega naročila se natečajniki in kandidat zavezujejo, da bodo uporabljali gradivo izključno za pripravo natečajno ponudbene dokumentacije.

2.8. Natečajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci

Na natečaju lahko v sestavi natečajnika sodelujejo pravne in fizične osebe, ki na dan roka za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije izpolnjujejo pogoje, določene v razpisni dokumentaciji za natečaj. Natečajno ponudbeno dokumentacijo predložita natečajnik (natečajni elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajoča ponudbena dokumentacija).

Gospodarski subjekt lahko glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo v skladu z 81. členom ZJN-3 uporabi tudi zmogljivosti drugih subjektov.

Natečajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov – skupna natečajno ponudbena dokumentacija. Natečajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloži tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z določili ZJN-3.

2.9. Vprašanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natečaj

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko natečajniki oz. gospodarski subjekti pošljejo vprašanja samo preko Portala javnih naročil. Roki za postavljanje vprašanj so navedeni v poglavju NATEČAJNI ROKI. Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije za natečaj bodo objavljene na Portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije za natečaj in jih je treba upoštevati pri pripravi natečajno ponudbene dokumentacije.

2.10. Jezik in dopustno število oddanih natečajno ponudbenih dokumentacij

Postopek natečaja poteka v slovenskem jeziku. Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vsak natečajnik lahko odda le en natečajni elaborat in vsak gospodarski subjekt le eno ponudbo.

2.11. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natečaj

Z oddajo natečajno ponudbene dokumentacije natečajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje razpisne dokumentacije za natečaj in oddajo javnega naročila in na javno predstavitev in publiciranje natečajnih elaboratov (na razstavi, na spletni strani naročnika, v publikacijah naročnika  ter v strokovnih in drugih medijih) ter na objavo imen avtorjev in gospodarskega subjekta.

2.12. Datum, ura, kraj in način oddaje natečajno ponudbene dokumentacije

Natečajno ponudbeno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti pošiljki na naslov:

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

IZLETNIŠKA ULICA 2

3250 ROGAŠKA SLATINA

Rok za predložitev je 6. 9. 2019 do 12:00 ure.

Natečajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka).

V kolikor natečajnik dostavi natečajno ponudbeno dokumentacijo osebno, se ta odda na zgoraj navedenem naslovu (vložišče občine), in sicer do poteka roka za predložitev, v času uradnih ur vložišča:

- pon., tor., čet.: od 8.00 do 15.00;

- sreda: od 8.00 do 16.00;

- petek: od 8.00 do 14.00.

Nepravočasne natečajno ponudbene dokumentacije bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem.

Natečajniki nosijo vse stroške priprave in predložitve natečajno ponudbene dokumentacije.

2.13. Odpiranje natečajno ponudbene dokumentacije s predhodnim preizkusom

Za vse prejete natečajno ponudbeno dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in predhodni preizkus v okviru katerega bo preverila ali:

-	so bile prejete pravočasno,

-	niso kršile anonimnosti,

-	imajo vse zahtevane sestavne dele.

Natečajno ponudbeno dokumentacije, ki bodo prispele po roku določenem v točki 2.12., ki bodo kršile anonimnost ali jim bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile predhodnega preizkusa in ne bodo pripuščene v ocenjevanje. Natečajno ponudbenih dokumentacij prispelih po roku definiranem v točki 2.12., ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala. Ocenjevalna komisija lahko natečajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov pozove, da dopolni natečajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje točke 2.12..

Po izvedenem predhodnem preizkusu bo spremljajoča ponudbena dokumentacija v hrambi Naročnika, ocenjevalna komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi natečajnih elaboratov. Vse natečajne elaborate, ki bodo opravili predhodni preizkus, bo ocenjevalna komisija pripustila v ocenjevanje.

2.14. Ocenjevanje natečajnih elaboratov in poročilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo plakate, mape in pdf. datoteke. Poročevalci in izvedenci bodo pregledovali plakate, mape, .pdf, .dwg, .doc in .xls datoteke.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila natečajne elaborate po merilih za ocenjevanje.

V primeru, potrebe po komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali več natečajnikov ali v primeru izenačene kakovosti več natečajnih elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane natečajnike k dodelavi natečajnega elaborata. V takem primeru ocenjevalna komisija pripravi za vsak izbran natečajni elaborat priporočila za njegovo dodelavo. Dodelane natečajne elaborate bo ocenjevala ista ocenjevalna komisija v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporočilih za dodelavo navede ostrejše zahteve, kot so bile navedene v natečajni dokumentaciji. Povabilo in priporočila za dodelavo bo ocenjevalna komisija sporočila na naslove, navedene v kuverti KONTAKT, tako da bo zagotovljena anonimnost natečajnikov.

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila poročilo z vrstnim redom. Poročilo ocenjevalne komisije predstavlja zaključek strokovnega dela natečaja. Ocenjevalna komisija se opredeli tudi do tega, kateri natečajniki dosegajo zadostno kvaliteto natečajne rešitve. Zmagovalec bo pri izdelavi projektne in druge dokumentacije za gradnjo Razglednega stolpa Kristal v Rogaški Slatini dolžan upoštevati pripombe, usmeritve in priporočila ocenjevalne komisije in Naročnika.

2.15. Razpisani nagradni sklad

Podeljene bodo 3 nagrade v skupni vrednosti 10.000,00 EUR:

1. nagrada (zmagovalec projektnega natečaja): 5.000,00 EUR;

2. nagrada: 3.000,00 EUR;

3. nagrada: 2.000,00 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

2.16. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Identificiranje avtorjev se izvede na podlagi odpiranja vseh kuvert AVTOR in evidentiranje dokumentov iz kuvert NAKNADNI PREIZKUS. V okviru odpiranja ponudb oziroma spremljajoče ponudbene dokumentacije, ki ga izvede ocenjevalna komisija ali strokovna komisija se vodi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije. Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede za vse natečajnike. Ocenjevalna ali strokovna komisija v primeru nepopolnosti vsebine in/ali dokumentov natečajnika pozove k dopolnitvi. Zahteva se izpolnjevanje naslednjih pogojev:

a. V sestavi natečajnika oziroma gospodarskega subjekta zaradi nasprotja interesov ne sme nastopati oseba, ki:

- je zaposlena pri Naročniku ali izvajalcu natečaja;

- je bila imenovana za člana ocenjevalne komisije ali namestnika;

- je bila imenovana za poročevalca ali izvedenca natečaja;

- je v času natečaja delodajalec članu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, poročevalcu ali izvedencu;

- je v času natečaja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovnem subjektu - projektantu, v katerem dela član ocenjevalne komisije, njegov namestnik, poročevalec oziroma izvedenec ali ki ima s tako družbo kakšno drugačno kapitalsko povezavo;

- je s članom ocenjevalne komisije njegovim namestnikom, poročevalcem, izvedencem in izdelovalcem (ali sodelavcem pri izdelavi) natečajne dokumentacije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunaj zakonski zvezi;

- je pravna ali fizična oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca:

  - natečajne naloge

  - strokovnih podlag izdelanih na ravni IZP, ki so osnova za izdelavo natečajne naloge: programska ali projektna naloga, grafična preveritev natečajne naloge idr. (pri čemer izdelovalci posnetkov obstoječih stanj in gradiv splošne narave, ki niso bila izdelana za potrebe natečaja, so pa del natečajnih prilog ali podlog niso izključeni).

V primeru, da gospodarski subjekt oz. natečajnik ugotavljanja sposobnosti ne prestane izgubi pravico do nagrade, priznanja in odškodnine. V primeru, da ugotavljanja sposobnosti ne prestane nobeden od zmagovalcev, se ugotavljanje sposobnosti izvede tudi za vse najvišje uvrščene enakovredne prejemnike priznanj, ki so bili s strani ocenjevalne komisije ocenjeni kot primerni za izvedbo.

Če se bo pri naročniku v katerikoli fazi postopka javnega naročila pojavil utemeljen sum, da je posamezni natečajnik oz. gospodarski subjekt v postopku natečaja predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3. V primeru pravnomočno ugotovljenega prekrška, natečajnik oz. kandidat izgubi pravico do nagrade ali priznanja.

Referenca, priznana v fazi natečajnega postopka se bo štela za izpolnjeno/priznano tudi v nadaljnjem postopku s pogajanji brez predhodne objave.

b. Vodja projekta (prej odgovorni vodja projekta) mora biti avtor natečajnega elaborata in mora biti vpisan v imenik ZAPS ali IZS.

c. Avtor v sestavi natečajnika oziroma gospodarskega subjekta (arhitekt, pooblaščeni inženir) lahko sodeluje le v eni avtorski skupini.

d. Za dokazovanje kadrovske sposobnosti se zahteva predložitev naslednjih dokazil:

Za vodjo projekta se zahteva najmanj ena uspešno izvedena referenca izdelave načrta arhitekture (vrste DGD (oziroma PGD) in PZI skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (prej Pravilnikom o projektni dokumentaciji ali istovrstno v primeru gradnje v tujini), v vlogi vodje projekta (3. točka 12. člena GZ, prej po ZGO-1 poimenovan odgovorni vodja projekta, oz. primerljiva vloga v tujini kot npr. head architect), katere predmet je bila gradnja primerljivega objekta v višini najmanj 30 m, pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2005 oziroma je bila po 1.1.2005 izvedena uspešna primopredaja referenčnega dela investitorju.

Kot primerljiv objekt se po klasifikaciji vrst objektov CC SI upoštevajo naslednje oznake: CC SI 112 (večstanovanjske stavbe), CC SI 113 (stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine), CC SI 12111 (hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev), CC SI 12120 (druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev), CC SI 122 (poslovne in upravne stavbe), CC SI 12610 (stavbe za kulturo in razvedrilo), CC SI 12620 (muzeji in knjižnice), CC SI 12630 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) in CC SI 12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo), CC SI 21410 (Mostovi in viadukti).

Z referenco se mora dokazati nominirani vodja projekta s predložitvijo lastne izjave (PRILOGA REFERENCE).Naročnik si pridržuje pravico, da referenčne navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem, končni obračun, kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja ipd.)

2.17.	Aneks k zaključnemu poročilu, objava odločitve in vpogled v natečajno dokumentacijo

V primeru, da nagrajeni natečajnik oz. gospodarski subjekt ne prestane preverjanja usposobljenosti ocenjevalna komisija sprejme aneks k zaključnemu poročilu. Po zaključenem preverjanju pogojev za sodelovanje bo na portalu javnih naročil objavljeno Obvestilo o izidu z zaključnim poročilom ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3. Po objavi je mogoč vpogled v dokumentacijo v skladu s 35. členom ZJN-3.

2.18.	Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo lahko vloži v skladu z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN) vsaka oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14 člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, proti vsakemu ravnanju naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave:

•	obvestila o javnem naročilu (razpis natečaja),

•	obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na objavo:

•	obvestila o izidu natečaja z zaključnim poročilom se lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vložil, priložiti potrdilo o plačilu takse iz četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 1.000 eurov. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance in Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

Plačilo takse se izvede na račun Ministrstva za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija,

SWIFT koda: BS LJ SI 2X,

IBAN - številka računa: SI56 0110 0100 0358 802

Referenca: SI11 16110-7111290-XXXXXXLL, pri čemer zadnji del sklica (zadnjih 8 cifer, od katerih sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila), predstavlja številko objave javnega naročila na portalu javnih naročil RS.

Naročnik bo zahtevek za revizijo, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primeru, če bo potrdilo sicer predloženo, a bo taksa neustrezno plačana, skladno z določbo 3. odstavka 26. člena ZPVPJN, zavrgel.

2.19. Zaključek natečaja

Natečaj je zaključen, ko poteče rok za pravno varstvo kot je določen v 25. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13). Če zaradi zahtevkov za revizijo pride do sprememb izida natečaja, ocenjevalna komisija zaključno poročilo dopolni z aneksom v katerem lahko ugotovi tudi, da natečaj ni uspel. Natečajno ponudbene dokumentacije, ki prejmejo nagrade in priznanja, obdrži naročnik. Ostalo dokumentacijo lahko natečajniki oz. kandidati v tridesetih dneh po zaključku razstave prevzamejo na sedežu Naročnika. Po tem roku Naročnik za gradivo ne odgovarja.

2.20. Razstava

Po zaključku natečaja bo organizirana razstava natečajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani vsi elaborati, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih, ki bodo prejeli nagrade in priznanja, bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo navedena v prilogi AVTOR. Enako velja za nenagrajene elaborate.

Kraj in čas razstave bosta objavljena na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

2.21. Izplačila nagrad

Izplačevalec nagrad, priznanj in odškodnin je naročnik. Plačilo nagrade je v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije predpogoj za prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika.

Nagrade se izplačajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odškodnine se izplačajo poslovnemu subjektu, ki ga izberejo sodelujoči avtorji (izjava v prilogi AVTOR).

Nagrade, priznanja in odškodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vključenim morebitnim DDV. Nagrada, priznanje ali odškodnina bo izplačana/o 30. dan po prejemu računa, oz. prvi delovni dan po tem, če je 30. dan dela prost dan. Vloga za revizijo zadrži izplačilo. V kolikor izplačevalec ne bo prejel pravilno izstavljenega računa in eventualnih drugih zahtevanih dokumentov v treh mesecih po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom oz. od prejema odgovora v revizijskem postopku, zahtevek za izplačilo ugasne.

2.22. Informativna ponudba, pogajanja in oddaja naročila

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3. Naročnik bo pri pogajanjih upošteval vrstni red zmagovalcev, kot bo določen z zaključnim poročilom natečaja. Če je na najvišje mesto enakovredno uvrščenih več gospodarskih subjektov, naročnik vse enakovredno uvrščene gospodarske subjekte povabi k pogajanjem. V primeru, da najvišje uvrščeni gospodarski subjekt ne prestane ugotavljanja sposobnosti (75. in 76. člen ZJN-3) oziroma prestane ugotavljanje sposobnosti, pa se naročnik z njim ne spogaja in posledično ne podpiše pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, lahko naročnik k pogajanjem povabi naslednji najvišje uvrščeni gospodarski subjekt. Naročnik ne more skleniti pogodbe z drugo, tretje ali nižje uvrščenim gospodarskim subjektom, ki mu je bila priznana sposobnost, pod pogoji, ki bi jih sprejel tudi prvonagrajeni ali višje uvrščeni gospodarski subjekt.

Del dokumentacije za razpis natečaja in oddajo javnega naročila je tudi informativna ponudba (priloga PONUDBA), ki bo izhodišče za pogajanja in oddajo naročila in katere rok veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del (z možnostjo podaljšanja). Uskladitev in podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije bo predmet pogajanj, torej ločenega postopka, ki bo sledil zaključku natečajnega postopka. Za korektno pripravo informativne ponudbe zato naročnik v naprej podaja bistvene zahteve (ki so navedene v točki 2.23. teh natečajnih pogojev), kot bodo kasneje navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom in pred sklenitvijo pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, predvsem, če predmeta javnega naročila ne bo več potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali če bodo nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba javnega naročila nemogoča.

2.23. Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije

V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve naročnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije, v obsegu potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih členov bo lahko v pogodbi nekoliko drugačen, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih določil, ki jih zajemajo naročnikove obvezne zahteve. V nasprotnem primeru ima gospodarski subjekt pravico, da svojo ponudbo v fazi pred sklenitvijo pogodbe ustrezno korigira, upoštevaje naknadne zahteve naročnika, ki otežujejo njegov položaj izven meja naslednjih naročnikovih zahtev:

Obseg del:

Predmet pogodbe bo izdelava projektne dokumentacijo z vso pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo območja ureditve natečaj za GRADNJO RAZGLEDNEGA STOLPA KRISTAL. Osnova je natečajna rešitev pridobljena na javnem natečaju, vključno z usmeritvami ocenjevalne komisije. Pri izdelavi informativne ponudbe naj se upošteva naslednji obseg del:

-	idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),

-	projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

-	projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),

-	dokumentacija za razpis del,

-	projektantski nadzor,

-	projekt izvedenih del (PID),

-	vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja

Naročnik bo projektantu izročil:

-	ažuren geodetski posnetek z vsemi potrebnimi podatki za izdelavo projektne dokumentacije,

-	podatke o geomehanskih, hidroloških ter drugih raziskavah terena,

-	dokazila o pravici graditi.

Pogodbeni roki:

| Vrsta del | Roki izdelave |
| --- | --- |
| IZP – Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev | 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe in prevzemu pisnih usmeritev |
| DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja | 90 koledarskih dni od potrditve IZP s strani naročnika in pridobitvi projektnih in drugih pogojev |
| Oddaja popolne zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja | 30 koledarskih dni po pridobitvi vseh mnenj |
| PZI – Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje | 30 koledarskih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja |
| PID- projekt izvedenih del | 14 koledarskih dni po končani gradnji. |

Zahtevana finančna zavarovanja:

- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV, brez upoštevanja vrednosti projektantskega nadzora, z veljavnostjo 12 mesecev,

- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom brez DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja

Zavarovanje projektantske odgovornosti:

Za zavarovalno vsoto do višine skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbena kazen:

Za vsak koledarski dan zamude 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih del z DDV za izdelavo posamezne projektne dokumentacije, do skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV.

Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije: (dikcija celotnega člena, ki bo urejal avtorske pravice v pogodbi o projektiranju - brati v povezavi z zahtevami v primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika v primeru krivdnih razlogov na strani projektanta)

Projektant kot imetnik materialnih avtorskih pravic prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 in 56/15, v nadaljevanju ZASP) na arhitekturnih načrtih, ki so predmet natečaja in projektne dokumentacije po tej pogodbi, z izjemo pravice predelave.

Prenos pravic je:

-	za arhitekturne rešitve na natečajnem območju izključen ter brez časovnih, teritorialnih in drugih omejitev, z izjemo pravice reproduciranja v obliki gradbene izvedbe projektne dokumentacije, ki je omejena na enkratno izvedbo na lokaciji in v obsegu, kot jo opredeljuje razpisna dokumentacija,

-	za avtorske oblikovalske rešitve izvajalca iz kataloga urbane opreme neizključen in teritorialno omejen na območje Občine Rogaška Slatina, sicer pa brez časovnih in količinskih omejitev.

Projektant daje naročniku v zvezi s pridobljenimi pravicami iz 1. alineje dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na tretje osebe, če gre za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to pogodbo nanaša projektna dokumentacija ter pri potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, pravic iz 2. alineje pa naročnik ne more prenesti naprej na tretje osebe brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja projektanta. Naročnik prevzete projektne dokumentacije ne sme razmnoževati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven okvira tega projekta.

Projektant jamči:

- da natečajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

- da arhitekturni načrti, ki so predmet te pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

- da so vsi sodelujoči avtorji, ki so ali ki bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih načrtov po tej pogodbi, izključno in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na projektanta,

- da so pri njem zaposleni avtorji nanj časovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP.

Posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru naročnikovega upravičenega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta, projektant kljub zadržani pravici predelave naročniku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih načrtih dokonča z drugim projektantom, in sicer le v obsegu razdelave predhodno izdelane projektne dokumentacije v podrobnejših načrtih, potrebnih za dokončno izvedbo objekta po prvotno načrtovanih načrtih (pogojno in vsebinsko omejen prenos pravice predelave).

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postanejo njegova last.

Projektant s sklenitvijo pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun v skladu z obstoječo zakonodajo izvede potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege na zgrajenem objektu iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe in zunanjo ureditev. Naročnik se pri tem obveže, da bo v primeru potrebe po spremembah iz prejšnjega stavka o tem obvestil projektanta in ga prednostno pozval, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) delovnih dni. V primeru, da projektant ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika, običajnih za to vrsto posla, lahko naročnik zavrne sodelovanje in pridobi ponudbo s strani drugega ponudnika.

Odstop od pogodbe:

V primeru, da projektant:

-	postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvršljive sodne ali upravne odločbe izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

-	ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

-	prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

-	zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta. Odpoved mora biti pisna.

V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov na strani naročnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

3. NATEČAJNI ROKI

Začetek in objava natečaja				18.7.2019

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj			22.8.2019 do 12:00 ure

(15 dni pred rokom oddaje natečajnih elaboratov)

Rok za postavljanje formalnih vprašanj			29.8.2019 do 12:00 ure

(8 dni pred rokom oddaje natečajnih elaboratov)

Rok za odgovore na vprašanja 			31.8.2019 do 12:00 ure

(6 dni pred rokom oddaje natečajnih elaboratov)

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije		6. 9. 2019 do 12:00 ure.

Poročilo (predvidoma) 				12.9.2019

Odločitev (predvidoma) 				19.9.2019

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprašanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska vprašanja, prejeta po razpisanem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

4. VSEBINA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka natečajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse predpisane sestavne dele in mora biti sestavljena iz:

- natečajnega elaborata in

- spremljajoče ponudbene dokumentacije.

4.1 Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata

Natečajni elaborat mora biti predložen v minimalnem sestavu, obliki in vsebini:

|  | ŠT.KOM | OBLIKA | VSEBINA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAKATI | 3 | • vertikalni format, dimenzije: 70/100 cm • kaširani na plošče • šifra natečajnega elaborata v desnem zgornjem vogalu • po priloženi prilogi SHEMA PLAKATOV (delitev vsebin po plakatih je obvezujoča, razporeditev v okviru plakata natečajnik lahko smiselno prilagodi svoji rešitvi) | • ureditvena situacija z zunanjo ureditvijo ter tlorisom pritličja, M 1:200, • tlorisi etaž objekta M 1:100 • vzdolžni prerez objekta M 1:250, (po potrebi dva, po presoji natečajnika) • prečni prerezi objekta M 1:250 (vsaj dva, dodatni po presoji natečajnika), • vse fasade M1:250 • 2 zahtevani reprezentančni prostorski prikazi zunanjosti (objekt mora biti prikazan na način, da bodo vidne vse štiri strani objekta) • reprezentančni prostorski prikaz notranjosti po presoji natečajnika • shematski prikazi razporeditve programskih sklopov po etažah, drugi prikazi po presoji natečajnika. • Shema in vizualiziranje koncepta |
| MAPA | 6 | • Vertikalni format A4 (posamezni deli lahko na A3, formatirani na A4), • označena s šifro natečajnega elaborata v desnem zgornjem vogalu • celotna pisna obrazložitev naj bo kratka, jasna in jedrnata • tehnično poročilo in načrti naj vsebujejo vse elemente (materiale, pomembnejše dimenzije) da bo lahko naročnik preveril vse zahteve (inštalacije, bistvene zahteve, oceno investicije,…) | • vse pomanjšane grafične risbe, vključno z grafičnim prikazom ureditvene situacije, • skice, sheme, fotografije, fotomontaže in drugi prikazi za učinkovito obrazložitev natečajne rešitve, • splošen opis prostorske in arhitekturne zasnove, • opis ureditve celotnega območja (dostopi, ploščad), • opis razporeditve programskih sklopov in funkcionalnih povezav, • opis drugih bistvenih sestavin zasnove (kakovostni vidiki trajnostnosti – tehnične zahteve, konstrukcije, instalacije, idr.) • prikaz ocene investicije po priloženi razpredelnici, popis površin objekta (priloga C_3_TABELA GOI DEL •BRUTO TLORISNA POVRŠINA). Prikaz posameznih površin po nadstropjih. • pomanjšani plakati |
| USB | 2 | • Nosilec označen s šifro natečajnega elaborata. | • celotna mapa A4 v .pdf formatu, • plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo z ADOBE – high quality print) • vse vizualizacije v .pdf injpg … formatu 1. v visoki resoluciji, 2. primerne za objavo na spletu • zahtevana tabela v xls. formatu • ureditvena situacija v *.dwg in druge digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi, prerezi, fasade v *.dwg v verziji autocad 2015 in *.dxf zbrane v eni oz. čim manjšem številu skupnih datotek. |
| MAKETA | ni predvidena |  |  |

4.2 Sestava, oblika in vsebina spremljajoče ponudbene dokumentacije:

Spremljajoča ponudbena dokumentacija mora biti predložen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

|  | ŠT.KOM | OBLIKA | VSEBINA |
| --- | --- | --- | --- |
| KUVERTA »KONTAKT« | 1x | • zalepljena, neprosojna kuverta z oznako KONTAKT in šifro natečajnega elaborata | • priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi podatki, • navedena naj bo samo ena pravna ali fizična oseba, • naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega imena (anonimnost!) • navedeno geslo |
| KUVERTA »AVTOR« | 1x | • zalepljena, neprosojna kuverta z oznako AVTOR in šifro natečajnega elaborata | • priloga AVTOR izpolnjena in podpisana • Elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca AVTOR |
| KUVERTA »NAKNADNI PREIZKUS« (PONUDBA, REFERENCE, drugo) | 1x | • zalepljena, neprosojna kuverta z oznako NAKNADNI PREIZKUS in šifro natečajnega elaborata | • priloga PONUDBA izpolnjena, podpisana in žigosana, • dokumenti za izkazovanje referenc (priloga REFERENCE) |

4.3 Šifriranje, omot in označevanje sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli natečajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah, ter drugi ločeni deli) morajo biti označeni z isto šifro natečajnega elaborata. Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih številk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm oz. prilagojeno na velikost dela dokumentacije in locirana na tiskanih delih desno zgoraj.

Vse priložene kuverte morajo biti neprosojne, čvrsto zalepljene in označene z vsebino in šifro natečajnega elaborata.

Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljen v čvrsto zalepljenem omotu (enem ali več), označenem s šifro ter z oznako "NATEČAJ – RAZGLEDNI STOLP KRISTAL ROGAŠKA SLATINA– NE ODPIRAJ!" Če je natečajno ponudbena dokumentacija oddana v več paketih, mora biti vsak kos označen z napisom in šifro ter številko paketa (npr. 1/2, 2/2).

Morebitne manjše napake pri šifriranju natečajno ponudbene dokumentacije v predhodnem preizkusu ne pomenijo

hujše kršitve natečajnika oz. gospodarskega subjekta.

4.4 Anonimnost sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije

V primeru dostave preko pošte ali dostavne službe ime pošiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/ natečajnika/ gospodarskega subjekta!

Kakršnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natečajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta naknadni preizkus) in se odpira po zaključku ocenjevanja ali kakršna koli javna objava rešitev oz. dela natečajnega elaborata pred prejemom odločitve Naročnika ni dovoljena in lahko pomeni izločitev natečajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega postopka. Izločeni natečajnik oz. gospodarski subjekt ni upravičen do nadomestila.

Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

    - Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,

    - plakati v tiskanem in PDF formatu,

    - DWG risbe

    - zahtevane tabele v XLS. formatu

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!) ohranjati anonimnost!

5. MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v natečajni dokumentaciji. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 6, pri čemer merila niso razporejena po pomembnosti.

1. SKLADNOST ZASNOVE Z VELJAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI

Upoštevanje urbanističnih zahtev Občine Rogaška Slatina ter podrobnih obrazložitev oz. izhodišč za OPPN podanih v natečajni

dokumentaciji…

2. KAKOVOST URBANISTIČNE ZASNOVE

Celovitost urbanističnega koncepta območja, izkoriščenost zemljišča območja, umeščanje objekta, promet, orientacija, kakovost pogledov, vključitev v širši prostor, povezovanje območja navzven.

3. KAKOVOST FUNKCIONALNE ZASNOVE

Doseganje predpisanih programov v pritličju in nadstropjih objekta, funkcionalnost in racionalnost tlorisnih zasnov, ekonomična razporeditev prostorov in komunikacij v stavbi.

4. KAKOVOST ARHITEKTURNE ZASNOVE

Zasnova in oblikovanje volumnov, jasnost in izvirnost izraza, prostorski vtis, inovativnost v doseganju kakovosti, oblikovanje kakovostnih in uporabnih prostorov v stavbi, odnos novega objekta do ostalih načrtovanih in do širšega grajenega prostora…

5. EKONOMSKA MERILA

Ekonomičnost umeščanja stavbe z vidika izkopov in prerazporejanja zemeljskih mas, ekonomičnost konstrukcijske zasnove objekta, doseganje predpisane vrednosti GOI del, zagotavljanje tehničnih rešitev, ki omogočajo ekonomično delovanje, vzdrževanje in obratovanje stavbe v celotnem življenjskem ciklu

6. INVESTICIJSKA CENA

Čim nižja celotna investicijska ocena natečajnika in vrednosti posameznih postavk znotraj investicijske ocene predstavljajo ekonomsko ugodnejšo ponudbo.

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

6. PRILOGE

Priloga 	KONTAKT 		šifra:

JAVNI, ODPRTI, ANONIMNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ZA OBJEKT: RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

Naslov

samo ene pravne ali fizične osebe kamor se pošlje:

- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

- v primeru odločitve komisije o dodelavi natečajnega elaborata, povabilo k dodelavi,

- poziv za dopolnitev formalnih pomanjkljivosti.

Ime in priimek / naziv

Ulica

Kraj

e-naslov

Telefonska številka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo

Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 znakov, ki ne krši anonimnosti in hkrati ni šifra vašega elaborata.

Navodilo:

Vložite v kuverto »KONTAKT«

Priloga 	AVTOR		šifra:

JAVNI, ODPRTI, ANONIMNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ZA OBJEKT: RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

Spodaj podpisani avtor-ji natečajnega elaborata

1. POTRJUJEMO, da:

- smo seznanjeni z natečajno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašamo,

- je natečajno delo naše izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma pojma (poglavje Opredelitev pojmov natečajnih pogojev),

- smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natečajni rešitvi/natečajnem elaboratu,

- izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bomo na poziv dostavili Naročniku,

- izrecno dovoljujemo, da se s posebnim programskim orodjem odstrani vse metapodatke v dwg in dxf datotekah s ciljem zagotavljanja anonimnosti.

2. SE ZAVEZUJEMO, da:

- bomo v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med naročnikom in gospodarskim subjektom pisno izključno in neomejeno prenesli na gospodarski subjekt vse svoje materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP ter ob tem gospodarskemu subjektu podali dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na naročnika v obsegu, ki gospodarskemu subjektu omogoča izpolnitev obveznosti po točki 2.22. razpisne dokumentacije za natečaj (»Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije / Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. IZJAVLJAMO, da:

- se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplača natečajniku kot gospodarskemu subjektu in sami nimamo nobenih zahtevkov do Naročnika,

- se izrecno strinjamo z javno predstavitvijo in publiciranjem natečajnih elaboratov (na razstavah, na spletnih straneh in publikacijah Naročnika ter v strokovnih in drugih medijih ali drugače) brez dodatnega plačila in dajemo privolitev k objavi imen avtorjev

- nismo v prepovedanem razmerju konflikta interesov, kot je opredeljen v podtočki a) točke 2.15 natečajnih pogojev

A/ Avtorji kot bodo navedeni v odločitvi o izidu, na razstavi ter v drugih publikacijah:

| Ime, Priimek., naziv | podpis |
| --- | --- |
| Ime, Priimek., naziv | podpis |
| Ime, Priimek., naziv | podpis |
| Ime, Priimek., naziv | podpis |
| Ime, Priimek., naziv | podpis |
| Ime, Priimek., naziv | podpis |

B/ Imena sodelavcev, konzultantov, izvedencev ipd. kot bodo navedeni na razstavi ter v drugih publikacijah

Ime, Priimek., naziv, morebitno podjetje

Opozorilo:

- Zaradi omejitve števila znakov za objave se na portalu JN objavlja samo imena avtorjev (točka A), če prostor ne dopušča tudi brez nazivov. Sicer se nazive zapisuje v skladu s predpisi (npr. univ. dipl. inž. arh. in ne z okrajšavo u.d.i.a.)

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgornji prilogi.

- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoče spreminjati.

Navodilo:

Izpolnjeno in podpisano vložite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vložite v kuverto AVTOR.

Priloga PONUDBA		šifra:

JAVNI, ODPRTI, ANONIMNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ZA OBJEKT: RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

INFORMATIVNA	PONUDBA ZA IZDELAVO	PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Št. Ponudbe __________________________, z dne ____________________________

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upoštevajoč vse bistvene zahteve naročnika kot so navedene v točki 2.23. natečajnih pogojev za gradnjo RAZGLEDNEGA STOLPA KRISTAL V ROGAŠKI SLATINI in za navedeno ceno (ponudnik vpiše ponudbeno ceno v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti– to vrednost vnese tudi v prilogo C_3 TABELA GOI DEL):

Skupaj v EUR brez DDV:

…………………………………………………………………………………….. v EUR

brez DDV (z besedo: …………………………………………….. eurov in ……00/100)

Skupaj v EUR z DDV:

…………………………………………………………………………………….. v EUR z

DDV (z besedo:…………………………………………………….. eurov in ……00/100)

V nadaljevanju podajamo ZNESEK PLAČILA V EUR BREZ DDV za posamezen plačilni mejnik, ki ustreza s strani

Naročnika določenemu odstotku ponudbene vrednosti.

| PLAČILNI MEJNIKI | % PONUDBENE VREDNOSTI | ZNESEK PLAČILA V EUR BREZ DDV |
| --- | --- | --- |
| predaja Naročniku in potrditev s strani Naročnika popolne in ustrezne IZP, konceptualnega načrta | 10 % |  |
| predaja Naročniku in potrditev s strani Naročnika popolne in ustrezne DGD ter oddaja zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja | 15 % |  |
| pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja s strani Izvajalca | 15 % |  |
| predaja Naročniku in potrditev s strani Naročnika popolne in ustrezne PZI, vključno z načrtom notranje opreme, 3D predstavitve načrtovane gradnje | 30 % |  |
| predaja Naročniku in potrditev s strani Naročnika popolne in ustrezne PID po končani gradnji | 15 % |  |
| predaja vse Pogodbeno določene dokumentacije ter izvedba vseh Pogodbenih del in pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in prevzem/primopredaja Objekta od Gradbenega Izvajalca | 15 % |  |
| SKUPAJ | 100 % |  |

*Natečajnik vnese ZNESEK PLAČILA V EUR BREZ DDV za posamezen plačilni mejnik, ki ustreza s strani Naročnika določenemu odstotku ponudbene vrednosti

Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije, z možnostjo podaljšanja.

Gospodarski subjekt – projektant potrjujem zgornjo ponudbo in hkrati IZJAVLJAM, da:

• sem seznanjen z natečajno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašam,

• da lahko opravljamo dejavnost, ki sodi v opis poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev,

• izpolnjujem vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter bom dokazila na poziv dostavil,

• soglašam z vsebino vzorcev za finančno zavarovanje.

Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo – 34. točka 3. člena in 12.člen GZ):

___________________________________________________________________________________

naziv, naslov, matična številka, žig, podpis pooblaščene osebe

Predstavnik avtorjev - avtor, ki bo nastopal kot vodja projekta - (3. točka 12. člena GZ)

___________________________________________________________________________________

Ime, Priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča pooblaščenega arhitekta

žig pooblaščenega arhitekta

tel. številka, elektronski naslov pooblaščenega arhitekta (za kontakt)

____________________________________________________________________________________

podpis pooblaščenega arhitekta ______________________________________________________________

Navodilo:

- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in žigosano vložite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS«

- Če nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpiše vodilni gospodarski subjekt,

Priloga 	REFERENCE		šifra:

JAVNI, ODPRTI, ANONIMNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ZA OBJEKT: RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

IZJAVA VODJE PROJEKTA – O IZPOLNJEVANJU ZAHTEVANIH REFERENC*

* Projekti / objekti na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine.

1. Zahteva:

Za vodjo projekta se zahteva najmanj ena uspešno izvedena referenca izdelave načrta arhitekture (vrste DGD (oziroma PGD) in PZI skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (prej Pravilnikom o projektni dokumentaciji ali istovrstno v primeru gradnje v tujini), v vlogi vodje projekta (3. točka 12. člena GZ, prej po ZGO-1 poimenovan odgovorni vodja projekta, oz. primerljiva vloga v tujini kot npr. head architect), katere predmet je bila gradnja primerljivega objekta v višini najmanj 30 m, pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2005 oziroma je bila po 1.1.2005 izvedena uspešna primopredaja referenčnega dela investitorju.

Kot primerljiv objekt se po klasifikaciji vrst objektov CC SI upoštevajo naslednje oznake: CC SI 112 (večstanovanjske stavbe), CC SI 113 (stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine), CC SI 12111 (hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev), CC SI 12120 (druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev), CC SI 122 (poslovne in upravne stavbe), CC SI 12610 (stavbe za kulturo in razvedrilo), CC SI 12620 (muzeji in knjižnice), CC SI 12630 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) in CC SI 12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo), CC SI 21410 (Mostovi in viadukti).

2. Spodaj podpisani vodja projekta oz. nominirani pooblaščeni arhitekt izjavljam, da zgoraj navedeno zahtevo izpolnjujem z naslednjo referenco:

| Naročnik | Naziv projekta (objekta) in lokacija | Višina objekta | Ali ima objekt Uporabno dovoljenje? | CC SI klasifikacija | Datum izdelave PGD/PZI/uporabnega dovoljenja/primopredaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodja projekta

Ime, Priimek 				žig 				podpis

Referenco bom na poziv Naročnika v fazi naknadnega preizkusa izkazal v skladu z določili natečajnih pogojev in

predložitvijo ustreznih dokazil skladno z natečajnimi pogoji.

Navodilo:

- Izpolnite, podpišite in žigosajte ter skupaj z dokazili vložite v kuverto NAKNADNI PREIZKUS.