SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-HO-23-021/19-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup in nadgradnja diskov ter nakup in implementacija programske opreme GDPS Metro Dual Leg |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| SKLOP 1: Nakup 2 diskovnih sistemov in nadgradnja 2 obstoječih diskovnih sistemov DS8886 - Nakup dveh diskovnih sistemov kot zamenjavo za dve diskovni enoti IBM DS8870, ki sta sestavni del obstoječe GDPS Metro HM konfiguracije, z vključeno 4 letno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancije. - Nadgradnja kapacitete dveh obstoječih diskovnih sistemov IBM DS8886, ki sta sestavni del obstoječe GDPS Metro HM konfiguracije, z vključeno 1 letno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancije. - Nakup storitev dostave, postavitve, konfiguracije, testiranja, priprave za produkcijsko uvedbo, selitve, najem dvigal, ureditev hladnih con. |  |
| --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
|  | PREDMET: Nakup dveh diskovnih sistemov kot zamenjavo za dve diskovni enoti IBM DS8870, ki sta sestavni del obstoječe GDPS Metro HM konfiguracije, z vključeno 4 letno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancije. OPIS: Oba ponujena diskovna sistema morata imeti identične karakteristike. Karakteristike vsakega diskovnega sistema: - Ponujena 2 diskovna sistema morata imeti primerljive karakteristike kot IBM DS8886 (z vsaj SSD tehnologijo). - Diskovni sistem mora biti iz družine “Enterprise” diskovnih sistemov. - Popolnoma redundantna arhitektura s podvojenimi komponentami (krmilnika, napajalni, hladilni moduli, baterije, vsaj dve interni poti iz posameznega krmilnika do vsakega diskovnega modula) z možnostjo zamenjave vseh komponent med delovanjem, brezprekinitveno. - Monolitno diskovno polje brez dodatnih funkcionalnosti za morebitno virtualizacijo obstoječih diskovnih sistemov. - Nazivna visoka razpoložljivost celotnega sistema vsaj 99,999 %. - Način delovanja kontrolerjev v načinu active/active. - Diskovni sistem mora podpirati nadgradnjo mikrokode krmilnikov med delovanjem. - Zahtevana konfiguracija podatkovnih diskov: - Skupna kapaciteta vsaj 491 TB bruto oziroma 290 TiB neto kapaciteta. - Za vso kapaciteto so zahtevani flash modul-i 7,68 TB - Vsi moduli (diski) morajo biti v RAID 6 konfiguraciji - Vsaj 512 GB predpomnilnika – “Cache”, - 6 FCP/FICON LW 16Gb kartice s 4 porti (skupaj 24 portov). - 2 x zHyperlink adapter - 12 x 9 um Fibre cable (LC) - 2 x 40m zHyperlink cable - Diskovna sistema se morata v popolnosti vključevati v obstoječo arhitekturo in delovanje ZZZS IT sistemov, zato morata za celotno ponujeno kapaciteto (enako kot na obstoječih DS8886 diskovnih sistemih) podpirati in vključevati naslednje funkcionalnosti: - "Easy Tier" funkcionalnost; porazdelitev logičnega diska po različnih tipih diskov s samodejno optimizacijo porazdelitve podatkov glede na pogostost dostopa, - "Thin Provisioning" funkcionalnost; podpora dodeljevanja fizičnega prostora po potrebi, s podporo sproščanju neuporabljenega prostora neodvisno od operacijskega sistema - "Encryption Authorization" funkcionalnost; podpora kriptiranemu zapisovanju podatkov na diskovne module, - "I/O Priority Manager" funkcionalnost; prioritizacija in avtomatizacija ti. I/O prometa, - PAV (Parallel Access Volume) funkcionalnost; za zagotavljanje dostopa do podatkov iz z Systems strežnikov, - Hyper-PAV funkcionalnost; za zagotavljanje dostopa do podatkov iz z Systems strežnikov, - High Performance FICON (zHPF); za zagotavljanje fizičnega povezovanja diskovnega sistema z Systems strežnikom, - FlashCopy (Point in Time Copy) funkcionalnost v povezavi s z Systems z/OS programsko opremo za kreiranje in hranjenje kopij podatkov v določenem trenutku, - Metro Mirror (sinhrona replikacija) za sinhrono kopijo z Systems podatkov za zagotavljanje RPO=0, - Sinhrona replikacija iz enega na več diskovnih sistemov (Multi-Target Metro Mirror oz. Multi-Target PPRC) pri čemer morajo biti podprti obstoječi ZZZS diskovni sistemi IBM DS8886, - Global Mirror (asinhrona replikacija) za asinhrono kopijo z Systems podatkov, - Metro/Global Mirror podpora za možnost sinhrone in asinhrone replikacije podatkov, (npr. med dvema diskovnima sistemoma se podatki replicirajo sinhrono, na tretji pa asinhrono), - z/Global Mirror & z/Global Mirror Resync (podpora z Systems z/OS replikaciji podatkov). - Diskovna sistema se morata v popolnosti vključevati v obstoječo arhitekturo, zato morata za celotno ponujeno kapaciteto (enako kot na obstoječih IBM DS8886 diskovnih sistemih) vključevati naslednje pakete programske opreme: - Base Function License: - Logical Configuration support for FB - Original Equipment License (OEL) - IBM Database Protection - Thin Provisioning - Encryption Authorization - Easy Tier - I/O Priority Manager - Copy Services License: - FlashCopy - Metro Mirror - Global Mirror - Metro/Global Mirror - z/Global Mirror & z/Global Mirror Resync - Multi-Target PPRC - zSynergy Services License: - PAV - Hyper-PAV - FICON Attachment - High Performance FICON (zHPF) za QSAM, BSAM, BPAM - IBM z/OS Distributed Data Backup - Nadgradljivost diskovnega sistema do najmanj 2 TB predpomnilnika (cache-a). - Diskovni sistem mora vsebovati že vgrajeno programsko opremo za upravljanje in nadzor preko spletnega vmesnika (GUI). - Nova diskovna sistema se morata integrirati v obstoječe okolje in podpreti funkcionalnost sinhrone replikacije na več diskovnih sistemov hkrati in sicer v zahtevani arhitekturi kot je specificirana v zaupnem delu Tehničnih specifikacij: - Diskovni sistem mora biti standardne širine ene 19-colske oz. inčne strežniške omare. - Avtomatsko samodejno obveščanje servisne službe o napakah (funkcija call home). - Popolna kompatibilnost z obstoječo strojno in programsko opremo ZZZS (nova oprema ne sme zahtevati menjave ostalih, že obstoječih komponent, ki jih ima naročnik). - Novi diskovni sistem mora biti “nov”. Rešitev, ki bi bila ponujena iz opreme, ki je že uporabljana (refurbished), ni sprejemljiva. - Novi diskovni sistem mora v popolnosti podpirati System z programsko opremo z/OS, in sicer: - Parallel Sysplex v t.i. “Multisite” načinu delovanja, - DB2 in DB2 Data Sharing, - CICSplex, itd. - Novi diskovni sistem mora v popolnosti podpirati z Systems programsko opremo z/VM in “Linux for z Systems”. - Novi diskovni sistem mora podpirati dinamično razširitev in prekonfiguracijo med CKD (System z sistem) in FB (open sistemi) kapacitetami diskovnih sistemov. - Novi diskovni sistem mora podpirati in se v popolnosti integrirati z obstoječo ZZZS IBM GDPS Metro HM rešitvijo in planirano IBM GDPS Metro Dual Leg rešitvijo. - Ponujeni diski morajo vključevati 4 letno garancijo in vključeno vzdrževanje v času garancije po naslednjih pogojih: - Režim vzdrževanja - Ponudnik zagotavlja vzdrževanje opreme z odzivnim časom dve uri - 24/7/2. - Napake začne ponudnik odpravljati najkasneje v dveh (2) urah po prijavi napake. Naročnika mora ob odzivu obvestiti o statusu, načinu in predvidenem času odprave napake. V primeru spremembe statusa, načina in predvidenega časa odprave napake mora ponudnik takoj obvestiti naročnika. Ponudnik o odpravi napake obvesti naročnika – potrdi odpravo napake. - Prijava, obravnava in odprava napak v režimu 365/7/24 - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave napake / okvare vse dni v letu (365/7/24). - Ponudnik mora zagotoviti povezavo opreme neposredno v proizvajalčev center za prijavo napak. - Ponudnik mora zagotoviti prijavo napake po telefonu oziroma elektronski pošti (ponudnik navede tel. številko in elektronski naslov). - V primeru odkritja napake preko avtomatske prijave napake v proizvajalčev center za prijavo napak, je skladno z zahtevanim odzivnim časom, potrebna seznanitev naročnika o napaki in dogovor z naročnikom o izvedbi servisnega posega. - Ponudnik opredeli odgovornega serviserja. - Ponudnik odpravi napako v najkrajšem možnem času. - Zagotavljanje vzdrževalne podpore - Ponudnik zagotavlja vzdrževanje opreme na kraju uporabe - Ponudnik je dolžan v primeru, ko odprava napake ni mogoča v 24 urah od začetka odprave napake, narava napake pa ogroža delovanje informacijskega sistema naročnika, naročniku predlagati ustrezno rešitev za začasno premostitev okvare, če je to tehnično mogoče. Ponudnik je dolžan po odpravi napake (pred potrditvijo odprave) preveriti delovanje vseh vzdrževanih komponent, na katere je napaka vplivala in po potrebi odpraviti morebitne povezane okvare na vzdrževani opremi. - Ponudnik je dolžan upoštevati vse morebitne reklamacije, oziroma pripombe na opravljeno storitev, ki jih naročnik reklamira takoj, ali najkasneje v osmih (8) dneh od nastanka. Ponudnik reklamacijo obravnava kot prijavo napake, skladno z režimom vzdrževanja. - Nadomestni deli za vzdrževano opremo - Ponudnik mora zagotavljati originalne nadomestne dele za vzdrževano opremo. - Ponudnik mora imeti lastno skladišče rezervnih delov za vzdrževano opremo, ali zagotovljen dostop do skladišča proizvajalca opreme. - Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo za vgrajene nadomestne dele, ki mora biti najmanj enaka garancijski dobi, ki jo zagotavljajo proizvajalci teh delov. |
|  | PREDMET: Nadgradnja kapacitete dveh obstoječih diskovnih sistemov IBM DS8886, ki sta sestavni del obstoječe GDPS Metro HM konfiguracije, z vključeno 1 letno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancije. OPIS: Zahtevana konfiguracija nadgradnje obstoječih IBM DS8886 diskovnih sistemov (za vsak sistem): - Dodatnih 32 x 1.6TB SSD diskov - Kapaciteta dodatnih diskov mora biti vsaj 50 TB bruto oziroma 27 TiB neto kapacitete. - Odstranitev obstoječih 16 x 400GB diskov - Skupna kapaciteta po nadgradnji je 84.8TiB - Za celo kapaciteto nadgrajenih IBM DS8886 diskovnih sistemov je potrebno zagotoviti potrebne dodatne licence, za vse tri obstoječe pakete IBM programske opreme: Base Function, Copy Services in zSynergy Services - Ponujena nadgradnja diskov mora vključevati eno letno garancijo in vključeno vzdrževanje v času garancije po naslednjih pogojih: - Režim vzdrževanja - Ponudnik zagotavlja vzdrževanje opreme z odzivnim časom dve uri - 24/7/2. - Napake začne ponudnik odpravljati najkasneje v dveh (2) urah po prijavi napake. Naročnika mora ob odzivu obvestiti o statusu, načinu in predvidenem času odprave napake. V primeru spremembe statusa, načina in predvidenega časa odprave napake mora ponudnik takoj obvestiti naročnika. Ponudnik o odpravi napake obvesti naročnika – potrdi odpravo napake. - Prijava, obravnava in odprava napak v režimu 365/7/24 - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave napake / okvare vse dni v letu (365/7/24). - Ponudnik mora zagotoviti povezavo opreme neposredno v proizvajalčev center za prijavo napak. - Ponudnik mora zagotoviti prijavo napake po telefonu oziroma elektronski pošti (ponudnik navede tel. številko in elektronski naslov). - V primeru odkritja napake preko avtomatske prijave napake v proizvajalčev center za prijavo napak, je skladno z zahtevanim odzivnim časom, potrebna seznanitev naročnika o napaki in dogovor z naročnikom o izvedbi servisnega posega. - Ponudnik opredeli odgovornega serviserja. - Ponudnik odpravi napako v najkrajšem možnem času. - Zagotavljanje vzdrževalne podpore - Ponudnik zagotavlja vzdrževanje opreme na kraju uporabe - Ponudnik je dolžan v primeru, ko odprava napake ni mogoča v 24 urah od začetka odprave napake, narava napake pa ogroža delovanje informacijskega sistema naročnika, naročniku predlagati ustrezno rešitev za začasno premostitev okvare, če je to tehnično mogoče. Ponudnik je dolžan po odpravi napake (pred potrditvijo odprave) preveriti delovanje vseh vzdrževanih komponent, na katere je napaka vplivala in po potrebi odpraviti morebitne povezane okvare na vzdrževani opremi. - Ponudnik je dolžan upoštevati vse morebitne reklamacije, oziroma pripombe na opravljeno storitev, ki jih naročnik reklamira takoj, ali najkasneje v osmih (8) dneh od nastanka. Ponudnik reklamacijo obravnava kot prijavo napake, skladno z režimom vzdrževanja. - Nadomestni deli za vzdrževano opremo - Ponudnik mora zagotavljati originalne nadomestne dele za vzdrževano opremo. - Ponudnik mora imeti lastno skladišče rezervnih delov za vzdrževano opremo, ali zagotovljen dostop do skladišča proizvajalca opreme. - Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo za vgrajene nadomestne dele, ki mora biti najmanj enaka garancijski dobi, ki jo zagotavljajo proizvajalci teh delov. |
|  | PREDMET: Nakup storitev dostave, postavitve, konfiguracije, testiranja, priprave za produkcijsko uvedbo, selitve, najem dvigal, ureditev hladnih con. OPIS: Ponudnik mora ponuditi naslednje storitve: Faza 1: Novi diskovni sistemi - Dostava novo dobavljenih visoko razpoložljivih diskovnih sistemov v VVSP na lokacijo naročnika. - Ureditev hladnega koridorja v VVSP - Postavitev novo dobavljenih diskovnih sistemov na končno lokacijo znotraj VVSP, ter priklop na električno omrežje, LAN omrežje in SAN omrežje - Konfiguracija novo dobavljenih diskovnih sistemov po priporočilih principala ter 'best-practice' scenarijih - Izvedba osnovnih redundantnih testov - Izdelava dokumentacije o postavitvi ter konfiguraciji novo dobavljenih diskovnih sistemov Faza 2: Selitev opreme - Varno brisanje podatkov, dekabliranje, demontaža starih diskov in preselitev na ciljno lokacijo - Ureditev hladnega koridorja v VVSP in DRC - Selitev enega diskovnega sistema DS8886 iz VVSP v DRC, priklop in konfiguriranje - Izvedba osnovnih redundantnih testov - Izdelava dokumentacije o postavitvi ter konfiguraciji preseljenega diskovnega sistema Faza 3: Nadgradnja 2 obstoječih diskovnih sistemov - Vgradnja novih diskov v obstoječe DS8886 diskovne sisteme. - Rekonfiguracija ter optimizacija obstoječih DS8886 sistemov za uporabo nove kapacitete po priporočilih principala ter 'best-practise' scenarijih. |
| DODATNI OPIS |  |
| Implementacija opreme v skladu z naslednjimi datumi: - Dobava na lokacijo naročnika 1 mesec od podpisa pogodbe. - Instalacija novih diskov v VVSP 15 dni od dobave. - Uvedba novih diskov v produkcijsko okolje in nadgradnja obstoječih diskov do 31. 3. 2020. Garancija prične veljati po uvedbi v produkcijo, s 1. 4. 2020. |  |
| POSEBNI POGOJI |  |
| Če bo ponudnik ponudil blago drugega proizvajalca (ne IBM): - mora od IBM Slovenija d.o.o. pridobiti izjavo, da bo vso ponujeno blago vključil v obstoječo GDPS vzdrževalno pogodbo, ki jo ima z naročnikom. Ponudnik izjavo priloži v ponudbi. - če bo ponudnik ponudil blago drugega proizvajalca (ne IBM), ki se ne more integrirati z obstoječimi IBM ZZZS diskovnimi sistemi, mora ponuditi enakovredno celostno rešitev s štirimi diskovnimi sistemi, ki pa morajo imeti enake karakteristike in kapacitete kot je v razpisu zahtevano, morajo podpirati vse zahtevane funkcionalnosti, arhitekturo replikacije podatkov ter mora biti podprta s strani IBM GDPS Metro MTMM oz. Dual Leg rešitve. - mora dodatno zagotoviti nemoteno – brezprekinitveno migracijo podatkov iz obstoječih diskovnih sistemov na nove. - mora od IBM Slovenija d.o.o. pridobiti izjavo, da je ponujeno blago (in konfiguracija) podprta s strani obstoječe IBM GDPS Metro HM in planirane IBM GDPS Metro Dual Leg rešitve. Če bo ponudnik ponudil blago proizvajalca IBM je po izteku garancijske dobe obvezna vključitev dobavljenega blaga v obstoječo vzdrževalno pogodbo, ki jo ima naročnik sklenjeno z IBM Slovenija d.o.o. Ponudnik mora v ponudbi priložiti izjavo IBM Slovenija d.o.o., da bo HW enote, kupljene v tem postopku javnega naročila, po izteku garancijske dobe posameznemu kosu blaga, vključil v obstoječo vzdrževalno pogodbo. |  |

| SKLOP 2: Nakup GDPS Metro Dual Leg - Nakup programske opreme GDPS Metro Dual Leg. - Vzdrževanje licenc GDPS Metro Dual Leg do 30. 6. 2021. - Nakup storitev implementacije GDPS Metro Dual Leg v naročnikovo okolje. |  |
| --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
|  | PREDMET: Nakup programske opreme GDPS Metro Dual Leg OPIS: Ponujena programska oprema GDPS Metro Dual Leg mora vsebovati: - GDPS Metro Standardne Funkcije - Avtomatsko reagiranje ob planiranih in ne planiranih izjemnih situacijah, kot so: - Varna zaustavitev sistemskih in aplikacijskih komponent (System Shutdown) in odstranitev sistema iz Sysplexa pred načrtovano spremembo sistemov - Zagon sistemov (IPL) po načrtovani spremembi sistemov - Varna zaustavitev, odstranitev sistema iz Sysplexa, ponovni zagon na isti lokaciji (npr. ob spremembi programske opreme) ali DRC lokaciji (ob disaster situaciji) - GDPS Metro Sysplex Resource Management - Upravljanje Sysplex resursov kot so: CDS, STP. CF IPL tabele - GDPS Metro extension to z/VM LPAR/zLinux - Uporaba procedur oz. »Script« GDPS Metro kontrolna koda mora poleg standardnih vsebovati tudi funkcijo: - MTMM Dual Leg – Sinhrono kopiranje podatkov iz enega izvornega diska na dva različna ciljna diska. To pomeni relacijo med tremi diskovnimi kontrolnimi enotami, kjer je ena enota vir podatkov, ki se sinhrono in neodvisno kopirajo na drugi dve diskovni enoti. Ta tehnologija omogoča neprekinjeno razpoložljivost podatkov v primeru prehoda na nove diskovne enote ali v primeru načrtovanega ali nenačrtovanega izpada dveh od treh diskovnih enot. |
|  | PREDMET: Vzdrževanje licenc GDPS Metro Dual Leg do 30. 6. 2021. OPIS: Ponudba mora vsebovati vzdrževanje licence GDPS Metro Dual Leg do 30. 6. 2021. Neprekinjena podpora okolja GDPS bo po implementaciji GDPS Metro Dual Leg potekala po pogodbi, ki jo ima ZZZS že sklenjeno. Vsebina pogodbe je na voljo v zaupnem delu dokumentacije. |
|  | PREDMET: Nakup storitev implementacije GDPS Metro Dual Leg v naročnikovo okolje. OPIS: - Projektno vodenje. Ponudnik mora zagotoviti projektno vodenje za vse aktivnosti vezane na implementacijo GDPS Metro Dual Leg. Projektni vodka mora pripraviti podroben projektni načrt za vsa dela vezana na GDPS implementacijo. Projektni vodja mora: - Urejati in voditi tehnične in organizacijske aktivnosti izvajalčevih delavcev. - vzpostaviti in ohranjati komunikacijo preko naročnikove kontaktne osebe, - v sodelovanju z naročnikovo kontaktno osebo koordinirati aktivnosti povezane z implementacijo GDPS - pripraviti in vzdrževati načrt projekta, ki navaja naloge, zadolžitve, mejnike in ocene za namen izvajanja storitev, - meriti in slediti napredek v skladu z načrtom projekta, - opozarjati na morebitna razhajanja pri izvajanju načrtu projekta in jih sproti usklajevati z naročnikovo kontaktno osebo, - voditi sestanke z naročnikovo projektno skupino zaradi pregleda statusa projekta, - pripravljati statusna poročila. - Implementacija GDPS kode GDPS Metro Dual Leg . Ponudnik mora zagotoviti strokovno pomoč: - Pri planiranju vseh potrebnih aktivnosti za uvedbo nove rešitve - Pri planiranju zahtev za data recovery - Pri analizah in razhroščevanju morebitnih težav v implementaciji - Pri Implementaciji nove kontrolne kode v naročnikovo okolje v testnem in produkcijskem Sysplexu - Pri urejanju naročnikovega okolja za uporabo GDPS Metro Dual Leg: System Automation, Netview, GDPS parametri v testnem in produkcijskem Sysplexu - Pri uvajanju, implementaciji in testiranju Metro Mirror podatkovne replikacije, HyperSwap in FlashCopy v testnem in produkcijskem Sysplexu Ponudnik mora zagotoviti:: - Šolanje naročnikovega kadra za uporabo novih funkcij GDPS Metro Dual Leg - Pripravo strokovne dokumentacije novega okolja - Implementacija MTMM Dual Leg Ponudnik mora zagotoviti strokovno pomoč: - Pri planiranju vseh potrebnih aktivnosti za uvedbo MTMM - Pri planiranju zahtev za multi-target data recovery - Pri analizah in razhroščevanju morebitnih težav v implementaciji - Pri urejanju naročnikovega okolja za uporabo GDPS Metro MTMM Dual Leg: System Automation, Netview, GDPS parametri v testnem in produkcijskem Sysplexu - Pri uvajanju, implementaciji in testiranju MTMM Dual Leg rešitve v testnem in produkcijskem Sysplexu Ponudnik mora zagotoviti:: - Šolanje naročnikovega kadra za uporabo novih funkcij GDPS Metro Dual Leg - Pripravo strokovne dokumentacije novega okolja |
| DODATNI OPIS |  |
| Implementacija v skladu z naslednjimi datumi - Dobava nove GDPS kode GDPS Metro Dual Leg 1 mesec od podpisa pogodbe. - Izvedba projekta GDPS Metro Dual Leg do 30. 6. 2020. |  |

Detajlni seznam opreme in opis naročnikovega okolja je na voljo zainteresiranim ponudnikom v zaupnem delu specifikacij.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: