*

JAVNO NAROČILO

Izdelava in vzdrževanje spletne platforme za trajnostno mobilnost

Projektna naloga s strokovnimi specifikacijami

April, 2020

UVOD

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno. Glavni namen platforme za trajnostno mobilnost je, da služi kot osrednje orodje za razširjanje vsebin trajnostne mobilnosti do ključnih deležnikov vključenih v načrtovanje, odločanje in izvajanje nalog s področja trajnostne mobilnosti. Na spletišču bodo objavljeni nacionalni dokumenti (smernice, navodila, programi, akcijski načrti, priročniki, itd.), za različna področja kot so npr. kolesarjenje, hoja, vozlišče P+R, celostno prometno načrtovanje, zelena mestna logistika, upravljanje prometa in druge tekoče teme s področja. Poleg osnovnih usmeritev in podajanja informacij je vloga platforme tudi promocija primerov dobrih praks iz terena in vključevanje strokovnjakov s področja v diskusije s pomočjo interaktivnega spletnega foruma. Na dolgi rok želimo povezati ključne akterje na področju načrtovanja in izvajanja ukrepov (občine, državne organe, strokovne organizacije) ter zagotoviti maksimalen pretok informacij in izmenjavo izkušenj.

Specifični cilji platforme:

- Objava strokovnih dokumentov (smernic, priročnikov, navodil, programov, akcijskih načrtov, poročil, itd.).

- Objava primerov dobrih praks iz terena – umirjanje prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev, vzpostavitev hitrih avtobusnih linij, povečanje varnosti kolesarskih povezav, , povečanje površin za pešce in javnih površin v mestnih središčih na račun učinkovite parkirne politike, itd (tudi video in slikovna gradiva).

- Objava aktualnih novic s področja zakonodaje npr. spremembe zakonov s področja, priprava novih zakonodajnih okvirov, akcijskih načrtov, novice povezane z Evropskim tednom mobilnosti, itd.

- Objava izobraževalnih video vsebin s področja trajnostne mobilnosti

- Priprava in razširjanje četrtletnih novičnikov s področja trajnostne mobilnosti.

- Najava dogodkov s področja trajnostne mobilnosti kot so: nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, evropski teden mobilnosti (ETM), razne delavnice in seminarji s povezavo na prijavo na dogodek.

- Tedensko osveževanje novic s področja.

- Vizualizacija kolesarskih povezav na karti Slovenije z navedbo kritičnih mest, odsekov, itd.

- Vključevanje predstavnikov občin in strokovne javnosti v diskusije na različne aktualne tematike v obliki foruma (medsebojno izmenjavanje mnenj, izkušenj in nasvetov, izpostavljanje težav pri izvedbi projektov, odgovarjanje na vprašanja, itd.).

- Najava javnih razpisov/pozivov ter drugih oblik možnosti sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.

- Povezave do drugih sorodnih tujih in domačih spletnih strani.

- Povezava na objave rezultatov poteka projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in projekta LIFE Podnebna pot.

- Povezava oz. prenos vsebin spletne strani ETM (tedenmobilnosti.si)

- Druge objave s področja trajnostne mobilnosti po navodilu naročnika.

Kazalniki ciljev

Število obiskovalcev platforme: 20.000

Število občin, aktivno vključenih v debate na forumu: 30

Število novičnikov posredovanih ključnim deležnikom: 26

Število delavnic/konferenc/seminarjev organiziranih s pomočjo platforme: 20

Ciljne skupine: strokovna javnost s področja načrtovanja trajnostne mobilnosti (prostorski načrtovalci, projektanti prometnih površin, izdelovalci celostnih prometni strategij, urbanisti, itd.), študenti visokošolskih zavodov, raziskovalci s področja prometa, predstavniki občin in državnih organov, ki so vključenih v pripravo in izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti na strateški ravni.

Čas trajanja projekta: od podpisa pogodbe do 30. 11. 2026

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Izdelava in vzdrževanje spletne platforme za trajnostno mobilnost. Javno naročilo zajema aktivnosti vzpostavitve in vzdrževanja spletne platforme s forumom in celostno grafično podobo ter pripravo in oblikovanje vsebin za spletno platformo. Aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe (MOP) ter Ministrstvo za infrastrukturo.

Izvajalec bo izvedel naslednje aktivnosti:

1) Vzpostavitev in vzdrževanje spletne platforme s forumom, ki zajema:

- izdelavo nove spletne platforme s forumom skladno s celostno grafično podobo projekta,

- vzdrževanje spletne platforme s forumom za obdobje od vzpostavitve do 30. 11. 2026,

- podpora naročniku in morebitne sprotne prilagoditve spletne platforme do 30. 11. 2026,

- gostovanje spletne platforme in foruma na zunanjem strežniku znotraj EU (vključno z veljavnim SSL certifikatom, pri čemer morajo biti strani dostopne preko https) za obdobje od vzpostavitve do 30. 11. 2026 (predvideno 78 mesecev).

1.1 Vzpostavitev spletne platforme s forumom

Javno naročilo obsega izdelavo nove spletne platforme http://sptm.si/ (celovita prenova), ki vključuje vsebinsko in pregledno ter moderno grafično prenovo obstoječega spletišča ter nadgradnjo funkcionalnosti. Spletišče mora temeljiti na odprtokodnem ogrodju (npr. Wordpress), isto velja za forum, ki mora biti združljiv s spletno platformo.

Nabor funkcionalnosti spletne platforme:

- Novice:

  - arhiviranje,

  - povezane novice,

  - prijava na novice (vpis na mailing listo, možnost naročanja na različne tipe obvestil – zapisniki, mnenja, dokumenti, komentarji, možnost odjave od novic, video vsebine);

- Podstrani oz. zavihki (najmanj 20);

- Iskalnik po vsebinah celotne spletne platforme. Indeksiranje osnovnih formatov (PDF, doc, docx ipd.) – omogočeno iskanje po vsebinah novic, gradivih in video vsebinah;

- Skrajševalnik URL naslovov (kot npr. bit.ly; sek-rs.si/a/URL_POINTER) z namenom deljenja povezav. Vsako povezavo mora biti možno kasneje spremeniti. Pri novih povezavah mora biti možno ročno nastaviti skrajšavo;

- Urejevalnik objav, ki mora vključevati dodajanje galerij, videovsebin (mp4), PDF pregledovalnik naloženih dokumentov;

- Galerija;

- Vključevanje različnih multimedijskih vsebin (dodajanje zvočnih vsebin, videoposnetkov v urejevalniku objav);

- Navigacija in megameni (urejanje navigacije oziroma razporeditve menijev);

- Izpostavljene vsebine;

- Implementacija Mailchimpa na spletnem mestu

- E-novice »push notification«;

- Tiskanju prijazna vsebina;

- Spletni obrazec za podajanje pobud. Možno mora biti nastaviti poseben e-poštni naslov, kamor naj se pošlje obvestilo o podanih pobudah;

- Vtičniki družbenih omrežij (možnost deljenja vsebin – integrirani mikroformati za share, share ob objavi novih vsebin – avtomatska objava na Twitter, Facebook, Instagram).

- Izmenjevalnik vsebin (npr. slike z napisom, slike z več besedila ipd., ki se avtomatsko izmenjujejo v določenem elementu);

- Možno definiranje več vlog uporabniških računov (administrator, urejevalnik vsebin);

- Funkcionalnost za pridobivanje strinjanja uporabnikov z uporabo piškotkov in možnosti spreminjanja nastavitev, s katerimi piškotki se uporabnik strinja ali ne. Funkcionalnost mora biti podprta tudi z ustreznim besedilom in pojasnili. Funkcionalnost mora biti skladna z novo uredbo GDPR oziroma novim zakonom ZEKom-2.

- Spremljanje statistike obiskanosti - vključitev sistema za spremljanje statistik Google Analytics ali katerega drugega orodja. Spremljanje statistike mora biti skladno  z novo uredbo GDPR oziroma novim zakonom ZEKom-2.

Nabor funkcionalnosti foruma:

- širok nabor kategorij in tem (vsaj 5 kategorij in 10 tem);

- avtomatsko obveščanje članov ob novih dogodkih na izbranih kategorijah/temah in obveščanje o prihajajočih dogodkih oz. pomembnih novicah;

- iskalnik po vsebinah foruma;

- registracija uporabnikov s pogoji uporabe ob prijavi;

- možnost komentiranja in moderiranja komentarjev (vključena učinkovita CAPTCHA),

- možnost pošiljanja zasebnih sporočil med člani;

- možnost nalaganja slikovnega gradiva in pdf datotek v objavah članov;

- dostop do statistike obiskov in objav.

Celostna grafična podoba in izhodišče za oblikovanje

Pri oblikovanju vizualne podobe spletne platforme je treba izhajati iz celostne grafične podobe projekta, ki jo bo izvajalcu predložil naročnik. Izvajalec bo, za posamezna področja oz. podstrani, na različne teme npr. kolesarjenje, hoja, javni prevoz, itd. pripravil posebej prilagojeno grafično podobo skladno s celostno podobo spletne platforme. Izvajalec naj v ceno vključi poleg izdelave celostne grafične podobe spletne platforme še vsaj 4 specifične grafične elemente za podstrani kot so npr. ilustracije in animacije (kolesar, pešec, javni potniški promet, P+R, sopotništvo, itd.).

Oblikovanje grafične podobe spletne platforme poteka v sodelovanju z naročnikom s sprotnim dogovarjanjem.

1.2 Vzdrževanje spletne platforme s forumom

Od vzpostavitve delovanja spletne platforme do konca trajanja pogodbe mora izvajalec zagotavljati podporo, tehnične nadgradnje in prilagoditve spletne platforme na zahtevo naročnika v obsegu cca. 1010 ur ter pripraviti potrebne dopolnitve tehnične in razvojne dokumentacije.

Za podporo šteje telefonsko svetovanje, za nadgradnjo šteje razvoj nove funkcionalnosti, ki na spletni platformi še ne obstaja, in se razlikuje od prilagoditve (manjše razširitve, spremembe) obstoječe funkcionalnosti. Nadgradnja je tudi vsaj poseg v programsko kodo, ki ni opravljen z namenom odprave napake na obstoječi strani.

Gostovanje na strežniku

Izvajalec mora zagotoviti gostovanje na strežniku znotraj Evropske unije najmanj za obdobje od postavitve spletne platforme do konca veljavnosti pogodbe. Izvajalec v ponudbo vključi ceno za predvideno gostovanje 78 mesecev.

Dodatne zahteve za aktivnosti 1.1 in 1.2

- Na spletno platformo, se bo prenesla celotna vsebina iz že obstoječe strani in vsebina iz strani tedenmobilnosti.si.

- Spletna platforma in forum se oblikujeta po dogovoru in po navodilih naročnika v sodelovanju z delovno skupino, njuno oblikovanje poteka skozi proces sprotnega dogovarjanja.

- Spletna platforma in forum morata biti oblikovana tako, da se pravilno prikažeta na različnih razpoložljivih spletnih brskalnikih in operacijskih sistemih (na osebnih računalnikih in mobilnih telefonih – za operacijske sisteme Androis, iOS in Windows).

- Spletna platforma in forum morata delovati na zakupljeni domeni.

- Izvorne kode in dokumentacijo o programski opremi je potrebno izročiti naročniku v elektronski obliki v ustreznem formatu.

- Izvajalec mora zagotavljati redno vzdrževanje spletne platforme in foruma, nemoteno delovanje in omogočati odpravo napak v roku enega delovnega dne.

- Izvajalec usposobi člane delovne skupine za urednikovanje platforme takoj ob vzpostavitvi.

- Izvajalec pripravi priročnik oz. navodila naročniku za uporabo spletne platforme in administriranje ter moderiranje foruma. Izvajalec nudi tehnično podporo, naročnik pa bo moderiral forum.

- Spletna platforma mora biti visoko optimizirana že ob vzpostavitvi, glede na ključne besede (minimalno 5 ključnih besed), vsaj med prvimi štirimi zadetki v brskalniku Google ter še vsaj dveh drugih iskalnikih.

Naloga izvajalca je tehnična priprava, gostovanje, vzdrževanje ter nadgrajevanje spletne platforme skladno z opisom v tej projektni nalogi. Naročnik bo prispeval vsebino, pripravil vsebinske zahteve oz. izjave glede GDPR in moderiral forum ter redno sproti sodeloval pri vzpostavitvi spletne platforme in nadaljnji nadgradnji. Izvajalec mora izvesti vse v točki 1.1 ter v dodatnih zahtevah navedene aktivnosti, vezanih na vzpostavitev platforme, preden lahko prične uveljavljati stroške v aktivnosti 1.2.

Čas za izvedbo aktivnosti: izvajalec pripravi prvi osnutek spletne platforme s forumom ter grafično podobo 1 mesec po podpisu pogodbe in poročilo posreduje naročniku. Spletna platforma s forumom z informacijami o projektu ter zahtevanimi funkcionalnostmi mora biti končana najkasneje 4 mesec po podpisu pogodbe. Izvajalec sproti redno vzdržuje spletno platformo in sodeluje pri objavah projektnih aktivnosti do izteka pogodbe z naročnikom.

Izvajalec bo nudil podporo, vzdrževanje in nadgradnjo spletne platforme s forumom v skupnem obsegu cca 1010 ur do izteka pogodbe (povprečno cca 170 ur na leto oz. cca 14 ur na mesec).

2. Oblikovanje gradiv in objav na platformi

2.1 Elektronski novičniki

Izvajalec bo pripravil grafično podobo novičnika, ki mora biti skladna s celostno podobo spletne platforme in projekta. Naročnik bo podal okvirno vsebino novičnika, izvajalec pa bo besedilo preuredil in ga naredil privlačnega za bralca. Besedilo mora biti lektorirano. Poleg urejanja besedila bo izvajalec v celoti oblikoval novičnik (postavitev besedila, oblikovanje in razporeditve slik in fotografij, itd.). Skupno se v času trajanja projekta predvideva priprava 26 novičnikov v obsegu vsaj 10 strani A4 vsak. Izvajalec lahko v sodelovanju z naročnikom predlaga tudi drugačen format novičnika znotraj istega obsega.

Čas za izvedbo aktivnosti:

Izvajalec bo v roku 1 meseca po podpisu pogodbe pripravil vzorec novičnika. Prvi novičnik mora biti pripravljen za javno objavo v 2 mesecih od podpisa pogodbe oz v skladu s časovnim okvirjem podanim s strani naročnika. Nadaljnje se pripravijo povprečno 4 novičniki na leto in sicer na vsako četrtletje eden, tj. do konca izteka pogodbe še predvidoma 26 novičnikov.

2.2 Katalog dobrih praks izvedenih promocijskih aktivnosti občin v okviru ETM

Izvajalec bo pripravil grafično podobo kataloga, ki mora biti skladna s celostno podobo spletne platforme in projekta ter ETM. Naročnik bo podal okvirno vsebino kataloga, izvajalec pa bo besedilo preuredil in ga naredil privlačnega za bralca. Besedilo mora biti lektorirano. Poleg urejanja besedila bo izvajalec v celoti oblikoval katalog (postavitev besedila, oblikovanje in razporeditve slik in fotografij, itd.). Skupno se v času trajanja projekta predvideva priprava 7 katalogov v obsegu vsaj 30 strani A4 vsak. Izvajalec lahko v sodelovanju z naročnikom predlaga tudi drugačen format kataloga.

Čas za izvedbo aktivnosti:

Izvajalec bo prvi katalog pripravil v enem mesecu od podpisa pogodbe oz v skladu s časovnim okvirjem, podanim s strani naročnika. Nadaljnje se predvideva priprava enega kataloga vsako leto predvidoma januarja do konca trajanja projekta.

2.3 Priprava besedil za objavo na spletni platformi

Naročnik bo izbral temo ter podal osnovne informacije, izvajalec pa jo bo naredil privlačno za bralca. Besedilo mora biti lektorirano. Predvideva se tedensko osveževanje novic na vstopni strani platforme. Skupno je v času trajanja projekta predvidenih 356 strani A4 teksta (300 besed oz. 1500 znakov na eno stran).

Čas za izvedbo aktivnosti: izvajalec bo ob vzpostavitvi spletne platforme pripravil skupno 20 strani A4 teksta. Nadaljnje se vsako leto do konca projekta predvideva tedensko osveževanje novic tj., skupno 48 strani A4 teksta na leto.

2.4 Drugo vizualno oblikovanje

Izvajalec bo v sodelovanju z naročnikom pripravljal razna vizualna gradiva kot so animacije in vizualizacije različnih podatkov (kolesarskih povezav – npr. lokacije nevarnih točk, kolesarskih mrež, lokacije P+R,...) na karti Slovenije po regijah in občinah. Zaradi dolgoročnosti projekta je natančna specifikacija naročila otežena, zato naj izvajalec, za izvedbo animirane grafike in drugih atraktivnih vizualnih elementov za prikaz različnih podatkov na spletni platformi, rezervira skupno 450 ur. Vizualni elementi in animirana infografika se oblikujeta po dogovoru in po navodilih naročnika v sodelovanju z delovno skupino, njuno oblikovanje bo potekalo skozi proces sprotnega dogovarjanja.

Čas za izvedbo aktivnosti:

Izvajalec bo najkasneje 3 mesece po podpisu pogodbe oddal testno verzijo spletne platforme. Spletna platforma mora biti dokončana najkasneje 4 mesece po podpisu pogodbe.

Poročanje o izvedenih delih ter sodelovanje z naročnikom

Izvajalec bo naročniku vsake 3 mesece v pregled posredoval predlog računa in poročilo o izvedenih aktivnostih z vsemi dokazili o izvedbi; poročilo mora vsebovati dejansko porabljene ure in izvedene storitve z opisom vseh del ter storitev po šifrah aktivnosti. Poročilo pregleda skrbnik na MzI in ga potrdi. Izvajalec sme le na osnovi potrjenega poročila posredovati račun plačniku skupaj s potrdilom, ki ga bo prejel od naročnika. Prvo poročilo predloži izvajalec naročniku tri mesece po podpisu pogodbe. Vse aktivnosti projekta morajo biti izvedene v rokih, kot so navedeni pri vsaki posamezni aktivnosti. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o izvedeni nalogi takoj, ko je le ta zaključena in mu posredovati rezultate. Zadnje poročilo mora biti oddano na MzI v 14 dneh pred potekom pogodbenega roka.

Naročnik bo tekom izvajanja projekta organiziral sestanke z izvajalcem, in sicer uvodno srečanje najkasneje v 14 dneh po podpisu pogodbe ter nadaljnje najmanj enkrat na vsaka 2 meseca do konca trajanja projekta, razen za aktivnost 1. 1 Izdelava spletne platforme s forumom, kjer se pričakujejo sestanki na vsaka 2 tedna od začetka priprave spletne platforme do vzpostavitve na spletu.

Udeležba izvajalca na sestankih je obvezna glede na vsebino sestanka. Vsi člani delovne skupine (ključni kadri) se morajo redno udeleževati sestankov.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri stanje projekta s pisnim pozivom izvajalcu po elektronski ali navadni pošti, izvajalec pa je dolžan najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema poziva priložiti vsa pojasnila in dokazila o vseh izvedenih aktivnostih in doseženih oz. nedoseženih ciljih, skladno z opisom aktivnosti v projektni nalogi. Prav tako si naročnik pridržuje pravico sklicati izredni delovni sestanek, izvajalec pa se ga je dolžan udeležiti.