Distribucijsko okolje

Terminski plan sklop 1

| Faza | Trajanje (meseci) | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1: Načrtovanje (Izdelava projekta za izvedbo) | 4 | T0 | T0+4 |
| Faza 2: Izdelava programske opreme (Testno okolje) | 9 | T0+4 | T0+13 |
| Faza 3: Uvedba (Produkcija) | 3 | T0+13 | T0+16 |
| Faza 4: Dodajanje preostalih podatkov, izdelkov in storitev (Produkcija) |  | T0+16 | 29.10.2021 |
| Garancija | 24 | Najkasneje deset (10) delovnih dni od dokončnega prevzema pogodbenega dela | 24 mesecev od dokončnega prevzema pogodbenega dela |

Terminski plan sklop 2

| Faza | Trajanje (meseci) | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1: Načrtovanje (Izdelava projekta za izvedbo) | 6 | T0 | T0+6 |
| Faza 2: Izdelava programske opreme (Testno okolje) | 9 | T0+6 | T0+15 |
| Faza 3: Uvedba (Produkcija) |  | T0+15 | 29.10.2021 |
| Garancija | 24 | Najkasneje deset (10) delovnih dni od dokončnega prevzema pogodbenega dela | 24 mesecev od dokončnega prevzema pogodbenega dela |