Številka: 430-88/2019 O901

Datum: 23. 10. 2019

Zap. št. JN: JNV-DD-0012/2019-G

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

»Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza«

po konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi 44. člena ZJN-3

Oktober 2019

1	NAVODILA	3

1.1	Naročnik	3

1.2	Gospodarski subjekt	3

1.3	Postopek	3

1.4	Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije	4

1.5	Prijavna dokumentacija	4

1.5.1	Pogoji za priznanje sposobnosti in razlog za izključitev	4

1.5.1.1	Razlog za izključitev	5

1.5.1.2	Pogoji za sodelovanje	8

1.5.1.2.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	9

1.5.1.2.2	Ekonomski in finančni položaj	9

1.5.1.2.3	Tehnična in strokovna sposobnost	11

1.5.2	Predložitev ESPD obrazca	13

1.6	Rok veljavnosti prijave in ponudbe	15

1.7	Jezik, valuta	15

1.8	Stroški	15

1.9	Skupna prijava	15

1.10	Podizvajalci	16

1.11	Predložitev prijav, mesto in rok oddaje prijav	16

1.12	Informacije v zvezi z odpiranjem prijav	17

1.13	Obveščanje gospodarskih subjektov	17

1.14	Pregled prijav	17

1.15	Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prijav, odstop od izvedbe javnega naročila	17

1.16	Način vložitve revizijskega zahtevka	17

2	OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	18

3	MERILO	18

4	FINANČNA ZAVAROVANJA	19

4.1	Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb	19

4.2	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	20

4.3	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	20

5	ZAHTEVANA VSEBINA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE	21

- NAVODILA

Naročnik

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Gospodarski subjekt

Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski  subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji prijavi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

Postopek

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.

Za oddajo tega naročila se v skladu z a) točko 1. odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, ZJN-3) izvede konkurenčni postopek s pogajanji.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:

Prva faza: ugotavljanje sposobnosti.

Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da predložijo prvo ponudbo s popisi del.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj.

Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Naročnik si pridržuje pravico, da se v drugi fazi postopka pogaja o vseh vidikih izvedbe naročila (npr. tehnične specifikacije, vsebina ponudbenega predračuna, popis del, rok izvedbe del, …). Podroben protokol in vsebina pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da se udeležijo pogajanj.

Naročnik opozarja prijavitelje, da bo v drugi fazi tega postopka v skladu s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 naročnik pri določenih postavkah ponudbenega predračuna navedel sklic na blagovne znamke, tip, proizvajalca  ali določeno poreklo ali proizvodnjo, pri čemer bo pri takšnih navedbah navedena dikcija »ali enakovredno«. Celice ob teh postavkah bodo označene z ustrezno razlikovalno barvo od ostalih postavk. Naročnik bo od vseh ponudnikov zahteval, da pri vsaki postavki, kjer bo določen tip, blagovna znamka ali proizvajalec, navedejo, katero blago ponujajo. V kolikor ponudnik tega ne bo navedel bo naročnik štel, da ponudnik ni ponudil zahtevanega blaga v skladu s specifikacijo in bo takšno ponudbo ponudnika kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka, ker ne bo ustrezala potrebam in tehničnim zahtevam naročnika.

Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

Prijavna dokumentacija

Prijavno dokumentacijo gospodarski subjekt predloži v prvi fazi postopka.

Prijavna dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji za priznanje sposobnosti in razlog za izključitev

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih ponudnik lahko dokaže s predložitvijo navedenih dokazil ali s predložitvijo izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje navedene pogoje.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, je naročnik v skladu z 11. odstavkom 89. člena ZJN-3 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej točki  te dokumentacije.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec ESPD.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni ob oddaji prijave glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec ESPD. Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil prijavitelja in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če le-ta ne izpolnjuje pogojev te točke.

Prijavitelj in podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz te točke. Če država, v kateri ima prijavitelj ali podizvajalec svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo prijavitelja ali podizvajalca, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima podizvajalec svoj sedež.

Razlogi za izključitev so:

1. Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v KZ-1., ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3:

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

DOKAZILO: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Navodila za pridobitev izpisa:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpis-iz-kazenske-evidence-evidence-vzgojnih-ukrepov-in-evidence-izbrisanih-obsodb-za-kazniva-dejanja-zoper-spolno-nedotakljivost-potrdilo-o-nekaznovanosti/

Izpis ne sme biti starejši od datuma objave obvestila o tem javnem naročilu (in ne mlajši od roka za oddajo ponudb).

Izpis, ki ga predloži ponudnik in izpis, ki ga pridobi naročnik na podlagi pooblastil, se štejeta kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja.

V kolikor pa gospodarski subjekt ne bo predložil izpisa iz ustreznega sodnega registra, si naročnik si pridržuje pravico zahtevati izjavo z notarsko overjenim podpisom ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, s katerim bo izkazan neobstoj izključitvenega razloga na dan roka za oddajo ponudbe.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali ima oseba iz te točke stalno prebivališče v drugi državi  in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval, bo naročnik pozval ponudnika na predložitev izjave z notarsko overjenim podpisom ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo preveril razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (t. i. aplikacija eDosje). Aplikacija eDosje je namreč povezana s slovensko uradno evidenco zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jo vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

4. Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

5. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami in seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev, ki ju Zavod RS za zaposlovanje.

6. Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.  (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v javni evidenci AJPES.

7. Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

8. Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki in evidenca naročnika.

9. Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki.

10. Če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO: Predložitev ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki in evidenca naročnika.

Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

-	na prijavitelja;

-	na partnerje v skupni prijavi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

-	na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

-	če prijavitelj v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Pogoj

A). Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva opravljal pred 1. 6. 2018, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

B.) Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva začel opravljati po 1. 6. 2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve v prejšnjem odstavku (pod A.) izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena GZ in sicer:

- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ ter

- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po četrtem odstavku 14. člena GZ.

Način izpolnjevanja: Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- prijavitelj;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum mora izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudb od takšnega ponudnika zahteva dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje navedenega pogoja.

DOKAZILO: Predložitev izpolnjenega ESPD obrazca v pisni obliki, tako da v ESPD označi, da je vpisan v poslovni register ter ustrezen poklicni register, v skladu z nacionalno zakonodajo. V kolikor gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za vpis v ustrezen poklicni register, na osnovi določil obrtnega zakona in uredbe o obrtnih dejavnostih (obrtni register), ga bo naročnik pozval k predložitvi obrtnega dovoljenja. V primeru pogoja pod B.) bo naročnik pozval gospodarski subjekt na predložitev: kopija zavarovalne police v skladu s prvo alineo 1. odstavka 14. člena GZ in obrazec M1 za zaposlenega vodjo del.

Ekonomski in finančni položaj

- Pogoj

Gospodarski subjekt je imel v posameznih zadnjih dveh poslovnih letih 2017 in 2018 čiste prihodke od prodaje najmanj 7.000.000,00 EUR v vsakem poslovnem letu.

Če gospodarski subjekt posluje krajši čas, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno, zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža glede na obdobje delovanja podjetja.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj. V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti v predpisanem obdobju čiste prihodke od prodaje najmanj v višini 2.000.000,00 EUR letno.

DOKAZILO:

Prijavitelj kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezno izpolnjen ESPD v pisni obliki in ustrezen obrazec BON (S.BON-1/P oz. S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo. Potrdilo mora biti izdano ne več kot 35 dni pred datumom objave tega javnega naročila.

- Pogoj

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred datumom objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune)  (šesti odstavek 77. člena ZJN-3).

Način izpolnjevanja:

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	prijavitelj;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

-	vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega pogoja, kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predložijo ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki ter potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt transakcijski račun ali ustrezen obrazec BON, ne starejši od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.

- Pogoj

Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5.

Način izpolnjevanja: Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

-	prijavitelj;

-	vsi partnerji v skupni prijavi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

DOKAZILO: Gospodarski subjekti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega pogoja, kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predložijo ustrezno izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki in Obrazec AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P (lahko fotokopija), ne starejši od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja.

Prijavitelji,  ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo bilance uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto oziroma druga dokazila in potrdilo vseh bank (fotokopije, ne starejše od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika, oziroma obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenih pogojev (lahko fotokopija, ne starejša od 50 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil).

Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnje poslovno leto in potrdila vseh bank (lahko fotokopije, ne starejše od 35 dni od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika.

Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo prijavitelja, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma prijavitelj svoj sedež.

Tehnična in strokovna sposobnost

- Pogoj

Gospodarski subjekt mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v obdobju od 25.11.2014 do dneva oddaje prijave kvalitetno, strokovno in pravočasno izvedel in zaključil rekonstrukcijo ali gradnjo stavbe (CC-SI 1-Stavbe, razen CC-SI 123, 124, 125, 127), za katero je uporabno dovoljenje že pridobljeno, pri čemer je imel objekt, ki je bil predmet gradnje oz. rekonstrukcije najmanj 1.000 m2 neto tlorisne površine in v vsaj dveh etažah (P+M ali več).

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj. V primeru, če se prijavitelj za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

Smiselno zaključenih del, kis o bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

Nekakovostna izvedba del pomeni: zamude pri izvedbi zaradi razlogov na strani izvajalca, neodzivnost in ne odpravljanje napak v garancijski dobi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma pogodbene kazni in podobno.

V primeru, da prijavitelj tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:

ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki,

Izpolnjen obrazec »SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE«,

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme prijavitelj potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja prijav in jo bo moral prijavitelj na poziv posredovati v roku 3 (treh) delovnih dni. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od prijavitelja zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna dokumentacija, pogodba, itd.). V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva.

- Pogoj

Gospodarski subjekt mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v obdobju od 25.11.2014 do dneva oddaje prijave kvalitetno, strokovno in pravočasno izvedel in zaključil najmanj eno gradnjo stavbe splošnega družbenega pomena z ustrezno energetsko učinkovitostjo, za katero je uporabno dovoljenje že pridobljeno.

Za referenčno gradnjo se smatra s strani naročnika pozitivno ovrednotena gradnja stavbe z oznako 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) po klasifikaciji iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS št. 109/2011) in sicer gradnja objekta z izračunano energetsko učinkovitostjo največ Qh=6 kWh/m3a, za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in izvedeno sofinanciranje Ekosklada  iz naslova javnih pozivov 40SUB-LS16 in 40SUB-LS17.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj. V primeru, če se prijavitelj za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

Smiselno zaključenih del, kis o bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

Nekakovostna izvedba del pomeni: zamude pri izvedbi zaradi razlogov na strani izvajalca, neodzivnost in ne odpravljanje napak v garancijski dobi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma pogodbene kazni in podobno.

V primeru, da prijavitelj tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:

ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki,

Izpolnjen obrazec »SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE«,

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme prijavitelj potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja prijav in jo bo moral prijavitelj na poziv posredovati v roku 3 (treh) delovnih dni. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od prijavitelja zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna dokumentacija, pogodba, itd.). V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva.

- Pogoj

Gospodarski subjekt, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti vrsto, predmet in opis del, ki jih namerava oddati v podizvajanje.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti prijavitelj in tudi vsak partner v skupni ponudbi, ki bo dela izvajal s podizvajalci.

DOKAZILO:

ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki, izpolnjen ter ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«.

- Pogoj

Gospodarski subjekt mora ponuditi najmanj 5 let ( 60 mesecev) garancijskega roka za kakovost izvedenih del. V primeru, da prijavitelj ne bo ponudil minimalnega garancijskega roka ( 60 mesecev), bo njegova prijava izločena kot nedopustna.

DOKAZILO:

ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki, izpolnjen ter ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«.

Predložitev ESPD obrazca

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (prijavitelj, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Prijavitelj, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Prijavitelj, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče prijavitelj v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 prijavitelj ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Prijavitelj prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in prijavitelj za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če prijavitelj v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o priznanju usposobljenosti za prijavitelje, katerim bo priznal usposobljenost v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o priznanju usposobljenosti od prijaviteljev, katerim  namerava priznati usposobljenost, zahteval, da  predložijo vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, ki niso navedena pri posameznem pogoju kot zahtevano dokazilo, po lastni presoji. Kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, certifikate, dokazila o izpolnjevanju specifikacij ipd...

Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od prijavitelja lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od prijavitelja zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora prijavitelj predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu, sicer lahko naročnik prijavo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

Rok veljavnosti prijave in ponudbe

Prijava in ponudba mora biti veljavna do vključno 25.3.2020.

Jezik, valuta

Gospodarski subjekt mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva, da dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki bodo v tujem jeziku, predloži prevedena v slovenski jezik.

Vrednosti morajo biti izkazane v eurih.

Stroški

Gospodarski subjekt nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijavne in ponudbene dokumentacije.

Skupna prijava

Prijavo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava). Ne glede na predložitev skupne prijave gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne prijave bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Podizvajalci

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu ESPD navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:

- ob prijavi za sodelovanje priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo ),

- priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto gospodarskega subjekta poravna podizvajalčevo terjatev do gospodarskega subjekta (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo.

Predložitev prijav, mesto in rok oddaje prijav

Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Prijavitelj se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 25. 11. 2019 do 10.00 ure. Za oddano prijavo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.

Po preteku roka za predložitev prijav, prijave ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije v zvezi z odpiranjem prijav

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. 11. 2019 ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

Obveščanje gospodarskih subjektov

Po odpiranju prijav bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala preko informacijskega sistema e-JN.

Pregled prijav

Pri pregledu prijav se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Odločitev o priznanju sposobnosti bo objavljena na portalu javnih naročil.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prijav, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse prijave ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/2013 in 60/2017, v nadaljevanju: ZPVPJN)  se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo gospodarski subjekt vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza « in zajema izvedbo vseh potrebnih del, skladno z določili te dokumentacije in prilogami k njej.

Naročnik ima zagotovljena sredstva v proračunu Občine Krško  v letu 2020 in 2021.

Izvedla se bodo dela, skladno s projektno dokumentacijo PZI št. projekta 231/19, april 2019, izdelovalca ARHIVITAE d.o.o., Gorica pri Šmartnem 4f, 3201 Šmartno v Rožni dolini.

Minimalni zahtevan garancijski rok je za:

- gradbeno obrtniška in instalacijska dela: 5 let

- streho in fasado: 10 let;

- konstrukcijsko stabilnost in varnost objekta 10 let.

Garancijski rok začne teči z dokončnim prevzemom izvedenih del brez ugotovljenih pomanjkljivosti (uspešne primopredaje), ki so predmet te pogodbe, s strani naročnika.

MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi:

| MERILA: | Maks. št. točk |
| --- | --- |
| Ponujena cena (Tc): Cena bo ocenjevana kot relativno razmerje med najnižjo ponujeno ceno in dejansko ceno ponudnika na podlagi formule: Cm T c = 85 x ----------- C Cm = najnižja ponudbena cena z DDV izmed vseh ponudb C = cena posameznega ponudnika T c= število točk | 85 |
| Garancijski rok (Gr): Garancijski rok bo ocenjevan kot relativno razmerje med najnižjim ponujenim garancijskim rokom in ponujenim garancijskim rokom ponudnika na podlagi formule: G Gr = 15 x ----------- Gm Gm = najdaljši garancijski rok izmed vseh ponudb G = garancijski rok posameznega ponudnika Gr= število točk Garancijski rok mora biti najmanj 60 mesecev (5let). Garancijski rok mora biti naveden v mesecih. | 15 |

T=Tc+Gr. Skupno število možnih točk je 100 točk. Najugodnejša je ponudba tistega ponudnika, ki zbere največ točk. Točke se bodo izračunavale na dve decimalni mesti natančno.

DODATNO MERILO v primeru ponudbe z istim številom točk:

Naročnik si pridržuje pravico da bo v primeru enakega skupnega števila točk izbral ponudbo, ki bo dosegla večje št. točk pri merilu ponujena cena.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Gospodarski subjekt mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih gospodarski subjekt ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb

Za zavarovanje resnosti prijave in ponudbe kandidat predloži original eno (1) bianco menico in podpisano menično izjavo za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do 25.3.2020, v višini 20.000,00 EUR.

Način izpolnjevanja:

V primeru partnerske prijave (ponudbe) je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost prijave, ne glede na število partnerjev.

DOKAZILO:	Original podpisana bianco menica (vsebuje samo žig in podpis dolžnika) za resnost prijave z izpolnjeno in podpisano menično izjavo s pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve, zavrnil prijavo, pri kateri bo kandidat predložil nepodpisano, preluknjano, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico, ki bi jo banka zavrnila kot neunovčljivo.

Naročnik bo zavarovanje za resnost prijave in ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo prijavitelj umaknil prijavo po poteku roka za oddajo prijav ali nedopustno spremenil prijavo v času njene veljavnosti;

- če ponudnik ne bo predložil ponudbe,

- če bo ponudnik ponudbo po poteku roka za oddajo končnih ponudb umaknil ali nedopustno spremenil končno ponudbo,

- če izbrani ponudnik na poziv naročnika v postavljenem roku ne bo podpisal pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji pogodbe in te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Če bo prijavitelj v prijavi navedel daljši rok veljavnosti prijave od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost prijave in ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti menice in menične izjave ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od kandidata podaljšanje roka veljavnosti menice in menične izjave. Zahteve in dogovori v zvezi s podaljšanjem menice in menične izjave morajo biti v pisni obliki.

Predložena zavarovanja za resnost prijave in ponudbe bodo prijaviteljem, ki jim usposobljenost za sodelovanje v prvi fazi ne bo priznana, vrnjena po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti. Predložena zavarovanja za resnost prijave in ponudbe bodo ponudnikom, ki ne bodo izbrani, vrnjena po pravnomočnosti odločitve o izbiri.

Izbranemu ponudniku bo vrnjeno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe po tem, ko bo izročil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Način izpolnjevanja:

DOKAZILO:	Original podpisana bianco menica (vsebuje samo žig in podpis dolžnika) za resnost prijave in ponudbe z izpolnjeno in podpisano menično izjavo s pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti prijave in ponudbe. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve prijave, zavrnil prijavo, pri kateri bo prijavitelj predložil nepodpisano, preluknjano, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico, ki bi jo banka zavrnila kot neunovčljivo.

Prijavitelj mora dokazilo predložiti v originalu v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti zapisano »NE ODPIRAJ – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE JN Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza«.

V kolikor bo skupaj z zavarovanjem v tiskani obliki predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani gospodarski subjekt predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 60 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu  iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak), in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne cene pogodbenih del z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak je za 60 (šestdeset) dni daljši kot garancijski rok za solidnost gradbe, določen s  pogodbo, s tem, da mora izvajalec ob končnem prevzemu pogodbenih del naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno garancijo z rokom trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti tega finančnega zavarovanja pa mora izvajalec izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak še za 5 (pet) let in 60 (šestdeset) dni. V kolikor izvajalec ne bo podaljšal veljavnosti prvotnega finančnega zavarovanja, predloženega za 5 (pet) let, še za nadaljnjih 5 (pet) let in 60 (šestdeset) dni, in ga ne bo v dogovorjenem roku predložil naročniku, bo naročnik unovčil prejeto finančno zavarovanje za odpravo napak.

ZAHTEVANA VSEBINA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

Popolna bo prijava, ki bo vsebovala naslednje, v celoti izpolnjene obrazce in izjave:

Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »PREDRAČUN« naloži obrazec »Prijava« in sicer v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

B.

Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD« naloži izpolnjen ESPD.

C.

Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek):

- »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

- »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«

- »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«

- »Seznam izvedenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe«

- »Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

- »Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku«

- »Vzorec pogodbe«.

Prijavitelj  priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. V času pregleda prijav bo moral izbrani prijavitelj na poziv naročnika prijavo dopolniti z dokazili, kot je navedeno za posamezen zahtevan pogoj.

Prijavitelj, ki odda prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi, resnični, in da listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru prijavitelj naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja prijav od prijavitelja kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z dokumentom v prijavi. Vsi dokumenti, ki jih predloži prijavitelj, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje prijave).

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti prijavitelj, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na prijaviteljevih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Obrazec »PRIJAVA«

Prijavitelj vpiše v obrazec »Prijava« podatke o prijavitelju.

Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

Ta obrazec ponudnik pripravi sam.

Simona Lubšina,

vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

Na osnovi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-88/2019, »Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza «, oddajamo prijavo za :

- PODATKI O PRIJAVITELJU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PRIJAVITELJ OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv (polna firma) |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Matična številka |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti) | DA NE |
| Davčna številka (ID za DDV) |  |
| Telefon |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN (ime in priimek, telefon, e-pošta) |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo) |  |
| Odgovorna oseba za podpis prijave |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne prijave se izpolni ta tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni prijavi (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |
|  | DA NE | DA NE |  |  |

- v primeru prijave s podizvajalci se izpolni ta tabela:

| Podizvajalec (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR | Podpis in žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |
|  | DA NE |  |  |

Prijavitelj je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni prijavi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Naša prijava in ponudba ostaja v veljavi do _______________

(navesti datum !! najmanj 20. 3. 2020).

Kraj in datum:	         			Žig:			Podpis odgovorne osebe:

SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PRIJAVE

| Zap. št. | Izvajalec referenčnega posla | Naročnik | Naziv posla | Datum primopredaje | Vrednost referenčnega posla (V EUR Z DDV) | Opis referenčnega posla (vrsta del) | Oseba naročnika, ki lahko zagotovi dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

OPOMBE:

Ponudnik mora vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno. Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju.

kraj:	____________________

datum:	____________________                               			žig                    		            	podpis odgovorne osebe

___________________

POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Podpisani izdajatelj potrdila

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

Za nas izvajal naslednji referenčni posel:

v kraju opravljanja dela:_____________________________,

v vrednosti ___________________________________ EUR Z DDV,

v obdobju od _______________(datum) do __________________(datum).

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne ____________________ (datum).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse pogodbene obveznosti izvedel v skladu s pogodbenimi določili - pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični, če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

| KRAJ IN DATUM | ŽIG IN PODPIS IZDAJATELJA POTRDILA: |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

PRIJAVITELJ (ali PODIZVAJALEC)______________________________________________  pooblaščam Občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza « :

pridobi podatke iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis pooblaščene osebe

________________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Krško, CKŽ 14, Krško, za namene javnega razpisa za izvedbo »Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza «:

objavljenega na Portalu javnih naročil, dne __________________, pod številko objave _________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

(po potrebi se obrazec širi ali kopira)

Kraj in datum:	____________________

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

»Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza «

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po 6. odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in  preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

- PODATKI O Ponudniku

| FIRMA PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |

- lastniška struktura ponudnika

  - podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

FIZIČNA OSEBA 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 3:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

  - podatki o udeležbi PRAVNih oseb v lastništvu ponudnika

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

  - podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

povezana na način___________________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |
|  | Žig podjetja oz. ponudnika: |

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Izvajalec:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Krško, cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost prijave in  za javno naročilo »Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza«, v primerih opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 20.000,00 EUR brez DDV. Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Občine Krško, odprt pri UJP. Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Krško, cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da predloži menico na unovčenje banki in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

Številka TRR:                                                                , odprt pri banki

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Pooblastilo je veljavno do dne ______________ (najmanj 25.3.2020).

Kraj:________________

Datum:______________

ŽIG	Izdajatelj menice:

_________________________

_________________________

(podpis odgovorne osebe)

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po EPGP – 758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (po EPGP – 758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v garancijskem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

VZOREC POGODBE

G R A D B E N A   P O G O D B A

sklenjena med

| NAROČNIKOM: | OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, Krško, ki jo zastopa mag. Miran Stanko, župan Identifikacijska številka za DDV: Sl 18845673 Matična številka: 5874572 Enotni zakladniški račun (EZR): 011000100008197 |
| --- | --- |

in

| IZVAJALCEM: | Matična številka: Identifikacijska številka za DDV: Številka transakcijskega računa: |
| --- | --- |

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo:

»Novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško - 1.faza«.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, prijava in ponudba izvajalca ter popis del so sestavni del te pogodbe.

Naročnik je na podlagi Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) izvedel javno naročanje po konkurenčnem postopku s pogajanji, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ______________, številka objave _______________ in kot najugodnejšega ponudnika izbral zgoraj navedenega izvajalca.

Naročniku je bila izdana, s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Eko sklad), odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. _________ z dne ________- (v nadaljevanju odločba), ki določa, da je naročnik upravičen do nepovratne finančne spodbude za naložbo: ________________

Naročnik ne bo dovolil spremembe materialov, ki so osnova za izdajo odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. ___________ z dne __________

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. __________, z dne ___________ in znaša

_________________EUR brez DDV

______________________ EUR DDV

_______________________ EUR z DDV

Z besedo: (________________________________)

V ceni je vključen davek na dodano vrednost.

Skupaj določena pogodbena vrednost je navzgor omejena. Cene po enotah so fiksne v skladu z realiziranimi količinami in enotnimi cenami iz ponudbenega predračuna.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik skladno s 95. členom ZJN-3 z izvajalcem sklene dodatek k tej pogodbi.

Naročnik ima sredstva za izvedbo naročila zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2020 na PP_____________, KTO____________, SM____________ do višine ____________ in 2021 na PP_____________, KTO____________, SM____________ do višine ____________

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31.12.2021, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Odlok o proračunu za Občino Krško ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Občine Krško za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje ta pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice nastale do dne razveze te pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

Naročnik naroča storitev za opravljanje svoje neobdavčljive dejavnosti (5. odst. 5. čl. ZDDV-1B), zato za storitve predmetne pogodbe obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1B ne velja.

ROK DOKONČANJA DEL

- člen

Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe fizični zaključek del do 31. 03. 2022 in pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in ostale zahtevane dokumentacije do 30.05. 2022. Za rok dokončanja se smatra datum pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije in to pogodbo. Ta dan se začne voditi gradbeni dnevnik.

Izvajalec se zaveže pričeti s pogodbenimi deli z dnem uvedbe v delo.

- člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na dovršitveni rok dokončanja del, ki je s terminskim planom določen, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik s podaljšanjem roka strinja.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo del.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

- izvajalcu izročiti popis del,

- izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

6. člen

Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok vgradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote, na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- 8 dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo preko nadzornika posredoval naročniku, ki formalno vloži prijavo, in kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto,

- pred pričetkom del priskrbel gradbiščno tablo skladno z navodili morebitnega sofinancerja ali naročnika,

- pred pričetkom del , kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev,  s pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo,

- izdelal in naročniku pred pričetkom del predložil (s strani nadzornika potrjen) tehnološko-ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi in plan tekoče kontrole kakovosti,

- izvedel zakoličbo objekta, če in kjer je to potrebno,

- na gradbišču vodil vso z Gradbenim zakonom (GZ) predpisano dokumentacijo, kakor tudi ostalo dogovorjeno administracijo;

- od dneva uvedbe v delo vodil gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del, ter zagotovil ustrezno revizijsko sled, hrambo ter naročniku kadarkoli omogočil vpogled v dokumentacijo ter jo po dokončanju del tudi predal naročniku,

- vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo,

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni v popisu del, ki jih je potrdil nadzor, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezne materiale in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljiv pravila stroke;

- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku vso dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- na lastne stroške in najkasneje do sprejema in izročitve del, pripravil potrebno dokumentacijo za vpis v register stavb v kolikor je to potrebno ter pridobil in naročniku izročil energetsko izkaznico za dokončan objekt,

- najkasneje ob sprejemu in izročitvi del naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve,

- izvajal dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabljal material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje;

- izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del

- ne bo izvajal dejavnosti v nasprotju s predpisi o preprečevanju dela in  zaposlovanja dela na črno.

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,

- izvršil dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- izročil naročniku dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah, in/ali opravil predpisane preizkuse;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni in očiščeni objekt, predal naročniku;

- naročniku predal projekt izvedenih del (v 3 tiskanih izvodih in 1 na el. nosilcu podatkov), dokazilo o zanesljivosti objekta (v 2 izvodih), navodilo za obratovanje in vzdrževanje (v dveh izvodih) ter drugi podatke in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa zakon,

- pravočasno pridobil na svoje stroške vso potrebno dokumentacijo za vložitev vloge na UE Krško za pridobitev uporabnega dovoljenja, za kar bo naknadno prejel pooblastilo naročnika

- V kolikor je to glede na obseg del po tej pogodbi potrebno, mora izvajalec pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.

- najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, oziroma aneksa izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo del v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV oziroma vrednosti del iz aneksa, ki mora biti 30 dni daljša od celotnega obdobja trajanja naročila, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko vnovči:

  - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

  - izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

  - naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

  - naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

  - izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

  - izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

  - izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

  - izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti,

  - izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,

  - v drugih primerih, kot to določa pogodba v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku, najkasneje v roku 20 dni po zapisniku o končnem obračunu, izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv  za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV.

PODIZVAJALCI

(op. v primeru da ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci)

9. člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo tudi naslednji podizvajalci:

- … matična številka:….., ID za DDV:….. IBAN:…., vrsta del:…., vrednost:…. Kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec;

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec  sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. Izvajalec mora med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o odsotnosti razlogov za izključitev in  izpolnjevanju pogojev javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga.

Zamenjava podizvajalca se lahko izvede le s predhodnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN – 3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oz. situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oz. računa plača neposredno podizvajalcu, in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takim načinom plačila soglaša ter se zavezuje poravnati terjatev do podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo  svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev, oz. razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec mora računu oz. situaciji obvezno priložiti potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvajalec je obvezen dostaviti naročniku s strani nadzora potrjen račun oz. situacijo do 15. v mesecu za pretekli mesec, izključno v e-obliki (e-račune). Na računu oz. situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del.

Naročnik mora vrniti izvajalcu s strani nadzora potrjeno začasno situacijo v roku 8 dni od prejema. Če se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami v situaciji, jo potrdi v višini nespornega zneska, lahko pa situacijo zavrne v celoti. Sporne postavke iz začasne situacije razčistita pogodbeni stranki, za sporni znesek začasnih situacij oziroma končne situacije izvajalec izda dobropis.

Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del računa oz. situacije plačal 30. dan od njegovega uradnega prejema.

Končna situacija zapade v plačilo 30. dan po njenem uradnem prejemu, le-to pa lahko izvajalec izda po podpisu končnega obračuna ter za znesek, ki bo določen v zapisniku o končnem obračunu.

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko naročnik zaradi znižanja pogodbene cene, plačilo izvede pred potekom 30. dne od uradnega prejema situacije, izvajalec pa v tem primeru naročniku nudi popust v višini 0,0164% vrednosti situacije za vsak dan predčasnega plačila vrednosti računa oz. situacije za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun oz. situacijo v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa oz. situacije izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun oz. situacija plačana pred potekom 30 dni, je izvajalec dolžan najkasneje na dan plačila računa oz. situacije izstaviti naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik.

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Za uradni prejem računa oz. situacije se šteje datum prejema e-računa.

V primeru, da so v računu oz. situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se lahko račun oz. situacija zavrne v celoti.

Če naročnik zapadlega zneska, po potrjenem in zapadlem računu ne plača pravočasno, je izvajalec upravičen do zamudnih obresti, določenih z zakonom, ki predpisuje višino zamudnih obresti.

POGODBENA KAZEN

12. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Gradbenih uzanc in  dogovarjata sledeče:

Če izvajalec pogodbene obveznosti ne izpolnjuje v rokih, določenih v pogodbi ali v terminskem planu, iz razlogov, ki niso na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 % (odstotek) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.

Naročnik lahko zahteva plačilo pogodbene kazni za vsako zamudo roka iz terminskega plana (fazni penali), kadarkoli med izvedbo (lahko tudi večkrat) najkasneje pa ob dokončnem obračunu. V takem primeru se lahko plačilo situacij, po predhodno izstavljenem računu, pobota z višino pogodbene kazni, oziroma se pogodbena kazen izterja na drug ustrezen način.

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 20% (odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi računa.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREVZEM DEL

- člen

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca ob koncu del.

Oprema ali material, za katere se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali niso skladni z določili te pogodbe in s specifikacijami, bodo zavrnjeni. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi ali materialu priložen. Oprema ali material, ki ne bosta dobavljena in vgrajena v prvovrstni kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani naročnika, se ne more prevzeti in se mora odstraniti, naročnik pa ima pravico, da zahteva dobavo nove opreme ali materiala oziroma novo montažo. V nobenem primeru se ne more prevzeti opremo ali material slabše kakovosti, za katere bi ponujal dobavitelj procentni odbitek na ne-kvaliteto.

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda ( ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, …).

Izvajalec naročniku jamči:

- da dobavljena oprema in materiali delujejo brezhibno in nimajo stvarnih in pravnih napak,

- da popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe.

- člen

Ob prevzemu so naročnik, ter izvajalec dolžni pregledati izvršena dela po tej pogodbi.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu se štejejo dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno opravljena.

GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del ……………. mesecev

Jamčevalna doba za krovskokleparska dela je 15 let. Garancijski rok teče od uspešnega zapisniškega prevzema del. Izvajalec daje za dobavljeno opremo garancijo za brezhibno tehnično delovanje za 3 (tri) leta, razen za tiste primere, ko je garancija proizvajalca, ali z zakonom določena garancija oz. jamčevalna doba, daljša od pogodbene.

Garancijska doba za skrite napake na dobavljeni opremi in izvedenih delih prične teči od datuma zapisnika o končnem obračunu dalje. Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

Izvajalec se zavezuje, da bo za popravila opreme v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške z najkrajšim možnim odzivnim časom, časom popravila in časom dobave nadomestne opreme za čas popravila. Popravilo se opravi praviloma na lokaciji naročnika oziroma na lokaciji dobave, izjemoma pa, po pridobitvi pisnega soglasja pooblaščene osebe naročnika, na sedežu dobavitelja.

- člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno in nepreklicno. Naročnik si v tem primeru lahko zaračuna v breme dobavitelja 5 % (pet odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe urejajo: Predstavniki naročnika:

- zastopnik naročnika: 					___________________,

- skrbnik pogodbe s strani naročnika:                        ___________________,

- odgovorni nadzornik: 					___________________.

Predstavniki izvajalca:

- zastopnik izvajalca: 					___________________,

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: 	                       ___________________,

- odgovorni vodja del: 					___________________.

Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na:

- e – naslov naročnika: __________________________ in

- e – naslov izvajalca: ___________________________.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko brez obveznosti do dobavitelja takoj odstopi od pogodbe, če izvajalec bistveno krši določbe te pogodbe ali če se naročnik seznani, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Krškem.

NIČNOST POGODBE

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

RAZVEZNI POGOJ PO 67.ČLENU ZJN-3

- člen

1)	Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni v primeru ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

2)	V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo naročnik na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti v skladu s 59. členom ZJN-3.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavo ko izvajalec predloži naročniku zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del po tej pogodbi.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Podpisano dne ……………….. Številka: 351-15/2019 O701 | Podpisano dne ……………… Številka:……………………… |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Krško |  |
| mag. Miran Stanko |  |
| Župan |  |

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati, s čimer jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega vzorca pogodbe, odvisno tudi od tega ali bo šlo za izvajanje v skupni ponudbi ali s podizvajalci ali s samostojnim izvajalcem.