Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

" Ureditev prostorov bolnišnične lekarne SB Celje"

Odprti postopek

Celje, dne 25. 11. 2019

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - SPLOŠNO

- Podatki o naročniku

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Po pooblastilu: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje.

Pojasnilo ponudnikom:

Vodi se postopek oddaje javnega naročila za javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Celje. Ministrstvo za zdravje nastopa kot naročnik in investitor, Splošna bolnišnica Celje pa kot pooblaščena oseba za izvedbo javnega naročila.

Splošna bolnišnica Celje je pooblaščena za izvedbo postopka javnega naročila od priprave dokumentacije do sprejema odločitve o oddaji predmeta javnega naročila. Odločitev o oddaji javnega naročila sprejme naročnik - Ministrstvo za zdravje.

Lokacija izvedbe:

Zgradbe oziroma prostori gradnje z opremo se nahajajo na naslovu Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Sestavine razpisne dokumentacije:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo ta dokument (RD - splošni del) in naslednje priloge:

- Tehnične specifikacije za oddajo javnega naročila - CENTRALNA LEKARNA - UREDITEV POGOJEV ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO ZDRAVIL PO ASEPTIČNEM POSTOPKU V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE.

- Popisi v excelu.

- ESPD obrazec.

- PID dokumentacija obstoječih prostorov.

- Študija požarne varnosti obstoječih prostorov.

Vse sestavine in priloge razpisne dokumentacije mora ponudnik pri izdelavi svoje ponudbe obvezno in dosledno upoštevati.

Nekatere splošne vsebine iz tehničnih specifikacij so v tem dokumentu (RD - splošni del) podvojene, nekatere specifične vsebine iz tehničnih specifikacij pa so v tem dokumentu (RD - splošni del) podrobneje konkretizirane in dodatno pojasnjene. Splošne vsebine iz tehničnih specifikacij so v tem dokumentu posodobljene glede na pridobljene izkušnje iz predhodnega neuspešno zaključenega javnega razpisa in glede na novo gradbeno zakonodajo. Zato v primeru morebitne neusklajenosti med vsebinami v tem dokumentu (RD - splošni del) in vsebinami iz tehničnih specifikacij, ponudniki prioritetno upoštevajo vsebine v tem dokumentu (RD - splošni del).

Skupna ponudba ali ponudba s podizvajalci:

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/1

- OBR-1/2

- akt o skupni izvedbi naročila

- pooblastilo za podpis skupne ponudbe

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/3

- OBR-1/4

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije)

Ogled objekta:

Ogled objekta, v katerem se bodo izvajala predvidena dela, je zaželjen zaradi specifičnosti izvajanja dejavnosti, specifičnosti izvedbe projekta, seznanitve s  transportnimi potmi v času izvajanja investicije ter seznanitve z obstoječo PID dokumentacijo. Naročnik ne odgovarja za morebitne razlike med navedbami v obstoječi PID dokumentaciji, izmerami v Tlorisu obstoječega stanja z označenim obsegom obdelave po sklopih ter dejanskim stanjem prostorov, inštalacij in vgrajene opreme. Odgovornost za vsa dela, ki bi nastala zaradi morebitnih razlik med obstoječo dokumentacijo in dejanskim stanjem, stroškovno in terminsko nosi izvajalec.

Za ogled objekta se naj ponudniki obrnejo na naročnika preko Portala javnih naročil. Razpored ogledov bo objavljen na Portalu javnih naročil. Naročnik na ogledu ne bo dajal odgovorov na vprašanja, zainteresirani ponudniki lahko postavljajo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na katera bo ponudnik odgovoril na enak način, kot na vsa druga vprašanja.

2. Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

3. Predmet naročila in obveznosti izvajalca

Predmet javnega naročila je ureditev prostorov bolnišnične lekarne SB Celja.

  - Regulatorna skladnost in obseg del

Regulatorna skladnost

Zagotovitev regulatorne in tehnične skladnosti razširitve proizvodnje pripravkov za sistemsko zdravljenje raka in ureditev aseptičnega dela je predvidena skladno z Aneksom 1 GMP in slovensko zakonodajo in standardi, priporočili v skladu z GMP 4; 5, dobro inženirsko prakso, pravili stroke in internimi postopki SB Celje.

Izdelavo PZI dokumentacije, izvajanje del, opremljanje objekta ter zagotavljanje kakovosti del lahko prevzame le pogodbenik (izvajalec), ki bo sam ali s pomočjo svojih podizvajalcev dela planiral; izvedel, kvalificiral in ustrezno dokumentiral.

Obseg del (povzetek, podrobneje v nadaljevanju RD in vseh prilogah)

- Izdelava IZP in DGD dokumentacije vključno s študijo/zasnovo požarne varnosti za Podaljšek podesta s klimati; pridobitev gradbenega dovoljenja (GD),

- Izdelava načrtov za izvedbo (PZI) sprememb za gradbeni del znotraj objekta (upošteva se dve fazi), prezračevanje (dve fazi); cevne instalacije, pohištveno opremo, elektro instalacije ter za krmiljenje in nadzor sistema prezračevanja ter za izvedbo alarmiranja ter izdelava študije požarne varnosti PZI (investicijsko vzdrževalna dela). Vzporedno s projektiranjem bo izvajalec izdelal podrobni načrt faznosti izvedbe in načrt ureditve gradbišča.

- Izvedbo DQ (kvalifikacija načrtovanja) po vseh strokah skupaj z uporabnikom ter izdelava IQ in OQ in PQ protokolov.

- Vodenje in izvedba del skladno z načrti po vseh strokah; izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje za vso vgrajeno opremo in sisteme (NOV) ter izdelava PID (projektov izvedenih del) za vse sisteme po vseh strokah, skupaj z vsemi a-testi, izjavami o skladnosti, meritvami in drugimi s slovenskimi zakoni zahtevanimi dokumenti, vključno z izdelavo DZO.

- PID dokumentacija za Podaljšek podesta s klimati, vključno z Izkazom požarne varnosti, organizacija tehničnega pregleda ter pridobitev Uporabnega dovoljenja (UD).

- Izvedbo IQ (kvalifikacije instalacije) OQ (kvalifikacije obratovanja) in PQ (kvalifikacije performanc sistemov) na podlagi GxP, skladno z v naprej definiranimi protokoli.

Celoten obseg del se bo izvajalcu oddal po klavzuli iz 659. člena OZ:  »ključ v roke«.

Podroben opis del je v nadaljevanju opredeljen v tej razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Pri svojem delu bo izvajalec

- Pripravil operativni terminski plan

- Pripravil IZP in DGD dokumentacijo za Podaljšek podesta s klimati

- Izdelal vodilno mapo, pridobil vse potrebne projektne in druge pogoje, pridobil vsa potrebna mnenje soglasodajalcev

- Skupaj s SB Celje pridobil Gradbeno dovoljenje za Podaljšek podesta s klimati

- Vodil operativne sestanke z osebjem lekarne SB Celje, nadzorom in podizvajalci ter sprotno poročal o nalogah, terminih.

- Izvajal določbe Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS 56/99)

- Izvajal določila iz požarnega reda na lokaciji, kjer se dela izvajajo na podlagi dogovora o varstvenih ukrepih pri požarno nevarnih delih;

- Izvajal varstvene ukrepe na delovnih mestih z delavci, sposobnimi za pogodbena dela, in bodo seznanjeni z varnim načinom dela na zadevnem delovišču;

- Izvedel dobavo in montažo ustrezne opreme in instalacij.

- Opravil pogodbena dela tehnično pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, kvalificiranimi načrti za izvedbo in skladno s temi zahtevami, upravnimi odločbami, Gradbenim zakonom in programom zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti ter z ZJN (Smernica  za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev).

- Zagotavljal, da bodo pri svojem delu vsi delavci, ki so povezani s projektom uporabljali samo takšna sredstva za delo, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu in zagotavljajo varno delo.

- Poškodbe na obstoječi zgradbi, opremi ali izdelkih, ki bi nastale kot posledica izvajanja del, bo izvajalec na svoje stroške nadomestil oziroma bo objekt po končanih delih usposobil v prvotno stanje.

- Sproti pospravljal gradbišče in po dokončanju del odstranil ves odvečni material, in vzpostavil objekt ter okolico v prvotno stanje;

- Odpadke, nastale pri izvajanju del, je izvajalec dolžan odstranjevati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03) ter Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 3/03, 50/04 in 62/04) ter naročniku predložiti dokazilo – Evidenčni list o ravnanju z odpadki.

- Pripravil PZI in PID dokumentacijo, navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) ter Dokazilo o zanesljivosti objekt (DZO)

- Organiziral tehnični pregled Podaljška podesta s klimati ter pridobil Uporabno dovoljenje.

- Izvedel  primopredajo dokumentacije, ki obsega

  - vse načrte za izvedbo v pdf obliki

  - načrte izvedenih del v dwg; word; excel obliki ter štirih kopijah v pisni obliki

  - kvalifikacijske protokole v pdf obliki

- Predal končnemu uporabniku podpisano kvalifikacijsko in kalibracijsko dokumentacijo v papirni obliki (ena kopija) in skenirano

- Predal pooblaščenemu nadzorniku gradnje vso dokumentacijo dobaviteljev opreme, skupaj z izjavami o skladnosti; a-testi; certfikati; garancijskimi listi in navodili za montažo ter vzdrževanje

- Vodil in predal pooblaščenemu nadzorniku gradnje spisek kontaktnih oseb z imenom firme; telefonsko številko in e-mailom za dobavitelje opreme

- Opravil šolanje uporabnikov.

V okviru projekta mora izvajalec opraviti vse aktivnosti za:

- pripravljalna in zaključna dela

- izvedbo gradbenih in obrtniških del;

- izvedbo strojnih del skupaj z aktivno požarno zaščito

- izvedbo elektro del skupaj s sistemi vodenja na nivoju PLC in SCADA

Za rušitvena in instalacijska dela mora izvajalec kot sestavni del upoštevati  tudi:

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za materiale vgrajene v objekt, ateste in garancije za vso opremo in ostale zahtevane ateste in meritve pooblaščenih institucij, kalibracije vseh merilnih instrumentov.

- stroške sprotnega čiščenja objekta med gradnjo

- stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami;

- stroške poskusnega obratovanja za izvedbo potrebnih meritev.

- vključeni morajo biti vsi manipulativni in režijski stroški

- stroški čiščenja tistega dela objekta, ki ga dela kakorkoli tangirajo pred primopredajo del;

3.1 Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije so vsebovane v prilogi: CENTRALNA LEKARNA - UREDITEV POGOJEV ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO

ZDRAVIL PO ASEPTIČNEM POSTOPKU V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE. Ponujeni kvalitetni nivo, v kolikor je naveden, mora biti cenovno in kvalitetno enakovreden zahtevanemu. Izkazovanje tehničnih lastnosti ponudniki izkažejo na način opredeljen v obrazcu OBR-2 in izpolnjenih popisih.

Nekatere splošne vsebine iz tehničnih specifikacij so v tem dokumentu (RD - splošni del) podvojene, nekatere specifične vsebine iz tehničnih specifikacij pa so v tem dokumentu (RD - splošni del) podrobneje konkretizirane in dodatno pojasnjene. Splošne vsebine iz tehničnih specifikacij so v tem dokumentu posodobljene glede na pridobljene izkušnje iz predhodnega neuspešno zaključenega javnega razpisa in glede na novo gradbeno zakonodajo. Zato v primeru morebitne neusklajenosti med vsebinami v tem dokumentu (RD - splošni del) in vsebinami iz tehničnih specifikacij, ponudniki prioritetno upoštevajo vsebine v tem dokumentu (RD - splošni del).

V tehničnih specifikacijah so v poglavju »3 Popis opreme, 3.1. Tehnološka in pohištvena oprema« v zadnjem stolpcu »OPOMBA*« navedene tudi črke »N« ali »O«. »N« pomeni novo opremo, »O« pa obstoječo opremo. Številka v oklepaju poleg »O« je internega značaja. Nekatere tehnične specifikacije iz tega poglavja pa so še podrobneje navedene v nadaljevanju:

Postaja za umivanje/sušenje in razkuževanje, šifra A01 X01 in C01 X01:

- 610x560xh850; 240V, 10A, 1850W, 50/60Hz, 1Ph;

- narejena za uporabo v čistih sobah za preoblačenje,

- material kot v dispoziciji tehničnih specifikacij - nerjavno jeklo AISI 304

- število umivalnikov 1,

- velikost cca 610 x 635 x 1020 mm,

- pretok vode 1.06 gal/min (pritisk v cevi 14.5-116 psi),

- brezročna IR aktivacija senzorja,

- brezročna postaja za razkuževanje vgrajena v drugo ali isto pipo.

- sušilna postaja: 1400 W,

- filtrirana (ali "double-life HEPA filter (glass fiber and fleece prelayer), 99.97% odstranitev mikroorganizmov pri 0.3 mikronskimi delci" ali pa ULPA filter (učinkovit 99.999% pri 0.12 mikronskimi delci),

- maksimalni čas sušenja 14 s (NSF P335 pri 0.1g rezidualne vlage),

- brezročna IR aktivacija senzorja.

Specifikacija za hladilnik, šifra A04 CU01:

- Prostornina cca 350 litrov,

- Dimenzije: širina 70 cm x616x1850

- GMP Clean Room Class B / ISO 6 (ISO EN 14644-1),

- hladilnik za zdravila,

- PT 1000 Control sensor,

- DIN 58345 4.2.2 Termalna inzulacija

- kontroliran "fan" hladilni sistem za konstantno temperaturo in enakomerno distribucijo temperature distribution,

- varnostni termostat, da ne pride do padca temperature pod 2C

- alarmni sistem na baterije, če pride do pomanjkanja elektrike (najmanj 48h)

- alarm za odprta vrata

- RS 485 interface & DMN Monitoring & visualisation software

- žične police, žica DIN 172-2, bela PA11 prevlečena (podobna RAL 9010)

- senzorji tip: PT 1000 2-Wire 1/3 DIN CL.B

- natančnost: +/- 0,2°C (od -80°C do +180°C).

Specifikacija za digestorija, šifra A04 LO01 in C05 LO01:

Osnovne dimenzije širina 110 cm; globina 60 cm, višina zaprto do stropa

Material AISI 316 za perforirano pločevino, deli, ki ne pridejo v stik z ovojnino so lahko prašno lakirani.

Funkcija ob prebrisavanju elementov ki vstopajo v cono B se te elemente prebriše s 70% alkoholom.

Alkohol je pakiran v stekleničkah do 3 dl, steklenička je opremljena s pršilko

Maksimalna količina ki se razlije je 100 ml.

Zahtevamo odsesovanje skladno s P+ID za klimatehnični sistem pod perforirano ploščo 150 m3/h, čez napo pa 100m3/h.

Digestorij je lahko kupljen od proizvajalca podobnih naprav, lahko se ga izvede tako, da se ga integrira v sistem čistih sten:

- Izdela se votla polica, zgoraj perforirana snemljiva plošča, da je možno čiščenje s krpo. Polica je povezana na odvod zraka

- Nad polico se na višini cca 160 cm namesti napa, povezana s HVAC sistemom

- Napa se do stropa zapre s čisto steno.

Specifikacija za hladilnik, šifra A04 CU01:

- Prostornina cca 350 litrov,

- GMP Clean Room Class B / ISO 6 (ISO EN 14644-1),

- hladilnik za zdravila,

- PT 1000 Control sensor,

- DIN 58345 4.2.2 Termalna inzulacija

- kontroliran "fan" hladilni sistem za konstantno temperaturo in enakomerno distribucijo temperature distribution,

- varnostni termostat, da ne pride do padca temperature pod 2C

- alarmni sistem na baterije, če pride do pomanjkanja elektrike (najmanj 48h)

- alarm za odprta vrata

- RS 485 interface & DMN Monitoring & visualisation software

- žične police, žica DIN 172-2, bela PA11 prevlečena (podobna RAL 9010)

- senzorji tip: PT 1000 2-Wire 1/3 DIN CL.B

- natančnost: +/- 0,2°C (od -80°C do +180°C).

V tehničnih specifikacijah so v poglavjih »1.3.8 Električne inštalacije in električna oprema za potrebe strojnih naprav klimatizacije, prezračevanja in energetike« in »1.3.9 Nadzorno krmilni sistem (NKS – SCADA) za vodenje, krmiljenje ter regulacijo strojne opreme sistemov klimatizacije, prezračevanja, energetike ter sistema alarmiranja kritičnih GMP parametrov« navedene tudi vsebine o centralno nadzornem sistemu (CNS). Dodatno pojasnjujemo, da naj bo nadzorno krmilni sistem sestavni del CNS-a bolnišnice (upravlja podjetje Technosoft d. o. o. Velenje). Za GMP kritične parametre sta potrebna nov krmilnik in nova SCADA Alarm Monitoring Sistem AMS. Aseptika in citostatiki imajo lahko skupen AMS. Kritični parametri so predvsem: (1) Temperatura, vlaga in razlike tlakov v prostoru aseptike in v prostoru za pripravo citostatikov ter (2) Ves interlock sistem varovanje, da so naenkrat odprta samo ena vrata in da vrata v čisti prostor niso predolgo odprta. Nova NKS-SCADA za GMP parametre NI View postaja. Nova NKS-SCADA za GMP sisteme mora biti validirana. Služi za prikaz, alarmiranje in arhiviranje kritičnih GMP parametrov (odgovornost za obravnavo alarmov je na farmacevtu, ki je odgovoren za kakovost produktov). Kar je vezano na klimat in energetiko je vezano na obstoječo SCADO in view postajo, po Blok shemi NKS na strani 90 Tehničnih specifikacij. Tekstovno je to natančno opisano v točkah 1.3.8 in 1.3.9, v četrtem odstavku na straneh 82 in 83 Tehničnih specifikacij.

Glede navedb v poglavju »2.2. Specifikacija graditve, točka 2.2.4« dodatno pojasnjujemo, da novi estrihi niso potrebni, za novo kanalizacijo pa je potrebno uporabiti ustrezne aditive. Po odstranitvi obstoječe talne obloge bo potrebno obstoječe estrihe zbrusiti, poškodbe izravnati z izravnalno maso in ponovno prebrusiti.

Glede navedb okoli obstoječega klimata v tehničnih specifikacijah dodatno pojasnjujemo, da se obstoječ klimat za čiste prostore ne demontira ali odstrani, ampak ostane v obstoječem klimatskem prostoru v podstrešju objekta. Odstranijo pa se vsi obstoječi kanalski in cevni razvodi v zvezi z obstoječim klimatom za čiste prostore, skupaj z obstoječimi elektro instalacijami v zvezi z obstoječim klimatom za čiste prostore. Odprtine med požarnimi sektorji in prostori, ki bodo nastale zaradi odstranitve prezračevalnih kanalov, se ustrezno požarno oz. gradbeno zatesnijo.

4. Sodelovanje v postopku

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

4.1. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

4.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1/3 in OBR-1/4) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila..

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente zahtevane s to razpisno dokumentacijo za podizvajalce.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1/2 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, naročnik lahko  odpove pogodbo o izvedbi javnega naročila.

4.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno dne, ki bo objavljen na portalu javnih naročil.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil.

6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

  - PONUDBA

- Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. V tem primeru ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalni dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Izjema so lahko prospekti, katalogi, certifikati, tehnična dokazila, preizkusi in drugi dokumenti v zvezi z dokazovanjem tehničnih lastnosti, ki so lahko tudi v angleškem jeziku brez slovenskega prevoda.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan le v tujem jeziku, pa tuji jezik.

2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

V primeru, če bo ponudnik spreminjal in dopolnjeval tekst predračunskega popisa, predstavlja to razlog za izločitev ponudbe.

Vsaka stran predračunskega popisa v pdf datoteki mora biti ožigosana in parafirana.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbeni predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«. Ponudnik mora popise predložiti v pdf in elektronski obliki formata excel.

Pri sestavi ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse vsebine, zajete z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, vse pričakovane stroške, ki jih bo imel z realizacijo naročila, vse popuste in vse druge sestavine cene, tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov.

4. Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

5. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do ure in datuma, objavljenega na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  /naročnik vnese ali skopira spletni naslov, preko katerega bodo ponudniki na elektronski način oddali ponudbo/.

6.  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne in ob uri, kot bo objavljeno na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

7. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

8. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

9. Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

  - v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

  - če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

- Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

12. Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži vsa zahtevana dokazila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnika, da dopolni ali pojasni predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik preveri v uradni evidenci.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

12.1. Osnovna sposobnost ponudnika

12.1.1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudniki morajo za izkazovanje neobstoja izključitvenega razloga kaznovanosti v ponudbi obvezno predložiti ESPD obrazec z izjavami v poglavju "Del III: Razlogi za izključitev" podpoglavje "A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami".

Ponudnikom, ki so domači gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji), ni potrebno predložiti ostalih dokazil že v ponudbi, ker bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3, od ponudnika zahteval predložitev izjave osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Ponudniki, ki so tuji gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji) poleg ESPD obrazca že v ponudbi predložijo tudi izpis iz ustreznega registra oz. dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ, kar, v primeru, da država teh dokumentov ali potrdil ne izdaja, lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo, če je ta v državi članici a	li tretji državi predvidena, ali z izjavo osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. V primeru, da dokazila ne bodo predložena, bodo tuji ponudniki pozvani k predložitvi teh dokazil skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju, ki izkazuje obstoj izključitvenega razloga kaznovanosti, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega razloga za izključitev.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi že sam v ponudbi. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 1 meseca, vezano na rok za oddajo ponudb. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, v ponudbi priloži tudi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD (Obrazec št. 5 in Obrazec št. 6)

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.1.4.	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.1.5.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila unovčena garancija za dobro izvedbo del ali za odpravo napak v garancijski dobi;

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.1.6.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.1.7.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.1.8.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

12.3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

Ponudnik, ki bo izvršil gradbena dela priprave prostora, mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila:

  - bonitetna ocena mora biti najmanj SB6;

Ponudnik mora k ponudbi priložiti ustrezni BON obrazec (S.BON-1/P ali S.BON-1 ali BON-2) oz. ustrezno bonitetno potrdilo bonitetne inštitucije iz katerega je razvidna bonitetna ocena;

V primeru skupne ponudbe (točka: 4.3./I), mora zahtevani pogoj (boniteto poslovanja) izpolnjevati nosilec skupne ponudbe.

Dokazilo: ustrezni BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel 2, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dne predvidenega za predložitev ponudb.

12.4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

- Reference ponudnika

Izvajalec se mora izkazati z naslednjo referenco:

- Izvedba vsaj enega sorodnega referenčnega projekta v EU (farmacevtski objekt s čistimi prostori klase B; C; D in ustreznih sistemov prezračevanja, ki te klase zagotavljajo), kjer je kvalitetno in pravočasno izvedel dela sam ali s pomočjo svojih podizvajalcev v zadnjih petih letih, v vrednosti  najmanj 300.000,00 EUR brez DDV, po sledečih aktivnostih:

  - priprava načrtov za izvedbo,

  - izvedba gradbeno obrtniških del, dobava in montaža klima sistema in dobava ter montažo elektroinstalacij skupaj s sistemi vodenja (PLC; SCADA nivo).

  - izvedba IQ, OQ čistih prostorov, klima sistema ter elektroinstalacij skupaj s sistemi vodenja (PLC; SCADA nivo)

  - izvedba načrtov izvedenih del

  - izvedba navodil za vzdrževanje skupaj z izobraževanjem uporabnikov

Dokazilo: Izpolnjena referenčna potrdila iz te razpisne dokumentacije. Enotni evropski dokument v  zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov. V kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo takšno ponudbo ponudnika izločil in Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

- Kadri in njihove reference

Ponudnik mora nominirati spodaj naveden kader.

| Koda reference | Vloga na projektu | Glavna aktivnost | Minimalni kriterij za ustreznost sodelavca na projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| OR_001 | Vodja projekta | Vodi in koordinira projektiranje; izvedbo in kvalifikacije; vodi gradbišče in usklajuje termine z vodstvom lekarne. Predstavlja naročnika na koordinacijskih sestankih. | V zadnjih petih letih je vodil projekt izgradnje čistih prostorov najmanj klase D; ima reference glede priprave dokumentacije za aseptično proizvodnjo |
| OR_002 | Tehnolog požarne varnosti (PV) | Revidira obstoječo študijo požarne varnosti in jo dopolni glede na planirane spremembe. | V zadnjih petih letih izdelal vsaj 2 študiji požarne varnosti (ŠPV) za laboratorije in/ali za bolnišnice. Mora biti specializiran za PV in požarni inženiring, mora biti pooblaščen izdelovalec ŠPV. |
| OR_003 | Projektant HVAC | Izdela preračune; načrte za izvedbo za HVAC, skladno z veljavnimi predpisi; izdela funkcijske specifikacije za HVAC; sodeluje na koordinacijskih sestankih; pripravi IQ in OQ protokole | V zadnjih petih letih projektiral HVAC za klaso B; D |
| OR_004 | Projektant cevnih instalacij | Izdela preračune; načrte za izvedbo za cevne instalacije, skladno z veljavnimi predpisi; sodeluje pri izdelavi funkcijske specifikacije za krmilje HVAC; sodeluje na koordinacijskih sestankih; pripravi IQ in OQ protokole | Ima izkušnje za projektiranje GMP in ne GMP inštalacij. V zadnjih petih letih projektiral cevne instalacije za HVAC; čiste prostore in garderobe. |
| OR_005 | Projektant elektroinstalacij | Izdela preračune; načrte za izvedbo za elektro instalacije, skladno z veljavnimi predpisi; sodeluje pri izdelavi funkcijske specifikacije za krmilje HVAC; Izdela načrte univerzalnega ožičenja; brezprekinitvenega napajanja; varovanja itd; sodeluje na koordinacijskih sestankih; pripravi IQ in OQ protokole. | Ima izkušnje za projektiranje čistih prostorov in laboratorijev. V zadnjih petih letih projektiral elektro instalacije (šibki in jaki tok) za HVAC; čiste prostore; laboratorije in garderobe. |
| OR_006 | Projektant notranje opreme | Izdela PZI in delavniške načrte notranje opreme in koordinira priključke ter detajle z izvajalcem mizarskih; strojnih; elektro del ter izvajalcem montaže. Je odgovoren za končni izgled in kvalifikacijo prostorov. Sodeluje na koordinacijskih sestankih; pripravi IQ in OQ protokole. | Ima izkušnje za projektiranje opreme za čiste prostore. V zadnjih petih letih projektiral notranjo opremo za laboratorije in garderobe in čiste prostore klase B in D |
| OR_007 | Projektant gradbenega dela; kanalizacije | Izdela PZI in delavniške načrte nadstreška za klimate; preboje; stopnice in načrte talne kanalizacije. Sodeluje s projektanti strojnega; elektro in opreme. Pripravi načrt gradbišča po fazah. Sodeluje na koordinacijskih sestankih; pripravi IQ in OQ protokole. | Ima izkušnje pri celovitih rekonstrukcijah čistih prostorov oziroma laboratorijev. V zadnjih petih letih projektiral spremembe čistih prostorov klase D ali več in/ali analitske laboratorije. |
| OR_008 | Programer PLC nivo; SCADA | Izdela detajlne funkcijske in SW specifikacije; pripravi QPP plan ter IQ; OQ protokole; izvede programiranje HVAC ter komunikacijo z nadzornimi sistemi. Sodeluje na koordinacijskih sestankih; pripravi IQ; OQ in PQ protokole. Izvede IQ; OQ; PQ SW | V zadnjih petih letih izdelal programe za krmiljenje HVAC za klaso D;B; samostojno izvedel kvalifikacije na nivoju PLC in SCADA; ima izkušnje s povezavo na MES sisteme. |
| OR_009 | Vodja del gradbeno obrtniških del | Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti; izvede kvalifikacije skladno s protokoli | Ima izkušnje pri celovitih rekonstrukcijah čistih prostorov oziroma laboratorijev. V zadnjih petih letih izvajal spremembe čistih prostorov klase D ali več in/ali analitske laboratorije. |
| OR_010 | Vodja del HVAC | Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti; izvede zagon sistema HVAC. Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ in OQ | Ima izkušnje pri celovitih rekonstrukcijah čistih prostorov. V zadnjih petih letih izvajal in kvalificiral spremembe HVAC čistih prostorov klase D ali več. |
| OR_011 | Vodja del cevne instalacije | Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti; izvede kvalifikacije skladno s protokoli ter zagon sistema cevnih instalacij; sodeluje pri zagonu HVAC Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ in OQ cevnih instalacij | Ima izkušnje pri celovitih rekonstrukcijah čistih prostorov. V zadnjih petih letih izvajal in kvalificiral spremembe cevnih instalacij čistih prostorov klase D ali več. |
| OR_012 | Vodja del čisti prostori | Izvaja montažo panelnih sten, stropov in tlakov čistih prostorov; koordinira vgradnjo elektro in strojnih instalacij v steno Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ in OQ prostorov in integracije opreme v prostore | Ima izkušnje pri celovitih rekonstrukcijah čistih prostorov; izvedbi GMP detajlov. V zadnjih petih letih izvajal in kvalificiral spremembe lay outov čistih prostorov klase D ali več. |
| OR_012 | Vodja del montaža opreme | Izdeluje in nabavlja pohištveno in drugo opremo; koordinira vgradnjo elektro in strojnih instalacij v stene in opremo; izvaja montažo opreme. Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ in OQ opreme in integracije opreme v prostore | Ima izkušnje pri celovitih rekonstrukcijah čistih prostorov oz laboratorijev; izvedbi GMP detajlov. V zadnjih petih letih izvajal in kvalificiral spremembe razporeda opreme v klasi D ali več in/ali laboratorijske opreme. |
| OR_013 | Vodja del elektro instalacij | Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti; izvede kvalifikacije skladno s protokoli ter zagon sistema elektro instalacij; sodeluje pri zagonu HVAC in opreme. Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ elektro instalacij. | Ima izkušnje pri celovitih rekonstrukcijah čistih prostorov. V zadnjih petih letih izvajal in kvalificiral spremembe elektro instalacij čistih prostorov klase D ali več in/ali laboratorijev. |

Prav tako mora ponudnik nominirati vodjo del za zahtevne objekte in vodjo projekta za zahtevne projekte skladno z Gradbenim zakonom. Obe vodji sta lahko ob izpolnjevanju zahtevanih in zakonskih pogojev pogojev hkrati tudi osebi iz zgornje tabele.

Dokazila: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in izpolnjen obrazec »Izjava o kadrih« Obr 4/2).

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost izjave ponudnikov o izpolnjevanju pogojev iz zgornje tabele. V kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo takšno ponudbo ponudnika izločil in Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo z izvajalcem in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine le te, ali vztrajati pri pogodbi in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine ali delno, če izvajalec v času izvedbe del ne bo zagotavljal redne prisotnosti nominiranega kadra na gradbišču.

13. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 1 I. in 12 II. poglavja teh navodil;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 12.1.1., 12.1.2, 12.1.3. in 12.1.4. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 12.1.1. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

14. Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Končna cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe. Cene na enoto morajo biti fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh pogodbenih del. Ponudba se podaja na način, da bo ponudnik dela po ponudbi izvedel po sistemu »ključ v roke«, po fiksni končni ponudbeni ceni ter po fiksnih cenah iz ponudbenega predračuna.

15. Merilo

Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.

V primeru enake ponudbene cene med dvema ali več ponudniki, ki sta oziroma so predložili dopustno ponudbo, bo izbran ponudnik, katerega ponudba je k naročniku prispela prva. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov prispele istočasno, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izbrana bo tista ponudba, ki bo prva izžrebana. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

17. Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da neobičajno nizka cena ali stroški izhajajo iz neupoštevanja socialnega, delovnega ali okoljskega prava ali neupoštevanja določb mednarodnega delovnega prava, kot ti izhaja iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo zavrnil.

18. Finančna zavarovanja

18.1 Gradbeno oz. montažno zavarovanje

Ponudnik (v primeru skupne ponudbe eden izmed izvajalcev v skupnem nastopu) mora  dokazati  z  izjavo zavarovalnice (Obrazec razpisne dokumentacije), da lahko pridobi  ustrezno  gradbeno  oz. montažno zavarovanje z naslednjim obsegom zavarovalnega kritja:

- predmet  zavarovanja  so   objekti  v  gradnji/ali montaži, do višine  pogodbene  vrednosti posla,

- predmet  zavarovanja je obstoječi objekt in obstoječa oprema z zavarovalno vsoto na prvi riziko do 200.000 EUR,

- predmet zavarovanja je splošna odgovornost za izvajalca del do
tretjih  oseb  za  poškodovanje  oseb in stvari v višini najmanj 50.000 EUR,

- zavarovanje naj vključuje vse partnerje v skupnem poslu in vse podizvajalce v poslu,

- gradbeno  ali montažno zavarovanje naj bo sklenjeno za celoten posel,

- trajanje  zavarovanja  naj  bo  za  čas  izgradnje objekta, do primopredaje objekta, zavarovalna polica mora biti vinkulirana v korist naročnika.

18.2 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Predložena finančna zavarovanja morajo biti skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih ali manj pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določi naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Izbrani ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, v roku 15 dni od podpisa pogodbe. Rok trajanja finančnega zavarovanja mora biti najmanj 60 dni daljši od predvidenega roka za dokončanje pogodbenih del. Izbrani ponudnik je dolžan zagotavljati veljavnost vse do predložitve finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Pogodba o izvedbi javnega naročila bo sklenjena z odložnim pogojem in bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži ustrezno finančno zavarovanje.

Ponudnik mora naročniku v 15 dneh po izvršenem končnem obračunu, kot pogoj za plačilo končne obračunske situacije, predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % z DDV od končne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo zavarovanja vsaj dve leti in 30 dni po primopredaji, sicer je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če ponudnik ne predloži zahtevanih finančnih zavarovanj ali če predloži drugačno vrsto finančnih zavarovanj, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje, da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

19. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

21. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

22. Sklopi

Ponudnik lahko odda ponudbo zgolj za celoto.

- JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

IV.	PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

- USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV PONUDB

Naročnik lahko skladno s 1. odst. 90. čl. ZJN-3 do roka za odpiranje ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko skladno s 5. odst. 90. čl. ZJN-3 po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.

VI.	POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. Pogodbo je treba podpisati v roku 10 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodb.

VII.	PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku.

S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Takso v višini 4.000,00 EUR je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Direktorica Splošne bolnišnice Celje

mag. Margareta Guček Zakošek

OBR-1/1

PODATKI O PONUDNIKU

(ali nosilcu ponudbe v primeru skupne ponudbe)

Predmet naročila: Ureditev prostorov bolnišnične lekarne za Splošno bolnišnico Celje

Naziv oz. firma ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedež ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikacijska številka za DDV:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pristojni davčni urad:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktna oseba:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefax:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronski naslov kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik MSP:				DA / NE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudnik nastopa: (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži):

- sam (samostojno)

- s skupno ponudbo

- s podizvajalci

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

- da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ______________ |

OBR-1/2

IZVEDBA NAROČILA V

PRIMERU SKUPNE PONUDBE

To obrazec izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati vsak od so-ponudnikov izpolni obrazec OBR-1/1.

| Št. | Naziv oz. firma so-ponudnika v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bo izvajal* | Vrednost del (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- |

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

So-ponudnik:

Datum:	žig:	Podpis so-ponudnika:

So-ponudnik:

Datum:	žig:	Podpis so-ponudnika:

So-ponudnik:

Datum:	žig:	Podpis so-ponudnika:

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- OBR-1/1

- OBR-1/2

- akt o skupni izvedbi naročila

- pooblastilo za podpis skupne ponudbe

Opomba:

OBR-1/2 podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.

OBR-1/3

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| št. | naziv oz. firma | Opis dela izvedbe naročila, ki |
| --- | --- | --- |
|  | podizvajalca | ga bo izvedel podizvajalec |

Vrednost:

Podizvajalec št. __

_____________________________ EUR brez DDV

_____________________________ DDV – 22%

_____________________________ EUR z DDV

Delež _________ %, ki ga bo izvedel podizvajalec.

Podizvajalec št. __

_____________________________ EUR brez DDV

_____________________________ DDV – 22%

_____________________________ EUR z DDV

Delež _________ %, ki ga bo izvedel podizvajalec.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalci, mora on oziroma podizvajalci k ponudbi priložiti za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca naslednje dokumente:

- OBR-1/3

- OBR-1/4

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije)

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _______________ |

Opomba:

OBR-1/3 ponudnik izpolni le v primeru, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.

OBR-1/4

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv oz. firma podizvajalca:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedež podizvajalca:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikacijska številka za DDV:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pristojni davčni urad:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktna oseba:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefax:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronski naslov kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Kraj in datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _______________ |

OBR-2

PONUDBENI PREDRAČUN (rekapitulacija)

Ponudnik:	______________________________________________________________________

Na osnovi javnega naročila »Ureditev prostorov bolnišnične lekarne za Splošno bolnišnico Celje«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave _________dne ________in v skladu z dokumentacijo, dajemo ponudbo za predmet naročila.

|  | Vrednost |
| --- | --- |
| Skupaj v EUR brez DDV | EUR |
| Znesek DDV 22 % | EUR |
| SKUPNA PONUDBENA CENA (z DDV): | EUR |

| Vsi morebitni popusti že morajo biti upoštevani v skupni ponudbeni ceni oz. v posameznih postavkah v ponudbenem predračunu. Skupna ponudbena cena za ves obseg del, dobav, nabav, montaž in storitev po tej ponudbi je fiksna in nespremenljiva do dokončne primopredaje, v njej so zajeti vsi stroški. Morebitne podražitve so riziko ponudnika in so vključene v skupno ponudbeno ceno po načelu »ključ v roke«. Ponudbena cena mora zajemati vse stroške dela in materiala za popolno in kvalitetno izvedbo predvidenega obsega del v skladu z zahtevano vsebino in pogoji naročnika v Vzorcu pogodbe in Razpisni dokumentaciji, vse po načelu »ključ v roke«. Vse cene v ponudbi in priloženem predračunu ponudnika morajo biti fiksne za ves čas izvajanja pogodbe, nobena sprememba cen ne bo dovoljena. VELJAVNOST PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| Naša ponudba velja do _____________________ (Pogoj: najmanj do 90 dni šteto od dne predvidenega za oddajo ponudb). |  |

IZJAVA:

1. Dovoljujemo naročniku, da preveri resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da naročniku le-te na njegovo zahtevo posreduje.

2. Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevana finančna zavarovanja.

3. Seznanjeni smo z dejstvom, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel.

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ________________ |

Priloga: - Izpolnjeni popisi

OBR-3

VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ____________

Matična številka: 5030544,

ID številka: SI96395265

(v nadaljevanju: naročnik)

in

UPORABNIK:

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, ki ga zastopa direktorica

Matična številka: 5055733

ID številka: SI42119022

(v nadaljevanju: uporabnik)

ter

IZVAJALEC (naziv in sedež),

ki jo/ga zastopa (ime in priimek odgovorne osebe) Matična številka: ______________________

ID za DDV: ______________________

TRR: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo

POGODBO ŠT. __________

- UVODNE DOLOČBE

1.  člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave ___________ z dne __________.

Naročnik je z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ____________ izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prvega odstavka te pogodbe.

S to pogodbo se stranke dogovorijo o medsebojnih pravicah, obveznostih in splošnih pogojih glede izvajanja javnega naročila. Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsemi določili te pogodbe, da jih je razumel in soglaša z obsegom in zahtevnostjo predmeta naročila.

- PREDMET POGODBE

2.  člen

Predmet pogodbe je izvedba javnega naročila »Ureditev prostorov bolnišnične lekarne za Splošno bolnišnico Celje« v Splošni bolnišnici Celje, v skladu z razpisno dokumentacijo objavljeno na Portalu javnih naročil št. ……………… z dne …………………….. s prilogami,  ponudbo št. ……………….. z dne ………………….., vprašanji in odgovori na Portalu javnih naročil št. ……………….. ter  z veljavno zakonodajo za javno naročilo.

Vrsta, lastnosti in opis predmeta pogodbe so podrobno opredeljeni v izvajalčevi ponudbi št. ______ z dne ________, dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila in naročnikovih tehničnih zahtevah, ki so priloga te pogodbe.

Obveznost izvajalca za predmet pogodbe, ki je zajet v ceni, so torej vsa intelektualna, fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne – vse po načelu »ključ  v roke«.

- OBSEG POGODBENIH STORITEV

3.  člen

Obseg del je definiran s podano ponudbo izvajalca iz prejšnjega člena, razpisno dokumentacijo in vsemi prilogami razpisne dokumentacije, zlasti pa:

- Izdelava IZP in DGD dokumentacije vključno s študijo/zasnovo požarne varnosti za Podaljšek podesta s klimati; pridobitev gradbenega dovoljenja (GD),

- Izdelava načrtov za izvedbo (PZI) sprememb za gradbeni del znotraj objekta (upošteva se dve fazi), prezračevanje (dve fazi); cevne instalacije, pohištveno opremo, elektro instalacije ter za krmiljenje in nadzor sistema prezračevanja ter za izvedbo alarmiranja ter izdelava študije požarne varnosti PZI (investicijsko vzdrževalna dela). Vzporedno s projektiranjem bo izvajalec izdelal podrobni načrt faznosti izvedbe in načrt ureditve gradbišča.

- Izvedbo DQ (kvalifikacija načrtovanja) po vseh strokah skupaj z uporabnikom ter izdelava IQ in OQ in PQ protokolov.

- Vodenje in izvedba del skladno z načrti po vseh strokah; izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje za vso vgrajeno opremo in sisteme (NOV) ter izdelava PID (projektov izvedenih del) za vse sisteme po vseh strokah, skupaj z vsemi a-testi, izjavami o skladnosti, meritvami in drugimi s slovenskimi zakoni zahtevanimi dokumenti, vključno z izdelavo DZO.

- PID dokumentacija za Podaljšek podesta s klimati, vključno z Izkazom požarne varnosti, organizacija tehničnega pregleda ter pridobitev Uporabnega dovoljenja (UD).

- Izvedbo IQ (kvalifikacije instalacije) OQ (kvalifikacije obratovanja) in PQ (kvalifikacije performanc sistemov) na podlagi GxP, skladno z v naprej definiranimi protokoli.

Celoten obseg del se bo izvajalcu oddal po klavzuli iz 659 člena OZ:  »ključ v roke«.

Pri svojem delu bo izvajalec

- Pripravil operativni terminski plan

- Pripravil IZP in DGD dokumentacijo za Podaljšek podesta s klimati

- Izdelal vodilno mapo, pridobil vse potrebne projektne in druge pogoje, pridobil vsa potrebna mnenja mnenjedajalcev

- Skupaj s SB Celje pridobil Gradbeno dovoljenje za Podaljšek podesta s klimati

- Vodil operativne sestanke z osebjem lekarne SB Celje, nadzorom in podizvajalci ter sprotno poročal o nalogah, terminih.

- Izvajal določbe Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS 56/99)

- Izvajal določila iz požarnega reda na lokaciji, kjer se dela izvajajo na podlagi dogovora o varstvenih ukrepih pri požarno nevarnih delih;

- Izvajal varstvene ukrepe na delovnih mestih z delavci, sposobnimi za pogodbena dela, in bodo seznanjeni z varnim načinom dela na zadevnem delovišču;

- Izvedel dobavo in montažo ustrezne opreme in instalacij.

- Opravil pogodbena dela tehnično pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, kvalificiranimi načrti za izvedbo in skladno s temi zahtevami, upravnimi odločbami, Gradbenim zakonom in programom zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti ter z ZJN (Smernica  za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev).

- Zagotavljal, da bodo pri svojem delu vsi delavci, ki so povezani s projektom uporabljali samo takšna sredstva za delo, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu in zagotavljajo varno delo.

- Poškodbe na obstoječi zgradbi, opremi ali izdelkih, ki bi nastale kot posledica izvajanja del, bo izvajalec na svoje stroške nadomestil oziroma bo objekt po končanih delih usposobil v prvotno stanje.

- Sproti pospravljal gradbišče in po dokončanju del odstranil ves odvečni material, in vzpostavil objekt ter okolico v prvotno stanje;

- Odpadke, nastale pri izvajanju del, je izvajalec dolžan odstranjevati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03) ter Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 3/03, 50/04 in 62/04) ter naročniku predložiti dokazilo – Evidenčni list o ravnanju z odpadki.

- Pripravil PZI in PID dokumentacijo, navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) ter Dokazilo o zanesljivosti objekt (DZO)

- Organiziral tehnični pregled Podaljška podesta s klimati ter pridobil Uporabno dovoljenje.

- Izvedel  primopredajo dokumentacije, ki obsega

  - vse načrte za izvedbo v pdf obliki

  - načrte izvedenih del v dwg; word; excel obliki ter štirih kopijah v pisni obliki

  - kvalifikacijske protokole v pdf obliki

- Predal končnemu uporabniku podpisano kvalifikacijsko in kalibracijsko dokumentacijo v papirni obliki (ena kopija) in skenirano

- Predal pooblaščenemu nadzorniku gradnje vso dokumentacijo dobaviteljev opreme, skupaj z izjavami o skladnosti; a-testi; certfikati; garancijskimi listi in navodili za montažo ter vzdrževanje

- Vodil in predal pooblaščenemu nadzorniku gradnje spisek kontaktnih oseb z imenom firme; telefonsko številko in e-mailom za dobavitelje opreme

- Opravil šolanje uporabnikov.

V okviru projekta mora izvajalec opraviti vse aktivnosti za:

- pripravljalna in zaključna dela

- gradbeni in obrtniški del;

- strojni del skupaj z aktivno požarno zaščito

- elektro del skupaj s sistemi vodenja na nivoju PLC in SCADA

Za rušitvena in instalacijska dela mora izvajalec kot sestavni del upoštevati  tudi:

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za materiale vgrajene v objekt, ateste in garancije za vso opremo in ostale zahtevane ateste in meritve pooblaščenih institucij, kalibracije vseh merilnih instrumentov.

- stroške sprotnega čiščenja objekta med gradnjo

- stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami;

- stroške poskusnega obratovanja za izvedbo potrebnih meritev.

- vključeni morajo biti vsi manipulativni in režijski stroški

- stroški čiščenja tistega dela objekta, ki ga dela kakorkoli tangirajo pred primopredajo del;

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in  v okviru dogovorjene pogodbene cene, da:

- na lastne stroške pravočasno izvede oziroma priskrbi potrebne raziskave delovišča in jih pravilno upošteva pri izvedbi pogodbenega dela;

- na svoje stroške zagotovi primerno embalažo in transport  ter da zaščiti, varuje in zavaruje pogodbeno blago pred vsakovrstnimi poškodbami in da odgovarja za varno delo vse do zapisniške primopredaje pogodbenih del, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov;

- pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, ateste oziroma druga dokazila o skladnosti,  navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za vgradnjo oziroma montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenega blaga, vključno z navodilom za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine, vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano pogodbeno blago. Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih v Republiki Sloveniji;

- bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbenih stvari usposobil (izšolal) potrebno število osebja uporabnika, ki jih bo določil uporabnik.

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene, da izvede vse transportne in druge pomožne storitve ter dobavi vse materiale in proizvode, potrebne za izvedbo pogodbenih del te pogodbe, kot tudi, da prevzame vsa zavarovanja, odgovornost za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi. Pri tem mora izvajalec zajeti tudi vsa dela in ukrepe, ki opredeljujejo pogoje za izvedbo del na gradbišču in drugih določil iz razpisne dokumentacije.

Obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene, so tudi naslednja opravila, določena z gradbeno zakonodajo, ne glede na to, kateremu udeležencu pri graditvi objekta so naložena: prijaviti gradbišče inšpekciji za delo, upoštevati varnostni načrt gradbišča, izdelati z varnostnim načrtom skladen načrt ureditve gradbišča, upoštevati navodila koordinatorja  za varnost in zdravje pri delu, urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, izdelati označbo gradbišča (gradbiščna tabla), izvesti zaključno čiščenje prostorov in opreme, dezinfekcijo in dezinsekcijo instalacij, prostorov in opreme ter izdelati, pridobiti in zbrati vse listine, ki so podlaga za uspešen kvalitetni pregled ter pričetek uporabe objekta in opreme.

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene, da pridobi in izroči vse potrjene listine oziroma soglasja, mnenja, ekspertize in dovoljenja, vključno z garancijskimi listinami in drugimi listinami, ki pripadajo objektu oziroma delom objekta, vključno z napravami in napeljavami, vgrajenim gradbenim proizvodom in drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi.

Obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene je tudi, da na lastne stroške pravočasno izvede oziroma priskrbi  morebitne dodatne raziskave delovišča in jih pravilno upošteva pri izvedbi pogodbenega dela ter organizira, priskrbi in zgradi lastne začasne priključke za električno energijo, telekomunikacijske naprave, vodo in kanalizacijo za potrebe gradnje.

Obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene, so tudi naslednja opravila, določena z gradbeno zakonodajo, ne glede na to, kateremu udeležencu pri graditvi objekta so naložena: voditi gradbeni dnevnik ter zbrati vse listine, ki so podlaga za uspešen kvalitativni ter kvantitativni  pregled.

Obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene cene, je tudi upoštevati in prevzeti obveznosti investitorja, ki jih določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih  ter  določila iz priloge št. 6 in št. 9 Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se nanašajo na  gradnjo in prenovo stavb in prostorov ter na storitve čiščenja. Končno čiščenje objekta se izvede pred primopredajo, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

Naročnika ne odgovarjata za morebitne razlike med izmerami v grafičnimi podlogami projektov in dejanskim stanjem prostorov. Odgovornost za vsa dela nastala zaradi morebitnih razlik med grafičnimi podlogami naročnika in dejanskim stanjem prostorov stroškovno in terminsko nosi izvajalec.

IV.	POGODBENA VREDNOST

4.  člen

Pogodbena cena za vsa pogodbena dela  znaša:

|  | Vrednost |
| --- | --- |
| Skupaj v EUR brez DDV | EUR |
| Znesek DDV 22 % | EUR |
| SKUPNA PONUDBENA CENA (z DDV): | EUR |

Pogodbena cena vsebuje vse elemente cene in krije vse stroške za izvedbo pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 22 %, ki ga mora obračunati izvajalec, drugimi davki, taksami, carinami, prispevki oziroma dajatvami in vsemi popusti. Pogodbena cena je dogovorjena na podlagi določbe »ključ v roke«.

Cene na enoto iz predračuna so fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh pogodbenih del.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo pogodbenih del skladno s ponudbo izvajalca, ureditev gradbišča, dostopa do gradbišča, gradbene pomoči, koordinacije, vse v skladu z Razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.

Pogodbene stranke soglašajo, da je pogodbena cena nespremenljiva in fiksna do dokončne izvedbe pogodbenih del ter, da gre s tem riziko eventualnega zvišanja cen za elemente, na podlagi katerih je bila določena pogodbena cena materiala in dela v času izvajanja pogodbenih del, na račun izvajalca, in da takšne podražitve ne vplivajo na pogodbeno dogovorjeno ceno.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka ___________________________, odprt pri banki:

_____________________________________.

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval na podlagi mesečnih obračunskih situacij glede na stopnjo dokončanosti del v preteklem mesecu.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik, z vpisi v gradbeni dnevnik. Nadzornik je dolžan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku petih (5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija šteje za potrjeno, uporabnik pa jo je dolžan plačati v skladu z določbami te pogodbe. Nadzornik ne sme podati pripomb na situacijo, če so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeni dnevnik.

V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena z izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in naročniku/uporabniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen. Situacija se v delu, v katerem ni obrazložena zavrnitev, šteje za potrjeno.

Naročnik mora plačati nesporni znesek situacije na podlagi izstavljenega e-računa, sicer z dnem zapadlosti računa (trideseti (30.) dan od prejema), preide v dolžniško zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. Vsi računi (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št: 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1. Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni del računa.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo in gradbenim dnevnikom.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.

5.  člen

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, dodati še naslednji odstavek:

Izvajalec pooblašča naročnika in naročnika/uporabnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačujeta podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik oz. uporabnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56_________________________________ odprt pri ____________________________.

Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prejšnjega člena.

VI.	ROK

6.  člen

Za pričetek izvajanja pogodbenih del se šteje dan uvedbe izvajalca v delo. Najkasneje v roku štirinajstih dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku in uporabniku predati podroben terminski plan za vse aktivnosti pogodbenih del, ki temelji na določilih te pogodbe, ustrezno  gradbeno oz. montažno zavarovanje ter ustrezno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Rok izvedbe vseh del po tej pogodbi traja šestnajst mesecev od uvedbe v delo do končanja vseh del, tj. ko so uspešno izvedeni vsi kakovostni pregledi, odpravljene vse pomanjkljivosti, izpolnjeni vsi pogoji za delo in izvedena zapisniška primopredaja.

Kakovostni pregledi opreme, prostorov, inštalacij in s tem povezani pregledi, preskusi in meritve se ne štejejo kot prevzem prostora in opreme v uporabo. Izvajalec je dolžan ob prvem kakovostnem pregledu na svoje stroške predložiti vso zahtevano dokumentacijo (atesti, navodila, gradbeni dnevnik, garancijske izjave ...) v skladu z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami. Izvajalec je dolžan v roku 7 (sedem) dni po prejemu zapisniških pripomb oziroma nepravilnosti, ugotovljenih na kakovostnih pregledih, vse ugotovljene nepravilnosti odpraviti. Čas potreben za preglede in odpravo pomanjkljivosti se šteje v pogodbeni rok.

Uspešno izvedena zapisniška primopredaja je pogoj, da se omogoči uporaba prostorov in opreme, da pričnejo teči garancijski roki za GOI dela in opremo, ter čas vzdrževalne dobe, ter da se izvede končni obračun ter s tem povezano plačilo končne situacije.

Primopredaja se izvede, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:

- dokončanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dokončanje dobave in montaže instalacijske, specialne in vse ostale opreme;

- uspešno opravljeni kakovostni in tehnični pregledi nad izvedbo navedenih del;

- odprava vseh pomanjkljivosti s kakovostnih in tehničnih pregledov, kar pomeni tudi upoštevanje in odprava vseh s strani naročnika/uporabnika ter s strani naročnika navedenih pomanjkljivosti in upoštevanje pripomb, ki se nanašajo na neposredno uporabnost prevzetih investicijskih del;

- predana vsa zahtevana dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancije;

- izvedena edukacija osebja naročnika/uporabnika ter predana tehnična, spremna in druga dokumentacija ter priročniki za obratovanje in vzdrževanje objekta – opreme v skladu z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- pridobljeno Uporabno dovoljenje,

- izpolnjene vse druge pogodbene obveznosti iz te pogodbe.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

VII.	VIŠJA SILA

7.  člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

VIII.	KADRI

8.  člen

Izvajalec mora javno naročilo izvajati s priglašenimi kadri, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo naročnikove pogoje za izvedbo javnega naročila, ter da lahko ponudnik individualno priglašeni kader zamenja samo po predhodnem soglasju naročnika in uporabnika, če dokaže, da tudi novi kader izpolnjuje vse kadrovske in referenčne zahteve iz dokumentacije.

IX.	OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

9. člen

Izvajalec bo v pogodbeni ceni zajel tudi spodnja navedena določila, ki jih bo pri svojem delu dosledno upošteval:

  - da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela sproti predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

  - da bo uporabil samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z objekta neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil zahteve iz tehnične dokumentacije in pravila stroke;

  - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za varstvo pri delu, varstvo okolja in varstvo pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

  - da je dolžan poskrbeti za deponijo komunalnih odpadkov in da bo ravnal z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih v skladu z določili UREDBE o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008). Za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

  - da bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi, ki je sestavni del te pogodbe;

  - da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega soglasja naročnika/uporabnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisane pogoje za podizvajalca;

  - da bo obvestil naročnika oz. naročnika/uporabnika v kolikor bo nad njim pričetek postopek zaradi insolventnosti ali stečajni postopek;

- da bo skrbel za izvedbo del s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka;

- da bo naročniku in naročniku/uporabniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njihova navodila;

- da bo varoval in zavaroval gradbišče;

- da bo za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena, predhodno pridobil pisno soglasje odgovornega vodje projekta oz. nadzornika, naročnika/uporabnika in naročnika;

- da bo opravljal gradbena dela skladno s projektno dokumentacijo, terminskim planom in veljavno zakonodajo;

- da bo upošteval navodila in zahteve nadzornika v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti uporabnika med izvajanjem del;

- da bo zagotovil ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje ter po opravljenih delih prostore očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del;

- da bo upošteval vse zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji in na to nanašajoče se navedbe iz ponudbene dokumentacije izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe,

- da bo sodeloval s svojimi podizvajalci in dobavitelji opreme pri uskladitvi vseh detajlov,

- da bo na podlagi terminskega plana del izdelal načrt montaže in organizacije gradbišča, ki mora biti potrjen s strani vseh udeležencev gradnje in predhodno usklajen z uporabnikom,

- da bo izvedel vse zagone naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja,

- da bo izvedel vsa pripravljalna in končna dela, zajel prevozne in manipulativne stroške, stroške zavarovanja, stroške ustreznega  gradbenega oz. montažnega zavarovanja, splošne stroške, organiziranje zapor zaradi gradnje/montaže, stroške najema avtodvigala, čiščenje gradbišča, ipd.,

- da bo odpravil in poravnal vse morebitne stroške za odpravo vseh napak, popravil in poškodb na prostorih in sistemih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme,

- da bo izvedel zaščito podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme pred vnosom in montažo dobavljene opreme,

- da bo s svojimi izvajalci upošteval omejitve glede izvajanja hrupnih del, ki jih bo predhodno dogovoril z uporabnikom,

- da bo dnevno čistil prostore in dostope do gradbišča preko delujočih prostorov uporabnika do stopnje, kot je za dejavnost uporabnika potrebno,

- da bo v ceni upošteval in zajel vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave in drugi pripomočki),

- da bo izvedel končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji celotne opreme,

- da bo upošteval in podpisal Navodila Splošne bolnišnice Celje - SPOBO (Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb ) – Ukrepi pri izvajanju gradbenih del,

- da bo upošteval in podpisal Hišni red Splošne bolnišnice Celje,

- da bo upošteval in podpisal Pisni sporazum o varstvu pri delu in požarnem varstvu.

- ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

10. člen

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

Skrbnik pogodbe na strani uporabnika je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

Vodja del (VD) v skladu z Gradbenim zakonom na strani izvajalca je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

Vodja projekta (VP) v skladu z Gradbenim zakonom na strani izvajalca je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnikov pogodb v roku treh (3) dni po zamenjavi.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki imajo za posledico spremembo gradnje, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona ali na elektronski način. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

XI.	POGODBENA KAZEN

11. člen

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme vsak naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 ‰ od pogodbene vrednosti del v EUR z DDV, vendar ne več kot 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje ob podpisu primopredajnega zapisnika. Pogodbena kazen se obračuna na način, da se znesek pogodbene kazni odšteje od pogodbene vrednosti pri obveznosti plačila. Naročnik znesek pogodbene kazni uveljavlja pri plačilu končne situacije.

Rok dokončanja je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okoliščine.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik ima pravico zahtevati povračilo škode zaradi neizpolnitve, zamude z izpolnitvijo ali izpolnitve z napakami in ima hkrati pravico do pogodbene kazni.

V primeru, da naročnik prekine pogodbo iz razlogov navedenih v 3. odstavku 25. člena te pogodbe, ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo z izvajalcem in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine le te, ali vztrajati pri pogodbi in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine ali delno, če izvajalec v času izvedbe del ne bo zagotavljal redne prisotnosti nominiranih kadrov na gradbišču.

XII.	ZAŠČITA OKOLJA

12. člen

Izvajalec mora v času trajanja gradnje in priprave prostora na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v ponudbeni ceni.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

- se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;

- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji;

- bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- bo sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku/uporabniku predložil potrdilo o tem;

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;

- ne bo odlagal odvečnega izkopanega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

Izvajalec mora znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene zagotoviti shrambo in začasno skladiščenje gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne onesnažujejo okolja (uporaba zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču,…). Koncesionarju (zbiralcu odpadkov, kateri ima ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje) za zbiranje in predelavo le-teh mora biti omogočen dostop do njih na način, ki mu bo omogočil neoviran prevzem in odvoz le-teh. Uporabnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov koncesionarju. Izvajalec mora ob koncu gradnje predati naročniku/uporabniku vse evidenčne liste odpeljanih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo predmetno problematiko.

XIII. VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

13. člen

Izvajalec mora ustrezno zavarovati dele objekta oziroma prostore naročnika/uporabnika, ki jih bo uporabljal pri izvajanju del.

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju.

Izvajalec mora pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo.

Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

- zagotoviti nemoteno komunalno - energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;

- z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

- sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno - energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov, bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

XIV.	JAMSTVA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

14. člen

Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

Izvajalec bo ob primopredaji predal garancijsko lastno izjavo za kakovost izvedenih del in vgrajeno opremo ter material.

Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa zapisnika vseh pogodbenih strank o uspešni primopredaji in so po tej pogodbi naslednji:

- Za vsa izvedena GOI dela in vgrajeno opremo najmanj 2 leti od izvedene primopredaje del.

- Za trdnost in varnost objekta, deset let od izvedene primopredaje del.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela končana, tehnično pregledana, pod pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob prevzemu ter po uspešno opravljeni primopredaji.

XV.	ODPRAVA NAPAK IN NADOMESTNI DELI

15. člen

Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli oziroma materiali, ki so predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

Napake v zvezi z gradbenimi deli in vgrajeno gradbeno (inštalacijsko) opremo bo izvajalec odpravil v roku 24 ur šteto od trenutka prejema obvestila o napaki. Odzivni čas pooblaščenega servisa za gradbeno (inštalacijsko) opremo mora biti največ dve uri od sprejema sporočila o vrsti okvare do prihoda v Splošno bolnišnico Celje z namenom odprave okvare. V kolikor napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s funkcionalno enakovrednim delom opreme.

Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba gradnje ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku, ki ga v zapisniku dogovorita pogodbeni stranki. Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu ponovi trikrat zaporedoma, je izvajalec dolžan element zamenjati.

Naročnik oz. uporabnik, je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu. Telefonsko javljeno napako mora naročnik oz. uporabnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

V kolikor se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garanciji, se naročnik oz. uporabnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

Če izvajalec v dogovorjenem roku iz drugega odstavka tega člena ne odpravi napake, lahko naročnik oz. uporabnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.

XVI. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POSLA

16. člen

Izvajalec se zavezuje naročniku najkasneje v roku 15 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti najmanj 60 dni daljši od predvidenega roka za dokončanje pogodbenih del, ki je opredeljen v šestem členu te pogodbe. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje se mora glasiti v korist naročnika.

Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo storitev, cena, kvaliteta ali količina, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi predložiti novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ali pa spremembo (dodatek) k obstoječi bančni garanciji ali kavcijskemu zavarovanju. Naročnik lahko bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če jo izvajalec ne podaljša oz. spremeni v navedenem roku.

Najkasneje 10 dni pred iztekom veljavnosti bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik lahko bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi unovči, če izvajalec ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja v navedenem roku.

XVII. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

17. člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v 24 urnem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik oz. uporabnik in to na račun izvajalca. V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Obveznost izvajalca je predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, najkasneje v roku 15 dni od izročitve in prevzema del s primopredajnim zapisnikom, ki se bo glasila na 5 % (pet odstotkov) končne vrednosti pogodbenih del (z DDV), ugotovljene na podlagi končnega obračuna in končne situacije. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje se mora glasiti v korist uporabnika. Kot začetek veljavnosti finančnega zavarovanja mora biti naveden datum primopredaje. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj še 2 leti in 30 dni po izvedeni primopredaji.

Če izvajalec ne predloži bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v predpisanem roku, ima naročnik pravico zadržati znesek plačila v višini bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi je pogoj za plačilo obveznosti po tej pogodbi.

OPREMA, VZDRŽEVANJE, KAKOVOST,  NADZOR

18. člen

Izvajalec garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih ter še nikoli ni bila uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani izvajalca.

19. člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

20. člen

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku oz. naročniku/uporabniku učinkovit nadzor nad kakovostjo dobavljenih stvari in opravljenih storitev, naročnik oz. uporabnik pa je izvajalcu dolžan dopustiti dostop do opreme. Osebje s pristojnostjo nadzora bosta določila sporazumno naročnik in izvajalec.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

21. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju naročnika.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen

Ta pogodba je nična, če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V kolikor izvajalec/podizvajalec na podlagi poziva naročnika, da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba je nična, če se izkaže, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XXI.	PRENEHANJE POGODBE

23. člen

Pogodba preneha veljati zlasti:

- z njeno izpolnitvijo;

- na temelju sporazuma;

- z enostranskim odstopom iz razlogov in pogojev, ki so določeni s to pogodbo;

- zaradi nastopa višje sile;

- na podlagi 3. alineje 4. odst. 67. člena ZJN-3, ki določa, da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- iz drugih razlogov določenih v tej pogodbi oz. zakonu.

24. člen

Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni ugotoviti delež izvršenih del, poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. V primeru, da škodo iz tega odstavka ni možno določiti, se ta obračuna v višini 40% od pogodbene kazni in vrednosti morebitnih aneksov k tej pogodbi.

Naročnik lahko prekine to pogodbo v roku 15 dni od dneva, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe, zlasti v naslednjih primerih:

- napaka v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla,

- izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik oz. po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,

- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec izvaja storitve z drugimi podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi izvajalca z dne

___________, brez predhodnega pisanega soglasja naročnika.

- je proti izvajalcu uveden postopek zaradi insolventnosti ali stečajni postopek;

- če izvajalec v času izvedbe del ne bo zagotavljal redne prisotnosti nominiranih kadrov na gradbišču.

V primerih iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka tega člena je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti, za kar izstavi naročnik račun.

Naročnik lahko prekine to pogodbo z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe v primeru ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje ali v primeru, ko je dosežena maksimalna višina pogodbene kazni.

Izvajalec lahko prekine to pogodbo po preteku 30 dni od dneva, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe, v naslednjih primerih:

- če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik/izvajalec uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec/naročnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu/naročniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. Pisno obvestilo o odpovedi pogodbe mora biti poslano drugi pogodbeni stranki priporočeno s povratnico. V obvestilu mora biti navedeno, na podlagi česa se pogodba odpoveduje.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih (8) dni po razdrtju pogodbe.

XXII.	REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvajanju te pogodbe, se pogodbeni stranki zavežeta reševati sporazumno. V nasprotnem primeru bo o sporu odločilo stvarno pristojno sodišče v Celju.

Pogodbene stranke so sporazumne, da se bodo za ostala medsebojna razmerja, ki niso posebej zajeta v tej pogodbi, uporabljale določbe Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

XXIII.  KONČNE DOLOČBE

26. člen

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

27. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in ko izvajalec predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Pogodba velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodba je sklenjena v štirih (6) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od strank prejme po dva (2) izvoda.

Sestavni deli pogodbe so:

- Razpisna dokumentacija naročnika z vsemi prilogami in dopolnitvami.

- Ponudbena dokumentacija izvajalca z vsemi dopolnitvami.

- Podroben terminski in finančni plan izvajalca.

št.:				   		   št.:

| ___________, dne ____________ | ___________, dne ___________ |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |  |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE | ________ ________ ________ |  |
| št.: Celje, dne ___________ |  |  |
| ## Uporabnik: |  |  |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE |  |  |

Opomba:

Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati in žigosati.

OBR-4/1

POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA

Naziv naročnika (izdajatelja reference): ________________________________________________________

Naslov: __________________________________________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe naročnika: ___________________________________________________

telefon kontaktne osebe: _____________________________________________________________

e-pošta kontaktne osebe: _____________________________________________________________

Potrjujemo, da je izvajalec izvedel dela na sledeči investiciji:

| Naziv in vrsta investicije (opisati je potrebno investicijo na način, da bo razvidno izkazovanje vsebine zahtevane reference) | Čas izvedbe naročila (uvedba v posel – primopredaja) | Vrednost z DDV (EUR) |
| --- | --- | --- |

Potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.

To potrdilo o referencah se izdaja na zahtevo ponudnika in se lahko uporabi izključno za potrjevanje referenc pri prijavi javnega naročila »Ureditev prostorov bolnišnične lekarne za Splošno bolnišnico Celje«.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite)

podpis kontaktne osebe izdajatelja reference	Žig	Kraj in datum:

__________________________			___________

OBR-4/2

IZJAVA O KADRIH

Potrjujemo, da razpolagamo z naslednjimi kadri:

| Koda reference | Vloga na projektu | Ime in priimek nominiranega kadra |
| --- | --- | --- |
| OR_001 | Vodja projekta |  |
| OR_002 | Tehnolog požarne varnosti |  |
| OR_003 | Projektant HVAC |  |
| OR_004 | Projektant cevnih instalacij |  |
| OR_005 | Projektant elektroinstalacij |  |
| OR_006 | Projektant notranje opreme |  |
| OR_007 | Projektant gradbenega dela; kanalizacije |  |
| OR_008 | Programer PLC nivo; SCADA |  |
| OR_009 | Vodja del gradbeno obrtniških del |  |
| OR_010 | Vodja del HVAC |  |
| OR_011 | Vodja del cevne instalacije |  |
| OR_012 | Vodja del čisti prostori |  |
| OR_012 | Vodja del montaža opreme |  |
| OR_013 | Vodja del elektro instalacij |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nominirani kadri v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika iz tabele poglavja 12.4.3. »Kadri in njihove reference«.

Vodja del (VD) v skladu z Gradbenim zakonom (vodenje del zahtevnih objektov) na strani izvajalca je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

IZS/ZAPS številka:

Vodja projekta (VP) v skladu z Gradbenim zakonom (izdelava projektne dokumentacije zahtevnih objektov) na strani izvajalca je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

IZS/ZAPS številka:

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _______________ |

OBR-5

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZAVAROVALNICE ZA

DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:

Datum:

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro in pravočasno izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:

GARANT:

NAROČNIK GARANCIJE:

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: [Vpiše se datum s številko in besedo ].

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBR-6

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZAVAROVALNICE ZA

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP 758

[Glava s podatki o garantu banki/zavarovalnici ali SWIFT ključ]

Za:

Datum:

Vrsta garancije: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in za predložitev nove bančne garancije/kavcijskega zavarovanja zavarovalnice do izteka garancijske dobe »na prvi poziv«.

Številka:

Garant:

Nalogodajalec:

Naročnik:

Osnovni posel: Pogodba št. _________, z dne _______ sklenjena na podlagi NMV/JN za __________________________________________ in ponudba nalogodajalca št. ______________________.

Znesek in valuta garancije/zavarovanja: [Vpišite znesek s številko in z besedo in valuto] _______________EUR.

Listine, ki jih treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu:

- Nobena.

Oblika predložitve: V papirni obliki s priporočeno pošto ali katero koli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ……[navede se SWIFT naslov garanta]

Kraj predložitve: katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije.

Datum izteka veljavnosti: [Vpiše se datum s številko in besedo ].

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: [Vpišite ime in naslov naročnika garancije/zavarovanja].

Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe v predpisanih kvaliteti in/ali obsegu in/ali na dogovorjen način in /ali ni pravočasno odpravil napak.

Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu. Za to garancijo/zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Žig in podpis(i) garanta

OBR-7

OBRAZEC IZJAVE ZAVAROVALNICE ZA PRIDOBITEV ZAVAROVALNE POLICE

Naziv zavarovalnice: .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje

Št.  dokumenta :.......................

V skladu z javnim naročilom »Ureditev prostorov bolnišnične lekarne za Splošno bolnišnico Celje«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. _________________,  _______________________(naziv zavarovalnice), za naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, nepreklicno potrjujemo, da bomo s podjetjem    ______________________________ (naziv in sedež izvajalca), če bo le-to izbrano s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila,

sklenili zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati upravičencu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, ki vključuje gradbeno  in  montažno zavarovanje z naslednjim obsegom zavarovalnega kritja:

- predmet  zavarovanja  so   objekti  v  gradnji/ali montaži, do višine  pogodbene  vrednosti posla,

- predmet  zavarovanja je obstoječi objekt in obstoječa oprema z zavarovalno vsoto na prvi riziko do 200.000 EUR,

- predmet zavarovanja je splošna odgovornost za izvajalca del do tretjih  oseb  za  poškodovanje  oseb in stvari v višini 50.000 EUR,

- zavarovanje naj vključuje vse partnerje v skupnem poslu in vse podizvajalce v poslu,

- gradbeno  ali montažno zavarovanje naj bo sklenjeno za celoten posel,

- trajanje  zavarovanja  naj  bo  za  čas  izgradnje objekta, do primopredaje objekta, zavarovalna polica mora biti vinkulirana v korist naročnika.

Zavarovalnica

(žig in podpis)

OBR-8

TERMINSKI PLAN

| Zap. številka | Vrsta del | Rok (izpolni izvajalec v relativnih rokih od uvedbe v posel, skupni rok je 16 mesecev od uvedbe v delo do primopredaje) |
| --- | --- | --- |
|  | Uvedba v delo | 1. dan |
|  | Predaja podrobnega terminskega načrta in finančnega izvedbe investicije ter predaja finančnih zavarovanj |  |
|  | Projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja |  |
|  | Sprejem prostorov v izgradnjo; izvedba pripravljalnih del |  |
|  | Začasna ukinitev proizvodnje aseptičnih pripravkov |  |
|  | Izvedba 1. faze projekta |  |
|  | Štart proizvodnje pripravkov za sistemsko zdravljenje raka v novih prostorih |  |
|  | Izvedba 2. faze projekta |  |
|  | Predaja PID, NOV, DOZ, predaja IQ; OQ dokumentacije, pridobitev uporabnega dovoljenja, šolanje, odprava pomanjkljivosti |  |
|  | Primopredaja objekta z opremo | 16 mesecev od uvedbe v delo |

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ________________ |

OBR-9

PISNI SPORAZUM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11), Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 03/07, 09/11, 83/12) ter po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05), vsi izvajalci del, ki izvajajo dela na skupnem delovišču, sklenejo

PISNI SPORAZUM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI

O skupnih določilih, ukrepih, normativih in organizaciji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, prve pomoči, ter o pravicah in obveznostih izvajalcev del na skupnem delovišču,

na gradbišču __________________________________________

med naročnikom/uporabnikom

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

in izvajalci del

odgovorna oseba glavnega izvajalca za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….)

…………………………………………………………….podpis……………………………….

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis……………………………….

Naročnik oz. uporabnik pooblašča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta na delovišču

Ime in priimek koordinatorja VZD:…………………………………podpis:…………………..

1.	IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

2.  IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

3.  IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

4.  IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

5.  IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

6.  IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

7.   IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

8.  IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………..za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta….) je določen:

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja…) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………….podpis…………………………Žig

Vsi podpisniki tega sporazuma so enotni, da se za usklajeno izvajanje ukrepov in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču določa osebo za usklajevanje VPD in VPP:

Ime in priimek…………………………………………………………..telefon:………………………..

1. člen

Pisni dogovor ureja skupne varnostne ukrepe, organizacijo izvajanja in odgovornosti varstva pri delu in varstva pred požarom med posameznini podjetji, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in varstva pred požarom na gradbišču.

2.člen

Vsako podjetje, oziroma obrtnik na skupnem gradbišču mora z ustreznimi varnostnimi in požarnovarnostnimi ukrepi zagotoviti varnost svojih delavcev in hkrati zagotoviti, da njegovi delavci ne ogrožajo varnost drugih delavcev.

3.člen

Vodja gradbišča ali koordinator ima na osnovi tega dogovora naslednje pravice in dolžnosti:

- zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in požarnovarstvenih   ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbišču,

- zahteva od odgovornih oseb izvajalcev da medsebojno vsklajujejo varstvene in požarnovarstvene ukrepe na gradbišču,

- zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene ukrepe v knjigo ukrepov o varstvu pri delu in požarnem varstvu in jo podpisujejo,

- zaustavi delo, če delavci v določenem podjetju ne izpotnjujejo varnostnih in požarnovarnostnih

ukrepov in bi takšno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in življenje delavcev na gradbišču oziroma bi lahko bila povzročena materialna škoda,

-	pregleduje dokumentacijo pri posameznih podjetjih (varnostni načrt in ukrepi varstva pri delu in

varstva pred požarom),

- vsi izvajalci in podizvajalci so podrejeni nadzoru vodij gradbišča ali koordinatorju varstva pri delu in

varstva pred požarom, v njihovi odsotnosti pa jih nadomešča pomočnik vodje gradbišča.

4. člen

Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolžne dnevno, pa tudi sproti dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati v kontrolno knjigo ukrepov.

5. člen

Knjigo ukrepov nastavi pooblaščen koordinator naročnika del za usklajevanje in izvajanje varnega dela in požarnega varstva na gradbišču. Knjiga ukrepov predstavlja hkrati register vseh dogovorov o varnem načinu dela in izvajanja varstva pred požarom med izvajalci in podizvajalci na gradbišču.

6. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec, ki nastopa na gradbišču je dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z veljavnimi predpisi varstva pri delu in varstva pred požarom in varnostnim načrtom, ki se mora ves čas nahajat na gradbišču.

Pri tem mora odgovorna oseba izvajalca ali podizvajalca upoštevati predvsem naslednje zahteve:

-	pričetek del prijaviti pristojni inšpekciji dela 15 dni

-	z delom lahko prične, ko obvesti naročnika del o pričetku izvajanja del, pričetek pa vpiše v gradbeni dnevnik,

-	pri razporeditvi svojih delavcev mora upoštevati strokovno usposobljenost, zdravstveno sposobnost

-	in starost delavca, ter da imajo vsi delavci ustrezno opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,

-	zagotoviti, da morajo biti dela na višini v skladu s tehničnimi predpisi zavarovana (ograje, mreže, varnostni pas itd.)

-	organizirati prvo pomoč in reševanje v primeru poškodbe ali nenadne bolezni za svoje delavce

-	določene morajo biti deponije materiala in režim dela na deponijah, ob upoštevanju vseh

-	tehničnih normativov,

-	urediti skladišča nevarnih snovi z veljavnimi predpisi,

-	upoštevati vse normative glede varstva pred požarom,

-	vse dodatne naloge in zahteve v zvezi z varstvom pri delu in varstvom pred požarom vpisati v knjigo ukrepov na gradbišču.

7. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču je odgovorno za škodo, ki nastane v zvezi z nesrečami, poškodbami pri delu ali nastalim požarom, povzročenimi od njenih delavcev. Vsak nevarni pojav, poškodbo pri delu ali požar mora vsako podjetje ali podizvajalec takoj javiti v naročnikov Referat za varstvo pri delu. Pooblaščena oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost je: ROBERT VODUŠEK, tel: 03/423-3691, gsm 041/393-070.

8. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču mora pred pričetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za vroča dela s postavitvijo požarne straže na svoje stroške (po 37. členu Zakona o varstvu pred požarom - to je za varjenje, uporaba odprtega plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd. Dovoljenje za vroča dela izda pooblaščena oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu. Brez dovoljenja za vroča dela in s postavitvijo požarne straže je takšno delo strogo prepovedano.

9. člen

Odgovorne osebe podjetja ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbišču, morajo imeti na gradbišču predpisano dokumentacijo:

a. dokumentacijo za delavce:

-	odločbo in podatki o strokovni usposobljenosti,

-	zdravniško spričevalo o delovni sposobnosti

-	potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom

b. dokumentacijo izvajalca del:

-	kooperantska pogodba,

-	podpisani pisni dogovor o skupnih varstvenih in požarnovarstvenih ukrepih,

-	obrtno dovoljenje ali registracijo podjetja,

-	pogodba o zaposlitvi,

-	potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju,

-	za tuje državljane delovno in bivalno dovoljenje

c. dokumentacijo za sredstva za delo:

-	    poročilo o pregledu in preizkusu sredstva za delo,

-	    spričevalo o varnosti ali izjava za uvoženo opremo.

10. člen

Pri organizaciji gradbišča in izvajanju del na gradbišču je potrebno upoštevati navodila, ki jih  določa Varnostni načrt. Vsi izvajalci in podizvajalci so dolžni predložiti naročniku del vse navedene  dokumente pred pričetkom del.

11. člen

Pisni sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi spodaj navedeni. Preneha, ko je končano delo, za katerega je ta sporazum sklenjen.

Kraj __________________, datum ________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK/UPORABNIK

__________________________________		Splošna Bolnišnica Celje

Odgovorna oseba izvajalca:				Odgovorna oseba naročnika/uporabnika:

__________________________________		mag. Margareta Guček Zakošek

OBR-10

HIŠNI RED V OBJEKTU

Številka:  …

HIŠNI RED V OBJEKTU …

Na podlagi določb povabila k oddaji ponudbe sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

…………………………………………………………….

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na gradbišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic (MZZ 2008),

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec bo v takšnem primeru imenoval vodjo gradnje. Vodja gradnje je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje izvajalec. Vodja gradnje odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradnje, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Gradbeni zakon, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati vodji nadzora in vodji projekta v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- izdelati načrt delovišča oziroma načrt ureditve gradbišča, ki je skladen z varnostnim načrtom,

- urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ga označiti,

- upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- upoštevati navodila in zahteve svetovalnega inženirja ter mu ob dobavi instalacijske opreme predložiti tudi vse certifikate, s katerim bo izkazal kvaliteto in ustreznost opreme.

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ________________ |

OBR-11

KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB - UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

Namen navodil je, da preprečimo nastanek bolnišničnih okužb, do katerih lahko pride, kadar so bolniki izpostavljeni mikroorganizmom, ki se sprostijo v okolje ob izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v prostorih bolnišnice.

Možnost nastanka okužbe je odvisna od stopnje imunske oslabelosti bolnika, vrste in obsega del.

- PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

| Nosilec pristojnosti / odgovornosti | Opis pristojnosti in odgovornosti |
| --- | --- |
| Služba za pripravo razpisne dokumentacije | - v razpisno dokumentacijo in v pogodbo z izvajalcem vključi določilo, ki izvajalca obvezuje, da bo upošteval vsa navodila SB Celje, in da bo na svoje stroške izvajal zaščitne ukrepe, ki jih zahteva bolnišnica |
| Oddelek, kjer se bodo izvajala gradbena dela | - vodstvo oddelka naj načrtuje s SIPV predvidena gradbena dela na oddelku - pristojna oseba1 odredi, nadzira izvajanje zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del (posvet s KOBO v primeru nejasnosti ali zahtevnih projektih) - pristojna oseba1 izpolni obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“ (priloga), ko gre za dela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV - pristojna oseba nadzoruje izvajanje zaščitnih ukrepov - pristojna oseba skrbi za koordinacijo s čistilnim servisom - strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali je pred začetkom del potrebno premestiti imunsko oslabele bolnike na drugo lokacijo - strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali se v času izvajanja del na oddelek ne bo sprejemalo imunsko oslabele bolnike |
| SIPV | - SIPV obvesti oddelek o vsakem predvidenem gradbenem delu na njihovem oddelku - pri gradbenih delih, ki vplivajo na več oddelkov (dela na/ob transportnih poteh, rušitvena dela v okolici bolnišnice), pred pričetkom del o tem obvesti vse dotične oddelke in KOBO - poskrbi, da so v projektno dokumentacijo zunanjega in notranjega izvajalca vnešene tehnične podrobnosti glede izvedbe zaščitnih ukrepov - poskrbi za tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov, ko dela izvajajo delavci SB Celje - opravi nadzor nad tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov zunanjega izvajalca (pred začetkom del) in nad ostranitvijo teh po končanem delu - posreduje izvajalcu del v podpis obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“, ko gre zadela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV |
| KOBO | - pri zapletenih primerih pomaga določiti zaščitne ukrepe - skrbi za izobraževanje zaposlenih v zvezi z zaščitnimi ukrepi pri izvajanju gradbenih del - v določenih primerih, ko potekajo gradbena dela na lokacijah z velikim tveganjem (op. soba), po končanju del ev. Odredi mikrobiološki nadzor zraka, vode in površin |
| ČISTILNI SERVIS | - izvaja sprotno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču in transportnih poteh2 - izvede zaključno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču, oddelku in transportnih poteh |

1 vodstvo oddelka mora določiti, katera oseba z oddelka bo pristojna in odgovorna za posamezno opravilo

2 v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, pooblaščena oseba SB Celje nadzoruje čiščenje

- DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

1.KORAK. S pomočjo tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

A. PREGLED IN NEINVAZIVNA DELA

- Pleskanje sten (brez predhodnega brušenja/strganja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov

- Manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

- Odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

- Manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

B. MANJŠA DELA, KI TRAJAJO KRAJŠI ČAS IN KJER SE NE DVIGA PRAH

- Odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) v enotah z nizkim tveganjem

- Inštalacija telefonskih in računalniških kablov

- Posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

C. DELA, KJER PRIHAJA DO ZMERNEGA ALI VEČJEGA DVIGOVANJA PRAHU ALI ODSTRANITEV / RUŠENJE DELOV ZGRADBE

- Manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije

- Večja dela na kablih

- Strganje sten pred pleskanjem

- Odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgradnega pohištva

- Podiranje sten

- Gradnja novih sten

D. VEČJA RUŠENJA IN GRADNJE, INŠTALACIJA NOVE OPREME

2.KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja glede na vrsto dejavnosti in / ali značilnosti bolnikov.

| MAJHNO TVEGANJE | ZMERNO TVEGANJE | VELIKO TVEGANJE |
| --- | --- | --- |
| - pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov) | - ambulantni prostori - radiološki oddelek - bolniški oddelki - prebujevalnica - lekarna (večji del) - laboratorij - endoskopski oddelki | - operacijski prostori (tudi ambulantni) - IE - sobe za transplantirance - hematološki oddelek - dializni oddelek - odsek za nedonošenčke - prostori za invazivno diagnostiki - del lekarne – priprava parenteralnih raztopin - centralna sterilizacija |

3.KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.

V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov

|  | Pred/med izvajanjem del | Po zaključku del |
| --- | --- | --- |
| Kategorija I | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - delo je potrebno izvajati tako, da ne dviguje prahu - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu ponovno namestiti | - pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine |
| Kategorija II | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu - pri posegih v stene je potrebno te namočiti, da se zmanjša tvorba prahu - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih | - pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija III | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (high efficieny particulate air filter) - površine, na katerih se je nabral prah, pomiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija IV | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (high efficieny particulate air filter) - površine, na katerih se je nabral prah, pomiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |

4.KORAK. Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev „mrtvih“ vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije;

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;

- delovne urnike.

Priloga: Obrazec ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL*

| Projekt: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje |
| --- | --- |
| Lokacija: |  |
| Izvajalec del: |  |
| Datum pričetka del: | Datum zaključka del: |
| Vrsta gradbenih del (obkroži): A B C D | Ocena tveganja (obkroži): MAJHNO ZMERNO VELIKO |
| ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI |  |
| PRED/MED IZVAJANJEM DEL: 1. izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki 2. pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih 3. delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor 4. zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom 5. v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak 6. med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (high efficieny particulate air filter) 7. sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin, na katerih se je nabral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni** 8. ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ali krpe in jih večkrat dnevno zamenjati s čistimi** 9. gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih 10. material odnašati po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom 11. delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev PO KONČANJU DEL: 1. pospraviti delovišče 2. pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti 3. pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši 4. mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti** 5. Odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |  |
| DODATNI UKREPI: |  |
| Zaščitne ukrepe odredil: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel: |  |
| Podpis prisotjne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel: |  |
| Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel: |  |

*ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med SB Celje in izvajalcem gradbenih del

**izvaja čistilni servis, v primeru, dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, mora SB Celje opravljati nadzor

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ________________ |

OBR-12

DODATNE ZAHTEVE V ZVEZI Z IZDELAVO PZI, PID, DZO, NOV IN DRUGIMI AKTIVNOSTMI

- IZDELOVANJE IN OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI

Projektno dokumentacijo lahko izdeluje le projektantska organizacija, ki v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje ustrezne pogoje za to dejavnost. Posamezne vrste načrtov glede na posamezno stroko lahko izdeluje le posameznik - projektant, ki v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje ustrezne pogoje za to dejavnost in je vpisan v ustrezni imenik zbornice za projektiranje zahtevnih objektov. Izdelovanje celotne projektne dokumentacije vodi in usklajuje vodja projekta, ki v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje ustrezne pogoje za to dejavnost in je vpisan v ustrezni imenik zbornice za projektiranje zahtevnih objektov.

Pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije mora projektantska organizacija izdelati natančen Posnetek obstoječega stanja.

Projektna dokumentacija se izdela v pisni in elektronski obliki. V pisni obliki se preda vsaka vrsta projektne dokumentacije v petih izvodih. V elektronski obliki se preda na naslednji način: Tekstualni opisi naj bodo izdelani v programu WORD. Tabele naj bodo izdelane v programu EXCEL, z ustreznimi samodejnimi povezavami. Grafični prikazi naj bodo izdelani v vektorski obliki, kompatibilni z AutoCAD formatom.

Pri projektiranju mora projektant upoštevati, da se bodo aktivnosti GOI del ter dobave in montaže tehnološke opreme izvajale med izvajanjem dejavnosti bolnišnice. Dejavnost bolnišnice mora med aktivnostmi potekati čim manj moteno. Oskrba z energenti, električno energijo, zemeljskim plinom, medicinskimi plini, sanitarno vodo, vročo vodo, paro in  hladilno vodo mora biti ves čas aktivnosti zagotovljena neprekinjeno.

- PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor traja od pridobivanja projektnih pogojev do primopredaje celotnega objekta z opremo. Vodja projekta in posamezni projektanti nadzorujejo, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektno dokumentacijo in načrti. Če med gradnjo objekta ugotovijo neskladje, morajo o tem takoj obvestiti naročnika, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi vpisati v gradbeni dnevnik.

Projektantski nadzor vključuje:

- projektantski nadzor za arhitekturno, gradbeno, strojno, elektro stroko in požarno stroko, kot tudi nadzor nad opremo in ostalimi področji, za katere so bili imenovani odgovorni projektanti,

- prisotnost vodje projekta in posameznih projektantov z rednimi obiski na gradbišču, glede na potrebe pri izvedbi del,

- udeležba in sodelovanje oseb iz prejšnje alineje na rednih tedenskih sestankih med izvajanjem del,

- pojasnjevanje in tolmačenje grafičnih in besedilnih delov načrtov, detajlov,

- razlaga vzrokov za morebitna nepredvidena, več ali manj dela, pomoč pri reševanju morebitne nastale problematike v zvezi s tem,

- vodenje sledljivosti oz. odstopanj izvedenih del glede na izdelano projektno dokumentacijo.

- USKLAJEVANJE, KOMUNIKACIJE IN VODENJE DEL MED INVESTICIJSKIM PROCESOM

Investicijski proces vključuje projektiranje s projektantskim nadzorom, gradnjo in opremljanje ter vgradnjo tehnološke opreme s pripadajočo opremo. Celoten investicijski proces od uvedbe v posel do končne primopredaje in zaključnega obračuna se bo sproti usklajeval in vodil na rednih tedenskih sestankih, kjer se bo sproti spremljalo in usklajevalo napredovanje aktivnosti.

Na prvem sestanku se bo dogovoril tudi način komunikacije med pooblaščenimi osebami strank pogodb in drugimi udeleženci v investicijskem procesu. Na tem sestanku mora biti predložen podrobni terminski in finančni načrt izvedbe investicije. Prav tako mora biti predložena dokumentacija, iz katere je razvidna organizacija zagotavljanja kakovosti v investicijskem procesu, imenovanje odgovornih oseb ter izpolnjevanje vseh ukrepov za varno in kvalitetno izvajanje del.

Izvajalec mora imeti skladno z Gradbenim zakonom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del. Vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje del pri zahtevnih objektih in mora biti vpisan v ustrezni imenik zbornice.

- ZAHTEVE V ZVEZI Z IZDELAVO PID – PROJEKTA IZVEDENIH DEL

PID dokumentacija se preda v pregled naročniku in nadzornemu organu pred prvim kakovostnim pregledom izvedenih del in pred oddajo zahteve za pridobitev Uporabnega dovoljenja. Uspešen kakovostni pregled in uspešen tehnični pregled po upravnem postopku je pogoj za uspešno primopredajo. Čas potreben za pregled PID dokumentacije, izvajanje kakovostnega pregleda, izvajanje tehničnega pregleda in odpravo vseh pomanjkljivosti mora biti s strani ponudnika predviden in zajet v skupnem roku izvedbe celotnega predmeta pogodbe.

Projektna dokumentacija se izdela v pisni in elektronski obliki. V pisni obliki se preda vsaka vrsta projektne dokumentacije v petih izvodih. V elektronski obliki se preda na naslednji način: Tekstualni opisi naj bodo izdelani v programu WORD. Tabele naj bodo izdelane v programu EXCEL, z ustreznimi samodejnimi povezavami. Grafični prikazi naj bodo izdelani v vektorski obliki, kompatibilni z AutoCAD formatom.

- ZAHTEVE V ZVEZI Z IZDELAVO DZO – DOKAZILOM O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA

DZO dokumentacija se preda v pregled naročniku in nadzornemu organu pred prvim kakovostnim pregledom izvedenih del in pred oddajo zahteve za pridobitev Uporabnega dovoljenja. Uspešen kakovostni pregled in tehnični pregled je pogoj za uspešno primopredajo. Čas potreben za pregled DZO dokumentacije, izvajanje kakovostnega pregleda, tehničnega pregleda in odpravo pomanjkljivosti mora biti s strani ponudnika predviden in zajet v skupnem roku izvedbe celotnega predmeta pogodbe.

Zahteve za izdelovanje DZO so predpisane v področni gradbeni zakonodaji oz. Pravilniku o dokazilo o zanesljivosti objekta. DZO je elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je predmet kakovostnega pregleda in predmet tehničnega pregleda zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve. DZO obsega vodilno mapo in mapo s prilogami.

Vodilno mapo sestavljajo uvodne strani z osnovnimi podatki o dokazilu, strani s podatki o objektu in udeležencih ter izjavo o zanesljivosti objekta podpisano s strani VD, vodje nadzora in posameznih vodij/nadzornikov po posameznih strokah.

Mapo s prilogami sestavljajo tabelarično kazalo dokazil in posamezna dokazila, atesti, meritve itd. Med izkazi, poročili, zapisniki oz. elaborati po področnih predpisih naročnik zahteva tudi Meritve univerzalnega ožičenja, Zapisnik o pregledu in preskusu vseh vrst električnih inštalacij in ozemljitev, Zapisnik o pregledu in preskusu ozemljitvene električne upornosti talne površine, Izjavo o izvedbi del in testiranju medicinskih plinov, Poročilo o preiskavi delovnega okolja za prezračevanje s strani pooblaščene institucije, Poročilo o opravljenem pregledu in preizkusu aktivne požarne zaščite varnostna razsvetljava in požarno javljanje s strani pooblaščene institucije, Poročilo o preiskavi delovnega okolja za mikroklimo s strani pooblaščene institucije, Poročilo o preiskavi delovnega okolja za osvetljenost s strani pooblaščene institucije, Poročila v zvezi z ustreznostjo pitne vode s strani pooblaščenega organa itd. Mapo s prilogami na vsaki strani podpišeta VD in vodja nadzora.

DZO mora biti predan v dveh pismenih izvodih in enem digitalnem izvodu. Priloga DZO je izpisan in zaključen gradbeni dnevnik, ki se ga vodi in podpisuje v skladu s področno gradbeno zakonodajo.

- ZAHTEVE V ZVEZI Z IZDELAVO NOV – NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA, TEHNOLOGIJE, OPREME IN INSTALACIJSKIH SISTEMOV

NOV dokumentacija se preda v pregled naročniku in nadzornemu organu pred prvim kakovostnim pregledom izvedenih del in pred tehničnim pregledom. Uspešen kakovostni pregled in tehnični pregled je pogoj za uspešno primopredajo. Čas potreben za pregled NOV dokumentacije, izvajanje kakovostnega pregleda, izvajanje tehničnega pregleda in odpravo pomanjkljivosti mora biti s strani ponudnika predviden in zajet v skupnem roku izvedbe celotnega predmeta pogodbe.

Kljub ustreznemu načrtovanju, preveritvi in potrditvi pravilnosti delovanja vseh posameznih podsistemov in sestavnih delov objekta, posamezno in kot celota ob dokončani gradnji, bodo sistemi brez ustreznega NOV in sprotnega izvajanja aktivnosti naročnika na podlagi izdelane dokumentacije v času obratovanja s časom te lastnosti izgubili.

Vsebino NOV v splošnem predpisuje področna gradbena zakonodaja. Z NOV se določijo obvezni minimalni časovni razmiki rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov, kakor tudi obseg vzdrževalnih del, s katerimi je treba zagotoviti, da bo objekt ves čas svoje uporabe izpolnjeval bistvene zahteve oziroma da bodo inštalacije, naprave in oprema v objektu ves čas svoje uporabe izpolnjevale bistvene zahteve, v skladu s predpisi. Pri tem je potrebno implementirati tudi zahteve s strani proizvajalca vgrajene tehnologije, opreme in sistemov.

V zvezi s tehnološko opremo mora NOV zajemati naslednje vsebine:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

- Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v slovenskem ali angleškem jeziku ("Service manual"). Dokumentacija mora biti v pisni ali elektronski obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitve, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov itd.;

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi

- Certifikate oz. izjave  o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Med certifikati mora biti tudi certifikat  o skladnosti z "Direktivo o medicinskih napravah in pripomočkih(MDD)" - Counsil directive EU 93/42/EEC of  June 1993 concerning medical devices (velja za medicinsko opremo). Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

- Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme.

- Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko.

- Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov.

- Ostalo (razni informacijski mediji o uporabi naprav, reference manuel, deklaracije, izjave o kvaliteti, idr.).

Obseg NOV mora sistematično zajemati zbrano dokumentacijo po tehničnih sistemih:

    - Kazalo vsebine.

    - Podatki o stavbi, tehnologiji oz. tehničnih sistemih.

    - Opis posameznih tehničnih sistemov ter njihov namen.

    - Spisek opreme/sklopov posameznega tehničnega sistema.

    - Sosledja delovanja tehničnega sistema in celotne opreme.

    - Spisek nastavitvenih vrednosti krmiljenja, alarmov in trendov (smeri gibanja beležečih podatkov).

    - Postopki ponovnega zagona sistema v primeru izgube električnega napajanja

    - Opis trajnostnih ciljev in pravil.

    - Diagrami poteka tehničnega sistema (razmerje dovod/odvod za prostore).

    - Obratovalne zahteve in podatki ter vzdrževalni podatki za vsak kos opreme/sklopa znotraj tehničnega sistema.

    - Dokumentacija - listi za izvedbo preverjanj in zahteve za ustrezno shrambo. Postopki beleženja in merjenja podatkov obratovanja in vzdrževanja v namen spremljanja stanja in optimizacije.

    - Proizvajalčeva navodila za montažo, delovanje in vzdrževanje vsakega posameznega kosa opreme/sklopa.

    - Hišniška opravila in čiščenje (nega).

Opisane morajo biti naslednje vrste vzdrževanja:

    - Run-to-Failure Maintenance (RtF) - Vzdrževanje se izvede takrat, ko se pokvari.

    - Preventive Maintenance (TBM - Time Based Maintenance) -Vzdrževanje se izvaja in določen kos zamenja na podlagi obratovalnih ur ali preprosto na vsake toliko časa – po koledarju. Primeri: menjava olja, mazanje, menjava filtra, napenjanje jermena.

    - Predictive Maintenance (PdM) - Sprotno se izvajajo meritve, spremlja stanje v namen napovedi verjetnosti okvare ter še pravočasno zamenjave. Primeri: analiza olja, IR toplotno slikanje, analiza tresljajev, vidni pregledi.

    - Overhaul – Remont, prenova.

NOV mora zajeti tudi Poročilo o usposabljanju osebja za obratovanje in vzdrževanje ter Poročilo o postopku spuščanja objekta v obratovanje.

NOV mora zajeti tudi zahteve glede 1x letno rekvalifikacij parametrov prostorov, nastavitev in obveznih poročil.

NOV mora biti predan v dveh pismenih izvodih in enem digitalnem izvodu. Vse garancijske listine ter navedbe podizvajalcev in dobaviteljev so priloga k dokumentaciji NOV.

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ________________ |

OBR-13/1

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Ureditev prostorov bolnišnične lekarne za Splošno bolnišnico Celje« iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

IME IN PRIIMEK:_______________________________________________________

EMŠO (obvezen podatek):_______________________________________________

DATUM ROJSTVA:_____________________________________________________

KRAJ ROJSTVA:_______________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:____________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA:____________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)___________________________________________________

(poštna številka in pošta)_________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO:_____________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:____________________________________

|  | Podpis pooblastitelja: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

OBR-13/2

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani _________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Ureditev prostorov bolnišnične lekarne za Splošno bolnišnico Celje« iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: __________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |