SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-KZZ-10-034/19-B |
| Predmet javnega naročila | Dobava kartic zdravstvenega zavarovanja in profesionalnih kartic (ponovljen postopek) |

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila obsega naslednje postavke:

- razvoj KZZ in PK, prilagoditev appletov in medprogramja ter certificiranje kartic,

- redna dobava produkcijskih KZZ in PK,

- nadgradnje, odprava napak in tehnična pomoč za predmet tega javnega naročila,

- pravica za uporabo IASE medprogramja za uporabnike KZZ.

Naslednji dokumenti tehničnih specifikacij so zaupne narave in bodo zainteresiranim ponudnikom dostopni zgolj na izrecno prošnjo:

- Specifikacije Priloga 1: ZZZS – KZZ & PK: Grafična podoba,

- Specifikacije Priloga 2: ZZZS - KZZ – HIC: Technical specifications,

- Specifikacije Priloga 3: ZZZS - KZZ – HPC: Technical specifications,

- Specifikacije Priloga 4: ZZZS - KZZ - HPC Compatibility applet functional specifications,

- Specifikacije Priloga 5: ZZZS - KZZ - IASE applet & middleware functional specifications,

- Specifikacije Priloga 6: ZZZS - KZZ - PersoSpecifications – extract,

- Specifikacije Priloga 7: ZZZS - KZZ - Functional Specification – Processes,

- Specifikacije Priloga 8: ZZZS – KZZ - Technical specifications - software libraries,

- Specifikacije Priloga 9: ZZZS - IASE – Reference Manual IAS Classic Applet - Addendum For  ZZZS.

Ponudnik prošnjo za dostop do navedenih dokumentov naslovi na naročnika. Naročnik bo dokumente dal na vpogled oz. izročil tistemu zainteresiranemu ponudniku, ki:

- ima registrirano dejavnost za predmet tega javnega naročila,

- je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb izdelal vsaj 1 milijon pametnih Java kartic, kar ponudnik izkaže z izpolnitvijo obrazca ePRO – Izjava (ponudbo ponudnika, ki ne bo prevzel tehničnih specifikacij zaupne narave, bo naročnik označil za nedopustno),

- bo podpisal Izjavo o varovanju zaupnih podatkov in poslovnih skrivnosti naročnika.

Za izvedbo posla bo naročnik predal izbranemu ponudniku še:

- izvorno kodo kompatibilnostnega appleta HPC s pripadajočo dokumentacijo ter

- tehnično dokumentacijo personalizacije.

Postavka 1: razvoj KZZ in PK, prilagoditev appletov in medprogramja, ter certificiranje kartic vsaj na ISO/IEC 15408:2005 EAL 4+ (KZZ) in QSCD (PK) ali novejši in višji standard po varnostnih zahtevah za naprave za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa skladno z Uredbo (EU) št. 910/2014, priloga II:

- razvoj kartic zdravstvenega zavarovanja (KZZ),

- razvoj profesionalnih kartic (PK) in po potrebi prilagoditev ZZZS-PK appleta,

- uporaba standardiziranega appleta (ali njegov razvoj oz. prilagoditev) za identifikacijo, avtentikacijo, e-podpis in enkripcijo (IASE applet) in IASE medprogramja, da bosta PK in KZZ delovali v obstoječem on-line sistemu zdravstvenega zavarovanja. (Opomba: naročnik ni lastnik in ne poseduje izvorne kode IASE appleta in medprogramja).

Ta postavka predstavlja razvojno fazo in obsega razvoj do vključno prve dobave produkcijskih KZZ in PK.

Produkcijske KZZ in PK ter medprogramje morajo biti komponente, ki brez težav delujejo v obstoječem sistemu naročnika z že obstoječimi komponentami (obstoječimi KZZ, PK, medprogramjem, on-line sistemom zdravstvenega zavarovanja in drugih rešitvah v slovenskem zdravstvu) in so potrjene s strani naročnika.

Postavka 2: redna dobava produkcijskih KZZ in PK.

Postavka 3: nadgradnje, odprava napak in tehnična pomoč za predmet tega javnega naročila.

Postavka se izvaja ves čas trajanja pogodbe – tako v razvojni kot v produkcijski fazi.

Postavka 4: Pravica za uporabo IASE medprogramja za uporabnike KZZ.

Postavka je za naročnika ne zavezujoča. Naročnik si pridržuje pravico naknadne odločitve o ne-izvedbi, delni ali celotni izvedbi te postavke.

Opomba:

On-line sistem zdravstvenega zavarovanja omogoča neposredno izmenjavo podatkov med informacijskim sistemom izvajalca zdravstvenih storitev in ZZZS. Deluje preko programskih knjižnic, ki vsebujejo vmesnik za delo s karticami PK in KZZ, izmenjevanje podatkov in za vzpostavitev varne povezave TLS s strežnikom z uporabo digitalnih potrdil izdajatelja ZZZS-CA na PK. V uporabi so čitalniki Gemalto GCR5500-Si, Gemplus GCR700, Gemalto CT700 in Gemalto CT710.

Infrastruktura KZZ in PK (digitalna potrdila) se uporablja tudi v drugih rešitvah v slovenskem zdravstvu. Ponujene komponente morajo brez težav delovati tudi v teh sistemih.

Programske komponente za testiranje v on-line ZZ sistemu zagotovi izbranemu ponudniku naročnik. Ponudnik mora sodelovati pri testiranju drugih rešitev in zagotoviti odpravo morebitnih napak.

OBSEG IN PODROBNEJŠI OPIS POSAMEZNIH POSTAVK

Postavka 1 obsega:

1a) Razvoj KZZ:

- Razvoj KZZ po specifikaciji (Priloga 2, Priloga 7 – brez personalizacije), z grafičnimi podobami (Priloga 1).

- Izdelava testnih orodij, izdelkov in dokumentacije po specifikaciji (Priloga 2).

- Testiranje in dobava 100 kosov električno personaliziranih (z digitalnimi potrdili ZZZS-CA) razvojnih KZZ z beta-verzijo IASE appleta, testne scenarije ter poročilo testiranja. Razvojne KZZ se uporabljajo za testiranje kompatibilnosti s komponentami kartičnega in informacijskega sistema naročnika (prejšnje verzije KZZ in PK, čitalniki, API-ji idr.) in za vzpostavitev personalizacije KZZ. Z razvojnimi KZZ je potrebno dobaviti tudi vse izdelke, potrebne za testiranje KZZ (Priloga 2) in vso dokumentacijo (Priloga 2). Programske komponente za testiranje v on-line ZZ sistemu zagotovi izbranemu ponudniku naročnik.

- Testiranje in dobava 100 kosov testnih KZZ z ustrezno grafično podobo in električno personaliziranih (z digitalnimi potrdili ZZZS-CA) ter s potrjeno verzijo IASE appleta, testne scenarije ter poročilo testiranja. Testne KZZ se uporabljajo za testiranje pred produkcijsko uvedbo in po uvedbi.

- Izdelava dokumentacije in personalizacijskih skript za vzpostavitev personalizacije KZZ pri izbranem izvajalcu personalizacije in sodelovanje z izvajalcem personalizacije.

- Certificiranje KZZ s produkcijsko verzijo appletov vsaj v skladu z ISO/IEC 15408:2005 EAL 4+ ali novejši in višji standard po varnostnih zahtevah za naprave za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa skladno z Uredbo (EU) št. 910/2014, priloga II, v roku, ki ga postavi ponudnik, vendar ne sme biti daljši od 270 dni od končne potrditve ustreznosti izdelka. Uspešnost certificiranja ponudnik dokaže z ustreznim certifikatom.

KZZ mora delovati v obstoječem on-line sistemu brez dodatnih sprememb na strani naročnika in izvajalcev zdravstvenih storitev. V primeru kakršnekoli spremembe, mora ponudnik kriti stroške in poskrbeti za izvedbo morebitnega razvoja in prilagoditve obstoječega sistema ter v sodelovanju z naročnikom, programskimi hišami in izvajalci izvesti morebitne namestitve dodatnih komponent, tako na strani naročnika, kot na strani izvajalcev zdravstvenih storitev.

1b) Razvoj PK in morebiten razvoj oz. prilagoditev ZZZS-HPC appleta:

- Razvoj PK po specifikaciji (Priloga 3, Priloga 5, Priloga 7 – brez personalizacije), z grafično podobo (Priloga 1).

- Prilagoditev ZZZS-HPC appleta (izdelan po specifikaciji Priloga 5), če je to potrebno, da bo deloval na novi PK. (Opomba: naročnik je lastnik ZZZS-HPC appleta in poseduje tako izvorno kot tudi izvršno kodo le-tega)

- Izdelava testnih orodij, izdelkov in dokumentacije po specifikaciji (Priloga 3, Priloga 5).

- Testiranje in dobava 100 kosov električno personaliziranih (z digitalnimi potrdili ZZZS-CA ter kvalificiranimi digitalnimi potrdili izbranega CA) razvojnih PK z beta verzijo ZZZS-HPC appleta in z beta-verzijo IASE appleta, testne scenarije ter poročilo testiranja. Razvojne PK se uporabljajo za testiranje kompatibilnosti s komponentami kartičnega in informacijskega sistema naročnika (prejšnje verzije KZZ in PK, čitalniki, API-ji idr.) in za vzpostavitev personalizacije PK. Z razvojnimi PK je potrebno dobaviti tudi vse izdelke, potrebne za testiranje PK (Priloga 3, Priloga 5) in vso dokumentacijo (Priloga 3, Priloga 5).

- Testiranje in dobava 200 kosov testnih PK z ustrezno grafično podobo in električno personaliziranih (z digitalnimi potrdili ZZZS-CA ter kvalificiranimi digitalnimi potrdili izbranega CA), s potrjeno verzijo ZZZS-HPC appleta in s potrjeno verzijo IASE appleta, testne scenarije ter poročilo testiranja. Testne PK se uporabljajo za testiranje pred produkcijsko uvedbo.

- Izdelava dokumentacije in personalizacijskih skript za vzpostavitev personalizacije PK pri izbranem izvajalcu personalizacije in sodelovanje z izvajalcem personalizacije.

- Certificiranje PK s produkcijsko verzijo appletov po vsaj v skladu z ISO/IEC 15408:2005 EAL 4+ ali novejši in višji standard po varnostnih zahtevah za naprave za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa skladno z Uredbo (EU) št. 910/2014, priloga II, v roku, ki ga postavi ponudnik, vendar ne sme biti daljši od 240 dni od končne potrditve ustreznosti izdelka. Uspešnost certificiranja ponudnik dokaže z ustreznim certifikatom.

PK mora delovati v obstoječem on-line sistemu naročnika brez dodatnih sprememb na strani naročnika in izvajalcev zdravstvenih storitev. V primeru kakršnekoli spremembe mora ponudnik kriti stroške in poskrbeti za izvedbo morebitnega razvoja in prilagoditve obstoječega sistema ter v sodelovanju z naročnikom, programskimi hišami in izvajalci izvesti morebitne namestitve dodatnih komponent, tako na strani naročnika, kot na strani izvajalcev zdravstvenih storitev.

1c) Prilagoditev IASE appleta in IASE medprogramja s pravico za uporabo medprogramja

- Prilagoditev oz. razvoj IASE appleta in prilagoditev oz. razvoj pripadajočega IASE medprogramja, dokumentacije in izdelkov, potrebnih za testiranje, po specifikaciji (Priloga 6, Priloga 9).

- Prilagoditev IASE medprogramja za obstoječe KZZ in PK, ki jih naročnik uporablja v svojem sistemu (medprogramje izdelano po specifikacijah Priloga 10 in Priloga 11).

- Pravica za uporabo IASE medprogramja za vsako izdelano PK, v vseh informacijskih sistemih, v katerih se PK uporablja.

- Prilagoditev grafičnega vmesnika medprogramja v slovenski jezik.

- Izvajalec v okviru ponujene cene kartic, v celotnem času trajanja pogodbe, zagotavlja vse morebitne potrebne prilagoditve IASE medprogramja zaradi prihodov novih verzij operacijskih sistemov v roku treh mesecev od uradnega izida posamezne verzije operacijskega sistema.

Medprogramje mora delovati v obstoječem on-line sistemu naročnika brez dodatnih sprememb na strani naročnika in izvajalcev zdravstvenih storitev. V primeru kakršnekoli spremembe, mora ponudnik kriti stroške in poskrbeti za izvedbo morebitnega razvoja in prilagoditve obstoječega sistema ter v sodelovanju z naročnikom, programskimi hišami in izvajalci izvesti morebitne namestitve dodatnih komponent, tako na strani naročnika, kot na strani izvajalcev zdravstvenih storitev. V primeru, da je potrebno na postaje uporabnikov namestiti dodatne komponente oz. dodatno medprogramje, mora le-to delovati tudi z obstoječim medprogramjem.

Opomba: naročnik ni lastnik in ne poseduje izvorne kode IASE appleta in IASE medprogramja, ki se uporablja z obstoječimi KZZ in PK.

Postavka 2 obsega:

Postopne dobave s strani naročnika potrjene verzije KZZ in PK za potrebe naročnika oziroma slovenskega zdravstvenega sistema.

Predvidene količine dobav produkcijskih KZZ in PK so naslednje:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Število KZZ | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 |
| Število PK | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 |

Znotraj navedenega skupnega števila KZZ je potrebno zagotoviti tri grafične variante:

- slovensko v okvirnem deležu 96 %,

- slovensko-italijansko v okvirnem deležu 3 % in

- slovensko-madžarsko v okvirnem deležu 1 % od celotne količine.

Predvidene količine kartic so ocenjene na podlagi sedanjih potreb ter predvidenih potreb in ni nujno, da se dosežejo, lahko pa se tudi presežejo. Naročnik bo kartice naročal glede na dejanske potrebe zavarovanih oseb in zdravstvenih delavcev.

Dobave KZZ in PK se izvajajo predvidoma enkrat letno. Naročnik naroči dobavo najkasneje 2 meseca pred dobavnim rokom. Ponudnik bo zagotavljal dobavo produkcijskih KZZ in PK v tem roku ne glede na naročeno količino (torej tudi ob morebitnih bistvenih povečanjih predvidenih količin).

Prehod tveganja in lastnine od dobavitelja na naročnika poteka po režimu Incoterms DDP (izdaja ICC 2000) na lokaciji personalizatorja.

Postavka 3 obsega:

- nadgradnje kartic, appletov in medprogramja in drugega blaga glede na zahtevo naročnika,

- odpravo napak in tehnično pomoč v zvezi s karticami, izdelki in njihovo uporabo.

Predviden obseg teh storitev v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe je 30 svetovalnih dni in 40 inženirskih dni. Količina svetovalnih in inženirskih dni je zgolj ocenjena in ni nujno, da se v 4-letih doseže, lahko pa se tudi preseže. Naročnik bo nadgradnje in tehnično pomoč naročal glede na morebitne bodoče potrebe.

Cena svetovalnega dne ne sme preseči 50 % cene »izvedenca/eksperta« iz referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitev s področja IKT, ki je veljaven na dan oddaje ponudbe.

Cena inženirskega dne ne sme preseči 50 % cene »inženirja IS« iz referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitev s področja IKT, ki je veljaven na dan oddaje ponudbe.

Postavka 4 obsega:

Dobava paketa licenc za uporabo medprogramja za 10.000 uporabnikov KZZ kartic. S tem ponudnik dovoljuje naročniku, da toliko uporabnikom KZZ v Republiki Sloveniji distribuira medprogramje. Nakup pravic za uporabo IASE medprogramja za uporabnike KZZ (postavka 4) je za naročnika nezavezujoča. Naročnik si pridržuje pravico naknadne odločitve o ne-izvedbi, delni ali celotni izvedbi te postavke. V primeru, da se izkaže potreba po nakupu več paketov, bo naročnik za dodatne dobave blaga do maksimalne višine 30% vrednosti te pogodbe z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik ponudi brezplačno uporabo licenc medprogramja to navede v ponudbi. O podrobnostih izvedbe se naročnik in ponudnik dogovorita posebej.

Opomba: Licence za uporabo PK so navedene v postavki 1 tega dokumenta in niso predmet te postavke.

- TERMINI IZVEDBE

Posamezne storitve oz. dobave bo ponudnik izvedel v naslednjih terminih:

| Storitev / dobava | Rok izvedbe (šteto v koledarskih dnevih od podpisa pogodbe) |
| --- | --- |
| Dobava in testiranje razvojnih verzij KZZ in PK, ki morajo biti električno personalizirane, izvajalna koda in dokumentacija razvojne verzije IASE medprogramja, testna poročila, razvojne verzije testnih orodij, dokumentacija izbranih in razvitih KZZ in PK, ki je potrebna za razvoj personalizacije. | T0 + 100 dni |
| Potrditev ustreznosti razvojnih verzij s strani naročnika. | T0 + 120 dni |
| Dobava in testiranje testnih verzij KZZ in PK, ki morajo biti električno in grafično personalizirane, izvajalna koda in dokumentacija testne verzije IASE medprogramja, testna poročila, finalne verzije testnih orodij. | T0 + 150 dni |
| Potrditev ustreznosti testnih verzij s strani naročnika. | T0 + 170 dni |
| Dobava in testiranje produkcijskih verzij KZZ in PK, ki morajo biti električno in grafično personalizirane, izvajalna koda in dokumentacija produkcijske verzije IASE medprogramja, poročila testiranja. | T0 + 185 dni |
| Prva dobava produkcijskih KZZ in PK (200 kos KZZ, 200 kos PK). | T0 + 200 dni |
| Pridobljen certifikat kartice vsaj v skladu z ISO/IEC 15408: 2005 EAL 4+ (KZZ) in QSCD (PK) ali novejši | T0 + 240 dni |

T0 = datum podpisa pogodbe.

Ponudnik se s predložitvijo ponudbe zaveže spoštovati predpisane roke. Roki so ena izmed ključnih sestavin ponudbe.

- IZDELKI, PRAVICE, GARANCIJA IN ODPRAVA NAPAK

Ponudnik mora ob potrditvi ustreznosti končnih izdelkov naročniku predložiti naslednje izdelke:

1. 	Prilagojen ZZZS-HPC applet v izvorni in izvedbeni kodi. Naročnik ostane izključni lastnik izdelka (materialne pravice), ponudnik obdrži moralno avtorsko pravico.

2. 	IASE applet v izvedbeni kodi ali izvorni kodi.

3. 	Poročilo o testiranju KZZ in PK, ki dokazuje izvedeno testiranje in skladnost izdelkov s specifikacijami.

4. 	Zahtevano dokumentacijo PK, KZZ, ZZZS-HPC appleta, IASE appleta in IASE medprogramja, dokumentacijo testnih rešitev.

5. 	Zahtevane izdelke, potrebne za neodvisno izvedbo testiranja in  izvorno kodo testne suite za avtomatsko testiranje medprogramja (ter posredno PK in KZZ).

6. 	IASE medprogramje v izvedbeni kodi (za uradno podprte verzije operacijskih sistemov).

7. 	Pravico do uporabe IASE medprogramja (licenca za zdravstvo z vsako PK in morebiten dokup dodatnih licenc ali licenca za uporabo s KZZ).

8. 	Certifikat, ki dokazuje usklajenost z ISO/IEC 15408:2005 EAL 4+ ali novejšim in višjim standardom in Uredbo (EU) št. 910/2014, priloga II (v roku po pogodbi).

9. 	Testne, razvojne in produkcijske KZZ in PK.

10.  Zagotavljati redno dobavo KZZ in PK v skladu s potrebami naročnika.

Dokumentacijo ponudnik odda v elektronski obliki.

Če se na zahtevo naročnika ali iz kateregakoli drugega vzroka blago, ki je del tega javnega naročila v času trajanja pogodbe spremeni ali dopolni, mora ponudnik naročniku ponovno predložiti zgoraj navedeno spremenjeno blago, ki je bilo spremenjeno.

Izvajalec jamči, da bodo izdelki skladni s specifikacijami (garancijski rok):

- 5 let za programsko opremo in

- 10 let za pametne kartice.

Izvajalec je v obdobju garancijskega roka nepretrgano zavezan naročnika seznanjati o morebitnih napakah, ki jih na svojih izdelkih in blagu ugotovi sam, oziroma mu jih posreduje naročnik ter jih odpravljati na svoje stroške. Storitev odprave napak se lahko zgodi kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu v času trajanja pogodbe. Odzivni čas od uradnega pošiljanja obvestila o zaznani napaki (po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika) do začetka odprave napak, za kritične napake ne sme biti daljši od enega delovnega dne in za nekritične napake daljši od treh delovnih dni. Kritičnost napake določi naročnik. Pri vsaki prijavi napake se naročnik in ponudnik dogovorita o roku odprave napak.

Garancija se ob vsaki nadgradnji izdelka šteje na novo od potrditve (končne) verzije nadgrajenega izdelka. Pri vzdrževanju oz. odpravljanju napak se garancija šteje na novo le v primeru, da gre za večje spremembe izdelka, o čemer se ponudnik in naročnik dogovorita za vsak primer posebej.

- OBVEZNOST SODELOVANJA IZBRANEGA PONUDNIKA

Izbrani ponudnik v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe predloži načrt izvedbe aktivnosti razvojne faze (postavka 1). Načrt mora vključevati:

- seznam aktivnosti s predvidenim začetkom in trajanjem vsake aktivnosti ter opredeljenimi medsebojnimi odvisnostmi,

- predvideno sodelovanje naročnika (termini in obseg sodelovanja),

- predvidene kontrolne točke in način poročanja. Poročila so potrebna najmanj enkrat mesečno, vsebovati morajo podatke o stanju izdelkov in rokih. Obvezno je tudi končno poročilo.

Ponudnik in naročnik uskladita načrt izvedbe.

Enakovreden načrt izvedbe s termini izvedbe, pripravi ponudnik tudi za vsako zahtevano nadgradnjo oz. storitev v okviru postavke 3.

Ponudnik in naročnik komunicirata po elektronski pošti, telefonu ali v obliki sestankov. Sestanki potekajo na lokaciji naročnika. Jezik komuniciranja je slovenski ali angleški.

Če se izkaže utemeljena potreba za izvedbo nekaterih nalog ponudnika na lokaciji naročnika (npr. testiranje), se ponudnik in naročnik uskladita o načinu, terminu in pogojih dela.

Naročnik zagotovi aktivno sodelovanje svojih strokovnjakov v okviru dogovorjenih delovnih načrtov in rokov.

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe sodelovati s strani naročnika izbranim izvajalcem personalizacije in po potrebi zagotoviti vso dokumentacijo in pomoč usposobljenih strokovnjakov za uspešen razvoj personalizacije.

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe sodelovati z naročnikom in s strani naročnika določeno tretjo osebo za tehnično pomoč pri predmetu te pogodbe ter po potrebi zagotoviti dokumentacijo in pomoč usposobljenih strokovnjakov za uspešno tehnično podporo pri reševanju odprtih vprašanj.

- OBVLADOVANJE SPREMEMB, VZDRŽEVANJE IN DRUGO DELO ZA NAROČNIKA

Naročnik bo razvojne kartice, testne kartice, izdelke, namenjene izvedbi testiranja, medprogramje, dokumentacijo in druge izdelke ponudnika uporabil za testiranje kartic in drugih komponent sistema ter jih morebiti predal v varnostno presojo. Če bo pri tem ugotovljeno neskladje kartic ali izdelkov s specifikacijami, naročnik po posvetovanju s ponudnikom in v skladu s pogodbo določi pogoje za odpravo neskladja.

Ponudnik bo ves čas veljavnosti pogodbe (tako v času razvoja kot rednih produkcijskih dobav) zagotavljal vzdrževanje oziroma nadgradnje in dopolnitve svojih izdelkov. Če v tem času naročnik spremeni tehnične in/ali funkcionalne specifikacije oziroma zahteva nadgradnje izdelkov, ponudnik najprej pripravi analizo vpliva spremembe na že dogovorjene roke, na funkcionalnost, zanesljivost in varnost sistema ter na stroške izvedbe. Ponudnik in naročnik nato opredelita način, termine in druge pogoje realizacije teh zahtev.

Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljati redne sestanke z naročnikom. Ponudnik mora za sestanke pripraviti vsaj:

- novosti s kartičnega področja,

- predloge za dopolnitve in optimizacije sistema,

- podatke o morebitnih varnostnih problemih ipd.

- in obravnavati morebitne predloge, ki jih pripravi naročnik.

Sestanki se izvajajo na lokaciji naročnika.

Ponudnik se obveže dobavljati funkcionalno enako blago za ves čas trajanja pogodbe. Vsako spremembo proizvodnih procesov, ki bi lahko vplivala na naslednje dobave blaga, mora ponudnik sporočiti naročniku najmanj 9 mesecev pred predvidenimi spremembami.

Ponudnik mora v obdobju razvoja (postavka 1) po potrebi ali na zahtevo naročnika sodelovati tudi neposredno z drugimi naročnikovimi partnerji (npr. z izvajalcem varnostne presoje, izvajalcem personalizacije).

Ponudnik mora na zahtevo naročnika nuditi svetovalne storitve oziroma tehnično pomoč, ki se nanašajo na vključevanje sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v informacijske sisteme naročnika in na potrebne prilagoditve ob spremembah sistema kartice zdravstvenega zavarovanja ali informacijskih sistemov naročnika. Če obseg teh storitev preseže predvideno količino, določeno v poglavju 1, se naročnik in ponudnik posebej dogovorita o pogojih izvedbe.

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| T2_ Rok za prvo dobavo produkcijskih KZZ in PK Izjavljamo, da bo prva dobava produkcijskih KZZ in PK zagotovljena v roku | dneh (max 200 dni) |
| --- | --- |
| T3_Rok za QSCD in CC EAL 4+ certificiranje kartic Izjavljamo, da bodo KZZ certificirane na nivo EAL 4+ v skladu z zahtevami Common Criteria in Uredbo (EU) št. 910/2014, priloga II, PK pa na nivo QSCD najkasneje v | dneh (max 240 dni) Dokazilo: Uspešnost certificiranja ponudnik dokaže z ustreznim certifikatom, ki ga priloži v ponudbi oziroma dostavi ob pridobitvi certifikata. |

Izjavljamo, da bo garancija za KZZ in PK 10 let. Material kartice in čip bosta v garanciji od dneva dobave posameznega naročila. Material kartice bo izpolnjeval zahteve iz standarda ISO 7810 in postopke testiranja iz standarda ISO 10373 (Annex A).

Ponudnik sprejema VSE zahtevane lastnosti in pogoje tega javnega naročila v popolnoma enakem obsegu kot zahteva naročnik.

DA       NE

(ustrezno označite)

Če ponudnik označi odgovor »NE«, mora (v spodnjem okvirčku) natančno navesti v čem je razlika med naročnikovo zahtevo in ponudnikovo ponudbo. Če bo ponudnik označil odgovor »NE«, pa svoje ponudbe ne bo jasno specificiral v skladu z navedenimi navodili, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila (3. odst. 78. čl. ZJN-2).

Podpis zastopnika: __________________

(žig)