Številka:	43000-1/2020-2552-5

Datum:		7. 2. 2020

Izmenjava podatkov in omrežne storitve

Tehnična dokumentacija

Kazalo

2	Pojasnilo kratic in definicije pojmov	5

2.1	Kratice	5

2.2	Definicije ključnih terminov	5

3	Uvod	7

4	Cilji	7

5	Obstoječe stanje	8

5.1	Splošen opis informacijskega sistema	8

5.2	Uporaba in souporaba	8

6	Splošne zahteve	8

6.1	Skladnost z zakonodajo	8

6.2	Infrastruktura za prostorske informacije	9

6.3	Večjezičnost	9

6.4	Elastičnost razvoja	9

6.5	Stroški licenčne programske opreme	10

6.6	Naknadne podražitve	10

6.7	Usklajevanje PZI	10

6.8	Sodelovanje v času izvajanja pogodbe	10

6.9	Delo in organizacija	10

6.10	Okolja	10

7	Vsebina projektne naloge	11

7.1	Izmenjava in souporaba prostorskih podatkov	11

7.2	Omrežne storitve	11

7.2.1	Omrežne storitve za osnovno karto	12

8	Tehnološke zahteve	13

9	Predmet naročila	14

9.1	Izdelava terminskega plana	14

9.2	Izdelava analize potreb uporabnikov	14

9.3	Izdelava projekta za izvedbo	14

9.4	Izdelava informacijske rešitve	15

9.5	Testiranje	15

9.6	Izobraževanje in promocija	15

9.7	Namestitev v informacijskem sistemu in zagon	16

9.8	Tehnična podpora	16

9.9	Generičen načrt dobav	17

10	Elaborat pogodbenega dela	18

Pojasnilo kratic in definicije pojmov

Kratice

ZIPI – Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Ur. l. RS, št. 8/2010 in 84/2015)

ZDIJZ - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/, 117/06, 23/14, 50/14, 19/15, 102/15 in 7/18)

ZEN - Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07, 79/12, 61/17, 7/18 in 33/19)

GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije

MJU – Ministrstvo za javno upravo

IPI – infrastruktura za prostorske informacije

PZI – projekt za izvedbo

GTZ – generične tehnološke zahteve

GTZ-LOP - generične tehnološke zahteve za licenčne in odprtokodne produkte plačljivega modela

INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe

IMPS – (Slovenski) INSPIRE metapodatkovni sistem

DPK 1000 – Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000 (in analogno za merila 750 000, 500 000 in 250 000)

DTK 50 – Državna topografska karta merila 1 : 50 000

DTK 5 – Digitalna topografska karta merila 1 : 5 000

DOF025 – Digitalni ortofoto z dolžino talnega intervala 0,25 m

OGC – Open Geospatial Consortium

WMTS - Web Map Tile Service (OGC standard)

SVN – Subversion (sistem za upravljanje z izvorno kodo)

RPAS – varnostni sistem za avtentikacijo in verifikacijo uporabnikov na GURS

SI-PASS + VS MJU – varnostni sistem za avtentikacijo in verifikacijo uporabnikov na MJU

Definicije ključnih terminov

Infrastruktura za prostorske informacije (IPI) je opredeljena v 2. členu zakona ZIPI. IPI »sestavljajo metapodatki, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, omrežne storitve in tehnologije, dogovori o souporabi zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, dostopu do njih in njihovi uporabi ter mehanizmi in postopki za usklajevanje in spremljanje ravnanja po tem zakonu«. V tujini je pogosteje v rabi izraz infrastruktura za prostorske podatke (angl. spatial data infrastructure – SDI) oziroma na nacionalnem nivoju nacionalna infrastruktura za prostorske podatke (angl. national spatial data infrastructure – NSDI). Po definiciji ameriškega Zveznega odbora za geografske podatke (FGDC) predstavljajo NSDI tehnologije, politike, standardi in človeški viri, ki omogočajo zajem, obdelavo, shranjevanje in distribucijo geoprostorskih podatkov ter izboljšujejo njihovo rabo.

Sistem distribucije  (SD, tudi distribucijski sistem, krajše distribucija) in distribucijsko okolje (DO) sta ključna termina, ki ju je zelo težko razmejiti. Zakon ZEN opredeljuje distribucijsko okolje v 117. členu. »Geodetska uprava za izdajanje in povezovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog organov državne uprave, javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalcev javnih pooblastil in drugih uporabnikov vzpostavi računalniško distribucijsko okolje v okviru centralne informacijske komunikacijske infrastrukture. V distribucijskem okolju zagotavlja podatke iz evidenc, ki jih vodi po tem zakonu, lahko pa tudi podatke, ki jih pridobi v skladu z zakonom iz drugih zbirk podatkov, in dodatno obdelane ali povezane podatke.«

Medopravilnost (angl. interoperability). Direktiva INSPIRE določa medopravilnost kot »možnost povezovanja zbirk prostorskih podatkov in vzajemnega delovanja storitev brez ponavljajočih se ročnih posegov na način, ki da skladen rezultat in okrepi dodano vrednost zbirk podatkov in storitev«.

Odprti podatki. Povzeto po zakonu ZDIJZ izraz odprti podatek pomeni, da je podatek v datotečnem formatu, katerega struktura je določena v dogovorjenih odprtih standardih, ki jih je sprejela organizacija za standarde in ki se lahko uporabijo ter implementirajo brez tehničnih omejitev. Poleg tega je prosto dostopen ter na voljo za uporabo in razširjanje brez omejitev po zakonu, ki ureja avtorske in sorodne pravice, razen navedbe avtorstva ali vira.

Podatkovni model je abstraktni model oz. kombinacija konstruktov, uporabljenih za organizacijo podatkov  in za standardizirano (npr. z grafično predstavitvijo ali modelirnim jezikom) predstavitev relacij med podatki in lastnostmi objektov realnega sveta.

Spletna storitev (angl. web service) je računalniška programska storitev, ki omogoča komuniciranje naprav na spletu na standardiziran način. Zakon ZIPI dopušča v 13. členu poleg svetovnega spleta tudi možnost drugih ustreznih telekomunikacijskih omrežij in posledično govori o omrežnih storitvah (ang. network service). Po tem členu morajo upravljavci zagotoviti storitve iskanja, pregledovanja, prenosa, preoblikovanja in priklica drugih storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

Uporabniki so javnost (osebni vpogled je podsegment), podjetja, državna uprava, širša javna uprava in profesionalni uporabniki, ki niso tesno vezani s procesi javne uprave. Včasih prištevamo med uporabnike tudi njihove informacijske sisteme (aplikacije), ki avtomatizirajo prenos podatkov, jih združujejo in transformirajo za nadaljnjo rabo.

Zakon ZIPI v 3. členu med drugim opredeljuje tudi naslednje izraze:

- prostorski podatki so podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali geografsko območje,

- zbirka prostorskih podatkov je vsak določljiv in urejen niz prostorskih podatkov,

- storitve v zvezi s prostorskimi podatki so dejavnosti, ki se opravljajo z računalnikom v zvezi z zbirkami prostorskih podatkov ali metapodatki,

- prostorski objekt je abstraktna predstavitev pojava na konkretni lokaciji ali geografskem območju,

- metapodatki so informacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, evidentiranje in uporabo,

- osebe javnega prava so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb v Republiki Sloveniji,

- tretja oseba je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ni oseba javnega prava,

- upravljavka oziroma upravljavec je oseba javnega prava ali tretja oseba, ki vodi in vzdržuje eno ali več zbirk prostorskih podatkov ter z njimi povezanih storitev.

Uvod

Cilj programa projektov eProstor je vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji, vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema ter izvedba informacijske prenove nepremičninskih evidenc.

Prvi projekt programa, ki je namenjen vzpostavitvi skupne infrastrukture za prostorske informacije (IPI), vsebuje 4 sklope:

- Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje

- Vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije

- Izmenjava podatkov in omrežne storitve

- Distribucijsko okolje in infrastruktura

V tem dokumentu so opisane tehnične zahteve za sklop »Izmenjava podatkov in omrežne storitve«, ki je tesno povezan z ostalimi sklopi in zato soodvisen od realizacije ustreznih projektnih nalog.

Vse informacijske rešitve tega razpisa bodo implementirane na distribucijsko okolje. V okviru sklopa I.4 je v sicer teku prenova distribucijskega okolja, ki pa bo v produkcijo izvedena šele ob zaključku programa projektov, zato je potrebno zagotoviti izdelavo informacijskih rešitev iz tega razpisa na obstoječi infrastrukturi ter pripraviti vse potrebno za objavo na novi.

Cilji

V okviru sklopa »I.3 Izmenjava podatkov in omrežne storitve« bodo vzpostavljeni in zagotovljeni pogoji za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi javne uprave in drugimi deležniki v Sloveniji in njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami članicami. Prav tako bodo ob sodelovanju posameznih upravljavcev zbirk prostorskih podatkov (v nadaljevanju: upravljavci) v celoti vzpostavljene omrežne storitve vezane na prostorske podatke. Pri tem bodo izpolnjene obveznosti iz Uredbe Komisije (EU), št. 268/2010 z dne 29. marca 2010 o dostopu do podatkov pod usklajenimi pogoji, Uredbe Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra o medopravilnosti, ter Uredbe Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o delovanju omrežnih storitev.

Sklop je razdeljen na dve skupini nalog:

- Izmenjava in souporaba prostorskih podatkov

- Omrežne storitve

Glavni cilji sklopa/dejavnosti so:

- izmenjava in souporaba zbirk prostorskih podatkov,

- omrežne storitve iskanja, vpogleda, prenosa, preoblikovanja in priklica drugih storitev za prostorske zbirke podatkov iz skupine III v zakonu ZIPI,

- neoviran pretok prostorskih podatkov med organi javne uprave in drugimi deležniki v Sloveniji in njihova izmenjava z organi Evropske komisije in med državami članicami.

V okviru skupine nalog »Omrežne storitve« se bodo izdelale tudi omrežne storitve za osnovne karte (BaseMap).

Obstoječe stanje

Splošen opis informacijskega sistema

Distribucijsko okolje GURS je nameščeno na skupni infrastrukturi Ministrstva za javno upravo. Sistemsko okolje sestavljajo virtualno okolje, Linux strežniki, podatkovna baza, Weblogic in Apache aplikacijski strežniki. Podatki se replicirajo iz produkcijskih okolij. Vsi replicirani podatki se vodijo v enotnem okolju, opisni in vektorski podatki so shranjeni v Oracle podatkovni bazi verzije 12c s prostorsko opcijo, večji rastrski podatki (npr. orto-foto rastrski podatki) pa na Oracle OCF datotečnem sistemu.

Nad podatki se nahaja storitveni nivo. Vsebuje različne večkrat uporabljive storitvene gradnike , ki se uporabljajo za končne storitve. Za prostorske storitve se uporablja odprtokodno orodje Geoserver ter Geonetwork za prostorske metapodatke. Sestavni deli sistema so še varnostna shema z naborom uporabniških pravic, podsistem beleženja transakcijskih sledi, nadzorni podsistem za nadzor delovanja spletnih storitev ter podatkovno skladišče za dolgoročno spremljanje aktivnosti.

Na GURS je v teku projekt razvoja novega distribucijskega okolja. Tehnične specifikacije novega distribucijskega okolja in posledično tudi zahteve za rešitve za objavo omrežnih storitev bodo znane v fazi izdelave PZI.

Uporaba in souporaba

Sistem distribucije aktivno na letnem nivoju uporablja letno okoli 4500 registriranih uporabnikov iz pribl. 800 organizacij. Od tega zunanji informacijski sistemi iz 50 organizacij preko 64 registriranih računov dostopajo do podatkov v realnem času, pri čemer je sklenjenih tudi 53 dogovorov o dostopu do podatkov ali souporabi storitev z organizacijami iz državne uprave, javne uprave, podjetij in institucij EU. Poleg registriranih uporabnikov uporabljajo storitve tudi uporabniki odprtih podatkov, lastniki nepremičnin in splošna javnost.

Splošne zahteve

Skladnost z zakonodajo

Upoštevati je potrebno vse materialne predpise, ki pokrivajo vsebine, ki spadajo v sklop III zakona ZIPI.

Poleg tega je potrebno upoštevati tudi splošne zakone ter dokumente:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

- Zakon o varstvu osebnih podatkov,

- Generične tehnološke zahteve (GTZ) in Generične tehnološke zahteve za licenčne in odprtokodne produkte plačljivega modela (GTZ-LOP) -http://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743,

- Navodila za poimenovanje baznih objektov - http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Aplikacije/eProstor/Poimenovanje_baznih_objektov_eprostor2017_v1_.pdf.

- UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Upoštevati je potrebno tudi vse spremembe zakonodaje, ki se bodo zgodile do zaključka tega projekta.

Infrastruktura za prostorske informacije

Pri izvedbi naloge je potrebno upoštevati vse zahteve v zvezi z infrastrukturo za prostorske informacije, ki jih določa Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Ur. l. RS, št. 8/2010 in 84/2015), ki je v slovenski pravni red prenesel določila Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Omenjeni zakon določa povezljivost prostorskih zbirk podatkov in z njimi povezanih storitev. Infrastrukturo za prostorske informacije sestavljajo usklajeni metapodatki, medopravilne zbirke prostorskih podatkov, storitve v zvezi z nepremičninskimi in prostorskimi podatki, omrežne storitve in tehnologije, dogovori o souporabi ter mehanizmi in procesi za usklajevanje in spremljanje.

Prav tako mora izbrani zunanji izvajalec (v nadaljevanju: izvajalec) naloge upoštevati določila izvedbenih predpisov, sprejetih na podlagi direktive INSPIRE, ki so obvezujoči za države članice in se nanašajo na različne sestavne dele infrastrukture (metapodatki, zbirke podatkov, omrežne storitve, medopravilnost, zagotavljanje dostopa za organe skupnosti, spremljanje in poročanja). Izvedbeni predpisi in tehnična navodila, ki določajo tehnične podrobnosti in minimalna merila so dostopa na slovenskem INSPIRE geoportalu (www.geoportal.gov.si) ter na Evropskem spletnem portalu INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu).

Večjezičnost

V sklopu tega razpisa mora izvajalec zagotoviti prevode in lektoriranje vmesnikov in vsebin v angleški jezik, kjer zakon tako določa tudi v madžarski in italijanski jezik.

Elastičnost razvoja

Če se v času izvajanja projekta izkaže, da je možno in smiselno (zaradi zagotavljanja uporabniške izkušnje, lažjega vzdrževanja, uporabe skupnega gradnika ali iz drugih razlogov) orodja in storitve izvesti samostojno ali znotraj drugih sistemov/rešitev v sklopu te naloge, se slednje, ob predhodni potrditvi naročnika, mora izvesti. V zvezi s tem se v času izdelave PZI izdela dokumentacija z natančnim opisom izvedbe in vplivom na druge rešitve.

Stroški licenčne programske opreme

Ponudnik lahko ponudi licencirana orodja. Morebitna cena licenčnine in vzdrževanja licenc programske opreme za dobo petih let po zaključku projekta se prišteje k ponudbeni vrednosti.

Naknadne podražitve

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Usklajevanje PZI

V kolikor se po potrditvi PZI do konca projekta izkaže potreba po spremembi ali dopolnitvi PZI, se dopolnitev mora izvesti ob predhodni potrditvi naročnika.

Sodelovanje v času izvajanja pogodbe

Izvajalec mora v celotnem času izvajanja pogodbe zaradi povezanosti med rešitvami sodelovati z izvajalci posameznih nalog znotraj prvega projekta programa projektov eProstor.

Delo in organizacija

Obseg kadrov pri izvajanju pogodbe po tem javnem naročilu bo odvisen od obsega in količine nalog:

- Če se obseg nalog poveča in/ali zahteva specialistična znanja, mora izvajalec zagotoviti še dodatne kadre za izvajanje nalog.

- V primeru načrtovanih odsotnosti izvajalčevega sodelavca, ki je daljša od treh dni, in ob naročnikovi oceni, da odsotnost sodelavca vpliva na roke izvrševanja nalog, mora izvajalec na zahtevo naročnika za čas odsotnosti zagotoviti enakovredno zamenjavo.

- V primeru nenačrtovanih odsotnosti izvajalčevega sodelavca (bolniška in podobno) mora izvajalec naročnika obvestiti o tem najkasneje naslednji dan, računajoč od prvega dne odsotnosti, in podati oceno o predvidenem času odsotnosti sodelavca. Če naročnik oceni, da odsotnost sodelavca vpliva na roke izvrševanja nalog, mora izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti enakovredno zamenjavo.

Izvajalec bo na lokaciji naročnika (ali na drugi lokaciji v Ljubljani) zagotovil storitve vsaj 40 ur tedensko oz. po dogovoru in potrebah naročnika.

Okolja

Okolja za informacijske rešitve iz tega razpisa delimo na okolja, ki se nahajajo pri naročniku (na infrastrukturi MJU), in okolja, ki se nahajajo pri izvajalcu.

Znotraj vsakega sklopa se vzpostavita dve ločeni okolji, ki bosta nameščeni na MJU infrastrukturi, in 2 okolji, nameščeni pri izvajalcu:

- izvajalec:

  - razvojno okolje,

  - testno okolje,

- naročnik (MJU):

  - testno okolje,

  - produkcijsko okolje.

Obe okolji sta pri naročniku že vzpostavljeni in delujoči. Izvajalec mora vzpostaviti razvojno in lastno testno okolje, v katerem bo mogoče izvajati testiranje v enakem obsegu, kot bo uporabljano v končni namestitvi (strežniki, dostopi, itd.).

Vsebina projektne naloge

Izmenjava in souporaba prostorskih podatkov

V okviru te naloge bo izvajalec za naročnika spremljal in izdelal analizo potreb uporabnikov, iz katere bodo izhajale zahteve za omrežne storitve in aplikacije za teme skupine III iz zakona ZIPI. To je nujno potrebno za zagotovitev uporabnosti in uporabljanosti omrežnih storitev, ki sta v tej fazi implementacije direktive INSPIRE tudi v središču pozornosti evropskih organov.

Omrežne storitve

Obveznost zagotavljanja omrežnih storitev je naložena upravljavcem. Izjema je storitev iskanja, kjer je na voljo centralna tehnična rešitev v okviru metapodatkovnega sistema na slovenskem INSPIRE geoportalu, v katerega lahko upravljavci svoje metapodatkovne opise vpišejo neposredno ali pa se vanj povežejo na podlagi pravila gostovanja (harvesting) v primeru, da imajo pri sebi že vzpostavljen metapodatkovni sistem. Podrobne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vzpostavljene omrežne storitve, so opredeljene v Uredbi komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev (19. 10. 2009) in Uredbi Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja (8. 12. 2010).

Ker je vzpostavitev omrežnih storitev iskanja, vpogleda, preoblikovanja in prenosa za prostorske zbirke podatkov iz skupin I in II v zakonu ZIPI že razpisana v javnem naročilu v okviru sklopa »I.2 Vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije«, spadajo v to skupino nalog omrežne storitve iskanja, vpogleda, preoblikovanja in prenosa za prostorske zbirke podatkov iz skupine III v zakonu ZIPI.

V sklopu izvedbe naloge vzpostavitve omrežnih storitev bo izvajalec za naročnika pripravil naslednje izdelke:

- Analiza skladnosti in predlog (tehnične specifikacije) prilagoditev podatkovnega modela ter operativni načrt za vzpostavitev omrežnih storitev,

- razširitev oziroma prilagoditev podatkovnega modela,

- izdelava omrežnih storitev v skladu z zahtevami direktive INSPIRE,

- priprava rešitve za vključitev omrežnih storitev v informacijski sistem,

- priprava metapodatkov za izdelane storitve.

Analiza skladnosti in predlog (tehnične specifikacije) prilagoditev podatkovnega modela operativni načrt za vzpostavitev omrežnih ter prilagoditev podatkovnega modela

Za tematike iz skupine III iz zakona ZIPI že obstajajo prostorske zbirke podatkov z izdelanimi podatkovnimi modeli. Izvajalec mora analizirati skladnost obstoječih podatkovnih modelov z zahtevami direktive INSPIRE ter predlagati dopolnitve ali transformacijo (z vključenimi tehničnimi podrobnostmi) v INSPIRE skladne podatkovne modele, kjer je to potrebno.

Po izdelani analizi mora izvajalec v sodelovanju z upravljavci in naročnikom narediti podroben operativni načrt za vse nadaljnje korake te projektne naloge, ki mora biti tudi terminsko opredeljen.

Izdelava omrežnih storitev v skladu z zahtevami direktive INSPIRE

Izvajalec mora vse omrežne storitve izdelati v skladu z zahtevami direktive INSPIRE. Slediti mora tehničnim navodilom za izdelavo omrežnih storitev, ki so objavljena na evropskem INSPIRE geoportalu (https://inspire.ec.europa.eu/Technical-guidelines3, poglavje Network Services).

Priprava rešitve za vključitev omrežnih storitev v informacijski sistem

Izvajalec bo pripravil skripte in navodila za implementacijo izdelanih omrežnih storitev v obstoječe distribucijsko okolje GURS ali informacijski sistem upravljavca.

Tekom tega projekta se razvija tudi novo distribucijsko okolje GURS. Izdelane storitve, ki se bodo namestile v distribucijsko kolje GURS, bodo morale biti pripravljene tudi za objavo v novem distribucijskem okolju GURS. Tehnične podrobnosti oziroma zahteve novega distribucijskega okolja bodo določene v PZI. Izvajalec bo pripravil skripte in navodila za implementacijo tudi v novo distribucijsko okolje GURS.

Priprava metapodatkov za izdelane storitve

Za vse omrežne storitve je potrebno pripraviti metapodatke v skladu z metapodatkovnim profilom, ki je objavljen v IMPS (INSPIRE metapodatkovni sistem). Metapodatke je treba pripraviti vsaj v slovenskem in angleškem jeziku. Omrežne storitve je treba v metapodatkih povezati z ustreznimi zbirkami podatkov ter objaviti v IMPS na način, da se bodo harvestirale na evropski INSPIRE geoportal.

Omrežne storitve za osnovno karto

V okviru skupine nalog »Omrežne storitve« se bodo izdelale tudi omrežne storitve za osnovni karti (BaseMap). Geodetski inštitut Slovenije bo v okviru naloge »Izdelava metodologije in sistema osnovnih kart« pripravil tudi izdelke, relevantne za to nalogo, ki so navedeni v nadaljevanju.

1. Geodetski inštitut Slovenije bo določil ravni in meje prikaza (merila) posameznih kart v sistemu osnovnih kart, za druge svežnje prikazov kart (in ortofota) in za prikaz posamezne samostojne karte (in ortofota).

2. Za barvno osnovno karto bo Geodetski inštitut pripravil:

- za državne pregledne karte barvne rastrske slike za posamezno karto barvne osnovne karte,

- za DTK 50 zvezen rastrski sloj karte, ki je lahko smiselno razrezan na pravokotnike,

- za DTK 5: SLD datoteke za karto (storitev bo podatke za prikaz črpala direktno iz baze v distribuciji).

3. Za modro-sivo osnovno karto bo Geodetski inštitut pripravil:

- za državne pregledne karte barvne rastrske slike za posamezno karto modro-sive osnovne karte,

- za DTK 50 zvezen rastrski sloj karte, ki je lahko smiselno razrezan na pravokotnike,

- za DTK 5: SLD datoteke za karto (storitev bo podatke za prikaz črpala direktno iz baze v distribucijskem okolju GURS).

Za obe osnovni karti je treba izdelati omrežno storitev vpogleda za prikaz posameznih kart, ki jih osnovna karta vsebuje. Pri tem je treba upoštevati ravni prikaza (merila) in mej meril posameznih kart v sistemu osnovnih kart, opredeljenih v nalogi »Izdelava metodologije in sistema osnovnih kart«.

Prav tako je treba izdelati omrežno storitev vpogleda tudi za vsako posamezno karto osnovne karte. Pri tem je treba upoštevati ravni prikaza (merila) in mej meril za posamezno karto, opredeljenih v nalogi »Izdelava metodologije in sistema osnovnih kart«.

Omrežne storitve za vpogled iz te točke morajo biti skladne z ob implementaciji veljavno verzijo OGC standarda WMTS.

Omrežne storitve za osnovne karte morajo biti pripravljene tako, da se lahko objavijo v vpogledovalniku v IMPS in v vpogledovalniku v prenovljenem distribucijskem okolju GURS. Izvajalec mora pripraviti tudi tehnična navodila in morebitne skripte za nastavitev v vpogledovalniku.

Zaradi uskladitve ravni prikaza z osnovnimi kartami mora izvajalec izdelati nove WMTS skladne omrežne storitve za prikaz obstoječih topografskih in kartografskih podatkov. Na novo je treba izdelati WMTS skladne omrežne storitve za: DPK 1000, DPK 750, DPK 500, DPK 250, DTK 50, DTK 5, in DOF025, kjer je treba upoštevati ravni in meje prikaza, kot bodo določene v nalogi »Izdelava metodologije in sistema osnovnih kart«. Izdelati je treba tudi WMTS skladno omrežno storitev, ki prikazuje vse karte hkrati.

Pri nalogah, navedenih v tem podpoglavju, mora izbrani izvajalec sodelovati z Geodetskim inštitutom Slovenije.

Tehnološke zahteve

Izvajalec mora upoštevati obstoječe tehnične omejitve:

- GTZ,

- obstoječa programska in strojna oprema, ki se uporablja na informacijskem sistemu GURS in se bo uporabljala na prenovljenem distribucijskem sistemu GURS,

- uporaba odprtokodnih rešitev za spletne servise,

- obstoječa (RPAS) in bodoča varnostna shema (SI-PASS + VS MJU),

- obstoječi sistem dostopa do podatkov,

- obstoječi sistem beleženja in spremljanja aktivnosti dostopa do podatkov.

Končen izbor tehnologij bo določen v fazi PZI. Izvajalec bo pripravil predlog, ki vključuje prednosti in slabosti posameznih tehnologij in njihovih kombinacij. Naročnik bo izbral končen nabor tehnologij.

Predmet naročila

Izdelava terminskega plana

Okvirni terminski plan se nahaja v prilogi. Predlog podrobnega terminskega plana pripravi izvajalec pred podpisom pogodbe. Predlog izvajalca mora potrditi naročnik.

Izdelava analize potreb uporabnikov

Izvajalec bo s ključnimi uporabniki pregledal in evidentiral njihove potrebe in zahteve za podatke oziroma ustrezne omrežne storitve za vsebine, ki pripadajo temam skupine III iz zakona ZIPI. Seznam ključnih uporabnikov bosta izvajalec in naročnik določila v fazi izdelave PZI.

Sklepi analize morajo jasno opredeliti, kateri podatki morajo biti na voljo preko omrežnih storitev ter katere omrežne storitve morajo biti izdelane.

Izdelava projekta za izvedbo

Izvajalec v procesu izdelave analize potreb uporabnikov in informacijske rešitve sodeluje z naročnikom pri izdelavi dokončnih specifikacij in zahtev. Izvajalec glede na dogovore ustrezno uredi vso potrebno dokumentacijo, ki omogoča definiranje podatkovnih modelov in razvoj programske opreme.

Izvajalec na podlagi razpisne dokumentacije, sodelovanja z naročnikom pri končnih specifikacijah pripravi dokumentacijo (projekt) za izvedbo. PZI mora biti izdelan skladno z GTZ.

Izdelava PZI bo postopna po posameznih delih in vsebinah. Izvajalec na rednih tedenskih (v dogovoru z naročnikom se lahko vzpostavi daljši interval med sestanki) sestankih predstavi stanje izvedbe in predloge rešitev odprtih vprašanj. V fazi izdelave PZI morajo biti glede na dogovorjeno vsebino "on place" prisotni ključni kadri, prijavljeni v izvedbo projekta. Vsebino PZI in vse spremembe v PZI mora potrditi naročnik.

Poleg tega bo imel naročnik v času priprave PZI vpogled in vpliv na vsebino tudi s stališča uporabe in izmenjave dobrih praks, uporabe centralnih gradnikov in identifikacije optimalne ter zanesljive postavitve.

Naročnik želi na ta način optimizirati arhitekturo in implementacijo sistema ter ob tem v največji smiselni meri vzpostaviti standardizacijo tehnoloških elementov in s tem znižanje skupne stroške lastništva centralne informacijske infrastrukture (v največji možni meri izogniti situaciji »vendor lock in«).

Izvajalec mora v fazi načrtovanja poleg vsebine PZI, kot je določena v GTZ, izvesti tudi druge naloge, za katere je v nalogi zahtevano, da se izvedejo v času priprave PZI. V tej fazi se izvedejo tudi razgovori s pristojnimi institucijami.

Izdelava informacijske rešitve

Izdelava informacijske rešitve obsega izdelavo omrežnih storitev, kot so opisane v poglavju 7.2, in sicer:

analiza skladnosti trenutnih podatkovnih modelov z zahtevami direktive INSPIRE in izdelava predloga prilagoditve podatkovnega modela s tehničnimi specifikacijami,

izdelava terminskega načrta za naslednje korake,

razširitve oziroma prilagoditve podatkovnih modelov, da bodo skladni z zahtevami direktive INSPIRE,

izdelavo INSPIRE skladnih omrežnih storitev,

priprava rešitve za vključitev omrežnih storitev v informacijski sistem,

priprava metapodatkov za izdelane omrežne storitve,

izdelavo tehnične dokumentacije,

izdelavo uporabniške dokumentacije.

Testiranje

Testiranje v testnem okolju naročnika obsega:

pripravo testnega okolja na okolju izvajalca za namene testiranja v času razvoja,

sodelovanje pri pripravi testnega okolja pri upravljavcih za namene testiranja programske opreme,

priprava testnih podatkov,

testiranje pravilnosti delovanja razvitih omrežnih storitev,

testiranje skladnosti z zahtevami direktive INSPIRE,

testiranje uporabnosti s perspektive končnih uporabnikov,

testiranje hitrosti in dostopnosti (obremenilno testiranje),

varnostno testiranje.

Izobraževanje in promocija

Izvajalec mora izvesti usposabljanje administratorjev in skrbnikov za uporabo in nadzor delovanja omrežnih storitev pred prehodom v produkcijsko delovanje tako, da so sposobni samostojno uporabljati vse funkcionalnosti omrežnih storitev.

Izvajalec zagotovi gradiva za vsa izobraževanja, organizira izobraževanja in izvede izobraževanja v obliki praktičnih interaktivnih delavnic, na katerih bo skrbnike in administratorje omrežnih storitev usposobil za izvajanje nadzora in nudenje pomoči uporabnikom teh omrežnih storitev.

Izvajalec pripravi reklamni material in poskrbi za promocijo uporabe izdelanih omrežnih storitev najmanj z naslednjimi vsebinami:

- predlog vsebine in oblike za objavo na spletni strani,

- primeri uporabe, dobre prakse,

- hackathon,

- delavnice z glavnimi uporabniki (najmanj 2 delavnici, 50 oseb).

Hackathon in delavnice morajo biti celodnevne (najmanj 6 ur) z enim glavnim odmorom (1 uro) in najmanj enim krajšim odmorom (30 minut). Predvidoma se bodo dogodki organizirali v Ljubljani. Mogoč je tudi drugi kraj, ki se ob soglasju naročnika določi v PZI. Organizacija in izvedba hackathona in delavnic vključuje:

- najem in ureditev prostora,

- zagotovitev tehnične opreme (projektor, zaslon, govorniški pult, kongresno ozvočenje, registracijski pult, brezplačen Wi-fi),

- priprava programa in zagotovitev glavnega povezovalca dogodka,

- zagotovitev postrežbe za število prijavljenih udeležencev – v glavnem odmoru: kava, voda, osvežilna pijača, topli in hladni prigrizki; v krajših odmorih in ob registraciji: kava, voda in pecivo,

- oblikovanje vabila,

- izvedba obveščanja, izdelava seznama vabljenih, vabljenje (elektronsko in tiskano) in registracija udeležencev,

- zagotovitev potrebnega pisarniškega (pisala, papir, mape, gradiva) in promocijskega materiala (zloženke, vrečke),

- simultano tolmačenje v primeru tujih gostov z zagotovitvijo tehnične opreme in zagotovitev prevajalca,

- zagotovitev slikovnega gradiva in poročila, uskladitev objav z naročnikom in objava na spletnih straneh.

Namestitev v informacijskem sistemu in zagon

Izvajalec mora pripraviti vse potrebne metapodatke, navodila in skripte za objavo izdelanih omrežnih storitev v obstoječem informacijskem sistemu na način, da bodo ustrezale vsem varnostnim zahtevam.

Omrežne storitve GURS se bodo objavile v distribucijskem sistemu GURS. Izvajalec mora metapodatke, navodila in skripte za objavo pripraviti tako za obstoječi distribucijski sistem, kot tudi za prenovljeno distribucijsko okolje. Tehnične podrobnosti oziroma zahteve novega distribucijskega okolja bodo določene v PZI.

Po namestitvi mora izvajalec pregledati delovanje omrežnih storitev in izdelati poročilo.

Tehnična podpora

Tehnična podpora za predvideno obdobje od prve oddaje delujočih omrežnih storitev do zaključka projekta obsega najmanj:

- sistem sprejemanja prijav nedelovanja, napak, motenj in neskladnosti vse delovne dni v času izvajanja podpore preko elektronske pošte ter sprejem prijav po telefonu v delovnem času naročnika,

odprava napak in izboljšanje funkcionalnosti na osnovi zahtev naročnika,

izvajanje občasnih preventivnih pregledov omrežnih storitev s ciljem odpravljanja potencialnih motenj pri uporabi,

vzdrževanje in nastavitve parametrov za delovanje storitev,

optimizacija delovanja omrežnih storitev v smislu večje razpoložljivosti, večje odzivnosti,

podpora pri reševanju specifičnih zahtev in ob nepredvidenih dogodkih,

preverjanje delovanja omrežnih storitev na različnih verzijah odjemalcev in dokumentiranje ugotovitev za potrebe informiranja uporabnikov,

dokumentiranje izvedenih storitev vzdrževanja in podpore,

dopolnitev in izdelava tehnične in uporabniške dokumentacije.

Generičen načrt dobav

Postopek prevzemanja dobav je okvirno opredeljen v spodnji tabeli, natančneje pa se ga bo opredelilo v PZI.

| Opis dobave/izdelek | Nosilec | Oblika zapisa |
| --- | --- | --- |
| Terminski plan | Izvajalec | Dokument |
| Analiza potreb uporabnikov |  |  |
| Priprava analize | Izvajalec | Dokument |
| PZI |  |  |
| Priprava in dopolnitve PZI | Izvajalec | Sparx Enterprise Architect |
| Potrditev ali zavrnitev PZI | Naročnik | Dokument |
| Razvoj |  |  |
| Priprava podatkovnih modelov in izdelava aplikacijskih shem | Izvajalec | Sparx Enterprise Architect, programska koda |
| Potrditev podatkovnih modelov | Upravljavci, naročnik | Dokument |
| Izdelava omrežnih storitev v skladu s PZI | Izvajalec | Programska koda |
| Testiranje v razvojnem in testnem okolju izvajalca | Izvajalec | Dokument |
| Testno okolje |  |  |
| Navodila za namestitve v testno okolje upravljavca | Izvajalec | Dokument/SVN |
| Namestitev v testno okolje upravljavca | Izvajalec in upravljavci | Procedura/SVN |
| Prevzemno in integracijsko testiranje |  |  |
| Integracijsko testiranje, skladno s potrjenim predlogom rešitve | Izvajalec, upravljavci in Naročnik | Dokument |
| Izobraževanje naročnikovega osebja in priprava tehnične in uporabniške dokumentacije |  |  |
| Gradivo za izobraževanje naročnikovega osebja | Izvajalec | Dokument |
| Izvedba delavnic za uporabnike | Izvajalec | Predavanje, delavnice |
| Uporabniška dokumentacija | Izvajalec | Sparx Enterprise Architect |
| Tehnična dokumentacija (opis storitev, podatkovni model, …) |  | Sparx Enterprise Architect |
| Prevzem in produkcija |  |  |
| Navodila za namestitve v produkcijsko okolje | Izvajalec | Dokument/SVN |
| Namestitev v produkcijsko okolje | Izvajalec in upravljavci | Procedura/SVN |
| Izdaja potrdila o prevzemu | Naročnik | Dokument |

Opomba: Kjer je v stolpcu »Oblika zapisa« zapisan določen izdelek, je vedno dovoljen tudi enakovreden izdelek drugega ponudnika ali odprtokodni izdelek.

Elaborat pogodbenega dela

Izvajalec predloži naročniku zaključna poročila po posameznih fazah, ki vsebujejo projektni del z naslednjo vsebino:

- opis vsebine in obsega dela (po fazah),

- organizacija dela (razdelitev nalog, kadrovska zasedba, matrika odgovornosti),

- terminski in mrežni plan izvedbe projekta,

- kontrola kvalitete izdelka (preveritve in overitve izdelka).

Elaborat pogodbenega dela ob zaključku 1. faze mora vsebovati:

- analiza potreb uporabnikov z jasno določenimi omrežnimi storitvami, ki jih je potrebno izdelati,

- PZI z vsemi sestavinami.

Elaborat pogodbenega dela ob zaključku mora vsebovati:

- prilagojene podatkovne modele,

- seznam izdelanih omrežnih storitev po upravljavcih,

- instalacijske procedure za objavo omrežnih storitev v informacijskem sistemu,

- izvorno kodo s komentarji,

- rezultate testiranj,

- uporabniško dokumentacijo,

- tehnično dokumentacijo,

- periodično poročilo tehnične podpore,

- z zadnjim stanjem prenovljeno in medsebojno usklajeno vsebino vseh faz z vso komunikacijo in dokumenti, nastalimi znotraj projekta.

Standardno se vsi izdelki predajajo v računalniški obliki. Za potrebe modeliranja procesov in podatkov ter pripravo PZI se uporabi orodje Sparx Enterprise Architect (verzija 13 ali novejša) oziroma enakovredno orodje. Vsi izdelki se hranijo pri izvajalcu v času razvoja in kasneje. Po končani izdelavi in predaji izdelkov se ti hranijo tudi pri naročniku. Za hranjenje vseh predanih izdelkov pri naročniku skrbi in odgovarja pooblaščena oseba naročnika.

Za upravljanje z dokumentacijo v času izvedbe projekta, se uporablja sistem projektne pisarne programa projektov eProstor.