Izmenjava podatkov in omrežne storitve

Okvirni terminski plan

| Faza | Trajanje (meseci) | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1: Načrtovanje (Analiza potreb uporabnikov in izdelava projekta za izvedbo) |  | T0 | 30. 11. 2020 |
| Faza 2: Izdelava omrežnih storitev |  | 1. 12. 2020 | 29. 10. 2021 |
| Garancija | 24 | Najkasneje deset (10) delovnih dni od dokončnega prevzema pogodbenega dela | 24 mesecev od dokončnega prevzema pogodbenega dela |