Služba za javna naročila

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Številka: 430-36/2020/3-0242

Datum: 4.9.2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| Predmet naročila: | Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti |
| --- | --- |
| Številka javnega naročila: | 2430-20-008 |

| Vrsta postopka: | Odprti postopek |
| --- | --- |

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

POGLAVJE 1: POVABILO K  ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Predmet javnega naročila: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti

Krajši opis predmeta javnega naročila: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI ali naročnik) izvaja projekt »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2«, sofinanciran s pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope 2016-SI-TM-0229-W po odločbi INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995 z dne 25.10.2017 za upravičeno obdobje 7.2.2017 – 31.12.2020. Predmetna aktivnost je A3 – Multimodalne storitve, v okviru katere se izvede »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« na osnovi tehničnih specifikacij regionalnega projekta LinkingDanube (Povezovanje transnacionalnih, multimodalnih informacij o potovanjih in načrtovanju poti za okolju prijazno mobilnost v Podonavski regiji) ter se tako nacionalna rešitev priključi regijski pilotni rešitvi.

Za potrebe implementacije vmesnika OpenAPI v okviru nacionalne multimodalne platforme in čezmejnega sodelovanja v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij ter v skladu z Delegirano uredbo Komisije EU2017/1926 z dne 31.5.2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja multimodalnih potovalnih informacij po vsej EU, je potrebno izdelati zaledni sistem za "Lokalnega načrtovalca potovanja" (LJP - Local Journey Planner) v skladu s CEN/TC 278 tehnično specifikacijo WI 00278420 “Javni transport – Odprt vmesnik API za distribuirano načrtovanje potovanja” (an. Public transport – Open API for distributed journey planning: TC_278_WI_00278420_(E)-RS-170118-final3 (dostopno na naslovu http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2017/01/TC_278_WI_00278420_E-RS-170118-final3.pdf).

Izvesti je potrebno integracijo lokalnega načrtovalca poti v povezavi s centralnim distribuiranim "Danube Region Journey Planner" (DRJP) in nacionalno lokalno točko dostopa LJP povezati s centralnim vozliščem CN (»Central Node«). Vse povezave in integracije na transnacionalni ravni se izvedejo z uporabo standardnega vmesnika CEN/TC 278 WI 00278420 OpenAPI, ki ga je v sklopu naloge potrebno implementirati v okviru LJP. Osnovni cilj projekta je zagotovitev potrebnih virov (infrastruktura, podatki in vmesniki) za operativno povezavo s centralnim DRJP sistemom. Težišče projekta je na razvoju v okviru delovnega paketa LD WP5 Tehnični razvoj (»Technical Development«). Nacionalna implementacija obsega povezovanje obstoječih parcialnih rešitev, njihovo razširitev in dopolnitev ter vključitev obstoječih podatkov »Integriranega javnega potniškega prometa« (IJPP) v s standardi podprto pilotno spletno rešitev na osnovi OpenAPI. Glavni rezultat projekta bo javno dostopen pilotni koncept storitev načrtovanja transnacionalnih, multimodalnih in okolju prijaznih potovanj v Podonavski regiji. Storitev LinkingDanube (tehnično orodje) se gradi na povezovanju obstoječih sistemov v nov pilotski multimodalni informacijski sistem in je implementiran na decentraliziran način (nacionalno in mednarodno). Tako bo vsak izmed upravljavcev lokalnih sistemov odgovoren za lokalno logiko usmerjanja in razpoložljivosti podatkov v implementirani aplikaciji.

Dobavljena aplikativna rešitev mora biti operativno razpoložljiva do mejnika M1 in testirana ter predana z dokumentacijo do mejnika M2. Aplikativna rešitev mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji MS .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL ter bazirana na spletnih storitvah MS IIS. Če del aplikativne rešitve uporablja druge tehnologije, mora biti povezljiva z drugimi obstoječimi rešitvami in sistemi NCUP, ki so zgrajeni na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL.

Izvajalec rešitve specificira zahteve po virih in kapacitetah za obdobje razvoja rešitve, testno obdobje  in za produkcijsko rešitev ter njegovo vzdrževanje.

Ponudnik lahko predloži ponudbo samo za rešitev v celoti. Ponudba je lahko samostojna ali ponudba skupine ponudnikov. Izraz »ponudnik« v razpisni dokumentaciji se nanaša na samostojnega ponudnika in na skupino ponudnikov. Navedeno pomeni, da se vse zahteve, ki se nanašajo na ponudnika, v primeru ponudbe skupine ponudnikov, nanašajo na vse partnerje v skupini ponudnikov, razen če je za posamezno zahtevo drugače določeno.

Rok izvedbe pogodbe: Rok za vzpostavitev rešitve je 100 dni od podpisa pogodbe, sledi 36 mesečno obdobje vzdrževanja rešitve.

V primeru uradnega podaljšanja upravičenega obdobja s strani INEA je možno na predlog naročnika podaljšati rok za vzpostavitev rešitve, brez povečanja obsega aktivnosti in obsega finančnih sredstev, vendar največ za 30 dni.

Limitirana vrednost javnega naročila:

Limitirana vrednost javnega naročila za VZPOSTAVITEV rešitve »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« je 360.000,00 EUR brez DDV (faza 1 in 2 ponudbenega predračuna).

Limitirana vrednost javnega naročila za 36-mesečno VZDRŽEVANJE (faza 3 ponudbenega predračuna) izdelane rešitve v produkcijskem obdobju je 30% vrednosti VZPOSTAVITVE rešitve, pri čemer je cena mesečnega pavšala omejena na največ 2.000,00 EUR brez DDV na mesec.

Vse ponudbe, ki ne bodo skladne s temi določili, bodo zavrnjene kot nedopustne.

Elektronska predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN do 20.10.2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi, ki je navedena v poglavju I.3 Sporočanje v okviru objave na portalu enarocanje.si.

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN .

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.10.2020 in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Potrdili v EPG:

| Sonja Grašič vodja Službe za javna naročila | Jernej Vrtovec MINISTER |
| --- | --- |
| Monika Pintar-Mesarič v.d. generalne direktorice Direktorata za kopenski promet |  |

POGLAVJE 2: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

  - Predpisi

Pri oddaji in izvedbi javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3 in 14/18), vključno z veljavnimi podzakonskimi akti

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 - ZPVPJN-B in 72/2019 – ZPVPJN-C),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št, 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 UPB),

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 – odl. US in 46/15)

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 – ODL. Us IN 46/15),

- Odločba Instrumenta za povezovanje Evrope o sofinanciranju projekta »Traffic Management Integration in the National Traffic Management Centre 2«, številka akcije: 2016-SI-TM-0229, številka odločbe: INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995,

- Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 7. Julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza,

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/962 z dne 18. decembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU,

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU ter

- ostali predpisi z vsebinskega področja javnega naročila.

2.2.  Razpisna dokumentacija

    - Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe,

- poglavje 2: Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določila o izvedbi postopka,

- poglavje 3: Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje,

- poglavje 4: Obrazci naročnika,

- poglavje 5: Specifikacije,

- Priloga: ESPD obrazec v .xml obliki datoteke,

- Priloga: Obrazec »Ponudbeni predračun«.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu s točko 2.2.3. teh navodil in objavljeni na portalu www.enarocanje.si .

2.2.2 Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 6.10.2020 do 12:00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 13.10.2020  Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

2.2.3 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del dokumentacije o javnem naročilu štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu e-naročanje.

2.3 Priprava ponudbe

2.3.1 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. V kolikor je dokument predložen v tujem jeziku, mu mora biti priložen uraden prevod v slovenski jezik (prevod sodno zapriseženega prevajalca).

V tujem jeziku (in sicer v angleškem ali nemškem jeziku) je lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo. Naročnik si za te dokumente pridržuje pravico, da od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, naknadno zahteva prevod dokumentov, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti v slovenščino. Stroške prevoda nosi ponudnik in jamči za pravilnost prevoda v slovenski jezik.

2.3.2 Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika. V primeru, da ponudbeno dokumentacijo ne podpiše oseba, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi pisno pooblastilo, izdano podpisniku za podpis ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

2.3.3 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti preko Sistema za elektronsko oddajo ponudb oddan ločeno za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.3.4 Obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom«

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

2.3.5 Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Če ponudnik katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu ponuja zastonj, vpiše ceno »0,00 EUR«. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

2.3.6 Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Če ponudba vsebuje podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost skladno z 2. členom Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19 - ZPosS), mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost oziroma drug dokument v pisni obliki, kot to določa 2. odstavek 2. člena ZPosS, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu ali drugem dokumentu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so vezani na izvajanje pogodb, sklenjenih s subjekti javnega sektorja.

2.3.7 Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, morajo ostati v veljavi najmanj 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb.

2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu kot del ponudbene dokumentacije predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Vrednost zavarovanja za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša 10.000,00 EUR.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 28.2.2021.

Vsebina zavarovanja mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ali po vsebini, veljavnosti ter po višini zahtevanega zneska (če je garancija po vrednosti nižja od zahtevanega zneska) sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, ali

- če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe, ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali

- če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano s strani:

- banke ali zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke ali zavarovalnice preko korespondenčne banke ali zavarovalnice v državi naročnika.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za resnost ponudbe predloži eden izmed partnerjev.

2.3.9 Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene.

2.3.10 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo izbrana na podlagi točkovanja po merilih, kot sledi:

| Uporabljena merila | Največje možno število točk |
| --- | --- |
| Tc – končna ponudbena vrednost (brez DDV) | 70 |
| TREF – reference ključnega kadra | 15 |
| TCERT – merila za certifikacije | 15 |

Skupno število točk dobimo s seštevkom maksimalnega števila točk posameznega merila. Najvišje skupno število točk je 100.  Najugodnejša ponudba je ponudba z najvišjim skupnim številom točk. V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.

Skupno število točk se izračuna po formuli:

TSKUP = TC + TREF + TCERT

Vrednotenje posameznega merila za izbor:

1. Ponudbena vrednost (TC) se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:

Izračun:

Cena za uporabo v formuli se izračuna tako, da je cena skupne ponudbe po predračunu brez DDV

TC = (Cmin / CO) * 70

- Cmin – najnižja končna ponudbena vrednost (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb

- CO – končna ponudbena vrednost posamezne ocenjevane ponudbe (brez DDV)

- TC – točke ocenjevanja posameznega ponudnika (točke se zaokrožijo na dve decimalki natančno, v skladu s pravili matematičnega zaokroževanja).

Ponudniku lahko v sklopu ocene ponudbene vrednosti dodelimo največ 70 točk.

2. Merila za reference ključnega kadra TREF se pri ocenjevanju točkujejo, kot sledi:

Za merilo TREF – Točke za reference ključnega kadra (nič točk in do največ skupno 15 točk) lahko ponudnik doseže na osnovi točkovanja vrednosti uspešno zaključenega projekta (potrjenega s strani naročnika referenčnega projekta) za nominiranega »ODGOVORNEGA in TEHNIČNEGA VODJO PROJEKTA« (naveden v poglavju 3.2.3.2 Kadrovska sposobnost, podtočka 1). Kot uspešno zaključen projekt bo naročnik upošteval projekte, pri katerih je zaključena vzpostavitev sistema. Vrednost vzdrževanja pri teh projektih ne bo upoštevana. Vrednost referenčnega projekta se točkuje, kot je razvidno v tabeli tabeli:

Tabela doseženih točk za posamezno dodatno referenco (vrednost v EUR brez DDV):

| Dodatne reference | vrednost reference več kot 10.000 EUR | vrednost reference več kot 100.000 EUR | vrednost reference več kot 500.000 EUR | vrednost reference več kot 1.000.000 EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| točke TREF | 1 | 5 | 10 | 15 |

Dodatna referenca mora zadostiti pogojem:

- ne sme biti ista kot referenca za tehnično in strokovno sposobnost, ki jo je ponudnik navedel kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev (na obrazcu 3 in 4);

- mora biti potrjena s strani znanega naročnika del ali storitev (ki v tej ponudbi ni eden izmed ponudnikov, soponudnikov ali podizvajalcev tega javnega naročila ali v lastniški povezavi s ponudniki, soponudniki ali podizvajalci te ponudbe);

- mora vsebovati aktivnosti razvoja informacijskih sistemov ali nudenja informacijskih storitev na naročnikovi infrastrukturi in je bil uspešno realiziran v zadnjih 5 (petih) letih od objave tega javnega naročila. To pomeni, da je bila uspešno izvedena in zaključena vzpostavitev sistema referenčnega projekta;

- Rešitve referenčnega projekta so v aktivni rabi na dan objave tega javnega naročila in v pogodbenem vzdrževanju ter so za referenčno aktivnost izpolnjeni vsi pogoji točke A ali B poglavja 3.2.3.1;

- mora biti predložena na predpisanem obrazcu 5A.

3. Merila za certifikacije TCERT se pri ocenjevanju točkujejo, kot sledi:

Za merilo TCERT – Točke za opravljeno certifikacijo za tehnologije Microsoft (Microsoft Certified Professional Program) lahko ponudnik doseže skupno največ 15 točk, in sicer na osnovi točkovanja števila uspešno opravljenih certificiranih izpitov ali pridobljenih nazivov (statusov) Microsoft v zadnjih 10 (desetih) letih od objave tega javnega naročila za vsak nominiran kader »ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA« ali »RAZVIJALEC« (poglavje 3.2.3.2 Kadrovska sposobnost, podtočki 1 in 2) po točkovanju v naslednji tabeli:

Tabela doseženih točk za certifikacijo Microsoft (Microsoft Certified Professional Program):

| Certifikacije | za vsak predložen uspešno opravljen certificiran izpit Microsoft | za vsak predložen pridobljen certificiran naziv Microsoft velja za navedene stare nazive (statuse): »Microsoft Certified Systems Engineer« (MCSE) ali »Microsoft Certified Systems Administrator« (MCSA) ali »Microsoft Certified Database Administrator« (MCDBA); ali navedene novejše nazive (statuse): »Microsoft Technology Associate« (MTA) ali »Microsoft Certified Solutions Associate« (MCSA) ali »Microsoft Certified Solutions Expert« (MCSE) ali »Microsoft Certified Solutions Developer« (MCSD) ali »Microsoft Certified Solutions Associate« (MCSA). |
| --- | --- | --- |
| točke TCERT | 1 točka | 3 točke |

Pri uspešno opravljenem certificiranem izpitu se upošteva vsak opravljen izpit s predloženo kopijo certifikata (ki po tabeli doprinese 1 točko), tudi če je bil uveljavljen za namen pridobitve naziva (ki po tabeli doprinese 3 točke) ali več nazivov.

Opravljen izpit ali dosežen naziv certifikacije Microsoft: - mora biti naveden v obrazcu 5;

Pomembno: Ponudnik mora referenčna potrdila naročnikov referenčnih del za kader (za odgovornega in tehničnega vodjo projekta) in dokazila o opravljenem izpitu ali pridobljenem nazivu posameznega kadra predložiti že v ponudbi. V kolikor ta referenčna potrdila, dokazila o opravljenem izpitu ali pridobljenem nazivu ne bodo predloženi že v ponudbi, bo naročnik točkoval le tiste reference kadrov, dokazila o opravljenem izpitu ali pridobljenem nazivu, za katere bodo potrdila v ponudbi dejansko predložena in iz katerih bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo pogoje kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno, saj naročnik ne bo dopustil sprememb, ki bi vplivale na razvrstitev v okviru meril.

Referenčni projekti za kader morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tej ponudbi ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec. Obrazec je predpisan, vzorec je predložen v okviru obrazca 5A.

2.3.11 Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 2.3.10 točke teh navodil in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je oddal najugodnejšo ponudbo.

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

V skladu z 90. členom ZJN-3 lahko naročnik:

- do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročila (prvi odstavek 90. člena ZJN-3),

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe (peti odstavek 90. člena ZJN-3),

- do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti svojo odločitev spremeni ali sprejme novo odločitev (šesti odstavek 90. člena ZJN-3),

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila od izvedbe javnega naročila odstopi, vendar le iz utemeljenih razlogov, določenih z zakonom (osmi odstavek 90. člena ZJN-3).

2.3.12 Pravila za sporočanje

Za sporočanje in izmenjavo informacij v postopku oddaje javnega naročila bo naročnik uporabil elektronska komunikacijska sredstva. Komunikacija bo potekala preko sistema za elektronsko oddajo ponudb (e-JN), v kolikor je to možno, oziroma preko elektronskega naslova, ki je bil naveden/uporabljen pri elektronski oddaji ponudb v sistemu e-JN.

2.3.13 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po izteku obdobja mirovanja obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in mu v podpis poslal pogodbo v obliki in vsebini, kot je bila določena v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 7 delovnih dni po prejemu pogodb te podpisati in jih vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodb se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

2.3.14 Zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 8 delovnih dni po sklenitvi pogodbe za posamezni sklop mora pogodbena stranka naročniku dostaviti original bančno garancijo ali original kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8 % pogodbene cene (brez DDV), skladno z obrazcem, ki je podan v okviru poglavja 4 te razpisne dokumentacije. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od končnega roka izvedbe del predmetne pogodbe. Po prevzemu prve in druge faze izvedbe projekta (vzpostavitev rešitve) lahko izvajalec dostavi novo garancijo, v višini 3 % pogodbene cene (brez DDV), z veljavnostjo, ki bo 30 dni daljša od končnega roka izvedbe del predmetne pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano s strani:

- banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke oziroma zavarovalnice preko korespondenčne banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika.

Če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveze iz predhodnih dveh odstavkov, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži eden izmed partnerjev.

2.3.15 Zagotavljanje pravnega varstva

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 - ZPVPJN-B in 72/2019 –ZPVPJN-C). Več o pravnem varstvu: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

2.3.16 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil ni dovoljeno.

POGLAVJE 3: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE PONUDNIKA

3.1 Razlogi za izključitev ponudnika (75. člen ZJN-3)

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le gospodarski subjekti, za katere ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru obstoja predmetnega razloga za izključitev opozarjamo na možnost popravnega mehanizma v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid – 19 (Ur. list RS, št. 80/20 - v nadaljevanju: ZIUOOPE), vendar je v tem primeru potrebno obstoj tega razloga ustrezno označiti v ESPD obrazcu.

Naročnik bo v tem primeru gospodarskemu subjektu v fazi preverjanja ponudbe določil primeren rok, v katerem bo moral gospodarski subjekt obveznost izpolniti.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

5. Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

6. Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

7. Če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

8. Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

Razlogi za izključitev veljajo za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi. Če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, se razlogi za izključitev nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se razlogi za izključitev nanašajo tudi na vse podizvajalce.

Naročnik bo ponudnika izključil iz nadaljnjega postopka izbire, če ugotovi, da za ponudnika in soponudnike obstajajo navedeni razlogi za izključitev. V primeru, da bodo obstajali razlogi za izključitev podizvajalca, bo naročnik ponudnika pozval na zamenjavo podizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v fazi preverjanja ponudbe za tuje gospodarske subjekte zahteval predložitev dokazil iz uradnih evidenc v matični državi o neobstoju razlogov za izključitev (točka 2, 4 in 5). Zaželeno pa je, da so ta dokazila predložena že v ponudbi.

Navodila v zvezi s preverjanjem kazenske evidence (točka 1 razlogov za izključitev):

- ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S SEDEŽEM V RS IN FIZIČNE OSEBE S SLOVENSKIM EMŠO;

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti s sedežem v RS, ki nastopajo v ponudbi (ponudniki, soponudniki in podizvajalci), že v ponudbi predložijo potrdila iz Kazenske evidence RS, ki ne smejo biti starejša od 20 dni pred rokom za oddajo ponudb, za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3). V kolikor ta potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, morajo biti v ponudbi predložena pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3), in sicer na obrazcu 1C (za fizične osebe) in na obrazcu 1D (za pravne osebe). Za te subjekte bo naročnik izpolnjevanje pogojev preveril najkasneje v 20 dneh po roku za odpiranje ponudb. V kolikor zaradi različnih okoliščin naročnik tega ne bi mogel preveriti sam, bo ta dokazila zahteval od ponudnikov in bodo morala izkazati stanje, vezano na datume znotraj 20 dni pred oziroma 20 dni po roku za oddajo ponudb.

- ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S SEDEŽEM IZVEN RS IN ZA TUJE FIZIČNE OSEBE;

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti s sedežem izven RS, ki nastopajo v ponudbi (ponudniki, soponudniki in podizvajalci), že v ponudbi predložijo potrdila iz uradnih evidenc v matični državi (oziroma druga dokazila skladno z določili 77. člena ZJN-3) o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 1, ki ne smejo biti starejša od 20 dni pred rokom za oddajo ponudb, za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3). V kolikor ta potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, si naročnik pridržuje pravico ta potrdila zahtevati v fazi preverjanja ponudb. Ta potrdila, ki jih bo naročnik zahteval v fazi preverjanja ponudb, pa bodo morala izkazati stanje, vezano na datume znotraj 20 dni pred oziroma 20 dni po roku za oddajo ponudb.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt

3.2. Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

3.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt – oddelek a dela IV.

3.2.2 Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)

Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) mora biti ekonomsko in finančno sposobna izvesti predmetno javno naročilo, kar dokazuje z izpolnjevanjem naslednje zahteve:

- Ponudnik oziroma vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika in soponudnika – oddelek a dela IV.

3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost

3.2.3.1 Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost):

Ponudnik mora izkazati tehnično usposobljenost z:

A. Referenčnim projektom A (primerljivim po vsebini in obsegu tega javnega naročila) za katerega velja da:

  - je bil uspešno zaključen (implementiran) v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila, rešitev je v operativni uporabi v času objave tega javnega naročila;

  - je bil pogodbeno vzdrževan vsaj 12 mesecev v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila ali je v veljavnem pogodbenem vzdrževanju na dan objave tega javnega naročila;

  - je vrednost storitev razvoja vsaj 300.000,00 EUR brez DDV;

  - vključuje funkcionalnost določevanja optimalne poti (navigacija, »routing servis«) z možnostjo definiranja začetne in končne lokacije ter vsaj ene vmesne lokacije na poti;

  - vključuje funkcionalnost priprave načrta optimalne poti (načrt poti z opisom poti – itinerarij poti) v smislu navigacijskih navodil (»turn-to-turn«);

  - vključuje funkcionalnost sinhronizacije navigacije (»routing service«) z dinamičnimi podatki kot npr. zaprta cesta ali trenutna gostota prometa;

  - uporablja prometno karto, javno cestno omrežje (JCO) in banko cestnih podatkov (BCP);

  - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami v državnem koordinatnem sistemu D48/D96, linearno referenciranje po BCP in OpenLR;

  - omogoča dostop do potovalnih informacij v obliki DATEXII profilov;

  - referenčno obsega vsaj eno operativno implementacijo izmenjave potovalnih oz. prometnih podatkov po uveljavljenem standardiziranem protokolu na meddržavni ravni;

  - uporablja AlertC kodiranje in TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev;

  - uporablja spletne tehnologije in spletne storitve: REST ali SOAP z uporabo formatov JSON ali  XML;

B. Referenčnim projektom B (z izkazano aplikativno uporabo referenčnih tehnologij in standardov) za katerega velja, da:

- je bil uspešno zaključen (implementiran) v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila, rešitev pa je tudi operativna v času objave tega javnega naročila;

- se je v okviru projekta izdelala ali nadgradila namizna ali spletna ali mobilna aplikacija na osnovi specifikacij »Odprt vmesnik API: TC_278_WI_00278420« ali specifikacij »Evropskega profila potovalnih informacij: CEN TC 278 prTS 16614:PI Profile«;

- je aplikacija obsegala najmanj dve vrsti modalnosti (velja za: peš, kolo, avtobus, vlak, osebno vozilo) z vključitvijo vsaj enega javnega prevoza z voznimi redi (avtobus, vlak);

- je obsegala območje pokritosti aplikacije najmanj ene lokalne skupnosti (velja za: občina, več občin, regija, nacionalni nivo, mednarodni nivo);

- je obsegala navodila za pot (načrt poti z opisom poti – itinerarij poti) in vizualizacijo načrtovane poti na digitalni karti.

Ponudnik referenci izkaže sam, s partnerji ali s podizvajalci.

DOKAZILO: : ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt - oddelek a dela IV ter v ponudbi predložen obrazec 2, v fazi preverjanja ponudbe pa na poziv naročnika predložen obrazec 2, potrjen s strani naročnika referenčnega projekta, zaželeno pa je, da je obrazec potrjen s strani naročnika referenčnega projekta že v ponudbi.

C. Izkazanim statusom Microsoft Aplication Developement partner

DOKAZILO: Ponudnik, soponudnik ali podizvajalec, ki predloži referenčni projekt A, predloži potrjen obrazec 2A, s katerim izjavlja, da ima pridobljeni status Microsoft »Silver Application Developement partner« ali »Gold Application Developement partner«, ki je veljaven na dan oddaje ponudbe. Naročnik lahko v fazi pregleda ponudbe zahteva dokazilo.

NAVODILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM POGOJEV; Tisti gospodarski subjekt, ki referenco iz določenega področja izkaže, mora dela s tega področja tudi prevzeti v izvajanje, in sicer na naslednji način: Gospodarski subjekt, ki predloži referenčni projekt A, mora v pretežnem delu* prevzeti v izvajanje aktivnosti iz postavke dela A-0, A-1 in A-2 ponudbenega predračuna; Gospodarski subjekt, ki predloži referenčni projekt B, mora v pretežnem delu* prevzeti v izvajanje aktivnosti iz postavke dela B ponudbenega predračuna; *kar pomeni 60% ali več obsega aktivnosti za vsako posamezno postavko iz ponudbenega predračuna. Izpolnjevanje teh zahtev mora biti razvidno iz ponudbe: - pri skupni ponudbi iz izjave o skupnem nastopu (»vsebinska in finančna razdelitev dela med partnerji« – po postavkah iz ponudbenega predračuna); - pri ponudbi s podizvajalci pa navedba v obrazcu 1A, kjer se postavka ponudbenega predračuna, ki jo podizvajalec prevzema v izvajanje, vpiše pod »predmet del«, razvidno pa mora biti tudi, kakšen delež posamezne postavke prevzema).

3.2.3.2 Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre (strokovnjake) in izkazati njihovo usposobljenost:

- ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA (1 kader) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

- ima izobrazbo najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih) naravoslovno-tehnične ali informacijske smeri;

- ima vsaj 5 let delovnih izkušenj vodenja projektov s področja informacijskih sistemov;

- je redno zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu;

- vodja najmanj enega (1) projekta v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, s področja informacijskih sistemov na področju ITS (inteligentni transportni sistemi, kot so definirani z Direktivo 2010/40/EU). V vlogi vodje projekta neprekinjeno vsaj 12 mesecev;

- referenca kadra izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 A.

- RAZVIJALEC (vsaj 5 kadrov) od katerih:

- so vsi redno zaposleni pri ponudniku ali podizvajalcu;

- imajo vsi izobrazbo najmanj raven 6 po SOK (višješolski strokovni programi po »predbolonjskih» programih) naravoslovne ali tehnične smeri

- vsi imajo vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev in vsaj trije od teh imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev;

- vsaj trije, ki so v zadnjih 3 letih uspešno razvijali in/ali vzdrževali programsko kodo pri vsaj enem informacijskem sistemu, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 A;

- vsaj dva, ki sta v zadnjih 3 letih uspešno razvijala in/ali vzdrževala programsko kodo pri vsaj enem informacijskem sistemu, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so opredeljeni v točki 3.2.3.1 B.

SPLOŠNA DOLOČILA ZA KADROVSKO SPOSOBNOST:

Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma nastopa v ponudbi kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen oziroma kader kot fizično osebo, v ponudbi navesti kot podizvajalca oziroma soponudnika.

Zamenjava strokovnega kadra v projektni skupini bo pri izvedbi projekta možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje in merila glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali boljše kvalifikacije.

Tisti kader, ki izkazuje strokovno usposobljenost oziroma izkaže zahtevano referenco, mora dejansko pri izvedbi del tudi aktivno sodelovati.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt - oddelek a dela IV ter obrazec 3 (kadri).

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti in kadrovska struktura seštevajo.

POMEMBNO PRI DOKAZOVANJU IZPOLNJEVANJA POGOJEV:

Referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del (za gospodarski subjekt in za kadre), v ponudbi ni potrebno prilagati. Zaželeno pa je, da sta v ponudbi predložena obrazec 2 in obrazec 3 potrjena s strani naročnika referenčnega dela. Če torej obrazca ne bosta potrjena s strani naročnika že v ponudbi, bo naročnik potrjene obrazce zahteval v fazi preverjanja ponudbe. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da lahko zahteva še druga dokazila.

Referenčni projekti za gospodarski subjekt in za kader »ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA« bodo torej morali biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tem naročilu ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec (na obrazcu 2 in 3). Za razvijalce se izpolnjevanje pogojev dokazuje z izjavo na obrazcu 3.

Pri dokazovanju referenc za kadre je še posebej pomembno, da bo iz referenčnega potrdila izhajalo, da je dela res opravil navedeni kader in v kakšni vlogi jih je opravil. Izpolnjeni morajo biti tudi vsi navedeni referenčni pogoji zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost).

3.2.4 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izpolnjene ESPD obrazce podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 3.1 te razpisne dokumentacije, ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-        glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-        podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-        glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD  obrazec s podatki vseh podizvajalcev ter obrazec 1a in 1b.

    - Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti še akt o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini,

- način plačevanja (preko vodilnega partnerja ali vsakemu soponudniku posebej – v tem primeru mora biti račun partnerja potrjen s strani vodilnega partnerja),

- delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, razdelano po aktivnostih ponudbenega predračuna,

- rok trajanja tega akta ter

- navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila, za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik razloge za izključitev, ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomski in finančni položaj ugotavljal za vsakega partnerja v skupni ponudbi.

Za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa bo naročnik upošteval usposobljenost od katerega koli partnerja v skupni ponudbi in tudi od nominiranih podizvajalcev.

POGLAVJE 4: OBRAZCI NAROČNIKA

Sestavni deli ponudbe in preglednica obrazcev s prilogami, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi

- PONUDBA (ločena datoteka)

- Sklep o določitvi poslovne skrivnosti (opcijsko)

- Pooblastilo za zastopanje, če podpisnik ponudbe ni zakoniti zastopnik ponudnika

- Izjava o skupnem nastopu v primeru skupnega nastopa ponudnikov

- Obrazec 1A in 1B, v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci:

- Obrazec 1A: Dodatni podatki o podizvajalcih

- Obrazec 1B: Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila (v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila)

- Obrazec 1C: Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse fizične osebe ponudnika, soponudnikov in podizvajalcev, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor / ali dokazilo

- Obrazec 1D: Pooblastilo naročniku za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika/vse soponudnike/vse podizvajalce/vsak sodelujoč subjekt - pravna oseb / ali dokazilo

- Obrazec 2: Izjave ponudnika o izpolnjevanju referenčnih zahtev (izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.1)

- Obrazec 2.A: Izjava ponudnika – Status Microsoft

- Obrazec 3: Izjava ponudnika o nominiranih kadrih in izpolnjevanju njihovih referenčnih zahtev (izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.2)

- Obrazec 4: Dodatni referenčni projekt za merila

- Obrazec 5: Certifikati za merila

- Obrazec 6: Vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila; ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen in parafiran obrazec 6

- Obrazec 7.1: Zavarovanje za resnost ponudbe (obvezna priloga v ponudbi - .pdf datoteka)

- Obrazec 7.2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v ponudbi je potrebno predložiti samo s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo zavarovanje pridobil, parafiran obrazec 7.2)

- Predlog podrobnega terminskega načrta (skladno s poglavjem 5.7. i. – Metodološke zahteve in s poglavjem 5.8. – Okvirni terminski načrt projekta)

- Obrazec ESPD (ločena datoteka)

Izpolnjeni in podpisani obrazci ESPD za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, partnerje, podizvajalce in vse ostale sodelujoče subjekte.

- Obrazec Ponudbeni predračun (ločena datoteka)

Obrazec 1A: Dodatni podatki o podizvajalcih

Predmet javnega naročila: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova  ulica 4, 1535 Ljubljana

Seznam podizvajalcev, s katerimi namerava ponudnik izvesti predmetno javno naročilo za (ustrezno obkroži):

|  | Podizvajalec št. 1 | Podizvajalec št. 2 | Podizvajalec št. 3 (po potrebi dodaj) |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  |  |  |
| Polni naslov |  |  |  |
| Vrsta del |  |  |  |
| Predmet del |  |  |  |
| Količina del* |  |  |  |
| Vrednost del |  |  |  |
| Ali zahteva neposredno plačilo?** DA/NE |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |

* kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti bodo izvedli (podatki se morajo ujemati z navedbami v ESPD)

** v primeru, da podizvajalec zahtevo neposredno plačilo, je potrebno zanj predložiti še obrazec 1B

datum:

podpis ponudnika oziroma

vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov:

Obrazec 1B: Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila

Predmet javnega naročila: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Podizvajalec (naziv in polni naslov): _________________, nominiran za  dajem soglasje, na podlagi katerega lahko naročnik namesto ponudnika (oziroma soponudnikov) neposredno poravna mojo terjatev do ponudnika (oziroma soponudnikov).

datum:                          				žig:			  podpis podizvajalca:

To izjavo je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo.

Obrazec 1C: Pooblastilo ponudnika/vseh soponudnikov/vseh podizvajalcev za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3)

Predmet javnega naročila: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Pooblastitelj:

________________________________

OSEBNI PODATKI IME IN PRIIMEK:. EMŠO:. DATUM ROJSTVA:. KRAJ ROJSTVA:. NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (ulica in hišna št., poštna št. in pošta):. DRŽAVLJANSTVO:. MOJE PREJŠNJE IME SE JE GLASILO:. NAMEN IZDAJE POTRDILA:; Preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev v postopku oddaje javnega naročila (75. člen ZJN-3).

(ponudnik/vsak soponudnik/vsak podizvajalec predloži za vse osebe, ki so navedene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3)

Pooblaščam naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, da pridobi vse podatke iz kazenske evidence za potrebe preverjanja izpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Datum:

Podpis pooblastitelja:

Obrazec 1D: Pooblastilo naročniku za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika/vse soponudnike/vse podizvajalce/vsak sodelujoč subjekt - pravna oseba (1. odst. 75. čl. ZJN- 3)

Predmet javnega naročila: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana

Pooblastilo ponudnika/soponudnika kot pravne osebe: ___________________

| PODATKI O PRAVNI OSEBI |  |
| --- | --- |
| Polno ime pravne osebe:. Sedež pravne osebe:. Občina sedeža pravne osebe:. Matična številka pravne osebe:. Namen izdaje potrdila:; Preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev ponudnika v postopku oddaje javnega naročila (1. odst. 75. čl. ZJN-3). |  |

(izpolniti za vsako pravno osebo posebej)

Pooblaščam naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, da pridobi vse podatke iz kazenske evidence za potrebe preverjanja izpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti  v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Datum:                                             	                  Podpis zakonitega

zastopnika  oz. pooblastitelja:

Predmet javnega naročila: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti

Izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti

Izjavo o izpolnjevanju teh pogojev ponudnik predloži na ESPD obrazcu (oddelek a dela IV).

Izpolnjevanje tehnične in/ali strokovne sposobnosti

Izjavo o izpolnjevanju teh pogojev ponudnik predloži na ESPD obrazcu (oddelek a dela IV). V okviru obrazca 2 in obrazca 3, ki ga je potrebno predložiti v ponudbi, pa navede referenčne storitve za ponudnika in za kadre ter seznam kadrov.

Obrazec 2: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV

| Referenčni projekt, ki izpolnjuje zahtevo glede reference 3.2.3.1. A razpisne dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta (točka A): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen v zadnjih________(navedba števila) letih od objave tega javnega naročila in JE / NI (ustrezno označi) v operativni uporabi v času objave tega javnega naročila; - vzdrževanje (ustrezno obkroži in dopolni): - je bil pogodbeno vzdrževan ________ (navedba števila) mesecev v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila ali - je v veljavnem pogodbenem vzdrževanju na dan objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja _______________ (navedba vrednosti) EUR brez DDV; - vključuje funkcionalnost določevanja optimalne poti (navigacija, »routing servis«) z možnostjo definiranja začetne in končne lokacije ter vsaj ene vmesne lokacije na poti; - vključuje funkcionalnost priprave načrta optimalne poti v smislu navigacijskih navodil (»turn-to-turn«); - vključuje funkcionalnost sinhronizacije navigacije (»routing service«) z dinamičnimi podatki kot npr. zaprta cesta ali trenutna gostota prometa; - uporablja prometno karto, javno cestno omrežje (JCO) in banko cestnih podatkov (BCP); - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami v državnem koordinatnem sistemu D48/D96, linearno referenciranje po BCP in OpenLR; - omogoča dostop do potovalnih informacij v obliki DATEXII profilov; - referenčno obsega vsaj eno operativno implementacijo izmenjave potovalnih oz. prometnih podatkov po uveljavljenem standardiziranem protokolu na meddržavni ravni; - uporablja AlertC kodiranje in TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - uporablja spletne tehnologije in spletne storitve: REST ali SOAP (ustrezno označi) z uporabo formatov JSON ali XML (ustrezno označi); |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis, datum podpisa. |  |

|  | S podpisom izjave potrjujemo zgoraj navedene podatke o referenčnem delu ter da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, obdobju, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih. |
| --- | --- |
| Podpis odgovorne osebe ali vodje referenčnega projekta pri naročniku (gospodarski subjekt, ime in priimek odgovorne osebe – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa.) |  |

| Referenčni projekt, ki izpolnjuje zahtevo glede reference 3.2.3.1. B razpisne dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta (točka B): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - se je v okviru projekta izdelala / nadgradila (ustrezno obkroži) namizna / spletna / mobilna (ustrezno obkroži ali označi) aplikacija na osnovi (ustrezno obkroži): - specifikacij »Odprt vmesnik API: TC_278_WI_00278420« - specifikacij »Evropskega profila potovalnih informacij: CEN TC 278 prTS 16614:PI Profile«; - je aplikacija obsegala naslednje modalnosti (ustrezno obkroži): peš, kolo, avtobus, vlak, osebno vozilo; - je obsegala območje pokritosti aplikacije (ustrezno obkroži): občina, več občin, regija, nacionalni nivo, mednarodni nivo; - je obsegala navodila za pot (načrt poti z opisom poti – itinerarij poti) in vizualizacijo načrtovane poti na digitalni karti. |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis, datum podpisa. |  |

|  | S podpisom izjave potrjujemo zgoraj navedene podatke o referenčnem delu ter da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, obdobju, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih. |
| --- | --- |
| Podpis odgovorne osebe ali vodje referenčnega projekta pri naročniku (gospodarski subjekt, ime in priimek odgovorne osebe – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa. ) |  |

Opomba: Zaželeno je, da je v ponudbi predložena izjava, ki je potrjena s strani naročnika referenčnega dela.

Obrazec 2A: Izjava ponudnika - status Microsoft

Predmet javnega naročila: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova  ulica 4, 1535 Ljubljana

Ponudnik/soponudnik/podizvajalec  _________________________________, izjavljam, da imam na dan oddaje ponudbe Microsoft veljavni status Microsoft:

☐ Silver Application Developement partner

☐ Gold Application Developement partner

(ustrezno obkroži)

Zadnjo obnovitev članstva v partnerstvu »Application Developement partner« smo obnovili dne: _____

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki je nosilec statusa: (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa) |  |

Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU NJIHOVIH REFERENČNIH ZAHTEV

| 1. ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA, kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz prve točke poglavja 3.2.3.2 razpisne dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Redno zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj z vodenjem projektov s področja informacijskih sistemov |  |

| Referenčni projekt ODGOVORNEGA in TEHNIČNEGA VODJO PROJEKTA, ki izpolnjuje zahteve glede reference, zahtevane v okviru točke 3.2.3.1. |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta (A ): |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ponudnika) (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | - je bil uspešno zaključen v zadnjih________(navedba števila) letih od objave tega javnega naročila in JE / NI (ustrezno označi) v operativni uporabi v času objave tega javnega naročila; - vzdrževanje (ustrezno obkroži in dopolni): - je bil pogodbeno vzdrževan ________ (navedba števila) mesecev v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila ali - je v veljavnem pogodbenem vzdrževanju na dan objave tega javnega naročila; - je vrednost storitev razvoja _______________ (navedba vrednosti) EUR brez DDV; - vključuje funkcionalnost določevanja optimalne poti (navigacija, »routing servis«) z možnostjo definiranja začetne in končne lokacije ter vsaj ene vmesne lokacije na poti; - vključuje funkcionalnost priprave načrta optimalne poti v smislu navigacijskih navodil (»turn-to-turn«); - vključuje funkcionalnost sinhronizacije navigacije (»routing service«) z dinamičnimi podatki kot npr. zaprta cesta ali trenutna gostota prometa; - uporablja prometno karto, javno cestno omrežje (JCO) in banko cestnih podatkov (BCP); - obsega interaktivno prometno karto z vsemi relevantnimi prometnimi informacijami v državnem koordinatnem sistemu D48/D96, linearno referenciranje po BCP in OpenLR; - omogoča dostop do potovalnih informacij v obliki DATEXII profilov; - referenčno obsega vsaj eno operativno implementacijo izmenjave potovalnih oz. prometnih podatkov po uveljavljenem standardiziranem protokolu na meddržavni ravni; - uporablja AlertC kodiranje in TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev; - uporablja spletne tehnologije in spletne storitve: REST ali SOAP (ustrezno označi) z uporabo formatov JSON ali XML (ustrezno označi); |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis, datum podpisa. |  |

|  | S podpisom izjave potrjujemo zgoraj navedene podatke o referenčnem delu ter da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, obdobju, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih. |
| --- | --- |
| Podpis odgovorne osebe ali vodje referenčnega projekta pri naročniku (gospodarski subjekt, ime in priimek odgovorne osebe – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa. ) |  |

Opomba: Zaželeno je, da je v ponudbi predložena izjava, ki je potrjena s strani naročnika referenčnega dela.

| RAZVIJALEC 1 kandidat ponudnika, ki izpolnjuje zahteve iz prve točke poglavja 3.2.3.2 razpisne dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Redno zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev |  |

| Referenčni projekt RAZVIJALCA, ki izpolnjuje zahteve glede referenc iz točke A ali B poglavja 3.2.3.1 (tehnična in/ali strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Vloga kandidata ponudnika pri referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ponudnika) (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | Razčlenjeno navesti zahteve, ki jih izpolnjuje referenca, kot je navedeno v obrazcu 2A ali 2B (ustrezno kopiraj). V kolikor isti razvijalec poseduje referenco A in B kopirati to tabelo in izpolniti tabelo za vsak projekt A in B. Če razvijalec nima reference in je le nominiran se tabela za referenčni projekt izbriše. V tem primeru pa se ne izbriše spodnji podpis ponudnika. |

Tabelo je potrebno ustrezno kopirati še za razvijalce od 2 do 5.

| S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |  |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa) |  |

Obrazec 4: Dodatni referenčni projekt za merila

Nominiran ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA, ki izpolnjuje zahteve za merilo TREF (Točke za dodatni referenčni projekt) poglavja 2.3.10 »Merila za izbiro ponudbe« razpisne dokumentacije:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Redno zaposlen pri… |  |
| Vloga nominiranca ponudnika pri dodatnem referenčnem projektu in čas trajanja njegove funkcije |  |
| Naziv referenčnega projekta |  |
| NAROČNIK referenčnega projekta (naziv, naslov, davčna številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri naročniku (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Odgovorna oseba izvajalca (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Vodja referenčnega projekta pri izvajalcu (ponudniku) (ime in priimek, e-naslov in telefonska številka): |  |
| Obdobje izvedbe (od – do): |  |
| Vrednost projekta brez DDV |  |
| Kratek opis projekta: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve: | razčlenjeno navesti zahteve, ki jih izpolnjuje dodatna referenca, kot je navedeno v obrazcu 2 (A ali B referenca (ustrezno kopiraj) |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis ponudnika oziroma vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov (ime in priimek – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis, datum podpisa. |  |

|  | S podpisom izjave potrjujemo zgoraj navedene podatke o referenčnem delu ter da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, obdobju, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih. |
| --- | --- |
| Podpis odgovorne osebe ali vodje referenčnega projekta pri naročniku (gospodarski subjekt, ime in priimek odgovorne osebe – s tiskanimi črkami, e-naslov, telefonska številka, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa. ) |  |

Opozorilo; V primeru izkazovanja dodatne reference mora biti potrditev naročnika referenčnega dela predložena že v ponudbi.

Obrazec 5: Certifikati za merila

| Nominirani kadri (dodaj imena in priimke) | Seznam opravljenih certificiranih izpitov Microsoft | Seznam pridobljenih nazivov Microsoft |
| --- | --- | --- |
| Odgovorni in tehnični vodja projekta: |  |  |
| Razvijalec 1: |  |  |
| Razvijalec 2: |  |  |
| Razvijalec 3: |  |  |
| Razvijalec 4: |  |  |
| Razvijalec 5: |  |  |

Obvezne priloge že v ponudbi: Kopije dokazil

Obrazec 6: VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, z davčno številko 25967061, matično številko 2399270000,  ki ga zastopa minister Jernej Vrtovec (v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

št. ……….

za »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti«

Pogodba je sklenjena po odprtem postopku na podlagi točke a) prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18) in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št………………….z dne……….

I. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti«.

Dela iz 1. člena se delijo na Fazo 1, Fazo 2 in Fazo 3.

FAZA 1 – Razvoj in operativna implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti (Mejnik M1):

A-0. Spletni portal lokalnega načrtovalca poti LJP

  - Implementacija spletne aplikacije in uporabniškega vmesnika

A-1 GIS podsistem

  - Podatkovni strežnik za prostorske podatke

  - Geokodiranje, reverzno geokodiranje

  - Kartiranje in prometna karta

A-2 Sistem načrtovanja poti (»Journey planner (JP) system«)

  - Geoimenik

  - Večmodalno omrežje – podatki

  - Navigacija

FAZA 2 – Testno obdobje implementacije multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti (Mejnik M2):

- Implementirana izmenjava podatkov IJPP preko vmesnika GTFS

- Testiranje sistema in podsistemov s poročilom o testiranju (z odpravo napak)

- Implementirana povezava s sistemom LinkingDanube

- Poročilo o implementaciji standarda OpenAPI

- Predlog za nadaljevanje razvoja multimodalnih informacij in storitev

- Dokončni prevzem s poročilom in dokumentacijo ter predano izvorno kodo

FAZA 3 – Vzdrževanje (Mejnik M3):

- Vzdrževanje rešitve multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti za obdobje 36 mesecev;

- osnovno vzdrževanje rešitve;

- dopolnilno vzdrževanje z nadgradnjo rešitve na zahtevo.

Podroben opis obsega del je podan v specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- pogodbo,

- ponudbo št. ………………………… z dne ………. s predračunom izvajalca in vsemi ostalimi prilogami ponudbe ter

- razpisno dokumentacijo.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe izrecno zavezuje, da bo naročniku po specifikacijah predmetnega javnega naročila izdelal, preizkusil in operativno vzpostavil  »Implementacijo multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« v za to določenih rokih po tej pogodbi ter zagotovil funkcionalnost in brezhibno delovanje informacijskega sistema v garancijskem obdobju.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

Skupna pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

- z davkom na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ).

Izvedba del iz Faze 1  2. člena te pogodbe je sofinancirana s strani IPE – Instrumenta za povezovanje Evrope (2016-SI-TM-0229-W) po odločbi INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995 znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ )

Izvedba del iz Faza 2 2. člena te pogodbe je sofinancirana s strani IPE – Instrumenta za povezovanje Evrope (2016-SI-TM-0229-W) po odločbi INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995 znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ) in

Izvedba del iz točke 3 (Faza 3) v 2. členu te pogodbe, ki ni sofinancirana s strani IPE – Instrumenta za povezovanje Evrope, znaša:

- brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo _________________________ ).

Ponudba izvajalca št. ______________ z dne _________ je sestavni del te pogodbe. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

Naročnik je izvajalcu zavezan izplačati dela in storitve iz Faze 3, če bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS in veljavni proračun. V kolikor pogoji za plačila ne bodo izpolnjeni ali ne bodo več izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja vzdrževalne pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja vzdrževalne pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne količine pogodbenih del.

III. IZVEDBENI ROK, VZDRŽEVANJE IN ROKI ZA ODPRAVO NAPAK

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj, ko bo po podpisu pogodbe dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za izvedbo pogodbenih del za vzpostavitev rešitve »Razvoj in operativna implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« iz faze 1 iz 2. člena te pogodbe je 80 dni od podpisa pogodbe.

Rok za izvedbo pogodbenih del za vzpostavitev rešitve »Implementirana izmenjava podatkov IJPP, testiranje, poročanje in dokončni prevzem« iz faze 2 iz 2. člena te pogodbe je 100 dni od podpisa pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli iz faze 3 iz 2. člena te pogodbe pričel naslednji dan po uspešno izvedenem končnem prevzemu rešitve Multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti in jih končal v roku 36 mesecev od zaključka faze 2.

Vsi ostali vmesni roki so določeni v specifikacijah javnega naročila.

(Dopolnilno vzdrževanje z nadgradnjo rešitve na zahtevo)

Storitve dopolnilnega vzdrževanja z nadgradnjami rešitve iz faze 3 2. člena te pogodbe se izvajajo po izrecnem predhodnem pisnem naročilu naročnika.

Naročnik in izvajalec predhodno dogovorita vsebino, obseg in roke posamezne aktivnosti, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom.

Izvajalec mora vsa dela pri naročniku izvajati ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro. Dela izven delovnega časa izvajalec predhodno dogovori z naročnikom.

Izvajalec bo naročnika ob podpisu pogodbe pisno obvestil o naslovu, elektronskem naslovu in telefonski številki za sprejem zahtevkov za izvedbo del dopolnilnega vzdrževanja z nadgradnjo rešitve na zahtevo iz Faze 3 2. člena te pogodbe. Izvajalec bo naročnika pisno obveščal o morebitnih spremembah naslova, elektronskega naslova in telefonske številke, in sicer takoj po nastanku spremembe. V kolikor sprememba naslova ni sporočena, se kot relevantni naslovi štejejo obstoječi naslovi.

Naloge izvajalca v okviru dopolnilnega vzdrževanja obsegajo funkcionalne nadgradnje Rešitve »Multimodalni vmesnik OpenAPI in spletni načrtovalec poti«, vključno z dopolnjevanjem, spreminjanjem ali dograjevanjem (nadgrajevanjem) po pisnem dogovoru z naročnikom, predvsem pa:

- izboljševanje in dodajanje funkcionalnosti, oziroma nadgrajevanje rešitve na zahtevo naročnika;

- sodelovanje pri analizi in pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti;

- izboljševanje zmogljivosti na podlagi predlogov izvajalca ali naročnika oziroma uporabnikov ter na zahtevo naročnika;

- prilagajanje rešitve glede na spremembe okolja (licenčne programske opreme), v katerem deluje Rešitev, v okviru možnosti in zagotovil principalov - proizvajalcev okolja, v dogovoru z naročnikom;

- namestitev nove različice oziroma sprememb in dopolnitev oziroma namestitev na novi lokaciji na zahtevo naročnika in

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z dopolnilnim vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem tehničnih uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz dopolnilnega vzdrževanja.

Postopek prijave in obveščanja o izvajanju vzdrževanja bo potekal v skladu s protokolom, ki ga bosta uskladila in podpisala naročnik in izvajalec.

(Osnovno vzdrževanje izdelanih produkcijskih rešitev)

Naloge izvajalca v okviru osnovnega vzdrževanja v obdobju 36 mesecev zajemajo ohranjanje funkcionalnosti rešitve, vključno z razpoložljivostjo in pripravljenostjo za dogovarjanje z naročnikom o načrtovanju in zagotavljanju morebitnih ustreznih virov za izvajanje vzdrževanja sporazumno z naročnikom, predvsem pa:

- vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki;

- spremljanje tehnoloških novosti ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ali  izboljšanje le-tega ter njihova realizacija;

- spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje;

- pravočasno usklajevanje rešitve  z vsemi zakonskimi zahtevami, ko bodo te veljavne;

- mesečni kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem rešitve z mesečnim poročilom;

- kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem rešitve v dogovoru z naročnikom;

- izvajanje podpore uporabnikom, odgovori na vprašanja in svetovanje glede uporabe;

- ažuriranje obstoječe funkcionalnosti (predvsem usklajevanje s predpisi);

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z osnovnim vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz osnovnega vzdrževanja in

- druge vzdrževalne aktivnosti po naročilu naročnika, ki ne presegajo predvidene mesečne vrednosti vzdrževalnine za osnovno vzdrževanje.

Izvajalec v okviru osnovnega vzdrževanja zagotavlja:

- nemoteno delovanje informacijske rešitve;

- usklajenost rešitve z nadgradnjami standardne sistemske programske opreme in vseh orodij, ki so potrebni za delovanje aplikacije: operacijski sistem, podatkovna baza in vse njihove smiselne nadgradnje v času izvajanja predmeta pogodbe;

- vsi pogovori in usklajevalni sestanki pri naročniku, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja. Naročnik ima pravico določiti kraj in trajanje pogovorov;

- podporo pri prevzemu, obdelavi in posredovanju podatkov zunanjim deležnikom pri pripravi standardnih in vnaprej določenih poročil;

- vzdrževanje šifrantov, za katere ni predvideno, da bi jih lahko vzdrževali uporabniki sami skozi uporabniški vmesnik;

- morebitno posodabljanje programske opreme pri uporabnikih ne sme zahtevati ročnih posegov ali administratorskih pravic za uporabnika na njegovi delovni postaji.

Izvajalec se zaveže odpraviti napako v čim krajšem možnem času, skladno z 9. členom te pogodbe glede na njeno resnost oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev.

(odprava napak)

Napako pogodbeni stranki definirata kot nedelovanje  »Multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti«, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v specifikaciji oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo Rešitve, ki je predmet te pogodbe. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

| Kategorija | Opis |
| --- | --- |
| Kritična napaka | sistem ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti |
| Resna napaka | sistem deluje, a je delo oteženo |
| Manjša napaka | ne vpliva bistveno na funkcionalnost IS |

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave in čas odprave napake je odvisen od narave napake in znaša:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | do 1 ure | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | do 4 ure | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | do 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Čas odprave napake je čas od trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, pa do njene odprave (oziroma zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve).

Če izvajalec po pregledu prijavljene napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 ur, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in v dogovoru z naročnikom vzpostaviti ustrezno funkcionalno rešitev in usklajevati nadaljnje aktivnosti tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Naročnik je dolžan napako prijaviti izvajalcu in potrditi zaključek odprave napak. Izvajalec mora odpravljati napako neprekinjeno do popolne odprave napake.

Izvajalec bo upošteval delovni čas naročnika in fizični dostop ter administratorski dostop do sistemov ter svoje aktivnosti usklajeval z naročnikom.

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika;

- vsa komunikacija z naročnikom potekala v slovenskem jeziku;

- vse izdelke predal v slovenskem jeziku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

- zagotovil, da bodo dela, prevzeta s to pogodbo, izvajali strokovnjaki, imenovani v ponudbi. Zamenjava oseb v projektni skupini je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali boljše reference.

- naročniku omogočil ustrezen nadzor;

- varoval vse zaupne in osebne podatke, do katerih bo imel dostop ob izvajanju pogodbenih del

- na zahtevo naročnika podrobneje specificiral opravljene aktivnosti oz. storitve v določenem obdobju

- plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala po izključni krivdi izvajalca;

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo prevzetih storitev;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti

- zagotovil sodelovanje strokovnjakov naročnika pri definiranju vsebinskih pogojev delovanja predmeta javnega naročila;

- izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z naročnikom;

- zagotovil sodelovanje pri preverjanju vmesnih rezultatov projekta

- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

VI. PREVZEM POGODBENEGA DELA

Prevzem izvršenega pogodbenega dela ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem izvršenega dela obsega:

- pregled oddanega dela,

- odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika ter

- fazni ali zaključni končni prevzem izvršenega dela, ki vključuje predajo uporabniške in tehnične dokumentacije ter izvorne kode naročniku ter na podlagi s strani naročnika potrjenega faznega ali končnega poročila.

Ob zaključni predložitvi oddanega dela izvajalec izroči naročniku tudi predlog končnega poročila o opravljenem delu.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter izdelkov v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

- primerjava z morebitnimi dostavljenimi vmesnimi poročili in končnim poročilom.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani z uradnim zapisnikom v pisni obliki in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Distribucija in dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Če naročnik ob pregledu izvršenih del ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti.

Pogoj za prevzem razpisanih del iz 1. člena te pogodbe in izdajo končnega prevzemnega zapisnika je:

- opravljeno funkcionalno testiranje in zaključena testna uporaba multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti;

- zaključeno usposabljanje in uvajanje uporabnikov  po skupinah (vsebinski skrbniki,  tehnični skrbniki in zaposleni v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP);

- naročniku predana dokazila o pridobitvi vseh zahtevanih licenc;

- naročniku predana izvorna programska koda v elektronski obliki z vso pripadajočo dokumentacijo;

- naročniku predana tehnična navodila ter uporabniška navodila za posamezne sklope uporabnikov;

Prevzem ob zaključku faz in zaključni dokončni prevzem pogodbenih del se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Po pregledu in prevzemu dela izvajalec ne odgovarja več za pomanjkljivosti, ki bi se mogle ugotoviti z običajnim pregledom, razen če je izvajalec zanje vedel, pa nanje ni opozoril naročnika oziroma za skrite napake.

VII. PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem, ki bodo to zahtevali v ponudbi ali v fazi izvedbe pogodbe, plačeval na naslednji način:

Izvajalec bo opravljene storitve iz faze 1 in faze 2 iz 2. člena te pogodbe obračunaval z izstavitvijo računa po zaključku posamezne faze. Zaključek del potrdi naročnik s potrditvijo poročila o izvedbi del najkasneje v 15 delovnih dneh. Izvajalec račun izstavi po potrditvi poročila za izvedbo posamezne faze s strani naročnika.

Izvajalec bo opravljene storitve iz faze 3 iz 2. člena te pogodbe obračunaval enkrat mesečno. Podlaga za plačilo računa za izvedena dela iz faze 3 je s strani naročnika potrjeno mesečno oz. končno poročilo o opravljenih storitvah vzdrževanja, razčlenjeno glede na osnovno vzdrževanje izdelanih produkcijskih rešitev, dopolnilno vzdrževanje in nadgradnje rešitve na zahtevo.

Obvezna priloga računa je specifikacija opravljenih del oz. izvedenih dobav, ki jo predhodno potrdi naročnik.

Rok za plačilo računa začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme pravilno izstavljen račun, pod pogojem, da je pravilnost obračunanih storitev (s potrditvijo poročila) potrdil skrbnik pogodbe na strani naročnika.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva javnega naročila ter navedbo številke pogodbe ter potrditev opravljenih del s strani skrbnika pogodbe.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun št. _____________________, na 30. dan od prejema računa.

Izvajalec je dolžan izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov. Pri izdaji e-računa se uporabi podatke: prejemnik in plačnik e-računa je Ministrstvo za infrastrukturo, IBAN številka SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda BSLJSI2X, davčni identifikator SI25967061, matična številka 2399270000.

Naročnik ima pravico, da v 8. dneh od prejema računa le-tega z obrazložitvijo zavrne. Če računa v 8. dneh ne zavrne, se šteje za potrjenega. V kolikor naročnik račun zavrne, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti v roku, ki mu ga določi naročnik.

V primeru, da so podizvajalci zahtevali neposredna plačila, mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.

15. člen

(V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI TUDI:)

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec, ki je zahteval neposredno plačilo: _________________________, matična številka: _______________________, TRR ___________________________, ki ga zastopa __________________________.

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec _________________________, ki pa neposrednega plačila ni zahteval.

Sestavni del pogodbe je tudi podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila.

V kolikor naročnik ni zavezan k neposrednim plačilom podizvajalcem, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa oz. situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V nasprotnem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

IX. POGODBENA KAZEN

17. člen

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjene izvedbene roke ali roke, določene za odpravo določenih pomanjkljivosti v dogovorjenem oz. sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca te pogodbe, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu.

X. ZAVAROVANJE POSLA

18. člen

S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora izvajalec najkasneje v osmih delovnih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ter v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izvajalec lahko po uspešno opravljenem prevzemu del iz faze 1 in faze 2 iz 2. člena te pogodbe, zniža višino zavarovanja na 3 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev, oziroma poviša pogodbena vrednost del, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremenjeno pogodbo.

XI. JAMČEVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

19. člen

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala brezhibno in v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami.

Za dobro delovanje Rešitve izvajalec jamči z 36-mesečno garancijo. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika iz 12. člena te pogodbe. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno odpraviti po sklenitvi primopredajnega zapisnika ugotovljene pomanjkljivosti in napake v delovanju sistema ter odstopanja delovanja sistema skladno s poglavjem »Jamčevanje v garancijskem obdobju«. Če to ni možno, mora izvajalec izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb, pri čemer se kot dodatna sprememba šteje zahteva po dodajanju, odvzemanju ali spreminjanju že izvedenih in delujočih funkcionalnosti ter spremembe uporabniškega vmesnika, ki ne služijo odpravi napak.

V kolikor izvajalec ne bo odpravljal napak skladno z določbo tega člena pogodbe, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo.

Za sistem, na katerem so se odpravljale napake oziroma za funkcionalno nadomestno rešitev, začne teči garancija od odprave napake ali namestitve nadomestne rešitve.

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu.

Okvaro ali napako je izvajalec dolžan odpraviti skladno z 9. členom te pogodbe.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN INFORMACIJSKA VARNOST

20. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti ter skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem.

V kolikor bi se pri opravljanju storitev iz te pogodbe zgodilo, da bi izvajalec dobil dostop do osebnih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Izvajalec se še posebej zavezuje, da bo ob tem upošteval vso veljavno zakonodajo s tega področja. Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe. Za varovanje podatkov v zvezi z opravljanjem pogodbenih storitev je izvajalec odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Izvajalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili področne zakonodaje, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen z namenom te pogodbe.

21. člen

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov (osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov.

XIII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

22. člen

Vsa originalna dokumentacija (dokumentacija, izvorna koda), ki je rezultat izvajanja pogodbenih del, predstavlja avtorsko delo in z dnem podpisa zapisnika o prevzemu pogodbenih del postane last naročnika. Izvajalec mora predati celotno dokumentacijo vključno z izvorno programsko kodo v aktivni digitalni obliki v ustreznem formatu in z vsemi procedurami, potrebnimi datotekami in podatki (dokumentacija programske izvorne kode). Izvajalec je dolžan programsko izvorno kodo programske opreme izročiti naročniku pred izdajo končnega prevzemnega zapisnika v elektronski obliki in ji priložiti vso pripadajočo dokumentacijo. Ta mora podrobno opisovati pomen programske izvorne kode, razvite po zahtevah naročnika, ki jo ima naročnik pravico spreminjati po poteku pogodbenega roka za namen vzdrževanja Rešitve pogodbenih del. Naročnik lahko programsko izvorno kodo uporabi tudi za namen integracije te kode z ostalo programsko opremo. Naročniku na predani dokumentaciji pripada pravica do trajne in neomejene uporabe Rešitve pogodbenih del ob upoštevanju določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Izvajalec na naročnika prenaša materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo, zlasti pa naslednje pravice:

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izročitve.

Pravica do predelave obsega tudi nadaljnji prenos pravic na tretje osebe.

Izvorno kodo za celotno programsko opremo mora izvajalec predati na elektronskem trajnem nosilcu podatkov (ključ USB, CD-ROM, DVD, spominske kartice ali trdi diski računalnikov in e-pošta), ki ga je mogoče prebrati na sistemu naročnika.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec na naročnika prenese izključno pravico predelave programske opreme tako, da je naročniku omogočen dostop s polnimi pravicami do vzdrževanja, dopolnjevanja in spreminjanja programske opreme.

Pri standardni programski opremi, katere pravice ima tretja oseba, ki ni vključena v izvajanje te pogodbe, izvorne kode ni potrebno predati.

Na enak način kot izvorno kodo je potrebno naročniku predati tudi vsako novo verzijo programske opreme, če v času trajanja garancijske dobe pride do spremembe le-te.

Vse ideje, načela, koncepte, metode, postopke in izvorno kodo, ki jih je izvajalec predstavil naročniku oziroma uporabnikom v okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v končnih izdelkih po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in jih je naročnik dolžan varovati ter jih ne sme uporabljati sam v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostop do njih tretjim osebam.

Vsi izdelki ter pridobljeni in obdelani podatki, ki nastanejo ali so uporabljeni v sklopu tega projekta, so last naročnika za nemoteno in neprekinjeno uporabo tudi po zaključku projekta (ali v primeru sporov) ter s tem postanejo odprti podatki in informacije javnega sektorja.

XIV. STROKOVNI NADZOR

23. člen

Skrbnika pogodbe s strani

- naročnika: ___________________________

- izvajalca: _____________________________.

XV. ODSTOP OD POGODBE

24 člen

Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera koli od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika;

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati;

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za več kot 10 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga;

- v skladu z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna za izvedbo naloge ne bo več imel zagotovljenih sredstev.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XVII. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

27. člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je s strani izvajalca dostavljeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

28. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe  bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

29. člen

Pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa štiri.

| IZVAJALEC: ________________________________ _____________________________ Datum in kraj:_____________________ (ime in priimek ter naziv) ____________________________ | NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana Datum in kraj:____________________ Jernej VRTOVEC, minister ________________________________ |
| --- | --- |

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Obrazec 7.1.: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:    Ministrstvo za infrastrukturo (naročnik oz. upravičenec garancije)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja, katerega predmet je »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti«

ZNESEK IN VALUTA: 10.000,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) (vpišejo se vse oblike predložitve)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 28.2.2021

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil upravičenec) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja): - V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri obliki predložitve na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)«

Obrazec 7.2.: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       Ministrstvo za infrastrukturo

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja, katerega predmet je »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti«

ZNESEK IN VALUTA:

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) (vpišejo se vse oblike predložitve)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja): - V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri obliki predložitve na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)«

POGLAVJE 5: SPECIFIKACIJE

5.1. OPREDELITEV PROMETNIH OMREŽIJ

Slovensko državno cestno omrežje (DCO) obsega:

- Avtocesta (AC)	                           A1 - A9,

- Hitra cesta (HC)		               H1 - H9,

- Glavna cesta I. reda (G1) 	                 1 – 99,

- Glavna cesta II. reda (G2)	             101 – 199,

- Regionalna cesta I. reda (R1)	 201 – 399,

- Regionalna cesta II. reda (R2)	 401 – 599 in

- Regionalna cesta III. reda (R3)	 601 – 999.

Odseki državnih cest so identificirani s štirimestno evidenčno številko.

Javno cestno omrežje (JCO) obsega Slovensko državno cestno omrežje (DCO) in kategorizirane občinske ceste.

Banka cestnih podatkov (BCP) obsega naslednje evidence o javnih cestah in objektih na njih:

1.  evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, ki obsega:

- - evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah;

- - evidenco tehničnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah;

- - evidenco tehničnih podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh;

2.  evidenco podatkov o izdatkih za javne ceste;

3.  evidenco podatkov o uporabi javnih cest.

Prometno omrežje (PO) Slovenije obsega transportno omrežje za vse modalnosti transporta vključno s hojo (peš) ter javnim potniškim prometom (JPP) in vse točke prehoda med modalnostmi.

Integriran javni potniški promet (IJPP) obsega javni avtobusni in javni železniški potniški transport z vsemi infrastrukturnimi in storitvenimi podatki in metapodatki.

Za vse aktivnosti tega javnega naročila velja, da se upošteva celotno Javno cestno omrežje (JCO), kot je definirano zgoraj in vključeno v BCP, tako v povezavi z digitalnimi kartami, kot za zagotavljanje podatkov vozil v gibanju. Manjši obseg ali izjeme mora izvajalec dogovoriti z naročnikom in ga dokumentirati ter utemeljiti v dokumentaciji oz. izdelkih projekta. Enako velja za vključevanje drugih modalnosti (npr. IJPP).

Načrtovana je uporaba digitalnih kart v različnih formatih (JCO BCP, OpenStreetMap) in uporaba izmenjevalnih formatov (TN-ITS, OpenLR) za vzpostavitev in vzdrževanje začetne verzije uradne digitalne karte prometnega omrežja na državni ravni. Osnovna digitalna karta mora obsegati najmanj JCO z nivojem do ulice ter podatki za navigacijo (omogočena navigacija – »routing«) in obsegati vsaj plast (»layer«) JCO razširjen z linearnim referenciranjem po BCP in povezavo z atributi BCP. V okviru rešitev v NCUP mora biti zagotovljena enovita transformacija med koordinatnimi sistemi v uporabi.

5.2. REFERENČNI NORMATIVI

Povezani referenčni normativi so:

- SIST-TS CEN/TS 16614-1:2020 , Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 1. del: Izmenjavni format za topologijo omrežja javnega prevoza (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format)

- SIST-TS CEN/TS 16614-2:2020, Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 2. del: Izmenjavni format za vozne rede rednega javnega prevoza (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format)

- SIST-TS CEN/TS 16614-3:2020 Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 3. del: Format za izmenjavo informacij o vozovnicah (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 3: Public transport fares exchange format)

- SIST-TS CEN/TS 16614-4:2020 Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 4. del: Evropski profil za potovalne informacije (o potnikih – Op.a.: napaka naslova standarda) (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile)

- SIST EN 15531-1:2015, Javni prevoz - Vmesnik za informiranje v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 1. del: Skladnost in okvir (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 1: Context and framework) (SIRI)

- SIST EN 15531-2:2015, Javni prevoz - Vmesnik za informiranje v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 2. del: Komunikacije (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 2: Communications) (SIRI)

- SIST EN 15531-3:2015, Javni prevoz - Vmesnik za informiranje v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 3. del: Funkcionalni vmesniki storitve (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 3: Functional service interfaces) (SIRI);

- SIST-TS CEN/TS 15531-4:2011, Javni prevoz - Vmesnik za storitev informiranja v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 4. del: Vmesniki funkcijske storitve - Nadzorovanje storitev in opreme (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 4: Functional service interfaces: Facility Monitoring) (SIRI)

- SIST-TS CEN/TS 15531-5:2016, Javni prevoz - Vmesnik za storitev informiranja v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 5. del: Vmesniki funkcijske storitve izmenjave podatkov: Izmenjava podatkov o situaciji (Public transport ‐ Service interface for real-time information relating to public transport operations – Part 5: Functional service interfaces : Situation Exchange) (SIRI)

- SIST EN 12896-1:2017, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 1. del: Splošni pojmi (Public transport - Reference data model – Part 1 : Common concepts) (Transmodel v6) Glavni cilj trenutnega standarda je predstavitev referenčnega podatkovnega modela javnega prevoza na podlagi: – referenčnega podatkovnega modela javnega prevoza, objavljenega leta 2006 kot standard EN12896 in poznanega kot Transmodel različice 5.1, – modela za identifikacijo stalnih modelov za javni prevoz, objavljenega leta 2009 kot standard EN 28701 in poznanega kot IFOPT, in vsebuje zahteve – standardov od EN15531-1 do 3 ter TS15531-4 in 5: Vmesnik za informiranje v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza (SIRI), – standardov TS16614-1 in 2: Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx), predvsem specifične potrebe za obratovanje vlaka med kraji. Posebna pozornost je namenjena strukturi podatkovnega modela in metodologiji: – podatkovni model je opisan v modularni obliki za lažje razumevanje in uporabo modela, – podatkovni model je v celoti opisan v UML. Opisano je zlasti jedro referenčnega podatkovnega modela, ki se nanaša na podatkovno domeno: – Opis omrežja: poti, linije, vzorci potovanj, časi potovanj, storitveni vzorci in načrtovana postajališča. Ta del ustreza opisu omrežja v Transmodelu različice 5.1 in je razširjen z relevantnimi deli IFOPT. Poleg tega so obravnavane naslednje funkcionalne domene: – Časovni razpored in razpored vozil (vozni časi, poti vozil, dnevni razporedi vozil) – Informacije o potnikih (načrtovane in v realnem času) – Vodenje in nadzor: dnevni podatki o obratovanju, spremljanje vozil, nadzorni ukrepi – Upravljanje voznin (struktura voznin in pravice za dostop, prodaja, preverjanje, nadzor) – Informacije o upravljanju in statistika (vključno s podatki, namenjenimi kazalcem uspešnosti storitev). – Upravljanje voznikov: – Razpored voznikov (dnevni razporedi voznikov), – Urniki (razporejanje dolžnosti voznikov v zaporedje glede na nekatere izbrane metode), – Razporejanje voznega osebja (dodelitev logičnih voznikov fizičnim voznikom in beleženje storilnosti voznika). Določeni bodo podatkovni modeli, ki bodo zajemali večino funkcij iz zgornjih domen. Različne funkcionalne domene imajo skupnih več konceptov. Ta podatkovna domena se imenuje Skupni koncepti.

- SIST EN 12896-2:2017, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 2. del: Omrežje javnega prevoza (Public transport - Reference data model - Part 2:  Public transport network )

- SIST EN 12896-3:2017, Inteligentni transportni sistemi - Referenčni podatkovni model - 3. del: Časovne informacije in razporejanje vozil (Intelligent transport systems - Reference data model – Part 3 : Timing information and vehicle scheduling)

- SIST EN 12896-4:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 4. del: Spremljanje delovanja in nadzor (Public transport - Reference data model - Part 4: Operations monitoring and control)

- SIST EN 12896-5:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 5. del: Upravljanje voznin (Public transport - Reference data model - Part 5: Fare management)

- SIST EN 12896-6:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 6. del: Informiranje potnikov (Public transport - Reference data model - Part 6: Passenger information)

- SIST EN 12896-7:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 7. del: Upravljanje voznega osebja (Public transport - Reference data model - Part 7: Driver management)

- SIST EN 12896-8:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 8. del: Informacije o upravljanju in statistika (Public transport - Reference data model - Part 8 : Management information & statistics)

- SIST EN 12896-9:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 9. del: Informativna dokumentacija (Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation)

- osnutek standarda CEN/TC 278 WI 00278420  Javni prevoz – »Odprt vmesnik za distribuirano načrtovanje poti« (Public transport — Open API for distributed journey planning, razpoložljiv na naslovu http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2017/01/TC_278_WI_00278420_E-RS-170118-final3.pdf)

Standardi so na voljo na Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) (https://www.sist.si/).

Tehnične delovne skupine CEN/TC278 WG3 Javni transport (vizualni prikaz standardizacijskih aktivnosti relevantnih za javno naročilo)

5.3. OBSTOJEČI SISTEMI, RELEVANTNI ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO

Sistem IJPP (Integriran javni potniški promet)

IJPP sistem predstavlja platformo, ki funkcionalno temelji na AFC (»Automatic Fare Collection«) infrastrukturi in predstavlja odprto platformo za dostop do določenih informacij javnega potniškega prometa. Te informacije zaledni sistem procesira v realnem času iz podatkov, pridobljenih iz terminalov nameščenih v vozilih. Informacije, ki so dostopne uporabnikom, se pridobivajo s pomočjo namensko razvitih API povezav v zalednem sistemu IJPP in so v celoti ločene od preostanka sistema ter izvornih podatkov.

Infrastrukturo v vozilih sestavljajo le terminali za validacije vozovnic, ki generirane podatke preko mobilnega omrežja sproti pošiljajo v IJPP zaledni sistem. Druga strojna oprema v vozilih ni prisotna.

Podsistemi IJPP so tudi Prometni sistemi, kjer se nahajajo orodja za Upravljavca IJPP, ki mu omogočajo celovito in učinkovito upravljanje s prometno-tehničnimi podatki javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Trije vsebinsko ločeni, a operativno zelo povezani podsistemi so:

- Enotni daljinar za digitalni opis prometne infrastrukture javnega potniškega prometa (tj. postajališča, postajne točke, cone, relacije, linijski odseki, prestopne točke in prestopi).

- Nacionalni vozni red z glavnima moduloma za pripravo in urejanje voznih redov ter režimov. V Nacionalni vozni red spadajo tudi moduli za izvajanje analiz (npr. standard dostopnosti).

- Informacijski portal za potnike, ki črpa podatke iz enotne baze IJPP in zagotavlja prikaz kontekstno odvisnih podatkov glede na zahteve potnika.

Slika prikazuje grobo shemo prometnih sistemov IJPP, kjer vsi podsistemi uporabljajo skupno podatkovno bazo, tj. IJPP baza.

Shema prometih sistemov IJPP.

Prometni sistemi so izdelani kot spletna aplikacija, kar omogoča vsem deležnikom vnos potrebnih prometno-tehničnih podatkov ob uvedbi, spremembi ali ukinitvi obravnavane entitete. Možna je tudi sinhronizacija ostalih sistemov z IJPP z uporabo metod spletnih storitev.

IJPP sistem je vir podatkov za javni potniški promet in je dosegljiv preko vmesnika GTFS (»General Transit Feed Specification«) Vmesnik v razvoju NeTEx (CEN »Technical Standard for exchanging Public Transport schedules and related data«) bo predvidoma razpoložljiv do konca leta 2020..

Za namene javnega naročila se za pričetek razvoja uporabi obstoječe razpoložljive GTFS in druge podatke IJPP, vkolikor je potrebno pa se za funkcioniranje rešitve vzpostavi navidezne »mock-up« vire podatkov ali storitev (pojasnilo: mock-up data and service, scale or full-size model of a design or device, used for, demonstration, design evaluation), ki se v produkciji (v prihodnosti) nadomestijo s pravimi viri.

5.4. UVOD

Evropska Komisija je 31/05/2017 sprejela delegirano uredbo C(2017) 3574 EU2017/1926 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z »opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU«. Uredba določa potrebne specifikacije za zagotavljanje točnih, čezmejnih multimodalnih potovalnih informacij po vsej EU, ki so na voljo uporabnikom inteligentnih prometnih sistemov (ITS). Vseevropske potovalne informacije lahko zagotavljajo bodisi ena sama služba za zagotavljanje potovalnih informacij bodisi različni lokalni, regionalni in nacionalni ponudniki storitev, ki se povezujejo za izvajanje porazdeljenega načrtovanja poti. Vsaka država članica vzpostavi nacionalno točko dostopa, ki za uporabnike predstavlja enotno točko dostopa do vsaj statičnih potovalnih in prometnih podatkov ter zgodovinskih prometnih podatkov za različne načine prevoza, vključno s posodobitvami podatkov (kot so navedeni v Prilogi I uredbe), ki jih zagotovijo organi, pristojni za promet, prevozniki, upravljavci infrastrukture ali ponudniki storitev prevoza po naročilu na ozemlju zadevne države članice. Države članice do 1. decembra 2019 Komisiji predložijo poročilo o morebitnih sprejetih ukrepih za vzpostavitev nacionalne točke dostopa in načinih njenega delovanja.  Države članice nato Komisiji vsako drugo leto predložijo poročilo.

Predmetno javno naročilo je skladno z izvajanjem omenjene EU direktive, dopolnjujočih delegiranih uredb in smernic. Prav tako predstavlja izvedbo dela zastavljenih ciljev o katerih smo dolžni poročati Evropski Komisiji. Pravno podlago predstavljajo naslednji dokumenti:

- Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7/07/2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov (ITS) v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza. V slovenski pravni red je bila direktiva prenesena z novelo Zakona o cestah (Državni zbor 14. junija 2012)  kjer so podrobneje urejeni tudi nekateri vidiki delovanja Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP);

- Delegirano uredbo komisije (EU) 2017/1926 z dne 31/05/2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU;

- Delegirano uredbo EU 962/2015 z dne 18/12/2014 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU (statični in dinamični prometni podatki in informacije);

Koalicijska pogodba o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2020–2022 vsebuje povezane izzive:

Temeljni cilji pogodbe:

- Znižanje javne porabe ter učinkovito investiranje sredstev iz skladov Evropske unije;

- Varno, prijazno in zdravo življenjsko okolje;

- Kakovost, učinkovito in pošteno upravljanje z državo po načelu, da država in vse institucije javnega sektorja služijo kot servis državljanom in gospodarstvu in jim ne predstavljajo oviro;

Ukrepi:

- (2) Večji poudarek infrastrukturnim investicijam in informacijski infrastrukturi;

- (10) Oblikovanje prijaznejšega in cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega prometa;

- (20) Povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov;

Učinkovito izvajanje Strategije razvoja prometa v RS s spodbujanjem javnega prevoza z implementacijo:

- usklajenost voznih redov pri prestopanju (optimizacija »modal-splitov«, tj. prehodov z ene vrste javnega prevoza na drugo),

- uvedba enotnega informacijskega portala in s tem povečanje dostopnosti informacij o voznih redih,

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP), notranja organizacijska enota Direktorata za kopenski promet (DKP) na Ministrstvu za Infrastrukturo Republike Slovenije (v nadaljevanju MZI ali naročnik) izvaja projekt »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2«, sofinanciran s pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope 2016-SI-TM-0229-W po odločbi INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995 z dne 25/10/2017 za upravičeno obdobje 7/02/2017 - 31/12/2020. Predmetna aktivnost je »A3 – Multimodalne storitve«, v okviru katere je potrebno izvesti integracijo multimodalnih podatkovnih storitev na vseh ravneh, od nacionalne do regionalne, vključno s čezmejnimi povezavami (kot na primer pilotna rešitev projekta »LinkingDanube«). Skladno z navedenim se izvede javno naročilo »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« na osnovi tehničnih specifikacij regionalnega projekta »LinkingDanube« (Povezovanje transnacionalnih, multimodalnih informacij o potovanjih in načrtovanju poti za okolju prijazno mobilnost v Podonavski regiji). Rešitev tega javnega naročila se priključi čezmejni regijski pilotni rešitvi (»Danube Region Journey Planner«).

Za potrebe implementacije vmesnika OpenAPI v okviru nacionalne multimodalne platforme in čezmejnega sodelovanja v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij ter v skladu z omenjeno Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926, je potrebno izdelati zaledni sistem za "Lokalnega načrtovalca potovanja" (LJP – »Local Journey Planner«) v skladu s CEN/TC 278 tehnično specifikacijo WI 00278420 (osnutek standarda) “Javni transport – Odprti vmesnik API za distribuirano načrtovanje potovanja” (an. »Public transport – Open API for distributed journey planning«: TC_278_WI_00278420_(E)-RS-170118-final3). Izvesti je potrebno integracijo lokalnega načrtovalca poti v povezavi s centralnim distribuiranim načrtovalcem potovanja za podonavsko regijo (»Danube Region Journey Planner« (DRJP) in lokalno točko dostopa LJP povezati s centralnim vozliščem ("CN – Central Node"). Vse povezave in integracije na transnacionalni ravni se izvedejo z uporabo standardnega vmesnika CEN/TC 278 WI 00278420 OpenAPI, ki ga je v sklopu naloge potrebno implementirati v okviru LJP. Osnovni cilj predmetnega javnega naročila je zagotovitev potrebnih virov (infrastruktura, podatki in vmesniki) za operativno povezavo s centralnim DRJP sistemom. Nacionalna implementacija obsega povezovanje obstoječih parcialnih rešitev, njihovo razširitev in dopolnitev ter vključitev obstoječih podatkov integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) v s standardi podprto pilotno spletno rešitev na osnovi OpenAPI. Glavni rezultat javnega naročila bo javno dostopna storitev načrtovanja transnacionalnih (čezmejnih), multimodalnih in okolju prijaznih potovanj v Podonavski regiji. Storitev se gradi na povezovanju obstoječih sistemov v nov multimodalni informacijski sistem in je implementiran na decentraliziran način (nacionalno in mednarodno).

Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti v povezavi zrešitvijo LinkingDanube

Javno naročilo temelji na tehničnih dokumentacijah, ki so nastale v okviru delovnega paketa WP5 Tehnični razvoj (»Technical Development«) projekta LinkigDanube:

Aktivnost 5.1: Razvoj IKT storitev potovalnih informacij (»Development of ICT – based tools for traveller information services«)

Aktivnost 5.2: Sistemska integracija (»System integration«) z razvojem:

- Lokalni API vmesniki in podatki (»API Interfaces in each local Journey Planner«) na osnovi OpenAPI

- Integracija s centralnim načrtovalcem poti (»Integration with DRJP«)

Za vizualno ponazoritev koncepta se izvede uporabna nacionalna implementacija univerzalnega spletnega (namizna in mobilna uporaba) pilotnega lokalnega klienta (za območje Slovenije) na osnovi vmesnika mednarodnega načrtovalca poti z uporabo tehnologij OpenStreetMap in podatkov IJPP sistema preko odprtega vmesnika OpenAPI na osnovi specifikacije Odprt vmesnik OpenAPI: TC_278_WI_00278420.

5.5. ARHITEKTURA SISTEMA

Arhitekturo sistema LinkingDanube prikazuje naslednja shema.

Shematski prikaz arhitekture sistema projekta LinkingDanube.

Potrebno je zagotoviti funkcionalnosti v skladu s priloženimi tehničnimi dokumenti projekta LinkingDanube:

- Tehnična specifikacija LD projekta: LD_D3.3.1_Report_on_specifications.docx

- Tehnična specifikacija Open API: TC_278_WI_00278420_(E)-RS-170118-final3.pdf (dostopno na naslovu http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2017/01/TC_278_WI_00278420_E-RS-170118-final3.pdf)

5.6. FUNKCIONALNE ZAHTEVE

Specifikacija zahtev

Arhitektura načrtovalca poti naj bo zasnovana z glavnimi komponentami, ki jih prikazuje shema.

Shematski prikaz glavnih komponent načrtovalca poti.

Shematski prikaz glavnih komponent načrtovalca poti.

Spletni portal načrtovalca poti (LJP)

Geografski Informacijski Sistem  (GIS)

Sistem načrtovanja poti (Journey planner JP )

OpenAPI

Spletni portal načrtovalca poti (LJP)

Geografski Informacijski Sistem  (GIS)

Sistem načrtovanja poti (Journey planner JP )

OpenAPI

Faza 1: Razvoj in operativna implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti:

A-0. Spletni portal lokalnega načrtovalca poti LJP (»Local Journey Planner Web portal GUI«)

Izvajalec implementira univerzalni spletni (namizna in mobilna uporaba) pilotnega lokalnega klienta (za območje Slovenije) na osnovi vmesnika mednarodnega načrtovalca poti z uporabo tehnologij OpenStreetMap in podatkov IJPP sistema preko odprtega vmesnika OpenAPI na osnovi specifikacije Odprt vmesnik OpenAPI: TC_278_WI_00278420 in v skladu z obsegom aktivnosti projekta LinkingDanube ter na osnovi v nadaljevanju opredeljenih podsistemov A-1 GIS in A-2 JP (načrtovalec poti). Podatki in podatkovne strukture se prednostno črpajo iz Odprtega vmesnika OpenAPI (naloga B), ki se ažurira s podatki GTFS IJPP.

Spletna aplikacija mora omogočati naslednje funkcionalnosti:

- Kartografski prikaz vsebin na zemljevidu

- Zemljevid bo vključeval prikaz omrežja in točk prestopa za vse podprte modalnosti (ceste, železnice, linije, postajališča, peš poti, kolesarske poti)

- Iskalnik lokacij (kraji, naslovi, POI...)

- Izbor začetne, končne in vmesnih točk poti iz seznama ali na podlagi izbora lokacije na zemljevidu

- Izbor modalnosti (npr. javni promet, peš, kolo, ...)

- Izbor omejitev in dodatnih kriterijev (npr. najceneje, najhitreje, minimalno pešpoti, minimalno prestopov, ...)

- Izbor časa potovanja, prikaz voznih redov in cenikov

- Prikaz optimalne poti na zemljevidu

- Prikaz optimalne poti v hierarhičnem seznamu

- Izračun cene potovanja

Lokalnega odjemalca se nadgradi z navigacijo za uporabo osebnega vozila za primerjavo načrtovanja poti z javnim prevozom nasproti osebnemu prevozu, pri tem pa se upoštevajo realne razmere na prometnem omrežju JCO (Javno Cestno Omrežje = Državno cestno omrežje in kategorizirane lokalne ceste) s pomočjo obstoječega nacionalnega vira prometnih informacij PCI DATEX II (dostopni na www.promet.si), ki bodo na voljo kot DATEX vozlišče (node proxy) v okviru zalednega sistema. Pri uporabi DATEX standarda je potrebno slediti  DATEXII-EventsProfile in DATEXII-GeodevicesProfile. Sinhronizacija prometnih potovalnih informacij naj se izvaja v realnem času.

Kodiranje in dekodiranje lokacij se izvaja na osnovi naslednjih metod:

- geografskih koordinat v državnem koordinatnem sistemu D48/GK, D96/TM in WGS84,

- linearnega referenciranja po BCP (odsek/stacionaža),

- ALERT-C metode s TMC Lokacijsko tabelo in

- OpenLR metode.

Aplikacija naj bo izdelana v spletnih tehnologijah, ki morajo omogočati delovanje tako na namiznih kot tudi mobilnih zaslonih (»web responsive design«).

Spletni portal načrtovalca poti LJP - Odjemalsko aplikacijo je potrebno vključiti v obstoječo Nacionalno točko dostopa za prometne podatke in informacije (NAP – National Access Point). Enako velja za Spletno storitev Odprt API za načrtovanje poti.

A-1. GIS podsistem

V okviru naloge je potrebno zagotoviti GIS (Geografski Informacijski Sistem), ki bo vseboval naslednje glavne komponente za integracijo/uporabo v sistemu načrtovalca poti:

- Podatkovni strežnik za prostorske podatke

- Geokodiranje in reverzno geokodiranje

- Kartiranje in prometna karta

Podatkovni strežnik za prostorske podatke

Za potrebe hranjenja in upravljanja s podatki izvajalec vzpostavi podatkovno bazo MS SQL, ki vsebuje osnovne zmožnosti hranjenja prostorskih podatkov in izvajanja prostorskih operacij. V sistemu bodo shranjeni vsi podatki informacijskega sistema. Pri implementaciji je potrebno uporabiti napredne tehnike objektno-relacijskega modeliranja podatkov (ORM - Object-relational mapping). Za vse posamezne sklope podatkov izvajalec izvede in dokumentira ustrezne podatkovne modele.

Geokodiranje, reverzno geokodiranje

Za potrebe implementacije Geoimenik (imenik zemljepisnih imen, an. »gazetteer«) izvajalec zagotovi storitev, ki bo na osnovi podatkov omrežja, prostorskih enot, uličnega sistema, hišnih številk, poslovnih subjektov, točk interesa (POI-point of interest) itd. omogočal iskanje po entitetah ter pretvorbo v lokacijo (koordinate) in obratno iskanje entitet na osnovi lokacije.

Kartiranje in prometna karta

Za potrebe kartografskega prikaza se zagotovi servis za prikaz kart, ki deluje po protokolih OGC WMS in WMTS. V okviru te naloge je izvajalec izvede tudi osnovno namestitev prostorskih podatkov, pripravo kartografskih podatkov in generiranje multimodalne prometne karte z vsemi relevantnimi podatki za potrebe splošnega prikaza prostora. Za seznam vsebin glej poglavje »A.2 JP Sistem – Multimodalno omrežje – podatki«. Poleg prometne karte mora komponenta vključevati tudi sloj digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) ter t.i. hibridni sloj s prikazom prometne karte v kombinaciji z letalskimi posnetki. Zaradi kompatibilnosti z obstoječimi prostorskimi podatki naj bo primaren koordinatni sistem modula državni koordinatni sistem D96.

Za potrebe kodiranja in dekodiranja lokacij izvajalec zagotovi »ITS Location Encoder/Decoder« z dvosmernim geolociranjem na osnovi naslednjih metod:

- geografskih koordinat v državnem koordinatnem sistemu D96/TM in WGS84,

- linearnega referenciranja po BCP (odsek/stacionaža),

- ALERT-C metode s TMC Lokacijsko tabelo in

- OpenLR metode.

V okviru linearnega referenciranja po BCP (odsek/stacionaža) izvajalec zagotovi dvosmerne pretvorbe in validacije z drugimi metodami. Npr. iz RDS-TMC lokacijske kode v odsek in stacionažo ter obratno. V ta namen izvajalec interno standardizira povezovalne podatke med RDS-TMC lokacijsko tabelo in javnim cestnim omrežjem po sistemu BCP. Osnovni namen povezovalnih podatkov je zagotoviti avtomatično pretvorbo lokacije po sistemu z uporabo dinamične segmentacije (odsek, stacionaža) v lokacijo podano po sistemu AlertC (TMC koda, odmik, smer). Pri tem se upoštevata naslednji glavni izhodišči:

- Povezovalni podatki se nanašajo na lokacijsko tabelo E4 (koda države) 702 (identifikator države) .35 (številka lokacijske tabele) za državno cestno omrežje Republike Slovenije, izdelane po standardu »ISO 14819 Part 3: Location referencing for Radio Data System — Traffic message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C«

- Povezovalni podatki se nanašajo na koncept JCO, ki lokacijo primarno opredeljuje s podajanjem številke odseka in stacionaže znotraj tega odseka (dinamična segmentacija).

A-2. Sistem načrtovanja poti (»Journey planner (JP) system«)

V okviru naloge je potrebno implementirati sistem načrtovanja poti, ki bo vseboval naslednje glavne komponente za integracijo/uporabo z Odprtim vmesnikom API (»OpenAPI«):

- Geoimenik (imenik zemljepisnih imen, an. »gazetteer«)

- Multimodalno omrežje - podatki

- Navigacija (an. »Routing service«)

Komponente naj vsebujejo vse funkcionalnosti, ki so potrebne za implementacijo metod Odprtega vmesnika API v obsegu, ki ga je RS prijavila na projektu LinkingDanube (obseg je razviden iz prilog). Koncept JP sistema naj sledi modelu Odprt vmesnik API.

Geoimenik

Geoimenik naj bo zasnovan na osnovi GIS geokodiranja  in reverznega geokodiranja, ki ga izvajalec podatkovno in funkcionalno razširi z multimodalnimi vsebinami (postajališča javnega potniškega prometa, lokacije parkirišč ter P+R, lokacije izposoje koles, itd.) in s povezavami do posameznih modalnosti (točke prehodov med modalnostmi).

Multimodalno omrežje - podatki

Multimodalno omrežje – podatki naj vključujejo najmanj naslednje vsebine:

- Javno cestno omrežje (specificirano v uvodu)

- Železniško omrežje (celotno omrežje za potniški promet ob zagotovitvi razpoložljivosti s strani naročnika)

- Kolesarske poti (ki so vsebovane v javni OpenStreetMap) ter vključena storitev BicikeLJ

- Pešpoti (ki so vsebovane v javni OpenStreetMap)

- Postajališča javnega potniškega prometa (ki so vsebovana v IJPP)

- Priključki, razcepi, počivališča, postajališča (ki so vsebovani v javni OpenStreetMap)

- Lokacije in vključitev P+R (Parkiraj in se pelji za območje MO Ljubljana)

- Lokacije glavnih servisnih dejavnosti (bencinske črpalke, policija, parkirišča, …)

Vsi podatki morajo biti organizirani v smislu mrežnih grafov, ki so med seboj povezani v točkah prehoda med posameznimi modalnostmi.

Navigacija (Routing service)

Navigacija naj omogoča izračun optimalne poti (najhitrejša, najkrajša, najcenejša…) smiselno glede na izbrano modalnost in razpoložljive podatke. Podprte morajo biti naslednje splošne in specifične funkcionalnosti:

- podpora za poljubno število vmesnih (via) lokacij

- generiranje navodil po vmesnih zavojih/prehodih ("turn-by-turn", exchange point)

- upoštevanje trenutnih prometnih potovalnih informacij

- upoštevanje ažurnih voznih redov

Navigacija mora podpirati naslednje modalitete:

- Navigacijo javnega prevoza vključenega v IJPP z avtobusi (mestni, primestni, medkrajevni) in vlaki (Public transport routing)

- Kolesarsko navigacijo – lastno kolo in/ali uporaba storitev kot BicikeLJ (Bicycle routing)

- Peš navigacijo (Pedestrian routing)

- Vključitev vzpenjače (opcijsko)

- Avtomobilno navigacijo (Car routing), z vključitvijo P+R v MO Ljubljana

Izvajalec zagotovi podporo za upoštevanje potovalnih prometnih informacij (npr. zaprta cesta) ter upoštevanje ažurnih voznih redov, zato mora navigacija omogočati sinhronizacijo z zunanjimi dinamičnimi podatkovnimi viri in sicer za:

- sinhronizacijo voznih redov javnega potniškega prometa med sistemom IJPP in Odprtim vmesnikom API v formatu GTFS. Sinhronizacija voznih redov naj se izvaja na zahtevo po potrebi oziroma enkrat dnevno (po dogovoru in uskladitvi z naročnikom);

- sinhronizacijo prometnih potovalnih informacij z DARS PIC (Prometno informacijski center) z uporabo DATEX standarda pri čemer je potrebno slediti  »DATEXII-EventsProfile« in »DATEXII-GeodevicesProfile«. Sinhronizacija prometnih potovalnih informacij se mora izvajati v realnem času.

B. Spletna storitev Odprti API za načrtovanje poti (»Web service Open API«)

V okviru te naloge je potrebno implementirati Odprt vmesnik API skladno s standardom in LinkingDanube specifikacijo (»Local OJP«, »Central DJP system arhitecture central-distributed«). Implementacija naj bo izvedena dvofazno:

- v prvi fazi se implementirajo tisti sklopi (LJP – Local Journer Planner), ki so nujno potrebni za testiranje integracije s centralnim vozliščem in mednarodno navigacijsko storitvijo LinkingDanube (»routing service«). To je tudi naloga predmetnega javnega naročila;

- v drugi fazi pa se implementirajo še ostali sklopi in se zagotovi produkcijska verzija za implementacijo lokalnega spletnega odjemalca, kot je specificiran v aktivnosti A3 odločbe projekta »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2« (številka akcije: 2019-SI-TM-0229-W) in povezanih storitvah Aktivnosti 1 in Aktivnosti 2.

Podatki

Rešitev tega javnega naročila mora zajeti vse splošno dosegljive podatke za celotno območje Slovenije. MZI, NCUP, bo zagotovil vse potrebne podatke v standardnih formatih in v ustrezni kvaliteti. Glavni sklopi podatkov so:

- Omrežni navigacijski (routing) podatki za vse relevantne modalnosti (cestno omrežje, omrežje javnega prometa, železniško omrežje, peš poti, kolesarske steze...);

- Točke prehoda med posameznimi omrežji oziroma modalnostmi (avtobusne postaje, železniške postaje...);

- Podatki javnega potniškega prometa z voznimi redi (format GTFS);

- Osnovni podatki za kartografski prikaz (topografski podatki, letalski posnetki...);

- Osnovni podatki za Geoimenik (POI, Ulice, hišne številke, prostorske enote...);

- Mednarodne točke prehoda za mednarodno navigacijo (international routing service IRS).

Za potrebe testiranja sistema, izvajalec v primeru, da ne dobi ustreznih podatkov, uporablja obstoječe podatke GTFS ali pa pripravi navidezne vire (t.i. »mockup«) podatkov s katerimi nadomesti podatke, ki jih ni možno neposredno pridobiti ali povezati tudi ob naročnikovemu posredovanju.

Strojna in sistemska programska oprema MZI, NCUP

Vso potrebno operativno strojno in komunikacijsko opremo ter sistemsko programsko opremo zagotovi Nacionalni center za upravljanje prometa pred zaključkom izvedbe del predmetnega javnega naročila.

Glede na obstoječo opremo v produkciji in v razvoju morajo vse rešitve biti izdelane v MS .NET 4 ali novejše ter kompatibilne z:

- Microsoft Windows Server 2012 R2 ali novejši

- Microsoft SQL Server 2016 ali novejši

- Microsoft IIS 8.0 ali novejše

- Virtualno Hyper-V ali VMWare okolje

Za potrebe razvoja in testiranja mora izvajalec vzpostaviti okolje na osnovi lastne strojne in sistemske programske opreme, produkcijska rešitev se namesti najkasneje ob zaključku projekta.

5.7. NEFUNKCIONALNE IN METODOLOŠKE ZAHTEVE

- Uporabnost

Rešitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij …).

- Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

- Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, lokacijske tabele), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (constraints).

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

- Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- Odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ali mapi, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3s;

- Odzivni čas za enostavno poizvedbo in izpis prometnih podatkov na zaslon v obliki tabele (npr. Pregled po dveh dimenzijah in treh parametrih) iz podatkovnega skladišča ne sme presegati 1s,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

- Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

- Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

- Varnost

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje:

- za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa,

- za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa,

- za administratorje,

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …),

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki,

- vzdrževanje gesel,

- avtorizacijo uporabnika,

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve

Rešitev mora zagotavljati:

- zagotovljena mora biti nedvoumna identifikacija uporabnika ter beleženje vseh pasivnih in aktivnih dostopov skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;

- zaradi kasnejšega ugotavljanja morebitnih zlorab je za vsako spremembo pravic za vsakega uporabnika ter za vsak aktivni in pasivni dostop do podatkov visokega razreda varnostnih zahtev s strani uporabnikov treba voditi natančno evidenco -> revizijske sledi,

- revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi;

- spletni vmesniki za delo s podatki visokega razreda varnostnih zahtev bodo tekli izključno po dobro zaščitenih vodih z SSLv3 ali TLS 1.0 kriptirnim sistemom;

- spletni vmesnik mora biti odporen na penetracijske napade informacijskih sistemov (kot npr. SQL injection, XSS (cross site scripting), file inclusion, error handling, URL parameter manipulation, buffer overflow …);

- spletni servisi rešitve, ki so dostopni odjemalcem za množično posredovanje ali pridobivanje podatkov, morajo biti zaščiteni pred namernimi napadi s strani zunanjih sistemov, ki bi lahko povzročili nedelovanje storitev (npr. Denial of service attack);

- spletni vmesnik mora imeti vgrajen mehanizem za odjavo uporabnikov v primeru poteka seje – v primeru daljše neaktivnosti rešitve zahteva ponovno prijavo uporabnika;

- rešitev mora biti odporna na vsa tveganja, opredeljena v aktualnem OWASP Top 10 naboru za spletne aplikacije.

Odgovorni in tehnični vodja projekta mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob prvem mejniku M1 ter ga usklajevati z naročnikom in dopolnjevati do zaključka del. Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike.

Referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000:2013. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med  naročnikom in izvajalcem. Naročnik bo ob zaključku preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti, po potrebi z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / ang. Security Framework Audit Program).

- Tehnološke zahteve

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises).

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

- Metodološke zahteve

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Vsak izvajalec posameznega sklopa je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta posameznega sklopa na strani izvajalca se dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Redno poročanje je mesečno do najkasneje tretji (3) delovni dan v mesecu za pretekli mesec in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .doc ali .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf)). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. Kolikor naročnik določi predlogo mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec četrtletno poročilo predstavi na četrtletnem koordinacijskem sestanku katerega izvedba je obvezna za obe strani in za katerega je potrebno izdelati zapis katerega priloga je četrtletno poročilo. Kolikor naročnik zahteva dopolnitev jo je izvajalec dolžan izvesti.

Metodologija razvoja in terminski načrt

Ponudbi mora izvajalec predložiti predlog podrobnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v Tehnični specifikaciji in mora biti skladen z zahtevami naročnika iz Tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja.

Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno s predstavniki ključnih uporabnikov sistema, pri čemer mora uskladiti njihove morebitne med seboj nasprotujoče si zahteve.

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu:

- pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze,

- sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno),

- pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva,

- čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku,

- uporabljana terminologija bo prilagojena naročniku,

- izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje,

- v specifikaciji zahtev uporabljene diagramske in druge tehnike so primerno pojasnjene,

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Če izvajalec oceni, da drugače ne bo mogel zajeti naročnikovih zahtev za rešitev, mora pri pripravi specifikacije uporabiti prototipe.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu ter ostali predani dokumentaciji, in jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki.

Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po odgovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bodo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov se najprej namestijo na testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu s izvajalčevimi navodili,

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji,

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji.

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa, izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, se lahko rešitev namesti na produkcijskem okolju. Po namestitvi na produkcijo, izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija na testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec vzpostavi  bodisi na svoji ali naročnikovi  infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju kot tudi pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.

Osebje naročnika mora biti neposredno soudeleženo pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt naj vsebuje vsaj:

- oceno števila preizkusnega osebja,

- krovni terminski načrt testiranja,

- oceno števila vseh primerov testiranj (use/test cases),

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev),

- pravila dokumentiranja ugotovitev testiranja.

Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Tekom izvajanja testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju,

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja,

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja,

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja,

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

Statistika ugotovljenih neskladnosti: za vsako testiranje je treba navesti:

- oznako, ali je bila npr. dostavljena dokumentacija programske podpore ustrezna/neustrezna,

- grobo oceno poslovne podpore (npr. ustrezna/delno ustrezna/neustrezna),

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja,

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

Rezultati testiranja:

Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- opisno opredeljeno zadovoljstvo glede pridobljene dokumentacije,

- pričakovanja v zvezi z morebitno dopolnitvijo dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- opisi rezultatov testiranja,

- plan v zvezi z odpravo napak

Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja,

- ob identifikaciji tveganj se opredeli, ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti uporabniško in tehnično dokumentacijo oziroma navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Uporabniška in tehnična dokumentacija mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

Osnovne podatke o sistemu:

- namen sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena in

- kontaktna oseba za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

Varnostna navodila: navedene morajo biti osnovne smernice za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, za varovanje gesel in podatkov.

Uporabo aplikacije: podroben opis uporabe aplikacije za posamezna vsebinska področja in postopke znotraj njih:

- Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja posamezne elemente aplikacije pri izvajanju le-tega.

- Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema.

- Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

- Po potrebi lahko izvajalec način uporabe sistema, medsebojne povezave med procesi in tokove izvajanja posameznega proces tudi grafično predstavi.

- Podani razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

5.8. OKVIRNI TERMINSKI NAČRT PROJEKTA

MEJNIKI

»Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« mora biti zaključena v 100 dneh od podpisa pogodbe.

Mejnik M1 – do 80 dni od podpisa pogodbe

Funkcionalno razpoložljivi moduli v nacionalnem obsegu (v testnem ali produkcijskem okolju)

- A-0 Spletni portal lokalnega načrtovalca poti LJP (OJP.si)

- A-1 GIS podsistem

- A-2 Sistem načrtovanja poti (»Journey planner« JP sistem)

- B. Open API

Mejnik M2 – do 100 dni od podpisa pogodbe:

Funkcionalno razpoložljiva rešitev OpenAPI ter spletna aplikacija v nacionalnem obsegu v produkcijskem okolju, vključena v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov:

- Testiranje sistema in podsistemov s poročilom o testiranju;

- Rešitev vključena v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov;

- Implementirana povezava s centralnim sistemom »LinkingDanube« (»Central Distributed Journey Planner«) s poročilom o testiranju;

- Poročilo o implementaciji standarda OpenAPI (z zaznanimi težavami in predlogi za izboljšave);

- Predlog za nadaljevanje razvoja multimodalnih informacij in storitev (z oceno vrednosti in vključevanjem storitev in informacij izven sistema IJPP);

- Dokončni prevzem s poročilom in dokumentacijo ter predano izvorno kodo;

- Pričetek garancijskega obdobja.

Mejnik M3 – M2 + 36 mesecev od  podpisa pogodbe:

Garancijsko obdobje 36 mesecev

- Pogodbeno osnovno in dopolnilno vzdrževanje z mesečnim poročanjem in obračunom;

- Zaključek pogodbe s poročilom o garancijskem obdobju;

5.9. JAMČEVANJE IN VZDRŽEVANJE

Jamčevanje v garancijskem obdobju

Po zapisniškem končnem prevzemu rešitve v produkcijsko okolje ob mejniku M2 sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti,

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NUCP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

5.10 TEHNIČNE PRILOGE

Sestavni del razpisne dokumentacije so naslednje tehnične priloge:

- Tehnična specifikacija LD projekta: LD_D3.3.1_Report_on_specifications.pdf v1.0

- Tehnična specifikacija OpenAPI: TC_278_WI_00278420_(E)-RS-170118-final3.pdf (dostopno na naslovu http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2017/01/TC_278_WI_00278420_E-RS-170118-final3.pdf)

- DATEXII profil: DATEXII-EventsProfile.pdf in .xsd

- DATEXII profil: DATEXII-GeodevicesProfile.pdf in xsd

- Izmenjevalni format TMC lokacijske tabele verzija 2.3: TehnicnaDokumentacija_TMC_LT_SpecifikacijaIzmenjalnegaFormata.pdf

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)