DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  	IZDELAVA OPOZORILNIH KART EROZIJE V MERILU 1:25.000 ZA 37 IZBRANIH OBČIN

oktober, 2020

KAZALO

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

A.01	Podatki o naročilu in predmet naročila	3

A.02	Podatki o naročniku	3

A.03	Predmet javnega naročila	3

A.04	KLJUČNI DATUMI V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

A.05	ZaČetek in dokončanje del	3

A.06	OSNOVNO o ponudnikih	3

A.07	Pridobitev razpisne dokumentacije	4

A.08	Predložitev ponudbe	4

A.09	ODPIRANJE PONUDB	4

A.10	Dodatna pojasnila ponudnikom	5

B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	6

B.01	Splošni del	6

B.02	Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev	11

B.03	Veljavnost ponudbe	22

B.04	Cena	22

B.05	Variantna ponudba	22

B.06	Merila za izbor	22

C.	PONUDBA	24

C.01	PONUDBA	25

C.02	tehnične specifikacije in KALKULACIJA CENE	27

C.03	PODATKI O PONUDNIKU	28

C.04	UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	30

C.05	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	32

D.	OBRAZCI - IZPOLNJEVANJE POGOJEV	34

D.01	FIZIČNA OSEBA - POOBLASTILO	35

D.02	pRAVNA OSEBA – pooblastilo	36

D.03	REFERENCE	37

D.04	KADROVSKA STRUKTURA	38

D.05	VZOREC POGODBE	45

E.	FINANČNA ZAVAROVANJA	60

E.01	OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758	61

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  - Podatki o naročilu in predmet naročila

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl., v nadaljevanju tudi ZJN-3), naročnik Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisne dokumentacije) za javno naročilo Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25.000 za 37 izbranih občin (v nadaljevanju: javno naročilo).

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek.

Zaporedna številka javnega naročila v tekočem letu: JN-5/2020.

Naročilo ni razdeljeno na sklope.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: 	Tina Supančič

Telefon: 		01 280 98 00

Elektronski naslov:	tina.supancic@geo-zs.si

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25.000 za 37 izbranih občin. Opozorilna karta erozije za vsako občino mora vsebovati območja ploskovne in linijske erozije v merilu 1:25.000. Ob opozorilnih kartah je potrebno pripraviti priporočila za protierozijsko ravnanje, zlasti za namen doseganja večje varnosti urbaniziranih naselij in infrastrukture ter za vzpostavitev in vzdrževanje dinamičnega ravnovesja vodnega režima.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 405.000,00 EUR brez DDV.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vse pogoje in omejitve, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

  - KLJUČNI DATUMI V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

| Datum oddaje ponudbe: | 10. 11. 2020 do 13.00 ure na e-JN |
| --- | --- |
| Javno odpiranje ponudb: | 10. 11. 2020 ob 13.15 uri na e-JN |
| Rok za postavitev vprašanj preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si): | 2. 11. 2020 do 13.00 ure |

  - ZaČetek in dokončanje del

Z deli bo izvajalec pričel po uvedbi v delo, skrajni rok za zaključek vseh del je 30. 3. 2023. Uvedba v delo bo po zaključku postopka oddaje javnega naročila in sklenitvi pogodbe, predvidoma v novembru 2020. Natančen terminski plan izvajanja del bosta dogovorila izbrani izvajalec in naročnik v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe.

  - OSNOVNO o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

  - Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija, vključno s tehnično specifikacijo, je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

  - Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred elektronsko oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najpozneje do roka, navedenega za oddajo ponudbe v  točki A.04 te razpisne dokumentacije. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe v sistemu e-JN ne bo več mogoče oddati. Če ponudba ali kateri koli del ponudbe ni predložen v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila ponudba predložena prepozno.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

  - ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, in sicer na dan in ob uri kot je določeno v  točki A.04 te razpisne dokumentacije.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .PDF dokumenta (obrazec C01. PONUDBA), ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Podatki so javni in bodo prikazani do zaključka javnega naročila.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da je naročnik na podlagi tega, da so podatki iz 6. odstavka 88. člena ZJN-3 na voljo v informacijskem sistemu e-JN, izpolnil obveznost glede vročanja zapisnika skladno z določili 7. odstavka 88. člena ZJN-3 in ne bodo zahtevali dodatnega posredovanja zapisnika o odpiranju ponudb v sistemu e-JN.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik bo zgolj preko portala za javna naročila posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Zahteve za pojasnila morajo biti oddane preko portala za javna naročila najpozneje v roku, ki je določen v  točki A.04 te razpisne dokumentacije. Pojasnila bodo objavljena na portalu za javna naročila (www.enarocanje.si).

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije in so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil (www.enarocanje.si), na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe, dopolnitve razpisne dokumentacije ter odgovori na morebitna vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije, ne glede na to, ali naročnik pripravi čistopis razpisne dokumentacije ali ne.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

S spoštovanjem!

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

Splošni del

    - Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I in 60/17);

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);

Zakon o pravdnem postopku /ZPP/ (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US,  6/17 – odl. US, 10/17 in 16/19-ZNP-1));

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);

Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);

Obligacijski zakonik /OZ/ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18-OROZ631);

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17);

Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javno naročanje, področje predmeta javnega naročila, področje javnih financ in področje pogodbenih razmerij ali so v povezavi z njimi.

    - Skupna ponudba

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali konzorcij pravnih ali fizičnih oseb (skupina ponudnikov). V primeru ko kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov vsak posamezni član skupine ponudnikov odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki (skupina ponudnikov) na način, kot je naveden v nadaljevanju oziroma pri posameznem pogoju.

Skupina ponudnikov (konzorcij) lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki skupaj izpolnijo, razen če je v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 določeno drugače. Pogojem osnovne in poklicne sposobnosti pa mora zadostiti vsak ponudnik oz. partner v skupnem nastopu. Zahtevana finančna zavarovanja lahko skupina ponudnikov predloži na način, da jih predloži eden izmed njih ali vsak posebej. V kolikor jih predloži vsak izmed ponudnikov posebej, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

Skupina ponudnikov mora skleniti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla/glavnemu partnerju in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, je sprememba članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe mogoča, če tak konzorcij kljub spremembi članstva še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, pod pogojem, da to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu C.04 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV navesti vse podizvajalce in zahtevane podatke zanje ter navesti vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec. Če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora na obrazcu C.04 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV označiti, da ne nastopa s podizvajalcem ali pa obrazca ne predloži v ponudbi.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila priložiti podizvajalske pogodbe, ki morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki in podizvajalci skupaj izpolnijo, razen če je v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak podizvajalec - razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem podizvajalcu.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah glede podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke. V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev razpisne dokumentacije dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec, s postavitvijo katerega je soglašal naročnik, takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje razpisne dokumentacije ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev. Zamenjava podizvajalca ni mogoča, če z njo pride do drugih bistvenih sprememb javnega naročila ali je zamenjava namenjena obidu določb ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi zamenjava lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga s strani glavnega izvajalca.

Ponudnik, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil s podizvajalci, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo naročila.

    - Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, takoj obvestil ponudnike. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve oziroma objave nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo obvestil ponudnike.

Vsaka odločitev naročnika iz te točke se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Naročnik bo v vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

    - Dopolnjevanje ter pojasnjevanje ponudb

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik takšno ponudbo zavrniti oziroma izključiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izključil iz postopka oddaje javnega naročila.

Komunikacija s ponudnikom po oddaji ponudbe (vključno s komunikacijo, vezano na dopolnjevanje/pojasnjevanje ponudb): Glede na način oddaje ponudbe (elektronsko preko informacijskega sistema e-JN) bo naročnik za potrebe komuniciranja s ponudnikom po oddaji ponudbe (npr. dopolnitve, popravki, spremembe, pojasnila, ipd.) uporabljal elektronska komunikacijska sredstva. Morebitni pozivi in sporočila bodo ponudnikom poslani preko sistema e-JN, v kolikor to ne bo mogoče, pa neposredno na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji ponudbe. Ponudniki morajo sami poskrbeti, da redno spremljajo morebitna sporočila v sistemu e-JN ter da je na omenjenem elektronskem naslovu dostava elektronskih sporočil omogočena.

    - Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb v skladu s 89. členom ZJN-3  v rokih iz 90. člena ZJN-3 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v odločitvi navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik o odločitvi o oddaji javnega naročila obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

    - Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim dopustnim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo del.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 5 delovnih dni od njenega prejema oziroma poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor je bilo takšno zavarovanje zahtevano). V vsakem primeru pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugimi lastniki in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Najpozneje pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s 14. členom ZIntPK naročniku na obrazcu IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

    - Varovanje podatkov

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu s predpisi o varovanju poslovne skrivnosti. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali poslovno skrivnost, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

    - Revizija postopka

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN, ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v 10 (desetih) delovnih dneh (25. čl. ZPVPJN) od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 (osem) delovnih dni od objave te odločitve.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži bodisi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, bodisi preko portala eRevizija. V zahtevku za revizijo mora vlagatelj navesti vse zahtevane podatke iz 15. čl. ZPVPJN ter priložiti potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila  mora vlagatelj takso v skladu z 71. členu ZPVPJN plačati v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun ministrstva, pristojnega za finance RS, št. 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS.

Na plačilnem nalogu mora vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve (referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3)):

- P1: šifra nadzornika – šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za javno upravo: 16110

- P2: številka podkonta s kontrolno številko – 7111290

- P3: predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave, prvih šest mest pa je namenjenih številki objave. (6 mest za številko objave + 2 mesti za leto).

    - Protikorupcijsko določilo

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

  - Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev

Ponudnik pripravi in predloži ponudbo v elektronski obliki (razen zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano), skladno z navodili v točki  A.08 PREDLOŽITEV PONUDBE.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene in druge izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik, in sicer preko sodnega tolmača.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Vse zahtevane priloge, kot jih s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami zahteva naročnik, morajo biti priložene k ponudbi. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Ponudniki v sistem e-JN vložijo skenirane izpolnjene in podpisane dokumente.

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Naročnik lahko zahteva tudi druga ustrezna dokazila.

Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti, se nalagajo v naslednje razdelke: predračun, ESPD, izjava, druge priloge. Edina dovoljena oblika datoteke v razdelku »Predračun« je PDF. Dokument, pripet v razdelku »Predračun«, je viden na javnem odpiranju ponudb v celoti.

Ponudnik preostalo dokumentacijo predloži v razdelek »Druge priloge«. Ponudnik naj vse izjave, dokazila in druge priloge, za katere je v tej razpisni dokumentaciji predvideno, da so izpolnjene in/ali podpisane s strani ponudnika, predloži kot skeniran dokument (PDF, TIFF, ipd.).

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če pri ponudbi sodelujejo tudi drugi gospodarski subjekti, je podpisan ESPD potrebno priložiti tudi zanje, ta obrazec ponudnik naloži v razdelku »ESPD – ostali sodelujoči«. ESPD mora vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Ponudnik naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče se predloži podpisan ESPD v PDF obliki ali v elektronski oblik podpisan XML.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točke B.02.7 Razlogi za izključitev te razpisne dokumentacije ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Če se zahteva predložitev formalnega dokazila, ima naročnik pravico, da naknadno zahteva original. Če bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje ponudnika. Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ponudbi.

Če naročnik v tej razpisni dokumentacije zahteva, da se zavarovanje za resnost ponudbe predloži neposredno naročniku in v fizični obliki, se to zavarovanje lahko predloži izključno v originalu.

Pri oddaji ponudbe je velikost datotek omejena na 200 MB na posamezno datoteko in 300 MB na celotno ponudbeno dokumentacijo (vse datoteke skupaj). V izogib prevelikim datotekam je priporočljivo, da so predloženi skenirani dokumenti v ločljivosti 150dpi in skenirani črno/belo.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

|  | Dokument | Razdelek v sistemu e-JN, v katerega ponudnik naloži dokument |
| --- | --- | --- |
| 1 | PONUDBA - Priloga št. C.01 | »Predračun« |
| 2 | KALKULACIJA CENE - Priloga št. C.02 | »Drugi dokumenti« |
| 3 | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - Priloga št. C.02 | »Drugi dokumenti« |
| 4 | PODATKI O PONUDNIKU - Priloga št. C.03 (v primeru skupne ponudbe tudi za partnerje) | »Drugi dokumenti« |
| 5 | UDELEŽBA PODIZVAJALCEV – Priloga št. C.04 | »Drugi dokumenti« |
| 6 | UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV – Priloga št. C.05 | »Drugi dokumenti« |
| 7 | ESPD (za vse udeležene subjekte) | »ESPD« / »ESPD – ostali sodelujoči« |
| 8 | Potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe (za vse udeležene subjekte) | »Drugi dokumenti« |
| 9 | FIZIČNA OSEBA – POOBLASTILO – Priloga št. D.01 (za vse udeležene subjekte) | »Drugi dokumenti« |
| 10 | PRAVNA OSEBA – POOBLASTILO – Priloga št. D.02 (za vse udeležene subjekte) | »Drugi dokumenti« |
| 11 | BON-1 obrazec (S.BON-1/P (pravne osebe) oz. S.BON-1/SP (samostojni podjetniki) ali BON-2) ali potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte TRR (za vse udeležene subjekte) | »Drugi dokumenti« |
| 12 | REFERENCE – Priloga št. D.03 | »Drugi dokumenti« |
| 13 | KADROVSKA STRUKTURA – Priloga št. D.04 | »Drugi dokumenti« |

    - Ponudba

Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloga št. C.01 PONUDBA) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora v obrazcu C.01 PONUDBA navesti skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Obrazec C.01 PONUDBA se izpolnjen in podpisan predloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki, ki bo javno dostopen (edina dovoljena oblika obrazca C 01. PONUDBA oziroma datoteke v razdelku »Predračun« je PDF.).

Ponujena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (npr. stroški delovne sile, materiala, opreme, ipd.), davke in morebitne popuste, razen DDV, ki so obračuna in plača skladno z veljavno zakonodajo.

    - KALKULACIJA CENE in potrditev tehničnih specifikacij

Ponudniki morajo pripraviti in predložiti lastno kalkulacijo cene, iz katere bo razvidna cena storitev za posamezno fazo projekta in za posamezno občino. Skupen znesek vseh tako opredeljenih posameznih cen ne sme preseči vrednosti ponudbe, ki jo ponudnik navede v obrazcu C.01. PONUDBA.

Kalkulacija iz prejšnjega odstavka je podlaga za izdajo začasnih (mesečnih) situacij. Skupen znesek vseh začasnih (mesečnih) situacij ne more preseči vrednosti ponudbe (obrazcu C.01. PONUDBA) oz. pogodbe.

Ponudnik s podpisom potrdi vsebino dokumenta Tehnične specifikacije.

Dokumenta »Kalkulacije cene« in »Tehnične specifikacije« se v informacijskem sistemu e-JN v obliki PDF naložita v razdelek »Druge priloge«.

V primeru razhajanj med podatki v obrazcu C.01 PONUDBA - naloženim v razdelek »Predračun«, in Kalkulacijo cene, naloženo v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v Kalkulaciji cen, ki so naloženi v razdelku »Druge priloge«.

    - Podatki o ponudniku

Ponudnik predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. C.03 PODATKI O PONUDNIKU) za ponudnika.

    - Sestavine ponudbe v primeru skupnega nastopa

Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, bodo morali najpozneje ob podpisu pogodbe z naročnikom, le-temu predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (akt mora biti pripravljen sami ob upoštevanju zahtev iz točke B.01.2 Skupna ponudba).

V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu posebej naslednje dokumente:

C.03 PODATKI O PONUDNIKU in morebiti zahtevane priloge,

izpolnjen ESPD,

dokazila glede nekaznovanosti, kot jih predvideva ta razpisna dokumentacija, in sicer tako za gospodarski subjekt, kot tudi za vse osebe, ki so pri tem subjektu članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz točk B.02.7 Razlogi za izključitev, B.02.8 Pogoji za priznanje poklicne sposobnosti, B.02.9 Ekonomska in finančna sposobnost in B.02.10 Tehnična in kadrovska sposobnost te razpisne dokumentacije.

    - Udeležba podizvajalcev

Ponudniki morajo priložiti izpolnjen obrazec C.04 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV, v katerem jasno označijo, ali nastopajo s podizvajalci ali ne (v kolikor obrazec ne bo predložen se šteje, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem). V primeru nastopa s podizvajalci je treba na obrazcu izpolniti podatke o podizvajalcu. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

izpolnjen obrazec C.04 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

izpolnjen ESPD,

dokazila glede nekaznovanosti, kot jih predvideva ta razpisna dokumentacija, in sicer tako za gospodarski subjekt, kot tudi za vse osebe, ki so pri podizvajalcu članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz točk B.02.7 Razlogi za izključitev, B.02.8 Pogoji za priznanje poklicne sposobnosti, B.02.9 Ekonomska in finančna sposobnost in B.02.10 Tehnična in kadrovska sposobnost te razpisne dokumentacije.

    - UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za predmetno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Skladno s prakso Državne revizijske komisije, da morajo v slednjem primeru ti subjekti biti vključeni v ponudbo bodisi kot ponudniki bodisi kot ponudniki v skupnem nastopu bodisi kot podizvajalci. Skladno s prakso Državne revizijske komisije v teh primerih tudi fizična oseba predstavlja gospodarski subjekt, ki ga je treba v ponudbo vključiti na enega od omenjenih načinov.

V kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov in mu teh subjektov ni potrebno vključiti v ponudbo na način, kot je pojasnjeno v predhodnem odstavku, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega subjekta, zmogljivosti katerega uporablja:

izpolnjen obrazec C.05 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV z navedbo vseh podatkov in morebiti zahtevanimi prilogami,

izpolnjen ESPD,

dokazila glede nekaznovanosti, kot jih predvideva ta razpisna dokumentacija, in sicer tako za gospodarski subjekt, kot tudi za vse osebe, ki so pri tem subjektu članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz točk B.02.7 Razlogi za izključitev, B.02.8 Pogoji za priznanje poklicne sposobnosti, B.02.9 Ekonomska in finančna sposobnost in B.02.18 Tehnična in kadrovska sposobnost te razpisne dokumentacije.

    - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

  - ESPD in

  - potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje za gospodarski subjekt, ki ni starejše od 3 mesecev od dneva objave predmetnega javnega naročila in

  - potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 3 mesecev od dneva objave predmetnega javnega naročila za vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in

  - izpolnjena in podpisana izjava (pooblastilo) fizičnih oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem na obrazcu D.01 FIZIČNA OSEBA – POOBLASTILO in

  - izpolnjena in podpisana izjava (pooblastilo) pravne osebe na obrazcu D.02 PRAVNA OSEBA – POOBLASTILO.

Naročnik zgornja dokazila zahteva upoštevajoč odločitev Državne revizijske komisije št. 018-129/2019.

Ponudnika, ki v ponudbi ne bo predložil zgoraj zahtevanih potrdil in pooblastil, naročnik ne bo izločil, pač pa ga bo pozval k dopolnitvi ponudbe, in sicer k predložitvi potrdila oz. dokazila pristojnega organa (ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudb), da gospodarski subjekt in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, ponudnik predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- ESPD.

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:

- ESPD.

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek

DOKAZILO:

- ESPD.

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju prekrška iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS, št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

    - POGOJI GLEDE POKLICNE SPOSOBNOSTI

- Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost      (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. Kar hkrati pomeni, da mora vsak vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje).

DOKAZILO:

- ESPD.

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.

- Vsak ponudnik, ponudnik v skupnem nastopu in podizvajalec ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ali je član določene organizacije, v kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje ali članstvo zahtevano s posebnim zakonom, in sicer za tisto dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo.

DOKAZILO:

- ESPD.

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.

    - EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

- Ponudnik mora izkazati, da v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel blokiranega nobenega od transakcijskih računov, ki jih ima odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

DOKAZILO:

- ESPD in

- BON-1 obrazec (S.BON-1/P (pravne osebe) oz. S.BON-1/SP (samostojni podjetniki) ali BON-2) ali potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte TRR. Dokazila naj ne bodo starejša od 2 mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu.

    - TEHNIČNA, STROKOVNA IN KADROVSKA sposobnost

- Reference ponudnika. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred potekom roka za oddajo ponudb izdelal najmanj:

a) 5 opozorilnih kart ploskovne erozije v merilu 1:25.000 ali manjšem merilu za referenčna območja s posamezno površino minimalno 100 km2, pri katerih je bil izdelan GIS model, in

b) 5 opozorilnih kart linijske erozije v merilu 1:25.000 ali manjšem merilu za referenčna območja s posamezno dolžino vodotokov vsaj 100km, in

c) 5 hidrološko hidravličnih študij za potrebe OPN ali OPPN ali LN, ki so vsebovale tudi izdelavo erozijskih kart in kart razredov erozijske nevarnosti.

Upoštevajo se referenčni projekti, pri katerih so dela že zaključena in so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec D.03 REFERENCE.

Zahtevane reference, ločene po točkah, lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (projektov) gospodarskega subjekta.

Ni se mogoče sklicevati na reference, ki jih je kot dejanski izvajalec izvajal subjekt, ki ne nastopa v ponudbi (bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupnem nastopu bodisi kot podizvajalec). V obrazcu št. C.03 PODATKI O PONUDNIKU oz. obrazcu št. C.04 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV mora biti za vsak vključen subjekt (ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) navedeno, katera dela prevzema in njihova vrednost.

Naročnik si v zvezi s predloženimi referencami pridržuje pravico, da preveri vsebino ter zahteva dokazila (npr. s kontaktiranjem referenčnega naročnika, z zahtevo  po dodatnih dokazil (npr. potrdilo končnega naročnika/investitorja, pogodbe s končnim naročnikom/investitorjem, končni obračun, izvajalsko zasedbo, ipd.).

- Kadrovska struktura. Zagotovljene morajo biti kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno s predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo. Ponudnik morajo izkazati naslednjo minimalno kadrovsko strukturo:

a) (1x) univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva s področja hidrotehnike (smer hidrotehnika), z minimalno 15 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe, in

b) (3x) univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva s področja hidrotehnike ali univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva, z minimalno 10 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe, in

c) (1x) univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, ki je vpisan imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gozdarstva ali gradbeništva, z minimalno 15 let delovnih izkušenj, in

d) (1x) univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, ki je vpisan imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gozdarstva ali gradbeništva, z minimalno 10 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe, in

e) (1x) univerzitetni diplomirani inženir geologije, z minimalno 15 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe in izkušnjami pri izdelavi erozijskih kart, in

f) (1x) univerzitetni diplomirani inženir agronomije, z minimalno 15 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe in izkušnjami pri interpretaciji podatkov pedološke karte in pri pedoloških terenskih raziskavah, in

g) (1x) diplomirani inženir geodezije, z minimalno 10 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe, in

h) (1x) geodetski tehnik, z minimalno 10 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe.

DOKAZILO:

- izpolnjen in podpisan obrazec D.04 KADROVSKA STRUKTURA.

Naročnik ima pravico od ponudnika kadar koli zahtevati dodatna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zgornjih zahtev (npr. dokazila o zaposlitvi, soglasje delodajalca, da lahko posameznik kot njegov zaposleni sodeluje pri predmetnem projektu, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje, dokazila o zaključeni izobrazbi, dokazilo o delovni dobi, življenjepis, ipd.).

Področja smeri gradbeništva bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazoval s Prilogo k diplomi (Predmetnik študija) in/ali vsebino same diplomske naloge ter referenčnimi delu imenovanega strokovnjaka iz zahtevanega področja gradbeništva.

- Reference in usposobljenost kadra oz. ključnih strokovnjakov, ki so vključeni v ekipo (kadrovska zasedba), ki bo izvajala storitve iz tega javnega naročila. Zahteve iz tega pogoja naj izpolnjuje ekipa, ki jo ponudnik zagotovi v okviru Pogoja 9.

A) Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima vsaj 15 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe,

- ima strokovno izobrazbo (univerzitetni diplomirani inženir) s področja gozdarstva ali gradbeništva (smer hidrotehnika),

- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gozdarstva ali gradbeništva,

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,

- v zadnjih desetih letih pred potekom roka za oddajo ponudb je bil vodja projekta izdelave opozorilnih kart ploskovne in linijske erozije za vsaj pet referenčnih območji s posamezno površino minimalno 100 km2 in dolžino vodotokov minimalno 100 km. Upoštevajo se referenčni projekti, pri katerih so dela že zaključena in so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno.

B) Zagotovljena mora biti ekipa treh strokovnih sodelavcev za področje erozije, ki vsak posamično izpolnjujejo naslednje zahteve:

- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe,

- ima strokovno izobrazbo (univerzitetni diplomirani inženir) s področja gozdarstva ali vodarstva in komunalnega inženirstva,

- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gozdarstva ali gradbeništva,

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,

- v zadnjih desetih letih pred potekom roka za oddajo ponudb je bil sodelavec pri izdelavi opozorilnih kart ploskovne in linijske erozije za vsaj pet referenčnih območji s posamezno površino minimalno 50 km2 in dolžino vodotokov minimalno 50 km. Upoštevajo se referenčni projekti, pri katerih so dela že zaključena in so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno. Sodelovanje (sodelavstvo) pri izdelavi kart se dokazuje s kopijo Tehničnega poročila iz referenčnega projekta, v katerem so navedeni vodje in sodelavci projekta.

C) Zagotovljen mora biti strokovni sodelavec za področje hidrotehnike, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe,

- ima strokovno izobrazbo (univerzitetni diplomirani inženir) s področja gradbeništva (smer hidrotehnika) ali vodarstva in komunalnega inženirstva

- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gradbeništva,

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,

- v zadnjih desetih letih pred potekom roka za oddajo ponudb je bil izdelovalec, odgovorni projektant ali vodja projekta pri izdelavi vsaj treh hidrološko hidravličnih študij ali elaboratov za potrebe OPN, OPPN ali LN, ki so vsebovale tudi izdelavo erozijskih kart. Upoštevajo se referenčni projekti, pri katerih so dela že zaključena in so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno.

D) Zagotovljen mora biti strokovni sodelavec za področje geologije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima vsaj 15 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe,

- ima strokovno izobrazbo (univerzitetni diplomirani inženir) s področja geologije, specialist inženirske geologije,

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,

- v zadnjih desetih letih pred potekom roka za oddajo ponudb je bil sodelavec pri izdelavi opozorilnih kart ploskovne in linijske erozije za vsaj pet referenčnih območij s posamezno površino minimalno 50 km2 in dolžino vodotokov minimalno 50 km. Upoštevajo se referenčni projekti, pri katerih so dela že zaključena in so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno. Sodelovanje (sodelavstvo) pri izdelavi kart se dokazuje s kopijo Tehničnega poročila iz referenčnega projekta, v katerem so navedeni vodje in sodelavci projekta.

D) Zagotovljen mora biti strokovni sodelavec za področje pedologije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima vsaj 15 let delovnih izkušenj iz področja zahtevane izobrazbe,

- ima strokovno izobrazbo (univerzitetni diplomirani inženir agronomije) s področja agronomije, specialist pedologije,

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,

- v zadnjih desetih letih pred potekom roka za oddajo ponudb je bil nosilec naloge ali sodelavec pri izdelavi študij klasifikacije in vrednotenja tal na osnovi pedoloških lastnosti. Upoštevajo se referenčni projekti, pri katerih so dela že zaključena in so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno. Sodelovanje (sodelavstvo) se dokazuje s kopijo Tehničnega poročila iz referenčnega projekta, v katerem so navedeni vodje in sodelavci projekta.

DOKAZILO (za vse strokovnjake):

  - izpolnjen in podpisan obrazec D.04 KADROVSKA STRUKTURA.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o izpolnjevanju katerekoli od zgornjih zahtev (npr. o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice, referencah, ipd.).

Za vodjo projekta, ki ni državljan Republike Slovenije, se predloži tudi dokazilo, izdano s strani ustrezne pooblaščene inštitucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

Za strokovnjaka, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

    - DrugI POGOJI naročnika

- Šteje se, da se ponudnik s tem, ko odda ponudbo, strinja tudi z vzorcem pogodbe.

DOKAZILO:

- D.05 VZOREC POGODBE.

    - Zahteve naročnika glede finančnih zavarovanj v zvezi z naročilom

- Izbrani ponudnik bo dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del (obrazec E.01 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758). Garantirani znesek mora biti 10 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV). Izvajalec lahko namesto bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih del naročniku predloži tudi kavcijsko zavarovanje v enakovredni vsebini.

Finančno zavarovanje mora veljati celotno obdobje izvajanja del in nadaljnjih 90 dni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik:

svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;

ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;

v drugih primerih, v katerih to določa pogodba.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 12. 2020. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

  - Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške za izvedbo vseh del, ki so predmet tega naročila.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do končanja vseh pogodbenih del. Naročnik bo plačal dela skladno s pogodbo.

  - Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

  - Merila za izbor

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo, ki bo po spodaj navedenih merilih najugodnejša. Največje skupno število točk je 100. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki na podlagi spodnjega izračuna dobi najvišje število točk.

T = 0.4 *Tc +0.15*Tvp+0.05*TsE1+0.05*TsE2 +0.05*T sE3+0.1*T sH+0.1*T sG+0.1*T sA

Tc 				- točke za ceno ponudbe

Tvp 				- točke za odgovornega vodjo projekta

TsE1 - TsE3 		- točke za strokovne sodelavce s področja erozije (TsE1 – strokovnjak 1, TsE2 - strokovnjak 2, TsE3 - strokovnjak 3)

TsH 				- točke za strokovnega sodelavca s področja hidrotehnike

TsG 				- točke za strokovnega sodelavca s področja geologije

TsA 				- točke za strokovnega sodelavca s področja pedologije

V primeru enakega števila točk dveh ali več najugodnejših ponudb, se med njimi izbere ponudba, ki dobi več skupnih točk na podlagi meril  Tvp, TsE1, TsE2, TsE3, TsH,   TsG in  TsA. V kolikor tudi na podlagi tega dodatnega merila izbira ni mogoča, se izbere ponudba z najnižjo ponudbeno ceno (brez DDV).

Točke za ponudbeno ceno Tc :

Upošteva se cena brez DDV, ki jo ponudnik navede v obrazcu C.01 PONUDBA.

Tc=100 CminCi

Cmin		najnižja ponudbena cena

Ci		cena ocenjevane ponudbe

Točke za strokovno usposobljenost kadrov (reference):

V okviru tega merila se vrednoti strokovna usposobljenost kadrov (reference), ki so vključeni v ekipo (kadrovska zasedba), ki bo izvajala storitve iz tega javnega naročila. Vrednotijo se samo reference kadrov, ki so v ponudbi navedene za izpolnjevanje Pogoja 10 in sestavljajo ekipo strokovnjakov iz Pogoja 9. V okviru tega merila se vrednoti (razvidno iz tabele) največ po 2 dodatni referenci, ki izpolnjujejo Pogoj 10 in presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev Pogoja 10.

Za odgovornega vodjo projekta se vrednoti (razvidno iz tabele) največ po 2 dodatni referenci, ki izpolnjujejo Pogoj 10 in presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev Pogoja 10.

|  | število dodatnih referenc |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Točke za dodatne reference Tvp | 50 | 100 |

Za strokovne sodelavce iz področij erozije, hidrotehnike, geologije in pedologije se vrednoti (razvidno iz tabele) največ po 2 dodatni referenci, ki izpolnjujejo pogoj in presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja.

|  | število dodatnih referenc |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Točke za dodatne reference TsE1 | 50 | 100 |
| Točke za dodatne reference TsE2 | 50 | 100 |
| Točke za dodatne reference TsE3 | 50 | 100 |
| Točke za dodatne reference TsH | 50 | 100 |
| Točke za dodatne reference TsG | 50 | 100 |
| Točke za dodatne reference TsA | 50 | 100 |

PONUDBA

PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2020, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:_______________________

Datum:	_______________________

- Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu (v primeru skupne ponudbe se navedejo vsi partnerji):

Ponudnik______________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

Partner 1:_____________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

Partner 2:______________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

- Ponudbo oddajamo kot (ustrezno označiti):

    - samostojni ponudnik

    - skupna ponudba

    - ponudba s podizvajalci

    - ponudba z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

- Proučili, pregledali in razumeli smo celotno razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo. V skladu s tem vam oddajamo ponudbo kot sledi:

| Ponudbena cena v EUR (brez DDV) |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Ponudbena cena v EUR (z DDV) |  |

* DDV se obračuna in plača skladno z veljavno zakonodajo.

III. Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe je do 31. 12. 2020.

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudnikom nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

3. Ponudbena cena (skupna) in ponudbena cena za vsako postavko v dokumentu kalkulacija cene je fiksna in vključuje vse stroške, davke, prispevke in druge dajatve v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbo. Plačilo za dela se skladno s pogodbenimi določili.

4. Plačilni pogoji in predvideni roki za izvedbo in dokončanje del so razvidni iz pogodbe ter razpisne dokumentacije in jih v celoti sprejemamo.

5. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

6. Z oddajo ponudbe se zavezujemo, da bomo kot izbrani ponudnik v skladu z določbami razpisne dokumentacije naročniku izročili zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

7. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

  - tehnične specifikacije in KALKULACIJA CENE

Ponudniki morajo priložiti podpisan in izpolnjen dokument Tehnične specifikacije ter Kalkulacijo cene.

  - PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki ga bomo neposredno izvedli sami (z lastnimi kadri, opremo in drugimi sredstvi) - vrsta/opis del: |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bomo izvedli neposredno sami: |  |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opomba: V primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.

  - UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2020,

izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

a) da ne nastopamo s podizvajalcem

b) da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  | DA |  |  | NE |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačila: |  | DA |  |  | NE |
| V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  |  |  |  |  |
|  | SOGLAŠAMO |  |  | NE SOGLAŠAMO |  |
| da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. |  |  |  |  |  |
| V kolikor podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela neposredno povezana s predmetom javnega naročila. |  |  |  |  |  |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |  |  |

| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |
| --- | --- | --- |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |  |
| Vrednost del, ki se oddajajo v podizvajanje: |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglašamo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec podpišeta ponudnik oz. vodilni partner in podizvajalec!

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

V zvezi z javnim naročilom Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2020,

izjavljamo

da uporabljamo zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |
| Telefon: |  |  |
| ID za DDV: |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |

| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |
| --- | --- | --- |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |
| Zmogljivosti gospodarskega subjekta, ki jih uporablja ponudnik (opis zmogljivosti): |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsak subjekt, na zmogljivosti katerega se v ponudbi sklicuje, posebej. Obrazec podpiše tisti subjekt, ki te zmogljivosti uporablja.

NAVODILO: Ta obrazec se ne uporablja za tiste primere, ko je gospodarski subjekt, zmogljivosti katerega se uporabljajo, v ponudbo vključen kot ponudnik, partner ali podizvajalec.

- OBRAZCI - IZPOLNJEVANJE POGOJEV

  - FIZIČNA OSEBA - POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2020,

Spodaj podpisani izjavljam, da dajem Geološkemu zavodu Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, kot naročniku pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. členu ZJN-3.

Naročniku dajem tudi pooblastilo, da v kolikor nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno, na podlagi predmetnega pooblastila kadarkoli preveri izpolnjevanje pogojev tekom izvedbe, tako da pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv gospodarskega subjekta in funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

Kraj in datum:

Ime in priimek:

Podpis:

Opomba: Obrazec je treba predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta. Pooblastilo mora podpisati vsaka oseba sama.

  - pRAVNA OSEBA – pooblastilo

V zvezi z javnim naročilom Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2020,

izjavljamo, da Geološkemu zavodu Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, kot naročniku, dajemo pooblastilo, skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročniku dajemo tudi pooblastilo, da v kolikor nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno, na podlagi predmetnega pooblastila kadarkoli preveri izpolnjevanje pogojev tekom izvedbe, tako da pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| Subjekt (polno ime): |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

Žig:

Opomba: Obrazec se predloži za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - REFERENCE

V zvezi z javnim naročilom Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2020, izjavljamo, da imamo naslednje reference

|  | Nosilec reference (ponudnik, partner, podizvajalec) | Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) | Opis referenčnega posla (navesti, ali gre za izdelavo kart linijske ali ploskovne erozije ali hidrološko hidravlično študijo, navesti merilo kart in območje, za katerega so bile karte izdelane) | Čas izvajanja del oz. primopredaje naročniku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: | Vrsta karte oz. študije: Merilo: Območje (v km2)/ vodotoki (v km): |  |

Vsa zgoraj navedena dela so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno.

Strinjamo se, da lahko naročnik zgoraj navedene reference še dodatno preveri pri referenčnem naročniku oz. od nas zahteva dodatna dokazila (pogodba, končni obračun, prevzemni zapisnik, ipd.).

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

OPOMBA: Da lahko ponudnik navede vse reference se ta obrazec lahko kopira oz. se tabela referenc lahko razširi. Pri vsaki referenci se vpišejo podatki, kot je prikazano v drugi vrstici zgornje tabele.

  - KADROVSKA STRUKTURA

V zvezi z javnim naročilom Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2020, izjavljamo, da bodo pri izvedbi storitev, ki so predmet tega javnega naročila, sodelovali naslednji strokovnjaki

Vodja projekta (Tvp):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |  |  |
| Referenčni projekti: |  |  |  |  |  |
| Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) |  | Opis referenčnega posla (navesti, ali gre za izdelavo kart linijske ali ploskovne erozije, navesti merilo kart in območje, za katerega so bile karte izdelane) |  |  | Čas izvajanja del oz. |
| Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: |  | Vrsta karte: Merilo: Območje (v km2)/ vodotoki (v km): |  |  |  |

Strokovni sodelavec za področje erozije 1 (TsE1):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |  |  |
| Referenčni projekti: |  |  |  |  |  |
| Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) |  | Opis referenčnega posla (navesti, ali gre za izdelavo kart linijske ali ploskovne erozije, navesti merilo kart in območje, za katerega so bile karte izdelane) |  |  | Čas izvajanja del oz. |
| Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: |  | Vrsta karte: Merilo: Območje (v km2)/ vodotoki (v km): |  |  |  |

Strokovni sodelavec za področje erozije 2 (TsE2):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |  |  |
| Referenčni projekti: |  |  |  |  |  |
| Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) |  | Opis referenčnega posla (navesti, ali gre za izdelavo kart linijske ali ploskovne erozije, navesti merilo kart in območje, za katerega so bile karte izdelane) |  |  | Čas izvajanja del oz. |
| Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: |  | Vrsta karte: Merilo: Območje (v km2)/ vodotoki (v km): |  |  |  |

Strokovni sodelavec za področje erozije 3 (TsE3):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |  |  |
| Referenčni projekti: |  |  |  |  |  |
| Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) |  | Opis referenčnega posla (navesti, ali gre za izdelavo kart linijske ali ploskovne erozije, navesti merilo kart in območje, za katerega so bile karte izdelane) |  |  | Čas izvajanja del oz. |
| Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: |  | Vrsta karte: Merilo: Območje (v km2)/ vodotoki (v km): |  |  |  |

Strokovni sodelavec za področje hidrotehnike 1 (TsH):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |  |  |
| Referenčni projekti: |  |  |  |  |  |
| Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) |  | Opis referenčnega posla (navesti hidrološko hidravlične študije ali elaborate za potrebe OPN, OPPN ali LN in območje, za katerega so bile karte izdelane) |  |  | Čas izvajanja del oz. |
| Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: |  | Naziv študije: Območje: |  |  |  |

Strokovni sodelavec za področje geologije (TsG):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |  |  |
| Referenčni projekti: |  |  |  |  |  |
| Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) |  | Opis referenčnega posla (navesti, ali gre za izdelavo kart linijske ali ploskovne erozije, navesti merilo kart in območje, za katerega so bile karte izdelane) |  |  | Čas izvajanja del oz. |
| Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: |  | Vrsta karte: Merilo: Območje (v km2)/ vodotoki (v km):: |  |  |  |

Strokovni sodelavec za področje pedologije (TsA):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |  |  |
| Referenčni projekti: |  |  |  |  |  |
| Referenčni naročnik in kontaktna oseba z navedbo kontaktnih podatkov (e-mail) |  | Opis referenčnega posla (navesti, ali je bil nosilec naloge ali sodelavec; navesti študijo) |  |  | Čas izvajanja del oz. |
| Naročnik: Kontaktna oseba in e-mail: |  | Vloga pri projektu: Naziv študije: |  |  |  |

Dodatni strokovnjaki (za izpolnitev Pogoja 9):

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |
| Kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj: |  |  |  |

| PODATKI O STROKOVNJAKU IN IZKUŠNJE OZ. REFERENCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podatki o strokovnjaku | Ime in priimek: |  |  |
| Pridobljena izobrazba: |  |  |  |
| Vpis v imenik pri IZS: |  |  |  |
| Sedanja zaposlitev |  | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |
| Št. let delovnih izkušenj: |  |  |  |
| Navedba nalog, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |  |
| Kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj: |  |  |  |

Vsa zgoraj navedena dela so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno.

Strinjamo se, da lahko naročnik zgoraj navedene reference še dodatno preveri pri referenčnem naročniku oz. od nas zahteva dodatna dokazila (pogodba, končni obračun, prevzemni zapisnik, ipd.).

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

OPOMBA: Da lahko ponudnik navede vse kadre in njihove reference se ta obrazec lahko kopira oz. se tabele lahko razširijo.

  - VZOREC POGODBE

NAROČNIK:	Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 23064145, ki ga zastopa direktor dr. Miloš Bavec

in

IZVAJALEC: 		______________________, _______________________, davčna številka _______________, TRR: ______________, voden pri ____________________, ki ga zastopa _________________

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

za projekt

IZDELAVA OPOZORILNIH KART EROZIJE V MERILU 1:25000 ZA IZBRANIH 37 OBČIN

UVODNO DOLOČILO

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik v skladu z ZJN-3 izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila, ki je na Portalu javnih naročil voden pod številko dosjeja __________,

- je bil izvajalec z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _______, z dne__________, izbran kot najugodnejši ponudnik,

- je odločitev iz prejšnje alineje postala pravnomočna dne ___________,

- ima naročnik zagotovljena sredstva na proračunski postavki _________,

- je izvajalec naročniku pred sklenitvijo te pogodbe skladno z Zakonom o integriteti  in preprečevanju korupcije predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izvajalcem.

Del te pogodbe je:

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za naročilo Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin, št. ____ z dne _______ (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija), vključno z vsemi prilogami ter pojasnili in dodatki, ki jih je naročnik objavil v postopku oddaje javnega naročila,

- ponudba izvajalca št. _______ z dne _______.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe ter to pogodbo oz. med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nedoslednost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti storitve »naročilo Izdelava opozorilnih kart erozije v merilu 1:25000 za izbranih 37 občin«, v obsegu, kot je podrobneje navedeno v Tehničnih specifikacijah (priloga razpisne dokumentacije in sestavni del te pogodbe) in v tej pogodbi, ter skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del ter usklajevanji in navodili naročnika, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil kot dober strokovnjak, vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima stranema.

- člen

Izvajalec bo za naročnika opravil naslednja dela in izdelal dokumentacijo v obsegu in obliki, ki jo določajo veljavni predpisi ter standardi in pravili stroke:

- Priprava delovnih kart za prvo terensko kartiranje za 37 izbranih občin

  - Pregled in uporaba obstoječih kartografskih in arhivskih podatkov

  - Priprava delovne karte za prvo terensko kartiranje

- Uvodni terenski pregledi ozemlja za 37 izbranih občin

  - Prvi terenski pregledi ob sodelovanju občine (referenta za prostor)

  - Zajem terenskih podatkov

- Izdelava modelov pojavov ploskovne in linijske erozije za 37 izbranih občin

  - Pridobitev in uporaba javno dostopnih vhodnih podatkov (nakloni, geološka podlaga, pedološka podlaga, intenzivnost padavin, odtočni koeficient, vodni kataster itd.)

  - Pridobitev in poraba arhivskih podatkov in terenskih podatkov

  - Statistično matematično modeliranje

  - Izdelava kart nevarnosti ploskovne in linijske erozije

- Terenska verifikacija modelov za 37 izbranih občin

  - Podroben terenski pregled ujemanja dejanskega stanja na terenu z rezultati modela

- Kalibracija modelov pojavov ploskovne in linijske erozije za 37 izbranih občin

  - Novelacija parametrov matematičnega modeliranja glede na terensko verifikacijo

- Izdelava končnih kart nevarnosti pojavov ploskovne in linijske erozije za 37 izbranih občin

  - Izdelava opozorilnih kart ploskovne in linijske erozije

- Novelacija predhodno izdelanih opozorilnih kart erozije (projekt GH14, 2012) glede na način izdelave kart v predmetnem projektu ter uskladitev  na mejnem območju občin

- Priprava zaključnih poročil po občinah ter priprava podatkov za vnos v spletni pregledovalnik skladno z zahtevami naročnika

  - Priprava zaključnih poročil po občinah skladno z zahtevami naročnika

  - Priprava podatkov za vnos v spletni pregledovalnik skladno z zahtevami naročnika

(v nadaljevanju: storitve).

Izvajalec soglaša, da v okvir zgoraj navedenih storitev sodi tudi pridobivanje manjkajočih podatkov, sprotno usklajevanje z naročnikom, izdelava in predaja mesečnih poročil o izvajanju in napredku del, priprava vseh morebitnih popravkov glede na pripombe, ki jih poda naročnik ali drug pristojen organ, sprotna koordinacija z drugimi pristojnimi organi (občine, MOP, ipd.) ter vsa ostala dela, ki so vezana na izdelavo dokumentacije.

- člen

Dokumentacija se preda v 3 kompletiranih tiskanih izvodih ter na enakem številu nosilcev podatkov (CD, DVD, prenosni disk, ipd.) v elektronski obliki, vse kot je zahtevano v Tehničnih specifikacijah.

Izvajalec jamči, da bo izdelal projektno dokumentacijo ter vsa dela izvedel strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo na področjih za uporabo dokumentacije. V primeru, da bi bil v času izdelave dokumentacije sprejet nov predpis, ki ureja področje predmeta, pa bi navedena sprememba vplivala tudi na izdelavo dokumentacije po tej pogodbi, ga je izvajalec dolžan upoštevati pri izdelavi dokumentacije ter vseh storitev po tej pogodbi.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost vseh del, ki so predmet te pogodbe, je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ….. z dne ……….. in znaša:

Vrednost brez (DDV)                         EUR

Znesek DDV (22%)                             EUR

Pogodbena vrednost z DDV             EUR

V zgornjo pogodbeno vrednost so vključeni vsi stroški, vezani na izdelavo celotne dokumentacije in izvedba vseh storitev, vezana na dela po tej pogodbi, kot tudi morebitni popravki projektne dokumentacije, ki bi bili potrebni bodisi iz objektivnih razlogov bodisi na željo naročnika.

Pogodbena vrednost vključuje izdelavo in izročitev tolikšnega števila izvodov dokumentacije, kot je predvideno v tej pogodbi, ter nadomestilo za prenos avtorskih pravic na naročnika.

Pogodbena vrednost za izvedbo storitev po tej pogodbi je fiksna in dogovorjena po sistemu cene »ključ v roke«.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za storitve iz pogodbe iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko pogodbena vrednost korigira izključno v višini nastale davčne spremembe.

Izvajalec ne more prenesti nobene svojih pogodbenih terjatev na tretjo osebo.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu (in podizvajalcem) plačeval dejansko opravljeno delo po delnih obračunih po izvedenih posameznih fazah projekta, pri čemer je podlaga za izstavitev računa s strani naročnika potrjeno izvedeno delo izvajalca za posamezno fazo. Pogodbeno delo pa bo dokončno prevzeto šele kot celota. V primeru, da pogodbeno delo ne bo prevzeto kot celota, mora izvajalec naročniku vrniti vsa prejeta plačila.

Dinamika plačil se izvaja na naslednji način: mesečne situacije, skladno z opravljenim delom, do največ 80% pogodbene vrednosti; po predaji dokumentacije in potrditvi s strani naročnika: preostalih 20% pogodbene vrednosti.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva javnega naročila, specifikacijo opravljenega dela.

Izvajalec je dolžan izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti 30. dan od uradnega prejema računa. V primeru reklamacije zaračunanih storitev se račun plača samo v nespornem delu, če je nesporni del mogoče ločiti od spornega, v nasprotnem primeru se do odprave reklamacije zadrži celoten znesel. Zadržan znesek iz tega razloga se ne obrestuje.

Plačila se izvedejo na poslovni račun izvajalca št. ………., odprt pri banki …..., razen v primeru in v delu, ki se nanaša na znesek, ki odpade na posameznega podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe.

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svojih obstoječih niti bodočih terjatev, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli morebitnega dodatka, ki bo sklenjen k njej na tretjo osebo. Zaveza izvajalca glede neprenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oz. oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Stranki sta soglasni, da lahko naročnik v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila v času izvedbe projekta glede na razpoložljiva sredstva iz proračuna ali iz drugih utemeljenih razlogov obseg/količino del skrči, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi pogodbena vrednost oziroma da od posla odstopi (finančnih sredstev ne dodeli), če v proračunu ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev, v zvezi s čim izvajalec ne bo zahteval nadomestila ali odškodnine za neizveden obseg del.

ROK ZA IZVEDBO

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo spoštoval dogovorjene roke za izdelavo dokumentacije, ki je predmet te pogodbe.

Z deli bo izvajalec pričel po uvedbi v delo, ki jo naročnik in izvajalec izvedeta najpozneje v roku 5 dni po podpisu pogodbe, skrajni rok za zaključek vseh del je 30. 3. 2023.

Natančen terminski plan izvajanja del izvajalec in naročnik uskladita v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec se zavezuje v rokih, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega člena izdelati vso dokumentacijo, ob tem pa upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z izdelavo dokumentacije.

Če izvajalec ne začne z deli takoj po uvedbi v delo ali s strani naročnika morebitno naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od te pogodbe in unovčiti zavarovanje, dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vse morebitne višje stroške in škodo, ki s tem nastane naročniku, krije izvajalec storite po tej pogodbi. Enako sme ukrepati naročnik tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z izvedbo storitev po tej pogodbi, prekine ali ustavi izvajanje storitev.

Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:

- če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;

- če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo

predmeta pogodbe;

- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za podaljšanje pogodbeni strani skleneta aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka za izvedbo storitev po tej pogodbi mora izvajalec izročiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku (predvidoma v roku 8 dni) pisno obvestiti o nastopu okoliščin.

Če izvajalec iz upravičenih razlogov, ki niso posledica njegovega ravnanja, zamuja glede na roke, določene v tej pogodbi, je o tem dolžan takoj, ko razlog za takšno zamudo nastane, pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka izvedbe.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo storitve po tej pogodbi opravljal s podizvajalci, navedenimi v ponudbi. Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter soglasje podizvajalca/ev za neposredno plačilo, so sestavni del te pogodbe.

| Firma in sedež podizvajalca | Davčna številka in matična številka | Vrednost storitev (v EUR brez DDV) in delež podizvajalca | Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec |
| --- | --- | --- | --- |

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le, kadar podizvajalec to zahteva. V primeru zahteve podizvajalca naročnik namesto izbranemu ponudniku, pri katerem nastopa podizvajalec, poravna terjatev do izbranega ponudnika, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in bo priloga računu, ki ga bo ponudnik izstavil naročniku.

V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo plačilo za izvedeno prejel s strani izbranega ponudnika. Ponudnik mora najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa s strani naročnika, le-temu poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do podizvajalca, kateri mora priložiti pisno izjavo podizvajalca, da je prejel plačilo za vsa dela, ki jih je izvedel.

Izvajalec, mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Plačila podizvajalcem se v primeru, da podizvajalec to zahteva, izvedejo v rokih in na enak način kot to velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalcev mora izvajalec o tem pisno obvestiti naročnika v 5 dneh po spremembi in mu predložiti:

- sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci;

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo oz. izjava, da neposredno plačilo podizvajalec ne zahteva in

- vso ostalo dokumentacijo, ki jo je naročnik zahteval za podizvajalce v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na način določen v tej pogodbi, ima pravico odpovedati pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec se zavezuje:

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju storitev;

- ščititi interese naročnika in

- zagotavljati nemoten nadzor nad opravljanjem storitev.

STROKOVNA SKUPINA IZVAJALCA

- člen

Za namen izvedbe storitev po tej pogodbi je izvajalec imenoval projektno skupino v sestavi:

|  | Ime in priimek | Vloga v strokovni skupini |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Vodja projekta |
| 2 |  | … |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

Izvajalec ne sme zamenjati kadra, ki je naveden v tem členu pogodbe, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v tem členu pogodbe naveden kader, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani kader. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra iz tega člena, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

Izvajalec bo izkazal ustrezno povezanost z vsemi osebami projektne skupine iz tega člena z ustrezno dokumentacijo (pogodba o zaposlitvi, pogodba o medsebojnem sodelovanju ipd.) na zahtevo naročnika.

V primeru, da izvajalec zamenja katero osebo iz projektne skupine, mora hkrati z obvestilom naročniku o zamenjavi predložiti tudi dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena. V primeru, da zamenja osebo, s katero je izkazoval referenco in druge zahteve iz razpisne dokumentacije, mora nadomestna oseba izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

V primeru, kadar izvajalec naročnika ne obvesti vnaprej in ne predloži vse zahtevane dokumentacije, se navedena kršitev šteje za takšno kršitev pogodbe, zaradi katere lahko naročnik odstopi od predmetne pogodbe.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke in ostale dokumente, s katerimi razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tej pogodbi, skladno s projektno dokumentacijo,

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- naročiti revizijo storitev, v kolikor bo to naročnik štel ta potrebno (v primeru, da revizija ugotovi pomanjkljivost, je te pomanjkljivosti dolžan izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ga določi naročnik, ter naročniku povrniti stroške revizije),

- skladno s pogodbo in kogentno zakonodajo izpolnjevati finančne obveznosti, dogovorjene s to pogodbo,

- spoštovati moralne avtorske pravice izvajalca,

- nuditi izvajalcu ostalo pomoč, v kolikor bo to potrebno za kvalitetno in pravočasno izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo storitev po tej pogodbi.

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestni kader odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra, ki so navedeni v tej pogodbi, naročnik lahko odstopi od pogodbe. V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naročnik sam.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- da se je seznanil z obsegom storitev po tej pogodbi pred oddajo ponudbe,

- da bo prevzeto delo izvršil strokovno pravilno, skladno s prostorskimi akti in Tehničnimi specifikacijami naročnika, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, v pogodbeno določenih faznih rokih;

- da bo pri izvedbi storitev upošteval veljavne prostorske akte,

- da bo izdelal dokumentacijo v skladu s to pogodbo in predpisi,

- da bo ves čas trajanja te pogodbe sodeloval z naročnikom in delal v korist naročnika,

- da bo po potrebi in na zahtevo naročnika le-temu tolmačil dokumentacijo, naročniku dajal potrebne razlage in pojasnila o stanju v zvezi z izvedbo storitev in ga sproti obveščal o vmesnih rezultatih in aktivnostih,

- v času trajanja postopka izdelave projektne dokumentacije po potrebi pripravil predstavitve rešitev ( PowerPoint, razni grafični prikazi, …);

- da bo na lastne stroške popravil oz. dopolnil dokumentacijo, v kolikor bi bilo to potrebno oz. v primeru, da bo naročnik ugotovil, da le-ta ni ustrezna oz. da jo je potrebno popraviti ali dopolniti

- da bo zagotovil takšno osebje, ki bo sposobno pravočasno, strokovno in korektno izvesti predmetno storitev,

- aktivno sodelovati z naročnikom in pristojnimi organi s področja predmeta naročila ves čas izdelave dokumentacije,

- sodelovati z revidenti, ki bi jih naročnik utegnil angažirati v času izvedbe storitev po tej pogodbi ali v zvezi z njimi,

- da bo pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvedbo storitev po tej pogodbi,

- da bo ves čas trajanja te pogodbe spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, svojo ponudbo in določila te pogodbe,

- predati kompletno dokumentacijo in pisni in elektronski obliki v zahtevanem številu izvodov.

PREVZEM DEL

- člen

Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzetega dela po tej pogodbi izdelana v skladu s to pogodbo. V primeru, da naročnik v 15 dneh po prevzemu dokumentacije izvajalcu ne sporoči pripomb, se šteje, da je ta dokumentacija oz. ta posamezna faza prevzeta.

V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže upoštevati pripombe v primernem času, ki ga določi naročnik.

Tudi v primeru, da je naročnik prevzel izvajalčevo storitev, v zvezi s katero se pomanjkljivosti pokažejo kasneje, je dolžan ugotovljene pomanjkljivosti izvajalec odpraviti takoj, ko je glede na ugotovljene pomanjkljivosti to mogoče, da da bi mu naročnik za to priznal dodatne stroške.

POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO

- člen

Če izvajalec ne spoštuje pogodbenega roka za dokončanje vseh del, se šteje, da je prišel v zamudo.

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži rokov in zamuja z izvedbo storitev, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2 promilov od skupne vrednosti pogodbenih del brez DDV. Višina pogodbene kazni je omejena na 10 odstotkov skupne pogodbene vrednosti naročila brez DDV. Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu končnega računa.

V primeru zamude nosi izvajalec tudi stroške, povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V kolikor bi zaradi nekvalitetne izvedbe storitev po tej pogodbi naročniku nastala škoda, ima naročnik pravico do uveljavljanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da škoda presega znesek tovrstnega zavarovanja, pa razliko iz naslova zavarovanja odgovornosti izvajalca.

AVTORSKE PRAVICE

- člen

Vsa gradiva, ki jih izdela izvajalec na podlagi te pogodbe (vsa dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, nosilci, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija, podatki, analize, karte..), s plačilom storitev po tej pogodbi postanejo last naročnika, pri čemer izvajalec ohrani moralne avtorske pravice v skladu z zakonom, ki ureja avtorske in sorodne pravice.

Po zaključku pogodbenega dela in izpolnitvi pogodbenih obveznosti obeh pogodbenih strank preidejo materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja/avtorjev na naročnika, kar pomeni, da se s podpisom te pogodbe naročnik in izvajalec strinjata, da lahko naročnik digitalne in analogne podatke uporabi kot strokovno podlago za namen izdelave sprememb in dopolnitev strokovnih gradiv, prostorskih in drugih aktov naročnika ter razmnoževanje. V posledici navedenega izvajalec na naročnika prenaša materialne avtorske pravice na vseh avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo, v celotnem obsegu, kot ga opredeljuje 22. člen ZASP, zlasti pa naslednje pravice: pravico predelave, pravico uporabe dela v predelani obliki, pravico dostopa in izročitve, pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti. Izvajalec materialne avtorske pravice prenaša neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja. Izvajalec prenaša na naročnika tudi pravico do nadaljnjega prenosa navedenih avtorskih pravic, ki jih pridobi po tej pogodbi.

Z dnem podpisa te pogodbe se izvajalec, ki je pravna oseba, zavezuje in jamči, da bodo vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli predmet ali del predmeta naročila po tej pogodbi, dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca (ta pa naprej na naročnika) prenesli vse materialne avtorske pravice, opredeljene prejšnjih odstavkih tega člena.

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja, zato za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja naročnik izvajalcu ne dolguje nobenega dodatnega plačila.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladno z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je bil objavljen v razpisni dokumentacij, v znesku ………. EUR in z veljavnostjo še najmanj 90 dni po poteku pogodbenega roka.

Če se med izvajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta ali količina, mora prodajalec predložiti, v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi, novo finančno zavarovanje v korist naročnika z novim rokom trajanja le-te in morebitno spremenjeno pogodbeno vrednostjo

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik za skrbnika pogodbe in kontaktno osebo v izvezi s predmetom pogodbe določa ………, tel. št. …….., e-pošta: ..........., ki je odgovorna za zakonito in pravilno izvedbo te pogodbe na strani naročnika.

Izvajalec za kontaktno osebo v izvezi s predmetom pogodbe določa …….., tel. št. ………….., e-pošta: ……., ki je odgovorna za zakonito in pravilno izvedbo te pogodbe na strani izvajalca.

Pogodbeni stranki se strinjata, da se z zvezi s to pogodbo za enakovredno štejejo tako komunikacije s pošto kot tudi elektronske komunikacije. V ta namen bosta pogodbeni stranki uporabljali elektronsko pošto, navedeno v tem členu pogodbe.

Pogodbeni stranki bosta morebitno spremembo kontaktnih oseb sporočali v 5 dneh pred veljavnostjo spremembe, v primeru, ko zaradi okoliščin primera to ne bo mogoče, pa takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

VIŠJA SILA

- člen

Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge elementarne nezgode, požar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za višjo silo štejejo tudi predpisi, posamični akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge države, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po pogodbi ali predpisih pripadajo zaradi kršitve druge stranke, če je kršitev nastala zaradi dogodka višje sile.

Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po pogodbi, se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podaljša, in sicer najmanj za čas trajanja višje sile.

Če dogodek višje sile traja več kot eno leto in je takšne narave, da ogroža finančno izvedljivost storitve, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki.

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po pogodbi zaradi višje sile, mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v petih dneh, pisno obvestiti drugo stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.

Če za stranko nastopi nemožnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je razlog za odstop od pogodbe na strani izvajalca.

- člen

Poleg drugih razlogov, navedenih v tej pogodbi, je naročnik upravičen odstopiti od te pogodbe tudi v primeru:

- če izvajalec ne pristopi k izdelavi dokumentacije takoj po podpisu te pogodbe oz. glede na dogovor z naročnikom;

- če naročnik v času izvajanja te pogodbe ugotovi, da izvajalec dokumentacije ne izvaja v skladu s stroko ali naročnikovimi zahtevami;

- če izvajalec brez poprejšnjega obvestila in v nasprotju z določbami zakonodaje, ki ureja področje javnega naročanja, del storitev preda v podizvajanje;

- če izvajalec kako drugače ne spoštuje določil te pogodbe ali veljavne zakonodaje in je evidentno, da cilja pogodbe v pogodbenem roku ne bo mogoče doseči.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne preda vse zahtevane dokumentacije, niti po dodatnem pisnem pozivu, v katerem je bil glede na okoliščine primera določen primeren rok;

- če naročnik ne poravna svojih finančnih obveznosti niti po dodatnem pisnem pozivu v katerem je bil glede na okoliščine primera določen primeren rok.

Odpoved pogodbe mora biti pisna, pri čemer mora biti natančno naveden razlog odpovedi pogodbe in okoliščine, iz katerih takšni razlogi nedvoumno izhajajo.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je razlog za odstop od pogodbe na strani izvajalca.

RAZVEZNI POGOJ IZ 67. ČLENA ZJN-3

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi:

  - s plačilom za delo,

  - z delovnim časom,

  - s počitki,

  - z opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči, če je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve prejšnjega odstavka pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe za predmetno naročilo, o čemer naročnik izvajalca seznani v roku 15 dni od dneva sklenitve nove pogodbe.

V kolikor naročnik ne začne novega postopka javnega naročila za predmetno javno naročilo v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je nična.

Obvezna priloga te pogodbe je podpisana in žigosana izjava po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Izvajalec je dolžan upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, zlasti določila UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

KONČNO DOLOČILO

- člen

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa začne pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je določeno s to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka njene veljavnosti do izpolnitve vseh obveznosti, prevzetih s to pogodbo.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti sporazumno, s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s pogodbo, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo stranko v osmih dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora, opis kršitve, ki je povzročila spor ter, če je to mogoče, škodo, ki je morda že nastala ali je pričakovati, da bo nastala.

Če do sporazumne rešitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je za vse morebitne spore in nesoglasja iz pogodbe ali v zvezi z njo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za razmerja iz pogodbe oziroma v zvezi njo se izključno uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.

Kraj: _______, dne _______

Izvajalec:

………….

…………

........................................

Ljubljana, dne _________

Naročnik:

Geološki zavod Slovenije

dr. Miloš Bavec, direktor

........................................

IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(priloži samo izbrani ponudnik)

Ponudnik  …………………………………………….

…………………………………………….

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14. člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj podajamo sledeče podatke:

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik zgoraj navedene podatke dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.

Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

Žig:

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Pojasnilo, ki velja za celoten Pogoj 10: Če strokovnjak v ponudbi sodeluje na podlagi (avtorske, podjemne ali podobne) pogodbe, ki jo skleneta strokovnjak – s.p. in glavni ponudnik, se tak strokovnjak v ponudbi prijavi kot partner ali podizvajalec. Če strokovnjak v ponudbi sodeluje na podlagi (avtorske, podjemne ali podobne) pogodbe, ki jo skleneta strokovnjak – fizična oseba (ki ni zaposlena niti pri ponudniku niti pri partnerju ali podizvajalcu) in glavni ponudnik, se tak strokovnjak v ponudbi prav tako prijavi kot partner ali podizvajalec.

V tem obrazcu navedeni kontaktni podatki se uporabijo za komuniciranje s ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. V času od poteka roka za oddajo ponudbe do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila se za komunikacijo med naročnikom in ponudnikom uporablja informacijski sistem e-JN, pod pogojem da ta to omogoča.

V ta obrazec se navedejo vsi referenčni projekti, tako projekti za izpolnitev Pogoja 10, kakor tudi projekti, ki se ocenjujejo v okviru Meril za izbor.

V ta obrazec se navedejo vsi referenčni projekti, tako projekti za izpolnitev Pogoja 10, kakor tudi projekti, ki se ocenjujejo v okviru Meril za izbor.

V ta obrazec se navedejo vsi referenčni projekti, tako projekti za izpolnitev Pogoja 10, kakor tudi projekti, ki se ocenjujejo v okviru Meril za izbor.

V ta obrazec se navedejo vsi referenčni projekti, tako projekti za izpolnitev Pogoja 10, kakor tudi projekti, ki se ocenjujejo v okviru Meril za izbor.

V ta obrazec se navedejo vsi referenčni projekti, tako projekti za izpolnitev Pogoja 10, kakor tudi projekti, ki se ocenjujejo v okviru Meril za izbor.

V ta obrazec se navedejo vsi referenčni projekti, tako projekti za izpolnitev Pogoja 10, kakor tudi projekti, ki se ocenjujejo v okviru Meril za izbor.

V ta obrazec se navedejo vsi referenčni projekti, tako projekti za izpolnitev Pogoja 10, kakor tudi projekti, ki se ocenjujejo v okviru Meril za izbor.