Informacijski sistem za podporo izvedbe projekta IDACS

Dodelitev in registracija ID kod na področju polnilne/oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu

in

enotna nacionalna dostopna točka za polnilna/oskrbovalna mesta za alternativna goriva

Projektna naloga

| Avtor: | Ministrstvo za infrastrukturo |
| --- | --- |
| Številka: | 024-3/2019/123-02519721 |
| Datum izdaje: | 10. 11. 2020 |

Kazalo

1.	Uvod in izhodišča	4

2.	Predmet projektne naloge	5

3.	Namen in cilji vzpostavitve IS za podporo izvedbe projekta IDACS	6

3.1 Namen	6

3.2 Cilji	6

4.	Predvidene aktivnosti vzpostavitve IS za podporo izvedbe projekta IDACS	7

5.	Terminski načrt vzpostavitve IS za podporo izvedbe projekta IDACS in rok za predajo izdelkov	8

6.	Zahteve IS za podporo izvedbe projekta IDACS	9

6.1 Okvirna arhitektura IS za podporo izvedbe projekta IDACS	9

6.2 Vloge uporabnikov (razredi in karakteristike) in njihove aktivnosti	12

6.3 Nabor podatkov	13

6.4 Sintaksa ID kod	15

6.5 Uporabniški vmesnik	16

6.6 Akcije	17

6.7 Komunikacije in prenosi podatkov	18

6.8 Osnovne varnostne zahteve	18

6.9 Obstoječa strojna in sistemska programska oprema naročnika	20

7.	Nefunkcionalne zahteve	20

7.1 Uporabnost	20

7.2 Razpoložljivost	20

7.3 Zanesljivost	21

7.4 Zmogljivost	21

7.5 Nadgradljivost	22

7.6 Skalabilnost	22

8. Metodološke zahteve	22

8.1 Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca	22

8.2 Metodologija razvoja in terminski načrt	23

8.3 Analiza in specifikacija zahtev	24

8.4 Implementacija rešitve	25

8.5 Namestitev rešitve	25

8.6 Testiranje in zagotavljanje kakovosti	26

8.6.1 Načrt testiranja	26

8.6.2 Testni scenariji in ugotovljene napake	26

8.7 Uporabniška in tehnična dokumentacija	28

8.8 Usposabljanje uporabnikov	28

9. Poprojektne aktivnosti	29

9.1 Jamčevanje v garancijskem obdobju	29

10. Priloge	30

Seznam kratic

AFI Direktiva		Alternative Fuels Infrastructure Direktiva

AG				alternativno gorivo

CEF				EU program »Connecting Europe Facility« (»Instrument za povezovanje Evrope«)

CPO				Charging Point Operator

DATEX II			vrsta podatkovnega formata

DE				Direktorat za energijo

EK				Evropska komisija

EMA ID koda			»E-mobility Account« ID koda

EVSE ID koda		»Electric Vehicle Supply Equipment« ID koda

EU				Evropska unija

FAQ				Frequently Asked Questions

IDACS				ID and Data Collection for Sustainable Fuels in Europe

IPE				EU program »Instrument za povezovanje Evrope« (glej 				tudi: CEF)

IS				Informacijski sistem

ITS Direktiva		Intelligent Transport Systems Direktiva

MSP				Mobility Service Provider

MZI				Ministrstvo za infrastrukturo

NCUP				Nacionalni center za upravljanje prometa

NDT				Nacionalna dostopna točka

UL				Uradni list

REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface

RS				Republika Slovenija

SMZP				Sektor za mednarodne zadeve in protokol

STMPP			Sektor za trajnostno mobilnost in prometno politiko

ZVOP				Zakon o varstvu osebnih podatkov

Seznam slik

Slika 1: Osnovna arhitektura sistema in njegovih delov ter vpletenost v okolje…10

Slika 2: ID kode in podatki v IS za podporo izvedbe projekta IDACS …………………11

Seznam tabel

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak ………………………. 30

Uvod in izhodišča

V okviru EU programa Instrument za povezovanje Evrope oz. Connecting Europe Facility (IPE oz. CEF) je EK države članice pozvala k oblikovanju konzorcija in izvedbi podpornega projekta IDACS – ID and Data Collection for Sustainable Fuels in Europe, za izvedbo ukrepa »Data collection related to recharging/refuelling points for alternative fuells and the unique identification codes related to e-Mobility actors«. V ospredje projekta IDACS je postavljen končni uporabnik vozila na AG v prometu. Namen projekta je končnemu uporabniku omogočiti hiter dostop do kvalitetnih in celovitih informacij o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za AG v prometu ter mu tako omogočiti kvalitetno mobilnost tako na manjše kot večje razdalje.

Republika Slovenija je z Uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (AG) v prometu (UL RS, št. 41/17) v nacionalni pravni red prenesla Direktivo 2014/94/EU (AFI Direktiva) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za AG. Vzpostavljene so bile temeljne pravne podlage za področje uvajanja in pospeševanja uporabe AG v prometu, ki bo v prihodnje urejeno s krovnim zakonom, ki nastaja pod okriljem Službe za podporo strukturnim reformam EK (Structural Reform Support Service). Člen 7.7 AFI Direktive določa, da morajo biti podatki o lokaciji, kot tudi ostali podatki o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za AG v prometu, prosto dostopni vsem uporabnikom. Prav tako projekt IDACS sledi Direktivi 2010/40/EU (ITS Direktiva), ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet dne 7. julija 2010, o okviru za uvajanje ITS v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza, ter Delegiranim uredbam 2015/962/EU in 2017/1926/EU, ki sta ju sprejela Evropski parlament in Svet dne 18. decembra 2015 in 31. maja 2015, ki določajo, da morajo biti podatki o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za AG zbrani preko Nacionalne dostopne točke (NDT).

Cilji projekta IDACS so v skladu s Sporazumom o dodelitvi sredstev definirani v dveh fazah.

Cilji projekta IDACS v 1. fazi so:

- vzpostavitev enotnega formata in sistema za uvedbo ID kod za deležnike polnilne infrastrukture za AG v prometu;

- vzpostavitev Registrske pisarne za ID kode, dodelitev in registracije ID kod za upravljalce polnilne infrastrukture (CPO ID kode) in ponudnike storitev polnjenja (MSP ID koda) ter vzpostavitev nacionalnega registra (repozitorija) ID kod;

- izmenjava podatkov (CPO ID kod in MSP ID kod) med nacionalnim registrom ter  EU repozitorijem ID kod.

Cilji projekta IDACS v 2. fazi so:

- izvedba registracije ID kod polnilnih/oskrbovalnih mest (EVSE ID kode) in ID kod pogodb/računov za nudenje storitve polnjenja (EMA ID kode), ki bodo vhodni podatki za NDT;

- vzpostavitev NDT, prosto dostopnega portala (platforme) s kvalitetnimi in celovitimi statičnimi in dinamičnimi podatki o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za AG v prometu v realnem času.

Sintaksa in pomen vseh tipov ID kod so podrobneje opisani v poglavju 6.4, vloga aktivnih deležnikov projekta IDACS (CPO in MSP) pa v poglavju 6.2.

Predmet projektne naloge

V 1. fazi projekta IDACS so cilji vezani na vzpostavitev Registrske pisarne, dodelitev in registracijo CPO ID in MSP ID kod ter vzpostavitev nacionalnega repozitorija ID kod. Do sprejetja krovnih zakonskih predpisov na področju AG v prometu bo aktivnosti Registrske pisarne izvajalo Ministrstvo za infrastrukturo. V ta namen je minister, odgovoren za promet, v mesecu juliju 2020 s sklepom ustanovil Delovno skupino IDACS.

V 2. fazi projekta IDACS pa bodo izvedene aktivnosti za registracijo EVSE ID in EMA ID kod ter za vzpostavitev NDT. NDT bo vzpostavljena na računalniški arhitekturi ter strojni in programski opremi naročnika, ki se fizično nahaja v prostorih Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP), kjer je bila za izpolnjevanje zavez ITS Direktive že vzpostavljena NDT za potovalne in prometne podatke v realnem času.

Predmet te projektne naloge je čim natančneje orisati zasnovo celovitega informacijskega sistema (IS) za podporo izvedbe projekta IDACS.

Sestavni del te projektne naloge so tudi priloge:

- Predstavitev projekta IDACS (predstavitev projekta, terminologija, opredelitev in formati ID kod na področju e-polnilne infrastrukture);

- IDACS Data Categories (opredelitev formata podatkov po posameznih poljih);

- ITS-Datex II-Part10-Energy Infrastructure Publication (predlog Datex II za področje polnilne infrastrukture).

Namen in cilji vzpostavitve IS za podporo izvedbe projekta IDACS

3.1 Namen

Namen projekta, ki ga opisuje ta projektna naloga, je izdelava IS za podporo izvedbe projekta IDACS v naslednjih fazah:

- Faza 1 - 1. del: vzpostavitev IS za podporo dodelitve in registracijo ID kod na področju polnilne/oskrbovalne infrastrukture za AG v prometu, vzpostavitev repozitorija ID kod in baze podatkov za nacionalno dostopno točko (NDT). Gre za vzpostavitev aplikacije za podporo procesu dodeljevanja in registracije ID kod, vnos in urejanje podatkov ter omogočanje izmenjave ID kod z EU repozitorijem ID kod, vključno z vzpostavitvijo tehničnih pogojev za povezavo in prenos podatkov na NDT.

- Faza 1- 2. del: vzpostavitev NDT s celovitimi statičnimi in dinamičnimi podatki o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za AG v prometu v realnem času (translacija protokolov/formatov, priprava metapodatkov, povezava na digitalno karto, vzpostavitev B2B, integracija v NCUP oziroma NDT s statičnimi in dinamičnimi prometnimi in potovalnimi podatki v realnem času).

- Faza 2: Vzdrževanje: zagotovitev 36-mesečnega 24/7 osnovnega vzdrževanja, dopolnilnega vzdrževanja z morebitnimi nadgradnjami rešitve na zahtevo naročnika ter zagotovitev druge tehnične podpore in pomoči uporabnikom (po primopredaji celovitega IS za podporo izvedbe projekta IDACS).

Izvajalec je tudi v času vzpostavljanja celovitega IS za podporo izvedbe projekta IDACS dolžan sodelovati, svetovati in zagotoviti tehnično podporo vsem deležnikom projekta IDACS (npr. CPO, MSP).

3.2 Cilji

Cilji projekta, ki ga opisuje ta projektna naloga, so:

- omogočiti deležnikom (upravljalcem polnilnih mest - CPO in ponudnikom storitev polnjenja - MSP) posredovanje zahtevanih podatkov in elektronsko oddajo vlog za dodelitev in registracijo ID kod;

- izdajati in voditi registre ID kod;

- vzpostaviti sistem za vodenje in urejanje podatkov o polnilnih mestih ter deležnikih (CPO in MSP);

- omogočiti celovite in kvalitetne podatke o polnilni infrastrukturi za AG v prometu za namen analize in strateškega načrtovanja na področju trajnostne mobilnosti, energetike, varstva okolja in podnebnih sprememb;

- na enem mestu ponuditi končnim uporabnikom (voznikom oz. uporabnikom vozil na alternativna goriva) vse razpoložljive informacije o polnilnih mestih za alternativna goriva (tako statične kot dinamične podatke);

- na enem mestu omogočiti lastnikom oz. upravljalcem polnilnih mest vnašanje in urejanje podatkov o njihovih polnilnih mestih (vključno z dodelitvijo zahtevanih identifikacijskih kod);

- omogočiti povezljivost nacionalne podatkovne baze z EU podatkovnimi bazami in eventuelno omogočiti drugo izmenjavo zadevnih podatkov med EU in članicami;

- omogočiti javno dostopnost podatkov preko ustreznih vmesnikov, skozi katere lahko tudi drugi ponudniki kreirajo svoje rešitve oz. storitve z dodano vrednostjo brez potrebe po njihovem dodatnem/vnovičnem zbiranju podatkov za ta namen.

Predvidene aktivnosti vzpostavitve IS za podporo izvedbe projekta IDACS

Za vzpostavitev IS za podporo izvedbe projekta IDACS so okvirno predvidene naslednje aktivnosti (podrobno bo to odvisno od metodologije razvoja, ki jo uporablja ali jo bo za namen izvedbe izbral izbrani izvajalec):

- analiza in specifikacija uporabniških zahtev: v tej aktivnosti, ki poteka v tesnem sodelovanju med naročnikom in izvajalcem, se podrobneje opredelijo uporabniške zahteve IS na način, ki ga izvajalec potrebuje za izvedbo razvoja. V tem okviru so vsebovani tudi naslednji elementi:

  - model podatkov (podroben opis vseh podatkov, ki nastopajo v IS) in model postopkov (podroben opis postopkov, s katerimi se podatki obdelujejo, zaporedja postopkov, poti podatkov, algoritmov ter vhodov in izhodov);

  - načrt arhitekture sistema;

  - definicija vlog uporabnikov in njihovih pravic;

  - izgled grafičnega vmesnika (portal, načini prikaza, maske za vnos in urejanje podatkov idr.);

  - opredelitev primerov uporabe;

- razvoj;

- testiranje: osnovno in sprotno testiranje izvaja izvajalec, glavno testiranje pred implementacijo v produkcijsko okolje se izvaja v testnem okolju;

- morebitni popravki glede na rezultate testiranja, morebitna optimizacija in finalizacija;

- lansiranje v produkcijo (integracija v obstoječ sistem, predaja dokumentacije, uvajanje oz. izobraževanje uporabnikov): to izvrši izvajalec, ko prejme s strani naročnika pisno potrditev ustreznosti;

- po zaključku: vzdrževanje in morebitne nadgradnje. Izvajalec mora zagotoviti vzdrževanje IS, ki vključuje pomoč naročniku, morebitne posege v primeru naknadno odkritih napak ali težav in morebitne manjše nadgradnje ali spremembe. V ta namen se zahteva 24/7 stalna razpoložljivost za določen pavšal, ostalo vzdrževanje pa se plača po dejansko opravljenih urah glede na tip izvedene aktivnosti (administrativna, tehnična/servisna, inženirska, ekspertna…).

Posamezne aktivnosti za vzpostavitev IS so podrobneje opredeljene v nadaljevanju te projektne naloge.

Aktivnosti v okviru Faze 1 - vzpostavitev 1. in 2. dela IS za podporo izvedbe projekta IDACS - lahko potekajo vzporedno, če je to tehnično možno oz. izvedljivo. Potrebno pa je upoštevati terminski načrt za zaključek posameznih delov IS.

Terminski načrt vzpostavitve IS za podporo izvedbe projekta IDACS in rok za predajo izdelkov

- Faza 1 - 1. del IS: 3 mesece od pričetka veljavnosti pogodbe za zaključek razvoja in dodatno 1 mesec za izvedbo testiranja. Polno delujoč 1. del informacijskega sistema mora biti vzpostavljen v roku 4 mesecev od pričetka veljavnosti pogodbe. Naročnik izpolnitev zavez potrdi z izdajo primopredajnega zapisnika.

- Faza 1 - 2. del IS: 5 mesecev od pričetka veljavnosti pogodbe za zaključek razvoja in dodatno 1 mesec za izvedbo testiranja. Polno delujoč 2. del informacijskega sistema mora biti vzpostavljen v roku 6 mesecev od pričetka veljavnosti pogodbe. Naročnik izpolnitev zavez potrdi z izdajo primopredajnega zapisnika.

- Faza 2 - Vzdrževanje: zagotovitev 36-mesečnega 24/7 osnovnega vzdrževanja, dopolnilnega vzdrževanja z morebitnimi nadgradnjami rešitve na zahtevo naročnika ter zagotovitev druge tehnične podpore in pomoči uporabnikom (po primopredaji celovitega IS za podporo izvedbe projekta IDACS).

Zahteve IS za podporo izvedbe projekta IDACS

V nadaljevanju je podana osnovna zasnova IS za podporo izvedbe projekta IDACS. Podrobnejše definicije bodo opredeljene v fazi analize ob sodelovanju med naročnikom in izvajalcem.

6.1 Okvirna arhitektura IS za podporo izvedbe projekta IDACS

Jedro IS je centralni sistem (v RS), ki vsebuje glavno podatkovno bazo (ali podatkovno skladišče, podatkovno tržnico, podatkovni register…) in zaledne aplikacije. Opcijsko je na voljo »failover« sistem, ki vskoči v delovanje v primeru izpada primarnega IS. Na voljo je izvajanje varnostnih kopij (»backup«) in komunikacijske povezave do zunanjih elementov (polnilna mesta, končni uporabniki, evropski strežniki). Urejena bo povezljivost med centralnim sistemom in evropskim sistemom (za namene izvažanja nacionalnih podatkov ali ažurnega posredovanja aktualnega stanja glede na zahteve in definicije). Navedeni elementi so na voljo in jih zagotovi naročnik.

Izvajalec mora omogočiti začetno polnjenje podatkov preko uvoza iz ustrezne datoteke ali datotek (npr. formata csv) in možnost izvoza izbranih podatkov (npr. za javno objavo excel datoteke na spletni strani Registrske pisarne).

Vnos podatkov: Podatke bo preko za to namenjenega (spletnega) vmesnika vnašal skrbnik na strani naročnika, na voljo pa mora biti tudi možnost vnosa zahtevanih podatkov s strani zunanjih deležnikov (upravljalci električnih polnilnih mest – CPO; ponudniki storitev električnega polnjenja – MSP). Zaenkrat je za to predvideno kreiranje uporabniških računov (e-mail in geslo), vendar pa mora biti IS vzpostavljen tako, da bo brez večjih posegov kasneje možna integracija z obstoječimi sistemi za prijave in e-podpisovanja (kot npr. SI-PASS).

Med polnilnimi mesti in centralnim sistemom bo potrebno vzpostaviti povezavo (preko razpoložljivih javnih komunikacijskih kanalov), po kateri se bodo po definiranem urniku ažurirali dinamični podatki o polnilnem mestu. Predvideti je potrebno dve opciji: a) polnilno mesto posreduje dinamične podatke neposredno v naš IS; b) polnilna mesta posredujejo podatke v njihov IS upravljalca/ponudnika, od kjer se potem posredujejo v naš IS. Statične podatke bo preko za to namenjenega (spletnega) vmesnika vnašal upravljalec polnilnega mesta (CPO). Izvajalec mora omogočiti tudi ročno ažuriranje podatkov o polnilnem mestu, če gre za polnilno mesto, ki nima stalne povezave z internetom (in posledično s centralnim sistemom). Nabor statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnem mestu je podrobneje opisan v poglavju 6.3.

Slika 1: Osnovna arhitektura sistema in njegovih delov ter vpletenost v okolje

Slika 2: ID kode in podatki v IS za podporo izvedbe projekta IDACS

IS za podporo izvedbe projekta IDACS mora biti grajen modularno in »future-proof« v smislu možnosti kasnejših nadgradenj, če bi se pojavila potreba po teh. Sem spada med drugim tudi možnost dodajanja novih podatkov (polj) in novih povezovalnih točk izven sistema (npr. različni sistemi za pametna mesta, distributerji električne energije oz. pametna omrežja idr.). To pomeni, da kasnejša zahteva po dodajanju tovrstnih funkcij ne sme okrniti obstoječe funkcionalnosti ali zahtevati prevelikega posega v obstoječo računalniško arhitekturo.

IS mora zagotavljati tudi statično (t. j. na zahtevo) izvažanje podatkov v formate, ki omogočajo nadaljnjo uporabo in predelavo ter morebitne statistične analize (zaradi morebitnih prihodnjih zahtev).

IS mora omogočiti naknadne vključitve nekaterih dodatnih dinamičnih podatkov informacijskega sistema NCUP ali drugih ponudnikov relevantnih infrastrukturnih ali energetskih podatkov.

V 2. delu mora IS NDT pri naboru podatkov, uporabniškem vmesniku in funkcionalnosti smiselno zagotavljati vse, kar končnim uporabnikom že nudijo primerljivi iskalniki polnilnih mest za električna vozila v Sloveniji in svetu.

6.2 Vloge uporabnikov (razredi in karakteristike) in njihove aktivnosti

Gledano z vsebinskega vidika je potrebno definirati naslednje skupine uporabnikov, ki so vpleteni v uporabo IS skozi različne vloge:

Zunanji uporabniki:

- upravljalci polnilnih mest za elektro-mobilnost (CPO - Charging Point Operator): postavljajo polnilnice na primernih lokacijah, jih vzdržujejo in nudijo v uporabo MSP oziroma končnim uporabnikom;

- ponudniki storitev električnega polnjenja (MSP - Mobility Service Provider): imajo neposreden stik s končnimi uporabniki oz. z vozniki/lastniki električnih vozil in z njimi sklenejo pogodbo o zagotavljanju storitve e-polnjenja (ali pa to nudijo brezplačno);

- končni uporabniki polnilnih mest (vozniki oz. lastniki vozil na alternativna goriva): iščejo podatke in informacije o polnilnih mestih.

Notranji uporabniki:

- skrbniki: skrbijo za pravilnost in ažurnost podatkov (vsebinsko), vnašajo ali popravljajo podatke ipd.;

- administratorji sistema: skrbijo za pravilno delovanje sistema (tehnično).

Gledano z vidika pravic v sistemu so predvidene naslednje vloge uporabnikov:

- referent (MzI): vnaša podatke in vloge ter skrbi za izvedbo postopkov od prejema podatkov do dodelitve ID kod in popravljanja podatkov. Teh oseb je lahko več;

- skrbnik sistema (MzI): uporabnik na strani Registrske pisarne, ki ima pravico do vsebinskega upravljanja sistema oz. podatkov;

- administrator (MzI): administrator sistema, ki ima pravico do tehničnega upravljanja sistema, podatkov pa ne sme in ne more popravljati;

- vnašalec (zunanji deležnik): uporabnik pri zunanjem deležniku (CPO), ki je zadolžen za vnos podatkov oz. izvedbo postopka;

- skrbnik (zunanji deležnik): uporabnik na strani CPO, ki ima pravico do urejanja (vnašanja in popravljanja) podatkov o polnilnem mestu, ki ga upravlja, pregledovanja teh podatkov, pošiljanja zahtevkov za izdajo ID kod ipd. V nekaterih primerih (npr. če je CPO manjši) je vloga vnašalca in skrbnika združena v eni osebi;

- bralec oz. bralni dostop: odprti zunanji dostop za branje podatkov glede na nastavitve. Vloga je uvedena za namene možnega branja podatkov iz nacionalnega repozitorija ID kod in za posredovanje podatkov iz nacionalnega v EU repozitorij ter za končne uporabnike v celotni publiki, ki iščejo podatke na portalu (enotni dostopni točki).

6.3 Nabor podatkov

Osnovne zahteve:

- za vsako polnilno mesto je zahtevano vodenje statičnih in dinamičnih podatkov;

- podatki morajo biti v primeru izvoza ali posredovanja v druge sisteme na voljo v formatu DATEX II oz. na voljo za izvoz v druge kompatibilne in odprte formate (npr. OCPI, OICP, OCHP, eMIP, Open GIS);

- vključen mora biti mehanizem za zagotavljanje kvalitete (pravilnosti) podatkov, zlasti pri tistih poljih, kjer je to možno (ID kode, poštne številke, matične in davčne številke…), in preveritev pravilnosti vpisanih podatkov ob primerjavi z morebitnimi že obstoječimi (izogibanje podvojenosti);

- pri poljih za ID kode je ob upoštevanju zahtevane strukture zaželeno, da je ob kreiranju/določanju ID kode odprta opcija za možnost lastnega vnosa ID kode s predhodno predlagano naključno ID kodo. Sistem mora pred shranjevanjem preveriti, če nova/predlagana ID koda že obstaja, in v takem primeru predlagati drugačno;

- vzpostavljen mora biti vsaj en vmesnik, ki omogoča drugim razvijalcem, da lahko razvijajo dodatne storitve ali aplikacije, ki se vežejo na podatke v sistemu (»third party services«). Dostopnost mora biti na voljo najmanj skozi format DATEX II oz. podatkovna baza mora imeti možnost, da se izvaža podatke v format DATEX II. Če to ne bi bilo možno, pa mora biti na voljo izvoz v druge kompatibilne in odprte formate (npr. OCPI, OICP, OCHP, eMIP, Open GIS);

- posamezni zahtevani podatki se lahko razlikujejo glede na vrsto goriva, ki ga posamezno polnilno mesto ponuja. To pomeni, da je uporaba in prikaz nekaterih polj odvisen od vrste goriva, na katerega se podatki nanašajo.

- nekateri podatki so lahko hranjeni zgolj »v ozadju« in niso prikazani v portalu oz. iskalniku.

Statični podatki, ki se morajo zbirati za posamezno električno polnilno mesto, glede na zahteve in definicije projekta IDACS:

- ID koda e-polnilne točke (EVSE ID);

- ime/naziv polnilnice (če obstaja);

- ime ali naziv CPO;

- lokacija (GNSS koordinate, poln fizični naslov, t. j. ulica in številka, kraj, poštna številka, država);

- priključna moč;

- seznam razpoložljivih polnilnih moči (maksimalna moč polnjenja);

- seznam razpoložljivih polnilnih načinov polnjenja (glede na IEC61851 terminologijo);

- seznam razpoložljivih vrst priklopa oz. tip polnilnega vmesnika (vtičnice, priključki, indukcijska plošča…) – besedilo in slika/ikona;

- čas odprtosti polnilnice po dnevih in urah (vključno s časovnim pasom);

- metode identifikacije uporabnika;

- načini plačila;

- kontaktni podatki lastnika/upravljalca/CPO/MSP (telefon, email).

Dodatni podatki:

- vrsta ponudnika (CPO ali MSP);

- ID koda CPO;

- ime/naziv lastnika polnilne infrastrukture;

- davčna številka;

- matična številka;

- odgovorna oseba;

- kontaktna oseba;

- naslov spletne strani CPO/MSP;

- vrsta AG;

- dostopnost polnilnice javnosti (izbira, če je prikazano javno v portalu ali ne);

- stanje aktivnosti (je/ni aktivna);

- dostopnost vrste vozil (avtomobili, tovornjaki, dvokolesna vozila…);

- podatki o parkirnih mestih;

- razpoložljivost priključnega kabla;

- opombe lastnika/upravljalca;

- fotografije;

- komentarji uporabnikov.

Dinamični podatki, ki se morajo zbirati za posamezno električno polnilno mesto:

- razpoložljivost (operativna, ni operativna);

- zasedenost (prosto, zasedeno);

- porabljena električna energija za posamično polnjenje;

- cena za ad-hoc polnjenje;

- rezervacija polnilnega mesta.

Drugi zahtevani podatki, ki se zbirajo za polnilnice za vodik:

- razpoložljivost (poleg zgoraj navedenih vrednosti tudi: izven urnika odprtosti, trenutno ne deluje, planirano vzdrževanje, ni ažurne informacije);

- količina vodika, ki je na voljo v polnilnici;

- trenutna cena v EUR/kg;

- delež zelenega vodika (po CertifHy shemi);

- opcijsko tudi: slike, vir financiranja, video navodila za polnjenje, informacije o plačevanju in zaračunavanju, splošne informacije o vodiku.

Pri obstoječih polnilnicah za vodik je format podatkov JSON. Dinamične podatke se prenaša iz postaj po H2.LIVE ali E-HRS-AS. Nacionalna dostopna točka mora znati uporabiti podatke formata JSON in ga pretvoriti v format DATEX II ali drug strojno berljiv format.

Pri drugih vrstah AG se bo druge zahtevane podatke definiralo naknadno, ko bodo formati in kategorije podatkov usklajeni in potrjeni na konzorciju projekta IDACS.

Pri geografskih podatkih, kot je npr. zemljevid, je predvideno, da se za podlago uporablja obstoječe vire tretjih strani (OpenStreetMap, Google Maps, Here, ViaMichelin…), na katere se doda sloj, ki vsebuje relevantne podatke iz zbirke podatkov (podatki, lokacije…).

Trenutno se zbira podatke samo za pravne osebe in ti ne vsebujejo osebnih podatkov, ki bi zahtevali dodatno varstvo po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

6.4 Sintaksa ID kod

- CPO ID koda: 5-mestna koda, ki jo CPO-ju dodeli nacionalna Registrska pisarna in je tudi del EVSE ID kode. Prva 2 znaka sta oznaka za državo izdajateljico ID kode, naslednji 3 znaki so oznaka CPO, ki jo Registrski pisarni lahko predlaga tudi CPO.

- MSP ID koda: 5-mestna koda, ki jo MSP-ju dodeli nacionalna Registrska pisarna in je tudi del EMA ID kode. Prva 2 znaka sta oznaka za državo izdajateljico ID kode, naslednji 3 znaki so oznaka za MSP, ki jo Registrski pisarni lahko predlaga tudi MSP.

- EVSE ID koda (Electric Vehicle Supply Equipment ID): ID koda za posamezno e-polnilno točko, ki natančno opredeli in identificira posamezno e-polnilno točko ter jo povezuje s CPO. Prvih 5 mest EVSE ID kode sestavlja CPO ID koda, preostanek kode pa določi CPO v okviru pravil potrjenega formata kode.

- EMA ID koda (E-Mobility Account ID): ID koda za posamezno pogodbo o zagotavljanju storitve e-polnjenja, ki natančno opredeli in identificira posamezno pogodbo o nudenju storitve e-polnjenja ter jo povezuje z MSP. Prvih 5 mest EMA ID kode sestavlja MSP ID koda, preostanek kode pa določi MSP v okviru pravil potrjenega formata kode.

Sintaksa ID kod je podrobneje opredeljena v prilogi Predstavitev projekta IDACS.

6.5 Uporabniški vmesnik

Osnovne predpostavke in zahteve:

- osnovna dostopna pot uporabnikov do sistema je preko spletnega vmesnika v brskalniku;

- spletni vmesnik mora ponujati možnost preklopa med slovenskim in angleškim jezikom;

- notranji uporabniki (MzI) morajo imeti polni dostop do sistema in podatkov skladno s svojimi vlogami;

- za zunanje uporabnike mora biti implementirana možnost elektronske oddaje podatkov oz. zahtevka (vloge) za izdajo ID kod preko spletnega vmesnika (bodisi kot enkratna oddaja bodisi preko uporabniškega računa, v katerega se uporabnik prijavi z e-poštnim naslovom in geslom). V prihodnosti pa bo lahko zahtevana integracija z obstoječimi sistemi za elektronsko prijavo in e-podpis, kot je npr. SI-PASS, zato mora izvajalec ta del IS izvesti na način, ki bo lahko v prihodnosti s čim manj posegi to tudi omogočil;

- mobilna uporaba: Izvajalec naj v ponudbi predvidi dve opciji in sicer: a) izdelana mobilna aplikacija za sistema iOS in Android, v kateri naj bi bile na voljo mobilni uporabi prilagojene vse funkcije, ki so na voljo preko spletnega portala; b) fleksibilnost spletnega portala, da v primeru dostopanja z mobilne naprave ustrezno prilagodi prikaz manjšemu zaslonu.

Spletni portal nacionalne dostopne točke (javni del) vsebuje okvirno naslednje strani:

  - zemljevid s prikazom polnilnih mest;

  - seznam polnilnih mest (razpored po različnih opcijah: abeceda, lokacija, moč…);

  - iskalnik polnilnih mest;

  - pomoč (za portal);

  - prijava (za registrirane uporabnike in za upravljalce);

  - izbira jezika;

  - povezava na mobilne aplikacije (če bo to uvedeno);

  - navodila/napotki za uporabo polnilnic

  - seznam ponudnikov;

  - pogosta vprašanja (FAQ);

  - relevantne povezave na druge strani s sorodno tematiko;

  - oddaja povratnih informacij (feedback);

  - kontaktni podatki (MzI oz. Registrska pisarna);

  - novice/obvestila/objave (z možnostjo naročanja preko RSS).

Prikaz spletnega portala po izvedeni prijavi končnega (pasivnega) uporabnika ali prijavi aktivnega uporabnika (upravljalca/lastnika polnilnega mesta, skrbnika na MzI…) se lahko razlikuje od prikaza zgoraj navedenega javnega vpogleda in sicer v delu, da po prijavi prikazuje tudi akcije, menuje in prikaze, ki sicer niso na voljo javnosti oz. namenjeni javni uporabi.

6.6 Akcije

V nadaljevanju so navedene nekatere akcije uporabnikov, ki so predvidene v IS. Podrobnejša opredelitev bo narejena v fazi analize:

- vnos podatkov (in popravljanje);

- iskanje in vpogled;

- administracija vsebine;

- administracija sistema.

Vloga za dodelitev in registracijo ID kode:

- vnos vloge (upoštevanje možnosti prejema podatkov po drugih kanalih ali pa prejem neposredno v sistemu s strani zunanjih uporabnikov in pregled/potrditev teh podatkov);

- pregledovanje vloge;

- potrditev vloge (trenutno je predvideno potrjevanje na strani MzI izven okvira tega IS, kasneje bo lahko uvedeno elektronsko podpisovanje in potrjevanje, npr. z uporabo obstoječih sistemov kot je SI-PASS, kar pa ni predmet tega javnega naročila, mora pa biti sistem grajen tako, da bo to kasneje brez večjih posegov lahko omogočil);

- posredovanje sklepa o dodelitvi/registraciji ID kode zunanjemu deležniku.

Akcije na strani zunanjih uporabnikov:

Faza 1 - 1. del IS za podporo izvedbe projekta IDACS: Predvidena je elektronska oddaja vloge oz. vnosa podatkov (to izvaja zunanji uporabnik), ki se po oddaji posredujejo v nadaljevanje postopka na MzI. Pri postavitvi je potrebno upoštevati zahtevo, da bo v naslednji fazi lahko omogočeno zunanjim uporabnikom, da so prijavljeni s svojimi uporabniškimi imeni in da naknadno urejajo podatke o svoji infrastrukturi (pregled podatkov o polnilnem mestu, vnos in popravljanje podatkov o polnilnem mestu, pošiljanje zahtevka za izdajo ID kod, ročno proženje sinhronizacije ali izvoza podatkov).

Faza 1 - 2. del IS za podporo izvedbe projekta IDACS: NDT je nadgradnja portala NCUP za javno uporabo, ki vsebuje statične in dinamične podatke o polnilnicah. Zahtevane aktivnosti: iskanje polnilnega mesta, pregled seznama polnilnih mest, pregled zemljevida s polnilnimi mesti, odpiranje drugih elementov na portalu (pomoč, FAQ, kontakt…), odpiranje podatkov o polnilnem mestu.

6.7 Komunikacije in prenosi podatkov

Frekvenca osveževanja podatkov (med centralo in polnilnimi mesti, med centralo in izvoženimi datotekami, med centralo in na EU strežnike posredovanimi podatki) mora biti konfigurabilna z naslednjimi privzetimi parametri:

  - statični podatki: 24 ur;

  - dinamični podatki: odvisno od vrste podatka (npr. podatek o razpoložljivosti/zasedenosti v realnem času, ostali podatki minimalno na 10 minut).

Definiranje intervalov mora biti nastavljivo na strani skrbnika ali administratorja pri naročniku. Na voljo mora biti tudi proženje sinhronizacij na zahtevo (s strani skrbnika ali administratorja pri naročniku) – ločeno za sinhronizacije med polnilnimi mesti in centralo, med centralo in EU sistemom, izvažanje za objavo datoteke na spletu itn.

6.8 Osnovne varnostne zahteve

Varnostne in sorodne sistemske zahteve morajo biti skladne z obstoječimi tovrstnimi zahtevami sistema in obstoječimi dobrimi praksami, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo informacijske varnosti:

- v rešitvi se bodo uporabljali javni REST API – spletni servisi, javna spletna stran (NDT) in interne spletne aplikacije za nadzor in konfiguracijo dobavljenih rešitev;

- izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov. Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti v primeru obdelave ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju; vsa komunikacija med uporabnikom in sistemom in na nivoju med sistemi mora potekati po varni komunikacijski poti z uporabo tehnologij SSL in TLS (komunikacija poteka preko HTTPS) ali biti drugače ustrezno zaščitena/šifrirana, da ne more priti do nepooblaščenega kopiranja ali prisluškovanja;

- za vse strežnike, ki so dostopni z interneta, mora biti zagotovljena najmanj ocena A glede na rezultate testa na strani https://www.ssllabs.com/ssltest/;

- za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje;

- uporabniška imena bodo edinstvena v enem sistemu, da bo lahko zagotovljena enotna identifikacija vseh uporabnikov in upravljanje njihovih identitet. Uporaba skupinskih uporabniških računov ni dovoljena.

- Dostopne pravice in (ne)aktivnost računov bodo pregledovane periodično oz. kot bo določeno naknadno, vendar najmanj enkrat letno;

- zagotovljena mora biti revizijska sled obdelave podatkov, čas hranjenja pa skladen z zakonskimi predpisi, ki opredeljujejo to področje. Pregledovanje teh zapisov bo možno v dveh primerih: ob varnostnih dogodkih ali ob revizijskih pregledih;

- zagotovljena mora biti neprekinjenost poslovanja in redna izdelava varnostnih kopij skladno z zadevno politiko sistema, na katerega se postavlja ta IS;

- v produkcijsko okolje se ne sme nameščati komponent, ki predhodno niso bile ustrezno testirane in potrjene v testnem okolju;

- odgovorni in tehnični vodja projekta mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob vzpostavitvi 1. dela IS ter ga usklajevati z naročnikom in dopolnjevati do zaključka del. Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike.

- referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000:2013. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med naročnikom in izvajalcem. Naročnik bo ob zaključku preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti, po potrebi z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / ang. Security Framework Audit Program).

6.9 Obstoječa strojna in sistemska programska oprema naročnika

Vso potrebno operativno strojno in komunikacijsko opremo ter sistemsko programsko opremo za vzpostavitev IS za podporo izvedbe projekta IDACS bo zagotovil naročnik pred zaključkom izvedbe del predmetnega javnega naročila.

Glede na obstoječo opremo v produkciji in v razvoju morajo biti vse rešitve izdelane v MS.NET 4 ali novejše, ter kompatibilne z:

- Microsoft Windows Server 2012 R2 ali novejši,

- Microsoft SQL Server 2016 ali novejši,

- Microsoft IIS 8.0 ali novejše,

- Virtualno Hyper-V ali VMWare okolje.

Za potrebe razvoja in testiranja mora izvajalec vzpostaviti okolje na osnovi lastne strojne in sistemske programske opreme. Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises) v skladu s terminskim načrtom.

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

Nefunkcionalne zahteve

7.1 Uporabnost

IS mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij …).

7.2 Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur na dan vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) mora biti naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

7.3 Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (constraints).

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

7.4 Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ob postavljenih pogojih in kriterijih ne sme biti daljši od 3 s;

- odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

7.5 Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

7.6 Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

- 8. Metodološke zahteve

8.1 Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Izvajalec je med izvajanjem projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljaven terminski plan, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira ter druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Med izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika, z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani strokovne delovne skupine.

Redno poročanje je mesečno, do najkasneje tretjega (3) delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .doc ali .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. Če naročnik določi predlogo za poročanje, mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec mesečno poročilo predstavi na mesečnem koordinacijskem sestanku, ki je obvezen za obe strani. Obvezna je priprava zapisnika sestanka, pri čemer je priloga mesečno poročilo. Če naročnik zahteva dopolnitev, jo je izvajalec dolžan izvesti.

8.2 Metodologija razvoja in terminski načrt

Ponudbi mora izvajalec predložiti predlog podrobnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora biti skladen z zahtevami naročnika. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik, in opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke za izvedbo posameznih aktivnosti;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in s splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

8.3 Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja. Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno z naročnikom.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku;

- uporabljana terminologija je prilagojena naročniku;

- izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje;

- v specifikaciji zahtev so uporabljene diagramske in druge tehnike primerno pojasnjene;

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu in ostali predani dokumentaciji, ter jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki. Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

8.4 Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnost stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

8.5 Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po dogovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov morajo biti najprej nameščene v testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu z izvajalčevimi navodili;

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji;

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji;

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa in izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, je rešitev lahko nameščena v produkcijskem okolju. Po namestitvi v produkcijo izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija v testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

8.6 Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec vzpostavi na svoji ali naročnikovi infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju ter pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.

Naročnik mora biti neposredno soudeležen pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila, ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

8.6.1 Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt mora vsebovati najmanj:

- oceno števila preizkusnega osebja;

- krovni terminski načrt testiranja;

- oceno števila vseh primerov testiranj (use/test cases);

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev);

- pravila dokumentiranja za ugotovitve testiranja.

8.6.2 Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Med izvajanjem testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju;

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja;

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

- Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja;

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja;

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

- Statistika ugotovljenih neskladnosti: za vsako testiranje je treba navesti:

- oznako, ali je bila npr. dostavljena dokumentacija programske podpore ustrezna/neustrezna;

- grobo oceno poslovne podpore (npr. ustrezna/delno ustrezna/neustrezna);

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja;

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

- Rezultati testiranja

- Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- opisno opredeljeno zadovoljstvo glede pridobljene dokumentacije;

- pričakovanja v zvezi z morebitno dopolnitvijo dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

- Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- opisi rezultatov testiranja;

- plan v zvezi z odpravo napak.

- Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja;

- ob identifikaciji tveganj se opredeli, ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

8.7 Uporabniška in tehnična dokumentacija

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti uporabniško in tehnično dokumentacijo oziroma navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Uporabniška in tehnična dokumentacija mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- Osnovne podatke o sistemu:

- namen sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena, in

- kontaktna oseba za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

- Varnostna navodila: navedene morajo biti osnovne smernice za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, za varovanje gesel in podatkov.

- Uporabo aplikacije: podroben opis uporabe aplikacije za posamezna vsebinska področja in postopke znotraj njih:

- za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja posamezne elemente aplikacije pri izvajanju le-tega;

- navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema;

- poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove;

- po potrebi lahko izvajalec način uporabe sistema, medsebojne povezave med procesi in tokove izvajanja posameznega proces tudi grafično predstavi;

- podani razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

8.8 Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja ne glede na tip uporabnika sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

- 9. Poprojektne aktivnosti

Del tega javnega naročila je tudi zagotavljanje jamčevanja, vzdrževanja, posodobitev in nadgradnje IS ter druge tehnične podpore in pomoči uporabniku - za določen čas 36 mesecev od primopredaje celovitega IS za podporo izvedbe projekta IDACS. Izvajalec bo kot integralen del izdelka predal naročniku ustrezno dokumentacijo (vsebinsko, skrbniško, tehnično) in izvorno kodo.

9.1 Jamčevanje v garancijskem obdobju

Po zapisniškem končnem prevzemu celovitega IS za podporo izvedbe projekta IDACS v produkcijsko okolje sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake. Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma s tistimi zahtevami, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo, in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak so podani v spodnji preglednici:

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Navedeni časi veljajo za poslovni čas naročnika v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebnih več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije;

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme;

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

- 10. Priloge

- Priloga 1: Predstavitev projekta IDACS (predstavitev projekta, terminologija, opredelitev in formati ID kod na področju e-polnilne infrastrukture);

- Priloga 2: IDACS Data Categories (opredelitev formata podatkov po posameznih poljih);

- Priloga 3: ITS-Datex II-Part10-Energy Infrastructure Publication (predlog Datex II za področje polnilne infrastrukture).