Železna cesta 18, 1000 Ljubljana	T: 01 30 68 400

E: info@2-tdk.si

www.drugitir.si

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik, 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

# razpisuje javno naročilo:

Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

in vse zainteresirane vabi k oddaji ponudbe, skladne s temi navodili.

Vrsta postopka:		Odprti postopek

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

# POGLAVJE 1: POVABILO K  ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Predmet javnega naročila je: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Predora T1 in T2 v veliki meri potekata po karbonatnih skladih slovenskega Krasa z razvitimi kraškim pojavi, ki so prostorsko popolnoma naključno porazdeljeni po geološkem prostoru na območju trase obeh predorov. Ti kraški pojavi so v najboljšem primeru prazni, verjetno pa so zapolnjeni ali z židkimi sedimenti ali z vodo, saj se večji del trase nahaja pod nivojem podzemne vode. Prisotnost kraških pojavov tako zaradi vdorov vode ali židkih sedimentov ogroža graditelje predora med gradnjo, oslabitve hribine, možni prazni prostori pod talnim obokom ter vdori vode in židkih sedimentov pa lahko med samim obratovanjem povzročijo zaprtje predorov ter dolgotrajne in drage sanacije podpornega in drenažnega sistema. Zato je ključnega pomena zaznavanje kraških pojavov v območju bodočega predora in izven njega v vplivnem območju objekta. Nadalje so prav kraški pojavi ter njih premoščanje oz. sanacija opredeljeni kot kritičen del projekta v smislu časovnih rokov in finančnega plana gradnje predorov.

Osnovni namen geofizikalnih preiskav v tem javnem naročilu je tako določevanje geometrije kraških pojavov, njihove lege glede na predor, ugotavljanje potencialne vodonosnosti ali zapolnjenosti z židkimi sedimenti in ostalih značilnosti, ki bodo omogočile ustrezno načrtovanje in izvedbo sanacije oz. premostitve kraških pojavov tako, da ne bo ogrožena bodisi uporabnost ali stabilnost predora na kratki in dolgi rok bodisi spremenjena transmisivnost hribine zaradi ohranjanja preskrbe s pitno vodo iz kraških vodonosnikov. Glede na izkušnje iz tujine se da z georadarskimi preiskavami v karbonatnih formacijah na razdalji do 5 m izven predora zaznati kraške pojave velikosti najmanj 1 x 1 x 1 m ter ugotoviti, ali so zapolnjeni z zrakom, vodo ali sedimenti.

Zato se vsi nadaljnji opisi in zahteve v razpisni dokumentaciji nanašajo na uporabo georadarja za ugotavljanje prisotnosti kraških pojavov v osi predora in v območju okoli predora. A Ponudnik lahko za zaznavanje kraških pojavov v hribini okoli predora predlaga uporabo druge geofizikalne metode, ki je zmožna zaznati kraške pojave na razdalji najmanj 5 m okoli predora in najmanjše velikosti 1 x 1 x 1 m ter ugotoviti, s čim so napolnjeni z uporabo predvidenih dolžin in premera vrtin (lahko se spreminjajo nakloni, število, vzorec).

V okviru georadarskih preiskav za zaznavanje kraških pojavov so v karbonatnih formacijah predvidena naslednja dela:

- Izvajanje refleksijskih georadarskih preiskav v dolgih osrednjih raziskovalnih vrtinah pred izkopnim čelom kalote za primarno (ne-georeferencirano) zaznavanje kraških pojavov do 30 m izven vrtine in s tem določanja stopnje zakraselosti (nizka, srednja, visoka).

- Izvajanje refleksijskih in cross-hole preiskav v 6-ih do 40 m dolgih vrtinah v primeru srednje ali visoke stopnje zakraselosti za zaznavanje kraških pojavov najmanjše velikosti 1x1x1 m in polnitve teh pojavov (prazni, voda, sedimenti).

- Izvajanje georadarskih preiskav po končanem talnem oboku za natančnejše zaznavanje kraških pojavov pod talnim obokom za zagotavljanje varnosti na dolgi rok.

- Analiza in interpretacija izvedenih preiskav ter multi-disciplinarna interpretacija zaznanih kraških pojavov s pomočjo ostalih strokovnjakov v okviru Tehničnega opazovanja na Projektu (Geotehničnega inženirja in Krasoslovca).

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 6 – Specifikacija naročila.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudba je lahko samostojna ali skupna ponudba. Izraz »ponudnik« v razpisni dokumentaciji se nanaša na samostojnega ponudnika in na partnerje v skupni ponudbi. Navedeno pomeni, da se vse zahteve, ki se nanašajo na ponudnika, v primeru skupne ponudbe, nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi, razen če je za posamezno zahtevo drugače določeno.

Zaradi nasprotja interesov v predmetnem javnem naročilu ne morejo sodelovati gospodarski subjekti ali njihovi posamezni kadri, ki imajo z naročnikom sklenjeno oz. bodo sklenili pogodbo za:

-	Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal;

-	Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper.

Prav tako pri predmetnem naročilu ne morejo sodelovati podizvajalci iz navedenih pogodb, gospodarski subjekte na čigar kapacitete se ponudnik pri predmetnih pogodbah sklicuje ter povezane družbe (v smislu 527. člena ZGD-1) vseh navedenih gospodarskih subjektov. V povezavi z navedenim si naročnik pridržuje pravico, da že v fazi pregleda ponudb zahteva dokazila glede neobstoja nasprotja interesov.

Navedena omejitev se nanaša tudi na fazo izvajanja pogodbe, izbrani izvajalec za predmetno naročilo se ne sme v nikakršni obliki pojaviti v okviru izvajanja pogodbe Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal in Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper.

Rok izvedbe pogodbe: do zaključka izkopnih del v predorih T1 in T2 v karbonatnih formacijah, kar znaša predvidoma 29 mesecev od uvedbe v delo.

Rok in način predložitve ponudbe (elektronska predložitev ponudb)

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 1. 2. 2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi, ki je navedena v poglavju I.3 Sporočanje v okviru objave na portalu enarocanje.si.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 2. 2021 in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

# POGLAVJE 2: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

  - Predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3 in 14/18), vključno z veljavnimi podzakonskimi akti,

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št, 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 ),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 UPB in 158/20),

- ostali predpisi z vsebinskega področja javnega naročila.

  - Razpisna dokumentacija

    - Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe,

- poglavje 2: Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določila o izvedbi postopka,

- poglavje 3: Pogoji za sodelovanje ponudnika,

- poglavje 4: Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila,

- poglavje 5: Obrazci naročnika,

- poglavje 6: Specifikacija naročila

- poglavje 7: ESPD obrazec v .xml obliki datoteke,

- poglavje 8: obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom«.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni dodatki k razpisni dokumentaciji ter vprašanja in odgovori, izdani v skladu s točko 2.2.3. teh navodil in objavljeni na portalu www.enarocanje.si.

Prav tako so sestavni del razpisne dokumentacije priloge k Projektni nalogi, ki zaradi velikosti datotek niso objavljene na portalu e-naročanje, ampak so na voljo pri naročniku. Zainteresirani gospodarski subjekti posredujejo zahtevo za posredovanje navedene dokumentacije na info@2-tdk.si, naročnik pa bo dokumentacijo na podlagi prejete zahteve posredoval preko WeTransfer.

    - Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje do dne 18. 1. 2021 do 10:00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovore skladno z roki določenimi v ZJN-3. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

    - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot sestavni del dokumentacije o javnem naročilu štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu e-naročanje.

  - Priprava ponudbe

    - Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik – v kolikor je dokument predložen v tujem jeziku, mu mora biti priložen uraden sodni prevod v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V tujem jeziku (in sicer v angleškem ali nemškem jeziku) je lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo.

Dokumenti razpisne dokumentacije, ki so v angleškem jeziku, so zgolj informativne narave in neobvezujoči za naročnika ter služijo le kot pomoč tujim gospodarskim subjektom. V primeru neskladja med slovensko in angleško verzijo prevlada slovenska verzija dokumentacije.

    - Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni s podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika. V primeru, da ponudbene dokumentacije ne podpiše oseba, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi pisno pooblastilo, izdano podpisniku za podpis ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti preko Sistema za elektronsko oddajo ponudb oddan ločeno za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Ponudba« in ponudbeni predračun«

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni postavke (skladno s točko 2.3.5) v ponudbenem predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Izpolnjen ponudbeni predračun se predloži v elektronski obliki (»excel« datoteka) v razdelek »druge priloge«.

    - Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, sodelovanje z drugimi izvajalci na projektu, testiranja na deloviščih ali drugih lokacijah, kjer je možen dnevni dostop z osebnim vozilom, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v rdeče obarvanih poljih v predračunu. Ob vnosu ustrezne pozitivne numerične vrednosti na dve decimalni mesti se bo polje razbarvalo. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno, rdeče obarvano polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/«, »X« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja in bo ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

    - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Če ponudba vsebuje podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost skladno z 2. členom Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19, v nadaljevanju ZPosS), mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost oziroma drug dokument v pisni obliki, kot to določa drugi odstavek 2. člena ZPosS, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu ali drugem dokumentu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

V primeru predložitve skupne ponudbe, velja zahteva po predložitvi sklepa oziroma dokumenta iz prejšnjega odstavka za vsakega partnerja v skupni ponudbi, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na partnerja.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Ponudnikovi podatki na naročnikovih predlogah/obrazcih za izdelavo ponudbe (razen osebnih podatkov) so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril« (drugi odstavek 35. člena ZJN-3). Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so javni že v skladu z zakonom (kot so npr. podatki o pogodbah, sklenjenih z javnim sektorjem.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, morajo ostati v veljavi najmanj 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb.

    - Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu kot del ponudbene dokumentacije predloži finančno zavarovanje prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke). Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno. Vrednost zavarovanja za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša 50.000,00 EUR.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 10.6.2021.

Vsebina zavarovanja mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije (Poglavje 5).

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ali po vsebini, veljavnosti ter po višini zahtevanega zneska (če je garancija po vrednosti nižja od zahtevanega zneska) sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali

- če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe ali

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano s strani:

- banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke oziroma zavarovalnice preko korespondenčne banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.

V primeru skupne ponudbe zavarovanje za resnost ponudbe predloži eden izmed partnerjev.

    - Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene.

    - Pregled in presoja ponudb

### Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v ponudbi. Ponudnika se izključi, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.

    - Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz Poglavja 4 teh navodil in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

V skladu z 90. členom ZJN-3 lahko naročnik:

- do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročila (prvi odstavek 90. člena ZJN-3),

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe (peti odstavek 90. člena ZJN-3),

- do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti svojo odločitev spremeni ali sprejme novo odločitev (šesti odstavek 90. člena ZJN-3),

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila od izvedbe javnega naročila odstopi, vendar le iz utemeljenih razlogov, določenih z zakonom (osmi odstavek 90. člena ZJN-3).

    - Pravila za sporočanje

  - Za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij v postopku oddaje javnega naročila bo naročnik uporabil elektronska komunikacijska sredstva, komunikacija pa bo potekala preko sistema za elektronsko oddajo ponudb (e-JN).

    - Sklenitev pogodbe

# Izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandi tistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

# To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo po izteku obdobja mirovanja obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in mu v podpis poslal pogodbo v obliki in vsebini, kot je bila določena v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu pogodbe to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodb se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru skupne ponudbe pogodbo podpiše vodilni partner, na podlagi danega pooblastila ostalih partnerjev skupne ponudbe.

    - Zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 15 delovnih dni od prejema obojestransko podpisane pogodbe mora pogodbena stranka naročniku dostaviti original bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene cene (z DDV), skladno z obrazcem, ki je podan v okviru poglavja 5 te razpisne dokumentacije. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od končnega roka izvedbe del predmetne pogodbe.

Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke). Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano s strani:

- banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke oziroma zavarovalnice preko korespondenčne banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika.

Če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveze iz predhodnih dveh odstavkov, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru skupne ponudbe zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži eden izmed partnerjev.

    - Zagotavljanje pravnega varstva

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17  in 72/19).

Če se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 EUR. V primerih izdaje odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik določil višino takse v pravnem pouku odločitve.

Več o pravnem varstvu: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

# POGLAVJE 3: POGOJI ZA SODELOVANJE PONUDNIKA

  - Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt – oddelek A dela IV.

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

    - Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora biti ekonomsko in finančno sposobna izvesti predmetno javno naročilo, kar dokazuje z izpolnjevanjem spodnjih zahtev.

      - Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe in v zadnjih 270 dneh pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa .

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt – izjava v točki B dela IV (Druge ekonomske in finančne zahteve)

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Pogoj mora v skupni ponudbi izpolnjevati tudi vsak partner. Izpolnjevanje pogoja se zahteva za ponudnika, vse člane v skupni ponudbi in podizvajalce.

      - Ponudnik ima povprečni čisti prihodek od prodaje v letih 2017, 2018 in 2019 v višini najmanj 500.000,00 EUR, od tega v zadnjem poslovnem letu (2019) najmanj 500.000,00 EUR. Če podjetje posluje krajši čas, mora imeti toliko večji povprečni čisti prihodek v času obstoja, da bo dosegel zahtevano povprečje in prihodek za vsa tri leta.

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika – točka B dela IV (Splošni letni promet)

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. V primeru skupne ponudbe lahko navedeni pogoj partnerji izkazujejo kumulativno. Pogoj ne velja za podizvajalce. V primeru, če se v tem pogoju gospodarski subjekt sklicuje na kapacitete tretjega (bodisi da je podizvajalec ali ne), naročnik zahteva, da mora biti v prijavi predložena podpisana izjava subjekta, na katerega kapacitete se sklicuje, oziroma skupen dogovor teh subjektov, iz katerega izhaja, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila (3. odstavek 81. člena ZJN-3).

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost):

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 15 letih pred datumom objave predmetnega javnega naročila izvajal naslednje storitve:

- Izvajal geofizikalne meritve v vrtinah za zaznavanje sprememb v zgradbi hribine v predorih ali drugih rovih v skupni dolžini najmanj 1500 m (dolžina izkopanega predora po osi predora, ne glede na število vzporednih cevi) ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- Izvajal geofizikalne meritve za zaznavanje sprememb v zgradbi hribine v najmanj 20 m dolgih vrtinah ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- Izvajal geofizikalne meritve po tleh trase ali predorov za zaznavanje sprememb v zgradbi hribine v skupni dolžini profilov najmanj 10.000 m ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

Prav tako mora ponudnik:

- Za predlagane koncepte za izvedbo georadarskih preiskav v osrednji raziskovalni vrtini, po scenarijih 1 in 2 ter scenarij 3 predložiti najmanj dve (2) referenci za uspešno uporabo vsakega od predlaganih konceptov pri gradnji podzemnih infrastrukturnih objektov v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi.

- Za predlagano nadomestno metodo predložiti najmanj tri (3) reference glede uspešne uporabe pri gradnji podzemnih infrastrukturnih objektov v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi, kjer se je uporabljala nadomestna metoda geofizikalnih preiskav v dolgi raziskovalni vrtini, v vrtinah po scenarijih 1 in 2 ter scenariju 3.

Vse zahtevane reference mora izkazati ponudnik sam.

Da se objekt šteje kot ustrezna referenca, morajo biti podzemna dela na objektu zaključena v zadnjih 15 letih pred datumom objave predmetnega javnega naročila.

Tisti gospodarski subjekt, ki referenco izkaže, mora pri izvedbi del tudi sodelovati, kar mora biti v ponudbi razvidno iz izjave o skupnem nastopu.

- Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora za izvedbo projekta zagotoviti ustrezno projektno skupino, v okviru katere pa vsaj naslednje kadre, ki izpolnjujejo spodaj navedene zahteve:

Opomba: za lažje razumevanje meril v poglavju 4 so v tej točki v ležečem tekstu informativno navedene reference, ki prinašajo dodatne točke za merila.

- 1 Vodjo geofizikalnih preiskav

•	ima strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri (gradbeništvo, geofizika, geologija, rudarstvo in geotehnologija) raven najmanj 7 SOK/6 EOK,

- je zaposlen pri ponudniku,

- aktivno govori slovenski ali angleški jezik (stopnja najmanj C1*),

- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju geofizikalnih preiskav,

- predloži tri (3) reference za vodenje izvedbe, analize in interpretacije geofizikalnih preiskav (refleksijski in cross-hole georadar ali druga ustrezna nadomestna geofizikalna preiskava v vrtinah) ter interpretacije kraških pojavov za predore,

- preiskane s predlagano geofizikalno metodo v skupni dolžini najmanj 1000 m po osi predorov (sumarna dolžina preiskanih predorov ali rovov),

- v katerih so se izvajale geofizikalne preiskave v vrtinah dolžine najmanj 20 m (geofizikalne preiskave v vrtinah pred čelom predora, ne veljajo vrtine za čelom predora) in

- kjer so se z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav zaznali kraški pojavi velikosti najmanjše velikosti 2x2x2 m in navzgor.

Ponudniku se prizna dodatni 2 točki za vsako izmed treh predloženih referenc, za katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo zaznal kraške pojave najmanjše velikosti 1x1x1 m.

Ponudniku se prizna dodatne 3 točke za vsako izmed treh predloženih referenc, za katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo prepoznal polnitev kraških pojavov (prazni, zapolnjeni z vodo ali zapolnjeni z židkimi sedimenti).

- 1 Namestnika Vodje geofizikalnih preiskav

•	ima strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri (gradbeništvo, geofizika, geologija, rudarstvo in geotehnologija) raven najmanj 7 SOK/6 EOK,

- je zaposlen pri ponudniku,

- aktivno govori slovenski ali angleški jezik (stopnja najmanj B2**),

- ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju geofizikalnih preiskav,

- ima dve (2) referenci za vodenje ali sodelovanje pri vodenju izvedbe, analize in interpretacije izvedbe geofizikalnih preiskav (refleksijski in cross-hole georadar ali druga ustrezna geofizikalna preiskava v vrtinah) ter interpretacije kraških pojavov za predore,

- preiskane s predlagano geofizikalno metodo v skupni dolžini preiskanih predorov najmanj 750 m po osi predorov (sumarna dolžina preiskanih predorov ali rovov),

- v katerih so se izvajale geofizikalne preiskave v vrtinah dolžine najmanj 15 m (geofizikalne preiskave v vrtinah pred čelom predora, ne veljajo vrtine za čelom predora) in

- kjer so se z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav zaznali kraški pojavi najmanjše velikosti 2x2x2 m in navzgor.

Ponudniku se prizna dodatni 2 točki, če predloži vsaj eno referenco, s katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo zaznal kraške pojave najmanjše velikosti 1x1x1 m.

Ponudniku se prizna dodatne 3 točke, če predloži vsaj eno referenco, s katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo prepoznal polnitev kraških pojavov (prazni, zapolnjeni z vodo ali zapolnjeni z židkimi sedimenti).

Reference morajo biti zaključene.

Kot neizpodbiten dokaz se šteje primerjava izvedenih meritev in fotografija med gradnjo predora odkritih kraških pojavov. Kot dokazilo štejejo prikazi iz periodičnih poročil ali zaključnega poročila o geofizikalnih preiskavah, ki ga potrdi naročnik. Dovoljuje se tudi predložitev člankov v recenziranih revijah.

Pod predor se štejejo linijski podzemni prostori za potrebe cestne in prometne infrastrukture, dovode in odvode vode za različne namene (vodovodi, kanalizacije, vodni rovi hidroenergetskih objektov, ipd.) in jamski rovi v rudnikih.

*Stopnja znanja jezika na nivoju C1:

Šteje se, da oseba govori aktivno slovensko, če je državljan Republike Slovenije in je pridobila najmanj univerzitetno formalno izobrazbo v  Republiki Sloveniji ali ima dokazilo, izdano s strani pooblaščene inštitucije o znanju slovenskega jezika na nivoju C1 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages. (Pooblaščena institucija je Izpitni center oz. Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, ki jo je Vlada RS imenovala za strokovno komisijo za preverjanje znanja slovenščine kot drugega tujega jezika (Ur. L. RS št. 47/94).)

Za angleški jezik se zahteva certifikat znanja jezika na nivoju C1.

**  Stopnja znanja jezika na nivoju B2:

Šteje se, da oseba govori aktivno slovensko, če je državljan Republike Slovenije in je pridobila najmanj srednješolsko formalno izobrazbo v  Republiki Sloveniji ali ima dokazilo, izdano s strani pooblaščene inštitucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages. (Pooblaščena institucija je Izpitni center oz. Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, ki jo je Vlada RS imenovala za strokovno komisijo za preverjanje znanja slovenščine kot drugega tujega jezika (Ur. L. RS št. 47/94).)

Za angleški jezik se zahteva certifikat znanja jezika na nivoju B2.

Ponudnik v izjavi na obrazcu 3 navede imena in priimke kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z navedbo njihove strokovne izobrazbe in števila let delovnih izkušenj ter projekte, v katerih so sodelovali ter njihove naloge, ki so jih izvajali, in v kakšni vlogi so jih izvajali.

Izvajalec je dolžan ves čas trajanja projekta zagotavljati kader, ki ga je navedel z referencami v ponudbi.

Zamenjava strokovnega kadra je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila, razen v primerih določenih v Projektni nalogi (Poglavje 3). Kadri, s katerimi ponudnik v ponudbi izkaže strokovno usposobljenost, morajo pri izvedbi del tudi sodelovati.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec 2 in 3. Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži tudi obrazce 2A, 3A in 3B potrjene s strani naročnikov referenčnih del in življenjepise/opis delovnih izkušenj ter fotokopije diplom.

POMEMBNO:

Referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del (za gospodarski subjekt in za kadre) v ponudbi ni potrebno prilagati, jih pa naročnik lahko zahteva v fazi preverjanja ponudbe. Prav tako bo naročnik zahteval življenjepise/opise delovnih izkušenj ter fotokopije diplom, v kolikor le-ti ne bodo predloženi že v sami ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo od ponudnika naknadno zahteva dodatna dokazila ali pojasnila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

Če ponudnik dokazil ne predloži oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo ponudnik izključen iz nadaljnjega postopka. Zaželeno pa je, da ponudnik referenčna potrdila predloži že v ponudbi.

Referenčni projekti za gospodarski subjekt in za kadre bodo morali biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tej ponudbi ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec.

Pri dokazovanju referenc za kadre je še posebej pomembno, da bo iz referenčnega potrdila izhajalo, da je dela res opravil navedeni kader in v kakšni vlogi ga je opravil.

    - Primernost gospodarskega subjekta v skladu z določili Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19

Naročnik bo na podlagi prvega odstavka 11. člena Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) v postopku javnega naročila uporabljal Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 43; v nadaljevanju: Sporočilo Komisije) kot je navedeno v nadaljevanju.

- Naročnik bo Sporočilo Komisije v delu dostopa ponudnikov in blaga iz tretje države do trga javnih naročil EU uporabljal na način, da bo kot nedopustne ponudbe iz postopka javnega naročila izključil ponudbe, pri katerih v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki nima v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) sklenjenega Sporazuma o vladnih naročilih (GPA).

Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ne bo izključil ponudbe, pri kateri v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjen dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki gospodarskemu subjektu omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila storitve v Republiki Sloveniji.

- Če bo naročnik menil, da je ponudba ponudnika iz tretje države glede na njegove zahteve neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo od ponudnika zahteval tudi pojasnila in dokazila o obstoju oz. neobstoju subvencije tretje države ali druge oblike državno podprtega financiranja.

Skladno s točko »2.3 Zavrnitev neobičajno nizkih ponudb« Sporočila Komisije bo naročnik lahko zavrnil ponudbo brez dokazovanja, kadar kljub zbranim dokazom ne bo prepričan, da bo ponudnik iz tretje države lahko izvedel naročilo po ponujeni ceni ali strošku ter v skladu z razpisno dokumentacijo in vsemi veljavnimi pravnimi obveznostmi, ter da ni prejel kakršnekoli finančne pomoči svoje države.

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudnika pozove k predložitvi dokazila (kopija sporazuma), iz katerega izhaja, da ima gospodarski subjekt zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

    - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik mora pred izbiro podizvajalca oziroma najkasneje pred sklenitvijo pogodbe izvesti skrben pregled podizvajalca v skladu s smernicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in drugo dobro poslovno prakso. Pri tem je dolžan podizvajalec razkriti dejansko lastništvo družbe, morebitne pretekle poslovne in druge odnose z naročnikom, finančno poslovanje v zadnjih preteklih treh (3) poslovnih letih in svoje reference. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 3.1. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo;

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del;

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD  obrazec za vsakega od podizvajalcev ter obrazec 1A in 1B

    - Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti še izjavo o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupni ponudbi,

- delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, , pri čemer opozarjamo, da mora tako gospodarski subjekt kot tudi kader, ki predloži referenco, pri izvedbi del tudi sodelovati,

- rok trajanja tega akta ter

- navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila, za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik razloge za izključitev, ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomski in finančni položaj ugotavljal za vsakega partnerja v skupni ponudbi.

Za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa bo naročnik upošteval usposobljenost od katerega koli partnerja v skupni ponudbi (skladno z določili razpisne dokumentacije).

# POGLAVJE 4: MERILA ZA IZBIRO PONUDBE PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo izbrana na podlagi točkovanja po merilih kot sledi:

- Tc: končna ponudbena vrednost – največje možno število točk 80

- Tref: dodatne reference kadra– največje možno število točk 20

Izračun ekonomsko najugodnejše ponudbe:

Ekonomsko najugodnejša je tista ponudba, ki doseže največje število točk T. V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.

Skupno število doseženih točk se izračuna po formuli:

T = Tc + Tref

Vrednotenje posameznega merila:

Tc - Končna ponudbena vrednost (brez DDV):

Pri merilu se uporabi skupna ponudbena vrednost brez DDV. Ponudba, ki v primerjavi z ostalimi doseže najnižjo skupno ponudbeno vrednost, doseže največ 80 točk, ponudba z najvišjo skupno ponudbeno vrednostjo pa doseže najmanj točk.

Končna ponudbena vrednost -Tc se pri ocenjevanju točkuje kot sledi:

Cmin – najnižja končna ponudbena vrednost (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb

C – končna ponudbena vrednost posamezne ponudbe (brez DDV)

Tc – točke ocenjevanja posameznega ponudnika (točke se zaokrožijo na dve decimalni mesti v skladu s pravili matematičnega zaokroževanja)

Število točk za končno ponudbeno vrednost se izračuna po formuli:

Tc = 80 x Cmin/C

Tref – Reference v ponudbi nominiranega kadra

Kot merilo bo naročnik točkoval dodatne reference kadrov, zahtevanih za izpolnjevanje pogojev iz spodnje tabele, to je referenc, ki presegajo minimalne zahteve iz poglavja 2 Kadrovske sposobnosti. V spodnji tabeli je pri vsakem strokovnjaku/ih navedenih maksimalno število točk. Ponudnik lahko pri kadrih zbere skupaj največ 20 točk.

Strokovnjaki iz poglavja 2 Kadrovska sposobnost z dodatnimi zahtevami

| Zaporedna oznaka iz poglavja 2 | strokovnjaki | Dodatne zahteve | Max Točk (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | 1 Vodja geofizikalnih preiskav | - dve (2) dodatni točki za vsako izmed treh predloženih referenc, za katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo zaznal kraške pojave najmanjše velikosti do 1x1x1 m - tri (3) dodatne točke za vsako izmed treh predloženih referenc, za katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo prepoznal polnitev kraških pojavov (prazni, zapolnjeni z vodo ali zapolnjeni z židkimi sedimenti) | 3x2 + 3x3 =15 |
| b) | 1 Namestnik Vodje geofizikalnih preiskav | - dve (2) dodatni točki za vsaj eno predloženo referenco, s katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo zaznal kraške pojave najmanjše velikosti do 1x1x1 m - tri (3) dodatne točke za vsaj eno predloženo referenco, s katero neizpodbitno dokaže, da je s predlagano geofizikalno preiskavo prepoznal polnitev kraških pojavov (prazni, zapolnjeni z vodo ali zapolnjeni z židkimi sedimenti) | 3 + 2 = 5 |

DOKAZILO: Za vsak kader, ki ga ponudnik uveljavlja v okviru meril mora v ponudbi priložiti potrdilo o pridobljeni izobrazbi in referenčno potrdilo referenčnega naročnika (na obrazcu 3A oz. 3B) ter življenjepis/opis delovnih izkušenj.

POMEMBNO:

Naročnik bo točkoval le tiste reference strokovnjakov za katere bodo referenčna potrdila in potrdila o pridobljeni izobrazbi ter življenjepisi/opisi delovnih izkušenj v ponudbi dejansko predložena, iz njih pa bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo zahteve, kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno!

Reference morajo biti potrjene s strani naročnika referenčnega dela, ki ni ponudnik v tej ponudbi ali njegov partner, če nastopa s partnerji, in ne podizvajalec.

# POGLAVJE 5: OBRAZCI NAROČNIKA

Sestavni deli ponudbe in preglednica obrazcev s prilogami, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi

- PONUDBA (ločena datoteka)

- Sklep o določitvi poslovne skrivnosti (opcijsko)

- Pooblastilo za zastopanje, če podpisnik ponudbe ni zakoniti zastopnik ponudnika

- Izjava o skupnem nastopu v primeru skupnega nastopa ponudnikov

- Obrazec 1A: Seznam gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi

- Obrazec 1B: Zahteva in soglasje podizvajalcev za neposredna plačila (v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila)

- Obrazec 2: Izjava ponudnika o izpolnjevanju referenčnih zahtev (izpolnjevanje pogojev iz poglavja 3.2.3., točka 1.)

- Obrazec 2A: Potrdilo o referenčnem delu

- Obrazec 3: Izjava ponudnika o nominiranih kadrih in izpolnjevanju referenčnih zahtev za pogoje (izpolnjevanje pogojev iz poglavja 3.2.3., točka 2.)

- Obrazec 3A: Potrdilo o referenčnem delu za kader – Vodja geofizikalnih preiskav

- Obrazec 3B: Potrdilo o referenčnem delu za kader – Namestnik vodje geofizikalnih preiskav

- Obrazec 4: Vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila; ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen obrazec 5

- Obrazec 5.1: Zavarovanje za resnost ponudbe (obvezna priloga v ponudbi - .pdf datoteka)

- Obrazec 5.2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v ponudbi je potrebno predložiti samo s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, parafiran obrazec 5.2)

- Obrazec ESPD (ločena datoteka)

Izpolnjeni in podpisani obrazci ESPD za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, partnerje in podizvajalce.

- Obrazec Ponudba in ponudbeni predračun (ločeni datoteki)

Obrazec 1A: Seznam gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi

Predmet javnega naročila: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Seznam gospodarskih subjektov, s katerimi namerava ponudnik izvesti predmetno javno naročilo:

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

* kolikšen delež javnega naročila v odstotku bodo izvedli

Tabela se po potrebi kopira

V primeru, da podizvajalec zahtevo neposredno plačilo, je potrebno zanj predložiti še obrazec 1B

Obrazec 1B: Zahteva in soglasje podizvajalcev za neposredna plačila

Predmet javnega naročila: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Podizvajalec (naziv in polni naslov): _________________, podajam zahtevo za neposredno plačilo in dajem soglasje, na podlagi katerega lahko naročnik namesto ponudnika (oziroma partnerjev v skupni ponudbi) neposredno poravna mojo terjatev do ponudnika (oziroma partnerjev v skupni ponudbi).

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca:

To izjavo je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo.

Obrazec 2: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.a): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke a) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.b): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke b) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.c): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke c) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.d): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke d) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.d): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke d) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.e): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke e) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.e): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke e) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1.e): |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz podtočke e) točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

S predložitvijo te izjave ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so navedeni podatki v vseh priloženih tabelah obrazca 2 in izjav resnični in da bo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami.

Obrazec 2A: POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

,

tel.:	, e-naslov:

Naziv pogodbenega izvajalca:

Predmet pogodbe:

številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (vključno z morebitnimi aneksi):………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca: …………………………………………………….………….………

……………………………………………………………………………………………… je opravljal referenčna dela kot glavni izvajalec / partner na pogodbi / podizvajalec (ustrezno obkrožiti).

Gospodarski subjekt je:

- dela po pogodbi opravil pravilno		DA	NE    (ustrezno obkroži)

- dela po pogodbi opravil pravočasno 		DA	NE    (ustrezno obkroži)

- dela po pogodbi opravil v zahtevani kakovosti		DA	NE    (ustrezno obkroži)

Gospodarski subjekt je v okviru pogodbe (ustrezno obkrožiti in dopolniti):

- Izvajal geofizikalne meritve v vrtinah za zaznavanje sprememb v zgradbi hribine v predorih ali drugih rovih v skupni dolžini _____________ m (navede se dolžina izkopanega predora po osi predora, ne glede na število vzporednih cevi) ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- Izvajal geofizikalne meritve za zaznavanje sprememb v zgradbi hribine v ___________(navede se dolžina) m dolgih vrtinah ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- Izvajal geofizikalne meritve po tleh trase ali predorov za zaznavanje sprememb v zgradbi hribine v skupni dolžini profilov ___________ m ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- (Georadarske meritve) Izvajal refleksijske georadarske meritve za zaznavanje kraških pojavov v dolgih vrtinah ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- (Georadarske meritve) Izvajal cross-hole georadarske meritve za zaznavanje kraških pojavov med dolgimi vrtinami ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- (Georadarske meritve) Izvajal georadarske meritve po tleh trase ali predorov za zaznavanje kraških pojavov ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- (Druge geofizikalne metode razne georadarja) Izvajal refleksijskim georadarskim meritvam podobne geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov v dolgih vrtinah ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- (Druge geofizikalne metode razne georadarja) Izvajal cross-hole georadarskim meritvam podobne geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov med dolgimi vrtinami ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

- (Druge geofizikalne metode razne georadarja) Izvajal geofizikalne preiskave po tleh trase ali predorov za zaznavanje kraških pojavov ter za te meritve izvedel analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov.

Dela po pogodbi so bila zaključena:

Naročnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referenčna dela, navedena na tem referenčnem potrdilu.

Datum izdaje potrdila: …………………………			Za naročnika:

___________________________________

(ime in priimek)

___________________________________

(Podpis)

Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU  REFERENČNIH ZAHTEV ZA POGOJE

| VODJA GEOFIZIKALNIH PREISKAV - kandidat ponudnika pod zap. št. a), ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Znanje slovenskega jezika | DA / NE (ustrezno obkrožiti) |
| Znanje angleškega jezika | DA / NE (ustrezno obkrožiti) |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da (obkrožite ustrezno dikcijo):

A.)  je predlagani kader državljan Republike Slovenije oz. je zahtevano formalno izobrazbo (najmanj univerzitetno) pridobil v Republiki Sloveniji.

B.) bomo na poziv naročnika za navedeni kader priložili dokazilo izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju C1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL

C.) bomo na poziv naročnika za navedeni kader priložili certifikat o znanju angleškega jezika na nivoju C1.

| NAMESTNIK VODJE GEOFIZIKALNIH PREISKAV - kandidat ponudnika pod zap. št. b), ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Znanje slovenskega jezika | DA / NE (ustrezno obkrožiti) |
| Znanje angleškega jezika | DA / NE (ustrezno obkrožiti) |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da (obkrožite ustrezno dikcijo):

A.)  je predlagani kader državljan Republike Slovenije oz. je zahtevano formalno izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji.

B.) bomo na poziv naročnika za navedeni kader priložili dokazilo izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL

C.) bomo na poziv naročnika za navedeni kader priložili certifikat o znanju angleškega jezika na nivoju B2.

S predložitvijo te izjave ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so navedeni podatki v vseh priloženih tabelah obrazca 3 in izjav resnični in da bo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami.

Ponudnik navede samo tiste kadre, ki so nujni, da ponudnik izpolni pogoj o izpolnjevanju kadrovskih pogojev.

Obrazec 3A: POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA KADER – VODJA GEOFIZIKALNIH PREISKAV

Ime in priimek strokovnjaka in izobrazba: ………………………………………………………………………………………………………….

Naziv in naslov naročnika: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktna oseba pri naročniku: …………………………. tel.: ……………………, e-naslov.:……………………………………………….

Naziv referenčnega dela: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je zgoraj napisani strokovnjak v okviru navedenega referenčnega dela  vodil izvedbo geofizikalnih preiskav v vrtinah (refleksijski in cross-hole georadar ali druga ustrezna geofizikalna preiskava v vrtinah) in interpretacije kraških pojavov  v predoru ali rovu skupne dolžine __________ m po osi predora (dolžina preiskanega predora ali rova), kjer je najdaljša dolžina vrtin znašala _____________ m in kjer so se z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav zaznali kraški pojavi najmanjše velikosti 2x2x2 m in navzgor.

Dela po pogodbi so bila zaključena:

Naročnik: 	………………………………………………..

………………………………………………..

(Podpis)

Potrdilo o referenci za merilo:

S podpisom naročnik potrjuje, da so se z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav v vrtinah zaznali kraški pojavi od najmanjše velikosti 1x1x1 m navzgor in da je predložena dokumentacija avtentična (navedi ime dokumenta):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Naročnik: 	………………………………………………..

………………………………………………..

(Podpis)

Potrdilo o referenci za merilo:

S podpisom naročnik potrjuje, da se je z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav v vrtinah zaznala polnitev kraških pojavov (prazni, zapolnjeni z vodo/sedimenti) in da je predložena dokumentacija avtentična (navedi ime dokumenta):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Naročnik: 	………………………………………………..

………………………………………………..

(Podpis)

Obrazec 3B: POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA KADER – NAMESTNIK VODJE GEOFIZIKALNIH PREISKAV

Ime in priimek strokovnjaka in izobrazba: ………………………………………………………………………………………………………….

Naziv in naslov naročnika: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktna oseba pri naročniku: …………………………. tel.: ……………………, e-naslov.:……………………………………………….

Naziv referenčnega dela: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je zgoraj napisani strokovnjak v okviru navedenega referenčnega dela  vodil izvedbo/ sodeloval pri izvedbi (ustrezno obkroži) geofizikalnih preiskav v vrtinah (refleksijski in cross-hole georadar ali druga ustrezna geofizikalna preiskava v vrtinah) in interpretacije kraških pojavov  v predoru dolžine __________ m po osi predora (dolžina preiskanega predora ali rova), kjer je najdaljša dolžina vrtin znašala _____________ m in kjer so se z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav zaznali kraški pojavi najmanjše velikosti 2x2x2 m in navzgor.

Dela po pogodbi so bila zaključena:

Naročnik: 	………………………………………………..

………………………………………………..

(Podpis)

Potrdilo o referenci za merilo:

S podpisom naročnik potrjuje, da so se z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav v vrtinah zaznali kraški pojavi od najmanjše velikosti 1x1x1 m navzgor in da je predložena dokumentacija avtentična (navedi ime dokumenta):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Naročnik: 	………………………………………………..

………………………………………………..

(Podpis)

Potrdilo o referenci za merilo:

S podpisom naročnik potrjuje, da se je z uporabo predmetnih geofizikalnih preiskav v vrtinah zaznala polnitev kraških pojavov (prazni, zapolnjeni z vodo/sedimenti) in da je predložena dokumentacija avtentična (navedi ime dokumenta):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Naročnik: 	………………………………………………..

………………………………………………..

(Podpis)

Obrazec 4: VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Podano v ločenem dokumentu.

Obrazec 5.1.: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

### Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:    2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana (naročnik oz. upravičenec garancije)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je »Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper«.

ZNESEK IN VALUTA 50.000,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: …….

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe); ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja):

V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri obliki predložitve na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)«

Obrazec 5.2.: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

### Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)

»Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper«.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									    (žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja):

V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri »obliki predložitve« na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)«

# POGLAVJE 6: SPECIFIKACIJA NAROČILA

- POGLAVJE 7: ESPD obrazec

Nahaja se v ločeni datoteki.

- POGLAVJE 8: Obrazec Ponudba in ponudbeni predračun

Nahajata se v ločenih datotekah.