VSEBINSKE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Izgradnja, zagotavljanje delovanja in nadgradnja informacijskega sistema za upravljanje zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev na Statističnem uradu Republike Slovenije – IS OSA

Ljubljana, januar 2021

# POJMI IN KRATICE

| SURS | Statistični urad Republike Slovenije |
| --- | --- |
| OSA | Informacijski sistem (IS) za podporo načrtovanja, upravljanja ter izvajanja zbiranja podatkov od oseb in gospodinjstev na SURS. |
| GTZ | Generične tehnološke zahteve za razvoj informacijskih sistemov |
| CAPI | Računalniško podprto osebno anketiranje |
| PAPI | Osebno anketiranje s tiskanim vprašalnikom |
| CATI | Računalniško podprto telefonsko anketiranje |
| WEB | Samoizpolnjevanje anket preko spletnega vprašalnika |
| PAP | Samoizpolnjevanje anket preko tiskanega vprašalnika |
| APL | Samoizpolnjevanje anket preko mobilnih aplikacij |
| OPAZ | Zbiranje podatkov z metodo opazovanja |
| IS | Informacijski sistem |
| PZI | Projekt za izvedbo |
| CRP | Centralni register prebivalstva |
| TI | Telefonski imenik Slovenije |
| Raziskovanje | Osnovni nivo, na katerem se na SURS izvajajo vsi procesi. |
| Populacija | Osnovni nivo, na katerem se na SURS izvaja proces primarnega zbiranja podatkov. |
| Instanca | Konkretna izvedba zbiranja na nivoju referenčnega obdobja za določeno populacijo. |
| Adresar | Seznam opazovanih enot na nivoju instance, opremljen z vsemi podatki, potrebnimi za zbiranje. |
| Opazovana enota | Izbrana oseba, od katere (ali za katero) je treba pridobiti podatke. Ostale anketirane osebe pa so osebe, ki so bile določene v fazi zbiranja (ostali člani gospodinjstva) in za katere je prav tako potrebno pridobiti podatke. |
| GDPR | Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov |
| ZVOP | Zakon o varstvu osebnih podatkov |

# Vsebina

POJMI IN KRATICE	2

1.	UVOD	5

2.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.	UPORABNIKI IS OSA IN PROCESI	7

3.1	Proces primarnega zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev na SURS	7

3.2	Struktura procesa zbiranja podatkov	7

3.3	Uporabniki	9

4.	NOVO STANJE PROCESOV ZBIRANJA PODATKOV OSEB IN GOSPODINJSTEV - VSEBINSKE ZAHTEVE	9

4.1	Upravljanje z anketarji	9

4.2	Upravljanje z raziskovanjem	11

4.3	Upravljanje dela terenskih anketarjev (CAPI management)	15

4.4	Vhodna baza	17

5.	FUNKCIONALNE ZAHTEVE	20

5.1	Funkcionalnosti uporabniških vmesnikov	20

5.2	Zahteve glede podpore procesom	21

5.3	Splošne funkcionalne zahteve	22

5.4	Funkcionalne zahteve za upravljanje z anketarji	23

5.5	Funkcionalne zahteve za upravljanje z raziskovanjem	24

5.6	Funkcionalne zahteve za upravljanje dela terenskih anketarjev (CAPI management)				25

5.7	Funkcionalne zahteve za vhodno bazo	26

6.	TEHNIČNE IN SISTEMSKE ZAHTEVE	28

6.1	Zahteve glede povezav z obstoječimi informacijskimi sistemi	28

6.2	Upravljanje z uporabniki in s pravicami dostopa	28

6.3	Upravljanje s šifranti	29

6.4	Tehnološko okolje	29

7.	METODOLOŠKE ZAHTEVE GLEDE PROJEKTNE ORGANIZACIJE	30

7.1	Projektna organizacija	30

7.2	Vodenje projekta na strani izvajalca	30

7.3	Projektna dokumentacija in rezultati aktivnosti	31

7.4	Terminski načrt projekta z glavnimi mejniki	31

8.	PRIPRAVA NA RAZVOJ IS OSA	32

8.1	Zagonske aktivnosti	32

8.2	Analiza zahtev	32

8.3	Projekt za izvedbo (PZI)	33

8.4	Terminski načrt izvedbe	34

9.	RAZVOJ IS OSA	34

9.1	Potek in spremljanje razvoja	34

9.2	Testiranje sistema IS OSA	35

9.3	Uporabniška dokumentacija	36

9.4	Potrditev in primopredaja IS OSA	37

10.	IMPLEMENTACIJA, JAMČEVANJE IN VZDRŽEVANJE TER NADGRADNJE IN SPREMEMBE IS OSA	38

10.1	Vzpostavitev dolgoročnega sistema skrbništva in podpore uporabnikom	38

10.2	Implementacija IS OSA	38

10.3	Jamčevanje v garancijskem obdobju	39

10.4	Vzdrževanje IS  OSA	40

10.4.1	Osnovno vzdrževanje	40

10.4.2	Podpora naročniku	41

10.4.3	Nadgradnje in spremembe	42

# UVOD

Statistični urad Republike Slovenije, na kratko SURS, je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. Poslanstvo slovenskega statističnega urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Podatki morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo. Eden od temeljnih procesov, s katerim sledimo poslanstvu je kakovostno, učinkovito in pregledno zbiranje podatkov o osebah in gospodinjstvih, ki ga izvajamo na več načinov: računalniško podprto osebno anketiranje (CAPI), osebno anketiranje s tiskanim vprašalnikom (PAPI), računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI) in spletni vprašalnik (WEB). Poleg tega lahko podatke sprejemamo tudi na druge načine, kot so sprejem podatkov prek telefona ali tiskan vprašalnik po pošti (PAP). V prihodnje pa bomo uvajali tudi alternativne načine, kot so uporaba mobilnih aplikaciji, metod zbiranja z opazovanjem ipd.

Celoten proces zbiranja na SURS vključuje številne podprocese. Za izvedbo zbiranja se najprej pripravi načrt zbiranja, ki vsebuje informacije o načinih zbiranja, aktivnostih, vključno z nosilci in roki, ter ostalih parametrih za izvedbo zbiranja. Končne verzije vprašalnikov in ostalih gradiv se hranijo v posebnem “repozitoriju”. Osrednji proces je upravljanje z zbiranjem, vključno s komuniciranjem z opazovanimi enotami in upravljanjem s posameznimi opazovanimi enotami. Zbiranje se izvaja na različne načine (CAPI, CATI, WEB...). V primeru zbiranja s pomočjo anketarjev se uporabljajo podsistemi za urejanje, usmerjanje in nadzor anketarjev (CATI management, CAPI management in upravljanje z anketarji). Vključeni so tudi vsi potrebni podprocesi in instrumenti za zbiranje podatkov po različnih kanalih, preko katerih pridobimo podatke, pa tudi informacije o zbiranju (parapodatki), ki so potrebne za uspešno izvedbo celotnega procesa zbiranja. Anketirance in anketarje tekom izvajanja zbiranja upravljamo in urejamo z namenom, da dobimo čim več in čim boljše podatke, pri tem pa smo do njih čimbolj prijazni in jih dodatno ne obremenjujemo. Za nadaljnje postopke analize podatkov zberemo vse poročane podatke v skupni bazi, ki služi za namene upravljanja in izvajanja zbiranja, nadzora, analiz in obračuna stroškov.

Nov informacijski sistem (IS) OSA bo nudil informacijsko podporo načrtovanju, upravljanju in izvajanju procesov zbiranja, ki so združeni v štiri vsebinske module:

- upravljanje z anketarji,

- upravljanje z raziskovanjem,

- upravljanje dela terenskih anketarjev (CAPI management),

- vhodna baza poročanih podatkov.

Informacijski sistem OSA bo sodoben in tehnološko napreden. Pri razvoju se bo sledilo osnovnemu cilju, ki je izgradnja in implementacija informacijske podpore enotnemu procesu zbiranja podatkov na področju oseb in gospodinjstev, ki bo čim bolj avtomatiziran, enostaven, pregleden, varen in v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje z osebnimi podatki. Ker je proces zbiranja del širšega procesnega modela statistične produkcije in ker načrtujemo izdelavo in implementacijo informacijske podpore celotnemu sistemu zbiranja postopoma, je ključna lastnost IS tudi interoperabilnost in povezljivost z obstoječimi sistemi na SURS.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila je:

- Izvedba analize, ki vključuje pregled potreb in zahtev naročnika in skupne delavnice izvajalca in naročnika.

- PZI (Projekt za izvedbo), ki je osnova za izdelavo tehnične rešitve.

- Razvoj informacijske rešitve, ki je skladna z zahtevami naročnika iz specifikacij javnega naročila in PZI.

- Vzpostavitev testnega okolja na SURS ter namestitev IS OSA v testno okolje SURS. Testiranje IS OSA, vključno s sodelovanjem pri varnostnem pregledu kode, in odprava zaznanih odstopanj.

- Vzpostavitev produkcijskega okolja na SURS ter namestitev IS OSA v produkcijsko okolje SURS, vključno z integracijo oziroma povezavo z vsemi ostalimi informacijskimi sistemi naročnika.

- Izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije IS OSA.

- Implementacija IS OSA na SURS.

- Jamčevanje v garancijskem obdobju.

- Osnovno vzdrževanje IS OSA.

- Podpora naročniku pri uporabi IS OSA.

- Nadgradnje in spremembe IS OSA v času trajanja pogodbe.

# UPORABNIKI IS OSA IN PROCESI

## Proces primarnega zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev na SURS

SURS na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnega programa statističnih raziskovanj izvaja statistična raziskovanja, kjer z različnimi metodami spremlja različne populacije. Ena od osnovnih metod je primarno zbiranje podatkov, neposredno od oseb in gospodinjstev. Za zbiranje SURS uporablja različne inštrumente zbiranja.

Potek zbiranja podatkov na SURS se izvaja po priporočenih smernicah splošnega statističnega poslovnega procesnega modela. Vendar pa so bili osnovni tehnični postopki zbiranja podatkov postavljeni pred več desetletji. Z razvojem informacijske tehnologije, uvedbo različnih načinov zbiranja podatkov in organizacijskimi spremembami smo sicer posamezne dele celotnega sistema prilagodili razvoju. Poleg tega so se v okviru različnih projektov in prenov raziskovanj oblikovale tudi nekatere rešitve na mero, ki pa niso sistematično uvedene v celoten proces zbiranja.

Prva posledica tega parcialnega razvoja je sistem zbiranja podatkov z nepovezanimi procesi, druga posledica pa različni postopki in rešitve pri izvedbah za različna raziskovanja. Največje težave so veliko ročnega dela, težko nadziranje procesov, težko vzdrževanje informacijskih rešitev, odvisnost procesov od prisotnosti posameznikov, različne rešitve za podobne probleme, kompleksnost postopkov, večja možnost napak.

Z ustrezno informacijsko rešitvijo, ki bo podprla ključne dele procesa zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev, bomo dosegli bolj učinkovito, standardizirano in transparentno upravljanje in izvajanje zbiranja.

## Struktura procesa zbiranja podatkov

Celoten IS OSA bo, poleg omenjenih štirih, sestavljalo več vsebinskih modulov, ki bodo med seboj ustrezno povezani. Razvite informacijske rešitve morajo biti razvite na način, da jih je mogoče povezovati ali integrirati med sabo in z ostalimi, obstoječimi informacijskimi sistemi na SURS.

Slika 1: Konceptualna shema celotnega poslovnega procesa zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev, ki ga bo delno informatizirala razvita informacijska rešitev (oranžni deli).

## Uporabniki

IS OSA bo namenjen različnim skupinam uporabnikov, ki ga bodo dnevno uporabljali. Predvideni uporabniki sistema so:

- administrator IS OSA pri naročniku,

- vsebinski skrbniki posameznih vsebinskih modulov,

- referent za upravljanje z raziskovanjem,

- referent za upravljanje z anketarji,

- referent za sodelovanje z anketiranimi osebami,

- terenski anketar.

Dokončna opredelitev uporabnikov ter njihovih vlog in pravic bo določena v sodelovanju z izvajalcem v fazi priprave PZI, skladno z opredelitvijo funkcionalnih zahtev.

# NOVO STANJE PROCESOV ZBIRANJA PODATKOV OSEB IN GOSPODINJSTEV - VSEBINSKE ZAHTEVE

Vsebinske zahteve in procesi so združeni v štiri vsebinske module:

- upravljanje z anketarji,

- upravljanje z raziskovanjem,

- upravljanje dela terenskih anketarjev (CAPI management),

- vhodna baza poročanih podatkov.

## Upravljanje z anketarji

Modul za upravljanje z anketarji bo omogočal urejanje in upravljanje podatkov o anketarjih in upravljanje njihovega dela. Pričakovani rezultat sistema je vnos, shranjevanje in urejanje vseh informacij, potrebnih za upravljanje in nadzor nad anketarji ter možnost upravljanja in razporejanja dela anketarjev. To nam bo omogočilo lažji izbor in učinkovitejšo razdelitev dela anketarjem ter bolj pregledne informacije o njihovih sposobnostih, kompetencah, izkušnjah in opravljenem preteklem delu.

Uporabniki modula bodo referenti za upravljanje z anketarji.

Upravljanje in urejanje podatkov o anketarjih

SURS potencialne anketarje k sodelovanju povabi na več načinov. Običajno se kandidati prijavijo preko spletnega obrazca, kamor vnesejo svoje osnovne podatke. Ti podatki se zapišejo v bazo anketarjev, kamor lahko tudi referent za upravljanje z anketarji ročno vpisuje nove kandidate. Če je kandidat ustrezen, se pridobijo še njegovi dodatni podatki, ki so potrebni za uspešno urejanje in upravljanje dela anketarjev.

Podatke o anketarjih se pregleduje, išče in ureja preko uporabniškega vmesnika. Z dodeljevanjem statusov aktivnosti (vpisan, zavrnjen, odpovedal, neaktiven, aktiven…) in na podlagi podatkov o kompetencah, preteklem sodelovanju anketarja s SURS in kakovostjo njegovega dela ter formalnimi znanji, omogočamo učinkovito izbiro anketarjev.

Po izvedenem anketiranju se za vsakega anketarja iz sistema za upravljanje z raziskovanjem in vhodne baze pridobi in pripravi podatke za poplačilo opravljenega dela. Ti podatki služijo tudi kot osnova za pripravo obračunov stroškov na ravni posameznega raziskovanja.

Vsako sodelovanje anketarja s SURS, skupaj s podatki o uspešnosti izvedenega dela, mora biti v sistemu zabeleženo.

Izbira in razdeljevanje dela anketarjem

Področje Slovenije za potrebe izvedbe terenskega anketiranja razdelimo na anketarske okoliše, kjer vsaki točki (HS-MID) dodelimo ustrezen anketarski okoliš. SURS izvaja na terenu različne vrste raziskovanj zato je potrebno določiti različne tipe razdelitve anketarskih terenov, v katere glede na specifiko (velikost opazovane populacije, druge lastnosti opazovane populacije) umestimo različno število anketarskih okolišev.

Ko začnemo z izbiro anketarjev za določeno raziskovanje, pridobimo v sistem za upravljanje z anketarji iz sistema za upravljanje z raziskovanjem podatke o opazovani populaciji, o izvedbi in načinu zbiranja in o aktivnostih, ki se bodo izvajale. Hkrati se iz istega vira pridobi tudi seznam anketarskih okolišev s predvidenim številom opazovanih enot. Z izbiro tipa razdelitve anketarskega terena razdelimo anketarske okoliše in s tem opazovane enote, v posamezne anketarske terene. S filtriranjem želenih lastnosti anketarjev, njihovo razpoložljivostjo in podatkom, v katerem področju je pripravljen opravljati anketiranje, anketarjem dodelimo posamezne anketarske terene. Po koncu dodeljevanja terenov anketarjem morajo biti vsi anketarski tereni razdeljeni med anketarje, s tem pa je določeno, katerega anketiranca bo obiskal kateri anketar.  Seznam anketarjev po anketarskih terenih se kasneje prevzame v sistem za upravljanje z raziskovanjem. V primeru določitve telefonskih anketarjev razdelitev anketarskih terenov ni potrebna.

Komunikacija z anketarji

Iz sistema za Upravljanje z anketarji je omogočena komunikacija med anketarjem in SURS. Sporočilo, ki ga SURS želi posredovati, se lahko pošlje posameznemu anketarju ali skupini anketarjev.

## Upravljanje z raziskovanjem

Upravljanje z raziskovanjem predstavlja osrednji del celotnega sistema zbiranja. V njem se nahajajo vsi podatki o raziskovanjih, podatki o opazovanih enotah ter podatki o načrtovanih in izvedenih aktivnostih.

Uporabniki modula bodo referenti za upravljanje z raziskovanjem.

Raziskovanja,  populacije, instance in adresarji

Statistično raziskovanje je osnovni nivo, na katerem se na SURS izvajajo vsi procesi. Je tudi povezovalni člen med različnimi procesi na SURS. Definirane ima osnovne značilnosti, kot so šifra, oznaka in naziv raziskovanja, vsebinski oddelek in stroškovni nosilec ter nekatere dodatne informacije (na primer kaj so viri podatkov za raziskovanje in ali gre za redno ali razvojno nalogo).

Osnovni nivo pri zbiranju podatkov je populacija. Eno raziskovanje ima lahko eno ali več populacij. Prav tako je lahko ena populacija vezana na več raziskovanj. Populacija ima poleg šifer, oznak in naziva določene različne značilnosti, kot so tip (redna, pilotna, testna),  periodika in tip referenčnega obdobja, možne načine zbiranja, vrsto opazovane enote in informacijo ali se zbiranje izvaja panelno. Populacija je povezana s točno določenim vzorcem (seznamom enot), gradivi (vprašalniki in različna obvestila) in odgovornimi osebami.

Konkretna izvedba zbiranja na nivoju referenčnega obdobja za določeno populacijo je definirana na nivoju instance. Na podlagi podatka o periodiki je za vsako populacijo definirano ustrezno število instanc (ena instanca za letno, dve instanci za polletno, štiri instance za četrtletno, dvanajst instanc za mesečno).

Za vsako instanco se pripravi adresar, ki vsebuje seznam opazovanih enot, opremljenih z vsemi podatki, potrebnimi za zbiranje.

Podatki o raziskovanjih, populacijah in instancah in vsi povezani parametri se v IS OSA prevzamejo iz zunanjih virov (interni SURS-ov sistem za načrtovanje zbiranja in posamezne datoteke). Adresarji se tvorijo v sistemu za upravljanje z raziskovanjem.

Načrtovane in nenačrtovane aktivnosti

Načrtovane aktivnosti se planirajo na začetku zbiranja na nivoju instance. So znane v naprej in imajo določen rok in nosilca aktivnosti. Za vsako aktivnost je določeno, na kateri način zbiranja se nanaša in po potrebi tudi, na kateri del populacije se nanaša. Aktivnosti so lahko organizacijske (so samo v pomoč pri izvajanju zbiranja) in izvedbene (na osnovi teh aktivnosti se v sistemu za upravljanje z zbiranjem izvedejo ročne ali avtomatske procedure). Načrtovane aktivnosti se v IS OSA prevzamejo iz internega SURS-ovega sistema za načrtovanje zbiranja. Nenačrtovane aktivnosti se določijo in izvedejo po potrebi v sistemu za upravljanje z raziskovanjem.

Nenačrtovanih aktivnosti ne planiramo na začetku zbiranja. Lahko se zgodijo med potekom zbiranja in nimajo v naprej določenega roka. Nenačrtovane aktivnosti se lahko večkrat ponovijo. Sem spadajo na primer ponovna razpošiljanja gradiv, menjave načinov zbiranja in določanje statusov opazovanim enotam.

Primeri načrtovanih, izvedbenih aktivnosti so:

- priprava populacije na zbiranje,

- prevzem in urejanje seznama izbranih enot,

- razpošiljanje gradiv,

- razpoložljivost vprašalnika,

- rok poročanja.

Primeri načrtovanih, organizacijskih aktivnosti so:

- usposabljanje anketarjev,

- izdelava vprašalnika,

- prevedba identifikatorjev.

Primeri nenačrtovanih aktivnosti so:

- naknadno razpošiljanje posameznih gradiv,

- beleženje prispelosti,

- določanje statusov enotam,

- sprememba načina poročanja.

Izbrane enote

Seznam opazovanih enot je definiran na nivoju adresarja. Osnovne podatke o izbranih oziroma opazovanih enotah pridobimo v IS OSA iz internega sistema za izbor enot:

- identifikatorje izbranih enot, določene v izboru,

- podatke o izbranih enotah (starost in spol, HS-MID, šifre  naselij),

- anketni okoliš (za povezavo z anketarji),

- predvidene načine zbiranja,

- ostale podatke (referenčni teden opazovanja, ali ima enota telefonsko številko...).

Te podatke dopolnimo v sistemu za upravljanje z raziskovanjem:

- identifikatorji, potrebnimi za zbiranje (se definirajo znotraj sistema);

- uporabniškimi imeni in gesli za spletno anketiranje, vključno z edinstveno povezavo (unique link) oziroma userHashId (se definirajo znotraj sistema);

- posebnimi indikatorji za morebitno dodatno delitev populacije, npr. posebno obvestilno pismo ali drugačen vprašalnik (prevzem iz sistemov izven IS OSA ali iz datotek).

Podatke izbranih enot se v IS OSA dopolni še z adresarskimi informacijami iz registra prebivalstva (CRP) in telefonskega imenika (TI):

- ime in priimek,

- Naslov,

- telefonska številka in metoda določitve telefonske številke.

Izbrane enote se urejajo tudi znotraj sistema za upravljanje z raziskovanjem na podlagi informacij, pridobljenih v fazi zbiranja, in sicer:

- v obstoječi instanci (samo status, način poročanja in spremembe v načinu zbiranja),

- za naslednje instance v primeru panelov (podatke o enotah)**.

Beleženje dogodkov

Dogodki se zabeležijo, ko se izvede načrtovana ali nenačrtovana aktivnost. Dogodki, ki se izvedejo pri postopkih upravljanja z raziskovanjem, se beležijo na nivoju celotne populacije (izvedbene načrtovane aktivnosti) in na nivoju posameznih enot (načrtovane in nenačrtovane aktivnosti). Izvedeni dogodki lahko posledično vplivajo na izvedbo aktivnosti ali služijo le za pregled dogajanja:

- dogodek v nekaterih primerih sproži akcijo ali naročilo za izvedbo naslednje aktivnosti;

- dogodek je pogoj za izvedbo nadaljnjih aktivnosti v drugih modulih (aktivnosti se bodo lahko izvedle samo za enote, ki imajo zabeležen ta dogodek);

- pregled, kaj se je dogajalo z določeno populacijo in z določeno enoto;

- vsakemu dogodku so dodeljeni stroški in obremenitev, s čimer je omogočeno spremljanje stroškov izvajanja zbiranja za posamezno raziskovanje.

Status zbiranja in način poročanja

Status zbiranja nam pove, ali je opazovana enota odgovorila na vprašalnik (odgovor), ni odgovorila (zavrnitev, nekontaktiranje, nezmožnost sodelovanja…) ali pa je neustrezna (preseljen v tujino, umrl, napačen naslov…). Status zbiranja je parameter, ki je lasten vsaki opazovani enoti v procesu zbiranja in ima več funkcij.  Med zbiranjem je vprašalnik aktiven glede na to, kakšna je vrednost statusa. Že med zbiranjem nam pove informacijo ali je enota odgovorila, ali smo ugotovili, da je neustrezna, ali je zavrnila sodelovanje ali pa (še) ni odgovorila. Na koncu zbiranja imamo podrobno informacijo o poteku zbiranja (podroben govoreči končni status, ki nam pove tudi razlog za neodgovor ali neustreznost).

Način poročanja je način, na kakršnega je enota dejansko poročala. Če bo enota poročala na več načinov (na primer WEB in PAP), se bodo določila pravila, kateri način poročanja se določi enoti (praviloma način, za katerega se na koncu upoštevajo poročani podatki).

Podatki o statusu zbiranja in načinu poročanja pridejo v sistem za upravljanje z raziskovanjem iz vhodne baze. Lahko pa se določijo preko aplikacije neposredno v sistem za upravljanje z raziskovanjem.

Upravljanje različnih načinov zbiranja in razpoložljivost vprašalnika

Enota ima lahko (vzporedno ali zaporedno) aktivnih več načinov zbiranja – to nam pove, na katere načine enota lahko sporoča podatke. Aktivne načine zbiranja se določi že v fazi izbora enot. V fazi zbiranja se lahko način zbiranja spremeni na zahtevo enote ali SURS. Pri panelnih raziskovanjih, kjer podatke od istih oseb za isto raziskovanje zbiramo periodično večkrat, se načini zbiranja prenesejo iz preteklega vala.

Razpoložljivost vprašalnika za poročanje oziroma obdobje, ko je zbiranje omogočeno, je načrtovana aktivnost, ki ima definiran začetek in konec. To pomeni, od kdaj do kdaj je vprašalnik razpoložljiv za poročanje na spletu oz. poteka zbiranje preko aplikacije (WEB in APL),  od kdaj do kdaj lahko anketarji izvajajo anketiranje (CAPI, CATI, PAPI in OPAZ), od kdaj do kdaj sprejemamo papirnate vprašalnike po pošti (PAP).

Periodika zbiranja, ki je manjša od enega meseca

V nekaterih primerih se zbiranje izvaja na nižjem nivoju, kot je definirana periodika v načrtu zbiranja. Periodika je na primer lahko četrtletna, vendar se zbiranje izvaja tedensko. Zaradi tega se za eno referenčno obdobje izvedejo iste aktivnosti večkrat. V tem primeru mora imeti vsaka aktivnost, ki se ponovi, v dodatnem parametru označeno, na kateri teden se nanaša. To velja na primer za aktivnosti, povezane z razpošiljanjem vprašalnikov. Ostale aktivnosti so lahko enake za vse enote v celotnem četrtletju.

Urejanje anketarjev in komuniciranje z njimi

Podatki o anketarjih, ki bodo izvajali anketiranje, se pridobi iz sistema za upravljanje z anketarji. Po potrebi se anketarje naknadno spreminja na nivoju vseh enot ali na nivoju posamezne opazovane enote.

CAPI management omogoča obojestransko komunikacijo med anketarjem in SURS. Spremembe na nivoju enote, ki jih naredimo v modulu za Upravljanje z raziskovanjem (na primer določitev statusa aktivnosti ali sprememba načina zbiranja) morajo biti posredovana v CAPI management. Sporočilo se lahko nanaša na posamezno opazovano enoto v adresarju ali na celoten adresar. Prav tako se lahko sporočilo posreduje samo  posameznemu anketarju ali skupini anketarjev.

## Upravljanje dela terenskih anketarjev (CAPI management)

Sistem za upravljanje dela terenskih anketarjev (CAPI management) omogoča dostop do vseh podatkov, potrebnih za izvedbo terenskega anketiranja, na prenosnih računalnikih terenskih anketarjev. Ti podatki vključujejo informacije o raziskovanju, populaciji in adresarju, informacije o opazovanih enotah, ki so bile dodeljene terenskemu anketarju, vprašalnike ter načrt zbiranja. Vsi podatki se prevzamejo iz sistema za upravljanje z raziskovanjem.

Uporabniki modula bodo terenski anketarji.

Pregled seznamov anket za anketiranje in pripadajočih podatkov

Terenski anketar dostopa do CAPI managementa preko varne povezave. Ob aktivaciji CAPI zbiranja za posamezno raziskovanje se mu v CAPI managementu prikaže seznam vseh anket, ki jih mora opraviti, z vsemi pripadajočimi podatki (raziskovanje, obdobje, rok za anketiranje, informacije za izvedbo anketiranja ...).  Ob posamezni anketi se pred rokom za izpolnitev vprašalnika pojavi določeno opozorilo – opomnik. Omogočeno mora biti online in offline izpolnjevanje vprašalnikov.

Med časom izvajanja zbiranja se, avtomatsko na določeno pogostost ali ročno na zahtevo uporabnika, izvede posodabljanje prikaza podatkov v CAPI managementu, pri katerem se iz sistema za upravljanje z raziskovanjem posameznemu terenskemu anketarju prikažejo morebitne spremembe v seznamu anket, ki jih mora opraviti - prikažejo se morebitne nove enote ali spremembe pri obstoječih.

Spremljanje izvajanja anketiranja

SURS preko Upravljanja z raziskovanjem in terenski anketar preko CAPI managementa spremljata potek izvajanja anketiranja – kaj se dogaja pri izpolnjevanju anket pri posameznem terenskem anketarju. V zalednem sistemu za izvajanje terenskega anketiranja se beležijo podatki o statusu posamezne ankete. Ta podatek se ob avtomatski periodični sinhronizaciji zalednega sistema in IS OSA zabeleži in je viden v Upravljanju z raziskovanjem in posledično v CAPI managementu terenskega anketarja. SURS na ta način kontrolira in spremlja delo terenskega anketarja, terenski anketar pa ima informacijo, v kateri fazi izpolnjevanja je posamezna anketa.

Prevzem podatkov anket v vhodno bazo

Ko je posamezna anketa s strani terenskega anketarja zaključena, terenski anketar ne more več vstopati v takšno anketo. Podatki zaključenih anket s pripadajočimi parapodatki se na določen časovni interval prenesejo iz zalednega sistema v vhodno bazo. Ob koncu izvajanja anketiranja se v vhodno bazo na zahtevo prenesejo tudi podatki in parapodatki nezaključenih anket.

Komunikacija med SURS in terenskimi anketarji

CAPI management omogoča obojestransko komunikacijo med terenskim anketarjem in SURS. Prikazano sporočilo, ki ga SURS posreduje iz Upravljanja z raziskovanjem,  se lahko nanaša na posamezno opazovano enoto v adresarju ali na celoten adresar. Prav tako se lahko sporočilo posreduje samo  posameznemu terenskemu anketarju ali skupini terenskih anketarjev.

CAPI management vključuje tudi funkcijo prikazovanja točk za anketiranje na zemljevidu.

Ko se obdobje za izvedbo anketiranja zaključi, se terenskemu anketarju onemogoči dostop do zaključenih in nezaključenih anket ter adresarskih podatkov.

## Vhodna baza

Prevzem podatkov iz posameznih načinov zbiranja v vhodno bazo

Vsi podatki in parapodatki se polnijo v skupno vhodno bazo podatkov iz zalednih baz različnih načinov zbiranja. Kjer se podatki ne hranijo v zalednih bazah, se podatki ročno prevzemajo v vhodno bazo (na primer digitalizirani papirnati vprašalniki pri PAP in PAPI). Podatki se v bazi hranijo določen čas, to je čas trajanja izvajanja zbiranja podatkov za posamezno raziskovanje. Običajno gre za eno opazovano obdobje, ki je lahko mesec, četrtletje ali leto. V primeru panelnega zbiranja (opazovanje v več obdobjih), pa se podatki hranijo do zaključka zadnje izvedbe (vala) zbiranja oziroma do takrat, ko jih potrebujemo za izvedbo zbiranja podatkov.  Skupaj s podatki se prevzemajo tudi parapodatki (procesni podatki, ki se sistemsko beležijo ob izvajanju zbiranja).

Vsak prevzem, avtomatski ali ročni, se zabeleži in vsebuje podatke o času prevzema, viru (zaledna baza, datoteka) in številu prevzetih zapisov. Podatki in parapodatki, ki se prevzemajo v vhodno bazo, so lahko v različnih formatih. Prevzeti podatki in parapodatki so različnih struktur glede na način zbiranja in glede na vsebino raziskovanja.

Vhodni podatki iz posameznih načinov zbiranja so namenjeni za:

- polnjenje standardnih tabel,

- pripravo podatkov za prevzem v sistem za upravljanje z zbiranjem,

- polnjenje tabel z vsebinskimi podatki posameznih raziskovanj,

- pripravo in hranjenje podatkov za nadaljnjo obdelavo v analitičnih bazah,

- pripravo podatkov za šifriranje,

- pripravo podatkov za kontrolo dela anketarjev in pregled ključnih spremenljivk,

- shranjevanje poročanih podatkov za anketiranje v naslednjih valih,

- pripravo podatkov za obračun dela anketarjev,

- pripravo podatkov za različne analize.

Polnjenje standardnih tabel

Nekateri deli vhodnih podatkov so standardizirani, (standardizacija vprašalnikov) ne glede na raziskovanje in način zbiranja. Z njimi napolnimo standardne tabele:

- Podatki o gospodinjstvih

Za vsa raziskovanja napolnimo standardni del o gospodinjstvu, ki vsebujejo podatke o raziskovanju, izbranih osebah, anketarjih, načinu zbiranja, času in trajanju izpolnjevanja ter različne podatke, potrebne za določanje statusa izbrane osebe.

- Podatki o osebah

Za vsa raziskovanja napolnimo standardni del o izbranih in ostalih anketiranih osebah, ki vsebujejo podatke o raziskovanju ter podatke o izbranih in ostalih anketiranih osebah.

- Podatki za dodeljevanje statističnih identifikatorjev

Tabela z vhodnimi podatki za dodeljevanje statističnega identifikatorja vsebuje podatke, ki smo jih za te osebe prejeli na terenu (ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov) in jih potrebujemo za dodeljevanje statističnega identifikatorja. Članom gospodinjstva, katerih podatke smo pridobili na terenu (anketirane osebe), se določi statistični identifikator (SID), če jim še ni bil določen v prejšnjih valovih izvajanja raziskovanja. Najprej se na podlagi opisnih spremenljivk (ime in priimek, spol, datum rojstva in naslov) izvede avtomatski postopek določanja statističnega identifikatorja (aplikacija ni del javnega naročila). Enotam, ki se jim identifikator ni določil, se le ta določi ročno s pomočjo interne SURS aplikacije, ki poišče in ponudi možne kandidate, ki jih potem ročno izberemo. Pridobljeni statistični identifikatorji se nato napolnijo v standardno tabelo s podatki o osebah.

- Podatki o kontaktih s terena

Prvi sklop teh podatkov so kontaktni podatki (telefonske številke in elektronski naslovi), ki jih pridobimo od opazovanih enot in jih uporabimo za kontaktiranje enot v naslednjih valovih. Drugi sklop pa so imena in priimki anketiranih oseb oziroma članov gospodinjstva, ki smo jih pridobili na terenu.

Priprava podatkov za prevzem v sistem za upravljanje z raziskovanjem

Avtomatično periodično (dnevno) oziroma ročno na zahtevo se iz podatkov o gospodinjstvu iz standardne tabele pripravi ustrezen izpis po dogovorjenih pravilih in kriterijih (za posamezno instanco raziskovanja/populacije) za namen ažuriranja podatkov v sistemu za upravljanje z raziskovanjem.

Podatke iz vhodne baze, ki predstavljajo vhod v upravljanje z raziskovanjem, sestavljajo identifikatorji (šifra raziskovanja/populacije in instance; identifikatorji oseb), podatki o poročanju (datum zaključka izpolnjevanja, način poročanja, status zbiranja), podatki o spremembi načina poročanja, podatki o kontaktih (telefon, e naslov). V primeru panelov se za naslednje instance prenese oziroma osveži tudi nekatere podatke o opazovanih enotah. To so podatki o statusu zbiranja, podatki o spremenjenem načinu zbiranja, posodobljeni kontaktni podatki s terena (telefonska številka in elektronski naslov) ter posodobljeni podatki o izbranih enotah s terena (predvsem morebitne informacije o selitvah).

Polnjenje tabel z vsebinskimi podatki posameznih raziskovanj

Vsebinski del poročanih podatkov raziskovanja se prevzame v vnaprej definirane tabele. Ker se vsebina raziskovanj razlikuje, ima vsako raziskovanje svoje tabele, v katere se vsebina prepisuje/prevzema. Struktura teh tabel ustreza strukturi (spremenljivkam), ki se kasneje, na SURS, uporabljajo pri obdelavi podatkov.

Priprava in hranjenje podatkov za nadaljnjo obdelavo v analitičnih bazah

Gre za vsebinske poročane podatke iz vprašalnikov, ki so po vsebini in strukturi različna glede na raziskovanje. Znotraj posameznega raziskovanja pa imajo poročani podatki vedno enotno strukturo, ne glede na način poročanja, ki pa se lahko spreminja za isto raziskovanje v različnih obdobjih. Analitične baze so zunaj informacijskega sistema OSA.

Priprava podatkov za šifriranje

Za nekatere spremenljivke na vsebinskem delu vprašalnikov, zaradi lažjega poročanja, podatke od enot sprejmemo v opisni obliki (na primer poklic ali dejavnost). V vhodni bazi se za te podatke določi ustrezna vrednost iz šifranta. Šifriranje podatkov poteka različno glede na raziskovanja in se ne izvaja pogosto. Podatek za šifriranje je opisna vrednost spremenljivk. V nekaterih primerih se za šifriranje uporabljajo tudi dodatne pomožne spremenljivke. Izhodna spremenljivka je ustrezna vrednost iz šifranta. Omogočeno mora biti izvajanje avtomatskega in ročnega šifriranja. Vsi primeri ročnega šifriranja se zapisujejo v posebno tabelo, ki je vir za kasnejše avtomatsko šifriranje.

Priprava podatkov za kontrolo anketarjev in pregled ključnih spremenljivk

Pri vsakem raziskovanju bodo definirane ključne spremenljivke za kontrolo izvajanja zbiranja in dela anketarjev. Vpogled v te spremenljivke bo omogočen s posebnim vmesnikom/pogledom.

Shranjevanje poročanih podatkov za anketiranje v naslednjih valovih

V primeru panelnega zbiranja se v sistemu za zbiranje ločeno hranijo vhodni podatki, ki se jih uporabi za izvedbo naslednjih valov.

Iz dela teh podatkov se pripravijo izhodi, ki se prepišejo v sistem za upravljanje z raziskovanjem in se od tam prevzamejo v vprašalnike za izvedbo naslednjega vala. Preostali del podatkov za uporabo za naslednji val pa se hrani v sami vhodni bazi. To so poročani podatki o osebah, izbranih v vzorcu (opazovane osebe), imena in priimki članov gospodinjstva, ki smo jih pridobili na terenu (anketirane osebe) ter poročani podatki o članih gospodinjstva, ki smo jih pridobili na terenu (anketirane osebe) in jih uporabimo za prikaz na vprašalnikih v naslednjih izvedbah raziskovanja.

Priprava podatkov za obračun dela anketarjev

Za pripravo obračunov za terenske anketarje se bodo pripravile procedure, ki na osnovi statusov izpolnjevanja vprašalnika prikažejo opravljeno delo za posameznega terenskega anketarja (šifra anketarja) v izbranem obdobju za posamezno raziskovanje. Tak izpis je osnova za pripravo obračuna in izvedbo plačila dela terenskim anketarjem.

Priprava podatkov za različne analize

Del podatkov in parapodatkov iz vhodne baze se bo hranil v posebnih tabelah, ki bodo namenjene kasnejšim analizam izvedbe zbiranja podatkov.

Podatki se iz vhodne baze (razen podatkov za analize) brišejo na zahtevo, ko se podatki ne potrebujejo več v nobenem procesu  oziroma fazi obdelave in zbiranja podatkov.

# FUNKCIONALNE ZAHTEVE

IS OSA bo namenjen različnim uporabnikom: referent za upravljanje z raziskovanjem, referent za upravljanje z anketarji, referent za sodelovanje z anketiranimi osebami, terenski anketar. Dokončna opredelitev potrebnih vlog in pravic, bo določena v sodelovanju z izvajalcem v fazi priprave dokumenta PZI.

V nadaljevanju so navedene zahteve IS OSA s poudarkom na pričakovanih funkcionalnostih ter zahtevah IS OSA z vidika podpore procesom. V fazi analize in v fazi priprave dokumenta PZI se lahko naročnik in izvajalec odločita za boljšo rešitev, vendar najmanj v obsegu kot sledi v nadaljevanju.

## Funkcionalnosti uporabniških vmesnikov

Uporabniški vmesniki IS OSA morajo biti uporabnikom dostopni preko spletne aplikacije.

IS OSA mora zagotavljati enostavno uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je pričakovana takojšnja interakcija z uporabnikom, mora IS OSA uporabniku ponuditi takojšen odziv in biti čim bolj prilagojen učinkoviti ter intuitivni uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij …).

IS OSA se mora vidno odzivati na uporabnikove akcije. Vsaka akcija povzroči vidno (logično in prepoznavno) spremembo na uporabniškem vmesniku. Ko orodje ni odzivno, uporabniku to vidno prikaže (sprememba kurzorja, prikaz poteka postopka ...).

Polja morajo biti razločevalno označena glede obveznosti vnosa. Uporabnik mora biti obveščen v primeru, da je skušal shraniti podatke, pri tem pa ni izpolnil obveznih polj in sicer na polje natančno.

IS OSA mora vsebovati ustrezne iskalnike in filtre, ki bodo v pomoč uporabnikom.

## Zahteve glede podpore procesom

Naročnik zahteva informacijsko rešitev, ki mu bo omogočala čim več samostojnosti in prožnosti pri definiranju in spreminjanju informatiziranih procesov zbiranja podatkov. S procesom se smatra zaporedje korakov, v katerih se izvajajo različne poslovne aktivnosti v skladu s poslovnimi pravili. Pri tem lahko pride do vpeljave novih akterjev, vzporednih postopkov, lahko pride do predčasne ustavitve postopka in podobno. Obstajati mora tudi možnost vpeljave kasnejših sprememb v primeru morebitnih sprememb v poslovnem okolju naročnika (nove zahteve).

IS OSA mora iz postopkovnega vidika omogočati enostavno možnost prilagajanja poteka zbiranja (npr.: določanja zaporedja načinov zbiranja), brez dodatnega programiranja.

Podpora procesom zbiranja mora izpolnjevati predvsem naslednje zahteve:

- IS OSA mora imeti v skupnem delu implementiran lasten avtorizacijski sistem za  upravljanje pooblastil oziroma dodeljevanja vlog. Avtorizacijski sistem določa uporabniku izvajanje posameznih korakov procesa glede na vlogo uporabnika v vsakokratnem procesu. Avtorizacijski sistem mora zagotoviti ustrezne varnostne in zaščitne mehanizme.

- Omogočiti, da se v posameznem procesu izvajajo v naprej opredeljeni postopki in usmerja tok procesa ter da se pri izvajanju procesov uporablja podatke in šifrante IS OSA in po potrebi vseh drugih z IS OSA integriranih ali povezanih sistemov.

- Izvajanje in beleženje sproženih procesov in korakov v procesu in po potrebi obveščanje pristojnih uporabnikov.

- Omogočiti možnost sodelovanja različnih akterjev na istem procesu.

- Omogočiti pravočasno opozarjanje uporabnikov, vključenih v proces o približevanju rokov, kjer so določeni roki znotraj delovnega toka.

- Iz vstopne strani modula mora biti razvidna različica (verzija) in okolje (testno,  produkcijsko).

Zahteva naročnika je, da se aktivnosti zbiranja definira in njihove definicije spreminja na enem centralnem mestu. To pomeni, da so vse lastnosti procesa (koraki, zaporedje, odločitve, poslovna pravila in drugi parametri) opredeljene na enem mestu, kjer je možno definirati in spreminjati lastnosti procesa zbiranja.

## Splošne funkcionalne zahteve

| 1 | Sistem mora omogočati različne spletne uporabniške vmesnike, za različne vrste uporabnikov (administrator, skrbniki vsebinskih modulov, referent za upravljanje z raziskovanjem, referent za upravljanje z anketarji, referent za sodelovanje z anketiranimi osebami, terenski anketar). |
| --- | --- |
| 2 | Sistem mora omogočati vnos in posodabljanje šifrantov s strani skrbnika sistema na SURS. |
| 3 | Sistem mora omogočati integracijo z e-pošto za upravljanje obvestil s strani sistema in obratno. |
| 4 | Sistem mora omogočati prikaz s pregledom izbranih aktivnosti v obliki koledarja. |
| 5 | Sistem mora omogočati varovanje osebnih podatkov oziroma onemogočanje dostopa do osebnih podatkov v okviru zakonskih zahtev. V primerih vpogledov v osebne podatke mimo rednih postopkov je potrebno zagotoviti revizijsko sled, ki vsebuje najmanj “kdo, kaj, kdaj, od kod in razlog zakaj”. Sistem mora preprečiti dostop do osebnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb. |
| 6 | Sistem mora uporabniku sproti podajati informacije, ki so pomembne za izvajanje funkcije/procesa (npr. označevanje obveznih polj, sporočanje napak v razumljivem jeziku,…). |
| 7 | Sistem mora v primeru morebitnih prekinitev omogočati shranjevanje trenutnega vnosa podatkov in možnost kasnejšega dokončanja vnosa. |
| 8 | Sistem mora omogočati ustrezno grafično podobo (npr. slika, dobra vidljivost in berljivost, ustrezna velikost in podoba črk...). |
| 9 | Sistem mora omogočati izvoz in uvoz xls/xlsx in csv dokumentov v različnih oblikah zapisov. |
| 10 | Sistem mora omogočati avtomatično generiranje in pošiljanje obvestil in opomnikov za uporabnike. |
| 11 | Sistem mora temeljiti na GTZ (Generičnih in tehnoloških zahtevah za razvoj informacijskih rešitev). |
| 12 | Sistem mora delovati skladno z GDPR. |
| 13 | Sistem mora omogočati pooblaščenim osebam, da s pomočjo revizijskih sledi preverjajo ustreznost obdelav osebnih podatkov. |
| 14 | Sistem mora omogočati možnost pošiljanja obvestil uporabnikom iz IS OSA na e-pošto. |
| 15 | Sistem mora omogočati določitev obveznih polj in neobveznih polj vnosa podatkov. |
| 16 | Sistem mora imeti konsistentno uporabniško izkušnjo skozi celoten uporabniški vmesnik. |
| 17 | Sistem mora zaradi občutljivosti podatkov omogočiti nadzorovanje vseh akcij urejanja (dodajanje, popravljanje...) s sistemom uporabniških pravic. |
| 18 | Sistem mora omogočiti beleženje vseh revizijskih sledi dostopov in urejanja v skladu z GTZ. |

## Funkcionalne zahteve za upravljanje z anketarji

| 1 | Za prijavo anketarjev se mora pripraviti obrazec, ki ga potencialni anketar izpolni preko spleta. |
| --- | --- |
| 2 | Sistem mora omogočati vnos osnovnih podatkov o anketarju preko vnosnega obrazca, ki jih vnašajo referenti za anketarje, ali pa potencialni anketarji sami preko spletnega obrazca. |
| 3 | Imeti mora možnost dopolnjevanja obstoječih vnesenih podatkov, pregledovanja in urejanja podatkov o anketarjih ter spreminjanja statusa aktivnosti anketarja. |
| 4 | Sistem mora omogočati uvoz podatkov iz PRS. |
| 5 | Sistem mora omogočati, da se ob vnosu podatkov vodi kontrola dvojnikov anketarjev, prav tako se hrani zgodovina zapisov. |
| 6 | Sistem mora omogočati ustrezno beleženje podatkov o sodelovanju anketarjev v preteklih izvedbah in podatkov o primernosti anketarjev, ki so osnova za nadaljnje sodelovanje z anketarji. |
| 7 | Sistem mora imeti možnost urejanja šifranta anketnih okolišev in tipov anketarskih terenov. |
| 8 | Sistem mora imeti možnost prevzema podatkov o raziskovanju in podatke potrebne za določanje tipa razporeditve anketarskih terenov za posamezno raziskovanje iz drugih delov IS ali zunanjih virov. |
| 9 | Sistem mora omogočati izbiro anketarjev za terensko ali telefonsko anketiranje glede na izbrane kriterije. Pri terenskem anketiranju mora biti dodatno omogočena tudi razdelitev po anketarskih terenih za določeno izvedbo raziskovanja. |
| 10 | Sistem mora omogočiti prevzem podatkov iz drugih delov IS oziroma zunanjih virov za obračun stroškov in izplačila za opravljeno delo anketarjev. |
| 11 | Sistem mora omogočati pregled stroškov na ravni posamezne izvedbe raziskovanja. |
| 12 | Sistem mora omogočati komunikacijo z anketarji. |

## Funkcionalne zahteve za upravljanje z raziskovanjem

| 1 | Sistem mora omogočati prevzem podatkov o raziskovanjih, populacijah, instancah izvedbe ter podatkov o načrtovanih aktivnostih iz sistema za načrtovanje zbiranja. Prevzem na zahtevo se lahko izvrši večkrat, da se omogoči prevzem naknadnih sprememb. |
| --- | --- |
| 2 | Sistem mora omogočati prevzem seznama opazovanih enot iz interne SURS-ove Baze opazovanih enot z vsemi pripadajočimi spremenljivkami za posamezno instanco izvedbe raziskovanja. Omogočen mora biti tudi naknaden prevzem enot in podatkov za že prevzete enote ter brisanje enot. |
| 3 | Sistem mora omogočati prevzem enot iz predhodne instance v primeru panelnega zbiranja in urejanje podatkov po določenih pravilih, ki se razlikujejo glede na vrsto panela. |
| 4 | Sistem mora omogočati prevzem dodatnih podatkov o opazovanih enotah iz datotek ali drugih zunanjih virov. |
| 5 | Sistem mora omogočati prevzem podatkov iz CRP za nove enote v posameznem adresarju. |
| 6 | Sistem mora omogočati prevzem podatkov iz telefonskega imenika za nove enote v posameznem adresarju. |
| 7 | Sistem mora omogočati pregledovanje podatkov na različnih nivojih (raziskovanja, populacije, instance izvedbe, enote) ter možnost filtriranja po različnih parametrih. |
| 8 | Na podlagi prevzetih aktivnosti iz načrta zbiranja mora sistem omogočati prikaz koledarja za posamezno izvedbo zbiranja, kjer so vpisane vse pripadajoče aktivnosti z nosilci in roki za izvedbo. Koledar mora vsebovati možnost pregledovanja in filtriranja pogleda glede na željene aktivnosti in/ali glede na izbrano raziskovanje. Za aktivnosti, kjer je predviden dogodek, pa omogoča še funkcionalnosti: opozarjanja na roke za izvedbo aktivnosti, proženja aktivnosti, beleženja izvedenih oz. neizvedenih aktivnosti ter obveščanja uporabnikov o izvedenih ali neizvedenih aktivnostih. |
| 9 | Sistem mora omogočati avtomatsko dodajanje testnih enot s preddefiniranimi spremenljivkami ob pripravi vsakega adresarja, ki služijo internemu testiranju postopkov v izvedbi zbiranja podatkov. |
| 10 | Sistem mora omogočati pripravo potrebnih podatkov enot za izvedbo zbiranja: dodelitev identifikatorjev, določitev uporabniških imen in gesel za spletno anketiranje. |
| 11 | Sistem mora omogočati osveževanje podatkov iz CRP za obstoječe enote v adresarju. Osveževanje se izvede pred začetkom naslednjega vala v primeru panelnih raziskovanj, lahko pa tudi pred spremembo načina zbiranja ali če zbiranje poteka dlje časa, da imamo v adresarju čimbolj ažurne podatke. |
| 12 | Sistem mora omogočiti določitev anketnega okoliša, za posamezno opazovano osebo v adresarju, na podlagi HS_MID osebe in šifranta anketnih okolišev. |
| 13 | Sistem mora omogočati prevzem podatkov o anketarskih terenih in terenskih anketarjih iz Sistema za urejanje anketarjev, ki bodo izvajali terensko anketiranje. |
| 14 | Sistem mora omogočati urejanje podatkov o opazovanih enotah na osnovi vsebine podatkov, ki jih prevzamemo iz vhodne baze. |
| 15 | Sistem mora omogočati pripravo seznamov za pošiljanje gradiv, glede na različne izbrane parametre. |
| 16 | Sistem mora omogočati pripravo podatkov za razpošiljanje individualnih gradiv. |
| 17 | Sistem mora omogočati prevzemanje različnih v naprej definiranih informacij iz vhodne baze, kot so na primer odgovori ali drugi statusi zbiranja, skupaj z načinom poročanja, in posledično ustrezno ažuriranje stanja v adresarjih. |
| 18 | Sistem mora omogočati spreminjanje načina zbiranja za celotno populacijo na podlagi napovedane aktivnosti. |
| 19 | Sistem mora omogočati spreminjanje načina zbiranja za posamezne enote na podlagi nenapovedanih aktivnosti (zahtevkov za spremembo načina zbiranja). |
| 20 | Sistem mora omogočati iskanje in prikaz podatkov za posamezno enoto preko uporabniškega vmesnika in ročno beleženje statusov zbiranja ali drugih dogodkov za posamezno enoto. |
| 21 | Sistem mora omogočati beleženje dogodkov na podlagi izvedenih načrtovanih in nenačrtovanih aktivnostih znotraj sistema za upravljanje z zbiranjem, vključno z informacijo o statusih zbiranja. |

## Funkcionalne zahteve za upravljanje dela terenskih anketarjev (CAPI management)

| 1 | Sistem mora omogočati dostop terenskih anketarjev do CAPI managementa preko varne povezave. |
| --- | --- |
| 2 | Sistem mora zagotavljati ustrezne varnostne in zaščitne mehanizme za avtentikacijo terenskega anketarja. |
| 3 | Sistem mora terenskemu anketarju ažurno prikazati seznam anket, ki jih mora opraviti, z vsemi pripadajočimi podatki (raziskovanje, populacija, opazovana enota s pripadajočimi podatki za izvedbo anketiranja, aktivnosti ...), ki se osvežujejo s podatki iz modula Upravljanja z raziskovanjem. |
| 4 | Sistem mora omogočati, da ima terenski anketar vedno na voljo vse vprašalnike, ki jih mora narediti. |
| 5 | Sistem mora omogočati opozarjanje terenskega anketarja za izvedbo posameznih aktivnosti - na ravni raziskovanja in posamezne enote. |
| 6 | Sistem mora omogočiti online in offline izpolnjevanje vprašalnikov, ki so terenskemu anketarju na voljo. |
| 7 | Omogočeno mora biti spremljanje aktivnosti terenskih anketarjev preko statusa izpolnjevanja vprašalnika. S sinhronizacijo zalednih baz in Upravljanja z raziskovanjem mora biti omogočen prevzem teh statusov in prikaz v Sistemu za upravljanje z raziskovanjem in CAPI managementu. |
| 8 | Sistem mora omogočiti prevzem podatkov in parapodatkov anket iz zaledne baze v vhodno bazo. Do podatkov zaključenih vprašalnikov terenski anketar ne more več dostopati. |
| 9 | Sistem mora omogočati obojestransko komunikacijo med terenskim anketarjem in SURS. |
| 10 | Sistem mora omogočati prikaz lokacij opazovanih oseb na zemljevidu. |
| 11 | Sistem mora ob koncu anketiranja onemogočiti izvedbo nadaljnjega anketiranja in dostop do zbranih in adresarskih podatkov o opazovani enoti. |

## Funkcionalne zahteve za vhodno bazo

| 1 | Sistem mora omogočati avtomatski prevzem zbranih podatkov zaključenih anket - sinhronizacija vhodne baze s posameznimi zalednimi bazami za različne načine zbiranja se izvede za vsak posamezen vir na ustrezno časovno točko oziroma na ustrezno časovno periodo. Avtomatsko se iz zalednih baz prevzamejo podatki zaključenih anket. |
| --- | --- |
| 2 | Sistem mora omogočati ročni prevzem podatkov na zahtevo - ob koncu zbiranja se v vhodno bazo prevzamejo podatki nezaključenih anket iz zalednih baz različnih načinov zbiranja ter datoteke iz drugih virov (na primer digitalizirani podatki iz PAP ali PAPI). |
| 3 | Sistem mora omogočati prevzem parapodatkov v vhodno bazo - hkrati z avtomatskim ali ročnim prevzemom podatkov se vedno prevzemajo tudi pripadajoči parapodatki. |
| 4 | Sistem mora omogočati polnjenje vseh standardnih tabel z zahtevanimi podatki ( podatki o gospodinjstvu, podatki o osebah, podatki o kontaktih...). |
| 5 | Sistem mora omogočati preračun statusov poročanja po v naprej definiranih pravilih. |
| 6 | Sistem mora omogočati izvajanje postopka dodeljevanja statističnega identifikatorja: - s pomočjo interne SURS aplikacije, kjer z avtomatsko metodo povezovanja podatkov s pomožnimi spremenljivkami “statistical data matching”, pridobimo en sam, unikaten zapis. - s pomočjo interne SURS aplikacije, ki poišče in ponudi možne kandidate z metodo povezovanja podatkov s pomožnimi spremenljivkami “statistical data matching”. Izmed teh kandidatov nato ročno izberemo pravo vrednost. |
| 7 | Sistem mora omogočati polnjenje tabele s kontaktnimi podatki iz terena (telefon in elektronski naslov) in hranjenje teh podatkov za uporabo v naslednjih izvedbah (valovih) zbiranja. |
| 8 | Sistem mora omogočati polnjenje tabele z imeni in priimki članov gospodinjstva za dodeljevanje statističnega identifikatorja in za uporabo v naslednjih izvedbah (valovih) zbiranja. |
| 9 | Sistem mora omogočati polnjenje in pripravo podatkov za pretvorbo opisnih vrednosti v ustrezne šifre. |
| 10 | Sistem mora omogočati polnjenje in pripravo podatkov za nadaljnjo obdelavo v analitičnih bazah. |
| 11 | Sistem mora vsebovati posebni vmesnik/pogled, ki omogoča pregledovanje ključnih spremenljivk iz poročanih podatkov na vprašalniku po posameznih anketarjih in po posameznih načinih poročanja. |
| 12 | Sistem mora omogočati polnjenje in pripravo podatkov za uporabo za zbiranje v naslednjem valu v primeru panelnega zbiranja. |
| 13 | Sistem mora omogočiti polnjenje in pripravo podatkov za pripravo obračunov za terenske in telefonske anketarje. |
| 14 | Sistem mora omogočati polnjenje in pripravo podatkov in parapodatkov za različne analize. |
| 15 | Sistem mora omogočati pripravo podatkov za prevzem v sistem za upravljanje z raziskovanjem. |

# TEHNIČNE IN SISTEMSKE ZAHTEVE

## Zahteve glede povezav z obstoječimi informacijskimi sistemi

IS OSA mora omogočati enotno prijavo preko vseh modulov, skrbeti za upravljanje identitete uporabnika in dostopa ter omogočati integracijo z aktivnim naročnikovim imenikom za upravljanje identitet uporabnikov – AD imenik.

IS OSA mora omogočiti povezavo z obstoječimi sistemi za poročanje podatkov na SURS (WEB Blaise, CAPI Blaise , CATI Blaise) v smislu aktiviranja in krmiljenja zbiranja podatkov za različne kanale zbiranja.

IS OSA mora omogočati integracijo s poštnim sistemom naročnika za potrebe pošiljanja elektronskih poštnih sporočil  (izvajanje planiranih aktivnosti).

IS OSA mora omogočati povezavo s kadrovsko evidenco, s sistemom KLASJE za statistične klasifikacije ter sistemom METIS za načrtovanje aktivnosti SURS.

Vse integracije morajo biti omogočene preko spletnih storitev ali drugih ustreznih tehnoloških rešitev v dogovoru z naročnikom. Spletne aplikacije IS OSA komunicirajo z zalednimi sistemi izključno preko API storitev. Direktni dostop iz zunanjega okolja do zalednega sistema ni dovoljen.

IS OSA mora omogočati nadzor in sledljivost uporabe osebnih podatkov skladno z zahtevami GDPR in ZVOP. Vsaka aktivnost se mora zabeležiti v sistemu. Metapodatki o podatkih (odprti/občutljivi) morajo biti dostopni v katalogu metapodatkov.

## Upravljanje z uporabniki in s pravicami dostopa

Upravljanje z uporabniki in nastavljanje njihovih pravic bo centralno rešeno v IS OSA. Za vsakega uporabnika IS OSA bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. IS OSA mora zagotoviti vsaj naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje:

  - za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa,

  - za administratorje,

- vzdrževanje gesel za anketarje,

- ustrezne varnostne in zaščitne mehanizme za avtentikacijo anketarjev.

Upravljanje z uporabniki mora biti v IS OSA urejeno na način, da omogoča naslednje funkcionalnosti:

- pregled vseh aktivnih pravic dostopa za posameznega uporabnika,

- centralno obvladovanje pravic za posamezne tipe uporabnikov sistema,

- upravljanje profilov uporabnikov skladno z vlogami in pravicami.

## Upravljanje s šifranti

IS OSA mora administratorjem zagotavljati enostavno in kakovostno upravljanje s šifranti ter omogočati vnos, spreminjanje in deaktiviranje kategorij v šifrantih.

IS OSA mora v zvezi z upravljanjem s šifranti zagotavljati:

- urejanje šifrantov,

- časovno veljavnost kategorij v šifrantih (aktivni/neaktivni),

- uvoz novega šifranta, ki mora biti omogočen iz datotek formatov Excel in CSV.

V IS OSA bo implementiranih več šifrantov z namenom enostavnega vnosa podatkov s pomočjo spustnih seznamov.

V povezavi s šifranti, mora IS OSA omogočati:

- avtomatični prenos šifrantov v vse module (vsi šifranti so del celotnega IS OSA in ne zgolj posameznega modula),

- omogočeno mora biti dodajanje in posodabljanje novih šifrantov, ki jih v IS OSA dodaja administrator na ravni naročnika.

## Tehnološko okolje

Izvajalec mora pri razvoju IS OSA upoštevati dokument GTZ Generične tehnološke zahteve za razvoj informacijskih sistemov in GTZ LOP Generične Tehnološke Zahteve (GTZ-LOP) za licenčne in odprtokodne produkte plačljivega modela IS OSA bo nameščen na  infrastrukturo v upravljanju MJU.

IS OSA mora zagotoviti integracijo in v čim večji meri uporabiti obstoječe tehnološko okolje naročnika:

- relacijske baze:  Microsoft SQL Server, Oracle;

- spletni strežniki: Microsoft Internet Information Server (IIS), Apache Web Server;

- anketni vprašalniki: Blaise;

- spletne aplikacije in storitve: Microsoft .NET, Java;

- operacijski sistemi: MS Windows, Linux, Android, iOS;

- OS virtualizacija: VMWare, Docker .

V sklopu priprave PZI lahko izvajalec v sodelovanju z naročnikom predlaga in uporabi druge odprtokodne tehnologije za izvedbo potrebnih, funkcionalno specifičnih, modulov IS OSA. Tehnične podrobnosti glede integracij se bodo uskladile med upravljavci posameznih infrastruktur in izvajalcem v obdobju usklajevanja dokumenta PZI.

IS OSA mora zagotavljati visoko zmogljivost za zajem, shranjevanje in transformacijo podatkov v realnem času.

Izvajalec za vse razvite rešitve pripravi uporabniško in  tehnično dokumentacijo skupaj z navodili za gradnjo in namestitev aplikacij in jo dostavlja redno, sočasno z razvojem.  Izvajalec mora naročniku omogočiti dostop do izvorne kode preko sistema za hrambo in verzioniranje  izvorne kode, kot je GIT, SVN. Dostop do izvorne kode imata samo izvajalec ter naročnik. Izvorna koda se preverja in prevaja v okolju naročnika. Končne kontejnerske slike se gradijo v okolju naročnika z uporabo aplikacij, prevedenih v okolju naročnika. Tehnične podrobnosti se bodo uskladile v obdobju usklajevanja dokumenta PZI.

# METODOLOŠKE ZAHTEVE GLEDE PROJEKTNE ORGANIZACIJE

## Projektna organizacija

Naročnik bo na svoji strani zagotovil aktivno sodelovanje oseb, ki bodo odgovorne za vsebinski in tehnični del .

Izvajalec bo imenoval svojo projektno skupino, ki bo vključevala najmanj kader naveden v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako JN430-8/2021.

## Vodenje projekta na strani izvajalca

Izvajalec je tekom izvajanja projekta dolžan voditi projektno dokumentacijo in jo pošiljati naročniku v pregled in potrditev.

V času izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri izvajanju nalog. Vodja projekta na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka.

Izvajalec mora obvezno redno mesečno poročati o dejansko opravljenem delu.

## Projektna dokumentacija in rezultati aktivnosti

Izvajalec je tekom izvajanja projekta dolžan pripravljati naslednja poročila:

- zapisnik zagonskega sestanka,

- poročilo o opravljeni analizi, ki vsebuje tudi informacije o pripravi PZI in terminskega načrta izvedbe,

- mesečna poročila o razvoju IS OSA glede na veljavni terminski načrt izvedbe,

- vmesno poročilo o poteku razvoja IS OSA,

- poročilo o načinu izpolnjevanja varnostnih zahtev in opredelitve varnostnih shem, ki se izdela po varnostnem pregledu kode in odpravi odstopanj,

- primopredajni zapisnik IS OSA,

- druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

## Terminski načrt projekta z glavnimi mejniki

Izvajalec bo pričel z izvajanjem pogodbenih storitev po podpisu pogodbe. Glavni mejniki projekta z roki, ki jih mora izvajalec upoštevati pri pripravi terminskega načrta za izvedbo projekta so:

PRIPRAVA NA RAZVOJ IS OSA

- (T+0): podpis pogodbe z izbranim izvajalcem;

- (T+4): izvedba analize zahtev za načrtovane funkcionalnosti, priprava PZI in terminskega načrta izvedbe projekta skupaj z naročnikom;

- (T+5): potrditev vsebinskega dela dokumenta PZI in uskladitev tehničnega dela z upravljalci infrastrukture;

RAZVOJ IS OSA

- (T+9):  vmesni pregled in potrditev poteka razvoja IS OSA s strani naročnika;

- (T+14): razvoj IS OSA, vzpostavitev testnega okolja na SURS in vzpostavitev delovanja IS OSA v testnem okolju;

- (T+16): končno testiranje in potrditev delovanja IS OSA v testnem okolju;

- (T+16): varnostni pregled kode in odprava odstopanj;

- (T+17): vzpostavitev produkcijskega okolja na SURS in vzpostavitev delovanja IS OSA v produkcijskem okolju, vključno s predajo končne uporabniške dokumentacije;

- (T+18): potrditev delovanja IS OSA v skladu z zahtevami s strani naročnika in primopredaja IS OSA;

VZDRŽEVANJE, PODPORA IN NADGRADNJA IS OSA

- (T+19): vzpostavitev dolgoročnega sistema skrbništva in podpore uporabnikom ter implementacija IS OSA na SURS;

- (T+19) - (T+48): vzpostavitev osnovnega vzdrževanja, podpore uporabnikom in nadgradenj in sprememb.

# PRIPRAVA NA RAZVOJ IS OSA

## Zagonske aktivnosti

Zagonske aktivnosti vključujejo predajo obstoječe dokumentacije, pregled dokumentacije s strani izvajalca, pregled predvidene časovnice in glavnih mejnikov projekta, priprava osnutka terminskega načrta za izvedbo projekta, določitev pravil komuniciranja na projektu in izvedbo uvodnega sestanka s projektno skupino. Dnevni red uvodnega sestanka bo predhodno usklajen med izvajalcem in naročnikom.

Rezultati aktivnosti:

- zapisnik uvodnega sestanka.

## Analiza zahtev

Za razvoj funkcionalnosti v okviru IS OSA, ki jih bo izvajalec razvil v skladu z zahtevami naročnika, mora izvajalec izvesti analizo zahtev. Kot podlago za izvedbo analize zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik. Na podlagi preučitve dokumentacije bo izvajalec začel s sestanki/delavnicami, ki jih bo tudi vodil.

Naročnik bo skozi sestanke oziroma delavnice, podajal odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi s funkcionalnostmi, na katera izvajalec ni našel odgovorov znotraj specifikacij naročila. Naročnik bo v okviru delavnic po potrebi dodatno pojasnil vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze. Rezultat analize vsebinskih zahtev bo pripravil izvajalec v obliki poročila in ga uskladil s projektno skupino naročnika, ki poda tudi končno potrditev analize.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Vendar morebitne spremembe ne smejo vplivati na potrjen obseg dela.

Rezultati aktivnosti:

- poročilo o opravljeni analizi, ki vsebuje tudi informacije o pripravi PZI in terminskega načrta projekta.

## Projekt za izvedbo (PZI)

Na podlagi zahtev v javnem naročilu, idejnega načrta in rezultata analize zahtev bo izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravil dokument Projekt za izvedbo (PZI), ki je namenjen natančnemu popisu in specifikacijam informacijske rešitve. Pri pripravi PZI mora izvajalec upoštevati dokument Generične tehnološke zahteve (GTZ). Če se v procesu analize pokažejo slabosti predvidene arhitekture ali same vsebine procesa zbiranja podatkov, je izvajalec dolžan naročnika nanje opozoriti in predlagati optimalnejšo rešitev. Sprememba arhitekture in vsebine procesa zbiranja pa je mogoča le ob predhodni potrditvi naročnika.

Dokument PZI vsebuje najmanj:

- specifikacija poslovnih procesov, ki jih bo rešitev podprla, s komentiranimi diagrami po UML standardu (vključujoč vsaj primere uporabe, sekvenčne diagrame ter druge diagrame glede na obravnavano tematiko);

- funkcionalna dekompozicija;

- seznam poslovnih procesov z opisi;

- seznam gradnikov z opisi;

- popis uporabljenih tehnologij in/ali morebitne dodatne opreme;

- specifikacije podatkovnih struktur;

- specifikacija XML struktur;

- specifikacije spletnih storitev;

- arhitekturo sistema za implementacijo z določenimi/navedenimi povezavami med komponentami in shemo umestitve v okolje HKOM (predlog uporabe vzorcev, topologija strežnikov, uporabljeni tehnološki standardi, protokoli, tehnologija podatkovnih zbirk);

- varnostne in zaščitne mehanizme;

- navedene in popisane predvidene integracije z zunanjimi sistemi;

- terminski načrt izvedbe;

- poglavje z obravnavo zahtev dokumenta GTZ v verziji, ki je bila priložena predmetnem naročilu, kjer je za vsako zahtevo razvidno ali je implementacija zajeta v celoti ali pa so predvidena odstopanja s pripadajočo obrazložitvijo.

Rezultati aktivnosti:

- projekt za izvedbo (PZI).

## Terminski načrt izvedbe

Terminski načrt izvedbe pripravi izvajalec na podlagi analize zahtev in so del PZI. Zahteve za terminski načrt izvedbe so naslednje:

- okvirni terminski načrt izvedbe se bo prilagajal glede na datum podpisa pogodbe;

- upoštevati mora glavne mejnike projekta in obsegati najmanj vse zahteve in aktivnosti, ki so zajete v tem dokumentu;

- vključevati mora tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- vključevati mora podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane mejnike projekta, navedene v tem dokumentu;

- za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje ter odgovorne in sodelujoče osebe za izvedbo aktivnosti;

- vključuje tudi več smiselnih mejnikov, s katerim naročniku omogoča nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Terminski načrt izvedbe uskladita naročnik in izvajalec. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt izvedbe bo del dokumenta PZI in podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Rezultati aktivnosti:

- terminski načrt izvedbe.

# RAZVOJ IS OSA

## Potek in spremljanje razvoja

Izvajalec mora v času razvoja IS OSA:

- redno voditi dokumentacijo projekta,

- redno izvajati vsa potrebna testiranja,

- se udeleževati sestankov z naročnikom, kadar je to potrebno za izvedbo posameznih zahtev,

- zagotavljati kakovosti pri vzpostavitvi in delovanju informacijske rešitve,

- redno odpravljati napake.

Naročnik izvajanje razvoja spremlja v skladu s terminskim načrtom izvedbe in preko dokumentacije projekta, ki ga sestavljajo poročila, navedena v točki 7.2. Projektna dokumentacija in rezultati aktivnosti.

Mesečna  poročila o napredku projekta naročniku omogoča učinkovito spremljanje poteka projekta, s čimer mora imeti pregled nad vsemi vidiki razvoja IS OSA, kot so na primer:

- arhitektura IS,

- poslovna pravila,

- popis funkcionalnosti in primeri uporabe,

- podatkovni model,

- popis integracij,

- postopek testiranja,

- uporabniška navodila.

Izvajalec pripravi vmesno poročilo o poteku razvoja IS OSA in ga predstavi naročniku. Naročnik in izvajalec pregledata potek razvoja in po potrebi prilagodita terminski načrt izvedbe razvoja IS OSA.

Rezultati aktivnosti:

- mesečna poročila o razvoju IS OSA glede na veljavni terminski načrt izvedbe,

- vmesno poročilo o poteku razvoja IS OSA,

- ostala poročila v skladu s točko 7.2. Projektna dokumentacija in rezultati aktivnosti.

## Testiranje sistema IS OSA

Izvajalec bo izvajal redno testiranje funkcionalnosti IS OSA že v svojem razvojnem okolju in bo funkcionalnost predal v nadaljnje testiranje le v primeru, da je funkcionalnost skladna s specifikacijo zahtev in primerna za prevzemno testiranje s strani naročnika.

Projektna skupina naročnika bo izvajala testiranje funkcionalnosti sproti in takoj, ko bodo prenesene iz razvojnega v tesno okolje in ko bo testiranje omogočeno in dogovorjeno z izvajalcem. Hkrati s prenosom posameznih funkcionalnosti v testiranje bo izvajalec naročniku predal tudi osnutek uporabniških navodil za te funkcionalnosti. Naročnik bo testiranje funkcionalnosti pričel s preučitvijo dokumentacije in podrobno predstavitvijo delovanja rešitve s strani izvajalca. Vse ugotovljene pomanjkljivosti bo naročnik opisal v obliki poročila o napaki in posredoval izvajalcu v odpravo. Med testiranji se bo vršila stalna koordinacija glede ugotovljenih pomanjkljivosti med naročnikom in izvajalcem. Koordinacija bo namenjena predvsem določanju, ali so posamezne ugotovljene pomanjkljivosti dejanska odstopanja od specifikacije zahtev ali gre za nove zahteve. Projekt po potrebi predvideva izvedbo testiranja v več iteracijah.

Poseben segment testiranja bo namenjen testiranju funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi. Testiranje izmenjave podatkov bo potekalo po enakih principih in enakem postopku kot testiranje funkcionalnosti.

Izvajalec bo aktivno sodeloval pri varnostnem testiranju MJU SOC in odpravil vsa odstopanja pred namestitvijo v produkcijsko okolje naročnika.

Prevzem in prenos IS OSA v produkcijsko okolje na SURS je možen, ko naročnik na podlagi ugotovitev končnega prevzemnega testiranja potrdi, da funkcionalnosti sistema IS OSA ustrezajo specifikacijam, podanim v PZI.

Rezultat aktivnosti:

- poročilo o načinu izpolnjevanja varnostnih zahtev in opredelitve varnostnih shem, ki se izdela po varnostnem pregledu kode in odpravi odstopanj.

## Uporabniška dokumentacija

Izvajalec pripravlja uporabniško in tehnično dokumentacijo vzporedno z izdelavo sistema. Osnutki  dokumentacije predstavljajo podlago za izvajanje testiranja funkcionalnosti IS OSA pri naročniku. Končno verzijo uporabniške in tehnične dokumentacije pa se preda ob primopredaji IS OSA. Vsa dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

Uporabniška dokumentacija mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- osnovne podatke o sistemu (namen, glavne funkcionalnosti, vrste uporabnikov...);

- varnostna navodila (osnovne smernice za varno uporabo sistema);

- opis uporabniških vmesnikov (opis menijev, opis in pojasnila izvedenih akcij...);

- opis uporabe sistema za posamezna vsebinska področja in postopke znotraj njih:

  - za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja posamezne elemente sistema pri izvajanju le-tega;

  - navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema;

  - po potrebi lahko izvajalec način uporabe sistema, medsebojne povezave med procesi in tokove izvajanja posameznega proces tudi grafično predstavi;

  - podani razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

Uporabniška dokumentacija mora vsebovati tudi posamezne podrobnosti izvedene konfiguracije produkta.

Izvajalec pripravi osnutek uporabniške dokumentacije ob predaji posameznega vsebinskega modula oziroma posamezne funkcionalnosti v testiranje naročniku. Uporabniška dokumentacija se na podlagi morebitnih pripomb naročnika ustrezno popravi. Izvajalec mora zagotavljati ažurno uporabniško dokumentacijo glede na izvedene spremembe funkcionalnosti ves čas razvoja IS OSA in trajanja pogodbe. Vsa dokumentacija mora biti ustrezno verzionirana, tako da so spremembe sledljive.

Rezultati aktivnosti:

- uporabniška dokumentacija IS OSA,

- tehnična dokumentacija IS OSA.

## Potrditev in primopredaja IS OSA

Primopredaja sistema se izvede po namestitvi ter vzpostavitvi delovanja IS OSA v produkcijskem okolju naročnika, vključno z integracijo oziroma povezavo z vsemi ostalimi informacijskimi sistemi naročnika.

Pogoj za primopredajo je potrditev delovanja IS OSA v skladu z zahtevami s strani naročnika.

Ob primopredaji izvajalec pripravi celotno dokumentacijo, ki vključuje zaključni primopredajni zapisnik projekta in naslednje priloge:

- izdelke razvoja rešitve, izvorno kodo in kontejnerske slike, pri čemer mora imeti koda, ki jo je izvajalec sprogramiral v okviru predmetnega naročila, komentarje v slovenskem jeziku;

- datoteke, ki so potrebne za izgradnjo namestitvenih paketov oziroma kontejnerskih slik, dokumentacijo in navodila za namestitev;

- tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo (kot npr. aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, poročila, poročila o namestitvah, objekte podatkovnih zbirk, poročila o namestitvah, navodila za povratek);

- poročilo o dejansko opravljenih storitvah, s specifikacijo in opisom opravljenih storitev.

Izvajalec mora vse izdelke, zapisane od prve do tretje alineje tega odstavka odložiti v repozitorij izvorne kode.

Rezultat aktivnosti:

- primopredajni zapisnik IS OSA.

# IMPLEMENTACIJA, JAMČEVANJE IN VZDRŽEVANJE TER NADGRADNJE IN SPREMEMBE IS OSA

## Vzpostavitev dolgoročnega sistema skrbništva in podpore uporabnikom

Izvajalec skupaj z naročnikom pripravi sistem skrbništva in podpore uporabnikom, ki vključuje:

- načrt implementacije IS OSA, vključno s predstavitvami sistema in usposabljanji uporabnikov;

- storitve vzdrževanja informacijske rešitve, ki vključujejo pogoje za izvajanje osnovnega vzdrževanja ter  podpore naročniku  (odzivnost, definiranje vsebine rednih poročil, kontaktne osebe, pravila in kanali za komuniciranje, …);

- katalog aktivnosti vzdrževanja in nadgradenj IS OSA.

Rezultati aktivnosti:

- načrt dolgoročnega sistema skrbništva in podpore uporabnikom,

- katalog aktivnosti  vzdrževanja in nadgradenj IS OSA (kurativne in preventivne aktivnosti).

## Implementacija IS OSA

V okviru implementacije IS OSA, izvajalec nudi podporo posameznim skupinam uporabnikom pri uvajanju uporabe IS OSA v redne procese izvajanja zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev na SURS. Izvajalec pomaga naročniku pri izvedbi implementacije IS OSA v SURS skladno s terminskim načrtom izvedbe, ki je del PZI.

V sklopu implementacije mora biti s strani izvajalca izvedeno usposabljanje uporabnikov IS OSA. Usposabljanja morajo biti usmerjena na tehnično in vsebinsko področje uporabe IS OSA, tako da je poudarek področja uporabe odvisen od ciljne skupine udeležencev. Vsa usposabljanja morajo potekati v slovenskem jeziku. Usposabljanja morajo biti izvedena strokovno in morajo usposobiti uporabnike IS OSA za delo z orodjem IS OSA in za razumevanje same vsebine IS OSA.

V sklopu IS OSA morajo biti s strani izvajalca pripravljeni tudi krajši priročniki za posamezne skupine uporabnikov. Priročniki morajo biti pripravljen v e-obliki. Napisani morajo biti na razumljiv in enostaven način, ter s tem prispevati k prijazni uporabniški izkušnji.

## Jamčevanje v garancijskem obdobju

Po končnem prevzemu produkcijske verzije IS OSA oziroma posameznega gradnika sledi garancijsko obdobje. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika in ob vsakokratni namestitvi nove verzije IS OSA oziroma posameznega gradnika  za obdobje 1. leta.

Izvajalec se obvezuje, da bo IS OSA deloval v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno, na svoje stroške, odpravil vse nepravilnosti v delovanju. Napaka je definirana kot nedelovanje IS OSA oziroma kot delovanje, ki ni v skladu:

- z zahtevami določenimi v končni specifikaciji zahtev,

- z zakonodajo,

- s tistimi zahtevami, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene,

- z navodili za uporabo IS OSA.

Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: IS OSA ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: IS OSA deluje, a je delo močno ovirano;

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost IS OSA, vendar je zmanjšana produktivnost uporabnika.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake in znaša:

- kritična napaka: 4 ure,

- resna napaka: 8 ur,

- manjša napaka: 24 ur.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Izvajalec se zaveže odpraviti napako oziroma zagotoviti funkcionalno nadomestno rešitev za:

- kritično napako v roku 8 ur,

- resno napako v roku 24  ur,

- manjšo napako v roku 72 ur oziroma kasneje po dogovoru z naročnikom.

Navedeni časi veljajo za  vsak delovni dan (od 08:00h do 17:00h). Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več časa kot je predvideno, je dolžan to sporočiti naročniku in se dogovoriti za podaljšanje časa odprave napake. Če je mogoče, izvajalec za vmesni čas vzpostavi začasno delovanje IS OSA, tako da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Garancijski rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, ko gre za storitve rednega zagotavljanja operativnosti delovanja sistema, kontinuirano reševal problem, dokler poslovni proces ne bo normalno stekel.

## Vzdrževanje IS  OSA

Vzdrževanje IS OSA se prične po vzpostavitvi in potrditvi delovanja IS OSA v okolju naročnika. Storitve vzdrževanja IS OSA so razdeljene glede na njihovo naravo in način njihovega naročanja in obračunavanja.

### Osnovno vzdrževanje

Storitve osnovnega vzdrževanja se ne kažejo v funkcionalnih spremembah sistema. Izvajalec v okviru osnovnega vzdrževanja zagotavlja:

- ustrezno razpoložljivost, odzivnost in usposobljenost sodelujočih strokovnjakov;

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema za upravljanje izvorne kode;

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške);

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti.

Način obračunavanja storitev iz te kategorije je porabljena količina ur v dogovorjenem maksimalnem mesečnem obsegu ur za vzdrževanje. Naročanje skrbnika ni potrebno. Osnovno vzdrževanje se prične izvajati s pričetkom obdobja rednega obratovanja informacijske rešitve. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter dejanskih stroških iz tega naslova.

Rezultati aktivnosti:

- mesečno poročilo o opravljenih storitvah osnovnega vzdrževanja s specifikacijo in opisom opravljenih storitev.

### Podpora naročniku

Storitve podpore naročniku se ne kažejo v funkcionalnih spremembah sistema. Izvajalec v okviru podpore naročniku zagotavlja, od vzpostavitve delovanja IS OSA v produkcijskem okolju, do konca trajanja pogodbe:

- sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov;

- odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje);

- izredni tehnični posegi na sistemu, glede na zahteve naročnika;

- priprava statističnih in analitičnih izdelkov.

Storitve iz te kategorije se izvajajo na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno urne postavke.

V okviru zagotavljanja delovanja IS OSA bo izvajalec tesno sodeloval z naročnikom in izvajal naslednje storitve:

- sprejemanje prijav s strani skrbnikov IS OSA na strani naročnika,

- vodenje evidenc prijav ter identificiranje problemov glede na prijave,

- spremljanje in ustrezno stopnjevanje reševanja prijav glede na predpisane protokole reševanja,

- koordiniranje reševanja problemov na različnih ravneh pomoči z vsebinskimi in tehničnimi strokovnjaki naročnika,

- zaključitev procesa rešitve problema in potrditev s strani naročnika/uporabnikov,

- zagotavljanje povratne informacije naročniku glede statusa reševanja prijav,

- koordiniranje reševanja problemov, ki se nanašajo na razpoložljivost in zmogljivost povezanih informacijskih sistemov,

- dokumentiranje storitve podpore delovanja sistema IS OSA.

Izvajalec bo izvajal podporo naročniku po telefonu in po elektronski pošti oziroma z vpisom v namensko spletno aplikacijo za podporo uporabnikom.

Izvajalec bo izvajal podporo naročniku/uporabnikom IS OSA praviloma vsak delovni dan (od 08:00h do 17:00h).

Ob začetku veljavnosti pogodbe in ob vsaki morebitni spremembi le-te bo izvajalec posredoval naročniku klicne številke za pomoč oziroma odpravo napak po telefonu in na elektronski naslov.

Rezultati aktivnosti:

- mesečno poročilo o izvedeni podpori naročniku (dejansko opravljeno delo).

### Nadgradnje in spremembe

Izvajalec v okviru nadgradenj in sprememb zagotavlja računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami:

- preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z informacijskim sistemom;

- pripravo predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti delovanja informacijskega sistema;

- komunikacijo in usklajevanje z naročnikom, glede možnih nadgradenj informacijskega sistema;

- sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih specifikacij uporabniških zahtev za izboljšanje funkcionalnosti informacijskega sistema.

Izvajalec v okviru nadgradnje in spremembe informacijske rešitve izvaja razvojne storitve, ki spreminjajo funkcionalnost informacijske rešitve:

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti, glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- različne spremembe na informacijskem sistemu, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi na bazi, migracije podatkov.

Storitve s področja nadgradenj in sprememb se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno urne postavke.

Primopredaja nadgradnje se izvede po potrditvi delovanja in namestitvi  v produkcijskem okolju naročnika. Pogoj za primopredajo je potrditev delovanja IS OSA v skladu z zahtevami s strani naročnika.

Pogoji za podpis prevzemnega zapisnika o opravljeni  nadgradnji in spremembah:

- različico dopolnitve (dopolnitev) izdelka in izvorno kodo dopolnitve;

- datoteke, ki so potrebne za izgradnjo namestitvenih paketov, dokumentacijo in navodila za namestitev;

- vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo (kot npr. aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, poročila, poročila o namestitvah, objekte podatkovnih zbirk, poročila o namestitvah, navodila za povratek);

- poročilo o dejansko opravljenih storitvah;

- vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Izvajalec mora vse izdelke, zapisane od prve do tretje alineje tega odstavka odložiti v repozitorij izvorne kode.

Rezultat aktivnosti:

- poročilo o dejansko opravljenem delu,

- primopredajni zapisnik nadgradnje ali spremembe IS OSA.