OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, ter izvedba GOI dela za potrebe postavitve stražarskih hišk na petih lokacijah v Ljubljani.

OPIS DEL

Na lokaciji Gregorčičeva ulica 25 v Ljubljani, se dobavi in postavi dodatno hiško, na ostalih štirih lokacijah se z dobavo in postavitvijo hišk zamenja obstoječe stražarske hiške.

Izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk ter izvedba GOI del za postavitev stražarskih hišk se bo izvajala skladno s projektno dokumentacijo Projekta za izvedbo št. 180315.1, Studio Krištof arhitekti d. o. o., Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana ter po navodilih naročnika (skrbnika pogodbe).

Ponudnik izvede v celoti vsa dela, ki so predmet javnega naročila, torej se ne more prijaviti za izvajanje posameznih del predmetnega javnega naročila.

Stražarske hiške se ločijo na dva tipa: tip A brez nadstreška in tip B z nadstreškom. Hiška tipa A je le na eni lokaciji, na Gregorčičevi ulici 25, kjer je postavljena v podhodu stavbe. Ostale 4 hiške so tipa B.

Lokacije hišk so bodisi na javnih površinah ali pa v neposredni bližini javnih površin.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Za izvedbo javnega naročila ima naročnik izdelano projektno dokumentacijo PZI 180315.1, februar 2019, projektantskega podjetja Studio Krištof arhitekti d. o. o.

Za izdelavo ponudbe izvajalec lahko prejme CD s projektno dokumentacijo. Za prejem CD-a s projektno dokumentacijo potencialni ponudniki pošljejo zaprosilo na e-naslov: gp.mnz@gov.si, s sklicem na javno naročilo 430-1206/2020 – CD.

Potencialni ponudniki bodo na njihovo pisno zaprosilo, poslano po elektronski pošti, v petih dneh od prejema zaprosila lahko:

- prevzeli CD s projektno dokumentacijo, na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,

- oz. jim bo le-ta poslan po pošti, v kolikor bo ponudnik to izrazil in v zaprosilu navedel podatke podjetja za pošiljanje.

Ponudnik - izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne del projektne dokumentacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.

Ob uvedbi v delo izvajalec prejme projektno dokumentacijo za izvedbo storitev v tiskani obliki.

MOŽNOST INFORMATIVNEGA OGLEDA IN VPOGLEDA V PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

Potencialni ponudniki imajo možnost ogleda lokacij pred oddajo ponudb. Ogled ni obvezen in se izvede na osnovi predhodne prijave. Predhodna prijava se pošlje na e-naslov: gp.mnz@gov.si. s sklicem na javno naročilo 430-1206/2020.

Ogled bo organiziran za vse prijavljene potencialne ponudnike hkrati dne 16. 2. 2021 ob 11 uri, z začetno lokacijo na Gregorčičevi ulici 25.

Namen informativnega ogleda je splošna seznanitev potencialnih ponudnikov z lokacijami, na katere se bodo stražarske hiške dostavljale.

V času ogleda se potencialnim ponudnikom omogoči vpogled v tiskani izvod projektne dokumentacije. Potencialni ponudnik bo na informativnem ogledu, na katerega se bo prijavil, lahko prejel tudi CD s projektno dokumentacijo, vendar le, v kolikor bo to izrazil v prijavi.

Naročnik na informativnem ogledu potencialnim ponudnikom ne bo posredoval dodatnih pojasnil. Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo v skladu s 5. točko iz I. dela predmetne razpisne dokumentacije, in ne na ogledu.

IZVAJANJE STORITEV STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVEDBO GOI DEL

Izbrani izvajalec bo mogel sodelovati s strani naročnika imenovanim strokovnim nadzorom in koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi bo seznanjen ob uvedbi v delo, ter izvajalcem projektantskega nadzora (Studio Krištof arhitekti d.o.o., Rimska cesta 20, Ljubljana).

NAČIN IZDELAVE IN POSTAVITVE STRAŽARSKIH HIŠK

Izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk na lokacije ter izvedba GOI del za izvedbo priključkov na instalacije, se bo izvajala ločeno po posameznih lokacijah in v časovnem okvirju 3 let, na podlagi posameznega pisnega naročila naročnika.

Sama montaža hišk (dobava in postavitev) se bo izvajala predvidoma izven rednega delovnega časa (popoldan ali med vikendi), medtem ko se bodo GOI dela po dogovoru z naročnikom, v kolikor bo mogoče,  v določenem delu lahko izvajala tudi med tednom.

Izvajalec mora izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec mora poskrbeti za vsakokratno zaščito in čiščenje površin ob izvedbi GOI del, dobavi in postavitvi hišk, glede na to, da se izvajajo na ali v neposredni bližini javnih površin. Izvajati mora sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del.  Poskrbeti mora za sprotni odvoz odpadkov.

Izvajalec bo moral delo organizirati tako, da bo delo uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

ZAHTEVE PRI IZVEDBI DEL

Izvajalec mora dela izvajati skladno s predloženo dokumentacijo, z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami. Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Izvajalec mora ravnati mora odgovorno, strokovno ter spoštljivo do vseh udeležencev pri gradnji.  Sodelovati mora s strani naročnika imenovanim projektantom in nadzorom, ter upoštevati usmeritve nadzora in projektanta glede kvalitete izvedbe. Upoštevati mora usmeritve naročnika glede morebitnih sprememb tehničnih rešitev oziroma materialov.

Vse zaključne materiale mora pred vgradnjo (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrdi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in jih predložiti odgovornemu projektantu v potrditev. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.

Imenovani vodja del mora dnevno izvajati vpise sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo storitev (PZI), kar je osnova za izdelavo projekta izvedenih del.

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca. Izdelava hiške mora slediti priloženim popisom in načrtovanim materialom iz projektne dokumentacije. Možna so odstopanja pri izvedbi detajlov zaradi drugačnih tehnoloških rešitev ponudnika, vendar ne smejo poslabševati projektirane rešitve, in sicer nivoja funkcionalnih rešitev,  materialov in izgleda. Vsakršno odstopanje morata potrditi projektant in predstavnik naročnika.

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat, skladno z zahtevami iz popisa.

Izvajalec mora pred začetkom izvedbe del na posamezni lokaciji obvezno detajlno pregledati izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo in preveriti predračunske izmere na lokaciji v navzočnosti naročnika. O morebitnih odstopanjih od predračunskih opisov del ter predvidenih količin obvezno opozoriti naročnika.

Izvajalec mora upoštevati veljavne predpise o varstvu pri delu, vključno z ograditvijo delovišča in ga opremiti z oznakami o varnostnih ukrepih zaradi delovišča.

Izvajalec mora poskrbeti za vsakokratno zaščito in čiščenje površin ob izvedbi GOI del, dobavi in postavitvi hišk, glede na to, da se izvajajo na ali v neposredni bližini javnih površin. Izvajati mora sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del.

Po končnem delu je izvajalec dolžan zapustiti objekte in okolico objektov urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Izvajalec mora izvesti vse potrebne postopke, pridobiti vsa dovoljenja in poravnati vse stroške za potrebe zapor ceste zaradi izvedbe del na lokacijah hišk in stroške dovozov hišk na lokacije.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec.

RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajalec mora poskrbeti za sprotni odvoz odpadkov.

Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta. naročniku mora dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov.

V kolikor odpadkov ne bo, bo moral izvajalec predložiti izjavo o tem ob primopredaji.

GARANCIJSKI ROK

Splošni garancijski rok za kakovost vgrajenih materialov in kakovost izvedenih del je najmanj 24 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika za vsako lokacijo posebej.

Izvajalec mora v času splošnega garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu del, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

Odzivni čas za odpravo napak je 24 ur od prijave napake, če je napaka javljena do 12.00 ure, oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Čas za odpravo napake je 5 dni od trenutka prijave napake oziroma najkasneje naslednji delovni dan.

V kolikor izvajalec tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Servisiranje:

V rekapitulaciji ponudbenega predračuna za dobavo in montažo klimatske naprave mora biti  upoštevana tudi izvedba dveh servisov naprav v 24 mesečnem garancijskem roku oziroma treh, v kolikor ponudnik ponudni daljši garancijski rok, po en servis naprav na leto.

O opravljenih servisnih storitvah vseh naprav v garancijskem roku (enkrat letno) s strani pooblaščenega serviserja se bo moral izdelati zapisnik (delovni nalog), ki ga podpišejo predstavniki naročnika in izvajalec. Servis naprav se bo  izvedel na osnovi predhodnega dogovora s predstavnikom naročnika, oziroma najavo. Prevoz serviserja na lokacijo, delovne ure, potreben material za izvedbo servisa in vse drugo vezano na odpravo napak in izvedbo servisov se v času garancijskega roka ne zaračunavajo.

Delovni nalog  bo moral  izkazovati:

- lokacijo opravljene storitve,

- datum opravljene storitve,

- vrsto opravljene storitve oz. opis dela,

- enoto mere,

- čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis izvajalca,

- čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis naročnika.

DOKUMENTI ZA DOKAZOVANJE USTREZNOSTI PONUJENIH STRAŽARSKIH HIŠK

Ponujene hiške in izvedba GOI del morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora pred začetkom vsakokratne izdelave hiške predložiti dokazila o vgrajeni opremi, ki mora ustrezati zahtevam iz popisa in sicer:

-	panela z zaščito FB4 po SIST EN 1522/1523,

-	vratnih okvirjev s protibalistično zaščito varnostne stopnje 4 (FB4) po SIST EN 1522/1523,

-	termopan steklo s protibalistično zaščito BR4 NS po SIST EN 1063,

-	okenski okvirji FB4 po SIST EN 1522/1523

in ostala dokazila, ki bodo izkazovala zahteve iz popisov ter projektne dokumentacije.

OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da izbrani materiali oziroma/in oprema izpolnjujejo okoljske zahteve skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 in 64/19, v nadaljevanju: Uredba), in sicer za naslednji material oziroma opremo:

- električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih:

- svetilka s sijalko mora ustrezati zahtevam zelenega javnega naročanja - indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje

- pohištvo:

- les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Vezano na zgornji dve alineji mora ponudnik  iz Primerov okoljskih zahtev in meril upoštevati najmanj:

- za izdelavo stražarskih hišk v II. Elektro instalacije jakega toka, 1 Svetilna telesa v postavkah 1.1 in 1.2 upoštevati iz P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih v tč. 7.2.1. tč. 1.

OKOLJSKE ZAHTEVE iz Primerov okoljskih zahtev in meril P17, točka 7.1.1 in 7.2.1-Tehnične specifikacije:

| 7.2.1-1. | Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije, opredeljene v točki 7.1.1-1. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: ‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali ‒ nalepko o energijski učinkovitosti. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve |
| --- | --- |
| 7.1.1-1. | Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: ‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali ‒ nalepko o energijski učinkovitosti. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve. |

Način dokazovanja:

Ponudnik predloži ustrezna dokazila, da oprema izpolnjuje zgoraj navedene temeljne okoljske zahteve (npr. tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve ali nalepka o energijski učinkovitosti, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev).

- za izdelavo stražarskih hišk v I. Obrtniška dela, 11. Notranja oprema v postavkah 11.1., 11.2. in 11. 5. upoštevati iz P8 pohištvo v tč. 5.1.1. tč. 1.

OKOLJSKE ZAHTEVE iz Primerov okoljskih zahtev in meril P8, točka 5.1.1-Tehnične specifikacije:

| 5.1.1-1. | Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – izjavo (Priloga št. 13), da blago izpolnjuje zahteve, ali – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega bo izdelek izdelan, znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC1 ali PEFC2 za izdelek zadnjega v skrbniški verigi lesa ali – dovoljenje FLEGT, 3 če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve. |
| --- | --- |

1 FSC (angl. Forest Stewardship Council) je samostojna, nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

2 PEFC (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

3 FLEGT (angl. Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela leta 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih izdelkov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne izdelke, ki so bili zakonito izdelani v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

Način dokazovanja:

Ponudnik v ponudbi predloži izjavo o izpolnjevanju okoljskih zahtev, na obrazcu Priloga št. 13 ali drugo potrdilo oziroma dovoljenje iz tč. 5.1.1.-1.

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Hiška mora imeti izdelano tehnično dokumentacijo proizvoda v slovenskem jeziku, ki vsebuje tehnične karakteristike vseh grajenih materialov in opreme. Del tehnične dokumentacije so tudi navodila za vzdrževanje in obratovanje.

V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale in izdelke z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka okvirnega sporazuma ter mu le-tega ni potrebno prilagati v ponudbi.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Priloga št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

| PONUDNIK |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN | Št.: Odprt pri: |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE |  |
| TELEFON |  |
| MOBILNI TELEFON |  |
| SKRBNIK POGODBE |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |

*Opomba: Korespondenca s ponudnikom za dodatna pojasnila, dopolnitve ponudbe, ipd., bo potekala preko sistema e-JN ali po elektronski pošti, na elektronski naslov ponudnika, naveden v sistemu e-JN, na katerega bo ponudnik tudi prejel obvestilo o objavljeni odločitvi o oddaji naročila na Portalu javnih naročil.

Priloga št. 2

IZJAVA O PREDLOŽITVI PONUDBE

Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, dajemo ponudbo, kot sledi:

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!): a) samostojno b) s podizvajalcem (-i) (navesti naziv): _________________________________________________________________________________ c) skupno ponudbo v skupini ponudnikov (navesti naziv): _________________________________________________________________________________, poslovodeči ponudnik je: _____________________________________________________________.

d) s sklicevanjem na zmogljivosti (kapacitete) drugih subjektov (navesti naziv):

_________________________________________________________________________________.

II. Izjava o (ne)prepovedi poslovanja z naročnikom

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in nam na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom.

III. Izjava o vpisani(-h) dejavnosti(-h), ki je(so) predmet javnega naročila

Izjavljamo, da imamo v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet javnega naročila, ter da bomo naročniku v primeru njegove zahteve, predložili statut ali družbeno pogodbo ali drugo dokazilo, ki navedeno izkazuje.

IV. Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje tega javnega naročila, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter v celoti sprejemamo vsebino osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v Prilogi št. 8.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki, podani v ponudbeni dokumentaciji in sistemu e-JN, resnični in da .pdf datoteke priloženih listin ustrezajo originalu, ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Priloga št. 3

PONUDBENI POGOJI

Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, podajamo oz. potrjujemo ponudbene pogoje, skladno z razpisno dokumentacijo:

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

- Veljavnost ponudbe je do vključno 1. 9. 2021.

2. Vsi ostali pogoji so skladni z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Poleg navedenega:

III.1.

Izjavljamo, da ponujena izvedba del ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

III.2.

Izjavljamo, da je stražarska hiška proizvod, dan na trg kot celota in da je zagotovljena varnost v skladu s predpisom, ki ureja splošno varnost proizvodov, in je iz tehnične dokumentacije proizvoda razvidno, da so za predvideni namen uporabe izpolnjene zahteve gradbenotehničnih predpisov.

III.3.

- Izjavljamo, da bomo za dobavljene stražarske hiške predložili izjavo o lastnostih skladno z veljavno področno zakonodajo.

III.4.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na predmetnem javnem naročilu, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – ZIntPK-UPB2), ter v povezavi s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, pred sklenitvijo pogodbe predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu našega podjetja kot ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našim podjetjem kot ponudnikom. V primeru fizičnih oseb bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

| III.5. Zagotavljamo, da smo seznanjeni z določbami hišnega reda (ki so navedene v izvlečku hišnega reda, objavljenem skupaj z razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da bomo s temi določbami seznanili delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bomo spoštovali in varovali vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki nam bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije in spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del. Izjavljamo, da bomo naročniku, v skladu z zgoraj navedenim, pred sklenitvijo okvirnega sporazuma posredovali podpisane izjave delavcev (Priloga št. 12). |  |
| --- | --- |

Priloga št. 4.1

# PONUDBENI PREDRAČUN – POPIS DEL

v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki,

št. 430-1206/2020,

je v ločeni datoteki (Excel)

Obrazec Ponudbenega predračuna – popis del z rekapitulacijo vseh del v Prilogi št. 4.1 je v posebni datoteki v Excelu, dostopni na istem naslovu kot razpisna dokumentacija, in sicer na portalu javnih naročil. Ponudnik mora v celoti izpolniti vse zahtevane elemente ponudbenega predračuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Ponudbenem predračunu, in sicer, da v ponudbenem predračunu list ˝hiške˝ ponudnik poda ceno na celoto izdelave 1 kosa stražarske hiške tipa A in 1 kosa stražarske hiške tipa B, na listu ˝dostava, postavitev priključitev˝ pa poda ceno na enoto za vsako posamezno postavko izvedbe GOI del na predvidenih lokacijah.

Ponudnik predloži ponudbeni predračun v skladu s točko 9., podtočkama 9.2. ter 9.3.3. iz I. dela razpisne dokumentacije.

Priloga št. 4.2

POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1206/2020

- Naziv PONUDNIKA:

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT je NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU):

| Skupna vrednost brez DDV v EUR: |  |
| --- | --- |
| % DDV: |  |
| Skupna vrednost z DDV v EUR: |  |

Priloga št. 5

IZJAVA O SESTAVI PONUDBENE CENE

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

V zvezi z V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, izjavljamo, da so vse cene fiksne, ter vključujejo vse stroške za izvedbo pogodbenih del in so izražene v eurih (EUR). Cene iz ponudbenega predračuna vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. stroške materiala, dela, stroške nabave, dostave in vgradnje, manipulativne stroške, davek na dodano vrednost, ostale nepredvidene stroške, morebitni popust in vse ostale morebitne stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila), in sicer v obsegu, da je izvedena postavka po svojem namenu v celoti funkcionalna.

Cene iz ponudbenega predračuna vsebujejo tudi:

- nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa,

- izdelavo vseh potrebnih delavniških načrtov, kalupov i druge podlage potrebne za izdelavo hišk,

- strošek vseh transportov (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delovne sile, orodja delovnih strojev oz. naprav in hiške do mesta montaže/postavitve,

- vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela,

- strošek vseh ogledov,

- strošek organizacije in zavarovanja delovišča,

- prevoze delavcev in hiške, vključno z vsem materialom do delovišča,

- postavitve premičnih delovnih in lovilnih odrov za izvedbo posameznih del in izpolnitev zahtev glede varstva pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

- stroške snemanja izmer na licu mesta in usklajevanje z nadzorom oziroma projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih,

- pridobitev vseh dokazil o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilih izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah,

- izdelavo Dokazila o zanesljivosti, vključno s pridobitvijo in predložitvijo certifikatov, garancijskih listov, navodil za uporabo in vzdrževanje, poročil oziroma meritev za posamezne vgrajene materiale, opremo in naprave in ob dokončanju predloženo pravilno izpolnjeno »Dokazilo o zanesljivosti objekta« za vsako hiško posebej,

- koordinacijske sestanke na lokaciji ki jih organizira naročnik,

- koordinacijo podizvajalcev, dobaviteljev, kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni izdelavi oziroma izvedbi pogodbenih del okvirnega sporazuma,

- začasno deponiranje odpadkov na delovišču,

- odvoz viškov izkopanega materiala ter gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo,

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del,

- končno gospodinjsko čiščenje hišk,

- pridobitev vseh soglasij in dokumentov za zaporo ali delno zaporo javnih površin pri pristojni službi občine ter za vse dovoze na lokacije,

- projektno dokumentacijo izvedenih del v dveh izvodih, ki jo bo izvajalec predložil ob vsakokratnem prevzemu del za vsako hiško,

- servisiranje klimatskih naprav (in s tem vsi ostali povezani stroški), ki so vgrajene v hiška, in sicer enkrat letno v garancijski dobi.

Priloga št. 6

SEZNAM REFERENČNIH NAROČIL

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, podajamo seznam referenčnih naročil s področja predmeta javnega naročila, ki smo jih realizirali v zadnjih petih letih ter prilagamo referenčne izjave naročnikov:

| Opis izvedenega naročila | Naročnik | Leto dobave/ izvedbe | Skupna vrednost (v EUR z DDV) | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljamo, da smo pri izvajanju teh naročil z naročniki korektno poslovali, izvedli naročeno naročilo v zahtevani kvaliteti in obsegu ter v zahtevanih rokih, in sicer kot odgovorni izvajalec le-teh ali kot podizvajalec.

Opombe:

- Ponudnik v ta seznam navede reference iz točke 7.2.3. iz I. dela razpisne dokumentacije.

- Ponudnik k temu seznamu priloži referenčne izjave naročnikov oz. druga potrdila, ki izkazujejo posamezno navedeno referenco in iz katerih bodo razvidni zahtevani podatki.

- V primeru večjega števila izvedenih referenčnih naročil se obrazec fotokopira.

- Pri letu reference se upošteva leto v katerem je bila storitev izvedena oz. oprema dobavljena.

- V primeru, da ponudnik navaja tudi referenčna naročila podizvajalca ali drugega subjekta, na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje in s katerim nastopa v ponudbi, je zaželeno, da navede ime podizvajalca ali drugega subjekta, na katerega se referenčno naročilo nanaša (npr. pod “Opombe”).

- Naročnik si pridržuje pravico preverjanja navedenih podatkov in od ponudnika zahtevati naknadno predložitev ustreznih dokazil.

Priloga št. 6a

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, podajamo izjavo o izvedenih delih oziroma referenčnih naročilih s področja izvedbe tovrstnih del

Naziv referenčnega naročnika:

_____________________________

Naslov referenčnega naročnika:

_____________________________

REFERENČNA IZJAVA NAROČNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je _______________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv ponudnika)

v letu ____________ /upošteva se leto v katerem je bila primopredaja objekta med izvajalcem in naročnikom/ pravočasno, po pravilih stroke, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe izvedel referenčni projekt (obkrožiti oziroma ustrezno označiti):

- izdelavo kovinskega uličnega pohištva v javnem prostoru, stojne višine človeka, kot npr. avtobusna postajališča, kioski, stojnice…

- izdelavo mobilne hiške

- izdelavo bivalnega zabojnika

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi: _________________________

na telefonski številki: __________________

oz. elektronskem naslovu: ______________________

Kraj in datum:       					Žig in podpis:

Opombe:

•	V primeru večjega števila izvedenih referenčnih naročil se obrazec fotokopira.

Priloga št. 6b

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, podajamo izjavo o izvedenih delih oziroma referenčnih naročilih s področja izvedbe tovrstnih del

Naziv referenčnega naročnika:

_____________________________

Naslov referenčnega naročnika:

_____________________________

REFERENČNA IZJAVA NAROČNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je _______________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv ponudnika)

v letu ____________ /upošteva se leto v katerem je bila primopredaja objekta med izvajalcem in naročnikom/ pravočasno, po pravilih stroke, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe izvedel referenčni

projekt s področja izvedbe GOI del v nestanovanjskih stavbah (klasifikacija CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe) v vrednosti

_________________EUR z DDV, za objekt______________________________________________

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi: _________________________

na telefonski številki: __________________

oz. elektronskem naslovu: ______________________

Kraj in datum:       					Žig in podpis:

Opombe:

•	V primeru večjega števila izvedenih referenčnih naročil se obrazec fotokopira.

Priloga št. 6c

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, podajamo izjavo o izvedenih delih oziroma referenčnih naročilih s področja izvedbe tovrstnih del

Naziv referenčnega naročnika:

_____________________________

Naslov referenčnega naročnika:

_____________________________

REFERENČNA IZJAVA NAROČNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je _______________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv ponudnika)

v letu ____________ /upošteva se leto v katerem je bila primopredaja objekta med izvajalcem in naročnikom/ pravočasno, po pravilih stroke, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe izvedel referenčni

projekt s področja izvedbe GOI del za potrebe zunanjih ureditev nestanovanjskih stavb (zemeljska dela, instalacijska dela, asfaltiranje, ipd)  v vrednosti

_________________EUR z DDV, za objekt______________________________________________

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi: _________________________

na telefonski številki: __________________

oz. elektronskem naslovu: ______________________

Kraj in datum:       					Žig in podpis:

Opombe:

•	V primeru večjega števila izvedenih referenčnih naročil se obrazec fotokopira.

Priloga št. 7

PODATKI O STROKOVNEM KADRU

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, podajamo podatke o osebah , ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del, skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in so vpisane v imenik vodij del pri IZS, ali OZS, ali GZS.

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

| Zap. št. | Ime in priimek: | Datum in številka vpisa v imenik vodji del pri IZS, ali OZS, ali GZS | Vrsta zaposlitve (polni delovni čas/ krajši delovni čas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Imenovani vodja del: |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Opombe:

- Ponudnik pod zaporedno št. 1. imenuje vodjo del v skladu z točko 7.2.4 iz I. dela razpisne dokumentacije.

- Ponudnik navede najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in zakonodajo s področja arhitekturne in inženirske dejavnosti, kot je navedeno v  točki 7.2.4 v I. delu razpisne dokumentacije. Ponudnik navede v seznamu osebe zaposlene pri ponudniku ali podizvajalcu.

- Ponudnik navede v seznamu osebe ponudnika in morebitnega podizvajalca.

- V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

# Priloga št. 8

# OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

O IZDELAVI, DOBAVI IN POSTAVITVI STRAŽARSKIH HIŠK, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

ŠT. .........................................

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet tega okvirnega sporazuma je izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, ter izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (v nadaljevanju: GOI dela) za potrebe postavitve stražarskih hišk, po ponudbenem predračunu – popisu del št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun). GOI dela so razvidna iz ponudbenega predračuna – popisa del za dostavo, postavitev in priključitev stražarskih hišk na lokacijah, za vsako stražarsko hiško posebej. Ponudbeni predračun – popis del, je bil predložen v ponudbi na javno naročilo in je priloga ter sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Ta okvirni sporazum se sklepa na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020 objavljeno na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Trajanje okvirnega sporazuma je 3 leta. Izdelava stražarskih hišk se bo naročala na osnovi dejanskih potreb v skladu s 5. členom tega okvirnega sporazuma ter na osnovi posameznega pisnega naročila naročnika in razpoložljiva proračunska sredstva.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je skupna triletna pogodbena vrednost tega okvirnega sporazuma okvirna in se tekom trajanja okvirnega sporazuma prilagaja sprotnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Ne glede na navedeno lahko vrednost naročila po tem okvirnem sporazumu presega skupno vrednost okvirnega sporazuma za največ 30 %.

- člen

Stražarske hiške se izdelajo, dobavijo in postavijo na sledečih lokacijah v Ljubljani:

- Gregorčičeva ulica 25, pred stavbo Vlade RS,

- Erjavčeva cesta 15, pred stavbo Urada predsednika RS,

- Šubičeva ulica 4, pred stavbo Državnega zbora RS,

- Štefanova ulica 2, ob stavbi MNZ,

- Windischarjeva ulica, ob ambasadi ZDA.

Na lokaciji Gregorčičeva ulica 25 v Ljubljani, se dobavi in postavi dodatno hiško, na ostalih štirih lokacijah se z dobavo in postavitvijo hišk zamenja obstoječe stražarske hiške.

Izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk ter izvedba GOI del za postavitev stražarskih hišk se bo izvajala skladno s projektno dokumentacijo Projekta za izvedbo št. 180315.1, Studio Krištof arhitekti d. o. o., Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana ter po navodilih naročnika (skrbnika pogodbe).

Izvajalec prejme projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje v tiskani obliki ob uvedbi v delo.

Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, samovoljno  zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnikovega skrbnika pogodbe, ki mora spremembo pisno odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti. Izvajalec lahko ponudi samo enakovreden ali boljši material.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Skupna okvirna dvoletna vrednost okvirnega sporazuma brez DDV je ______EUR, ______% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna okvirna dvoletna vrednost okvirnega sporazuma znaša ____________EUR z DDV.

Skupna okvirna triletna ponudbena vrednost brez DDV je ____________EUR, ______ % davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna okvirna triletna ponudbena vrednost znaša ____________EUR z DDV.

Izvajalec zagotavlja, da bo izdelane stražarske hiške po predmetnem okvirnem sporazumu zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa izvajalca (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV/

Cene izdelanih stražarskih hišic iz ponudbenega predračuna so fiksne z DDV za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma. Po poteku tega obdobja – 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvajajo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/PreracuniNew/sl-SI.

Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. O spremembi cen izvajalec in naročnik skleneta dodatek k okvirnemu sporazumu.

- člen

Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne, DDP (INCOTERMS 2020) lokacije dobave in postavitve hišk ter vključujejo vse stroške za izvedbo ter predajo le-teh.

Cene iz ponudbenega predračuna vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. stroške materiala, dela, stroške nabave, dostave in vgradnje, manipulativne stroške, davek na dodano vrednost, ostale nepredvidene stroške, morebitni popust in vse ostale morebitne stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila), in sicer v obsegu, da je izvedena postavka po svojem namenu v celoti funkcionalna.

Cene iz ponudbenega predračuna morajo vsebovati tudi:

- nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa,

- izdelavo vseh potrebnih delavniških načrtov, kalupov i druge podlage potrebne za izdelavo hišk,

- strošek vseh transportov (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delovne sile, orodja delovnih strojev oz. naprav in hiške do mesta montaže/postavitve,

- vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela,

- strošek vseh ogledov,

- strošek organizacije in zavarovanja delovišča,

- prevoze delavcev in hiške, vključno z vsem materialom do delovišča,

- postavitve premičnih delovnih in lovilnih odrov za izvedbo posameznih del in izpolnitev zahtev glede varstva pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

- stroške snemanja izmer na licu mesta in usklajevanje z nadzorom oziroma projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih,

- pridobitev vseh dokazil o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilih izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah,

- izdelavo Dokazila o zanesljivosti, vključno s pridobitvijo in predložitvijo certifikatov, garancijskih listov, navodil za uporabo in vzdrževanje, poročil oziroma meritev za posamezne vgrajene materiale, opremo in naprave in ob dokončanju predloženo pravilno izpolnjeno »Dokazilo o zanesljivosti objekta« za vsako hiško posebej,

- koordinacijske sestanke na lokaciji ki jih organizira naročnik,

- koordinacijo podizvajalcev, dobaviteljev, kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni izdelavi oziroma izvedbi pogodbenih del okvirnega sporazuma,

- začasno deponiranje odpadkov na delovišču,

- odvoz viškov izkopanega materiala ter gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo,

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del,

- končno gospodinjsko čiščenje hišk,

- pridobitev vseh soglasij in dokumentov za zaporo ali delno zaporo javnih površin pri pristojni službi občine ter za vse dovoze na lokacije,

- projektno dokumentacijo izvedenih del v dveh izvodih, ki jo bo izvajalec predložil ob vsakokratnem prevzemu del za vsako hiško,

- servisiranje klimatskih naprav (in s tem vsi ostali povezani stroški), ki so vgrajene v hiška, in sicer enkrat letno v garancijski dobi.

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR), brez DDV.

ROKI IZVEDBE

- člen

Rok za uvedbo v delo je predvidoma 30 dni od datuma začetka veljavnosti okvirnega sporazuma. podpisa okvirnega sporazuma.

Uvedba v delo se izvede z zapisnikom in velja za pisno naročilo za prvo stražarsko hiško.

Rok za izdelavo, dobavo in postavitev prve stražarske hiške, izvedbo GOI dela za potrebe postavitve te hiške ter priključitev hiške na instalacije je 150 dni od uvedbe v delo, pri čemer je v tem roku zajet tudi 30 dnevni rok za pripravljalne aktivnosti (izdelava delavniških načrtov, kalupov in uskladitev detajlov z odgovornim projektantom).

Rok za izdelavo, dobavo in postavitev preostalih 4 stražarskih hišk, izvedbo GOI dela za potrebe postavitve teh hišk ter priključitev hišk na instalacije je 120 dni od uvedbe v delo. Naročnik izda pisno naročilo izvajalcu za vsako posamezno lokacijo stražarske hiške, predvidoma v 10-ih dneh od izdaje naročila se opravi uvedba v delo.

Uvedba v delo se izvede z zapisnikom za vsako lokacijo posebej.

Pogodbeni rok začne teči z uvedbo izvajalca v delo in se izteče z izvedbo kakovostnega pregleda ter prevzema vseh del. Kakovostni pregled ter prevzem se izvede po pisnem obvestilu izvajalca, da so predmetna dela zaključena. V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila izvajalca, da so dela zaključena, do izvedbe kakovostnega pregleda in prevzema izvedenih del.

Rok za izvedbo storitev se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi okvirnega sporazuma, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe predvidenega termina za začetek izvajanja storitev, zaradi specifičnih lokacij hišk. Izvajalec ni upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina uvedbo v delo.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izvajanja del, kar je upoštevano pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet javnega naročila, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet javnega naročila lahko izvedel v rokih, obsegu in na način, ki bo zadovoljiv za naročnika.

NAČIN IZDELAVE IN POSTAVITVE STRAŽARSKIH HIŠK

- člen

Izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk na lokacije ter izvedba GOI del za izvedbo priključkov na instalacije, se bo izvajala ločeno po posameznih lokacijah in v časovnem okvirju 3 let, na podlagi posameznega pisnega naročila naročnika.

Sama montaža hišk (dobava in postavitev) se bo izvajala predvidoma izven rednega delovnega časa (popoldan ali med vikendi), medtem ko se bodo GOI dela po dogovoru z naročnikom, v kolikor bo mogoče,  v določenem delu lahko izvajala tudi med tednom.

Izvajalec mora izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec mora poskrbeti za vsakokratno zaščito in čiščenje površin ob izvedbi GOI del, dobavi in postavitvi hišk, glede na to, da se izvajajo na ali v neposredni bližini javnih površin. Izvajati mora sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del.  Poskrbeti mora za sprotni odvoz odpadkov.

Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta. naročniku mora dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov.

V kolikor odpadkov ne bo, bo moral izvajalec predložiti izjavo o tem ob prevzemu.

Izvajalec bo moral delo organizirati tako, da bo delo uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec o zaključku vseh pogodbeno dogovorjenih del pisno obvesti naročnika. Predvidoma v roku 10 delovnih dni po prejemu obvestila izvajalca o zaključku del, se opravi kakovostni pregled izvedenih del.

V kolikor se ob pregledu izvedenih del ugotovijo pomanjkljivosti, se sestavi zapisnik o pregledu izvedenih del v katerega se navedejo vse pomanjkljivosti ter določi tudi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 15 dni. V primeru izvedbe vseh pogodbeno dogovorjenih del brez pomanjkljivosti, se izvede prevzem del.

Prevzem del se ne opravi, če dela niso izvedena kakovostno in v dogovorjenem obsegu. Prevzem del se opravi v obliki prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani izvajalca in naročnika. Izvajalec bo moral ob prevzemu del predložiti gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer in potrdilo oz. evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, o odvozu odpadkov na ustrezno deponijo.

Izvajalec mora ob prevzemu del predložiti predstavniku naročnika tehnično dokumentacijo za izvedena dela, ki mora vsebovati tehnične podatke, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter garancijske liste.

Od uvedbe v delo do zapisniško izvedenega prevzema objektov je izvajalec dolžan skrbeti za objekte in okolico kot dober strokovnjak.

Uspešno izveden prevzem vseh del, se formalizira s podpisom zapisnika o prevzemu del.

VEČ IN MANJ DELA TER NEPREDVIDENA IN DODATNA (POZNEJŠA) DELA /upošteva se le za GOI dela/

- člen

Več in manj dela predstavljajo večje oziroma manjše količine del od predvidenih v osnovni ponudbi, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

V vrednosti okvirnega sporazuma zajeta več dela (njihov obseg je skupaj z nepredvidenimi deli iz drugega odstavka 10. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe.

Za izvedbo več del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, pri čemer prav tako velja, da se dela obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe.

- člen

Nepredvidena dela so tista dela, ki v osnovni ponudbi niso specificirana, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

V vrednosti okvirnega sporazuma zajeta nepredvidena dela (njihov obseg je skupaj z več deli iz drugega odstavka 9. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih stroških. Izvajalec mora ponuditi izvedbo nepredvidenih del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnika.

Za izvedbo nepredvidenih del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k temu okvirnem sporazumu.

Cene na enoto za izvedbo nepredvidenih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji na osnovi pridobljenih ponudb konkurenčnih izvajalcev ter na osnovi cenika materialov, delovne sile in prevozov ter gradbenih norm Giposs ali drugih ustreznih norm.

- člen

Dodatna dela (v Posebnih gradbenih uzancah imenovana poznejša dela) so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, so pa potrebna.

Za izvedbo dodatnih del, za katera naročnik ocenjuje, da iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni mogoče zamenjati izvajalca in bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi. Izvajalec mora ponuditi izvedbo dodatnih del, izvedejo pa se po sklenitvi aneksa k temu okvirnemu sporazumu. Vrednost dodatnih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji.

- člen

Vrednost nepredvidenih del iz 10. člena tega okvirnega sporazuma in dodatnih del iz 11. člena tega okvirnega sporazuma skupno (kumulativno) ne sme presegati 30 % vrednosti okvirnega sporazuma, pri čemer se v navedeni % všteva 10 % vrednosti del iz drugega odstavka 10. člena tega okvirnega sporazuma in drugega odstavka 9. člena tega okvirnega sporazuma

- člen

Naročnik si pridržuje pravico med izvajanjem del spreminjati obseg in vrsto del okvirnega sporazuma. Morebitne spremembe in njihov vpliv na vrednost okvirnega sporazuma ter rok izvedbe, ki so posledica spremenjenega obsega del in/ali vrste del, bosta pogodbeni stranki dogovorili pred začetkom izvedbe del s sklenitvijo aneksa k tem okvirnem sporazumu.

OBVEZNOSTI, ODNOSI  IN ODGOVORNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- imenovati izvajalca strokovnega nadzora ter z njim seznaniti izvajalca,

- uvesti izvajalca v delo skladno s 5. členom okvirnega sporazuma s tem, da podrobneje seznani izvajalca del z deli na lokacijah in s pogoji dela,

- ob uvedbi v delo izročiti izvajalcu vso razpoložljivo projektno dokumentacijo iz 2. člena okvirnega sporazuma,

- podrobnejše seznaniti izvajalca del z lokacijami dostave stražarskih hišk,

- omogočiti izvajalcu dostop do delovnega mesta in zagotoviti pogoje za izvajanje del,

- izvajati plačilne obveznosti kot izhaja iz tega okvirnega.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- dela izvajati skladno s predloženo dokumentacijo, z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami ter voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- ravnati odgovorno, strokovno ter spoštljivo do vseh udeležencev pri gradnji.  Sodelovati s strani naročnika imenovanim projektantom in nadzorom ter upoštevati usmeritve nadzora in projektanta glede kvalitete izvedbe. Upoštevati usmeritve naročnika glede morebitnih sprememb tehničnih rešitev oziroma materialov,

- vse zaključne materiale pred vgradnjo (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) dati v potrditev projektantu,

- izdelati delavniške načrte in jih predložiti odgovornemu projektantu v potrditev. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev,

- imenovani vodja del se obvezuje dnevno izvajati vpise sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo storitev (PZI), kar je osnova za izdelavo projekta izvedenih del,

- vsa dela izvesti kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca. Izdelava hiške mora slediti priloženim popisom in načrtovanim materialom iz projektne dokumentacije. Možna so odstopanja pri izvedbi detajlov zaradi drugačnih tehnoloških rešitev ponudnika, vendar ne smejo poslabševati projektirane rešitve, in sicer nivoja funkcionalnih rešitev, materialov in izgleda. Vsakršno odstopanje morata potrditi projektant in predstavnik naročnika,

- vgrajevati materiale in proizvode, ki imajo ustrezen atest oz. certifikat, skladno z zahtevami iz popisa,

- pred začetkom izvedbe del na posamezni lokaciji detajlno pregledati izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo in preveriti predračunske izmere na lokaciji v navzočnosti naročnika. O morebitnih odstopanjih od predračunskih opisov del ter predvidenih količinah obvezno opozoriti naročnika,

- upoštevati veljavne predpise o varstvu pri delu, vključno z ograditvijo delovišča in ga opremiti z oznakami o varnostnih ukrepih zaradi delovišča,

- po končnem delu zapustiti objekte in okolico objektov urejeno, nepoškodovano in očiščeno,

- izvesti vse potrebne postopke, pridobiti vsa dovoljenja in poravnati vse stroške za potrebe zapor ceste zaradi izvedbe del na lokacijah hišk in stroške dovozov hišk na lokacije.

- člen

Vodja del za izvedbo GOI del po tem okvirnem sporazumu je ____________________________ /vpiše se ime in priimek/

V primeru, da po sklenitvi okvirnega sporazuma nastanejo  objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije, po predhodnem pisnem soglasju naročnika. Za to spremembo ni potrebno skleniti aneksa.

OBRAČUN DEL IN PLAČILO

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Izvajalec naročniku izstavi račun za dejansko izvršena dela na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, cen iz ponudbenega predračuna-popisa del in zapisnika o prevzemu del. Obvezna priloga k računu je knjiga obračunskih izmer, zapisnik o prevzemu del, finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in potrjeni računi podizvajalcev /upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i, ki zahtevajo neposredno plačilo/. Pogoj za plačilo po končni situaciji je, da izvajalec predloži finančno zavarovanje po 22. členu te pogodbe.

Naročnik lahko zavrne plačilo računa v tistem delu, ki ni skladen z dejansko opravljenimi deli.

Naročnik bo račun za izvedene storitve poravnal 30. dan od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po obojestransko podpisanem prevzemnem zapisniku, ki bo izstavljen na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 24. členu tega okvirnega sporazuma. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko okvirnega sporazuma.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za opravljeno izvedeno storitev pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1714-______ (vpiše se številka okvirnega sporazuma) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik v primeru zamude pri izdelavi, dobavi in postavitvi hiške izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne vrednosti zamujene izdelave, dobave in postavitve hiške z DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne vrednosti zamujene izdelave, dobave in postavitve hiške z DDV.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

- člen

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil tega okvirnega sporazuma, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz tega okvirnega sporazum ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s tem okvirnim sporazumom, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

GARANCIJA IN SERVISIRANJE

- člen

Izvajalec zagotavlja splošni garancijski rok na izvedena dela in vgrajene materiale najmanj ____ mesecev (najmanj 24 mesecev) od dneva podpisa prevzemnega zapisnika za vsako lokacijo posebej.

Izvajalec mora v času splošnega garancijskega roka zagotavljati odpravo kakršnih koli napak za izvedene storitev. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu stražarskih hišk, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

Izvajalec je dolžan omogočiti prijavo napak v času garancijskega roka 24 ur, če je napaka javljena do 12.00 ure, oziroma najkasneje naslednji delovni dan, na telefonsko številko ____________ ali na e-naslov _____________________.

Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku je največ 24 ur od prijave napake, če je napaka javljena do 12.00 ure, oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Odzivni čas pomeni čas od prijave napake do začetka odpravljanja napake. Rok za odpravo napake je 5 dni od trenutka prijave napake oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.14.

V primeru, da do roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, bo naročnik napake odpravil na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih ima naročnik zaradi nastale situacije.

- člen

Izvajalec je dolžan izvesti dva servisa klimatskih naprav v 24 mesečnem garancijskem roku oziroma tri, v kolikor ponudnik ponudni daljši garancijski rok (po en servis naprav na leto).

O opravljenih servisih vseh naprav v garancijskem roku (predvidoma enkrat na leto) s strani pooblaščenega serviserja se mora izdelati zapisnik (delovni nalog), ki ga podpišeta predstavnika naročnika in izvajalca. Servis naprav se bo izvedel na osnovi predhodnega dogovora s predstavnikom naročnika oziroma najavo. Prevoz serviserja na lokacijo, delovne ure, potrebni material za izvedbo servisa in vsi ostali stroški vezani na odpravo napak in izvedbo servisov se v času garancijskega roka ne zaračunavajo.

Delovni nalog mora izkazovati:

- lokacijo opravljenega servisa,

- datum opravljenega servisa,

- vrsto opravljene storitev oziroma servisa,

- enoto mere,

- čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis predstavnika izvajalca,

- čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis skrbnika pogodbe s strani naročnika.

Izvajalec je dolžan vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetne opreme.

Vsi stroški (npr. nadomestni  deli, delo, potni stroški...), ki nastanejo pri vzdrževanju opreme v garancijskem roku, bremenijo izvajalca.

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 10 (desetih) dneh po obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), in sicer za prvo leto od sklenitve okvirnega sporazuma v višini 5% od okvirne triletne skupne vrednosti z DDV iz 3. člena tega okvirnega sporazuma, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja sporazuma/, z veljavnostjo enega leta in za vsako nadaljnje leto v višini 5 % od nerealizirane okvirne triletne skupne vrednosti z DDV iz 3. člena tega okvirnega sporazuma. Zadnja predložena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 60 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka za vsako nadaljnje leto mora izvajalec predložiti najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti veljavne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma in unovči veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Po preteku veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, le-ta avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrnjena.

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika o prevzemu posamezne hiške posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne vrednosti dobavljene in postavljene hiške z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 8. člena tega okvirnega sporazuma.

Predloženo finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka je pogoj za izstavitev računa iz 17. člena tega okvirnega sporazuma.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja  za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju tega okvirnega sporazuma nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________. /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku okvirnega sporazuma izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki 9.2.2 točke 9.2 razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od okvirnega sporazuma.

SPOŠTOVANJE HIŠNEGA REDA IN VAROVANJE PODATKOV NAROČNIKA

- člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet okvirnega sporazuma brez obrazložitve.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je okvirni sporazum v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

ničen, če pa okvirni sporazum še ni veljaven, se šteje, da okvirni sporazum ni bil sklenjen.

PREDSTAVNIKI

- člen

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je _________________.

Skrbnik tega okvirnega sporazuma za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k okvirnemu sporazumu. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v okvirnem sporazumu niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Vse morebitne spore povezane s tem okvirnim sporazumom, njegovo sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz 22. člena tega okvirnega sporazuma ter velja do poteka obdobja, za katerega se sklepa.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje treh let.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča izdelavo stražarskih hišk po tem okvirnem sporazumu v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi okvirnega sporazuma, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od okvirnega sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                      		………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….

(naziv podpisnika)                                        	(naziv podpisnika)

Priloga št. 9

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev  po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, izjavljamo, da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke:

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

| PODATKI O PODIZVAJALCU: PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA |  |
| SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN | št.: odprt pri: |
| (ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika) KONTAKTNA OSEBA |  |
| TELEFON / MOBILNI TELEFON |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |

IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM:

Izjavljamo, da podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom.

(Izjava se upošteva le v primeru, da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR brez DDV.)

UDELEŽBA PODIZVAJALCA:

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe  udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:

_________________________________________________________________________

(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM:

Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti)

- Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika.

- NE ZAHTEVA neposrednega plačila s strani naročnika.

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih.

Priloga št. 10

ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)

_________________________

_________________________

_________________________

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, v primeru, da bo ponudnik _____________________________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

| Kraj in datum: | PODIZVAJALEC: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloga št. 11

# PODATKI O DRUGEM SUBJEKTU IN IZJAVA DRUGEGA SUBJEKTA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev  po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, se strinjam(-o), da se ponudnik _______________________________ (navesti naziv) v ponudbi za predmetno javno naročilo sklicuje na moje/naše zmogljivosti (kapacitete). V zvezi s tem podajam(-o) sledeče podatke:

| I. PODATKI O SUBJEKTU: SUBJEKT (naziv / ime, priimek) |  |
| --- | --- |
| NASLOV |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠT. |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| TELEFON / MOBILNI TELEFON |  |

PREDSTAVNIKI SUBJEKTA:

V primeru, da gre za gospodarski subjekt oz. pravno osebo, navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem; v primeru več oseb, dodati vrstice v tabeli.

V primeru, da gre za fizično osebo, ki ni gospodarski subjekt, navesti podatke o tej osebi.

| Ime in priimek: | Naslov: | Datum rojstva: | Kraj, občina in država rojstva: | EMŠO: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II. IZJAVA DRUGEGA SUBJEKTA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV:

Glede na zahteve oziroma razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje, ki se zahtevajo za drug subjekt v točki 7 iz I. dela razpisne dokumentacije, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(-o), da: /Izjave so oblikovane za gospodarski subjekt, vendar se smiselno upoštevajo tudi za fizično osebo, ki ni gospodarski subjekt/.

- naša družba (gospodarski subjekt), niti naši predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, oziroma je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe naša družba (gospodarski subjekt) sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3.

- na dan, ko je oddana ponudba, nimamo neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri imamo sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža, ter imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

- naša družba (gospodarski subjekt):

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ter

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s strani pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri naši družbi (gospodarskem subjektu) nista bili ugotovljeni dve ali več kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, oziroma je v primeru pravnomočne odločitve naša družba (gospodarski subjekt) (v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3) sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev.

III. SKLICEVANJE NA ZMOGLJIVOSTI (KAPACITETE):

V ponudbi se omenjeni ponudnik sklicuje na naslednje naše/moje zmogljivosti (kapacitete):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Izjavljam(-o), da bomo ponudniku zagotavljal(-i) zgoraj navedene zmogljivosti (kapacitete) za izvajanje pogodbenih obveznosti za ves čas trajanja pogodbe po predmetnem javnem naročilu.

OPOMBA: V primeru večjega števila drugih subjektov se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih.

| Kraj in datum: | Subjekt: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Priloga št. 12

# IZJAVA O SPOŠTOVANJU HIŠNEGA REDA IN VAROVANJU PODATKOV NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

Podpisani: _____________________

Stanujoč: ______________________

Rojstni datum: __________________

EMŠO: ________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam,

- da bom pri svojem delu, povezanim s pogodbo o izvajanju _______________________________ z naročnikom – ____________________, spoštoval in varoval vse podatke, ki mi bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del,

- da bom spoštoval hišni red glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja.

| Kraj in datum: | Podpis delavca: |
| --- | --- |

Priloga št. 13

# IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev  po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, izjavljamo, da ponujeni predmet javnega naročila izpolnjuje okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, in sicer:

- električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih:

-  svetilka s sijalko mora ustreza zahtevam zelenega javnega naročanja – neusmerjena sijalka mora ima indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje,

- pohištvo:

-  les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov.

# Priloga št. 14

# IZJAVA O USTREZNEM RAVNANJU Z ODPADKI

v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev  po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020.

GOSPODARSKI SUBJEKT: (naziv, naslov, matična številka)

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Kot zgoraj navedeni gospodarski subjekt, izjavljamo, da bomo z odpadki, ki bodo nastali pri izvajanju pogodbenih del, ravnali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja ter okoljsko politiko.

Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. do zahteve po predložitvi dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni listi).

Kraj in datum:						Gospodarski subjekt:

Žig in podpis:

Vzorec št. 1

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:    Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/2021 (interna oznaka      ), z dne      , katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI:       DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Vzorec št. 2

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Vzorec št. 3

Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Vzorec št. 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

(za fizične osebe)

Spodaj podpisani/-a:

- ime in priimek   ___________________________________

- naslov:              ___________________________________

- datum rojstva:   ___________________________________

- kraj, občina in država rojstva:  _____________________________________________

- EMŠO:              ___________________________________

pooblaščam naročnika - Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020.

| Kraj in datum: | Podpis osebe, ki daje soglasje: |
| --- | --- |

Vzorec št. 4a

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

(za pravne osebe)

GOSPODARSKI SUBJEKT: (naziv, naslov, matična številka)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Kot zgoraj navedeni gospodarski subjekt, pooblaščamo naročnika - Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020.

| Kraj in datum: | Gospodarski subjekt: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Vzorec št. 5

GOSPODARSKI SUBJEKT: (naziv, naslov, matična številka)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV

V ZVEZI S PREVZEMOM CD-ja

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1206/2020, ter v povezavi s prevzemom CD-ja s projektno dokumentacijo, podajamo izjavo o varovanju podatkov.

Izjavljamo, da bomo spoštovali in varovali vse posredovane podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije. Zavezujemo se, da bomo prejeti elektronski medij s projektno dokumentacijo uporabil izključno za namen priprave ponudbe ter ga bomo po zaključku postopka javnega naročila vrnili naročniku ali ga uničili.

| Kraj in datum: | Gospodarski subjekt: Žig in podpis: |
| --- | --- |