Železna cesta 18, 1000 Ljubljana	T: 01 30 68 400

E: info@2-tdk.si

www.drugitir.si

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik, 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

# razpisuje javno naročilo:

»Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper«

in vse zainteresirane vabi k oddaji ponudbe, skladno s temi navodili.

Vrsta postopka:		Odprti postopek (40. člen ZJN-3)

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

POGLAVJE 1: POVABILO K  ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Predmet javnega naročila je: Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper

Krajši opis predmeta javnega naročila:

Predmet naročila je pridobitev storitev investicijskega supernadzora za projekt drugi tir Divača – Koper z namenom obvladovanja in zmanjševanja tveganj pri izvedbi projekta in za zagotovitev skladnosti z zahtevami finančnih institucij. Storitve supernadzora zajemajo izvajanje stalnega, neodvisnega in nepristranskega nadzora ter verifikacijo izvedbe celotnega projekta.

Poleg tega je potrebno s strani investicijskega supernadzora, ki bo imel celovit pregled nad potekom izvedbe del, zagotoviti še nekatere druge potrebe naročnika po svetovalnih storitvah, s ciljem, da se vsa dela in druge spremljajoče storitve izvedejo skladno s podpisanimi pogodbami, v predvidenem finančnem in terminskem obsegu, zastavljenih rokih in zahtevani kvaliteti del.

Investicijski supernadzor bo vsa dela opravljal s posebno skrbnostjo, v delovnem času bo imel na razpolago dovolj strokovnjakov za spremljanje izvajanja gradnje, svoje ugotovitve pa bo dokumentiral v potrebnih poročilih. Vsa poročila za potrebe bank, drugih finančnih institucij in mednarodnih sofinancerjev morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz projektne naloge.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudba je lahko samostojna ali skupna ponudba. Izraz »ponudnik« v razpisni dokumentaciji se nanaša na samostojnega ponudnika in na partnerje v skupni ponudbi. Navedeno pomeni, da se vse zahteve, ki se nanašajo na ponudnika, v primeru skupne ponudbe, nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi, razen če je za posamezno zahtevo drugače določeno.

Zaradi nasprotja interesov v predmetnem javnem naročilu ne morejo sodelovati gospodarski subjekti ali njihovi posamezni kadri, ki imajo z naročnikom sklenjeno oz. bodo sklenili pogodbo za:

- Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal;

- Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper;

- Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper;

- BIM nadzornik za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper;

- Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper;

- Monitoringe rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper,

- Krasoslovni nadzor,

- Naravovarstveni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper,

- Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper.

Prav tako izvajalec supernadzora zaradi nasprotja interesov ne bo mogel sodelovati na javnem naročilu za:

- Vgradnja elektrostrojne opreme v predore in tirnih naprav ter druge železniške opreme na drugem tiru železniške proge Divača – Koper,

- Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper,

- Geofizikalne preiskave v vrtinah za odkrivanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper,

- ter pri drugih morebitnih javnih naročilih, kjer bi lahko prišlo do nasprotja interesov, na kar bo naročnik tudi opozoril v posamezni dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.

Prav tako pri predmetnem naročilu ne morejo sodelovati podizvajalci iz navedenih pogodb, gospodarski subjekte na čigar kapacitete se ponudnik pri predmetnih pogodbah sklicuje ter povezane družbe (v smislu 527. člena ZGD-1) vseh navedenih gospodarskih subjektov. V povezavi z navedenim si naročnik pridržuje pravico, da že v fazi pregleda ponudb zahteva dokazila glede neobstoja nasprotja interesov.

Limitirana vrednost javnega naročila je 1.917.600,00 EUR brez DDV.

Ponudba, ki bo presegla limitirano vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

Rok izvedbe pogodbe:

Do izvedbe končnega obračuna z izvajalci del in zaključka sofinanciranja projekta s strani bank in drugih finančnih institucij, kar je predvidoma 72 mesecev od uvedbe v delo.

Rok in način predložitve ponudbe (elektronska predložitev ponudb)

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (prvi odstavek 18. člena Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si  najkasneje do 12. 2. 2021 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi, ki je navedena v poglavju I.3 Sporočanje v okviru objave na portalu enarocanje.si.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo pravočasno oddane v sistemu e-JN.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 2. 2021 in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

# POGLAVJE 2: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

  - Predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3 in 14/18), vključno z veljavnimi podzakonskimi akti,

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št, 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 ),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 UPB in 158/20),

- ostali predpisi z vsebinskega področja javnega naročila.

  - Razpisna dokumentacija

    - Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe,

- poglavje 2: Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določila o izvedbi postopka,

- poglavje 3: Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje ponudnika,

- poglavje 4:  Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila,

- poglavje 5: Obrazci naročnika

- poglavje 6: Specifikacija naročila (Projektna naloga s prilogo),

- poglavje 7: ESPD obrazec v .xml obliki datoteke,

- poglavje 8: ponudbeni predračun,

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni dodatki k razpisni dokumentaciji ter vprašanja in odgovori, izdani v skladu s točko 2.2.3. teh navodil in objavljeni na portalu www.enarocanje.si.

    - Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje do dne 29. 1 . 2021 do 12:00 ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor v rokih določenih v ZJN-3. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

    - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu s prvim in drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del dokumentacije o javnem naročilu štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu e-naročanje.

  - Priprava ponudbe

    - Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik – v kolikor je dokument predložen v tujem jeziku, mu mora biti priložen uraden (sodni oziroma izdelanega s strani sodnega tolmača) prevod v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

    - Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni s podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika. V primeru, da ponudbene dokumentacije ne podpiše oseba, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi pisno pooblastilo, izdano podpisniku za podpis ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD, opredeljen v 79. členu ZJN-3, predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti preko Sistema za elektronsko oddajo ponudb oddan ločeno za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek: »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek: »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Ponudba« in »ponudbeni predračun«

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek: »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 7: »Ponudba« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Izpolnjen ponudbeni predračun se predloži v .pdf datoteki v razdelek »druge priloge«.

    - Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (transportni stroški in prevozi oseb ter kilometrina v Republiki Sloveniji, dnevnice, davki, takse, prevajanje, svetovanje in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Če ponudnik katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu ponuja zastonj, vpiše ceno »0,00 EUR«. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

    - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Če ponudba vsebuje podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost skladno z 2. členom Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost oziroma drug dokument v pisni obliki, kot to določa drugi odstavek 2. člena ZPosS, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu ali drugem dokumentu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

V primeru predložitve skupne ponudbe, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega partnerja v skupni ponudbi, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na partnerja.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril« (drugi odstavek 35. člena ZJN-3). Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so javni že v skladu z zakonom (kot so npr. podatki o pogodbah, sklenjenih z javnim sektorjem). Prav tako ne morejo biti kot poslovna skrivnost označeni podatki na vnaprej pripravljenih obrazcih naročnika.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, morajo ostati v veljavi najmanj 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb.

    - Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu kot del ponudbene dokumentacije predloži finančno zavarovanje prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke). Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno.

Vrednost zavarovanja za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša 55.000,00 EUR.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v informacijskem sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti« v .pdf in v veljavi do 22. 6. 2021.

Vsebina zavarovanja mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ali po vsebini, veljavnosti ter po višini zahtevanega zneska (če je garancija po vrednosti nižja od zahtevanega zneska) sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali

- če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe ali

- izbrani ponudnik v roku 30 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ni izkazal vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) za vse kadre za katere je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jih predložil v kopiji naročniku.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano s strani:

- banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke oziroma zavarovalnice preko korespondenčne banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za resnost ponudbe predloži eden izmed partnerjev.

    - Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene.

    - Pregled in presoja ponudb

### Naročnik lahko skladno z ZJN-3 od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v ponudbi. Ponudnika se izključi, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.

    - Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 4. poglavja teh navodil in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

V skladu z 90. členom ZJN-3 lahko naročnik:

- do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročila (prvi odstavek 90. člena ZJN-3),

- na vseh stopnjah postopka javnega naročanja po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe (peti odstavek 90. člena ZJN-3),

- do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti svojo odločitev spremeni ali sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo (šesti odstavek 90. člena ZJN-3),

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila od izvedbe javnega naročila odstopi, vendar le iz utemeljenih razlogov, določenih z zakonom (osmi odstavek 90. člena ZJN-3).

    - Pravila za sporočanje

  - Za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij v postopku oddaje javnega naročila bo naročnik uporabil elektronska komunikacijska sredstva, komunikacija pa bo potekala preko sistema za elektronsko oddajo ponudb (e-JN).

    - Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po izteku obdobja mirovanja obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in mu v podpis poslal pogodbo v obliki in vsebini, kot je bila določena v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu pogodbe to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

    - Zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 15 delovnih dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe mora pogodbena stranka naročniku dostaviti original bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene (z DDV), skladno z obrazcem, ki je podan v okviru poglavja 5 te razpisne dokumentacije. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od končnega roka izvedbe del predmetne pogodbe.

Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke). Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano s strani:

- banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke oziroma zavarovalnice preko korespondenčne banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika.

Če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveze iz predhodnih dveh odstavkov, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru skupne ponudbe zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži eden izmed partnerjev.

    - Zagotavljanje pravnega varstva

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17  in 72/19).

Če se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 EUR. V primerih izdaje odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik določil višino takse v pravnem pouku odločitve.

Več o pravnem varstvu: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

# POGLAVJE 3: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE PONUDNIKA

  - Razlogi za izključitev ponudnika (75. člen ZJN-3)

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le gospodarski subjekti, za katere ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:

  - Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru obstoja predmetnega razloga za izključitev opozarjamo na možnost popravnega mehanizma v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid – 19 (Ur. list RS, št. 80/20 - v nadaljevanju: ZIUOOPE), vendar je v tem primeru potrebno obstoj tega razloga ustrezno označiti v ESPD obrazcu.

Naročnik bo v tem primeru gospodarskemu subjektu v fazi preverjanja ponudbe določil primeren rok, v katerem bo moral gospodarski subjekt obveznost izpolniti.

  - Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

  - Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlogi za izključitev veljajo za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi. Če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, se razlogi za izključitev nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se razlogi za izključitev nanašajo tudi na vse podizvajalce.

Naročnik bo ponudnika izključil iz nadaljnjega postopka izbire, če ugotovi, da za ponudnika in partnerje v skupni ponudbi obstajajo navedeni razlogi za izključitev. V primeru, da bodo obstajali razlogi za izključitev podizvajalca, bo naročnik ponudnika pozval na zamenjavo podizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v fazi preverjanja ponudbe za tuje gospodarske subjekte zahteval predložitev dokazil iz uradnih evidenc v matični državi o neobstoju razlogov za izključitev (točka 1, in 3). Zaželeno pa je, da so ta dokazila predložena že v ponudbi.

Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da za navedbe, ki jih naročnik ne more ali ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov samoupravnih lokalnih skupnosti, zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt.

  - Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt – oddelek A dela IV.

    - Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo, kar dokazuje z izpolnjevanjem spodnjih zahtev.

      - Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe in v zadnjih 270 dneh pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa .

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt – izjava v točki B dela IV (Druge ekonomske in finančne zahteve)

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogojaIzpolnjevanje pogoja se zahteva za ponudnika, vse člane v skupni ponudbi in podizvajalce.

      - Ponudnik ima povprečni čisti prihodek od prodaje v letih 2017, 2018 in 2019 v višini najmanj 350.000,00 EUR, od tega v zadnjem poslovnem letu (2019) najmanj 350.000,00 EUR. Če podjetje posluje krajši čas, mora imeti toliko večji povprečni čisti prihodek v času obstoja, da bo dosegel zahtevano povprečje in prihodek za vsa tri leta.

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika – točka B dela IV (Splošni letni promet)

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. V primeru skupne ponudbe lahko navedeni pogoj partnerji izkazujejo kumulativno. Pogoj ne velja za podizvajalce. V primeru, če se v tem pogoju gospodarski subjekt sklicuje na kapacitete tretjega (bodisi da je podizvajalec ali ne), naročnik zahteva, da mora biti v prijavi predložena podpisana izjava subjekta, na katerega kapacitete se sklicuje, oziroma skupen dogovor teh subjektov, iz katerega izhaja, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila (3. odstavek 81. člena ZJN-3).

      - Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da ima na dan oddaje prijave S.BON-1 bonitetno oceno med SB1 in vključno SB5. Prijave za sodelovanje ponudnikov z bonitetno oceno med SB6 in SB10 bodo izločene.

Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno Moody's, bonitetno oceno S&P oziroma Fitch, ali drugo primerljivo oceno institucije, ki uporablja metodologijo mednarodnih bančnih standardov BASEL II ali primerljivo (kandidat mora izkazati primerljivost), pri čemer bo naročnik kot ustrezno oceno priznal tisto, ki je primerljiva zahtevani bonitetni oceni od SB1 do vključno SB5 ali tisto, ki je primerljiva zahtevani oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's  ali drugo primerljivo oceno. Glejte še prevajalno tabelo na spletni strani Ajpes:

http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika - točka B dela IV (Druge ekonomske in finančne zahteve) vpiše bonitetno oceno (s tem izjavlja, da je navedena bonitetna ocena veljavna na dan oddaje prijave), zaželjeno pa je, da tudi že v ponudbi predloži bonitetno listino S.BON-1, oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna zahtevana ocena in dokazila glede primerljivosti ocene z eno izmed mednarodnih bonitetnih agencij, navedenih zgoraj.

POMEMBNO: V kolikor ponudnik ne predloži dokazil že v ponudbi, ga bo naročnik k predložitvi pozval naknadno.

Pogoj ne velja za podizvajalce, v primeru skupne ponudbe pa mora pogoj izpolnjevati vsaj eden izmed partnerjev. Tisti izmed partnerjev, ki izkazuje izpolnjevanje navedenega pogoja mora dodatno izkazovati povprečni čisti prihodek od prodaje v letih 2017, 2018 in 2019 v višini najmanj 200.000,00 EUR, od tega v zadnjem poslovnem letu (2019) najmanj 200.000,00 EUR. Če podjetje posluje krajši čas, mora imeti toliko večji povprečni čisti prihodek v času obstoja, da bo dosegel zahtevano povprečje in prihodek za vsa tri leta. V primeru, če se v tem pogoju gospodarski subjekt sklicuje na kapacitete tretjega (bodisi da je podizvajalec ali ne), naročnik zahteva, da mora biti v prijavi predložena podpisana izjava subjekta, na katerega kapacitete se sklicuje, oziroma skupen dogovor teh subjektov, iz katerega izhaja, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila (3. odstavek 81. člena ZJN-3). Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, ki so izdana v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno dveh mesecev po dnevu roka za oddajo ponudb.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost):

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petnajstih (15) letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel:

- storitve Inženirja po določilih FIDIC pogodb na enem (1) večjem projektu javne infrastrukture, katerega (pogodbena) vrednost znaša najmanj 10 mio EUR brez DDV

in

- eno (1) storitev na področju izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture in s tem povezanimi odnosi z bankami ali drugimi finančnimi institucijami, v pogodbeni vrednosti projekta vsaj 10 mio EUR brez DDV. Investitor referenčnega projekta mora biti iz držav EU, projekt pa je moral biti sofinanciran s strani Evropske skupnosti, EIB ali EBRD

Ponudnik lahko izpolnjevanje navedenih referenčnih poslov izkaže v okviru ene pogodbe ali v okviru več pogodb, ločeno za vsako alinejo posebej. Referenčna dela morajo biti zaključena pred objavo predmetnega javnega naročila.

Tisti gospodarski subjekt, ki referenco izkaže, mora pri izvedbi del tudi sodelovati, kar mora biti razvidno iz izjave o skupnem nastopu ali iz podatkov o podizvajalcih.

- Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in celovito izvedbo razpisanih del, v katero mora obvezno vključiti vse spodaj navedene strokovnjake, ki imajo ustrezne reference in izpolnjujejo ostale zahteve naročnika, kot sledi:

| Zap.št. | Vrsta strokovnjakov | Izobrazba in druga znanja: | Zahtevani pogoji in reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Vodja investicijskega supernadzora | - najmanj 8. raven izobrazbe ali II. Stopnjo pa bolonjskih programih (univerzitetna izobrazba ali primerljiva izobrazba po bolonjskih programih, raven SOK 8) tehnične smeri s področja gradbeništva, ali geotehnologije in rudarstva - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (Nz) ali pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje | - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju svetovalnih ali inženirskih storitev na področju načrtovanja ali izvajanja novogradenj/nadgradenj/rekonstrukcij infrastrukturnih projektov - ima vsaj eno referenco za vodenje investicije na infrastrukturnem področju v vrednosti vsaj 10 mio EUR brez DDV, ki se je izvajala skladno z določili FIDIC, in sicer v vlogi vodje nadzora ali vodilnega Inženirja (oziroma odgovornega nadzornika po ZGO-1) pri Nadzorniku/Inženirju ali vodje projekta pri Naročniku |
| 2 | 1 Strokovnjak s področja gradnje predorov | - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, ali geotehnologije in rudarstva; - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (Nz) ali pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje. | - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju inženirskih del na področju izvajanja gradenj - Ima vsaj eno referenco, da je izvajal nadzor ali vodil delo pri gradnji cestnega ali železniškega predora minimalne dolžine 200 m in sicer kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor nad gradnjo predora ali vodja gradnje ali vodje del za gradnjo predora * *Opomba: Kot ustrezne štejejo tudi reference, ki so enakovredne navedenim, kot npr. opravljanje enakovrednih nalog po ZGO-1 (odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del – za gradnjo predora ali odgovorni vodja gradbišča ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del – za gradnjo predora) ali reference izvajanja supernadzora, kjer je strokovnjak supernadzora v zmanjšanem obsegu izvajal enake naloge kot nadzor. |
| 3 | 1 Strokovnjak s področja strojnih inštalacij | - ima strokovno izobrazbo s področja strojništva; - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (Nz) ali pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje. | - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju inženirskih del na področju izvajanja gradenj - ima vsaj eno referenco, da je izvajal nadzor ali vodil delo pri izvedbi strojnih inštalacij na projektu javne infrastrukture, kjer je bila vrednost strojnih instalacij vsaj 1.000.000 EUR in sicer kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri vgradnji strojnih inštalacij ali vodja gradnje ali vodje del za vgradnjo strojnih inštalacij * *Opomba: Kot ustrezne štejejo tudi reference, ki so enakovredne navedenim, kot npr. opravljanje enakovrednih nalog po ZGO-1 (odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del – za vgradnjo strojnih inštalacij ali odgovorni vodja gradbišča ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del – za vgradnjo strojnih inštalacij) ali reference izvajanja supernadzora, kjer je strokovnjak supernadzora v zmanjšanem obsegu izvajal enake naloge kot nadzor |
| 4 | 1 Strokovnjak s področja elektro inštalacij | - ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike; - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (Nz) ali pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje. | - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju inženirskih del na področju izvajanja gradenj - ima vsaj eno referenco, da je izvajal nadzor ali vodil delo pri izvedbi elektro inštalacij na projektu javne infrastrukture, kjer je bila vrednost elektro instalacij vsaj 1.000.000 EUR in sicer kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri vgradnji elektro inštalacij ali vodja gradnje ali vodje del za vgradnjo elektro inštalacij * *Opomba: Kot ustrezne štejejo tudi reference, ki so enakovredne navedenim, kot npr. opravljanje enakovrednih nalog po ZGO-1 (odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del – za vgradnjo elektro inštalacij ali odgovorni vodja gradbišča ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del – za vgradnjo elektro inštalacij) ali reference izvajanja supernadzora, kjer je strokovnjak supernadzora v zmanjšanem obsegu izvajal enake naloge kot nadzor |
| 5 | 1 Strokovnjak s področja SVTK naprav | - ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (NZ) ali pooblaščeni inženir, oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje | - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju inženirskih del na področju izvajanja gradenj - ima vsaj eno referenco, da je izvajal nadzor ali vodil delo pri izvedbi SVTK naprav pri novogradnji ali nadgradnji SV in TK sistema na vsaj enem projektu na javni železniški infrastrukturi z dvema postajama in vmesnim progovnim odsekom in sicer kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri vgradnji SVTK naprav ali vodja gradnje ali vodje del za vgradnjo SVTK naprav * *Opomba: Kot ustrezne štejejo tudi reference, ki so enakovredne navedenim, kot npr. opravljanje enakovrednih nalog po ZGO-1 (odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del – za vgradnjo SVTK naprav ali odgovorni vodja gradbišča ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del – za vgradnjo SVTK naprav) ali reference izvajanja supernadzora, kjer je strokovnjak supernadzora v zmanjšanem obsegu izvajal enake naloge kot nadzor |
| 6 | 1 Strokovnjak s področja zgornjega ustroja železniške infrastrukture | - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (Nz) ali pooblaščeni inženir, oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje | - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju inženirskih del na področju izvajanja gradenj - ima vsaj eno referenco, da je izvajal nadzor ali vodil delo pri izvedbi zgornjega ustroja železniške proge na projektu javne železniške infrastrukture v skupni dolžini najmanj 20 km in sicer kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri izvedbi zgornjega ustroja ali vodja gradnje ali vodje del za izvedbo zgornjega ustroja železniške proge * *Opomba: Kot ustrezne štejejo tudi reference, ki so enakovredne navedenim, kot npr. opravljanje enakovrednih nalog po ZGO-1 (odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del – za izvedbo zgornjega ustroja ali odgovorni vodja gradbišča ali odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del – za izvedbo zgornjega ustroja vsaj 20km) ali reference izvajanja supernadzora, kjer je strokovnjak supernadzora v zmanjšanem obsegu izvajal enake naloge kot nadzor |
| 7 | 1 Strokovnjak s področja izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture | - najmanj 8. raven izobrazbe ali II. stopnjo po bolonjskih programih (univerzitetna izobrazba ali primerljiva izobrazba po bolonjskih programih, raven SOK 8) iz ekonomije ali financ ali poslovnih ved ali tehnične smeri | - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju finančnega nadzora ali finančnega svetovanja pri gradnji infrastrukturnih projektov - ima vsaj eno referenco, da je izvajal storitve na področju finančnega nadzora ali finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture in s tem povezanimi odnosi z bankami ali drugimi finančnimi institucijami. Izvedbena kumulativa vrednosti referenčnega projekta javne infrastrukture mora znašati vsaj 10.000.000,00 EUR |
| 8 | 1 Namestnik strokovnjaka s področja izvajanja finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture | - najmanj 8. raven izobrazbe ali II. stopnjo po bolonjskih programih (univerzitetna izobrazba ali primerljiva izobrazba po bolonjskih programih, raven SOK 8) iz ekonomije ali financ ali poslovnih ved ali tehnične smeri | - ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju finančnega nadzora pri gradnji infrastrukturnih projektov - ima vsaj eno referenco, da je izvajal storitve na področju finančnega nadzora ali finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture in s tem povezanimi odnosi z bankami ali drugimi finančnimi institucijami. Izvedbena kumulativna vrednost referenčnega projekta javne infrastrukture mora znašati vsaj 5.000.000,00 EUR |

Vsaj polovica kadrov mora biti med izvajanjem pogodbenih del v delovnem razmerju s ponudnikom ali podizvajalcem za polni delovni čas. Preverjanje zaposlitve za poln delovni čas, bo naročnik izvedel ob uvedbi v delo. V kolikor zahteva do takrat ne bo v celoti izpolnjena, bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen, kot je določena v vzorcu pogodbe.

Ponudnik izpolni obrazec 3, v katerega navede imena in priimke kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z navedbo njihove strokovne izobrazbe in števila let delovnih izkušenj ter projekte, v katerih so sodelovali ter njihove naloge, ki so jih izvajali, in v kakšni vlogi so jih izvajali.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno navedeno referenčno delo naknadno zahteva druga pisna dokazila (npr.: pogodbe, elaborate, načrte, itn.,…).

Za vsakega od zgoraj navedenih strokovnjakov, mora ponudnik v obrazec 3 navesti izključno po enega strokovnjaka. Ponudnik mora kot posameznega strokovnjaka navesti različne osebe.

Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma je ta kader nominiran kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen, oziroma ta kader kot fizično osebo v ponudbi navesti kot podizvajalca (in zanj predložiti ESPD).

Izvajalec je dolžan ves čas trajanja projekta zagotavljati kader, ki ga je navedel z referencami v ponudbi.

Zamenjava strokovnega kadra po oddaji naročila je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali boljše kvalifikacije. Kadri, s katerimi ponudnik v ponudbi izkaže strokovno usposobljenost, morajo pri izvedbi del tudi sodelovati.

Referenčna dela morajo biti zaključena pred objavo predmetnega javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti in kadrovska struktura seštevajo.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazec 2 in 3. Zaželeno pa je, da ponudnik že v ponudbi predloži tudi obrazce 2A, 2B ter 3A, potrjene s strani naročnikov referenčnih del. Prav tako je zaželeno, da ponudniki že v ponudbi predložijo potrdila o pridobljeni izobrazbi in opis izkušenj za vse nominirane kadre. V kolikor gre za kadre, ki jih ponudnik navaja tudi v okviru meril, morajo biti vsa ustrezna dokazila o pridobljeni izobrazbi ter opisom izkušenj (oz. življenjepisov) predložena že v sami ponudbi.

POMEMBNO:

Referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del, potrdil o pridobljeni izobrazbi ter življenjepisov  v ponudbi ni potrebno prilagati, jih pa naročnik lahko zahteva v fazi preverjanja ponudbe. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da lahko zahteva še druga dokazila.

Če ponudnik dokazil ne predloži oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo ponudnik izključen iz nadaljnjega postopka. Zaželeno je, da ponudnik referenčna potrdila, potrdila o pridobljeni izobrazbi in opis izkušenj predloži že v ponudbi.

Referenčni projekti za kadre bodo morali biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tej ponudbi ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec.

Pri dokazovanju referenc za kadre je še posebej pomembno, da bo iz referenčnega potrdila izhajalo, da je dela res opravil navedeni kader in v kakšni vlogi ga je opravil.

3.2.4.     Primernost gospodarskega subjekta v skladu z določili Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19

Naročnik bo na podlagi prvega odstavka 11. člena Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) v postopku javnega naročila uporabljal Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 43; v nadaljevanju: Sporočilo Komisije) kot je navedeno v nadaljevanju.

- Naročnik bo Sporočilo Komisije v delu dostopa ponudnikov in blaga iz tretje države do trga javnih naročil EU uporabljal na način, da bo kot nedopustne ponudbe iz postopka javnega naročila izključil ponudbe, pri katerih v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki nima v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) sklenjenega Sporazuma o vladnih naročilih (GPA).

Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ne bo izključil ponudbe, pri kateri v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjen dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki gospodarskemu subjektu omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila storitve v Republiki Sloveniji.

- Če bo naročnik menil, da je ponudba ponudnika iz tretje države glede na njegove zahteve neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo od ponudnika zahteval tudi pojasnila in dokazila o obstoju oz. neobstoju subvencije tretje države ali druge oblike državno podprtega financiranja.

Skladno s točko »2.3 Zavrnitev neobičajno nizkih ponudb« Sporočila Komisije bo naročnik lahko zavrnil ponudbo brez dokazovanja, kadar kljub zbranim dokazom ne bo prepričan, da bo ponudnik iz tretje države lahko izvedel naročilo po ponujeni ceni ali strošku ter v skladu z razpisno dokumentacijo in vsemi veljavnimi pravnimi obveznostmi, ter da ni prejel kakršnekoli finančne pomoči svoje države.

POMEMBNO:

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudnika pozove k predložitvi dokazila (kopija sporazuma), iz katerega izhaja, da ima gospodarski subjekt zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

3.2.5.     Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik mora pred izbiro podizvajalca oziroma najkasneje pred sklenitvijo pogodbe izvesti skrben pregled podizvajalca v skladu s smernicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in drugo dobro poslovno prakso. Pri tem je dolžan podizvajalec razkriti dejansko lastništvo družbe, morebitne pretekle poslovne in druge odnose z naročnikom, finančno poslovanje v preteklih treh (3) poslovnih letih in svoje reference. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 3.1. te razpisne dokumentacije, ter zahteval zamenjavo;

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del;

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD  obrazec za vsakega podizvajalca ter obrazec 1A in 1B

# 3.2.6.      Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti še izjavo o skupnem nastopu, ki mora vsebovati vsaj naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupni ponudbi,

- delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, razdelano po vsebinah iz projektne naloge, pri čemer opozarjamo, da mora tako gospodarski subjekt kot tudi kader, ki predloži referenco, pri izvedbi del tudi sodelovati,

- način plačila med partnerji,

- rok trajanja tega akta ter

- navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila, za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik razloge za izključitev, ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomski in finančni položaj ugotavljal za vsakega partnerja v skupni ponudbi.

Za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa bo naročnik upošteval usposobljenost od katerega koli partnerja v skupni ponudbi in tudi od nominiranih podizvajalcev.

# POGLAVJE 4: MERILA ZA IZBIRO PONUDBE PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Merilo za izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ocenjujejo se le dopustne ponudbe, pri čemer se upošteva ponudbena cena in reference strokovnjaka/ov. Ekonomsko najugodnejša je ponudba z največjim številom točk Ti:

Ti = (0.8 * Tci) + k

Tci    točke za ceno i-ponudbe:

Tci = 100 * cmin/cx

Kjer je:

cmin …dopustna ponudba ponudnika z najnižjo ponudbeno ceno

cx … cena vrednotene ponudbe

TOČKOVANJE KAKOVOSTI (k):

Za referenco kadra pod točkami 1 in 7, ki vsebinsko v celoti ustreza zahtevam za izpolnjevanje pogoja, se podeli dodatne točke:

- 2 točki v primeru, da vrednost reference dosega 2 kratnik vrednosti iz pogoja

- 5 točk v primeru, da vrednost reference dosega 5 kratnik vrednosti iz pogoja

Za referenco kadra pod točko 2, ki vsebinsko v celoti ustreza zahtevam za izpolnjevanje pogoja, se podeli dodatne točke:

- 2 točki v primeru, da je dolžina cestnega ali železniškega predora minimalne dolžine 400m

- 5 točk v primeru, da je dolžina cestnega ali železniškega predora minimalne dolžine 1.000m

Za vsako referenco kadra pod točko 6, ki vsebinsko v celoti ustreza zahtevam za izpolnjevanje pogoja, se podeli dodatne točke:

- 2 točki v primeru, da je gradnja ali nadgradnja zgornjega ustroja železniške proge – tirnih naprav v dolžini vsaj 40 km

- 5 točk v primeru, da je gradnja ali nadgradnja zgornjega ustroja železniške proge – tirnih naprav v dolžini vsaj 100 km

DOKAZILO: Izpolnjen Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA POGOJE IN MERILA

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen Obrazec 3 in obvezno tudi referenčno potrdilo referenčnega naročnika na obrazcu 3A. Naročnik bo točkoval le tiste reference strokovnjakov, ki bodo navedene v Obrazcu 3 in za katere bodo referenčna potrdila v ponudbi dejansko predložena, iz njih pa bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo zahteve, kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno! V kolikor je za izpolnjevanje vseh zahtev v okviru meril potrebno predložiti življenjepis ali druga dokazila jih mora ponudnik predložiti že v sami ponudbi.

Ponudnik lahko predloži tudi potrjena referenčna potrdila , ki niso na obrazcu 3A, vendar pa mora biti iz njih razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev, sicer jih naročnik v postopku ocenjevanja ne bo priznal za dosego meril.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnika referenčnega dela, ki ni ponudnik v tem naročilu ali njegov partner, če nastopa s partnerji, in ne podizvajalec.

Točkovala se bodo referenčna dela, ki jih morajo ponudniki navesti v obrazec 3 in zanje priložiti referenčna potrdila naročnikov del (obrazec 3A).

V primeru, da dva ali več ponudnika/ov dosežeta/jo enako največje število točk Ti, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je ponudil najnižjo ponudbeno ceno. V primeru, da je pri ponudnikih z enakim največjim številom točk Ti enaka tudi ponudbena cena, bo o najugodnejši ponudbi odločil javni žreb. O datumu in uri žreba ter poteku postopka žreba bodo ponudniki predhodno obveščeni.

# POGLAVJE 5: OBRAZCI NAROČNIKA

Sestavni deli ponudbe in preglednica obrazcev s prilogami, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi:

- PONUDBA (ločena datoteka)

- Sklep o določitvi poslovne skrivnosti (opcijsko),

- Pooblastilo za zastopanje, če podpisnik ponudbe ni zakoniti zastopnik ponudnika,

- Izjava o skupnem nastopu v primeru skupnega nastopa ponudnikov,

- Obrazec 1A: Seznam gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi ,

- Obrazec 1B: Zahteva in soglasje podizvajalcev za neposredna plačila (v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila),

- Obrazec 2: Izjava ponudnika o izpolnjevanju referenčnih zahtev (izpolnjevanje pogojev iz poglavja 3.2.3., točka 1.),

- Obrazec 2A: Potrdilo o referenčnem delu 1 - zaželeno je, da potrdilo ponudniki predložijo že v ponudbi,

- Obrazec 2B: Potrdilo o referenčnem delu 2 - zaželeno je, da potrdilo ponudniki predložijo že v ponudbi,

- Obrazec 3: Izjava ponudnika o nominiranih kadrih in izpolnjevanju  referenčnih zahtev za pogoje (izpolnjevanje pogojev iz poglavja 3.2.3., točka 2.),

- Obrazec 3A: Potrdilo o referenčnem delu za strokovni kader za pogoj in merilo – za merila morajo biti potrdila o referenčnem delu predložena že v sami ponudbi

- Obrazec 4: Vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila; ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen obrazec 5

- Obrazec 5.1: Zavarovanje za resnost ponudbe (obvezna priloga v ponudbi - .pdf datoteka)

- Obrazec 5.2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v ponudbi je potrebno predložiti samo s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, parafiran obrazec 5.2)

- Obrazec 6: Ponudba

- Obrazec ESPD (ločena datoteka)

Izpolnjeni in podpisani obrazci ESPD za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, partnerje in podizvajalce.

- Ponudbeni predračun (ločena datoteka) v pdf  formatu

Obrazec 1A: Seznam gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi

Predmet javnega naročila: Investicijski supernadzor za projekt drugi tir Divača - Koper

Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Seznam gospodarskih subjektov, s katerimi namerava ponudnik izvesti predmetno javno naročilo:

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga v ponudbi (samostojni ponudnik/vodilni partner/partner/podizvajalec/kapacitete tretjega) |  |
| Vrsta in predmet del |  |
| Vrednost ter količina* prevzetih del |  |
| TRR |  |

* kolikšen delež javnega naročila v odstotku bodo izvedli

Tabela se po potrebi kopira

V primeru, da podizvajalec zahtevo neposredno plačilo, je potrebno zanj predložiti še obrazec 1B

Datum:                     					Podpis zakonitega zastopnika ponudnika

oziroma osebe, pooblaščene

za oddajo ponudbe:

Obrazec 1B: Zahteva in soglasje podizvajalcev za neposredna plačila

Predmet javnega naročila: Investicijski supernadzor za projekt drugi tir Divača - Koper

Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Podizvajalec (naziv in polni naslov): _________________, podajam zahtevo za neposredno plačilo in dajem soglasje, na podlagi katerega lahko naročnik namesto ponudnika (oziroma partnerjev v skupni ponudbi) neposredno poravna mojo terjatev do ponudnika (oziroma partnerjev v skupni ponudbi).

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca:

To izjavo je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo.

Obrazec 2: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta 1: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Pogodbena vrednost projekta: |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

| Naziv referenčnega projekta 2: |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Pogodbena vrednost projekta: |  |
| Opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis pooblaščene osebe pri ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe pooblaščene osebe vodilnega partnerja: (ime in priimek, lastnoročni podpis in datum podpisa): |  |

Obrazec 2A: POTRDILO O REFERENČNEM DELU 1

Naziv in naslov naročnika:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

,

tel.:	, e-naslov:

Naziv pogodbenega izvajalca:

Predmet pogodbe:

številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (vključno z morebitnimi aneksi):………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca: …………………………………………………….………….………

……………………………………………………………………………………………… je opravljal referenčna dela kot glavni izvajalec / partner na pogodbi / podizvajalec (ustrezno obkrožiti).

Gospodarski subjekt:

- je dela po pogodbi opravil pravilno		DA	NE    (ustrezno obkrožiti)

- je dela po pogodbi opravil pravočasno 		DA	NE    (ustrezno obkrožiti)

- je dela po pogodbi opravil v zahtevani kakovosti		DA	NE    (ustrezno obkrožiti)

Gospodarski subjekt je izvedel storitve Inženirja po določilih FIDIC pogodb na projektu javne infrastrukture ………………. (navedba projekta), katerega pogodbena vrednost je znašala …………… EUR brez DDV.

Dela po pogodbi so bila zaključena (navesti datum dokončanja vseh pogodbenih obveznosti):…………………………………

Naročnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referenčna dela, navedena na tem referenčnem potrdilu.

Datum izdaje potrdila: …………………………			Za naročnika:

___________________________________

(ime in priimek)

___________________________________

(Podpis)

Obrazec 2B: POTRDILO O REFERENČNEM DELU 2

Naziv in naslov naročnika:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

,

tel.:	, e-naslov:

Naziv pogodbenega izvajalca:

Predmet pogodbe:

številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (vključno z morebitnimi aneksi):………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca: …………………………………………………….………….………

……………………………………………………………………………………………… je opravljal referenčna dela kot glavni izvajalec / partner na pogodbi / podizvajalec (ustrezno obkrožiti).

Gospodarski subjekt:

- je dela po pogodbi opravil pravilno		DA	NE    (ustrezno obkrožiti)

- je dela po pogodbi opravil pravočasno 		DA	NE    (ustrezno obkrožiti)

- je dela po pogodbi opravil v zahtevani kakovosti		DA	NE    (ustrezno obkrožiti)

Gospodarski subjekt je izvedel storitev finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture in s tem povezanimi odnosi z bankami ali drugimi finančnimi institucijami na projektu ………………. (navedba projekta), katerega investicijska vrednost je znašala …………… EUR brez DDV. Projekt  je bil sofinanciran s strani Evropske skupnosti/ EIB / EBRD (ustrezno obkrožiti).

Dela po pogodbi so bila zaključena (navesti datum dokončanja vseh pogodbenih obveznosti):…………………………………

Naročnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referenčna dela, navedena na tem referenčnem potrdilu.

Datum izdaje potrdila: …………………………			Za naročnika:

___________________________________

(ime in priimek)

___________________________________

(Podpis)

Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA POGOJE IN MERILA

| VODJA INVESTICIJSKEGA SUPERNADZORA - kandidat ponudnika pod zap. št. 1, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Številka vpisa v imenik IZS (izpolniti v kolikor je kader že vpisan v imenik) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Investicijska vrednost projekta: |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da navedeni ključni kader izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo za kader, ki še ni vpisani v IZS, predložili dokazilo o vpisu.

* Izjava velja za primer, ko ključni kader ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

| STROKOVNJAK S PODROČJA PREDOROV - kandidat ponudnika pod zap. št. 2, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Številka vpisa v imenik IZS (izpolniti v kolikor je kader že vpisan v imenik) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Investicijska vrednost projekta: |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da navedeni ključni kader izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo za kader, ki še ni vpisani v IZS, predložili dokazilo o vpisu.

* Izjava velja za primer, ko ključni kader ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

| STROKOVNJAK S PODROČJA STROJNIH INŠTALACIJ - kandidat ponudnika pod zap. št. 3, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Številka vpisa v imenik IZS (izpolniti v kolikor je kader že vpisan v imenik) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Investicijska vrednost projekta: |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da navedeni ključni kader izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo za kader, ki še ni vpisani v IZS, predložili dokazilo o vpisu.

* Izjava velja za primer, ko ključni kader ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

| STROKOVNJAK S PODROČJA ELEKTRO INŠTALACIJ - kandidat ponudnika pod zap. št. 4, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Številka vpisa v imenik IZS (izpolniti v kolikor je kader že vpisan v imenik) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Investicijska vrednost projekta: |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da navedeni ključni kader izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo za kader, ki še ni vpisani v IZS, predložili dokazilo o vpisu.

* Izjava velja za primer, ko ključni kader ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

| STROKOVNJAK S PODROČJA SVTK NAPRAV - kandidat ponudnika pod zap. št. 5, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Številka vpisa v imenik IZS (izpolniti v kolikor je kader že vpisan v imenik) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Investicijska vrednost projekta: |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da navedeni ključni kader izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo za kader, ki še ni vpisani v IZS, predložili dokazilo o vpisu.

* Izjava velja za primer, ko ključni kader ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

| STROKOVNJAK S PODROČJA ZGORNJEGA USTROJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE - kandidat ponudnika pod zap. št. 6, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Številka vpisa v imenik IZS (izpolniti v kolikor je kader že vpisan v imenik) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Investicijska vrednost projekta: |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

Izjavljamo, da navedeni ključni kader izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo za kader, ki še ni vpisani v IZS, predložili dokazilo o vpisu.

* Izjava velja za primer, ko ključni kader ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

| STROKOVNJAK S PODROČJA IZVAJANJA FINANČNEGA SVETOVANJA PRI GRADNJI JAVNE INFRASTRUKTURE- kandidat ponudnika pod zap. št. 7, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

| NAMESTNIK STROKOVNJAKA S PODROČJA IZVAJANJA FINANČNEGA SVETOVANJA PRI GRADNJI JAVNE INFRASTRUKTURE- kandidat ponudnika pod zap. št. 8, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za poln ali krajši delovni čas) |  |
| Število let delovnih izkušenj (navesti področje) |  |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, tel. št. in e-naslov): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec ali kot podizvajalec): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam iz točke 2 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |
| Vloga kadra pri referenčnem projektu: |  |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. Prav tako izjavljamo, da v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik (izvajalec), bo v fazi izvajanjem pogodbenih del najmanj polovica kadrov v delovnem razmerju s ponudnikom ali podizvajalcem za polni delovni čas |
| --- | --- |
| Podpis pooblaščene osebe pri ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe pooblaščene osebe vodilnega partnerja: (ime in priimek, lastnoročni podpis in datum podpisa): |  |

Ponudnik navede samo tiste kadre, ki so nujni, da ponudnik izpolni pogoj o izpolnjevanju kadrovskih pogojev.

Obrazec 3A: POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA STROKOVNI KADER ZA POGOJ IN MERILO

Naziv in naslov naročnika: …………………………………………………………………………………………………..

Kontaktna oseba pri naročniku: ……………………… tel.: ……………………, e-naslov.:…………………….

Naziv referenčnega dela: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je (navesti ime in priimek strokovnega kadra ter izobrazbo) 	................

v okviru navedenega referenčnega dela (ustrezno obkroži in izpolni; v primeru izvajanja t.i. supernadzora (angl. Independent Technical Audit) se izvajanje teh nalog šteje kot  primerljivo nadzoru in kot ustrezna referenca  pri referenčnem delu le v primeru, da je supernadzor v zmanjšanem obsegu opravljal enake naloge kot nadzor nad objektom, to je vsaj dejanski občasni strokovni nadzor nad deli, pregled tehničnih in finančnih listin, obravnava zahtevkov, občasna udeležba pri operativnih sestankih in podajanje mnenj pri obravnavi tehničnih in drugih vprašanj v zvezi z izvajanjem del,  priprava poročil idr. ..):

- je izvajal dela vodje nadzora ali vodilnega Inženirja (oziroma odgovornega nadzornika po ZGO-1) pri Nadzorniku/Inženirju ali vodje projekta pri Naročniku pri gradnji javne infrastrukture v Investicijski vrednosti projekta ………………EUR brez DDV.

- je izvajal dela vodje nadzora ali pooblaščenega inženirja za nadzor nad gradnjo predora ali vodje gradnje ali vodje del pri gradnji cestnega ali železniškega predora dolžine ………………m.

- je sodeloval kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri vgradnji strojnih inštalacij ali vodja gradnje ali vodje del za vgradnjo strojnih inštalacij na projektu javne infrastrukture v Investicijski vrednosti strojnih inštalacij ……………………………….. EUR brez DDV.

- je sodeloval kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri vgradnji elektro inštalacij ali vodja gradnje ali vodje del za vgradnjo elektro inštalacij na projektu javne infrastrukture v Investicijski vrednosti elektro inštalacij ……………………………….. EUR brez DDV.

- je sodeloval kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri vgradnji SVTK naprav ali vodja gradnje ali vodje del za vgradnjo SVTK naprav na vsaj enem odseku proge na javni železniški infrastrukturi z dvema postajama in vmesnim progovnim odsekom.

- je sodeloval kot vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor pri  izvedbi zgornjega ustroja ali vodja gradnje ali vodje del za izvedbo zgornjega ustroja železniške proge v dolžini ……………………..km.

- je sodeloval kot izvajalec storitev na področju finančnega nadzora ali finančnega svetovanja pri gradnji javne infrastrukture in s tem povezanimi odnosi z bankami ali drugimi finančnimi institucijami v kumulativni vrednosti projekta ……………………………….. EUR brez DDV.

Navedeni strokovni kader je dela opravil skladno s pravili stroke.

Dela po pogodbi so bila zaključena (navesti datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila):

Naročnik: 	………………………………………………..

………………………………………………..

(Podpis)

Obrazec 4: VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Nahaja se v ločeni datoteki.

Obrazec 5.1.: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

### Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:    2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana (naročnik oz. upravičenec garancije)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je »Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper«.

ZNESEK IN VALUTA 55.000,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: xx. xx. 2021

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- če naročnik zavarovanja na poziv Upravičenca zavarovanja ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil Upravičenec zavarovanja ) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe); ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv Upravičenca zavarovanja ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali

- izbrani naročnik zavarovanja v roku 30 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ni izkazal vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) za vse kadre za katere je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jih predložil v kopiji naročniku.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja):

V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri obliki predložitve na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)«

Obrazec 5.2.: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

### Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)

»Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper«.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									    (žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja):

V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri »obliki predložitve« na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)«

Obrazec 6: PONUDBA

Nahaja se v ločeni datoteki

POGLAVJE 6: PROJEKTNA NALOGA

- POGLAVJE 7 ESPD obrazec

Nahaja se v ločeni datoteki.

- POGLAVJE 8: Ponudbeni predračun

Nahaja se v ločeni datoteki.