Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. 2010-28/2021 po postopku naročila male vrednosti, za »IZBIRA IZVAJALCA ZA CELOVITE OBNOVE STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V MARIBORU« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner / sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-0001/2021 za »IZBIRA IZVAJALCA ZA CELOVITE OBNOVE STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V MARIBORU« s polno odgovornostjo izjavljam, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji;

- bomo najkasneje ob primopredaji pogodbenih del, izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, za katera se daje garancija, skladno z vsebino vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti veljavna do 30. 9. 2021. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 2

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec: __________________________ __________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo IZBIRA IZVAJALCA ZA CELOVITE OBNOVE STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V MARIBORU, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila IZBIRA IZVAJALCA ZA CELOVITE OBNOVE STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V MARIBORU, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3 – REFERENČNA TABELA

Ponudnik_________________________________________________________________________

je v obdobju zadnjih pet let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj tri obnove, ki so zajemale gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije in električne instalacije v znesku najmanj 20.000,00 EUR brez DDV za posamezno stanovanje ali izvajal gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri gradnji ali obnovi stanovanjskih ali javnih objektov v znesku najmanj 20.000,00 EUR brez DDV za posamezni objekt.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da reference preveri pri naročnikih referenčnih poslov ter zahteva dokazila o izvedbi referenčnega posla.

| 1. | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Datum uspešne primopredaje del: Naročnik del: Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Datum uspešne primopredaje del: Naročnik del: Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka: |  |  |  |
| 3. | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Datum uspešne primopredaje del: Naročnik del: Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka: |  |  |  |
| Datum: |  |  | Žig: |  | Podpis ponudnika: |

Obrazec št. 4 - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. 2010-38/2021, katerega predmet je celovita obnova stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant									(žig in podpis)

Obrazec št. 5 - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. 2010-38/2021 z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je celovita obnova stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec št. 6 - VZOREC POGODBE

______________________________________________________________,

ki ga zastopa direktor/ica ________________________________,

matična številka: _______________________________________,

identifikacijska številka za DDV:  _________________________,

št. TRR: _________________________________, odprt pri ___________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

in

JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor,

ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER

matična številka: 5805295

davčna številka: 21002266

(v nadaljevanju: naročnik)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO št. 2010-38/2021

za celovite obnove stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik za javno naročilo: izbira izvajalca za celovite obnove stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru izvedel postopek javnega naročanja št. 2010-38/2021, ki je bil _______ objavljen na Portalu javnih naročil pod št.___________;

- da je izvajalec ponudil najnižjo ceno in bil skladno z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ____________ z dne ______ izbran kot najugodnejši ponudnik za predmetno javno naročilo,

- da sta razpisna dokumentacija in ponudba osnovi za tolmačenje te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje gradbena, obrtniška in instalacijska dela za obnovo naslednjih stanovanj:

| Zap. Št. | Naslov | Št. stanovanja |
| --- | --- | --- |
| 1 | BESEDNJAKOVA ULICA 2 | 28 |
| 2 | BOROVA VAS 13 | 510 |
| 3 | BOROVA VAS 22 | 314 |
| 4 | BOROVA VAS 25 | 611 |
| 5 | BORŠTNIKOVA ULICA 7 | 305 |
| 6 | BORŠTNIKOVA ULICA 47 | 102 |
| 7 | CANKARJEVA ULICA 24 | 2 |
| 8 | DOGOŠKA CESTA 71 | 214 |
| 9 | DOGOŠKA CESTA 79A | 5 |
| 10 | DOGOŠKA CESTA 79A | 6 |
| 11 | ENDLICHERJEVA ULICA 9 | 101 |
| 12 | ENGELSOVA ULICA 46 | 16 |
| 13 | FRANKOLOVSKA ULICA 9 | 101 |
| 14 | GORIŠKA ULICA 4 | 130 |
| 15 | GOSPOSVETSKA CESTA 40 | 8 |
| 16 | GREENWIŠKA ULICA 10A | 100 |
| 17 | JEZDARSKA ULICA 1 | 3 |
| 18 | LJUBLJANSKA ULICA 102 | 13 |
| 19 | MAJCIGERJEVA ULICA 3 | 101 |
| 20 | MARKOVIČEVA ULICA 13 | 5 |
| 21 | MARKOVIČEVA ULICA 17 | 210 |
| 22 | OB GOZDU 8 | 11 |
| 23 | PARTIZANSKA CESTA 15 | 115 |
| 24 | SOKOLSKA ULICA 22 | 5 |
| 25 | STARŠE 76D | 1 |
| 26 | ŠTREKLJEVA ULICA 36 | 113 |
| 27 | TRG BORISA KIDRIČA 1 | 18 |
| 28 | UL. BRATOV GREIFOV 16 | 13 |
| 29 | UL. BRATOV GREIFOV 16 | 17 |
| 30 | UL. BRATOV GREIFOV 28 | 420 |
| 31 | ULICA TALCEV 25 | 2 |

Pogodbena dela obsegajo gradbena, obrtniška in instalacijska dela za obnovo zgoraj navedenih stanovanj po ponudbi izvajalca z dne _______.

Pred podpisom te pogodbe se je izvajalec seznanil z vso razpoložljivo dokumentacijo in stanjem ter ugotavlja, da ni ovir za prevzem in izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo ob podpisu pogodbe izvajalcu predal ključe stanovanj oziroma kontaktno telefonsko številko najemnika zasedenega stanovanja.

III. CENA

3. člen

Vrednost pogodbenih del v skupnem znesku znaša:

| VREDNOST del: | __________ EUR |
| --- | --- |
| DDV (9,5 %): | __________ EUR |
| SKUPAJ: | __________ EUR |

(z besedo: ____________________________________ eurov ___/100).

V skupnem znesku izražena cena je nespremenljiva.

4. člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel za fiksno ceno, določeno v skupnem znesku po načelu "ključ v roke", kar pomeni, da se izvajalec zavezuje, da bo izvedel skupno vsa dela, ki so potrebna za obnovo stanovanj. Pogodbeno načelo "ključ v roke" prav tako pomeni, da vsebuje pogodbena cena iz 3. člena te pogodbe tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del.

Izvajalec se odpoveduje vsakršnim zahtevkom iz naslova zvišanja cen dela in materiala ter s podpisom te pogodbe izjavlja, da so cene po tej pogodbi nespremenljive v smislu 656. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Naročnik ima pravico naročiti pozneje naročena dela. Pozneje naročena dela se obračunavajo po enotnih cenah iz pogodbenega predračuna; za postavke, ki niso zajete v pogodbenem predračunu, pa po dogovorjenih in potrjenih cenah s strani naročnika na podlagi pisne potrditve odgovornega nadzornika. Za postavke, ki ne izhajajo iz pogodbenega predračuna, je izvajalec dolžan na zahtevo nadzornika predložiti analize cen.

V kolikor bi naročnik pravočasno naročil spremembo določenih postavk oz. kakovost materialov po popisu del iz razpisne dokumentacije je tako upravičen do nastalih prihrankov.

IV. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

5. člen

Izvajalec bo izstavljal mesečne situacije oziroma račune, pri čemer bo naročnik v roku 30 dni od prejema plačal 90 % nespornega dela potrjene situacije, ki bodo potrjene s strani odgovornega nadzornika.

Naročnik je dolžan mesečno situacijo oziroma račun potrditi v roku 15 dni od prejema, morebitni sporni del pa v okviru tega roka pisno prerekati. Če naročnik mesečne situacije oziroma računa ne zavrne v roku 15 dni od prejema, se šteje, da nanj nima ugovora.

Naročnik bo zadržal znesek v višini 10 % mesečne situacije kot zavarovanje za dobro izvedbo del. Zadržan znesek bo naročnik plačal izvajalcu v roku 30 dni po izvedeni uspešni primopredaji del (to je po kvalitetnem in količinskem prevzemu del in predložitvi bančne garancije/kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV).

V. SPREMEMBA CENE DEL

6. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodbena cena fiksna in da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del.

VI. OSNOVNE OBVEZNOSTI STRANK

7. člen

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in predmet obnove podrobno proučiti, naročnika opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

Nadalje je izvajalec dolžan:

- vsa pogodbena dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke,  redno, vestno, pravočasno, strokovno pravilno, kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi, zakoni, uzancami ter v skladu z dokumentacijo;

- o pričetku del obvestiti upravnika ter lastnike oziroma stanovalce večstanovanjske stavbe, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet obnove po tej pogodbi;

- v roku sedmih dni po podpisu pogodbe predložiti podrobnejši terminski plan po posameznih fazah izvedbe, podpisan s strani vseh podizvajalcev;

- urediti priključke vseh inštalacij;

- s skrbnostjo in vestnostjo dobrega strokovnjaka skrbeti za pravočasno odpravljanje tistih napak in pomanjkljivosti, ki jih je sposoben odpraviti sam;

- s skrbnostjo in vestnostjo dobrega strokovnjaka nemudoma obvestiti naročnika o napakah in pomanjkljivostih, ki jih pri svojem delu opazi, pa jih ne more odpraviti sam;

- gradbišče organizirati in označiti kot to zahteva  veljavna zakonodaja; vključno z zahtevami, ki jih zakonodaja nalaga investitorju;

- na svoje stroške pridobiti od ustreznih organov vsa dovoljenja za postavitev potrebnih zapor in dostopov za namen izvedbe del po tej pogodbi in naročiti izvedbo ustreznih zapor pri pristojnih organizacijah;

- koordinirati in sodelovati s predstavnikom naročnika, projektanti in nadzorniki ter sodelovati pri iskanju najracionalnejših rešitev;

- sodelovati s koordinatorjem varnosti in zdravja pri delu ter upoštevati vse ukrepe, ki jih določa veljavna Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

- pred pričetkom posameznih del izročiti potrjene vzorce materialov, vse izjave, ateste certifikate za vgrajene materiale ter potrebna dokazila za izvedena dela - ta dokumentacija je pogoj za obračun del;

- redno voditi gradbiščno dokumentacijo in gradbeni dnevnik v skladu z veljavno zakonodajo za vsako stanovanje posebej;

- predati delavniške in druge načrte, kjer to zahteva tehnologija izvedbe;

- predati navodila vzdrževanja in obratovanja stanovanja;

- fotografirati izvedbo gradbenih del ter strojnih in elektro instalacij (izolacija, estrihi, vodovod, električni kabli,…), ki po preureditvi niso več dostopne oziroma vidne, in fotografije na USB ključku predložiti investitorju ob koncu gradnje;

- na svoje stroške poskrbeti za ravnanje in odvoz odpadnega materiala skladno z veljavnim pravilnikom vključno z obveznostmi, ki jih pravilnik nalaga naročniku;

- po dokončanju del predati dokazila o zanesljivosti objekta;

- omogočiti stalen nadzor tehničnim predstavnikom naročnika.

Prav tako se izvajalec zavezuje, da bo ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. To finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po poteku 3 letnega garancijskega roka za obrtniška, instalacijska in ostala dela.

Nadalje mora imeti izvajalec ustrezno zavarovano svojo odgovornost skladno z Gradbenim zakonom. Kopijo zavarovalne police izvajalec predloži naročniku najkasneje ob podpisu pogodbe.

Električno energijo, vodo ter ostale storitve potrebne za izvajanje pogodbenih del si mora zagotoviti izvajalec sam in gredo v njegovo breme. Prav tako gredo stroški porabe teh storitev v breme izvajalca.

Naročnik se zavezuje izvajalcu za opravljeno delo plačati pogodbeno dogovorjeno ceno.

VII. ROKI IZVEDBE

8. člen

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa pogodbena dela najkasneje v roku 90 dni od uvedbe v delo.

Rok dokončanja del se šteje datum uspešno opravljenega kvalitetnega pregleda vseh stanovanj.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka po krivdi izvajalca je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi takšne zamude.

9. člen

Pogodbeni rok se lahko podaljša za čas zamude ali ovire, če je le-ta nastala:

- zaradi višje sile,

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del, ta ravnanja pa niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo roka, mora izvajalec nemudoma pisno opozoriti naročnika. V primeru višje sile se pogodbeni roki podaljšajo samo za čas trajanja višje sile.

V primeru podaljšanja roka pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

10. člen

Sopogodbenika soglašata, da znaša pogodbena kazen za prekoračitev roka iz 8. člena te pogodbe 0,5 % za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca.

IX. GARANCIJA

11. člen

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del, in sicer:

- za konstrukcijsko trdnost in varnost 10 let,

- za obrtniška, instalacijska in ostala dela 3 leta,

- za vgrajen material in opremo garancijski rok proizvajalca.

Garancijski roki začnejo teči z dnem prevzema del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami veljavnega Obligacijskega zakonika.

Garancijske liste proizvajalca vgrajene opreme in materialov preda izvajalec naročniku.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Za zamenjane dele vgrajene opreme v garancijski dobi velja nova garancijska doba, in sicer od dneva zamenjave.

12. člen

Izvajalec je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na izvršenih delih, vgrajenem materialu in opremi, po obvestilu pooblaščenca naročnika v roku, ki ga skupno določijo predstavniki naročnika in izvajalca.

Če izvajalec v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, bo naročnik po predhodnem pisnem obvestilu te pomanjkljivosti odpravil z drugim izvajalcem na stroške izvajalca iz te pogodbe.

X. PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN

13. člen

Izvajalec je dolžan po dokončanju del naročnika pisno pozvati na prevzem dokončanih del.

Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku deset (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- datum sklenitve pogodbe in dogovorjeno vrednost pogodbenih del,

- datum začetka in končanja ter prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti.

Če se naročnik v roku iz drugega odstavka tega člena ne odzove pozivu izvajalca, da prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem vročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora v dogovorjenem roku izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa ta tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 30-ih dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka.

Za potrjevanje končne situacije in končno plačilo situacije se smiselno uporabljajo določila 5. člena te pogodbe.

XI. POGODBENA DELA

14. člen

Pogodbena dela zajemajo dela, ki so navedena v 2. členu te pogodbe, ter tudi vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna dela, uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri, priključki na komunalne in instalacijske vode v času izvedbe in podobno.

XII. PODIZVAJALCI

15. člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Podatki o podizvajalcu | Vrsta del | Cena brez DDV in % |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v dokumentaciji javnega naročila in po terminskem planu.

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno, če je podizvajalec podal zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po spremembi pisno obvestiti naročnika in jima predložiti:

• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec je dolžan po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije pregledati in potrditi oziroma jih zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.

Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo.

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun, naveden v gornji preglednici, v kolikor bodo podali takšno zahtevo.

Neposredna plačila mesečnih situacij podizvajalcem bodo izvedena na način, da se podizvajalec zavezuje, da bo v vsaki začasni mesečni situaciji prikazal dejansko realizacijo del v posameznem obračunskem obdobju.

XIII. RAZDRTJE POGODBE

16. člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 5-dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- če ga nadzorni organ že v času gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke.

Pogodbo mora naročnik razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdira. Izvajalec je dolžan v tem primeru izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče na svoje stroške, vse v roku 10 dni po razdrtju pogodbe.

Pred odstopom od pogodbe bo pogodbena stranka nasprotni stranki poslala pisno obvestilo o kršitvi določil z rokom za odpravo kršitev. V kolikor nasprotna stranka kršitev ne bo odpravila v postavljenem roku, bo pogodbena stranka odstopila od pogodbe s takojšnjim učinkom in ne da bi bila za to dolžna plačati kakršno koli odškodnino.

Pogodba se odpoveduje pisno, s priporočeno poštno pošiljko s povratnico, pri čemer se šteje, da je nasprotna stran odpoved sprejela naslednji delovni dan po pošiljanju.

XIV. POOBLAŠČENCI STRANK

17. člen

Odgovorni predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe je Marijan KAUČIČ.

Nadzor za naročnika po tej pogodbi izvaja _____________________ .

Odgovorni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je __________________.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XV. RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVI. KONČNA DOLOČILA

20. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe poskušali rešiti izvensodno, po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, se dogovorita, da je za reševanje sporov iz te pogodbe stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta pogodbeni stranki.

21. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) takšna izvoda.

Številka:

| V Mariboru, dne __________________ Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Direktorica: Irena ŠPANINGER | V ____________, dne __________ Izvajalec: _________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Priloge (ob podpisu pogodbe):

- Lastna izjava izvajalca o njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe;

- Popisi del s cenami

- Zavarovalna polica, skladno z Gradbenim zakonom.

- Pisni sporazum na skupnem delovišču

Obrazec št. 7 - PISNI SPORAZUM NA SKUPNEM DELOVIŠČU

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju ZVZD-1)

NAROČNIK…, (v nadaljevanju naročnik),

in

IZVAJALEC…, (v nadaljevanju izvajalec),

dogovorita in skleneta:

PISNI SPORAZUM NA SKUPNEM DELOVIŠČU

ki velja za poslovne prostore in zunanje površine, na katerih naročnik opravlja svojo dejavnost istočasno skupaj z deli, ki jih po naročilu opravlja zunanji izvajalec del. Skupno delovišče je prostor, ki zakonsko, organizacijsko, prostorsko in časovno opredeljuje skupni delovni proces, ki ga združuje dvoje ali več delodajalcev oz. samozaposlenih delavcev.

1. člen

Podpisnika sporazuma skupno določata ukrepe, ki sledijo iz internih dokumentov naročnika (hišnega reda, navodil za varno delo,  izvlečkov požarnega reda za posamezno lokacijo, obvestil, okrožnic) in izvajalca (ocena tveganja, navodila za varno delo s specifično opremo izvajalca in druga navodila) za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na lokaciji, ki predstavlja  skupno delovišče dveh ali več delodajalcev oz. samozaposlenih delavcev.

2. člen

V skladu z 2. odstavkom 39. člena ZVZD-1 in v skladu z internimi akti naročnika, je iz naročnikove strani za zagotovitev varnosti delavcev naročnika zadolžen vsakokratni vodja organizacijske enote, v kateri je organizirano skupno delovišče (oziroma oseba, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti), v režijskih objektih in skupnih prostorih, pa je za to zadolžen naročnik del.

S strani izvajalca je za zagotavljanje varnosti delavcev izvajalca določen delavec ____________________________.

Podpisnika sporazuma sta soglasna, da se skladno z določilom tretjega odstavka 39. člena ZVZD-1 za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov, določenih s tem sporazumom, določi delavec na strani izvajalca, ________________________.

Oseba, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, je dolžna s tem Pisnim sporazumom na skupnem delovišču seznaniti vsakokratnega vodjo organizacijske enote, v kateri je organizirano skupno delovišče.

3. člen

Obveznosti in pravice delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov in sta ga podpisnika sporazuma soglasno določila, so:

- da dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11-ZVZD-1), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05, 43/11-ZVZD-1);

- da skrbi za usklajeno izvajanje  ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev delodajalcev in/ali samozaposlene osebe, ki izvajajo dela na skupnem delovišču in izvaja nadzor nad izvajanjem skupno določenih ukrepih;

- da zahteva od odgovornih delavcev posameznih delodajalcev medsebojno usklajevanje varstvenih ukrepov na delovišču;

- da obvesti naročnika in odgovornega delavca delodajalca, če ugotovi neposredno nevarnost za življenje ali zdravje;

- da preverja varno izvajanje del, varno uporabo delovne opreme, uporabo ustrezne opreme za osebno varstvo pri delu;

- da zahteva odstranitev kršiteljev z delovišča;

- da dela opravljajo v skladu z navodili za varno delo;

- da je delovišče potrebno primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti ter zavarovati nevarne cone;

- da upoštevajo prepovedi kajenja v prostorih;

- da upošteva prepovedi vnosa kakršnih koli eksplozivnih teles;

- da upošteva prepovedi dela pod vplivom alkohola oziroma drugih psihoaktivnih substanc;

- da dela opravljajo le delavci, ki so za ta dela ustrezno strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom;

- da dela opravljajo le delavci, ki imajo opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela, kateri je podal oceno, da so zmožni za opravljanje konkretnih del na delovišču,

- da se uporablja samo brezhibne stroje, priprave, naprave, orodja, pripomočke;

- da se uporablja samo brezhibna predpisana osebna varovalna oprema;

- da so evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;

- da poskrbi, da podpisniki sporazuma te ukrepe izvajajo ter jih sproti obvešča o morebitnih novih dogovorjenih ukrepih.

- člen

Podpisnika sporazuma  soglašata, da je vsak podpisnik odgovoren za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodami, poškodbami pri delu, zdravstvenimi okvarami delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika ter za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi.

Prav tako so vsi zaposleni, ki se nahajajo na skupnem delovišču, dolžni opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varujejo svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.

- člen

Vsaka oseba iz 2. člena tega sporazuma je dolžna:

- imeti izdelano in podpisano izjavo o varnosti z oceno tveganja,

- izvajati dela na območju skupnega delovišča v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, področja varstva pred požarom ter s tem sporazumom tako, da zagotovi varnost in zdravje svojih delavcev in varnost in zdravje delavcev drugih delodajalcev, obiskovalcev in drugih oseb na skupnem delovišču,

- zagotoviti, da bodo dela izvajali delavci, ki so pogodbeno vezani v eni od oblik, ki jih določa Zakon o delovnih razmerij oziroma opravljajo delo preko študentskega servisa in imajo za to veljavno napotnico, zdravstveno in invalidsko zavarovani, strokovno usposobljeni, zdravstveno sposobni in usposobljeni s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja požarne varnosti, ki bodo uporabljali ustrezno delovno opremo ter ustrezno osebno varovalno opremo,

- člen

Vsak izvajalec se je pred pričetkom dela dolžan seznaniti z požarnim redom, ki velja za območje.

Osnovni ukrepi za preprečevanje požara:

- Delovišče se organizira tako, da samo delo ne ogroža ostalih.

- Dostop do gasilnih aparatov mora biti omogočen v vsakem trenutku.

- Lahko gorljive materiale se takoj odstranijo z delovišča (mastne krpe, prazna embalaža vnetljivih tekočin,…).

- Pred začetkom izvajanje vročih del, se uredi varno izvajanje požarno nevarnih  del  (ustrezni protipožarni ukrepi;  zaščita objekta, gasilni aparati, požarna straža,…).

- Izvajalci smejo zapustiti delovišče šele takrat, ko so se prepričali, da ne obstaja možnost za nastanek požara ali eksplozije.

- El. inštalacija mora biti  izvedena, v skladu s standardom.

Če opazite, da grozi neposredna nevarnost požara oz. začetni požar, morate nevarnost odstraniti in požar pogasiti, če to lahko storite, ne da bi s tem ogrožali svoje življenje ali življenje drugih.

- člen

Zaradi preprečevanja okužbe z SARS-CoV-2 (COVID-19) je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, potrebno upoštevati naslednje ukrepe:

- obvezna uporaba namenskega razkužila za roke pred vstopom v poslovne prostore (vsebnost etanola najmanj 60%);

- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma uporaba namenskega razkužila (kot

zgoraj) v kolikor voda in milo nista neposredno na voljo;

- obvezna uporaba papirnatih brisač za enkratno uporabo;

- obvezna uporaba zaščitnih mask (standard : FFP1, FFP2, FFP3), v kolikor ni možno upoštevanje minimalne razdalje 1,5m;

- organizacija odmorov (malice) skupin, tako da se zagotovi minimalna predpisana razdalja (1,5 metra);

- obvezna odstranitev delavca z delovišča v kolikor kaže znake bolezni, ter obvezna seznanitev naročnika del o takšnem ukrepu.

V kolikor Vlada RS, NIJZ ali druge pristojne institucije predpišejo drugačne priporočila ali ukrepe za varovanje zdravja ali preprečevanja širjenja epidemije Covid-19, sta jih pogodbeni stranki dolžni spoštovati. Aktualna priporočila se nahajajo na spletnih straneh www.nijz.si

S podpisom se zavezujemo, da neupoštevanje navodil lahko predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti ter daje naročniku pravico, da prepove vstop na delovišče do pričetka upoštevanja navodil.

- člen

Sporazum prične veljati takoj po podpisu obeh podpisnikov s strani pooblaščenih oseb. Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih vsak podpisnik prejme po en (1) izvod.

V Maribor,  dne ______________ 					         			  V Maribor, dne _____________

NAROČNIK:								     				 		        IZVAJALEC:

__________________												 __________________

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.