RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PO ODPRTEM POSTOPKU ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

IZVEDBA LETNEGA  VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN

IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021

PREVZEM RAZ

LIČNIH VRST ODPADKOV

Naročnik: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija

Zaporedna številka javnega naročila: JN-2-2021

Predmet javnega naročila je LETNO VZDRŽEVANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021 po sklopih:

- SKLOP VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

- SKLOP VZDRŽEVANJE CEST V KS DOLE IN GODOVIČ

- SKLOP VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V KS ČRNI VRH

- SKLOP VZDRŽEVANJE CEST V KS ZAVRATEC

- SKLOP VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V KS VOJSKO

- SKLOP VZDRŽEVANJE CESTE V KS LEDINE

- SKLOP VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V KS SPODNJA IDRIJA

- SKLOP VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V KS IDRIJA

- SKLOP INTERVENCIJSKA DELA NA VZDRŽEVANJU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN CESTAH, TER IZVEDBA NOVOGRADENJ

- SKLOP STORITEV VALJANJA

- SKLOP VZDRŽEVANJE GREDIC IN KORIT S TRAJNIMI IN ENOLETNIMI RASTLINAMI, ŽIVIH MEJ TER GRMOVNIC V SPODNJI IDRIJI

- SKLOP VZDRŽEVANJE GREDIC IN KORIT S TRAJNIMI IN ENOLETNIMI RASTLINAMI, ŽIVIH MEJ TER GRMOVNIC V IDRIJI

Podrobne specifikacije del so navedene v prilogi razpisne dokumentacije POPISI del, po posameznem sklopu.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela morajo ponudniki izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom.

Kraj izvedbe predmeta naročila – kot izhaja iz posameznega sklopa.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/2020 – ZIUOPDVE, 15/2021 - ZDUOP; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku LETNO VZDRŽEVANJU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021 po prej navedenih sklopih. Predmetno javno naročilo se bo izvajalo po odprtem postopku, s sklenitvijo okvirnega sporazuma.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu  https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«

ODPIRANJE PONUDB

Rok za oddajo ponudb: 12.4.2021 ob 10 uri.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12.4.2021 in se bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni šteto od dneva, ki je bil določen za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v elektronski obliki, na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Direktorica

mag. Brigita Šen Kreže

- SPLOŠNE DOLOČBE

NAČIN IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA:

Predmetno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku, s sklenitvijo okvirnega sporazuma z najugodnejšim ponudnikom po posameznem sklopu.

Ker naročniku ni poznan natančen obseg del/storitev, naročnik za vse sklope sklepa okvirni sporazum. Izvajanje posameznih sklopov bo namreč odvisno od občasnih in vnaprej objektivno nedoločljivih potreb naročnika iz razlogov, ki niso odvisni od njega. Naročnik bo po končanem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb ter pravnomočnosti odločitve sklenil okvirni sporazum za posamezen sklop z enim ponudnikom, in sicer tistim, ki bo v odprtem postopku oddal dopustno ponudbo in v posameznem sklopu ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, glede na merilo za izbor, določeno v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči vseh del/storitev oziroma ne naroči del/storitev v takšnih količinah, kot so opredeljene v ponudbenem predračunu za posamezen sklop, ampak naroči le tiste storitve in v takšni količini, kot jih potrebuje.

V primeru naročanja del/storitev, ki niso opredeljene v ponudbenem predračunu in izbrani ponudnik zanje ni podal cene v okviru tega postopka, bo naročnik ta dela/storitve naročal pri izbranem ponudniku po cenah, ki so primerljive cenam drugih storitev iz tega postopka. Naročnik ima pravico pri posameznem naročilu del/storitev, ki niso opredeljene v ponudbenem predračunu, preveriti, kakšne so cene enakovrednih storitev na trgu (naročnik to stori na način, da pridobi najmanj dve ponudbi drugih ponudnikov na trgu za enakovredna dela/storitve) in v primeru, da bi cene izbranega ponudnika bile za več kot 10 % višje od cen enakovredne storitve na trgu, storitev naročiti prosto na trgu, o tem pa je dolžan predhodno obvestiti izbranega ponudnika, ki ima pravico v roku 24 ur po prejemu naročnikovega obvestila ponuditi dela/storitve po nižji ceni.

  - Predmet pogodbenih del in rok za izvajanje del

- Predmet javnega naročila je LETNO VZDRŽEVANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021 po sklopih.

- Natančneje je predmet opredeljen v popisu del, ki je sestani del te razpisne dokumentacije in bo sestani del ponudbe tistega ponudnika, ki mu bo naročnik oddal javno naročilo.

- Naročnik oddaja predmetno javno naročilo po sklopih, kar pomeni, da bo ponudbe presojal po sklopih in izbiral po sklopih. Gospodarski subjekt pa lahko ponudbo predloži za enega ali več sklopov.

- Naročnik bo izbiral upoštevajoč merilo in bo oddal predmetno javno naročilo ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo, ki bo po merilu najugodnejši.

  - Rok Izvedbe

- Rok za izvedbo je od podpisa okvirnega sporazuma do 31.12.2021.

Podrobne specifikacije del so navedene v prilogi razpisne dokumentacije: POPISNI DEL.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop: za en sklop, več sklopov ali za vse sklope. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Ponudbeni predračun (priloga št. 1a) navedel cene.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela morajo ponudniki izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom. Ponudnik bo moral po končanih delih predložiti dokazila o kvaliteti vgrajene opreme in materialov oz. izvesti kvalitetni pregled izvedenih del s pooblaščenimi izvedenci za posamezna področja.

  - Kraj izvedbe

Kraj izvedbe posameznega sklopa je razviden iz popisa in poglavja tehnične specifikacije.

Naročnik bo storitve naročal glede na potrebe. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenih storitev in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od predvidenega.

  - Pomen izrazov v navodilih ponudnikom

Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema v izvedbo dela (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), ki so predmet naročila ali ponudniku zagotavlja kapacitete za izvedbo naročila (subjekt, na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje).

Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.

Izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila.

Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila, kjer sodelujejo tudi podizvajalci.

ESPD je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (79. člen ZJN-3) in predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev in da izpolnjuje naročnikove pogoje za sodelovanje.

  - Sodelovanje in jezik v postopku

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila, lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

Če ESPD ne vsebuje podatkov o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik), kjer lahko naročnik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v razpisni dokumentaciji, ne glede na način izpolnjevanja.

Postopek javnega naročanja in izvedba javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze v tujem jeziku, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

  - Obličnost ponudbe

    - Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila.

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe proučiti celotno razpisno dokumentacijo.

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik lahko ponudbeno dokumentacijo preveri zaradi računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju itd.), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto brez DDV. Popravek računskih in drugih napak je mogoč izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. V primeru razlike med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bo naročnik upošteval zneske, izražene z besedami.

Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel ali odpravil, se upoštevajo podatki, navedeni v ponudbi (obrazec).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbe in drugih delov razpisne dokumentacije brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino ponudbe, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora v celoti izpolniti vse postavke iz Popisa. Ponudnik bo moral vsa dela izvesti v skladu s ponudbenimi vrednostmi.

Popisni del (Priloga 1) mora ponudnik predložiti v elektronski obliki, in sicer v Excel tabeli.

    - Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji, lahko predloži skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe mora biti ponudbi priložen sporazum o predložitvi skupne ponudbe.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila, kot tudi prevzem neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupni ponudbi do naročnika za izvedbo pogodbenih del, skladno s pogoji v pogodbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati najmanj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika);

- imenovanje vodilnega partnerja z izrecnim pooblastilom njegovemu predstavniku za sprejem navodil in komunikacijo z naročnikom;

- matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa;

- opredelitev drugih pooblastil podeljenih vodilnemu partnerju v skupini;

- izjavo o prevzemu neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupini do izvajalca;

- delitev del oz. področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel posamezni partner;

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini;

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini;

- reševanje sporov med partnerji v skupini;

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini;

- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

    - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

    - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Pogoje v zvezi s tehnično in strokovno usposobljenostjo, ki se nanaša na reference za osebe, ki bodo sodelovale na projektu, lahko ponudnik izkazuje s sklicevanjem na zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo te osebe dejansko izvajale storitve in sodelovale pri projektu. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva in/ali kader, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen (kot npr. izjavo, pogodbo,…).

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

  - Pojasnila med postopkom

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi s to dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi najkasneje do 6.4.2021 do 10:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

  - Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, vendar ne pozneje kot šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, spremeni ali dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

  - Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo ponudnika izključil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo preveril ponudbe glede očitnih računskih napak. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Ponudnik je dolžan posredovati zahtevano soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika.

  - Stroški ponudbe in variantne ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.

  - Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih na enoto (EUR/) in zaokrožene na dve decimalni mesti ter morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene in morebitne popuste.

Cene iz prejšnjega odstavka morajo ostati nespremenjene do konca izvajanja javnega naročila.

Ponudnik mora pri oblikovanju cen upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo naročenih storitev. Izbrani ponudnik naročnika ne sme obremenjevati z dodatnimi stroški kot so na primer: premik strojev in delavcev na in z delovišče ter med delovišči, stroški dodatnega delavca.

  - Posredovanje podatkov

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

  - Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum, ki bo po vsebini enaka vzorcu dokumenta, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo najkasneje v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

  - Zaupnost podatkov v ponudbi

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja poslovno skrivnost, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega storitve in količine iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in s priloženim sklepom ali drugim dokumentom družbe v pisni obliki opredeljen kot poslovna skrivnost.

V primeru skupne ponudbe predloži sklep ali dokument družbe, s katerim je oz. so podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost, v kolikor naj se zagotovi varovanje poslovnih skrivnosti, vsak partner v skupni ponudbi zase.

  - Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve okvirnega sporazuma.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

  - Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

  - Plačilni pogoji

Opravljena dela se bodo obračunavala z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij skladno z izvedenimi deli, ki jih bo izvajalec vodil v gradbenem dnevniku.

Izvajalec bo pred izstavitvijo situacije predložil naročniku gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer za izvedena dela v preteklem mesecu, do 3. delovnega dne novega meseca. Naročnik bo v roku 3 (treh) delovnih dni pregledal predloženo dokumentacijo in jo ali potrdil v celoti ali delno, odvisno od dejansko opravljenih del. Na podlagi potrjene dokumentacije bo izvajalec izstavil situacijo najkasneje do 10. koledarskega dne v mesecu. Rok plačila  situacije je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu pravilno izdane situacije.

  - Dopustna ponudba

Dopustna ponudba je tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo predmetno javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo glede na merilo iz razpisa, najugodnejši.

  - Pravno varstvo

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 71/19 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje ZJN-3, ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave , povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110 – 7111290 – XXXXXXLL, pri čemer so XXXXXX številke oznake javnega naročila na portalu JN, LL pa zadnji dve številki letnice.

  - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti spodaj zahtevano zavarovanja, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

  - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalec dostavi menično izjavo z bianco menico v višini 10 % pogodbene cene brez DDV najkasneje v roku osmih (8) dni od datuma podpisa okvirnega sporazuma.

  - Zavarovanje za škodo, ki bi jo izvajalec povzročil

Ponudnik je dolžan najkasneje ob podpisu okvirnega sporazuma, kot pogoj za veljavnost le te, naročniku izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, ki bi jo z nerednim in nevestnim opravljanjem storitev po tej pogodbi povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalcu naročniku ali tretjim osebam.

V času trajanja okvirnega sporazuma mora ponudnik naročniku posredovati kopijo veljavne zavarovalne police, če veljavnost le-te poteče. Ponudnik je dolžan takoj obvestiti naročnika, če bi bila na podlagi odgovornosti za škodo iz prvega odstavka tega člena izplačana kakršnakoli zavarovalna vsota. Opustitev dolžnosti izvajalca v zvezi z zavarovanjem za odgovornost za škodo iz tega člena se šteje za bistveno kršitev okvirnega sporazuma.

Letna zavarovalna vsota za vsak škodni primer mora:

- za sklope 1, 2, 3, 6 in 9 znašati vsaj 50.000,00 EUR

- Za sklope 4, 5, 7, 8 znašati vsaj 20.000,00 EUR

- POGOJI ZA UDELEŽBO

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, ne glede na to, ali nastopa kot ponudnik, podizvajalec ali partner, ali subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD v okviru ponudbene dokumentacije.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo podatke preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oziroma v drugih uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora zahtevati zahtevam obrazca, podanega v razpisni dokumentaciji, ne glede na način izpolnjevanja.

  - Razlogi za izključitev

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne in za fizične osebe.

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti tako za pravno, kot tudi za zgoraj navedene fizične osebe, v prijavi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.

Naročnik bo v tem primeru neobstoj razloga za izključitev lahko preveril na način, da bo ponudnike v fazi ocenjevanja prijav pozval še k predložitvi novejših tovrstnih dokazil, izdanih po skrajnem roku za prejem prijav.

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

    - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev).

    - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi 9. odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Naročnik bo v skladu z 8. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil, ob smiselnem upoštevanju Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 (velja za točko P4) tega poglavja.

    - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

      - Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi in imeti to isto dejavnost določeno v temeljnem aktu družbe.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek A: Ustreznost).

    - Ekonomsko finančni položaj

      - Na dan oddaje ponudbe, gospodarski subjekt nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 dni (skupno število dni blokade na posameznem TRR v kolikor ima ponudnik uradno registriranih več TRR).

DOKAZILO: ESPD za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja)

Opomba:  Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi.

- 2.3. Merilo

- MERILO ZA IZBIRO

Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba in sicer najnižja končna (skupna) ponudbena vrednost (brez DDV) posameznega sklopa glede na predvidene količine iz ponudbenega predračuna ter ponudbene cene na enoto (brez DDV), iz obrazca Ponudba in povzetek predračuna (rekapitulacija), če je ponudba dopustna.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral ponudbo tistega ponudnika, ki je bila prej oddana.

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora ponuditi vse vrste storitev. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo v okviru posameznega sklopa ponudili vseh vrst storitev, izločil iz ocenjevanja ponudb.

- NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudba mora vsebovati vse izpolnjene obrazce, ki so sestavni del te ponudbe in izpolnjen popis del.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če bo posamezen podatek ali dokument manjkal, bo naročnik postopal v skladu z ZJN-3.

Oddaja ponudbene dokumentacije

Predračun:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (Rekapitulacija)« v *.pdf formatu, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Popis del« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (Rekapitulaciji) – naloženim v razdelek »Predračun«, in popisom del – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

ESPD:

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v xml obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. K ponudbi naj v razdelek »Druge priloge« odda tudi  ESPD v pdf. obliki. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Drugi dokumenti:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži vse preostale zahtevane dokumente v *.pdf formatu, lahko pa tudi v poljubnem drugem formatu, npr. v *.jpg, ali *.tif formatu.

- OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Zahteve so podane po posameznih sklopih v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Poleg tega pa so zahteve naročnika po posameznih sklopih še sledeče:

1. SKLOP:  VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

Odzivnost redna: najpozneje: v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost intervencije: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: med 3.5.2021 do 30.6.2021 redna dela, intervencije do izteka okvirnega sporazuma

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora material (kamene agregate) dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti še:

- Koncesijsko pogodbo kamnoloma, iz katerega bo dovažal material;

- Lastno izjavo, s katero zagotavlja, da je material ustrezen za urejanje makadamov in bankin

Izvajalec mora k gradbenemu dnevniku predložiti tudi dobavnice kamnoloma, katerega je ponudnik (izvajalec) nominiral v tej ponudbi. V primeru, da izvajalec v vmesnem času izbere drugega podizvajalca za dobavo kamenih agregatov, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika in mu dostaviti celotno dokumentacijo (veljavna koncesijska pogodba, ustrezne izjave), katero naročnik pregleda, po potrebi zahteva dopolnitev in v skladu z ugotovitvami potrdi ali zavrne.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

2. SKLOP:  VZDRŽEVANJE CEST V KS DOLE IN GODOVIČ

Odzivnost redna: v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost intervencije v rednem delovnem času med 7:00 in 15:00 uro: nemudoma po prejemu naročila

Odzivnost intervencije izven rednega delovnega časa: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: od 3.5.2021 do 31.12.2021.

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora material (kamene agregate) dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti še:

- Koncesijsko pogodbo kamnoloma, iz katerega bo dovažal material;

- Lastno izjavo, s katero zagotavlja, da je material ustrezen za urejanje makadamov in bankin.

Izvajalec mora k gradbenemu dnevniku predložiti tudi dobavnice kamnoloma, katerega je ponudnik (izvajalec) nominiral v tej ponudbi. V primeru, da izvajalec v vmesnem času izbere drugega podizvajalca za dobavo kamenih agregatov, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika in mu dostaviti celotno dokumentacijo (veljavna koncesijska pogodba, ustrezne izjave), katero naročnik pregleda, po potrebi zahteva dopolnitev in v skladu z ugotovitvami potrdi ali zavrne.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

3. SKLOP:  VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V KS ČRNI VRH

Odzivnost redna: v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost intervencije v rednem delovnem času med 7:00 in 15:00 uro: nemudoma po prejemu naročila

Odzivnost intervencije izven rednega delovnega časa: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: od 3.5.2021 do 31.12.2021.

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora material (kamene agregate) dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti še:

- Koncesijsko pogodbo kamnoloma, iz katerega bo dovažal material;

- Lastno izjavo, s katero zagotavlja, da je material ustrezen za urejanje makadamov in bankin.

Izvajalec mora k gradbenemu dnevniku predložiti tudi dobavnice kamnoloma, katerega je ponudnik (izvajalec) nominiral v tej ponudbi. V primeru, da izvajalec v vmesnem času izbere drugega podizvajalca za dobavo kamenih agregatov, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika in mu dostaviti celotno dokumentacijo (veljavna koncesijska pogodba, ustrezne izjave), katero naročnik pregleda, po potrebi zahteva dopolnitev in v skladu z ugotovitvami potrdi ali zavrne.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

4. SKLOP:  VZDRŽEVANJE CEST V KS ZAVRATEC

Odzivnost redna: v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost intervencije v rednem delovnem času med 7:00 in 15:00 uro: nemudoma po prejemu naročila

Odzivnost intervencije izven rednega delovnega časa: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: od 3.5.2021 do 31.12.2021.

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora material (kamene agregate) dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti še:

- Koncesijsko pogodbo kamnoloma, iz katerega bo dovažal material;

- Lastno izjavo, s katero zagotavlja, da je material ustrezen za urejanje makadamov in bankin.

Izvajalec mora k gradbenemu dnevniku predložiti tudi dobavnice kamnoloma, katerega je ponudnik (izvajalec) nominiral v tej ponudbi. V primeru, da izvajalec v vmesnem času izbere drugega podizvajalca za dobavo kamenih agregatov, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika in mu dostaviti celotno dokumentacijo (veljavna koncesijska pogodba, ustrezne izjave), katero naročnik pregleda, po potrebi zahteva dopolnitev in v skladu z ugotovitvami potrdi ali zavrne.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

5. SKLOP:  VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V KS VOJSKO

Odzivnost redna: v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost intervencije v rednem delovnem času med 7:00 in 15:00 uro: nemudoma po prejemu naročila

Odzivnost intervencije izven rednega delovnega časa: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: od 3.5.2021 do 31.12.2021.

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora material (kamene agregate) dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti še:

- Koncesijsko pogodbo kamnoloma, iz katerega bo dovažal material;

- Lastno izjavo, s katero zagotavlja, da je material ustrezen za urejanje makadamov in bankin.

Izvajalec mora k gradbenemu dnevniku predložiti tudi dobavnice kamnoloma, katerega je ponudnik (izvajalec) nominiral v tej ponudbi. V primeru, da izvajalec v vmesnem času izbere drugega podizvajalca za dobavo kamenih agregatov, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika in mu dostaviti celotno dokumentacijo (veljavna koncesijska pogodba, ustrezne izjave), katero naročnik pregleda, po potrebi zahteva dopolnitev in v skladu z ugotovitvami potrdi ali zavrne.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

6. SKLOP:  VZDRŽEVANJE CESTE V KS LEDINE

Odzivnost redna: v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost intervencije v rednem delovnem času med 7:00 in 15:00 uro: nemudoma po prejemu naročila

Odzivnost intervencije izven rednega delovnega časa: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: od 3.5.2021 do 31.12.2021.

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora material (kamene agregate) dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti še:

- Koncesijsko pogodbo kamnoloma, iz katerega bo dovažal material;

- Lastno izjavo, s katero zagotavlja, da je material ustrezen za urejanje makadamov in bankin.

Izvajalec mora k gradbenemu dnevniku predložiti tudi dobavnice kamnoloma, katerega je ponudnik (izvajalec) nominiral v tej ponudbi. V primeru, da izvajalec v vmesnem času izbere drugega podizvajalca za dobavo kamenih agregatov, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika in mu dostaviti celotno dokumentacijo (veljavna koncesijska pogodba, ustrezne izjave), katero naročnik pregleda, po potrebi zahteva dopolnitev in v skladu z ugotovitvami potrdi ali zavrne.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

7. SKLOP:  VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V KS SPODNJA IDRIJA

Odzivnost redna: dva dni po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: od 3.5.2021 do 30.10.2021.

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

8. SKLOP:  VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V KS IDRIJA

Odzivnost redna: dva dni po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: od 3.5.2021 do 30.10.2021.

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

9. SKLOP: INTERVENCIJSKA DELA NA VZDRŽEVANJU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN CESTAH, TER IZVEDBA NOVOGRADENJ

Odzivnost v rednem delovnem času med 7:00 in 15:00 uro: nemudoma po prejemu naročila

Odzivnost intervencije izven rednega delovnega časa: nemudoma po prejemu naročila

Odzivnost za novogradnje: dva delovna dneva po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: v času veljavnosti pogodbe

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

10. SKLOP:  STORITEV VALJANJA

Odzivnost redna: en delovni dan po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: v času veljavnosti pogodbe

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

11. SKLOP:  VZDRŽEVANJE GREDIC IN KORIT S TRAJNIMI IN ENOLETNIMI RASTLINAMI, ŽIVIH MEJ TER GRMOVNIC V SPODNJI IDRIJI

Odzivnost redna: tri dni po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: v času veljavnosti pogodbe

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora v roku 5 (pet) delovnih dni po popisu pogodbe, naročniku predložiti načrt vzdrževanja zelenic in gredic s terminskim planom. Preden naročnik tega ne potrdi, izvajalec ne sme začeti z deli. Če se bo v fazi izvedbe del načrt in terminski plan spremenil, mora tudi spremembo potrditi naročnik.

Naročnik bo izvajalcu zagotovil dostop do pitne vode, ki jo izvajalec potrebuje za zalivanje zasaditev. Lokacija je razvidna iz popisa. Naročnik izvajalcu porabe vode ne bo zaračunal, se pa izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma obvezuje k racionalni rabi ter k vodenju porabe.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

12. SKLOP:  VZDRŽEVANJE GREDIC IN KORIT S TRAJNIMI IN ENOLETNIMI RASTLINAMI, ŽIVIH MEJ TER GRMOVNIC V IDRIJI

Odzivnost redna: tri dni po prejemu naročila

Obdobje izvajanja: v času veljavnosti pogodbe

Naročilo se izvede po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

Izvajalec mora v roku 5 (pet) delovnih dni po popisu pogodbe, naročniku predložiti načrt vzdrževanja zelenic in gredic s terminskim planom. Preden naročnik tega ne potrdi, izvajalec ne sme začeti z deli. Če se bo v fazi izvedbe del načrt in terminski plan spremenil, mora tudi spremembo potrditi naročnik.

Naročnik bo izvajalcu zagotovil dostop do pitne vode, ki jo izvajalec potrebuje za zalivanje zasaditev. Lokacija je razvidna iz popisa. Naročnik izvajalcu porabe vode ne bo zaračunal, se pa izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma obvezuje k racionalni rabi ter k vodenju porabe.

Gospodarski subjekt je dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer z dokazili o vgrajenem materialu, ki jih naročniku dostavi v podpis do 3. v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

OBRAZEC 1

PONUDBA ŠT.:________________

Na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma za izvedbo letnega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture in izvedbo novogradenj na območju občine Idrija v letu 2021

dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;

- Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe in v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Ime in priimek: _______________________________ (žig in podpis) |
| --- | --- |

OBRAZEC 2

Pri javnem naročilu poleg vodilnega partnerja  sodelujejo naslednji partnerji:

- PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNI PONUDBI

| POLNI NAZIV IN FIRMA PARTNERJA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PARTNERJA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PARNTER: |  |
| KOLIČINA DEL PARNTERJA: |  |
| VREDNOST DEL PARNTERJA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci oziroma ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsak od gospodarskih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: ___________________________ | Ime in priimek: _______________________________ (žig in podpis) |
| --- | --- |

IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi in vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik>, ki se prijavlja na javno naročilo IZVEDBA LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021

izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno jav no naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in potrjujemo, da je skladno z navodili predmet javnega naročila izvedljiv, zahteve vsebinsko sprejemljive in da nam je vsak del razpisne dokumentacije razumljiv,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

| Kraj in datum: ___________________________ | Ime in priimek: _______________________________ (žig in podpis) |
| --- | --- |

OBRAZEC 3

POVZETEK PREDRAČUNA

Na osnovi povabila za javno naročilo »IZVEDBA LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021«  dajemo ponudbo, kot sledi:

I. PONUDBA ŠTEVILKA: 	_________________________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo za SKLOP 1 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 2 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 3 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 4 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 5 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 6 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 7 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 8 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 9 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 10 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 11 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

Ponudbo oddajamo za SKLOP 12 (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji: __________________________________________

z naslednjimi podizvajalci: _______________________________________

II. PONUDBENA VREDNOST:

| SKLOP 1 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti |  |

| SKLOP 2 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič |  |

| SKLOP 3 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh |  |

| SKLOP 4 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje cest v KS Zavratec |  |

| SKLOP 5 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje javnih poti v KS Vojsko |  |

| SKLOP 6 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje cest v KS Ledine |  |

| SKLOP 7 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Spodnja Idrija |  |

| SKLOP 8 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Idrija |  |

| SKLOP 9 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Intervencijska dela na vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture in cestah, ter izvedba novogradenj |  |

| SKLOP 10 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Storitev valjanja |  |

| SKLOP 11 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje gredic in korit s trajnimi in enoletnimi rastlinami, živih mej, ter grmovnic v Spodnji Idriji |  |

| SKLOP 12 | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Vzdrževanje gredic in korit s trajnimi in enoletnimi rastlinami, živih mej, ter grmovnic v Idriji |  |

III. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE:

Ponudba velja najmanj 90 dni šteto od roka za predložitev ponudb.

| Kraj in datum: ___________________________ | Ime in priimek: _______________________________ (žig in podpis) |
| --- | --- |

OBRAZEC 4

ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD

OBRAZEC 5

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika) ________________________________

_______________________________________________________________ ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

| Kraj in datum: ___________________________ | Ime in priimek: _______________________________ (žig in podpis) |
| --- | --- |

OBRAZEC 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila ZA IZVEDBO LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: ______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: ______________________________ |

# OBRAZEC 7

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), pooblaščam Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »PO ODPRTEM POSTOPKU ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IZVEDBA LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: ______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: ______________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

OBRAZEC  8

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec: __________________________ __________________________ |  |

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILA

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik  Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo  IZVEDBA LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 9

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila IZVEDBA LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika  Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 10

IZJAVA PO 14. ČLENU ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 81/13)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

- Podatki o ponudniku

Ponudnik: ……………………………

Zakoniti zastopnik: …………………………..

Davčna številka: ……………………

Matična številka: ………………………

**Število priloženih obrazcev: ………….

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu ponudnika

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)

- Ponudnik s podpisom jamči za resničnost podatkov in izrecno dovoljuje, da naročnik lahko za potrebe tega javnega naročila podatke preveri pri pristojnih organih. V primeru, da ponudnik poda lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke, je pogodba nična.

| Kraj in datum: | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- |

OBRAZEC 11

Popis del naročnika – tehnične specifikacije

Obrazec 12

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ____________, številka objave ____________, izročamo naročniku Javnem podjetju KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, v skladu z okvirnim sporazumom št. ____________, 1 (eno) bianko menico in ga pooblaščamo, da jo lahko izpolni. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) gospodarskega subjekta:

naziv gospodarskega subjekta:

__________________________________________________________________________

naslov gospodarskega subjekta:

__________________________________________________________________________

priimek in ime ___________________________kot_________________podpis______________________

priimek in ime

___________________________kot_________________podpis______________________

Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika, Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, pooblaščamo, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedenega okvirnega sporazuma, v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih:

-	izpolni bianko menico v višini __________ EUR (z besedo: __________________ in ___/100),

-	izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

-	po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična 	sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo naročnika, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _______________________________ (navedba banke), da v breme

našega transakcijskega računa št. SI56 ________________________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________________(najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma).

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da naročnik Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

NAVODILO:

Ponudnik ob oddaji ponudbe vpiše samo datum, ime in priimek ter podpis in izjavo žigosa.

Ob podpisu okvirnega sporazuma izbrani ponudnik izbriše številko in naziv obrazca ter ta navodila, v preostalem delu pa menično izjavo izpolni ter ji priloži ožigosano in podpisano bianko menico).

| Kraj in datum: | žig: | Naziv:_____________________________________ |
| --- | --- | --- |
| ______________________ |  | _____________________________________ |
|  |  | Ime in priimek ter podpis |

OBRAZEC 13

IZJAVA O STROJNI OPREMI, KADRIH, ZAVAROVANJU IN REFERENCAH

V zvezi z javnim naročilom IZVEDBA LETNEGA VZDRŽEVANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

- da smo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka preučili razpisno dokumentacijo in si pridobili vse potrebne podatke o delih, ki jih naročnik oddaja s predmetnim javnim razpisom

- da razpolagamo z ustrezno mehanizacijo, ki je potrebna za nemoteno izvedbo del glede na zahteve iz razpisa, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, v delu, kjer smo oddali ponudbo

- da razpolagamo s kadrom, ki je potreben, da bomo dela, ki so predmet javnega naročila lahko izvedli v zahtevanem roku in kvaliteti

- da imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala pri izvedbi del, tako kot to zahteva zakon in samo, če je to v zakonu zahtevano (VELJA ZA SKLOPE: 1, 2, 3, 6,  9, 4, 5, 7, 8),

- smo v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb vsaj za enega (1) referenčnega naročnika, uspešno izvajali storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, kar na poziv naročnika lahko dokažemo s predložitvijo ustreznih potrdil,

- se zavedamo, da bo naročnik, v kolikor se bo v fazi izvedbe ugotovilo, da zgoraj navedeni podatki niso resnični, je to podlaga za uvedbo postopka o prekršku zaradi »lažne izjave«.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 14

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

NAROČNIK: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
zakoniti zastopnik: mag. Brigita Šen Kreže, direktorica

| Matična številka: | 5144647000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 13286218 |

in

IZVAJALEC:____________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________, funkcija _____________________

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

za izvajanje javnega naročila »Izvedba letnega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture in izvedba novogradenj na območju Občine Idrija v letu 2021«

za sklop št.____

_____________________________________

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izvedba letnega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture in izvedba novogradenj na območju Občine Idrija v letu 2021« po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma na podlagi 40. in 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _______ pod številko objave _____________ . JN008586/2019-B0.

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ___________ .

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da:

- bo izvajalec prevzeta dela opravljal na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov za redno vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,

- bo izvajalec svoje delo opravljal v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in poskrbel za varnost udeležencev v prometu (svetlobne utripalke, ustrezne oznake, zavarovanje področja izvajanja del,…),

- je izvajalec zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi jo pri opravljanju rednega vzdrževanja povzročil ljudem ali premoženju (razen za sklope 10, 11, 12),

- je izvajalec strokovno usposobljen in da razpolaga s potrebno mehanizacijo (svojo ali najeto) za opravljanje razpisane dejavnosti,

- Ponudnik se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v povabilu k oddaji ponudbe ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da bo upošteval svojo ponudbo z dne ______________, na podlagi katere je bil izbran.

- člen

Upošteva se, da je izvajalec pred oddajo ponudbe na javno naročilo obiskal in natančno pregledal okolico in da se je predhodno seznanil z obstoječo infrastrukturo, da je spoznal vse elemente, ki vplivajo na organizacijo del, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materiali in vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. Če izvajalec ne ugotovi vseh podatkov, ki vplivajo na izvedbo del, ga to ne razreši odgovornosti in tveganja za izvedbo del po pogodbenih enotnih cenah, ki so fiksne do dokončanja pogodbenih del.

Pri sklopih, kjer je predmet javnega naročila vzdrževanje zeleni in gredic, pa mora izvajalec v roku 5 (pet) delovnih dni po popisu pogodbe, naročniku predložiti načrt vzdrževanja zelenic in gredic s terminskim planom. Preden naročnik tega ne potrdi, izvajalec ne sme začeti z deli. Če se bo v fazi izvedbe del načrt in terminski plan spremenil, mora tudi spremembo potrditi naročnik.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

S tem sporazumom naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji izvedbo storitev letnega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture in izvedba novogradenj na območju Občine Idrija v letu 2021, sklop ____, na podlagi sukcesivnih naročil naročnika, ki jih bo naročnik posredoval izvajalcu v času trajanja tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec izvaja dejavnost kot določajo vzdrževalni standardi za to službo v skladu s standardi in zagotavljanjem prometne varnosti in prevoznosti javnih cest. Sestavni del tega sporazuma so pogoji in zahteve, določene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne _____________ in vse njene priloge (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) ter ponudbena dokumentacija strank okvirnega sporazuma. V primeru nasprotja med tem okvirnim sporazumom, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe tega okvirnega sporazuma, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tem okvirnem sporazumu izrecno navedeno drugače.

- člen

Naročnik bo naročal izvedbo del/storitev iz sklopa ___________________ (op. se dopolni naknadno, glede na sklop, za katerega se sklepa) na osnovi tega sporazuma skladno s svojimi potrebami.

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa obeh strank ter velja do 31.12.2021, oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Okvirni sporazum prične veljati pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 17. člena tega okvirnega sporazuma.

ODZIVNOST IN ROK IZVEDBE

- člen

Izvajalec je dolžan z izvedbo del in storitev pričeti v roku:

- enega tedna (za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6),

- dveh dni (za sklopa 7 in 8),

- dveh delovnih dni (za del sklopa 9 – novogradnje),

- enega delovnega dneva (za sklop 10)

- treh dni (za sklopa 11 in 12).

Z izvedbo del in storitev, ki so intervencije, mora naročnik pričeti nemudoma po prejemu naročila s strani naročnika in to velja za vse sklope.

Šteje se, da izvajalec izpolni vse obveznosti, ki jih ima po tem okvirnem sporazumu takrat, ko je izvedel storitev ter naročniku predal vse dokumente, ki jih opredeljuje dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

CENA

- člen

Izvajalec se zavezuje dela/storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajati po cenah, kot so navedene v ponudbi izvajalca št. _________ z dne ______, katere sestavni del je ponudbeni predračun št. ___________ z dne _________.

Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna so fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma.

Cene zajemajo vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta naročila (zavarovalni stroški, stroški dodatnih delavcev, stroški premiki strojev in delavcev na in z delovišča in med delovišči in podobno).

Izvajalec ni upravičen do podražitev.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Dejanske vrednosti okvirnega sporazuma ni mogoče določiti, zato stranki sporazuma dogovorita ocenjeno vrednost okvirnega sporazuma, ki znaša za sklop ____  :

_________________________ EUR brez DDV

DDV se obračuna glede na določbe veljavne zakonodaje, ki ureja obdavčitev z davkom na dodano vrednost.

Ocenjena vrednost je opredeljena glede na pričakovane količine del/storitev, za katere naročnik ocenjuje, da jih bo potreboval v času trajanja tega okvirnega sporazuma. Naročnik ne odgovarja za nedoseganje ocenjene vrednosti iz tega okvirnega sporazuma, izvajalec pa iz tega naslova nima nobenega zahtevka. Morebitne podražitve so kot riziko izvajalca upoštevane v ocenjeni vrednosti sporazuma. Za dela/storitve, določene v tem sporazumu, se avans ne dogovori.

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po obsegu del/storitev, ki so predmet tega sporazuma, zato bo časovno in količinsko naročal dela/storitve glede na dejanske potrebe. Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu določenega obsega del/storitev po tem okvirnem sporazumu. Količine, ki jih je navedel naročnik v razpisni dokumentaciji, so okvirne in so določene glede na podatke preteklih let. Naročnik se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal dela/storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, kupoval po cenah in pod pogoji, ki so navedeni v tem okvirnem sporazumu.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Opravljena dela/storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Naročnik bo v roku 3 (treh) delovnih dni pregledal predloženo dokumentacijo in jo ali potrdil v celoti ali delno, odvisno od dejansko opravljenih del.

Na podlagi potrjene dokumentacije bo izvajalec izstavil situacijo najkasneje do 10. koledarskega dne v mesecu.

Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum.

Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije.

V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

KAKOVOST STORITEV

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti po tem sporazumu izvajal strokovno in kakovostno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz okvirnega sporazuma.

Nadzor kakovosti izvedenih del/storitev se bo po posameznih lokacijah izvajal mesečno, tedensko oziroma po opravljeni storitvi ali kako drugače, v skladu z dogovorom na posamezni lokaciji, z obojestransko podpisanim dnevnikom del.

V kolikor bodo ugotovljene slabosti oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitve, jih bo moral izvajalec odpraviti v dogovorjenem roku oziroma se bo reklamacija rešila vrednostno. Naročnik izvajalca o pomanjkljivostih opozori najprej ustno, nato pisno. Navedena opozorila so priloga k obojestransko podpisanemu dnevniku del. Pooblaščene osebe za podpis dnevnika del sta skrbnika, navedena v tem okvirnem sporazumu.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo z dne ______________, na podlagi katere je bil izbran.

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu se izvajalec zavezuje predvsem:

- popolno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu,

- izvajati dejavnost, kot to določajo vzdrževalni standardi za to službo in v skladu s standardi tako, da se zagotavlja prometna varnost in prevoznost javnih cest, za sklope, ki se nanašajo na vzdrževanje cest (za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6),

- izvršiti vse v tem sporazumu določene storitve strokovno in gospodarno, v korist naročnika,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer oziroma dnevnik del, po urah oziroma po količinah,

- pričeti z izvajanjem v rokih kot je za vsak posamezni sklop navedeno v razpisni dokumentaciji,

- v primeru intervencije se nemudoma odzvati na naročnikovo naročilo,

- naročniku samoiniciativno ali po njegovem naročilu dostavljati potrebne dokumente oziroma ga obveščati o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem tega okvirnega sporazuma,

- zagotoviti, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,

- biti zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi jo pri opravljanju del/storitev povzročil tretjim osebam, ljudem ali premoženju, v zneskih kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (razen za sklope 10, 11 in 12),

- pisno obvestiti naročnika o nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,

- na poziv naročnika v najkrajšem možnem času dokončati delo oziroma sanirati posledice, nastale zaradi njegovega delovanja,

- prevzeta dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov za redno vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kakovostno v skladu z vsemi drugimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in z upoštevanjem njegovih tehničnih pogojev (za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6),

- zagotavljati racionalno rabo vode pri zalivanju zasaditev ter o porabi voditi evidenco (za sklope 11 in 12),

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce, ki bodo opravljali dela,

- svoje delavce seznaniti z vsebino tega okvirnega sporazuma v potrebnem obsegu,

- izvajati dodatna opravila izven tega okvirnega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist; v tem primeru mora izvajalec naročniku posredovati ocenjeno vrednost del pred pričetkom del,

- izvajati storitve le s priglašenimi podizvajalci, ki jih naročnik odobri,

- svoje delo opravljati v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in poskrbeti za varnost udeležencev v prometu (svetlobne utripalke, ustrezne oznake, zavarovanje področja izvajanja del, cestne zapore…) ,

- pri svojem delu zagotavljati, da njegova oprema za izvajanje del vsebuje tudi: dodatno svetlobno opremo na vozilih, ki opozarjajo na delo na cesti, predpisana odsevna in zaščitna oblačila za delavce, prometno signalizacijo; svetlobne utripalke (za delo ob zmanjšani vidljivosti in temi), znaki, table in oznake za izvedbo popoldne oziroma delne zapore ceste.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ga naročnik na to pisno opomni. Če izvajalec kljub pisnemu opominu nadaljuje z neizpolnjevanjem svojih obveznosti, ima naročnik pravico brez predhodnega obvestila unovčiti finančno zavarovanje, dogovorjeno s tem sporazumom, ter odstopiti od sporazuma.

Obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem sporazumu je naročnik dolžan predvsem:

- ukreniti vse potrebno za to, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti,

- predati obstoječo dokumentacijo in potrebne razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba navedenih del,

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo dela/storitve izvedene pravočasno in v obojestransko korist,

- zagotavljati brezplačen dostop do pitne vode izključno za namene zalivanja zasaditev ( za sklop 11 in 12),

- organizirati nadzor nad izvajanjem del in

- izpolnjevati svoje plačilne obveznosti.

IZVEDBA DEL

- člen

Izvajalec lahko začne le z deli, ki so mu bila naročena s strani naročnika. Naročnik naročila podaja po telefonu oz. po elektronski pošti na kontakte naročnika, ki so navedeni v tem okvirnem sporazumu.

V kolikor se izvajalec ne odzove v roku, se ga isti dan pisno opomni. Če se v roku 24 ur po pisnem opominu izvajalec še vedno ne odzove, lahko sledi prekinitev okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne prične z deli v rokih opredeljenih v 5. členu tega okvirnega sporazuma oziroma se ne odzove na naročnikovo naročilo, ga naročnik isti dan pisno opomni.

Če izvajalec v času trajanja tega okvirnega sporazuma dvakrat ne prične z deli oziroma se ne odzove v roku in tako prejme dva pisna opomina, lahko naročnik odstopi od tega sporazuma ter unovči finančno zavarovanje po tem sporazumu.

V primeru, da se naročena dela ne začnejo izvajati takoj po naročilu, mora izvajalec naročnika obvestiti o dnevu, ko se je z deli začelo, ter podati pisno obrazložitev za zakasnitev.

PODIZVAJALCI / SKUPNA PONUDBA

- člen

(upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci

| Naziv in naslov podizvajalca, matična številka, davčna številka, TRR, zakoniti zastopnik | Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca ali % glede na skupno pogodbeno vrednost | Zahteva neposredno plačilo (ustrezno obkroži) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA NE |
|  |  |  | DA NE |
|  |  |  | DA NE |

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in dobavitelja.

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ……………….

izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Obveznosti, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago oziroma storitve, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(upoštevati, če izvajalec ne nastopa s podizvajalci)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima vključenih podizvajalcev za izvedbo predmeta tega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem tega okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki  jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi novega podizvajalca, v kasnejših fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.

(upoštevati, če gre za skupni nastop pri ponudbi)

Sestavni del tega okvirnega sporazuma je tudi Pravni akt o skupni izvedbi naročila, sklenjen med člani skupine ponudnikov. Izvajalec bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z _________ člani in sicer:

- ______________________________________; matična številka: ___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: ________________________________________, odprt pri ________________.

Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: ____________________________________ v vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

- ______________________________________; matična številka: ___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: ________________________________________, odprt pri ________________. Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: ____________________________________ v vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

NEZMOŽNOST IZPOLNITVE IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe del/storitev v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel izvajalca del/storitve. V tem primeru izvajalec povrne naročniku nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu, in sicer razliko v ceni med dobljeno storitvijo v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu. Povračilo morebitne škode, ki bi naročniku nastala zaradi situacije iz prejšnjega odstavka tega člena, bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

V vsakem primeru in neodvisno od nastale škode pa izvajalec povrne naročniku tudi 3 % od vrednosti situacije, če novi izvajalec, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti situacije, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promila) za vsak dan zamude, največ pa 5 % (procentov) skupne ponudbene vrednosti za posamezen sklop, za katerega je oddal ponudbo. Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se zaveže najkasneje v roku osmih (8) dni od sklenitve okvirnega predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: finančno zavarovanje) v višini 10 % (deset odstotkov) vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, z dobo veljavnosti še najmanj trideset (30) dni po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. Če izvajalec v navedenem roku iz prvega odstavka tega člena naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ki je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

(upoštevati za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Izvajalec je dolžan najkasneje ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost le te, naročniku izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, ki bi jo z nerednim in nevestnim opravljanjem storitev po tej pogodbi povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalcu naročniku ali tretjim osebam.

V času trajanja te pogodbe mora ponudnik naročniku posredovati kopijo veljavne zavarovalne police, če veljavnost le-te poteče. Ponudnik je dolžan takoj obvestiti naročnika, če bi bila na podlagi odgovornosti za škodo iz prvega odstavka tega člena izplačana kakršnakoli zavarovalna vsota. Opustitev dolžnosti izvajalca v zvezi z zavarovanjem za odgovornost za škodo iz tega člena se šteje za bistveno kršitev tega okvirnega sporazuma.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

- izvedene pogodbene storitve ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila;

- izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih del/storitev;

- izvedba del/storitev ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;

- izvajalec dvakrat ne začne z izvedbo storitve/del v dogovorjenem roku oz. se naročniku ne odzove tudi po pisnem opominu

- preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne odločbe;

- so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja;

- izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvaja dela z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil;

- izvajalec povzroča škodo občanom na njihovi lastnini in se ta kljub opozorilom ponavlja (na primer: poškodovanje ograj, živih mej, fasade…).

Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

- pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti del/storitev;

- naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ki se nanašajo na plačilo izvedenih storitev.

19. člen

Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa. Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa. Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom. Stranka, ki je od okvirnega sporazuma odstopila neupravičeno, mora drugi stranki povrniti škodo, skladno s pravili splošnega obligacijskega prava.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Vsi podatki, povezani z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost. Stranki okvirnega sporazuma sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem tega okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti. Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik. Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi na čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne skrivnosti. Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe oziroma okvirnega sporazuma ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe oziroma okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, se pogodba oziroma okvirni sporazum razveže.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba oziroma okvirni sporazum razvezana/razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba oziroma okvirni sporazum razvezana/razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

SKRBNIKI IN KONTAKTNE OSEBE OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Kontaktna oseba na strani naročnika je: Simon Hvala, elektronski naslov: simon.hvala@komunalaidrija.si , tel./GSM: 051 440 520.

Kontaktna oseba na strani izvajalca je: ______________________________, elektronski naslov: _______________, tel./GSM: ___________________________________________.

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o morebitni zamenjavi kontaktne osebe ali njenega elektronskega naslova najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.

VIŠJA SILA

- člen

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da je izvajalec dolžan v primeru višje sile in drugih izrednih dogodkov izvesti samo neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmetov in objektov, o delih, ki se izvajajo, pa v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika. Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti vsaj minimalno izvajanje storitev.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse morebitne prejete osebne podatke, ki mu bodo posredovani s strani naročnika v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, obravnaval in varoval v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, kot zaupne ter da teh osebnih podatkov ne bo na kakršenkoli način izkoristil oziroma uporabil za namen, ki ni v celoti in izključno povezan s predmetnim javnim naročilom. Prav tako se zavezuje, da teh osebnih podatkov ne bo posredoval oziroma jih ne bo z nepravilno hrambo naredil dostopne drugim nepooblaščenim osebam.

- člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom najprej skušali rešiti sporazumno, če pa to ne bi bilo mogoče, je za odločanje o sporu pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

- člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en (1) izvod.

Datum: ……………………...			Datum: ……………………...

Št.:						Št.:

IZVAJALEC:					NAROČNIK:

…………………….........			Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.

…………………….........			mag. Brigita Šen Kreže

Direktorica

OBRAZEC 16

VZOREC LETNEGA SPORAZUMA O DOLOČITVI SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU

Na podlagi zakonske določbe in v skladu s 1. točko 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11 - ZVZD-1 s spremembami) v povezavi s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. list  RS št. 52/07, 34/11 in 101/11 s spremembami) ter na podlagi sprejete Izjave o varnosti z oceno tveganja skleneta:

NAROČNIK: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
zakoniti zastopnik: mag. Brigita Šen Kreže, direktorica

| Matična številka: | 5144647000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 13286218 |

in

IZVAJALEC:____________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________, funkcija _____________________

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

SPORAZUM

o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču

LETNO VZDRŽEVANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETU 2021

1. člen

Izvajalec del opravlja storitve v prostorih, na delovišču oz. območju naročnika (v nadaljevanju: delovišče).

S skupnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu se določijo načini in sredstva za odkrivanje, preprečevanje in odstranjevanje vzrokov, ki lahko privedejo do telesnih poškodb, zdravstvenih okvar in drugih škodljivih posledic za življenje in zdravje delavcev, obveznost in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

I. Splošni varnostni ukrepi

2. člen

Delo na skupnem delovišču mora biti organizirano tako, da delavci izvajalca oz. podizvajalca (v nadaljevanju: delavci) del in zaposleni naročnika ter najemniki delovnih prostorov naročnika niso ogroženi in da s svojim ravnanjem ne ogrožajo varnosti in zdravja sodelavcev, delavcev drugega podjetja in tretjih oseb.

Vsako podjetje, ki opravlja delo na skupnem delovišču, mora pred začetkom del podpisati ta sporazum ter v skladu z njegovimi določbami zagotoviti varnost svojih delavcev in delavcev drugih podjetij ali zasebnih delodajalcev na tem delovišču.

Prav tako mora izvajalec o vsebini tega sporazuma obvestiti tudi vse svoje delavce, ki bodo prisotni na morebitnih skupnih deloviščih, ki so predmet tega sporazuma. S podpisom tega sporazuma izvajalec del izjavlja, da bo ravnal skladno z veljavnimi predpisi in bo upošteval tudi vse posebne nevarnosti in zahteve, ki so definirane v tem sporazumu. Delo bo organizirano tako, da bo poskrbljeno za varnost pri delu njegovih delavcev oz. podizvajalcev in ne bo ogroženo zdravje, varnost delavcev drugih izvajalcev ter ostalih obiskovalcev/uporabnikov delovišča.

S tem sporazumom se na naročnika ne prenaša nikakršna dolžnost ali odgovornost izvajalca del vezana na izvajanje siceršnjih ukrepov varnosti in zdravja pri delu, če ni s tem sporazumom specifično določeno.

II. Osebe zadolžene po tem sporazumu

3. člen

Stranki sporazuma s tem sporazumom določita odgovorno osebo naročnika in izvajalca del ter koordinatorja za usklajevanje ukrepov dogovorjenih s tem sporazumom:

Odgovorna oseba naročnika: Simon Hvala, simon.hvala@komunalaidrija.si, 051 440 520.

Odgovorna oseba izvajalca del: ……………………………………………………

4. člen

Koordinator mora za čas svoje odsotnosti skupnega delovišča imenovati namestnika za usklajevanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

Koordinatorji za usklajevanje ukrepov dogovorjenih s pisnim sporazumom o skupnih deloviščih, določeni v 3. členu tega sporazuma so zadolženi za:

- koordiniranje dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov med posameznimi izvajalci del;

- nadziranje izvajanja dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov med izvajanjem del;

- sodelovanje z vodji izvajalcev del pri planiranju in iskanju ustreznih varnostnih ukrepov in rešitev;

- v primerih neizvajanja dogovorjenih varnostnih ukrepov in kadar delavci enega podjetja ali zasebnega delodajalca s svojim načinom dela ogrožajo delavce drugega podjetja ali zasebnega delodajalca, ustavitev dela za toliko časa, dokler se ne zagotovi varno delo;

- sodelovanje z organi nadzora nad izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov.

5. člen

Odgovorna oseba izvajalca del je po potrebi dolžna vsakodnevno pred začetkom del dogovoriti o načinu varnega izvajanja posameznih del.

Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna skrbeti (in posledično izvajalec):

- za vse delavce zagotoviti izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu, skladnost z oceno tveganja svojih delovnih mest, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev delavcev pri izvajanju del (preventivni, predhodni, periodični in psihofizični pregledi) in skladnost z Zakonom o delovnih razmerjih ter preizkuse znanja varstva pred požarom;

- delavce mora poučiti o varnem in zdravem načinu opravljanja dela in pred pričetkom del;

- seznaniti s tveganji in tudi z varnostnimi ukrepi, ki sledijo iz tega dogovora;

- v celoti vodi svoje delo in odgovarja za zdravje in varnost svojih delavcev oz. delavcev na skupnem delovišču, vključno z uporabo osebne varovalne opreme;

- zadolžen je da je delovišče predpisano označeno in zavarovano;

- skrbi, da njegovi delavci s svojim delom in ravnanjem ter s svojimi delovnimi pripravami in napravami ne ogrožajo oziroma ne ovirajo drugih delavcev na delovišču oziroma napravami in pripravami, ki so periodično pregledane in preizkušene in ki ustrezajo predpisom o varnosti in zdravju pri delu ter da so njihovi delavci opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo in da jo pri delu dosledno in namensko uporabljajo;

- dela organizira skladno z varnostnimi ukrepi in normativi, ki veljajo za njegovo panogo. Pri tem mora upoštevati tudi posebne zahteve in tveganja skupnega delovišča;

- zagotoviti, da bo vsa delovna oprema, ki jo bodo uporabljali na skupnem delovišču, ustrezno pregledana (veljavno poročilo oz. potrdilo o opravljenem pregledu in preizkusu delovne opreme) in brezhibna;

- poskrbi, da je njegova delovna oprema pravilno montirana, zavarovana in opremljena z vsemi varnostnimi elementi, da ne pride do porušitve ali padca. Posluževalci morajo biti usposobljeni, na delovišču pa prisotna vsa dokumentacija;

- zagotoviti, da bo na odrejenem delovišču v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu poskrbel za svojo varnost in za varnost svojih delavcev in da njegovi delavci z opravljanjem svojega dela ne bodo ogrožali varnosti drugih delavcev, prisotnih na delovišču;

- zagotavlja, da njegovi delavci na delu niso pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Šteje se, da je pod vplivom alkohola delavec, pri katerem se pri merjenju alkohola izdihanem zraku ugotovi, da ima več kot 0,00 % alkohola ali delavec, pri katerem se na drug način ugotovi, da je alkoholiziran. Delavca, pri katerem se je ugotovila prisotnost alkohola, oziroma katera druga prepovedana substanca, se odstrani z delovnega mesta; zagotavlja, da njegovi delavci na delu niso pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja;

- zagotovi, da naročnika predhodno obvesti o izvajalcu del, kar naredi s posredovanjem PRILOGE 1 tega sporazuma.

Izvajalec mora ustaviti delo na skupnem delovišču, če se ne izvajajo dogovorjeni varnostni ukrepi ali odstraniti z dela delavca, če kljub predhodnemu opozorilu krši dogovorjene splošne in posebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu. Ustavitev del ali odstranitev delavca je treba takoj javiti odgovorni osebi naročnika.

6. člen

Vse varnostne ukrepe, ki so dogovorjeni in usklajeni na delovišču, odstranitev delavca, ustavitev dela, poškodbo pri delu ali materialno škodo zaradi nezgode pri delu, zapiše odgovorna oseba naročnika.

7. člen

Delavci izvajalca morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje za delo, biti morajo teoretično in praktično usposobljeni za varno delo na skupnem delovišču ter morajo biti opremljeni s predpisano osebno varovalno opremo, njihova delovna sredstva in oprema pa mora ustrezati zahtevam za varno in zdravo delo in mora biti periodično pregledana. Izpolnjevanje teh pogojev preverja odgovorna oseba naročnika pred začetkom izvajanja del na objektu, dokazila o tem pa hrani ves čas veljavnosti tega sporazuma.

8. člen

O izvajanju del na delovišču naročnika je treba voditi pisne evidence.

Odgovorna oseba naročnika ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu naslednje naloge:

- zagotovi pomoč pri izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu v primeru izvajalčeve zahteve;

- izvajalcu prepove izvajanje nevarnih del, če ne ravna v skladu z matično pogodbo ali če zaradi neustreznega izvajanja del ogroža varnost in zdravje svojih ali drugih delavcev ali ostalih udeležencev oz. uporabnikov cest in javnih površin;

- izvajalcu prepove izvajanje del v primeru ogrožanja delavcev naročnika, drugih delavcev ali ostalih udeležencev oz. uporabnikov cest in javnih površin.

9. člen

Če izvajalec odda posamezna dela, ki se izvajajo na delovišču, drugemu delodajalcu (podizvajalcu), mora pred začetkom dela o tem obvestiti naročnika pri tem mora podizvajalec izpolnjevati vse zahteve iz tega sporazuma, o čemer ga mora podučiti izvajalec tega sporazuma. Prav tako mora tak podizvajalec podpisati z naročnikom pisni sporazum.

10. člen

Podjetje, ki bi kršilo določila tega dogovora v tem smislu, da bi zaradi neusklajenih varnostnih ukrepov oviralo varno delo drugega podjetja in s tem povzročilo zastoje v delu drugega podjetja, je odgovorno za nastalo materialno škodo, povzročeno zaradi takega ravnanja.

III. Sklep

11. člen

Sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu na skupnem  delovišču naročnika je sklenjen za čas veljavnosti okvirnega sporazuma za katerega se sklepa ta sporazum.

12. člen

Sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu na skupnem delovišču naročnika je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerega prejme en (1) izvod naročnik in en (1) izvod izvajalec.

Datum: …………………			Datum: …………………

IZVAJALEC:					NAROČNIK:

…………………….........			Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

…………………….........			mag. Brigita Šen Kreže

Direktorica

| Priloga 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: podjetje | voznik/izvajalec: ime in priimek | podpis voznika/izvajalca | datum |

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.