Številka: 	430-72/2021-2

Datum: 	24.03.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo javnega naročila po odprtem postopku

(Izdelava investicijske dokumentacije in PZI projekta za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani)

# MORS 49/2021-ODP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

# I.	POVABILO

# 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek

# 2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1 oznaka: MORS 49/2021-ODP

2.2 Predmet javnega razpisa: Izdelava investicijske dokumentacije in PZI projekta za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani

Opis, tehnične in druge specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

Pred oddajo ponudbe je možen vpogled v Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za namen posodobitve vojaškega kompleksa Vojašnice Edvarda Peperka Ljubljana (VEP), Končno poročilo o izvedbi razširjenega energetskega pregleda 10 izbranih stavb iz kompleksa VEP (REP VEP), dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP – Posodobitev vojaške infrastrukture v VEP in Celovita energetska prenova VEP), seznam obstoječe projektne dokumentacije in priporočljiv je ogled lokacije. Seznam obstoječe dokumentacije je priložen razpisni dokumentaciji. Vpogled v projektno nalogo, REP VEP, DIIP in obstoječo projektno dokumentacijo je možen na sedežu naročnika po predhodni najavi vsak delovnik med 7. in 11. uro. Kontaktna oseba je dr. Margareta Jeraj, tel. 041 608 811. Omenjena strokovna dokumentacija je pripravljena s strani zunanjih izvajalcev in zaradi občutljivosti podatkov ne bo objavljena pri razpisni dokumentaciji.

Kontaktna oseba za najavo ogleda lokacije je dr. Margareta Jeraj, tel. 041 608 811 (e-pošta: margareta.jeraj@mors.si) in g. Dušan Grof, tel. 041 683 973 (e-pošta: dusan.grof@mors.si). Najavo za ogled je potrebno sporočiti najkasneje 14 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Na samem ogledu podane informacije ali odgovori na morebiti postavljena vprašanja za naročnika niso zavezujoči.

# 3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilo o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/eJN2.

# 4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

# 6. PREDVIDEN ČAS ZAČETKA IZVAJANJA DEL

# Rok izvedbe:

Posnetek obstoječega stanja in idejna zasnova notranje prenove

- v roku 30 koledarskih dni (predvidoma konec junija 2021) od uvedbe v delo

Predinvesticijska zasnova - PIZ:

- v roku 30 koledarskih dni (predvidoma konec julija 2021) od oddaje idejne zasnove notranje prenove

Investicijski program - IP:

- v roku 15 koledarskih dni (predvidoma sredina avgusta 2021) od oddaje PZI projekta s popisom del in predračunom

Izvedben projekt – PZI za celovito energetsko sanacijo in  notranjo ureditev objektov:

- v roku 60 koledarskih dni (predvidoma konec avgusta 2021) od potrditve idejne zasnove notranje prenove

Načrt notranje opreme s kosovnico opreme in predračunom

- v roku 30 koledarskih dni (predvidoma konec septembra 2021) od potrditve PZI projekta

Ocena upravičenosti izvedbe celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od uvedbe v delo

Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od dneva uvedbe v delo

Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije za energetsko prenovo objektov

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od dneva uvedbe v delo

Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od dneva uvedbe v delo

# 7. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

# 8. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

# Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

9. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

10. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

11. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. 	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- PONUDBA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI «;

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

- Druge priloge:

- Priloga P1 – soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);

- Priloga P2 – udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih in drugih pogojev za sodelovanje iz točke 4. Poglavja III navodil;

- priloga podatki o ponudniku;

- priloga izjava;

- Podpisana, žigosana in skenirana veljavna zavarovalna polica za predmet naročila

- izvorni dokument »PREDRAČUN ENOSTAVNI«;

- Izjava o omejitvah poslovanja;

- morebiti druge zahtevane priloge.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

- OBRAZEC »PREDRAČUN ENOSTAVNI«

Ponudnik mora izpolniti predračun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;

- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,

- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;

- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja storitev brezplačno;

- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;

- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;

- ne sme spreminjati vsebine predračuna;

- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku;

- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za posamezne vrste del

- cene na enoto mere iz popisa del oziroma predračuna morajo biti fiksne za čas veljavnosti pogodbe

- cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika (fco).

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu, k drugim prilogam pa priloži izvorni dokument le-tega. V primeru razhajanj med podatki v .pdf in podatki v izvornem dokumentu, kot veljavni štejejo podatki navedeni v .pdf formatu.

4. OBRAZEC »ESPD«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5. RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

6. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: http://www.enarocanje.si, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe.

8. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. OCENJEVANJE PONUDB.

### 9. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del odda v podizvajanje. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno v ESPD navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) v skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi:

- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;

- prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA;

- izjavo o omejitvah poslovanja podizvajalca.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dnevih po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega in tretjega odstavka te točke.

Naročnik bo podizvajalca izločil iz postopka javnega naročanja, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

10.	SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD in izjavo o omejitvah poslovanja posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: predračun s popisom del, dokumentacijo v zvezi s podizvajalci (priloga od P1 do P2) oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebiti zahtevana finančna zavarovanja lahko predloži samo en izmed ponudnikov ali vsak ponudnik posebej (seštevek vseh zneskov zavarovanja mora biti najmanj v višini zahtevanega zneska).

Referenčno listo (priloga od R1 do R2) priloži eden od partnerjev ali pa oba.

### 11. 	STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

III. 	NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti predložene v ponudbi. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz obrazec ESPD v zvezi s 1. in 4. točko III. poglavja te dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalci in gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje). ESPD je del ponudbe.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z tehnično ali strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oz. gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oz. uporabljene pri izvedbi naročila.

V tem primeru mora podizvajalec oz. gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve glede osnovne sposobnosti, navedene v točkah 1.1 do 1.5.

Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve glede tehnične sposobnosti iz točke 4. le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot podizvajalec za del, na katerega se določena tehnična ali druga zahteva nanaša.

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2, 1.4 in prve alineje točke 1.5 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki PODIZVAJALCI in SKUPNA PONUDBA II. poglavja te dokumentacije.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

### 1.	OSNOVNA SPOSOBNOST

1.1	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami« ).

1.2 	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarske subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

1.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D:Nacionalni razlogi za izključitev«).

1.4 	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi  v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D:Nacionalni razlogi za izključitev«).

1.5	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;

- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«).

1.6 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

DOKAZILA:

•	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

### 2. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

2.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (Priloga G1), naročniku predložiti najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 120 dni po izteku pogodbenega roka za izvedbo del.

2.2 Ponudnik mora izkazati, da ima na dan izdaje bonitetne ocene izkazano bonitetno oceno: SB1, SB2, SB3, SB4 ali vsaj SB5, izdano pri Ajpes ali izkazano primerljivo bonitetno oceno, izdano s strani uveljavljenih tujih bonitetnih agencij.

DOKAZILO:

- fotokopija dokazila, izdanega s strani pristojne institucije.

2.3 Bonitetna ocena ponudnika

Ponudnik mora priložiti dokazilo, da je imel v letih 2018 in 2019 čiste prihodke od prodaje vsaj 1 mio EUR oziroma vsaj 0,5 mio EUR za posamezno leto.

DOKAZILO:

- izpis iz AJPES-a: Letno poročilo/Izkaz poslovnega izida/točka 1. ali A: čisti prihodki od prodaje.

3.	PODIZVAJALCI

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

DOKAZILO:

- Priloga P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA ,

- Priloga P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCEV,

- Izjavo o omejevanju poslovanja podizvajalca.

- TEHNIČNI in DRUGI POGOJI ZA SODELOVANJE

4.1 Ponudnik mora podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev glede opravljanja dejavnosti opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, v skladu s 14. in 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) za:

- Odgovornost za škodo:

Da ima zavarovano odgovornost za škodo oziroma zavaruje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), ki bi utegnila nastati investitorju oziroma naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote mora ustrezati določeni minimalni višini iz 15. člena ZAID.

- Pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir:

Gospodarski subjekt lahko opravlja dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, če izpolnjuje pogoje, navedene v 2. odstavku 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17).

DOKAZILO:

- izjava - Priloga 4,

- podpisana, žigosana ter skenirana veljavna zavarovalna polica za predmet naročila.

- Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil - fotokopije potrdil o izpolnjevanju navedenih pogojev.

4.2	Ponudnik mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno izdelal najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za celovito energetsko sanacijo/prenovo objektov, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 1.000.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Projektna dokumentacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 za izvedbo celovitih energetskih prenov javnih stavb. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

DOKAZILA:

- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje in

- Referenčna lista ponudnikov - Priloga R1 in potrjena referenčna potrdila – Priloga R2.

Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).

4.3	Ponudnik mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno izdelal najmanj 3 (tri) investicijske dokumentacije za objekte, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv objekta in njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Investicijska dokumentacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

DOKAZILA:

- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje in

- Referenčna lista ponudnikov - Priloga R1 in potrjena referenčna potrdila – Priloga R2.

Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).

4.4	Vodja projekta mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno projektiral najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za celovito energetsko sanacijo/prenovo objektov, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Projektna dokumentacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 za izvedbo celovitih energetskih prenov javnih stavb. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

DOKAZILA:

- Referenčna lista ponudnikov - Priloga R1.1 in potrjena referenčna potrdila – Priloga R2.1.

Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).

4.5	Pooblaščeni arhitekt mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno projektiral najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za stavbe, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Referenčna projektna dokumentacija mora biti predmetno primerljiva z razpisanimi deli (energetska sanacija). Energetska sanacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 v obravnavanem sklopu. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

DOKAZILA:

- Referenčna lista ponudnikov - Priloga R1.2 in potrjena referenčna potrdila – Priloga R2.2.

Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).

4.6	Pooblaščeni inženir s področja strojnih inštalacij in strojnih naprav mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno projektiral najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za objekte, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Referenčna projektna dokumentacija mora biti v obravnavanem sklopu instalacij predmetno primerljiva z razpisanimi deli (energetska sanacija). Energetska sanacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 v obravnavanem sklopu instalacij. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

DOKAZILA:

- Referenčna lista ponudnikov - Priloga R1.3 in potrjena referenčna potrdila – Priloga R2.3.

Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).

4.7	Pooblaščeni inženir s področja električnih inštalacij in električnih naprav mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno projektiral najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za stavbe, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Referenčna projektna dokumentacija mora biti v obravnavanem sklopu instalacij predmetno primerljiva z razpisanimi deli (energetska sanacija). Energetska sanacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 v obravnavanem sklopu instalacij. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

DOKAZILA:

- Referenčna lista ponudnikov - Priloga R1.4 in potrjena referenčna potrdila – Priloga R2.4.

Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).

4.8 Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje

Pogoj morajo izpolniti vsi gospodarski subjekti.

4.9  Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o varnostnem preverjanju – Priloga 3.

DOKAZILO:

- izjava o varnostnem preverjanju – Priloga 3.

4.10 Ponudnik mora upoštevati temeljne okoljske zahteve za gradnjo ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov in bo zagotovil, da bo izdelava investicijske dokumentacije  in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani izvedena skladno z zahtevami in kot sledi iz primerov okoljskih zahtev in meril Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017 in št. 64/19).

DOKAZILO:

- V primeru, da ponudnik predloži za dokazilo o izpolnjevanju okoljskih zahtev izjavo, naj ponudnik poda izjavo v za to predvidenem obrazcu - Izjava – Priloga 3 (kjer je ta dopustna).

- V primeru,  da za dokazovanje ustreznosti ponudbe vezano na izpolnjevanje okoljskih zahtev izjava ni predvidena, ponudnik za dokazovanje priloži vsaj eno od zahtevanih dokazil.

IV. 	OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral ponudnika za celotno javno naročilo, ob pogoju, da bo njegova ponudba po izvedenem pregledu označena za dopustno, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila – ekonomsko najugodnejše ponudbe:

- Najnižja cena ponudbe – max. število točk 80

Število točk se izračuna po formuli                A x 80

____________  =

X1

A – najnižja vrednost iz vseh prejetih ponudb

X1 – ponujena vrednost iz ponudbe ponudnika

- Dodatne reference: za vsako dodatno referenco ponudnika iz točke 4.2 poglavja III. (izdelava projektne dokumentacije za fazo PZI za celovito energetsko sanacijo/prenovo objektov), ki jo bo ponudnik navedel (poleg navedenih treh, ki so pogoj), lahko dobi ponudnik dodatnih 20 točk. Naročnik bo priznal maksimalno 2 dodatni referenci ponudnika iz točke 4.2, ki bo ovrednotena vsaka s 10 (deset) točkami.

Največje možno število točk je 100.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral najvišje skupno število točk, kot vsoto obeh navedenih ocenjevalnih meril: cena ponudbe (max. 80) + dodatne reference (max.20).

V. 	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je izdelava investicijske dokumentacije (PIZ in IP) in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani.

Predmet ponudbe mora zajemati tudi naslednje storitve:

- Sodelovanje z naročnikom pri usklajevanju projektnih rešitev

- Dajanje pojasnil v času izdelave naloge,

- Obveščanje naročnika o vseh okoliščinah, ki bi za posledico lahko imele povečanje stroškov ali podaljšanje rokov izvedbe investicijske namere,

- Pridobivanje vseh informacij, potrebnih za izvedbo investicije,

- Vse korekcije projektnih rešitev na podlagi utemeljenih zahtev, do končne potrditve s strani naročnika.

Izdelava investicijske dokumentacije in PZI za izvedbo celovite energetske prenove in notranje ureditve objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani obsega 10 objektov in sicer:

- objekt prijavnice,

- objekt ambulante,

- objekt logistične enote vojašnice,

- objekt jedilnice s kuhinjo,

- nastanitveni objekti 4x

- objekt inženiringa in

- objekt fizikalno-kemijskega laboratorija.

Zahteve naročnika:

Izvajalec mora upoštevati Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) in izdelati vsak investicijski dokument v 2 (dveh) tiskanih izvodih, PZI projekt in načrt opreme v 4 (štirih) tiskanih izvodih ter v 3 (treh) izvodih v elektronski obliki na CD-ju v obsegu:

- Investicijska dokumentacija PIZ in IP,

- PZI projekt za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov s popisom del in predračunom ,

- Načrt notranje opreme s kosovnico opreme in predračunom,

- Ocena upravičenosti izvedbe celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva,

- Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne,

- Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije za energetsko prenovo objektov,

- Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani.

Dokumentacija v elektronski obliki (CD) mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije shranjena v obliki zapisa .doc (zadnja verzija MS Word), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xls (zadnja verzija MS Excel) in načrti v obliki zapisa, ki bo povezljiv s programom AutoCAD (zadnja verzija za MS Windows). Vsi zapisi na CD-ju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane projektne dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

Predmet naročila mora biti v skladu z:

- Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 105/11),

- Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),

- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18),

- Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07).

- Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 (Ministrstvo za infrastrukturo, oktober 2020)

Izdelovalec mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati tudi druge zakonske in podzakonske veljavne predpise.

Zahteve naročnika glede strukture cene:

|  | Posnetek obstoječega stanja objektov in idejna zasnova notranje prenove |
| --- | --- |
|  | Predinvesticijska zasnova – PIZ |
|  | Investicijski program – IP |
|  | PZI projekt za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov s popisom del in predračunom |
|  | Načrt notranje opreme s kosovnico opreme in predračunom |
|  | Ocena upravičenosti izvedbe celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva |
|  | Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne |
|  | Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije za energetsko prenovo objektov |
|  | Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani |

Dokumentacija se izdeluje sukcesivno in sicer tako, da naročnik vsako dokončano fazo potrdi z dokumentom, ki je podlaga za prehod v naslednjo fazo.

Naročnik ima izdelana DIIP za energetsko sanacijo 10 objektov VEP in DIIP za investicijo posodobitev vojaške infrastrukture v Vojašnici Edvarda Peperka Ljubljana, ki vključuje notranjo prenovo/ opremo VEP in razširjene energetske preglede.

Predinvesticijska zasnova mora biti narejena na podlagi iste projektne dokumentacije kot predhodno omenjena DIIP-a in bo združevala predmet obeh DIIP-ov. Na podlagi izdelanih PZI projektov, ki so predmet naročila, in skladno z navodili naročnika se izdela investicijski program.

Za pripravo investicijskega dokumenta je potrebno temeljito pregledati vse do sedaj izdelane investicijske dokumente ter iz njih zbrati, uskladiti in pregledati podatke, ki so na koncu osnove za izdelavo. Od začetka izdelave do potrditve dokumentacije je potrebno ažurno spremljanje dogajanja na projektu, ter koordinacija in usklajevanje med deležniki.

Predmet naročila je izdelava dokumentacije PZI – projekta za izvedbo – energetske sanacije izbranih stavb in njihove notranje prenove v vojašnici. Predmet obdelave v dokumentaciji PZI za energetsko prenovo je deset (10) objektov VEP skupne površine 27.477 m2, z ukrepi tehničnih in tehnoloških posodobitev, kot so obdelani v dokumentu REP.

Zaradi dotrajanosti stavbnega ovoja in instalacij ter energetske neučinkovitosti stavb se je naročnik odločil za njihovo celovito energetsko prenovo. Podroben opis predvidenih GOI del je definiran z Razširjenem energetskem pregledu (REP).

Specifikacija del pri izdelavi dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo stavb obsega:

- Uvodni sestanek: dogovor v zvezi s sodelovanjem naročnika in projektanta pri izvedbi nalog, potekom in poročanjem, ipd.,

- Vodilni načrt,

- Načrt arhitekture,

- Načrt gradbenih konstrukcij,

- Načrt strojnih instalacij,

- Načrti elektro instalacij,

- Elaborati gradbene fizike, Izkazi energijskih lastnosti stavb, Izkazi prezračevanja stavb,

- Načrt požarne varnosti,

- Varnostni načrt,

- Načrt tehničnega varovanja,

- Načrt organizacije gradbišča,

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

- Popis in predračun.

Notranja prenova se načrtuje na izbranih stavbah, ki so predmet celovite prenove. Zahteva naročnika v tem delu vključuje načrtovanje notranje prenove prostorov, ki jo je možno izvesti v sklopu vzdrževalnih del in brez gradbenega dovoljenja. Večji posegi, ki bi terjali pridobitev gradbenega dovoljenja, kot so npr. posegi v nosilno konstrukcijo, in s tem izdelavo načrta gradbenih konstrukcij, v tem naročilu niso zajeti. Po uskladitvi idejne zasnove za prenovo (IZP) notranjih prostorov se izdela projektno dokumentacijo PZI, skupaj s popisom GOI del ter projektantskim predračunom. Specifikacija ponudbenih del pri izdelavi dokumentacije PZI za notranjo prenovo stavb:

- Uvodni sestanek: naročnik ob uvedbi v delo posreduje projektno nalogo z navodili, dogovor v zvezi s sodelovanjem naročnika in projektanta pri izvedbi nalog, potekom in poročanjem, ipd.,

- Načrt arhitekture v fazi idejne zasnove prenove notranjih prostorov (faza IZP),

- Tehnološki načrt kuhinje  (faza IZP),

- Načrt arhitekture,

- Načrt strojnih instalacij in strojne opreme,

- Načrti elektro instalacij in elektro opreme,

- Tehnološki načrt kuhinje,

- Načrt požarne varnosti,

- Načrt tehničnega varovanja,

- Popis in predračun.

Navedene vsebine vsebujejo tudi:

- dopolnitev in uskladitev projektne dokumentacije z ukrepi zapisanimi v REP,

- uskladitev z vlogo za nepovratna sredstva in REP (gradbeno fiziko),

- dopolnitev oz. novelacija projektantskega popisa del z razdelitvijo na upravičene in neupravičene stroške pri projektih energetske sanacije.

Investitor oz. upravljavec prostorov za izvedbo nalog zagotovi:

- dostop do prostorov,

- že izdelano dokumentacijo v digitalni obliki,

- projektne pogoje in soglasja,

- ostalo, relevantno za izvedbo naloge.

Postopek Javnega poziva promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva izvede Ministrstvo za obrambo RS.

Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma podizvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje za izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi.

Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.

Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo predmeta javnega naročila.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Artikel, ki s svojim opisom kaže na točno določen artikel ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3, obravnava kot artikel z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni artikla

Zahteve naročnika glede zelenega javnega naročanja:

- ponudnik mora izpolnjevati temeljne okoljske zahteve za gradnjo ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov in mora zagotoviti, da bo izdelava investicijske dokumentacije  in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani izvedena skladno z zahtevami iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017 in št. 64/19) in kot sledi iz primerov okoljskih zahtev in meril, in sicer za:

- Okoljske zahteve in merila iz primerov 13. Projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb

PRILOGA

PODATKI O PONUDNIKU

MORS 49/2021-ODP

(Izdelava investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani)

# Podatki o ponudniku:

| POPOLNI NAZIV PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA |  |
| NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD |  |
| TELEFON |  |
| TELEFAKS |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE |  |
| MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA G1 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:        (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

PRILOGA P1

# SOGLASJE PODIZVAJALCA

MORS 49/2021-ODP

(Izdelava investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani)

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

# V zvezi z javnim naročilom: MORS 49/2021-ODP, izdelava investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: __________________________ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

IZJAVLJAMO

da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

- da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

__________________ 				______________________________

Kraj in datum 	Žig 	Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

PRILOGA P2

# UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

MORS 49/2021-ODP

(Izdelava investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani)

V zvezi z javnim naročilom ___________________________________________________ izjavljamo, DA nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _______ je podizvajalec _______________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z DDV, kar znaša ______ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ______________________ (navesti del izvedbe) v/na _________________ (navesti kraj izvedbe) do ____________________ (navesti rok izvedbe).

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA R1

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za celovito energetsko sanacijo/prenovo objektov, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 1.000.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Projektna dokumentacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 za izvedbo celovitih energetskih prenov javnih stavb. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

|  | Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Lokacija in naziv objekta | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla v EUR skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2).

* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

PRILOGA R2

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik _______________________________________________________________.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je ________________________.

Telefon kontaktne osebe: _______________________, e-mail: _________________________.

POTRJUJEMO

da je izvajalec (ponudnik) ______________________________________________________

(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

___________________________ projektiral projektno dokumentacijo (PZI)

novogradnje ali rekonstrukcije za objekt ______________________________________

po klasifikaciji CC-SI _______________________________ po pogodbi

št. _______________________, z dne ________ ,  investicijska vrednost GOI del

EUR z DDV,  v obdobju

od _________ do ____________ .

Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

PRILOGA R1.1

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 3 (tri) investicijske dokumentacije za objekte, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv objekta in njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Investicijska dokumentacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

|  | Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Lokacija in naziv objekta | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla v EUR skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.1).

* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

PRILOGA R2.1

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik _______________________________________________________________.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je ________________________.

Telefon kontaktne osebe: _______________________, e-mail: _________________________.

POTRJUJEMO

da je izvajalec (ponudnik) ______________________________________________________

(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

___________________________ projektiral investicijsko dokumentacijo

za objekt ________________________ po klasifikaciji CC-SI _______________________________

po pogodbi št. _______________________, z dne ________ ,  investicijska vrednost GOI del

EUR z DDV,  v obdobju od _________ do _

___________ .

Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

PRILOGA R1.2

REFERENČNA LISTA ZA VODJO PROJEKTA

(ime in priimek)

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za celovito energetsko sanacijo/prenovo objektov, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Projektna dokumentacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 za izvedbo celovitih energetskih prenov javnih stavb. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

|  | Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Lokacija in naziv objekta | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla v EUR skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.2).

* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

PRILOGA R2.2

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik _______________________________________________________________.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je ________________________.

Telefon kontaktne osebe: _______________________, e-mail: _________________________.

POTRJUJEMO

da je vodja projekta

(ime in priimek)

ZAPS ___________________________ projektiral projektne dokumentacije za fazo PZI za celovito

energetsko sanacijo/prenovo objektov za objekt ______________________________________

po klasifikaciji CC-SI _______________________________ po pogodbi

št. _______________________, z dne ________ ,  investicijska vrednost GOI del

EUR z DDV, v obdobju

od _________ do ____________ .

Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

PRILOGA R1.3

REFERENČNA LISTA ZA POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA

(ime in priimek)

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za stavbe, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Referenčna projektna dokumentacija mora biti predmetno primerljiva z razpisanimi deli (energetska sanacija). Energetska sanacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 v obravnavanem sklopu. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

|  | Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Lokacija in naziv objekta | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla v EUR skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.3).

* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

PRILOGA R2.3

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik _______________________________________________________________.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je ________________________.

Telefon kontaktne osebe: _______________________, e-mail: _________________________.

POTRJUJEMO

da je odgovorni projektant načrta arhitekture

(ime in priimek)

ZAPS  ___________________________ projektiral projektno dokumentacijo za fazo PZI

za objekt ______________________________________ po klasifikaciji CC-SI

_______________________________ po pogodbi št. 			, z dne ________ ,

investicijska vrednost GOI del 			 EUR z DDV, v obdobju

od _________ do __________ .

Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

PRILOGA R1.4

REFERENČNA LISTA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA NA PODROČJU STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNIH NAPRAV

(ime in priimek)

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za objekte, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Referenčna projektna dokumentacija mora biti v obravnavanem sklopu instalacij predmetno primerljiva z razpisanimi deli (energetska sanacija). Energetska sanacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 v obravnavanem sklopu instalacij. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

|  | Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Lokacija in naziv objekta | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla v EUR skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.4).

* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

PRILOGA R2.4

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik _______________________________________________________________.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je ________________________.

Telefon kontaktne osebe: _______________________, e-mail: _________________________.

POTRJUJEMO

da je odgovorni projektant načrta strojnih inštalacij in strojnih naprav

(ime in priimek)

št. IZS ___________________________ projektiral projektno dokumentacijo za fazo PZI

za objekt ______________________________________

po klasifikaciji CC-SI _______________________________ po pogodbi

št. 			 , z dne 			 ,  investicijska vrednost GOI del

EUR z DDV, v obdobju od 			 do 			 .

Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

PRILOGA R1.5

REFERENČNA LISTA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA NA PODROČJU ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV

(ime in priimek)

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 3 (tri) projektne dokumentacije za fazo PZI za stavbe, ki spadajo pod klasifikacijo 1122, 1211, 122, 1251 ali 126 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), katerih investicijska vrednost GOI del je presegala 500.000,00 EUR z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, naziv in klasifikacija objekta ter njegova lokacija, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Referenčna projektna dokumentacija mora biti v obravnavanem sklopu instalacij predmetno primerljiva z razpisanimi deli (energetska sanacija). Energetska sanacija mora biti projektirana skladno z Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 v obravnavanem sklopu instalacij. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

|  | Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Lokacija in naziv objekta | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla v EUR skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.5).

* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

PRILOGA R2.5

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik _______________________________________________________________.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je ________________________.

Telefon kontaktne osebe: _______________________, e-mail: _________________________.

POTRJUJEMO

da je odgovorni projektant načrta električnih inštalacij in električnih naprav

(ime in priimek)

št. IZS  ___________________________ projektiral projektno dokumentacijo za fazo PZI

novogradnje ali rekonstrukcije za objekt ______________________________________

po klasifikaciji CC-SI _______________________________ po pogodbi

št. 			 , z dne 			 , investicijska vrednost GOI del

EUR z DDV, v obdobju od 			 do 			 .

Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

PRILOGA 3

MORS 49/2021-ODP

(Izdelava investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU NAROČNIKOVIH ZAHTEV

- Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter kadre, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

- Izjavljamo, da so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisane storitve.

- Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani kot izvajalci tega javnega naročila, naročniku sporočili osebne podatke oseb, ki bodo izvajale storitve tega javnega naročila in bodo podpisale izjavo o soglasju za varnostno preverjanje.

- V zvezi z javnim naročilom po odprtem postopku MORS 49/2021-ODP, za izdelavo investicijske dokumentacije  in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, izjavljamo, da bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve za gradnjo ter nakup, vgradnjo  oziroma montažo naprav in proizvodov iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017 in št. 64/19), kot sledi iz primerov okoljskih zahtev in meril te uredbe, in sicer za predmete, naštete v poglavju V. Tehnične specifikacije pod podnaslovom »Zahteve naročnika glede zelenega javnega naročanja« te razpisne dokumentacije.

V primeru,  da za dokazovanje ustreznosti ponudbe vezano na izpolnjevanje okoljskih zahtev izjava ni predvidena, ponudnik za dokazovanje priloži  eno od zahtevanih dokazil.

PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
ARHITEKTURNEGA IN INŽENIRSKEGA PROJEKTIRANJA

MORS 49/2021-ODP

(Izdelava investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani)

V skladu s 14. in 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) izjavljamo za:

- Odgovornost za škodo:

Da imamo zavarovano odgovornost za škodo oziroma zavaruje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), ki bi utegnila nastati investitorju oziroma naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Zavarovanje je razvidno iz ponudbe, ki je priloga pogodbe

- Pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir:

Da izpolnjujemo pogoje, navedene v 2. odstavku 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17).

Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev lahko opravlja

gospodarski subjekt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,

- da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno in inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir;

K tej izjavi si naročnik pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati za pooblaščenega arhitekta oz. pooblaščenega inženirja fotokopijo potrdila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

PRILOGA

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1

MORS 49/2021-ODP

(Izdelava investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani)

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE2 ALI ODGOVORNE OSEBE3 GOSPODARSKEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da gospodarski subjekt (NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA4) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja v Ministrstvu za obrambo RS na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, ZIntPK).

_________________________  	Žig 	 	_________________________________

Kraj in datum    					             Podpis fizične oz. odgovorne osebe

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

_________________________

1Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

2Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

3Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

4Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

###### PRILOGA VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

NAROČNIK:	Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin

Matična št.: 	  	5268923000

Št. TRR:	  	01100-6370191114

Davčna št.:	  	47978457

in

IZVAJALEC: 	_________________

ki ga zastopa _________________________

Matična št.:		______________

Št. TRR: 	 	__________________

Identifikacijska št.: 	__________

___________

skleneta naslednjo

POGODBO

o Izdelava investicijske dokumentacije in PZI projekta za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani

Splošni določbi

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. ________ z dne___________, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 49/2021-ODP, za izdelavo investicijske dokumentacije in PZI projekt za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. ______ z dne _________, ki je postala pravnomočna dne ___________.

Predmet pogodbe

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika izdelal investicijsko dokumentacijo in PZI projekt za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 49/2021-ODP in iz ponudbene dokumentacije, št _______ z dne ________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Predmet javnega naročila je izdelava investicijske dokumentacije (PIZ in IP) in PZI projekt za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani.

Predmet ponudbe mora zajemati tudi naslednje storitve:

- Sodelovanje z naročnikom pri usklajevanju projektnih rešitev;

- Dajanje pojasnil v času izdelave naloge;

- Obveščanje naročnika o vseh okoliščinah, ki bi za posledico lahko imele povečanje stroškov ali podaljšanje rokov izvedbe investicijske namere;

- Pridobivanje vseh informacij, potrebnih za izvedbo investicije;

- Vse korekcije projektnih rešitev na podlagi utemeljenih zahtev, do končne potrditve s strani naročnika.

Izdelava investicijske dokumentacije in PZI projekta za izvedbo celovite energetske prenove in notranje ureditve objektov ter oceno upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani obsega 10 objektov in sicer:

- objekt prijavnice,

- objekt ambulante,

- objekt logistične enote vojašnice,

- objekt jedilnice s kuhinjo,

- nastanitveni objekti 4x

- objekt inženiringa in

- objekt fizikalno-kemijskega laboratorija.

Izvajalec mora upoštevati Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18-popr. in 197/20) in izdelati vsak investicijski dokument v 2 (dveh) tiskanih izvodih, PZI dokument v 4 (štirih) tiskanih izvodih ter v 3 (treh) izvodih v elektronski obliki na CD-ju v obsegu:

- Investicijska dokumentacija PIZ in IP,

- PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov s popisom del in predračunom,

- Načrt notranje opreme s kosovnico opreme in predračunom,

- Ocena upravičenosti izvedbe celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva,

- Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne,

- Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije za energetsko prenovo objektov,

- Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani.

Dokumentacija v elektronski obliki (CD) mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije shranjena v obliki zapisa .doc (zadnja verzija MS Word), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xls (zadnja verzija MS Excel) in načrti v obliki zapisa, ki bo povezljiv s programom AutoCAD (zadnja verzija za MS Windows). Vsi zapisi na CD-ju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane projektne dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

Predmet naročila mora biti v skladu z:

- Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 105/11),

- Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),

- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18-popr. in 197/20),

- Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07).

- Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 (Ministrstvo za infrastrukturo, oktober 2020)

Izdelovalec mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati tudi druge zakonske in podzakonske veljavne predpise.

Dokumentacija se izdeluje sukcesivno in sicer tako, da naročnik vsako dokončano fazo potrdi z dokumentom, ki je podlaga za prehod v naslednjo fazo.

Naročnik ima izdelana DIIP za energetsko sanacijo 10 objektov VEP in DIIP za investicijo posodobitev vojaške infrastrukture v Vojašnici Edvarda Peperka Ljubljana, ki vsebuje posodobitev notranje opreme VEP in razširjene energetske preglede.

Predinvesticijska zasnova mora biti narejena na podlagi iste projektne dokumentacije kot predhodno omenjena DIIP-a in bo združevala predmet obeh DIIP-ov. Na podlagi izdelanih PZI projektov, ki so predmet naročila, in skladno z navodili naročnika se izdela investicijski program.

Za pripravo investicijskega dokumenta je potrebno temeljito pregledati vse do sedaj izdelane investicijske dokumente ter iz njih zbrati, uskladiti in pregledati podatke, ki so na koncu osnove za izdelavo. Od začetka izdelave do potrditve dokumentacije je potrebno ažurno spremljanje dogajanja na projektu, ter koordinacija in usklajevanje med deležniki.

Predmet naročila je izdelava dokumentacije PZI – projekta za izvedbo – energetske sanacije izbranih stavb v vojašnici. Predmet obdelave v dokumentaciji PZI za energetsko prenovo je deset (10) objektov VEP skupne površine 27.477 m2, z ukrepi tehničnih in tehnoloških posodobitev, kot so obdelani v dokumentu REP.

Zaradi dotrajanosti stavbnega ovoja in instalacij ter energetske neučinkovitosti stavb se je naročnik odločil za njihovo celovito energetsko prenovo. Podroben opis predvidenih GOI del je definiran z Razširjenem energetskem pregledu (REP).

Specifikacija del pri izdelavi dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo stavb obsega:

- Uvodni sestanek: dogovor v zvezi s sodelovanjem naročnika in projektanta pri izvedbi nalog, potekom in poročanjem, ipd.,

- Vodilni načrt,

- Načrt arhitekture,

- Načrt gradbenih konstrukcij,

- Načrt strojnih instalacij,

- Načrti elektro instalacij,

- Elaborati gradbene fizike, Izkazi energijskih lastnosti stavb, Izkazi prezračevanja stavb,

- Načrt požarne varnosti,

- Varnostni načrt,

- Načrt tehničnega varovanja,

- Načrt organizacije gradbišča,

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

- Popis in predračun.

Notranja prenova se načrtuje na izbranih stavbah, ki so predmet celovite prenove. Zahteva naročnika v tem delu vključuje načrtovanje notranje prenove prostorov, ki jo je možno izvesti v sklopu vzdrževalnih del in brez gradbenega dovoljenja. Večji posegi, ki bi terjali pridobitev gradbenega dovoljenja, kot so npr. posegi v nosilno konstrukcijo, in s tem izdelavo načrta gradbenih konstrukcij, v tem naročilu niso zajeti. Po uskladitvi idejne zasnove za prenovo (IZP) notranjih prostorov se izdela projektno dokumentacijo PZI, skupaj s popisom GOI del ter projektantskim predračunom. Specifikacija ponudbenih del pri izdelavi dokumentacije PZI za notranjo prenovo stavb:

- Uvodni sestanek: naročnik ob uvedbi v delo posreduje projektno nalogo z navodili, dogovor v zvezi s sodelovanjem naročnika in projektanta pri izvedbi nalog, potekom in poročanjem, ipd.,

- Načrt arhitekture v fazi idejne zasnove prenove notranjih prostorov (faza IZP),

- Tehnološki načrt kuhinje  (faza IZP),

- Načrt arhitekture,

- Načrt strojnih instalacij in strojne opreme,

- Načrti elektro instalacij in elektro opreme,

- Tehnološki načrt kuhinje,

- Načrt požarne varnosti,

- Načrt tehničnega varovanja,

- Popis in predračun.

Navedene vsebine vsebujejo tudi:

- dopolnitev in uskladitev projektne dokumentacije z ukrepi zapisanimi v REP,

- uskladitev z vlogo za nepovratna sredstva in REP (gradbeno fiziko),

- dopolnitev oz. novelacija projektantskega popisa del z razdelitvijo na upravičene in neupravičene stroške pri projektih energetske sanacije.

Investitor oz. upravljavec prostorov za izvedbo nalog zagotovi:

- dostop do prostorov,

- že izdelano dokumentacijo v digitalni obliki,

- projektne pogoje in soglasja,

- ostalo, relevantno za izvedbo naloge.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

V kolikor bo izvajalec izvajal storitev s podizvajalci, je podroben opis le-teh naveden v poglavju »podizvajalci« te pogodbe.

3. člen

S plačilom pogodbene obveznosti se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, izhajajoče iz izvršenih storitev po tej pogodbi, vključno z uporabo storitve v postopku javnega naročanja.

Pogodbena cena

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve po tej pogodbi izvajal po cenah navedenih v ponudbi št. __________ z dne ___________.

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena, kot sledi:

- Posnetek obstoječega stanja objektov in idejna zasnova notranje prenove v vrednosti 				 EUR (brez DDV).

- Predinvesticijska zasnova - PIZ v vrednosti 				 EUR (brez DDV).

- Investicijski program - IP v vrednosti 				 EUR (brez DDV).

- PZI projekt za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov s popisom del in predračunom v vrednosti 			 EUR (brez DDV).

- Ocena upravičenosti izvedbe celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva v vrednosti 			 EUR (brez DDV).

- Načrt notranje opreme s kosovnico opreme in predračunom v vrednosti 			 EUR (brez DDV).

- Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v vrednosti 			 EUR (brez DDV).

- Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije za energetsko prenovo objektov v vrednosti 			 EUR (brez DDV).

- Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani v vrednosti 			 EUR (brez DDV).

Skupna vrednost vseh del brez DDV: 			 EUR. 22% DDV: 			 EUR. Skupna vrednost vseh del z DDV: 			 EUR.

Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo predmeta javnega naročila.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.

#### Rok izvedbe

5. člen

Naročnik se obvezuje uvesti izvajalca v delo najkasneje v roku 10 (desetih) dni po veljavnosti pogodbe in po prejemu odobritve vstopa v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo osebam izvajalca.

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli takoj po uvedbi izvajalca v delo, in sicer je rok izvedbe za:

Posnetek obstoječega stanja in idejna zasnova notranje prenove

- v roku 30 koledarskih dni (predvidoma konec junija 2021) od uvedbe v delo

Predinvesticijska zasnova - PIZ:

- v roku 30 koledarskih dni (predvidoma konec julija 2021) od oddaje idejne zasnove notranje prenove

Investicijski program - IP:

- v roku 15 koledarskih dni (predvidoma sredina avgusta 2021) od oddaje PZI projekta s popisom del in predračunom

Izvedben projekt – PZI za celovito energetsko sanacijo in  notranjo ureditev objektov:

- v roku 60 koledarskih dni (predvidoma konec avgusta 2021) od potrditve idejne zasnove notranje prenove

Načrt notranje opreme s kosovnico opreme in predračunom

- v roku 30 koledarskih dni (predvidoma konec septembra 2021) od potrditve PZI projekta

Ocena upravičenosti izvedbe celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od uvedbe v delo

Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od dneva uvedbe v delo

Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije za energetsko prenovo objektov

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od dneva uvedbe v delo

Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani

- v roku 45 koledarskih dni (predvidoma sredina julija 2021) od dneva uvedbe v delo

Po odpravi morebitnih pomanjkljivosti oziroma dopolnitvah, bo izvajalec skladno s pogodbo pripravil in uradno predal naročniku dokumentacijo v predvidenem številu izvodov in v elektronski obliki.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo storitev in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega storitev, oziroma jih ni povzročil izvajalec. Za povečan obseg storitev se sklene aneks k pogodbi v skladu s 95. členom ZJN-3.

Obračun del in način plačila

6. člen

Izvajalec bo opravljene storitve obračunal po cenah na enoto iz svojega ponudbenega predračuna na podlagi dejansko izvedenih storitev.

Dokumentacija se izdeluje sukcesivno in sicer tako, da naročnik vsako dokončano fazo potrdi z dokumentom, ki je podlaga za prehod v naslednjo fazo, kot sledi:

|  | Posnetek obstoječega stanja objektov in idejna zasnova notranje prenove |
| --- | --- |
|  | Predinvesticijska zasnova – PIZ |
|  | Investicijski program – IP |
|  | PZI projekt za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov s popisom del in predračunom |
|  | Načrt notranje opreme s kosovnico opreme in predračunom |
|  | Ocena upravičenosti izvedbe celovite energetske prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva |
|  | Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne |
|  | Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije za energetsko prenovo objektov |
|  | Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani |

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno opravljene in prevzete storitve, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe in navedenimi opravljenimi storitvami s ponudbenimi cenami.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

Naročnik si pridržuje pravico neplačila računa, v kolikor se v roku 30 (trideset) dni od predaje investicijske dokumentacije in PZI za celovito energetsko sanacijo in notranjo ureditev objektov ter ocene upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za postavitev fotovoltaične elektrarne v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, ugotovi, da le-ta ne zadostuje vsem zahtevam iz te pogodbe. V tem primeru bo naročnik pozval izvajalca, da v roku 10 (deset) dni oz. po dogovoru z naročnikom, dopolni dokumentacijo. V kolikor bo izvajalec dopolnil dokumentacijo, se rok plačila šteje od datuma prejema dopolnjene oz. popravljene dokumentacije. V kolikor izvajalec dokumentacije ne bo dopolnil oziroma dopolnitev ne bo ustrezna, bo naročnik prekinil pogodbo.

Izvajalec mora naročniku pošiljati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e–račun). Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s sklicem na št. 104.

(v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56____________________________odprt pri______________________ . Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Obveznosti naročnika

7. člen

naročnik je dolžan omogočiti neoviran potek del tako, da uvede izvajalca v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik.

Naročnik  ob uvedbi v delo preda izvajalcu vse potrebne vhodne podatke in mu izroči dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih storitev.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec se obvezuje začeti z izvedbo storitev po tej pogodbi takoj po uvedbi v delo.

Vse zahtevane storitve se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu s standardi ter v skladu z drugimi v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela mora ponudnik oziroma podizvajalci izvajati z zaposlenimi strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objektom, na katerega se nanaša storitev po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev predhodno pridobiti soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju storitev,

- ščititi naročnika,

- vse informacije in podatke v zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev varovati kot podatke zaupne narave,

- podati predloge na racionalno in kakovostno izvedbo storitve.

- skrbeti za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije ter popisa del.

Izvajalec brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi z izvršenimi storitvami oziroma izdelano dokumentacijo po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan storitev izvesti, kot sta se dogovorila z naročnikom in sicer tehnično izvedbo, po predračunu in v roku. V kolikor izvajalec ne izvede storitev, kot je dogovorjeno z naročnikom, lahko naročnik po predhodnem ponovnem pozivu za izvedbo storitev odda izvedbo tretji osebi na stroške pogodbenega izvajalca.

Sistem zagotavljanja kakovosti

- člen

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti izvajalca v vseh fazah izvedbe naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

10. člen

Izvajalec se zavezuje najpozneje v 15. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Trajanje garancije je še 120 dni po preteku pogodbenega roka za izvedbo del.

Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok izvedbe pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec, v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi, predložiti novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v korist naročnika, z novim rokom trajanja le-te in morebitno spremenjeno pogodbeno vrednostjo.

Ostala zavarovanja

11. člen

Izvajalec zavaruje odgovornost pred škodo oziroma zavaruje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), ki bi utegnila nastati investitorju oziroma naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Zavarovanje je razvidno iz ponudbe izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

V primeru nastopanja s podizvajalci mora sklenjena zavarovalna polica kriti tudi škodo, ki bi jo povzročili podizvajalci.

Podizvajalci

12. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- Izjavo o omejitvah poslovanja podizvajalca ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Vključitev podizvajalca po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. Naročnik ne izda soglasja in zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _______________________________________ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _________________ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, kraj in rok izvedbe teh del). Zahteva/ne zahteva neposredno plačilo.

- _______________________________________ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _________________ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, kraj in rok izvedbe teh del). Zahteva/ne zahteva neposredno plačilo.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- Izjavo o omejevanju poslovanja podizvajalca ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Vključitev podizvajalca po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. Naročnik ne izda soglasja in zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)

Protikorupcijska klavzula

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

14. člen

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca. Vse osebe izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje originale lastnoročno podpisanih obrazcev »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca ter število priloženih soglasij in pošlje na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca, katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca vstopala v varnostna območja I. stopnje znotraj MORS in SV, ali  dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

Odstop od pogodbe

15. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- pride pri izvajanju del v takšno zamudo po lastni krivdi, da bi bilo ogroženo izvajanje del drugih izvajalcev oziroma da je očitno, da del ne bo mogel dokončati,

- sklene pogodbo s podizvajalcem v nasprotju s poglavjem »podizvajalci« te pogodbe,

- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V primerih iz druge do šeste alineje je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 15% od vrednosti pogodbe.

Pogodbena kazen

16. člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, največ pa 15% (petnajst odstotkov) celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Za škodo, ki jo naročnik pretrpi zaradi zamude ali nekvalitetno izvedenih del lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, v roku 8 (osem) dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15 % od vrednosti pogodbe z DDV, če ne izpolni predmeta pogodbe.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Prenehanje veljavnosti pogodbe

17. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Skrbnik pogodbe

18. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je __________________, s strani izvajalca pa _______________.

Vsi dogovori v nasprotju z določili pogodbe ter brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe so nični.

Višja sila

19. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

20. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetno izvedbo del in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

21. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

22. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi. Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb te pogodbe zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

23. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za urejanje razmerij, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila zakona, ki urejajo obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

24. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

25. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) izvod.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne z dnem predložitve bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka:

Datum:

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Republika Slovenija |  |  |
| Ministrstvo za obrambo |  |  |

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št. ___________ z dne __________ s popisom del št. _____________,

- fotokopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti,

- soglasje za neposredno plačilo podizvajalcem.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.