OBRAZEC ŠT. 10

VZOREC POGODBE

# S pregledom vzorca pogodbe se ponudnik seznani z njegovimi določili.

Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS

Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa mag. Janja Garvas Hočevar, v. d. generalnega sekretarja

Davčna številka: 41332954

Matična št.: 1590146000

Številka računa: 01100-6300109972

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

_____________________________,

_____________________________,

ki ga zastopa,__________________,

ID za DDV: ____________________,

Matična številka: ________________,

Številka računa:_________________.

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO ZA JAVNO NAROČILO

ŠT. C1511-21-000018

Uvodne določbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) za javno naročilo št. 43008-2/2021, katerega predmet so slikopleskarska dela ter sanacija ometov po potresu in beljenje;

- da se s to pogodbo pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe;

- da je bil izvajalec izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik in je ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost (za sklop 1 in sklop 2/za sklop 1/za sklop 2) po ponudbi št. ________ z dne _________,

- da je predračun št. ___________ z dne ____________ sestavni del in priloga te pogodbe;

- da sta dokumentacija za oddajo javnega naročila št. 43008-2/2021/__ z dne ___________ in ponudbena dokumentacija št. __________ z dne __________ osnovi za tolmačenje predmetne pogodbe.

Predmet pogodbe

- člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa se obvezuje, da bo v skladu s to pogodbo izvedel:

SKLOP 1: Slikopleskarska dela v kristalni dvorani in/ali

SKLOP 2: Sanacija ometov po potresu in beljenje izbranih prostorov.

Pogodbena dela se bodo izvajala v skladu s popisom del.

Pogodbena vrednost

- člen

Pogodbena vrednost za sklop 1 znaša ______________ EUR brez DDV oziroma _____________ EUR z DDV.

in/ali

Pogodbena vrednost za sklop 2 znaša ______________ EUR brez DDV oziroma _____________ EUR z DDV.

Cene morajo vključevati vse s predmetom naročila povezane stroške, iz katerih so sestavljene (t. j. vse stroške razpisanih storitev, plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, nočno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, prevoz, zavarovanje itd.) ter morebitne popuste, davke, takse in ostale dajatve.

Cene brez DDV po enoti mere so fiksne za ves čas trajanja pogodbe.

Rok začetka in dokončanja del

- člen

Predviden začetek izvajanja del je z uvedbo v delo.

Rok za dokončanje vseh del za sklop 1 je 21 dni od uvedbe v delo. Uvedba v delo je odvisna od zasedenosti prostorov. Uvedba v delo se opravi v roku 5 delovnih dni po obvestilu naročnika izvajalcu, da je mogoče pričeti z deli.

in/ali

Rok za dokončanje vseh del za sklop 2 je 60 dni od uvedbe v delo. Uvedba v delo se opravi v roku 5 delovnih dni po obvestilu naročnika izvajalcu, da je mogoče pričeti z deli.

Dela za sklop 1 in sklop 2 se izvedejo skladno z dogovorjenim terminskim planom med naročnikom in izvajalcem, upoštevaje rokov iz prejšnjih dveh odstavkov. Terminski plan naročnik in izvajalec uskladita in potrdita na uvedbi v delo.

Trajanje pogodbe

- člen

Pogodba se sklepa za čas od podpisa pogodbe do izpolnitve predmeta javnega naročila.

Garancijski roki ne prenehajo veljati s prenehanjem veljavnosti pogodbe.

Način obračuna in rok plačila

- člen

Izvajalec bo po opravljeni storitvi, skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19, v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1) izdal elektronski račun (e-račun).

E-račun mora biti naslovljen na Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe, na podlagi katere se račun izstavlja E-računu mora biti v elektronski obliki priložen obojestransko podpisan zapisnik o kakovostnem in količinskem prevzemu izvedenih del. V primeru neupoštevanja navedenih zahtev si naročnik pridržuje pravico, da zaradi elektronske obdelave neustrezno označen ali opremljen račun zavrne.

/naslednja dva odstavka veljata le za sklop 1/

V končnem prevzemnem zapisniku se določi končna vrednost del (končni obračun), ki je podlaga za pridobitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pogoj za izdajo končnega e-računa je (poleg prevzemnega zapisnika) tudi predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

E-račun bo naročnik plačal 30. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa, potrjenega s strani naročnika. V primeru reklamacije se e-račun zavrne, izvajalec ga predloži ponovno po uspešno rešeni reklamaciji, plačilo pa se izvede 30. dan po ponovnem prejemu.

Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

Na podlagi predložene zahteve podizvajalca bo naročnik podizvajalčevo terjatev do izvajalca neposredno poravnal podizvajalcu. Izvajalec mora e-računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru zamude plačila lahko izvajalec zahteva zakonite zamudne obresti.

Kakovostni in količinski prevzem del

- člen

Izvajalec je dolžan po zaključku del naročnika takoj pisno pozvati k prevzemu del. Pozivu predloži dokumentacijo iz 2. točke navodil za pripravo ponudbe:

- za sklop 1: Poročilo o izvedenih delih, ki mora vsebovati fotodokumentacijo posameznih faz, seznam vseh uporabljenih materialov s tehničnimi listi in navodili za vzdrževanje in

- za sklop 2: Količinski popis izvedenih del po posameznih prostorih.

Naročnik se zavezuje opraviti prevzem s pregledom izvedenih del najkasneje v 10 dneh po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

Kakovostni prevzem se ocenjuje po predpisih in po strokovnih normah, veljavnih ob prevzemu, po standardih in po izvedeni tehnični dokumentaciji, ob navzočnosti zastopnikov naročnika in izvajalca.

Količinski in kakovostni prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank  z zapisnikom o pregledu zaključenih del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del ter datum prevzema del (ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne);

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Rok za odpravo morebitnih napak določi naročnik. Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik sme angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drug izvajalec.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti naročnik in izvajalec podpišejo zapisnik o prevzemu del (primopredajni zapisnik). Odprava napak je pogoj za opravljen prevzem.

Kakovost opravljenih storitev in reklamacije

- člen

Vse storitve morajo biti opravljene strokovno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. Pri izvajanju storitev mora izvajalec upoštevati tudi smernice in delovna napotila naročnika. Vse storitve morajo biti izvedene s strokovno usposobljenimi delavci.

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju storitev po pogodbi ali na opremi, ki jih je ugotovil naročnik med samim izvajanjem ali po opravljeni storitvi, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga je določil naročnik. Če izvajalec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren naročniku. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec. Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30-ih dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljnjem besedilu: OZ) in ostalimi veljavnimi predpisi. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.

Izvajalec in naročnik po zaključku posameznih storitev iz predmeta te pogodbe opravita primopredajo na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga pripravi izvajalec.

Garancijski roki

- člen

Obvezni garancijski rok za vsa izvedena dela za sklop 1 je najmanj pet (5) let.

in/ali

Obvezni garancijski rok za vsa izvedena dela za sklop 2 je najmanj dve (2) leti.

Garancijski rok začne teči od podpisa prevzemnega zapisnika.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili OZ.

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti v roku, določenem s strani naročnika na svoje stroške, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Če izvajalec v postavljenem roku ne pristopi k izvedbi del, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja odstranitev napake poveriti drugemu izvajalcu na račun stroškov izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

/naslednja dva odstavka veljata le za sklop 1/

V kolikor izvajalec iz te pogodbe stroškov odprave napak ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot je navedena v 15. členu te pogodbe.

Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora izvajalec podaljšati pred potekom obstoječega finančnega zavarovanja za 30 dni po poteku roka za odpravo napake.

Garancijski roki ne prenehajo veljati s prenehanjem veljavnosti pogodbe.

Pravice in obveznosti pogodbenih strank

- člen

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju storitev,

- bo naročnika opozoril na vse okoliščine, za katere ve ali bi moral vedeti in bi lahko bile pomembne za opravljanje storitev,

- bo ščitil interese naročnika,

- je v celoti seznanjen z osnovami za izvajanje del,

- bo poskrbel za ustrezno zaščito tal in ostalih elementov, za katere obstaja možnost poškodovanja,

- bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev predhodno pridobil pisno soglasje naročnika,

- bo v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev,

- se bo pri izvajanju del prilagajal delovnemu času naročnika ter dela izvajal na način in v času, da minimalno moti delovni proces naročnika. Izvajalec se o času izvajanja storitev dogovori s skrbnikom pogodbe,

- bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa,

- bo pri izvajanju pogodbenih del spoštoval naročnikova navodila o hišnem redu;

- bo ob uvedbi v delo pripravil vzorčno polje, ki ga potrdita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in naročnik /le za sklop 1/;

- bo po končanih delih pripravil poročilo o izvedenih delih, ki vsebuje fotodokumentacijo posameznih faz, seznam vseh uporabljenih materialov s tehničnimi listi in navodili za vzdrževanje /le za sklop 1/;

- bo poskrbel za strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo del vseh podizvajalcev, prav tako pa je do zaključka vseh del dolžan izvajati koordinacijo del podizvajalcev,

- bo v primeru, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, na zahtevo naročnika  najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik se zavezuje, da:

- bo izvajalcu omogočil dostop do objekta;

- bo izvajalcu predal dokumentacijo, s katero razpolaga in jo izvajalec potrebuje za nemoten potek del;

- bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se dela izvršijo pravočasno;

- bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del in

- bo uredil plačilne obveze, izhajajoče iz te pogodbe.

Podizvajalci

- člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

- ime ponudnika, naslov ponudnika, davčna številka, matična številka;

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del, izvedel(i): (če je več podizvajalcev, ločiti za vsakega posebej)

"vrsta del(a)", "predmet", "rok izvedbe del(a)".

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike dodanega podizvajalca,

- izpolnjen ESPD podizvajalca v skladu z 79. členom ZJN-3,

- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema, izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 1. II. poglavja te dokumentacije, ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz 2. točke II. poglavja te dokumentacije, skladno z zahtevami v tej točki, ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Višja sila

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.

Pogodbena kazen

- člen

/Za sklop 1/:

Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem končnem roku iz 4. člena te pogodbe, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 1 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

/Za sklop 2/:

Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem končnem roku iz 4. člena te pogodbe, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel zaradi zamude izvajalca, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Pogodbena kazen zapade v plačilo in je izvršljiva takoj.

Razdrtje pogodbe

- člen

Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta pred potekom njegove veljavnosti. V navedenem primeru je pogodbena stranka dolžna pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko najmanj 30 dni vnaprej o nameravanem odstopu. Odpovedni rok začne teči z dnem prejema poštne pošiljke.

V primeru, da se med izvajanjem predmeta pogodbe izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih pogojev, oziroma da ne izvaja dobav v rokih in v primeru, da ponujeno blago ni v skladu z zahtevami naročnika, ga naročnik na to opozori. Če v roku treh dni od dneva obvestila izvajalec ne prilagodi dela zahtevam naročnika po tej pogodbi, lahko naročnik takoj po preteku tega roka pogodbo razdre in zahteva povračilo škode.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku /ta člen se uporabi le za sklop 1/

- člen

Izvajalec mora ob končanju del, pred zadnjo izstavitvijo e-računa, izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Rok trajanja zavarovanja je 30 dni daljši od splošnega garancijskega roka, ki je določen v tej pogodbi. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Skrbništvo pogodbe

- člen

Skrbnik pogodbe in predstavnik naročnika po tej pogodbi je ____________, dosegljiv na telefonski številki _____________ in elektronskem naslovu _________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________, dosegljiv na telefonski številki __________________ in elektronskem naslovu ___________________.

Varovanje in zaščita podatkov

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dokumente in podatke, ki bi jih utegnil pridobiti pri izpolnjevanju obveznosti iz sporazuma varoval v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) in drugimi podzakonskimi akti.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in 177/20) stranki sporazuma soglašata, da z morebitnimi osebnimi podatki ne bosta upravljali v nasprotju z določili tega zakona.

Protikorupcijska klavzula

- člen

Če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

Razvezni pogoj

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Končne določbe

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot dodatek k pogodbi. V primeru spremembe skrbnika pogodbe na katerikoli strani je dovolj pisno obvestilo drugi stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda, in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Priloga:

- predračun izvajalca št. ___________ z dne ______________

NAROČNIK:					             IZVAJALEC:

V Ljubljani, dne _________ 	  V ___________, dne ________

REPUBLIKA SLOVENIJA

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE RS		 _________________________

Mag. Janja Garvas Hočevar    			              _________________________

v. d. generalnega sekretarja                                               direktor