# Priloga št. 10	

OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO

o dobavi in postavitvi začasnih tehničnih ovir na južni meji Republike Slovenije

št. .........................................

1. člen

Predmet pogodbe je dobava in postavitev (v nadaljevanju: izvedba del) začasnih tehničnih ovir (v nadaljevanju: blago) na južni meji Republike Slovenije, po ponudbenem predračunu s popisom del in materiala ( Priloga št. 4.1)  št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je sestavni del te pogodbe in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in postavitev začasnih tehničnih ovir na južni meji Republike Slovenije, št. 430-173/2021, objavljenem v Uradnemu listu Evropske unije, št._______, dne________, pod objavo št._________ in na portalu javnih naročil, dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Lokacija izvedbe del so posamezni odseki ozemlja na južni meji Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsemi razpisnimi zahtevami oziroma dokumentacijo predmetnega naročila ter z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter se obvezuje, da bo predmet te pogodbe izvajal v rokih in na način, kot je to določeno s to pogodbo in v njeni prilogi.

Izvajalec naročniku jamči da:

- bo dobavljeno blago novo, brezhibno in ne bo imelo napak,

- bo dobavljeno blago ustrezalo vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti, ki so opredeljene v priloženem dokumentu »Predračun s popisom del in materiala« (Priloga št. 4.1),

- bo izvedel postavitev v skladu z določili te pogodbe ter pravili stroke in veljavnimi predpisi za izvedbo del,

- bo svoje pogodbene obveznosti izvajal brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katerega se sklepa pogodba, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z navodili naročnika,

- bo svoje pogodbene obveznosti izvajal v skladu s pogoji, na podlagi katerih je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba,

- bo z izvedbo pogodbenih obveznosti pričel takoj po uvedbi v delo,

- bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri realizaciji pogodbenih obveznosti,

- bo naročniku omogočal stalen ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in soglaša, da lahko naročnik za potrebe spremljanja del  in nadzora nad kvaliteto vgrajenega materiala naroči zunanji strokovni nadzor.

Izvajalec se zavezuje po postavitvi posameznega odseka začasnih tehničnih ovir izdelati geodetsko odmero (elaborat) postavljenih začasnih tehničnih ovir, ki mora evidentirati tako potek, kot tudi dolžino začasnih tehničnih ovir na posamezni parceli, in sicer za vsako naročilo posebej.

Izmere začasnih tehničnih ovir na parceli morajo biti podane tudi v elektronski obliki (xls ali csv).

Stolpci v zapisu morajo vsebovati naslednje podatke:

- katastrska občina,

- parcela (parcelna številka),

- datumu izmere,

- datumu postavitve,

- 3D dolžina začasnih tehničnih ovir (metri),

- vrsta začasnih tehničnih ovir,

- komentar (ime območja, bližnje naselje in morebitne druge relevantne podatke).

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico da po pravilih Obligacijskega zakonika odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

2. člen

Cene na enoto mere brez DDV iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR) ter so brez DDV fiksne in vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraj dobave in montaže oz. postavitve.

Cena vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena (npr. material, delo, prevoz, čiščenje trase terena, morebitno uporabo agregatov, ostale nepredvidene stroške, morebitne popuste in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z realizacijo naročila).

Cene iz ponudbenega predračuna zajemajo tudi naslednje stroške pri izvedbi postavitve začasnih tehničnih ovir:

- vsa razpisana dela, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi deli, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del in predhodno pripravljalnimi deli,

- stroški celovite postavitve začasnih tehničnih ovir po popisu del, oz. naročilu naročnika

- stroški organizacije in zavarovanja delovišča,

- stroški vseh ogledov in detajlnih izmer za potrebe vgradnje elementov,

- stroški koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi naročnik, stroški morebitnih podizvajalcev in koordinacije s podizvajalci,

- kompleten material in pomožni material potreben za celovito izvedbo pogodbenih del,

- pripravljalna in zaključna dela,

- vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del,

- prevozi delavcev in materiala do delovišča,

- ureditev delovišča v skladu s predpisi,

- delo preko delovnega časa in dela ob praznikih,

- tekoče in končno čiščenje delovišča,

- orodja, delovno opremo, mehanizacijo,

- vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige,

- takse za transportna sredstva in prevoze, potrebne za izvedbo pogodbenih del,

- takse za legalno komunalno odlagališče in ostale stroške komunale,

- preiskave, preizkuse, izjave o skladnosti in certifikate za vgrajene materiale in opremo,

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- zavarovanja del,

- odprave možnih poškodb na drugih objektih ali na obstoječi infrastrukturi, iz naslova izvedbe del izvajalca,

- stroški geodetske odmere začasnih tehničnih ovir skladno z  zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in 1. člena te pogodbe,

- vse druge stroške, ki so potrebni, da se pogodbena dela izvedejo tako, da je pogodbeno dogovorjena cena fiksna.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Okvirna pogodbena vrednost brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna okvirna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR z DDV.

Naročnik ni zavezan naročiti dobave blaga in izvedbe storitev v celotni skupni okvirni pogodbeni vrednosti.

POGODBENI ROK

4. člen

Naročnik se zavezuje, da bo prvo uvedbo v delo (in seznanitev s točno lokacijo prve izvedbe del) izvedel v roku pet delovnih dni od veljavnosti pogodbe.

Na prvi uvedbi v delo bo izvajalec tudi prejel prvo naročilo za prvo lokacijo, kar bo pisno zavedeno v zapisniku o uvedbi v delo.

Za vse lokacije nadaljnje izvedbe del bo naročnik izvajalcu storitve sukcesivno pisno naročal na el. naslov_______________. Naročilo bo vsebovalo podatke o lokaciji izvedbe, okvirni dolžini tehničnih ovir, ki jih je potrebno postaviti in roku, v katerem je potrebno ovire postaviti. Naročilo bo vsebovalo tudi datum, uro in lokacijo, na kateri bo predstavnik naročnika izvajalca uvedel v delo. Uvedba v delo za nadaljnje izvedbe bo  predvidoma 3 dni od podaje pisnega naročila.  Če izvajalec na uvedbo v delo ne pride, rok za izvedbo teče od dne, ko bi moral biti izvajalec na uvedbi.

Roki izvedbe del v naročilu se določijo tako, da je izvajalec dolžan  dobaviti in postaviti 150 m1 začasnih tehničnih ovir na dan, izvajalec ima še dodatnih 7 dni za izdelavo geodetske odmere. V primeru s strani naročnika izražene nujnosti izvedbe del se rok določi tako, da je izvajalec dolžan postaviti 250 m1, začasnih tehničnih ovir na dan, izvajalec ima še dodatnih 7 dni za izdelavo geodetske izmere.

Izvajalec mora odpraviti napake za že izvedena pogodbena dela in v času garancijskega roka v roku 3 dni od pisnega obvestila za nujno odpravo napak, sicer pa v roku do 15 dni od pisnega obvestila. Naročnik v obvestilu navede ali gre za nujno odpravno napak.

Če izvajalec v roku ne more izpolniti svojih obveznosti zaradi vzrokov, ki jih ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti mora naročnika o tem nemudoma obvestiti, pred potekom roka za izpolnitev ter navesti in dokazati razloge, ki mu preprečujejo pravočasno izvedbo.

PREVZEM DEL

5. člen

Količinski in kakovostni prevzem se opravi v roku 5 delovnih dni po pisnem obvestilu izvajalca, da je izvedba del in geodetska izmera opravljena. Predstavnik naročnika bo po posvetu z izvajalcem določil točen datum in uro izvedbe količinskega in kakovostnega prevzema  in o tem pisno seznanil predstavnika izvajalca na elektronski naslov: __________. Količinski in kakovostni prevzem je opravljen po podpisu zapisnika o količinskem in kakovostnem prevzemu s strani pooblaščenega predstavnika naročnika in izvajalca, če je prisoten. Čas od obvestila izvajalca, da je izvedel vsa dela do količinskega in kakovostnega prevzema se ne všteva v rok izvedbe.

Zapisnik o količinskem in kakovostnem prevzemu mora vsebovati vsaj:

-	vrsto izvedbe del z dejansko porabljenimi količinami;

-	datum izvedbe del;

-	datum naročila;

-	čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis predstavnika izvajalca, če je prisoten in

-	čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika

-            količina in vrsta predane dokumentacije geodetske izmere.

Količinski in kakovostni prevzem posameznega naročila se ne opravi, če izvedena dela niso izvedena kakovostno in v dogovorjeni količini ter če ni priloženo potrdilo o opravljenem odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov.

V primeru ugotovljenih količinskih in kakovostnih napak, ki se zapišejo v zapisnik, se izvajalec obveže napake odpraviti brezplačno v roku 3 dni od datuma zapisnika. Po odpravi ugotovljenih napak se opravi količinski in kakovostni prevzem v skladu s prvim odstavkom tega člena.

V primeru, da izvajalec v navedenem roku ne odpravi količinskih in kakovostnih napak si naročnik pridržuje pravico, naročiti odpravo napak, pri drugem izvajalcu, znižati vrednost posameznega naročila za izvedbo del ali pa odstopiti od posameznega naročila za izvedbo del. V vseh primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

Izvajalec mora odpraviti skrite napake za že izvedena pogodbena dela in v času garancijskega roka v roku 3 dni od prejema pisnega obvestila za nujno odpravo napak, sicer pa v roku do 15 dni od prejema pisnega obvestila naročnika. Naročnik v obvestilu navede ali gre za nujno odpravno napak. Kot pisno obvestilo se šteje obvestilo poslano po elektronski pošti ali priporočeno po pošti s povratnico.

Če izvajalec v roku ne more izpolniti svojih obveznosti zaradi vzrokov, ki jih ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti mora naročnika o tem nemudoma obvestiti, pred potekom roka za izpolnitev ter navesti in dokazati razloge, ki mu preprečujejo pravočasno izvedbo.

Za pogodbena dela izvedena do 31.12.2021 izvajalec  na podlagi posameznih količinskih in kakovostnih prevzemov do  15.1.2022 pripravi  in naročniku izroči popis vseh del, ki so bila izvedena v letu 2021. Za izvedena dela iz popisa je izvajalec do 15.1.2022  dolžan predložiti garancijsko izjavo, za _____ let (najmanj 2 leti) za do tedaj izvedena pogodbena dela.

Za pogodbena dela izvedena do 10.11.2022 izvajalec  na podlagi posameznih količinskih in kakovostnih prevzemov do  25.11.2022 pripravi  in naročniku izroči popis vseh del, ki so bila izvedena v letu 2022. Za izvedena dela iz popisa je izvajalec do 25.11.2022  dolžan predložiti garancijsko izjavo, za _____ let (najmanj 2 leti) za do tedaj izvedena pogodbena dela.

OBRAČUN DEL IN PLAČILO

6. člen

Izvajalec bo opravljena pogodbena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami po potrjeni knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec mora začasne mesečne situacije sestaviti po dejansko izvršenih pogodbenih delih in količinah, na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer, izvršenih do zadnjega dne v obračunskem mesecu in enotnih cenah iz Ponudbenega predračuna, ki je priloga te pogodbe.

Potrjena situacija je kot pdf. priloga k e-računu.

7. člen

Končni obračun pogodbenih del (po zaključeni končni situaciji) se izvede po uspešnem količinskem in kakovostnem prevzemu vseh izvedenih del. Končni obračun izvedejo pooblaščeni predstavniki naročnika in izvajalca komisijsko z zapisnikom na podlagi s strani izvajalca in nadzora podpisanega gradbenega dnevnika in potrjene knjige obračunskih izmer, ki je sestavni del zapisnika končnega obračuna.

8. člen

Izvajalec naročniku izstavi račun za mesečno obračunsko situacijo za dejansko izvršena dela do 25. v mesecu na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer in cen iz ponudbenega predračuna, račun za končno obračunsko situacijo pa na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, cen iz ponudbenega predračuna ter obojestransko podpisanem zapisniku o količinskem in kakovostnem prevzemu, ki potrjuje količinsko in kakovostno ustreznost izvedenih del in odpravi vseh napak. Račun za mesečno obračunsko situacijo, potrjeno s strani nadzora, izvajalec naročniku dostavi v 1 (enem) tiskanem izvodu in tudi v elektronski obliki. Obvezna priloga k računu za mesečno obračunsko situacijo je kopija potrjene knjige obračunskih izmer, k računu za končno obračunsko situacijo pa originalna knjiga obračunskih izmer, zapisnik o količinskem in kakovostnem prevzemu, finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in potrjeni računi podizvajalcev/ upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i/.

Ne glede na potrditev knjige obračunskih izmer s strani nadzornega organa lahko naročnik zavrne plačilo računov za mesečno ali končno obračunsko situacijo v tistem delu, ki ni skladna z dejansko opravljenimi deli.

Naročnik bo račune za mesečno in končno obračunsko situacijo poravnal 30. dan, od dneva prejema računa, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 18. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti računa podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec  nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za izvedena dela po tej pogodbi pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |

##### NEPREDVIDENA DELA

9. člen

Nepredvidena dela so tista dela, ki v ponudbenem predračunu niso specificirana, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

V pogodbeni vrednosti zajeta nepredvidena dela (njihov obseg je lahko največ 2 % skupne pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih stroških. Izvajalec mora ponuditi izvedbo nepredvidenih del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnika.

Za izvedbo nepredvidenih del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi.

Cene na enoto za izvedbo nepredvidenih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji na osnovi pridobljenih ponudb konkurenčnih izvajalcev ter na osnovi cenika materialov, delovne sile in prevozov ter ustreznih norm.

OBVEZNOSTI, ODNOSI  IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se obvezuje:

- Uvesti izvajalca v delo v skladu s prvim odstavkom 4. člena te pogodbe.

- Omogočiti izvajalcu dostop do delovnega mesta in zagotoviti pogoje za izvajanje del.

- člen

Izvajalec mora izvajati dela skladno s popisom del iz ponudbenega predračuna, pogoji javnega naročila, zahtevah naročnika, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter navodilih naročnikovega skrbnika pogodbe in nadzora.

Dela se morajo izvajati strokovno in kakovostno v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, pravili stroke in običajih dobrega gospodarja.

Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik.

Napake  izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem, pri količinskem in kakovostnem pregledu del ali v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti v primernem roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti po drugem izvajalcu na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali ne atestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec.

Izvajalec bo moral izvajati čiščenje delovišča in poskrbeti za sprotni odvoz gradbenih odpadkov in odvečnega materiala. Vsi stroški odvoza in deponiranja so zajeti v cenah na enoto v ponudbenem predračunu. Gradbene odpadke mora izvajalec odpeljati na javno deponijo v skladu z veljavnim Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri delu ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki in gradbenimi odpadki. Izvajalec mora dostaviti naročniku potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov.

Izvajalec je dolžan po končanem delu zapustiti delovišče urejeno in očiščeno.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- izvajati dela skladno z določili te pogodbe,

- izvajati dela strokovno in kakovostno po veljavnih predpisih, normativih in standardih, in sicer skladno s popisom del iz ponudbenega predračuna ter skladno z navodili naročnika,

- da bo izvajal dela samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja varstva pri delu, veljavnim v RS,

- da bo dela na višini izvajal samo z delavci, ki imajo veljavna zdravniška potrdila za delo na višini ter imajo opravljen preizkus usposobljenosti za varno delo na višini v skladu z 38. členom Zakona o varnostni pri delu (ZVZD-1),

- da bo, v kolikor bo dela izvajal s podizvajalcem, jamčil za podizvajalca in da bo le ta dela izvajal v skladu z določili te pogodbe,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika,

- upoštevati predpise varstva pri delu  ter dela organizirati varno.

POGODBENA KAZEN

13. člen

Naročnik v primeru zamude pri izvedbi del za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude pri izvedbi del zaračuna pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

# Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Za poplačilo škode ali pogodbene kazni lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če izvajalec pri odpravi napak v garancijskem roku, ki je predmet pogodbe, ne upošteva v pogodbi določenega roka za odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

GARANCIJA

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

# Izvajalec zagotavlja splošni garancijski rok na izvedena dela _____ let (najmanj 2 leti). Rok garancije na izvedena dela v letu 2021 prične teči 1.1.2022, rok garancije za izvedena dela v letu 2022 prične teči 1.1.2023.

Izvajalec zagotavlja garancijski rok na prerjavenje vgrajenih panelov _____ let (najmanj 10 let).  Rok garancije na prerjavenje vgrajenih panelov v letu 2021 prične teči 1.1.2022, rok garancije na prerjavenje vgrajenih panelov v letu 2022 prične teči 1.1.2023.

# Izvajalec mora v času garancijskega roka zagotavljati odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. Garancija pokriva stroške za nadomestne dele in delo, ki je potrebno za popravilo. V primeru z zapisnikom o količinskem in kakovostnem prevzemu ugotovljene napake ob prevzemu del oziroma vgrajenega blaga začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. Ob dobavi blaga oziroma podpisu zapisnika o količinskem in kakovostnem prevzemu, ki izkazuje količinsko in kakovostno ustreznost, mora izvajalec naročniku izročiti garancijske liste.

Za vse pravice, obveznosti, zahtevke in druga vprašanja, ki se nanašajo na garancijo po tej pogodbi se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika o garanciji za brezhibno delovanje prodane stvari, če ni za posamezen primer v tej pogodbi dogovorjeno kaj drugega. Navedene določbe Obligacijskega zakonika se smiselno uporabljajo tudi za brezhibnost izvedenih storitev.

FINANČNA ZAVAROVANJA

15. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv«  ali bančno garancijo »na prvi poziv«  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

16. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 dneh po podpisu zapisnika o prevzemu pogodbenih del, posebej za izvedena pogodbena dela v letu 2021 in za leto 2022, posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo  javnega naročila (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne okvirne pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati najmanj 5 let.

Izvajalec bo moral, najkasneje 15 dni pred potekom vsakokrat veljavnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, naročniku posredovati novo kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne okvirne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj 5 let oz. 30 dni po poteku garancijskega roka, ki velja najdlje. Izvajalec bo lahko namesto novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku predložil dodatek k obstoječemu finančnemu zavarovanju za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

17. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost pogodbe predložiti zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 14. členom Gradbenega zakona, z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR, sklenjeno za čas veljavnosti pogodbe. Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z  opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode  in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Zavarovanje mora vključevati tudi škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim izvajalec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem /če nastopa s podizvajalci/

PODIZVAJALCI

18. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki 9.2.3 točke 9.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

HIŠNI RED IN VAROVANJE PODATKOV NAROČNIKA

19. člen

##### Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del. Obveznosti, ki po tem odstavku veljajo za izvajalca, v celoti zavezujejo tudi vse osebe, ki bodo za izvajalca opravljale pogodbena dala.

##### Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo.

##### Naročnik si pridržuje pravico, da Policija izvede varnostno preverjanje po četrtem odstavku 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19-ZDZ in 200/20, v nadaljevanju ZODPol), če se naknadno pojavijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno ugotavljati varnostna tveganja, da se prepreči ogrožanje notranje varnosti Policije, pri čemer lahko preverjanje izvede pred začetkom izvajanja pogodbenih del in/ali kadarkoli tekom izvajanja te pogodbe. V tem primeru bo moral izvajalec naročniku na njegov poziv, za delavca oz. delavce, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe, posredovati potrebne podatke skladno z zakonodajo, in sicer soglasja delavcev za preverjanje ter s strani delavcev izpolnjene vprašalnike. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca oz. delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

##### PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

20. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI

- člen

Skrbnik pogodbe in tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________________, elektronski naslov: ___________________________________________.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je __________________, elektronski naslov: ______________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

22. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

23.  člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo. Določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za to pogodbo ne uporabljajo. /upošteva se za tujega ponudnika pri prodajni pogodbi oz. pogodbi z elementi prodaje; v tem primeru se črta zgornji odstavek/.

24. člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

25. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 15. člena  in iz prvega odstavka 17. člena te pogodbe.

Dobava in postavitev začasnih tehničnih ovir se bo izvajala do 10.11.2022.

V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne vrednosti pogodbe izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti pogodbe, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva, z izvajalcem, na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k pogodbi, za povečanje skupne okvirne vrednosti pogodbe za največ 30 %. V primeru izčrpanja z aneksom povečane skupne okvirne vrednosti pogodbe, pogodba preneha veljati ne glede na njeno obdobje veljavnosti. V primeru ne izčrpanja vrednosti pogodbe, pa pogodba preneha z dnem poteka veljavnosti pogodbe. Naročnik izvajalca pisno obvesti o izčrpanju vrednosti in prenehanju pogodbe na elektronski naslov ali po pošti priporočeno s povratnico.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe do zaključka uvedbe v delo izvajalca, v kolikor ne bodo zagotovljena proračunska sredstva z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

26. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

27. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….

(naziv podpisnika)                                        	(naziv podpisnika)