Maj 2021

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management)

Odgovorna oseba naročnika:

Dušan Mes

generalni direktor

Vsebina razpisne dokumentacije:

1. Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Vrsta postopka

  - Sklopi in variantne ponudbe

  - Veljavnost ponudbe

  - Rok za izvedbo pogodbenih dobav, del in storitev

  - Objave

  - Pridobivanje dodatnih informacij

  - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Način in rok za oddajo ponudbe

  - Odpiranje ponudb

  - Pregled ponudb

  - Dopustne dopolnitve, spremembe, umik in popravki ponudbe

  - Merilo za ocenjevanje ponudb

  - Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

  - Oddaja javnega naročila

  - Sklenitev pogodbe

  - Revizija postopka

  - Ostali pogoji, opozorila in pravice

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

  - Izdelava ponudbe

  - Jezik ponudbe

  - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

  - Sestavni deli ponudbe:

          - Podatki o ponudniku

          - Razlogi za izključitev

          - Pogoji za sodelovanje

          - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

          - Finančno zavarovanje

          - Pogodba

          - Predračun

          - Specifikacija predmeta javnega naročila

3. Razpisni obrazci:

Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu

Razpisni obrazec 4: Enotni evropski obrazec v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Razpisni obrazec 5: Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Razpisni obrazec 6: Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Razpisni obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Razpisni obrazec 8: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Razpisni obrazec 9: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (vzpostavitev in vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM)

Razpisni obrazec 10: Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

Razpisni obrazec 11: Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

Razpisni obrazec 12: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec 13: Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec 14: Vzorec pogodbe (vzpostavitev sistema SIEM)

Razpisni obrazec 15: Vzorec pogodbe (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM)

Razpisni obrazec 16: Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Razpisni obrazec 17: Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razpisni obrazec 18: Predračun (vzpostavitev sistema SIEM)

Razpisni obrazec 19: Predračun (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM)

Razpisni obrazec 20: Specifikacija predmeta naročila (vzpostavitev sistema SIEM)

1. Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju »ZJN-3«) naročnik

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1506 Ljubljana

Matična številka podjetja: 5142733000

Osnovni kapital 359.529.921,23 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike (v nadaljevanju tudi »izvajalec«), da predložijo svojo ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je:

- vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) oziroma »vzpostavitev sistema« oziroma »sistem za predmet vzpostavitve,

- vzdrževanje vzpostavljenega sistema za obdobje oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev.

Podrobnejši opis razpisanih dobav, del in storitev ter ostalih pravic in obveznosti je določen v:

- specifikaciji predmeta naročila (vzpostavitev sistema SIEM),

- vzorcu pogodbe (vzpostavitev sistema SIEM),

- vzorcu pogodbe (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM),

- vzorcu pogodbe o obdelavi osebnih podatkov,

- vzorcu sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

v razpisnih obrazcih iz 3. poglavja te razpisne dokumentacije.

1.2. Vrsta postopka

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na splošnem področju.

Javno naročilo se odda v skladu s 40. členom ZJN-3 po odprtem postopku.

1.3. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo je enovito. Ponudba po sklopih ni dovoljena.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati pet (5) mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

1.5. Rok za izvedbo pogodbenih dobav, del in storitev

Rok za vzpostavitev sistema oziroma za izvedbo vseh pogodbenih dobav in del je šest (6) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, vključno s prevzemom celotnega sistema v redno obratovanje v produkciji.

Maksimalni dobavni roki za dobavo strojne in programske opreme ter roki za izvedbo del implementacije so:

- Za izdelavo izvedbenega načrta do enega (1) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega:

  - Do tri (3) tedne za izdelavo izvedbenega načrta (izvajalec izdela in naročniku preda izvedbeno dokumentacijo v papirni in elektronski verziji).

  - Do izteka eno (1) mesečnega roka za pregled izvedbene dokumentacije s strani naročnika, dopolnitev izvedbene dokumentacije na osnovi morebitnih naročnikovih pripomb in potrditev izvedbene dokumentacije s strani naročnika.

- Za dobavo vse strojne in programske opreme do dva (2) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

- Za izvedbo vseh del implementacije, vključno z vgradnjo, namestitvijo ter konfiguracijo strojne in programske opreme, izdelavo končne dokumentacije izvedenih del in izvedenim tehničnim pregledom in podpisom zapisnika o prevzemu celotnega sistema v poskusno obratovanje v produkciji do pet (5) mesece od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

- Obdobje poskusnega obratovanja v produkciji, ki traja en (1) polni koledarski mesec. V tem času izvajalec odpravi vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti v delovanju sistema, s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po zaključku obdobja poskusnega obratovanja v produkciji pa implementirani sistem preide v redno obratovanje v produkciji (pogodba za vzpostavitev sistema SIEM je zaključena).

Izvajalec bo vzpostavljeni sistem pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu po zaključku obdobja poskusnega obratovanja v produkciji, to je s prehodom v redno obratovanje v produkciji, in traja oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev.

1.6. Objave

Portal javnih naročil RS in portalu javnih naročil EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.7. Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 9.6.2021 do 12.00 ure, da bo naročnik lahko pripravil in objavil odgovore najkasneje 16.6.2021 do 12.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu v obliki odgovora na vprašanje kot dodatek k razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

1.8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu.

Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

1.9. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Način oddaje ponudbe, opisan v predhodnem odstavku, je pravno zavezujoč.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjene obrazce:

- Razpisni obrazec 18: Predračun (vzpostavitev sistema SIEM),

- Razpisni obrazec 19: Predračun (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM),

ki bodo dostopni na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v informacijski sistem e-JN oddaja ponudbo, naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen obrazec:

- Razpisni obrazec 4: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,

in sicer

- svoj ESPD v razdelek »ESPD - ponudnik«,

- ESPD ostalih sodelujočih v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik v sistem e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje, v kolikor gre za tujega ponudnika (za Razpisnim obrazcem 1),

- Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (v kolikor ne nastopa s podizvajalci),

- Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu (v kolikor nastopa s podizvajalci),

- Razpisni obrazec 5: Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- Razpisni obrazec 6: Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- listinska dokazila o izpolnjevanju splošne sposobnosti ponudnika

- Razpisni obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika,

- Razpisni obrazec 8: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika,

- Razpisni obrazec 9: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (vzpostavitev in vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM),

- ustrezna listinska dokazila, kot npr. kopije osebnih certifikatov ali opis projektov, na katerih je sodeloval in iz katerega bo razvidna njihova vloga na projektih, o pridobljenem znanju referenčnih strokovnjakov,

- zavarovanje za resnost ponudbe:

- sken menične izjave in menice,

ali

- original bančne garancije za resnost ponudbe v datoteki PDF oziroma sken v primeru, da ponudnik predloži original bančne garancije v papirni obliki,

- Priloga 1 Razpisnega obrazca 16: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov

- Priloge Razpisnega obrazca 20: Specifikacija predmeta naročila (vzpostavitev sistema SIEM).

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2721

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 24.6.2021 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 12: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- Razpisni obrazec 13: Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- Razpisni obrazec 14: Vzorec pogodbe (vzpostavitev sistema SIEM),

- Razpisni obrazec 15: Vzorec pogodbe (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM),

- Razpisni obrazec 16: Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ( ! razen Priloge 1 pogodbe),

- Razpisni obrazec 17: Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

- Razpisni obrazec 20: Specifikacija predmeta naročila (vzpostavitev sistema SIEM),

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:

- naročniku predložil finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal pogodbi (vzpostavitev, vzdrževanje), kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal sporazum o ne-razkrivanju podatkov, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- izvedel vse pogodbene dobave, dela in storitve, kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe:

- menice in menične izjave,

ali

- bančne garancije,

v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: Vzpostavitev sistema SIEM«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje 24.6.2021 do 12.00 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o.

Sektor za nabavo

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

(Vložišče)

Ponudniki oddajo finančno zavarovanje za resnost ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

1.10. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.6.2021 in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.11. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju pa bo preveril samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in jo bo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

1.12. Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in pojasnila ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.13. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene.

Najnižja cena je vsota celotne ponudbene vrednosti:

- vzpostavitve sistema (vrstica 4 Razpisnega obrazca 18),

- vzdrževanja vzpostavljenega sistema (vrstica 3 Razpisnega obrazca 19).

1.14. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

Podatke o lastniški strukturi mora posredovati ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

1.15. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.16. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik izbranemu ponudniku poslal v podpis:

- pogodbo o vzpostavitvi sistema SIEM,

- pogodbo o vzdrževanju vzpostavljenega sistema SIEM,

- pogodbo o obdelavi osebnih podatkov,

- sporazum o ne-razkrivanju podatkov.

Izbrani ponudnik mora vse tri pogodbe in sporazum o ne-razkrivanju podatkov podpisane vrniti naročniku najkasneje v roku 10 dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme vseh treh podpisanih pogodb in sporazuma o ne-razkrivanju podatkov in izvajalec ne predloži finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od izvedbe javnega naročila.

1.17. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.18. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

2.	Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik v svoji ponudbi obvezno upošteva vse zakone in predpise, ki so kakorkoli povezani z javnim naročanjem in vse ostale področne zakone in predpise.

2.1.	Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrožijo, ali podpišejo in/ali žigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. S strani pooblaščene osebe za zastopanje morajo biti podpisani in/ali žigosani le tisti obrazci, kjer je to posebej označeno (žigosani v primeru, če gospodarski subjekt posluje z žigom).

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta javnega naročila.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.2.	Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

2.3.	Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudnik, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izve za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, jih je dolžan varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji jasno označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da je v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled ekonomsko najugodnejše ponudbe, zato bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika vsem ponudnikom.

Naročnik bo ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.4.	Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v uvodu ponudbe priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

Posamezna dokazila in pripadajoče priloge morajo biti v ponudbi oziroma mapi vložene po spodaj navedenem vrstnem redu od črke A do I v nadaljevanju.

A.	Podatki o ponudniku

Ponudnik

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. Tuji ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Ponudnik v skupnem nastopu

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Podizvajalec

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi o tem predložiti izjavo (Razpisni obrazec 2).

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Razpisni obrazec 3),

- predložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdeset (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

Naročnik ponudnike opozarja, da so v primeru nastopa s podizvajalci podatki o podizvajalcih, vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s temi podizvajalci. Ti podizvajalci morajo naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom) najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti Razpisne obrazce 3 in 4 ter vsa dokazila o ne-izpolnjevanju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za novega podizvajalca.

V kolikor ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora ta podizvajalec najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti kopijo te pogodbe (ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik). Ravno tako se sklene aneks k pogodbi med naročnikom in ponudnikom.

Dokazilo:

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 1,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje (za Razpisnim obrazcem 1),

- pravni akt (pogodba) o skupnem nastopu, v kolikor gre za skupno ponudbo (za Razpisnim obrazcem 1),

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 2,

- s strani podizvajalca izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 3.

Razpisni obrazec 1 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec 2 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu, ki ne nastopajo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3 izpolnijo vsi podizvajalci.

Vsi razpisni obrazci se po potrebi kopirajo.

B.	Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami),

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 5 (če ima ponudnik sedež v Republiki Sloveniji),

- izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec 6 (za vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno bivališče).

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci,

- vse osebe, ki so članice u pravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

C. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih ponudnik mora izpolnjevati. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci) mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Tehnična in strokovna sposobnost:

Ponudnik bo izločen, če ne izpolnjuje pogojev za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti.

Zahteva se, da ima gospodarski subjekt potrebne tehnične in človeške vire ter zadostno znanje in izkušnje.

Zahtevani certifikati (in druga spričevala ali potrdila) dokazujejo ustrezno znanje in usposobljenost kadra. Certifikat pomeni strokovnost. Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora imeti certificiran kader v skladu z zahtevami naročnika.

Splošna sposobnost ponudnika

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora imeti v času objave tega razpisa:

- veljavni najvišji partnerski status pri proizvajalcu sistema SIEM, ki ga naročniku Slovenske železnice, d.o.o. ponuja v okviru tega razpisa,

- vzpostavljen certificiran sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 ali novejši,

- vzpostavljen certificiran sistem varovanja informacij po standardu ISO 27001:2013,

- veljavni najvišji ali drugi najvišji partnerski status pri proizvajalcu VMware.

Ponudnik mora predložiti ustrezna listinska dokazila, da izpolnjuje splošno sposobnost.

Tehnična sposobnost

- Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega razpisa uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta vzpostavitve in vzdrževanja vzpostavljenega sistema SIEM, v nadaljevanju »referenčni projekt«, vsaj dvema (2) različnima naročnikoma referenčnega projekta, pri čemer se zahteva, da:

- je vsaj en referenčni projekt vzpostavljen pri naročniku, ki spada v sektor kritične infrastrukture na podlagi Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17),

- je referenčni projekt implementiran na programski platformi, ki jo ponudnik v okviru tega razpisa ponuja naročniku Slovenske železnice, d.o.o.,

- je referenčni projekt vzpostavljen na lokaciji in IT infrastrukturi naročnika referenčnega projekta,

- mora biti zmogljivost zajema sistema najmanj 1.500 EPS (dogodkov na sekundo),

- je izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- naročnik referenčnega projekta referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporablja vsaj zadnjih šest (6) mesecev pred dnevom objave tega razpisa,

- izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj zadnjih šest (6) mesecev pred dnevom objave tega razpisa.

- Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega razpisa uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta, katerih del je bila vzpostavitev visoko razpoložljivega VMware okolja, in sta obsegala vsaj:

- dobavo, namestitev in konfiguracijo strojne opreme,

- vzpostavitev virtualizacijske platforme na primarni in sekundarni lokaciji,

- vzpostavitev replikacije med primarno in sekundarno lokacijo,

- je izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- naročnik referenčnega projekta referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporablja vsaj zadnjih šest (6) mesecev pred dnevom objave tega razpisa.

Vsi referenčni projekti morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega projekta.

Referenčni projekti se ne smejo nanašati na projekte, uvedene pri ponudniku, partnerju v skupnem nastopu ali podizvajalcu.

Vsi gospodarski subjekti, ki so izvajalci referenčnih projektov, obvezno nastopajo v ponudbi v vlogi ponudnika ali partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca.

Ponudnik mora za vsak referenčni projekt predložiti s strani naročnika referenčnega projekta izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 7 in Referenčni obrazec 8.

Strokovna sposobnost

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora imeti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba):

- vsaj tri (3) strokovnjake z najvišjim možnim certifikatom za implementacijo ponujene SIEM rešitve (npr. deployment professional ali ekvivalent);

- vsaj enega (1) strokovnjaka s poznavanjem administracije in podpore za ponujeno SIEM rešitev (npr. associate administrator ali ekvivalent);

- vsaj enega (1) strokovnjaka s področja poznavanja kibernetske varnosti s certifikatom Certified Ethical Hacker (CEH v9 ali novejši);

- vsaj dva (2) strokovnjaka s področja virtualizacijskega okolja VMware z vsaj VMware Certified Professional za Data Center Virtualization 2019 certifikatom,

- vsaj enega (1) strokovnjaka s področja Veeam programske opreme z vsaj Veeam Certified Engineer 9 (VMCE 9) certifikatom,

- vsaj dva (2) certificirana sistemska inženirja ali tehnika za servis ponujene nove strojne opreme,

- enega (1) certificiranega strokovnjaka s področja projektnega vodenja.

Ponudnik mora za vse referenčne strokovnjake predložiti ustrezna listinska dokazila, kot npr. osebne certifikate ali opis projektov, na katerih je sodeloval in iz katerega bo razvidna njihova vloga na projektih.

Ponudnik vse referenčne strokovnjake navede v Razpisni obrazec 9, navede, kakšen je njihov poslovni odnos do ponudnika (kot npr. redno zaposlen).

Izbrani ponudnik referenčnega certificiranega strokovnjaka s področja projektnega vodenja imenuje za vodjo projekta pri vzpostavitvi sistema SIEM v predmetnem javnem naročilu.

Vsi referenčni strokovnjaki, s katerimi ponudnik izkazuje svojo strokovno sposobnost, za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas sodelujejo pri vzpostavitvi sistema SIEM, pri vzdrževanju vzpostavljenega sistema SIEM pa vsaj en referenčni strokovnjak posameznega področja, razen usposobljeni vodja projekta.

Naročnik bo v času vzdrževanja vzpostavljenega sistema SIEM izbranemu ponudniku v okviru storitev, obračunanih po dejansko porabljenih človek/urah, obračunal le dejansko porabljene človek/ure prijavljenih usposobljenih referenčnih strokovnjakov. Izbrani ponudnik ni upravičen do plačila opravljenega dela, ki bi ga opravljali neusposobljeni neprijavljeni posamezniki.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje),

- listinska dokazila o izpolnjevanju splošne sposobnosti ponudnika,

- s strani naročnika referenčnega projekta izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 7,

- s strani naročnika referenčnega projekta izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 8,

- izpolnjen Razpisni obrazec 9,

- ustrezna listinska dokazila, kot npr. kopije osebnih certifikatov ali opis projektov, na katerih je sodeloval in iz katerega bo razvidna njihova vloga na projektih, o pridobljenem znanju referenčnih strokovnjakov.

D.	Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik):

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3,

- če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik pred sprejetjem odločitve od oddaji javnega naročila ekonomsko najugodnejšega ponudnika:

- ki ima sedež v Republiki Sloveniji:

- preveril in pridobil dokazila v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopnih nacionalnih zbirk podatkov (uradni registri in evidence),

- ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pozval, da mu dokazila o:

- nekaznovanosti,

- plačanih davkih in prispevkih,

- insolventnosti ali prisilnem prenehanju ali likvidaciji,

- izločitvi iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami,

- prekršku v zvezi s plačilom za delo,

- ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ravno tako bo naročnik za vse fizične osebe, za katere ne more pridobiti dokazil v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopne kazenske evidence fizičnih oseb Republike Slovenije na osnovi pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahteval, da mu ustrezna dokazila:

- matične države, iz katere izhaja fizična oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, in

- države, kjer ima fizična oseba, ne glede na državljanstvo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, če to ni v Republiki Sloveniji.

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Če država članica ali tretja država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, jih ponudnik nadomesti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

V kolikor ekonomsko najugodnejši ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil v e-JN ne bo naložil v zahtevanem roku, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik ESPD obrazec naloži le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne posameznih delov ESPD obrazca na različni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« ali »Ponudba« informacijskega sistema e-JN.

E.	Finančno zavarovanje

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži v ponudbi:

- menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR,

ali

- bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj pet (5) mesecev dni po skrajnem roku za predložitev ponudb oziroma enako kot veljavnost same ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik lahko unovči zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Menica z menično izjavo:

Vsebina menične izjave mora biti skladna z vzorcem menične izjave iz te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo original menice in menične izjave za resnost ponudbe ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Bančna garancija:

Original bančne garancije za resnost ponudbe je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za resnost ponudbe v papirni obliki ponudnik predloži na naslov naročnika in sken v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Original bančne garancije za resnost ponudbe v elektronski obliki ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Naročnik bo original bančne garancije za resnost ponudbe v papirni obliki ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzpostavitev sistema SIEM)

V roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je sedem (7) mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Original bančne garancije za resnost ponudbe v elektronski obliki izvajalec predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM)

V roku deset (10) dni od dneva podpisa pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Veljavnost menice in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je petinpetdeset (55) mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo menico in menično izjavo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteva.

F.	Pogodba

Vzorci pogodb in vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov določajo vsebino in obliko pogodb oziroma sporazuma, ki jih bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

Ponudnik mora dopolniti Prilogo 1 pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (Razpisni obrazec 16), in sicer mora navesti svoje tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih zagotavlja za varstvo osebnih podatkov, in jo obvezno predložiti v svoji ponudbi.

Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in sporazum o ne-razkrivanju podatkov bo naročnik sklenil s ponudnikom, vsemi partnerji v skupnem nastopu in vsemi podizvajalci.

G.	Predračun

Ponudnik izpolni predračun za vzpostavitev in vzdrževanje vzpostavljenega sistema.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti kompletni stroški ponudnika za izvedbo naročila.

Ponudbena vrednost vzpostavitve sistema vključuje tudi vrednost nepredvidenih del.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

V primeru, da se veljavnost ponudbe izteče, naročnik pa še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, lahko naročnik ponudnika zaprosi za soglasje k podaljšanju veljavnosti ponudbe.

Naročnik bo ponudnika k podaljšanju veljavnosti ponudbe pozval in ponudnik bo podaljšanje predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

Vzdrževanje: Mesečni pavšal

V predračunu za vzdrževanje vzpostavljenega sistema oziroma Razpisnem obrazcu 18 ponudnik navede ceno mesečnega pavšala, ki vključuje storitve mesečnega pavšala, določene v vzdrževalni pogodbi, ne vključuje pa izvedbe storitev, obračunih po dejansko porabljenih urah.

Vzdrževanje: Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih urah

Enotna cena človek/ura velja za vse prijavljene strokovnjake v Razpisnem obrazcu 19.

Naročnik je določil pogodbeno kvoto človek/ur.

V času izvedbe pogodbenih storitev se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovarjala, kateri strokovnjaki so ustrezni za izvedbo posameznih del in storitev.

Čas in potni stroški za prihod in odhod strokovnjakov izvajalca na lokacijo naročnika so vključeni v ceni človek/ura in se ne zaračunavajo posebej (naročnika ne bremenijo oziroma nima nikakršnih stroškov).

Cena človek/ura je enaka ne glede na to, ali se dela in storitve opravijo v rednem delovnem času ali izven njega.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 18,

- izpolnjen Razpisni obrazec 19.

H.	Specifikacija predmeta javnega naročila

Zahteve naročnika glede vzpostavitve sistema so določene v:

- specifikaciji predmeta naročila (vzpostavitev sistema SIEM) oziroma Razpisnem obrazcu 20,

- vzorcu pogodbe (vzpostavitev sistema SIEM) oziroma Razpisnem obrazcu 14.

Zahteve naročnika glede vzdrževanja vzpostavljenega sistema SIEM so določene v vzorcu vzdrževalne pogodbe oziroma Razpisnem obrazcu 15.

Ponudba mora zajemati kompletni predmet naročila, kot je določeno v navedenih razpisnih obrazcih.

Ponudnik v ponudbi obvezno predloži:

- Tehnično dokumentacijo proizvajalca strojne opreme (slikovno in tekstovno), iz katere bo jasno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudnik mora v tehnični dokumentaciji označiti dele, iz katerih izhaja izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

- Specifikacijo ponujene programske platforme;

- Specifikacijo licenc ponujene programske platforme in drugih licenc, ki niso neposredno vezane na ponujeno programsko platformo, to so morebitne druge licence, ki so potrebne za delovanje sistema SIEM (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).

3.	Razpisni obrazci

Razpisni obrazec 1:	Podatki o ponudniku

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis izvajalske pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe OOP* |  |
| Pooblaščena oseba za podpis sporazuma** |  |
| Skrbnik izvajalske pogodbe |  |
| Elektronski naslov za varstvo OP*** |  |

* obdelavi osebnih podatkov

** sporazum o ne-razkrivanju podatkov

*** osebnih podatkov

Razpisni obrazec 2:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3:	Podatki o podizvajalcu

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

| Podizvajalec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |  |  |
| Naslov podizvajalca |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Davčna številka |  |  |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |  |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |  |  |
| Številka vpisa v register |  |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca |  |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |  |  |
| Številka transakcijskega računa |  |  |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |  |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe OOP* |  |  |  |
| Pooblaščena oseba za podpis sporazuma** |  |  |  |
| Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo OP*** |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvajal (v EUR brez DDV) |  |  |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvajal |  |  |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) |  | DA | NE |

* obdelavi osebnih podatkov

** sporazum o ne-razkrivanju podatkov

*** osebnih podatkov

Podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 4:	Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih naročil.

Razpisni obrazec 5:	Izjava ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 				 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo Slovenske železnice, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management)« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Polno ime gospodarske družbe |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarske družbe |  |
| Občina sedeža gospodarske družbe |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka gospodarske družbe |  |

Kraj in datum:									Žig in podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 6:	Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 				 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo Slovenske železnice, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management)« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Zakoniti zastopnik gospodarske družbe (naziv gospodarske družbe) |  |
| --- | --- |
| EMŠO (obvezen podatek) |  |
| Datum rojstva |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| ulica in hišna številka |  |
| poštna številka in pošta |  |
| Državljanstvo |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil |  |

Opomba:

Kraj in datum:									Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

Razpisni obrazec 7:	Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Naročnik referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Izvajalec referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

Izjavljamo, da (ustrezno obkroži oziroma izpolni):

- smo naročnik, ki spada v sektor kritične infrastrukture na podlagi Zakona o kritični infrastrukturi:     DA     NE

- je referenčni projekt implementiran na:

  - na programski platformi 					 (navedba programske platforme),

  - proizvajalca 						 (navedba proizvajalca programske platforme),

- je referenčni projekt vzpostavljen na naši lokaciji in IT infrastrukturi:     DA     NE

- je zmogljivost zajema sistema najmanj 1.500 EPS (dogodkov na sekundo):     DA     NE

- je izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del):     DA     NE

- referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporabljamo vsaj zadnjih šest (6) mesecev pred dnevom objave tega razpisa:     DA     NE

- nam izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj zadnjih šest (6) mesecev pred dnevom objave tega razpisa:     DA     NE

- je bil referenčni projekt zaključen v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega razpisa:     DA     NE

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:								Žig in podpis naročnika referenčnega projekta

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 8:	Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Naročnik referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Izvajalec referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

Izjavljamo, da (ustrezno obkroži oziroma izpolni):

- nam je izvajalec, ki mu potrjujemo referenco (izvajalec referenčnega projekta), v polnem obsegu, zanesljivo, pravočasno in uspešno zaključil projekt (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del), katerega del je bila vzpostavitev visoko razpoložljivega VMware okolja (implementacija), in je obsegal vsaj:

  - dobavo, namestitev in konfiguracijo strojne opreme,

  - vzpostavitev virtualizacijske platforme VMware na primarni in sekundarni lokaciji,

  - vzpostavitev replikacije med primarno in sekundarno lokacijo,

v nadaljevanju referenčni projekt:     DA     NE

- referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporabljamo vsaj zadnjih šest (6) mesecev pred dnevom objave predmetnega razpisa:    DA     NE

- je bil referenčni projekt zaključen v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega razpisa:     DA     NE

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:								Žig in podpis naročnika referenčnega projekta

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 9:	Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (vzpostavitev in vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM)

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

- Podizvajalec

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

| Ime in priimek | Poslovni odnos do ponudnika |
| --- | --- |
| Strokovnjak z najvišjim možnim certifikatom za implementacijo ponujene SIEM rešitve (npr. deployment professional ali ekvivalent) |  |
| Strokovnjak z s poznavanjem administracije in podpore za ponujeno SIEM rešitev (npr. associate administrator ali ekvivalent) |  |
| Strokovnjak s področja poznavanja kibernetske varnosti s certifikatom Certified Ethical Hacker (CEH v9 ali novejši) |  |
| Strokovnjak s področja virtualizacijskega okolja VMware z vsaj VMware Certified Professional za Data Center Virtualization 2019 certifikatom |  |
| Strokovnjak s področja Veeam programske opreme z vsaj Veeam Certified Engineer 9 (VMCE 9) certifikatom |  |
| Certificirani sistemski inženir ali tehnik za servis ponujene nove strojne opreme |  |
| Certificirani strokovnjak s področja projektnega vodenja |  |

Vsi v tem obrazcu navedeni strokovnjaki za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas trajanja pogodbe sodelujejo pri izvedbi pogodbenih obveznosti vzpostavitve sistema SIEM, pri vzdrževanju vzpostavljenega sistema SIEM, za storitve, obračunane po dejansko porabljenih urah, pa vsaj en (kateri koli med njimi) posameznega področja (razen vodje projekta, ki sodeluje le pri vzpostavitvi sistema SIEM).

V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, objavljene na:

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

in pridobiti soglasje naročnika.

Razpisni obrazec 10:	Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

Izdajatelj menice:

MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE

V zavarovanje resnosti ponudbe do naročnika Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, po javnem naročilu št 				 za izbor izvajalca predmeta naročila »Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management)«, izročamo družbi Slovenske železnice, d.o.o. 1 kom podpisane bianco menice, ki jo je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki 				 (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje 				 .

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo Slovenske železnice, d.o.o., da izpolni menico za znesek 10.000,00 EUR ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če ponudnik na nedovoljen način ponudbo umakne ali jo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, spremeni,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: 	 						 TRR št.: 						 .

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja do

(Kraj in datum)

Izdajatelj menice:

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga: 1 kom bianco menic

Razpisni obrazec 11:	Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za resnost ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 12:	Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 13:	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izdajatelj menice:

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, po pogodbi 				 (naziv pogodbe) sklenjeni datum 			 , na podlagi postopka z oznako 			 (št. objave na portalu), za predmet naročila »Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management)« izročamo družbi Slovenske železnice, d.o.o. 1 kom podpisane bianco menice, ki jo je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki 						 (ime in priimek, status v gospodarski družbi), ki se podpisuje 				 .

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo Slovenske železnice, d.o.o., da izpolni menico za znesek 			 EUR ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi;

- naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

TRR št.: 						 .

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja do

(Kraj in datum)

Izdajatelj menice:

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

1 kom bianco menic

Razpisni obrazec 14:	Vzorec pogodbe (vzpostavitev sistema SIEM)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733

Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.

Osnovni kapital

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV

TR št.

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/INV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 71/2021/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management), v nadaljevanju »vzpostavitev sistema« oziroma »sistem« za predmet vzpostavitve. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 16: Predračun (vzpostavitev sistema SIEM), - Priloga 2: Razpisni obrazec 18: Specifikacija predmeta naročila (vzpostavitev sistema SIEM) s prilogami, - Priloga 3: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (vzpostavitev in vzdrževanje sistema SIEM), - Priloga 4: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 5: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 6: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvedel vzpostavitev oziroma implementacijo sistema SIEM, kot je opredeljeno v Prilogi 2 te pogodbe. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost vzpostavitve sistema iz točke 1 te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca oziroma Priloge 1 in znaša: |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 3.2 | Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. V ceno so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmeta naročila. Podražitev ni. |
| --- | --- |
| 3.3 | Pogodbena vrednost vzpostavitve sistema vključuje tudi vrednost nepredvidenih del. |
| 3.4 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| 4. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 4.1 | Plačilo celotne pogodbene vrednosti se izvrši v 2 delih, in sicer: - Celotno vrednost dobavljene kompletne strojne in programske opreme, ki je predmet te pogodbe, na osnovi dobavnice, ostalih zahtevanih dokumentov in potrjenega računa (Priloga 1: točka 1 in 2 predračuna), - Celotno vrednost vseh storitev implementacije sistema do prevzema implementiranega sistema v redno obratovanje v produkciji na osnovi obojestransko podpisanega zapisnika o prevzemu celotnega sistema v redno obratovanje v produkciji (Priloga 1: točka 3 predračuna). |
| 4.2 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobav in storitev oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 4.3 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na: |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 4.4 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 4.5 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 4.6 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 5. | ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DOBAV IN DEL |
| 5.1 | Rok za vzpostavitev sistema oziroma vseh pogodbenih dobav in del je šest (6) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, vključno s prevzemom celotnega sistema v redno obratovanje v produkciji. |
| 5.2 | Maksimalni dobavni roki za dobavo strojne in programske opreme ter roki za izvedbo del implementacije so: - Za izdelavo izvedbenega načrta do enega (1) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega: - Do tri (3) tedne za izdelavo izvedbenega načrta (izvajalec izdela in naročniku preda izvedbeno dokumentacijo v papirni in elektronski verziji). - Do izteka eno (1) mesečnega roka za pregled izvedbene dokumentacije s strani naročnika, dopolnitev izvedbene dokumentacije na osnovi morebitnih naročnikovih pripomb in potrditev izvedbene dokumentacije s strani naročnika. - Za dobavo vse strojne in programske opreme do dva (2) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Za izvedbo vseh del implementacije, vključno z vgradnjo, namestitvijo ter konfiguracijo strojne in programske opreme, izdelavo končne dokumentacije izvedenih del in izvedenim tehničnim pregledom in podpisom zapisnika o prevzemu celotnega sistema v poskusno obratovanje v produkciji do pet (5) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Obdobje poskusnega obratovanja v produkciji, ki traja en (1) polni koledarski mesec. V tem času izvajalec odpravi vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti v delovanju sistema, s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po zaključku obdobja poskusnega obratovanja v produkciji pa implementirani sistem preide v redno obratovanje v produkciji (pogodba za vzpostavitev sistema SIEM je zaključena). |
| 5.3 | Izvajalec bo pogodbena dela praviloma izvajal v rednem pogodbenem delovnem času, izjemoma pa tudi izven, od 8.00 do 16.00 ure v režimu 8ur/5dni vsak delovni dan v Republiki Sloveniji. |
| 5.4 | Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. |
| 5.5 | Kot višja sila se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 5.6 | V primeru višje sile mora pogodbena stranka, ki ji višja sila otežuje izpolnitev pogodbe, drugo pogodbeno stranko: - o tem nemudoma obvestiti, - dokazati obstoj višje sile, - takoj obvestiti o prenehanju takih okoliščin. |
| 5.7 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, se temu ustrezno podaljša tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 6. | LOKACIJA DOBAVE IN IZVEDBE |
| 6.1 | Opremo po tej pogodbi bo izvajalec dobavil in dela po tej pogodbi bo izvajalec izvajal na lokaciji naročnika: - Kolodvorska 11, Ljubljana, - Kolodvorska 25, Postojna, ali na daljavo. |
| 7. | DOKUMENTACIJA |
| 7.1 | Izvajalec bo izdelal in naročniku predal kompletno dokumentacijo, kot je to določeno v Prilogi 2 te pogodbe. |
| 7.2 | Kompletno dokumentacijo, ki nastane po podpisu pogodbe, v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
| 8. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 8.1 | Naročnik se obvezuje, da bo v roku pet (5) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe sklical in izvedel uvodni sestanek. |
| 8.2 | Naročnik se obvezuje, da bo pred pričetkom pogodbenih dobav in del izvajalcu predložil vse potrebne podatke za izvedbo dobav in del, ki so predmet te pogodbe. |
| 8.3 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih dobav in del. |
| 8.4 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 8.5 | Naročnik se obvezuje, da bo v času izvedbe pogodbenih del izvajalcu v okviru svojih zmožnosti nudil vso strokovno pomoč. |
| 8.6 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 8.7 | Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu na lokaciji izvedbe zagotovil ustrezne pogoje za delo, kar vključuje tudi brezplačne delovne prostore. |
| 9. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 9.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedel strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi. |
| 9.2 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvajal z usposobljenimi strokovnjaki. |
| 9.3 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. Naročniku bo na pisno željo omogočil vpogled v ustrezno poslovno dokumentacijo, ki se nanaša na predmet pogodbe, kot so potrdila o tehnični in kadrovski usposobljenosti. |
| 9.4 | Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi kadri, navedeni v Prilogi 3, pri vzpostavitvi sistema sodelovali ves čas trajanja te pogodbe. |
| 9.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo, v kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, o tem naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobil soglasje. |
| 9.6 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni kadri, navedeni v Prilogi 3, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih del, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 9.7 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 9.8 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je utemeljena, pridobil pisno soglasje naročnika. |
| 9.9 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku brezplačno v svojih prostorih zagotovil ustrezne pogoje za delo, v kolikor bo delo naročnika v prostorih izvajalca potrebno. |
| 9.10 | Izvajalec se obvezuje, da bo po predaji sistema naročniku v redno obratovanju v produkciji sistem vzdrževal skladno z vzdrževalno pogodbo. |
| 10. | POGODBENA KAZEN |
| 10.1 | Naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti brez DDV: - dobave vse strojne in programske opreme (Priloga 1: točka 1 in 2 predračuna), - izvedbo implementacije sistema (Priloga 1: točka 3 predračuna), za vsak začeti dan zamude pri dobavi oziroma izvedbi zaradi razlogov na strani izvajalca, vendar največ do 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV. |
| 10.2 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 10.3 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. |
| 10.4 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. |
| 11. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 11.1 | Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izvajalec v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo v višini 10% (deset odstotkov) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, z veljavnostjo šest (6) mesecev od dneva podpisa pogodbe. |
| 11.2 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 11.3 | Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. |
| 12. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 12.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 12.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 13. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 13.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 13.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 13.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 13.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 13.1 in 13.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 14. | RAZVEZNI POGOJI |
| 14.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. |
| 14.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. |
| 14.3 | Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 15. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 15.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 16. | ODSTOP OD POGODBE |
| 16.1 | Če izvajalec z vzpostavitvijo sistema zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. |
| 17. | REŠEVANJE SPOROV |
| 17.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 18. | KONČNA DOLOČILA |
| 18.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi dobavami in deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 18.2 | Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovali dokumentacijo in podatke, predložene s strani nasprotne pogodbene stranke ali do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 18.3 | V primeru, da izvajalec ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno, ga lahko naročnik na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi. |
| 18.4 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 18.5 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 15:	Vzorec pogodbe (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733

Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.

Osnovni kapital

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV

TR št.

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/VZD

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 71/2021/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM (Security Information and Event Management), v nadaljevanju »vzdrževanje sistema« oziroma »sistem« za predmet vzdrževanja. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 18: Predračun (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM), - Priloga 2: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (vzpostavitev in vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM), - Priloga 3: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 4: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 5: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvajal vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM. |
|  | Storitve v okviru mesečnega pavšala in protokol izvajanja del |
| 1.4 | V okviru te vzdrževalne pogodbe bo izvajalec opravljal naslednje storitve vzdrževanja, vključene v mesečni pavšal: - odprava napak v delovanju sistema: - odprava napak v delovanju programske opreme SIEM/SOAR, kar vključuje tudi instalacijo ustreznih obvodnih mehanizmov v primeru, da napake ni mogoče odpraviti v pogodbenem času odprave napake, - koordinacija aktivnosti s proizvajalcem programske opreme SIEM/SOAR pri odpravljanju napak, - vzdrževanje strojne opreme, kar vključuje tudi zamenjavo nedelujoče opreme ali dela opreme na lokaciji naročnika, - redno posodabljanje programskih verzij na zadnjo stabilno različico, - redno posodabljanje predpripravljenih politik in pravil s strani proizvajalca SIEM in SOAR rešitve, - 2 x letno celovit pregled sistema s predlogi za izboljšavo na nivoju varnosti, funkcionalnosti in nadgradenj, - ažuriranje tehnične dokumentacije. |
|  | Evidentiranje in odprava napak v delovanju sistema |
| 1.5 | Izvajalec mora zagotoviti enotno vstopno točko za prijavo napak v delovanju sistema, v nadaljevanju »napaka«. |
| 1.6 | Naročnik (oziroma za to pooblaščene kontaktne osebe naročnika iz seznama, ki ga naročnik lahko kadarkoli dopolni ali spremeni in o tem obvesti izvajalca) bo zaznano napako izvajalcu prijavljal v pogodbenem delovnem času: |

|  | preko vnosa na spletni portal izvajalca |  |
| --- | --- | --- |
|  | na elektronski naslov |  |
|  | po telefonu na številko (klicni center) |  |

| 1.7 | Ob telefonski prijavi napake je napako potrebno prijaviti vsaj še na enega od navedenih načinov, ravno tako to velja za povratno informacijo izvajalca. |
| --- | --- |
| 1.8 | Pri prijavi napake je potrebno navesti: - ime in telefon pooblaščene kontaktne osebe, ki napako prijavlja, - opis napake ali opis storitve, ki jo je potrebno izvesti ter stopnjo napake, v kolikor je naročniku poznana (standardni servis, urgentni servis), - način reševanja napake, če je naročniku poznan. |
| 1.9 | Izvajalec soglaša, da se storitve vzdrževanja v okviru mesečnega pavšala izvajajo po dogovoru z naročnikom, v skladu z resnostjo napake in možnostjo odprave napake z daljinskim priklopom in/ali na lokaciji instalacije sistema. Lociranje napake in način reševanja napake določi izvajalec, če ni razviden iz same prijave incidenta. |
| 1.10 | O spremembah načina javljanja napak, ki so v obojestranskem interesu, se lahko dogovorita skrbnika pogodbe obeh pogodbenih strank. |
| 1.11 | Izvajalec se obvezuje, da se bo na prijavljeno napako, odzval v največ dveh (2) urah v okviru pogodbenega delovnega časa. |
| 1.12 | Odzivni čas začne teči, ko izvajalec (njegov servisni center ali njegov delavec) prejme od naročnika pisno ali ustno sporočilo o prijavi napake. |
| 1.13 | Odzivni čas na javljeno napako je najdaljše obdobje, ki sme preteči od trenutka sprejetega sporočila o prijavi napake do začetka reševanja problema, to je do prihoda vzdrževalnega osebja na lokacijo instalacije sistema oziroma do trenutka daljinske prijave (dostopa) vzdrževalca v sistem naročnika. Odzivni čas ne določa časa odprave napake, temveč čas začetka reševanja problema, bodisi na lokaciji instalacije sistema bodisi na daljavo. |
| 1.14 | Vrsto napake in s tem tip vzdrževanja lahko določi naročnik pri prijavi napake. |
| 1.15 | Izvajalec je prijavljene napake dolžan odpraviti v pogodbenem času odprave napake. |
| 1.16 | Pogodbeni čas odprave napak, ki onemogočijo delovanje sistema kot celote ali ključnih funkcionalnosti oziroma urgentni servis je največ štiriindvajset (24) ur od prijave napake. |
| 1.17 | Pogodbeni čas odprave ostalih napak oziroma standardni servis je dva (2) delovna dneva od prijave napake. |
| 1.18 | Čas odprave napake je čas, ki sme preteči od trenutka sprejetega sporočila o prijavi napake do trenutka, ko vzdrževalec po uspešno končani odpravi napake zapusti lokacijo, kar potrdi končni uporabnik ali drug predstavnik naročnika s podpisom na delovnem nalogu ali ekvivalentnem dokumentu. V primeru odprave napake v programski opremi na daljavo, se čas odprave napake šteje od trenutka sprejetega sporočila o prijavi napake do trenutka, ko je vzdrževalec odpravil napako (ali smatra, da ga je odpravil) in se daljinsko odjavil iz sistema oziroma sporočil, da je napaka odpravljena. To stanje se evidentira znotraj aplikacije servisnega centra izvajalca. |
| 1.19 | Strokovnjaki izvajalca bodo o svojem prihodu v prostore naročnika, o opravljenem delu in o odhodu obveščali odgovorne oziroma kontaktne osebe naročnika. |
|  | Ostale storitve v okviru mesečnega pavšala |
| 1.20 | Ostale storitve v okviru mesečnega pavšala se v okviru pogodbenega delovnega časa izvajajo v dogovoru med naročnikom in izvajalcem glede časa in načina izvedbe. |
|  | Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenem času |
| 1.21 | Storitve, obračunane mesečno po dejansko opravljenem času, so: - integracije z drugimi sistemi, - podpora skrbnikom sistema v okolju naročnika, - vključevanje novih virov, - fine nastavitve za zmanjšanje lažno-pozitivnih alarmov (False Positive), - prenos znanja o upravljanju sistema. |
| 1.22 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse instalirane spremembe sistema izdelal in naročniku predal kompletno dokumentacijo v zvezi z delovanjem sistema: - tehnično dokumentacijo, - uporabniško dokumentacijo, v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| 1.23 | Ne glede na prejšnjo točko morajo biti uporabniška navodila za končne uporabnike obvezno zapisana v slovenskem jeziku. |
| 1.24 | Kompletno dokumentacijo, ki nastane po podpisu pogodbe, v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
|  | Pogodbeni delovni čas |
| 1.25 | Vse aktivnosti vzdrževanja, naročnika in izvajalca, se izvajajo v pogodbenem delovnem času od 8.00 do 16.00 ure v režimu 8ur/5dni vsak delovni dan v Republiki Sloveniji. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost storitev |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost za: - oseminštirideset (48) mesečnih pavšalov iz točke 1.4 te pogodbe, in - storitev tehnične podpore, obračunanih po dejansko porabljenem času iz točke 1.21 te pogodbe, v obsegu največ 400 človek/ur (pogodbena kvota), je določena na osnovi predračuna izvajalca oziroma Priloge 1, in znaša v EUR brez DDV (davek na dodano vrednost): |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 3.2 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 3.3 | V ceno mesečnega pavšala so vključeni vsi stroški z izvedbo v pavšal vključenih storitev. Potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno mesečnega pavšala in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 3.4 | V ceno pavšala je vključeno reševanje neomejenega števila prijavljenih napak. |
| 3.5 | V ceno enote človek/ura so vključeni vsi stroški strokovnjaka v zvezi z izvajanjem storitev. Potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno enote človek/ura in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 4. | TRAJANJE VZDRŽEVANJA PO TEJ POGODBI |
| 4.1 | Izvajalec bo sistem pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po zaključku obdobja poskusnega obratovanja v produkciji, to je s prehodom v redno obratovanje v produkciji in traja oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev. |
| 5. | LOKACIJA IZVEDBE |
| 5.1 | Storitve po tej pogodbi bo izvajalec izvajal na lokaciji naročnika: - Kolodvorska 11, Ljubljana, - Kolodvorska 25, Postojna, ali na daljavo. |
| 6. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 6.1 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbene storitve in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 6.2 | Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije in vsa potrebna znanja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje storitev po tej pogodbi. |
| 6.3 | Naročnik se obvezuje, da bo svoje pooblaščene predstavnike za prijavo napak in izvedbo drugih storitev imenoval po sklenitvi vzdrževalne pogodbe. Seznam lahko naročnik kadarkoli dopolnjuje ali spreminja in o tem obvesti izvajalca. |
| 6.4 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezne pogoje za normalno delovanje sistema po navodilih proizvajalca programske in strojne opreme. |
| 6.5 | Naročnik se obvezuje, da bo strokovno in v dogovorjenih okvirih posegal v programsko opremo sistema, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi. Vse spremembe bo ustrezno dokumentiral in dokumentacijo dal na voljo izvajalcu pri opravljanju storitve. |
| 6.6 | Naročnik se obvezuje, da bo: - pravočasno obveščal izvajalca o napakah, - omogočil neoviran dostop izvajalčevemu osebju do vzdrževane opreme, - skrbel za ustrezne delovne pogoje pri opravljanju vzdrževalnih del, kar vključuje tudi brezplačne delovne prostore. |
| 6.7 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te vzdrževalne pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 6.8 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih storitev. |
| 7. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 7.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene storitve izvrševal strokovno pravilno in kvalitetno, v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi, gospodarno in v korist naročnika. |
| 7.2 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih storitev ter da bo upošteval njegova morebitna navodila. |
| 7.3 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 7.4 | Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi kadri, navedeni v Prilogi 2, sodelovali pri izvedbi pogodbenih storitev. V kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, mora o tem izvajalec naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobiti soglasje. |
| 7.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. Naročniku bo na pisno željo omogočil vpogled v ustrezno poslovno dokumentacijo, ki se nanaša na predmet pogodbe, kot so potrdila o poslovnih povezavah s principali, kvalifikacijah podjetja in ustreznih izobraževanjih izvajalčevega osebja. |
| 7.6 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni kadri, navedeni v Prilogi 2, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih storitev, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 7.7 | Izvajalec se obvezuje, da bo varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih in poslovnih informacij. |
| 8. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 8.1 | Vse storitve vzdrževanja, razen storitev, ki so vključene v mesečni pavšal, se obračunajo po dejansko porabljenem času. |
| 8.2 | Obračunska enota za storitve vzdrževanja, obračunane po dejansko porabljenem času, je človek/ura. Storitve se obračunajo v minimalnem obsegu 1 človek/ura. |
| 8.3 | Vrednost obračunske enote je enaka ne glede na to, ali se dela in storitve opravijo v rednem delovnem času ali izven njega. |
| 8.4 | V času izvedbe pogodbenih storitev vzdrževanja, obračunanih po dejansko porabljenem času, se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovarjala, kolikšen je potrebni čas za izvedbo. Naročnik in izvajalec bosta za vsako storitev pripravila okvirni predračun potrebnega dela, izvajalec pa lahko prične z izvedbo storitev po obojestranski potrditvi predračuna. |
| 8.5 | Dinamika koriščenja storitev, obračunanih po dejansko porabljenem času, se v času trajanja te pogodbe prilagaja dejanskim potrebam naročnika, nikakor pa v času trajanja te pogodbe ne sme preseči najvišje pogodbene kvote. Izraba celotne pogodbene kvote ur za naročnika ni obvezna. |
| 8.6 | Izvajalec bo naročniku vsak mesec izstavil 1 račun in sicer do 5. v mesecu za pretekli mesec. |
| 8.7 | Na računu mora biti ločeno prikazana vrednost: - mesečnega pavšala, - število porabljenih človek/ur. |
| 8.8 | Vsakemu računu mora biti priloženo mesečno poročilo o opravljenih storitvah v okviru mesečnega pavšala in specifikacija porabe storitev, obračunanih po dejansko porabljenih človek/urah. |
| 8.9 | Minimalni obseg mesečnega poročila: - podrobni opis reševanja vseh prijavljenih napak: - čas prijave, - osebo, ki je napako prijavila, - osebe, ki so na strani izvajalca sodelovale pri reševanju napake oziroma težave, - čas začetka reševanja, - vrsto in opis napake, - čas, ko je bila napaka rešena, - opis kako je bila rešena, - podrobni opis ostalih izvedenih storitev in izdelane dokumentacije, - kronologija storitev iz prejšnje alineje. |
| 8.10 | Vsak prejeti račun in priloženo poročilo o opravljenem delu potrdi oba pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe). Naročnik bo poravnal oziroma plačal le tako potrjene račune. |
| 8.11 | Ravno tako je pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe) skupaj s predstavnikom izvajalca (skrbnikom pogodbe) zadolžen za spremljanje in evidenco porabe pogodbene kvote ur za izvedbo storitev, obračunanih po dejansko porabljenih človek/urah. |
| 8.12 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil: - nepravilni račun, in/ali - nepravilno poročilo o opravljenem delu, v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun in/ali novo, pravilno poročilo o opravljenem delu v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, s pravilnim prikazom in obračunom opravljenih del oziroma odpravljenimi drugimi nepravilnostmi. |
| 8.13 | V vsakem primeru bo naročnik zavrnil račun in poročilo o opravljenem delu, če: - bodo v njih ločeno prikazani in zaračunani čas in potni stroški za prihod in odhod strokovnjakov izvajalca na lokacijo naročnika, - bo izvajalec za izvedbo konkretnih del angažiral (in zaračunal) preveliko število svojih strokovnjakov in prevelik obseg dela (nizek nivo efektivnega dela v porabljenem času). |
| 8.14 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 8.15 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 8.16 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 8.17 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 9. | POGODBENA KAZEN |
| 9.1 | Naročnik ima pravico izvajalcu, v mesecu, ko ne doseže pogodbeno zagotovljenega nivoja storitve, zaračunati pogodbeno kazen v višini 30% (trideset odstotkov) od vrednosti mesečnega pavšala brez DDV, vendar največ do 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti brez DDV. |
| 9.2 | Pogodbena kazen se obračuna na način, da se račun za mesečni pavšal zniža za 30%. |
| 9.3 | V kolikor izvajalec pogodbene kazni na obračuna na način iz točke 9.2, ima naročnik pravico, da jo sam odbije od računa za mesečni pavšal. |
| 9.4 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren nedelovanje sistema v primeru okvare ali napake na strojni in sistemski programski opremi naročnika, ki ni del vzdrževanega sistema ali na programski platformi vzdrževanega sistema. Je pa v skladu s splošnimi obligacijskimi načeli v primeru velike malomarnosti s strani izvajalca odgovoren za škodo na opremi ter vso posledično škodo, ki bi nastala zaradi izpada delovanja vzdrževane opreme kot posledica take malomarnosti. |
| 10. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 10.1 | Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izvajalec v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe naročniku izročil menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, z veljavnostjo štiriinpetdeset (54) mesecev od dneva podpisa pogodbe. |
| 10.2 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o vzpostavitvi sistema SIEM, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz predhodne točke. |
| 10.3 | Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. |
| 11. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 11.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 11.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 12. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 12.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 12.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 12.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 12.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 12.1 in 12.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 13. | RAZVEZNI POGOJI |
| 13.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. |
| 13.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. |
| 13.3 | Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 14. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 14.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 15. | ODSTOP OD POGODBE |
| 15.1 | Če izvajalec ne vzpostavi kompletnega sistema po pogodbi o vzpostavitvi sistema SIEM, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. |
| 16. | REŠEVANJE SPOROV |
| 16.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 17. | KONČNA DOLOČILA |
| 17.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z izvajanjem nikakršnih storitev deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 17.2 | V primeru, da izvajalec ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno, ga lahko naročnik na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi. |
| 17.3 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 17.4 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 16:	Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 5142733000

Osnovni kapital 359.529.921,23 EUR

ki jo zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Obdelovalec.

Matična št.

Osnovni kapital

ki jo zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

| 1. | UVODNE DOLOČBE |
| --- | --- |
|  | Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da imata sklenjeni pogodbi: NAB/ / /06/SŽ/INV NAB/ / /06/SŽ/VZD (v nadaljevanju: Pogodba), na podlagi katere obdelovalec za upravljavca izvaja strokovne, tehnične in organizacijske storitve na različnih področjih, naštetih v 2. členu te pogodbe in natančno opredeljenih v seznamu storitev, ki je sestavni del pogodbe. Predmetno pogodbo sklepata zaradi ureditve pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitve pravic in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri upravljavcu zaradi zagotavljanja pravic posameznikov, kot jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov). Obdelovalec osebnih podatkov zagotavlja zadostna jamstva o tem, da bo izvajal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave z relevantnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. |
| 2. | PREDMET POGODBE |
|  | Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih razmerij za namen zagotavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo za izvajanje dejavnosti upravljavca in jih zanj obdeluje obdelovalec. Upravljavec osebnih podatkov bo obdelovalcu iz svojih evidenc posredoval osebne podatke, ki jih obdelovalec potrebuje za izvajanje storitev po naročilu upravljavca. Obdelovalec osebnih podatkov bo osebne podatke sprejel in jih obdeloval zgolj za namene izvajanja storitev po naročilu upravljavca in zgolj za čas trajanja Pogodbe iz 1. člena. Z osebnimi podatki bo ravnal skrbno in bo zagotavljal njihovo varstvo skladno z veljavno zakonodajo. |
| 3. | PRENOS OSEBNIH PODATKOV |
|  | Upravljavec bo obdelovalcu z namenom izvajanja pogodbene obdelave posredoval osebne podatke, ki so natančneje opredeljeni v Prilogi 1, ki je sestavni del pogodbe. |
| 4. | NAMEN OBDELAVE |
|  | Upravljavec določa namen obdelave osebnih podatkov. Obdelovalec sme z osebnimi podatki, ki jih prejme od upravljavca, razpolagati oziroma jih obdelovati za izvajanje storitev, določenih v Pogodbi iz 1. člena te pogodbe in v okviru svoje dejavnosti. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov. Obdelovalec sme osebne podatke obdelovati za drug namen le, če tako določa zakon ali predpis Evropske Unije, ki je neposredno veljaven na območju Republike Slovenije. |
| 5. | OBVEZNOST OBDELOVALCA |
|  | Obdelovalec se za izvajanje obveznosti po tej pogodbi zavezuje, da: - Osebnih podatkov ne bo uporabil za drug namen, kot za izvajanje storitev na podlagi Pogodbe med upravljavcem in obdelovalcem in za izvajanje obveznosti na podlagi zakona ali predpisa EU. - Bo na zahtevo pomagal upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju obveznosti upravljavca, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. - Bo upravljavcu pomagal pri izpolnjevanju obveznosti iz členov 32 do 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu. - Bo upravljavcu zagotovil vse potrebne informacije, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh njegovih obveznosti iz te pogodbe ter omogočil preverjanje, vključno s kontrolami, ki jih izvede upravljavec ali z njegove strani pooblaščena oseba ter sodeloval pri njihovi izvedbi. - Bo v skladu z odločitvijo upravljavca izbrisal ali vrnil vse osebne podatke upravljavcu po zaključku storitev v zvezi z obdelavo ter uničil obstoječe kopije, razen če pravo Unije ali veljavna zakonodaja predpisuje shranjevanje osebnih podatkov. - Bo vedno pravočasno obvestil upravljavca, če bo menil, da je določeno navodilo iz pogodbe ali dogovora v nasprotju z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Obdelovalec in upravljavec sta soglasna, da so vse aktivnosti obdelovalca v zvezi z izvajanjem te pogodbe, vključene že v okviru sklenjene Pogodbe iz 1. člena te pogodbe in se ne štejejo kot opravljanje dodatnih storitev za upravljavca. |
| 6. | OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA |
|  | Upravljavec je odgovoren za ustrezno pravno podlago za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih posreduje obdelovalcu. Upravljavec se prav tako zavezuje obveščati obdelovalca o posebnostih in obveznostih obdelovalca za zagotavljanje pogodbenih obveznosti ter o morebitnih znanih tveganjih glede zagotavljanja pravic posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo. |
| 7. | VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV |
|  | Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta sodelovali pri zagotavljanju ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov in odpravljanju ali zmanjševanju tveganj povezanih z varnostjo osebnih podatkov. Obdelovalec se zavezuje, da bo pri tem upošteval določila predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Obdelovalec se posebej zavezuje, da: - Bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki določajo standarde varovanja osebnih podatkov tako, da bo zagotavljal ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe za varno pridobivanje, obdelavo in pošiljanje osebnih podatkov. Organizacijski in tehnični varnostni ukrepi so natančneje opredeljeni v Prilogi 1, ki je sestavni del pogodbe. - Bo zagotovil, da bodo pri njem pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ves čas obdelovanja podatkov in tudi po prenehanju obdelovanja, zavezane k varovanju zaupnosti podatkov. - Bo zagotavljal spremljanje varnosti osebnih podatkov in v primeru ugotovljenih razlogov za povečano tveganje za varnost osebnih podatkov ali v primeru kršitve takoj o tem obveščal upravljavca in izvedel vse potrebne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje nastalih tveganj na najmanjšo možno mero. - Bo v primeru nastanka kršitve varstva osebnih podatkov (npr. uničenje podatkov, vdor v informacijski sistem ali v prostore obdelovalca, nepooblaščen dostop, itd.) o tem takoj oziroma brez nepotrebnega odlašanja in ne kasneje kot v roku 24 ur od suma ali zaznave kršitve varstva osebnih podatkov uradno obvestil upravljavca ter izvedel vse možne ukrepe za prenehanje kršitve in odpravo posledic. Obdelovalec mora ves čas sodelovati z upravljavcem z namenom odprave ali zmanjšanja posledic kršitve, ugotavljanja morebitne škode, izvedbe zakonskih obveznosti glede obveščanja nadzornega organa in posameznikov ter izvajanja navodil nadzornega organa. |
| 8. | VKLJUČITEV DRUGIH OBDELOVALCEV |
|  | Obdelovalec se zavezuje, da brez predhodnega posebnega ali splošnega pisnega dovoljenja upravljavca, v obdelavo ne bo vključil drugih pogodbenih obdelovalcev. V primeru splošnega pisnega dovoljenja obdelovalec vnaprej upravljavca obvesti o vseh nameravanih spremembah glede zaposlitve dodatnih obdelovalcev ali njihove zamenjave, s čimer se upravljavcu omogoči, da nasprotuje tem spremembam. Drugega obdelovalca zavezujejo enake dolžnosti varstva osebnih podatkov, kot obdelovalca. Če drugi obdelovalec ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti glede varstva osebnih podatkov, za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca v odnosu do upravljavca, v celoti odgovarja obdelovalec. |
| 9. | PRENOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE |
|  | Obdelovalec ne sme brez pisnega dovoljenja upravljavca posredovati ali obdelovati osebnih podatkov upravljavca izven EU območja (v tretje države) ali posredovati podatke mednarodni organizaciji, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. V tem primeru obdelovalec o tej pravni zahtevi pred obdelavo podatkov obvesti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje takšno obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu. Upravljavec lahko zavrne izdajo pisnega dovoljenja obdelovalcu za prenos podatkov v tretje države ali mednarodno organizacijo. |
| 10. | IMENOVANJE POOBLAŠČE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV |
|  | Pri upravljavcu je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna na naslovu: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronskem naslovu: dpo@slo-zeleznice.si. Pri obdelovalcu je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna na naslovu: , s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronskem naslovu: . |
| 11. | REŠEVANJE SPOROV |
|  | Stranki bosta spore reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa je za reševanje sporov pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno za reševanje sporov iz pogodbe o izvajanju storitev med pogodbenima strankama. Če to ni določeno, je za reševanje sporov pristojno sodišče na območju katerega ima. upravljavec svoj sedež. |
| 12. | VELJAVNOST |
|  | Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja za čas trajanja pogodbe o izvajanju storitev med pogodbenima strankama. |
| 13. | PRILOGE POGODBE |
|  | Priloga 1 |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Obdelovalec: |  | Upravljavec: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Priloga 1 pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

| Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo | Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki | Seznam tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih za varstvo osebnih podatkov zagotavlja obdelovalec |
| --- | --- | --- |
| Vsi osebni podatki, ki jih upravljalec obdeluje v vseh informacijskih sistemih SŽ | Zaposleni, pogodbeni partnerji | - Osebni podatki se hranijo izključno na lokaciji in tehničnih sredstvih pri Upravljavcu. - Obdelovalec ima vpogled v podatke ob izvajanju storitev skladno s pogodbo (opredeljena v prvem členu.). - Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem Obdelovalca. - Za nadzor in pregled nad dostopi do osebnih podatkov, ima Upravljavec vzpostavljene revizijske sledi. Dopolni ponudnik/obdelovalec |

Razpisni obrazec 17:	Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razkrivajoča in prejemna stranka:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 5142733000

Osnovni kapital 359.529.921,23 EUR

ki jo zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Prejemna in razkrivajoča stranka:

Matična št.

Osnovni kapital

ki jo zastopa

sklepata naslednji

SPORAZUM O NE-RAZKRIVANJU PODATKOV

| 1. | UVODNA DOLOČBA |
| --- | --- |
|  | Podpisnici sporazuma o ne-razkrivanju informacij vzpostavljata poslovno sodelovanje na projektu vzpostavitve sistema SIEM (Security Information and Event Management), na podlagi podpisanih pogodb: NAB/ / /06/SŽ/INV NAB/ / /06/SŽ/VZD Poslovni namen pogodbenih strank zahteva, da druga drugo seznanita z določenimi informacijami, tudi zaupne narave, kot je dogovorjeno v nadaljevanju. Razkrivajoča in prevzemna stranka se obvezujeta, da bosta spoštovali pogoje in pravila varovanja poslovne skrivnosti, kot so definirana v tem sporazumu. |
| 2. | DEFINICIJE |
|  | Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, imajo naslednji pomen: - »Zaupni podatki« pomenijo katerekoli poslovne, finančne, operativne ali druge podatke in vsakovrstne podatke, ki se nanašajo na razkrivajočo stranko in/ali na družbo, katere lastnica/solastnica je ali še bo, in sicer predvsem, ne pa izključno: specifične zamisli in s tem povezana intelektualna lastnina, postopki, metodologije, poslovni načrti, finančni podatki, strategije, analize, sestavi, modeli, ostala poslovna dokumentacija, računalniški programi, priročniki, diski, poročila, delovne opombe, gradiva, know-how, formule, postopki, risbe, načrti, korespondenca ali katerokoli drugo gradivo, ki vsebuje kakršnekoli podatke v zvezi razkrivajočo stranko ter vsi podatki, ki jih razkrivajoča stranka označi kot »zaupno« in to sporoči prejemni stranki. Zaupni podatki so prav tako podatki, ki jih kot take razkrivajoča stranka ni izrecno opredelila, vendar pa jih mora prejemna stranka obravnavati kot zaupne glede na okoliščine in naravo dokumentov, v katerih so ji bili podatki posredovani. Poleg navedenega se za zaupne podatke štejejo tudi vsi podatki, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike storitev razkrivajoče ali prevzemne stranke ne glede na to ali se taki podatki lahko štejejo kot osebni, prometni ali drugi podatki po drugi pogodbi ali predpisu. - Razen, če ni drugače določeno v tem sporazumu, izraz razkrivajoča stranka vključuje tudi vse povezane osebe s to stranko. Če sporazum ne določa drugače, izraz prejemna stranka označuje tudi vse osebe, povezane s prejemno stranko. - »Povezana oseba« označuje katerokoli fizično osebo ali gospodarsko družbo (osebno ali kapitalsko družbo) ali katerokoli drugo obliko združenja domačega ali/in tujega kapitala ter podružnico, ki je kapitalsko ali statusno-pravno povezana s katero od strank sporazuma. - Prejemna stranka brez predhodnega soglasja razkrivajoče stranke zaupnih podatkov ne sme posredovati tretji osebi. - Kot »zaupni podatki« se ne štejejo podatki: - ki so splošno znani ali postanejo javni na drugačen način kot zaradi kršitve obveznosti prejemne stranke, ki jih ima po tem sporazumu nasproti razkrivajoči stranki, - ki postanejo na zakonit način poznani prejemni stranki preden ji razkrivajoča stranka razkrije zaupne podatke, pod pogoji iz tega sporazuma, - ki postanejo prejemni stranki poznani iz vira, ki ni razkrivajoča stranka, do česar pa ne pride zaradi kršitve zakonodaje ali kršitve obveznosti ohranjanja zaupnih podatkov nasproti razkrivajoči stranki ali, (iv) ki jih prejemna stranka na zakonit način neodvisno sama odkrije. |
| 3. | PREDMET SPORAZUMA |
|  | Prejemna stranka se s podpisom tega sporazuma izrecno zavezuje: - Da se bo vzdržala razkritja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke tretjim osebam, za nedoločen čas, od dneva, ko ji je razkrivajoča stranka prvič razkrila takšne zaupne podatke. - Da bo sprejela vse potrebne razumne varnostne ukrepe, ki bodo zagotovili ne-razkritje zaupnih podatkov; ti ukrepi morajo biti vsaj tako strogi oziroma natančni kot ukrepi, s katerimi prejemna stranka varuje svoje zaupne podatke in poslovne skrivnosti, hkrati pa morajo ti ukrepi dosegati vsaj standard razumne skrbnosti oziroma skrbnosti dobrega gospodarstvenika. - Da se bo vzdržala razkritja, reprodukcije, oblikovanja povzetkov in/ali razširjanja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke, razen če so takšna dejanja v skladu s poslovnim razmerjem med razkrivajočo in prejemno stranko, in samo v primerih, predvidenih v tem sporazumu. - Da bodo osebe, ki se bodo seznanile z zaupnimi podatki, varovale te podatke kot zaupne in jih ne bodo razkrile nobeni nepooblaščeni osebi. - Da ne bo razmnoževala, kopirala, skenirala, fotografirala, preoblikovala ali na kakršen koli način shranila katerihkoli podatkov na računalniku z zunanjim dostopom ali elektronskim sistemom za poizvedbo ali jih posredovala v kakršnikoli obliki. - Da ne bodo osebe, ki bodo imele dostop do dokumentov oziroma zaupnih podatkov, razmnoževale, kopirale, skenirale, fotografirale ali na kakršen koli način shranile zaupane podatke brez izrecnega soglasja razkrivajoče stranke. - Da bo vso dokumentacijo in nosilce podatkov, ki jih bo prejela od razkrivajoče družbe, vrnila takoj, ko jih ne bo več potrebovala za namen, za katerega so ji bili posredovani oziroma takoj, ko to zahteva razkrivajoča družba. Prejemna stranka lahko razkrije zaupne podatke razkrivajoče stranke, če je to zahtevano v sodnem ali drugem postopku pred državnim organom, pri čemer pa mora prejemna stranka: - ali predhodno pisno obvestiti razkrivajočo stranko o takem razkritju in pridobiti njeno soglasje, - ali pridobiti predhodno pisno zagotovilo pristojnega sodnega ali drugega organa, v katerem je zagotovljena najvišja možna raven zaščite zaupnih podatkov po pravu, katero naj se uporablja. Prejemna stranka mora takoj sporočiti razkrivajoči stranki podpisnici odkritje o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi ali razkritju zaupnih podatkov ali o kakršnikoli kršitvi tega sporazuma z njene strani ali s strani tretjih oseb. Prejemna stranka mora sodelovati z razkrivajočo stranko na razumen način, tako da pomaga razkrivajoči stranki znova pridobiti zaupne podatke in preprečiti nadaljnjo nepooblaščeno uporabo ali razkrivanje oz. razkritje zaupnih podatkov. Prejemna stranka mora, na zahtevo razkrivajoče stranke, vrniti vse originale, kopije, reprodukcije in povzetke zaupnih podatkov ter ves ostali material v telesni obliki in naprave, katere je dobila od razkrivajoče stranke kot zaupne podatke ali vse navedeno na zahtevo razkrivajoče stranke uničiti. |
| 4. | ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST |
|  | Prejemna stranka skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih informacij druge stranke pridobljenih na podlagi tega dogovora oziroma zaradi uresničitve dogovorjenega namena. V primeru, da prejemna stranka dostopa oziroma kako drugače neupravičeno obdeluje (ne glede na to, ali gre za razkritje ali drug način obdelave) podatke o naročnikih ali uporabnikih razkrivajoče stranke, velja obveznost plačila pogodbene kazni za razkritje zaupnih informacij, kot je ta opredeljena v tretjem odstavku tega člena za vsak neupravičeno obdelan podatek. Ta obveznost velja vzporedno s katerokoli drugo sankcijo ali ukrepom, ki jo v primeru take kršitve sprejme prizadeta stranka na podlagi zakona ali pogodbe. V primeru: - razkritja zaupnih informacij nepooblaščenim osebam, - iz drugega odstavka tega člena, - da so pridobljene informacije uporabljene v nasprotju z namenom kot je opredeljen v 1. členu tega sporazuma, je stranka – kršitelj nasprotni stranki dolžna izplačati pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR za vsak primer kršitve posebej. Šteje se, da je zahteva utemeljena, če so ji priloženi ustrezni dokazi, iz katerih izhaja, da je prejemna stranka kršila določbe tega dogovora. V primeru, da ugotovljena škoda zaradi kršitve presega znesek pogodbene kazni, je dolžan kršitelj drugi stranki povrniti tudi razliko med ugotovljeno škodo, ki jo ugotovi pooblaščeni cenilec, ki ga izbere prizadeta stranka, in zneskom pogodbene kazni. Plačilo pogodbene kazni ne odveže kršitelja od izpolnitve njegovih obveznosti iz predmeta te pogodbe. |
| 5. | PRAVICE |
| 5.1 | Vsi zaupni podatki so in ostajajo last razkrivajoče stranke. Z razkritjem zaupnih informaciji prejemni stranki razkrivajoča stranka niti izrecno niti implicitno ne prenaša na prejemno stranko kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine (patent, avtorske pravice, znamka, ...), razen, če med strankama ni dogovorjeno kaj drugega. Razkrivajoča stranka si pridružuje možnost zaščititi vse pravice intelektualne lastnine (patenti, avtorske pravice, ….) ali tržne skrivnosti, razen če med strankama ni, v pisni obliki v obliki aneksa k tej pogodbi, dogovorjeno kaj drugega. |
| 5.2 | Pogoji zaupnosti iz tega sporazuma ne smejo biti uporabljeni za omejevanje pravic razkrivajoče ali prejemne stranke samostojno razvijati ali pridobivati produkte brez uporabe zaupnih podatkov nasprotne stranke. Stranki te pogodbe sta neodvisni ena od druge. Ta pogodba ne ustvarja partnerstva ali zastopstva ali kakega drugega podobnega razmerja med njima. Nobena od strank s podpisom te pogodbe ni pridobila pravic uporabe, bodisi za namene oglaševanja, publicitete ali drugih marketinških aktivnosti, v zvezi z imenom, blagovnimi znamkami ali drugimi znaki druge stranke in z njo povezane osebe. |
| 5.3 | Ta sporazum celovito ureja razmerja med strankami v povezavi z zaupnimi podatki, posredovanimi s strani razkrivajoče stranke prejemni stranki, za uresničitev namena iz 1. člena tega sporazuma. Sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja vse dokler traja poslovno sodelovanje na projektu vzpostavitve sistema SIEM (Security Information and Event Management) oziroma vse dokler je v veljavi pogodba, navedena v 1. točki sporazuma. Sporazum se lahko spremeni samo na podlagi dogovora obeh strank, in sicer z aneksom v pisni obliki. Obveznost ne-razkrivanja zaupnih podatkov v skladu s tem sporazumom prejemno stranko zavezuje tudi po prenehanju tega sporazuma. Za ta sporazum velja pravo Republike Slovenije. Če je katerakoli določba tega sporazuma s strani sodišča ali drugega pristojnega organa spoznana za neveljavno, ostanejo ostale določbe tega sporazuma še naprej v veljavi. Vse spore, ki bodo izvirali iz tega sporazuma, bosta stranki poskušali reševati po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta sporazum je napisan 2 izvodih, od kateri vsaka stranka prejme po en izvod. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Prejemna in razkrivajoča stranka: |  | Razkrivajoča in prejemna stranka: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 18:	Predračun (vzpostavitev sistema SIEM)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

| # | Opis | Enota |  |  | Cena na enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strojna oprema |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Strežnik (veza točka 4.3.2. Razpisnega obrazca 20) | kom |  |  |  | 3 |  |
| 1.2 | Pomnilniški sistem za primarno lokacijo (veza točka 4.3.2. Razpisnega obrazca 20) | kpl |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 | Pomnilniški sistem za sekundarno lokacijo (veza točka 4.3.2. Razpisnega obrazca 20) | kpl |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Programska oprema |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | VMware vSphere 7 Essentials Plus, 3 hosts (max 2 CPU/host, max 32 cores/CPU socket) z vključeno 4 letno 24x7 podporo (veza točka 4.3.2. Razpisnega obrazca 20) | kom |  |  |  | 1 |  |
| 2.2 | Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware z vključeno 4 letno podporo (veza točka 4.3.2. Razpisnega obrazca 20) | kom |  |  |  | 6 |  |
| 2.3 | Programska platforma SIEM (veza točka 4.3.9. Razpisnega obrazca 20) | kpl |  |  |  | 1 |  |
| 2.4 | Druge licence, ki niso neposredno vezane na ponujeno programsko platformo, to so morebitne druge licence, ki so potrebne za delovanje sistema SIEM (veza točka 4.3.9. Razpisnega obrazca 20) | kpl |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Dela |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vsa dela implementacije, vključno z vgradnjo, namestitvijo ter konfiguracijo strojne in programske opreme, izvedbo izobraževanja, izdelavo končne dokumentacije izvedenih del in izvedenim tehničnim pregledom in podpisom zapisnika o prevzemu celotnega sistema v poskusno obratovanje v produkciji (veza točka 4.4., 4.5. in 4.6 Razpisnega obrazca 20) | kpl |  |  |  | 1 |  |
| 4 | SKUPAJ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 3.1) |  |  |  |  |  |  |

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 19:	Predračun (vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) |
| --- | --- |

Vrednosti v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

|  |  | Vrednost enote | Število enot | Celotna vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesečni pavšal, enota |  | 48 |  |
| 2 | Tehnična podpora v enoti človek/ura |  | 400 |  |
| 3 | Vzdrževanje vzpostavljenega sistema SIEM |  |  |  |

Celotna vrednost vrstic 1 in 2 se izračuna kot zmnožek »Vrednost enote« in »Število enot«.

Celotna vrednost vrstice 3 se izračuna kot seštevek celotne vrednosti vrstic 1 in 2.

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 20:	Specifikacija predmeta naročila (vzpostavitev sistema SIEM)

1. Definicije in kratice

| Kratica/pojem | Opis |
| --- | --- |
| AD | Active Directory |
| DDOS | Distributed Denial Of Service |
| DOS | Denial Of Service |
| DRC | Dodatni računalniški center |
| DR | Disaster Recovery |
| GDPR | General Data Protection Regulation |
| HA | High Availability |
| EPS | Events per second |
| IT | Information Technology (Informacijske tehnologije) |
| JDBC | Java Database Connectivity |
| KPI | Key Performance Indicator |
| LAN | Local area network |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| OE | Organizacijska enota |
| MS AD | Microsoft Active Directory |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks |
| RC | Računalniški center |
| SC | Service Center |
| SIEM | Security Information and Event management |
| SINT | Sektor za informatiko in nove tehnologije |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SOAR | Security Orchestration, Automation and Response |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| OWA | Outlook Web Access |
| ZInfV | Zakon o informacijski varnosti |
| ZVOP-1 | Zakon o varstvu osebnih podatkov |
| UDP | User Datagram Protocol |
| WMI | Windows Management Instrumentation |

2. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je vzpostavitev sistema SIEM za centralizirano zbiranje ter analizo varnostnih informacij in dogodkov z vso namensko strojno ter programsko opremo skupaj z licencami za obdobje 4-ih let. Vzpostavljen sistem SIEM bo omogočal centralno zbiranje, analiziranje in poročanje o varnostnih dogodkih v informacijskem sistemu SŽ. Poleg tega bo omogočal družbi skladnost z revizijskimi in regulatornimi zahtevami (ISO 27001, GDPR, ZInfV).

3. Opis IT okolja SŽ

Storitve, ki jih nudi informacijski sistem SŽ, se zagotavljajo preko dveh podatkovnih centrov (primarnega - RC ter sekundarnega – DRC) ter vključujejo predvsem naslednje tehnologije:

- Microsoft operacijski sistem za strežnike in osebne delovne postaje;

- Linux distribucije;

- Virtualna infrastruktura Hyper-V in VMware;

- Podatkovne baze SQL in Oracle;

- MS AD, MS Office, Sharepoint, Exchange;

- Strojna oprema IBM, Lenovo, Dell EMC, Cisco, Checkpoint.

Seznam naprav:

| Opis naprave | Št. naprav |
| --- | --- |
| Windows AD, DNS, DHCP strežniki | 4 |
| Windows IIS in Exchange strežniki | 25 |
| Windows splošni strežniki | 200 |
| Strežniki s podatkovnimi bazami | 15 |
| Unix/Linux strežniki | 30 |
| Glavni požarni zidovi | 2 |
| IDS, IPS, LB strežniki | 5 |
| Strežniki za e-poštno filtriranje | 1 |
| Usmerjevalniki, stikala, WiFi točke | 150 |
| Osebne delovne postaje | 2.600 |

4. Zahteve za dobavo opreme in storitev

4.1. Obseg dela

- Dobava SIEM strojne in programske opreme skupaj z ustreznimi licencami (SIEM in SOAR) s pravicami do nadgradenj;

- Vgradnja strojne opreme in integracija SIEM in SOAR rešitve z viri iz informacijskega okolja naročnika;

- Izdelava ustrezne dokumentacije;

- Izobraževanje.

4.2. Splošne zahteve za dobavo strojne in programske opreme

Vsa dobavljena oprema mora biti nova, nerabljena in originalno zapakirana, kupljena pri proizvajalcu ali dobavitelju s partnerskim statusom do proizvajalca, dokazilo o partnerskem statusu je priloga dobavnice.

Zahteva se visoko kakovostna in zanesljiva oprema, s katero bo mogoče zagotavljati potrebno razpoložljivost sistema.

Vse komponente strojne opreme morajo v zvezi z napajanjem biti skladne z lokalnim (SLO) omrežjem. Zahteva se povezljivost in kompatibilnost vse strojne in programske opreme. Vsi vmesniki morajo biti odprti in standardni.

Veljavnost dobavljenih licenc traja polnih oseminštirideset (48) koledarskih mesecev od dneva prehoda celotnega sistema v redno obratovanje v produkciji, torej enako kot vzdrževanje implementiranega sistema po vzdrževalni pogodbi.

Vse licence dobavljene programske opreme SIEM in SOAR morajo biti prenosljive na druge fizične strežnike različnih proizvajalcev (v primeru zamenjave strojne opreme). Ponudnik mora ponuditi licenčno pogodbo, ki bo za naročnika najugodnejša.

Naročnik zahteva, da ponudnik zagotovi SIEM platformo, ki se najmanj štiri zadnja zaporedna leta (2017, 2018, 2019, 2020) nahaja v vodilnem (»Leaders«) kvadrantu po metodologiji Gartner (Magic Quadrant for Security Information and Event Management).

4.3. Tehnične zahteve SIEM rešitve

4.3.1. Arhitekturne zahteve

- Sistem mora zagotavljati delovanje v HA (High Availability) načinu na primarni lokaciji, kar pomeni da odpoved ene fizične naprave ali aplikativna napaka ne prekine delovanja sistema;

- Sistem mora zagotavljati delovanje v DR (Disaster recovery) načinu na dveh fizično oddaljenih lokacijah, kar pomeni da katastrofa in okvara podatkov na primarni lokaciji ne povzroči izgube podatkov in po potrebi zagotavlja možnost zagona sistema na sekundarni lokaciji po vnaprej določenih procedurah;

- Sistem mora zagotavljati šifriranje komunikacije med komponentami ponujene rešitve;

- Sistem mora zagotavljati integriteto shranjenih podatkov z uporabo MD5 ali SHA-2;

- Pri nenadnem povečanju števila dogodkov jih sistem ne sme zavirati ali zavračati zaradi licenčnih omejitev;

- Sistem mora zagotavljati Online hrambo dogodkov – za hitro iskanje za obdobje 6 mesecev;

- Sistem mora zagotoviti integracijo s sistemi za avtentikacijo uporabnikov (MS AD, LDAP);

- Avtentikacija uporabnikov po principu enotne prijave (Single Sign On);

- Sistem mora shranjevati podatke samo lokalno, hranjenje ali posredovanje v oblak ni dovoljeno;

- Sistem mora omogočati nadaljnjo širitev funkcionalnosti z drugimi ali lastnimi rešitvami.

4.3.2. Infrastrukturne zahteve

Za potrebe postavitve sistema izvajalec vzpostavi novo nova virtualno infrastrukturo za delovanje celotnega SIEM sistema, ki obsega opremo, kot sledi:

- Ponudnik ponudi 3 enake strežnike, po sledečih minimalnih specifikacijah:

  - Višina 2U;

  - Podvojeni napajalnik;

  - 2 x CPU Intel Xeon Gold 6242R 3,1GHz, 20 Core;

  - Vsaj 512 GB pomnilnika (8 x 64GB);

  - RAID krmilnik z 8GB predpomnilnika in podpori za RAID 0,1,5,6;

  - Diski: 2 x 480GB SSD;

  - Minimalno 4x ethernet 10 GbE priklop na dveh ločenih karticah z dodanimi SFP vmesniki;

  - Minimalno 2 x 16Gb optični priklop za priklop diskovnih polj z vključenimi SFP vmesniki na dveh ločenih karticah;

  - Priloženi vsi kabli potrebni za priklop;

  - Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro;

  - Priložen sistem za organizacijo kablov (Cable Management Arm);

  - Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop do strežniške konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona);

  - 5 letna proizvajalčeva podpora z odpravo napake NBD;

- Pomnilniški sistem za primarno lokacijo po sledečih minimalnih specifikacijah:

  - SAN diskovno polje brez enojne točke odpovedi;

  - Največja višina ohišja krmilnikov: 2U;

  - Število diskov, ki jih je mogoče vgraditi v ohišje krmilnikov: 24;

  - Možnost uporabe FC in iSCSI protokola;

  - Možnost vgradnje Flash in HDD podatkovnih medijev (hibridni sistem);

  - Možnost vgradnje dodatnih razširitvenih polic za diske;

  - Sposobnost migracije LUNov med različnimi diskovnimi skupinami brez prekinitve delovanja;

  - Sposobnost razširjanja diskovnih skupin, logičnih diskov, dodajanje diskov v RAID – vse brez prekinitve delovanja;

  - Podpora RAID nivojem: 1, 5, 6;

  - Krmilnik: podvojen z delovanjem v Active/Active načinu;

  - Količina predpomnilnika na krmilnik: 32GB, skupno 64GB;

  - Število FC priklopov na krmilnik 4, skupno 8;

  - Vključene licence za thin provisioning, kompresijo v realnem času, deduplikacijo, virtualizacijo notranjih kapacitet in replikacijo na oddaljeno lokacijo na drug sistem;

  - Upravljanje z GUI preko spletnega brskalnika ter CLI (preko SSH);

  - Sposobnost nadzora preko protokola SNMP in opozarjanja po elektronski pošti;

  - Priloženi vsi kabli za priklop;

  - 5 letna proizvajalčeva podpora z odpravo napake v 24 urah;

  - Podatkovni mediji:

    - Vsaj 80 TB uporabne kapacitete v RAID 6 načinu;

    - Vključeno primerno število »spare« diskov;

    - Navedene kapacitete se dosegajo zgolj s Flash podatkovnimi mediji;

    - Zahtevana uporabna kapaciteta je brez upoštevanih naprednih načinov zapisovanja, npr. kompresije in deduplikacije;

- Pomnilniški sistem za sekundarno DR lokacijo po sledečih minimalnih specifikacijah:

  - SAN diskovno polje brez enojne točke odpovedi;

  - Največja višina ohišja krmilnikov: 2U;

  - Število diskov, ki jih je mogoče vgraditi v ohišje krmilnikov: 24;

  - Možnost uporabe FC in iSCSI protokola;

  - Možnost vgradnje Flash in HDD podatkovnih medijev (hibridni sistem);

  - Možnost vgradnje dodatnih razširitvenih polic za diske;

  - Sposobnost migracije LUNov med različnimi diskovnimi skupinami brez prekinitve delovanja;

  - Sposobnost razširjanja diskovnih skupin, logičnih diskov, dodajanje diskov v RAID – vse brez prekinitve delovanja;

  - Podpora RAID nivojem: 1, 5, 6;

  - Krmilnik: podvojen z delovanjem v Active/Active načinu;

  - Količina predpomnilnika na krmilnik: 32GB, skupno 64GB;

  - Število FC priklopov na krmilnik 4, skupno 8;

  - Vključene licence za thin provisioning, kompresijo v realnem času, deduplikacijo, virtualizacijo notranjih kapacitet in replikacijo na oddaljeno lokacijo na drug sistem;

  - Upravljanje z GUI preko spletnega brskalnika ter CLI (preko SSH);

  - Sposobnost nadzora preko protokola SNMP in opozarjanja po elektronski pošti;

  - Priloženi vsi kabli za priklop;

  - 5 letna proizvajalčeva podpora z odpravo napake v 24 urah;

  - Podatkovni mediji:

    - Vsaj 38 TB uporabne kapacitete v RAID 6 načinu;

    - Vključeno primerno število »spare« diskov;

    - Navedene kapacitete se dosegajo zgolj s Flash podatkovnimi mediji;

    - Zahtevana uporabna kapaciteta je brez upoštevanih naprednih načinov zapisovanja, npr. kompresije in deduplikacije;

- Programska oprema:

  - 1 x VMware vSphere 7 Essentials Plus, 3 hosts (max 2 CPU/host, max 32 cores/CPU socket) z vključeno 4 letno 24x7 podporo;

- 6 x licence Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware z vključeno 4 letno podporo (varnostno kopiranje (backup) se izvaja na obstoječ sistem naročnika preko Veeam B & R v10 programske opreme).

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca strojne opreme (slikovno in tekstovno), iz katere bo jasno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudnik mora v tehnični dokumentaciji označiti dele, iz katerih izhaja izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

4.3.3. Upravljanje sistema

- Sistem mora omogočati centralno upravljanje vseh komponent in administrativnih možnosti skozi enoten spletni upraviteljski vmesnik, delujoč v brskalnikih Edge, Chrome ali Firefox in preko šifrirnega protokola HTTPS;

- Sistem mora omogočati samodejno prepoznavo vseh sistemov oziroma IT gradnikov v okolju;

- Sistem mora omogočati samodejno klasifikacijo sistemov oziroma IT gradnikov, ki se upravljajo;

- Sistem mora omogočati spremembo komunikacijskih portov med komponentami rešitve;

- Sistem mora omogočati delegacijo upraviteljskih aktivnosti glede na uporabniške vloge in omejevanje pravic glede na napravo, skupino naprav in področja omrežja;

- Upravitelj mora imeti možnost določanja uporabniških vlog glede na funkcijska področja ponujene rešitve. To med drugim vključuje možnost omejevanja uporabnikom administracijo, poročanje, filtriranje dogodkov, korelacijo, dostop do pregledov in portalov;

- Sistem mora zagotavljati vodenje revizijske sledi, ki omogoča sledenje in beleženje vseh akcij administratorjev v sistemu;

- Sistem mora omogočati anonimizacijo občutljivih dogodkov in informacij glede na uporabniško vlogo;

- Sistem mora vsebovati dobro prakso pregledov »Dashboard« že v osnovi;

- Sistem mora omogočati izdelavo poljubnih pregledov »Dashboard« glede na zahteve in vloge uporabnikov;

- Sistem mora zagotavljati samodejne varnostne posodobitve;

- Sistem mora zagotavljati samodejne postopke varnostnega kopiranja podatkov in nastavitev.

4.3.4. Zajem, analiza, hranjenje logov in podatkov

- Sistem mora zagotavljati napredno zbiranje, agregacijo in normalizacijo različnih dnevniških zapisov;

- Sistem mora zagotavljati napredno zbiranje, agregacijo in normalizacijo o mrežnih tokovih (flow);

- Sistem mora omogočati zajemanje dogodkov preko protokolov Syslog (TCP, UDP), WMI, JDBC, SNMP;

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz Windows ter Unix/Linux strežnikov;

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz virtualizacijskih strežnikov (Hyper-V in VMware);

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov z uporabo Windows Event Forwardinga (WEF);

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz podatkovnih baz MS SQL ter Oracle;

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz tabel posameznih podatkovnih baz;

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz datotek tipa CSV;

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz Microsoft Exchange strežnikov (OWA, SMTP, Message Tracking logs);

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz Microsoft SharePoint strežnikov;

- Sistem mora omogočati zajem dogodkov iz Microsoft IIS strežnikov;

- Sistem mora podpirati integracijo z oblačnimi storitvami (Microsoft Azure, Office 365);

- Sistem mora omogočati možnost zbiranja in hranjenja log zapisov, ki se jih ob sprejemu še ne da razčleniti in analizirati takoj (out of the box). Za takšne zapise mora biti na voljo možnost, da se definira strukturo zapisov in pomen posameznih atributov;

- Sistem mora omogočati zbiranje log zapisov v JSON formatu brez kreiranja dodatnih regularnih izrazov za razčlenitev zapisov;

- Sistem mora imeti grafični urejevalnik za pripravo pravil za razčlenitev in preslikavo zapisov, ki jih sistem še ne zna razčleniti;

- Sistem mora zagotoviti korelacijo na osnovi dogodkov, pravil, anomalij in tveganj;

- Sistem mora omogočati analizo obnašanja uporabnika (user behavior analysis) s primerjavo log zapisov, ki vsebujejo uporabniško ime, dodelitev dejavnikov tveganja za določeno dejanje uporabnika, in kreiranje varnostnih incidentov ob prekoračitvi določenega praga tveganja. Analiza obnašanja uporabnikov mora biti podprta s strojnim učenjem;

- Sistem mora zagotoviti izvajanje korelacij v kombinaciji z zunanjimi viri (nevarna omrežja, črna lista IP naslovov);

- Korelacija se mora izvajati v realnem času - korelacija se mora izvajati stalno in ne skozi mehanizem iskanja;

- Sistem mora omogočati pregled in iskanje po log zapisih z uporabo regularnih izrazov ali z uporabo logičnih (boolean) operatorjev;

- Sistem mora omogočati trenutni pogled v realnem času (real time streaming) dohodnih dogodkov in mrežnih pretokov (flow), s polno podporo za uporabo filtrov;

- Sistem mora omogočati grafično vizualizacija vrste in resnosti zaznanih incidentov skozi čas;

- Sistem mora omogočati istočasno apliciranje različnih filtrov ali pogledov na bazo pravil;

- Sistem mora omogočati omejitev prikazovanja več enakih (podvojenih) opozoril;

- Sistem mora omogočati podporo združitve dveh ali več incidentov, ki se nanašajo na isti, v korelacijskih pravilih definiran atribut (uporabnik, IP naslov, atribut po meri  v en varnostni incident;

- Sistem mora zagotavljanje stalno posodobljene baze sredstev za naprave, ki lahko spremenijo svoj IP naslov (npr. naprave, ki uporabljajo DHCP);

- Sistem mora vsebovati oznake po MITRE ATT@CK matriki;

- Sistem mora zagotoviti zaznavanje anomalij na podlagi strojnega učenja;

- Sistem mora omogočati normalizacijo skupnih polj v zapisih dogodkov (npr. uporabniško ime, IP naslov, ime gostitelja), pridobljenih iz različnih naprav;

- Sistem mora podpirati skupno taksonomijo dogodkov, npr. dogodki morajo biti razvrščeni v običajne vrste - npr. authetification, access, malware, system, DoS, itd;

- Sistem mora zagotoviti pred pripravljene politike s strani proizvajalca opreme;

- Sistem mora nuditi možnost definiranja politik s strani administratorjev sistema;

- Sistem mora nuditi možnost oblikovanja korelacijskih pravil, ki vključujejo analizo zapisov dogodkov (event) in tokov (flow) v istem pravilu ter tudi oblikovanje korelacijskih pravil samo za zapis dogodkov (event) ali samo za tokove (flow);

- Sistem mora nuditi možnost zgodovinske korelacije, tako da lahko uporabniki zaženejo postopek korelacije nad starimi podatki in tako zagotovijo, da se nova pravila evaluirajo glede na stare dogodke;

- Sistem mora zagotoviti prepoznavo DOS in DDOS napadov;

- Sistem mora zagotoviti integracije z referenčnimi podatkovnimi bazami za kibernetsko varnost (threat intelligence feeds) in izmenjavo informacij preko TAXII protokola;

- Sistem mora zagotoviti integracijo z GEOIP - analiza prometa po državah ali geografskih regijah;

- Sistem mora zagotoviti integracijo s Checkpoint centralnim požarnim zidom;

- Sistem mora zagotoviti integracijo s storitvijo upravljanja z ranljivostmi Tenable Nessus;

- Sistem mora zagotoviti integracijo s sistemom protivirusne zaščite Kaspersky Security Center;

- Sistem mora imeti dokumentirane REST API vmesnike, ki omogočajo povezovanje z drugimi sistemi;

- Sistem mora zagotoviti podporo zbiranja log zapisov iz naprav brez agentov kot tudi s pomočjo agentov v kolikor je to potrebno ter podpora spremljanja pravilnega delovanja agentov;

- Sistem mora  imeti sposobnost definiranja različnih časov hranjenja log zapisov glede na definirane kriterije;

- Sistem mora  imeti sposobnost hranjenja zbranih podatkov tako v originalni obliki (raw logs) kot v normalizirani obliki z možnostjo ohranjanja celovitosti (preprečevanje neopaženih sprememb log zapisov v sistemu);

- Sistem mora  imeti sposobnost zakrivanja (obfuscation) oziroma šifriranja občutljivih podatkov z uporabo zasebnega/javnega ključa.

4.3.5. Alarmiranje in poročanje

- Sistem mora omogočati alarmiranje v realnem času glede na prepoznane anomalije ali varnostne dogodke;

- Sistem mora omogočati alarmiranje glede na varnostne grožnje iz nadzorovanih naprav;

- Sistem mora omogočati alarmiranje glede na poljubne varnostne dogodke ter enostavno izdelavo pravil alarmiranja iz samih dogodkov;

- Sistem mora omogočati enostavno določanje »False Positive« dogodkov;

- Sistem mora omogočati omejevanje števila alarmov na podlagi ponavljajočih se dogodkov;

- Sistem mora omogočati generiranje opozoril ob zaznanih nepravilnosti in vedenjskih sprememb v dogodkih, ki so sprejeti preko log zapisov (event) in zapisov tokov (flow). Opazovanje nepravilnosti mora biti na več načinov:

  - Na podlagi pragov (treshold), ko je aktivnost večja ali manjša od definirane;

  - Na podlagi vedenjskih sprememb, sprememb količine v primerjavi z običajnimi vzorci, kratkotrajna odstopanja aktivnosti glede na daljši časovni interval;

- Sistem mora posredovati alarme na druge sisteme: Email, SNMP, Syslog;

- Sistem mora zagotoviti upravljanje z varnostnimi incidenti;

- Sistem mora omogočati pripravo poročil (predpripravljena, prilagojena, na zahtevo, po urniku, …), izvoz poročil (v formatih PDF, HTML, …), pošiljanje poročil na e-poštni naslov;

- Sistem mora generirati naslednja redna poročila:

  - Poročila o ustvarjenih in izbrisanih uporabniških računih v AD;

  - Spremembe v skupinah Domain Admins;

  - Spremembe v skupinah priviligiranih uporabnikov;

  - Poročila o prijavah lokalnih administratorjev na strežnike;

  - Poročila o neaktivnih uporabniških računih;

  - Poročila o neuspešnih prijavah obstoječih AD uporabnikov;

  - Poročila o dostopih zunanjih izvajalcev;

  - Poročila o okužbah z virusi;

  - Poročila o zaznanih napadih;

  - Poročila o neposodobljenih/ranljivih gradnikih informacijskega sistema;

  - Poročila o spremembah v konfiguraciji ali pravicah v SIEM sistemu;

  - Poročila o dostopih do osebnih podatkov;

- Dodatna poročila po meri naročnika;

- Sistem mora imeti podporo preverjanja stanja (health check) sistemskih procesov in opozoril uporabniku v kolikor obstajajo težave pri njihovem delovanju;

- Sistem mora omogočati generiranje opozoril sistemskim administratorjem, kadar pride do težav z zbiranjem log zapisov iz izvorne naprave (log source). V takih primerih se mora ustvariti opozorilo, če ni novih zapisov v določenem časovnem intervalu.

4.3.6. Upravljanje revizijske sledi in upravljanje zbirk osebnih podatkov

- Sistem mora omogočati vodenje zbirk podatkov in evidence obdelav pri upravljalcu v skladu s 30. členom GDPR;

- Sistem mora omogočati zajem, hranjenje in obdelavo dnevniških datotek, ki so povezani z evidentiranjem dostopa, obdelave ali brisanja v posameznih zbirkah osebnih podatkov;

- Sistem mora omogočati iskanje revizijske sledi po uporabniku SIEM sistema;

- Sistem mora omogočati iskanje revizijske sledi po posameznih uporabnikih v okolju SŽ;

- Sistem mora omogočati zbiranje revizijske sledi na baznem ali aplikacijskem nivoju;

- Omogočena mora biti izdelava poročil glede na revizijske sledi posameznega uporabnika.

4.3.7. Zahteve za SOAR integracijo

- Sistem mora omogočati integracijo s ponujeno SIEM rešitvijo;

- Sistem mora omogočati podporo delotokom upravljanja varnostnih incidentov (sprejem, dodeljevanje, triaža, eskalacije in nadzor), ki se lahko prilagodijo meram naročnika;

- Sistem (SOAR) mora omogočati dodajanje in prilagajanje t.i. playbook-ov;

- Sistem mora podpirati ali zagotavljati vizualizacijo odnosov s časovnico;

- Sistem mora omogočati vodeno analizo posameznega incidenta;

- Sistem mora omogočati upravljanje uporabnikov in ločevanje med več skupinami;

- Sistem mora omogočati ločevanje posameznih incidentov po kategorijah;

- Sistem mora omogočati integracijo s CheckPoint požarno pregrado in Cisco mrežno opremo za obogatitev podatkov in generiranje opozoril;

- Rešitev mora imeti vgrajene nadzorne plošče in poročanje po številnih kriterijih (KPI).

4.3.8. Integracija z ostalimi sistemi

- MS Active directory (Avtentikacija in avtorizacija z uporabo enotnega uporabniškega imena – Single Sign ON);

- Microsoft Exchange (pošiljanje poročil preko e-pošte);

- IBM Maximo (Za evidentiranje in spremljanje incidentov).

4.3.9. Perfomančne zahteve

- Sistem mora licenčno in performančno podpirati:

  - Nadzor IT sistema naročnika v obsegu:

    - 300 strežnikov;

    - 200 drugih sistemskih naprav (stikala, usmerjevalniki, požarne pregrade, itd.);

    - 2600 delovnih postaj;

  - Zmogljivost zajema dogodkov (EPS) na sekundo: vsaj 15.000

  - Licenčna kapaciteta zajema dogodkov iz 300 strežnikov ne sme biti licenčno omejena in mora omogočati zajem neomejenega obsega EPS;

  - Zmogljivost zajema mrežnih tokov (flows) na minuto: vsaj 65.000.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti:

- specifikacijo ponujene programske platforme,

- specifikacijo licenc ponujene programske platforme in drugih licenc, ki niso neposredno vezane na ponujeno programsko platformo, to so morebitne druge licence, ki so potrebne za delovanje sistema SIEM (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).

4.4. Vzpostavitev SIEM okolja

V okviru implementacije sistema se opravijo naslednje naloge:

- Dobava in montaža strojne opreme v okolju naročnika;

- Namestitev potrebne programske opreme z vsemi licencami in funkcionalnostmi, ki so opredeljene v tehničnih zahtevah;

- Konfiguracija IP naslovov, prehodov, itd.;

- Konfiguracija popravkov in nadgradenj ob najnovejših verzijah;

- Konfiguracija varnostnega kopiranja podatkov SIEM okolja;

- Konfiguracija zajema dogodkov iz MS Windows strežnikov ter MS Windows delovnih postaj;

- Konfiguracija zajema dogodkov iz Linux strežnikov;

- Konfiguracija zajema zapisov iz sistema za filtriranje elektronske pošte ClearSwift Secure Email Gateway 5.0;

- Konfiguracija zajema OWA in SMTP zapisov iz poštnih strežnikov Exchange 2016,

- Konfiguracija zajema dogodkov iz požarne pregrade CheckPoint;

- Konifuracija zajema netflow iz mrežnih naprav;

- Konfiguracija zajema dogodkov iz delilnika bremena Kemp;

- Konfiguracija zajema dogodkov iz sistema protivirusne zaščite Kaspersky Security Center;

- Vzpostavitev samodejnega uvoza odkritih ranljivosti iz programske opreme Nessus Vulnerability Scanner in spremljanje odpravljana odkritih ranljivosti;

- Integracija sistema z aktivnim imenikom za avtentikacijo uporabnikov sistema;

- Izdelava skupin z različnimi pravicami in omejitvami pri uporabi sistema;

- Implementacija privzetih politik za potrebe izvajanja korelacij;

- Prilagoditve in fine nastavitve privzetih politik korelacij skladno z varnostnimi politikami in primeri dobrih praks;

- Optimizacija normalizacij, agregacij in alarmiranja;

- Vpostavitev sistema alarmiranja glede na prepoznane anomalije ali varnostne dogodke;

- Testiranje alarmiranja pri nekaterih scenarijih kot so:

  - Kreiranje lokalnega uporabnika na strežniku;

  - Brisanje dogodkov (Event Log);

  - Kreiranje novega opravila s strani nesistemskega uporabnika (Task Scheduler);

  - Izvedba sumljive powershell skripte;

  - Zaznani večkratni neuspešni poskusi prijave na ciljne sisteme (brute force);

  - Zaznane spremembe članstva v skupinah priviligiranih uporabnikov, Domain Admins in Enterprise Admins,

  - Zaznano resetiranje gesla na administatorskih računih,

- Zajem revizijske sledi priviligiranih računov iz sledečih sistemov (audit trail/log):

  - Požarna pregrada CheckPoint;

  - Sistem elektronske pošte Microsoft Exchange 2016;

  - Sistem za filtriranje elektronske pošte ClearSwift Secure Email Gateway;

  - Delilnik bremena Kemp;

  - Sistem protivirusne zaščite Kaspersky Security Center;

  - Sistem za varno hrambo gesel ManageEngine Password Manager;

  - Sistem za varnostno kopiranje Veeam B&R 10;

  - Sistem za hranjenje varnostnih kopij Exagrid;

  - Sistem virtualizacije VMware ESX 7.x;

  - Podatkovne baze SQL in Oracle;

- Vzpostavitev generiranja rednih poročil glede na željo naročnika;

- Namestitev in konfiguracija SOAR sistema:

  - Namestitev SOAR programske opreme;

  - Konfiguracija SOAR programske opreme;

  - Integracija s SIEM sistemom;

  - »use cases« niso predmet storitev v tej fazi.

4.5. Tehnična dokumentacija

Pred implementacijo sistema mora izvajalec izdelati izvedbeni načrt, iz katerega bo razvidno:

- Arhitektura predlagane rešitve z osnovnim opisom delovanja;

- Grafična shema postavitve sistema;

- Podroben terminski načrt, v sodelovanju z naročnikom.

Po zaključku implementacije se zahteva še priprava zaključne dokumentacije, ki mora vsebovati:

- Podroben načrt postavitve in konfiguracije strojne ter programske opreme;

- Grafična shema implementirane rešitve;

- Seznam sistemskih računov ter gesla;

- Namestitvene datoteke za nameščeno programsko opremo;

- Navodila za lokalne skrbnike pri upravljanju in vzdrževanju SIEM sistema, navodila morajo vsebovati vsaj:

  - Postopki za menjavo sistemskih gesel;

  - Osnovna administracija SIEM sistema, uporaba iskanja in filtriranja, prilagoditev nadzorne plošče;

  - Postopki dodajanja virov v SIEM sistem;

  - Postopki ustvarjanja, modificiranja, brisanja pravil;

  - Postopki za konfiguracijo alarmiranja in posredovanje alarmov na druge sisteme;

  - Postopki izdelave poročil;

  - Postopki za arhiviranje podatkov iz sistema;

  - Postopki za povrnitev delovanja storitve v primeru katastrofe (disaster recovery).

4.6. Izobraževanje

V okviru izobraževanja izvajalec pripravi in izvede na naročnikovo IT okolje prilagojeno izobraževanje za upravljanje implementiranega sistema v minimalne obsegu tri (3) dni, za največ 5 udeležencev naročnika. Prilagojeno izobraževanje mora vključevati seznanitev z vsem potrebnim znanjem za samostojno upravljanje sistema, vključno s podrobno dokumentacijo, in prenos znanja (teorija in praksa). Izobraževanje mora biti izvedeno v slovenskem jeziku na lokaciji naročnika. Dokumentacija je lahko v angleškem jeziku.