|  | Številka: 430-0009/2021 Datum: 16. 6. 2021 |
| --- | --- |

OBRAZCI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

OBNOVA KAMNITEGA MOSTA

za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo gradenj |
| --- | --- |

vsebina:

Priloga št. 1: PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH	2

Priloga št. 2: OBRAZEC PONUDBE	4

Priloga št. 3: IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV	6

Priloga št. 4: IZJAVA PODIZVAJALCA	8

Priloga št. 5: LASTNA IZJAVA	9

Priloga št. 5a: IZJAVA PONUDNIKA O NEKAZNOVANOSTI ZA PRAVNO OSEBO	11

Priloga št. 5b: IZJAVA PONUDNIKA O NEKAZNOVANOSTI - FIZIČNA OSEBA	13

Priloga št. 6: SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PR. OSEBA	15

Priloga št. 7: SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OS.	16

Priloga št. 8: SEZNAM REFERENČNIH POSLOV	17

Priloga št. 9: POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA	18

Priloga št. 10: SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA S SEZNAMOM REFER. POSLOV	19

Priloga št. 11: POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA	20

Priloga št. 12: IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JN	21

Priloga št. 13: IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČN. ZAVAROV. ZA DOBRO IZVEDBO	22

Priloga št. 14: IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČN. ZAVAROV. ZA ODPRAVO NAPAK	24

Priloga št. 15: IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA	26

Priloga št. 16: IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI	27

Priloga št. 17: VZOREC POGODBE	28

Priloga št. 1

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH

| naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| naslov gospodarskega subjekta: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |
| ID za DDV: |  |
| matična številka gospodarskega subjekta: |  |
| št. transakcijskega računa: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA; NE. |
| pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe oz. okvirnega sporazuma: |  |

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 1.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

| Ponudnik | Partner v skupnem nastopu | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP):

| naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| --- | --- |
| naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |

|  |  |  | GOSPODARSKI SUBJEKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

## Priloga št. 2

## OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega naročila Obnova kamnitega mosta, objavljenega na portalu javnih naročil dne _____ pod številko objave JN _________/2021, dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno označi):

| samostojno | v skupnem nastopu* | s podizvajalci* |
| --- | --- | --- |

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na Prilogi št. 1.

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Datum začetka opravljanja dejavnosti: |  |

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v Popisu del štev. 430-0009/2021 z dne 10.6.2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila, katero je predmet te ponudbe.

Ponudbena cena

Cena del je določena po ceni na enoto mere na podlagi 654. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Cena za enoto vsebuje vse izdelavne stroške po popisu del, vsa pomožna in pripravljalna dela, zaključna dela in stroške zavarovanja.

Cena ponudbe se oblikuje na osnovi popisa del s količinami in cenami za enoto, ki jih določi ponudnik.

Ponudbena vrednost:

| Ponudbena vrednost brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV : |  |
| Skupna ponudbena cena vključno z DDV: |  |

PONUDBENI POGOJI:

- Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni od dneva oddaje ponudbe.

- Cene na enoto so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

|  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave  JN_______________/2021,

(ustrezno obkrožite A ali B)

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

Opomba:

Tabelo oz. obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

| PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA; NE; DA; NE. |
|  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  | DA; NE. |

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavo blaga, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo. Naročnik ponudnike opozarja, na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce,  storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal.

|  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne _____________, št. objave JN____________/2021,

izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR brez DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

|  |  |  | PODIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 5

LASTNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne _____________, št. objave JN____________/2021,

izjavljamo:

1. da naši družbi kot ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan izdaje potrdila o nekaznovanosti ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več.

3. da smo imeli na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

4. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

5. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

6. da nam naročnik na kakršen koli način ne more izkazati kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

7. da se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja  ali postopek likvidacije, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in se je v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

8. da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih imamo odprte poslovne račune.

9. da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, za kritje zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR.

|  |  |  | GOSPODARSKI SUBJEKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 5a

IZJAVA PONUDNIKA O NEKAZNOVANOSTI ZA PRAVNO OSEBO*

* Obrazec izjave za primer, da ni potrdila iz kazenske evidence, izdanega do 30 dni pred rokom za prejem ponudb.

| JAVNO NAROČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREDMET |  |  |
| NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 4220 Škofja Loka |  | PONUDNIK |

| FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PRAVNE OSEBE |  |
| OBČNA SEDEŽA PRAVNE OSEBE |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe, dne _______, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

  - terorizem (108. člen KZ-1),

  - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

  - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

  - novačenje in usposabljanje  za terorizem (111. člen KZ-1),

  - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

  - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

  - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

  - goljufija (211. člen KZ-1),

  - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

  - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

  - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

  - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

  - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

  - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

  - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

  - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

  - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

  - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

  - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

  - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

  - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

    - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

    - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

    - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

    - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

    - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

    - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

    - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

    - pranje denarja (245. člen KZ-1),

    - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

    - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

    - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

    - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

    - tihotapstvo (250. člen KZ-1),

    - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

    - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

    - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

    - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

    - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

    - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

    - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

    - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

|  |  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (podpis)* |

* Podpis mora biti overjen pred upravnim organom ali notarjem!

Priloga št. 5b

IZJAVA PONUDNIKA O NEKAZNOVANOSTI - FIZIČNA OSEBA*

* Obrazec izjave za primer, da ni potrdila iz kazenske evidence, izdanega do 30 dni pred rokom za prejem ponudb.

OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| JAVNO NAROČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREDMET |  |  |
| NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 4220 Škofja Loka |  | PONUDNIK |

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Datum in kraj rojstva: |  |
| EMŠO: |  |

Podpisani/a __________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam,

da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe, dne ___, nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

  - terorizem (108. člen KZ-1),

  - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

  - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

  - novačenje in usposabljanje  za terorizem (111. člen KZ-1),

  - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

  - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

  - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

  - goljufija (211. člen KZ-1),

  - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

  - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

  - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

  - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

  - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

  - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

  - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

  - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

  - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

  - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

  - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

  - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

  - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

    - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

    - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

    - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

    - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

    - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

    - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

    - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

    - pranje denarja (245. člen KZ-1),

    - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

    - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

    - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

    - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

    - tihotapstvo (250. člen KZ-1),

    - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

    - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

    - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

    - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

    - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

    - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

    - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

    - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

|  |  |  |  | FIZIČNA OSEBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ime in priimek) |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (podpis)* |

* Podpis mora biti overjen pred upravnim organom ali notarjem!

Priloga št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ___________, št. objave JN__________/2021,

izjavljam, da naročniku OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da gospodarski subjekt ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| PONUDNIK (POLNO IME): |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Štev. vpisa v sodni register: |  |

|  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 7

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

izjavljamo, da naročniku OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec mora obvezno elektronsko ali lastnoročno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ime in priimek fizične osebe) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 8

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

izjavljamo, da:

izpolnjujemo referenčni pogoj naročnika:

najmanj tri reference, da je ponudnik v zadnjih petih letih od roka za prejem ponudb uspešno izvedel rekonstrukcijo objekta po standardni klasifikaciji CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe, pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj toliko, kolikor ga prevzemamo v ponudbi,

najmanj tri reference, da je izvajalec posameznih obrtniških del uspešno izvedel obrtniška dela, za katera je nominiran, na objektih kulturne dediščine.

in sicer z naslednjimi referenčnimi posli:

| št. | Referenčni investitor | Naziv referenčnega posla (z navedbo klas. št. objekta) | Vrsta obrtniških del na objektu kulturne dediščine (tlakarska, ključavničarska, restavratorska, zidarska in podobno) | Površina objekta (neto nadzemna površina) | Vrednost referenčnega posla v EUR brez DDV | Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | GOSPODARSKI SUBJEKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 9

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedel____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	(leto)                   (mesec)       (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

|  |  |  | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 10

## SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

izjavljamo, da:

na funkcijo vodje del priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: | Številka vpisa v imenik IZS / Štev. in datum strok. izpita: |
| --- | --- | --- |

Reference strokovnega kadra:

Ponudnik razpolaga z naslednjim strokovnim kadrom:

- vodjo del, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- opravljen ima strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS;

- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del);

- ima izobrazbo druge bolonjske stopnje iz področja gradbeništva in je vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS;

- izpolnjuje pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka VZ ali VM);

- ima najmanj eno referenco, da je v zadnjih petih letih od roka za prejem ponudb kot vodja del ali odgovorni vodja del sodeloval pri rekonstrukciji objekta po standardni klasifikaciji CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe, pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj toliko, kolikor ga prevzema ponudnik v ponudbi;

- vodjo restavratorsko-konservatorskih del, ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima akademsko izobrazbo s področja konservatorstva in restavratorstva,

- opravljen strokovni izpit s področja konservatorstva in restavratorstva, izdanega s strani Ministrstva za kulturo,

- ima najmanj eno referenco, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe opravljal funkcijo vodje restavratorsko-konservatorskih del pri najmanj enem referenčnem poslu.

| št. | Referenčni investitor | Naziv referenčnega posla (z navedbo klas. št. objekta) | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Vrednost referenčnega posla v EUR brez DDV | Datum dokončanja gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 11

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je kader ___________________________________________________izvedel____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	   (leto)                   (mesec)       (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

|  |  |  | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 12

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi zagotovili, da

se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

|  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 13

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

se zavezujemo, da bomo v primeru pridobitve javnega naročila Obnova kamnitega mosta v danem roku izdali naročniku OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka pet (5) bianko menic z menično izjavo in pooblastilom za izplačilo menice ter klavzulo »brez protesta« kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po spodaj navedenem vzorcu menične izjave in menice.

|  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Vzorec menične izjave

Navodilo: V primeru podpisa več zakonitih zastopnikov izvajalec besedilo menične izjave prilagodi številu podpisov zakonitih zastopnikov.

…………………………

…………………………

………………………….

ID-št. za DDV: …………….

(izvajalec / izdajatelj menic)

Kraj in datum: …………………………,…………….

MENIČNA IZJAVA

OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: naročnik) in …………………….(v nadaljevanju »Izvajalec/Izdajatelj menic«) sta dne ……………… sklenila gradbeno pogodbo o izvedbi javnega naročila Obnova kamnitega mosta št. _________ (v nadaljevanju pogodba). Menična izjava velja za unovčitev menic, ki so dane z namenom zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca/izdajatelja menic po pogodbi.

Na podlagi pogodbe Izvajalec/Izdajatelj menic izroča naročniku pet (5) bianko menic s klavzulo »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, na katerih je podpisan zakoniti zastopnik:

ime in priimek ____________________kot (funkcija)___________________podpis______________

Izdajatelj menic izrecno potrjuje, da je podpisnik menic pooblaščen za podpis menic in da velja to pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menic.

S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča naročnika, da v skladu s Pogodbo izpolni vse sestavne dele bianko menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom zneska, poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menic se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjenim bianko menicam in se zavezuje v celoti plačati menice ob dospelosti. Izdajatelj menic se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Izdajatelj menic pooblašča naročnika, da menice domicilira pri (naziv banke)………………., ki vodi naš račun št. ……………………….., ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek) …………………………, izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam meničnega upnika OBČINO ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, da pri (naziv banke) ………………, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika OBČINO ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika ……………………………….

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek)……………………………, izjavljam, da dajem soglasje (naziv banke) ……………………., ki vodi naš račun št. ……………………………. ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika OBČINE ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.

Izdajatelj menic se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi domicila, v primeru spremembe predpisov ali če se ugotovi, da na osnovi te menične izjave menice ne bi mogle biti unovčene oziroma da bi bilo njihovo unovčenje lahko oteženo, v roku treh (3) delovnih dni nadomestil to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.

Priloga: 5 kos bianko menic

|  |  |  | IZVAJALEC / IZDAJATELJ MENIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika s tiskanimi črkami) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Vzorec menice

Priloga št. 14

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

se zavezujemo, da bomo pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročili nepreklicno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV v skladu s spodnjim vzorcem.

|  |  |  | PONUDNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Obrazec garancije po EPGP-758

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: 	OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, Škofja Loka, za javno naročilo Obnova kamnitega mosta

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka za javno naročilo

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  V EUR: 5% od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, kar znaša       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: _____________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

## Priloga št. 15

## IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

izjavljamo, da:

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

- izjavljam, da poslovni subjekt

(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA )

- ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020; v nadaljnjem besedilu ZIntPK).

|  |  |  | OSEBA ALI POSLOVNI SUBJEKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek osebe oz. zakonitega zast.) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

## Priloga št. 16

## IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI

V zvezi z javnim naročilom Obnova kamnitega mosta, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021,

IZVAJALEC:            _______________________________________________________________

I Z J A V L J A M,

A)    da je lastniška struktura gospodarskega subjekta ________________________________ naslednja:

-	ustanovitelji, družbeniki, delničarji, komanditisti, tihi družbeniki oziroma drugi lastniki:

1.)_____________________________________________________ z deležem __________________,

(firma oz. ime in priimek ter naslov)

2.)_____________________________________________________ z deležem __________________,

(firma oz. ime in priimek ter naslov)

3.)_____________________________________________________ z deležem __________________,

(firma oz. ime in priimek ter naslov)

4.)_____________________________________________________ z deležem __________________,

(firma oz. ime in priimek ter naslov)

B)   da so v lastništvu pravne osebe ___________________________________________________, udeležene naslednje fizične osebe, pravne osebe oziroma gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

________________________________, katere lastniški delež je ______________________

________________________________, katere lastniški delež je ______________________

________________________________, katere lastniški delež je ______________________

________________________________, katere lastniški delež je ______________________

C)  da so v lastništvu pravne osebe ____________________________________, udeleženi naslednji tihi družbeniki:

___________________________________________________________________________

(V primeru, da udeležbe tihih družbenikov ni, to izrecno zapišite na zgornjo črto!)

|  |  |  | GOSPODARSKI SUBJEKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  |  |
|  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga št. 17

VZOREC POGODBE

| Naziv in naslov: | OBČINA ŠKOFJA LOKA Mestni trg 15 4220 Škofja Loka |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | Tine Radinja, župan |
| Matična številka: | 5883318000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 18947271 |
| Transakcijski račun: | SI56 0132 2777 7000 045 SI56 0132 2010 0007 116 SI56 0700 0000 0833 029 |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

Obnova Kamnitega mosta

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je:

- naročnik Občina Škofja Loka izvedel postopek javnega naročila »Obnova Kamnitega mosta«, ki je bil izpeljan pod številko  JN_________________________, z dne __________________,

- bil izvajalec ________________________________, za razpisane storitve izbran za najugodnejšega ponudnika po ponudbi št. __________________, z dne _______________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe,

- naročnik služnostni upravičenec neprave stvarne služnosti na predmetu gradnje z vsebino: »za potrebe rekonstrukcije vozišča na Kapucinskem (oziroma Kamnitem) mostu v Škofji Loki se na skrajnem južnem delu služeče nepremičnine (1D znak: 2035-1032/0-0, parcela št. 1032/0 k.o. 2035 - ŠKOFJA LOKA (ID 4240228)) ustanovi služnostna pravica za izvedbo nujnih vzdrževalnih del (zamenjava tlaka in ureditev odvodnjavanja)«,

- spomeniškovarstveni projekt sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;

- razpisna dokumentacija, št. 430-0009/2021 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), z vsemi prilogami, specifikacijami in ostalimi pripadajočimi dokumenti, sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s to pogodbo potrjuje, da v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sprejema vsebino in pogoje razpisne dokumentacije, z njimi je v celoti seznanjen.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo obnovo Kamnitega mosta, imenovanega tudi Kapucinski most, v Škofji Loki na podlagi:

- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogojih te pogodbe,

- Popisa del št. 430-0009/2021 z dne 10.6.2021,

- Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), januar 2021,

- Konservatorskega načrta št. 3/2020 z dne 24.08.2020, izdelan od GENOM d.o.o. Šentvid pri Stični 12b, 1296 Šentvid pri Stični,

- Gradiva za pripravo posega obnove z dne 29.11.2019, izdelan od Mateje Kavčič s.p., Mestni trg 27, 4220 Škofja Loka,

- Kulturnovarstvenega soglasja Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, štev. 35102-1119/2019-5 z dne 2.2.2021,

- ponudbe izvajalca št. ______________ z dne ______________,

- pisnega tolmačenja predstavnika Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, nadzornika naročnika in pooblaščenega zastopnika naročnika v primeru nejasnosti,

- zakonov in predpisov s področja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred požarom ter drugih veljavnih predpisov, tehničnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje pogodbenih del,

- terminskega in finančnega plana izvajanja del, ki ga potrdi naročnik,

- drugih določb te pogodbe.

- VREDNOST POGODBENIH DEL

- člen

- Vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ______________ z dne _____________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:

| Ponudbena vrednost brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV : |  |
| Skupna ponudbena cena vključno z DDV: |  |

- Cena je dogovorjena s klavzulo »cena na enoto mere«.

- V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelave podatkov, potrebnih za PID dokumentacijo, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav in podobnih stranskih stroškov.

- Pogodbena vrednost zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, ki jih je potrebno opraviti za usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe.

- V pogodbeno vrednost del so vključeni vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi tako, da so cene na enoto fiksne in nespremenljive do zaključka in uspešnega prevzema pogodbenih del, ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije.

- Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo dodatno naročenih del.

- Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila naročnika po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah, pri čemer se upoštevajo veljavni predpisi o javnem naročanju.

- Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upoštevajoč veljavne predpise o javnem naročanju sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili končno pogodbeno vrednost izvedenih del.

- V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih z izročeno dokumentacijo. Izvajalec je dolžan izvesti tudi dela, ki z izročeno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta (nujna nepredvidena dela).

- Izključen je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno vrednost. Izvajalec je dolžan z objekta in zemljišča odstraniti vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje ter končno očistil objekt, kar je vse všteto v pogodbeno vrednost iz prvega odstavka tega člena.

- V pogodbeni ceni so že upoštevana tudi vsa pomožna dela, ki obsegajo predvsem:

- obvestila in soglasja, ki se nanašajo na organizacijo gradbišča in izvedbo vseh del;

- zakoličenje obstoječih komunalnih vodov;

- izdelavo elaborata za prometno ureditev, vključno s postavitvijo začasne prometne signalizacije in ureditvijo obvozov;

- pridobitev dovoljenja za zaporo ceste;

- zagotovitev deponije za odlaganje viškov izkopanega materiala in plačilo vseh taks;

- sanacijo vseh nepremičnin oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upoštevajoč pri tem izvedbo del po tej pogodbi;

- zagotovitev higiensko tehničnih pogojev za izvedbo del;

- morebitna druga pomožna dela.

- POGODBENI ROKI

- člen

- Izvajalec se zavezuje z deli končati v naslednjih rokih:

- 1. faza v deležu 34,82 % pogodbene vrednosti javnega naročila do dne 30.9.2021,

- 2. faza v deležu 65,18 % pogodbene vrednosti javnega naročila do dne 1.7.2022.

- Za vsa dela je izvajalec dolžan izdelati usklajen detajlni terminski plan, ki ga je dolžan predložiti pooblaščenemu zastopniku naročnika v roku 7 dni od uveljavitve te pogodbe. Izvajalec bo moral izvajati dela v predvideni dinamiki. Usklajen detajlni terminski plan postane sestavni del te pogodbe.

- Kot rok dokončanja del se šteje uspešno izveden tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu, izročitev vse potrebne dokumentacije, ter opravljen kakovostni in količinski pregled s predajo objekta naročniku (prevzem del).

- člen

- Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev del.

- Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 4. člena te pogodbe, je o tem dolžan obvestiti naročnika najkasneje v 7 dneh od začetka zamude in ga zaprositi za podaljšanje roka. Objektivnost in upravičenost razlogov podaljšanja roka oceni naročnik skupaj s pooblaščenim nadzorom.

- Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih:

- zaradi nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa,

- zaradi spremembe projektne dokumentacije,

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del, in sicer za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del, in sicer za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del, in sicer za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti.

- Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

- Pogodbeni rok se podaljša z aneksom k tej pogodbi. Če aneks za podaljšanje roka ni sklenjen, se šteje, da je izvajalec neupravičeno prekoračil pogodbeni rok.

- člen

- Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe izročil naročniku brezpogojno in nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo del za celotno obdobje trajanja gradnje in še 30 dni po izvedbi gradnje, in sicer po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Najkasneje v roku 7 koledarskih dni od uveljavitve te pogodbe mora izvajalec predložiti pooblaščenemu zastopniku naročnika usklajen detajlni terminski plan v skladu z drugim odstavkom 4. člena te pogodbe in overjeno kopijo zavarovalne police kot dokazilo o zavarovanju gradbišča s strani izvajalca del.

- Pooblaščeni zastopnik naročnika potrdi terminski plan izvajanja del v roku 7 koledarskih dni od njegovega prejema.

- OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

- člen

- Izvajalec obračuna izvedena pogodbena dela po mesečnih situacijah.

- V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

- Plačilo končne situacije je pogojeno z dostavo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe.

- Za izvedena dela se končna situacija izstavi na podlagi zapisnika o kvalitativnem pregledu in usklajenega obračuna oziroma na podlagi zapisnika o primopredaji izvršenih del. Naročnik je dolžan situacijo poravnati 30. dan po prejemu na transakcijski račun izvajalca:

TRR št. ________________________________ odprt pri _________________________

- V primeru, da naročnik ne plača situacije v pogodbenem roku, si izvajalec pridržuje pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- predati izvajalcu objekt, predviden za gradnjo;

- takoj po uveljavitvi pogodbe uvesti izvajalca v delo z vso razpoložljivo dokumentacijo in informacijami, ki so potrebne za realizacijo investicije. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik preda objekt, projektno dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in kvalitetno,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,

- izpolniti plačilne obveznosti po tej pogodbi.

- opraviti tehnični pregled in prevzem del v 30 dneh po prejemu dokumentacije, ki jo zagotovi izvajalec po dokončanih delih v skladu s predpisi o graditvi objektov.

- člen

- Izvajalec se obvezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del pravočasno pripravil podatke o koordinatorju za varnost in zdravje pri delu za prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko pooblaščenega nadzora posredoval naročniku, ki bo formalno vložil prijavo,

- kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto,

- v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, zagotovil pogoje za začetek izvajanja del (izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča v skladu s pogoji pridobljenih dovoljenj, pravilnikom o gradbiščih, varnostnim načrtom in posebnimi pogoji naročnika);

- ob pričetku del sklenil skupni dogovor med izvajalci del oz. podizvajalci o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,

- izdelal in naročniku pred pričetkom del predložil (s strani nadzornika potrjen) tehnološko-ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi in plan tekoče kontrole kakovosti,

- pridobil potrebno dokumentacijo za zaporo ceste, pri čemer je dolžan zagotoviti stalno varno in nemoteno prevoznost čez most;

- redno vodil gradbiščno dokumentacijo, ki jo zahteva veljavni gradbeni zakon in podzakonski predpisi;

- pred pričetkom del podrobno preučil prejeto dokumentacijo in objekt ter naročnika opozoril na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila,

- organiziral delo po potrjenem podrobnem terminskem planu izvedbe del;

- v roku 10 dni po uveljavitvi pogodbe dostavil v potrditev naročniku detajlno shemo vseh začasnih dostopov do gradbišča ter foto dokumentacijo obstoječega stanja,

- izvršil pogodbena dela v korist naročnika v pogodbenem roku, strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi, standardi, normativi in ostalimi pogoji iz razpisa in pogodbe,

- pogodbena dela opravil sam ali s svojimi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbeni dokumentaciji, in naročnik z njimi soglaša,

- zagotovil strokovno vodstvo gradbišča in zadostno število strokovno usposobljenega kadra za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti,

- zagotovil strokovni nadzor upravljavcev komunalnih naprav,

- v primeru zahteve naročnika zamenjal vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela;

- sodeloval s pooblaščenim zastopnikom naročnika ter upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje;

- sodeloval s predstavnikom Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine ter upošteval njegova navodila in zahteve za varstvo kulturne dediščine;

- dajal potrebna pojasnila in po potrebi reševal probleme, nastale na objektu, pri čemer morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi pisnega soglasja nadzornika;

- opozoril naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

- upošteval strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpravil napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- pravočasno pisno obvestil naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno določenih rokov;

- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika;

- izvajal vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjal ter garantiral za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;

- zbral tehnične podatke vseh sprememb pri gradnji in jih predal naročniku v projektu izvedenih del;

- prevzel stroške pripravljalnih del, organizacije, prijave, ureditve in čuvanja gradbišča (glede na organizacijo gradbišča zagotoviti tudi 24 urni nadzor), tudi v primeru prekinitve del ter izdelave gradbiščne table, ustrezno zavaroval gradbišče in temu ustrezno uredil in zavaroval dostop do objekta, navedeni stroški so zajeti v ceno pogodbenih del in se v nobenem primeru ne plačujejo posebej;

- izvršil zavarovanje gradbišča (objektov, del in ljudi) za čas od začetka del do prevzema in izročitve objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni družbi;

- prevzel stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- prevzel stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- pred naročilom predložil naročniku, vodji projekta in nadzorniku vzorce materiala z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo vgradil ali montiral, na vpogled in pisno potrditev;

- za vgrajene materiale, naprave ter izvedena dela predložil naročniku in nadzoru predpisane ateste, certifikate in meritve, ki so potrebni za pridobitev dovoljenja za izročitev mosta v neomejeno uporabo ter vse meritve in dokazila, ki so zahtevana ter jih predal naročniku, prav tako pa tudi izročil vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (garantni listi, ipd), navodila za obratovanje in vzdrževanje del, ga ustno in pisno seznanil z vgrajenimi napravami ter predložil vse sheme, navodila in druge dokumente za uporabo in vzdrževanje objekta (vsi tuji dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik in nostrificirani od pooblaščene institucije);

- na zahtevo naročnika pri pristojni organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave, če bo preiskava pokazala neustreznost materiala ali izvedenih del, nosi stroške takih preiskav izvajalec, sicer pa naročnik;

- med gradnjo skrbel, da ne poškoduje drugih objektov in naprav, ki bodo med gradnjo v funkciji gradbišča, ter sproti vse morebitne poškodbe saniral;

- zaščitil vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami;

- med izvajanjem del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanja gradbišča ter dostopov na gradbišče in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve prevzel polno odgovornost;

- z vpisom v gradbeni dnevnik in pisno izjavo nemudoma obvestil pooblaščenega zastopnika naročnika, da je pogodbena dela dokončal;

- v določenem roku odpravil vse morebitne napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o opravljenem pregledu izvedenih del, primopredaji oz. komisijskem  pregledu;

- samo s soglasjem naročnika zamenjal morebitne podizvajalce, ki morajo izpolnjevati vse pogoje iz  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za podizvajalce;

- na svoje stroške umaknil oz. odstranil z gradbišča odpadni in preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil, uredil okolico in ceste, ki jih je uporabljal in vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal. V primeru, da izvajalec teh del ne opravi, to izvrši naročnik na stroške izvajalca. Prav tako je izvajalec dolžan grobo čistiti gradbišče ter odstranjevati embalažo in druge nevarne ovire sproti;

- izdelal načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki v skladu z zakonskimi določili za področje gradnje ter pri izvajanju del ravnal v skladu z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki ter vodil evidenco o količini in vrsti gradbenih odpadkov;

- izdelal dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za uporabo;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storil vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- pravočasno ukrenil, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala, in strojnega parka po veljavnem zakonu in predpisih o varstvu pri delu;

- sodeloval na vseh sklicanih sestankih, v komisiji primopredaje in vseh drugih sestankih, vezanih na objekt, do izteka garancijskega roka;

- pisno obveščal naročnika o pričetku in dokončanju del ter da je objekt pripravljen za tehnični pregled v skladu z gradbenim zakonom;

- za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in najkasneje do končnega obračuna predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- takoj po odpravi morebitnih pomanjkljivosti pisno obvestil naročnika, da so pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu, odpravljene.

- Izvajalec naročniku jamči, da izpolnjuje pogoje za izvajalca iz 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju GZ) in jih bo izpolnjeval ves čas gradnje.

ALI

Izvajalec jamči naročniku, da je pred 1. junijem 2018 že opravljal dejavnost gradbeništva in je torej zanj, skladno s 1. odstavkom 120. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju GZ), glede izpolnjevanja pogojev za izvajalca veljal dvoletni uskladitveni rok. Izvajalec po izteku dvoletnega uskladitvenega roka izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva po GZ.

- Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo s svojo dejavnostjo pri izvajanju te pogodbe povzroči tretji osebi.

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek.

- V primeru, da izvajalec izvaja pogodbena dela s podizvajalcem, morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

- Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

- Izvajalec in njegovi delavci morajo pri gradnji ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

- Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi.

- člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoštevati veljavni predpis o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora zapustiti objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

- člen

- Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe izročil naročniku brezpogojno in nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo del, in sicer po vzorcu iz razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati ves čas izvajanja pogodbenih del in vsaj še 30 dni od datuma dokončanja pogodbenih del, oziroma do predložitve veljavnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, z možnostjo podaljšanja.

- Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil dobro, kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev izvajanja del.

- Za dokončanje del se šteje izvršitev vseh obveznosti po tej pogodbi. Dela se zaključijo s primopredajnim zapisnikom, po uspešno izvedenem pregledu in dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz 15. člena te pogodbe.

- Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec ob podpisu aneksa k tej pogodbi dostaviti naročniku novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja, skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje, s katerim razpolaga, in odstopi od pogodbe.

- POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI IN NADZOR

- člen

- Pooblaščeni zastopnik naročnika je Barbara Pokorn, telefon: 04 511 23 42, mail: barbara.pokorn@skofjaloka.si.

- Nadzornik naročnika je ______________________, telefon:________________, mail:__________________.

- Izvajalec določa za svoje zastopnike:

- pooblaščeni zastopnik je ________________________________, telefon:________________, mail:__________________;

- vodja del je ________________________________________, telefon:________________, mail:__________________;

- vodja restavratorsko-konservatorskih del je _______________________________________, telefon:________________, mail:__________________.

- Izvajalec lahko nadomesti vodjo del in vodjo restavratorsko-konservatorskih del le s pristankom naročnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in z zakonom določene pogoje za vodjo del in predloži ustrezne reference.

- Izvajalec zagotavlja, da bosta imenovani vodja del in vodja restavratorsko-konservatorskih del stalno prisotna na gradbišču v času izvajanja del.

- Pooblaščeni zastopnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

- V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno obvestita.

- GARANCIJA, ODŠKODNINE IN POGODBENA KAZEN

- člen

- V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izvrši prevzetih del v določenem roku, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% od pogodbene cene z DDV.

- Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 10% pogodbene cene z DDV.

- člen

- Izvajalec jamči za  kvaliteto izvršenih del tri leta.  Izvajalec je dolžan ob primopredaji del izročiti naročniku brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv, kot jamstvo  za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % realizirane pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni dalj od garancijske dobe, po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

- V primeru, da izvajalec v pogodbenem roku  ne dostavi ustreznega finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da primopredaja objekta ni bila uspešno izvedena.

- Naročnik bo v primeru, da izvajalec ne bo odpravil nastalih napak v garancijski dobi v 30 dneh po pozivu naročnika, unovčil finančno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Za reševanje sporov, ki bi nastali med pogodbenimi strankami in jih ne bi mogli sporazumno rešiti, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

- Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

- Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

- SPREMEMBA POGODBE

- člen

- Vse spremembe te pogodbe se sprejemajo kot aneksi in so veljavni, ko jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

- Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so določeni v tej pogodbi,

- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca;

- v primerih iz 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3);

- v primerih izvedbe dodatnih, presežnih ali nepredvidenih del;

- če se spremenijo pogoji izvedbe javnega naročila zaradi spremembe tehnične dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov državnih organov, ukrepov nadzornika gradnje ali inšpekcije, ukrepov s področja zagotavljanja varstva okolja ali boljše energetske učinkovitosti ali zaradi novih inovativnih predlogov in izboljšav, ki ne spreminjajo same narave pogodbe;

- zaradi okoliščin na terenu, ki jih ob izdelavi projektne dokumentacije ni bilo mogoče predvideti, kot npr. zaradi geologije ipd.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca sestavni del pogodbe še:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila;

- projektna dokumentacija z vsemi grafičnimi, računskimi in opisnimi prilogami, potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe;

- s strani naročnika potrjen terminski plan izvajanja del;

- vsi dogovori in zapisniške ugotovitve, ki jih podpišejo pooblaščenci pogodbenih strank.

- člen

- Če se izvajalec ne drži pogodbenih določil, ima naročnik pravico po lastni izbiri:

- zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino;

- zahtevati sorazmerno znižanje vrednosti pogodbenih del in odškodnino;

- brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.

- Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

- iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,

- v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.

- člen

- Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo del:

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, kot tudi v primeru, da ima najmanj pet zaporednih dni blokiran katerikoli transakcijski račun,

- če izvajalec po svoji krivdi v roku 10 dni od uvedbe v delo ne prične z deli,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli iz potrjenega terminskega podrobnega plana več kot 7 dni, oziroma, če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec preneha z deli na gradbišču (zaprtje gradbišča) za več kot sedem (7) zaporednih dni,

- če izvajalec krši določbe glede izvajanja del tako, da izvaja pogodbena dela s podizvajalci, ki jih ni navedel v ponudbi (izjava, da bo samostojno izvedel celotno naročilo),

- iz drugih razlogov, navedenih v tej pogodbi.

- Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.

- člen

- Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru, če pride v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

- Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v tem roku ni izpolnil svojih obveznosti.

- člen

- Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki najkasneje v roku 30 dni po nastanku razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

- Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s priporočeno poštno pošiljko.

- člen

- Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, in sicer bo začela veljati z dnem, ko bo izvajalec predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo del  skladno z 12. členom te pogodbe.

- Če izvajalec ne bo izpolnil obveznosti iz 12. člena te pogodbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

- člen

- Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani  izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri  izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila , ki je predmet te pogodbe, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je  nastala iz tega razloga.

- člen

Predmetna pogodba je sestavljena in sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

| V __________________, dne __________ Številka: _________________ Izvajalec: | V Škofji Loki, dne __________ Številka: 430-0009/2021 Naročnik: |
| --- | --- |
|  | OBČINA ŠKOFJA LOKA |
| Direktor: __________________ | Župan: Tine Radinja |

Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa ponudnik naloži izpolnjen obrazec »Ponudba (Priloga št. 2)« v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, kateri bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.

Ponudnik vnese Skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV iz popisa del - rekapitulacija.

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu, ki izvaja posamezna obrtniška dela, in vsakega podizvajalca.

Vsak svojo izjavo o omejitvah poslovanja morajo oddati naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe naročila, v kateri se vključijo v izvedbo naročila.

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Vsak svojo izjavo o omejitvah poslovanja morajo oddati naslednji gospodarski subjekti:

-	ponudnik;

-	vsi partnerji v skupni ponudbi;

-	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe naročila, v kateri se vključijo v izvedbo naročila.