RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

UREDITEV CENTRA ZA UČENJE KLINIČNIH VEŠČIN NA LOKACIJI KORYTKOVA 2

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Predmet javnega naročila: |  | GOI dela ter dobava in montaža opreme |  |
| Oznaka javnega naročila: 091-17-1/21 |  |  |  |
| Datum: 28.06.2021 |  |  |  |

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	6

2.	NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE	7

2.1.	Podatki o naročniku	7

2.2.	Pravna podlaga	7

2.3.	Predmet javnega razpisa	7

2.4.	Kratek opis predvidenih del	8

2.5.	Način in rok za predložitev ponudbe	8

2.6.	Informacije v zvezi z odpiranjem ponudbe	9

2.7.	Dodatna pojasnila ponudnikom	9

2.8.	Ogled	10

2.9.	Podatki o ponudniku	10

2.10.	Jezik javnega naročanja	10

2.11.	Oblika ponudbe	10

2.12.	Ponudnik mora v ponudbi predložiti	11

2.13.	Skupna ponudba	13

2.14.	Ponudba s podizvajalci	14

2.15.	Tuji ponudniki	15

2.16.	Ponudba za celotno javno naročilo ali za posamezne dele	15

2.17.	Veljavnost ponudbe	16

2.18.	Protikorupcijsko določilo	16

2.19.	Variantna ponudba	17

2.20.	Podpis ponudbe	17

2.21.	Zaupnost in poslovna skrivnost	17

2.22.	Pregled in ocenjevanje ponudb	18

2.23.	Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb	18

2.24.	Odločitev o izbiri	20

2.25.	Zaveza izbranega ponudnika	20

2.26.	Sklenitev pogodbe in finančna zavarovanja	21

2.27.	Pravno varstvo	21

2.28.	Predložitev kopije zavarovalne police	22

2.29.	Predložitev vzorcev materialov in opreme	22

2.30.	Rok izvedbe del in terminski plan	22

2.31.	Prilagoditev izvedbe javnega naročila delovnim procesom naročnika in izvedbi del drugih izvajalcev	24

2.32.	Vzorec Pogodbe in ostala določila	24

3.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE	24

3.1 Razlogi za izključitev:	26

3.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:	29

Izpolnjevanje pogojev iz te točke morajo vsak zase izkazati:	29

3.2.2 Ekonomska in finančna sposobnost	30

3.2.3 Tehnična sposobnost	30

3.2.4	Kadrovska sposobnost	31

4. MERILO ZA IZBOR - PONUDBENA CENA	32

4.1 Plačilni pogoji	33

4.2 Računske napake	34

5.	FINANČNA ZAVAROVANJA	34

5.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	35

5.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	36

5.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	36

OBR 1 A	3

OBR 1 B	4

OBR 2	5

OBR 3	7

OBR 3A	8

OBR 4	9

OBR 5	10

OBR 6	11

OBR 7	12

OBR 8	13

OBR 9	17

OBR 10	18

OBR 11	19

OBR 12	20

OBR 12 A	21

OBR 13	22

OBR 14	24

OBR 15	26

OBR 16	28

OBR 17	29

OBR 18	30

I.	UVODNE UGOTOVITVE	30

II.	PREDMET POGODBE	31

III.	ROKI	31

IV.	PRILAGODITEV IZVEDBE DELOVNIM PROCESOM NAROČNIKA	32

V.	CENA	32

VI.	OBRAČUN IN PLAČILA	33

VII.	OBVEZNOSTI NAROČNIKA	34

8.	člen	34

Zapisnik o uvedbi Izvajalca v delo bosta podpisala oba pogodbena partnerja.	35

VIII.	OBVEZNOST IZVAJALCA	35

9.	člen	35

XIV. ODSTOP OD POGODBE	42

XVI. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE	43

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	43

XXVIII. VIŠJA SILA	44

XVIII. KONČNE DOLOČBE	44

OBR 19	46

I. UVODNE UGOTOVITVE	46

II. PREDMET POGODBE	47

III. ROKI	48

IV.	PRILAGODITEV IZVEDBE DELOVNIM PROCESOM NAROČNIKA	48

V.	CENA	49

VI.	OBRAČUN IN PLAČILA	49

VII.	OBVEZNOSTI NAROČNIKA	50

VIII.	OBVEZNOSTI IZVAJALCA	50

IX.	PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL	52

X.	GARANCIJSKI ROK	53

XI.	POGODBENA KAZEN	54

XII.	PREDSTAVNIKI PO POGODBI	54

XIII.	PODIZVAJALCI	55

XIV.	ODSTOP OD POGODBE	56

XV.	VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE	57

XVI.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	57

XVII.	KONČNE DOLOČBE	58

OBR 20	60

I. UVODNE UGOTOVITVE	60

II. PREDMET POGODBE	61

III. OBDOBJE VZDRŽEVANJA	61

Izvajalec bo pričel z vzdrževanjem opreme prvi naslednji dan po poteku 36. mesečnega garancijskega obdobja dobavljene opreme in sicer za obdobje 5 let.	61

IV. POGODBENA CENA IN IZVEDBENI POGOJI	61

V. OBRAČUN IN PLAČILA	63

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA	63

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA	64

VIII.	POROČANJE	64

IX.	VIŠJA SILA	64

X.	POGODBENA KAZEN	65

XI.	PREDSTAVNIKI PO POGODBI	65

XII.	PODIZVAJALCI	65

XIII.	ODSTOP OD POGODBE	67

XIV.	VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE	67

XV.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	68

XVI.	KONČNE DOLOČBE	68

OBR 21	70

PRILOGE	72

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, za oddajo javnega naročila:

»Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izpolnjevati vse zahteve iz razpisa.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti do 04.08.2021 do 12:00 ure v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 04.08.2021 in se bo začelo ob 12.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik je ob upoštevanju načela gospodarnosti predmet javnega naročila oblikoval v smiselno sklenjene celote (v nadaljnjem besedilu: sklope) tako, da jih je mogoče oddajati ločeno.

Predmet razpisa »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«.

je razvrščene v naslednje sklope:

Sklop 1: Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela

Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme

Sklop 3: Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem

Podroben opis predmeta za vsak sklop posebej je podan v Prilogah:

Priloga 1

Glej spisek projektne dokumentacije v točki 2.3. Dokumentacija je priložena v pdf datotekah.

Priloga 2

Popis materiala in del za vse sklope. Popis je izdelan v programu Excel.

Priloga 1 in Priloga 2 sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo javno naročilo oddal po odprtem postopku za vsak sklop posebej. Ponudnik se lahko prijavi na posamezen sklop ali več, oziroma vse sklope skupaj.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,

Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana,

Dekan: prof. dr. Igor Švab, dr. med.

NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je:

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Andreja Žagar

E-mail: andreja.zagar@uni-lj.si

  - Pravna podlaga

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 72/19)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo in 158/20);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631 in 20/18 – OROZ631);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1);

- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US, 82/13, 55/15, 15/17in 22/19; ZGD-1);

- Zakon o o graditvi objektov - (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US);

- in drugi predpisi, ki so veljavni, čeprav jih v tem delu niso navedeni eksplicitno.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

  - Predmet javnega razpisa

Predmet javnega naročila je Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2, ki vključuje gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, ter dobavo in montažo opreme.

UL MF želi v pritličju stavbe na Korytkovi urediti center za učenje kliničnih veščin za študente dentalne medicine. Center bo umeščen v pritličje stavbe, levo od glavnega hodnika. Poleg centra za učenje kliničnih veščin je potrebno prenoviti še nekatere druge prostore v stavbi z namenom umestitve programov, ki jih zaradi ureditve centra selimo v druge dele stavb. Tako zajema javno naročilo ureditev oziroma prenovo med drugim naslednjih delov stavbe oziroma prostorov:

- Samega centra za učenje kliničnih veščin za študente dentalne medicine v pritličju, z dvema vajalnicama in vsemi ostalimi pomožnimi prostori.

- Laboratorija Inštituta za histologijo in embriologijo (IHE) ob centru kliničnih veščin,

- Prostorov za izvedbo pouka IHE v pritličju,

- Pripadajočo ureditev nekaterih prostorov Inštituta za anatomijo zaradi potrebnih selitev in

- Pisarn za potrebe IHE v 4. nadstropju.

Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ter pohištvo in  je potrebno upoštevati okoljske vidike in cilje zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 in 64/19).

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter dobava in montaža opreme se bo izvajala po projektni dokumentaciji, ki je sestavni del tega javnega naročila:

| Št. | Projekt PZI: Izgradnja centra za učenje kliničnih veščin, Korytkova 2 | Izdelovalec | št. projekta, datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Načrt arhitekture | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/20-A 03/2021 |
| 1.1 | Načrt splošne opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OP 03/2021 |
| 1.2 | Načrt tehnološke opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OPT 03/2021 |
| 2. | Načrt Elektrotehnike | MB Biro, Bojan Mikolič s.p., C.dveh cesarjev 6, Ljubljana | MB-21/11-20 12/2020 |
| 3. | Načrt strojnih inštajacij | Biro 5 d.o.o., Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana | 100620/1-S 03/2021 |
| 4. | Požarna varnost | Andrej Fojkar u.d.i.kem.inž., MSc Fire and Explosion Engineering | 103/2020 03/202 |

  - Kratek opis predvidenih del

Ureditev vključuje popolno prenovo prostorov, z zamenjavo vseh inštalacij in oken ter nabavo pripadajoče opreme v točkah 1), 3) in 5), medtem ko je prenova v točkah 2) in 4) manj celovita, z manjšimi posegi v inštalacije in brez menjave oken (glej 2.3 in načrte!)

  - Način in rok za predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 04.08.2021 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Informacije v zvezi z odpiranjem ponudbe

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 04.08.2021 in se bo začelo ob 12.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, zastavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje do vključno 16.07.2021 do 12. ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika na naslovu https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Vsi odgovori naročnika preko portala so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik v fazi izvedbe predmetnega javnega naročila ne bo priznal nobenih zahtev izbranega ponudnika, ki bi izvirale iz zatrjevane nejasne razpisne dokumentacije, saj se v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pričakuje, da bo ponudnik pred rokom za oddajo ponudb, razpis skrbno pregledal in na morebitne nejasnosti in nepravilnosti preko portala opozoril naročnika.

  - Ogled

Ponudniki imajo možnost, da si v določenem terminu, in sicer 07.07.2021 ob 8.00 uri, ogledajo lokacijo, kjer se bo izvajalo predmetno javno naročilo. Za ogled naj se ponudnik zglasi na naslovu Univerza v Ljubljnai, Medicinska fakulteta, Korytkova 2, Ljubljana, pred glavnim vhodom.  Ponudniku se priporoča, da si ogleda bodoče delovišče in okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe.  Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da  v kolikor se ogleda kraja izvedbe predmetnega javnega naročila ne bodo udeležili, naročnik v fazi izvedbe ne bo priznal nobenih ugovorov, ki bi jih izbrani ponudnik uveljavljal, ker so mu pri pripravi ponudbe manjkale določene informacije, ki bi jih lahko pridobil na ogledu.

  - Podatki o ponudniku

Na javnem razpisu lahko konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana pri pristojnem organu in ima v temeljnem aktu družbe določeno dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Pooblaščenca za vročanje mora ponudnik navesti v obrazcu 1B.

  - Jezik javnega naročanja

Postopek javnega naročanja v skladu s 36. členom ZJN-3 poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko dele ponudbe, ki se nanašajo na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predloži v tujem jeziku, zlasti angleškem. Če naročnik jezika, v katerem je predložen dokument, ne bo razumel, bo od ponudnika zahteval, da se v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni, ta del ponudbe, prevede v slovenski jezik, in sicer na stroške ponudnika.

  - Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba. Listine v ponudbi ne smejo presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo dokumenti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

  - Ponudnik mora v ponudbi predložiti

- Izpolnjen obrazec Ponudba,

- Izpolnjen ESPD obrazec (V kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora ESPD  obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o ponudniku oz. poslovodečem ponudniku (OBR 1),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o partnerjih v skupnem nastopu (OBR 1A) – predloži ponudnik, ki nastopa s partnerji v skupni ponudbi,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o pooblaščencu za vročanje (OBR 1B) – predloži ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o podizvajalcih, ki sodelujejo v ponudbi (OBR 2),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava podizvajalca (OBR 3) – predloži ponudnik, ki v ponudbi nastopa s podizvajalci,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Soglasje podizvajalca k izvajanju neposrednih plačil (OBR  3A) – ponudnik obrazec predloži, v kolikor v ponudbi nastopa s podizvajalci in le-ti zahtevajo neposredna plačila,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt (OBR 4) - v kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora navedeni obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce),

- Izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR 5) v kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora navedeni  obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Protikorupcijska izjava (OBR 6) - v kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora navedeni  obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti (OBR 7),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Seznam referenčnih del (OBR 8),

- Referenčno potrdilo (OBR 9),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR 10) s prilogami,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in temeljnih okoljskih zahtev (OBR 11),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun in povzetek predračuna – rekapitulacija (OBR 12, OBR 12A),

- Garancija za resnost ponudbe,

- Parafirana izjava – finančno zavarovanje za kvaliteno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR 14),

- Parafirana izjava – finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (OBR 15),

- Terminski in finančni plan izvedbe (predloži ponudnik, ki odda ponudbo za sklop 1) ,

- Kopija zavarovalne police ( ki bo izkazovala, da so izpolnjene zahteve iz 14. člena Gradbenega zakona, predloži ponudnik, ki odda ponudbo za sklop 1),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe za sklop 1 (OBR 18),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe za sklop 2 in sklop 3 (OBR 19),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec pogodbe za vzdrževanje za sklop 3 (OBR 20),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun« v .pdf obliki ter izpolnjen obrazec »Predračun« v MS Excel formatu,

- Tehnična dokumentacija, zahtevana v popisih.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN  v skladu z določili točke 2.5 in 2.12 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun - rekapitulacija« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ostalo zahtevano dokumentacijo ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudniki morajo v razdelek »Drugi dokumenti« naložiti tudi obrazec PREDRAČUN za sklope, ki jih ponudnik ponuja: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v .pdf datoteki ter izpolnjen obrazec  v MS Excel formatu.

V primeru razhajanj med podatki v obrazcu Ponudbeni predračun - rekapitulacija - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti« v.pdf. datoteki.

Ponudniki pri izpolnjevanju Predračuna ne smejo posegati v vsebino obrazca, kot ga je  pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna - neizpolnjena polja. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj posameznega sklopa.

Ponudnik mora pri izpolnjevanju predračuna v ponudbi jasno označiti, kaj ponuja. Pri postavkah, pri katerih je ponudniku dana možnost, da izpolni javno naročilo na več načinov, mora ponudnik izbrati enega izmed ponujenih možnosti izpolnitve in to napisati.

Za vso opremo, ki je v popisih morebiti imenovana z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo drugih proizvajalcev enake ali boljše kvalitete.

V kolikor ponudnik ne bo jasno napisal oz. označil, kaj ponuja (proizvajalec, tip opreme oz. proizvoda, ipd.) v za to predvidenih poljih (označenih s sivo barvo), bo njegova ponudba označena kot nedopustna.

Če v ponudbi za posamezno postavko v predračunu ne bo navedene cene, se šteje, da je cena zajeta v ostalih postavkah.

Cene morajo biti podane DDP naročnik (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid), v evrih ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij predloženih dokumentov.

V kolikor bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb izrecno zahteval, da je določen dokument preveden po sodnem tolmaču, bo to v pozivu ponudniku izrecno navedel. V kolikor ponudnik temu ne bo sledil, bo njegova ponudba označena kot nedopustna.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in pogojev za sodelovanje (76. člen ZJN-3) ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

Ponudnik mora v ponudbi navesti, da nastopa v skupni ponudbi – ter poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti:

- OBR-1a – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov ter za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti izpolnjen ESPD obrazec.

V kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora ponudbi priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju).

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega partnerja, razen, če partnerji ne bi dosegli drugačnega dogovora, ki bo v pisni obliki predložen naročniku in iz katerega bo izhajalo, da se vsakemu izmed partnerjev plačuje neposredno na njegov račun.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupni ponudbi,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

V poglavju 3 »RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE« je jasno navedeno, katere »Razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje« mora izpolnjevati partner v skupni ponudbi, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko posamezni del naročila odda v podizvajanje. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci izpolni OBR 2 v delu, ki se nanaša na podatke o podizvajalcih, sicer pa označi, da s podizvajalci ne bo sodeloval. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu Izjava o podizvajalcih, ki sodelujejo v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca,

- priložiti izjavo podizvajalca (OBR 3),

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR 3A).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga. Obveznosti v primeru izvedbe naročila s podizvajalci veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

V poglavju 3 »RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE« je jasno navedeno, katere »Razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje« mora izpolnjevati podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

  - Tuji ponudniki

Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

  - Ponudba za celotno javno naročilo ali za posamezne dele

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezne dele javnega naročila (sklope).

Ponudba mora zajemati vse elemente javnega naročila  v posameznem sklopu in sicer v obsegu, ki je predmet razpisa. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki se nanašajo le na del posameznega sklopa.

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno javno naročilo ali le na posamezne sklope oz. na več sklopov. Ponudnik mora v obrazcu PONUDBA in POVZETEK PREDRAČUN A- REKAPITULACIJA jasno označiti, na katere sklope oddaja ponudbo. Prav tako mora izpolniti vzorec pogodbe, glede na sklope, na katere se prijavlja.

Ne glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za celotno javno naročilo (za vse sklope), mora biti njegova ponudba pripravljena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Ne glede na obseg, morajo biti vse ponudbe pripravljene v skladu z navodili naročnika iz razpisne dokumentacije.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni, šteto od dne, ki je  v razpisu določen za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se le ta izloči kot nedopustna.

V kolikor bo naročnik izbral ponudbo po preteku njene veljavnosti, bo moral ponudnik, čigar ponudba je bila izbrana, naročniku nemudoma (po prejemu odločitve o zbiri) pisno sporočiti, da ostaja pri svoji prvotni ponudbi.

  - Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) so dolžni izbrani ponudniki na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik-i bo-do moral-i navedene podatke (izpolnjen obrazec OBR 21) posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000 EUR brez DDV, mora navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce.

Izbrani ponudnik bo moral podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

Naročnik bo pri oddaji javnega naročila ravnal v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V ta namen ponudnik (soponudnik in podizvajalec) podpišejo izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in sicer OBR 6.

  - Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

  - Podpis ponudbe

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika oz. partnerja oz. podizvajalca, oz. za podpis pooblaščene osebe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe.

  - Zaupnost in poslovna skrivnost

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge ponudbe, bo naročnik postopal v skladu s petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočil vpogled vsem ponudnikom. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje določbe ZJN-3 predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3, po tem, ko bo preveril, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in

- da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ostale zahteve iz razpisa.

Naročnik bo pravočasne ponudbe, razen ponudb, ki bodo pred razvrstitvijo glede na merilo ocenjene kot nedopustne, ker presegajo najvišjo dopustno vrednost ponudb ali ker ne izpolnjujejo zahtev glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, razvrstil glede na merilo in preveril ali je ponudba, ki je glede na merilo prvo uvrščena, dopustna. V kolikor bo ugotovil, da je prvo uvrščena ponudba glede na merilo nedopustna, bo preveril dopustnost naslednje ponudbe v skladu z razvrstitvijo po merilu. Naročnik lahko preveri in oceni vse pravočasne ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Če se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo bo moral predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

Če se bo kadar koli med postopkom naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena tega zakona.

  - Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izključena kot nedopustna:

- če je ponudbo predložil ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe ni dopustna,

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 75. do 79. člena ZJN-3,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik iz postopka javnega naročanja lahko kadarkoli v postopku iz njega izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v enem od položajev, zaradi česar izgubi osnovno sposobnost ali v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo izključil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 90. členom ZJN-3. V skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročila.

V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega kandidata in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi s sklenitvijo pogodbe.

Odločitev  v zvezi s sklenitvijo pogodbe bo naročnik sprejel najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Naročnik v odločitvi o oddaji ne bo objavil  informacij o oddaji naročila iz drugega in tretjega odstavka 90. člena ZJN-3, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.

Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da do pravnomočnosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero bo nadomestil prejšnjo.

  - Odločitev o izbiri

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo po sklopih. Glede na merilo iz razpisa bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop, ki bo oddal dopustno ponudbo, sklenil pogodbo.

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik bo dopustnost ponudb presojal v skladu z določili ZJN-3 in določili tega razpisa.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo postala pravnomočna z dnem, ko zoper njo ne bo več mogoče zahtevati pravnega varstva.

  - Zaveza izbranega ponudnika

- Ponudnik se zavezuje, da, v kolikor bo njemu pravnomočno oddan sklop ali več sklopov tega javnega naročila:

- bo vsa dela izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

- bo dobavil opremo, ki ustreza veljavnimi standardom in predpisom za tovrstno opremo in objekte  v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije;

- bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- da bodo vsi zamenjani kadri, v primeru morebitne menjave, izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji,  ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;

- da je seznanjen z vso pravnorelevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- da je seznanjen z obsegom javnega naročila in vsebino javnega naročila, ki se oddaja;

- da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;

- da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisanem obsegu, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije kot dober strokovnjak;

- da jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi in se zaveda odgovornosti za neresnične ali zavajajoče podatke.

  - Sklenitev pogodbe in finančna zavarovanja

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Izbrani ponudniki morajo naročniku v roku 15 delovnih dneh po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v poglavju Finančna zavarovanja. Veljavnost pogodbe je odvisna od predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.

Predmetno javno naročilo se oddaja po sklopih. Za veljavnost pogodbe sklenjene za posamezen sklop ali več sklopov, pa ni dovolj, da odločitev o izbiri ponudnika na enem ali več sklopih postane pravnomočna, temveč bo pogodba veljavno sklenjena pod odložnim pogojem, da bodo vsi sklopi predmetnega javnega naročila pravnomočno oddani. Povedano drugače, to pomeni, da naročnik veljavnost  pogodbe sklenjene s ponudnikom po posameznem sklopu ali več sklopih veže še na trenutek, ko bo postala pravnomočna še zadnja odločitev o izbiri za posamezen sklop. O tem bo naročnik pisno obvestil ponudnike, ki jim je bilo oddano predmetno javno naročilo po posameznem sklopu.

V kolikor naročnik predmetnega javnega naročila ne bo mogel oddati v celoti bo razpis ponovil, ne da bi bil dolžan ponudnikom vrniti stroške priprave ponudb.

  - Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

  - Predložitev kopije zavarovalne police

Ponudnik bo moral najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti tudi kopijo zavarovalne police, s katero bo zavarovana odgovornost izvajalca, ki vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev in s katero bo posebej zavaroval gradbišče  najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe do  uspešno opravljenega tehničnega pregleda in predaje objekta naročniku.

  - Predložitev vzorcev materialov in opreme

Ponudnik lahko predloži enakovreno blago (kjer je zahtevana blagovna znamka), kot je zahtevano v razpisu. V tem primeru mora v ponudbi navesti tip in blagovno znamko blaga, ki ga ponuja, ter za blago, ki ga ponuja, predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bodo razvidne lastnosti blaga.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati vzorce materiala in opreme.

  - Rok izvedbe del in terminski plan

Rok za dokončanje del za:

- Sklop 1: Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela

je 100 dni od podpisa pogodbe in uvedbe izvajalca v delo.

Rok za dokončanje del iz sklopov:

- Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme

- Sklop 3: Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem

- je 130 dni od podpisa pogodbe in uvedbe izvajalca za GOI dela (sklop 1) v delo in se lahko podaljša le za toliko, za kolikor bi se podaljšal rok za izvedbo del iz Sklop 1: Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela oz. za čas, ko so nastopile okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti.

Rok za izvedbo del v sklopih 2 in 3 je 30 dni po zaključki GOI del, (dela se bodo začela izvajati, ko bo naročnik izbrane ponudnike iz sklopov 2 in 3 obvestil, da lahko začnejo z dobavo in montažo).

V primeru podaljšanja roka zaključka vseh del iz sklopov 2 in 3 iz razloga, ker je prišlo do podaljšanja roka izvedbe del v sklopu 1, izbrani ponudniki iz sklopov 2 in 3 nimajo pravice do povišanja ponudbene cene, tako kot te pravice nima izvajalec GOI del.

Ponudnik mora za sklop 1 ponudbi priložiti detajlni terminski plan izvedbe ter detajlni finančni plan in ga priložiti obrazcu (OBR 16). Pri pripravi okvirnega terminskega plana morajo ponudniki upoštevati zahteve naročnika glede časovne prilagoditve izvedbe javnega naročila delovnim procesom naročnika.

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti detaljni terminski plan za sklop 1.

Naročnik bo izbranega ponudnika za sklop 1 po podpisu pogodbe uvedel v delo. Dokaz o uvedbi v delo bo zapisnik, ki bo sestavljen za ta namen. V kolikor se izbrani ponudnik ne bo želel udeležiti sestanka, na katerem bo predvidena uvedba v delo, se šteje, da je bil uveden tistega dne, ko je bil povabljen na “uvedbo v delo”, pa se sestanka ni udeležil in bo izkazano, da je vabilo prejel.

Izbrani dobavitelj(-i) opreme za sklopa 2 in 3 mora ves čas izvedbe GOI del sodelovati  izvajalcem GOI del in pripravil sheme mikrolokacije opreme in potrebnih priključkov glede na tehnične zahteve dobavljene opreme, kakor tudi izpolniti vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za opremo. Dobavitelj opreme prevzema vso odgovornost za pravilno pozicijo (mikrolokacijo) priključkov za vgrajeno opremo in je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala z neustrezno pozicijo priključkov. Naročnik bo izbrane ponudnike po sklopih 2 in 3 obvestil o roku, ko bo izbrani ponudnik za sklop 1 uveden delo in mu na ta način omogočil, da bo s tem ponudnikom ves čas sodeloval v smislu prej zapisanega.

Ponudniki, ki bodo izbrani po posameznih sklopih se zavezujejo, da:

- bodo ves čas izvedbe zagotovljena nemotena, pravočasna in kvalitetna izvedba del,

- bodo druge izvajalce na predmetnem objektu seznanili z vsemi relevantnimi informacijami, dokumenti, dogovori in obveznostmi, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na opravljanje del,

- se bodo izogibali vsem dejanjem, ki bi škodovala pravočasni in kvalitetni izvedbi del drugih strank,

- pisno oziroma po elektronski pošti ostale izvajalce ažurno obveščali o vseh elementih, ki bi lahko vplivali na izvajanje del.

  - Prilagoditev izvedbe javnega naročila delovnim procesom naročnika in izvedbi del drugih izvajalcev

Naročnik izvajalca GOI del izrecno opozarja, da mora izvajanje del, ki so povezana s širjenjem hrupa po konstrukciji (rušenje, vrtanje; v nadaljevanju hrupna dela) prilagoditi tako, da dela ne motijo rednega dela (predvsem pedagoškega procesa) v objektu. Hrupna dela bo mogoče izvajati:

- Vsak delovni dan med 16.00 in 22. uro, razen izjem

- Med vikendi in prazniki med 6.00 in 22. uro, razen izjem

- V času študentskih počitnic (druga polovica januarja, prva polovica februarja, od začetka julija do konca septembra) vsak dan med 6.00 in 22.00 uro, razen izjem

V ostalem času izvedba hrupnih del ne bo mogoča, razen po vnaprejšnji odobritvi s strani naročnika ali kadar so taka dela zelo kratkotrajna (trajajo največ nekaj minut, skupaj kumulativno v enem dnevu med 6.00 in 16.00 do 30 minut.

Izbrana ponudnika za sklopa 2 in 3 bosta tekom izvedbe javnega naročila dolžna sodelovati z izbranim ponudnikom za sklop 1 od začetka izvajanja GOI del in pripraviti sheme mikrolokacije opreme in potrebnih priključkov glede na tehnične zahteve dobavljene opreme.

Izbrana ponudnika za sklope 2 in 3 bosta morala prevzeti vso odgovornost za pravilno pozicijo (mikrolokacijo) priključkov za vgrajeno opremo in bosta odgovorni za vso škodo, ki bi nastala z neustrezno pozicijo priključkov.

  - Vzorec Pogodbe in ostala določila

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na vsaki strani parafirati, podpisati in žigosati.

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Navedeno velja tudi za drugi gospodarski subjekt, če ponudnik uporabi zmogljivost drugih gospodarskih subjektov. V tem primeru mora, skladno z 2. odstavkom 81. člena ZJN-3, pogoje za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev izkazovati tudi drugi gospodarski subjekt.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v skladu z 79. členom ZJN-3 v ponudbi priložiti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.  Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom gospodarski subjekt pozval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila/dokumentacijo.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 3.2.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni v času oddaje ponudbe. V skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekti, če država članica ali tretja država dokazil ne izdaja, namesto dokazila predložijo zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

V kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora ESPD obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke.  Kot del ponudbe mora biti predložen po en obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi – bodisi kot ponudnik ali partner v skupni ponudbi bodisi kot podizvajalec ali subjekt, na uporabo čigaršnjih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

3.1 Razlogi za izključitev:

1. Gospodarskemu subjektu in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

      - Predhodni dokaz: ESPD (Del III.A »Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami«) in

- potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi), ki ne smejo biti starejša od 3 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi (obrazec Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo (OBR 4 in  Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizično osebo (OBR 5).

- V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali za osebo iz te točke ni mogoče pridobiti preveritev od pristojnega organa v RS in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države

- V kolikor gre za institucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem) ali v primeru, da gre za institucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti potrdilo iz kazenske evidence.

- Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Neobstoj razlogov za izključitev iz te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

- Predhodni dokaz: ESPD (Del III.B »Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost)

- V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali za osebo iz te točke ni mogoče pridobiti preveritev od pristojnega organa v RS in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države

- V kolikor gre za institucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem) ali v primeru, da gre za institucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev iz te točke.

- Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Neobstoj razlogov za izključitev iz te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

3.  Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

- Predhodni dokaz: ESPD (Del III.D »Nacionalni razlogi za izključitev«: Nacionalna določba – evidenca z negativnimi referencami«)

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Neobstoj razlogov za izključitev iz te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

4. Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Predhodni dokaz ESPD (Del III.D »Nacionalni razlogi za izključitev«: Nacionalna določba – prekrški na področju delovnih razmerij in zaposlovanja na črno«).

- V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali za osebo iz te točke ni mogoče pridobiti preveritev od pristojnega organa v RS in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države

- V kolikor gre za institucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega dokazila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem) ali v primeru, da gre za institucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev iz te točke.

- Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Neobstoj razlogov za izključitev iz točke te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

5. Da se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Predhodni dokaz: ESPD (Del III.C »Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interseov ali kršitvijo poklicnih pravil«)

- V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali za osebo iz te točke ni mogoče pridobiti preveritev od pristojnega organa v RS in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države

- V kolikor gre za institucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega dokazila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem) ali v primeru, da gre za institucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev iz te točke.

- Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Neobstoj razlogov za izključitev iz točke te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

3.2 Pogoji za sodelovanje

### 3.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

- Predhodni dokaz: ESPD (Del IV. »Pogoji za sodelovanje).

- Na zahtevo naročnika: Izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

## Izpolnjevanje pogojev iz te točke morajo vsak zase izkazati:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

3.2.2 Ekonomska in finančna sposobnost

Gospodarski subjekt  mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo;

- Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb, oz. od pričetka poslovanja vsakoletni čisti prihodek od prodaje v višini 2-kratne ponudbene vrednosti za sklop, za katerega oddaja ponudbo, (ponudbena cena brez DDV).

Izpolnjevanje pogoja iz te točke lahko dokazujejo partnerji skupne ponudbe skupaj.

- Gospodarski v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

Ta pogoj mora izpolniti vsak partner skupne ponudbe (se ne sešteva).

- Ponudnik predloži: Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti (OBR 7) in AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni  podjetnik BON -1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe ali drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.  BON obrazec ali drugo ustrezno bonitetno poročilo, ki ne sme biti starejše kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe oziroma za tuje ponudnike bonitetno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II, ene od uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, kot na primer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's ali enakovredno.

  - 3.2.3 Tehnična sposobnost

3.2.3.1 Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih del. Za izpolnjevanje navedenega pogoja mora ponudnik izkazati za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, da je v obdobju zadnjih 5 petih let pred rokom za oddajo ponudb pridobil uspešne reference in sicer:

Sklop 1: Gradbena obrtniška in inštalacijska (GOI) dela

Ponudnik mora izkazati vsaj:

- 1 referenco, s katero bo dokazal, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel najmanj eno rekonstrukcijo ali izgradnjo objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV. Pri tem mora s predloženo referenco dokazati, da je na referenčnem objektu izvedel GOI dela in

- 1 referenco, s katero bo dokazal, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel najmanj eno rekonstrukcijo ali izgradnjo objekta z  izvedbo strojnih in pripadajočih električnih instalacij  v vrednosti vsaj polovico ponudbene vrednosti brez DDV za strojne in električne instalacije iz ponudbe ponudnika.

Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme

- Vsaj 1 referenca za dobavo in montažo pohištvene opreme najmanj v višini vrednosti ponudbe oddane na tem razpisu, brez DDV.

Sklop 3: Dobava in montaža specialne tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem

- Vsaj 1 referenca  dobavo in montažo specialne tehnološke opreme v vrednosti vsaj četrtino ponudbene vrednosti ponudnika za opremo za ta sklop, brez DDV.

Naročnik opozarja ponudnike, da v kolikor bodo reference dokazovali s podizvajalcem, mora podizvajalec, ki bo predložil referenco, tudi prevzeti tisti del posla, ki ga z referenco izkazuje. To dejstvo mora biti razvidno iz ponudbe, sicer bo naročnik takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

DOKAZILO za vse sklope: Seznam referenčnih del ponudnika po sklopih, za katere oddaja ponudbo (OBR 8) ter Referenčno potrdilo (OBR 9) za vsako posamezno referenco.  Referenčno potrdilo mora potrditi naročnik referenčnega dela.

3.2.3.2 Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogojev, ki so v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) izkazuje s podpisom ESPD obrazca in OBR 11.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudb v celoti upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju, pri čemer bo naročnik preveril izpolnjevanje vseh ciljev iz uredbe, ki so zahtevani glede na razpisan predmet javnega naročila pri posameznem sklopu.

Podrobnejše tehnične zahteve v zvezi z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju so podane v tehničnih specifikacijah (popisu del), pri čemer morajo ponudniki v ponudbi predložiti dokazila, kot so zahtevana v posamezni postavki.

    - Kadrovska sposobnost

Gospodarski subjekt mora razpolagati s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo del v sklopu 1, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmetnega javnega naročila.

V sklopih 2 in 3 ponudniku, ki oddaja ponudbo, ni potrebno posebej dokazovati kadrovske sposobnosti.

Vodja del mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom (U.l. št. 61/17, v nadaljevanju GZ),

- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,

- vpisan je v imenik aktivnih vodij del,

- aktivno govori slovenski jezik,

- imeti mora najmanj eno pozitivno referenco za vodenje del s področja visokih gradenj, najmanj v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, ki je bila pridobljena v zadnjih petih letih, šteto od objave tega javnega naročila na portalu JN.

Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije, ali je zahtevno formalni izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudbi predložiti dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe moro biti vodja del zaposlen pri vodilnem ponudniku.

Dokazilo: ESPD, Izjava o kadrovski sposobnosti ponudnika (OBR 10), dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z veljavno področno zakonodajo, ponudnik predloži referenco za vodjo del na lastnem obrazcu, iz katerega bo razvidno, da je referenčna zahteva izpolnjena.

Izjavo o kadrovski sposobnosti ponudnika (OBR 10) izpolnijo samo ponudniki, ki oddajajo ponudbo za sklop 1.

Če bo ponudnik v fazi izvedbe zamenjal ključno osebje, bo za to potreboval soglasje naročnika. Naročnik bo podal soglasje, če bo ponudnik v prošnji za zamenjavo podal strokovno utemeljitev razlogov za zamenjavo in za nov kader priložil vsa dokazila, ki se v tem razpisu zahtevajo.

- 4. MERILO ZA IZBOR - PONUDBENA CENA

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merilom EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA.

Naročnik bo opravil izbiro po sklopih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- najnižja ponujena cena v EUR brez DDV.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb

V primeru, da bosta imela dva ali več ponudnikov enako najnižjo ceno za isti sklop, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki bo prej oddal ponudbo.

Ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v popisu s tehničnimi specifikacijami in v tekstualnem delu razpisne dokumentacije. Popis je veljaven le v kombinaciji s tehničnimi zahtevami.

Cene v ponudbi morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila in sicer:

- transportne stroške v območju in izven območja gradbišča,

- stroške nakladanja in razkladanja in deponiranja odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo,

- vse stroške merjenja izvedenega stanja in prilagoditve opreme na izvedeno stanje,

- stroške vmesnega in temeljitega finalnega čiščenja prostorov in opreme,

- stroške izvajanja varstva pri delu in uskladitve le teh z izvajalcem GOI del,

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu oziroma delu objekta, dovozni cesti, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priključkih, po krivdi izvajalca ali njegovega podizvajalca,

- zavarovanje dela objekta v času izvedbe del- zavarovanje delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja dela od začetka do primopredaje. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi,

- stroške šolanja uporabnikov do usposobitve za delo z dobavljeno in vgrajeno opremo ter šolanje uporabnikov za servisiranje (delavci tehnično vzdrževalne službe),

- stroške za servisno vzdrževanje v garancijski (jamčevalni) dobi,

- stroške odprave napak v garancijski (jamčevalni) dobi,

- stroške za izdelavo delavniških načrtov vseh elementov in posredovanje le teh v potrditev projektantu, nadzorniku in naročniku,

- dobavo in izdelavo vzorcev, ki jih morajo pred dokončno izdelavo oziroma naročilom potrditi projektant, nadzor in naročnik,

- testiranje  nameščene opreme in predaja poročil o ustreznosti opravljenih meritev,

- izvedbo potrebne zaščite objekta,

- morebitni ne našteti ostali stroški.

Ponudnik mora DDV posebej prikazati. Obveznost izvajalca opreme (sklopa 2 in 3) je tudi strošek šolanja uporabnikov do usposobitve za delo z dobavljeno opremo. Obveznost izvajalca opreme (sklop 3) je tudi pogarancijsko vzdrževanje opreme.  Pri pogodbi za GOI dela  - sklop 1, pa tudi strošek šolanja uporabnikov za servisiranje (delavci tehnično vzdrževalne službe). Te stroške mora ponudnik vračunati v končno ponudbeno ceno.

Če ponudnik ponuja popust, mora ta biti že vsebovan v ponudbeni ceni, sicer ne bo upoštevan.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Če v predračunu za posamezno postavko v sklopih, za katere oddaja ponudbo, ponudnik ne bo navedel cene, se šteje, da je ta zajeta v ostalih postavkah tega sklopa.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

V obrazec ponudbe (PONUDBA) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem.

4.1 Plačilni pogoji

- Naročnik bo izvršena GOI dela obračunal, kot sledi:

do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi mesečne situacije, ki jo izvajalec dostavi nadzorniku, ki jo pregleda in pošlje naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto mesečno situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del mesečne situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje mesečne situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema računa. Pogoj za izdajo računa je potrjena situacija s strani nadzora.

Preostanek vrednosti v višini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno obračunsko situacijo, bo naročnik plačal v roku 30 dni od prejema  računa. Pogoj za izdajo računa je uspešno opravljena primopredaja vseh izvršenih del in s strani nadzora potrjena končna obračunska situacija.

- Izvajalec in naročnik v sklopih 2 in 3 bosta pristopila h končnemu obračunu:

-  po predani izjavi izvajalca,  da so vsa dela zaključena,

- opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledih dobavljene in montirane opreme in odpravljeni vseh pomanjkljivostih iz zapisnikov o pregledih,

- predani kompletni dokumentaciji, tehnični dokumentaciji  in ostali dokumentaciji, ki je nastala tekom izvajanja pogodbenih del z vsemi meritvami, zapisniki, pregledi in zagoni,

- predaji garancijskih listin,

- zaključenem šolanjem in predanem zapisniku o zaključenem šolanju (SKLOP2 in SKLOP3)

- opravljenim primopredajnem zapisniku investicije,

- predani bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi,

- po predaji spiska opreme po prostorih v exelu (z lokacijo vgradnje, opisom, količino, ceno za kos, ceno brez DDV, DDV  in ceno z DDV) za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev.

4.2 Računske napake

Razen kadar bo šlo za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

-      svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3  in ponudbe v okviru meril,

-      tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

-      tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek bo izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Vse popravke računskih napak bo naročnik izvedel v skladu z določbami ZJN-3.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti do naročnika naročniku predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv in mora biti izdane po vzorcu iz razpisne dokumentacije, oz. ne sme bistveno odstopati od vzorcev iz razpisa. Uporabljena valuta je EUR. Garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

5.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik predloži kot sestavni del ponudbe bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v znesku v znesku 3% od ponudbene vrednosti brez DDV za posamezen sklop. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti s ponudbo.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 120 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči v celoti, če ponudnik:

- umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe; ali

- ponudnik ne predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru vložitve zahtevka za revizijo ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov, naročnik lahko pozove ponudnika k podaljšanju garancije za resnost ponudbe za dodaten čas. Zahteva, oziroma odgovori nanjo, morajo potekati v pisni obliki. Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo. V primeru, da ponudnik ne podaljša garancije za resnost ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izključil iz nadaljnjega postopka.

DOKAZILO za vse sklope

Dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v ponudbi:

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe po EGP-758, ki je na obrazcu OBR-13,

- Ponudnik, ki bo kandidiral na več sklopih, lahko priloži eno bančno garancijo ali eno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 3% od seštevka ponudbenih vrednosti brez  DDV za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije. Po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem garancije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

V primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoročno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom. Digitalno podpisano garancijo je potrebno predložiti v .pdf formatu (in ne skenirano) tako, da je mogoče preveriti digitalni podpis dokumenta.

Ponudnik mora predložiti garancijo v elektronski obliki.

Naročnik bo na zahtevo neizbranemu ponudniku predložil dopis/izjavo naročnika, da se odpoveduje svojim zahtevkom po predloženi garanciji po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, izbranemu ponudniku pa po prejemu ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Izbrani ponudnik za Sklop 3: Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem mora najkasneje 10 dni pred iztekom pred koncem garancijskega roka opreme naročniku predložiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v višini 10% od pogodbene vrednosti vzdrževanja (z DDV) z veljavnostjo finančnega zavarovanja do poteka pogodbe o preventivnem vzdrževanju (5 let) in 30 dni.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži garancije za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec) je na obrazcu OBR-14.

Velja samo za izbranega ponudnika.

5.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora takoj po izvedbi pogodbenih del, izvedbi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak, in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV za obdobje splošnega garancijskega roka 5 (pet) let za sklop 1 in 3 (treh) let za sklopa od 2 in 3.

Če se garancija za splošni garancijski rok ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustrezne garancije. V tem primeru se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zadrži plačilo po končni situaciji.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

Obrazec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (vzorec) je na obrazcu OBR-15.

Velja samo za izbranega ponudnika.

PONUDBA

Na osnovi povabila za naročilo »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2« dajemo ponudbo kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________ za sklop/e:_______

Naziv ponudnika: ___________________________________________________

Naslov ponudnika: __________________________________________________

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

☐ samostojno

☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

| Zap. št. | Naziv sklopa | Ponujena cena v EUR brez DDV | DDV v EUR | Ponujena cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela |  |  |  |
| 2 | Dobava in montaža pohištvene opreme |  |  |  |
| 3 | Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |

Ponudbeni pogoji:

- Ponudba je veljavna najmanj 120 dni od dne oddaje ponudbe.

- Enotne cene posameznih postavk iz ponudbe so fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe.

- Plačilo za opravljena dela se izvede v roku 30 od izdaje računa, pod pogoji, določenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik (žig in podpis)

OBR 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR 1 A

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# OBR 1 B

PODATKI O POOBLAŠČENCU ZA VROČANJE

| NAZIV POOBLAŠČENCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV POOBLAŠČENCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«

(ustrezno obkrožite A ali B)

A) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

B) Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

Podizvajalec

| Podizvajalec : naziv, naslov, zakoniti zastopnik, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Telefonska številka: E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: Vrednost del v % |  |
| Sklop, za katerega se podizvajalec nominira: |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila),

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni  priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2« izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli _________________________ v skladu z razpisnimi pogoji,

- izjavljamo, da zahtevamo/ne zahtevamo (ustrezno obkroži) neposredno plačilo,

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- smo seznanjeni, predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR 3A

SOGLASJE  PODIZVAJALCA K IZVAJANJU NEPOSREDNIH PLAČIL

V zvezi z javnim naročilom »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2« spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(gospodarski subjekt)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-17-1/21, katerega predmet je Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

| Kraj: |  |  | Ime in priimek odgovorne osebe pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis odgovorne osebe) |

- OBR 5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(fizična oseba)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-17-1/21, katerega predmet je  Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka):

- (poštna številka in pošta):

Državljanstvo:

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblastitelja) |

- OBR 6

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: …………………………………………………… |
| --- | --- | --- |

# OBR 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2« izjavljamo, da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo, in da:

- v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 15 zaporednih dni;

- imamo vsakoletni čisti prihodek od prodaje, storitve in gradnje  za katero oddajamo ponudbo v zadnjih treh letih oz. od pričetka poslovanja v višini 2 kratne ponudbene vrednosti brez DDV. (V kolikor subjekt oddaja ponudbo za več sklopov, se sešteje ponudbena vrednost za vse sklope skupaj.)

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opomba:   Ponudnik izjavi priloži AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni  podjetnik BON -1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe ali drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. BON obrazec ali drugo ustrezno bonitetno poročilo, ki ne sme biti starejše kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe oziroma za tuje ponudnike bonitetno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II, ene od uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, kot na primer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's ali enakovredno.

- OBR 8

SEZNAM REFERENČNIH DEL

Sklop 1: Gradbena obrtniška in inštalacijska (GOI) dela

- 1 referenco, s katero bo dokazal, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel najmanj eno rekonstrukcijo ali izgradnjo objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV. Pri tem mora s predloženo referenco dokazati, da je na referenčnem objektu izvedel GOI dela in

- 1 referenco, s katero bo dokazal, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel najmanj eno rekonstrukcijo ali izgradnjo objekta z  izvedbo strojnih in pripadajočih električnih instalacij  v vrednosti vsaj polovico ponudbene vrednosti brez DDV za strojne in električne instalacije iz ponudbe ponudnika.

Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme

- Vsaj 1 referenca za dobavo in montažo pohištvene opreme najmanj v višini vrednosti ponudbe, oddane na tem razpisu, brez DDV.

Sklop 3: Dobava in montaža specialne tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem

- Vsaj 1 referenca  dobavo in montažo specialne tehnološke opreme v vrednosti vsaj četrtino ponudbene vrednosti ponudnika za opremo za ta sklop, brez DDV.

Navedite referenčna dela za sklope, za katere oddajate ponudbo:

Sklop 1: Gradbena obrtniška in inštalacijska (GOI) dela

- 1 referenco, s katero bo dokazal, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel najmanj eno rekonstrukcijo ali izgradnjo objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV. Pri tem mora s predloženo referenco dokazati, da je na referenčnem objektu izvedel GOI dela in

- 1 referenco, s katero bo dokazal, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel najmanj eno rekonstrukcijo ali izgradnjo objekta z  izvedbo strojnih in pripadajočih električnih instalacij  v vrednosti vsaj polovico ponudbene vrednosti brez DDV za strojne in električne instalacije iz ponudbe ponudnika.

Referenca 1

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika referenčnega dela |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |

Referenca 2

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis vsebine referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika posla |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme

Vsaj 1 referenca za dobavo in montažo pohištvene opreme v najmanj v višini vrednosti ponudbe, oddane na tem razpisu, brez DDV.

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika referenčnega posla |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Sklop 3: Dobava in montaža specialne tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem

Vsaj 1 referenca za dobavo in montažo specialne tehnološke opreme v vrednosti vsaj četrtino ponudbene vrednosti ponudnika za opremo za ta sklop, brez DDV.

| Referenčno delo |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega dela |  |
| Naziv naročnika referenčnega dela |  |
| Vrednost investicije (brez DDV) |  |
| Datum dokončanja |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

- OBR 9

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

______________________________________________________________(naziv subjekta)

izvedla dela _____________________________________________(opis referenčnega dela)   za objekt _________________________________(naziv projekta),  z investicijsko vrednostjo   __________________________________(brez DDV).

Storitev je bila opravljena dne___________ (mesec in leto).

Storitev je bila opravljena pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe št. ___________________________, z dne ____________________________,.

Kontaktna oseba naročnika referenčnega dela:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

| datum: | Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Žig in podpis potrjevalca reference: |
| --- | --- |

- OBR 10

SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA

V zvezi z javnim naročilom »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2« izjavljamo, da za vodjo del priglašamo naslednji kader:

KADER, KI BO VODIL DELA

| VODJA DEL |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Izobrazba |  |
| Izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom (Ur.l. št. 61/17) | DA/NE |
| Vpis v imenik aktivnih vodij del | DA/NE |
| Aktivno govori slovenski jezik | DA/NE |

Opomba: Ponudnik mora izpolniti tabelo, in obrazcu priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev v skladu z Gradbenim zakonom (Ur.l. št. 61/17)

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za imenovanega v tabeli:

- potrdilo o izobrazbi,

- pisno in potrjeno referenco v zadnjih petih letih.

Izpolnijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

- OBR 11

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

TEHNIČNIH IN TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

Ponudnik:

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2021 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,  d a  izpolnujemo zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, tako kot je bilo zahtevano v razpisu in da bomo v skladu s tem izpolnili pogodbo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Opomba: Izjavo izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 1., 2., ali 3. sklop.

- OBR 12

PREDRAČUN  IN POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA

(popise del s predračunom in rekapitulacijo predložite obrazcu)

POMEMBNO!

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Ponudbenega predračuna ni dovoljeno popravljati, dopolnjevati ali vanj pisati opombe.

Izpolnjevanje popisov s količinami:

Izvirnik popisov (v elektronski obliki) je ponudnik dolžan izpolniti na sledeč način:

- za vsako pozicijo v popisih izpolni stolpca cena/enoto in znesek

- za vsako vrsto del SKUPAJ

Vse cene v popisu del so brez DDV.

Opomba: Naročnik ne odgovarja za računske napake, ki so posledica morebitnih napak v formulah določenih v excel dokumentu - popisu del.

OPOMBA: V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli enakovreden proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

- OBR 12 A

NAROČNIK: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

JAVNO NAROČILO: »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Gospodarski subjekt (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

| NAZIV SKLOPA | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| Sklop 1: Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela |  |  |
| Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme |  |  |
| Sklop 3: Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem |  |  |

Kraj in datum:                                                           Ponudnik (žig in podpis):

Opomba: Ponudnik izpolni ponudbeno vrednost za ponujene sklope.

- OBR 13

- GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:    Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre

pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov               (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT

naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede:

''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'')

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe ali ni posredoval podatkov v roku 8 dni od prejema pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                          (žig in podpis)

- OBR 14

IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec zavarovanja

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) … sklenjeno med … (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … za ... (vpiše se predmet pogodbe) … v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                       (žig in podpis)

- OBR 15

IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) … sklenjeno med … (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … za ... (vpiše se predmet pogodbe) … v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                         (žig in podpis)

- OBR 16

TERMINSKI IN FINANČNI PLAN IZVEDBE

Ponudnik mora za sklop 1 ponudbi priložiti detajlni terminski plan izvedbe ter detajlni finančni plan in ga priložiti obrazcu OBR 16.

- OBR 17

KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE

Izvajalec imeti ustrezno zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

V dokaz pa mora predložiti kopijo zavarovalne police, ki bo izkazovala, da so izpolnjene zahteve iz 14. člena Gradbenega zakona in jo priložiti obrazcu OBR 17.

Velja samo za ponudnike, ki oddajo ponudbo za sklop 1

- OBR 18

VZOREC POGODBE ZA SKLOP 1 »GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA«

| NAROČNIK: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: naročnik in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: izvajalec |

sklepata naslednjo

P O G O D B O

za »UREDITEV CENTRA ZA UČENJE KLINIČNIH VEŠČIN ZA LOKACJI KORYTKOVA 2«

za sklop  1 »GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA«

- UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) oddal javno naročilo »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin za lokaciji Korytkova 2« (objava na Portalu javnih naročil, št. ………………, z dne ………………... in Uradnem listu EU, št. TED……………………………......... dne..............)

- da je bil izvajalec na podlagi ponudbe izvajalca številka z dne ____ in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila številka z dne _______ , izbran kot najugodnejši ponudnik, za sklop  1 GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA.

- da s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela iz Sklopa 1 »GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA«.

- PREDMET POGODBE

- Člen

Predmet pogodbe je Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2 – SKLOP 1 »GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA«.

Natančnejša opredelitev obsega in vrste del iz prejšnjega odstavka je navedena v tehnični

dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in v ponudbi izvajalca.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s projektno tehnično dokumentacijo, sklop: ____

| Št. | Projekt PZI: Izgradnja centra za učenje kliničnih veščin, Korytkova 2 | Izdelovalec | št. projekta, datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Načrt arhitekture | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/20-A 03/2021 |
| 1.1 | Načrt splošne opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OP 03/2021 |
| 1.2 | Načrt tehnološke opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OPT 03/2021 |
| 2. | Načrt Elektrotehnike | MB Biro, Bojan Mikolič s.p., C. dveh cesarjev 6, Ljubljana | MB-21/11-20 12/2020 |
| 3. | Načrt strojnih inštajacij | Biro 5 d.o.o., Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana | 100620/1-S 03/2021 |
| 4. | Požarna varnost | Andrej Fojkar u.d.i.kem.inž., MSc Fire and Explosion Engineering | 103/2020 03/202 |

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- s ponudbo izvajalca štev. ______ z dne _____

- s celotno razpisno dokumentacijo, ki je objavljena preko Portala JN.

Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela za uspešno izveden tehnični pregled, vključno s pripravo vse potrebne dokumentacije, ki jo je dolžan pravočasno predložiti naročniku.

- ROKI

- člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in podpisu zapisnika o uvedbi v delo.  Rok za zaključek del je 100 dni od uvedbe v delo.

Za zaključek vseh del po pogodbi se šteje dokončanje vseh pogodbenih del in predaja objekta naročniku ter naročniku izročena bančna garancija za odpravo napak v garancijskih rokih.

Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita sporazumno, z aneksom k pogodbi.

V primeru podaljšanja roka zaključka vseh del, izvajalec ni upravičen do povišanja pogodbene vrednosti.

- PRILAGODITEV IZVEDBE DELOVNIM PROCESOM NAROČNIKA

- člen

Naročnik izvajalca izrecno opozarja in izvajalec se strinja, da bo izvajanje del, ki so povezana s širjenjem hrupa po konstrukciji (rušenje, vrtanje; v nadaljevanju hrupna dela) prilagodil tako, da dela ne motijo rednega dela (predvsem pedagoškega procesa) v objektu. Hrupna dela bo mogoče izvajati:

-          Vsak delovni dan med 16.00 in 22. uro, razen izjem*

-          Med vikendi in prazniki med 6.00 in 22. uro, razen izjem*

-          V času študentskih počitnic (druga polovica januarja, prva polovica februarja, od začetka julija do konca septembra) vsak dan med 6.00 in 22 uro, razen izjem*

V ostalem času izvedba hrupnih del ne bo mogoča, razen po vnaprejšnji odobritvi s strani naročnika ali kadar so taka dela zelo kratkotrajna (trajajo največ nekaj minut, skupaj kumulativno v enem dnevu med 6.00 in 16.00 do 30 minut).

*Tudi v zgoraj navedenih terminih lahko izvedba hrupnih del ni mogoča, kadar potekajo izobraževanja/tečaji, potekajo izpiti ali se izvajajo vaje. V 4 mesečnem obdobju je med vikendi takšnih ur med 6.00 in 22.00 kumulativno največ  30 in ob delavnikih med 16.00 in 22.00 kumulativno 100 ur, kar je že upoštevano v roku za dokončanje del.

Naročnik bo tedensko za 1 teden vnaprej izvajalcu posredoval termine, v katerih lahko izvaja hrupna dela oziroma termine, v katerih hrupnih del ne more izvajati.

- CENA

- člen

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena po načelu »cena po enoti mere« in skladno s ponudbo izvajalca znaša:

______________EUR brez DDV;

_______________davek na dodano vrednost (DDV) v EUR;

________________pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo, vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, zavarovanj, varnosti pri delu, splošnimi pogoji v posameznih popisih materiala in del in drugi stroški, ki so potrebni za uspešno opravljen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Pogodbeno načelo »fiksnost cen« pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se izrecno obvezuje, da bo z objekta in zemljišča na svoje stroške odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in material.

Pogodbene cene za enoto so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Eventualna dodatna dela morajo biti potrjena in vrednotena pred izvedbo. Za naročila dodatnih del je pooblaščen izključno pooblaščeni predstavnik naročnika.

Za eventualna dodatna dela mora biti pred izvedbo teh del sklenjen dodatek k tej pogodbi. Sestavni del tega dodatka je točna specifikacija naročenih del z obrazložitvijo.

Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

- člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije. Prav tako izjavlja, da si je objekt pred izvedbo del ogledal in naročnika opozoril na vse nejasnosti, ki jih je kot dober strokovnjak mogel odkriti.

- OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Izvajalec se obvezuje dela izvajati skladno s terminskim planom izvedbe pogodbenih del. Detajlni terminski plan mora izvajalec predložiti naročniku v roku 3 (tri) dni od uvedbe v delo.

Opravljena dela bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz Predračuna in po dejansko izvršenih delih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec bo izvršena dela obračunal, kot sledi:

do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi mesečne situacije, ki jo izvajalec dostavi nadzorniku, ki jo pregleda in pošlje naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto mesečno situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del mesečne situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje mesečne situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema  računa. Pogoj za izdajo računa je potrjena situacija s strani nadzora.

Preostanek vrednosti v višini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno obračunsko situacijo, bo naročnik plačal v roku 30 dni od prejema  računa. Pogoj za izdajo računa je uspešno opravljena primopredaja vseh izvršenih del in s strani nadzora potrjena končna obračunska situacija.

Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi računi dostavil nadzorniku v 4 izvodih do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema situacije pregleda prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor ima naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v roku 15 delovnih dni potrditi nesporni del situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo naročnik namesto izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca, za kar izvajalec predloži izjavo.

V tem primeru mora izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev. Izjavo morajo podpisati tudi tisti podizvajalci, ki v tekočem mesecu del niso opravljali, so pa vključeni pri izvedbi pogodbe. Izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) mora podpisati izjavo tudi v primeru, ko nima nominiranih podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v uzanci.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Pred pričetkom izvedbe del bo naročnik na sestanku, kjer bo izvajalca uvedel v delo, le temu izročil še:

- en izvod potrjene projektne dokumentacije PZI, za potrebe izvedbe,

- en izvod potrjene projektne dokumentacije PZI, za vrisovanje sprememb,

- sklep o imenovanju nadzora,

- zemljišča in objekt, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela,

- izvedbeni varnostni načrt in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih,

- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenčnih listov v imenu naročnika,

- druge pogoje v skladu z določili te Pogodbe ali njenih sestavnih delov.

# Zapisnik o uvedbi Izvajalca v delo bosta podpisala oba pogodbena partnerja.

Naročnik se obvezuje, da bo plačeval potrjene situacije v rokih, opredeljenih s to pogodbo.

- OBVEZNOST IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- pogodbena dela opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi, standardi in po pravilih gradbene stroke,

- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe izročil naročniku brezpogojno finančno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet) odstotkov pogodbene vrednosti z DDV, unovčljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do  predvidene končne primopredaje  (predvidoma 100 dni) in 30 dni; izvajalec se zaveže najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti tudi kopijo zavarovalne police, s katero bo zavarovana odgovornost izvajalca, ki vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev in s katero bo posebej zavaroval gradbišče  najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe do tehničnega pregleda in predaje objekta naročniku;

- da bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi in sicer:

  - Izvajalec v skupnem nastopu:………………………………………………………

    - Dela, ki jih bo opravljal: ……………………………………………………………

- da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez izpolnjevanja pogoja, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za zamenjavo podizvajalca iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v  3 (treh) delovnih dneh od prejema popolne vloge;

- da bo predložil naročniku, v usklajevanje in potrditev generalni terminski plan izvajanja del in finančni plan ob podpisu te pogodbe;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve prevzema odgovornosti brez omejitev ter bo naročniku na njegovo zahtevo predložil ustrezna dokazila;

- da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev, materiala v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblačeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku;

- zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

- da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (še posebej vsemi, ki jih angažira naročnik);

- da bo predhodno pisno obveščal nadzornika in naročnika o vsaki finančni, vsebinski oz. časovni spremembi, ki lahko vpliva na izvedbo pogodbenih del z ustrezno utemeljitvijo;

- da se bo aktivno udeleževal vseh sestankov (operativnih, koordinacijskih, itd.) in realiziral naloge/sklepe v navedenih rokih iz operativnih zapisnikov ter da se bo udeleževal sestankov in razgovorov (korespondenca) z naročnikom, nadzornikom in drugimi udeleženci del;

- da bo vodja del izvajalca prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del ali/in pri potrebnih kontrolnih merjenjih z nadzornikom in pri tem dal nadzorniku na razpolago potrebno delovno silo in drugo pomoč v delovni sili, in drobnem materialu, vendar brez odškodnine in plačila;

- da bo izvajal nujne intervencijske posege tudi izven delovnega časa;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiala v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo;

- da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu, nadzorniku in naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

- da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal v pregled nadzorniku;

- da bo vsakodnevno vpisoval v gradbeni dnevnik jasne in nedvoumne vpise;

- da bo izvedel vsa dodatno naročena dela, v kolikor se pokaže potreba po tem, in sicer po kalkulativnih elementih iz ponudbe, upoštevajoč popust, prikazan v ponudbi, in v pogodbeno dogovorjenem roku;

- da bo izvedel vse spremembe, ki jih bo zahteval naročnik, po ponudbenih cenah;

- da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku brezpogojno finančno zavarovanje, unovčljivo na prvi pisni poziv, kot je določeno v razpisu, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja;

- da bo poskrbel, da bodo podizvajalci vestno zbirali in sproti urejali z opremo prejeto dokumentacijo (navodila za uporabo, vzdrževanje, garancijske liste, ateste…);

- da bo ob koncu del zbral in predložil naročniku vse ustrezne dokumente, ateste, meritve in poročila, idr. Tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;

- da bo predal naročniku očiščeno in urejeno nepremičnino, ki jo bo možno takoj začeti nemoteno uporabljati;

- da bo aktivno sodeloval ob vključevanju organov kontrole dejavnosti (inšpekcije, zavodov in institucij, ki so pooblaščene opravljati tehnične preglede, meritve, preiskave itd.;

- da se bo udeležil tehničnega pregleda, ki bo po zaključku del, in na zahtevo komisije za tehnični pregled dopolnil predhodno, ob primopredaji pogodbenih del, oddano dokumentacijo;

- da bo odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene pred primopredajo;

- da bo odpravil vse napake, pomanjkljivosti in okvare, ugotovljene v garancijskih rokih;

- da bo na lastne stroške usposobil (izšolal) zaposlene pri naročniku glede vzdrževanja, čiščenja in rutinskega vsakodnevnega dela z vso dobavljeno opremo in inštalacijami ter materiali, ki zahtevajo redno vzdrževanje, kakor tudi uporabnike za servisiranje (delavce tehnično vzdrževalne službe naročnika); izvedba usposabljanja mora biti pisno dokumentirana in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika izvajalca in naročnika, pri čemer mora biti dokumentirana vsebina usposabljanja in uporabniki, ki so bili prisotni na usposabljanju;

- da bo upošteval ostale splošne pogoje, navedene v popisih materiala in del.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane Naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

IX. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- člen

V 8 dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del bo naročnik izvedel kvalitativni in kvantitativni pregled izvedenih del ter dobavljene in montirane opreme ter naprav. Po uspešno zaključenem kvalitetnem in kvantitativnem pregledu, vključno s tehničnim pregledom in odpravi vseh ugotovljenih napak in pomanjkljivosti, bosta stranki izvedli  primopredajo. Primopredajo vseh pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca. Kvalitativni in kvantitativni pregled je možen šele, ko so končana vsa dela vseh sklopov, vključno z montažo opreme (sklopa 2 in 3), saj je izvedba vseh sklopov zaključena celota, popolna izvedba kvalitativnega in kvantitativnega pregleda pa možna šele po montaži opreme.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so izpolnjeni tudi pogoji za pristop k pripravi končnega računa za izvedena dela.

Pogoji za primopredajo so:

- končana vsa dela po tej pogodbi, vključno z opravljenimi meritvami, izvedenimi finimi nastavitvami in opravljenim izobraževanjem zaposlenih,

- uspešno zaključen kvalitativni in kvantitativni pregled in odpravljene vse napake oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene ob kvantitativnem in kvalitativnem pregledu ali pred tem,

- uspešno opravljen tehnični pregled,

- omogočena normalna uporaba prostorov z vsemi funkcionalnostmi,

- končana montaža vse opreme (končani sklopi 2 in 3, ki niso predmet te pogodbe; montaža vse opreme je namreč predpogoj za preverjanje izvedbe del po tej pogodbi).

Ob primopredaji izvedenih del je dolžan izvajalec predati naročniku:

- splošno (skupno) garancijsko izjavo za izvedena dela,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskih rokih,

- vso zahtevano dokumentacijo: ateste, certifikate, navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, oziroma druga potrdila o skladnosti ter druge listine, določene s pogodbo,

- kontaktne naslove in telefonske številke za sporočanje napak, pomanjkljivosti in okvar v garancijski dobi ter seznam pooblaščenih serviserjev.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev računa za preostanek vrednosti pogodbenih del v višini 10 %.

Datum pričetka veljavnosti garancij mora biti datum primopredaje, glasiti pa se mora na naročnika.

- člen

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki  opravili  in ugotovili stanje izvedenih del in pregledala morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

X. GARANCIJSKI ROK

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša: 5 (pet) let.

Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta v uporabo ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu (podpisa primopredajnega zapisnika), odvisno od tega, kateri rok je zgodnejši. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV bo Izvajalec dostavil naročniku pred primopredajo in jo nato po potrjeni končni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje naslednji delovni dan odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti bančno garancijo.

- člen

V garancijskem roku lahko naročnik vsak čas zahteva odpravo kritične napake (oziroma okvare ali motnje, v nadaljevanju kritične napake). Kritične napake mora izvajalec odpraviti nemudoma, sicer bo naročnik za odpravo teh napak najel drugega izvajalca. Stroške takšne odprave napak nosi izvajalec. Kritične napake so tiste, zaradi katerih lahko nastane materialna škoda, lahko potencialno ogrožajo varnost zaposlenih ali zaradi katerih prostorov ni mogoče uporabljati skladno z njihovim namenom in običajno uporabo ali kadar določenega dela ni mogoče opravljati ali sta hitrost ali obseg opravljanja določenega dela zmanjšani za več kot 30%. V primeru kritičnih napak je izvajalec dolžan začeti odpravljati napako znotraj 2 (dveh) ur od trenutka, ko je bila napaka javljena in jo odpraviti znotraj 5 (pet) ur od trenutka, ko je bila napaka javljena, popolnoma in dokončno ali vsaj na način, da napaka ni več kritična. V primeru, da kritična napaka ni odpravljena v 5 (petih) urah od trenutka, ko je bila javljena, je naročnik upravičen do pogodbene kazni.

V primeru, da izvajalec v garancijski dobi ne pristopi k odpravi napak v pogodbenih rokih, lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru, da izvajalec ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve  napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

V primeru, da izvajalec napake na opremi ali napravah v garancijski dobi ne more odpraviti, zagotovi naročniku novo opremo ali napravo.

Izvajalec mora naročniku zamenjati opremo/napravo z novo:

- Če se ista napaka pojavi na opremi/napravi v garancijski dobi dvakrat zapored,

- Če napake popolnoma ne odpravi v roku 50 dni od trenutka, ko je bila napaka javljena.

V času garancijske dobe je ponudnik dolžan brezplačno izvajati morebitna redna preventivna servisna dela, če so ta potrebna/zahtevana za zagotavljanje nemotenega delovanja opreme.

XI. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec ne izvede vseh pogodbenih del v pogodbenem roku, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 5% (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti del z DDV.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbeni kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastali stroškov in škode v prej navedenem roku.

Če izvajalec v garancijski dobi ne odpravi kritične napake v 5 (petih) urah od trenutka, ko je bila javljena, je naročnik upravičen do pogodbene kazni 1000 evrov za vsako uro (po preteku 5 ur od javljanja kritične napake), ko kritična napaka ni odpravljena, v delovnih dneh v času med 6.00 uro in 18.00 uro; dodatno je naročnik upravičen do povrnitve vse škode, ki bi nastala zaradi ne-odpravljene kritične napake. Za poplačilo pogodbene kazni, nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

XII. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je ____________________________.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

VODJA DEL je: _____________________________.

XIII. PODIZVAJALCI

- člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci (podizvajalec, ki je naveden v OBR 2):

Podatki o podizvajalcu:

naziv: ………………………………………

polni naslov: ………………………………………

matična številka: ………………………………………

davčna številka: ………………………………………

transakcijski račun: ………………………………………

Predmet oz. vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: …………………………………………………………………………………………………………

Vrednost del:  ……………………

Kraj izvedbe del……………………………

Rok izvedbe del po terminskem planu glavnega izvajalca

.

.

.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca - zamenjava in/ali vključitev novega podizvajalca, ob predhodnem soglasju naročnika v skladu s 94. členom ZJN-3, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

- obvestilo o spremembi podizvajalca,

- OBR 2 z navedbo podizvajalca in dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,

- izpolnjen ESPD podizvajalca,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

V primeru zamenjave podizvajalca ob predhodnem soglasju naročnika, mora podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce ob predložitvi ponudbe. V kolikor je izvajalec s prvotnim podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev ali tehničnih in kadrovskih sposobnosti, mora enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

- iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,

- v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe s 15 dnevnim odpovednim rokom v primeru:

- če preneha potreba za izvedbo del,

- izvajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe ali jih kako drugače krši,

- izvajalec ne sledi dogovorjenemu terminskemu planu,

- ne prične z izvedbo del v pogodbeno dogovorjenem roku,

- je uveden postopek prenehanja delovanja izvajalca (npr. stečaj) ali je uveden postopek prisilne poravnave ali je s strani pristojnih organov sprejet sklep o insolventnosti izvajalca, o čemer mora izvajalec naročnika nemudoma pisno s priporočeno pošto s povratnico obvestiti,

- naročnik že tekom gradnje ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,

- naročnik ugotovi, da izvajalec ni sposoben izpolniti pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

- člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe z dvomesečnim odpovednim rokom v primeru:

a) iz razlogov iz 18. člena te pogodbe,

b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal naročniku primeren naknadni vmesni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

- člen

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni  stranki nemudoma, najkasneje pa v roku 5 dni, po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.

XV. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je:

S strani izvajalca je določen za zastopnika: ...............................................................................................

Vodja del:………………………………………………………….

XVI. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je poleg ponudbe izvajalca, sestavni del te Pogodbe še celotna razpisna dokumentacija kot je bila objavljena na portalu oz. preko Portala  javnih naročil.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

XXVIII. VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

XVIII. KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena z odložnimi pogoji:

- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja v roku 8 dni po pozivu naročnika, naročniku predložiti  podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

- Izvajalec  mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 15 (petnajst delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe.

- Pogodba stopi v veljavo, ko bodo pravnomočno oddani vsi sklopi javnega naročila »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«  V kolikor se kateri izmed sklopov ne bo oddal, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Ob izpolnitvi pogojev iz prve, druge in tretje alineje, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

- člen

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primerih nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s kršitvijo.

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po en izvod Pogodbe.

V Ljubljani, dne ..............................			V ………………….., dne .......................

Naročnik:						Izvajalec:

- OBR 19

VZOREC POGODBE ZA SKLOP 2-3

Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme

Sklop 3: Dobava in montaža tehnološke opreme

| NAROČNIK: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: naročnik in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: izvajalec |

sklepata naslednjo

P O G O D B O

za »UREDITEV CENTRA ZA UČENJE KLINIČNIH VEŠČIN ZA LOKACJI KORYTKOVA 2«

za sklope:

Sklop 2: Dobava in montaža pohištvene opreme

Sklop 3: Dobava in montaža tehnološke opreme

I. UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) oddal javno naročilo »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin za lokaciji Korytkova 2« (objava na Portalu javnih naročil, št. ………………, z dne ………………... in Uradnem listu EU, št. TED……………………………......... dne..............)

- da je bil izvajalec na podlagi ponudbe izvajalca številka z dne ____ in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila številka z dne _______ , izbran kot najugodnejši ponudnik, za sklop ….

- da s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela iz Sklopa …

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe  je  Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2 – SKLOP …

Natančnejša opredelitev obsega in vrste del iz prejšnjega odstavka je navedena v tehnični

dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s projektno tehnično dokumentacijo, sklop: ____

| Št. | Projekt PZI: Izgradnja centra za učenje kliničnih veščin, Korytkova 2 | Izdelovalec | št. projekta, datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Načrt arhitekture | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/20-A 03/2021 |
| 1.1 | Načrt splošne opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OP 03/2021 |
| 1.2 | Načrt tehnološke opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OPT 03/2021 |
| 2. | Načrt Elektrotehnike | MB Biro, Bojan Mikolič s.p., C. dveh cesarjev 6, Ljubljana | MB-21/11-20 12/2020 |
| 3. | Načrt strojnih inštajacij | Biro 5 d.o.o., Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana | 100620/1-S 03/2021 |
| 4. | Požarna varnost | Andrej Fojkar u.d.i.kem.inž., MSc Fire and Explosion Engineering | 103/2020 03/202 |

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- s ponudbo izvajalca štev. ______ z dne _____

- s celotno razpisno dokumentacijo.

Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela za uspešno izveden tehnični pregled, vključno s pripravo vse potrebne dokumentacije.

III. ROKI

- člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in izvesti dela v roku 30 dni, šteto od dne, ko naročnik obvesti izvajalca, da lahko glede na dejstvo, da so dela iz sklopa 1 izvedena, začne z dobavo in montažo opreme. Naročnik bo izvajalca o tem  (kdaj lahko začne z dobavo in montažo opreme) obvestil pisno.

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko na pobudo naročnika tekom izvajanja pogodbe podaljšajo oz. uskladijo z dinamiko izvajanja gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. V kolikor se bo zaradi podaljšanja roka izvedbe del v sklopu 1 (predviden rok je 100 dni od uvedbe v delo), izvajalec nima pravice iz tega naslova zahtevati nikakršne odškodnine, temveč je dolžan svojo izvedbo del prilagoditi dinamiki izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik  in izvajalec določita z aneksom.

Za zaključek vseh del po pogodbi se šteje dokončanje dobave in montaže vse opreme, predaja objekta naročniku ter naročniku izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskih rokih.

- PRILAGODITEV IZVEDBE DELOVNIM PROCESOM NAROČNIKA

- člen

Naročnik izvajalca izrecno opozarja in izvajalec se strinja, da mora izvajanje del, ki so povezana s širjenjem hrupa po konstrukciji (rušenje, vrtanje; v nadaljevanju hrupna dela) prilagoditi tako, da dela ne motijo rednega dela (predvsem pedagoškega procesa) v objektu. Hrupna dela bo mogoče izvajati:

-          Vsak delovni dan med 16.00 in 22. uro, razen izjem*

-          Med vikendi in prazniki med 6.00 in 22. uro, razen izjem*

-          V času študentskih počitnic (druga polovica januarja, prva polovica februarja, začetek julija do konca septembra) vsak dan med 6.00 in 22 uro, razen izjem*

V ostalem času izvedba hrupnih del ne bo mogoča, razen po vnaprejšnji odobritvi s strani naročnika ali kadar so taka dela zelo kratkotrajna (trajajo največ nekaj minut, skupaj kumulativno v enem dnevu med 6.00 in 16.00 uro do 30 minut.

*Tudi v zgoraj navedenih terminih lahko izvedba hrupnih del ni mogoča, kadar potekajo izobraževanja/tečaji, potekajo izpiti ali se izvajajo vaje. V 4 mesečnem obdobju je med vikendi takšnih ur med 6.00 in 22.00 kumulativno največ  30 in ob delavnikih med 16.00 in 22.00 kumulativno 100 ur, kar je že upoštevano v roku za dokončanje del.

Naročnik bo tedensko za 1 teden vnaprej izvajalcu posredoval termine, v katerih lahko izvaja hrupna dela oziroma termine, ko izvajanje hrupnih del ne bo mogoče.

- CENA

- člen

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe skladno s ponudbo izvajalca znaša:

______________EUR brez DDV;

_______________davek na dodano vrednost (DDV) v EUR;

________________pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo, vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del in druge dokumentacije, zavarovanj, varnosti pri delu, splošnimi pogoji v posameznih popisih materiala in del in drugi stroški, ki so potrebni za uspešno opravljen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, čiščenje objekta pred predajo v uporabo ter strošek šolanja uporabnikov do usposobitve za delo z dobavljeno opremo.

Izvajalec se izrecno obvezuje, da bo z objekta in zemljišča na svoje stroške odstranil vse pri delu nastale odpadke in embalažo.

Pogodbene cene za enoto so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Eventualna dodatna dela morajo biti potrjena in vrednotena pred izvedbo. Za naročila dodatnih del je pooblaščen izključno pooblaščeni predstavnik naročnika.

Za eventualna dodatna dela mora biti pred izvedbo teh del sklenjen dodatek k tej pogodbi. Sestavni del tega dodatka je točna specifikacija naročenih del z obrazložitvijo.

- člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znana razpisna dokumentacija, predvsem tehnične zahteve in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije.

- OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Opravljena pogodbena dela bo izvajalec obračunal v skladu s ceno iz ponudbe.

Izvajalec in naročnik bosta pristopila h končnemu obračunu po:

- predani izjavi izvajalca, da so vsa dela zaključena;

- opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledih dobavljene in montirane opreme in odpravljenih vseh pomanjkljivostih iz zapisnikov o pregledih;

- predani kompletni dokumentaciji, tehnični dokumentaciji  in ostali dokumentaciji, ki je nastala tekom izvajanja pogodbenih del z vsemi meritvami, zapisniki, pregledi in zagoni;

- predaji garancijskih listin;

- zaključenem šolanju in predanem zapisniku o zaključenem šolanju zaposlenih (za SKLOP 2, SKLOP 3);

- opravljenem primopredajnem zapisniku celotne investicije;

- predani bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi;

- po predaji spiska opreme po prostorih v exelu (z lokacijo vgradnje, opisom, količino, ceno za kos, ceno brez DDV, DDV  in ceno z DDV) za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev.

Izvajalec izstavi račun v roku treh dni po uspešno opravljeni primopredaji dobavljene in montirane opreme, ob izpolnitvi pogojev iz prejšnjega člena. Naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od dneva izdaje računa. Izvajalec mora k računu priložiti s strani naročnika potrjene originalne dobavnice, prevzemnice in podobno.

V kolikor ima izvajalec podizvajalce in podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo naročnik namesto izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca, za kar izvajalec predloži izjavo.

V tem primeru mora izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev. Izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) mora podpisati izjavo tudi v primeru, ko nima nominiranih podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Pred pričetkom izvajanja del, najkasneje pa v roku 3 dni po pričetku veljavnosti pogodbe bo Naročnik uvedel Izvajalca v delo tako, da mu bo izročil:

- sklep o imenovanju nadzora,

- en izvod PZI načrta opreme, za potrebe izvedbe,

- en izvod PZI načrta opreme, za potrebe vnašanja sprememb

- druge pogoje v skladu z določili te Pogodbe ali njenih sestavnih delov.

Zapisnik o uvedbi Izvajalca v delo bosta podpisala oba pogodbena partnerja.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- pogodbena dela opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, razpisnimi pogoji, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi, standardi,

- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% odstotkov pogodbene vrednosti z DDV, unovčljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do predvidene končne primopredaje  (130 dni po podpisu pogodbe) in 30 dni, ;  izvajalec se zaveže najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti tudi kopijo zavarovalne police, s katero bo zavarovana odgovornost izvajalca, ki vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev, in s katero bo posebej zavaroval gradbišče  najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe do uspešno opravljenega tehničnega pregleda in predaje objekta naročniku;

- da bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi in sicer:

  - Izvajalec v skupnem nastopu:………………………………………………………

    - Dela, ki jih bo opravljal: ……………………………………………………………

- da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez izpolnjevanja pogoja, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za zamenjavo podizvajalca iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena  tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti, če se naročnik ne opredeli, se šteje, da je vloga zavrnjena;

- da bo sodeloval z izvajalcem GOI del od začetka izvajanja GOI del in pripravil sheme mikrolokacije opreme in potrebnih priključkov glede na tehnične zahteve dobavljene opreme in izpolnil vse druge zahteve iz splošnih pogojev iz razpisne dokumentacije o dobavi in montaži opreme. Dobavitelj opreme prevzema vso odgovornost za pravilno pozicijo (mikrolokacijo) priključkov za vgrajeno opremo in je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala z neustrezno pozicijo priključkov;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve prevzema odgovornosti brez omejitev ter bo naročniku na njegovo zahtevo predložil ustrezna dokazila;

- da bo zagotovil strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

- da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (še posebej vsemi, ki jih angažira naročnik), da bi dela na vseh sklopih potekala nemoteno;

- da bo izvajal nujne intervencijske posege tudi izven delovnega časa;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo,

- da bo še pred naročilom materialov predložil, nadzorniku in naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

- da bo ostanke od montaže in embalažo odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal v pregled nadzorniku;

- da bo vestno zbiral in sproti urejal z opremo prejeto dokumentacijo (navodila za uporabo, vzdrževanje, garancijske liste…);

- da bo predal naročniku očiščeno in urejeno nepremičnino, ki jo bo možno takoj začeti uporabljati;

- da bo aktivno sodeloval ob vključevanju organov kontrole dejavnosti (inšpekcije, zavodov in institucij, ki so pooblaščene opravljati tehnične preglede, meritve, preiskave itd.);

- da se bo udeležil tehničnega pregleda, ki bo po zaključku del in na zahtevo komisije za tehnični pregled dopolnil predhodno, ob primopredaji pogodbenih del oddano dokumentacijo;

- odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene pred primopredajo ali po njej, do poteka garancijskega roka;

- da bo v celoti prevzel stroške, ki bodo povezani z  šolanjem uporabnikov do usposobitve za delo z dobavljeno opremo; šolanje uporabnikov (vseh zaposlenih, ki uporabljajo vgrajeno opremo) vključuje šolanje glede vzdrževanja, čiščenja in vsakodnevne uporabe vgrajene opreme z uporabo vseh funkcionalnosti, ki jih oprema omogoča; o izvedenem šolanju se vodi zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik dobavitelja opreme in pooblaščeni predstavnik naročnika in v katerem so navedeni vsi uporabniki, ki so sodelovali pri šolanju, in vsebina šolanja;

- upošteval ostale splošne pogoje, navedene v popisih materiala in del.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane Naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

- PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- člen

V 8 dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del  bo naročnik izvedel kvalitativni in kvantitativni pregled dobavljene in montirane opreme. Po uspešno zaključenem kvalitetnem in kvantitativnem pregledu, ki vključuje tudi tehnični pregled, in odpravi vseh ugotovljenih napak,  bosta stranki izvedli  primopredajo.

Na primopredaji je izvajalec del dolžan naročniku izročiti  naslednjo dokumentacijo:

1. Spisek vse dokumentacije, ki jo izvajalec predaja naročniku,

2. Spisek opreme po prostorih v excelu ( z lokacijo vgradnje, opisom, količino, ceno za kos, ceno brez DDV, DDV in cena z DDV) za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev,

3. Vso zahtevano dokumentacijo: meritve, atesti, certifikati, navodila za obratovanje v slovenskem jeziku, oziroma druga potrdila o skladnosti ter druge listine, določene s pogodbo,

4. Garancijske liste,

5. Zapisnike o izvedenih šolanjih,

6. Navodila za vzdrževanje in obratovanje v slovenskem jeziku,

7. 5% bančno garancijo z DDV za odpravo napak v garancijskih rokih, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, oz drugo v razpisni dokumentaciji predvideno finančno zavarovanje

8. Kontaktne naslove in telefonske številke za sporočanje napak, pomanjkljivosti in okvar v garancijski dobi in seznam pooblaščenih serviserjev.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev računa.

Datum pričetka veljavnosti garancij mora biti datum primopredaje, glasiti pa se mora na naročnika opreme.

- GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec jamči za kvaliteto svojih del: za vsa razpisana dela 3 (tri) leta po uspešno opravljenem prevzemu del.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

- člen

V garancijskem roku lahko naročnik kadarkoli zahteva odpravo napake na opremi. Izvajalec je dolžan pristopiti k odpravi napake najkasneje naslednji delovni dan po prijavi napake s strani naročnika, v primeru kritičnih napak pa nemudoma. Čas odprave napake naj ne bi bil daljši od pet delovnih dni od prijave napake, odvisno od napake.

Kritična napaka je vsaka napaka, ki v primeru, da ni nemudoma odpravljena, vodi v nepopravljivo materialno škodo, lahko potencialno ogroža varnost zaposlenih ali za več kot 30% zmanjša hitrost ali obseg določenega delovnega procesa (kjer je enakih ali podobnih kosov opreme več, to npr. pomeni nedelovanje več kot 30% kosov opreme). V primeru kritične napake je izvajalec dolžan začeti odpravljati napako znotraj 2 (dveh) ur od trenutka, ko je bila napaka javljena in jo odpraviti znotraj 5 (pet) ur od trenutka, ko je bila napaka javljena, popolnoma in dokončno ali vsaj na način, da napaka ni več kritična. V primeru, da kritična napaka ni odpravljena v 5 (petih) urah od trenutka, ko je bila javljena, je naročnik upravičen do pogodbene kazni.

V času garancijske dobe je ponudnik dolžan brezplačno izvajati morebitna redna preventivna servisna dela, če so ta potrebna/zahtevana za zagotavljanje nemotenega delovanja opreme.

V primeru, da izvajalec napake v garancijski dobi ne more odpraviti, zagotovi naročniku novo opremo.

Izvajalec mora naročniku zamenjati opremo z novo:

- Če se ista napaka pojavi na opremi v garancijski dobi dvakrat zapored,

- Če napake popolnoma ne odpravi v roku 50 dni od trenutka, ko je bila napaka javljena.

V primeru, da izvajalec v garancijski dobi ne pristopi k odpravi napak v pogodbenih rokih ali napak ne odpravi v pogodbenih rokih, lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da izvajalec ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave  napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec ne izvede vseh pogodbenih del v pogodbenem roku, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih del lahko znaša največ 5% (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti del z DDV.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastali stroškov in škode v prej navedenem roku.

Če izvajalec v garancijski dobi ne odpravi kritične napake v 5 (petih) urah od trenutka, ko je bila javljena, je naročnik upravičen do pogodbene kazni 1000 evrov za vsako uro (po preteku 5 ur od javljanja kritične napake), ko kritična napaka ni odpravljena, v delovnih dneh v času med 6.00 uro in 18.00 uro; dodatno je naročnik upravičen do povrnitve vse škode, ki bi nastala zaradi ne-odpravljene kritične napake. Za poplačilo pogodbene kazni ter nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

- PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je ____________________________.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

Vodja del za izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

- PODIZVAJALCI

- člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci (podizvajalec, ki je naveden v OBR 2):

Podatki o podizvajalcu:

naziv: ………………………………………

polni naslov: ………………………………………

matična številka: ………………………………………

davčna številka: ………………………………………

transakcijski račun: ………………………………………

Predmet oz. vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: …………………………………………………………………………………………………………

Vrednost del:  ……………………

Kraj izvedbe del……………………………

Rok izvedbe del po terminskem planu glavnega izvajalca

.

.

.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca - zamenjava in/ali vključitev novega podizvajalca, ob predhodnem soglasju naročnika v skladu s 94. členom ZJN-3, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

- obvestilo o spremembi podizvajalca,

- OBR 2 z navedbo podizvajalca in dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,

- izpolnjen ESPD podizvajalca,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

V primeru zamenjave podizvajalca ob predhodnem soglasju naročnika, mora podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce ob predložitvi ponudbe. V kolikor je izvajalec s prvotnim podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev ali tehničnih sposobnosti, mora enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

- iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,

- v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe s 15 dnevnim odpovednim rokom v primeru:

- če izvajalec ne izvaja del v skladu z razpisno dokumentacijo in  to pogodbo in ponudbo Izvajalca,

- če preneha potreba za izvedbo del,

- izvajalec ne sledi dogovorjenemu terminskemu planu,

- ne prične z izvedbo del v pogodbeno dogovorjenem roku,

- je uveden postopek prenehanja delovanja izvajalca (npr. stečaj) ali je uveden postopek prisilne poravnave ali je s strani pristojnih organov sprejet sklep o insolventnosti izvajalca, o čemer mora izvajalec naročnika nemudoma pisno s priporočeno pošto s povratnico obvestiti,

- naročnik že tekom gradnje ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,

- naročnik ugotovi, da izvajalec ni sposoben izpolniti pogodbenih obveznosti,

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

- VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe in ponudbene dokumentacije izvajalca, sestavni del te Pogodbe še celoten razpis in razpisna dokumentacija, kot je objavljena preko portala javnih naročil.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da  bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena z odložnimi pogoji:

- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja v roku 8 dni po pozivu naročnika, naročniku predložiti  podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

- Izvajalec  mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 15 (petnajst delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe.

- Pogodba stopi v veljavo, ko bodo pravnomočno oddani vsi sklopi javnega naročila »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2«  V kolikor se kateri izmed sklopov ne bo oddal, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Ob izpolnitvi pogojev iz prve, druge in tretje alineje, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

- člen

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primerih nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s kršitvijo.

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno v skladu z namenom pogodbenih strank in namenom naročnika pri izvedbi razpisa, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v  dveh enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po  en izvod Pogodbe.

V Ljubljani, dne ..............................			V ………………….., dne .......................

Naročnik:						Izvajalec:

- OBR 20

VZOREC POGODBE ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME

Sklop 3: Dobava in montaža tehnološke opreme

| NAROČNIK: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: naročnik in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: izvajalec |

sklepata naslednjo

P O G O D B O  O  V Z D R Ž E V A N J U

T E H N O L O Š K E   O P R E M E

I. UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) oddal javno naročilo »Ureditev centra za učenje kliničnih veščin za lokaciji Korytkova 2« (objava na Portalu javnih naročil, št. ………………, z dne ………………... in Uradnem listu EU, št. TED……………………………......... dne..............)

- da je bil izvajalec na podlagi ponudbe izvajalca številka z dne ____ in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila številka z dne _______ , izbran kot najugodnejši ponudnik, za sklop ….

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da v pogarancijski dobi izvaja vzdrževanje tehnološke opreme za obdobje petih let iz pogodbe o »Ureditvi centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2 – SKLOP 3 Dobava in montaža tehnološke opreme in skladno z oddano ponudbo št.: ……………….. z dne …………………..

- člen

Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- člen

Vzdrževanje opreme po tej pogodbi obsega:

- preventivne letne preglede in redno vzdrževanje, na podlagi priporočil in postopkov proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno in zanesljivo delovanje opreme, vključno z delom in potnimi stroški, rezervnimi deli in potrošnim materialom,

- posodobitev in nadgradnja programske opreme, če je le ta potrebna,

- diagnostiko in popravila v primeru okvar, vključno z delom in potnimi stroški, rezervnimi deli in potrošnim materilom in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.

III. OBDOBJE VZDRŽEVANJA

- člen

# Izvajalec bo pričel z vzdrževanjem opreme prvi naslednji dan po poteku 36. mesečnega garancijskega obdobja dobavljene opreme in sicer za obdobje 5 let.

IV. POGODBENA CENA IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v poglavju II. te pogodbe za celotno obdobje veljavnosti pogodbe (5 let) _____________EUR z vključenim DDV oz. kot je razvidno iz obrazca predračun za:

| Postavka | Enota mere: | Cena na leto v EUR brez DDV | Cena za celotno ponujeno obdobje v EUR brez DDV | Vrednost DDV v EUR | Skupaj za plačilo (cena za celotno obdobje) v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto |  |  |  |  |
| Redno vzdrževanje tehnološke opreme | 5 |  |  |  |  |

| CENA OSTALIH STORITEV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postavka | Cena v EUR brez DDV | Vrednost DDV v EUR | Skupaj cena v EUR z DDV |
| 1. Urna postavka servisa |  |  |  |

V ceno vzdrževanja so vključeni preventivni letni pregledi in redno vzdrževanje, na podlagi priporočil in postopkov proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno in zanesljivo delovanje opreme vključno z delom,  potnimi stroški, rezervnimi deli in potrošnim materialom.

Ostale storitve izvajalca se zaračunajo glede na dejansko opravljene storitve oz. po naročilih naročnika v času trajanja pogodbe. Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od izvajalca, zajema popravilo opreme, zagotovitev originalnih rezervnih delov in je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem opravlja svojo predvideno funkcijo. Rezervni deli, servisni material in nadomestni deli niso vključeni v pogodbeno vrednost in se obračunajo na podlagi cenika izvajalca. Delo se obračuna po urni postavki servisa, navedeni v tem členu te pogodbe. Navedeno vzdrževanje – servisno popravilo se bo izvajalo na podlagi izstavljene naročilnice.

Izvajalec zagotavlja odzivni čas in čas za odpravo napake v skladu s sledečo opredelitvijo:

- kritične napake, ki  onemogočjo delo:

  - odzivni čas: 2 uri

  - čas za odpravo: 8 ur

- omejujoče napake, manjše napake, ki pa niso moteče za delo:

  - odzivni čas: naslednji delovni dan po prijavi napake s strani naročnika

  - čas za odpravo: 5 delovnih dni

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Prodajalec je v primeru zamude pri odpravi okvar dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine in z naročnikom skupaj pisno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

Vsaka prijava napake mora biti izvedena telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare e) odgovorna oseba na oddelku.

V primeru, da kritična napaka ni odpravljena v 8 (osmih) urah od trenutka, ko je bila javljena oz. da omejujoče napake, manjše napake niso odpravljene v 5 delovnih dneh, je naročnik upravičen do pogodbene kazni.

V. OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Za storitve rednega letnega vzdrževanja bo prodajalec izstavil račun za vsako leto posebej po opravljenem letnem preventivnem servisu.

Za storitve vzdrževanja v primeru okvare bo prodajalec izstavil račun po opravljeni servisni storitvi.

Izvajalec bo najkasneje v roku 8 dni po opravljenem delu naročniku predložil račun, na podlagi katerega bo naročnik opravljeno storitev plačal v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, na transakcijski račun izvajalca št.: ___________________________________ pri banki: ________________________.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v  15. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje da bo:

- pogodbena dela opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi predpisi, standardi,

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne  dele in potrošne materiale;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika,

- da bo naročniku najkasneje v roku 10 dni pred iztekom 36 mesečnega garancijskega obdobja opreme predložil finančno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% odstotkov pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ………………………., unovčljivo na prvi poziv, z veljavnostjo finančnega zavarovanja do poteka pogodbe o vzdrževanju 5 let in 30 dni.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

  - POROČANJE

- člen

Naročnik bo izvedbo servisnih opravil pisno overil s potrditvijo poročila v obliki  delovnega naloga oz. zapisnika serviserja, ki bo podlaga za izstavitev računa za opravljeno delo.

Delovni nalog oz. zapisnik mora vsebovati:

- število opravljenih ur za opravljeno delo;

- količina in vrsta vgrajenega potrošnega materiala ali rezervnih delov;

- natančni opis izvedenega dela;

- navedbo, da je oprema brezhibna in varna za uporabo. V kolikor ta dva pogoja nista izpolnjena je potrebno v poročilo zapisati kdaj bo okvara odpravljena.

- VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru zamude, z izvajanjem pogodbenih obveznosti iz 6. člena te pogodbe po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsako uro zamude z odzivnim časom za odpravo napak v višini 100,00 EUR, vendar skupno največ v višini 5% pogodbene vrednosti posamezne opreme;

- za vsako uro zamude roka za pričetek odprave okvare v višini 100,00 EUR, vendar skupno največ v višini 5% pogodbene vrednosti posamezne opreme;

- za vsak dan zamude roka za odpravo okvare v višini 200,00 EUR, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti opreme.

- PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je ____________________________.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

- PODIZVAJALCI

- člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci (podizvajalec, ki je naveden v OBR 2):

Podatki o podizvajalcu:

naziv: ………………………………………

polni naslov: ………………………………………

matična številka: ………………………………………

davčna številka: ………………………………………

transakcijski račun: ………………………………………

Predmet oz. vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: …………………………………………………………………………………………………………

Vrednost del:  ……………………

Kraj izvedbe del……………………………

Rok izvedbe del po terminskem planu glavnega izvajalca

.

.

.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca - zamenjava in/ali vključitev novega podizvajalca, ob predhodnem soglasju naročnika v skladu s 94. členom ZJN-3, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

- obvestilo o spremembi podizvajalca,

- OBR 2 z navedbo podizvajalca in dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,

- izpolnjen ESPD podizvajalca,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

V primeru zamenjave podizvajalca ob predhodnem soglasju naročnika, mora podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce ob predložitvi ponudbe. V kolikor je izvajalec s prvotnim podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev ali tehničnih sposobnosti, mora enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

- iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,

- v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe s 15 dnevnim odpovednim rokom v primeru:

- če izvajalec ne izvaja del v skladu z razpisno dokumentacijo in  to pogodbo in ponudbo Izvajalca,

- če preneha potreba za izvedbo del,

- ne prične z izvedbo del v pogodbeno dogovorjenem roku,

- je uveden postopek prenehanja delovanja izvajalca (npr. stečaj) ali je uveden postopek prisilne poravnave ali je s strani pristojnih organov sprejet sklep o insolventnosti izvajalca, o čemer mora izvajalec naročnika nemudoma pisno s priporočeno pošto s povratnico obvestiti,

- naročnik ugotovi, da izvajalec ni sposoben izpolniti pogodbenih obveznosti,

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

- VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe in ponudbene dokumentacije izvajalca, sestavni del te Pogodbe še celoten razpis in razpisna dokumentacija, kot je objavljena preko portala javnih naročil.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da  bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in naročnik prejme finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 9. člena te pogodbe.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primerih nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s kršitvijo.

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno v skladu z namenom pogodbenih strank in namenom naročnika pri izvedbi razpisa, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v  dveh enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po  en izvod Pogodbe.

V Ljubljani, dne ..............................			V ………………….., dne .......................

Naročnik:						Izvajalec:

- OBR 21

izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

Lastniška struktura ponudnika:

  - Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek fizične osebe |  |
| --- | --- |
| Naslov stalnega prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

  - Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Naziv pravne osebe |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe |  |
| Delež lastništva |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

  - Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

| Naziv pravne osebe |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe |  |
| Vrsta povezave/delež lastništva |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- PRILOGE

Priloga 1

| Št. | Projekt PZI: Izgradnja centra za učenje kliničnih veščin, Korytkova 2 | Izdelovalec | št. projekta, datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Načrt arhitekture | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/20-A 03/2021 |
| 1.1 | Načrt splošne opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OP 03/2021 |
| 1.2 | Načrt tehnološke opreme prostorov | DIA d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana | 181/21-OPT 03/2021 |
| 2. | Načrt Elektrotehnike | MB Biro, Bojan Mikolič s.p., C. dveh cesarjev 6, Ljubljana | MB-21/11-20 12/2020 |
| 3. | Načrt strojnih inštajacij | Biro 5 d.o.o., Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana | 100620/1-S 03/2021 |
| 4. | Požarna varnost | Andrej Fojkar u.d.i.kem.inž., MSc Fire and Explosion Engineering | 103/2020 03/202 |

Priloga 2

Popis materiala in del za vse sklope. Popis je izdelan v programu Excel.

(Ur.l.RS 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, v nadaljevanju ZUP)

Skrbnost dobrega strokovnjaka je nivo skrbnosti v izpolnjevanju obveznosti izvajalca v skladu z drugim odstavkom 6. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25 in ostale spremembe, v nadaljevanju OZ) pri kateri mora pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih.

Naročnik pojasnjuje, da je sicer dela oddati ločeno po sklopih mogoče, da pa v kolikor iz kateregakoli razloga  (npr. v postopku revizije se ugotovi, da enega izmed sklopov ni mogoče oddati) katerega izmed sklopov  ne bo mogoče pravnomočno oddati, je izvedba ostalih sklopov nemogoča, saj gre pri investiciji za smiselno zaokroženo celoto.

Tudi v zgoraj navedenih terminih lahko izvedba hrupnih del ni mogoča, kadar potekajo izobraževanja/tečaji, potekajo izpiti ali se izvajajo vaje. V 5 mesečnem obdobju je med vikendi takšnih ur med 6.00 in 22.00 kumulativno največ  50 in ob delavnikih med 16.00 in 22.00 kumulativno 150 ur, kar je že upoštevano v roku za dokončanje del.

Enako kot zgoraj.

Enako kot zgoraj.

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

Obrazec  izpolnijo le tuji ponudniki.

Podizvajalec« je skladno z ZJN -3  gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.

Ponudnik obrazec po potrebi kopira.  Obrazec po potrebi izpolnijo tudi osebe, navedene v 1. točki  75. člena ZJN-3.

V kolikor bo rok za dokončanje del podaljšan, ker GOI del ne bo mogoče pravočasno zaključiti, oziroma jih ne bo mogoče zaključiti iz katerega koli razloga oz. bo rok daljši zaradi tega, ker sam Izvajalec del ne bo mogel zaključiti v predvidenem roku, bo izvajalec to dejstvo upošteval pri izdaji finančnega zavarovanja in finančno zavarovanje ustrezno podaljšal.