Priloga št. 8

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI52817652

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO O IZGRADNJI APLIKACIJE MIGRA III TER VZDRŽEVANJU APLIKACIJ MIGRA II IN MIGRA III

ŠT. .........................................

ki se financira iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF)

1. člen

Predmet pogodbe je izgradnja aplikacije MIGRA III za potrebe nove finančne perspektive, ki temelji na obstoječi aplikaciji MIGRA II in je prilagojena zahtevam iz javnega naročila ter osnovno vzdrževanje aplikacij MIGRA II (do konca leta 2024) in MIGRA III (za obdobje 5 let) in dopolnilno vzdrževanje aplikacij MIGRA II (do konca leta 2024) in MIGRA III (za obdobje 5 let) (v nadaljevanju: storitve), po ponudbenem predračunu št. ___________ z dne ___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je priloga in sestavni del te pogodbe ter je bila predložena v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izgradnjo aplikacije MIGRA III ter vzdrževanje aplikacij MIGRA II in MIGRA III, št. 430-873/2021, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, dne _______, pod objavo št. _______ in na Portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Količine, ki so navedene v ponudbenem predračunu, so okvirne, niso dokončne in se prilagajajo konkretnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izvajalec zagotavlja, da ponujene storitve v celoti ustrezajo vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Storitve, ki se izvajajo v okviru izgradnje aplikacije, osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja, so opredeljene v razpisni dokumentaciji (pri opisu predmeta javnega naročila in zahtevah naročnika) in v nadaljevanju te pogodbe.

Izvajalec jamči, da predmet javnega naročila ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za namestitev škodljive programske opreme bo izvajalec za stvarne napake odgovarjal naročniku dve leti od namestitve.

Pogodbene storitve se financirajo iz Sklada za notranjo varnost, z upoštevanjem Uredbe EU št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost ter Sklepa Komisije z dne 15. 9. 2017 o spremembi Sklepa Komisije C(2015) 5126 o odobritvi nacionalnega programa Republike Slovenije za podporo iz Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 z vsemi spremembami in drugimi objavljenimi pravili na internetni strani MNZ (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/o-ministrstvu/sekretariat/sluzba-za-evropska-sredstva/) ter vsakokratnih veljavnih predpisov EU, ki urejajo in omogočajo financiranje predmeta te pogodbe.

2. člen

Kraj izvedbe storitev je Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana in Litostrojska cesta 54, Ljubljana ter na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana. Izvajalec mora zagotavljati tudi podporo na daljavo.

3. člen

V fazo izgradnje informacijskega sistema se šteje izdelavo aplikacije MIGRA III na osnovi stare aplikacije MIGRA II ter vgradnja dodatnih funkcionalnosti.

Naročnik bo skupaj z izvajalcem najpozneje v roku 14 dni po obojestranskem podpisu pogodbe pripravil terminski plan izvedbe faze izgradnje informacijskega sistema. Pri tem se faza razdeli na posamezne vsebinske sklope.

Roki izgradnje informacijskega sistema in vsebinski sklopi:

Faza 1

Rok izvedbe: največ 60 delovnih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Vsebinski sklopi:

  - Vzdrževanje akcijskega načrta

  - Prijava projekta NVO

  - Prijava projekta OJP

  - Sprememba prijave projekta NVO

  - Sprememba prijave projekta OJP

  - Preklic projekta

  - Aktiviranje projekta

Faza 2

Rok izvedbe: največ 120 delovnih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Vsebinski sklopi:

  - Priprava zahtevka za izplačilo

  - Priprava in kontrola zahtevka za povračilo

  - Izdelava naloga za prenos sredstev

  - Zaključek NPS po potrditvi EK

Faza 3

Rok izvedbe: največ 180 delovnih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Vsebinski sklopi:

  - Izvedba KKS

  - Vnos ugotovitev revizij

  - Priprava zahtevka za vračilo

  - Vnos transakcij

V okviru posameznega sklopa se pripravi:

- Analiza zahtev in specifikacija rešitve.

- Izdelava.

- Izvedba testiranja pri izvajalcu.

- Postavitev v testno okolje naročnika.

- Izvedba testiranja pri naročniku.

- Priprava in potrditev prevzemnega zapisnika.

- Postavitev v produkcijsko okolje naročnika.

4. člen

Izvajalec zagotavlja podporo uporabnikom in skrbnikom aplikacije MIGRA II in MIGRA III. Podpora se zagotavlja po telefonu ali elektronski pošti ali na lokaciji naročnika in MJU, izvajalec mora zagotavljati tudi podporo na daljavo, med delovnim časom od ponedeljka do petka med 8:00 uro in 16:00 uro.

Osnovno vzdrževanje:

Osnovno vzdrževanje zajema:

- zagotavljanje razpoložljivosti, odzivnih časov in ustrezne tehnične in vsebinske usposobljenosti izvajalca;

- izvajanje storitev vezanih neposredno na aplikativno programsko opremo;

- spremljanje delovanja zmogljivosti modulov sistema in izvajanje potrebnih prilagoditev za optimalno delovanje MIGRA II in MIGRE III;

- pomoč uporabnikom;

- manjši popravki in odprava skritih napak po pretečenem testnem in garancijskem obdobju;

- spremljanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževalno programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za nemoteno delovanje oz. izboljšanje njenega delovanja;

- preverjanje delovanja rešitve v različnih okoljih;

- koordinacija aktivnosti (vpletenih institucij) pri nadgradnji baznih ali strežniških sistemov, reševanju izrednih problemov, obveščanje naročnika in tehnične službe;

- reševanje posledic nastalih zaradi napak ali izpadov na ostalih povezanih sistemih;

- sodelovanje s sistemsko službo naročnika MJU;

- ažurno vzdrževanje dokumentacije sistema in uporabniških navodil.

Storitve se izvajajo v okviru obstoječih funkcionalnosti MIGRA II in MIGRE III.

Izvajalec mora pristopiti k reševanju kritičnih napak obstoječe in nove programske opreme takoj. Rok za rešitev je največ 48 ur od pisne prijave napake naročnika na elektronski naslov izvajalca. Če izvajalec kritične napake v tem roku ne more odpraviti, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika. Kritična napaka je napaka, ki lahko privede do odpovedi delovanja ali nepravilnega delovanja namenske programske opreme, ter napaka, zaradi katere lahko nastane materialna škoda.

K obravnavi vseh ostalih napak se pristopi najpozneje v roku 4 ur od trenutka pisne prijave napake naročnika na elektronski naslov izvajalca. Odzivni čas je čas od prijave napake naročnika do pričetka aktivnega reševanja te napake. Rok odprave določi naročnik v dogovoru z izvajalcem.

Dopolnilno vzdrževanje:

Dopolnilno vzdrževanje MIGRA II in MIGRA III zajema:

- posegi povezani z motnjami ali spremembami na posameznih podatkovnih virih;

- koordinacija aktivnosti (vpletenih institucij) v zvezi s testiranjem in izpopolnjevanjem verzij ter prehodi v produkciji;

- razvoj novih funkcionalnosti;

- sodelovanje pri analizi uporabniških zahtev in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih  specifikacij za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme;

- prilagajanje programske opreme glede na vsebinske spremembe;

- priprava obrazcev za analitične potrebe;

- večji posegi, ki spremenijo funkcionalnosti programske opreme;

- sodelovanje s sistemsko službo naročnika MJU;

- dokumentiranje novih verzij in funkcionalnosti, ki so rezultat dopolnilnega vzdrževanja.

Izvedba dopolnilnega vzdrževanja se bo izvajala sukcesivno glede na naročnikova naročila. Naročnik bo v naročilu navedel vrsto in predviden obseg storitev. Roke za izvajanje storitev v okviru dopolnilnega vzdrževanja določi naročnik v dogovoru z izvajalcem.

Vsi stroški (npr. delo, potni stroški...), ki nastanejo pri osnovnem in dopolnilnem vzdrževanju programske opreme, bremenijo izvajalca.

Vsa navodila in obrazci o gostovanju na infrastrukturi MJU so objavljena na spletnih straneh:   http://hkom.wiki.sigov.si/index.php/Gostovanje. Generične tehnološke zahteve (GTZ) MJU se spreminjajo in jih mora izvajalec spremljati sam.

V primeru, da izvajalec v postavljenem roku ne odpravi napake, ki je nastala pri vzdrževanju, lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe, izvajalec pa je dolžan naročniku v vsakem primeru povrniti nastalo škodo.

Telefonska številka za prijavo napak in podporo uporabnikom je ________________, elektronski naslov za prijavo napak in podporo uporabnikom je: ___________________________.

5. člen

Storitve osnovnega vzdrževanja bo izvajalec zaračunaval v mesečnem pavšalu ________ EUR brez DDV.

Storitve dopolnilnega vzdrževanja bo izvajalec zaračunaval po dejansko opravljenih urah, na podlagi obojestransko podpisanega mesečnega poročila (skrbnik pogodbe s strani naročnika potrdi elektronsko). Okviren obseg dopolnilnega vzdrževanja je 660 ur na letni ravni. Cena dopolnilnega vzdrževanja za uro je ________ EUR brez DDV.

6. člen

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v evrih (EUR).

Cene iz ponudbenega predračuna brez DDV so fiksne, DDP (INCOTERMS 2020) lokacija naročnika in lokacija MJU, podpore na daljavo ter vključujejo vse stroške povezane z realizacijo naročila, in sicer stroške izgradnje aplikacije MIGRA III, osnovnega vzdrževanja aplikacij MIGRA II (do konca leta 2024) in MIGRA III (za obdobje 5 let) in dopolnilnega vzdrževanja aplikacije MIGRA III (za obdobje 5 let), odprave napak v testnih različicah in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo izvajalec imel z realizacijo izgradnje aplikacije in vzdrževanj.

7. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za fazo 1 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za fazo 1 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za fazo 2 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za fazo 2 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za fazo 3 brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za fazo 3 znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za vse faze brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za vse faze znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost osnovnega vzdrževanja za 60 mesecev brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost osnovnega vzdrževanja za 60 mesecev znaša ___________ EUR z DDV.

Okvirna pogodbena vrednost dopolnilnega vzdrževanja za okvirnih 3.300 ur brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna okvirna pogodbena vrednost dopolnilnega vzdrževanja za okvirnih 3.300 ur znaša ___________ EUR z DDV.

Skupna okvirna pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za vse faze, osnovnega vzdrževanja za 60 mesecev in dopolnilnega vzdrževanja za okvirnih 3.300 ur brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna okvirna pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za vse faze, osnovnega vzdrževanja za 60 mesecev in dopolnilnega vzdrževanja za okvirnih 3.300 ur znaša ___________ EUR z DDV.

Storitve izgradnje aplikacije MIGRA III bo izvajalec zaračunal po zaključku in uspešni izgradnji za posamezno fazo ter po podpisanem prevzemnem zapisniku.

Izvajalec zagotavlja, da bo storitve po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa izvajalca (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

Skupna okvirna pogodbena vrednost izgradnje aplikacije MIGRA III za vse faze, osnovnega vzdrževanja za 60 mesecev in dopolnilnega vzdrževanja za okvirnih 3.300 ur se financira iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 100 % upravičenih stroškov (v višini ____________ EUR).

8. člen

O terminu izvedbe storitev je izvajalec dolžan obvestiti naročnika najmanj 4 delovne dni pred izvedbo storitev na elektronski naslov skrbnika pogodbe: __________________. Točen termin izvedbe storitev glede na prejeto pisno obvestilo izvajalca določi skrbnik pogodbe s strani naročnika.

Prevzem storitev se izvrši zapisniško po zaključku in uspešni izgradnji aplikacije MIGRA III za posamezno fazo. Iz prevzemnega zapisnika mora biti razvidno, kdaj je bila izvedena posamezna faza izgradnje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika. Obojestransko podpisan prevzemni zapisnik za posamezno fazo je podlaga za izstavitev računa.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo s prevzemnim zapisnikom, se izvajalec obveže napake odpraviti brezplačno v roku 10 koledarskih dni od datuma zapisnika.

Ob podpisu prevzemnega zapisnika za celotno izgradnjo aplikacije MIGRA III mora izvajalec naročniku izročiti garancijsko izjavo za celotno izgradnjo aplikacije. Brez predložitve garancijske izjave prevzem storitev ni opravljen.

V primeru, da izvajalec v postavljenem roku ne odpravi napake, ki je nastala pri izgradnji, lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe, izvajalec pa je dolžan naročniku v vsakem primeru povrniti nastalo škodo.

9. člen

Izvajalec za ustvarjena avtorska dela po tej pogodbi naročniku za neomejen čas in izključno prenaša vse materialne avtorske pravice, še posebej pa pravico do predelave, nadgradnje, izboljšave ter reproduciranja in distribuiranja. Naročnik prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki izhajajo iz programskih in drugih rešitev pri nadgradnji predmetne aplikacije. Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter dokumentirano izvorno kodo in posebno pisno izjavo o prenosu materialnih avtorskih pravic.

Izvajalec dovoljuje naročniku, da za lastne potrebe spreminja informacijski sistem (aplikacijo) in na kakršenkoli način posega v njegovo strukturo, vendar za morebitne posledice takšnih sprememb izvajalec ne odgovarja.

Izvajalec je v ponudbi na javno naročilo vključil že obstoječe module oziroma produkte, kjer prenos avtorskih pravic ni možen, in sicer: _____________________. (navesti module) /upoštevati smiselno na ponudbo/

10. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v osmih delovnih dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oziroma bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s pogoji javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % skupne okvirne pogodbene vrednosti izgradnje aplikacije za vse faze, osnovnega vzdrževanja za 60 mesecev in dopolnilnega vzdrževanja za okvirnih 3.300 ur z DDV iz 7. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna, naročnik pa lahko odstopi od pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne izpolni ali ne izpolni pravilno ene ali več pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

11. člen

Izvajalec zagotavlja, da se bo seznanil z določbami hišnega reda glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da bomo s temi določbami seznanili delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec je naročniku pred sklenitvijo pogodbe na obrazcu iz priloge št. 10 (Izjava o spoštovanju hišnega reda in varovanju podatkov naročnika) posredoval izjave vseh delavcev (tudi za morebitne podizvajalčeve delavce), ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbenih del. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost izjav delavcev z dejanskim stanjem.

12. člen

V primeru večjih posegov pri dopolnilnem vzdrževanju, ki spremenijo funkcionalnosti programske opreme, izvajalec zagotavlja garancijski rok, ki ni krajši od 6 mesecev. Lahko pa se naročnik in izvajalec dogovorita tudi za daljši garancijski rok. Garancijski rok začne teči od podpisa prevzemnega zapisnika. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.

13. člen

Za potrebe nadzora nad akcijami uporabnikov, bo sistem neodvisno od njihove volje vodil revizijsko sled. Revizijska sled se bo beležila na ravni vsake entitete (zadeva, dokument, datoteka, postopek ali evidenca). MIGRA III bo za vse entitete beležila akcije vpogledov, kreiranja in urejanja. Zapis bo vseboval naslednje podatke: naziv akcije, čas in uporabnik.

14. člen

# Izvajalec mora zagotoviti uporabniška navodila v elektronski obliki. Uvedbo v delo z aplikacijo mora izvajalec izvesti pred podpisom prevzemnega zapisnika za celotno izgradnjo aplikacije MIGRA III. V primeru večjih sprememb nadgradnje aplikacije se izvede dopolnilno uvedbo ključnih uporabnikov.

15. člen

Garancijski rok za programsko opremo, izdelano po pogodbi, je 12 mesecev od prevzema aplikacije s strani naročnika in začne teči s potrjenim prevzemnim zapisnikom za celotno izgradnjo aplikacije.

Izvajalec je zavezan, da bo v garancijskem roku zagotavljal brezplačno odpravo napak in nepravilnosti v delovanju programske opreme, ki je predmet pogodbe. Za čas od prijave napake do njene odprave se garancijski rok podaljša v primeru, če bo delovanje programske opreme popolnoma onemogočeno, in če bo od prijave napake preteklo več kot pet koledarskih dni. Garancija se podaljša za čas odpravljanja napake, ki je daljši od pet koledarskih dni.

Garancija vključuje brezplačno odpravljanje skritih napak in pomanjkljivosti v kodi programske opreme po preteku testnega obdobja.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake pri izgradnji aplikacije, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

16. člen

Izvajalec zagotavlja v času izvajanja predmeta tega naročila najmanj 10 strokovnjakov, ki bodo na razpolago več čas trajanja izvajanja projekta, na zahtevo tudi na lokaciji naročnika, ter morajo aktivno pokrivati delo za naslednje profile:

1. vodja projekta (ena oseba),

2. poslovni analitik (dve osebi),

3. vodilni razvojni inženir (ena oseba),

4. Java razvijalci (šest oseb).

Posamezne osebe lahko nastopajo le v eni vlogi na projektu.

Vse osebe, ki neposredno sodelujejo z naročnikom morajo imeti aktivno znanje slovenskega jezika (vodja projekta, poslovni analitik in vodilni razvojni inženir).

V kolikor bo izvajalec v fazi izvedbe v soglasju z naročnikom zamenjal strokovnjake, morajo le-ti izpolnjevati enake ali boljše reference, kot prijavljeni strokovnjaki iz predložene ponudbe.

17. člen

Naročnik bo račune za izgradnjo aplikacije MIGRA III za vsako fazo posebej poravnaval najkasneje 30. dan od dneva uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po zapisniškem prevzemu storitev in za storitve osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja poravnaval najkasneje 30. dan od dneva uradnega prejema računa, izstavljenega v začetku meseca za vzdrževanje, opravljeno v preteklem mesecu in sicer za osnovno vzdrževanje v mesečnem pavšalu ter za dopolnilno vzdrževanje po dejansko opravljenih urah, na podlagi obojestransko podpisanega mesečnega poročila (skrbnik pogodbe s strani naročnika ga potrdi elektronsko), ki so priloga računu, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 19. členu te pogodbe.

V primeru, da se prvi in zadnji mesec osnovnega vzdrževanja ne pokriva s koledarskim mesecem, se prvi in zadnji obrok plačila sorazmerno zniža in sicer odstotkovno glede na število dni osnovnega vzdrževanja v okviru koledarskega meseca tako, da sta znesek prvega in zadnjega obroka v skupnem seštevku znesek mesečnega osnovnega vzdrževanja (pavšala).

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET 2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET 2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec  nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/.

Izvajalec izdane račune pošilja naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za dobavljeno opremo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1711-MNZ, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI52817652 | 171110 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1711-______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

18. člen

Naročnik v primeru zamude pri izvedbi izgradnje aplikacije MIGRA III izvajalcu za vsak koledarski dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti za izgradnjo aplikacije MIGRA III za posamezno fazo z DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) pri izvedbi izgradnje aplikacije MIGRA III izvajalcu za vsak koledarski dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti za izgradnjo aplikacije MIGRA III za posamezno fazo z DDV.

Za vsako uro zamude pri času odprave napak pri osnovnem vzdrževanju naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % mesečne vrednosti osnovnega vzdrževanja z DDV.

Za vsako uro zamude s pravilno izpolnitvijo pri času odprave napak pri osnovnem vzdrževanju naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % mesečne vrednosti osnovnega vzdrževanja z DDV.

Za vsak dan zamude pri dopolnilnem vzdrževanju naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % naročene vrednosti dopolnilnega vzdrževanja z DDV.

Za vsak dan zamude s pravilno izpolnitvijo pri dopolnilnem vzdrževanju naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % naročene vrednosti dopolnilnega vzdrževanja z DDV.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da naročnik terjatve iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni lahko pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca, ob sprejemu izpolnitve naročnik ni dolžan izvajalca posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen za namestitev škodljive programske opreme je 10% od skupne okvirne pogodbene vrednosti izgradnje aplikacije MIGRA III za vse faze, osnovnega vzdrževanja za 60 mesecev in dopolnilnega vzdrževanja za okvirnih 3.300 ur.

19. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazca »Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe« s podatki o podizvajalcu in udeležbi podizvajalca in »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« sta v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da del predmeta pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

20. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

21. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

22. člen

Skrbnik pogodbe in tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

23.  člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

24. člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

25. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati za obdobje 60 mesecev z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča storitev po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

V primeru, da se bodo sredstva okvirne pogodbene vrednosti izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti, pogodba preneha veljati z dnem izčrpanja navedenih sredstev.

Pogodbeni stranki, po tem, ko bodo zagotovljena sredstva nove finančne perspektive 2021-2027, skladno z veljavnimi zakonskimi podlagami, podzakonskimi predpisi in drugimi akti, ki bodo urejali financiranje iz novih Skladov na področju notranjih zadev in migracij, skleneta aneks k pogodbi.

26. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

27. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….

(naziv podpisnika)                                        	(naziv podpisnika)