RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

po odprtem postopku

»Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let«

Izola, julij 2021

K A Z A L O

-	I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	4

1.	PREDPISI, UPORABLJENI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA	4

2.	JEZIK PONUDBE	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

4. PONUDBA S PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA	4

5. VSEBINA PONUDBE	6

6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	9

7. ZAVAROVANJA	13

8. FINANČNI ELEMENTI PONUDBE IN POGODBE	13

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNA POJASNILA	14

10. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB	14

11. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE	15

12. NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB	15

13. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA	15

14. ZAUPNOST POSTOPKA	15

15. PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	16

16. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA	16

20. JAMSTVO	17

21. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO	17

-	III. SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	18

-	IV. OBRAZCI in PRILOGE	22

- I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

- NAZIV: Občina Izola,

- NASLOV: Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

- MATIČNA ŠT.: 5874190000

- DAVČNA ŠT.: SI 16510801

- TEL. ŠT.: (05) 6600 100

- e-naslov:  posta.oizola@izola.si

Občina Izola vabi ponudnike, da za izvedbo storitve, ki so predmet naročila, v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v tej dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let«.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.

PONUDNIKI

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki predloži ponudbo. Gospodarski subjekt je katerakoli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo storitev.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / soponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

Župan                                                                                                                                                                              Danilo Markočič

# II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- PREDPISI, UPORABLJENI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Pri izvedbi oddaje javnega naročila se bodo uporabljali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, predvsem določila:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja  (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN);

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 s spremembami); v nadaljnjem besedilu: OZ),

- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZUP) in

- predpisi na področju predmeta javnega naročila.

- JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki niso v slovenskem jeziku, morajo biti priloženi tudi prevodi. Za dokumente, potrdila, dokazila in podobno, ki niso v slovenskem jeziku, mora ponudnik priložiti izjavo, da je slovenski prevod enak originalu.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral najugodnejšega ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in z njim sklenil pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila.

Ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe.

## 4. PONUDBA S PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA

Ponudba s podizvajalci:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oz. ustrezno izjavo predmetne razpisne dokumentacije, ki velja za glavnega izvajalca ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložiti zgoraj navedene dokumente.

V kolikor bo v ponudbi navedena zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu, mora:

    - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

    - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

    - glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če pa neposredno plačilo podizvajalcu ne bo zahtevano s strani podizvajalca, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi.

Podizvajalec mora tako kot ponudnik med drugim izpolnjevati pogoje, da:

- kot pravna oseba ter osebe, ki so člani/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi izpolnjevanjem obvezne dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več. Šteje se, da podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- Obrazec št. 3/a -Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (za  vsakega podizvajalca posebej),

V kolikor bo v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun navedena zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu, mora ponudnik svoji ponudbi za vsakega od podizvajalcev priložiti tudi izpolnjen:

- Obrazec št. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem,

- Obrazec št. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (soponudniki). V Obrazcu št. 2 (Ponudbeni predračun) mora ponudnik navesti, s katerimi soponudniki nastopa v primeru skupne ponudbe. Ne glede na predložitev skupne ponudbe soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Ponudnik v skupini je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali skupina teh oseb, ki na trgu ponuja predmetne storitve in izpolnjuje pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo.

Pri skupni ponudbi se bodo vsi razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljali za ponudnika in vsakega od soponudnikov posebej, medtem ko se bodo pogoji za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3 ugotavljali za vse soponudnike skupaj,

V primeru skupne ponudbe je obvezni sestavni del ponudbe tudi:

-    Obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku/soponudniku

-   Obrazec št. 3 – Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

-  Obrazec št. 6 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / soponudnikov (lahko skupinsko, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov),

- dogovor ali pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila (lahko skupinski, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov).

## 5. VSEBINA PONUDBE

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki bo izpolnjeval pogoje za sodelovanje, njegova ponudba pa bo ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo prispela pravočasno, pri njej ne bo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne bo ocenil kot neobičajno nizko ponudbeno ceno in ponudbena cena ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce, izjave in dokumente, pravilno izpolnjene, žigosane (če žig obstaja) in podpisane s strani pooblaščene osebe:

| Zap. št. | DOKUMENT | OPOMBA |
| --- | --- | --- |
| 1. | KAZALO PONUDBE | prilagojeno dejanskemu naboru dokumentov ponudnikove ponudbe |
| 2. | OBRAZEC ŠT. 1 - Podatki o ponudniku/ soponudniku | posebej za ponudnika in za vsakega soponudnika |
| 3. | OBRAZEC ŠT. 2 - Ponudbeni predračun |  |
| 4. | OBRAZEC ŠT.3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije | posebej za ponudnika in za vsakega soponudnika |
| 5. | OBRAZEC ŠT. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije | za vsakega podizvajalca posebej |
| 6. | OBRAZEC ŠT. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem |  |
| 7. | OBRAZEC ŠT. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu | za vsakega podizvajalca posebej |
| 8. | OBRAZEC ŠT. 6 - Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev - soponudnikov | lahko skupinsko, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov |
| 9. | Dogovor/pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila s soponudnikom | s podpisi vseh udeleženih soponudnikov |
| 10. | OBRAZEC ŠT. 7 – Izjava ponudnika |  |
| 11. | OBRAZEC ŠT. 8 – Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del |  |
| 12. | OBRAZEC ŠT. 9 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |  |
| 13. | OBRAZEC ŠT. 10 - Izjava na podlagi 35. člena ZinTPK |  |
| 14. | OBRAZEC ŠT. 11 - Vzorec pogodbe |  |
| 15. | ESPD obrazec, ki mora biti posredovan v *.xml in .pdf formatu | Ponudniki naj uvozijo svoj ESPD obrazec tako, da na portalu javnih naročil kliknejo "ESPD" nato označijo "sem gospodarski subjekt" in "uvoziti moj ESPD". V rubriki "Naloži dokument" naložijo svoj ESPD obrazec in ga na zadnji strani v delu sklepnih izjav dopolnijo tako, da v prosto okence zapišejo "Podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Izola pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v celotni ponudbi za javno naročilo za » Najem strežniške infrastrukture za virtualizacijo , opreme za izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« |

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame na Portalu javnih naročil. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani (če žig obstaja) in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe, in/ali s strani drugih oseb, kot jih predvideva posamezni obrazec.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

V primeru, da se ponudnik pri vpisu podatkov v ponudbo zmoti in vnese popravek, mora biti ob popravku parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe in žig (če žig obstaja).

V primeru, da bo naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je katerakoli informacija ali dokumentacija, ki jo mora ponudnik predložiti, nepopolna ali napačna oziroma, če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Naročnik opozarja, da gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če je zaradi tega popravka ali dopolnitve dejansko predlagana nova ponudba. Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

  - svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

  - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

  - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

## 6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

6.1  Razlogi za izključitev so sledeči:

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije skupaj z izpolnjenimi pooblastili za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence za fizične in pravne osebe

Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije skupaj z izpolnjenimi pooblastili za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence za fizične in pravne osebe (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej).

- Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije)

Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej).

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in mu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 3/a -  Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej).

- Gospodarski subjekt je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu je  na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke razpisne dokumentacije.

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZIntPK iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika in ponudnika v skupni ponudbi) ter gospodarski subjekt - podizvajalca (v primeru da bo ta izvedel storitve višje od 10.000,00 EUR brez DDV), če se izkaže, da je ta uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 4. točke.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v Obrazcu št. 1 (Podatki o ponudniku/soponudniku), navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami ZUP.

6.2  Pogoji za sodelovanje:

6.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti v zadnjih treh letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

V primeru skupne ponudbe lahko ponudniki ta pogoj izpolnijo kumulativno.

DOKAZILA:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej),

6.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnikov:

6.3.1 Tehnična sposobnost

Ekonomska in finančna sposobnost:

- Nobeden od ponudnikovih/soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni bil blokiran.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Tehnična sposobnost ponudnikov:

- Vsaj dva tehnična certifikata za ponujeno strežniško opremo, pridobljena pred objavo razpisa;

- Vsaj dva tehnična certifikata za ponujeno diskovno polje, pridobljena pred objavo razpisa;

- Vsaj en tehnični certifikat za ponujeno LTO enoto;

- Vsaj eno tehnično certificirano osebo za Alcatel Lucent stikala za predajo znanja in migracijo nastavitev;

- Vsaj eno tehnično certificirano osebo za NetApp (ONTAP) diskovna polja za predajo znanja in migracijo nastavitev;

- Izjavo proizvajalca ponujene strojne opreme (strežnikov, diskovja in jedrnih stikal), iz katere bo razvidno, da je ponudnik s strani proizvajalca ponujene opreme podprt, pooblaščen in usposobljen, da opremo implementira in vzdržuje;

- Ponudnik mora zagotoviti tudi postavitev nadzornega sistema in prenos iz obstoječega (Nagios). Zato mora predložiti kopijo vsaj enega certifikata SUSE NCLE ali boljši;

- Ponudnik mora imeti veljaven 9001 in 27.001 certifikat;

- Vsaj en tehnični certifikat Fujitsu za potrebe migracije iz obstoječe opreme na morebitno novo opremo;

- Ponudnik mora predložiti tudi izjavo z navedbami vsaj treh referenc v vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV, da je prodal in vzdržuje primerljivo opremo;

- Vsaj en certifikat ITIL expert;

- Ponudnik mora predložiti izjavo z navedbo treh naročnikov, da ima vzpostavljen in delujoč klicni center z monitoriranjem, delujoč po sistemu 24/7.

- Strežniki, diskovna polja in oprema za arhiviranje morajo biti vpisani v register akreditirane opreme in storitev pri Arhivu Republike Slovenije oziroma v postopku pridobivanja akreditacije.

DOKAZILA:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 7 – Izjava ponudnika

*priloženi certifikati

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval opravljene storitve po že zaključenih pogodbah.

Iz opisa vsebine referenc mora jasno izhajati izpolnjevanje pogoja na katerega se referenca nanaša.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

Naročnik bo v primeru dvoma v podane izjave sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece po izteku roka za oddajo ponudbe.

## 7. ZAVAROVANJA

## ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, pri čemer:

- Višina zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša 10 % celotne vrednosti pogodbe (z DDV).

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti predloženo v roku  10 delovnih dni po dnevu podpisa pogodbe.

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno določena.

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno dobavo blaga in izvedbo storitev iz pogodbe. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi unovčil:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe in

- v drugih primerih, dogovorjenih v pogodbi.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

## 8. FINANČNI ELEMENTI PONUDBE IN POGODBE

Cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti v ponudbi mora biti izražena v evrih brez davka na dodano vrednost ter z vsemi pripadajočimi dajatvami (Obrazec št. 2 – Ponudbeni predračun).

Pri izračunu cene za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti v ponudbi mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki vplivajo na njen izračun, glede na opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, ki so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V primeru neobičajno nizke ponudbene cene, kot je definirana v 86. členu ZJN-3, bo naročnik od ponudnika najprej zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev ponudbene vrednosti. Če ponudnik le-te ne bi posredoval v postavljenem roku oz. glede na določili tretjega in/ali četrtega odstavka 86. člena ZJN-3, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil.

Cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti mora biti fiksna in se v času izvedbe naročila ne sme spreminjati, razen v primeru, da bi naročnik izbranemu ponudniku (izvajalcu) naročil dodatne storitve, ki niso predmet tega javnega naročila.

## 9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNA POJASNILA

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil. Prevzamejo jo lahko do izteka roka za oddajo ponudb in je brezplačna.

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati samo pisno, preko Portala javnih naročil na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je do 26.8.2021 do 15.00 ure. Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do 31.8.2021 do 15.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico razpisno dokumentacijo delno spremeniti ali dopolniti. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil.

V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije lahko naročnik po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudniki morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v slovenskem jeziku. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

## 10. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudnik odda ponudbo na https://ejn.gov.si/eJN2 v *.pdf formatu z izjemo ESPD obrazca, ki mora biti posredovan tudi v *.xml formatu do dne 23. 9. 2021 do 9.00 ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: https://ejn.gov.si/eJN2.

V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v ustrezne razdelke v sistemu eJN2.

## 11. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe na enak način, kot je oddal ponudbo. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik le-te ne more več spremeniti, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

## 12. NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb preko sistema eJN2 bo naročnik izvedel dne 23. 9. 2021 ob 09.01 uri. Javno bodo objavljeni naslednji podatki: naziv/ime ponudnika in dokument, ki ga bo ponudnik pripel v zavihek »Predračun« v celoti.

## 13. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je v skladu s 84. členom ZJN-3 ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je skupna ponudbena cena (cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti z vsemi vključenimi dajatvami)

najnižja skupna ponudbena cena v EUR z vsemi vključenimi dajatvami

št. točk

ocenjevane

ponudbe =   ----------------------------------------------------------------------- 	x 100

ponudnikova skupna ponudbena cena v EUR z vsemi vključenimi    dajatvami

Pri izračunu števila točk bodo le te zaokrožene na cela števila (brez decimalnih vejic).

V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežejo enako skupno število točk, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo prej oddal ponudbo.

## 14. ZAUPNOST POSTOPKA

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer objavljeni.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Kot zaupne ali kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni ali kot poslovna skrivnost. Ne glede na navedeno, ponudnik ne more označiti kot zaupno delov ponudbe, ki so skladno s 35. členom ZJN-3 javni podatki.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot »zaupno« ali »poslovna skrivnost« označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

## 15. PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi določil 90. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da:

- do roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja ali

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe ali

- da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila,

in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

V primerih, ko bo naročnik prejel ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da imajo neobičajno nizko ceno, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročnik zaključil predmetni postopek in izvedel nov postopek v skladu z določili ZJN-3.

## 16. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik sme od ponudnikov zahtevati dodatna pojasnila in dokumente, da bi lahko ovrednotil in primerjal ponudbe.

OPOZORILO: Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, kadar je to primerno oziroma potrebno, za komunikacijo s ponudniki uporabi neelektronska komunikacijska sredstva skladno z določilom drugega in četrtega odstavka 37. člena ZJN-3.

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonskem roku po pregledu in ocenjevanju ponudb. O odločitvi bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila preko Portala javnih naročil.

Po preteku zakonsko določenega roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe.

Skladno z določilom šestega odstavka 91. člena ZJN-3 mora izbrani ponudnik v roku osmih dnih od prejema naročnikovega poziva temu posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Naročnik bo v primeru, da dvomi v resničnost ponudnikovih izjav in navedb, pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe v skladu z določili ZJN-3. Naročnik bo izločil ponudbo, če bo ugotovil, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne ali nepopolne informacije.

## 20. JAMSTVO

Izbrani ponudnik z morebitnimi soponudniki, s katerimi naročnik sklene pogodbo, jamči za vse podatke, ki so navedene v ponudbi.

## 21. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah v nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz 15. člena ZPVPJN-B:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila oziroma odločitev o oddaji javnega naročila ali priznani sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o vplačani taksi, ki v skladu z 71. členom ZPVPJN-B znaša za zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, 4.000,00 EUR.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance RS, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290- XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na portalu javnih naročil, ki jo vlagatelj vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta), namen nakazila – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Navodila za uporabo portala eRevizija: https://www.portalerevizija.si/portal.

- III. SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je najem strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let. Vsa oprema mora biti nova. Ocenjena vrednost naročila brez DDV je 150.000,00 EUR.

Oprema se vgrajuje v obstoječe 19” RACK omare za vgradnjo računalniške opreme. Lokaciji sta med seboj povezani z optično povezavo zaključeno na panelu s SC vtičnicami.

Strežnika za virtualizacijo – 2 kosa.

- Vgrajena dva procesorja vsaj intel xeon gold 6226R ali boljši

- Vgrajen chipset C624

- Vsaj 24 vhodnih mesta za spomin z možnostjo vgradnje 3TB

- Vsaj 384GB TruDDR4 2933MHz RDIMM spomina

- Vgrajena vsaj dva 480GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD

- Možnost vgradnje vsaj 24x diskov SATA/SAS

- Vgrajena razširitvena kartica za aktivacijo PCI vhodov

- Vsaj 7x PCIe 3.0 vhodi

- Dva vhoda 10Gb SFP+ LOM z vgrajenimi SFP+ SR moduli

- Ena SAS/SATA HBA kartica z vsaj dvema zunanjima mini SAS HD konektorjema z dvanajstimi 12Gbps SAS pasovi

- zagotavljanje redundance pri hlajenje (vgrajeni ventilatorji po sistemu 4+1 ali več)

- En namenski vhod za upravljanje strežnika in dodana funkcionalnost WOL

- vgrajena grafična kartica Matrox G200 ali boljša z VGA izhodom

- power on admin passord in trusted platform module

- Vsaj trije USB 3.0 vhodi

- Dva redundantna napajalnika max 750W

- Dva napajalna kabla dolžine vsaj 2.5m

- Višina strežnika maksimalno 2U

- 5 letna garancija proizvajalca na opremo in delo

Backup strežnik - 1 kos

- vgrajen procesor vsaj Intel Xeon Silver 4210R ali boljši

- Vgrajen chipset C622

- vgrajenih 12 diskov 6TB SAS 12Gb HS 512e HDD 3,5«

- vgrajenih 32GB TruDDR4 2933MHz možnost vgradnje vsaj 512GB

- Vsaj 2x 480GB M.2 SATA 6Gbps SSD

- dodana 2 SFP+ SR transiverja

- dva redundantna napajalnika max. 750W

- vsaj ena 10Gb SFP+ LOM kartica za dvema vhodoma

- En namenski vhod za upravljanje strežnika in dodana funkcionalnost WOL

- vgrajena grafična kartica Matrox G200 ali boljša z vgrajenim VGA izhodom

- power on admin passord in trusted platform module

- Skupaj vsaj 4 PCI 3.0 vhode

- Vgrajena 2 GbE vhoda

- zagotavljanje redundance pri hlajenje (vgrajeni ventilatorji po sistemu 2+1 ali več)

- trije USB 3.0

- višina maksimalno 2U

- 5 letna garancija proizvajalca na opremo in delo

Diskovno polje

- Vgrajenih vsaj 8 modulov po 3.84 TB 1DWD 2.5«« SSD

- možnost vgradnje 24 diskov

- dva kontrolerja z dvema vhodoma 32GB

- Vsaj dva 12GB SAS kontrolerja, vsak z 4 vhodi

- število možnih »snapshots« vsaj 512

- možno do 30 skupin v RAIDu 3,5 in 6 ter 120 v 0, 1/10

- Vhod za upravljanje 1x 1 GbE port (UTP, RJ-45) na kontroler

- 2x Serijski – konzolni vhod (RJ-45 and Micro-USB)

- In-band upravljanje preko I/O

- vsaj 2.5 GBps zaporedna hitrost pisanja (64 KB blokov) in 9 GBps branja (64 KB blokov)

- 300.000 ali več IOPS naključnega branja (4 KB blokov) in 100.000 IOPS naključnega pisanja (4KB blokov)

- omogočeno asinhrono miroriranje

- programska oprema za upravljanje (enaka kot pri strežnikih)

- varnostne funkcionalnosti : SSL, SSH, varnost na nivoju uporabnika, RBAC, LDAP avtentikacija

- vgrajena dva napajalnika in dva vmesnika »host« kartici)

- dodana vsaj dva napajalna kabla dolžine 1.5m ali več (do 3m)

- dodan vsaj en USB kabel (Mciro – USB) in dva kabla UTB Cat6 1.5m

- dodani 4 kabli MiniSAS HD 8644/MiniSAS HD 8644 dolžine 2m ali 3m

- višina maksimalno 2U

- 5 letna garancija proizvajalca na opremo in delo

Knjižnica s trakovi

- vsaj ene mehanizem LTO 8 HH 6Gb SAS drive

- vsaj 300 MB/s (native data transfer rate / per drive)

- 2x 10/100/100 Mb ethernet vhoda za oddaljeno upravljanje

- Spletni - grafični uporabniški vmesnik

- Obveščanje preko SNMP in elektronske pošte

- dodan HD – SAS to Mini – SAS kabel

- vsaj 5 podatkovnih kaset ultrium 8

- vsaj dve ustrezni čistilni kaseti

- možno do vsaj dva odstranljiva predala za 20 kaset

- vključena vsaj programska oprema za particioniranje (library partitioning)

- višina maksimalno 3U

- 5 letna garancija proizvajalca na opremo in delo

Naprava za brezprekinitveno napajanje – primarna lokacija

- »On-line« tehnologija dvojne pretvorbe (PFC)

- nazivna moč 200/208/220/230/240 V

- VA/Watts: 6000/54000

- Vhodi : »Hardwired« in izhodi vsaj : 8x C13, 2x C19, »Hardwired«

- višina: Rack/Tower 3U

- avtonomija vsaj 20 min pri 50% obremenitvi, vsaj 15 min. pri 70% obremenitvi

- preobremenitvena zmogljivost:  102-130% : 120s, 130-150%: 30s, 125-150%: 10s, >150%: 100m

- možnost oddaljenega zagona ali izklopa

- oddaljeno dostopanje in upravljanje preko gigabit ethernet varne https (protokol SNMP v1/v3) povezave

- alarmiranje preko e-pošte

- možno dodati alarme za vlažnost, temperaturo in dim

- samodejno preizkušanje zmogljivosti baterije, vgrajena zaščita pred prekomernim praznjenjem baterije

- možen USB in serijski vhod

- možnost priklopa štirih zunanjih baterij (do vsaj 170min avtonomije pri 70% obremenitvi )

- avtomatična zaznava novo dodanih baterij

- do 3U višine

- garancija 5 let, za baterije vsaj 2 leti

Naprava za brezprekinitveno napajanje – backup lokacija

- VA/Watts: 3000/2700

- Izhod : 8x IEC C13 (10A) + 1x IEC C20 (16A)

- Vhod : 1x C20 IEC (16A)

- višina: Rack 2U brez dodatnih morebitnih baterij

- avtonomija vsaj 9 min pri 70% obremenitvi, vsaj 14 min. pri 50% obremenitvi

- možnost oddaljenega zagona ali izklopa

- oddaljeno dostopanje in upravljanje je možno preko gigabit ethernet varne https (protokol SNMP v1/v3) povezave

- alarmiranje preko e-pošte

- možno dodati alarme temperaturo

- samodejno preizkušanje zmogljivosti baterije, vgrajena zaščita pred prekomernim praznjenjem baterije

- možen USB in serijski vhod

- možnost priklopa štirih zunanjih baterij

- avtomatična zaznava novo dodanih baterij

- garancija 5 let za baterije vsaj 2 leti

Mrežno stikalo – 2 kosa

- 32 vhodov, od tega 24 vhodov 1G in vsaj 8 vhodov 10G

- Možnih vsaj 30.000 IPv4 poti (ARP + naučene poti)

- Vsaj 5100 ACL scale entries

- Osnova stikala : Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes)), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO

- Licencirani morajo biti vsi vhodi

- Avtomatizacija : NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python)

- Vsaj osnovni pregled delovanja preko namizja : omrežje, uporabnik, aplikacija, preklopna in povezovalna zmogljivost

- Standardti : RMON I and II, SNMPv1, v2c, and v3, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.1x-Rev, 802.3ad, 802.3ae, 802.3af, 802.3at, 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, 802.1D, 802.1p CoS, 802.1Q VLAN IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z

- Flash vsaj 16GB

- Vsaj 1000 SVIs in 9100 jumbo frames

- Vsaj napajalnika do 350W

- Zmožnost preklapljanja vsaj 205 Gbps in 650 s kaskadiranjem

- Stopnja kot zmogljivost posredovanja vsaj 150 Mpps

- 5 letna podpora proizvajalca

VMWare Basic

Support vSphere 5 essentials plus kit for 3 hosts (za obdobje 5 let)

Izvajalec lahko ponudi tudi drug produkt, ki zagotavlja enake ali boljše funkcionalnosti. V tem primeru mora predložiti 2x inženirska certifikata za VMW (VCP 6 Data Center ali novejši) in za nov produkt.

2x Veeam  Backup

Essentials enterprise plus 2 socket bundle for VMware (za obdobje 5 let)

Izvajalec lahko ponudi tudi drug produkt, ki zagotavlja enake ali boljše funkcionalnosti. V tem primeru mora predložiti vsaj en inženirski certifikat za Veeam (VMCE v9 ali novejši) in za morebiten nov ponujen produkt vsaj en certifikat.

Izvajalec mora zagotoviti ves potreben drobni material in vse storitve, ki so potrebne za izvedbo migracije, postavitve na novo opremo ter prehoda na produkcijsko delovanje.

Nadzorni sistem za nadzor omrežja, naprav in aplikacij

- Avtomatska detekcija servisov na nadzorovanih sistemih

- Enostavno dodajanje lastnih  testov

- Možna uporaba standard Nagios plug-inov

- Konfiguracija na podlagi pravil (Rule-based)

- Nadzor brez agentov (SNMP)

- Možnost šifrirane povezave med strežnikom in nadzorovano napravo

- Skalabilnost (možnost multi-site postavitve)

- Možnost alarmiranja

- Možnost konfiguracije preko datotek ali GUI

- Dodajanje in urejanje nadzorovanih sistemov skozi GUI

- Prilagodljiv spletni vmesnik

- OSS (GNU GL ali podobna odprto kodna licenca)

Storitve na projektu implementacije

- Projektno vodenje implementacije projekta;

- Dobava, montaža in priklop opreme v okolje naročnika

- Konfiguracija diskovnega podsistema za potrebe virtualizacije

- Konfiguracija programske opreme za strežniško virtualizacijo

- Vzpostavitev visoke razpoložljivosti (HA) virtualizacijskega okolja na obeh strežnikih

- Namestitev strežnika za varnostno kopiranje in arhiviranje

- Namestitev VirtualCenter strežnika za upravljanje vSphere okolja

- Namestitev avtomatiziranega sistema varnostnega kopiranja in arhiviranja

- Migracija obstoječih strežnikov v virtualno okolje naročnika

- Priprava AD okolja in migracija uporabnikov v novo AD okolje

- Priprava template virtualnega MS windows server strežnika aktualne različice;

- Priprava PID izvedbene sistemske dokumentacije

- Ponudnik mora 1 x mesečno testno restavrirati podatke

- Prenos podatkov v novo okolje.

Vključene mesečne storitve

- Odziv od prijave napake 2 uri

- Režim 5x9 (vsaka delovni dan med 8:00 in 17:00) in odziv v terminu 24x7x365

- Vzdrževanje mora vključevati 6 ur mesečno (optimizacije, prilagoditve, posodobitve, nadgradnje, nadzor, odpravo napak poročila, migracije). Poraba ur se usklajuje in obračunava v šestmesečnih obdobjih.

- Za storitve, kjer bo potrebno oddelati večje število ur, se bosta za vsebino, termin in vrednost, naročnik in izvajalec dogovarjala posebej.

- IV. OBRAZCI in PRILOGE

### OBRAZEC št. 1

PODATKI O PONUDNIKU / SOPONUDNIKU

- NAZIV  PONUDNIKA:______________________________________________

- NASLOV:   ____________________________________________

- MATIČNA ŠT.: __________________ ; DAVČNA ŠT.: ___________________

- ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA in NAZIV BANKE:

____________________________________________________________

- KONTAKTNA OSEBA: ______________________________

- TELEFON ŠT.: _____________________________________

- E-poštni naslov kontakt. osebe: __________________________________

- *POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (ime, priimek, funkcija):

______________________________________________________________

- **Pooblaščena oseba za vročanje v RS v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku – se navede samo v primeru, kadar ima ponudnik sedež v drugi državi:  ___________________________________________________

* Navodilo: točko 8 izpolni samo ponudnik oziroma vodilni partner

** Navodilo: točko 9 izpolni samo ponudnik, kadar ima sedež v drugi državi

Datum :					Žig		 Podpis odgovorne osebe:

______________________					______________________

OBRAZEC št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN št. __________

Upoštevaje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije za javno naročilo »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let«, dajemo ponudbo z naslednjimi elementi:

Cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti na mesečni ravni znaša ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

Cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti za obdobje petih let znaša ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

I.

Izjavljamo, da:

- smo pri izračunu ponudbene cene upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški, potni stroški in dnevnice, ostali stroški, ki vplivajo na izračun cene,

- smo pri izračunu cene upoštevali vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije,

- smo seznanjeni s tem, da je cena fiksna,

- smo seznanjeni s tem, da naročnik ne bo priznal nobenega povišanja ponudbene cene v času trajanja pogodbe, razen v primeru, da bi naročnik naročil dodatne storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji in niso predmet javnega naročila in predmet naše ponudbe.

II.

Izjavljamo, da: (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

- nastopamo s samostojno ponudbo

- nastopamo s skupno ponudbo z naslednjimi soponudniki:

| št. | Ime oz. naziv in naslov soponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

III.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

- NE BOMO sodelovali s podizvajalci,

- BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| št. | Ime oz. naziv in naslov podizvajalca | Zakoniti zastopnik podizvajalca | Vsebina in obseg del, ki jih prevzema podizvajalec | Ocenjena vrednost oddanih del v EUR brez DDV ter vrednost oddanih del v EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila, v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

DA			NE

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo za vsakega od zgoraj navedenih podizvajalcev:

- Obrazec št. 3/a – Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,

- Obrazec št. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem, (opomba: v kolikor ste obkrožili DA)

- Obrazec št. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu, (opomba: v kolikor ste obkrožili DA)

IV.

Naša ponudba je veljavna do vključno __.__.2021 (najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb).

Datum :					Žig	  Podpis odgovorne osebe:

_______________________			           	________________________

### OBRAZEC št. 3

Odgovorna oseba __________________________________ ponudnika / soponudnika                                                           		       (ime in priimek osebe)	                  (obkrožiti ustrezno!)

__________________________________ pod materialno in kazensko odgovornostjo

(naziv pravne osebe)

podajam naslednjo

IZJAVO

ponudnika / soponudnika (obkrožiti ustrezno!) o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

I.

Izjavljam, da:

- ponudnik/soponudnik kot pravna oseba in osebe, ki so člani/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi izpolnjevanjem obvezne dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več.

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- ponudnik/soponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2) ali v enakovredno evidenco druge države članice ali tretje države;

- smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik/soponudnik sedež.

- nobeden od ponudnikovih/soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni bil blokiran.

- ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri;

- da izpolnjujem druge pogoje iz razpisne dokumentacije in objave.

II.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- da se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe.

III.

Obenem izjavljamo, da:

- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega naročila »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

ime, priimek in funkcija zakonitega zastopnika: ______________________________

naslov stalnega prebivališča:__________________________________

datum, kraj in občina rojstva: __________________________________

EMŠO: ____________________       Podpis   ________________________________

ime, priimek in funkcija zakonitega zastopnika: _______________________________

naslov stalnega prebivališča:__________________________________

datum, kraj in občina rojstva: __________________________________

EMŠO: ____________________       Podpis   ________________________________

Datum :					Žig	       Podpis odgovorne osebe:

_______________________				    _______________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polna firma: ___________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________

Kraj in datum:	                                                   Žig in podpis pooblaščene osebe:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: __________________________________________

DATUM ROJSTVA: ________________________________

KRAJ ROJSTVA: __________________________________

OBČINA ROJSTVA: ________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka): __________________________________________

- (poštna številka in pošta): ________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ________________________________

Kraj in datum:	                                                                    Podpis pooblastitelja

### OBRAZEC št. 3/a

Odgovorna oseba ____________________________________________ podizvajalca

____________________________________________________________________

(naziv pravne osebe)

s sedežem na naslovu ______________________ in matično številko ____________

pod materialno in kazensko odgovornostjo podajam naslednjo

IZJAVO  podizvajalca

o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

I.

Izjavljam:

- da kot pravna oseba in osebe, ki so člani/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- da na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi izpolnjevanjem obvezne dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več,

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

- da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima podizvajalec sedež,

- nisem podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri,

- da izpolnjujem druge pogoje iz razpisne dokumentacije in objave,

- da smo seznanjeni s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- da bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Datum :			   Žig		   Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

______________________			______________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polna firma: ___________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________

Kraj in datum:	                                                   Žig in podpis pooblaščene osebe:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: __________________________________________

DATUM ROJSTVA: ________________________________

KRAJ ROJSTVA: __________________________________

OBČINA ROJSTVA: ________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka): __________________________________________

- (poštna številka in pošta): ________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ________________________________

Kraj in datum:	                                                                    Podpis pooblastitelja:

### OBRAZEC št. 4

POOBLASTILO

ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

Ponudnik

__________________________________________________________________

(polni naziv in naslov ponudnika)

na podlagi določil ZJN-3 izdaja

P O O B L A S T I L O

naročniku:

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

da v primeru pridobitve javnega naročila »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje naslednjim podizvajalcem:

Naziv podizvajalca		Vrsta in obseg del, ki jih bo podizvajalec izvedel

- ______________________________________

- ______________________________________

Datum :			Žig	                    Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________		   		           ____________________________

### OBRAZEC št. 5

SOGLASJE

podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

Podizvajalec:

___________________________________________________________________

(polni naziv in naslov podizvajalca)

matična št. podizvajalca:_________________,

davčna št. podizvajalca: ____________________, transakcijski račun podizvajalca (številka in naziv banke, kjer je odprt): ______________________________________,

na podlagi določil ZJN-3 podaja naročniku Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

S O G L A S J E

na podlagi katerega bo v primeru, da bo ponudnik

____________________________________________________________________,

(polni naziv in naslov ponudnika)

sklenil pogodbo za »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let«, naročnik namesto glavnega izvajalca (navedenega ponudnika) poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, in sicer za naslednje vrste del:

| Vrsta del (opis) | Ocenjena količina (v svetovalnih urah) | Ocenjena vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- |

v skupni vrednosti	EUR brez DDV oz.	EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

V primeru, da daje ponudnik popust na celotno vrednost predmeta javnega naročila, se le-ta upošteva tudi pri neposrednem plačilu naročnika podizvajalcu.

Datum :			      Žig		         Podpis odg. osebe podizvajalca:

_________________		   		           ____________________________

### OBRAZEC št. 6

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,

ki jo predlaga skupina izvajalcev / soponudnikov

Podpisani ______________________________________  z nazivom                                      (ime in priimek pooblastitelja)

___________________________iz________________________________________

(funkcija)	                                                                   (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / soponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo gospoda/gospo ____________________ z nazivom ________________________, ki se podpisuje _______________________ in parafira ___________________,

da v našem imenu podpiše ponudbo in v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila za »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od soponudnikov v skupini:

-  Obrazec št. 3 – Izjava ponudnika / soponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,

datum:					žig			podpis pooblastitelja:

_______________						___________________

opozorilo: Pooblastilo mora biti datirano, žigosano (če žig obstaja) in podpisano s strani vseh partnerjev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev - soponudnikov.

### OBRAZEC št. 7

Izjava ponudnika

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo:

- Vsaj dva tehnična certifikata za ponujeno strežniško opremo, pridobljena pred objavo razpisa;

- Vsaj dva tehnična certifikata za ponujeno diskovno polje, pridobljena pred objavo razpisa;

- Vsaj en tehnični certifikat za ponujeno LTO enoto;

- Vsaj eno tehnično certificirano osebo za Alcatel Lucent stikala za predajo znanja in migracijo nastavitev;

- Vsaj eno tehnično certificirano osebo za NetApp (ONTAP) diskovna polja za predajo znanja in migracijo nastavitev;

- Izjavo proizvajalca ponujene strojne opreme (strežnikov, diskovja in jedrnih stikal), iz katere je razvidno, da smo s strani proizvajalca ponujene opreme podprti, pooblaščeni in usposobljeni, da opremo implementiramo in vzdržujemo;

- Bomo zagotovili tudi postavitev nadzornega sistema in prenos iz obstoječega (Nagios). Zato prilagamo kopijo vsaj enega certifikata SUSE NCLE ali boljši;

- Veljaven 9001 in 27.001 certifikat;

- Vsaj en tehnični certifikat Fujitsu za potrebe migracije iz obstoječe opreme na morebitno novo opremo;

- Vsaj en certifikat ITIL expert;

Strežniki, diskovna polja in oprema za arhiviranje so vpisani v register akreditirane opreme in storitev pri Arhivu Republike Slovenije oziroma v postopku pridobivanja akreditacije.

- Vsaj tri reference v vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV za prodane in vzdrževane primerljive opreme;

Referenčno delo se je nanašalo na (navedba naročnika, vrednosti reference in kratek opis vsebine izvedenega dela, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno delo):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Referenčno delo se je nanašalo na (navedba naročnika, vrednosti reference in kratek opis vsebine izvedenega dela, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno delo):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Referenčno delo se je nanašalo na (navedba naročnika, vrednosti reference in kratek opis vsebine izvedenega dela, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno delo):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Izjavljamo, da smo vzpostavili delujoč klicni center z monitoriranjem, delujoč po sistemu 24/7.

Referenčno delo se je nanašalo na (navedba naročnika, vrednosti reference in kratek opis vsebine izvedenega dela, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno delo):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Referenčno delo se je nanašalo na (navedba naročnika, vrednosti reference in kratek opis vsebine izvedenega dela, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno delo):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Referenčno delo se je nanašalo na (navedba naročnika, vrednosti reference in kratek opis vsebine izvedenega dela, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno delo):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kraj in datum:		      Žig		Zakoniti zastopnik ali s strani zakonitega

zastopnika pooblaščena odgovorna oseba

ponudnika:

_______________			            ________________________________

(ime in priimek)

________________________________

(podpis)

Priloge: - navedeni certifikati iz izjave

### OBRAZEC št. 8

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe pogodbenih del ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

# garant									(žig in podpis)

### OBRAZEC št. 9

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Naši podatki:

Naziv in naslov pravne osebe:___

Matična št. (davčna št. za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisan v poslovnem registru): ___

Smo nosilec tihe družbe (ustrezno označi):   DA   NE

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno s tihimi družbeniki:

Ime in priimek: ___

Stalno ali začasno prebivališče: ___

Delež lastništva ponudnika: ___

Tihi družbenik (ustrezno označi):   DA    NE; če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljujte seznam)

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Naziv in sedež pravne osebe: ___

Delež lastništva ponudnika: ___

Matična št. (davčna št. za druge pravne osebe, ki niso v poslovnem registru): ___

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi):  DA   NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: ___

Stalno ali začasno prebivališče: ___

Delež lastništva ponudnika: ___

Tihi družbenik (ustrezno označi):   DA  NE; če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljujte seznam)

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv in sedež pravne osebe: ___

Matična št. (davčna št. za druge pravne osebe, ki niso v poslovnem registru): ___

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

naziv in sedež: ___

Matična št. (davčna št. za druge pravne osebe, ki niso v poslovnem registru): ___

povezana na način ___

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe (udeležence v lastništvu ponudnika) navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ponudnika ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba o izvedbi javnega naročila v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Naročnika bom obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum					Ime in priimek zakonitega zastopnika

________________________		________________________

Žig 	 Podpis zakonitega zastopnika:

________________________

### OBRAZEC št. 10

Izjava na podlagi 35. člena ZinTPK

# V postopku za izvedbo javnega naročila »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let« izjavljam, da

ponudnik / soponudnik / podizvajalec __________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum					Ime in priimek zakonitega zastopnika

________________________		________________________

Žig 	 Podpis zakonitega zastopnika:

________________________

### OBRAZEC št. 11

Vzorec pogodbe

OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

ID za DDV: SI 16510801

matična številka: 5874190

in

____________________________________, _____________________________________,

ki ga zastopa ______________________________________

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec),

ID za DDV: SI _____________________________________

matična številka: ___________________________________

skleneta naslednjo

P O G O D B O

za Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let

- PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3) izvedel odprti postopek za »Najem  strežniške  infrastrukture za virtualizacijo , opreme za  izdelovanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji ter vzpostavitev in zagon sistema, migracija strežnikov iz obstoječe infrastrukture  ter vzdrževanje in upravljanje sistema za obdobje pet let«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ___________________/2021 z dne ___________________ 2021.

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo za naročnika izvajal dela po ponudbi št. ___________________ z dne ___________________ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) oz. s strani naročnika naročena dela, ki so lahko glede količine nižja od predvidenih storitev v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik bo izvajal dela po sledeči dokumentaciji, ki je sestavni del pogodbe:

- razpisna dokumentacija in

- ponudba izvajalca.

- CENA

- člen

Najvišja vrednost del v skladu s ponudbo izvajalca, znaša _________ EUR brez DDV oziroma __________ EUR z vključenim DDV na mesečni ravni.

Najvišja vrednost del v skladu s ponudbo izvajalca, znaša _________ EUR brez DDV oziroma __________ EUR z vključenim DDV za celotno obdobje trajanja pogodbe.

- člen

Najvišja pogodbena vrednost iz prejšnjega člena zajema vse stroške, potrebne za izvedbo vseh naročenih del.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe, tako da izvajalec ni upravičen do podražitev.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se dela plačajo na mesečni ravni.

Izvajalec jamči in se obvezuje:

- da se je seznanil z obsegom izdelave in izvedbo storitve pred oddajo ponudbe in pred podpisom pogodbe,

- da bo varoval vse podatke naročnika, ki so opredeljene kot poslovna skrivnost oz. uživajo varstvo po zakonu o varstvu osebnih podatkov kot zasebne oz. kot poslovno skrivnost ter s podatki ravnati v skladu z zakonom,

- da bo v roku 3. mesecev pred prenehanjem pogodbe prenesel celotno, obstoječo vsebino naročnika na diskovna polja ali druge medije, ki jih zagotovi naročnik ter jo tudi zapisniško predal naročniku, v nasprotnem primeru lahko naročnik brezplačno obdrži v posesti  obstoječo opremo vse do tedaj dokler celotna vsebina ni prenesena in vzpostavljena nova strežniška infrastruktura,

- da brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne bo posredoval informacij v zvezi izvršenimi storitvami oziroma izdelano dokumentacijo po tej pogodbi.

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke in dokumente s katerimi razpolaga, in so vezani na  izvedbo storitev po tej pogodbi,

- nuditi izvajalcu ostalo pomoč, v kolikor bo to potrebno za kvalitetno in pravočasno izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo storitve po tej pogodbi.

IV. 	ROKI

4. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo blago po tej pogodbi dobavil v 30 dneh po podpisu te pogodbe, vse storitve bo prodajalec opravil v 15 dneh od dobave opreme. Dela po pogodbi se začnejo izvajati od veljavnosti te pogodbe, ob pogoju, da izvajalec v skladu s to pogodbo izroči naročniku bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- PLAČILA IN OBRAČUN

- člen

Sredstva za izvedbo so zagotovljena v proračunu Občine Izola za leti 2021 in 2022 ter planirana v proračunu za leti 2023, 2024, 2025 in 2026 na:

- proračunski postavki 2116 – Informacijski sistem;

- podkontu 402604 – Najem strojne računalniške opreme.

Obračun storitev se bo izvršila z enim e-računom na podlagi dejansko izvršenega dela.

V primeru, da bi naročnik izjemoma naročil dodatne storitve, ki niso vezana na samo izvedbo v popisu, bo taka dela izvajalec ovrednotil vnaprej, jih predložil naročniku v pisno potrditev in sklenil aneks k tej pogodbi.

- člen

V primeru, da ne gre za neposredna plačila podizvajalcu, mora glavni izvajalec naročniku, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V skladu z 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) naročnik, kot proračunski uporabnik mora prejemati račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki.

- člen

V sklopu del po tej pogodbi nastopa naročnik za potrebe opravljanja svoje redne dejavnosti, zato v skladu z 127.a členom Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007, 120/2007, 21/2008, 123/2008, 105/2009), izvajalec izstavi račun z obračunanim davkom na dodano vrednost.

Odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetna oziroma nepravilna izvedba del pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre sklenjeno pogodbo.

Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik razdre pogodbo.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način.

- ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Odgovorni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Alen Grbec.

Odgovorni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ______________________________.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih dneh po nastopu spremembe. Sprememba predstavnikov/skrbnikov pogodbe velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov/skrbnikov obvestita druga drugo na elektronske naslove:

- alen.grbec@izola.si za naročnika,

-___ za izvajalca.

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci (vpišejo se podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Izvajalec mora med izvajanjem del po pogodbi naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi sledeče podatke in dokumente:

- navesti vse nove podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter

- vso ostalo dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok za dokončanje del na objektu, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 1 % obračunske pogodbene vrednosti z vključenim DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 20 % celotne pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora z vključenim DDV za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka pri računu, odbil celotni strošek nadzora z vključenim DDV.

- člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

- člen

V kolikor bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca, ta pogodba preneha veljati.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

- GARANCIJA

- člen

Izvajalec mora dostaviti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) v roku 10 delovnih dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku določenem v prvem odstavku tega člena se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank.

- člen

Za razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni ter ponudbeni dokumentaciji, ki sta sestavni del pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.

- člen

Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

_____________________________	OBČINA IZOLA

župan

Danilo Markočič

_____________________________	________________________

Številka: __________	Številka: __________

Datum:	   __________					        Datum: __________

navodilo: Ponudnik dopolni manjkajoče podatke v vzorcu pogodbe. Vsaka stran pogodbe mora biti parafirana, zadnja stran pa tudi žigosana (če žig obstaja), s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal z določbami te pogodbe.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.