TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(poglavje XIII Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila)

| Naročnik: | Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Stegne 7 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Izdelava, implementacija in vzdrževanje poslovno informacijskega sistema eAKOS |
| Številka postopka: | 430-48/2021 |

- Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2

Uporabljeni izrazi	5

1	Uvod	6

2	Izvedba projekta	8

2.1	Projektna ekipa	29

2.2.	Vodenje in koordinacija projekta	30

2.3.	Projektni sestanki	30

2.4.	Terminski plan in projektni načrt	31

2.5.	Analiza in načrtovanje programske rešitve	32

2.6.	Razvoj sistema	33

2.7.	Testiranje sistema	33

2.8.	Usposabljanje in izobraževanje uporabnikov	34

3	Skupne zahteve novega informacijskega sistema	35

3.1.	Cilji	35

3.2.	Splošno	35

3.3.	Šifranti	39

3.4.	Vzpostavitev in implementacija sistema	40

3.5.	Dnevniški zapisi	42

3.6.	Vodenje zgodovine v informacijskem sistemu	42

3.7.	Beleženje revizijske sledi	42

3.8.	Licenčni pogoji	42

3.9.	Lastništvo	43

3.10.	Varnostne zahteve	43

3.11.	Implementacija avtentikacijskih mehanizmov	44

3.12.	Prijava v informacijski sistem in dostopi	44

3.13.	Migracija obstoječih podatkov	45

4	Sinhronizacija z drugimi rešitvami	47

4.1.	Posodabljanje podatkov registrov na spletni strani agencije	47

4.2.	Priprava podatkov o prenesenih številkah iz eAKOS	49

4.3.	Uvoz podatkov o prenesenih številkah na eAKOS	50

4.4.	Pridobivanje podatkov o subjektih in njihovih spremembah iz CRS	51

4.5.	Prenos podatkov o registriranih subjektih in njihovih storitvah v ePodatke	51

4.6.	Zagotovitev podatkov v obstoječi bazi ePartner	52

4.7.	Prenos vsebine elektronsko oddanih vlog	52

4.8.	Dostop portala eVloge do podatkov o zasedenosti številskega prostora	52

4.9.	Izvoz podatkov iz ICS TELECOM za uvoz v eAKOS	53

4.10.	Urnik opravil	53

4.11.	Zahteve delovanja servisa za sinhronizacijo	53

5	Skupni modul za generiranje dokumentov eAKOS-DOC	55

5.1.	Komunikacija z uporabniškimi moduli ter skladnost	55

5.2.	Priprava predlog dokumentov	56

5.3.	Generiranje dokumentov	57

5.4.	Prenos generiranih dokumentov v dokumentni sistem	64

5.5.	Uporabniške skupine in pravice dostopov	65

6	Skupni modul za elektronsko obveščanje eAKOS-MAIL	66

6.1.	Posredovanje elektronskih obvestil o izteku ODRF	67

6.2.	Posredovanje elektronskih obvestil o radioamaterskih dovoljenjih	70

6.3.	Posredovanje elektronskih obvestil o spremembah v CRS	71

6.4.	Posredovanje elektronskih obvestil ob povrnitvi zgodovine	71

6.5.	Povezava z eAKOS-FRS	71

7	Uporabniški modul radiodifuzija eAKOS-RDIF	72

7.1.	Šifranti	72

7.2.	Potek dela z odločbami	78

7.3.	Preračun kvadratnih kilometrov	81

7.4.	HCM izvoz	81

7.5.	Orodje za preračun koordinat	81

7.6.	Izdaja ODOP	81

7.7.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	84

8	Uporabniški modul radiokomunikacije eAKOS-RKOM	85

8.1.	Šifranti	86

8.2.	Potek dela z odločbami	91

8.3.	HCM izvoz	96

8.4.	Orodje za preračun koordinat	97

8.5.	Izdaja ODOP	97

8.6.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	99

9	Uporabniški modul izvajalci poštnih storitev in izvajalci paketne dostave eAKOS-POSTA	100

9.1.	Šifranti	100

9.2.	Potek dela z odločbami	101

9.3.	Izdaja ODOP	102

9.4.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	103

10	Uporabniški modul številski prostor eAKOS-STP	105

10.1.	Šifranti	105

10.2.	Potek dela z odločbami	106

10.3.	Dodeljevanje elementov oštevilčenja	107

10.4.	Prenesene številke	111

10.5.	Izdaja ODOP	111

10.6.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	113

11	Uporabniški modul operaterji eAKOS-OPER	114

11.1.	Šifranti	114

11.2.	Potek dela z odločbami	116

11.3.	Izdaja ODOP	119

11.4.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	119

12	Uporabniški modul radioamaterji eAKOS-RA	120

12.1.	Šifranti	120

12.2.	Evidence uporabniškega modula eAKOS-RA	123

12.3.	Dodatne nastavitve	127

12.4.	Izdaja ODOP	127

12.5.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	127

13	Uporabniški modul programci eAKOS-PROG	128

13.1.	Šifranti	128

13.2.	Evidence	130

13.3.	Prihodki imetnikov/ponudnikov	138

13.4.	Obveznosti imetnikov/ponudnikov	139

13.5.	Izdaja ODOP	140

13.6.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	141

14	Uporabniški modul železnice eAKOS-ZEL	143

14.1.	Šifranti	143

14.2.	Izdaja ODOP	144

14.3.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	144

15	Uporabniški modul meritve eAKOS-MER	145

15.1.	Šifranti	145

15.2.	Pregled sklopov meritev	148

15.3.	Pregled meritev	150

15.4.	Pregled ODRF dovoljenj	152

15.5.	Dodatne nastavitve	152

15.6.	Sinhronizacija za off-line način dela	155

15.7.	Izdaja ODOP	155

15.8.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	155

16	Uporabniški modul za pregled finančnega stanja eAKOS-FRS	156

16.1.	Pridobivanje podatkov o odločbah iz eAKOS baze	156

16.2.	Pridobivanje podatkov o stanju plačil in odprtih postavkah izdanih odločb iz Pantheona	157

16.3.	Uporabniške skupine in pravice dostopov	157

16.4.	Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS	157

17	Dokumentacija	158

17.1.	Vrste dokumentacije	158

17.2.	Pregled in izmenjava dokumentacije	160

17.3.	Jezik dokumentacije	161

18	Podpora in garancija	162

18.1.	Vzdrževanje in pomoč uporabnikom	162

18.2.	Režim odprave napak	163

18.3.	Nadgradnje	163

18.4.	Garancija	164

- Uporabljeni izrazi

| Agencija | Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. |
| --- | --- |
| eAPEK | Obstoječi poslovno informacijski sistem agencije, ki je namenjen vodenju registrov, dodeljevanju ustreznih številskih blokov, razdeljevanju frekvenčnega prostora, dodeljevanju točk, na podlagi izdanih odločb o dodelitvi frekvenc, izdaji odločb o odmeri plačila in podobno. |
| eAKOS | Nov informacijski sistem, ki mora omogočati popolnoma vse funkcionalnosti obstoječega sistema eAPEK, z dodatnimi razširitvami navedenimi v nadaljevanju tega dokumenta. |
| Uradna evidenca | Uradna evidenca je evidenca, ki je vzpostavljena na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. Podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, potrebne za odločanje v upravnih in drugih javnopravnih stvareh, pridobiva organ, ki vodi postopek. |
| Register | Register je uradna evidenca. |
| ZEKom-1 | Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS; št. 109/2012, 110/2013, 40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US, 81/15, 40/17 in 30/2019 – odl. US). |
| ZPSto-2 | Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS; št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15). |
| ZAvMS | Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15). |
| ZZelP-UPB8 | Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 - UPB8 in 30/18). |
| ODRF | Odločba o dodelitvi radiofrekvenčnega spektra. |
| ODŠT | Odločba o dodelitvi števila točk. |
| ODOP | Odločba o odmeri plačila. |
| RDIF | Področje za upravljanje radiodifuznega spektra (frekvence radijskih in televizijskih postaj). |
| RKOM | Področje za upravljanje radiofrekvenčnega spektra (vse ostale frekvence: ladijske zveze, zrakoplovne zveze, radioamaterji, mobilne zveze, fiksne zveze). |
| Uporabnik Bralec | Uporabnik, ki pripada določeni uporabniški skupini posameznega modula in ima dostopne pravice do modula, vendar samo pravice branja. |
| Uporabnik Urejevalec | Uporabnik, ki pripada določeni uporabniški skupini posameznega modula in ima dostopne pravice do modula, s pravicami urejanja vsebine. |
| Uporabnik Administrator | Uporabnik, ki ima na sistemu vse pravice uporabnika Urejevalca, vključno s pravico urejanja uporabnikov in dodeljevanja pravic ter izvajanja potrebnih administrativnih posegov. |
| Končni uporabniki | Nosilci poslovnih procesov uporabniškega modula informacijskega sistema. Končni uporabniki so uporabniki Bralci in Uporabniki Urejevalci. |
| Uporabniški modul | Uporabniški modul je rešitev za vsako posamezno uporabniško področje. |
| Skupni modul | Skupni modul je predvidena rešitev informacijskega sistema, ki je skupna vsem uporabniškim modulom. |
| SPIS | Dokumentni sistem agencije. |
| eVloge | Portal agencije za elektronsko oddajo vlog. |
| ePartner oz. ePodatki | Informacijski sistem agencije za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah. |
| Pantheon | Finančno – računovodski informacijski sistem agencije. |
| CRS | Centralni register subjektov agencije. |
| ICS TELECOM in ICS MANAGER | ICS TELECOM (HTZ Communications) in ICS MANAGER je programsko orodje francoskega proizvajalca programskih rešitev ATDI |

Uvod

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) za namen izvajanja svojih zakonskih pristojnosti uporablja zakonodajo, ki je podlaga za vodenje uradnih evidenc (registrov). Na podlagi:

- Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS; št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B in 54/2014 - odl. US, 81/2015, 40/2017 in 30/2019 – odl. US) agencija vodi uradno evidenco operaterjev, uradno evidenco imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja (številski prostor), uradno evidenco imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc in uradno evidenco imetnikov radioamaterskih dovoljenj,

- Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS; št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) agencija vodi uradno evidenco izvajalcev poštnih storitev,

- Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15) agencija vodi uradno evidenco imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti in uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo,

- Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 - UPB8 in 30/18) je agenciji dovoljeno pridobivanje podatkov o zavezancih za plačilo prihodkov za delovanja regolatornega organa.

Vse uradne evidence agencije so vodene v obstoječem informacijskem sistemu, imenovanem eAPEK, ki ga agencija uporablja že enajsto leto. Zastarela programska oprema na strežniškem zaledju, ki otežuje uporabo informacijskega sistema v času, ko so uporabniške zahteve po nadgradnjah obstoječih in implementaciji novih funkcionalnosti čedalje bolj izražene in pogoste, visoka stopnja integracije z lastniškimi podsklopi (moduli) ter časovno in stroškovno potratne investicije, ki bi jih agencija morala vložiti v nadgradnjo obstoječega sistema, so glavni razlogi odločitve za zamenjavo obstoječega informacijskega sistema z novim, modularno zasnovanim sistemom, ki ga bomo poimenovali eAKOS.

Nov informacijski sistem mora biti zanesljiv, fleksibilen, funkcionalen, kakovosten, učinkovit, ves čas dostopen za uporabo in varen. Zgrajen mora biti modularno (pomeni po uporabniških modulih za posamezne sektorje agencije), pri čemer je pomembno z uporabniškimi pravicami zagotoviti omejitev uporabe funkcionalnosti posameznih modulov (npr. dostopi do uporabniških modulov, vpogledi v podatke posameznih področij, upravljanje s funkcionalnostmi posameznih področij ipd.). Preko prijave mora informacijski sistem uporabnika »prepoznati« in mu skladno z definiranimi uporabniškimi pravicami (oziroma uporabniškim profilom) dovoliti ali omejiti funkcionalnosti na tiste, ki so predvidene za njegov uporabniški profil.

Ob zagonu novega informacijskega sistema je predvidenih deset (10) uporabniških modulov in dva (2) skupna modula.

Temelj vseh uporabniških modulov so ustrezni šifratni. Vsak uporabniški modul ima svoj šifrant in v novem informacijskem sistemu mora biti zagotovljeno, da je vsebina šifrantov vzpostavljena najmanj enako kot v obstoječem informacijskem sistemu, pri tem pa dopuščati možnost razširitve obstoječih šifrantov tekom implementacije. Enako velja tudi za ustrezno preračunavanje podatkov, ki se pobirajo za posamezne odločbe iz prednastavljenih šifrantov.

Vsem uporabniškim modulom, razen eAKOS-MER in eAKOS-FRS, je skupna izdaja odločb o odmeri plačila ODOP. Vsak uporabniški modul ima svoj algoritem za izračunavanje ODOP, obstaja verjetnost, da bo potrebno algoritme za izračunavanje do časa izvedbe še spreminjati glede na morebitno spremembo zakonodaje.

Neprestano in brezhibno delovanje te programske rešitve je ključnega pomena za delo agencije, zato mora biti prehod iz obstoječega informacijskega sistema izveden postopno po posameznih uporabniških modulih.

Osnovno izhodišče je postavitev sodobnega modularnega informacijskega sistema, ki bo v celoti podpiral vodenje registrov operaterjev, dodeljevanje ustreznih številskih blokov, razdeljevanje frekvenčnega prostora, dodaljevanje točk na podlagi izdanih odločb o dodelitvi frekvenc, izdajanje odločb o odmeri plačila na podlagi izdanih odločb o dodelitvi frekvenc. Pri tem pa je potrebno upoštevati povezavo z dokumentnim sistemom SPIS (avtomatsko knjiženje izdanih ODOP skupaj z načinom odpreme) ter računovodskim programom Pantheon (prenos podatkov o izdanih ODOP).

Nov informacijski sistem mora omogočati povezovanje različnih podatkovnih baz agencije, kot so ePodatki, centralni register subjektov CRS, Pantheon, eVloge, eAnalitik, omogočati pa mora tudi avtomatski uvoz podatkov v dokumentni sistem agencije SPIS.

Izvajalec mora v okviru projekta izdelati tudi vmesnike (API) za serviranje ustrezno pripravljenih podatkov drugim informacijskim rešitvam agencije (informacijska rešitev s klicem pobira ustrezno pripravljene podatke).

Pri postavitvi novega informacijskega sistema morajo biti vzpostavljene minimalno enake funkcije delovanja, kot jih ima obstoječi sistem ter izvedena nadgradnja funkcij kot zahtevano v nadaljevanju tega dokumenta.

Zahteva uporabniškega vmesnika novega informacijskega sistema je, da bo deloval v spletnem brskalniku in ne bo več samostojna odjemalska aplikacija. S tem se bomo izognili težavni distribuciji posodobljenih različic odjemalskih aplikacij končnim uporabnikom, hkrati pa sistem ne bo več odvisen od sistemskih klicev operacijskega sistema, s čimer bomo zagotovili delovanje na večjem številu platform in posledično podaljšali življenjsko dobo samega produkta.

Predmetni dokument v nadaljevanju opredeljuje uporabniške zahteve, ki se nanašajo na delovanje in funkcionalnosti novega informacijskega sistema. V kolikor bo izvajalec med izvedbo projekta prepoznal možnost izboljšanja ali optimizacije kateregakoli izmed opredeljenih poslovnih in delovnih procesov oziroma njihovih posameznih delov, mora naročniku podati svoj predlog, ki ga bo naročnik preučil, po potrebi dopolnil in potrdil.

Izvedba projekta

Zaradi obsežnosti projekta izdelave, implementacije in vzdrževanja informacijskega sistema za vodenje registrov in izdajo odločb agencije so določeni posamezni sklopi projekta. Sklopi predstavljajo funkcionalno, vsebinsko in izvedbeno zaključeno celoto, ki jo je potrebno ovrednotiti. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati in vključiti vse predvidene faze znotraj posameznega sklopa projekta (od I. do XI. faze) z vsemi nalogami in končnimi rezultati, ki so navedeni v tabeli 1.

Projekt je sestavljen iz dveh delov:

- Izdelava in implementacija informacijskega sistema v šestih (6) sklopih ter

- Podpora (vzdrževanje in pomoč uporabnikom, nadgradnje) in garancija.

Izvajalec bo skladno s tehničnimi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izvedel storitev po sklopih, znotraj katerih so opredeljene posamezne faze. Pred izvedbo vsake faze izdelave posameznega uporabniškega modula, bo izvajalec izvedel analizo uporabniških zahtev skupaj s končnimi uporabniki, razen za prvi uporabniški modul eAKOS-RDIF, ki mora biti funkcionalno identičen modulu v obstoječem sistemu, pri čemer bo potreben pregled obstoječe programske kode in ne uporabniške izkušnje.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokument Arhitektura informacijskega sistema eAKOS, v katerem mora natančno opredeliti arhitekturo rešitve informacijskega sistema kot celote, s poudarkom na arhitekturi splošnega ogrodja sistema ter skupnih gradnikov, opredelitev varnostne sheme in ostalih tehničnih vidikov sistema in vključevati najmanj:

- Opis programske rešitve, kjer posreduje in utemelji svoj pogled na izvedbo programske rešitve, izpostavi bistvene komponente rešitve, ki morajo biti podrobno opisane, izpostavi tiste dele, ki so po njegovi oceni najbolj kompleksni za izvedbo;

- Specifikacijo zahtevane strojne in programske opreme za implementacijo novega informacijskega sistema na infrastrukturi naročnika za vsa okolja;

- Natančno sliko arhitekture programske rešitve z natančnimi opisi komponent rešitve (jasno specificirane verzije programskih jezikov, programskih ogrodij (angl. Framework), podatkovnih zbirk, spletnih (angl. Web) strežnikov, dodatnih knjižnic, ipd.) ter medsebojne relacije v smislu procesov in tokov podatkov. Ponudnik mora naročniku jasno podati informacijo in predstaviti način, na podlagi katerega bo rešitev zasnovana kot celota in kako bo rešen vsak izmed uporabniških modulov.

V nadaljevanju so navedeni predvideni sklopi in faze projekta:

SKLOP 1: SPLOŠNO OGRODJE IN SKUPNI MODULI INFORMACIJSKEGA SISTEMA

- FAZA: Analiza in načrtovanje rešitve informacijskega sistema in izdelava splošnega ogrodja sistema ter skupnih modulov

Naloge:

- Izdelava projektnega načrta (izvajalec),

- Načrtovanje in dizajn rešitve informacijskega sistema kot celote (izvajalec),

- Načrtovanje in dizajn splošnega ogrodja informacijskega sistema (izvajalec),

- Načrtovanje in dizajn skupnih modulov (izvajalec),

- Natančna opredelitev arhitekture, varnostne sheme in drugih tehničnih vidikov sistema (izvajalec),

- Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec).

Končni rezultati:

- Dokument Projektni načrt: natančna opredelitev načina dela in organizacije projekta, opredelitev obsega in končnih rezultatov projekta (izvajalec).

- Dopolnitev dokumenta Arhitektura informacijskega sistema eAKOS (izvajalec).

- Dokument Funkcionalna specifikacija splošnega ogrodja in skupnih modulov: natančna opredelitev funkcionalnih zahtev in procesnih specifikacij za implementacijo (izvajalec).

- Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja rešitve informacijskega sistema uporabnikom naročnika (izvajalec).

- FAZA: Oblikovanje, razvoj in testiranje splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov

Naloge:

- Razvoj sistema v razvojnem okolju izvajalca (izvajalec),

- Postavitev razvojnih in produkcijskih strežnikov pri naročniku (naročnik),

- Vzpostavitev razvojnega okolja pri naročniku (izvajalec),

- Testiranje delovanja na sistemski ter uporabniški ravni (izvajalec in naročnik),

- Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec),

- Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti splošnega ogrodja sistema (izvajalec),

- Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti skupnih modulov (izvajalec),

- Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik),

- Priprava poročila o delovanju splošnega ogrodja in skupnih modulov (izvajalec),

- Priprava poročila o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema (izvajalec),

- Priprava razvojne in tehnične dokumentacije (izvajalec),

- Zagon in primopredaja splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec in naročnik).

Končni rezultati:

- Brezhibno delujoče in stestirano splošno ogrodje, na katerega bo mogoče posamezno po sklopih pripenjati uporabniške module nove informacijske rešitve (izvajalec).

- Dokument Poročilo o delovanju splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec)  najkasneje pred testiranjem delovanja na sistemski in uporabniški ravni (zaključek pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov).

- Dokument Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov.

- Dokument Razvojna dokumentacija splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov.

- Dokument Tehnična dokumentacija splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov.

ROK ZA IZVEDBO: 6 mesecev

PLAČILO: 15% skupne vrednosti

SKLOP 2: IZDELAVA UPORABNIŠKEGA MODULA eAKOS-RDIF

- FAZA: Analiza in načrtovanje uporabniškega modula eAKOS-RDIF

Naloge:

- Pregled in analiza delovanja obstoječega uporabniškega modula v eAPEK (izvajalec),

- Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec),

- Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec),

- Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniškega modula eAKOS-RDIF v nov informacijski sistem (izvajalec),

- Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec).

Končni rezultati:

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-RDIF: natančna opredelitev funkcionalnih zahtev in procesnih specifikacij za implementacijo uporabniškega modula (izvajalec).

- Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniškega modula eAKOS-RDIF uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom Administratorjem (izvajalec).

- FAZA: Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniškega modula eAKOS-RDIF

Naloge:

- Razvoj uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec),

- Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniškega modula eAKOS-RDIF v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje uporabniškega modula eAKOS-RDIF in testiranje ustreznosti njegovega delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec),

- Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec),

- Priprava na usposabljanje uporabnikov Bralcev in uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec),

- testiranje uporabniškega modula eAKOS-RDIF in testiranje ustreznosti njegovega delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik),

- Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik),

- Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec),

- Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec),

- Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik),

- Priprava uporabniških navodil (izvajalec),

- Prvi varnostni pregled programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (naročnik),

- Izvedba in testiranje varnostnih popravkov programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec),

- Pregled varnostnih popravkov programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (naročnik),

- Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec),

- Zagon uporabniškega modula eAKOS-RDIF na produkcijo (izvajalec),

- Priprava poročila o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec),

- Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec),

- Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik),

- Primopredaja uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec in naročnik).

Končni rezultati:

- Brezhibno delujoči in stestirani uporabniški modul eAKOS-RDIF z minimalno enakimi funkcionalnostmi delovanja kot jih zagotavlja obstoječi informacijski sistem eAPEK (izvajalec).

- Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec).

- Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec).

- Dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RDIF (naročnik)  morebitne zahteve po spremembah.

- Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec)  zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RDIF.

- Dokument Rezultati varnostnega pregleda programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF  seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik).

- Dokument Poročilo izvedbe in testiranja varnostnih popravkov splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec).

- Dokument Rezultati pregleda varnostnih popravkov splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF  seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik).

- Uspešno zaključen prvi varnostni pregled programske kode (naročnik)  zaključek pred zagonom uporabniškega modula eAKOS-RDIF v produkcijo.

- Dopolnitev dokumenta Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema (izvajalec)  zaključek pred začetkom prvega varnostnega pregleda programske kode.

- Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec).

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RDIF.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RDIF.

ROK ZA IZVEDBO: 6 mesecev

PLAČILO: 20% skupne vrednosti

SKLOP 3: IZDELAVA UPORABNIŠKIH MODULOV eAKOS-RKOM IN eAKOS-POSTA

- FAZA: Analiza in načrtovanje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA

Naloge:

- Pregled in analiza delovanja obstoječih uporabniških modulov v eAPEK (izvajalec),

- Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec),

- Analiza uporabniških potreb in zahtev v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Opredelitev sprememb procesov na podlagi uporabniških potreb in zahtev (izvajalec),

- Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec),

- Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA v nov informacijski sistem (izvajalec),

- Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec).

Končni rezultati:

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-RKOM (izvajalec).

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec).

- Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniških modulov uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom administratorjem (izvajalec).

- FAZA: Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA

Naloge:

- Razvoj uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA v razvojnem okolju izvajalca (izvajalec),

- Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniškega modula eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec),

- Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec),

- Priprava na usposabljanje uporabnikov bralcev in urejevalcev ter uporabnikov administratorjev (izvajalec),

- Testiranje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik),

- Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik),

- Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec),

- Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec),

- Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik),

- Priprava uporabniških navodil (izvajalec),

- Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec),

- Zagon uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA na produkcijo (izvajalec),

- Priprava poročila o delovanju uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec),

- Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec),

- Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik),

- Primopredaja uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec in naročnik).

Končni rezultati:

- Brezhibno delujoča in stestirana uporabniška modula eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec).

- Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RKOM in dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec).

- Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec).

- Dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RKOM in dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-POSTA (naročnik)  morebitne zahteve po spremembah.

- Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RKOM in dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec)  zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM in uporabniškega modula eAKOS-POSTA.

- Dopolnjena dokumentacija: Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM in uporabniškega modula eAKOS-POSTA.

- Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec).

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RKOM (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM.

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-POSTA.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RKOM (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-POSTA.

ROK ZA IZVEDBO: 6 mesecev

PLAČILO: 20% skupne vrednosti

SKLOP 4: IZDELAVA UPORABNIŠKIH MODULOV eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA

- FAZA: Analiza in načrtovanje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA

Naloge:

- Pregled in analiza delovanja obstoječih uporabniških modulov v eAPEK (izvajalec),

- Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec),

- Analiza uporabniških potreb in zahtev v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Opredelitev sprememb procesov na podlagi uporabniških potreb in zahtev (izvajalec),

- Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec),

- Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA v nov informacijski sistem (izvajalec),

- Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec).

Končni rezultati:

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-STP (izvajalec).

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-OPER (izvajalec).

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec).

- Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniških modulov uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom Administratorjem (izvajalec).

- FAZA: Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA

Naloge:

- Razvoj uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA v razvojnem okolju izvajalca (izvajalec),

- Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec),

- Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec),

- Priprava na usposabljanje uporabnikov Bralcev in Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec),

- Testiranje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik),

- Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik),

- Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec),

- Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec),

- Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik),

- Priprava uporabniških navodil (izvajalec),

- Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec),

- Zagon uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA na produkcijo (izvajalec),

- Priprava poročila o delovanju uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec),

- Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec),

- Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik),

- Primopredaja uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec in naročnik).

Končni rezultati:

- Brezhibno delujoči in stestirani uporabniši moduli eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec).

- Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-STP, dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-OPER in dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec).

- Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec).

- Dokumenti Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-STP, dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-OPER in dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RA (naročnik)  morebitne zahteve po spremembah.

- Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-STP, dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-OPER in dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec)  zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP, uporabniškega modula eAKOS-OPER in uporabniškega modula eAKOS-RA.

- Dopolnjena dokumentacija: Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec)  zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP, uporabniškega modula eAKOS-OPER in uporabniškega modula eAKOS-RA.

- Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec).

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-STP (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP.

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-OPER (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-OPER.

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RA.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-STP (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-OPER (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-OPER.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RA.

ROK ZA IZVEDBO: 6 mesecev

PLAČILO: 20% skupne vrednosti

SKLOP 5: IZDELAVA UPORABNIŠKIH MODULOV eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS

- FAZA: Analiza in načrtovanje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS

Naloge:

- Pregled in analiza delovanja obstoječih uporabniških modulov v eAPEK (izvajalec),

- Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec),

- Analiza uporabniških potreb in zahtev v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Opredelitev sprememb procesov na podlagi uporabniških potreb in zahtev (izvajalec),

- Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec),

- Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS v nov informacijski sistem (izvajalec),

- Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec).

Končni rezultati:

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-PROG (izvajalec).

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-ZEL (izvajalec).

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-MER (izvajalec).

- Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec).

- Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniških modulov uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom Administratorjem (izvajalec).

- FAZA: Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS

Naloge:

- Razvoj uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec),

- Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec),

- Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec),

- Priprava na usposabljanje uporabnikov Bralcev in Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec),

- Testiranje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik),

- Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik),

- usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec),

- Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec),

- Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik),

- Priprava uporabniških navodil (izvajalec),

- Drugi varnostni pregled celotne programske kode informacijskega sistema (naročnik),

- Izvedba in testiranje varnostnih popravkov programske kode (izvajalec),

- Pregled varnostnih popravkov celotne programske kode informacijskega sistema (naročnik),

- Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec),

- Zagon uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS na produkcijo (izvajalec),

- Priprava poročila o delovanju uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec),

- Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec),

- Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec),

- Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik),

- Primopredaja uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec in naročnik).

Končni rezultati:

- Brezhibno delujoči in stestirani uporabniški moduli eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec).

- Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-PROG, dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-ZEL, dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-MER in dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec).

- Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec).

- Dokumenti Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-PROG, dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-ZEL, dokument Poročila potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-MER in dokument Poročila potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-FRS (naročnik)  morebitne zahteve po spremembah.

- Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-PROG, dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-ZEL, dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-MER in dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec)  zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-PROG, uporabniškega modula eAKOS-ZEL, uporabniškega modula  eAKOS-MER in uporabniškega modula eAKOS-FRS.

- Dokument Rezultati varnostnega pregleda celotne programske kode informacijskega sistema  seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik).

- Dokument Poročilo izvedbe in testiranja varnostnih popravkov informacijskega sistema (izvajalec).

- Dokument Rezultati pregleda varnostnih popravkov informacijskega sistema  seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik).

- Uspešno zaključen drugi varnostni pregled celotne programske kode informacijskega sistema  zaključek pred zagonom uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS v produkcijo.

- Dopolnitev dokumenta Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec)  zaključek po zaključenem drugem varnostnem pregledu programske kode (najkasneje pred zagonom zadnjega uporabniškega modula).

- Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec).

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-PROG (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-PROG.

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-ZEL (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-ZEL.

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-MER (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-MER.

- Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-FRS.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-PROG (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-PROG.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-ZEL (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-ZEL.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-MER (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-MER.

- Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec)  zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-FRS.

ROK ZA IZVEDBO: 6 mesecev

PLAČILO: 20% skupne vrednosti

SKLOP 6: PODPORA IN GARANCIJA

- FAZA: Podpora – (vzdrževanje in pomoč uporabnikom, nadgradnje) in garancija

Naloge (izvajalec):

VZDRŽEVANJE IN POMOČ UPORABNIKOM, v obsegu 100 ur v času trajanja veljavnosti pogodbe, ki vključuje:

- redno vzdrževanje sistema, med katerega štejemo:

- mesečne preglede delovanja operacijskega sistema in pregled strežnikov,

- predloge za nadgradnjo operacijskega sistema za zagotavljanje skladnosti z zadnjimi verzijami,

- odpravo napak, ki vplivajo na delovanje sistema,

- diagnostiko napak ob nedelovanju,

- nadgradnje sistemske programske opreme,

- nadgradnje sistemske programske opreme zaradi tehnoloških novosti,

- vzdrževanje podatkovnih baz, vseh pripadajočih okolij in komponent,

- vzdrževanje vseh ogrodij informacijskega sistema (tudi spletni strežnik, konteinerji in podobno),

- vsa smiselno povezana vzdrževalna dela,

- pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskega sistema,

- telefonsko svetovanje,

- morebitne dodatne migracije podatkov,

- prilagoditve/spremembe konfiguracij,

- administracijo in posege na podatkovnih bazah,

- razpoložljivost kadrov, kot jih je navedel v svoji ponudbi,

- optimizacijo obstoječih, že vgrajenih funkcionalnosti,

- nadzor nad ustrezno umestitvijo na strežnik in obremenjenosti baze,

- odpravo težav zaradi migracij na nove verzije sistemskega okolja,

- prilagoditve zaradi potreb povezovanja z drugimi programskimi rešitvami, ki jih uporablja naročnik,

- periodične predloge nadgradenj, dopolnitev in potencialnih izboljšav informacijskega sistema, ki jih bo naročnik preučil in njihovo izvedbo potrdil,

- druga smiselno povezana vzdrževalna dela.

NADGRADNJE:

- Nadgradnje sistema na zahtevo naročnika v obsegu največ do 400 ur v času trajanja veljavnosti pogodbe in

- priprava potrebne dokumentacije po spremembah.

GARANCIJO:

- Garancija za brezhibno delovanje programske opreme.

Končni rezultati:

- Brezhibno delujoč informacijski sistem, skladen z zahtevami in dopolnilnimi naročili uporabnikov naročnika.

ROK ZA IZVEDBO: od zaključka posameznega uporabniškega modula do konca trajanja pogodbe

PLAČILO: 5% skupne vrednosti

Tabela 1: Izdelava novega informacijskega sistema po sklopih in fazah

| SPLOŠNO OGRODJE IN SKUPNI MODULI INFORMACIJSKEGA SISTEMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 | Vsebina | Naloge | Končni rezultati |
| Faza I | Analiza in načrtovanje rešitve informacijskega sistema in izdelava splošnega ogrodja sistema ter skupnih modulov | - Izdelava projektnega načrta (izvajalec), - Načrtovanje in dizajn rešitve informacijskega sistema kot celote (izvajalec), - Načrtovanje in dizajn splošnega ogrodja informacijskega sistema (izvajalec), - Načrtovanje in dizajn skupnih modulov (izvajalec), - Natančna opredelitev arhitekture, varnostne sheme in drugih tehničnih vidikov sistema (izvajalec), - Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec). | - Dokument Projektni načrt: natančna opredelitev načina dela in organizacije projekta, opredelitev obsega in končnih rezultatov projekta (izvajalec). - Dopolnitev dokumenta Arhitektura informacijskega sistema eAKOS (izvajalec). - Dokument Funkcionalna specifikacija splošnega ogrodja in skupnih modulov: natančna opredelitev funkcionalnih zahtev in procesnih specifikacij za implementacijo (izvajalec). - Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja rešitve informacijskega sistema uporabnikom naročnika (izvajalec). |
| Faza II | Oblikovanje, razvoj in testiranje splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov | - Razvoj sistema v razvojnem okolju izvajalca (izvajalec), - Postavitev razvojnih in produkcijskih strežnikov pri naročniku (naročnik), - Vzpostavitev razvojnega okolja pri naročniku (izvajalec), - Testiranje delovanja na sistemski ter uporabniški ravni (izvajalec in naročnik), - Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec), - Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti splošnega ogrodja sistema (izvajalec), - Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti skupnih modulov (izvajalec), - Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik), - Priprava poročila o delovanju splošnega ogrodja in skupnih modulov (izvajalec), - Priprava poročila o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema (izvajalec), - Priprava razvojne in tehnične dokumentacije (izvajalec), - Zagon in primopredaja splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec in naročnik). | - Brezhibno delujoče in stestirano splošno ogrodje, na katerega bo mogoče posamezno po sklopih pripenjati uporabniške module nove informacijske rešitve (izvajalec). - Dokument Poročilo o delovanju splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec) najkasneje pred testiranjem delovanja na sistemski in uporabniški ravni (zaključek pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov). - Dokument Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov. - Dokument Razvojna dokumentacija splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov. - Dokument Tehnična dokumentacija splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih modulov. |
| IZDELAVA UPORABNIŠKEGA MODULA eAKOS-RDIF |  |  |  |
| SKLOP 2 | Vsebina | Naloge | Končni rezultati |
| Faza III | Analiza in načrtovanje uporabniškega modula eAKOS-RDIF | - Pregled in analiza delovanja obstoječega uporabniškega modula v eAPEK (izvajalec), - Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec), - Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec), - Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniškega modula eAKOS-RDIF v nov informacijski sistem (izvajalec), - Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec). | - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-RDIF: natančna opredelitev funkcionalnih zahtev in procesnih specifikacij za implementacijo uporabniškega modula (izvajalec). - Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniškega modula eAKOS-RDIF uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom Administratorjem (izvajalec). |
| Faza IV | Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniškega modula eAKOS-RDIF | - Razvoj uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec), - Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniškega modula eAKOS-RDIF v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje uporabniškega modula eAKOS-RDIF in testiranje ustreznosti njegovega delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec), - Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec), - Priprava na usposabljanje uporabnikov Bralcev in uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec), - testiranje uporabniškega modula eAKOS-RDIF in testiranje ustreznosti njegovega delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik), - Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik), - Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec), - Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec), - Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik), - Priprava uporabniških navodil (izvajalec), - Prvi varnostni pregled programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (naročnik), - Izvedba in testiranje varnostnih popravkov programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec), - Pregled varnostnih popravkov programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (naročnik), - Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec), - Zagon uporabniškega modula eAKOS-RDIF na produkcijo (izvajalec), - Priprava poročila o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec), - Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec), - Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik), - Primopredaja uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec in naročnik). | - Brezhibno delujoči in stestirani uporabniški modul eAKOS-RDIF z minimalno enakimi funkcionalnostmi delovanja kot jih zagotavlja obstoječi informacijski sistem eAPEK (izvajalec). - Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec). - Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec). - Dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RDIF (naročnik) morebitne zahteve po spremembah. - Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec) zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RDIF. - Dokument Rezultati varnostnega pregleda programske kode splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik). - Dokument Poročilo izvedbe in testiranja varnostnih popravkov splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec). - Dokument Rezultati pregleda varnostnih popravkov splošnega ogrodja in skupnih modulov informacijskega sistema ter uporabniškega modula eAKOS-RDIF seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik). - Uspešno zaključen prvi varnostni pregled programske kode (naročnik) zaključek pred zagonom uporabniškega modula eAKOS-RDIF v produkcijo. - Dopolnitev dokumenta Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema (izvajalec) zaključek pred začetkom prvega varnostnega pregleda programske kode. - Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec). - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RDIF. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RDIF (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RDIF. |
| IZDELAVA UPORABNIŠKIH MODULOV eAKOS-RKOM IN eAKOS-POSTA |  |  |  |
| SKLOP 3 | Vsebina | Naloge | Končni rezultati |
| Faza V | Analiza in načrtovanje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA | - Pregled in analiza delovanja obstoječih uporabniških modulov v eAPEK (izvajalec), - Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec), - Analiza uporabniških potreb in zahtev v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Opredelitev sprememb procesov na podlagi uporabniških potreb in zahtev (izvajalec), - Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec), - Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA v nov informacijski sistem (izvajalec), - Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec). | - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-RKOM (izvajalec). - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec). - Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniških modulov uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom administratorjem (izvajalec). |
| Faza VI | Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA | - Razvoj uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA v razvojnem okolju izvajalca (izvajalec), - Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniškega modula eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec), - Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec), - Priprava na usposabljanje uporabnikov bralcev in urejevalcev ter uporabnikov administratorjev (izvajalec), - Testiranje uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik), - Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik), - Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec), - Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec), - Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik), - Priprava uporabniških navodil (izvajalec), - Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec), - Zagon uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA na produkcijo (izvajalec), - Priprava poročila o delovanju uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec), - Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec), - Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik), - Primopredaja uporabniških modulov eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec in naročnik). | - Brezhibno delujoča in stestirana uporabniška modula eAKOS-RKOM in eAKOS-POSTA (izvajalec). - Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RKOM in dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec). - Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec). - Dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RKOM in dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-POSTA (naročnik) morebitne zahteve po spremembah. - Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RKOM in dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec) zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM in uporabniškega modula eAKOS-POSTA. - Dopolnjena dokumentacija: Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM in uporabniškega modula eAKOS-POSTA. - Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec). - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RKOM (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM. - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-POSTA. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RKOM (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RKOM. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-POSTA (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-POSTA. |
| IZDELAVA UPORABNIŠKIH MODULOV eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA |  |  |  |
| SKLOP 4 | Vsebina | Naloge | Končni rezultati |
| Faza VII | Analiza in načrtovanje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA | - Pregled in analiza delovanja obstoječih uporabniških modulov v eAPEK (izvajalec), - Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec), - Analiza uporabniških potreb in zahtev v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Opredelitev sprememb procesov na podlagi uporabniških potreb in zahtev (izvajalec), - Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec), - Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA v nov informacijski sistem (izvajalec), - Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec). | - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-STP (izvajalec). - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-OPER (izvajalec). - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec). - Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniških modulov uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom Administratorjem (izvajalec). |
| Faza VIII | Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA | - Razvoj uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA v razvojnem okolju izvajalca (izvajalec), - Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec), - Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec), - Priprava na usposabljanje uporabnikov Bralcev in Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec), - Testiranje uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik), - Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik), - Usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec), - Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec), - Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik), - Priprava uporabniških navodil (izvajalec), - Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec), - Zagon uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA na produkcijo (izvajalec), - Priprava poročila o delovanju uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec), - Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec), - Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik), - Primopredaja uporabniških modulov eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec in naročnik). | - Brezhibno delujoči in stestirani uporabniši moduli eAKOS-STP, eAKOS-OPER in eAKOS-RA (izvajalec). - Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-STP, dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-OPER in dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec). - Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec). - Dokumenti Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-STP, dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-OPER in dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-RA (naročnik) morebitne zahteve po spremembah. - Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-STP, dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-OPER in dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec) zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP, uporabniškega modula eAKOS-OPER in uporabniškega modula eAKOS-RA. - Dopolnjena dokumentacija: Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec) zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP, uporabniškega modula eAKOS-OPER in uporabniškega modula eAKOS-RA. - Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec). - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-STP (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP. - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-OPER (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-OPER. - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RA. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-STP (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-STP. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-OPER (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-OPER. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-RA (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-RA. |
| IZDELAVA UPORABNIŠKIH MODULOV eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS |  |  |  |
| SKLOP 5 | Vsebina | Naloge | Končni rezultati |
| Faza IX | Analiza in načrtovanje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS | - Pregled in analiza delovanja obstoječih uporabniških modulov v eAPEK (izvajalec), - Pregled in analiza obstoječih poslovnih procesov in podatkov (izvajalec), - Analiza uporabniških potreb in zahtev v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Opredelitev sprememb procesov na podlagi uporabniških potreb in zahtev (izvajalec), - Načrtovanje in dizajn rešitve uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec), - Načrtovanje migracije obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS v nov informacijski sistem (izvajalec), - Usklajevanje z naročnikom in predstavitev rezultatov (izvajalec). | - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-PROG (izvajalec). - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-ZEL (izvajalec). - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-MER (izvajalec). - Dokument Funkcionalna specifikacija uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec). - Predstavitev rezultatov analize in načrtovanja delovanja uporabniških modulov uporabnikom Bralcem in Urejevalcem ter uporabnikom Administratorjem (izvajalec). |
| Faza X | Oblikovanje, razvoj in testiranje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS | - Razvoj uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec), - Testni uvoz oziroma migracija obstoječih podatkov/podatkovnih baz uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (izvajalec), - Priprava potrditvenih testov funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec), - Priprava na usposabljanje uporabnikov Bralcev in Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec), - Testiranje uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS in testiranje ustreznosti delovanja na splošnem ogrodju ter povezavo s skupnimi moduli (naročnik), - Priprava poročil in opredelitev spremenjenih ali dodatnih funkcionalnosti (naročnik), - usklajevanje z naročnikom o spremembah ali dopolnitvah funkcionalnosti (izvajalec), - Razvoj dopolnjenih funkcionalnosti uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec), - Testiranje popravkov/dopolnitev funkcionalnosti (izvajalec in naročnik), - Priprava uporabniških navodil (izvajalec), - Drugi varnostni pregled celotne programske kode informacijskega sistema (naročnik), - Izvedba in testiranje varnostnih popravkov programske kode (izvajalec), - Pregled varnostnih popravkov celotne programske kode informacijskega sistema (naročnik), - Uvajanje uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev (izvajalec), - Zagon uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS na produkcijo (izvajalec), - Priprava poročila o delovanju uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec), - Dopolnitev dokumentacije: Razvojna in tehnična dokumentacija, Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec), - Priprava ustreznih izvozov oziroma uvozov podatkov (sinhronizacija z drugimi rešitvami) v sodelovanju z naročnikom (izvajalec), - Testiranje ustreznosti sinhronizacije z drugimi rešitvami (izvajalec in naročnik), - Primopredaja uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec in naročnik). | - Brezhibno delujoči in stestirani uporabniški moduli eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS (izvajalec). - Dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-PROG, dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-ZEL, dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-MER in dokument Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec). - Usposabljanje uporabnikov Bralcev, uporabnikov Urejevalcev ter uporabnikov Administratorjev (izvajalec). - Dokumenti Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-PROG, dokument Poročilo potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-ZEL, dokument Poročila potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-MER in dokument Poročila potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov uporabniškega modula eAKOS-FRS (naročnik) morebitne zahteve po spremembah. - Dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-PROG, dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-ZEL, dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-MER in dokument Poročilo o delovanju uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec) zaključek pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-PROG, uporabniškega modula eAKOS-ZEL, uporabniškega modula eAKOS-MER in uporabniškega modula eAKOS-FRS. - Dokument Rezultati varnostnega pregleda celotne programske kode informacijskega sistema seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik). - Dokument Poročilo izvedbe in testiranja varnostnih popravkov informacijskega sistema (izvajalec). - Dokument Rezultati pregleda varnostnih popravkov informacijskega sistema seznanitev izvajalca z rezultati (naročnik). - Uspešno zaključen drugi varnostni pregled celotne programske kode informacijskega sistema zaključek pred zagonom uporabniških modulov eAKOS-PROG, eAKOS-ZEL, eAKOS-MER in eAKOS-FRS v produkcijo. - Dopolnitev dokumenta Poročilo o varnostnih mehanizmih informacijskega sistema, ipd. (izvajalec) zaključek po zaključenem drugem varnostnem pregledu programske kode (najkasneje pred zagonom zadnjega uporabniškega modula). - Dokument Uporabniška navodila za vsak nivo uporabnikov agencije/za vsak uporabniški modul posebej (izvajalec). - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-PROG (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-PROG. - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-ZEL (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-ZEL. - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-MER (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-MER. - Dokument Razvojna dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-FRS. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-PROG (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-PROG. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-ZEL (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-ZEL. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-MER (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-MER. - Dokument Tehnična dokumentacija uporabniškega modula eAKOS-FRS (izvajalec) zaključek najkasneje pred primopredajo uporabniškega modula eAKOS-FRS. |
| PODPORA IN GARANCIJA |  |  |  |
| SKLOP 6 | Vsebina | Naloge | Končni rezultat |
| Faza XI | Podpora (vzdrževanje in pomoč uporabnikom, nadgradnje) in garancija | VZDRŽEVANJE IN POMOČ UPORABNIKOM, v obsegu 100 ur v času trajanja veljavnosti pogodbe, ki vključuje: - redno vzdrževanje sistema, med katerega štejemo: - mesečne preglede delovanja operacijskega sistema in pregled strežnikov, - predloge za nadgradnjo operacijskega sistema za zagotavljanje skladnosti z zadnjimi verzijami, - odpravo napak, ki vplivajo na delovanje sistema, - diagnostiko napak ob nedelovanju, - nadgradnje sistemske programske opreme, - nadgradnje sistemske programske opreme zaradi tehnoloških novosti, - vzdrževanje podatkovnih baz, vseh pripadajočih okolij in komponent, - vzdrževanje vseh ogrodij informacijskega sistema (tudi spletni strežnik, konteinerji in podobno), - vsa smiselno povezana vzdrževalna dela, - pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskega sistema, - telefonsko svetovanje, - morebitne dodatne migracije podatkov, - prilagoditve/spremembe konfiguracij, - administracijo in posege na podatkovnih bazah, - razpoložljivost kadrov, kot jih je navedel v svoji ponudbi, - optimizacijo obstoječih, že vgrajenih funkcionalnosti, - nadzor nad ustrezno umestitvijo na strežnik in obremenjenosti baze, - odpravo težav zaradi migracij na nove verzije sistemskega okolja, - prilagoditve zaradi potreb povezovanja z drugimi programskimi rešitvami, ki jih uporablja naročnik, - periodične predloge nadgradenj, dopolnitev in potencialnih izboljšav informacijskega sistema, ki jih bo naročnik preučil in njihovo izvedbo potrdil, - druga smiselno povezana vzdrževalna dela. NADGRADNJE: - Nadgradnje sistema na zahtevo naročnika v obsegu največ do 400 ur v času trajanja veljavnosti pogodbe in - priprava potrebne dokumentacije po spremembah. GARANCIJO: - Garancija za brezhibno delovanje programske opreme. | Brezhibno delujoč informacijski sistem, skladen z zahtevami in dopolnilnimi naročili uporabnikov naročnika. |

Podrobne zahteve informacijskega sistema so zapisane v nadaljevanju dokumenta.

  - Projektna ekipa

Izvajalec mora naročniku zagotoviti stalno projektno ekipo ustrezno usposobljenega kadra, ki bo izpolnjevala projektni načrt, skladno z vsebinsko in časovno planiranimi sklopi in fazami projekta ter zagotoviti redne projektne sestanke, na katerih bo naročnika seznanil s potekom dela in odprtimi vprašanji. Pri tem bo naročnik z izvajalcem sodeloval kooperativno. Redni projektni sestanki morajo potekati vsaj 2x mesečno, po potrebi tudi pogosteje – dogovor med vodjo projekta izvajalca in vodjo projekta naročnika. Izvajalec zagotavlja dosegljivost in odzivnost v času trajanja pogodbe med 8:00 in 16:00 uro: po elektronski pošti, telefonu, spletnem portalu in po potrebi na sedežu agencije.

Ponudnik mora navesti člane projektne skupine, ki skupaj pokrivajo devet (9) funkcij, in sicer:

- Vodja projekta, ki ima vsaj sedem (7) let delovnih izkušenj na področju projektnega vodenja in je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb vodil projekt izdelave in implementacije vsaj enega (1) informacijskeg sistema, ki je soroden sistemu, ki je predmet tega naročila;

- Poslovno – sistemski analitik, ki ima vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju poslovno – sistemske analitike in je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb vodil izvedbo analize, zbiral uporabniške zahteve preko tehnike intervjujev ali druge metode, dokumentiral delovne procese, izdeloval funkcionalne specifikacije in sodeloval pri načrtovanju rešitve za vsaj en (1) informacijski sistem, ki je soroden sistemu, ki je predmet tega naročila;

- Arhitekt rešitve (načrtovalec informacijskih sistemov), ki ima vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju načrtovanja informacijskih sistemov in je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb načrtoval arhitekturo rešitve in koordiniral razvoj vsaj enega (1) informacijskega sistema, ki je soroden sistemu, ki je predmet tega naročila;

- Tester, ki ima vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj na področju testiranja programskih rešitev in je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel testiranje vsaj enega (1) informacijskega sistema, ki je soroden sistemu, ki je predmet tega naročila;

- Pet (5) razvojnih inženirjev (vodilni inženir in štiri (4) razvojne inženirje), ki imajo vsak posebej vsaj štiri (4) leta delovnih izkušenj na področju razvoja programskih rešitev in so vsak posebej v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb razvijali vsaj en (1) informacijski sistem, ki je soroden sistemu, ki je predmet tega naročila.

Posamezni član projektne skupine, ki ga navede ponudnik, lahko izmed navedenih funkcij opravlja največ dve funkciji hkrati (na primer: ista oseba opravlja funkcijo vodje projekta in funkcijo vodilnega razvojnega inženirja), pri čemer pa mora biti delo na obeh funkcijah opravljeno strokovno in kvalitetno, brez časovnih zamikov ali drugih vplivov na izvedbo in zaključek posameznih faz projekta.

  - Vodenje in koordinacija projekta

Ponudnik mora v ponudbi navesti in opredeliti metodologijo oziroma način projektnega vodenja, ki ga predlaga za kvalitetno in uspešno izvedbo projekta. Pri tem mora navesti razloge, zaradi katerih meni, da bi izbrana metodologija prispevala k uspešni organizaciji, komunikaciji, planiranju, koordiniranju, spremljanju, nadzoru, obvladovanju tveganj in sprememb v vseh fazah projekta, motiviranju članov projektnih ekip, z namenom doseganja zastavljenih ciljev v okviru zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec prevzema projektno vodenje in svetovanje naročniku za celotno obdobje trajanja pogodbe. Vodenje in koordinacija projekta obsega organizacijo in vodenje projekta, poročila o projektu, zapisnike in korespondenco ter koordinacijo med osebjem naročnika in izvajalca prvenstveno na lokaciji naročnika, izjemoma (po utemeljeni potrebi) lahko tudi na lokaciji izvajalca.

Ponudnik mora v ponudbi podati predstavitev in prikaz programskega orodja (angl. »Project management tool«), ki ga namerava uporabiti za operativno izvajanje aktivnosti projekta.

Izvajalec mora na podlagi lastnih zmožnosti za čas razvoja informacijskega sistema zagotoviti programsko orodje (angl. »Project management tool«) za operativno izvajanje aktivnosti tako naročnika kot izvajalca, ki ne sme biti uporabljeno v javnih oblakih. Na strani agencije bo do tega orodja dostopalo največ 15 oseb. Podatkovno skladišče tega orodja mora biti na lokaciji izvajalca in mora zagotavljati varno komunikacijo. Po prevzemu informacijskega sistema izvajalec ni več dolžan ohranjati tega orodja, razen če izvajalec ne presodi drugače (na primer to zanj ne predstavlja dodatnega stroška oziroma mu olajšuje delo pri izvedbi nadaljnje podpore in nadgradenj na sistemu do izteka pogodbe). Stroške uporabe programskega orodja (angl. “Project management tool”) v celoti krije izvajalec.

Vodja projekta izvajalca, vodja analize in načrtovanja programske rešitve in programer razvijalec sistema morajo biti redno prisotni pri vseh periodičnih projektnih sestankih, intervjujih in delavnicah analize, usposabljanjih testiranja ter drugih z naročnikom dogovorjenih srečanjih.

  - Projektni sestanki

Namen projektnih sestankov je pregled poteka vseh aktivnosti na projektu v obdobju od zadnjega projektnega sestanka. Na teh sestankih bosta sodelovali ožji ekipi naročnika in izvajalca, praviloma pri naročniku. Stroški sestankov so vključeni v ceno in se ne smejo dodatno zaračunavati. Redni projektni sestanki morajo potekati tedensko, po potrebi pogosteje/redkeje – dogovor med vodjo projekta izvajalca in vodjo projekta naročnika.

Projektni sestanki bodo potrebni zaradi preverjanja stanja na projektu, za ugotavljanje razvoja projekta, za zagotavljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter za popolno koordinacijo med osebjem naročnika in osebjem izvajalca. Na projektnih sestankih bo opravljen pregled opravljenih aktivnosti v obdobju od zadnjega projektnega sestanka, pregled in razlogi za morebitne neopravljene aktivnosti iz preteklih obdobij, dogovorjen bo operativni plan aktivnosti in reševanje problematike za obdobje do naslednjega projektnega sestanka v okviru terminskega plana.

    - Sklicevanje sestankov

Sklicatelj projektnih sestankov bo praviloma vodja projekta izvajalca, lahko pa tudi vodja projekta naročnika. Na vsakem projektnem sestanku se potrdi termin za naslednji sestanek. Operativni sestanki so stvar sprotne komunikacije in presoje strokovnjakov pri izvajalcu in naročniku.

    - Zapisniki sestankov

Vodja projekta izvajalca bo po vsakem projektnem sestanku pripravil zapisnik, ki ga bo najkasneje en teden po sestanku poslal v pregled vodji projekta naročnika.

Zapisniki teh sestankov morajo vsebovati najmanj:

- datum in mesto sestanka,

- imena vseh udeležencev,

- zapis o vseh novih zahtevah z določitvijo odgovornosti in datuma izvedbe,

- zapis o predvidenem času za odgovore na zahteve,

- kratek zapis o vseh obravnavanih temah na sestanku,

- datum, uro in mesto naslednjega sestanka,

- spisek aktivnosti v prihodnjem obdobju,

- prilogo s stanjem izvedbe nalog.

    - Poročila o izvedenem delu

V času izdelave in implementacije informacijskega sistema mora izvajalec v roku petih (5) delovnih dni po zaključeni izvedbi del vsakega posameznega sklopa projekta (od 1 do 5) oddati poročilo s specifikacijo opravljenih del glede na zahteve tega dokumenta. Vsebina poročila je glavna sestavina vsakega primopredajnega zapisnika. Poročilo s specifikacijo opravljenih del, ki ga bo izvajalec oddal, bo naročnik pregledal in potrdil skladnost z zahtevami tega dokumenta (tehnične specifikacije).

Poročila morajo vsebovati najmanj naslednje elemente:

- opis del, ki so bila opravljena v času, ki ga obravnava poročilo,

- navedbo del, ki bodo opravljena v obdobju do naslednjega poročila,

- navedbo zahteve iz tehničnih specifikacij, na katero se delo navezuje,

- dejansko stanje glede na terminski plan in navedbo odgovornosti posamezne aktivnosti,

- opis pomembnejših težav na projektu in

- odstopanja od predvidenega terminskega plana.

V času vzdrževanja informacijskega sistema mora izvajalec v mesečnih poročilih opisati dejansko opravljena vzdrževalna dela. Tudi pri teh poročilih naj izvajalec smiselno upošteva zgoraj zahtevane elemente, ki jih poročila morajo vsebovati. Enako velja tudi za poročila pri nadgradnjah.

  - Terminski plan in projektni načrt

Ponudnik mora na osnovi lastne organiziranosti in zahtevanega maksimalnega roka izvedbe pripraviti podroben terminski plan poteka izvajanja projekta, ki ga priloži ponudbi.

Terminski plan mora vsebovati vse ključne aktivnosti ponudnika kot tudi naročnika, ki bodo potekale med izvajanjem projekta. Vsebovati mora vse termine v zvezi z analizo in načrtovanjem, izdelavo, migracijo podatkov, testiranjem, usposabljanjem in implementacijo informacijskega sistema. Za razumevanje predvidenih aktivnosti mora biti terminski plan usklajen z arhitekturo programske rešitve ter natančnimi opisi komponent rešitve in medsebojnih relacij v smislu procesov in tokov podatkov.

Poleg tega morajo biti v terminskem planu jasno opredeljene tudi soodvisnosti med predvidenimi aktivnosti in določene stopnje nadzora nad njihovim izvajanjem (pomeni, da morajo biti opredeljeni tudi časovni mejniki projekta, pri katerih bo vrednoten potek projekta – izvedba po planu/zamuda - za doseganje določenega roka do zagona v produkcijsko okolje naročnika).

V terminskem planu morajo biti jasno navedene in razmejene odgovornosti pri posameznih aktivnostih, ki jih imata naročnik in ponudnik.

V času izvajanja projekta mora izvajalec natančno slediti dejanski realizaciji aktivnosti glede na predviden terminski plan projekta, in v primeru zamude o tem takoj obvestiti vodjo projekta naročnika po elektronski pošti. V primeru, da zamuda, pri izvedbi določene aktivnosti, vpliva na časovno izvedbo ostalih aktivnosti projekta v nadaljevanju, mora izvajalec naročniku hkrati z obvestilom predložiti tudi predlog novega terminskega plana projekta.

Izvajalec mora naročniku posredovati dokument »Projektni načrt« najkasneje 14 dni po začetku prvega sklopa projekta (lahko tudi prej). Projektni načrt mora biti popolnoma usklajen s terminskim planom, ki ga je ponudnik posredoval v ponudbi. V projektnem načrtu mora izvajalec jasno opredeliti način celotne organizacije in dela na projektu (tveganja in omejitve, postopek za obvladovanje sprememb na projektu, odprava napak, potek komunikacije, vključenost naročnika v zgodnjo fazo razvoja z namenom sprotno preverjanja rešitve, ipd.).

  - Analiza in načrtovanje programske rešitve

Ponudnik mora v ponudbi opisati izbrani postopek in način izvedbe analize in načrtovanja programske rešitve.

Izvajalec, kot nosilec vseh faz, ki vključujejo analizo in načrtovanje programske rešitve, mora na osnovi lastne organiziranosti in strokovnosti svojih kadrov določiti vodjo analize in načrtovanja programske rešitve ter opredeliti postopek in način izvedbe teh faz programske rešitve.

Izvajalec lahko sprejme odločitev o ustreznem načinu pridobivanja uporabniških zahtev, pri čemer mora izvesti najmanj:

- Natančen pregled celotne vsebine tega dokumenta (tehnične specifikacije),

- Natančen pregled delovanja funkcionalnosti obstoječega sistema eAPEK,

- Natančen pregled dokumentacije obstoječega sistema eAPEK,

- Pregled in analizo naročnikove obstoječe programske rešitve skupaj z uporabniki posameznih modulov (izjema je analiza in načrtovanje uporabniškega modula eAKOS-RDIF, kar izvajalec opravi samostojno),

- Pregled in analizo ostale interne dokumentacije naročnika,

- Pregled in analizo obstoječega dela in procesov uporabnikov (nosilcev poslovnih procesov),

- Pregled in analizo obstoječega dela administratorjev agencije (nosilcev IT procesov in integracij).

Naročnik mora pri izvajanju vseh aktivnostih sodelovati skrbno in strokovno ter izvajalcu nuditi vso potrebno podporo in podajati informacije, dokumente in podatke, s katerimi razpolaga in so vezani na izvedbo projekta. V kolikor bodo uporabniki agencije v predlaganih terminih intervjujev in delavnic zasedeni, bo vodja projekta naročnika uskladil nove termine in jih takoj oziroma v najkrajšem možnem času posredoval vodji projekta izvajalca v potrditev.

Rezultate analize in načrtovanja programske rešitve mora izvajalec zapisati v dokumentih Funkcionalna specifikacija po posameznih uporabniških modulih, na način, ki bo naročniku razumljiv. Funkcionalna specifikacija posameznega uporabniškega modula mora upoštevati zahtevo po jasni opredelitvi poslovnih in delovnih procesov, s komentiranimi diagrami po UML 2.5 ali OCL 2.4 ali BPMN 2.0 standardu. Opredeljeni poslovni in delovni procesi bodo osnova za predvidene scenarije delovnih postopkov, ki morajo biti zajeti v potrditvenih testih funkcionalnosti (v postopku testiranja). Dodatne pojasnitve v zvezi s sestavnimi elementi projektne dokumentacije so navedene v nadaljevanju tega dokumenta.

Natančne uporabniške zahteve za razvoj posameznih uporabniških modulov bodo v procesu analize in načrtovanja pridobljene s pomočjo intervjujev z uporabniki trenutne programske opreme ter vodji sektorjev.

Po zaključku analize in načrtovanja posameznega modula informacijskega sistema mora izvajalec izvesti predstavitev rezultatov analize in načrtovanja uporabnikom agencije in zaključke zapisati v zapisnik.

Pomembno je, da se tekom izdelave funkcionalnih specifikacij predvidi tudi možne razširitve in spremembe v prihodnosti, saj je le na tak način mogoče ustrezno pripraviti programsko kodo modulov.

  - Razvoj sistema

Z namenom hitrega, konkretnega in natančnega usklajevanja med naročnikom in izvajalcem morata biti stalno, najmanj dvakrat tedensko, prisotna na lokaciji naročnika vsaj dva razvijalca s strani izvajalca. Tako bo omogočena direktna komunikacija razvijalca agencije in razvijalca naročnika za potrebe ustrezne izvedbe prilagoditev, sprememb ali dopolnitvenih funkcionalnosti na sistemu. V primeru presoje, da prisotnost ne bi bila potrebna v fazah razvoja posameznih modulov, se izvajalec in naročnik lahko dogovorita o drugačnem načinu direktne komunikacije.

V začetni razvojni fazi mora izvajalec vzpostaviti razvojno okolje pri sebi (t.j. razvojno okolje izvajalca). Po zaključenem razvoju sistema v razvojnem okolju izvajalca v II. Fazi projekta pa mora izvajalec vzpostaviti razvojno/testno in produkcijsko okolje pri naročniku ter izvesti prenos rešitve iz razvojnega okolja izvajalca.

    - Razvoj po prehodu na fazo vzdrževanja

Razvojna dela ter popravki na novem informacijskem sistemu, ko bo le-ta predan v uporabo, bodo potekala na razvojni infrastrukturi eAKOS. Ob prehodu v fazo vzdrževanja bo izvajalec vso programsko kodo z vsemi pripadajočimi deli (modeli podatkovnih zbirk) naložil na GIT strežnik agencije, ki ga bo od takrat naprej tudi dosledno uporabljal in ustrezno dokumentiral (git commit –m $msg) vsak poseg v programsko kodo.

Za nadaljni razvoj programske rešitve bo izvajalec uporabljal razvojno infrastrukturo eAKOS, kjer mu bo agencija zagotovila ustrezne dostope ter razvojna okolja (Linux/Windows, moduli in orodja, potrebna za razvoj). V kolikor pri tem izvajalec potrebuje licenčna razvojna orodja jih mora zagotoviti sam na lastne stroške.

  - Testiranje sistema

Izvedba testiranja je zahtevana po zaključku razvoja splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih gradnikov ter posameznih uporabniških modulov. Po vgradnji vsakega uporabniškega modula je zahtevan tudi ponovni preizkus delovanja splošnega ogrodja informacijskega sistema ter skupnih gradnikov.

Izvajalec mora v sklopu testiranja izvesti testiranje ustreznega delovanja:

- vseh funkcionalnosti informacijskega sistema; vključno z integracijami z drugimi sistemi;

- vseh uporabniških funkcionalnosti;

- v skladu z dokumentacijo (zahtevami naročnika, …) in pod določenimi obremenitvami, ki zagotavlja ustrezno odzvinost/performance.

Izvajalec mora izvesti temeljito testiranje vseh razvitih funkcionalnosti informacijskega sistema (vključno z integracijami z drugimi sistemi) in odpraviti morebitna odstopanja v delovanju funkcionalnosti, varnostnih ranljivosti, pred izvedbo usposabljanja uporabnikov bralcev, urejevalcev in administratorjev agencije. Testiranje je lahko opravljeno tudi pri delno razvitih funkcionalnostih, pri čemer mora izvajalec po razvoju končnih funkcionalnosti, testiranje ponoviti. Testiranje vseh funkcionalnosti sistema mora izvajalec opraviti na konkretnih podatkih testnega uvoza (migracije) obstoječih podatkov.

Po izvedbi samostojnega testiranja, bo izvajalec naročniku posredoval dokumente Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov za posamezni uporabniški modul, v katerih morajo biti poleg jasno opredeljenih testiranih funkcionalnosti sistema (skladnih z zahtevami tehničnih specifikacij naročnika), jasno prikazani in opisani tudi scenariji delovnih procesov in postopkov po korakih. Po prejemu potrditvenih testov izvajalca in zaključenem usposabljanju uporabnikov Bralcev, Urejevalcev in Administratorjev, bodo končni uporabniki agencije izvajali samostojna testiranja funkcionalnosti sistema in izvajalcu sproti posredovali svoja poročila (Poročila potrditvenih testov funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov), v katerih bodo opredeljene tudi potrebne prilagoditve, spremembe ali dopolnitvene funkcionalnosti.

Celovito testiranje ustreznega delovanja informacijskega sistema kot celote bo izvajalec temeljito in natančno izvedel v razvojno/testnem okolju pri naročniku, še pred zagonom v produkcijo. Testiranje ustreznosti mora vključevati tudi predvidene obremenitve, ki zagotavljajo ustrezno odzivnost (performance).

  - Usposabljanje in izobraževanje uporabnikov

Izvajalec mora usposobiti in izobraziti vse uporabnike informacijskega sistema na agenciji, tako uporabnike Bralce in uporabnike Urejevalce, kakor tudi uporabnike Administratorje, da bodo lahko aktivno in kakovostno uporabljali vse implementirane funkcionalnosti novega informacijskega sistema. Usposabljanje in izobraževanje mora voditi izurjeno osebje izvajalca, ki ima izkušnje z implementacijo podobnih informacijskih sistemov, kot bo dobavljen in implementiran. Usposabljanja morajo potekati na lokaciji naročnika z uporabo sistema, nameščenega na strežniško infrastrukturo agencije. Podrobe zahteve za dokumentacijo so navedene v poglavju 17.

Izvedba izobraževanja bo potekala po vsakem zaključku razvoja in testiranja posameznega sklopa oziroma posameznega uporabniškega modula.

Izvajalec je dolžan pripraviti vsebinske in časovne opredelitve obsega posameznega izobraževanja.

Pred izvedbo vsakega usposabljanja in izobraževanja uporabnikov mora izvajalec naročniku predatidokumentacijo za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov, ločeno glede na posamezni tip uporabnikov (uporabnik Bralec, uporabnik Urejevalec, Administrator). Dodatne pojasnitve v zvezi s sestavnimi elementi dokumentacije za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov so navedene v ločenem poglavju Dokumentacija v nadaljevanju tega dokumenta.

Skupne zahteve novega informacijskega sistema

V nadaljevanju je podan opis skupnih zahtev novega informacijskega sistema s poudarki na funkcionalnostih nove rešitve, ki jih mora informacijski sistem zagotavljati in bo v pomoč ponudnikom pri razumevanju naročnikovih zahtev pri pripravi ponudbe.

Naročnik poudarja, da je v poglavju o vzpostavitvi in implementaciji sistema navedel nekatere primere arhitekture (tehnologij ali principov) kot pomoč ponudnikom pri razumevanju pričakovanega končnega rezultata. S tem  ponudniki pri razvoju informacijskega sistema niso omejeni, ampak lahko predlagajo svoj predlog rešitve, ki pa mora zagotavljati ekvivalentno funkcionalnost kot je bila predvidena s predlogom naročnika. Izbrane rešitve mora ponudnik natančno pojasniti in opredeliti v dokumentu Arhitektura informacijskega sistema eAKOS (opis programske rešitve, specifikacija zahtevane strojne in programske opreme ter natančna slika arhitekture programske rešitve z natančnimi opisi komponent rešitve), ki ga priloži svoji ponudbi.

Izvajalec mora upoštevati priporočila Informacijskega pooblaščenca glede obdelave, povezovanja in shranjevanja osebnih podatkov. Informacijski sistem mora biti skladen s standardom ISO 27001 in 27002 v poglavjih, ki se nanašajo/navezujejo na informacijsko varnost in revizijske sledi. Uspešno mora prestati tudi preverjanje ranljivosti po OWASP Top 10, ki bo opravljeno v sklopu varnostnega pregleda programske kode s strani naročnika. Vse morebitno odkrite pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti pred zagonom informacijskega sistema oziroma uporabniškega modula v produkcijskem okolju.

  - Cilji

Cilj projekta je postavitev in zagon brezhibno delujočega novega informacijskega sistema agencije, ki bo nadomestil in nadgradil funkcionalnosti obstoječega informacijskega sistema eAPEK.

Nov informacijski sistem mora biti postavljen v slovenskem jeziku in po načelih odzivnega dizajna (responsive design) s sodobno zasnovo. Zasnovan mora biti v obliki produkta, ki je modularen, ima predpripravljene možnosti medsebojne komunikacije modulov, in s tem omogoča enostavne razširitve z razvojem dodatnih modulov oziroma vtičnikov zalednega dela informacijskega sistema (ne z uporabo vtičnikov za brskalnike).

Nov informacijski sistem mora zagotavljati najmanj zapisane zahteve tega dokumenta in ne sme zagotavljati manj od tega, kar zagotavlja obstoječa programska rešitev agencije (eAPEK). Izvajalec kot ekspert mora v nov informacijski sistem vključiti vse ustrezne obstoječe funkcionalnosti, dodati nove funkcionalnosti in jih obogatiti z znanjem (angl. Know-How) s tega področja.

Agencija se je odločila za nakup informacijskega sistema »na ključ«. Pričakovana je torej celovita rešitev, ki se preda v last naročnika.

  - Splošno

Nov informacijski sistem mora biti fleksibilen in ves čas dostopen za uporabo torej delovati brez nepotrebnih prekinitev. Sicer pa mora biti polno funkcionalen minimalno med 7:00 in 17:00 uro ko so na njem uporabniki. To ni sistem, ki bi moral zagotavljati high availability. Biti mora enostaven za uporabo in vzdrževanje ter omogočati nenehno, hitro in enostavno nadgrajevanje, da se naloge uporabnikov agencije lahko izvajajo učinkovito, pravilno, kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Omogočeno mora biti:

- redno prilagajanje informacijskega sistema novim potrebam (nadgradnje, novi uporabniški moduli, nove funkcionalnosti, dopolnitve funkcionalnosti itd.),

- beleženje in redna analiza zapisov delovanja informacijskega sistema,

- nadzor dostopa do podatkov ter beleženje dnevniških zapisov na nivoju informacijskega sistema,

- pripravljen in preizkušen scenarij obnove v primeru odpovedi posamezne storitve,

- in vse preostale IT potrebe, da tak informacijski sistem ustrezno deluje oziroma vsa ustrezna informacijska podpora, ki bo zagotavljala nemoteno delovanje informacijskega sistema.

Ob zagonu novega informacijskega sistema je predvidenih deset (10) uporabniških modulov, in sicer:

- eAKOS-RDIF (ODRFz RDIF) – Register dovoljenj za uporabo radiofrekvenčnega spektra (Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc) – RA in TV fekvence,

- eAKOS-RKOM (ODRF brez RDIF) – Register dovoljenj za uporabo radiofrekvenčnega spektra, (Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc) – Frekvence in Radioamaterji,

- eAKOS-OPER – Register operaterjev telekomunikacijskih storitev (Uradna evidence operaterjev),

- eAKOS-STP – Register številskega prostora (Uradna evidenca imetnikov odločb o dodeltivi elementov oštevilčenja),

- eAKOS-POSTA – Register izvajalcev poštnih storitev ter dovoljenj (Uradna evidence izvajalcev poštnih storitev),

- eAKOS-RA – Register radioamaterjev ter radioamaterskih dovoljenj in izpitov (Uradna evidenca imetnikov radioamaterskih dovoljenj),

- eAKOS-PROG – Register izvajalcev multimedijskih storitev, multimedijskih storitev, ter dovoljenj za opravljanje le-teh (Uradna evidenca imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti in Uradna evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo),

- eAKOS-MER – Interna baza merilnih rezultatov, kot pomoč pri delu. Gre za povsem tehnične podatke, ki niso povezani z zakonsko podlago,

- eAKOS-ZEL – Podatki o zavezancih za plačilo prihodkov za delovanja regolatornega organa,

- eAKOS-FRS - Podatki o stanju plačil in odprtih postavkah.

Osnovne funkcionalnosti vseh uporabniških modulov so podobne, razen za uporabniški modul eAKOS-FRS. Specifične zahteve posameznih uporabniških modulov so predstavljene v posameznem poglavju z zahtevami za razvoj posameznega uporabniškega modula.

Ob zagonu novega informacijskega sistema sta predvidena dva (2) skupna modula, ki morata delovati v zaledju programske rešitve za vse uporabniške module in sicer:

- eAKOS-DOC skupni modul, ki bo omogočal pripravo predlog in generiranje dokumentov v vseh uporabniških modulih informacijskega sistema,

- eAKOS-MAIL skupni modul, ki bo omogočal enotno točko za posredovanje avtomatsko generiranih elektronskih obvestil na podlagi urnika opravil ter sistemskih obvestil.

Vsem uporabniškim modulom je skupno tudi splošno ogrodje informacijskega sistema ter skupni gradniki. Sem spadajo najmanj: modul za administracijo (modul, kjer se opravlja določene nastavitve (urniki sinhronizacije, smtp, ldap in podobno), sinhronizacijski modul z javnim spletnim registrom, sinhronizacijski modul za pripravo izvozov za Teletech, sinhronizacijski modul z AJPES oziroma CRS registrom, povezava z dokumentnim sistemom SPIS, sinhronizacijo s Pantheon, sinhronizacijo s portalom eVloge.

Nov informacijski sistem mora omogočati:

- vodenje registra operaterjev,

- vodenje stanja številskega prostora z vizualno predstavitvijo zasedenosti,

- vodenje evidence radioamaterskih dovoljenj, opravljenih izpitov ter izpraševalcev,

- vodenje evidence izvajalcev poštnih storitev in dostave,

- vodenje seznama izvajalcev paketne dostave,

- vodenje evidence dovoljenj izvajanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ter dovoljenj za izvajanje TV in radijskih storitev,

- vodenje evidenc obveznosti, prihodkov ter sankcij,

- vodenje evidenc dodeljenih radijskih frekvenc,

- vodenje evidenc opravljenih meritev z modulom za zagotavljanje »offline« funkcionalnosti,

- ustrezne šifrante za delovanje posameznega uporabniškega modula,

- generiranje dokumentov iz predpripravljenih predlog,

- pripravo odločb o dodelitvi frekvenc (ODRF),

- izračunavanje števila točk na podlagi faktorjev (števila in tipa dodeljenih elementov, frekvenc ali storitev),

- pripravo odločb o dodelitvi števila točk (ODŠT),

- izdelavo novega dokumenta s prenosom (kopijo) podatkov že shranjenega dokumenta/odločbe,

- pripravo odločb o odmeri plačila (ODOP) z avtomatskim generiranjem končnega dokumenta,

  - sistem mora omogočati avtomatsko generiranje dokumentov v SPIS (s pomočjo APPX) - odpreti ustrezno vrsto dokumenta, izbrati ustrezno zahtevo za odpremo in načinh hrambe,

  - sistem mora omogočati testno generiranje ODOP (generiranje identično končnemu, le da ni uvoza na SPIS),

  - sistem mora omogočati tiskanje ODOP (tako testno generiranih kot končnih),

  - testno generirani ODOP mora vsebivati vodni žig TESTNO v ozadju,

  - končno generiranje ODOP mora izvoziti tudi ustrezno pripravljeno datoteko za uvoz na Pantheon,

  - omogočeno mora biti delno izdajanje ODOP oziroma obročno odplačevanje,

  - izdajatelji ODOP naj imajo možnost pred-nastaviti valuto plačila,

  - generirani ODOP mora vključevati tudi avtomatsko izpolnjen UPN nalog,

  - omogočen mora biti vnos različnih vrednosti točke (v začetku leta je lahko drugačna vrednost kot na koncu).

- povezava z dokumentnim sistemom SPIS in avtomatsko knjiženje generiranih dokumentov,

- posredovanje obvestil uporabnikom agencije o potečenih veljavnosti dovoljenj in odločb na datum, pri čemer se obvestilo in avtomatsko generiran dokument avtomatsko tudi beleži v SPIS,

- vodenje on-line zgodovine predlog dokumentov (shramba dokumentov na strežniški strani),

- vodenje on-line zgodovine vseh generiranih dokumentov z vodenjem zgodovine uporabljenih predlog,

- izvozi seznamov poizvedb v uporabniško berljivi obliki preglednic (Office Open XML/OpenDocument),

- izvozi seznamov poizvedb v strojno berljivi obliki (JSON/XML),

- generiranje PDF dokumentov,

- pripravo izvozov podatkov za posamezen uporabniški modul,

- print izvozov podatkov,

- iskalnik in pregledovalnik s funkcionalnostjo, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Iskalnik mora nuditi izvoze zadetkov v formatih OpenDocument in/ali OpenXML,

- avtomatsko obveščanje o poteku odločb in dovoljenj,

- uvoz podatkov iz drugih sistemov,

- omogočen enoten vpogled v statuse vseh izdanih ODOP, ODOP v pripravi in storno ODOP,

- za vsako odločbo mora imeti uporabnik možnost vpisovanja poljubnega števila opomb (komentarjev). Pri vpisovanju komentarjev mora biti zabeležen tudi datum komentarja in uporabniško ime,

- ohranjanje celovitosti podatkov na že kreiranih dokumentih v primeru spremembe ali izbrisa vnosov iz šifrantov.

Nov informacijski sistem mora omogočati sočasno delo na večih modulih hkrati, prav tako na večih dokumentih (odločbah, dovoljenjih) istega modula hkrati, ne sme pa biti omogočeno sočasno delo na istem dokumentu, saj bi s tem lahko povzročili težave pri spremembi vsebine samega dokumenta.

Za vsako spremembo vnesenega podatka mora biti implementirano vodenje sprememb ter funkcionalnost povrnitve, do mere, v kateri le-ta še ohranja integriteto in celovitost podatkov.

Poleg tega mora biti nov informacijski sistem razvit tako, da vsakega uporabnika kar najbolje in najbolj optimalno vodi skozi proces njegovega dela in ga pred morebitnimi napakami opozarja s sistemskimi obvestili (pop up opozorila). Ta obvestila so lahko: obvestilna opozorila, odločitvena opozorila ali pa zavrnilna opozorila. Izvajalec naj glede na definirane procese dela v fazah analize in načrtovanja programske rešitve implementira vsa potrebna obvestila (po lastni presoji), ki jih bo naročnik pri testiranju preveril in po potrebi izvajalcu sporočil morebitne dopolnitve. Pomembno je, da informacijski sistem uporabnika opozori pred izgubo vsebine, če ne bo shranil spremembe. Nov informacijski sistem mora vključevati tudi vsa opozorila, kot jih vsebuje obstoječi.

Pomembna je tudi začetna stran za uporabnike (ali angl. »dashboard«), ki mora biti zmožna pobirati podatke glede na dostopne pravice uporabnikov. V začetni implementaciji je na njej predvidena zgolj povezava do uporabniških modulov.

Vsi iskalniki in pregledovalniki informacijskega sistema bodisi uporabniških modulov ali pa skupnih modulov morajo biti končnim uporabnikom na voljo takoj (brez dodatnega klikanja na ukaz ali gumb iskanje). Uporabnikom naj omogočijo sortiranje prikazane vsebine po posameznih stolpcih (npr. razvrščanje po statusu predloge dokumenta, po datumu zadnje spremembe, po datumu zaključenega dogodka, po avtorju spremembe ipd.) kot tudi poljubno dodajanje stolpcev v pregledovalnik, da lahko uporabnik samostojno odloča o prikazu podatkov in si prilagodi pregled glede na potrebe. Vsi stolci naj imajo možnost prilagajanja njihove širine. V kolikor uporabnik klikne na določen zapis pri pregledu vsebine iskalnika, naj se obarva celotna vrstica tega zapisa v pregledovalniku, vrstica naj bo pomična v obe smeri. Vsi iskalniki in pregledovalniki informacijskega sistema morajo biti razviti tako, da končnim uporabnikom omogočajo, da hitro najdejo iskano vsebino tudi glede na delni vnos podatka iz spustnega seznama (sprotna avtomatična selekcija rezultatov iskanja v informacijskem sistemu glede na vnos). Iskalnik mora omogočati iskanje z vnosom dela znakovnega niza (substring) in ne le s primerjavo vnosa z dejansko vrednostjo polja v zbirki. Poleg tega morajo vsi iskalniki in pregledovalniki omogočati shranitev nastavljenih iskalnih pogojev (shrani filter kot predlogo iskanja), da lahko uporabnik preko predloge iskanja pride do rezultata s klikom na predlogo. Vsak rezultat predloge iskanja, lahko uporabnik izvozi. Iskalniki mora imeti omogočeno kasnejšo razširitev (dodajanje dodatnih polj). Prehodi med podstranmi morajo biti rešene na ustrezen način, ponovno nalaganje strani ni rešitev (posodabljati se morajo samo elementi prikazovalnika). Iskalniki morajo omogočati dinamično filtriranje zadetkov (angl. On the fly) s komunikacijo prek WebSocketa.

V iskalnikih mora biti omogočeno delovanje paginacije, v izogib temu, da bi se več tisoč zadetkov odprlo na isti strani.

Vsak modul, ki omogoča nalaganje priponk (recimo nalaganje logotipov v uporabniškem modulu eAKOS-PROG), mora imeti implementirane ustrezne mehanizme za zaščito sistema. Datoteke ne smejo biti izvršljivega formata ali skriptne datoteke (.exe, .jar, .js, .php, .perl, .py, .sh, .ps, .bat, ipd.), po nalaganju v sistem in pred posredovanjem pa ustrezno za format (Content Type) in preverjene proti zlonamerni kodi v začasnem karantenskem odložišču. Velikost vseh naloženih datotek ne sme presegati vrednosti, ki je nastavljiva v konfiguraciji informacijskega sistema. Preprečeno mora biti zapolnjenje diska z nalaganjem dokumentov in ustrezno obveščanje administratorja sistema o trenutnem stanju, ter o zahtevanem ukrepanju.

Preverjanje naloženih datotek: Ko je posamezna datoteka prenešena na strežnik, jo mora informacijski sistem najprej shraniti v karanteno za pregled pred zlonamerno kodo. V kolikor je pregled uspešno opravljen, steče postopek dalje, datoteka pa se prenese v sistem. V primeru spodletelega preverjanja, se datoteka izbriše, o težavi pa se obvesti tako uporabnika kakor tudi administratorja preko dnevniških zapisov (angl. log file).

Ob pravilnem vnosu parametrov v vnosne maske za vnos nove odločbe (dovoljenja) morajo biti podatki za ODŠT preračunani in prikazani v realnem času, kar pomeni, da se morajo preračuni med polji izvršiti takoj (primer: faktor površine je odvisen od površine pokrivanja).

V kolikor agencija v tem dokumentu kakšne funkcionalnosti ni posebej opredelila, je pa v času sodobne tehnologije dobro poznana in je “must” vseh informacijskih rešitev se smatra, da izvajalec v tistem delu prevzame najboljše prakse.

Novi vpisi v evidence vseh uporabniških modulov morajo imeti ob novem vpisu na voljo spremembo številke dokumenta, kar v obstoječem sistemu ni omogočeno, saj se lahko zgodi, da se uporabnik zmoti pri vpisu in številke ne more več popraviti. Po tem, ko je dokument prenesen v SPIS pa popravek številke ne sme biti več mogoč.

  - Šifranti

Ustrezno pripravljeni šifranti posameznega uporabniškega modula so ključnega pomena za ustrezno delovanje novega informacijskega sistema. Šifranti morajo biti zasnovani enako, kot so zasnovani v obstoječem informacijskem sistemu z izjemo novih uporabniških modulov eAKOS-ZEL in eAKOS-FRS, kjer je potrebno ustrezne šifrante še pripraviti.

Šifranti Vrednost točke v posameznem uporabniškem modulu pa morajo v novem informacijskem sistemu omogočati vnos dveh (več) veljavnih vrednosti hkrati. Trenutno je omogočena zgolj ena sočasno veljavna vrednost točke.

Šifranti morajo imeti omogočeno spremembo vrednosti in dodajanje novih vrednosti (odvisno od posameznega šifranta v posameznem uporabniškem modulu), razen za šifrante, ki se sinhronizirajo iz drugih programskih rešitev. Sprememba obstoječe vrednosti šifranta ne sme vplivati na že zaključene procese oziroma dokumente.

Omogočena mora biti zgodovina predhodnih vrednosti.

Šifranti morajo imeti na voljo iskanje po vseh parametrih, vsi parametri pa morajo biti tudi prikazani v seznamu, katerega mora imeti uporabnik tudi možnost sortirati ter izvoziti kot preglednico ali strojno berljivo datoteko (JSON, CSV).

V novem informacijskem sistemu mora biti omogočeno:

- dodajanje vrednosti šifranta,

- brisanje vrednosti šifranta (za vrednosti, na katere je karkoli vezanega ne sme biti dovoljen izbris, pri tem mora nov informacijski sistem uporabniku podati ustrezna obvestila).

- urejanje vrednosti šifranta (sprememba vrednosti posameznega šifranta ne sme vplivati na že izdane dokumente).

Pri vnosu nove vrednosti v šifrant mora informacijski sistem preveriti ustreznost oblike zapisa in v primeru nepravilnosti uporabniku javiti napako. Slednje mora biti zagotovljeno z ustreznimi izrazi za iskanje vzorcev v tekstu (regex) in mora biti nastavljivo za uporabnika Administratorja. Vnos uporabnika Administratorja začne veljati od trenutka spremembe dalje. Za obstoječe vnose v šifrantih ustrezni izrazi za iskanje vzorcev v tekstu že obstajajo.

  - Vzpostavitev in implementacija sistema

Izvajalec mora vzpostaviti ločeno razvojno/testno okolje pri naročniku in produkcijsko okolje pri naročniku. V kolikor je smiselno in potrebno naj izvajalec namesti tudi uvajalno okolje za izobraževanje uporabnikov, sicer ni potrebno. Razvojno/testno okolje bo služilo razvoju in testiranju pravilnosti kode, delovanja aplikacije in posameznih modulov, preverjanju dopolnitev in nadgradenj, produkcijsko pa polni produkciji, kjer se nameščajo popravki, dopolnitve in nove funkcionalnosti, v skladu z odobritvami naročnika (preverba delovanja v kontekstu predhodnih funkcionalnih in performančnih testov). V kolikor izvajalec tekom razvoja programske rešitve zahteva obsežnejšo infrastrukturo kot je bila predvidena v ponudbi, o njeni ustreznosti presoja naročnik.

Izvajalec bo tekom trajanja pogodbe poskrbel za poenotenost razvojnega/testnega okolja naročnika in produkcijskega okolja naročnika, s stališča nameščene programske opreme, knjižnjic in podatkov v podatkovnih zbirkah, z ustreznimi prilagoditvami nastavitev razvojnega okolja (npr. sistem ne pošilja e-poštnih sporočil uporabnikom).

Nov informacijski sistem mora biti nameščen na lokaciji agencije. Pred predajo in začetkom dela, mora izvajalec izvesti podrobno testiranje oziroma poskusno obratovanje, na podlagi katerega bo izvedel optimizacijo in prilagoditve. Dolžnost izvajalca je tudi, da pred predajo končne verzije informacijskega sistema odkrije in popravi vse napake. Po optimizaciji, prilagoditvah in odpravljanju napak bo izvajalec pisno potrdil, da pripravljen informacijski sistem popolnoma ustreza vsem zahtevam iz tega dokumenta.

Zaradi narave samega sistema pričakujemo razvoj modularne rešitve v obliki mikroservisov, ki med seboj komunicirajo na ustrezen poenoten način (MQTT broker / MQTT client, Web API …). Informacijski sistem mora biti načrtovan po načelih database-first. Za hitrostno manj kritične dele preferiramo razvoj v skriptnih jezikih, medtem, ko za strežniško zaledje (manipulacija s podatkovnimi zbirkami) to ne velja. Vsa logika mora biti vgrajena v sami aplikaciji in ne z uporabo procedur na nivoju podatkovne zbirke (stored procedures).

Komunikacija med strežnikom in brskalnikom odjemalca mora biti implementirana preko uporabe tehnologije WebSocket, ki bo skrbela za ustrezno (sprotno) shranjevanje vpisov. Dokler ne bo uporabnik potrdil določenega vnosa v formo, bo aplikacija vsebino vnosnih polj hranila na strežniški strani. Za uporabnika je namreč zelo moteče, če delno ali v celoti izpolnjena vnosna forma izgine zaradi uporabe web vmesnika, na primer zaradi zaprtja zavihka, pritiska tipke »nazaj-back« ali »osvežitev – refresh« in podobno). Uporabnik na primer lahko izpolni podatke, gre z opcijo »nazaj« v brskalniku na prejšnjo stran, ko pa se vrne naprej na stran, ki jo je izpolnjeval, podatkov ni več vpisanih.

Izvajalec mora tudi poskrbeti za ustrezno delovanje navigacijskih tipk v brskalniku (naprej, nazaj, backspace, preprečitev delovanja tipke »Back« in podobno).

Nov informacijski sistem mora direktno brez virtualiziranja delovati na strežniku z RHEL 8/CentOS 8 ali novejšem in/ali Windows Server 2019. Za podatkovni nivo mora biti predvidena relacijska podatkovna baza, ki podpira standard SQL. Za podatkovno zbirko lahko izvajalec izbira izključno med PostgreSQL, MySQL/MariaDB in Microsoft SQL in mora pri tem uporabiti Objektno-relacijsko mapiranje ORM. Zahteva za razvoj programske rešitve je uporaba ustreznega ogrodja, ki upošteva MVC (angl. Model-View-Controller)/MVVM (angl. Model-View-Viewmodel), brez uporabe »3rd party« knjižnjic, ki so vezane na operacijski sistem, različico le-tega ali vezan na uporabo kateregakoli drugega podsklopa. O porabi sistemskih resursov (število VM, alokacija ter konfiguracija diskovnega prostora, konfiguracija omrežja, pomnilnika ter procesorskih niti) presoja naročnik.

V primeru razvoja informacijskega sistema v Windows okolju, mora izvajalec uporabiti strežniško licenco Windows Server Standard, ki jo zagotovi naročnik. V kolikor je predvidena uporaba drugih strežniških licenc, morajo biti le-te vključene v skupno ceno ponudbe. Uporaba uporabniške različice operacijskega sistema Windows (8.1, 10 – Home/Pro/Ent, LTSB/LTSC in podobno) ni dovoljena. Uporabo večjega števila licenc mora izvajalec ustrezno utemeljiti, o upravičenosti pa presoja naročnik.

Zahtevana je uporaba tehnologije virtualizacije na nivoju operacijskega sistema (Containerization Platform – Docker, LXC ali podobno) za potrebe poganjanja programske rešitve.

Nov informacijski sistem mora zagotavljati varnostne mehanizme, ki pred izvedbo vsake transakcije na podatkovni zbirki preverijo uporabniške skupine, dostope in pravice. Če so pravice za branje in pisanje za določen modul informacijskega sistema ustrezne, se transakcije izvedejo, drugače sistem uporabnika preusmeri na začetno stran (dashboard) oziroma v primeru neaktivnosti uporabniškega računa, na prijavno stran.

Delovanje programske rešitve na strani odjemalca mora biti zagotovljeno brez dodatnih nameščenih vtičnikov (plug-in). Delovanje na strani odjemalca mora biti zagotovljeno z uporabo čistega JavaScript jezika oziroma ustreznimi ogrodji (framework) in mora delovati na vseh trenutno razširjenih brskalnikih (Mozilla Firefox, Google Crome, MS Edge with Blink Engine ter Apple Safari), ne glede na operacijski sistem. Iz kompatibilnostnih zahtev sta izvzeta brskalnika MS Internet Explorer ter MS Edge, temelječ na EdgeHTML Engine, saj sta dosegla točko konca razvoja (End Of Life) in brskalniki na mobilnih telefonih in tablicah. Za izgled uporabniške aplikacije preferiramo uporabo enega izmed splošno uporabljanih ogrodij (npr. Bootstrap 4).

V primeru obiska informacijskega sistema z uporabo nepodprtega brskalnika (IE, mobilni brskalniki) mora biti uporabnik o tem ustrezno obveščen, hkrati pa mu mora biti preprečena nadaljna uporaba sistema. Enako velja za obisk brskalnikov na mobilnih telefonih in tablicah, saj ni namen, da aplikacija tam deluje.

Vsebina, potrebna za delovanje programske rešitve se mora nahajati na strežnikih agencije in ne na omrežjih za distribucijo vsebin (angl. Content distribution Network - CDN).

Do namestitve končne verzije splošnega ogrodja in skupnih gradnikov lahko razvoj poteka v razvojnem okolju pri izvajalcu. Izvajalec bo naročnika v času izvajanja razvoja obveščal o podrobnostih za ogled ter posredoval informacije o delnih rešitvah. Po predaji splošnega ogrodja in skupnih gradnikov pa morata biti razvojno/testno in produkcijsko okolje vzpostavljena pri naročniku.

Izvajalec se zavezuje, da bo produkcijsko okolje naročnika v celoti pripravil in nastavil tako, da bo popolnoma uporabno in funkcionalno za vse uporabnike, da bodo lahko brez omejitev, dodatnih nastavitev ali dodatnega predhodnega dela, pričeli opravljali svoje zadolžitve takoj ob zagonu novega informacijskega sistema - npr. stanje uporabnikov (uporabniških skupin, uporabniških profilov, uporabniških pravic) in vzpostavitev obstoječega stanja vseh podatkov trenutnega sistema.

Izvajalec mora omejiti dolžino seje. Dolžina seje naj bo podana kot nastavitev informacijskega sistema, ki jo lahko administrator poljubno spremeni (navodila naj bodo vključena v tehnično dokumentacijo).

Izvorna koda mora biti opremljena s komentarji. Za vsako namestitev novega uporabniškega modula ali popravka obstoječe programske kode, mora izvajalec pripraviti (dopolniti) ustrezna navodila za namestitev in uporabo ter posodobiti razvojno in tehnično dokumentacijo, hkrati pa poskrbeti za posodobitev v vodenem repozitoriju (GIT, SVN ipd.) agencije.

  - Dnevniški zapisi

Nov informacijski sistem mora za sleherni del aplikacije beležiti dogajanje ter morebitne napake pri delovanju zapisovati v dnevniške (server in application log) datoteke, katere mora vsakodnevno ločevati (logrotate) in zagotavljati izbris po času, določenem v konfiguraciji.

  - Vodenje zgodovine v informacijskem sistemu

Sprememba ali izbris vnosa v novem informacijskem sistemu (šifrant, vnos šifranta, odločba ali dovoljenje in podobno), torej kakršnakoli sprememba na podatkih mora zagotavljati beleženje zgodovine na način, da je vsaka sprememba ali izbris vnosa reverzibilen iz baze sistema. Slednje pomeni, da mora podatek ostati v bazi, čeprav v novem informacijskem sistemu za uporabnike ni prikazan. Prav tako mora biti dogodek reaktivacije ustrezno zabeležen v podatkovni zbirki. V primeru reaktivacije podatkov iz podatkovne baze mora biti za določen podatek (npr. vnos iz šifranta) uporabniku Urejevalcu vidna tudi stara zgodovina in ne samo od dneva povrnitve dalje. Uporabnik Urejevalec mora biti o reaktivaciji obveščen z elektronskim obvestilom.

Informacijski sistem mora kljub spremembam zagotavljati integriteto vsakega zaključenega dokumenta.

  - Beleženje revizijske sledi

Informacijski sistem mora zagotavljati beleženje vseh aktivnosti, ki se zgodijo ob uporabi (dnevniški zapisi). Beležene morajo biti vse aktivnosti vseh uporabnikov. Vzpostavljen mora biti pregledovalnik vsebine vseh zavedenih aktivnosti uporabnikov.

Kjer se beležijo aktivnosti se morajo revizijske sledi zapisovati v timestamp formatu, da je omogočeno učinkovito in hitro iskanje med aktivnosti glede na čas njihovega nastanka (torej zapis točnega časa, ko so se aktivnosti izvedle v določenem dnevu).

Beleženje sprememb mora biti skladno z zahtevami za zagotavljanje revizijske sledi (datoteka v režimu append-only). Revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne na način, da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi.

Informacijski sistem mora zagotavljati tudi beleženje dostopov in transakcij na podatkovnih bazah s celotno poizvedbo (angl. query string), kar naj bo del revizijske sledi.

  - Licenčni pogoji

V kolikor bo informacijski sistem vključeval kakršnokoli licenčno programsko opremo mora biti le-ta kupljena v imenu agencije (naročnika) in ne izvajalca.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokument, iz katerega je razvidna struktura cene z navedbo programske opreme, vrste licenc, njihovim trajanjem, številom ter ceno za vsako licenco ločeno. Prikaz stroškov, povezanih z licenčninami in zagotavljanjem veljavnosti licenc, mora obsegati obdobje desetih (10) let, kar pomeni, da mora ponudnik predstaviti oceno teh stroškov za naročnika za dodatnih šest (6) let po izteku pogodbe. Naročnik namreč predpostavlja, da bo nov informacijski sistem deloval in služil svojemu namenu najmanj osem (8) let od predaje vseh uporabniških modulov v produkcijo. Izračun ponudnika naj temelji na predpostavki, da bo število uporabnikov agencije inicialno 25, po treh (3) letih pa 50.

V primeru uporabe platforme MS Windows, licenco za operacijski sistem Windows Server Standard zagotovi naročnik. V primeru uporabe katerekoli druge verzije pa mora biti licenčnina vključena v skupno ceno.

V kolikor bo ponudnik kot komponento predlagane arhitekture ponudil lastno licenčno programsko rešitev (ne svetovno uveljavljene), bo agencija takšno ponudbo zavrnila, saj s tem ne izpolni zahteve, vezane na lastništvo informacijskega sistema, navedene v točki 3.9. S tem bi bila agenciji onemogočena možnost vzpostavitve vzdrževanja informacijskega sistema s strani drugega ponudnika po izteku tega pogodbenega razmerja. To pomeni dolgoletno vezavo naročnika na zagotavljanje vzdrževanja zgolj določenega ponudnika za obdobje celotne življenjske dobe informacijskega sistema, pri čemer pa obstoji možnost spreminjanja cenovnih okvirov licenc, vzdrževanja in nadgradenj s strani ponudnika izven okvirov agencije. Za razliko od lastniških produktov ima agencija pri svetovno uveljavljenih programskih rešitvah (npr. Microsoftovih programskih rešitvah ali podobno) možnost samostojne izvedbe nadgradenj in prilagoditev, brez posegov v osnovo uporabljene programske rešitve. Tako lahko zaradi zagotovljene fleksibilnosti in možnosti nadaljnjih konfiguracij, samostojno ali s pomočjo drugega ponudnika, torej brez razvijalcev osnovne programske opreme, izvede spremembe rešitve za potrebe končnih uporabnikov. Poleg tega ima agencija pri uveljavljenih rešitvah na voljo tudi celotno razvojno in tehnično dokumentacijo.

  - Lastništvo

Izvajalec mora informacijski sistem vzpostaviti v skladu z zahtevami naročnika ter ga v celoti (izvorno kodo, vse pripadajoče komponente ter dokumentacijo) predati v last agencije. V okviru dokumentacije mora izvajalec predati tudi ustrezne priročnike oziroma navodila ali morebitno drugo dokumentacijo, povezano z delovanjem in uporabo.

Agencija postane lastnik informacijskega sistema z vsemi njegovimi morebitnimi prilagoditvami in nadgradnjami (velja za razvojno/testno in produkcijsko okolje programske rešitve). Agencija postane tudi lastnik izvorne (programske) kode, pri čemer izvajalec na njej obdrži moralne avtorske pravice, na agencijo pa izključno prenese vse materialne avtorske pravice, prostorsko in časovno neomejeno, vključno s pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote predmetne programske kode, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki.

  - Varnostne zahteve

Arhitektura informacijskega sistema mora upoštevati varnostno politiko agencije in druga varnostna pravila in dobre prakse s področja informacijske varnosti. Informacijski sistem in uporaba le-tega ne sme vsebovati nobenih varnostnih vrzeli ali ranljivosti. Pri načrtovanju, programiranju in implementaciji informacijskega sistema je potrebno upoštevati principe DevSecOps, najmanj priporočila, ki so izdana v okviru The Open Web Application Security projekta (OWASP), s posebnim poudarkom na deset najbolj izpostavljenih grožnjah (OWASP Top 10). S strani izvajalca mora biti izveden varnostni test, iz katerega je razvidno, da je informacijski sistem varen po kriterijih OWASP ali primerljivih. Rezultati testa morajo biti del predane dokumentacije. Morebitne ranljivosti je potrebno odkrivati in odpravljati tudi ob vsaki posodobitvi oziroma nadgradnji sistema.

Vsa komunikacija med strežniki in programskimi moduli, mora biti šifrirana, v kolikor je le to mogoče in v kolikor to omogočajo t.i. legacy sistemi, na katere se nov informacijski sistem povezuje.

Agencija bo po končani postavitvi informacijskega sistema (lahko tudi že v času razvoja posameznih uporabniških modulov) tudi sama neodvisno od izvajalca preverila ustreznost, s pomočjo varnostnih pregledov in testov. V primeru, da bi izvedeni testi pokazali neustrezno delovanje ali ranljivost, mora izvajalec napake odpraviti na lastne stroške takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

  - Implementacija avtentikacijskih mehanizmov

Medsebojna komunikacija preko vseh vmesnikov (API-jev) mora imeti implementirane ustrezne avtentikacijske mehanizme.

Vsa komunikacija mora potekati šifrirano (SSL, najmanj TSL 1.2). Podatki, ki jih prenašamo, se ne smejo nikoli pojaviti v URL-ju klica (zahtevana uporaba POST metod in ne GET).

Avtentikacija mora biti zagotovljena vsaj z API ključem.

  - Prijava v informacijski sistem in dostopi

Prijava v informacijski sistem mora biti spletna. Uporabniki naj imajo omogočen dostop brez namestitve dodatne programske opreme. Vse funkcionalnosti informacijskega sistema morajo enakovredno delovati v vseh najbolj uporabljanih brskalnikih (najmanj v Mozilla Firefox, Google Crome, Edge with Blink in Safari). Uporabniški pogled aplikacije se mora samodejno prilagajati velikosti zaslona za uporabo na prenosnem računalniku, brez dodatnih klikov uporabnika.

Nov informacijski sistem mora zahtevati prijavo, ne glede na nivo in vrsto uporabnika. Uporabniki se morajo v sistem prijavljati z avtentikacijo preko LDAPS (ne LDAP) protokola. Aplikacija mora omogočati NTLM SSO prijavo, hkrati pa tudi failback način, pri katerem uporabnik, v primeru nerazpoložljivosti LDAP oz. AD strežnika vse podatke vpiše ročno. Posameznemu uporabniku se na uporabniškem vmesniku (spletni dostop) prikažejo samo tisti moduli ali sklopi, do katerih ima pravice vpogleda ali upravljanja. Administrator AD je izključno naročnik, saj izvajalec nima pravice dostopa.

Poleg prijave z avtentikacijo preko AD strežnika, mora uporabnik ob poskusu prijave prejeti na elektronsko pošto (angl. Email) enkratno generirano geslo, ki je tudi pogoj za prijavo v sistem. Gre torej za dvonivojsko avtentikacijo.

    - Uporabniške skupine in pravice

Uporabniške skupine so definirane za vsak modul posebej. Dodeljevanje uporabniških dostopov poteka preko Active Directory (AD) uporabniških skupin. V kolikor uporabnik Bralec ali uporabnik Urejevalec pripada ustrezni uporabniški skupini, mu informacijski sistem dovoli prijavo.

Za vsak modul posebej (skupni in uporabniški) so zahtevane sledeče uporabniške skupine:

- Pravice branja (uporabnik Bralec),

- Pravice pisanja (uporabnik Urejevalec),

- Polne pravice (uporabnik Administrator).

Uporabnik Bralec je uporabnik, ki pripada določeni uporabniški skupini posameznega modula in ima dostopne pravice do modula, vendar samo pravice branja.

Uporabnik Urejevalec je uporabnik, ki pripada določeni uporabniški skupini posameznega modula in ima dostopne pravice do modula, s pravicami urejanja vsebine.

Uporabnik Administrator je uporabnik, ki ima na sistemu vse pravice uporabnika Urejevalca, vključno s pravico urejanja uporabnikov in dodeljevanja pravic ter izvajanja potrebnih administrativnih posegov.

Nov informacijski sistem mora uporabnikom Urejevalcem in Administratorjem zagotoviti tudi pregledovalnik pravic. Poleg tega morajo imeti uporabniki na voljo hiter in enostaven vpogled v zgodovino pravic, brez dodatnega iskanja po drugih entitetah informacijskega sistema, pri čemer mora nov informacijski sistem zagotoviti selekcijo iskanja po zgodovini.

  - Migracija obstoječih podatkov

Izvajalec bo v okviru vzpostavitve informacijskega sistema izvedel prenos oziroma migracijo vseh podatkov obstoječih podatkovnih baz eAPEK, ki bodo pripravljeni s strani agencije (MicroSoft SQL baza, Excel in Access tabele in drugih tabel) v nov informacijski sistem, pri čemer mora migracija potekati koordinirano s pristojnimi zaposlenimi agencije. Podatkovne baze s skupnim številom tabel, excel dokumente, access tabel, xml datotek in morebitnih pdf datotek, ki se bodo prenašali v nov informacijski sistem, bo na vpolged prejel izbrani izvajalec. Takrat bo natančno znano tudi število le-teh.

Izvajalec mora izvesti vse modifikacije in prilagoditve novega informacijskega sistema glede na vsebino vseh obstoječih podatkovnih baz in ostalih podatkov, ki jih bo potrebno migrirati.

Migracija podatkov v produkcijsko okolje naročnika se bo izvedla 1x za vsak modul posebej. Na podlagi testnega uvoza podatkov (v okviru migracije) morajo uporabniki agencije preveriti kvaliteto podatkov in jih po potrebi modificirati (očistiti), potem se testni uvoz lahko ponovi. Ponovitve se lahko dogajajo večkrat (odvisno od presoje uporabnikov). To se dogaja v testnem okolju pri naročniku, ki je v tem primeru tudi razvojno okolje.

Migracija obstoječih podatkov mora biti izvedena tako, da bo mogoča popolna izključitev obstoječega sistema za eAPEK iz sheme informacijskih sistemov agencije. Nov informacijski sistem mora torej vsebovati vse podatke iz obstoječih programskih rešitev, ki morajo biti dostopni skupaj z novo pridobljenimi podatki ter pripravljeni za nadaljnjo uporabo. Rešitev dostopov do starih podatkov ne sme biti rešena s povezavami (linki) na obstoječe rešitve oziroma s podobnim neustreznimi povezovanji, saj bo obstoječa rešitev v celoti ukinjena. Uporabnost vseh podatkov je pomembna za pravilno vodenje uradnih evidenc agencije ter izdajo odločb.

Nov informacijski sistem mora zagotoviti nadaljnjo uporabo obstoječih podatkov, katere je potrebno prenesti pod sledečimi pogoji:

- podatki se ne smejo izgubiti, pomešati ali spremeniti,

- vsi podatki in informacije v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK morajo biti preneseni v nespremenjeni obliki. Vsi podatki in informacije iz obstoječega sistema se morajo torej ohraniti in biti na voljo za nadaljnjo uporabo,

- vsi podatki in informacije, ki niso del obstoječega informacijskega sistema eAPEK, so pa vsebinski del novega informacijskega sistema, morajo biti preneseni in generirani v takšni obliki, ki bo zagotavljala nadaljnjo uporabnost.

Ustreznost in pravilnost izvedbe migracije podatkov bo izvajalec preveril na podlagi testnega uvoza podatkov v razvojnem/testnem okolju naročnika, pri čemer bo izvajalec najprej samostojno preveril vse podatke, nastavitve, funkcionalnosti in podobno ter tako predhodno odpravil vsa odstopanja (podatki, spremenljivke, procesi dela, itd.), kot dokaz pa bo izvajalec izdelal in predložil dokumente Potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov za vse uporabniške module. V primeru odstopanj se izvajalec obvezuje, da bo anomalije v čim krajšem času ustrezno odpravil, testni uvoz podatkov ponovil in naročniku omogočil ponovni pregled rezultatov testnega uvoza podatkov. Testni uoz se ponavlja, dokler podatki niso povsem usklajeni, naročnik pa usklajenost tudi potrdi. Uspešno zaključena (potrjena) izvedba testnega uvoza podatkov je predpogoj za izvedbo migracije podatkov uporabniških modulov na produkcijsko okolje naročnika, pri čemer morajo biti vse aktivnosti usklajene s terminskim planom projekta. Naročnik bo tudi podatke v produkcijskem okolju preveril in v primeru odstopanj takoj obvestil izvajalca, ki mora anomalije nemudoma odpraviti na lastne stroške.

Sinhronizacija z drugimi rešitvami

Izvajalec mora v okviru projekta izdelati tudi vmesnike za serviranje ustrezno pripravljenih podatkov drugim informacijskim rešitvam agencije (informacijska rešitev s klicem pobira ustrezno pripravljene podatke oziroma jih pripravi za uporabo drugih sistemov ali aplikacij) oziroma omogočati sinhronizacijo z drugimi rešitvami.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Vsa komunikacija mora potekati preko splošnega ogrodja in skupnih gradnikov in ne direktno iz uporabniških modulov. Podvajanje programske kode, ki je namenjena povezovanju z ostalimi deli informacijskega sistema ni dovoljeno. Vsa komunikacija mora potekati šifrirano, v kolikor le-to omogočajo ostale aplikacije (legacy sistemi). Izvajalec bo predlog uporabljenega šifriranja uskladil z naročnikom.

Izvajalec mora v okviru projekta omogočiti izvoz podatkov v naslednje programske rešitve agencije:

- spletna stran agencije (posodabljanje podatkov registrov na spletni strani agencije),

- podjetje Teletech d.o.o. (priprava podatkov o prenesenih številkah iz eAKOS),

- dokumentni sistem SPIS (prenos avtomatsko generiranih dokumentov v dokumentni sistem),

- ePodatki (prenos podatkov o registriranih subjektih in njihovih storitvah v ePodatke),

- ePartner (zagotovitev podatkov v obstoječi bazi v primeru da ePodatki še ne bodo implementirani),

- portal eVloge (dostop portala eVloge do podatkov o zasedenosti številskega prostora).

Izvajalec mora v okviru projekta omogočiti uvoz podatkov v eAKOS iz štirih programskih rešitev in sicer:

- podjetje Teletech d.o.o. (uvoz podatkov o prenesenih številkah na eAKOS),

- centralni register subjektov CRS (pridobivanje podatkev o subjektih in njihovih spremembah iz CRS),

- portal eVloge (prenos vsebine elektronsko oddanih vlog v eAKOS)

- ICS TELECOM (izvoz podatkov iz ICS TELECOM za uvoz v eAKOS).

V nadaljevanju so opisane zahteve za sinhronizacijo novega informacijskega sistema z drugimi programskimi rešitvami agencije. Zaradi narave dela ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev, mora izvajalec pred razvojem in implementacijo funkcionalnosti ponovno popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

  - Posodabljanje podatkov registrov na spletni strani agencije

Agencija na svoji spletni strani www.akos-rs.si javno objavlja določeno vsebino oziroma določene podatke iz registrov, za vodenje katerih je pristojna.

Funkcionalnost je urejena tudi v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK in je na voljo za vpogled.

Nov informacijski sistem mora tako zagotavljati prikaz teh podatkov v popolnoma enakem obsegu in obliki, kot to omogoča obstoječi informacijski sistem. Podatki morajo biti konsistentni. Izveden mora biti prenos stanja ob začetku sinhronizacije. Med fazo prenosa podatkov ne sme prihajati do modifikacij vira podatkov (oz. angl. record locking).

Za potrebe prikaza podatkov registrov na spletni strani se mora izvajati prenos celotne vsebine podatkovnih tabel in ne zgolj prirastki. Podatki se prikazujejo iz vseh uporabniškoh modulov, ki vodijo uradne evidence.

Pregledovalnik na spletni strani prikazuje trenutno stanje podatkov naslednjih registrov:

- številski prostor,

- operaterji,

- poštne storitve in paketna dostava,

- RA in TV frekvence,

- RA in TV programi,

- frekvence,

- radioamaterji,

- železnice.

Podatki se prenašajo po prednastavljenem urniku. Podrobne zahteve urnika opravil so navedene v točki 4.10 tega dokumenta.

Način prenosa podatkov in dodatnih datotek

Nov informacijski sistem mora omogočati izbiro ali bo podatek objavljen na spletni strani ali ne, na način kot je to omogočeno že sedaj v eAPEK. Funkcionalnost mora biti vedno privzeto potrjena, uporabnik Urejevalec pa mora imeti možnost odstranitve privzeto potrjene izbire.

Na spletu se lahko objavijo samo veljavne odločbe in odločbe s prihajajočo veljavnostjo ter s statusom ODRF - pojavitvena kljukica (tako kot sedaj). Za odločbe, ki so bile veljavne v preteklosti, se ob menjavi statusa ne sme pojaviti kljukica.

Spletna stran agencije temelji na CMS Typo3, kot svoje zaledje pa uporablja LAMP stack, sestoječ z CentOS 7, PHP7, MariaDB 10.

Za vsak register je potrebno periodično pripraviti SQL izvoze podatkov, sintaktično skladne z MySQL/MariaDB RDBMS in poskrbeti za distribucijo na spletni strežnik, ki se nahaja v prostorih agencije.

Servis, ki ga razvije izvajalec, se mora povezovati na podatkovno zbirko eAKOS preko v ta namen razvitih API-jev, obvezna je uporaba avtentikacijskega mehanizma. Zahteve servisa za sinhronizacijo so opisane v točki 4.11, splošne zahteve za implementacijo avtentikacijskega mehanizma pa v točki 3.11 tega dokumenta.

Za vpisovanje podatkov v tabele MariaDB mora servis uporabljati uporabniški račun, ki bo imel pravice pisanja le v tabele zunanjih registrov in pravice branja vseh tabel. Poverilnice morajo biti shranjene v konfiguracijski datoteki servisa (JSON ali XML).

Za dostop do datotečnega sistema mora servis uporabljaljati uporabniški račun, ki bo imel pravice pisanja izključno v direktorij, v katerem se bodo nahajale izključno datoteke, katere je potrebno sinhronizirati. Avtentikacija mora potekati z uporabo uporabniškega imena in SSH ključa, ki mora biti shranjen v konfiguracijski datoteki servisa (JSON ali XML).

V sliki je prikaz sinhronizacije zunanjih spletnih registrov iz obstoječega sistema eAPEK:

Obiskovalci spletne strani www.akos-rs.si si lahko ogledajo tudi območja pokrivanja (uporabniški modul eAKOS-RDIF), ki so datoteke JPEG formata. Slike se na spletnem strežniku nahajajo na datotečnem sistemu, v podatkovni zbirki pa se nahajajo povezave do njih. Predvidena je sinhronizacija preko rsync ali scp protokola. FTP ter SMB protokolov agencija na svojih spletnih strežnikih ne uporablja. Po prenosu je potrebno zagotoviti ustrezno spremembo dostopnih pravic na datotekah, da jih lahko spletni strežnik pravilno servira (chmod, chown).

  - Priprava podatkov o prenesenih številkah iz eAKOS

Ob vsakem vpisu ali izbrisu odločbe v uporabniškem modulu eAKOS-STP je potrebno posredovati avtomatsko elektronsko sporočilo podjetju TELETECH d. o. o., ki je upravljavec centralne baze prenesenih številk, na njihov e-poštni naslov. Ker se le-ta lahko spreminja mora biti predvidena nastavljiva možnost vnosa v konfiguraciji aplikacije.

Vsebina sporočila mora biti enaka kot za register o prenesenih številkah na spletni strani agencije in sicer: številka odločbe in datum, ime in naslov imetnika odločbe, informacija o dodeljenih ali izbrisanih elementih oštevilčenja.

Funkcionalnost je urejena tudi v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK in je na voljo za vpogled.

Nov informacijski sistem mora tako zagotavljati prikaz teh podatkov v popolnoma enakem obsegu in obliki, kot to omogoča obstoječi informacijski sistem. Podatki morajo biti konsistentni. Izveden mora biti prenos stanja ob začetku sinhronizacije. Med fazo prenosa podatkov ne sme prihajati do modifikacij vira podatkov (oz. angl. record locking).

Podatki se prenašajo po prednastavljenem urniku. Podrobne zahteve urnika opravil so navedene v točki 4.10 tega dokumenta.

    - Način prenosa podatkov

Servis, ki ga razvije izvajalec, se mora povezovati na podatkovno zbirko eAKOS preko v ta namen razvitih API-jev, obvezna je uporaba avtentikacijskega mehanizma. Zahteve servisa za sinhronizacijo so opisane v točki 4.11, zahteve za implementacijo avtentikacijskega mehanizma pa v točki 3.11 tega dokumenta.

Servis mora dnevno generirati CSV datoteko trenutnega stanja in jo shraniti na spletni strežnik, kjer jo servis Teletech-a pobira po uspešni avtentikaciji. CSV datoteko je potrebno shraniti na spletni strežnik (Apache) preko ssh (scp) oz. rsync protokolov. Za avtentikacijo in serviranje skrbi Apache, zato glede tega dodatno delo ni potrebno.

Delimiter je vejica (,), kodna tabela pa UTF-8.

Datoteka mora biti shranjena v datoteki z imenom oblike izvoz_YYYY_MM_DD.csv, kjer je z YYYY označeno leto, z MM mesec in z DD dan.

Vsebina datoteke uporablja polja, kot so zapisana v podatkovni bazi javnih registrov, ki jih prikazujemo preko spletnega portala.

Polja, ki jih potrebuje Teletech d.o.o., so sledeča, in so poimenovana logično:

- intIdTipElementa

- strStOdlocbe

- dtVeljavnostOd

- strOpisOdlocbe

- intIntervalBegin

- intIntervalEnd

- strOpisElementaSI

- strOpisElementaEn

- intStTockNaElement

- intIdImetnik

- strImetnikNaziv

- strImetnikUlica

- strImetnikPosta

- strImetnikKraj

- strImetnikDrzava

  - Uvoz podatkov o prenesenih številkah na eAKOS

Agencija konec koledarskega leta s strani podjetja Teletech d.o.o. prejme seznam prenesenih številk, ki jih uvozi v informacijski sistem eAPEK, z namenom pravilnega in korektnega letnega obračunavanja ODOP. Gre za posodobitev realnega stanja prenosov številk, s katerim se ukvarja upravljavec centralne baze prenesenih številk Teletech, tudi v zbirki agencije.

Funkcionalnost je urejena tudi v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK in je na voljo za vpogled.

Postopek uvoza stori enako, kakor če bi uporabnik Urejevalec to naredil ročno. Torej je tudi na tem mestu zahtevano vodenje zgodovine sprememb podatkov v popolnosti.

Nov informacijski sistem mora torej omogočati uvoz podatkov o prenesenih številkah enako, kot je to omogočeno sedaj.

    - Način uvoza podatkov

Agencija enkrat letno prejme od upravljavca centralne zbirke prenesenih številk datoteko, katere vsebina je veljavni seznam opravljenih prenosov številk. Uporabnik Administrator mora imeti možnost uvoza prejete datoteke v sistem preko uporabniškega vmesnika.

Prejeta datoteka je v zapisu CSV.

Struktura prejete tabele:

- cbpPortedNumber_number - stevilka

- cbpPortedNumber_operator - operater

- CBPPORTEDNUMBER_DATE - datum prenosa

- cbpPortedNumber_type - tip stevilke

Nov informacijski sistem mora opravljati preverjanje pravilnosti formata datoteke in nato podatke ustrezno uvoziti v podatkovno zbirko na način, da zbirka eAKOSa odraža pravilno (trenutno) stanje opravljenih prenosov. Vsak takšen vnos v podatkovni zbirki mora biti ustrezno označen, pri uvozu pa mora biti zagotovljeno vodenje zgodovine (obstoječe stanje se ne sme prepisati, temveč se mora uvoz odražati v obliki novih – dodatnih vnosov v podatkovni strukturi).

  - Pridobivanje podatkov o subjektih in njihovih spremembah iz CRS

Agencija za svoje potrebe uporablja centralni register subjektov (v nadaljevanju CRS). Potrebno je poskrbeti za pravilno delovanje dostopov do registra CRS.

Agencija trenutno razvija novi centralni register subjektov, ki bo uporabljen tudi za novi eAKOS, zato v tem trenutku njegove natančne strukture ni mogoče podati. eAKOS se mora torej povezovati na CRS preko API vmesnika, ki ga bo razvil naročnik.

Obstoječi eAPEK uporablja svoj (stari) CRS, novi eAKOS pa bo uporabljal novi CRS, ki je še v fazi razvoja. Zaradi slednjega mora izvajalec poskrbeti za ustrezno ujemanje obstoječih vnešenih subjektov v sistemu eAPEK s subjekti sistema eAKOS.

  - Prenos podatkov o registriranih subjektih in njihovih storitvah v ePodatke

Informacijski sistem za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah ePodatki se mora povezovati na nov informacijski sistem eAKOS z namenom pridobivanja podatkov o registriranih operaterjih (subjektih). Poleg tega mora imeti sistem ePodatki na voljo tudi dostop do vseh metapodatkov posameznega subjekta ter do podatkov o registriranih storitvah in omrežjih, ki jih je pri registraciji opredelil operater. Enako velja za povezovanje z evidenco izvajalcev poštnih storitev in izvajalcev paketne dostave.

    - Način prenosa podatkov

Informacijski sistem za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah mora dostopati do podatkov sistema eAKOS.

Servis, ki bo razvit za ePodatke, se mora povezovati na podatkovno zbirko eAKOS preko v ta namen razvitih API-jev za eAKOS, obvezna je uporaba avtentikacijskega mehanizma. Servis za ePodatke razvije razvijalec ePodatkov, na strani eAKOS pa je potrebno zagotoviti podatke v ustrezni obliki.

  - Zagotovitev podatkov v obstoječi bazi ePartner

V kolikor v času razvoja eAKOS informacijski sistem ePodatki še ne bo izdelan, mora izvajalec zagotoviti servis, ki bo zagotavljal vnos podatkov v podatkovno bazo sistema eAPEK na način, da bodo podatki v tej bazi še vedno zagotavljeni sistemu ePartner kot sedaj. Izključno v tem primeru bo agencija še zagotavljala del stare podatkovne baze eAPEKa.

  - Prenos vsebine elektronsko oddanih vlog

Agencija preko portala za elektronsko oddajo vlog (eVloge) sprejema zahteve zunanjih uporabnikov (vloge) preko predvidenih obrazcev, z oddajo katerih vložijo zahtevo za registacijo operaterja, pridobitev dovoljenja ali pa dodelitev novega številskega bloka ipd.

Zahteva za nov informacijski sistem je povezava med sistemoma in ustrezen prenos podatkov iz izpolnjenega obrazca eVlog v sistem eAKOS.

Funkcionalnost v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK ni urejena in tako ni na voljo za vpogled.

    - Način prenosa podatkov

Ob oddaji vloge, katere podatki so dostopni na strežniku v podatkovni zbirni v načinu read-only, se mora izvesti prenos v nov informacijski sistem na način, da vloge določenega področja (npr. eAKOS-STP, eAKOS-RDIF) čakajo uporabnika tega področja za potrditev (ne sme se izvajati avtomatski prenos v sistem).

Uporabnik mora imeti na voljo vnosno masko, kjer lahko po potrebi tudi preuredi oddani podatek (npr. če je izpolnjevalec vloge na portalu eVloge oddal vlogo z napačno frekvenco, lahko uporabnik agencije ta podatek pred vnosom v eAKOS še ustrezno popravi).

eVloge za vsako oddano vlogo odlagajo vrednosti polj obrazca v SQL tabelo, kjer je vrednost vsakega polja obrazca shranjena kot svoj vnos in označena z metapodatkom polja, metapodatkom obrazca ter metapodatkom izpolnjevalca (oddajalca vloge).

  - Dostop portala eVloge do podatkov o zasedenosti številskega prostora

Zahtevana je izdelava vmesnika, preko katerega bo mogoče delati poizvedbe o prostih številkah in blokih številskega prostora.

Zahtevana je izdelava vmesnika, ki bo portalu eVloge zagotavljal podatek o zasedenosti številskega bloka na klic v realnem času.

Za dostop preko API-ja je zahtevana implementacija ustrezne zaščite (šifriran promet, avtentikacija). API vmesnik je zahtevan zaradi povezave s sistemom eVloge.

  - Izvoz podatkov iz ICS TELECOM za uvoz v eAKOS

Nov informacijski sistem mora omogočati preračun kvadratnih kilometrov za uporabniška modula eAKOS-RDIF in eAKOS-RKOM.

Nov informacijski sistem mora zagotavljati prenos tabele izračunanih podatkov v svojo bazo. Po oceni naročnika je možna izvedba na način, da izvajalec za uporabnike Urejevalce razvije ustrezen vtičnik za brskalnike. Naročnik v tem delu dopušča možnost, da izvajalec predlaga ustreznejšo rešitev.

  - Urnik opravil

Z namenom zagotavljanja sinhronizacije z drugimi rešitvami, mora biti vzpostavljen sistemski modul Urnik opravil, ki je namenjen vodenju in nastavitvi opravil (angl. job scheduler), ki jih informacijski sistem izvaja periodično v ozadju. Urnik opravil je potreben samo za tiste zahteve sinhroniziranja, ki se prožijo v določenem času.

Servis se mora prožiti ob prednastavljenih urah. Uporabniki Bralci in Urejevalci nimajo interakcije s tem servisom. Uporabniki Administratorji pa morajo imeti možnost zagona servisa preko vmesnika (angl. forced update). V vmesniku mora biti takrat viden izpis.

V kontrolnem pregledu mora imeti uporabnik Administrator možnost nastavljanja opravil, ki jih informacijski sistem izvaja periodično v ozadju glede na uporabniške nastavitve.

Vsaka izvedba urniškega opravila mora biti ustrezno zavedena v dnevniških zapisih.

Uporabniku Administratorju mora sistemski modul dovoliti nastavitev izvajanja, na način:

- izbira dni v mesecu,

- izbira dni v tednu,

- izbira dni v letu,

- izbira ure, minute in sekunde,

- izbira intervala (izvajaj vsake tri ure),

- izbira intervala z izjemami (izvajaj vsake tri ure, razen med vikendom).

  - Zahteve delovanja servisa za sinhronizacijo

Zahteve servisa za sinhronizacijo so sledeče:

- obstajati mora v obliki servisa, ki ga je možno klicati preko ukaznega poziva in deluje brez uporabniške interakcije,

- delovanje mora biti ustrezno zabeleženo v dnevniških zapisih,

- v primeru težav mora modul to tudi javiti na seznam elektronskih naslovov, definiranih v konfiguracijski datoteki servisa,

- nuditi mora izpis trenutnega poteka opravil v konzoli (angl. console output),

- imeti mora več niti (angl. multithreaded application), od katerih ena skrbi za spotni izpis v dnevniški zapis ter v konzolo, ostale pa opravljajo opravila, ki jim je servis namenjen (servis torej ne sme “zamrzniti”),

- za urnik sinhronizacije naj skrbi Cron oziroma Task Scheduler, odvisno od podležnega operacijskega sistema,

- ob zaključku sinhronizacije mora servis generirati poročilo in ga posredovati na seznam elektronskih naslovov, definiranih v konfiguracijski datoteki servisa,

- imeti mora možnosti izklopa pošiljanja elektronskih obvestil ter možnost vklopa pošiljanja le obvestil o spodleteli sinhronizaciji,

- v konfiguracijski datoteki servisa v strukturiranem zapisu JSON ali XML morajo biti nastavljive vse spremenljivke (nobena spremenljivka, npr. naslov za pobiranje AJPES izvoza, ne sme biti “hard-coded”),

- delovati mora brez root oziroma administratorskih privilegijev,

- poskrbeti mora za primer neuspele sinhronizacije,

- zagotavljati mora možnost ponovnega poizkusa prenosa datotek in sinhronizacije podatkovne zbirke v primeru neuspešnega poizkusa vzpostavitve povezave (število poskusov in čas med poskusi mora biti nastavljiv v konfiguracijski datoteki servisa),

- v primeru delno spodletelega prenosa, mora biti na voljo možnost t.i. “rollbacka”, za katerega mora poskrbeti tudi sam servis,

- izdelati mora kopijo (angl. snapshot) celotne podatkovne zbirke pred uvozom podatkov (stare kopije angl. snapshote mora odstranjevati, da ne pride do zapolnjenja datotečnega sistema)),

- za povezavo servisa z eAKOS API-jem je zahtevana implementacija avtentikacijskega mehanizma.

Skupni modul za generiranje dokumentov eAKOS-DOC

Enako kot obstoječi informacijski sistem eAPEK, ki ga agencija uporablja za izdajo odločb in ostalih dokumentov, mora imeti tudi nov informacijski sistem možnost generiranja in hranjenja ter pregledovanja in iskanja vseh dokumentov.

Imeti mora skupni modul imenovan eAKOS-DOC, ki bo omogočal pripravo predlog dokumentov in generiranje dokumentov tipa PDF v vseh uporabniških modulih informacijskega sistema.

Vsak generirani dokument modula eAKOS-DOC se mora ustrezno shraniti v shrambo. Voditi se mora evidenco izdanih dokumentov. Shramba mora biti ustrezno razdeljena po uporabniških modulih, upoštevana morajo biti tudi pravila dostopov. Brisanje izdanih dokumentov, ki so bili knjiženi v SPIS, ni več mogoče. Datoteke se ne smejo hraniti v "binary blob" obliki, temveč na datotečnem sistemu oz. z ustrezno implementacijo na nivoju podatkovne zbirke (npr. Filestream v MSSQL).

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Skupni modul eAKOS-DOC mora omogočati tudi generiranje izvozov (npr. rezultatov iskanja v JSON, CSV, ODS oziroma XLSX format).

Za skupni modul eAKOS-DOC je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Vsak uporabniški modul mora imeti dostop do uporabe tega skupnega modula, delujočega v zaledju novega informacijskega sistema.

Sistem mora omogočati vodenje verzij predlog dokumentov, ki jih bo uporabnik Urejevalec generiral z uporabo informacijskega sistema.

Vsak uporabniški modul ima svoj nabor dokumentov. Uporabnik lahko uporablja več različic za eno vrsto odločbe, v kolikor proces dela tako zahteva (primer sta različna dokumenta za fizično ter za pravno osebo).

eAKOS-DOC lahko uporabljata uporabnik Urejevalec in uporabnik Administrator.

  - Komunikacija z uporabniškimi moduli ter skladnost

Za komunikacijo z uporabniškimi moduli mora biti ustrezno poskrbljeno z uporabo JSON oziroma podobne tehnologije. Modul ne sme biti sklopljen do te mere, da ga ne bi bilo mogoče ločiti od ostalega sistema in uporabljati v ločenem navideznem stroju (angl. Virtual Machine - VM).

Zaradi narave implementacije mora biti ustrezno poskrbljeno tudi za avtentikacijo ter šifrirano komunikacijo med skupnim modulom eAKOS-DOC ter ostalimi uporabniškimi moduli.

Izbira operacijskega sistema okolja ter tehnologij, ki jih bo uporabljal modul eAKOS-DOC je poljubna. Modul ne sme uporabljati knjižnic tretjih proizvajalcev oziroma mora biti zagotovljeno le enkratno plačilo licenčnine, ki pa mora biti vključeno v končni znesek projekta. Zaradi zagotavljanja konsistentnosti delovanja na daljše časovno obdobje ter skladnosti dokumentov z ISO/IEC 26300 je želja uporabe MS InterOp in/ali LibreOffice SDK knjižnic.

  - Priprava predlog dokumentov

V obstoječem sistemu eAPEK kreiranje predlog neposredno v informacijskem sistemu ni urejeno. Preko opcije pripravi predlogo si uporabnik Urejevalec lahko na svoje namizje naloži prazno predlogo, ki vsebuje vsa veljavna polja, ne more pa jo več naložiti nazaj v sistem. Veljavne predloge od generiranju ODOP pridobi lokalno iz svoje delovne postaje.

Za izdajo ODRF in ODŠT za področje, ki ga pokriva uporabniški modul eAKOS-RKOM, pa word predloge posreduje uporabnik področja, uporabnik Administrator iz Oddelka za informatiko pa te predloge naloži na sistem eAPEK. Enako velja za predlogo posredovanja obvestil o izteku odločbe, ki jo posreduje uporabnik področja, uporabnik Administrator iz Oddelka za informatiko pa mora predlogo ustrezno kopirati na strežnik, ki pošilja obvestila.

Rešitev na način, kot se to izvaja sedaj za vsak dokument posebej z drugačnim postopkom, ni ustrezna.

Vsi dokumenti morajo imeti kreirano predlogo, ki jo uporabnik Urejevalec bodisi poišče izmed obstoječih predlog ali pa kreira novo predlogo dokumenta. Nov informacijski sistem mora omogočati kreiranje predlog neposredno v sistemu eAKOS. Ob izboru opcije “Pripravi predlogo” se tako odpre prazen dokument z veljavnimi polji ter glavo in nogo agencije, ki pa se ne naloži lokalno na delovno postajo, pač pa ima uporabnik Urejevalec možnost urejanja tega dokumenta in hrambe znotraj sistema. Zaželeno je, da je dokument v docx ali podobni obliki in se kot takšen ureja in shrani na sistem.

Informacijski sistem mora omogočiti ustrezen skrbniški pregled nad predlogami, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: vrsta predloge, naziv predloge, status predloge (v pripravi/aktivna/neaktivna), opis predloge, datum in čas začetka priprave predloge, datum in čas objave predloge, obdobje prve uporabe predloge (leto), avtor zadnje spremembe, datum in čas zadnje spremembe, obdobje zadnje uporabe predloge (leto). Seznam predlog si uporabnik Urejevalec lahko tudi izvozi (vsaj v Excel).

Uporabnik Urejevalec naj priloge ureja na posameznem uporabniškem modulu. Vsak uporabnik Urejevalec naj ima na voljo urejanje tistih predlog, ki jih potrebuje pri svojem delu. Posamezni uporabniški modul namreč zahteva različne predloge. Urejanje predlog, ki je sicer urejeno preko skupnega zalednega modula eAKOS-DOC mora biti torej ločeno na uporabniške pravice.

Uporabnik Urejevalec lahko pri kreiranju nove predloge bodisi odpre nov dokument (doda novo predlogo odločbe) ali pa uporabi kopijo obstoječe predloge in jo shrani kot novo verzijo obstoječe predloge. Ko uporabnik Urejevalec prične z urejanjem vsebine ima ta predlog dokumenta status v pripravi (sistem mora zagotavljati avtomatsko shranjevanje vsebine v krajših intervalih). Omogočeno mora biti tudi oblikovanje tekstov v predlogi – naslovov, podnaslovov in besedil (npr. odebeljen tekst, podčrtan tekst, sprememba velikosti črk ipd.) Če se uporabnik Urejevalec pri kreiranju zmoti mora informacijski sistem omogočiti vrnitev v prejšnje stanje (funkcija razveljavi). V primeru, da uporabnik Urejevalec želi izbris posameznega polja z vsebino, ki jo je že pripravil v predlogi, mora informacijski sistem zahtevati dodatno uporabniško potrditev (»ali ste prepričani, da želite izbris?«). Omogočeno mora biti kopiranje in lepljenje posameznega teksta, lahko tudi tabele (polja tabele kot tudi celotne vrstice tabele tudi s tekstom). Če uporabnik Urejevalec želi zapustiti predlogo brez »shrani spremembe«, ga sistem na to opozori (enako velja tudi za vse ostale pomembne aktivnosti, na katera uporabnik Urejevalec lahko pozabi pri pripravi predloge). Ko uporabnik Urejevalec presodi, da je predloga dokončna dobi status aktivna.

Proces sprememb na predlogah dokumentov: Ko uporabnik Urejevalec presodi, da je na podlagi novih zahtev potrebno posodobiti vsebino objavljene aktivne predloge, ustvari novo predlogo preko kopije obstoječe predloge, vsebino dopolni (sprememba statusa prejšnje predloge: neaktivna, sistemski zapis obdobja zadnje uporabe predloge (leto), sistemski zapis datuma in časa zadnje spremembe ter avtorja zadnje spremembe). Vse spremembe ali dopolnitve morajo biti uporabnikom Urejevalcem tudi vidno prikazane, da lahko pri pregledu sprememb predlog, le-te takoj najdejo (informacijski sistem mora torej omogočati sledenje spremembam predlog dokumentov in primerjavo s predhodnjimi stanji predlog).

Izvajalec bo v razvojnem/testnem okolju novega informacijskega sistema testiral in nastavil začetno stanje vseh predlog dokumentov, ob prisotnosti ustreznih kadrov agencije in nato celotno vsebino prenesel na produkcijsko okolje naročnika (»kot začetno otvoritveno stanje«). Slednje pomeni, da mora izvajalec kopirati vsebino vseh obstoječih predlog v nov informacijski sistem in mora tako zagotoviti, da so obstoječe predloge takoj na voljo za uporabo. Začetno stanje mora biti usklajeno in potrjeno s strani ustreznih kadrov agencije.

  - Generiranje dokumentov

Uporabnik Urejevalec mora najprej izbrati ustrezno skupino subjektov, za katere želi generirati dokumente. Potem izbere ustrezno predlogo dokumenta iz nabora predlog dokumentov in ustvari (generira) odločbe.

V kolikor bo izvajalec predvidel rešitev, da uporabnik Urejevalec izbira subjekte preko seznama vseh subjektov, mora zagotoviti ustrezni iskalnik za hitro iskanje subjektov in označevanje/izbiro subjektov (bodisi izbiro vseh ali pa izbiro določenih). Če bo uporabnik Urejevalec izbral določene subjekte (npr. štiri), potem morajo biti le-ti prikazani pred vsemi ostalimi.

Vsak generiran dokument mora vsebovati tudi podatke o predlogi, iz katere je bil generiran (lahko je tudi povezan s predlogo dokumenta).

Modul eAKOS-DOC mora omogočati testno generiranje dokumentov, ki je ločen postopek od končnega generiranja. V postopku testnega generiranja dokumentov mora biti zagotovljen vodni žig “test”. Testno generiranje ne beleži dokumentov v dokumentni sistem.

Pri končnem (finalnem) generiranju dokumentov sistem avtomatično generira PDF dokument, ki ga uporabnik Urejevalec ne more več urejati. O tem mora sistem uporabnika urejevalca tudi obvestiti, če bi želel opraviti kakšno spremembo na dokumentu. Končni dokumenti se morajo na izbiro knjižiti v SPIS.

Vsak generirani dokument sistem ustrezno shrani v shrambo in tako vodi evidenco izdanih dokumentov. Shramba mora biti ustrezno razdeljena po modulih, upoštevana morajo biti pravila dostopov. Brisanje izdanih dokumentov, ki so bili knjiženi v SPIS, ne sme biti več mogoče.

Uporabniku Urejevalcu mora biti na voljo izbira kopije obstoječe odločbe na način, da se vrednosti polj kopirane odločbe prikažejo v kopiji kot prednastavljene vrednosti polj nove odločbe.

    - Odločbe o odmeri plačila ODOP

Ena glavnih lastnosti skupnega modula eAKOS-DOC, katerega naloga je avtomatsko generiranje dokumentov v zaledju, je generiranje odločb o odmeri plačila ODOP. V obstoječi rešitvi je to urejeno na način, da ima vsak posamezni uporabniški modul, v katerem se izdaja ODOP, v spustnem meniju na voljo opcijo izdaje ODOP. Vsako uporabniško področje ima drugačne algoritme za izračune. Nov informacijski sistem mora zagotavljati vse načine obračunavanja kot je to omogočeno že v obstoječem sistemu eAPEK.

eAKOS-DOC mora omogočati nastavitve sistema za izdajanje ODOP.

Uporabniški moduli morajo imeti urejeno generiranje ODOP na enak način, kot je to omogočeno trenutno. Izdaja ODOP ni zahtevana za uporabniške module eAKOS-MER in eAKOS-FRS.

Nov informacijski sistem mora avtomatično pripraviti odločbe ODOP in jih označiti s statusom “V pripravi”. Dokončno izdajo odločbe mora potrditi uporabnik Urejevalec. ODOP, ki še niso izdane, so obarvane rdeče.

Najprej se izvaja testno generiranje ODOP, po pregledu in potrditvi ustreznosti dokumentov pa se izvede še končno generiranje dokumentov, v procesu katerega se avtomatsko generirani dokumenti tudi knjižijo v dokumentni sistem SPIS.

Vsak uporabniški modul ima svojo logiko in svoje algoritme izdajanja ODOP, ki so določeni na podlagi veljavne zakonodaje. eAKOS-DOC mora torej skupno omogočati urejanje predlog, testno in končno generiranje s knjižbo v SPIS, logika obračunavanja pa ostaja različna za vsak uporabniški modul. Izvajalec mora zagotoviti vse potrebne algoritme in parametre za ustrezne izračune.

Pri izračunu števila točk za izdajo ODOP mora imeti uporabnik Urejevalec na voljo tri izbire:

- običajna izdaja ODOP po preračunu števila točk, skladno z vnešenimi vrednostmi,

- izdaja ODOP, kjer je lahko imetnik oproščen pristojbine,

- ročni vnos (uporabnik Urejevalec mora imeti na voljo izbiro posebnega načina dodelitve števila točk, kjer ima možnost ročnega vnosa formule izračuna).

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna za vsak uporabniški modul posebej, glede na datum začetka ter datum konca obračuna.

Omogočena morata biti nastavljivi funkcionalnosti obročnega odplačevanja in paketnega generiranja ODOP. Razvita mora biti programska logika, ki omogoča obročno odplačevanje ODOPov z uporabniško nastavljivimi datumi in deleži. Ta logika mora omogočati generiranje ustrezno spremenjenih ODOP dokumentov s pripadajočimi UPN nalogi. Razvita mora biti tudi programska logika za paketno izdajo.

Generiranje ODOPov velja enako za vse uporabniške module, ki ODOP izdajajo. Imajo tudi skupen ODOP search in enotne forme. Uporabniku Urejevalcu mora biti po vsakem obračunskem obdobju avtomatično na voljo ODOP z oznako »V pripravi«. Uporabnik mora imeti na voljo pregled vsebine tako izdanih ODOPov, kakor tudi ODOPov v pripravi. Ob generiranju dokumentov, preide ODOP v stanje »Zgeneriran«. Pri generiranju ODOPa eAKOS upošteva podatke ODŠT ter ustrezne datume.

Na voljo mora biti tudi funkcionalnost storniranja zgeneriranega ODOPa.

Produkt končnega generiranja ODOP morata biti poleg PDF dokumentov tudi dve Excelovi datoteki. V prvi datoteki se nahajajo podatki za vročanje in nekaj drugih podatkov. Ta datoteka je namenjena pravilnemu kuvertiranju in odpošiljanju. V drugi datoteki se nahajajo podatki izdanih ODOP-ov. Namen te datoteke je kontrola izračuna. Nekateri izmed podatkov so skupni vsem vrstam ODOP-ov, drugi so specifični za posamezno vrsto ODOP-a. Skladno z generiranima preglednicama, mora generirati tudi datoteko v strojno berljivem formatu (npr. JSON).

Proces generiranja ODOP v obstoječem sistemu je prikazan v naslednjem diagramu:

Ker Pantheon potrebuje samo majhno podmnožico podatkov, poleg njih pa tudi nekaj dodatnih podatkov, se ob generiranju ODOP zgenerirati še tretji Excel-ov dokument (v nadaljevanju finančni dokument), ki vsebuje samo podatke, ki jih potrebuje Pantheon.

Finančni dokument zgeneriramo po zaključenem generiranju PDF dokumentov, ko so podatki o ODOP-ih že uspešno zapisani v podatkovno bazo. Zgeneriran dokument takoj uvozimo v SPIS. Finančnega dokumenta ne smemo zgenerirati in ga kar med generiranjem PDF dokumentov tudi dodati na SPIS, saj lahko med generiranjem pride do napake. V takem primeru bi morali na SPIS-u dokument odstraniti, vendar tega ne smemo, z uporabo APPX pa tudi ne moremo!

V finančnem dokumentu se morajo nahajati samo tisti ODOP-i, katerih subjekti imajo vnešeno veljavno davčno številko. Vse tiste ODOP-e, katerih subjekti so brez davčne številke ali davčna številka ne ustreza predpisanemu algoritmu, je potrebno označiti, da niso bili poslani v Pantheon. Za take ODOP-e finančna služba agencije ročno poskrbi sama. V primeru zbirnih ODOP-ov je potrebno v finančni dokument izvoziti izračunane skupne zneske in ne posamičnih ODOP-ov.

V finančnem dokumentu se morajo nahajati CRS ID-ji primarnih subjektov, ne imetnikov odločb (imetnik odločbe je lahko hkrati tudi primarni subjekt).

    - Obročno obračunavanje ODOP

Nov informacijski sistem mora enako kot obstoječi, omogočati izdajo ODOP z obročnim načinom odplačevanja. Trenutno se uporablja obročno plačilo v dveh obrokih ter obročno plačilo v štirih obrokih. Omogočati mora funkcionalnosti:

- ali je bil ODOP zgeneriran z možnostjo plačila v več obrokih,

- datum prvega obroka,

- datum drugega obroka,

- datum tretjega obroka,

- datum četrtega obroka.

Za število potrebnih obrokov posameznega uporabniškega modula se dogovarja sproti, saj je slednje odvisno od veljavne zakonodaje.

Plačilo v dveh odbrokih je trenutno implementirano v obstoječem sistemu, medtem ko plačevanje v štirih obrokih ni, saj slednje uporablja uporabniški modul eAKOS-POSTA, ki nima vseh ustreznih funkcionalnosti, zato podatke o obročnem odplačevanju uporabniki področja vodijo ročno v Excelovi datoteki.

V primeru, da uporabnik izbere plačilo v dveh (več) obrokih, datuma obrokov postaneta omogočena. Datum prvega obroka mora biti privzeto nastavljen po formuli datum vročitve + 30 dni, datum drugega obroka pa na 15.10. tekočega leta. V primeru spremembe datuma vročitve se ustrezno prilagodi tudi datum prvega obroka. Za uporabniški modul eAKOS-POSTA mora biti na voljo izbira plačila na 4 obroke, za ostale uporabniške module kot to potrebujejo pa ne, razen če ne bo v času predaje novega sistema v produkcijo slednje zahtevala zakonodaja.

Pri izbranem načinu obročnega odplačevanja mora biti na voljo avtomatsko generian dokument (trenutno Excel) – kontrolna datoteka s sledečimi podatki (polji):

- Plačilo v dveh obrokih (polje nam pove, ali je bil dotični ODOP izdan z možnostjo plačila v dveh obrokih (možni vrednosti: Da ali Ne));

- Datum prvega obroka (polje nam sporoča datum prvega obroka);

- Znesek prvega obroka (polje nam sporoča znesek prvega obroka (v primeru zbirnega ODOP-a se obrok izračuna na podlagi seštevka vrednosti vseh ODOP-ov);

- Datum drugega obroka (polje nam sporoča datum drugega obroka);

- Znesek drugega obroka (polje nam sporoča znesek drugega obroka (v primeru zbirnega ODOP-a se obrok izračuna na podlagi seštevka vrednosti vseh ODOP-ov)).

Pri izbranem načinu obročnega odplačevanja mora biti na voljo avtomatsko generian dokument (trenutno Excel) – datoteka za uvoz podatkov v Pantheon s sledečimi podatki (polji):

- Tip obdobja (časovna enota obdobja med posameznimi obroki (možne vrednosti: dan, teden ali mesec);

- Število za obdobje (število, ki pove, koliko enot obdobja prištejemo roku prvega obroka plačila);

- Število obrokov (število obrokov, na katere želimo deliti celoten znesek (to polje ima višjo prioriteto od polja RAZMERJE_OBROKA – v kolikor izpolnimo obe polji, se bo upoštevalo polje ST_OBROKOV);

- Razmerje obroka (procentualen delež obroka (25% = 4 obroki)).

    - Generiranje zbirnega ODOP

Nov informacijski sistem mora enako kot obstoječi, omogočati izdajo zbirnega ODOP. Zbirni ODOP pomeni, da mora sistem zgenerirati v en PDF dokument odločbo o odmeri plačila s skupnim izračunom dolga za posamezen subjekt. Funkcionalnost mora biti na voljo kot paketno generiranje ODOP, ko uporabnik izbere več različnih ODOP v pripravi, ki so vezene na en subjekt.

    - Paketno generiranje dokumentov

Modul mora omogočati paketno generiranje dokumentov, da uporabnikom Urejevalcem ne bo potrebno generirati dokumenta za vsako odločbo (ODOP) posebej. Paketno generianje pomeni, da lahko uporabnik med vsemi ODOP v pripravi izbere vse hkrati (ali pa določen izbor) in s funkcijo paketnega generiranja hkrati za vse dokumente zgenerira končne ODOP-e in jih kot posamezen dokument avtomatsko prenese v dokumentni sistem SPIS, hkrati pa se zgenerirajo vsi potrebni kontrolni in finančni dokumenti, kot je že opisano v začetku tega poglavja. Pri paketnem generiranju ODOP je po posameznem subjektu na voljo zbirni ODOP.

    - UPN nalogi

Pri izdaji ODOP se mora ob generiranju PDF dokumenta kreirati tudi plačilni nalog UPN z vsemi podatki za plačilo (vključno z morebitnim dolgovanim zneskom oziroma s predplačilom, plačilom zamudnih obresti - v kolikor se odločimo za dolgovani znesek in novo obveznostjo). Ta funkcionalnost trenutno ni na voljo v obstoječem sistemu.

  - Prenos generiranih dokumentov v dokumentni sistem

Nov informacijski sistem mora imeti urejen prenos avtomatsko generiranih dokumentov na dokumentni sistem SPIS, pri čemer mora biti urejen prenos datoteke, izbran klasifikacijski in signirni znak ter izbrana ustrezna zahteva za odpremo. Funkcionalnost je urejena tudi v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK in je na voljo za vpogled.

Vnos dokumenta v zadevo se izvede na Splošni zbirki dokumentnega sistema, zahtevek za odpremo je prav tako viden na Splošni zbirki, sama odprema pa se izvaja preko Vhodno/Izhodnega modula dokumentnega sistema SPIS.

Pri testnem generiranju dokumentov (npr. ODOP) prenos na SPIS ne sme biti izveden.

Funkcionalnost prenosa dokumentov v dokumentni sistem mora biti omogočena predvsem pri paketnem generiranju dokumentov, ki je opisano v točki 5.3.4 tega dokumenta.

    - Način uvoza podatkov

Funkcionalnost mora biti integrirana z uporabo obstoječe rešitve (servisa) APPX (ustrezno verzijo priskrbi agencija). Rešitev mora poskrbeti, da se vročitve sklepov, odločb, dovoljenj in drugih upravnih aktov, izdanih s strani agencije, ustrezno dokumentirajo v dokumentnem sistemu SPIS. Za ta namen se mora v vseh uporabniških modulih ob generiranju dokumentov pokazati možnost uporabniške izbire »Prenesi v SPIS«. Če izberemo to možnost, se generirani dokumenti vložijo v dokumentni sistem, z obvezno ustrezno izbiro zahteve za odpremo. Številko zadeve (klasifikacijski znak, signirni znak) in način odpreme izbere uporabnik Urejevalec. Brez uporabniške določitve teh podatkov, ki določajo tudi številko odločbe, prenos dokumenta ni mogoč in uporabnik Urejevalec mora dobiti zavrnilno obvestilo sistema.

Prva številka dokumenta za vnos v dokumentni sistem mora biti sestavljena iz številke zadeve, ki jo mora uporabnik Urejevalec nastaviti ročno in iz zaporedne številke dokumenta, ki jo vnese ob generiranju. Številko naslednjega dokumenta znotraj iste zadeve (paketno generiranje) mora nov informacijski sistem pridobivati iz SPIS-a (na podlagi številke zadeve, nastavljene v nastavitvah). Pri izboru številke dokumenta mora uporabnik Urejevalec upoštevati SPIS način številčenja dokumentov: številka naslednjega dokumenta je vedno inkrement številke predhodnega dokumenta; v primeru, da predhodnega dokumenta ni, je to 1.

Številka Pantheon je sestavljena iz številk SPIS številke in se mora izračunavati programsko. V primeru striktne uporabe zaporedja v SPIS je tudi zaporedje številk v Pantheonu neprekinjeno. V primeru uporabe sklica 12 pa je potrebno implementirati še algoritem izračuna kontrolne številke – v primeru izračuna sklica 12 številke Panthon verjetno ne bodo več zaporedne.

Uvoz v SPIS mora omogočati podajanje zahtevka za odpremo ali z označitvijo dokumenta kot odpremljenega. Podatki o odpremi se uporabljajo v primeru odpremljanja/zahtevkov za odpremo preko servisa APPX. V primeru izbora “Brez odpreme” se odprema ne izvede. V primeru izbora “Zahtevek za odpremo” se izvede zahtevek za odpremo – v V/I modulu dokumentnega sistema SPIS se dokument pojavi med zahtevki za odpremo. V primeru izbora “Odpremi”, pa mora biti na dokumentu nastavljena odprema na izbrani dogovorjeni datum odpreme. V V/I modulu SPIS je dokument viden med odpremljenimi dokumenti.

V primeru tujega subjekta mora biti izbrani način odpreme “Odprema s povratnico”, v primeru slovenskih subjektov pa “Odprema po ZUP”. Fiktivni datum vročitve se na SPIS ne bo prenašal, saj se mora v dokumentnem sistemu nahajati pravi datum vročitve. Glavna pisarna agencije bo datum vročitve poknjižila ob prejemu povratnice.

Dogovorjen datum odpreme je datum, na katerega se odločbe odpošlje njihovim imetnikom. Ta datum se uvozi tudi v Pantheon.

Fiktiven datum vročitve je najdaljši možni izračunan datum vročitve (dogovorjeni datum odpreme + 15 dni). V primeru, da bo fiktiven datum vročitve vedno 15 dni večji od dogovorjenega datuma odpreme, se ta podatek iz okna “Generiranje” odstrani in se ga avtomatsko izračuna na podlagi dogovorjenega datuma odpreme.

Datum vročitve mora biti uvožen tudi v Pantheon.

  - Uporabniške skupine in pravice dostopov

Kljub dejstvu, da je eAKOS-DOC skupni modul, mora biti zagotovljeno, da vsak uporabniški modul lahko bere in ureja izključno samo dokumente svojega uporabniškega področja, dostop do rešitve pa mora biti omogočen znotraj posameznega uporabniškega modula. Nikakor se ne sme zgoditi, da bi bilo vse dostopno vsem.

Skupni modul za elektronsko obveščanje eAKOS-MAIL

Nov informacijski sistem mora imeti zagotovljen skupni modul eAKOS-MAIL, ki ima vgrajene mehanizme e-poštnega pošiljanja.

Skupni modul eAKOS-MAIL je zaledni modul informacijskega sistema eAKOS, ki ima vgrajene mehanizme elektronskega pošiljanja obvestil. Vsak uporabniški modul, ki bo potreboval e-poštno komunikacijo, bo le-to izvajal preko modula eAKOS-MAIL in z njim komuniciral na način, ki bo skupen vsem ostalim modulom.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zahteva je, da obstaja vsa programska logika e-poštnega pošiljanja točno na enem mestu, in ne, da je specifična za vsak uporabniški modul posebej. Gre za poenotenje načina posredovanje elektronskih obvestil čez enotno točko, ki jo bo v prihodnosti mogoče nadgrajevati in modificirati.

V skupni modul mora biti vključena tudi programska koda, ki skrbi za urniški pregled potekov veljavnosti odločb in drugih dokumentov ter za razpošiljanje obvestil o poteku le-teh.

Za nastavitev pošiljanja elektronskih obvestil mora biti zagotovljeno najmanj:

- Vrsta pošiljanja obvestila (pošta ali elektronsko) – za vsako vrsto posebej,

- signirna številka nosilca za določeno vrsto dovoljenja – za vsako vrsto dovoljenja posebej (signirna številka je za vsako vrsto dovoljenja lahko samo ena),

- nastavitev številke zadeve v SPIS-u, v katero se bodo dodajali novi dokumenti,

- vrstice v eAKOS-MAIL, pri katerih pošiljanje ni bilo uspešno, se morajo obarvati rdeče. V primeru napake pri pošiljanju, mora za obvestilo ročno poskrbeti uporabnik Urejevalec. Imeti mora možnost, da nastavi status zapisa z napako, da je zadeva urejena. To naredi z desnim klikom na vrstico zapisa, nato naredi levi klik in izbere “Obvestilo poslano ročno”. S tem se v bazi nastavi datum pošiljanja, uspeh se nastavi na 1, nastavi pa se tudi polje, ki pove, da je bilo obvestilo poslano ročno,

- urejanje seznamov prejemnikov elektronskih obvestil,

- elektronski naslov prejemnika – za vsako vrsto dovoljenja posebej (elektronskih naslovov je lahko navedenih več – sistem pošlje elektronsko sporočilo z datoteko vsem, ki so pod posamezno vrsto navedeni),

- preko grupe posameznega uporabniškega modula,

- elektronski naslov za pošiljanje obvestil o napaki Oddelku za informatiko,

- elektronski naslov, s katerega se bodo elektronska sporočila pošiljala,

- nastavitve SMTP strežnika in porta,

- shranjevanje zgeneriranih PDF datotek,

- vklop in izklop obveščanja o poteku, za vsak tip odločbe po posameznem uporabniškem modulu,

- vnos številke SPIS zadeve za avtomatsko knjiženje dokumenta,

- urejanje signirne številke,

- ponovno reaktivacijo na določen datum, v primeru spodletelega pošiljanja,

- nalaganje predloge za generiranje dokumentov,

- pregledovalniki avtomatskih obvestil, kjer uporabnik Urejevalec vidi obvestila glede na svoje uporabniške pravice (uporabniku mora biti na voljo pregledovalnik izdanih avtomatskih obvestil. Ob kliku na izdano obvestilo mora biti dostopen generiran PDF dokument),

- filtrirna polja.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

V primeru spodletele dostave (napake) je obvezno elektronsko obvestilo o napaki. V kolikor nov informacijski sistem ne bo omogočal, da se v primeru napake pri pošiljanju (smtp error in podobno) neuspešno poslano sporočilo ne bo več avtomatsko pošiljalo, mora biti kopija elektronskega sporočila posredovana uporabniku področja, da postopek z dokumentom ročno uredi (ponovna reaktivacija). Sporočilo o napaki se pošlje tudi uporabniku Administatorju v Oddelek za informatiko. V primeru kakšne druge napake pri generiranju mora biti sporočilo z opisom napake posredovano v Oddelek za informatiko, uporabnik področja pa mora prejeti elektronsko sporočilo s sledečo vsebino: “Pri generiranju obvestila je prišlo do napake. Sporočilo z napako je bilo poslano v Oddelek za Informatiko”.

  - Posredovanje elektronskih obvestil o izteku ODRF

Eden od glavnih razlogov, za katerega je tovrstno pošiljanje elektronskih obvestil zahtevano je posredovanje obvestil o poteku odločb in avtomatsko generiranje dokumenta PDF, ki se avtomatsko prenese v dokumentni sistem SPIS na številko zadeve, ki jo definiramo v začetku koledarskega leta.

Agencija 120 dni pred iztekom veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pošlje imetniku obvestilo o bližajočem se izteku odločbe. Za vsa področja eAKOS-RKOM, to so mobilne zveze (v nadaljevanju MZ), fiksne zveze (v nadaljevanju FZ), dovoljenja za ladijsko postajo (v nadaljevanju RPP) in dovoljenja za radijsko postajo na zrakoplovu (v nadaljevanju RPZ) se ta obvestila pošiljajo preko elektronske pošte. Na Oddelku za radiodifuzijo (RDIF) se morajo ta obvestila v skladu z veljavno zakonodajo pošiljati pisno, in sicer na dan, ki je enak 120 dni pred potekom veljavnosti odločbe. Če je ta dan vikend ali praznik, se obvestilo pošlje naslednji delovni dan. Obvestilo ne sme biti odposlano, če je vloga za podaljšanje že prispela na agencijo in je uporabnik obkljukal “Vloga za podaljšanje prejeta”. Vložnik namreč lahko vloži vlogo za podaljšanje največ 5 mesecev pred potekom veljavnosti odločbe.

Omogočena mora biti nastavitev prekinitev obveščanja o poteku odločbe (če vožnik odda že novo vlogo za podaljšanje) ter popoln izklop obveščanja (v kolikor gre za začasne odločbe za prireditve).

Dodani morata biti kontroli za pregled pošiljanja obvestil o poteku dovoljenj. Prva kontrola bo za pregled obvestil za eAKOS-RKOM, druga kontrola pa za pregled obvestil za eAKOS-RDIF. Do njiju naj bo moč priti s klikom na menu “eAKOS-DOC”.

Modul eAKOS-MAIL mora pridobiti podatke vseh:

- veljavnih odločb (ki niso preklicane, odvzete, brisane ali imajo status “V pripravi”),

- jim do izteka veljavnosti odločbe manjka 120 dni ali manj,

- jim obvestilo še ni bilo poslano in potrditveno polje “Ne pošiljaj obvestila” ni obkljukano.

V naslednjem koraku mora eAKOS-DOC zgenerirati dokument na podlagi predloge in ga shraniti v obliki PDF datoteke. Za vsa področja eAKOS-RKOM (MZ, FZ, RPP, RPZ), razen eAKOS-RDIF, se morajo obvestila preko elektronske pošte odposlati avtomatsko iz uradnega naslova agencije (info.box@akos-rs.si) s pripetim PDF dokumentom.

Na tak način zgeneriran PDF dokument se mora avtomatsko dodati tudi v SPIS kot nov dokument, pod določeno zadevo. Uporabniku področja eAKOS-RKOM, zadolženemu za vrsto dovoljenja FZ, MZ, RPP, RPZ mora modul eAKOS-DOC po elektronski pošti poslati Excel-ovo datoteko, s seznamom poslanih obvestil za tekoči dan.

V Excelovi datoteki za eAKOS-RKOM (FZ, MZ, RPP in RPZ) morajo biti navedeni sledeči podatki:

- Številka odločbe,

- številka dokumenta v SPIS-u,

- veljavnost odločbe od,

- veljavnost odločbe do,

- podatki imetnik (vključno z elektronskim naslovom),

- način pošiljanja (pošta ali elektronsko),

- datum pošiljanja (kdaj je bilo poslano),

- uspeh (ali je bilo odposlano ali je prišlo do napake),

- vrsta (RPP, RPZ, FZ, MZ),

- podvrsta:

  - RPP in RPZ nimata podvrst,

  - FZ: FZ, ZM, SO, RN, RR,

  - MZ: MZ, PG, LP, ZP.

V primeru eAKOS-RDIF je potek dela nekoliko drugačen. PDF datoteke morajo biti dodane na SPIS, uporabniku področja in v glavno pisarno pa pošlje elektronsko sporočilo z Excelovo datoteko, v kateri se nahajajo podatki o poslanih dokumentih. V Excelovi datoteki za eAKOS-RDIF morajo biti navedeni sledeči podatki:

- Številka odločbe, ki je predmet podaljšanja,

- datum izdaje odločbe,

- številka dokumenta v SPIS-u,

- veljavnost odločbe od,

- veljavnost odločbe do,

- imetnik (naslov, naslov za vročanje (zaenkrat ne, ker stvar še ni implementirana)),

- lokacija,

- frekvenca ,

- način pošiljanja (pošta ali elektronsko),

- datum generiranja dokumenta (pošlje glavna pisarna praviloma isti dan, lahko pa tudi dan kasneje),

- vrsta (RDIF),

- podvrsta (FM, TV, SV, T-DAB, DVB-T, Ostale, MUX).

Hkrati se mora generirati elektronsko sporočilo iz predpripravljene predloge, v katerega se zavedejo podatki iz Excelovega dokumenta. Generirani PDF se mora avtomatsko knjižiti v SPIS, od koder se izvede elektronska odprema dokumenta imetniku pretečene odločbe, za katero mora poskrbeti eAKOS s pomočjo APPX. Vse na nivoju SPIS je urejeno preko APPX, ki zagotavlja nabor web klicev.

Trenutno vsak dan ob 5:00 aplikacija preveri veljavnost odločb in posreduje tri ločena elektronska obvestila. V kolikor ni nobene odločbe, kateri se je iztekla veljavnost, je vsebina obvestila sledeča:

V kolikor je zaznana odločba, ki ji je potekla veljavnost, je vsebina besedila sledeča:

Generira se excel datoteka s podatki:

V nadaljevanju je priložen opis obstoječega načina. Takšen način ni ustrezen v novem informacijskem sistemu, saj na takšen način ni mogoče zagotoviti enotne točke za posredovanje elektronskih obvestil.

Rešitev teče na enem od strežnikov, zaganja jo Task Scheduler enkrat dnevno. Parametri so nastavljivi v konfiguracijski XML datoteki.

Na istem mestu so naložene tudi predloge, ki jih uporabnik področja posreduje v Oddelek za informatiko.

Predloge, ki so naložene na strežnik, so pripravljene na način, kot je prikazan v spodnjem izseku ene od predlog. Pripravljena je vsa vsebina in dodana vnosna polja, ki se izpolnijo ob avtomatskem generiranju obvestila.

Način, kako je rešitev povezana z eAPEK, je na voljo za vpogled.

  - Posredovanje elektronskih obvestil o radioamaterskih dovoljenjih

Nov informacijski sistem mora omogočati intervalno (na dnevni ravni) preverjanje, kdaj pride do naslednjih dogodkov:

- obveščanje o poteku dovoljenj,

- obveščanje o poteku karantene,

- obveščanje o poteku rezervacij,

- obveščanje o obstoju CRS subjekta radiokluba,

- obveščanje o spremembi kateregakoli CRS subjekta, na katerega je vezana veljavna odločba.

  - Posredovanje elektronskih obvestil o spremembah v CRS

Obveščanje o spremembi kateregakoli CRS subjekta, ki je uporabljen v eAKOS, se mora posredovati na elektronske naslove uporabnikov, ki so vezani na uporabniški modul, ki subjekt uporablja.

  - Posredovanje elektronskih obvestil ob povrnitvi zgodovine

Obveščanje ob povrnitvi stanja (podatkov) iz baze se mora posredovati na elektronske naslove uporabnikov, ki so vezani na uporabniški modul, za katerega je zahtevana povrnitev stanja iz baze.

  - Povezava z eAKOS-FRS

Pri analizi uporabniškega modula eAKOS-FRS mora izvajalec popisati uporabniško zahtevo po avtomatskih obvestilih, ki se bodo pošiljala v sklopu tega uporabniškega modula, saj v tem trenutku slednjega ni mogoče natančno predvideti.

Uporabniški modul radiodifuzija eAKOS-RDIF

Agencija uporablja obstoječi informacijski sistem eAPEK za vodenje registra dovoljenj za uporabo radiofrekvenčnega spektra (Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc) – RA in TV fekvence. Zahteva za izdelavo uporabniškega modula eAKOS-RDIF je, da mora imeti popolnoma identične funkcionalnosti, kot jih ima obstoječa rešitev eAPEK. Slednje mora izvajalec zagotoviti s pregledom obstoječe rešitve.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Agencija izvaja nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom, kjer mora zagotoviti nemoteno uporabo radiofrekvenčnega spektra uporabnikom, v soglasju z izdanimi odločbami o dodelitvi radijskih frekvenc.

Uporabniški modul eAKOS-RDIF pokriva izdajo odločb za dodeljevanje:

- radijskih frekvenc,

- televizijskih frekvenc.

Za uporabniški modul eAKOS-RDIF je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-RDIF zahteva podprto funkcionalnost izdaje vseh dokumentov radiodifuznega spektra na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- izvoz podatkov o odločbah ODRF v začasno “off-line” lokalno bazo za potrebe opravljanja meritev na terenu v uporabniški modul eAKOS-MER,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- pripravo in izdajo Odločbe o dodelitvi števila točk ODŠT,

- pripravo in izdajo Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ODRF,

- pripravo in izdajo Odločbe o odmeri plačila ODOP,

- kalkulator koordinat,

- uvoz rasterske slike,

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-RDIF morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- faktorji pristojbin,

- vrednosti točke,

- število prebivalcev,

- lokacije,

- programi,

- kanali frekvence,

- faktor D1,

- frekvenčna območja,

- območja pokrivanja.

Faktorji pristojbin

Šifrant faktorji prostojbin je v uporabniškem modulu eAKOS-RDIF enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis veljavnih faktorjev. Hkrati so v uporabi vse vpisane vrednosti. Faktorji pristojbin so podvrste radiodifuzije.

Uporabnik Urejevalec uporablja faktorje pristojbin za vnos parametrov ODŠT. Vnose faktorjev pristojbin lahko definira za vsako podvrsto radiofuzije (FM, TV, SV, T-DAB, DVB-T…).

Izbira faktorja pristojbine definira aktivna vnosna polja (ročni vnos/avtomatični preračun) podatkov ODŠT ter pripadajoče funkcije za izračune pri vnosu odločbe ODRF, kot prikazano v slikah (vsaka podvrsta aktivira druga vnosna polja):

Vezava faktorjev pristojbin na podvrste radiodifuzije trenutno ni ustrezno urejena, saj so del faktorjev pristojbin šifranti, del pa v sistem vgrajena logika, zato mora izvajalec za ta del sistema poiskati ustreznejšo rešitev, ki bo omogočala nastavitve s strani uporabnika Urejevalca.

Vrednosti točke

Šifrant vrednosti točke je v uporabniškem modulu eAKOS-RDIF enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis veljavne vrednosti točke. Stare vrednosti točke niso aktivne in ne smejo biti dovoljene za uporabo. Nov informacijski sistem mora omogočati vnos več hkrati veljavnih vrednosti (vsaj dve). Trenuno je omogočena zgolj ena hkrati veljavna vrednost.

Število prebivalcev

Šifrant število prebivalcev je enostaven šifrant, kjer je lahko naenkrat v veljavi le ena vrednost, ki začne veljati z datumom začetka veljave.

Lokacije

Šifrant lokacije je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Uporabniku Urejevalcu mora biti na voljo pregled podrobnosti o lokaciji ter vnos dodatnih podatkov o zvezi, kot so oznake zveze, imetnika, uporabljeni pasovi ter opomba.

Obstoječo lokacijo mora imeti uporabnik Urejevalec možnost kopirati. Pri vpisu nove lokacije morajo biti omogočeni tudi spustni seznami s predefiniranimi vrednosti, kot je to že omogočeno.

Programi

Šifrant programi je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Uporabniku Urejevalcu mora biti na voljo iskanje in filtriranje po imenih, poljih ter oznakah mrež.

Pri prikazu vseh programov – morajo biti prikazani samo aktivni programi (enako kot sedaj), pri vnosu iskanja pa se morajo prikazati tudi neaktivni programi: npr. Drive* (enako kot sedaj).

Posebnost je vnos kode PS, ki mora omogočati vnos osmih znakov, med njimi pa grafično prikazovati ločitev (primer je gradnik Masked TextBox).

Kanali frekvence

Šifrant kanali frekvence je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi.

Pri vpisu novega kanala frekvence morajo biti omogočeni tudi spustni seznami s predefiniranimi vrednosti, kot je to že omogočeno.

Faktor D1

Šifrant Faktor D1 je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Pri dodajanju novega faktorja mora biti na voljo spustni seznam z izbiro vseh podvrst iz Faktorja pristojbin. Vrednost na robu območja mora biti pokrita z neskončnim intervalom [f, ∞) = {x; f ≤ x}.

Ko uporabnik Urejevalec vpisuje podatke v vnosno masko za ODRF/ODŠT vedno vnese podvrsto radiodifuzije. Na podlagi izbrane podvrste in vnešene vrednosti površine, ki jo uporabnik vnese ročno, sistem v šifrantu Faktor D1 poišče interval, v katerem se to območje nahaja, ter mu določi vrednost Faktorja D1. Faktorji v šifrantu, ki nimajo vpisane podvrste radiodifuzije (podvrsta prazno polje), veljajo za vse podvrste radiodifuzije pri tem vnosu, razen za tiste, ki imajo podvrsto vnešeno (podvrsta FM). Velja torej pravilo, da je podvrsta radiodifuzije v šifrantu Faktor D1 vpisana samo za podvrsto FM, saj ima vrednost različno od ostalih, preostale podvrste radiodifuzije pa uporabljajo vrednosti šifranta Faktor D1, ki podvrste nimajo vpisane, saj je vrednost pri vseh enaka.

Frekvenčna območja

Šifrant frekvenčna območija je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Za vsako frekvenčno območje mora biti na voljo določitev intervala in vrednost Faktorja B. Za vsako območje naenkrat lahko velja le ena vrednost Faktorja B. Določeni intervali se ne smejo prekrivati. Frekvenčno območje se začne z 0 Hz, saj negativne frekvence ne obstajajo. Zadnji vnos v seznamu predstavlja neskončni interval [f, ∞) = {x; f ≤ x}. Pri vpisu novega frekvenčnega območja morajo biti omogočeni tudi spustni seznami s predefiniranimi vrednosti, kot je to že omogočeno.

Območja pokrivanja

Šifrant območja pokrivanja je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Za vsako območje pokrivanja mora biti na voljo možnost nalaganja slik:

- slike območja pokrivanja,

- slike geografskih točk.

  - Potek dela z odločbami

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih radijskih dovoljenjih, s funkcionalnostjo, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Iskalnik mora nuditi izvoze zadetkov v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Uporabnik Urejevalec vpiše podatke, ki služijo nadaljnjemu izračunu podatkov, s katerimi generira odločbo o dodelitvi števila točk ODŠT ter odločbo o odmeri plačila ODOP.

Pri vnosu eAKOS-RDIF dovoljenja mora biti na voljo možnost pripenjanja rasterske slike (jpeg/png), katere prenos mora biti tudi izveden pri sinhronizaciji registra s spletno stranjo agencije.

Novi odločbi o dodelitvi radiofrekvenčnega spektra ODRF uporabnik Urejevalec določa parametre veljavnosti ter obračuna, vrste izdaje (nova izdaja, sprememba, podaljšanje, ….) ter številko odločbe in številko vezane odločbe (primer podaljšanja). Vsi parametri, z izjemo številke odločbe, so upoštevani v končnem obračunu pri izdaji ODOP.

Izbira podvrste radiodifuzije (ki je tudi faktor pristojbin) definira specifična vnosna polja sklopa, v katerem uporabnik Urejevalec vpisuje podatke radiodifuzije. Ne glede na izbiro podvrste radiodifuzije se mora uporabniku prilagoditi vnosna forma na način, da omogoča:

- nalaganje slike območja pokrivanja,

- vnos podatkov za odločbo:

- V kolikor gre za odločbo, s katero pokrivamo analogne sisteme (LW/MW, FM ter ATV postaje), na vsako odločbo vežemo seznam oddajnih točk ter seznam programov (iz šifranta), kjer je za FM v uporabi specifična vnosna forma, ki pokriva tudi RDS podatek. Funkcionalnost za ATV postaje, ki po prehodu na DVB-T ni več v uporabi, mora biti na voljo zaradi obstoječih vnosov.

- V kolikor gre za multipleks (MUX), mora biti na voljo vezava na večje število območij pokrivanja (na več omrežij). V tem primeru programov uporabnik ne dodaja direktno na multipleks. Omogočen mora biti pregled oddajnih točk multipleksa in vpis poljubnega števila metapodatkov (npr. standard kodiranja, podatek o referenčni konfiguraciji).

  - Vsi metapodatki morajo biti med postajami skladni, da je mogoča kasnejša primerjava.

  - Med DVB ter DAB obstajajo razlike v številu metapodatkov in poimenovanju le-teh.

  - V kolikor gre za oddajno točko multipleksa, je potrebno določiti oddajne točke, programe ter vezavo na multipleks z izborom krovne odločbe ter dopolnitvenih odločb.

Podatki radiodifuzije so upoštevani pri izračunih faktorjev za dodelitev števila točk.

Vsaka oddajna točka oziroma multipleks mora imeti na voljo sledeče nastavitve, ki so prikazane na spodnji sliki:

- nastavitev lokacije (izbor iz šifranta) s prikazom zemljepisnih podatkov (širina, dolžina, nadmorska višina),

- vnos podatkov ter generiranje in izris sevalnih diagramov različnih polarizacij. Slike mora biti možno shraniti in kopirati (v višjih ločljivostih),

- nastavitev podatkov o frekvencah in kanalih ter tehnični podatki, ki se razlikujejo glede na izbrano podvrsto (analog, MUX, oddajna točka DVB/DAB).

Način, kako je rešitev delujoča v eAPEK, je na voljo za vpogled.

  - Preračun kvadratnih kilometrov

Kvadratni kilometri se preračunavajo v programski rešitvi ICS TELECOM, ki uporablja podatkovno zbirko shranjeno lokalno na delovni postaji posameznega uporabnika. Nov informacijski sistem mora zagotavljati prenos tabele izračunanih podatkov v svojo bazo. Po oceni naročnika je možna izvedba na način, da izvajalec za uporabnike Urejevalce razvije ustrezen vtičnik za brskalnike. Naročnik v tem delu dopušča možnost, da izvajalec predlaga ustreznejšo rešitev.

Preračun kvadratnih kilometrov mora biti narejen tako, da se podatki iz eApeka izvozijo v ICS TELECOM, kjer se izračuna kvadratni kilometer, ki se nato uvozi nazaj v eAKOS.

  - HCM izvoz

HCM izvozi so potrebni za pripravo zahtevkov za regionalno mednarodno koordinacijo v okviru sporazuma HCM Agreement. V tem delu je zahtevano generiranje (izvoz) tekstovne datoteke s podatki o pokritosti področja za izbrane ODRF.

  - Orodje za preračun koordinat

V sistemu mora biti vgrajeno orodje za preračun geografskih koordinat med različnimi koordinatnimi sistemi:

- 158DMS,

- Gauss Krüger,

- WGS84,

- WGS84 decimalno,

- WGS84 za HCM,

- 4DMS.

Ob vnosu podatka v posamezni koordinatni sistem se mora izvesti pretvorba v vse ostale hkrati.

Funkcionalnost je implementirana v obstoječem sistemu.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-RDIF je zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna. Funkcionalnost (algoritmi za izračun) je implementirana v obstoječem sistemu.

Uporabniški modul eAKOS-RDIF zahteva paketno izdajo ODOP, obročno odplačevanje in zbirne ODOP.

Za uporabniški modul eAKOS-RDIF mora skupni pregledovalnik in pripravljalnik ODOP omogočati sledeče podatke:

Omogočen pa mora biti tudi pregled ODOP po posameznem subjektu in podrobnosti ODOP.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-RDIF deluje kot samostojna enota in se ne sklicuje na vsebino podatkovnih zbirk drugih uporabniških modulov novega informacijskega sistema eAKOS.

Uporabniški modul eAKOS-RDIF mora zagotavljati podatke za uporabniška modula eAKOS-MER in eAKOS-FRS.

Uporabniški modul eAKOS-RDIF uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-RDIF (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- ICS TELECOM.

Uporabniški modul radiokomunikacije eAKOS-RKOM

Agencija uporablja obstoječi informacijski sistem eAPEK za vodenje Registra dovoljenj za uporabo radiofrekvenčnega spektra (Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc) – Frekvence in Radioamaterji. Zahteva za izdelavo uporabniškega modula eAKOS-RKOM je, da mora imeti vse funkcionalnosti, kot jih ima obstoječa rešitev eAPEK, poleg tega pa tudi zahtevane dopolnitve. Slednje mora izvajalec zagotoviti s pregledom obstoječe rešitve in z izvedbo intervjujev z uporabniki področja.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Agencija izvaja nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom, kjer mora zagotoviti nemoteno uporabo radiofrekvenčnega spektra uporabnikom, v soglasju z izdanimi odločbami o dodelitvi radijskih frekvenc.

Uporabniški modul eAKOS-RKOM pokriva izdajo dokumentov za uporabo naslednjih vrst dovoljenj:

- fiksne zveze FZ,

- mobile zveze MZ,

- radijske postaje zrakoplovov RPZ,

- radijske postaje plovil RPP in

- koordinacije.

Za uporabniški modul eAKOS-RKOM je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-RKOM zahteva podprto funkcionalnost izdaje vseh odločb radiodikomunikacijskega spektra na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- izvoz podatkov o odločbah ODRF v začasno “off-line” lokalno bazo za potrebe opravljanja meritev na terenu v uporabniški modul eAKOS-MER,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- pripravo in izdajo Odločbe o dodelitvi števila točk ODŠT,

- pripravo in izdajo Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ODRF,

- pripravo in izdajo Odločbe o odmeri plačila ODOP,

- kalkulator koordinat,

- uvoz rasterske slike,

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-RKOM morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- faktorji pristojbin,

- vrednosti točk,

- število prebivalcev,

- lokacije,

- kanali frekvence,

- občine,

- faktor E,

- frekvenčna območja,

- območja pokrivanja.

Faktorji pristojbin

Šifrant faktorji prostojbin je v uporabniškem modulu eAKOS-RKOM enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis veljavnih faktorjev. Hkrati so v uporabi vse vpisane vrednosti. V šifrantu Faktorji pristojbin mora biti omogočen način vnosa faktorjev za posamezno vrsto dovoljenj posebej.

Radijske postaje plovil:

Radijske postaje zrakoplovov:

V šifrantu faktorji pristojbin se vrste fiksnih in mobilnih zvez delijo še na podvrste:

- Fiksne zveze:

- FZ, ZM, SO, RN, RR, BWA

- Mobilne zveze:

- MZ, PG, LP, ZP

Fiksne zveze:

Mobilne zveze:

Vrednosti točke

Šifrant vrednosti točke je v uporabniškem modulu eAKOS-RKOM enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis veljavne vrednosti točke. Stare vrednosti točke niso aktivne in ne smejo biti dovoljene za uporabo. Nov informacijski sistem mora omogočati vnos več hkrati veljavnih vrednosti (vsa dve). Trenutno je omogočena zgolj ena hkrati veljavna vrednost.

Število prebivalcev

Šifrant število prebivalcev je enostaven šifrant, kjer je lahko naenkrat v veljavi le ena vrednost, ki začne veljati z datumom začetka veljave.

Lokacije

Šifrant lokacije je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Uporabniku Urejevalcu mora biti na voljo pregled podrobnosti o lokaciji ter vnos dodatnih podatkov o zvezi, kot so oznake zveze, imetnika, uporabljeni pasovi ter opomba.

Obstoječo lokacijo mora imeti uporabnik Urejevalec možnost kopirati. Pri vpisu nove lokacije morajo biti omogočeni tudi spustni seznami s predefiniranimi vrednosti, kot je to že omogočeno.

Kanali frekvence

Šifrant kanali frekvence je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi.

Občine

Šifrant občine je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Uporabniku Urejevalcu mora biti na voljo iskanje po nazivih ter številkah občin.

Faktor E

Šifrant Faktor E je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Pri dodajanju novega faktorja mora biti na voljo spustni seznam z izbiro vseh vrst postaj. Vrednost na robu območja mora biti pokrita z neskončnim intervalom [f, ∞) = {x; f ≤ x}.

Ko uporabnik Urejevalec vpisuje podatke v vnosno masko za ODRF/ODŠT vedno vnese vrsto postaje za posamezno dovoljenje. Na podlagi izbrane vrste in vnešene vrednosti površine, ki jo uporabnik vnese ročno, sistem v šifrantu Faktor E poišče interval, v katerem se to območje nahaja, ter mu določi vrednost Faktorja E. Faktorji v šifrantu, ki nimajo vpisane vrste postaje (vrsta postaje prazno polje), veljajo za vse vrste postaj pri tem vnosu, razen za tiste, ki imajo vrsto vnešeno (vrsta postaje FB). V obstoječem informacijskem sistemu torej velja pravilo, da je vrsta postaje v šifrantu Faktor E vpisana samo za vrsto postaje FB, saj ima vrednost različno od ostalih, preostale vrste postaj pa uporabljajo vrednosti šifranta Faktor E, ki vrste postaje nimajo vpisane, saj je vrednost pri vseh enaka.

Vrste postaj iz spustnega seznama šifranta niso vnešene preko uporabniških šifrantov, pač pa so vpisane v šifrantih baze.

Frekvenčna območja

Šifrant frekvenčna območija je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Za vsako frekvenčno območje mora biti na voljo določitev intervala in vrednost Faktorja B. Za vsako območje naenkrat lahko velja le ena vrednost Faktorja B. Določeni intervali se ne smejo prekrivati. Frekvenčno območje se začne z 0 Hz, saj negativne frekvence ne obstajajo. Zadnji vnos v seznamu predstavlja neskončni interval [f, ∞) = {x; f ≤ x}. Pri vpisu novega frekvenčnega območja morajo biti omogočeni tudi spustni seznami s predefiniranimi vrednosti, kot je to že omogočeno.

Območja pokrivanja

Šifrant območja pokrivanja je enostaven šifrant, kjer morajo biti hkrati v uporabi vsi aktivni vnosi. Za vsako območje pokrivanja mora biti na voljo možnost nalaganja slik:

- slike območja pokrivanja,

- slike geografskih točk.

  - Potek dela z odločbami

Za vsako vrsto dovoljenja (mobilne zveze, fiksne zveze, radijske postaje plovil, radijske postaje letal, koordinacija) je način vnosa podatkov podoben. Uporabnik Urejevalec vpiše podatke, s katerimi generira odločbo o dodelitvi števila točk ODŠT. Podatki, ki jih uporabnik vnese, so različni za vsako vrsto dovoljenja. Med posameznimi vrstami dovoljenj se razlikujejo tudi pravila za izračun podatkov za ODŠT ter ODOP.

Način vnosa podatkov za vse vrste dovoljenj je enak načinu vnosa podatkov odločb uporabniškega modula eAKOS-RDIF. Dodaten podatek je polje »staro štetje«, ki prikazuje oznake starih odločb, ki pa se morajo tudi nahajati v sistemu.

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih radijskih dovoljenjih za vsako podvrsto posebej, s funkcionalnostjo, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Iskalnik mora nuditi izvoze zadetkov v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Vse vrste dovoljenj morajo imeti na voljo vnose specifičnih podatkov, kjer so v vnosni maski na voljo spustni seznami z prednastavljenimi vrednostmi, ki se hranijo neposredno v bazi, in niso na voljo kot uporabniški šifranti za vnose (na primer vrste postaj, tipi anten, usmerjenost antene in podobno).

Spremembe podvrste dovoljenja (faktorji pristojbin) imajo vpliv na izračun ODŠT, pri tem pa se spreminjajo tudi polja vnosne maske in vrednosti. Posebna ODŠT pomeni, da lahko uporabnik ročno spreminja parametre in formule za izračun števila točk. Na voljo mora biti tudi opcija, da je imetnik oproščen pristojbine.

    - Fiksne zveze

Zahtevana je vnosna maska z možnostjo vnosa splošnih in specifičnih podatkov. Parametri služijo za generiranje ODRF, generiranju ODŠT ter generiranju ODOP.

    - Mobilne zveze

Zahtevana je vnosna maska z možnostjo vnosa splošnih in specifičnih podatkov. Parametri služijo izračunu ODŠT ter generiranju ODOP.

    - Radijske postaje letal

Zahtevana je vnosna maska z možnostjo vnosa splošnih in specifičnih podatkov. Parametri služijo izračunu ODŠT ter generiranju ODOP.

Imetnik dovoljenja, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje, ne more dobiti novega dovoljenja, dokler akcije na odvzetem dovoljenju niso zaključene.

    - Radijske postaje plovil

Zahtevana je vnosna maska z možnostjo vnosa splošnih in specifičnih podatkov. Parametri služijo izračunu ODŠT ter generiranju ODOP.

Imetnik dovoljenja, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje, ne more dobiti novega dovoljenja, dokler akcije na odvzetem dovoljenju niso zaključene.

    - Koordinacije

Zahtevana je vnosna maska z možnostjo vnosa splošnih in specifičnih podatkov.

  - HCM izvoz

HCM izvozi so potrebni za pripravo zahtevkov za regionalno mednarodno koordinacijo v okviru sporazuma HCM Agreement. V tem delu je zahtevano generiranje (izvoz) tekstovne datoteke s podatki o pokritosti področja za izbrane ODRF.

  - Orodje za preračun koordinat

Enako kot eAKOS-RDIF tudi eAKOS-RKOM uporablja enako orodje za izračun koordinat. Funkcionalnost je implementirana v obstoječem sistemu. Zahteva je podrobneje opisana v točki 7.5 tega dokumenta.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-RKOM je zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna. Funkcionalnost (algoritmi za izračun) je implementirana v obstoječem sistemu.

Uporabniški modul eAKOS-RKOM zahteva paketno izdajo ODOP, obročno odplačevanje in zbirne ODOP.

Za uporabniški modul eAKOS-RKOM mora skupni pregledovalnik in pripravljalnik ODOP omogočati sledeče podatke:

Omogočen pa mora biti tudi pregled ODOP po posameznem subjektu in podrobnosti ODOP.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-RKOM deluje kot samostojna enota in se ne sklicuje na vsebino podatkovnih zbirk drugih uporabniških modulov novega informacijskega sistema eAKOS.

Uporabniški modul eAKOS-RKOM mora zagotavljati podatke za uporabniški modul eAKOS-FRS.

Uporabniški modul eAKOS-RKOM uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-RKOM (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- portal eVloge,

- ICS TELECOM.

Uporabniški modul izvajalci poštnih storitev in izvajalci paketne dostave eAKOS-POSTA

Namen uporabniškega modula eAKOS-POSTA je vodenje registra izvajalcev poštnih storitev (Uradna evidenca izvajalcev poštnih storitev), izdaja odločb o odmeri plačila (ODOP) ter vodenje seznama izvajalcev paketne dostave.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Funkcionalnosti obstoječega uporabniškega modula eAKOS-POSTA v informacijskem sistemu eAPEK ne ustrezajo zahtevam uporabnikov. eAPEK le delno pokriva uporabniški proces dela, zato mora izvajalec pri migraciji podatkov upoštevati tudi ročne baze podatkov iz MS Excel preglednic, katerih se poslužujejo uporabniki za vodenje evidence izvajalcev poštnih storitev in vodenje seznama izvajalcev storitev paketne dostave. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-POSTA zahteva podprto funkcionalnost izdaje dokumentov na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- izračun števila točk,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- pripravo in izdajo Odločbe o odmeri plačila ODOP,

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

  - Šifranti

Za delovanje modula morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- vrednosti točke,

- storitve.

Vrednosti točke

Šifrant vrednosti točke je v uporabniškem modulu eAKOS-POSTA enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis veljavne vrednosti točke.

Storitve

Šifrant storitve je v uporabniškem modulu eAKOS-POSTA enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis storitev in števila točk.

  - Potek dela z odločbami

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih dovoljenjih, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Iskalnik mora nuditi izvoze zadetkov v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Za subjekt uporabnik izda poljubno število odločb, katerim nastavi parametre, kot so:

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-POSTA je zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna. Funkcionalnost (algoritmi za izračun) je implementirana v obstoječem sistemu.

Uporabniški modul eAKOS-POSTA zahteva paketno izdajo ODOP, obročno odplačevanje na 4 obroke in zbirne ODOP.

Za uporabniški modul eAKOS-POSTA mora skupni pregledovalnik ODOP omogočati sledeče podatke:

Omogočen pa mora biti tudi pregled ODOP po posameznem subjektu in podrobnosti ODOP.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-POSTA deluje kot samostojna enota in se ne sklicuje na vsebino podatkovnih zbirk drugih uporabniških modulov novega informacijskega sistema eAKOS.

Uporabniški modul eAKOS-POSTA mora zagotavljati podatke za uporabniški modul eAKOS-FRS.

Uporabniški modul eAKOS-POSTA uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-POSTA (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- ePodatki (ePartner),

- portal eVloge.

Uporabniški modul številski prostor eAKOS-STP

Agencija uporablja obstoječi informacijski sistem eAPEK za vodenje registra številskega prostora (Uradna evidenca imetnikov odločb o dodeltivi elementov oštevilčenja). Zahteva za izdelavo uporabniškega modula eAKOS-STP je, da mora imeti vse funkcionalnosti, kot jih ima obstoječa rešitev eAPEK, poleg tega pa tudi zahtevane dopolnitve. Slednje mora izvajalec zagotoviti s pregledom obstoječe rešitve in z izvedbo intervjujev z uporabniki področja.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Za uporabniški modul eAKOS-STP je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-STP zahteva podprto funkcionalnost izdaje dokumentov na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- izračun števila točk,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- pripravo in izdajo Odločbe o odmeri plačila ODOP,

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-STP morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- tipi elementov oštevilčenja,

- vrednosti točke.

Tipi elementov oštevilčenja

Šifrant tipi elementov oštevilčenja je v uporabniškem modulu eAKOS-STP enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis tipov elementov oštevilčenja in vnos števila točk za posamezni element. Vsak tip elementov oštevilčenja mora imeti možnost določiti opis (ime) v angleškem in slovenskem jeziku, zaporedno številko (za zaporedje prikaza v menijih), vrednost (število točk na element) in veljavno obliko zapisa, določljivo z izrazi za iskanje vzorcev v tekstu (regex). Za obstoječe vnose v šifrantih ustrezni izrazi za iskanje vzorcev v tekstu že obstajajo.

Vrednosti točke

Šifrant vrednosti točke je v uporabniškem modulu eAKOS-STP enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih vrednosti točke. Obstoječe vrednosti točke so predstavljene v seznamu. Vsaki točki uporabnik Urejevalec nastavi začetek veljavnosti ter vrednost. Točka velja v obračunskem obdobju, ki traja od izdaje odločbe ODOP do konca leta. Nov informacijski sistem mora omogočati več (vsaj dve) veljavnih točk v istem časovnem obdobju.

  - Potek dela z odločbami

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih odločbah oziroma dodeljenih elementov oštevilčenja posameznemu subjektu, s funkcionalnostjo, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Iskalnik mora nuditi izvoze zadetkov v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Na voljo mora biti tudi sortiranje po posameznem tipu oštevilčenja in števec posameznih elementov znotraj posameznega tipa oštevilčenja (število dodeljenih odločb, število blokov, število elementov):

Omogočena mora biti vnosna maska za nastavitev parametrov odločbe. Na odločbo se veže tip številke, število točk in število mesecev. Operater je lahko tudi oproščen plačila pristojbine. Za izračun števila točk mora uporabnik Urejevalec ročno določiti datum.

  - Dodeljevanje elementov oštevilčenja

Dodajanje ali odvzemanje elementov številskega prostora, ki ga agencija dodeli ali odvzame registriranim operaterjem, v izjemnem primeru tudi subjektom, ki niso registrirani operaterji, poteka preko dodelitvenih ali razveljavitvenih odločb.

Trenutno veljavna zakonodaja na področju razdeljevanja elementov oštevilčenja je:

- Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 62/13, 107/13 – popr. in 41/18)

Neuradno prečiščeno besedilo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_856#

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Splošni akt o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13, 21/16, 15/17 in 72/18)

Neuradno prečiščeno besedilo: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_837

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt (Uradni list RS, št. 62/13 in 72/18)

Neuradno prečiščeno besedilo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_852

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Nov informacijski sistem mora zagotavljati vodenje evidence vseh dodelitvenih ali razveljavitvenih odločb operaterja ter veljavnosti glede na izbrani datum. Uporabniki morajo imeti omogočen tudi pregled stanja za nazaj (zgodovino).

Nov informacijski sistem mora uporabnikom Urejevalcem dovoliti nastavitev stanja elementov (status) na proste elemente oštevilčenja, rezervirane elemente oštevilčenja in zasedene elemente oštevilčenja. Rezervacija elementov oštevilčenja mora biti na voljo bodisi preko portala eVloge z oddano vlogo vlagatelja, bodisi ročno na zahtevo uporabnika Urejevalca. Omogočena mora biti tudi ročna odstranitev rezervacije in povrnitev elementov oštevilčenja v stanje prostih elementov oštevilčenja.

Za vse elemente oštevilčenja mora informacijski sistem uporabnikom omogočiti določitev več enakih tipov elementov različnih vrednosti ter več različnih tipov elementov za isto dodelitveno odločbo. Uporabnik Urejevalec mora imeti na voljo izbiro tipa elementa oštevilčenja, začetka intervala (prva dodeljena) ter konca intervala (zadnja dodeljena).

Iz te vnosne maske mora biti na voljo tudi dostop do vizualnega prikaza zasedenosti številskega prostora, kar trenutno ne obstaja. V nadaljevanju je prikazana osnovna zahteva naročnika, v sklopu analize uporabniške zahteve pa bo naročnik z izvajalcem natančneje prediskutiral in določil točne zahteve vizualnega prikaza.

Agencija bo imela v prihodnosti možnost dodelitve tudi elementov oštevilčenja za ekstrateritorialno uporabo za negeografske številke, ki niso medosebne komunikacijske storitve, torej na območju kode drugih držav članic EU (M2M številke). Zaradi slednjega bo potrebno pri vnosni maski dodati možnost označitve o uporabi ekstrateritorialnosti (hkrati pa bo agencija vodila še dodatne parametre v tem sklopu, trenutno v BEREC smernicah je že 14 določenih parametrov: država, koda države, ...). Podrobnosti bo agencija definirala v fazi analize.

    - Vizualni prikaz zasedenosti številskega prostora

Vsak del številskega prostora mora biti ustrezno vizualiziran (prosti elementi oštevilčenja morajo biti obarvani zeleno, zasedeni elementi rdeče, rezervirani pa oranžno).

Za zasedene elemente naj bo ob kliku omogočen vpogled na način, da uporabnik dostopa do vseh povezanih informacij (podatki o nosilcu, številki odločbe in prikaz vseh zasedenih elementov s strani tega subjekta) . Vizualni prikaz mora omogočati dostop do pregleda zgodovine statusa elementa oštevilčenja.

Vizualni prikaz mora biti na voljo za uporabniška modula eAKOS-STP in eAKOS-OPER, pri čemer je eAKOS-OPER samo bralec, eAKOS-STP pa urejevalec. Dostop preko uporabniškega modula eAKOS-STP mora omogočati (vizualno) izbiro prostih elementov oštevilčenja na klik (izbira z miško, tipkovnico) in prenos izbranih vrednosti v vnosno masko.

Vizualni prikaz zasedenosti blokov mora biti z ustreznim API prenesen tudi na portal eVloge, kjer bo izpolnjevalec vloge lahko sam izbral želene elemente oštevilčenja (ki so še prosti) in jih v postopku oddaje elektronske vloge tudi rezerviral. Rezervacija elementov oštevilčenja se v vizualnem prikazu prikaže oranžno in traja tako dolgo, dokler uporabnik Urejevalec ne izda dovoljenja oziroma odločbe za dodelitev elementov oštevilčenja. V kolikor odločba ni izdana uporabnik Urejevalec ročno sprosti rezervacijo.

    - Dodeljevanje blokov elementov oštevilčenja

Uporabniki Urejevalci uporabljajo funkcionalnost ročnega dodajanja blokov elementov oštevilčenja. V kolikor gre za dodelitev bloka elementov uporabnik določi prvo in zadnjo številko bloka na podlagi pisne zahteve oziroma vloge. Enako kot v obstoječem informacijskem sistemu mora biti za določene tipe elementov oštevilčenja na voljo ročni vnos prve in zadnje številke želenega bloka.

Poleg možnosti ročnega vnosa za določene tipe elementov oštevilčenja pa je zahtevana tudi vgradnja urejevalnika za vnos številskih blokov, kjer programska oprema samostojno poskrbi za ustrezno razdelitev območja na preddefinirane bloke. Funkcionalnost je že na voljo, v uporabi pa je za dodelitev tipa elementa negeografskih številk za »machine 2 machine komunikacijo«, ki pokriva bloke v velikosti 10000, 100000, 1000000, 10000000 številk in pomeni zaporedni način dodeljevanja številskih blokov brez izbire uporabnika, torej avtomatsko. Sistem ob zahtevi po M2M številskem bloku sam določi naslednji prosti številski blok in slednjega se dodeli prosilcu. V obstoječi programski rešitvi je bloke ročno preddefiniral razvijalec, za nov informacijski sistem pa je dodatna zahteva vpeljava generatorja blokov za uporabnika Urejevalca, da bo lahko za posamezen tip elementov oštevilčenja sam ročno preddefiniral bloke. V primeru izbire elementov oštevilčenja s preddefiniranimi bloki, se v vnosni maski pojavi drugačna opcija izbire, da uporabnik Urejevalec izbere velikost bloka in število blokov. Nov informacijski sistem mora preprečevati prekrivanje (overlap) generiranih blokov.

    - Dodajanje razveljavitvenih elementov oštevilčenja

Delovni proces razveljavitve elementov oštevilčenja je enak delovnemu procesu dodeljevanja elementov oštevilčenja. Pomembno je, da nov informacijski sistem sproti preverja, ali so bili elementi oštevilčenja, ki jih želi uporabnik vnesti na razveljavitveno odločbo, dejansko kdaj dodeljeni subjektu (oziroma operaterju), na katerega se odločba nanaša. Potreben je torej uporabniški pregled nad vsemi odločbami subjekta in izbira ustrezne dodelitvene odločbe z elementi oštevilčenja, ki jo razveljavljamo.

    - Dodajanje sekundarno oddanih elementov oštevilčenja

Subjekt, ki je lastnik dodeljenih elementov oštevilčenja, lahko le-te preda v uporabo drugemu subjektu, ki je prejemnik dodeljenih elementov oštevilčenja. V ta namen uporabnik Urejevalec na podlagi imetnikovega obvestila določene elemente oštevilčenja označi kot sekundarno dodeljene. Elementi oštevilčenja se ne prenašajo, se sekundarno dodelijo, kar pomeni, da se v registru označi kdo jih uporablja. Prejete številke lahko subjekt prejemnik tudi vrne nazaj subjektu lastniku. Pri vzpostavljeni hierarhiji med dvema subjektoma mora nov informacijski sistem zagotavljati ustrezne podatke na nivoju obeh subjektov (datum, podatek o številkah , dogodek - dodeljeno, vrnjeno). Celotna zgodovina mora biti beležena tudi na posameznem elementu oštevilčenja.

Razveljavitvena odločba za subjekta lastnika dodeljenih elementov oštevilčenja ne sme biti mogoča za časovni interval v številskem prostoru, dokler so elementi oštevilčenja sekundarno oddani. V praksi to pomeni, da lastniku dodeljenih številk le-te ne smejo biti razveljavljene, če jih uporablja subjekt prejemnik številk. Poleg tega subjekt prejemnik ne more prenašati sekundarno dodeljenih elementov oštevilčenja drugemu subjektu prejemniku. Lahko jih zgolj vrne subjektu lastniku. Nov informacijski sistem mora uporabniku Urejevalcu podati ustrezno obvestilo in preprečiti spremembo statusa elementa oštevilčenja iz zasedenega v prosto. Vodena mora biti ustrezna zgodovina in hkrati urejeno ustrezno obveščanje uporabnika Urejevalca pri njegovih delovnih postopkih.

  - Prenesene številke

Uporabniški modul eAKOS-STP mora omogočati uvoz podatkov o prenesenih številkah v podatkovno bazo. Uvoz je podrobneje opisan v točki 4.3 tega dokumenta.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-STP je zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna. Funkcionalnost (algoritmi za izračun) je implementirana v obstoječem sistemu.

Uporabniški modul eAKOS-STP zahteva paketno izdajo ODOP, obročno odplačevanje in zbirne ODOP.

Za uporabniški modul eAKOS-STP mora skupni pregledovalnik ODOP omogočati sledeče podatke:

Omogočen pa mora biti tudi pregled ODOP po posameznem subjektu in podrobnosti ODOP.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-STP je vezan na uporabniški modul eAKOS-OPER. Nov informacijski sistem mora zagotavljati preverjanje subjektov glede na tip elementov oštevilčenja, ki jih uporabnik Urejevalec želi dodeliti na način, da se za vse tipe oštevilčenja, razen za tip Številke skrajšanega izbiranja (kratke številke), sklicuje na vnose aktivnih operaterjev v podatkovni zbirki uporabniškega modula eAKOS-OPER in uporabniku Urejevalcu ne sme dovoliti dodeljevanja elementov oštevilčenja in/ali izdaje odločb subjektom, ki ne obstajajo oziroma niso označeni kot aktivni operaterji v podatkovni zbirki uporabniškega modula eAKOS-OPER. V primeru dodeljevanja tipa številk skrajšanega izbiranja se sinhronizacija na uporabniški modul eAKOS-OPER ne sme zgoditi, saj slednje lahko prejmejo tudi subjekti, ki niso registrirani operaterji.

Sistem mora uporabnika Urejevalca pri njegovem delu voditi z ustreznimi obvestili. V primeru izbrisa subjekta (tj. aktivnega operaterja) v podatkovni zbirki uporabniškega modula eAKOS-OPER v povezavi na eAKOS-STP glej poglavje 11.2 in 11.4 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-STP mora zagotavljati podatke za uporabniški modul eAKOS-FRS.

Uporabniški modul eAKOS-STP uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-STP (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- uvoz/izvoz Teletech,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- portal eVloge.

Uporabniški modul operaterji eAKOS-OPER

Agencija uporablja obstoječi informacijski sistem eAPEK za vodenje registra operaterjev telekomunikacijskih storitev (Uradna evidence operaterjev). Zahteva za izdelavo uporabniškega modula eAKOS-OPER je, da mora imeti vse funkcionalnosti, kot jih ima obstoječa rešitev eAPEK, poleg tega pa tudi zahtevane dopolnitve. Slednje mora izvajalec zagotoviti s pregledom obstoječe rešitve in z izvedbo intervjujev z uporabniki področja.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Uporabniški modul eAKOS-OPER zahteva podprto funkcionalnost izdaje dokumentov na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- izračun števila točk,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- pripravo in izdajo Odločbe o odmeri plačila ODOP,

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

Za uporabniški modul eAKOS-OPER je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-OPER morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- omrežja,

- področja,

- storitve,

- vrednosti točke.

    - Šifrant omrežja

Šifrant omrežja je v uporabniškem modulu eAKOS-OPER enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih omrežij.

    - Šifrant področja

Šifrant področja je razdelan v drevesni strukturi z globino “n”. Globina “n” mora biti nastavljiv parameter s strani uporabnika Urejevalca. Omogočeno mora biti urejanje pozicij (premik navzgor, premik navzdol) elementov v drevesu znotraj istega nivoja.

    - Šifrant storitve

Šifrant storitve je v uporabniškem modulu eAKOS-OPER enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih storitev. V prihodnosti je pričakovati, da bo šifrant storitve moral omogočati dreveseno strukturo, ki se bi morala navezovati na novo strukuro, ki jo pripravlja BEREC (GA database).

    - Šifrant vrednosti točke

Šifrant vrednosti točke je v uporabniškem modulu eAKOS-OPER enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih vrednosti točke. Točka velja v obračunskem obdobju, ki traja od izdaje ODOP do konca tekočega leta. Vrednost je uporabljena pri izdaji ODOP-ov. V šifrantu morata biti na voljo dve vrednosti točke, in sicer:

- vrednost točke TK (vrednost točke za telekomunikacijske storitve),

- vrednost točke INV (vrednost točke za investicijske projekte).

  - Potek dela z odločbami

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih odločbah oziroma subjektu, s funkcionalnostjo, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Iskalnik mora nuditi izvoze zadetkov v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Pravila vnosa splošnih podatkov so sledeča:

- pri vnosu operaterja je potrebno izbrati pravno osebo iz CRS (subjekt) ter vnesti obdobja, v katerem opravlja storitev,

- naknadna menjava subjekta ne sme biti več možna,

- potrebno je ažuriranje podatkov iz CRS. Podatki za stara obdobja se ne smejo povoziti,

- zahtevana je funkcionalnost dodajanja opomb,

- za vsako obdobje je potrebno dodati možnost izbire pooblaščene osebe, ki jo sistem pridobi iz CRS.

Za vsakega registiranega operaterja mora nov informacijski sistem uporabniku Urejevalcu omogočiti ročni vnos podatka o znesku letnega prihodka operaterja ali avtomatični uvoz tega podatka, za vsako posamezno leto, v katerem je operater deloval kot aktiven operater. Vsak operater je obvezan ta podatek sporočiti agenciji bodisi preko vprašalnika, ki ga izpolni v informacijskem sistemu ePodatki ali preko uporabe drugih sredstev (npr. elektronskega sporočila, telefonskega klica, ipd.).

Avtomatični uvoz podatkov iz vprašalnikov informacijskega sistema ePodatki mora omogočati možnost prenosa podatka za enega operaterja ali več podatkov hkrati za več operaterjev (paketni uvoz podatkov o letnih prihodkih operaterjev za posamezno leto). Pri tem je pomembna točnost in pravilnost uvoženih podatkov.

Funkcionalnost ročnega vnosa ali uvoza podatka o letnih prihodkih operaterja se v obstoječem informacijskem sistemu nahaja na formi za urejanje operaterja (Splošni podatki), kar za uporabnike agencije ni ustrezno (nepreglednost), zato je potrebno to funkcionalnost ločiti v posebnem zavihku in jo narediti bolj pregledno za uporabnika Urejevalca.

Pravila vnosa specifičnih podatkov so sledeča:

- vsakemu operaterju lahko določimo poljubno število storitev, ki jih opravlja,

- vsakemu operaterju lahko določimo poljubno število omrežij, s katerimi upravlja,

- tako pri storitvi kakor tudi omrežju, mora biti na voljo določitev datuma začetka ter datuma prenehanja opravljanja storitve ali upravljanja z omrežjem.

Izbris subjekta ne sme biti mogoč, v kolikor so bili zanj že generirani dokumenti oziroma obstajajo kakršnikoli vnosi, vezani na operaterja (npr. izdane odločbe) v podatkovni zbirki (glej poglavje 11.4 tega dokumenta). V kolikor ni vezanih dokumentov ali vezanih vnosov na operaterju, je izbris mogoč, pri čemer mora sistem od uporabnika Urejevalca zahtevati predhodno potrditev izbrisa (“Ali ste prepričani, da želite izbrisati kartico operaterja?”).

Nov informacijski sistem mora omogočati uvoz na SPIS.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-OPER je zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna. Funkcionalnost (algoritmi za izračun) je implementirana v obstoječem sistemu. V kolikor se operater izpiše iz registra pred koncem obračunskega obdobja je to potrebno upoštevati v obračunu.

Uporabniški modul eAKOS-OPER zahteva paketno izdajo ODOP, obročno odplačevanje in zbirne ODOP.

Za uporabniški modul eAKOS-OPER mora pregledovalnik ODOP omogočati sledeče podatke:

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-OPER deluje kot samostojna enota in se ne sklicuje na vsebino podatkovnih zbirk drugih uporabniških modulov novega informacijskega sistema eAKOS. Nov informacijski sistem mora ob zahtevi za izbris subjekta iz uradne evidence operaterjev preveriti dodeljene elemente oštevilčenja v podatkovni zbirki uporabniškega modula eAKOS-STP za posamezne odočbe. Ko uporabnik Urejevalec izbere v uporabniškem modulu eAKOS-OPER izbris subjekta, mora biti obveščen s strani sistema o vseh odločbah, ki se vežejo na elemente oštevilčenja, ki so še v uporabi, ter o posameznih elementih oštevilčenja, saj je potrebno najprej izdati ustrezne razveljavitvene odločbe v uporabniškem modulu eAKOS-STP. Sistem mora zagotoviti izpis podatkov o aktivnih elementih oštevilčenja in pripadajočih odločbah ter uporabniku Urejevalcu ponuditi možnost pošiljanja seznama na elektronske naslove uporabnikov Urejevalcev uporabniškega modula eAKOS-STP.

Na uporabniški modul eAKOS-OPER je vezan uporabniški modul eAKOS-STP.

Uporabniški modul eAKOS-OPER mora zagotavljati podatke za uporabniški modul eAKOS-FRS.

Uporabniški modul eAKOS-OPER uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-OPER (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- ePodatki (ePartner),

- portal eVloge.

Uporabniški modul radioamaterji eAKOS-RA

Agencija uporablja obstoječi informcijski sistem eAPEK za vodenje registra radioamaterjev ter radioamaterskih dovoljenj in izpitov (Uradna evidenca imetnikov radioamaterskih dovoljenj). Zahteva za izdelavo uporabniškega modula eAKOS-RA je, da mora imeti vse funkcionalnosti, kot jih ima obstoječa rešitev eAPEK, poleg tega pa tudi zahtevane dopolnitve. Slednje mora izvajalec zagotoviti s pregledom obstoječe rešitve in z izvedbo intervjujev z uporabniki področja.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Za uporabniški modul eAKOS-RA je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta. V uporabniškem modulu eAKOS-RA je zahtevana tudi migracija za Access podatkovne datoteke.

Uporabniški modul eAKOS-RA zahteva podprto funkcionalnost izdaje dokumentov na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- izračun števila točk,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-RA morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- razredi,

- klicni znaki.

    - Šifrant razredi

Šifrant razredi je v uporabniškem modulu eAKOS-RA enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vnos novih razredov. V šifrantu razredov se nahajajo novi in stari razredi. Aktivni so tisti razredi, ki nimajo vpisanega datuma »Veljaven do«, oziroma je datum »Veljaven do« večji od današnjega datuma. Razredi, ki imajo pretečen datum veljavnosti so neaktivni. Če je razred neaktiven mora sistem uporabniku Urejevalcu preprečiti njegovo uporabo pri izdaji novih dovoljenj (prikaže samo aktivne razrede). Veljavnost razredov se ne sme prekrivati. V vnosni maski mora biti tako kot do sedaj na voljo vnos novega razreda, kjer je možno definirati stari razred in novi razred. Informacijski sistem mora omogočati nadomestitev (substitucijo) starih razredov z novimi na način, da omogoča možnost povezave na stari (neaktiven) razred.

    - Šifrant klicni znaki

Šifrant klicni znaki je v uporabniškem modulu eAKOS-RA enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vnos novih znakov, hkrati pa so aktivni vsi vpisani znaki. Zaradi velike količine vpisanih klicnih znakov, mora sistem na tem šifrantu omogočati iskalnik oziroma pregledovalnik klicnih znakov na način, prikazan v sliki:

Trenutno je omogočen vpis klicnih znakov sestavljenih iz predefiniranega S5 (prefiks za Slovenijo) + XY (enočrkovni S5XY) ali XXYY (dvočrkovni S5XXYY), pri čemer sta X in Y spremenljivki, ki jih nastavlja uporabnik Urejevalec. Sestavljajo jih alfanumerični znaki, velike črke. Dodatna zahteva novega informacijskega sistema je, da je dovoljen tudi vnos S5 + največ devet (9) alfanumeričnih znakov (velike črke). V tem primeru govorimo o posebnih znakih, namenjenih društvom. Njihov vnos mora biti omogočen samo v primeru, da uporabnik Urejevalec v vnosni maski izbere tako opcijo Društvo, kot opcijo Poseben znak. V kolikor obe obciji nista izbrani, velja pravilo S5+XY ali S5+XXYY. Za vpisovanje novih klicnih znakov mora veljati pravilo, določljivo z izrazi za iskanje vzorcev v tekstu (regex). Za obstoječe vnose v šifrantih ustrezni izrazi za iskanje vzorcev v tekstu že obstajajo.

V primeru vnosa novega klicnega znaka lahko uporabnik Urejevalec določi, ali je klicni znak rezerviran in do kdaj je rezerviran. Po preteku datuma zaključka rezervacije se mora klicni znak avtomatsko uvrstiti med proste klicne znake, uporabnik Urejevalec pa je o poteku rezervacije obveščen z elektronskim obvestilom.

V primeru izteka ali odvzema dovoljenja, mora klicni znak v deset (10) letno karanteno. V tem obdobju ga lahko prejme samo obstoječi nosilec, ki mu je bil klicni znak odvzet. Po preteku datuma zaključka karantene se mora klicni znak avtomatsko uvrstiti med proste klicne znake, uporabnik Urejevalec pa je o poteku rezervacije obveščen z elektronskim obvestilom. Informacijski sistem mora datum zaključka karantene izračunati samostojno na podlagi vnesenega datuma odvzema klicnega znaka. Klicnega znaka ni mogoče premakniti iz karantene in ga uporabiti pred pretekom, razen za prejšnjega (obstoječega lastnika).

Klicnega znaka ni mogoče izbrisati, v kolikor je v uporabi, t.j. dodeljen z dovoljenjem, ali pa je v karanteni. V kolikor ni več v uporabi in ga uporabnik želi izbrisati, ga informacijski sistem samo skrije, če je vezan na pretekla, preklicana ali odvzeta dovoljenja. Popoln izbris je mogoč le za znake, ki niso bili nikdar v uporabi.

Klicnemu znaku mora biti mogoče dodeliti oba razreda hkrati. Dodelitev razreda klicnemu znaku mu avtomatsko dodeli tip imetnika »radioamater«. V primeru da razred ni izbran, pa lahko uporabnik Urejevalec kot tip imetnika izbere društvo.

Omogočen mora bit vnos opomb, saj vsakemu klicnemu znaku lahko uporabnik vnese eno ali več opomb.

Prikaz klicnega znaka uporabniku nudi enake možnosti, kot vnos novega klicnega znaka, s to razliko, da urejanje imena oziroma klicnega znaka ne sme biti več mogoče.

Uporabniku Urejevalcu mora biti na voljo pregled zgodovine sprememb klicnega znaka in stanja vnosa na določen datum.

Nov informacijski sistem mora omogočati določitev obdobja karantene za posamezen klicni znak in po izteku tega obdobja klicni znak avtomatsko vrniti iz karantene, o tem pa mora biti uporabnik Urejevalec obveščen po elektronski pošti (ali drug način obvestila).

Uporabniku Urejevalcu mora biti na voljo pregled trenutnega dovoljenja, na katerega je klicni znak vezan, prav tako pa je uporabniku omogočen zgodovinski pregled vezanih dovoljenj.

  - Evidence uporabniškega modula eAKOS-RA

Uporabniški modul eAKOS-RA pri svojem delu potrebuje naslednje evidence:

- evidenca izpitov,

- evidenca dovoljenj,

- evidenca izpraševalcev.

Nov informacijski sistem pa mora imeti vzpostavljeno tudi dodatno evidenco radioklubov.

    - Evidenca izpitov

Evidenca izpitov je vodena v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK. Izpit lahko pridobi le fizična oseba. Filter iskalnika obstoječega informacijskega sistema je prikazan na zaslonski maski spodnje slike. Iskalnik mora omogočati filtriranje po poljih, pri tem pa upoštevati, da imajo določena polja spustne menije z določenim naborom vsebine. Uporabniku mora biti na voljo izvoz iskalnih zadetkov v formatih OpenDocument, Office Open XML ter CSV.

Omogočeno mora biti dodajanje opravljenega izpita v evidenco. Izpit lahko pridobi le fizična oseba.

Radioamater lahko naknadno opravi višjo stopnjo izpita, zato mora novi sistem omogočati spremembe na izpitu.

Radioamaterski izpiti veljajo doživljensko. Izpit je mogoče izbrisati iz registra, če na osebo, ki ima opravljen izpit, nista vezana radioklub ali dovoljenje. Prav tako ne sme biti oseba v registru izpraševalcev. Na izpit, ki ga želi uporabnik Urejevalec izbrisati, ne sme biti vezano dovoljenje.

    - Evidenca dovoljenj

Datum izdaje dovoljenja mora biti kasnejši ali enak, kakor datum opravljanja izpita.

Filter iskalnika obstoječega informacijskega sistema je prikazan na zaslonski maski spodnje slike. Iskalnik mora omogočati filtriranje po poljih, pri tem pa upoštevati, da imajo določena polja spustne menije z določenim naborom vsebine. Uporabniku mora biti na voljo izvoz iskalnih zadetkov v formatih OpenDocument, Office Open XML ter CSV.

Za posamezno fizično osebo se lahko vpiše RA dovoljenje. Na eno osebo je dovoljen vpis le enega RA dovoljenja. Forma za vpis je razvidna s priloženega posnetka zaslonske maske obstoječega informacijskega sistema.

Iz podatkovne zbirke dovoljenja ne sme biti mogoče izbrisati. Dovoljenje je možno le preklicati ali odvzeti.

Ko uporabnik Urejevalec dovoljenje prekliče, začne za klicni znak veljati karantena. Pri preklicu dovoljenja mora uporabnik Urejevalec izdati ugotovitveno odločbo na podlagi predloge, ki jo ima na voljo v eAKOS-DOC.

Ko uporabnik Urejevalec dovoljenje odvzame, začne za klicni znak veljati karantena. Pri odvzemu dovoljenja mora uporabnik Urejevalec izdati ugotovitveno odločbo na podlagi predloge, ki jo ima na voljo v eAKOS-DOC.

    - Evidenca izpraševalcev

Evidenca izpraševalcev, ki so prisotni na izpitih, je vodena v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK. Izpraševalec je fizična oseba, ki mora imeti že opravljen izpit, izdano dovoljenje in klicno številko. Filter iskalnika obstoječega informacijskega sistema je prikazan na zaslonski maski spodnje slike. Iskalnik mora omogočati filtriranje po poljih. Uporabniku mora biti na voljo izvoz iskalnih zadetkov v formatih OpenDocument, Office Open XML ter CSV.

Omogočen mora biti vnos novih izpraševalcev.

Izpraševalcu lahko uporabnik Urejevalec določi matični radioklub (izbirno). Radioklub mora biti vpisan v register radioklubov, preden je možno opraviti to izbiro.

Zahtevana so tudi vnosna polja, ki so predvidena za dodatne kontaktne podatke (e-naslov, telefonski kontakt (stacionarni), telefonski kontakt (GSM). Pri teh treh poljih je potrebno preverjati veljavno obliko e-poštnega naslova, prav tako je potrebno preveriti, ali je oblika vpisane telefonske številke veljavna. Informacijski sistem preveriti ustreznost oblike zapisa in v primeru nepravilnosti uporabniku Urejevalcu javiti napako. Slednje mora biti zagotovljeno z ustreznim izrazi za iskanje vzorcev v tekstu (regex).

    - Evidenca radioklubov

Evidenca radioklubov v obstoječem informacijskem sistemu eAPEK ni vodena, zato je zahteva novega informacijskega sistema vzpostavitev evidence radioklubov. V pregledovalniku mora biti omogočeno iskanje po nazivu.

Na voljo morajo biti sledeče možnosti:

- vpis subjekta kot radiokluba (dodajanje novega radiokluba),

- pregled radiokluba (funkcionalnost prikaže podatke o subjektu iz CRS, poleg tega pa prikaže tudi vsa dovoljenja vezana na radioklub, ter vse radiomaterje, ki imajo dotični radioklub izbran kot matični)

  - prikaz zadnjih veljavnih podatkov iz CRS registra, skupaj z omogočenim dostopom do zgodovinskih podatkov,

  - prikaz članov (tistih radioamaterjev, ki imajo radioklub določen kot matični radioklub),

- izbris radiokluba, kjer je potrebno preveriti vsa navezovanja nanj (matični člani). V kolikor ima radioklub člane, sistem ne sme dovoliti izbrisa oziroma mora uporabnika Urejevalca o tem ustrezno obvestiti.

Funkcionalnost urejanja podatkov vnešenga radiokluba ni potrebna, saj je radioklub subjekt iz centralnega registra subjektov.

  - Dodatne nastavitve

Nov informacijski sistem mora enako kot obstoječi omogočati tudi dodatne nastavitve.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-RA bo z novim ZEKom zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-RA deluje kot samostojna enota in se ne sklicuje na vsebino podatkovnih zbirk drugih uporabniških modulov novega informacijskega sistema eAKOS.

Uporabniški modul eAKOS-RA uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-RA (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- portal eVloge.

Uporabniški modul programci eAKOS-PROG

Agencija uporablja obstoječi informcijski sistem eAPEK za vodenje registra izvajalcev multimedijskih storitev, multimedijskih storitev, ter dovoljenj za opravljanje le-teh (Uradna evidenca imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti in Uradna evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo). Zahteva za izdelavo uporabniškega modula eAKOS-PROG je, da mora imeti vse funkcionalnosti, kot jih ima obstoječa rešitev eAPEK, poleg tega pa tudi zahtevane dopolnitve. Slednje mora izvajalec zagotoviti s pregledom obstoječe rešitve in z izvedbo intervjujev z uporabniki področja. Modul eAPEK-PROG je v obstoječem sistemu zadnji narejeni modul in je s stališča uporabniških zahtev najbolj dodelan.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Za uporabniški modul eAKOS-PROG je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-PROG zahteva podprto funkcionalnost izdaje dokumenotv na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- izračun števila točk,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- pripravo in izdajo Odločbe o odmeri plačila ODOP,

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-PROG morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- vrste storitev AVMSZ,

- sankcije,

- razredi,

- vrednosti točke.

Nov informacijski sistem pa mora imeti vzpostavljen tudi šifrant tipov.

    - Šifrant vrst storitev AVMSZ

Šifrant vrst storitev AVMSZ je v uporabniškem modulu eAKOS-PROG enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih vrst storitev.

    - Šifrant sankcij

Šifrant sankcij je v uporabniškem modulu eAKOS-PROG enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih vrst sankcij. Sistem mora upoštevati ostale elemente, ki se na nek tip elementa navezujejo, če uporabniki želijo le-tega spremeniti.

    - Šifrant razredov

Šifrant razredov je v uporabniškem modulu eAKOS-PROG enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih vrst razredov. Razredi so ločeni glede na šifrant tipov (manjkajoči šifrant – AVMSZ ter TV). Vsakemu razredu uporabnik Urejevalec definira interval vrednosti letnega dohodka v EUR. Omogočeno mora biti tudi vodenje zgodovine dela s šifranti ter veljavnost. V kolikor uporabnik Urejevalec pusti prazen interval med ostalimi intervali, ga mora informacijski sistem na to opozoriti. Paziti je potrebno tudi, da ne pride do prekrivanja (overlap) intervalov.

    - Šifrant vrednosti točke

Šifrant vrednosti točke je v uporabniškem modulu eAKOS-PROG enostaven šifrant, ki mora dovoljevati vpis novih vrednosti točke. Točka velja v obračunskem obdobju, ki traja od izdaje ODOP do konca tekočega leta. Vrednost je uporabljena pri izdaji ODOP-ov. Vsaki točki nastavimo začetek veljavnosti ter njeno vrednost, naenkrat pa je lahko veljavna le ena vrednost. Točka velja v obračunskem obdobju, ki traja od izdaje ODOP do konca leta.. Vrednosti točk so vezane na tip (AVMSZ, TV).

    - Šifrant tipov

Nov informacijski sistem mora imeti vzpostavljen tudi šifrant tipov. Manjkajoči šifrant v obstoječem informacijskem sistemu je trenutno zapečen (hardcoded) v programsko opremo. Vrednosti, ki sta trenutno na voljo, sta AVMSZ ter TV.

  - Evidence

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-PROG morajo biti na voljo sledeče evidence:

- evidenca AVMSZ,

- evidenca TV,

- evidenca RA.

V novem informacijskem sistemu mora biti omogočeno, da vnosi v evidence, pri katerih se subjekt izbriše iz AJPES, obarvajo rdeče.

    - Evidenca AVMSZ

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih dovoljenjih, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Izvoz rezultatov iskanja, kakor tudi izvoz vseh rezultatov, mora biti omogočen v formatu MS Excel preglednice ter v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Omogočeno mora biti dodajanje novega vnosa v evidenco.

Pri novem vnosu v evidenco mora biti kot dodatna opcija na voljo tudi možnost vodenja evidence sankcij.

Na vpogled mora biti tudi seznam ODOP za posamezno dovoljenje.

Omogočeno mora biti urejanje oziroma dodajanje novih podatkov (datum prenehanja storitve in podobno). Za vodenje podrobnih podatkov o storitvi mora biti na voljo verzioniranje, ki je vezano na izbrani časovni interval – primer: opis programa v časovnem intervalu t1-t2 je “Opis 1”, v časovnem intervalu t2-t3 pa “Opis 2”. Enako velja za logotip, ki ga lahko uporabnik Urejevalec naloži. Omogočen mora biti pregled za nazaj.

Enako kot v obstoječem sistemu mora biti tudi v novem sistemu na voljo funkcionalnost, da se v seznamu evidenc obarvajo rdeče vsi tisti vnosi, kjer je bila javljena sprememba, ki še ni bila izvršena s strani uporabnika Upravljalca (npr. sprememba naslova, sprememba zastopnika ipd…). V kolikor je javljena sprememba naslova, se izdaja novo dovoljenje, pri spremembi zakonitega zastopnika pa se to izvaja na obstoječem vnosu.

    - Evidenca TV

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih dovoljenjih, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Izvoz rezultatov iskanja, kakor tudi izvoz vseh rezultatov, mora biti omogočen v formatu MS Excel preglednice ter v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Omogočeno mora biti dodajanje novega vnosa v evidenco.

Pri novem vnosu v evidenco mora biti kot dodatna opcija na voljo mora tudi možnost vodenja evidence sankcij.

Na vpogled mora biti tudi seznam ODOP za posamezno dovoljenje.

Omogočeno mora biti urejanje oziroma dodajanje novih podatkov.

Enako kot v obstoječem sistemu mora biti tudi v novem sistemu na voljo funkcionalnost, da se v seznamu evidenc obarvajo rdeče vsi tisti vnosi, kjer je bila javljena sprememba, ki še ni bila izvršena s strani uporabnika Upravljalca (npr. sprememba naslova, sprememba zastopnika ipd…). V kolikor je javljena sprememba naslova, se izdaja novo dovoljenje, pri spremembi zakonitega zastopnika pa se to izvaja na obstoječem vnosu.

    - Evidenca RA

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik po izdanih dovoljenjih, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Izvoz rezultatov iskanja, kakor tudi izvoz vseh rezultatov, mora biti omogočen v formatu MS Excel preglednice ter v formatih OpenDocument in/ali OpenXML.

Omogočeno mora biti dodajanje novega vnosa v evidenco.

Pri novem vnosu v evidenco mora biti kot dodatna opcija na voljo mora tudi možnost vodenja evidence sankcij.

Omogočeno mora biti urejanje oziroma dodajanje novih podatkov.

Enako kot v obstoječem sistemu mora biti tudi v novem sistemu na voljo funkcionalnost, da se v seznamu evidenc obarvajo rdeče vsi tisti vnosi, kjer je bila javljena sprememba, ki še ni bila izvršena s strani uporabnika Upravljalca (npr. sprememba naslova, sprememba zastopnika ipd…). V kolikor je javljena sprememba naslova, se izdaja novo dovoljenje, pri spremembi zakonitega zastopnika pa se to izvaja na obstoječem vnosu.

  - Prihodki imetnikov/ponudnikov

V uporabniškem modulu eAKOS-PROG je mogoče pregledovati višino prihodkov imetnikov/ponudnikov po posameznih letih. Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Izvoz rezultatov iskanja, kakor tudi izvoz vseh rezultatov, mora biti omogočen v formatu MS Excel preglednice ter v formatih OpenDocument in/ali OpenXML. Podatek lahko agencija pridobi iz baze AJPES (CRS), ali pa direktno od imetnika. Seznam se generira avtomatično, zato ni potrebe po ročnih vnosih.

Enako kot v obstoječem sistemu mora biti tudi v novem sistemu na voljo funkcionalnost, da se v seznamu evidenc obarvajo rdeče vsi tisti vnosi, kjer je bila javljena sprememba, ki še ni bila izvršena s strani uporabnika Upravljalca (npr. sprememba naslova, sprememba zastopnika ipd…).

Ob kliku na vsakega od že vnesenih ponudnikov mora informacijski sistem uporabniku Urejevalcu ponuditi možnost ročnega vpisa letnih prihodkov.

  - Obveznosti imetnikov/ponudnikov

V uporabniškem modulu eAKOS-PROG je mogoč pregled ponudnikov storitev glede na stanje poravnanih obveznosti. Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Izvoz rezultatov iskanja, kakor tudi izvoz vseh rezultatov, mora biti omogočen v formatu MS Excel preglednice. Na voljo mora biti tudi pregled statističnih podatkov.

Enako kot v obstoječem sistemu mora biti tudi v novem sistemu na voljo funkcionalnost, da se v seznamu evidenc obarvajo rdeče vsi tisti vnosi, kjer so neporavnane obveznosti.

Omogočen mora biti tudi uvoz na SPIS.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-PROG je zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna. Funkcionalnost (algoritmi za izračun) je implementirana v obstoječem sistemu.

Uporabniški modul eAKOS-PROG zahteva paketno izdajo ODOP, obročno odplačevanje in zbirne ODOP.

Za uporabniški modul eAKOS-PROG mora skupni pregledovalnik in pripravljalnik ODOP omogočati sledeče podatke:

V evidenci ODOP se še neizdane odločne obarvajo rdeče.

Omogočen pa mora biti tudi pregled ODOP po posameznem subjektu in podrobnosti ODOP.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-PROG deluje kot samostojna enota in se ne sklicuje na vsebino podatkovnih zbirk drugih uporabniških modulov novega informacijskega sistema eAKOS.

Uporabniški modul eAKOS-PROG mora zagotavljati podatke za uporabniški modul eAKOS-FRS.

Uporabniški modul eAKOS-PROG uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-PROG (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- portal eVloge.

Uporabniški modul železnice eAKOS-ZEL

Namen uporabniškega modula eAKOS-ZEL je pridobivanje podatkov o zavezancih za plačilo prihodkov za delovanja regulatornega organa, torej agencije.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Uporabniški modul eAKOS-ZEL trenutno ne obstaja, zato bo potrebno pri migraciji podatkov upoštevati tudi uvoze podatkov iz MS Excel preglednic, katerih se poslužujejo uporabniki za vodenje evidence. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-ZEL mora omogočati:

- vodenje seznama izvajalcev storitev (tj. upravljavec JŽI in prevozniki v tovornem in potniškem prometu iz registra AŽP - register Javne agencije za železniški promet o izdanih licencah in varnostnih spričevalih),

- vodenje seznama upravljavcev objektov in naprav za zagotavljanje dodatnih storitev,

- vodenje evidence izdanih upravnih odločb,

- vodenje evidence izdanih odločb o odmeri plačila,

- število točk, ki se razlikuje med zavezanci (upravljavec vs. prevozniki),

- odstotek pobrane uporabnine za dostop do infrastrukture v preteklem obdobju,

- knjiženje v SPIS.

Uporabniški modul eAKOS-ZEL zahteva podprto funkcionalnost izdaje dovoljenj in odločb na način, da zagotavlja:

- formo (masko) za ročni vnos podatkov iz fizičnega obrazca in avtomatski prenos podatkov iz elektronskega obrazca (sinhronizacija s portalom eVloge), ki mora zagotavljati vsa vnosna polja na način, kot je to omogočeno v obstoječem eAPEK,

- obdelavo vnešenih podatkov (popravki, dopolnitve, shranjevanje, priprava podatkov za izdajo odločb in podobno),

- iskalnik za pregledovanje odločb,

- izračun števila točk,

- pregled in spreminjanje podatkov posamezne odločbe,

- shranjevanje spremenjenih podatkov odločb za kasnejši pregled (forma “v pripravi”),

- pripravo in izdajo Odločbe o odmeri plačila ODOP,

- vodenje statistike izdanih odločb (npr. po letu izdaje).

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-ZEL morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- vrednosti točke,

- tipi železniških storitev.

Izvajalec mora pred implementacijo funkcionalnosti šifrantov novega uporabniškega modula eAKOS-ZEL v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve oziroma potrebe za ustrezno zasnovo šifrantov. Pričakovati pa je, da bosta šifranta podobna šifrantoma uporabniškega modula eAKOS-POSTA.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-ZEL je zahtevana izdaja Odločb o odmeri plačila ODOP preko skupnega modula eAKOS-DOC. Skupne zahteve izdaje ODOP so navedene v točki 5.3 tega dokumenta.

Sistem mora omogočati pravilen način obračuna. Funkcionalnost (algoritmi za izračun) je implementirana v obstoječem sistemu.

Uporabniški modul eAKOS-ZEL zahteva paketno izdajo ODOP, obročno odplačevanje in zbirne ODOP.

Način prikaza vnosnih mask in pregledovalnikov mora biti zasnovan po enakem principu, kot za vse ostale uporabniške module. Pričakovati je, da bo način izdaje ODOP enak kot pri uporabniškem modulu eAKOS-POSTA.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-ZEL deluje kot samostojna enota in se ne sklicuje na vsebino podatkovnih zbirk drugih uporabniških modulov novega informacijskega sistema eAKOS.

Uporabniški modul eAKOS-ZEL mora zagotavljati podatke za uporabniški modul eAKOS-FRS.

Uporabniški modul eAKOS-ZEL uporablja skupna modula eAKOS-DOC in eAKOS-MAIL.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modu eAKOS-ZEL (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- spletna stran agencije,

- dokumentni sistem SPIS,

- centralni register subjektov,

- portal eVloge.

Uporabniški modul meritve eAKOS-MER

Namen uporabniškega modula eAKOS-MER je vodenje interne baze merilnih rezultatov, kot pomoč pri delu. Gre za povsem tehnične podatke, katerih zbiranje ni povezano z zakonsko podlago.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Za uporabniški modul eAKOS-MER je zahtevana popolna migracija podatkov iz obstoječega sistema. Noben podatek ne sme biti izgubljen ali kakorkoli modificiran. Vsi uvoženi podatki morajo biti na voljo za nadaljno uporabo. Podrobne zahteve migracije podatkov so navedene v točki 3.13 tega dokumenta.

Uporabniški modul eAKOS-MER je del celotnega delovnega procesa izvajanja meritev in preverjanja zasedenosti radijskih frekvenc. Rešitev zajema obdelovanje meritev in prikaz ODRF za ugotovitev ujemanja oziroma neujemanja z meritvami. Meritev se opravlja za ugotavljanje dejanskega stanja, preverjanje delovanja radijskih postaj v skladu z odločbami, pravilniki, priporočili in podobnim, iskanje prostih frekvenc za namen učinkovite rabe RF spektra ter za pripravo razpisov, odkrivanja nelegalnih oddajnikov, raziskovanja motenj, itd.

Obdelovanje meritev poteka na terenu, kjer ni vedno možnosti priklopa na omrežje, da bi lahko izvajalec ažurno osveževal podatke na osrednji podatkovni bazi, ki jo agencija uporablja. Uporabniški modul mora zato zagotavljati lokalno inačico podatkovne baze, ki jo kasneje ob priklopu na mrežo sinhronizira, pri čemer se beleži dnevnik sprememb. Preden se izvajalec meritev odpravi na teren, si mora osvežiti lokalno podatkovno bazo, da rešitev deluje na aktualnih podatkih.

  - Šifranti

Za delovanje uporabniškega modula eAKOS-MER morajo biti na voljo sledeči šifranti:

- lokacije,

- instrumenti,

- antene,

- merilci,

- definicije za uvoz meritev iz Excel datoteke,

- ODRF kanali-frekvence,

    - Šifrant lokacij

Omogočen mora biti šifrant lokacij z iskalnikom in pregledovalnikom. Uporabnik definira poštne podatke (naslov) ter geografske podatke.

    - Šifrant instrumentov

Omogočen mora biti šifrant instrumentov z iskalnikom in pregledovalnikom. Uporabnik definira podatke naprave s serijskimi številkami, opombe ter vodi evidenco posegov (npr. kalibracij).

    - Šifrant anten

Omogočen mora biti šifrant anten z iskalnikom in pregledovalnikom. Uporabnik definira podatke antene, serijsko številko, lokacijske podatke, opombe ter vodi evidenco posegov.

    - Šifrant merilcev

Omogočen mora biti šifrant merilcev z iskalnikom in pregledovalnikom. Vnos novih merilcev mora imeti implementirano povezavo na LDAP imenik. Merilci so člani sektorja za izvajanje meritev.

    - Šifrant definicij za uvoz meritev iz Excel datoteke

Omogočen mora biti šifrant definicij za uvoz meritev iz Excel datoteke z iskalnikom in pregledovalnikom, kjer uporabnik izvede preslikavo (data mapping) poimenovanja polj preglednice oziroma imen spremenljivk, ki jo uvaža, s poimenovanji polj parametrov uporabniškega modula eAKOS-MER.

    - Šifrant ODRF kanali-frekvence,

Omogočen mora biti šifrant kanalov in frekvenc v uporabi, s pregledovalnikom in iskalnikom.

  - Pregled sklopov meritev

Pregledovanje sklopov meritev se vrši v tabelarični obliki, kjer posamezna vrstica predstavlja en sklop, znotraj katerega je seznam podsklopov ali meritev. Sklope lahko uporabniki po stolpcih poljubno sortirajo.

Uporabnik Urejevalec določi kateri odseki bodo vidni v spodnjem delu rešitve, kjer so prikazani seznami v obliki preglednic. Določi lahko, da bo primerjal podatke in si odpre dva odseka levega in desnega, ki jih lahko razporedi vodoravno ali navpično. Prav tako lahko izbira, kaj bo imel v katerem odseku prikazano. Za levi odsek lahko Uporabnik Urejevalec izbira med prikazom sklopov, meritev in ODRF dovoljenj pri desnem odseku lahko izbira med prikazom meritev, sklopov in dovoljenj. Seveda lahko oži in širi levi ali desni odsek in si olajša preglednost. Kadar prikazujemo dovoljenja se lahko prikažejo vsa dovoljenja razen letalskih in ladijskih.

Sklop služi kot skupna točka za meritve, opravljene na neki lokaciji. Ukaz za dodajanje sklopa se izvede s pomočjo gumba »Dodaj«. Odpre se zaslonska maska, ki se uporablja tudi za ažuriranje že vnesenih sklopov – polja so predizpolnjena s podatki izbranega zapisa. Na vnosno formo uporabnik vnese ustrezne podatke.

Na voljo mora biti tudi funkcionalnost kopiranja predizbranih podatkov za hitrejšo obravnavo le-teh, saj se podatki iz izbranega sklopa skopirajo v novega in tako ni potrebno ponovno vnašati vseh podatkov.

Funkcionalnost izvoza v graf mora pripraviti ustrezno obliko datoteke v različnih formatih preglednice, ki se jo lahko nato uporabnik posluži za nadaljno manipulacijo podatkov ter izris grafov.

  - Pregled meritev

Uporabnikom mora biti na voljo iskalnik, ki rezultate omeji glede na vrednosti, vnesene v filtrirna polja, omogočati pa mora tudi sortiranje (razporejanje) glede na stolpce rezultatov iskanja. Izvoz rezultatov iskanja, kakor tudi izvoz vseh rezultatov, mora biti omogočen v formatu MS Excel preglednice.

Uporabnik Urejevalec določi kateri odseki bodo vidni v spodnjem delu rešitve, kjer so prikazani seznami v obliki preglednic. Določi lahko, da bo primerjal podatke in si odpre dva odseka levega in desnega, ki jih lahko razporedi vodoravno ali navpično. Prav tako lahko izbira, kaj bo imel v katerem odseku prikazano. Za levi odsek lahko Uporabnik Urejevalec izbira med prikazom sklopov, meritev in ODRF dovoljenj pri desnem odseku lahko izbira med prikazom meritev, sklopov in dovoljenj. Seveda lahko oži in širi levi ali desni odsek in si olajša preglednost. Kadar prikazujemo dovoljenja se lahko prikažejo vsa dovoljenja razen letalskih in ladijskih.

Pregledovanje meritev se vrši v tabelarični obliki, kjer posamezna vrstica predstavlja eno meritev. Meritve se lahko po stolpcih poljubno sortira. Uporabnik lahko doda novo meritev ali posodobi obstoječo. Na voljo mora biti tudi funkcionalnost kopiranja meritev. Določitev polj, ki so zaobjeti v kopiranju, so uporabniško nastavljivi.

Omogočen mora biti vnos nove meritve. Omogočen mora biti tudi uvoz datotek.

Funkcionalnost »Zemljevid« izriše točke meritev na zemljevidu. Zemljevid mora biti na voljo tudi v offline načinu.

  - Pregled ODRF dovoljenj

Uporabniški modul eAKOS-MER ima povezavo z uporabniškima moduloma eAKOS-RDIF in eAKOS-RKOM in sicer vpogled v izdana dovoljenja. Ob izbiri posameznega dovoljenja se odpre zaslonska maska s podatki, ki jih vnašajo uporabniki Urejevalci v teh dveh modulih. Uporabniški modul eAKOS-MER pa ima za modula eAKOS-RDIF in eAKOS-RKOM izključno pravice branja. Pregledovanje ODRF dovoljenj se vrši v tabelarični obliki, kjer posamezna vrstica predstavlja eno dovoljenje. Dovoljenja lahko po stolpcih poljubno sortira.

Uporabnik Urejevalec določi kateri odseki bodo vidni v spodnjem delu rešitve, kjer so prikazani seznami v obliki preglednic. Določi lahko, da bo primerjal podatke in si odpre dva odseka levega in desnega, ki jih lahko razporedi vodoravno ali navpično. Prav tako lahko izbira, kaj bo imel v katerem odseku prikazano. Za levi odsek lahko Uporabnik Urejevalec izbira med prikazom sklopov, meritev in ODRF dovoljenj pri desnem odseku lahko izbira med prikazom meritev, sklopov in dovoljenj. Seveda lahko oži in širi levi ali desni odsek in si olajša preglednost. Kadar prikazujemo dovoljenja se lahko prikažejo vsa dovoljenja razen letalskih in ladijskih.

  - Dodatne nastavitve

Uporabniški modul eAKOS-MER mora omogočati dodatne nastavitve, kjer uporabnik nastavi potrebna polja za uporabo.

    - Konfiguracije

Uporabnik konfigurira sledeče nastavitve modula:

- Konfiguracija seznama in vrstnega reda polj meritev, ki se prikažejo v tabeli prikaza meritev,

- konfiguracija polj meritev za kopiranje, kjer uporabnik izbere polja, katerih vsebina je prenesena ob kopiranju podatkov meritve.

Na voljo mora biti tudi funkcionalnost kopiranja predizbranih podatkov za hitrejšo obravnavo le-teh, saj se podatki iz izbranega sklopa skopirajo v novega in tako ni potrebno ponovno vnašati vseh podatkov.

    - Zemljevid

Uporabnik ima na voljo privzeto izbiro podatkov za prikaz in njihovega vrstnega reda ob prikazu izbrane točke na zemljevidu. Na voljo so štirje parametri, katere uporabnik nastavlja ločeno:

- Meritve RX – izbrani podatki se bodo prikazali na zemljevidu ob izbiri prikaza merilnih točk izbrane meritve v zemljevidu (Pregled meritev – Dodaj v zemljevid - Zemljevid).

- Meritve TX – izbrani podatki se bodo prikazali na zemljevidu ob izbiri prikaza merilnih točk izbrane meritve v zemljevidu (Pregled meritev – Dodaj v zemljevid - Zemljevid).

- ODRF – izbrani podatki se bodo prikazali na zemljevidu ob izbiri prikaza merilnih ročk izbranega ODRF dovoljenja (Pregled ODRF dovoljenj – Dodaj v zemljevid - Zemljevid).

- Lokacije – izbrani podatki se bodo prikazali na zemljevidu ob izbiri prikaza merilnih ročk izbrane lokacije (Šifranti – Lokacije – Dodaj v zemljevid kot Rx/Tx - Zemljevid).

  - Sinhronizacija za off-line način dela

Proces sinhronizacije zajema tako sinhronizacijo podatkov uporabniškega modula eAKOS-MER kot hkrati tudi sinhronizacijo podatkov uporabniških modulov eAKOS-RKOM, eAKOS-RDIF ter drugih povezanih modulov in šifrantov. Za izvajanje sinhronizacije in spreminjanja načina delovanja (»Online«/»Offline«) mora imeti Uporabnik Urejevalec vsaj Read ali Write pravice za Meritve in nameščeno opcijo Offline. V ta namen mora biti za uporabnike tega modula pripravljena aplikacija, ki bo tekla lokalno, in se sinhronizirala.

V primeru neuspele sinhronizacije aplikacija vrne uporabniku sporočilo o napaki.

  - Izdaja ODOP

Za uporabniški modul eAKOS-MER izdaja ODOP ni predvidena.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-MER mora biti povezan z uporabniškima moduloma eAKOS-RDIF in eAKOS-RKOM.

Zahtevane sinhronizacije za uporabniški modul eAKOS-MER (podrobni opisi v poglavju 4 tega dokumenta):

- Centralni register subjektov.

Uporabniški modul za pregled finančnega stanja eAKOS-FRS

Nov informacijski sistem mora v procesu izdaje ODOP in vzpostavitvi terjatve v Pantheon vsebovati skupni uporabniški modul eAKOS-FRS, v katerem se hranijo vsi podatki o:

- izdanih ODOP z vsemi podatki o plačilih oz. preplačilih,

- ODOP v pripravi in

- storniranih ODOP.

Namen skupnega uporabniškega modula za finančno obveščanje eAKOS-FRS je, da bodo izdajatelji ODOP iz posameznega uporabniškega modula in Oddelek za finance in računovodstvo imeli možnost vpogleda v stanje terjatev izdanih ODOP. Na ta način izdajatelji izvajajo sprotno kontrolo nad plačili zavezancev, za katere so odgovorni.

V kolikor ponudnik med izvedbo projekta prepozna možnost izboljšanja/optimizacije obstoječega procesa ali dela procesa lahko naročniku poda svoj predlog, ki ga naročnik preuči in potrdi.

Zaradi narave sistema ter spreminjanja zakonodaje in uporabniških zahtev na posameznih področjih, ki jih pokriva agencija, mora izvajalec pred implementacijo funkcionalnosti v popolnosti popisati ter preučiti uporabniške zahteve.

Nov informacijski sistem mora v sklopu uporabniškega modula eAKOS-FRS:

- opozarjati (pop up opozorilo), da so ODOP generirani oz. da so stornirani,

- omogočiti (na klik/ ali samodejno) uvoz podatkov v Pantheon,

- omogočiti (na klik) sinhronizacijo s plačili v Pantheon.

Uporabniški modul eAKOS-FRS mora omogočati pridobitev informacije o tem, ali je subjekt dolžnik ali ne na način, da opravi vplogled po davčni (matični) številki subjekta.

  - Pridobivanje podatkov o odločbah iz eAKOS baze

Do podatkov o izdanih pravnomočnih odločbah (npr. ODOP-ov) mora dostopati finančno – računovodski informacijski sistem agencije Pantheon, kar se v obstoječem sistemu izvaja ročno z izvozom Excel tabele iz eAPEK in ročnim uvozom v Pantheon. Ob generiranju odločb o odmeri plačila mora pripraviti ustrezne podatke za uvoz podatkov v Pantheon.

    - Način prenosa podatkov

Na kakšen način bodo pripravljeni podatki za uvoz na Pantheon, mora odločiti izvajalec v dogovoru z vzdrževalcem Pantheona na strani agencije (Stroka Produkt d.o.o.), pri tem pa mora zagotoviti, da bodo izvoženi podatki najmanj v obsegu, kot se to izvaža trenutno v Excel datoteko.

Podatki se morajo v Pantheon uvažati na zahtevo uporabnika Urejevalca (na klik) in ne avtomatsko.

  - Pridobivanje podatkov o stanju plačil in odprtih postavkah izdanih odločb iz Pantheona

Nov informacijski sistem mora zagotavljati povezljivost računovodskega programa Pantheon na način, da bodo končni uporabniki novega informacijskega sistema eAKOS lahko dostopali do podatkov o stanju plačil izdanih odločb oziroma o stanju odprtih postavk v sistemu Pantheon. Rešitev oziroma način kako se bo prenos podatkov zgodil, mora podati izvajalec.

  - Uporabniške skupine in pravice dostopov

Pravice dostopa do podatkov uporabniškega modula eAKOS-FRS mora biti urejena na način, da so posameznim uporabniškim modulom na voljo zgolj podatki nastali pri delu posameznega uporabniškega modula (na primer eAKOS-OPER lahko vpogleduje v stanje izdanih ODOP izključno za svoje področje), Oddelek za finance in računovodstvo pa mora imeti urejene pravice branja vse vsebine uporabniškega modula eAKOS-FRS.

Za vse bralce mora biti urejen vpogled z informacijo JE DOLŽNIK ali NI DOLŽNIK po davčni (matični) številki subjekta.

  - Povezava z ostalimi moduli informacijskega sistema eAKOS

Uporabniški modul eAKOS-FRS mora biti povezan z vsemi uporabniškimi moduli, kjer se izvaja izdajanje ODOP na način, da od njih pridobiva potrebne podatke za zagotavljanje zahtevane funkcionalnosti tega modula.

Uporabniški modul eAKOS-FRS uporablja skupni modul eAKOS-MAIL.

Dokumentacija

Sestavni del izvedbe projekta postavitve informacijskega sistema je tudi dokumentacija. Dokumentacija mora vsebovati vse elemente, ki bodo naročniku omogočali pregled, potrjevanje, uporabo, vzdrževanje in nadgrajevanje celotnega informacijskega sistema.

Ponudnik mora v svoji ponudbi podati seznam dokumentacije, ki jo bo izdelal z informacijskim sistemom. Prav tako mora v terminskem načrtu izkazati časovne mejnike izdelave dokumentacije.

  - Vrste dokumentacije

Dokumentacija mora obsegati:

- projektno dokumentacijo,

- uporabniško dokumentacijo,

- razvojno dokumentacijo,

- tehnično dokumentacijo in

- dokumentacijo za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov.

    - Projektna dokumentacija

To je dokumentacija, ki se bo uporabljala med izvajanjem analize in načrtovanja posameznega sklopa projekta ter dokumentacija, ki bo nastajala ob izvedbi projekta. Projektna dokumentacija mora vsebovati najmanj naslednje:

- projektni načrt in terminski plan,

- funkcionalna specifikacija (več dokumentov, razdeljenih po posameznih uporabniških področjih),

- seznam in specifikacijo opredeljenih poslovnih in delovnih procesov, ki jih informacijski sistem podpira, s komentiranimi diagrami po UML standardu (vključujoč primere uporabe, sekvenčne diagrame ter druge diagrame, ki opredeljujejo procese dela),

- arhitekturo informacijskega sistema za implementacijo z določenimi/navedenimi povezavami med komponentami (predlog uporabe vzorcev, topologija strežnikov, uporabljeni tehnološki standardi, protokoli, tehnologija podatkovnih zbirk),

- seznam gradnikov z opisi,

- popis uporabljenih tehnologij in/ali morebitne dodatne opreme,

- specifikacije podatkovnih struktur,

- specifikacije spletnih storitev,

- specifikacija aplikacije za prikaz podrobnosti delovanja vseh vključenih komponent,

- varnostne in zaščitne mehanizme,

- potrditveni testi funkcionalnosti in testnega uvoza podatkov,

- program testiranj s pripadajočimi poročili rezultatov testiranj, po katerih bo možno nedvoumno preveriti, da so izpolnjene in uspešno implementirane vse pogodbeno dogovorjene zahteve,

- poročilo varnostnih in obremenilnih testov sistema,

- zapisnike (zapisnike projektnih sestankov, delne primopredajne zapisnike, končni primopredajni zapisnik, situacijske zapisnike ipd.),

- poročila (mesečna poročila, situacijska poročila, poročilo o izvedbi in testiranju varnostnih popravkov, poročila o izvedbi izobraževanja uporabnikov ipd.),

- seznam zahtev naročnika v predmetnem javnem naročilu, kjer je za vsako zahtevo razvidno ali je implementacija zajeta v celoti ali pa so predvidena odstopanja, s pripadajočo obrazložitvijo.

    - Uporabniška dokumentacija

To je dokumentacija, ki jo mora izvajalec predati naročniku pred zagonom posameznega uporabniškega modula v produkcijsko okolje naročnika in mora biti izdelana ločeno za vsak tip uporabnikov. Vsebovati mora natančna uporabniška navodila, za vsak tip uporabnikov ločeno, torej ločena dokumentacija za uporabnike Bralce, uporabnike Urejevalce in uporabnike Administatorje. Nadalje mora biti uporabniška dokumentacija ločena za vsak uporabniški modul informacijskega sistema posebej. Poleg natančnih splošnih navodil delovanja sistema morajo dokumenti vključevati tudi vse opredeljene funkcionalnosti področja dela, jasno in natančno morajo biti predstavljeni in opisani tudi scenariji delovnih procesov in postopkov dela za vsak tip uporabnikov (lahko tudi v grafični obliki).

Agencija določi dele dokumentacije, ki bodo uporabnikom na voljo v elektronski obliki preko uporabniškega vmesnika, katero mora izvajalec pripraviti v primerni obliki in omogočiti uporabnikom dostop do nje.

    - Razvojna dokumentacija

To je dokumentacija, ki jo mora izvajalec predati naročniku po posameznem zaključenem sklopu najkasneje pred primopredajo posameznega sklopa in mora vsebovati najmanj naslednje:

- podatke o arhitekturi in zasnovi informacijskega sistema,

- model podatkovne zbirke z ustreznimi opisi (v kolikor je povezava s podatkovno zbirko rešena preko ORM mora biti implementacija ustrezno dokumentirana),

- dokumentacijo povezovanja na druge zbirke poslovno informacijskih sistemov agencije,

- opis načina postavitve razvojnega okolja ter konfiguracije zahtevanih orodij,

- podrobno dokumentacijo mehanizmov avtentikacije ter preverjanja uporabniških pravic,

- podatke o vseh verzijah izvorne kode z opisom vsebine, navedbo lokacij datotek v imeniški strukturi, revizijskih kontrol ipd.,

- opis gradnikov (metod, spremenljivk),

- seznam zunanjih orodij, ki niso del sistema in so potrebna za razvoj sistema,

- podrobno dokumentacijo, ki praviloma zajema:

  - standardno dokumentacijo izvorne kode,

  - dokumentacijo shem XML,

  - dokumentacijo vmesnikov spletnih storitev,

  - podatkovni slovar (entitete, tabele, podatkovni elementi),

  - dokumentacijo programskih vmesnikov,

  - dokumentacijo uporabljenih lastnih ali tujih programskih komponent,

  - dokumentacijo postopkov in algoritmov, kar vključuje delovne tokove in vgrajena poslovna pravila,

  - splošno namestitveno shemo in navodila za namestitev v ciljno okolje za vsa podprta okolja,

  - diagram odvisnosti med programskimi vmesniki in sistemi.

Dokumentacija mora biti predana v obsegu in vsebini, da lahko naročnik sam ali s pomočjo zunanjega partnerja brez težav nadaljuje z razvojem sistema.

    - Tehnična dokumentacija

To je dokumentacija, ki jo mora izvajalec predati naročniku po posameznem zaključenem sklopu najkasneje pred primopredajo posameznega sklopa in mora vsebovati najmanj naslednje:

- seznam zunanjih orodij, ki niso del sistema, so pa potrebna za upravljanje sistema,

- dokumentacijo o arhitekturi in zasnovi sistema,

- podrobno dokumentacijo o pripravi platforme, namestitvi ter konfiguraciji okolja ter programske rešitve,

- dokumentacijo o sistemskih nastavitvah za vse elemente sistema (podatkovna baza, aplikacijski strežnik, idr.) z opisom razlogov za spremembo privzete nastavitve – z nazornim opisnim prikazom, in ne z večjo količino zaslonskih posnetkov – vse komande (bash/powershell) ter nastavitvene datoteke morajo biti v tekstovni obliki in ne zaslonski posnetki le-teh (NE izrez slike urejevalnika kode ali okna terminala),

- konkretno namestitveno shemo s konkretnimi podatki o strojni in programski opremi v ciljnem okolju,

- morebitne dokumente, ki jih dobavljajo tretje osebe oziroma ponudnikovi podizvajalci in se nanašajo predvsem na standardno (licenčno) programsko opremo, vključno s certifikati,

- dokumentacijo, izdelano posebej za informacijski sistem, ki je predmet tega javnega razpisa: to so dokumenti, ki niso označeni kot standardni ali dokumenti tretjih oseb, se pa nanašajo na konkreten informacijski sistem in so narejeni posebej za agencijo,

- natančna navodila za vzdrževanje informacijskega sistema.

Dokumentacija mora biti predana v obsegu in vsebini, da lahko naročnik sam ali s pomočjo zunanjega partnerja brez težav nadaljuje z vzdrževanjem sistema.

    - Dokumentacija za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov

To je dokumentacija, ki jo mora izvajalec predati naročniku pred izvedbo usposabljanja in izobraževanja uporabnikov (za potrebe uvajanja) in mora biti izdelana ločeno za vsak tip uporabnikov. Vsebovati mora kratka strnjena navodila, za vsak tip uporabnikov ločeno, torej ločena dokumentacija za uporabnike Bralce, uporabnike Urejevalce in uporabnike Administatorje. Dokumentacija za izobraževalne namene je navadno krajša kot uporabniška dokumentacija in je namenjena ustrezni ter kvalitetni izvedbi usposabljanja različnih tipov uporabnikov za njihovo delo z informacijskim sistemom. Poleg splošnih navodil delovanja sistema morajo dokumenti vključevati tudi vse opredeljene funkcionalnosti področja dela, predstavljeni in opisani morajo biti tudi scenariji delovnih procesov in postopkov dela za vsak tip uporabnikov.

  - Pregled in izmenjava dokumentacije

Ponudnik mora v svoji ponudbi podati predstavitev in prikaz programskega orodja, ki ga namerava uporabiti za izmenjavo projektne dokumentacije in večjih datotek med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik bo dokumentacijo pregledal v desetih delovnih dneh po prejetju in podal svoje komentarje. Izvajalec mora na pripombe odgovoriti v desetih delovnih dneh in jih smiselno upoštevati. V kolikor naročnik ali izvajalec v desetih dneh od prejetja posameznega dokumenta ne bosta podala komentarjev, se vodji projekta naročnika in izvajalca dogovorita o nadaljnjih korakih na naslednjem projektnem sestanku.

Izvajalec mora na podlagi lastnih zmožnosti za čas razvoja informacijskega sistema ter za čas veljavnosti vzdrževalne pogodbe zagotoviti programsko orodje za izmenjavo vse projektne dokumentacije in večjih datotek med naročnikom in izvajalcem (angl. Collaboration tool), ki ne sme biti uporabljeno v javnih oblakih. Na strani agencije bo do tega orodja dostopalo maksimalno 15 oseb. Podatkovno skladišče tega orodja mora biti na lokaciji izvajalca in mora zagotavljati varno izmenjavo datotek s podatki. Po prevzemu informacijskega sistema izvajalec ni več dolžan ohranjati tega orodja, razen če izvajalec ne presodi drugače (na primer to zanj ne predstavlja dodatnega stroška oziroma mu olajšuje delo pri izvedbi nadaljnje podpore in nadgradenj na sistemu do izteka pogodbe).

  - Jezik dokumentacije

Vsa projektna, uporabniška in tehnična dokumentacija ter dokumentacija za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov mora biti v slovenskem jeziku. Razvojna dokumentacija je lahko v angleškem jeziku, v kolikor je takšen zapis bolj smiseln.

Podpora in garancija

Izvajalec bo agenciji nudil podporo v obliki vzdrževanja in nadgradenj ter garancijo, in sicer na daljavo ter po potrebi na lokaciji naročnika. Izvajalec mora naročniku za postavljeni informacijski sistem po pogodbi zagotoviti podporo in garancijo za čas od zagona posameznega uporabniškega modula informacijskega sistema v produkcijskem okolju do konca trajanja pogodbe.

Podpora mora biti zagotovljena na način, da izvajalec po prijavi zahteve s strani naročnika pove, koliko ur je predvidenih za poseg. Po pisni potrditvi naročnika poseg opravi in konec meseca pripravi poročilo, obračun ur in izstavi račun.

Za potrebe izvajanja podpore in garancije morajo imeti vzdrževalci na strani izvajalca ustrezne pravice dostopa v HKOM omrežje, ki ji mora izvajalec na lastne stroške urediti pri Ministrstvu za javno upravo za vsakega posameznika.

  - Vzdrževanje in pomoč uporabnikom

V sklopu projekta je vključeno tudi vzdrževanje sistema in pomoč uporabnikom, na zahtevo naročnika, v obsegu 100 ur v času trajanja veljavnosti pogodbe, ki mora obsegati najmanj:

- redno vzdrževanje sistema, med katerega štejemo:

- mesečne preglede delovanja operacijskega sistema in pregled strežnikov,

- predloge za nadgradnjo operacijskega sistema za zagotavljanje skladnosti z zadnjimi verzijami,

- odpravo napak, ki vplivajo na delovanje sistema,

- diagnostiko napak ob nedelovanju,

- nadgradnje sistemske programske opreme,

- nadgradnje sistemske porgramske opreme zaradi tehnoloških novosti,

- vzdrževanje podatkovnih baz, vseh pripadajočih okolij in komponent,

- vzdrževanje vseh ogrodij informacijskega sistema (tudi spletni strežnik, kontejnerji in podobno),

- vsa smiselno povezana vzdrževalna dela,

- pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskega sistema,

- telefonsko svetovanje,

- morebitne dodatne migracije podatkov,

- prilagoditve/spremembe konfiguracij,

- administracijo in posege na podatkovnih bazah,

- razpoložljivost kadrov, kot jih je navedel v svoji ponudbi,

- optimizacijo obstoječih, že vgrajenih funkcionalnosti,

- nadzor nad ustrezno umestitvijo na strežnik in obremenjenosti baze,

- odpravo težav zaradi migracij na nove verzije sistemskega okolja,

- prilagoditve zaradi potreb povezovanja z drugimi programskimi rešitvami, ki jih uporablja naročnik,

- periodične predloge nadgradenj, dopolnitev in potencialnih izboljšav informacijskega sistema, ki jih bo naročnik preučil in njihovo izvedbo potrdil,

- druga smiselno povezana vzdrževalna dela.

Vzdrževanje in pomoč uporabnikom se prične po primopredaji posameznega modula (t.j. po podpisanem primopredajnem zapisniku posameznega modula z obeh strani). Pred tem uveljavljanje zahtevka izvajalca iz naslova vzdrževanja in pomoči uporabnikom ni možno oziroma tak zahtevek naročnik zavrne.

  - Režim odprave napak

PRIORITETA-1:

Odpoved celotnega sistema oziroma napaka na sistemu, zaradi katere ne deluje osnovna funkcionalnost sistema.

PRIORITETA-2:

Napaka, ki zahteva servisni poseg oziroma del sistema ne deluje, zaradi katere je funkcionalnost sistema okrnjena. Nujno je posredovanje tehničnega osebja.

PRIORITETA-3:

Napake, ki ne zahtevajo servisnega posega oziroma napake, ki bistveno ne vplivajo na delovanje sistema, kot na primer manjše programske napake, napake v dokumentaciji, vizualne napake, napake redko uporabljenih komponent sistema ali programske napake, za katere je mogoče problem zaobiti z uporabo druge rešitve.

PRIORITETA-4:

Vprašanja naročnika o delovanju sistema oziroma druga vprašanja v vezi z novim informacijskim sistemom.

    - Odzivni časi

Izvajalec bo odpravil napako v naslednjih časovnih okvirih:

| Prioritetni razred | Sprejeto | Rešeno |
| --- | --- | --- |
| PRIORITETA - 1 | do 2 uri znotraj delovnega časa | do 1 delovni dan |
| PRIORITETA - 2 | do 1 delovni dan | do 2 delovnih dni |
| PRIORITETA - 3 | do 2 delovna dneva | do 5 delovnih dni |
| PRIORITETA - 4 | do 2 delovna dneva | do 7 delovnih dni |

    - Urnik dela

Naročnik vsako napako oziroma okvaro prijavi od ponedeljka do petka znotraj delovnega časa od 8. do 16. ure. V primeru prijave napake oziroma okvare izven opredeljenega termina, se šteje, da je okvara oziroma napaka prijavljena ob naslednjem začetku delovnega časa.

    - Prijava napak

Zahtevek za servisno storitev naročnik pošlje preko elektronske pošte, vsebovati pa mora naslednje podatke: Opis napake, prioritetni razred, datum prijave. V primeru napake tipa PRIORITETA-1 ali PRIORITETA-2 je prijava možna tudi telefonsko, vendar mora naročnik najkasneje naslednji delovni dan poslati zahtevek tudi preko elektronske pošte.

  - Nadgradnje

Od zagona posameznega modula v produkcijskem okolju naročnika ter do konca trajanja pogodbe, mora izvajalec zagotavljati nadgradnje funkcionalnosti informacijskega sistema na zahtevo naročnika:

- nadgradnje sistema na zahtevo naročnika v obsegu največ do 400 ur v času trajanja veljavnosti pogodbe,

- priprava potrebne razvojne, tehnične in uporabniške dokumentacije po spremembah.

Kot nadgradnja se smatra razvoj nove funkcionalnosti, ki v novem implementiranem informacijskem sistemu še ne obstaja in se razlikuje od prilagoditve (manjše razširitve, spremembe) obstoječe funkcionalnosti. Nadgradnja je tudi vsak poseg v programsko kodo, ki ni opravljen z namenom odprave napake na obstoječem sistemu.

Nadgradnje so mogoče po primopredaji posameznega modula (t.j. po podpisanem primopredajnem zapisniku posameznega modula z obeh strani). Pred tem uveljavljanje zahtevka izvajalca iz naslova nadgradenj ni možno oziroma tak zahtevek naročnik zavrne.

Na pisno zahtevo naročnika se bo izvajalec odzval v roku treh (3) delovnih dni z ocenjenim številom ur, predvidenih za zahtevano nadgradnjo. Po potrditvi s strani naročnika, bo z delom pričel najkasneje v roku pet (5) delovnih dni. Po vsaki zaključeni nadgradnji bo izvajalec pripravil poročilo.

Za razvoj novih funkcionalnosti in prilagoditve programske opreme mora izvajalec posodobiti razvojno/testno okolje glede na stanje produkcijskega okolja naročnika v času potrjenega zahtevka naročnika. Zagotovljena mora biti poenotenost obeh okolij s stališča nameščene programske opreme, knjižnic in podatkov v podatkovnih zbirkah, z ustreznimi prilagoditvami nastavitev razvojnega okolja (npr. sistem ne pošilja e-poštnih sporočil uporabnikom).

Izvajalec mora nemudoma obravnavati morebitne težave, ki bi nastale kot posledica nadgradnje programske opreme.

Razvojna dokumentacija mora biti predana v obsegu in vsebini, da lahko naročnik sam ali s pomočjo zunanjega partnerja, brez težav, nadaljuje z razvojem sistema. Tehnična dokumentacija mora biti predana v obsegu in vsebini, da lahko naročnik sam ali s pomočjo zunanjega partnerja, brez težav, nadaljuje z vzdrževanjem sistema.

Izvajalec mora imeti vzpostavljen proces upravljanja sprememb tako, da vodi evidence vseh izvedenih sprememb na informacijskem sistemu po prehodu na produkcijsko okolje okolje (repozitorij izvorne kode, številčenje različic, objekti podatkovne zbirke, navodila za nameščanje in povratek ipd.).

  - Garancija

Za nov informacijski sistem naročnik zahteva garancijo za brezhibno delovanje programske opreme.

Izvajalec se zavezuje, da bo programska oprema delovala tehnično brezhibno najmanj v obdobju od uspešne implementacije posameznega modula v produkcijsko okolje naročnika pa do konca trajanja pogodbe (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika.

Za vse komponente, ki so izdelane v sklopu nadgradnje na zahtevo naročnika v zadnjem letu trajanja pogodbe, velja garancija eno (1) leto po izteku pogodbe.

V kolikor se po zagonu posameznega uporabniškega modula v produkcijo, med samo uporabo in razvojem naslednjih uporabniških modulov ugotovi, da je napaka oziroma pomanjkljivost, povezana z izdelavo nadaljnjih uporabniških modulih, se to ne šteje v podporo, pač pa v garancijo. Napako mora odpraviti izvajalec.

V kolikor programska oprema ne deluje brezhibno ima naročnik v garancijskem roku pravico od izvajalca zahtevati, da napake brezplačno odpravi, ne glede na to, kdaj se je pokazala napaka. Prav tako bo naročnik v takšnem primeru upravičen zahtevati povračilo škode za čas, ko informacijskega sistema ni mogel uporabljati, temu primerno pa se podaljša tudi garancijski rok.

Izvajalec mora za odpravo napake iz naslova garancije, v času garancijskega roka, nemoteno zagotavljati storitev na lastne stroške, vključno z morebitnimi prevoznimi stroški na lokacijo naročnika.